广西中信恒泰工程顾问有限公司

Guangxi Zhongxinhengtai Engineering Consulting Co.,Ltd

竞争性谈判采购文件

项目名称：广西广播电视大学五象校区建设项目二期工程施工勘察服务项目

项目编号：GXZC2020-J3-000051-GXZX

采购人：广西广播电视大学

采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

2020年1月16日

目录

第一章  竞争性谈判采购公告	5

第二章  供应商须知	7

第三章  采购项目需求	18

第四章   响应文件格式	20

第五章  合同主要条款	40

一、工程概况	40

二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量	40

三、合同工期	40

四、质量标准	40

五、合同价款	40

六、合同文件构成	40

七、承诺	40

八、词语定义	40

九、签订时间	41

十、签订地点	41

十一、合同生效	41

十二、合同份数	41

第二部分　通用合同条款	42

第1条 一般约定	42

1.1 词语定义	42

1.2 合同文件及优先解释顺序	43

1.3 适用法律法规、技术标准	43

1.4 语言文字	44

1.5 联络	44

1.6 严禁贿赂	44

1.7 保密	44

第2条 发包人	44

2.1 发包人权利	44

2.2 发包人义务	45

2.3 发包人代表	45

第3条 勘察人	45

3.1 勘察人权利	45

3.2 勘察人义务	46

3.3 勘察人代表	46

第4条 工期	46

4.1 开工及延期开工	46

4.2 成果提交日期	46

4.3 发包人造成的工期延误	46

4.4 勘察人造成的工期延误	47

4.5 恶劣气候条件	47

第5条 成果资料	47

5.1 成果质量	47

5.2 成果份数	47

5.3 成果交付	48

5.4 成果验收	48

第6条 后期服务	48

6.1 后续技术服务	48

6.2 竣工验收	48

第7条 合同价款与支付	48

7.1 合同价款与调整	48

7.2 定金或预付款	49

7.3 进度款支付	49

7.4 合同价款结算	49

第8条 变更与调整	49

8.1 变更范围与确认	49

8.2 变更合同价款确定	50

第9条 知识产权	50

第10条 不可抗力	51

10.1 不可抗力的确认	51

10.2 不可抗力的通知	51

10.3 不可抗力后果的承担	51

第11条 合同生效与终止	51

第12条 合同解除	51

第13条 责任与保险	52

第14条 违约	52

14.1 发包人违约	52

14.2 勘察人违约	53

第15条 索赔	53

15.1 发包人索赔	53

15.2 勘察人索赔	53

第16条 争议解决	54

16.1 和解	54

16.2 调解	54

16.3 仲裁或诉讼	54

第17条 补充条款	54

第三部分　专用合同条款	55

第1条 一般约定	55

1.1 词语定义	55

1.2 合同文件及优先解释顺序	55

1.3 适用法律法规、技术标准	55

1.4 语言文字	55

1.5 联络	55

1.7 保密	55

第2条 发包人	55

2.2 发包人义务	56

2.3 发包人代表	56

第3条 勘察人	56

3.1 勘察人权利	56

3.3 勘察人代表	56

第4条 工期	56

4.2成果提交日期	56

4.3 发包人造成的工期延误	56

第5条 成果资料	56

5.2 成果份数	56

5.4 成果验收	56

第6条 后期服务	57

6.1 后续技术服务	57

第7条 合同价款与支付	57

7.1 合同价款与调整	57

7.2 定金或预付款	57

7.3 进度款支付	57

7.4 合同价款结算	57

第8条 变更与调整	58

8.1  变更范围与确认	58

8.2  变更合同价款确定	58

第9条 知识产权	58

第10条 不可抗力	58

10.1 不可抗力的确认	58

10.2 不可抗力的通知	58

第13条 责任与保险	59

第14条 违约	59

14.1 发包人违约	59

14.2 勘察人违约	59

第15条 索赔	60

15.1 发包人索赔	60

15.2 勘察人索赔	60

第16条 争议解决	60

16.3 仲裁或诉讼	60

第17条 补充条款	60

第六章  评分标准	61

第七章  退还谈判保证金的函	63

# 第一章  竞争性谈判采购公告

广西中信恒泰工程顾问有限公司关于广西广播电视大学五象校区建设项目二期工程施工勘察服务项目（项目采购编号：GXZC2020-J3-000051-GXZX）竞争性谈判采购公告

广西中信恒泰工程顾问有限公司受广西广播电视大学委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对广西广播电视大学五象校区建设项目二期工程施工勘察服务项目（政府采购计划编号：广西政采[2019]21068号-001、广西政采[2019]21068号-002）进行竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动。

一、采购项目名称：广西广播电视大学五象校区建设项目二期工程施工勘察服务项目

二、采购项目编号：GXZC2020-J3-000051-GXZX

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

五象校区建设项目二期工程施工勘察服务1项；具体内容详见竞争性谈判采购文件。

四、采购项目预算金额、最高限价：

最高限价：人民币壹佰壹拾捌万元整（￥1180000.00元）

五、本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等。

六、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购服务，具备独立法人资格的供应商；

3、具备有效的工程勘察乙级或工程勘察乙级以上资质；

4、拟投入的主要负责人要求为本供应商在职人员， 并提供（2019年7月至2019年12月）以内任意连续三个月供应商为其依法缴纳社保的证明。

5、在规定时间内购买谈判文件的供应商才有资格参与谈判；

6、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8、本项目不接受联合体谈判活动。

七、竞争性谈判采购文件（简称“谈判文件”）的获取：

1、发售时间：2020年1月16日至2020年1月21日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9时至12时，下午2时30分至5时30分(北京时间，下同)；

2、发售地点：南宁市青秀区云景路69号轨道交通大厦B栋9层905室。

3、售价：竞争性谈判采购文件工本费每本250元，售后不退。

4、获取竞争性谈判采购文件的方式：法定代表人或委托代理人身份证复印件，非法定代表人携带法定代表人授权书原件购买（附法定代表人和被授权人身份证正、反两面复印件）；主体资格证明（如营业执照等）副本复印件（须加盖单位公章），以上复印件原件备查。

八、谈判保证金(人民币)：贰万元整 （￥20000.00元）

供应商应于响应文件递交截止时间前将谈判保证金从基本账户以电汇、转帐、汇票等形式交至以下账户。

开户名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司

开户银行：建行南宁金湖广场支行

银行账号：4500 1604 2660 5250 2851

（以谈判保证金到达广西中信恒泰工程顾问有限公司账户为准）。

九、响应文件递交截止时间和地点:

供应商应于2020年1月22日9时30分止，将响应文件密封提交到广西中信恒泰工程顾问有限公司开标厅（南宁市青秀区云景路69号轨道交通大厦B栋9层904开标室），逾期送达的将予以拒收。

十、谈判时间及地点：2020年1月22日9时30分整截止后为谈判小组与供应商谈判时间，具体时间由代理机构另行通知。地点：南宁市青秀区云景路69号轨道交通大厦B栋9层904评标室，参加谈判的法定代表人(负责人)或委托代理人必须持有效证件[法定代表人(负责人)凭身份证原件或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证原件]依时到达指定地点等候当面谈判。

十一、其他

为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。中标供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网“政府采购信用融资”专栏。

十二、联系事项：

1、采购人名称：广西广播电视大学

地址：南宁市东宝路2号

联系人：阳老师         联系电话：0771-5587516；

2、采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

地址：南宁市青秀区云景路69号轨道交通大厦B栋9层

项目联系人：莫锦章  联系电话: 0771-5776251  传真：0771-5776251

3、监督部门: 广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处；联系电话：0771-5331544；

十三、发布公告的媒介：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；广西壮族自治区政府采购网（www.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

广西中信恒泰工程顾问有限公司

2020年1月16日

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：广西广播电视大学五象校区建设项目二期工程施工勘察服务项目 项目编号：GXZC2020-J3-000051-GXZX |
| 2 | 3.1 | 供应商资格： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购服务，具备独立法人资格的供应商； 3、具备有效的工程勘察乙级或工程勘察乙级以上资质； 4、拟投入的主要负责人要求为本供应商在职人员， 并提供（2019年7月至2019年12月）以内任意连续三个月供应商为其依法缴纳社保的证明。 5、在规定时间内购买谈判文件的供应商才有资格参与谈判； 6、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 8、本项目不接受联合体谈判活动。 |
| 3 | 7.4 | 竞标报价：供应商必须就全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其竞标将视为无效。建议参与竞争性谈判的供应商自行前往进行现场踏勘。 项目地点：南宁市五象新区龙祥路以西、步云路以北。 联系人：黄老师 联系电话：17396709964 |
| 4 | 8.1 | 响应文件：正本一份 副本两份。 |
| 5 | 9.1 | 响应文件递交截止时间：2020年1月21日9时30分 地址：南宁市青秀区云景路69号轨道交通大厦B栋9层904开标厅 |
| 6 | 9.2 | 竞标有效期：竞标截止日期后60天。 |
| 7 | 10.2 | 谈判保证金(人民币)：贰万元整 （￥20000.00元） 供应商应于响应文件递交截止时间前前将谈判保证金从基本账户以电汇、转帐、汇票等形式交至以下账户。 开户名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司 开户银行：建行南宁金湖广场支行 银行账号：4500 1604 2660 5250 2851 （以谈判保证金到达广西中信恒泰工程顾问有限公司账户为准）。 |
| 8 | 11.1 | 谈判时间：2020年1月22日9时30分整截标后（具体时间由广西中信恒泰工程顾问有限公司另行通知） 谈判地点：广西中信恒泰工程顾问有限公司开标厅（南宁市云景路69号南宁轨道大厦B座9楼） 供应商应当派授权代表提交响应文件并参加谈判，参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持以下证件：①法定代表人参加开标会的，凭本人身份证原件及复印件、营业执照复印件；②委托代理人参加开标会的，凭法人授权委托书原件和其本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件；属复印件的均须加盖供应商单位公章依时到达参加竞标。对无资格证件、证件不齐或无效的响应文件将作无效竞标处理，其响应文件将在竞标会结束后不予以退还。 |
| 9 | 11.5 | 评分标准：最低评标价法（详细见第六章） |
| 10 | 16.1 | 采购代理服务收费：按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准向成交供应商收取。成交供应商在领取成交通知书时应当向采购代理机构一次付清成交服务费。 |
| 11 | 其他 | 1、采购人或采购代理机构查询供应商的主体信用记录 1）信用信息查询渠道：采购人或采购代理机构在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。 2）信用信息查询截止时点：采购人或采购代理机构在文件递交截止时间后评标或评审结束前查询相关供应商主体信用记录查询结果，记录内容溯及时限为文件递交截止之日前三年； 3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购代理机构在上述指定时段内在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）等两个网站查询相关供应商主体信用记录，同时将两个网站的查询结果网页打印件为证据留存； 4）信用信息的使用规则：执行资格审查的主体核验具体供应商的主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 供应商为事业单位、社会团体、个体工商户或非企业法人单位的其他组织，无法查询到主体信用的，评标或评审期间不再对此类供应商的诚信状况进行查询。 2、采购人或采购代理机构查询供应商的行贿犯罪记录 采购人或采购代理机构于中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询本供应商单位、法定代表人及拟投入本项目负责人（如有）的行贿犯罪档案查询结果网页截图作为证明材料(查询时间在文件递交截止时间之日起至评标结束之日前)，供应商单位、供应商法定代表人、拟投入项目负责人（如有）之一存在行贿犯罪记录的，其文件无效。行贿犯罪、重大违法刑事判决以外的民事诉讼、行政诉讼判决结果不作为判定文件无效的依据。 |
| 12 |  | 解释:“ 供应商公章”系指供应商用自己法定主体行为名称制作的签名印章，不包含专用章。 解释权：本竞争性谈判采购文件是根据国家有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构及采购人。 |

供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：广西广播电视大学五象校区建设项目二期工程施工勘察服务项目

项目编号： GXZC2020-J3-000051-GXZX

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指广西广播电视大学。

2.2“采购代理机构”是指：广西中信恒泰工程顾问有限公司(以下简称“本公司”)。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件；

3.供应商的基本条件

3.1供应商资格：

3.1.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.1.2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物，具备独立法人资格的供应商；

3.1.3、在规定时间内购买竞争性谈判采购文件的供应商才有资格参与投标；

3.1.4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.1.5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.1.6、本项目不接受联合体竞标。

4. 谈判费用、竞争性谈判采购公告、谈判文件的澄清和修改

4.1谈判费用：供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和本公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2发布竞争性谈判采购公告媒体：发布竞争性谈判采购公告的同一媒介上发布。

4.3谈判文件的澄清和修改：

4.3.1供应商应认真审核《采购项目需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

4.3.2任何要求澄清谈判文件的供应商，均应在竞标截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本公司，同时认定其他澄清方式为无效。本公司将以书面形式予以答复。

4.3.3本公司对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在谈判文件要求提交响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在发布竞争性谈判采购公告的同一媒介上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

4.3.4本公司可视具体情况，延长竞标截止时间和开标时间。本公司至少在谈判文件要求提交响应文件的截止时间一日前，并在发布竞争性谈判采购公告的同一媒介上发布变更公告。该变更公告的内容为谈判文件的组成部分。

二、响应文件的编制

5.响应文件编制基本要求

5.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2供应商提交的响应文件以及供应商与本公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。对谈判文件的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对谈判文件标注★号或必须满足的技术参数要求、商务条款及其他内容等实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

5.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6响应文件由价格文件和商务技术文件两个部分组成。

5.6.1价格文件

1）竞标函；（附件一）（必须提供）

2）工程量清单报价表；（附件二）（必须提供）

3）中小企业声明函；（附件三）（（如有，请提供）

4）残疾人福利性单位声明函；（附件四）（如有，请提供）

5.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其响应文件）

1）供应商资格文件：

①信用声明函；（附件五）（必须提供）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

②供应商有效的“法人营业执照”副本内页复印件(要求清晰反映企业法人营业执照合格情况和包含采购服务的经营范围)。（加盖单位公章）。（必须提供）。

③供应商资格的其他证明文件复印件，同时要加盖单位公章 （必须提供）

2）谈判书；（附件六）（必须提供）

3）谈判保证金缴款凭证（复印件）（必须提供）

4）商务、技术响应、偏离情况说明表；（附件七）（必须提供）

5）法定代表人授权书原件及委托代理人身份证复印件；（附件八）（委托代理时必须提供）

6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（格式自拟，必须提供）

7）最近半年（2019年7月至2019年12月）以内任意连续三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；[税费凭证复印件；依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；依法缴纳或依法免缴社保费证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）]（必须提供）

8）供应商2018年的年度财务状况报告复印件（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料）；供应商为2019年1月以后成立的新公司，应提供于公司成立之日后的年度财务状况报告复印件；（必须提供）（成立不足三年的按实际情况提供）

9）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（附件九，必须提供）

10）提供的切实可行的售后服务和优惠承诺；（必须提供）

11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；(如有规定,则必须提供)

12）保证服务期的措施（如有，请提供）

13）供应商类似服务的业绩（如有，请提供）

14）本竞争性谈判采购文件要求提供的其他资料和需要说明的问题

5.7  供应商应将响应文件按上述顺序把价格文件和商务技术文件订成一本。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

7.1对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3供应商应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自负。

7.4供应商就《采购项目需求》中货物内容作完整唯一报价。

7.5供应商以明显低于其他供应商的价格报价的，谈判小组认为供应商响应报价明显低于其他响应报价可能影响质量或履约的，可以要求供应商提交书面材料。包含但不限于人员、组织、福利、工资、社保、交通差旅、工作联系、技术咨询、文字资料印刷等方面的详细响应价格分项组成说明，并附相关真实有效的书面支持资料，以说明其过低的响应报价不影响质量、服务或者履约。在谈判小组限定的时限内不能提交证明材料或其提交的资料不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为无效竞标处理。

四、响应文件的份数、封装和递交

8.响应文件的份数和封装

8.1供应商应将响应文件按上述顺序把价格文件和商务技术文件订成一本。供应商应将响应文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明项目名称、项目编号、供应商名称等内容，并在每个文本封面上标明“正本”或“副本”字样。供应商应将正、副本响应文件（正本一份、副本二份）装入响应文件袋中加以密封，并在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字四种方式之一均可）。

8.2响应文件的信封上应写明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）分标号及谈判货物、服务名称；

4）供应商名称。

9. 响应文件的递交

9.1所有竞争性谈判的响应文件应于竞争性谈判采购文件中规定的时间前递交到本公司指定地点。

9.2响应文件从竞标截止日期后60天内有效。

10.迟交的响应文件及谈判保证金

10.1本公司将拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。

10.2. 谈判保证金应用人民币：详见供应商须知前附表；

10.3交款方式：详见供应商须知前附表；

10.4供应商应按公告中明确的单位全称、开户行、账号，于规定时间前交到本公司账户上，否则，其响应文件将被拒绝（财务部以谈判保证金到账时间为准，因此供应商交纳谈判保证金时应充分考虑保证金到达本公司账户上的时间）。

10.5以转账或电汇形式交纳保证金的供应商，转款后必须附转账凭证复印件进响应文件，原件备查。

10.6办理谈判保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞标。

10.7未成交供应商的谈判保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息；成交供应商的谈判保证金，待合同交回本公司后5个工作日内予以退还，不计利息。

10.8对应交未交谈判保证金的响应文件，将会在评标中按照无效响应文件处理。

10.9供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在竞标有效期内撤回响应文件的；

（2）供应商在竞标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）成交人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱竞争性谈判采购程序的。

五、谈判的步骤及评分标准

11.1实质审查

（1）谈判小组审查响应文件的实质性内容是否符合竞争性谈判采购文件的实质性要求。

（2）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

11.1.1有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效；

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

11.1.2关于相同品牌问题的说明

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的供应商，其他竞标无效；

（2）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

11.1.3关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

11.2谈判

谈判时间及地点：详见本须知前附表第8项规定。

（1）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（2）谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容包括采购需求中的技术、服务要求。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

（4）谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。本公司对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

11.3最后报价

（1）谈判小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的供应商在规定的时间内进行最后报价（供应商作最后报价时如有改动，必须提供改动后的工程量清单报价表密封递交谈判小组，否则报价无效），密封递交谈判小组。谈判小组按最后报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成评审报告。

（2）评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可，谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

11.4响应供应商的最后报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处批准。

11.5本采购项目的评标依据为谈判文件和响应文件，采用的评分标准为最低评标价法。

六、确定成交供应商办法

12.质量和服务均能满足竞争性谈判采购文件实质性响应要求的供应商中按最后评标报价最低的原则确定成交供应商。

七、成交结果公告

13.1本公司在评审结束后两个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。确认后，成交结果将在发布竞争性谈判采购公告的同一媒介上发布。

13.2供应商如对成交结果公告有异议，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向本公司提出质疑。本公司将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

13.3质疑供应商必须首先经过质疑程序，在对本公司的答复不满意或者本公司未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西中信恒泰工程顾问有限公司               0771-5776251

投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   0771-5331544

八、签订合同

14.1成交供应商在收到成交通知书后，应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

14.2成交供应商不按成交通知书规定签订合同，则按成交供应商违约处理，本公司将没收成交供应商竞标的全部谈判保证金。

14.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与成交供应商之后排名第一的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

九、适用法律

15.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

十、其他事项

16.1签订合同前，成交供应商须向本公司一次付清成交服务费。

（1）采购代理服务收费按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准向成交供应商商收取。成交供应商在领取成交通知书时应当向采购代理机构一次付清成交服务费。

（2）成交服务收费标准：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为5000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500一100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000－500）万元×0.8％＝4.00万元

（5000—1000）万元×0.5％＝20万元

合计收费=1.5十4.4＋4.00＋20＝29.90（万元）

16.2.解释权

本谈判文件解释权属本公司。

16.3.有关事宜

所有与本谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西中信恒泰工程顾问有限公司

邮政编码：530022

通讯地址：南宁市青秀区云景路69号轨道交通大厦B栋9层905

电    话：0771—5776251         传    真：0771—5776251

# 第三章  采购项目需求

采购项目技术规格、参数及要求

说 明：

1、供应商所提供的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表的技术参数及性能（配置）不明确或有误的，供应商请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写报价表和技术响应及偏离情况说明表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在谈判报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、本项目标注“★”号的要求为实质性要求和条件，对这些关键性要求的任何不满足将导致竞标无效。

5、采购预算：供应商的最终报价超过项目总预算的，将导致其谈判被拒绝。

| 序号 | 服务名称 | 技术性能指标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广西广播电视大学五象校区建设项目二期工程施工勘察服务 | 二期工程包括：学生活动中心2557.55平方米，高度16米，2 层，最大跨度24米；信息中心、2#远程教育中心11524.50平方米，高度30.5米，6层，最大跨度17米；3#远程教育中心、老年开放教育及社区教育中心 7470.09平方米，高度37.75米，10层，人防地下1层；1#开放教育实训中心 5655.29平方米，高度25.9米，6层，最大跨度11米；2#开放教育实训中心5266.37平方米，高度25.9米，6层，最大跨度10米；3#开放教育实训中心4198.04平方米，高度25.9米，6层，人防地下1层，最大跨度10米；门卫84.04平方米，高度5米，1层；健康管理运动中心、食堂、4#开放教育实训中心 10506.42平方米，高度23米，4层，人防地下1层，最大跨度 10 米；1#学员宿舍 9295.97 平方米，高度 32.9米，9层，最大跨度7.5米；2#学员宿舍9295.97平方米，高度 32.9米，9层，最大跨度7.5米；3#学员宿舍8275.06平方米，高度29.4米，8层，最大跨度7.5米，二期工程详细勘察报告显示：本次勘探揭露灰炭21个钻孔中，在1#开放教育实训中心、信息中心、学生活动中心范围内的86#、87#、105#、107#、116#、123#、125#共7个有溶洞钻孔，经过对溶洞分析，得出一般洞高为 0.60～6.0米，应为岩溶裂隙水流动通道，溶洞标高在58.19~100.38之间，起伏很大，场地岩溶中等发育。设计单位根据二期工程的岩土详细勘察报告确定的建筑的基础型式：学生活动中心为桩基础，信息中心/2#远程教育中心、健康管理运动中心/食堂/4#开放教育实训中心为筏板基础，1#开放教育实训中心、宿舍为独立基础。 根据设计单位意见，要求实施施工勘察，查明溶洞的发育、规模等，为下一步的基础选型、溶洞处理提供依据。 |
| 商务要求 一、合同签订期：自中标公告书发出之日起7个工作日内； 二、项目服务期与服务地点： 1、项目服务期：从合同签订之日起40天提交勘察报告； 2、服务地点：南宁市五象新区龙祥路以西、步云路以北； 三、付款方式：勘察人提交成果，由学校验收通过后15天内，支付到勘察费用的70%；施工图设计文件经上级主管部门批复后15天内，支付到勘察费用的95%；余下5%工程竣工验收合格后支付。 四、服务要求：按国家、省、市现行规范、标准编制勘察方案报送设计单位和建设单位审核，审批后按方案和国家、省、市现行规范、标准进行勘察，做到检测数据完整、准确、真实、清楚。 五、其他要求 参与竞争性谈判的供应商提交报价的同时，根据国家、省、市现行规范、标准编制、提交岩土工程勘察方案（否则作无效投标处理），避免报价与方案的重大偏离。如目前讨论的总平方案通过审批，应根据最终审批结果编制施工勘察方案。成交后，勘察方案报送设计单位、监理单位、建设单位审核，审批后按通过的方案进行勘察，并根据实际完成的工程量进行结算，勘察单位不得因总平方案的调整而调增报价。 |  |  |

### 第四章   响应文件格式

响应文件（封面）

采购项目名称：

采购项目编号：

谈 判 内 容：

（供应商名称）

年    月    日

目    录

一、价格文件

1、竞标函………………………………………………………………………………

2、工程量清单报价表………………………………………………………………………

3、中小企业声明函………………………………………………………………………

4、广西工业产品声明函……………………………………………………………………

5、残疾人福利性单位声明函…………………………………………………………

二、商务技术文件

1、供应商资格文件……………………………………………………………………

1.1、信用声明函………………………………………………………………………

1.2、供应商有效的“法人营业执照”副本内页复印件……………………………

1.3、供应商资格的其他证明文件复印件……………………………………………

2、谈判书…………………………………………………………………………

3、谈判保证金缴款凭证……………………………………………………………

4、商务、技术响应、偏离情况说明表…………………………………………………

5、法定代表人授权书原件及委托代理人身份证复印件…………………………………

6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料………………………………

7、最近半年（2019年7月至2019年12月）以内任意连续三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…………………………………………………………………………………………

8、供应商2018年的年度财务状况报告复印件……………………………………………………

9、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明……

10、提供的切实可行的售后服务和优惠承诺……………………………………………

11、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料…………………………

12、保证服务期的措施…………………………………………………………………………

13、供应商类似服务的业绩………………………………………………………………………

14、本竞争性谈判采购文件要求提供的其他资料和需要说明的问题………………………………

（本目录可根据竞争性谈判采购文件要求必须提供的资料排序，其余资料酌情提供）

一、价格文件

附件一

1、竞标函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                项目（项目编号：             ）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本   份（包含按供应商须知第5.6.1项要求提交的全部文件）；

二、商务技术文件正本一份，副本   份（包含按供应商须知第5.6.1项要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币            （¥        元)的竞标总报价，项目服务期：          ，提供本项目竞争性谈判采购文件第三章“采购项目需求”中相应的采购内容。

2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件“供应商须知”第9.1项规定的递交竞标文件截止时间起遵循本竞标函，并承诺在“供应商须知”第9.2项规定的竞标有效期内不修改、撤销竞标文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（以行政处罚决定书、法院判决书为准）；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

6、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的竞标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第五章《广西壮族自治区政府采购合同》中的条款，承担完成合同的责任和义务。

9、如我方有本项目竞争性谈判采购文件第二章“供应商须知”第10.9项所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方交纳的竞标保证金。

10、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方完全理解贵方不一定接受竞标报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

12 、我方完全同意本谈判文件中“报价表”和成交后签订的采购合同可用于公示，其中所有内容不涉及供应商商业秘密，并承诺可向采购人提供相关电子文档。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

竞标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

附件二   2、工程量清单报价表

（1）钻探辅以物探施工勘察钻探工作量

| 序号 | 楼栋名称 | 基础形式 | 勘探孔数 （个） | 孔 深 （m） | 累计进尺 （m） | 单价 （元） | 计费合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#学员宿舍楼 | 筏板 | 119 | 5.5 | 654.5 |  |  |  |
| 2 | 2#学员宿舍楼 | 筏板 | 119 | 5.5 | 654.5 |  |  |  |
| 3 | 3#学员宿舍楼 | 筏板 | 119 | 5.5 | 654.5 |  |  |  |
| 4 | 健康管理活动中红心、食堂、4#开放教育实训中心 | 独基、筏板 | 239 | 5.5 | 1314.5 |  |  |  |
| 5 | 1#开放教育实训中心 | 独基、筏板 | 50 | 5.5 | 275.0 |  |  |  |
| 6 | 2#开放教育实训中心 | 独基、筏板 | 69 | 5.5 | 379.5 |  |  |  |
| 7 | 3#远程教育中心、老年开放教育及社区教育中心 3#开放教育实训中心 | 独基、筏板 | 306 | 5.5 | 1683.0 |  |  |  |
| 8 | 信息中心、2#远程教育中心 | 独基、筏板 | 256 | 5.5 | 1408.0 |  |  |  |
| 9 | 学生活动中心 | 桩基 | 79 | 30.0 | 2370.0 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）物探工作量

| 序号 | 名 称 | 工作量 （点） | 单价 | 技术费比例 | 单项合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （元/点） |  |  |  |
| 1 | 1#学员宿舍楼 | 2135 |  |  |  | 在各楼栋平行布置地质雷达法测线，测线距约为2米，测点距为0.2米 |
| 2 | 2#学员宿舍楼 | 2135 |  |  |  |  |
| 3 | 3#学员宿舍楼 | 2135 |  |  |  |  |
| 4 | 健康管理活动中红心、食堂、4#开放教育实训中心 | 5873 |  |  |  |  |
| 5 | 1#开放教育实训中心 | 3450 |  |  |  |  |
| 6 | 2#开放教育实训中心 | 2990 |  |  |  |  |
| 7 | 3#远程教育中心、老年开放教育及社区教育中心 3#开放教育实训中心 | 9660 |  |  |  |  |
| 8 | 信息中心、2#远程教育中心 | 5435 |  |  |  |  |
| 9 | 学生活动中心 | - | - | - |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 费用累计 |  |  |  |  |  |

说明：

1、本场地属于岩溶地区，本次勘察钻孔未揭示土洞，场地属浅覆盖型岩溶区，具备土洞发育条件，存在土洞发育的可能，场地存在溶沟、溶槽、溶洞等多种岩溶形态。根据《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》（DBJ/T45-066-2018）11.2.11条及《岩溶地区建筑地基基础设计规范》（DBJ45/024-2016）4.2.7、4.2.8条，岩溶发育场地，对存在影响基础稳定性或不均匀变形的土洞、溶洞、溶沟、溶槽等岩溶问题时，应进行施工勘察。

2、因地基土为含碎石红黏土，其碎石含量不均匀，局部相变为含黏土碎石层，局部夹大直径孤石。因此钎探不适用于本地

层，建议将钎探变更为小口径钻探工艺。

3、布孔原则为：当采用有效的物探测试方案时，每个独立基础应布置不少于1个钻孔，筏板基础没12m2应布置不少于1

个钻孔，条形基础应沿基础中线 6m~12m 布置不少于 1 个钻孔，对于大直径嵌岩桩应布置不少于1个钻孔。

谈判报价说明

1.本报价依据本项目供应商须知和合同文件的有关条款进行编制并签字盖章。

2.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包 括在工程量清单的其他单价或合价之中。供应商必须按采购人提供的工程量清单填报，否则，由此造成的一切 后果由供应商承担。

3.本报价的币种为人民币。

4.供应商应将谈判报价需要说明的事项，用文字书写与谈判报价表一并报送。

5.本项目按综合单价报价，工程量按实际结算（但不超过本项目的采购预算）

6. 总平面图及勘察报告，详见附件十一。

附件三

3、中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、供应商按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业（附相关部门出具的证明文件）。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

附件四

4、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位公章）：

日    期：

二、商务技术文件

1、供应商资格文件

附件五

1、1 信用声明函（格式）

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_     (项目名称)     _     __（项目编号：       ）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其响应服务成果和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：由采购人或采购代理机构在资格审查时进行信用查询，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

查询渠道：查询供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购违法失信行为记录；供应商为事业单位的查询在事业单位在线（www.gjsy.gov.cn）查询列入事业单位严重违法违规行为公示名单。

查询时间：截止时间当日资格审查时

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料上应明示供应商名称、查询事项、查询时间（或打印时间），打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购违法失信行为记录名单，在事业单位在线（www.gjsy.gov.cn）列入事业单位严重违法违规行为公示名单，及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

1.2供应商有效的“法人营业执照”副本内页复印件(要求清晰反映企业法人营业执照合格情况和包含采购货物的经营范围)。（加盖单位公章）。（必须提供）。

1.3供应商资格的其他证明文件复印件，同时要加盖单位公章 （必须提供）

附件六

2、谈  判  书

广西中信恒泰工程顾问有限公司：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份和副本 二 份。

1. 报价表；

2. 供货清单；

3. 商务、技术响应、偏离情况说明表；

4. 按竞争性谈判采购文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件；

5. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判采购文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判采购文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人或其委托代理人签字：

供应商名称（盖单位公章）：

开户银行：                           帐号/行号：

3、谈判保证金缴款凭证（复印件）（必须提供）

附件七

4、商务、技术响应、偏离情况说明表

采购项目名称:

采购项目编号:

____ 分标（如有）

| 序号 | 名称 | 竞争性谈判采购文件要求 | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商务部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | 技术部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：1、应写明响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照竞争性谈判采购文件“第三章  采购项目需求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判采购文件要求，将导致谈判被拒绝。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

附件八

5、法定代表人授权书

广西中信恒泰工程顾问有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代表（签字）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴法定代表人、被授权人身份证（正、反两面复印件）

6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（格式自拟，必须提供）

7、最近半年（2019年7月至2019年12月）以内任意连续三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；[税费凭证复印件；依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；依法缴纳或依法免缴社保费证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）]（必须提供）

8、供应商2018年的年度财务状况报告复印件（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料）；供应商为2019年1月以后成立的新公司，应提供于公司成立之日后的年度财务状况报告复印件；（必须提供）（成立不足三年的按实际情况提供）

附件九

9、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明

致： （采购代理机构名称）

我单位参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照等行政处罚），特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位参加政府采购活动前三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的谈判，并承担因此引起的一切后果。

注：由采购人及采购代理机构在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询供应商单位、法定代表人的行贿犯罪档案查询结果网页打印证明材料(查询时间为响应文件递交截止时间当日进行资格审查时)。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

10、提供的切实可行的售后服务和优惠承诺；（必须提供）

11、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；(如有规定,则必须提供)

12、保证服务期的措施；(如有规定,则必须提供)

13、供应商类似服务的业绩（数量、主要用户、中标通知书复印件、供货合同等）（如有，请提供）

14、本竞争性谈判采购文件要求提供的其他资料和需要说明的问题

（以上附件可根据竞争性谈判采购文件要求必须提供的资料排序，其余资料酌情提供）

附件十

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：合同验收书一式三份，采购人、中标（或成交）供应商、受托采购代理机构各一份。

附件十一                   总平面图及勘察报告

（另册发放）

### 第五章  合同主要条款

协议书

发包人（全称）：

勘察人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                 项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

- 一、工程概况

1.工程名称：                            。

2.工程地点：                            。

3.工程规模、特征：                      。

- 二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

1.勘察范围和阶段：                      。

2.技术要求：                              。

3.工作量：                                    。

- 三、合同工期

1.计划开工日期：    年  月  日。

2.计划成果提交日期：     年   月  日。

3.合同工期（总日历天数）          天

- 四、质量标准

质量标准：符合国家相关规范要求。

- 五、合同价款

1.合同价款为人民币（大写）：               。

2.合同价款形式：  固定单价合同，结算金额不超过本项目竞争性谈判采购公告的最高限价人民币壹佰壹拾捌万元整 。

- 六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）通用合同条款；

（3）专用合同条款及其附件；

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

- 八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

- 九、签订时间

本合同于       年   月   日签订。

- 十、签订地点

本合同在南宁市签订。

- 十一、合同生效

本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效。

- 十二、合同份数

本合同一式柒份，具有同等法律效力，发包人执叁份，勘察人执叁份，采购代理机构壹份。

发包人(盖章):                         勘察人(盖章):

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签章）                       （签章）

统一社会信用代码：             统一社会信用代码：

地址：                                          地址：

邮政编码：                     邮政编码：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

电子邮箱：                      电子邮箱：

开户名：                        开户名：

开户银行：                          开户银行：

账号：                            账号：

- 第二部分　通用合同条款

## 第1条 一般约定

### 1.1 词语定义

下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。

1.1.1 合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标文件及其附件（如果有）、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

1.1.2 合同协议书：指构成合同的由发包人和勘察人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.3 通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立，通用于建设工程勘察的合同条款。

1.1.4 专用合同条款：是发包人与勘察人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。

1.1.5 发包人：指与勘察人签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.6 勘察人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程勘察资质的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.7 工程：指发包人与勘察人在合同协议书中约定的勘察范围内的项目。

1.1.8 勘察任务书：指由发包人就工程勘察范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。勘察任务书构成合同文件组成部分。

1.1.9 合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人用以支付勘察人完成合同约定范围内工程勘察工作的款项。

1.1.10 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。

1.1.11 工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的工作天数。

1.1.12 天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.1.13 开工日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人开始工作的绝对或相对日期。

1.1.14 成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人完成合同范围内工作并提交成果资料的绝对或相对日期。

1.1.15 图纸：指由发包人提供或由勘察人提供并经发包人认可，满足勘察人开展工作需要的所有图件，包括相关说明和资料。

1.1.16 作业场地：指工程勘察作业的场所以及发包人具体指定的供工程勘察作业使用的其他场所。

1.1.17 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.18 索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际损失，受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。

1.1.19 不利物质条件：指勘察人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物。

1.1.20 后期服务：指勘察人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程序性工作，如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。

### 1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由发包人和勘察人协商解决。双方协商不成时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

### 1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。其他需要明示的规范性文件，由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.3.2 适用技术标准

适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程为本合同文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

发包人要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。

### 1.4 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上（含两种）语言时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。

### 1.5 联络

1.5.1 与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人。

1.5.2 发包人和勘察人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方式。合同当事人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.5.3 发包人、勘察人应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函；如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

### 1.6 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。

### 1.7 保密

除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，勘察人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律法规规定或合同另有约定外，未经勘察人同意，发包人不得将勘察人提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

## 第2条 发包人

### 2.1 发包人权利

2.1.1 发包人对勘察人的勘察工作有权依照合同约定实施监督，并对勘察成果予以验收。

2.1.2 发包人对勘察人无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换。

2.1.3 发包人拥有勘察人为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果资料和数据等。

### 2.2 发包人义务

2.2.1 发包人应以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。

2.2.2 发包人应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等，若上述资料由勘察人负责搜集时，发包人应承担相关费用。

2.2.3 发包人应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许可等。

2.2.4 发包人应为勘察人提供具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物清除、场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等）并承担相关费用。

2.2.5 发包人应为勘察人提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸，没有资料、图纸的地区，发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。若因发包人未提供上述资料、图纸，或提供的资料、图纸不实，致使勘察人在工程勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担赔偿责任。

2.2.6 发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件并支付安全生产防护费用，发包人不得要求勘察人违反安全生产管理规定进行作业。

2.2.7 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作；按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。发包人对安全文明施工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。

2.2.8 发包人应对勘察人满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的工程勘察合同价款及费用。

### 2.3 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

## 第3条 勘察人

### 3.1 勘察人权利

3.1.1 勘察人在工程勘察期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，有权向发包人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。

3.1.2 除建设工程主体部分的勘察外，根据合同约定或经发包人同意，勘察人可以将建设工程其他部分的勘察分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察单位。发包人对分包的特殊要求应在专用合同条款中另行约定。

3.1.3 勘察人对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等拥有知识产权。

### 3.2 勘察人义务

3.2.1 勘察人应按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。

3.2.2 勘察人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质量负责。

3.2.3 勘察人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务。

3.2.4 勘察人在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和文物主管部门报告并妥善保护。

3.2.5 勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。

3.2.6 勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。

3.2.7 勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。

3.2.8 成交后，勘察方案报送设计单位、监理单位、建设单位审核，审批后按通过的方案进行勘察，并根据实际完成的工程量进行结算，勘察单位不得因总平方案的调整而调增报价。

### 3.3 勘察人代表

勘察人接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的勘察人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。勘察人代表在勘察人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与勘察人有关的具体事宜。

## 第4条 工期

### 4.1 开工及延期开工

4.1.1 勘察人应按合同约定的工期进行工程勘察工作，并接受发包人对工程勘察工作进度的监督、检查。

4.1.2 因发包人原因不能按照合同约定的日期开工，发包人应以书面形式通知勘察人，推迟开工日期并相应顺延工期。

### 4.2 成果提交日期

勘察人应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料，具体可在专用合同条款中约定。

### 4.3 发包人造成的工期延误

4.3.1 因以下情形造成工期延误，勘察人有权要求发包人延长工期、增加合同价款和（或）补偿费用：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按合同约定及时支付定金、预付款和（或）进度款；

（3）变更导致合同工作量增加；

（4）发包人增加合同工作内容；

（5）发包人改变工程勘察技术要求；

（6）发包人导致工期延误的其他情形。

4.3.2 除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人在第4.3.1款情形发生后7天内，应就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后7天内予以确认；逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照第7.1款〔合同价款与调整〕执行。

### 4.4 勘察人造成的工期延误

勘察人因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的，勘察人承担违约责任：

（1）勘察人未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的；

（2）勘察人管理不善、组织不力造成工期延误的；

（3）因弥补勘察人自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的；

（4）因勘察人成果资料不合格返工造成工期延误的；

（5）勘察人导致工期延误的其他情形。

### 4.5 恶劣气候条件

恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期延误的，勘察人有权要求发包人延长工期，具体可参照第4.3.2款处理。

## 第5条 成果资料

### 5.1 成果质量

5.1.1 成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。

5.1.2 双方对工程勘察成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

### 5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数，在专用合同条款中另行约定，发包人另行支付相应的费用。

- 5.3 成果交付

勘察人按照约定时间和地点向发包人交付成果资料，发包人应出具书面签收单，内容包括成果名称、成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

### 5.4 成果验收

勘察人向发包人提交成果资料后，如需对勘察成果组织验收的，发包人应及时组织验收。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人14天内无正当理由不予组织验收，视为验收通过。

## 第6条 后期服务

### 6.1 后续技术服务

勘察人应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务，发包人应为其提供必要的工作和生活条件，后续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。

### 6.2 竣工验收

工程竣工验收时，勘察人应按发包人要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所需相关资料。

## 第7条 合同价款与支付

### 7.1 合同价款与调整

7.1.1 依照法定程序进行招标工程的合同价款由发包人和勘察人依据中标价格载明在合同协议书中；非招标工程的合同价款由发包人和勘察人议定，并载明在合同协议书中。合同价款在合同协议书中约定后，除合同条款约定的合同价款调整因素外，任何一方不得擅自改变。

7.1.2 合同当事人可任选下列一种合同价款的形式，双方可在专用合同条款中约定：

（1）总价合同

双方在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整因素和方法，应在专用合同条款中约定。

（2）单价合同

合同价款根据工作量的变化而调整，合同单价在风险范围内一般不予调整，双方可在专用合同条款中约定合同单价调整因素和方法。

（3）其他合同价款形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

7.1.3 需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方，双方共同确认调整金额后作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付。除专用合同条款对期限另有约定外，一方在收到对方的通知后7天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的，则按照第16条〔争议解决〕的约定处理。

### 7.2 定金或预付款

7.2.1 实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定发包人向勘察人支付定金或预付款数额，支付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定支付，勘察人向发包人发出要求支付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求支付，勘察人可在发出通知后推迟开工日期，并由发包人承担违约责任。

7.2.2 定金或预付款在进度款中抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。

### 7.3 进度款支付

7.3.1 发包人应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支付。

7.3.2 第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕确定调整的合同价款及其他条款中约定的追加或减少的合同价款，应与进度款同期调整支付。

7.3.3 发包人超过约定的支付时间不支付进度款，勘察人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到勘察人通知后仍不能按要求付款，可与勘察人协商签订延期付款协议，经勘察人同意后可延期支付。

7.3.4 发包人不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，勘察人可停止工程勘察作业和后期服务，由发包人承担违约责任。

### 7.4 合同价款结算

除专用合同条款另有约定外，发包人应在勘察人提交成果资料后28天内，依据第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕的约定进行最终合同价款确定，并予以全额支付。

## 第8条 变更与调整

### 8.1 变更范围与确认

8.1.1 变更范围

本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：

（1）法律法规及技术标准的变化引起的变更；

（2）规划方案或设计条件的变化引起的变更；

（3）不利物质条件引起的变更；

（4）发包人的要求变化引起的变更；

（5）因政府临时禁令引起的变更；

（6）其他专用合同条款中约定的变更。

8.1.2 变更确认

当引起变更的情形出现，除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人应在7天内就调整后的技术方案以书面形式向发包人提出变更要求，发包人应在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意变更。

### 8.2 变更合同价款确定

8.2.1 变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由勘察人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。

8.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在双方确定变更事项后14天内向对方提出变更合同价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。

8.2.3 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在收到对方提交的变更合同价款报告之日起14天内予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价款报告已被确认。

8.2.4 一方不同意对方提出的合同价款变更，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

8.2.5 因勘察人自身原因导致的变更，勘察人无权要求追加合同价款。

## 第9条 知识产权

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，勘察人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，勘察人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.2 除专用合同条款另有约定外，勘察人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于勘察人，发包人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经勘察人书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.3 合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。勘察人在工程勘察时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

9.4 在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及出版物时使用有关项目的文字和图片材料。

9.5 除专用合同条款另有约定外，勘察人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。

## 第10条 不可抗力

### 10.1 不可抗力的确认

10.1.1 不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免的发生且不能克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约定的其他自然灾害和社会突发事件。

10.1.2 不可抗力发生后，发包人和勘察人应收集不可抗力发生及造成损失的证据。合同当事双方对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

### 10.2 不可抗力的通知

10.2.1 遇有不可抗力发生时，发包人和勘察人应立即通知对方，双方应共同采取措施减少损失。除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力持续发生，勘察人应每隔7天向发包人报告一次受害损失情况。

10.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力结束后2天内，勘察人向发包人通报受害损失情况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后14天内，勘察人向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

### 10.3 不可抗力后果的承担

10.3.1 因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）发包人和勘察人人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用；

（2）勘察人机械设备损坏及停工损失，由勘察人承担；

（3）停工期间，勘察人应发包人要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（4）作业场地发生的清理、修复费用由发包人承担；

（5）延误的工期相应顺延。

10.3.2 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

## 第11条 合同生效与终止

11.1 双方在合同协议书中约定合同生效方式。

11.2 发包人、勘察人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

11.3 合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义务。

## 第12条 合同解除

12.1 有下列情形之一的，发包人、勘察人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）发生未按第7.2款〔定金或预付款〕或第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付合同价款的情况，停止作业超过28天，勘察人有权解除合同，由发包人承担违约责任；

（3）勘察人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同，由勘察人承担违约责任；

（4）发包人和勘察人协商一致可以解除合同的其他情形。

12.2 一方依据第12.1款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前不少于14天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

12.3 因不可抗力致使合同无法履行时，发包人应按合同约定向勘察人支付已完工作量相对应比例的合同价款后解除合同。

12.4 合同解除后，勘察人应按发包人要求将自有设备和人员撤出作业场地，发包人应为勘察人撤出提供必要条件。

## 第13条 责任与保险

13.1 勘察人应运用一切合理的专业技术和经验，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

13.2 合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定履行本合同所需要的工程勘察责任保险，并使其于合同责任期内保持有效。

13.3 勘察人应依照法律法规的规定为勘察作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保险。

## 第14条 违约

### 14.1 发包人违约

14.1.1 发包人违约情形

（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同；

（2）发包人未按第7.2款〔定金或预付款〕约定按时支付定金或预付款；

（3）发包人未按第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付进度款；

（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。

14.1.2 发包人违约责任

（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款约定向勘察人支付违约金；勘察人已开始勘察工作的，若完成计划工作量不足50%的，发包人应支付勘察人合同价款的50%;完成计划工作量超过50%的，发包人应支付勘察人合同价款的100%。

（2）发包人发生其他违约情形时，发包人应承担由此增加的费用和工期延误损失，并给予勘察人合理赔偿。双方可在专用合同条款内约定发包人赔偿勘察人损失的计算方法或者发包人应支付违约金的数额或计算方法。

### 14.2 勘察人违约

14.2.1 勘察人违约情形

（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同；

（2）因勘察人原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资料；

（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准；

（4）勘察人不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。

14.2.2 勘察人违约责任

（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人应双倍返还发包人已支付的定金或勘察人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

（2）因勘察人原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向发包人支付违约金。

（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察人除负责采取补救措施外，应通过所投工程勘察责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

（4）勘察人发生其他违约情形时，勘察人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的损失，双方可在专用合同条款内约定勘察人赔偿发包人损失的计算方法和赔偿金额。

## 第15条 索赔

- 15.1 发包人索赔

勘察人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由勘察人承担责任的其他情形，造成工期延误及发包人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，发包人可按下列程序以书面形式向勘察人索赔：

（1）违约事件发生后7天内，向勘察人发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后14天内，向勘察人提出经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；

（4）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对发包人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

（5）当该违约事件持续进行时，发包人应阶段性向勘察人发出索赔意向，在违约事件终了后21天内，向勘察人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。

- 15.2 勘察人索赔

发包人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情形，造成工期延误和（或）勘察人不能及时得到合同价款及勘察人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，勘察人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）违约事件发生后7天内，勘察人可向发包人发出要求其采取有效措施纠正违约行为的通知；发包人收到通知14天内仍不履行合同义务，勘察人有权停止作业，并向发包人发出索赔意向通知。

（2）发出索赔意向通知后14天内，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；

（4）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对勘察人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，勘察人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。

## 第16条 争议解决

### 16.1 和解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 16.2 调解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 16.3 仲裁或诉讼

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

## 第17条 补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补充或修改，并在专用合同条款内约定。

- 第三部分　专用合同条款

## 第1条 一般约定

### 1.1 词语定义

无。

### 1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及其附件。

### 1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

需要明示的规范性文件：按通用条款第1.3.1条执行。

1.3.2 适用技术标准

特别要求：按通用条款第1.3.2条执行。

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：无。

### 1.4 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用   \   语言文字。

### 1.5 联络

1.5.1 发包人和勘察人应在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点：     。

发包人指定的接收人：     。

发包人指定的联系方式：      。

勘察人接收文件的地点：     。

勘察人指定的接收人：      。

勘察人指定的联系方式：      。

### 1.7 保密

合同当事人关于保密的约定：按通用条款第1.7条执行。

## 第2条 发包人

### 2.2 发包人义务

2.2.2 发包人委托勘察人搜集的资料：勘察人自行负责相应费用。

2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求：严格执行南宁市城乡建委对工地的相关规定。

### 2.3 发包人代表

姓名：        职务：            联系方式：

授权范围：代表发包人行使本合同约定的权利和义务；与勘察人共同确认本合同勘察实际完成工程量。

## 第3条 勘察人

### 3.1 勘察人权利

3.1.2 关于分包的约定：本工程勘察不允许分包。

### 3.3 勘察人代表

姓名：        职务：            联系方式：

授权范围：代表勘察人行使本合同约定的权利和义务；与发包人共同确认本合同勘察实际完成工程量。

## 第4条 工期

### 4.2成果提交日期

双方约定工期顺延的其他情况：无。

### 4.3 发包人造成的工期延误

4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定：无。

## 第5条 成果资料

### 5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料肆份，发包人要求增加的份数为叁份；勘察人须向发包人提供共计柒份成果资料。

### 5.4 成果验收

双方就成果验收期限的约定：勘察人提交的勘察成果，通过发包人委托的第三方审查公司审查。

## 第6条 后期服务

### 6.1 后续技术服务

后续技术服务内容约定: 勘察人应向发包人提供本项目施工全过程的勘察咨询服务，包括但不限于安排相关专业人员查看现场及提供专业意见，配合完成竣工验收等。

后续技术服务费用约定：勘察人为发包人免费提供本合同约定的后续技术服务。

后续技术服务时限约定：本项目开工至竣工验收。

## 第7条 合同价款与支付

### 7.1 合同价款与调整

7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法：无。

7.1.2 本合同价款采用固定单价合同方式确定。

（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：无。

风险费用的计算方法：无。

风险范围以外合同价款调整因素和方法：无。

- 采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：无。

风险范围以外合同单价调整因素和方法：无。

（3）采用的其他合同价款形式及调整因素和方法：无。

7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定：无。

### 7.2 定金或预付款

7.2.1发包人向勘察人支付定金金额或预付款的金额：无

7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法：无。

### 7.3 进度款支付

7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：勘察人提交成果，由学校验收通过后15天内，支付到勘察费用的70%；施工图设计文件经上级主管部门批复后15天内，支付到勘察费用的95%；余下5%工程竣工验收合格后支付。

### 7.4 合同价款结算

最终合同价款支付的约定：双方另行协商。

7.5履约保证金担保的金额为本合同暂定价的    %，则履约保证金担保的金额为人民币（大写）： （          ×    %=          元），勘察人在收到中标通知书后    个工作日内，中标单位须在协议签订前向招标人提交履约保证金或同等额度的履约保函，否则招标人将取消其中标资格。

履约保证金在完成竣工验收备案后28日内扣减中标人应付赔偿金后，将履约保证金的余额支付给中标人（无息），如为履约保函的，赔偿金则在应付款中进行扣除。

## 第8条 变更与调整

- 8.1  变更范围与确认

8.1.1 变更范围

变更范围的其他约定：无。

8.1.2 变更确认

变更提出和确认期限的约定：无。

### 8.2  变更合同价款确定

8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定：无。

8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定：无。

## 第9条 知识产权

9.1关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：无。

9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：永久。

9.5  勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由勘察人承担。

## 第10条 不可抗力

- 10.1 不可抗力的确认

10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：因政府或相关主管部门要求导致项目中断的及通用条款第10.1条约定的。

- 10.2 不可抗力的通知

10.2.1 不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：按通用条款第10.2条执行。

10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：按通用条款第10.2.2条执行。

## 第13条 责任与保险

13.2 工程勘察责任保险的约定：按国家相关规定及通用条款执行。

## 第14条 违约

### 14.1 发包人违约

14.1.2 发包人违约责任

（1）发包人支付勘察人的违约金：合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，发包人不支付勘察费；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内的时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：无。

- 14.2 勘察人违约

14.2.2勘察人违约责任

（1）勘察人支付发包人的违约金：由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之五。逾期超过十天的，发包人有权解除合同。因勘察人原因导致发包人解除合同的，勘察人除退还已收取的全部费用外，并按本合同总额的20%向发包人支付违约金。

（2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任：因勘察人原因未按合同约定时提交勘察成果资料，每超过壹日，应减收本合同价款千分之五。逾期超过十天的，发包人有权解除合同。因勘察人原因导致发包人解除合同的，勘察人除退还已收取的全部费用外，并按本合同总额的20%向发包人支付违约金。

（3）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，勘察人应负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。勘察人应自行投保职工意外伤害险，若勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害，由勘察人自行承担，发包人不承担责任。

（4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任：由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100%。

（5）勘察工作完成后（或阶段性完成后）7个日历天内，必须通知发包人进行收方，由于勘察人不及时通知发包人进行收方，造成的勘察成果损坏无法收方的，由承包人自行承担责任。

## 第15条 索赔

### 15.1 发包人索赔

索赔程序和期限的约定：按通用条款第15条执行。

### 15.2 勘察人索赔

索赔程序和期限的约定：按通用条款第15条执行。

## 第16条 争议解决

### 16.3 仲裁或诉讼

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第（2）种方式解决：

（1）向  南宁  仲裁委员会提请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。

## 第17条 补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：无。

附件：

附件1：成交通知书

### 第六章  评分标准

评 分 标 准

一、评标原则：

（一）谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以采购文件、响应文件为评定依据。

（三）评标方法：本项目采用最低评标价法。谈判小组将以谈判文件、响应文件为评定依据，对资格性和符合性检查合格的响应文件，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按最后报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按技术指标高优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

1、评标价为供应商的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终成交供应商的中标金额＝投标报价。

2、政策性扣除计算方法。

供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。

小型、微型企业组成联合体参加投标的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

3、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），投标单位是残疾人福利性企业，且在政府采购活动中，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业小型、微型企业，享受评审中中小企业价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商应在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函。

5、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标产品被认定为小型和微型企业产品（以具有认定职能的部门出具的证明材料为准）的，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

二、成交候选供应商推荐原则

(一) 在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按最后报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按技术指标高优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商，其余以此类推。

（二) 谈判小组认为供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其投标报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。提交的成本证明材料主要包括：①行政机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证（与本次投标所提供社保同月份）》；②2016年度~2018年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用）、技术成本、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查）；③提供至少3个类似项目业绩的费用成本组成明细（有合同双方盖章证明，提供复印件，原件现场核查）。

在谈判小组限定的时限内不能提交证明材料或其提交的资料不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为无效竞标处理。谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

三、成交价=成交供应商最终竞标报价。

### 第七章  退还谈判保证金的函

广西中信恒泰工程顾问有限公司：

兹有我公司参加贵公司                    （项目名称及项目编号）项目投标，本公司以（ 现金、转帐、异地电汇）形式缴纳谈判保证金        元整（¥      元）（未中标/中标），请贵公司将该款项结清后给予办理退还，并退还到我公司以下帐户中：

开户名全称：

开  户  行：

帐      号：

公司名称：    （加盖公章）

年     月     日

注：未成交供应商商，请将本表于开标当日单独递交或见成交公告后提交本表到我公司方可按程序退还保证金；成交供应商商凭与采购人签订的采购合同、保证金缴纳凭证及退还谈判保证金的函到我公司退还保证金。