玉州区疾控中心新冠疫苗大型临时接种点室内装饰及室外装饰工程

竞争性磋商文件

项目编号：YLZC2021-C2-020139-GXFS

采 购 单 位 ：玉林市玉州区疾病预防控制中心

采购代理机构：广西方胜工程咨询有限责任公司

2021年8月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  磋商供应商须知前附表	6

第三章  磋商供应商须知	9

第四章  合同格式	24

第五章  评审方法和成交标准	63

第六章  响应文件（格式）	70

# 第一章  竞争性磋商公告

# 广西方胜工程咨询有限责任公司

# 关于玉州区疾控中心新冠疫苗大型临时接种点室内装饰及室外装饰工程的竞争性磋商公告

项目概况

玉州区疾控中心新冠疫苗大型临时接种点室内装饰及室外装饰工程采购项目的潜在供应商应在登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）免费下载文件获取采购文件，并于2021年08月24日09:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：YLZC2021-C2-020139-GXFS

2.项目名称：玉州区疾控中心新冠疫苗大型临时接种点室内装饰及室外装饰工程

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额（元）：1分标494921.83元；2分标298242.44元

5.最高限价（元）：同预算金额

6.采购需求：

1分标：

分标名称：玉州区疾控中心新冠病毒疫苗大型临时接种点室内装饰工程

预算金额（元）：494921.83

简要规格描述或项目基本概况介绍：玉州区疾控中心改造工程，含室内装修、大门改造。

合同履约期限：工期20日历天

本项目不接受联合体投标。

2分标：

分标名称：玉州区疾控中心新冠病毒疫苗大型临时接种点室外装饰工程

预算金额（元）：298242.44

简要规格描述或项目基本概况介绍：玉州区疾控中心停车场改造。

合同履约期限：工期15日历天

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

1分标：（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具有独立的法人资格，并具备建筑工程施工总承包（或建筑装修装饰工程专业承包）叁级以上（含叁级）资质的施工企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力。 （2）拟投入的项目经理必须具备建筑工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资质，项目经理的注册建造师证书必须在有效期内并获得安全生产考核合格证B证，且为本单位在职职工。 （3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2分标：（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具有独立的法人资格，并具备市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质的施工企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力。（2）拟投入的项目经理必须具备市政公用工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资质，项目经理的注册建造师证书必须在有效期内并获得安全生产考核合格证B证，且为本单位在职职工。 （3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2021年08月12日至2021年8月19日，每天上午08:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）免费下载文件。

方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理并自行下载采购文件（逾期下载竞标无效）；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名。 如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2021年08月24日 09:30（北京时间）

地点：玉林市玉州区公共资源交易中心（玉林市金港路388号26幢）

五、响应文件开启

开启时间：2021年08月24日 09:30 （北京时间）

地点：玉林市玉州区公共资源交易中心（玉林市金港路388号26幢）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策 ①.财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知。 ②.政府采购促进残疾人就业政策。 ③.政府采购支持监狱企业发展。

2.网上查询地址:中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西玉林市玉州区人民政府门户网站（www.ylyz.gov.cn/）。

3.本项目不收取磋商保证金

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 采购人信息

名  称：玉林市玉州区疾病预防控制中心

地  址：玉林市玉州区玉博大道

联系人：刘胜妹

联系方式：0775-3880115

- 采购代理机构信息

名  称：广西方胜工程咨询有限责任公司

地  址：玉林市广场西路59号

联系人：林莉

联系方式：0775-2675889

3、监督部门:玉林市玉州区财政局

电话:0775-2098625

采购人：玉林市玉州区疾病预防控制中心

采购代理机构：广西方胜工程咨询有限责任公司

2021年8月12日

# 第二章  磋商供应商须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 1.项目编号：YLZC2021-C2-020139-GXFS 2.项目名称：玉州区疾控中心新冠疫苗大型临时接种点室内装饰及室外装饰工程 3.采购方式：竞争性磋商 4.预算金额（元）：1分标494921.83元；2分标298242.44元 5.最高限价（元）：同预算金额 6.采购需求： 1分标： 分标名称：玉州区疾控中心新冠病毒疫苗大型临时接种点室内装饰工程 采购计划文号：YLZC2021-C2-21090-001 预算金额（元）：494921.83 简要规格描述或项目基本概况介绍：玉州区疾控中心改造工程，含室内装修、大门改造。 合同履约期限：工期20日历天 本项目不接受联合体投标。 质量要求：合格 2分标： 分标名称：玉州区疾控中心新冠病毒疫苗大型临时接种点室外装饰工程 采购计划文号：YLZC2021-C2-21090-002 预算金额（元）：298242.44 简要规格描述或项目基本概况介绍：玉州区疾控中心停车场改造。 合同履约期限：工期15日历天 本项目不接受联合体投标。 质量要求：合格 |
| 2 | 2 | 资金来源：财政资金 |
| 3 | 3 | 磋商供应商资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求： 分标1：（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具有独立的法人资格，并具备建筑工程施工总承包（或建筑装修装饰工程专业承包）叁级以上（含叁级）资质的施工企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力。 （2）拟投入的项目经理必须具备建筑工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资质，项目经理的注册建造师证书必须在有效期内并获得安全生产考核合格证B证，且为本单位在职职工。 （3）对在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 分标2：（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具有独立的法人资格，并具备市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质的施工企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力。（2）拟投入的项目经理必须具备市政公用工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资质，项目经理的注册建造师证书必须在有效期内并获得安全生产考核合格证B证，且为本单位在职职工。 （3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 本项目不接受联合体磋商。 |
| 4 | 4.2 | 项目预算控制价： 分标1：人民币494921.83元，磋商供应商的磋商报价不得高于招标控制价，否则，作无效报价处理。 分标2：项目预算控制价：人民币298242.44元，磋商供应商的磋商报价不得高于招标控制价，否则，作无效报价处理。 |
| 5 | 6 | 现场勘察：不组织。 |
| 6 | 15.1 | 磋商有效期为：60天（日历天） |
| 8 |  | 磋商保证金：不要求 |
| 9 | 28 | 履约保证金的方式：无 |
| 10 | 11.6 | 响应文件份数：正本一套、副本三套，共四套。 |
| 11 |  | 获取采购文件 时间：2021年08月12日至2021年08月19日，每天上午08:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外） 地点：登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）免费下载文件 方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理并自行下载采购文件（逾期下载竞标无效）；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名。 如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 售价（元）：0 |
| 12 |  | 响应文件提交 截止时间：2021年08月24日 09:30（北京时间） 地点：玉林市玉州区公共资源交易中心（玉林市金港路388号26幢） |
| 13 | 19.1 | 响应文件开启 开启时间：2021年08月24日 09:30 （北京时间） 地点：玉林市玉州区公共资源交易中心（玉林市金港路388号26幢） |
| 14 |  | 资格审查方式:资格后审 |
| 15 |  | 评审办法：综合评分法 |
| 16 |  | 采购代理服务费：本项目的代理报酬参照原《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）收费标准，按成交金额（或中标后的暂定合同总价）计取，由项目成交人向受托人支付。 |

# 第三章  磋商供应商须知

### 一、总则

l、项目说明

项目的说明见磋商供应商须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述。

2、资来源及落实情况

本项目的资金来源为财政资金，资金已落实，并将资金用于本工程合同项下的合格支付。

3、磋商供应商资质的要求、合格条件

3.1  有资格获得本合同的磋商供应商，至少应满足本须知前附表第3项所列的最低资质标准。

3.2  本工程资格审查采用资格后审，参加本次竞标的单位均要通过资格审查才能获得竞标资格。

3.3项目不接受联合体磋商。

3.4 供应商不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

3.5应商应在响应文件中须主动填报参加政府采购活动前三年内在经营活动中有无重大违法记录（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理。

3.6两家或以上供应商参加同一项目采购，有如下情形的，一经发现，将视为串标处理：

（1）为同一法人代表的；

（2）为同一股东控股的；

（3）其中一家公司为其他公司最大股东的。

（4）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
  （5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
  （6）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员（项目经办人）为同一人；
  （7）不同供应商的响应文件异常一致；
  （8）不同供应商的响应文件相互混装；

4、竞标内容：

4.1本工程建设地点位于玉林市玉州区，本工程为玉州区疾控中心新冠疫苗大型临时接种点室内装饰及室外装饰工程。

5、竞标费用

5.1磋商供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

6、现场考察

6.1采购人不组织勘察现场。

6.2建议磋商供应商视具体情况对工程现场和其周围环境进行自行考察和检查，以获取有关编制竞标文件和签署实施工程合同所需的各种资料。磋商供应商应承担现场考察的责任和风险。考察现场的费用由磋商供应商自己承担。

7 、询问、质疑和投诉

7.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

7.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

7.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

7.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

7.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

7.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

8.其他内容

8.1代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

8.2代理服务费收费计算标准：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×0.8%＝ 0.4万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.4＝ 1.9 万元

8.3.需要补充的其他内容

8.3.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

8.3.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

8.3.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 二、竞争性磋商文件

9、竞争性磋商文件的组成

9.1 本项目的竞争性磋商文件包括下列内容：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商供应商须知前附表

第三章 磋商供应商须知

第四章 合同条款

第五章 评审方法和成交标准

第六章 响应文件（格式）

9.2 磋商供应商应认真审阅竞争性磋商文件中所有的竞标须知、合同条件、规定格式、技术规范或技术要求。如果磋商供应商编制的响应文件不能符合竞争性磋商文件的要求，责任由磋商供应商自负。根据本章第10.2项、第10.3项的规定对竞争性磋商文件所做的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.  磋商文件的澄清和修改

10.1供应商应认真查阅磋商文件中的内容和服务要求，如发现内容有误的，供应商必须在响应文件提交截止时间三个工作日前要求澄清。否则，由此产生的后果由服务商负责。

10.2任何要求澄清文件的服务商，均应在响应文件提交截止时间三个工作日前的正常工作时间以书面形式（内容包括项目名称及编号、澄清内容、要求澄清的单位名称或姓名、地址、联系电话等，并加盖公章，法定代表人签字）通知采购代理机构，否则，采购代理机构将不予受理，同时认定其他要求澄清的方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

10.3采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或修改的，在磋商文件要求提交响应文件截止时间五日前，在发布竞磋公告的网上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。该澄清或修改的内容为磋商文件的组成部分并对其具有约束力。

10.4采购代理机构可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和磋商时间。采购代理机构至少在磋商文件要求提交响应文件的截止时间两日前，将变更时间书面通知所有磋商文件收受人，并在发布竞争性磋商公告的网上发布变更公告。

10.5与本项目磋商文件相关的更改通知（或补遗通知等）书面文件，服务商自接到本采购代理机构通知自行网上查询（或前来领取）之日起，即视为服务商已收到。如有需要，可要求服务商书面确认收悉。

### 三、响应文件的编制

11.响应文件的编制

11.1  供应商应仔细阅读磋商文件，在充分了解采购的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写响应文件。

11.2  对磋商文件的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中的要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

11.3  响应文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。响应文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是供应商的风险，很可能导致该磋商被拒绝。

11.4  第六章“响应文件格式”中规定了响应文件格式的，应按相应格式要求编写。

11.5  响应文件应由供应商的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

11.6  响应文件的正本和副本应分别按分标装订成册，正本1份，副本3份，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、分标号、供应商名称等内容。当副本和正本不一致时，以正本为准。

12.  投标语言文字及计量单位

12.1  供应商的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

12.2  对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

12.3  响应文件使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

13.  响应文件的组成

13.1  供应商应按下列说明编写和提供。应递交的有关文件如未特别注明为复印件的，须提供原件，所有文件必须加盖单位公章（其他替代章如业务专用章、合同专用章、报价专用章等视为无效响应文件）。

13.1.1响应文件：

分标1：

①磋商函(按磋商文件第六章磋商函（格式）要求填写)；必须提供

②磋商报价表(按磋商文件第六章《磋商报价表》格式填写)；必须提供

③供应商基本情况登记表（按磋商文件第五章要求填写）；必须提供

④供应商资格、资信证明文件，包含：

（1）供应商有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件（如已办理三证合一则无需另外提供税务登记证和组织机构代码证）；（必须提供）

（2）供应商有效的资质证书复印件和安全生产许可证复印件；（必须提供）

（3）供应商法定代表人身份证明原件：提供第二代身份证正、反面复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符；（必须提供）

（4）供应商法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件：第二代身份证提供正、反面复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；（委托代理时必须提供）

（5）供应商依法交纳社会保险费（最近半年内任意连续三个月缴费）的证明文件（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件，新成立单位按实际情况提供；（必须提供）

（6）供应商依法纳税（最近半年内任意连续三个月纳税）或依法减免缴税的证明文件复印件；（必须提供）

（7）拟投入本工程项目经理1人，项目经理简历表（附：建造师注册证书复印件、安全生产考核合格证复印件）；（必须提供）

（8）拟投入本项目管理人员（安全员、施工员、质量员、材料员）各至少1人，并具有相应的有效岗位资格证书。（附相关人员岗位证复印件、安全生产许可证（安全员）、身份证(正、背面)复印件）；（必须提供）

（9）供应商承接的项目业绩一览表【要求为2018年1月1日至响应文件提交截止时间前承接的类似项目业绩（类似项目指业绩在30万元以上（含30万元）考核期内承接的建筑工程项目），证明材料以中标通知书或工程施工合同或竣工验收证明材料复印件，须加盖供应商单位公章】；（如有请提供）

（10）供应商认为必要提供的资格、资信证明文件；（如有请提供）

（11）施工组织设计（内容格式自拟）；（如有请提供）

(12) 已标价的工程量清单。

分标2：

①磋商函(按磋商文件第六章磋商函（格式）要求填写)；必须提供

②磋商报价表(按磋商文件第六章《磋商报价表》格式填写)；必须提供

③供应商基本情况登记表（按磋商文件第五章要求填写）；必须提供

④供应商资格、资信证明文件，包含：

（1）供应商有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件（如已办理三证合一则无需另外提供税务登记证和组织机构代码证）；（必须提供）

（2）供应商有效的资质证书复印件和安全生产许可证复印件；（必须提供）

（3）供应商法定代表人身份证明原件：提供第二代身份证正、反面复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符；（必须提供）

（4）供应商法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件：第二代身份证提供正、反面复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；（委托代理时必须提供）

（5）供应商依法交纳社会保险费（最近半年内任意连续三个月缴费）的证明文件（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件，新成立单位按实际情况提供；（必须提供）

（6）供应商依法纳税（最近半年内任意连续三个月纳税）或依法减免缴税的证明文件复印件；（必须提供）

（7）拟投入本工程项目经理1人，项目经理简历表（附：建造师注册证书复印件、安全生产考核合格证复印件）；（必须提供）

（8）拟投入本项目管理人员（安全员、施工员、质量员、材料员）各至少1人，并具有相应的有效岗位资格证书。（附相关人员岗位证复印件、安全生产许可证（安全员）、身份证(正、背面)复印件）；（必须提供）

（9）供应商承接的项目业绩一览表【要求为2018年1月1日至响应文件提交截止时间前承接的类似项目业绩（类似项目指业绩在10万元以上（含10万元）考核期内承接的市政工程类项目），证明材料以中标通知书或工程施工合同或竣工验收证明材料复印件，须加盖供应商单位公章】；（如有请提供）

（10）供应商认为必要提供的资格、资信证明文件；（如有请提供）

（11）施工组织设计（内容格式自拟）；（如有请提供）

(12) 已标价的工程量清单。

13.2  供应商应编制目录和页码，按上述顺序按分标一并装订成册, 响应文件不允许使用活页夹、胶圈、梳式装订等可能导致响应文件散落或脱页的装订方式，否则视为无效响应文件。

14.磋商报价

14.1 报价方式：工程量清单报价；结算以实际完成的工程量并以审计部门审定数为准。

14.2 项目预算控制价：

分标1：人民币494921.83元，磋商供应商的磋商报价不得高于招标控制价，否则，作无效报价处理。

分标2：人民币298242.44元，磋商供应商的磋商报价不得高于招标控制价，否则，作无效报价处理。。

14.3 本次磋商二次报价为最后报价。本项目进入最后报价时，竞标人所报价的分标的初次总报价与最后总报价不一致时，供应商须应提交最后总报价的已标价工程量清单报价表，否则视为无效响应。

14.4磋商货币

响应文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

14.5供应商的报价已包括了实施和完成服务所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，除非上述费用在合同中另有说明。除有特殊项目另外约定外，合同期内，费率不再调整。

14.6 不论磋商结果如何，供应商均应自行承担与编制和递交响应文件有关的全部费用。

15.  磋商有效期

15.1  在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

15.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与供应商协商延长磋商有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商失效。

16. 供应商有下列情形之一的，磋商无效：

（1）供应商在提交竞争性磋商响应文件截止时间后撤回竞争性磋商响应文件的；

（2）供应商在竞争性磋商响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

注：供应商已经被推荐为第一成交候选供应商后撤回竞争性磋商响应文件或拒绝签订采购合同的，给采购人或采购代理机构造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

### 四、响应文件的递交

17.响应文件的密封与标记

17.1供应商应将响应文件按正、副本按分标分别装订成册，在每个文本封面上标明“响应文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、分标号、供应商名称等内容。

17.2供应商应将响应文件（正本一份，副本三份）按分标一并装入响应文件袋中加以密封，响应文件袋应密封并在封口处加盖单位公章。

17.3 文件袋上都应写明：

⑴ 采购代理机构：广西方胜工程咨询有限责任公司

⑵ 采购人：玉林市玉州区疾病预防控制中心

⑶ 项目名称：玉州区疾控中心新冠疫苗大型临时接种点室内装饰及室外装饰工程

⑷ 项目编号： 分标号：

⑸ 供应商：

⑹ 注明“      年    月     日     时    分前不得拆封”（时间为磋商截止时间）

17.4 响应文件的密封以响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有密封签章为合格。

18.响应文件的修改及撤回

18.1供应商在响应文件提交截止时间前,对所递交的响应文件可以进行补充、修改或撤回。供应商对所递交的补充、修改或撤回需向本代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

18.2响应文件的修改通知应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”字样。

18.3在响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

18.4在响应文件提交截止时间后的磋商有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、磋商与评审

19.磋商

19.1 采购代理机构将在供应商须知前附表的响应文件提交截止时间和地点进行竞争性磋商，供应商的法定代表人或其委托代理人应准时参加并凭法定代表人身份证明书及本人身份证原件（如委托代理人参加磋商会议则须提供法定代表人授权委托书原件及委托代理人本人身份证原件）、企业资质证书副本复印件、企业营业执照副本复印件。磋商时将上述材料不齐全或不符合磋商要求的，磋商无效。

19.2  磋商程序：

整个磋商过程将在采购人代表和其他监督部门的监督下进行；

（1）采购代理机构主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在响应文件提交截止时间前递交响应文件的供应商数量；

（3）介绍参加磋商会议的人员名单（包括供应商代表、采购单位代表、采购代理机构工作人员）；

（4）宣布磋商会纪律；

（5）采购人代表和相关监督人员一同检验参加磋商会各供应商的法定代表人或其委托代理人（如委托）的证件（详见本须知19.1），资格证件不齐的响应文件不予启封；

（6）当众宣布核查结果；

（7）由各供应商的代表检验各响应文件密封的完整性并签字确认；

（8）宣布核查结束。

20.  评审

20.1  评审原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

20.2  评审方法：磋商小组委员会按照供应商须知前附表和第五章“评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素和标准对响应文件进行评审。在评审中，不得改变第五章“评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素和标准；第五章“评审方法和成交标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

23.4  评审程序：

20.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

20.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及磋商小组委员会组成情况，推选评审组长（原则上采购人不得担任评审组长）；

20.4.3  磋商小组委员会按分工开展评审工作：

响应文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

(1)资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定对响应文件的资质证明、磋商保证金等进行审查，以确定服务商是否具备磋商资格。它所涉及到的主要文件和内容为磋商文件磋商须知第三点“响应文件的编制”所述的资格证明文件内容和签章的合格性、合法性等。如果服务商不具备磋商资格，不满足磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其磋商将被拒绝。

(2)符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对磋商文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背磋商文件，限制了采购人的权利和成交人合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的服务商的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不进行评审，其磋商将被拒绝。

(3) 出现下列情况之一的，视为未实质性响应磋商文件的响应文件，按无效响应处理。

① 响应文件未按本须知第11条、第13.1条、第13.2条规定进行编制、签署、盖章、装订、密封的；

② 未按本须知第13.1.1条规定提交必须提供且有效的证明文件的；

③ 未按本须知第11.5条规定应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

④ 未按有关要求提交或足额提交磋商保证金的；

⑤ 磋商有效期不满足磋商文件要求的；

⑥ 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

⑦ 供应商提交的是可选择的报价的，或最后报价超过采购预算价的；

⑧ 磋商内容与采购内容及要求存在重大偏离或保留的（如严重背离采购需求、合同协议要求等）；

⑨ 通过对“采购内容及要求”内容的修改以达到满足技术要求的；响应文件商务条款偏离表没有按要求表述的或与项目要求表述不一致却没有提供相关依据说明的；

⑩ 响应文件中提供虚假或失实资料的；

⑪ 不符合有关法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性条款。

（4）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组委员会可以书面形式（应当由磋商小组委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出磋商文件的范围或者改变磋商文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是响应文件的组成部分。

（5）比较与评价。按磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（6）经磋商后，磋商小组将根据规定要求所有合格的磋商供应商在规定时间内进行第二次报价。本次磋商二次报价为最终报价。本项目进入最后报价时，竞标人初次总报价与最后总报价不一致时，供应商须提交最后总报价的已标价工程量清单报价表，否则视为无效响应。

（7）根据财政部文件财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的竞标人（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的竞标人（社会资本）只有1家的，采购单位（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

（8）最后报价是竞标人响应文件的有效组成部分。

（9）磋商供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的，磋商活动终止。

（10）推荐成交候选人。

（11）编写评审报告。

20.4.4  采购代理机构对评审过程和评分、评审结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正。

20.5  在确定成交供应商前，采购人或采购代理机构不得与供应商就磋商价格、磋商方案等实质性内容进行磋商。

20.6  评审过程的保密。评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。磋商小组委员会会成员和参与评审的有关工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

21.  拒绝接收

21.1  属下列情形之一的，采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件：

（1）在响应文件提交截止时间之后送达的；

（2）未送达至指定的递交响应文件地点的；

22.  无效磋商

22.1  属下列情形之一的，供应商的磋商无效：

（1）供应商不具备本章第3条规定的供应商资格要求的；

（2）响应文件未按本章第11.5项、第11.6项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）响应文件未按本章第13.1条的规定编写和提供的（包括缺少应提供的文件或格式不符合第六章“响应文件（格式）”的要求）；

（4）响应文件未按本章第13.2条规定装订的；

（5）磋商报价不符合本章第14条规定的；

（6）供应商存在本章第16条的情形的；

（7）响应文件未按本章第17条的规定密封与标记的；

（8）响应文件未对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（9）响应文件存在严重负偏离或附有采购需求以外的条件使磋商小组委员会不能接受的。

（10）经磋商小组委员会核实供应商虚假应标行为的。

23.  废标

23.1  在磋商过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的。

23.2  废标后，采购代理机构将在发布竞争性磋商公告的同一发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。TC “六    合同授予” \f C \l “2”

24.  成交供应商的确定

24.1  供应商须知前附表规定采购人授权磋商小组委员会按第五章“评审方法和成交标准”的规定推荐3名成交供应商。

25.  成交公告

25.1  成交供应商的确定，采购人根据磋商小组委员会的推荐，在收到评审报告后五个工作日内确定成交供应商，成交公告由采购代理机构在采购人确定成交供应商后二个工作日内在发布竞争性磋商公告的同一发布媒体上发布公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

25.2  成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动。

26.  响应文件的退回

26.1  采购人及采购代理机构无义务向未成交供应商解释其未成交原因和退回响应文件。

27.  签订合同

27.1  采购人和成交供应商应当在第四章“合同条款”中专用条款要求载明的合同签订期内，根据磋商文件、成交供应商的响应文件及有关澄清承诺书的要求订立书面合同。

27.2  发出成交通知书后，成交供应商无正当理由拒签合同的，取消其成交资格，如造成相应损失的应予以相应赔偿。

27.3  自根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

28.  履约保证金

28.1履约保证金：如有。

28.1.1履约保证金的退还（如有）：成交人与采购人签订合同后，成交人以书面形式递交履约保证金退付申请，由代理机构如数退还。如成交人不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，并上缴国库。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.1.2在履约保证金到期退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购单位，否则由此产生的后果由成交人自负。

### 六、其他事项TC “七    其他事项” \f C \l “2”

29.  解释权

29.1  本磋商文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

30.  违约等行为公示

30.1采购代理机构有权将成交供应商的违法、违规、违约行为公布并报告政府采购监督管理部门。

32.  需要补充的其他内容

32.1  需要补充的其他内容：见供应商须知前附表

33. 有关事宜

33.1采购人信息

名  称：玉林市玉州区疾病预防控制中心

地  址：玉林市玉州区玉博大道

联系人：刘 工

联系方式：13877578959

采购代理机构信息

名  称：广西方胜工程咨询有限责任公司

地  址：玉林市广场西路59号

联系人：林 工

联系方式：0775-2675889

监督部门:玉林市玉州区财政局

电话:0775-2098625

附件    有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条  政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条：当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行磋商；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚实信用原则的行为。

财政部文件财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》如下：

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的磋商人（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的磋商人（社会资本）只有1家的，采购单位（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

# 第四章 合同格式

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

# 一、工程概况

1. 工程名称：       。

2. 工程地点：       。

3. 工程立项批准文号：       。

4. 资金来源：       。

5. 工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

。

# 二、合同工期

计划开工日期：年月日。（具体以发包人书面通知为准）

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：           天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

# 三、质量标准

工程质量符合标准。

# 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）建安劳保费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

（6）增值税额：

人民币（大写）               （¥          元）。

增值税率：

2. 合同价格形式：                  。

# 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

# 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如有）；

（2）投标函及其附录（如有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）图纸；

（8）其他合同文件：

招标文件及附件（含所有补充通知）；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

# 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

# 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

# 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

# 十、签订地点

本合同在                                    签订。

# 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

# 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

# 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  （公章）                              承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

统一社会信用代码：                             统一社会信用代码：

地  址：                                       地  址：

邮政编码：                                     邮政编码：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

电  话：                                       电  话：

传  真：                                       传  真：

电子信箱：                                     电子信箱：

开户银行：                                     开户银行：

账  号：                                       账  号：

# 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

# 第三部分 专用合同条款

（注：专用合同条款每一条均应填写完整！）

## 一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：

。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

# 1.1.2.4 监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

# 1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

# 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：

。

### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：

。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：

；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如有）；

（3）投标函及其附录（如有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）                         ；

（7）                         ；

（8）                         ；

（9）                         。

（10）《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB50854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）。

说明：（6）、（7）、（8）、（9）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。

### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：                                ；

发包人向承包人提供图纸的数量：      套（承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担）；

发包人向承包人提供图纸的内容：                                。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                                ；

承包人提供的文件的期限为：                                    ；

承包人提供的文件的数量为：                                    ；

承包人提供的文件的形式为：                                    ；

发包人审批承包人文件的期限：                                  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                                      。

### 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                             ；

发包人指定的接收人为：                                  。

承包人接收文件的地点：                                  ；

承包人指定的接收人为：                                  。

监理人接收文件的地点：                                  ；

监理人指定的接收人为：                                  。

### 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                              。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                              。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：                                    。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由      承担。

### 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                                                                             。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                                   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：                         。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：                                   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

。

### 1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：                               。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：

。

## 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                        。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                                        。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                              。

### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                     。

发包人提供支付担保的形式：                     。

发包人提供的支付担保格式见合同附件2。

## 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：

。

承包人需要提交的竣工资料套数：                       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                     。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

承包人提交的竣工资料形式要求：                       。

（10）承包人应履行的其他义务：

。

### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

广西建筑市场诚信卡卡号：                       ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                             。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                                       。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：

。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金    元/日（人民币）  。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在  （开工日期）  前到任。在监理人向承包人颁发    （竣工证明材料名称）    前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处    元/人•次（人民币）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金    元/人•次（人民币）。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件3）的期限：

。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人    元/人•次（人民币）；专业工程师    元/人•次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                        。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处    元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处    元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处    元/人•次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金    元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金    元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金    元/人•次（人民币）。

### 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                          。

主体结构、关键性工作的范围：                                                   。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：                         。

其他关于分包的约定：

（1）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件4。

（2）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

（3）未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

（4）承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：

①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。

②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。

③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。

④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                   。

### 3.7 履约保证金

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后，须在    日内向发包人提交合同价款扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的       %的履约担保（格式见合同附件5）。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具        （竣工证明材料名称）之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内，发包人支付履约保证金的50%；承包人向发包人完成（施工）竣工资料移交手续后，可向发包人申请退还剩余履约保证金，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给承包人。

承包人在中标后7个工作日内，按         （各市住房城乡建设行政主管部门规定）规定将农民工工资保障金存入帐户。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

## 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

。

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

广西建筑市场诚信卡卡号：                 ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

## 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                             。

关于工程奖项的约定：                                  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

## 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：                               。

关于安全文明施工奖项的约定：                                 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                                        。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费           元。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和            市相关规定执行。

（3）支付约定：：在本合同签订后    个工作日内，预付安全文明施工费总额的     （30-50 %），其余部分与进度款同期支付。

### 6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

## 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：                        。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：                                   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：         。

### 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：          。

### 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：             。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：             。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

### 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

。

### 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关健线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：                               。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（赔偿费按逾期竣工的单栋工程罚款，每延误一天,按该栋工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之   处罚,罚款直接从结算款中扣除。），误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单位工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的     %。

### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                    。

### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

### 7.9 提前竣工

7.9.2提前竣工（赶工）增加费的计算方法：                                。

## 材料与设备

### 8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。

对发包人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得调整。

### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：            。

### 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

### 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件6。

关于修建临时设施费用承担的约定：

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：                                         。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：          。

## 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                           。

施工现场需要配备的试验设备：                           。

施工现场需要具备的其他试验条件：                       。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                              。

### 9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

## 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：                                。

### 10.3 变更程序

10.3.1国有投资项目：

⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认。

⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目：

。

### 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（□乘以下浮系数      %，□不乘下浮系数）计算，其中材料价格按施工期间的《    市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《    市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；对于政府及国有资金投资的项目，新增项目的单价必须经             审定。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13工程量清单错误的修正”执行。

### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                                                        。

### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                     。

### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                     。

## 价格调整

①法律变化引起的调整；

②工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差引起的调整；

③计日工引起的调整。

### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、投标报价：详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。

（2）主要材料和设备确认价：

按施工期间《       市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

（3）价差计算方法：

①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料和设备单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的：合同履行期间材料和设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

第3种方式：                                                             。

## 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

本工程采用          （1）      合同价格形式。

（1）单价合同。

本合同价款采用固定综合单价方式确定，工程量按实际结算。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区住房城乡建设行政主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按11.1的约定调整。

④其它：                                                  。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：                                      。

风险范围以外合同价格的调整方法：                          。

- 其他价格方式：                                       。

### 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：         。

预付款支付期限：                    。

预付款扣回的方式：                         。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

预付款担保格式见合同附件7。

### 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前。

# 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付，按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                         。

### 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                       。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：

。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                             。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：                                  。

（2）发包人支付进度款的期限：                        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                                   。

进度款支付方式：银行转账。

12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批：                                          。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

## 13. 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

### 13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：                         。

竣工验收资料的份数：        。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天（工程造价在500万元以下含500万元）、10天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量分别为2套、4套、6套。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                                                 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：              。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                                。

### 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                                                            。

（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                                              。

### 13.6 竣工退场

# 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                            。

## 竣工结算

### 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：                    。

竣工付款申请单应包括的内容：                        。

### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

|  | 工程竣工结算报告金额 | 发包人审查时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500万元以下 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天 |
| 2 | 500万元-2000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天 |
| 3 | 2000万元-5000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天 |
| 4 | 5000万元以上 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天 |

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。

结算审核约定：

非国有投资项目：1、工程竣工验收报告经发包人认可后   天内，承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起   天内进行审核，给予确认或者提出初审意见。发包人逾期不予审定结算的视为发包人已同意上述竣工结算报告及结算资料，并以此作为最终结算的依据。发包人初审竣工结算完毕之日起  天内，按审定后的结算价款，通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人应根据发包人的需要随时将竣工工程交付发包人。

国有投资项目：（双方结合各地政府或有关部门出台的管理规定进行约定）

发包人完成竣工付款的期限：                            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                                  。

### 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。

承包人提交最终结算申请单的期限：                    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：              。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。                                。

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                        。

# 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第        种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）发包人按工程价款结算总额的     %（不得超过3%）预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还，是否付息及利息计算方式为：                 ；

（3）其他方式：                                                           。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第       种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：                            。

### 15.4 保修

# 15.4.1 保修责任

工程保修期为：                                        。

工程保修书具体内容见合同附件8。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：          。

## 违约

### 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                                。

# 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：           。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                                                            。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                               。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                          。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                                                                          。

（7）其他：                                                               。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

### 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                                                     。

# 16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                                           。

## 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：             。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

## 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                              。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                                     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                                 。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                  。

## 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                        。

# 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）提请     仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向                     人民法院起诉。

## 21. 补充条款

21.1 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。

附件

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：支付担保格式

附件3：承包人主要施工管理人员表

附件4：分包人主要施工管理人员表

附件5：履约担保格式

附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件7：预付款担保格式

附件8：工程质量保修书

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与           （发包人名称）（以下称“发包人”）于      年   月    日签订了                          （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件3：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 计划进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件4：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件5：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                                        （发包人名称，以下简称“发包人”） 已于           年      月      日发放中标通知书，明确                           （承包人名称）（以下称“承包人”）于           年      月      日为                       （工程名称）的中标人。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请      仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件6：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率（kW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）于           年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请      仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件8：

工程质量保修书（房屋建筑工程）

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                   （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起      天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                      承包人（公章）：          

地  址：                     地  址：      

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：     

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：     

电  话：                   电  话：      

传  真：                   传  真：    

开户银行：                   开户银行：  

账  号：                        账  号：    

邮政编码：                     邮政编码：   

工程质量保修书（市政公用工程）

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                     （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括                                ，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．桥林工程为     年（建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；

2．道路工程为     年（建议路基、路面、桥面为2年）；

3．排水（雨水）工程为     年（建议道路工程中的排水工程为3年）；

4．绿化工程为 单位工程竣工验收合格后    年；

5.  地下防水工程为     年（建议为5年）；

6．其他附属工程为      年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起      天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                      承包人（公章）：          

地  址：                     地  址：      

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：     

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：     

电  话：                   电  话：      

传  真：                   传  真：    

开户银行：                   开户银行：  

账  号：                        账  号：    

邮政编码：                     邮政编码：   

# 第五章  评审方法和成交标准

一、评审原则

(一)评委构成：本磋商采购项目的评委分别由有关专家、采购人代表共三人以上（含三人）单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评审依据：评委将以磋商文件和响应文件为评审依据，对服务商的磋商报价、施工组织设计、人员素质、业绩和信誉等四方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭式进行。

二、评标办法

分标1：

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）有一项以上（含一项）投标优惠率报价不在有效报价范围内的供应商不进入评分。

（三）计分办法（按四舍五入取至小数点后两位）：

1、价格分……………………………………………………………………………20分

（1）满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格分为磋商基准价，其价格分为满分20分。

（2）某供应商磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20分

（3）提供服务的企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的声明函为准），对其磋商报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=磋商报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体磋商，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体磋商报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=磋商报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=磋商报价。

提供服务的企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(4)按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、施工组织设计分……………………………………………………………………56分

（1）总体施工组织布置及规划（满分8分）：

一档（ 8 分）评审标准：对项目总体有足够认识，表述清晰、完整，措施具体有效；施工规划科学合理，符合规范要求。
    二档（ 6分）评审标准：对项目认识一般或表述一般清晰或措施基本符合或施工规划基本合理。
    三档（ 2 分）评审标准：对项目认识不足或表述一般清晰或措施基本符合或施工规划基本合理。

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（满分8分）：

一档（ 8 分）评审标准：施工方案、方法科学合理,充分可行有效，技术控制措施有力、合理、可行。

二档（ 6分）评审标准：施工方案、方法比较科学合理,可行有效，技术控制措施合理。

三档（ 2分）评审标准：施工方案、方法基本合理，技术控制措施能符合要求。

（3）工期保证体系及保证措施（满分8分）：

一档（ 8 分）评审标准：工期安排科学合理，保证体系完善，保证控制措施有力，进度违约责任承诺具体。

二档（ 6 分）评审标准：工期安排比较科学合理，保证体系可行有效，保证措施可行，进度违约责任承诺具体。

三档（ 2 分）评审标准：工期安排不合理，保证体系、保证措施不满足要求，无工期具体承诺。

（4）工程质量管理体系及保证措施（满分8分）：

一档（ 8 分）评审标准：质量控制体系健全，质量检测机构完善，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。

二档（ 6 分）评审标准：质量控制体系健全，质量检测机构比较合理，针对项目实际提出较好的保证措施。

三档（ 2分）评审标准：质量控制体系合理，质量检测机构基本满足要求，针对项目实际提出的保证措施不满足要求或无具体保证措施。

（5）安全生产管理体系及保证措施（满分6分）：

一档（ 6分）评审标准：施工安全保证体系健全，安全事故控制得力,针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施承诺，满足招标文件的安全生产管理要求。

二档（ 4分）评审标准：施工安全保证体系健全，针对项目实际提出比较可行、具体的保证措施，基本满足招标文件的安全生产管理要求。

三档（ 2 分）评审标准：施工安全保证体系不健全，针对项目实际提出不可行、保证措施不具体，不能满足招标文件的安全生产管理要求。

（6）环境保护、保证体系及保证措施（满分6分）：

一档（ 6分）评审标准：针对项目实际情况，体系完善，环保措施详细有效，采用规范正确。

二档（ 4分）评审标准：针对项目实际情况，体系科学合理，环保措施比较合理，采用规范正确。

三档（ 2 分）评审标准：针对项目实际情况，体系不科学不合理，环保措施不合理，采用规范不正确。

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施（满分6分）：

一档（ 6分）评审标准：针对项目实际情况，体系完善，保证措施详细有效，采用规范正确。

二档（ 4分）评审标准：针对项目实际情况，体系科学合理，保证措施比较得力，采用规范正确。

三档（ 2 分）评审标准：针对项目实际情况，体系不科学不合理，保证措施不得力，采用规范不正确。
（8）项目风险预测与防范，事故应急预案（6分）：

一档（ 6分）评审标准：针对项目实际提出科学合理的风险预测，应急预案科学合理、详细有效。

二档（ 4分）评审标准：针对项目实际提出比较合理的风险预测，应急预案比较科学合理。

三档（ 2 分）评审标准：针对项目实际提出的风险预测不合理，应急预案不科学不合理。
3、人员素质及配置分…………………………………………………………………12分

（1）拟投入本工程主要管理人员的满足情况（满分6分）

①全部持证上岗、证件年审合格，岗位配备人员人数配置高于基本配置人数要求的，得6分。

②全部持证上岗、证件年审合格，岗位配备人员人数配置满足基本配置人数要求的，得3分。

（2）拟投入本工程的项目经理（满分4分）

①具备高级工程师职称的，得4分，

②具备工程师及以下职称的，得3分，

（3）拟投入本工程的施工员、质量员、安全员、材料员（满分2分）

①具备工程师以上（含工程师）职称的，每有一人得2分。

②具备助理工程师职称的，每有一人得1分。

4、业绩和信誉分……………………………………………………………………12分

供应商在2018年1月1日至响应文件提交截止时间前承接的建筑工程项目业绩在30万元以上（含30万元）的每个项目得4分。（证明材料以中标通知书或工程合同协议书或竣工验收证明材料复印件，须加盖供应商单位公章）此项满分12分。

（四）总得分=1+2+3+4 。

三、成交候选人推荐原则

（一）磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按施工组织设计优劣顺序排列）并推荐成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

分标2：

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）有一项以上（含一项）投标优惠率报价不在有效报价范围内的供应商不进入评分。

（三）计分办法（按四舍五入取至小数点后两位）：

1、价格分……………………………………………………………………………20分

（1）满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格分为磋商基准价，其价格分为满分20分。

（2）某供应商磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20分

（3）提供服务的企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的声明函为准），对其磋商报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=磋商报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体磋商，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体磋商报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=磋商报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=磋商报价。

提供服务的企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(4)按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、施工组织设计分……………………………………………………………………56分

（1）总体施工组织布置及规划（满分8分）：

一档（ 8 分）评审标准：对项目总体有足够认识，表述清晰、完整，措施具体有效；施工规划科学合理，符合规范要求。
    二档（ 6分）评审标准：对项目认识一般或表述一般清晰或措施基本符合或施工规划基本合理。
    三档（ 2 分）评审标准：对项目认识不足或表述一般清晰或措施基本符合或施工规划基本合理。

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（满分8分）：

一档（ 8 分）评审标准：施工方案、方法科学合理,充分可行有效，技术控制措施有力、合理、可行。

二档（ 6分）评审标准：施工方案、方法比较科学合理,可行有效，技术控制措施合理。

三档（ 2分）评审标准：施工方案、方法基本合理，技术控制措施能符合要求。

（3）工期保证体系及保证措施（满分8分）：

一档（ 8 分）评审标准：工期安排科学合理，保证体系完善，保证控制措施有力，进度违约责任承诺具体。

二档（ 6 分）评审标准：工期安排比较科学合理，保证体系可行有效，保证措施可行，进度违约责任承诺具体。

三档（ 2 分）评审标准：工期安排不合理，保证体系、保证措施不满足要求，无工期具体承诺。

（4）工程质量管理体系及保证措施（满分8分）：

一档（ 8 分）评审标准：质量控制体系健全，质量检测机构完善，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。

二档（ 6 分）评审标准：质量控制体系健全，质量检测机构比较合理，针对项目实际提出较好的保证措施。

三档（ 2分）评审标准：质量控制体系合理，质量检测机构基本满足要求，针对项目实际提出的保证措施不满足要求或无具体保证措施。

（5）安全生产管理体系及保证措施（满分6分）：

一档（ 6分）评审标准：施工安全保证体系健全，安全事故控制得力,针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施承诺，满足招标文件的安全生产管理要求。

二档（ 4分）评审标准：施工安全保证体系健全，针对项目实际提出比较可行、具体的保证措施，基本满足招标文件的安全生产管理要求。

三档（ 2 分）评审标准：施工安全保证体系不健全，针对项目实际提出不可行、保证措施不具体，不能满足招标文件的安全生产管理要求。

（6）环境保护、保证体系及保证措施（满分6分）：

一档（ 6分）评审标准：针对项目实际情况，体系完善，环保措施详细有效，采用规范正确。

二档（ 4分）评审标准：针对项目实际情况，体系科学合理，环保措施比较合理，采用规范正确。

三档（ 2 分）评审标准：针对项目实际情况，体系不科学不合理，环保措施不合理，采用规范不正确。

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施（满分6分）：

一档（ 6分）评审标准：针对项目实际情况，体系完善，保证措施详细有效，采用规范正确。

二档（ 4分）评审标准：针对项目实际情况，体系科学合理，保证措施比较得力，采用规范正确。

三档（ 2 分）评审标准：针对项目实际情况，体系不科学不合理，保证措施不得力，采用规范不正确。
（8）项目风险预测与防范，事故应急预案（6分）：

一档（ 6分）评审标准：针对项目实际提出科学合理的风险预测，应急预案科学合理、详细有效。

二档（ 4分）评审标准：针对项目实际提出比较合理的风险预测，应急预案比较科学合理。

三档（ 2 分）评审标准：针对项目实际提出的风险预测不合理，应急预案不科学不合理。
3、人员素质及配置分…………………………………………………………………12分

（1）拟投入本工程主要管理人员的满足情况（满分6分）

①全部持证上岗、证件年审合格，岗位配备人员人数配置高于基本配置人数要求的，得6分。

②全部持证上岗、证件年审合格，岗位配备人员人数配置满足基本配置人数要求的，得3分。

（2）拟投入本工程的项目经理（满分4分）

①具备高级工程师职称的，得4分，

②具备工程师及以下职称的，得3分，

（3）拟投入本工程的施工员、质量员、安全员、材料员（满分2分）

①具备工程师以上（含工程师）职称的，每有一人得2分。

②具备助理工程师职称的，每有一人得1分。

4、业绩和信誉分……………………………………………………………………12分

供应商在2018年1月1日至响应文件提交截止时间前承接的市政工程类项目业绩在10万元以上（含10万元）的每个项目得4分。（证明材料以中标通知书或工程合同协议书或竣工验收证明材料复印件，须加盖供应商单位公章）此项满分12分。

（四）总得分=1+2+3+4 。

三、成交候选人推荐原则

（一）磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按施工组织设计优劣顺序排列）并推荐成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

# 响应文件（格式）

响   应   文   件

项目名称：

项目编号：

所竞分标       分标

（正/副本）

供应商名称：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

目   录

（由磋商供应商自行编制）

### 一、磋 商 函 （格 式）

致：                        (采购单位)

根据贵方                       项目                     （编号         ）   分标的磋商文件，正式授权的下述签字人            （姓名和职务）代表供应商                     （供应商的名称），提交下述文件正本一份，副本三份：

①磋商函

②磋商报价表

③供应商基本情况登记表

④供应商资格、资信证明文件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

⑴经认真慎重地阅读上述工程磋商文件和考察现场并研究上述工程的工程量清单、合同条款、技术规范和施工工程量后，我方愿以人民币（大写）                        元（RMB ¥      元）的总价并按上述合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包工程的实施、完工和维修。

⑵一旦我方成交，我方保证按建设工程施工合同协议条款中规定的开工日期开始施工，即    天（日历日）内且工程质量达到      标准，并在合同协议条款中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程。

⑶我们已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

⑷我们同意在供应商须知规定的截标日期起遵循本竞争性磋商响应文件，并在供应商须知第13条规定的磋商有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

⑸本项目不需要提交磋商保证金。

⑹我们同意提供按照贵方可能要求的与本磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何磋商。

与本磋商有关的正式通讯地址为：

供应商：（盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人姓名：（签字/盖章）

邮政编码：

电话：                    传真：

日期：

### 二、 磋商报价表

币种：人民币

| 总报价 | （大写） 元（ ¥ 元） |
| --- | --- |
| 供应商自报工期 |  |
| 自报质量等级 |  |
| 备注： |  |

磋商供应商名称：                          （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：                 （签字或盖章）

日    期：          年        月       日

磋商报价说明：供应商的磋商报价必须加盖公章或签字，否则无签字或盖章的磋商无效。

### 三、供应商基本情况登记表（格式）

填表须知：供应商应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、供应商组织机构和相关联系人：

1、供应商名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法人代表人：姓名         职务                    电话

5、政府采购业务联系人：姓名         职务                电话

手机         传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、参加政府采购活动前三年内在经营活动中有无重大违法记录：

供应商(盖公章)：

法定代表人或委托代理人签字：

日     期：

### 供应商资格、资信证明文件

（按13.1.1-④供应商资格、资信证明文件进行编制）

#### （1）法定代表人身份证明 (格式)

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：             性别：       年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）           法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：

住  址：

联系电话：

供应商：                         （盖章）

日   期：       年      月     日

附：法定代表人身份证正、反面复印件

#### （2）法定代表人授权委托书（格式）

兹授权          同志为我方参加XXX                     采购（项目编号：                       )     分标的磋商代理人，其代理权限为：

代理期限从       年   月   日至      年   月   日止

委托单位：              （盖单位公章）        法定代表人：               （签名）

签发日期：       年   月   日

附：1、代理人工作单位：                     职务：

身份证号码：                          性别：      年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地址：                                经济性质：

注册资金：                            经营方式：

经营范围：

附：委托代理人身份证正、反面复印件

说明：

1、法定代表人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

#### （3）供应商承接的项目业绩一览表 (格式)

| 序 号 | 业 主 | 项 目 名 称 | 投资规模（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

说明：1、要求为2018年1月1日至响应文件提交截止时间前承接的类似项目业绩考核期内承接的项目（详见相应分标评分办法中“4.业绩和信誉分”的要求）

2、证明材料以中标通知书或工程合同协议书或竣工验收证明材料复印件，须加盖供应商单位公章）。

供应商盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

#### （4）拟担任本工程项目经理简历表 (格式)

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 职称证书编号 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 完成过的类似项目 | 结构类型 | 合同价 |

注：附建造师注册证书复印件及其安全生产考核合格证复印件。

#### （5）拟投入本项目其他人员情况汇总表 (格式)

| 序号 | 姓名 | 拟担任职务 | 学历 | 职称 | 专业 | 执业资格或岗位 （培训）证书 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称及专业 | 证书 编号 |  |

注：附相应人员的身份证复印件及岗位（培训）证书复印件（加盖公章）。

#### （6）供应商认为必要提供的材料

### 五、施工组织设计（内容格式自拟）

六、其他附件

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。