广西国兴项目管理有限公司

竞争性磋商文件

采购项目编号：GXZC2021-C2-000667-GXGX

采购项目名称：南宁铁路运输检察院检察业务用房新楼

电梯采购及安装工程

#### 采购计划文号：广西政采[2020]26003号-001

采   购   人： 南宁铁路运输检察院

采购代理机构：广西国兴项目管理有限公司

2021年5月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  磋商供应商须知	7

第三章  合同条款	26

第四章  工程技术标准及规范	37

第五章  工程量清单	38

第六章  图纸	39

第七章  响应文件格式	40

第八章  评标办法及标准	60

第一章  竞争性磋商公告

广西国兴项目管理有限公司

# 南宁铁路运输检察院检察业务用房新楼电梯采购及安装工程

# （GXZC2021-C2-000667-GXGX）

# 竞争性磋商公告

项目概况

(南宁铁路运输检察院检察业务用房新楼电梯采购及安装工程)的潜在供应商应在广西国兴项目管理有限公司（南宁市良庆区体强路19号阳光城·时代中心B座2220室）获取采购文件，并于2021年06月01日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2021-C2-000667-GXGX

项目名称：南宁铁路运输检察院检察业务用房新楼电梯采购及安装工程

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：69.9780万元

采购需求：南宁铁路运输检察院检察业务用房新楼电梯采购及安装工程。

质量要求：合格

采购范围：施工图纸、工程量清单范围内包含所有内容。

标段划分：本工程为1个标段

如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。

合同履行期限：110日历天

本项目接受联合体。

- 申请人的资格要求：

#### 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：供应商（联合体投标的牵头人需提供）必须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》B级以上（含B级）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力。产品生产厂家必须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）A级以上（含A级）资质。

4.本项目不接受未购买本采购文件的供应商参加磋商；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：2021年05月21日至2021年05月28日，每天上午9：00至12：00，下午14：30至17：30（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：南宁市良庆区体强路19号阳光城·时代中心B座2220室（电话：0771-5789574）

3.方式：获取时间内，供应商代表携带授权委托书原件及身份证复印件（复印件加盖公章），联合体需提供联合体协议书原件，到获取地点购买。

4.售价：采购文件工本费每本 300 元，售后不退。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，投标人在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

开户名称：广西国兴项目管理有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市仙葫支行

银行账号：800 081 385 811 688

5.为配合采购人执行政府采购项目及备案，未在政采云注册的供应商请在获取采购文件后登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行注册，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

1.时间：2021年06月01日10点00分（北京时间），供应商请于响应文件提交截止时间前将响应文件密封递交，逾期送达或未密封的将予以拒收，供应商可以由法定代表人（负责人）或委托代理人出席截标会。

2.地点：广西国兴项目管理有限公司开标厅（南宁市良庆区体强路19号阳光城·时代中心B座2220室）。

五、开启

1.时间：2021年06月01日10点00分（北京时间）后。

2.地点：广西国兴项目管理有限公司评标室（南宁市良庆区体强路19号阳光城·时代中心B座2220室）。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、磋商保证金（人民币）：10000.00 元。（必须足额交纳）

供应商应于首次响应文件提交截止时间前将磋商保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金形式交至以下账户。采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在首次响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效磋商保证金。

开户名称：广西国兴项目管理有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司南宁分行营业部

银行账号：696 354 697

2、需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3、网上公告查询：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南宁铁路运输检察院

地 址：南宁市衡阳西路南铁六街七号

联系人及联系方式： 关工  0771-2732028

2.采购代理机构信息

名 称：广西国兴项目管理有限公司

地 址：南宁市良庆区体强路19号阳光城·时代中心B座2220室

联系方式：0771-5789574

3.项目联系方式

项目联系人：郭工

电 话：0771-5789574

广西国兴项目管理有限公司

2021年5月21日

第二章  磋商供应商须知

磋商供应商须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称 | 采购项目名称：南宁铁路运输检察院检察业务用房新楼电梯采购及安装工程 采购项目编号：GXZC2021-C2-000667-GXGX |
| 2 | 1.1 | 有关单位 | 采 购 人：南宁铁路运输检察院 采购代理机构：广西国兴项目管理有限公司 |
|  |  | 项目概况 | 建设地点：南宁市玉洞大道定冲路 建设内容：南宁铁路运输检察院检察业务用房新楼电梯采购及安装工程 |
| 3 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 4 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 5 | 2.1 | 采购范围 | 施工图纸、工程量清单范围内包含所有内容。 |
| 6 | 2.2 | 工期要求 | 110日历天 |
| 7 | 3.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 4.1 | 供应商的资格条件 | #### 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； #### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3本项目的特定资格要求：供应商（联合体投标的牵头人需提供）必须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》B级以上（含B级）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力。产品生产厂家必须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）A级以上（含A级）资质。 4.本项目不接受未购买本采购文件的供应商参加磋商； 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 9 | 4.2 | 是否接受联合体竞标 | 接受联合体竞标，联合体竞标要求如下： 1.两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合磋商文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算（磋商文件另有规定的除外）。 7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照磋商文件的规定提交资格证明文件。 |
| 10 | 13.1 | 合同方式 | 固定综合单价 |
| 11 | 15.1 | 磋商有效期 | 60日（自提交响应文件截止之日算起） |
| 12 | 16.1 | 磋商保证金 | 磋商保证金的交纳方式：详见竞争性磋商公告。 磋商保证金的金额：详见竞争性磋商公告。 相关要求： 1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于响应文件中，否则响应文件按无效响应处理。 2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于响应文件中，否则投标无效。供应商必须于递交竞标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构妥善保管。 3.磋商保证金指定帐户：详见竞争性磋商公告。 4.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.磋商保证金在首次响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。 2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。 |
| 13 | 17.1 | 备选方案 | 不接受备选竞标方案。 |
| 14 | 18.1 | 响应文件 份数 | 响应文件份数：正本一份，副本四份。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。 1、响应文件电子版份数：1份。 2、响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 3、响应文件电子版密封方式：将响应文件电子版光盘或U盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。 |
| 15 | 20.1 | 截标 时间及地点 | 时 间：详见磋商公告 地 点：详见磋商公告 |
| 16 | 24.1 | 磋商时间及 地点 | 时 间：详见磋商公告 地 点：详见磋商公告 |
| 17 | 31 | 评定成交的标准 | 综合评分法 |
| 18 | 37.1 | 履约担保 | 无 |
| 19 | 39.1 | 采购代理 服务费 | 成交人支付。采购代理服务费按国家发改委计价格[2002]1980号、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）文及《桂价费字[2003]7号》文件规定计取。在成交通知书发出之前，成交人一次性向采购代理机构支付。 |
| 20 | 1、本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、电子签名、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |  |  |
| 21 | 若发现供应商提供虚假材料应标，作无效响应处理，并向财政监管部门汇报。 |  |  |
| 22 | 说明：本竞争性磋商采购文件中时间单位“日”除另有说明外，均表示日历日。 |  |  |
| 23 | 其他要求： 1、工程安装施工要求： （1）成交人负责全套机组的安装调试。 （2）成交人必须提供技术方案包含安装施工，安装施工进度，有安全、质量、技术的保证措施，人员配备及须提供服务方案及图纸给采购人。 （3）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，成交人自负责施工人员人身、设备安全责任。 （4）成交人负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工验收手续且承担负责相关费用。 （5）成交人向当地质检部门提出验收申请，并协助当地质检部门检验验收，成交人并负责办理特种设备使用登记证，费用由成交人负责。 （6）安装验收标准必须符合如下标准要求： 《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2011） 《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002） 电力、消防、安监部门的有关规定等。 （7）成交人在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督。 （8）设备应包含必备的易损易耗备件和专用工具。 （9）电梯在质保期内免费对采购单位的1名操作人员进行技术培训，在安装调试过程也应让操作人员共同参与，现场培训。 （10）出现故障后自接到甲方通知后 30分钟内到达现场（须提供售后服务场地、人员、服务电话等相关证明材料）；在质保期12个月内，每月两次定期上门为用户提供定期维保服务（检测、清洁、加油、调整、校正）。 2、设备及所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品，并按《电梯制造与安装规范》（GB7588-2003）国家有关质量标准制造，且满足本项目所需求的技术参数及性能配置要求； 3、投标人必须在投标文件中提供包含该设备生产商编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页[可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件或者投标人加盖公章的补充说明文件（原件）]，以供评标时核对。 4、投标人必须提供技术方案（含安装施工方案、安装施工进度、安全、质量、技术的保证措施，人员配备及须提供服务方案等），并对该工程的土建结构施工中同步进行指导，满足制造方提供的各项指标和我国电梯的相关规定。 |  |  |

## 二、磋商须知

### （一）总   则

1. 工程说明

1.1  本采购工程项目，具体说明详见磋商须知前附表（以下简称“前附表”）第1项～第4项。

1.2  本采购工程按照有关法律、法规及规章的规定，现通过竞争性磋商采购方式选定承包人。

2. 采购范围及工期

2.1  本采购工程项目的范围详见前附表第5项。

2.2  本采购工程项目的工期要求详见前附表第6项。

3. 资金来源

3.1  本采购工程项目资金来源详见前附表第7项，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。

4. 合格的磋商供应商

4.1  磋商供应商资质等级要求详见前附表第8项。

4.2  本采购工程项目采用前附表第9项所述的资格审查方式确定合格的磋商供应商。

5. 联合体竞标

5.1 本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2 如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

6. 踏勘现场

6.1  本采购工程项目不统一组织踏勘现场。

6.2  磋商供应商自行踏勘现场发生的费用自理。

6.3  除采购人的原因外，磋商供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

6.4  采购人在自行踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供磋商供应商在编制响应文件时参考，采购人不对磋商供应商据此作出的判断和决策负责。

7. 磋商费用

7.1  磋商供应商应承担其参加本采购活动自身发生的费用。

### （二）竞争性磋商采购文件（以下简称“采购文件”）

7.采购文件的组成

采购文件包括下列内容：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商供应商须知

（3）合同条款

（4）工程技术标准及规范

（5）工程量清单

（6）图纸

（7）响应文件格式

（8）评标办法及标准

除须知第8.1款内容外，采购人在提交响应文件截止时间前，以书面形式发出的对采购文件的澄清或修改内容，均为采购文件的组成部分，对采购人和磋商供应商起约束作用。

磋商供应商获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应于获得采购文件之日起 3 个工作日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由磋商供应商自己承担。磋商供应商同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若磋商供应商的响应文件没有按采购文件要求提交全部资料，或响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由磋商供应商自行承担，并根据有关条款规定，该磋商有可能被采购人拒绝。

8.采购文件的澄清

8.1  磋商供应商若对采购文件有任何疑问，应于提交响应文件截止时间5日前以书面形式 （包括书面文字、传真等，下同）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式予以解答，答复将发送给所有获得采购文件的磋商供应商。该答复作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

9. 采购文件的修改

9.1  采购文件发出后，在提交响应文件截止5日前，采购人可对采购文件进行必要的澄清或修改。

9.2  采购文件的修改以书面形式报采购监督管理机构备案后，发送给所有获得采购文件的磋商供应商。磋商供应商在收到该修改文件后，应立即以书面形式予以确认。采购文件的修改内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

9.3  采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充在同一内容上表述不一致时，以发出时间排序最后的书面文件为准。

9.4  为使磋商供应商在编制响应文件时有充分的时间对采购文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人可酌情延长提交响应文件的截止时间，具体时间在采购文件的修改、补充等通知中予以明确。

### （三）响应文件的编制

10. 响应文件的语言及计量单位

10.1  响应文件和与磋商有关的所有文件均应使用中文。

10.2  除工程规范另有规定外，响应文件使用的计量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11. 响应文件的组成

11.1磋商供应商应按采购文件要求编制响应文件，若磋商供应商投多个标段时，每个标段应独立编制一套响应文件。

11.2  响应文件由资格审查部分、技术标部分及商务标部分组成。

11.2.1  资格审查部分主要包括下列内容：

（1）竞标声明；（必须提供）

（2）有效的营业执照复印件【有效的组织机构代码证副本复印件及有效的税务登记证副本复印件（未实行三证合一的必须提供）】；（必须提供）

（3）有效的资质证书（包括磋商供应商及产品生产厂家）；（必须提供）

（4）法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件（授权委托时提供）及被委托人身份证复印件；（必须提供）

（5）制造商授权书（代理商参与投标的，同一个制造商对同一品牌的产品，仅能委托一个代理商参加投标，同时保证代理商有代理该品牌一年以上的经验）（必须提供，联合体的由牵头人提供）

（6）磋商保证金交纳证明的银行底单复印件及磋商供应商基本账户开户许可证复印件或基本户开户信息；（必须提供）

（7）2020年的财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料财务状况报告；（必须提供，由联合体牵头人提供）

（8）响应文件递交截止之日前半年内磋商供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，必须提供由磋商供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件。（必须提供，新成立单位按实际提供，联合体的由牵头人提供）

（9）建设工程项目管理承诺书（必须提供，联合体的由牵头人提供）；

（10）响应文件递交截止之日前半年内磋商供应商连续三个月为项目实施人员依法缴纳社会保险的缴费证明；无缴费记录的，应提供由磋商供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》，员工入职未满三个月的，需提交入职以来的缴费证明以及情况说明。（必须提供，联合体的由牵头人提供）

（11）供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）。

（12）投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书。

11.2.2  技术标部分主要包括下列内容：

一、安装施工方案

二、项目管理机构

三、企业信誉业绩

四、售后服务方案

五、供应商认为必要提供的其它材料：

（1）提供产品生产厂家编写的、完整的、中文版的含有具体性能参数描述文件、公开发行的产品彩页或有关技术说明书（可以是生产厂家网页下载 的PDF或HTML文件加盖供应商公章）。

（2）供应商承诺投标产品必须是全新未使用过的合格产品。（格式自拟）

（3）供应商对本项目的售后服务承诺、本地化服务能力证明。（格式自拟）

（4）优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。（格式自拟）

（5）供应商的类似成功案例的业绩证明文件（复印件）。

（6）供应商或产品生产厂家、投标产品所获得的信誉、荣誉证书或文件（复印件）。

（7）供应商或产品生产厂家的质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件（复印件）。

（8）供应商认为可以证明其能力或业绩的其它材料（复印件）。

11.2.3  商务标部分主要包括下列内容：

（1）磋商函；

（2）磋商函附录；

（3）工程量清单报价资料。

注：响应文件的资格审查部分、技术标部分及商务标部分应按上述顺序要求装订成册。

11.3  响应文件内容为复印件资料的均须加盖单位公章，否则不予认可。

12. 响应文件格式

12.1  响应文件包括本须知第11条规定的内容，除特别注明者外，磋商供应商提交的响应文件应当使用采购文件所提供的全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13. 磋商报价及工程采购预算价

13.1  磋商报价（本项目采用多次报价方式，作最终报价时采购人将书面告知磋商供应商，磋商供应商须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件。）

13.1.1  本工程采用工程量清单报价，固定综合单价合同方式。

13.1.2  磋商报价为磋商供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

13.1.3  工程量清单报价由磋商供应商自行根据施工图纸进行编制，磋商总报价不能超过采购预算价，否则做废标处理。

13.1.4  磋商供应商应采用工程量清单报价方式，不得采用总价让利或以百分比让利等形式报价。工程量清单总造价（扣除劳动保险费）与磋商函中文字表示的磋商报价应一致。

13.2  工程采购预算价及磋商报价计算参考依据

13.2.1 本采购文件和施工图纸及工程量清单；

13.2.2  《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）及其广西壮族自治区实施细则（修订本）、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》、桂建标字[2008]37号《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价【2019】10号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标【2018】19号）。

13.2.3 本工程采购预算价的取费费率，除养老保险费和安全防护、文明施工措施费执行有关文件规定按固定值或弹性区间费率的高值计取外，其余按《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》中相应弹性区间费率的中值计取。

13.2.4  建筑材料价格按照南宁市公布的除税信息价，信息价没有可参周边城市公布信息价及市场询价。

13.2.5  其他有关工程计价依据文件及类似工程技术经济指标。

13.2.6 本工程磋商报价中安全防护、文明施工措施费按桂建质[2015]16号文计取及支付。

13.3 根据自治区人民政府办公厅桂政办发【2000】117号文件规定，采购预算价和磋商报价中不含劳动保险费（养老保险费）。

14. 磋商货币

14.1  本工程磋商报价采用的币种为人民币。

15. 磋商有效期

15.1  磋商有效期为提交响应文件截止之日起60日内。在此期间，凡符合本采购文件要求的响应文件均保持有效。

15.2  在特殊情况下，采购人在原定磋商有效期内，可以根据需要以书面形式向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，对此要求磋商供应商须以书面形式予以答复。磋商供应商可以拒绝采购人这种要求，而不被没收磋商保证金。同意延长磋商有效期的磋商供应商，不允许修改或撤回其响应文件。磋商供应商拒绝延长磋商有效期的，其磋商失效。在延长的磋商有效期内，本须知第16条的规定仍然适用。

16. 磋商保证金

16.1  磋商供应商应按前附表第12项规定的数额、方式、时间提交磋商保证金，此磋商保证金是响应文件的一个组成部分。

16.2  对于未能按要求提交磋商保证金的磋商供应商，采购人将视为不响应采购文件而拒绝其磋商。

16.3  成交人及成交候选人的磋商保证金，在成交人与采购人签订合同协议之日起5日内退还。

16.4  其他磋商供应商的磋商保证金将在采购人发出成交通知书之日起5日内退回。

16.5  磋商供应商有下列情况之一时，采购人将不给退还其磋商保证金。

16.5.1  成交人未能在规定期限内签署合同协议；

16.5.2  已提交响应文件的供应商未参加磋商的。

17. 磋商供应商的替代方案

17.1  本采购工程不允许磋商供应商提交替代方案。

18. 响应文件的份数和签署

18.1  磋商供应商应按前附表第14项规定的份数提交响应文件。

18.2  响应文件正本与副本均需打印或使用不褪色的黑色墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3  响应文件应加盖磋商供应商单位公章并经法定代表人或其授权代理人签字或盖章。由授权代理人签字或盖章的，响应文件中须同时提交法定代表人授权书。法定代表人授权书格式、签字、盖章均应符合要求，否则授权无效。

18.4  除磋商供应商对错误处须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由响应文件签字人签字证明并加盖磋商供应商单位公章，否则修改无效。

### （四）响应文件的提交

19. 响应文件的装订、密封和标记

19.1  响应文件的装订要求：纸张规格A4纸（扩展表格除外），按本须知11条的规定顺序自编目录及页码装订成册，以封面（连封底）左边包边装订，不得露钉，不得采用活页夹、拉条和打孔压条，不同标段的响应文件分别装订。

19.2  响应文件密封要求：磋商供应商所投标段所有正本和副本先行分别密封在两个内层密封袋内（正本内层密封袋、副本内层密封袋），再合封在一个外层密封袋内（即采用双层包封法密封），并在内层密封袋上清楚地注明“正本”或“副本”。

19.3  在内层和外层响应文件密封袋上均应：

19.3.1 写明采购人名称；

19.3.2 注明下列识别标志：

（1） 项目编号；

（2） 工程名称；

（3）        年    月    日    时    分开标，此时间以前不得开封。

19.4  除了按本须知第19.2款和第19.3款所要求的识别字样外，在内层响应文件密封袋上还应写明磋商供应商名称与地址、邮政编码。

19.5  如果响应文件没有按本须知第19.1款、第19.2款和第19.3款规定装订和加写标记及密封，采购人将不承担响应文件提前开封的责任。对由此造成的提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给磋商供应商。

19.6  所有响应文件的内层密封袋封口处应加盖磋商供应商公章，外层密封袋封口处应加盖密封章或磋商单位公章。

20. 响应文件的提交

20.1  磋商供应商应按前附表第15项所规定的地点，于提交响应文件截止时间前提交响应文件。

21. 提交响应文件截止时间

21.1  提交响应文件的截止时间见前附表第15项规定。

21.2  采购人可按本须知第9条规定以修改、补充通知的方式，酌情延长提交响应文件的截止时间。在此情况下，磋商供应商所有权力和义务以及磋商供应商受约束的截止时间，均以延长后新的提交响应文件截止时间为准。

21.3  至提交响应文件截止时间止，提交响应文件的磋商供应商少于3家的，或经评审确定有效报价的磋商供应商少于3家的，采购人将依法重新组织采购。

22. 逾期提交的响应文件

22.1  采购人对磋商供应商在前附表第15项规定的提交响应文件截止时间以后提交的响应文件不予接收。

23. 响应文件的补充、修改与撤回

23.1  磋商供应商在提交响应文件以后，在规定的提交响应文件截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

23.2  磋商供应商对响应文件的补充、修改，应按本须知第19条、第20条的有关规定密封、标记和提交，并在响应文件内、外层密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

### （五）磋商

24．磋商

24.1磋商时间及地点：按本须知前附表第15项规定，参加截标的磋商单位法定代表人凭营业执照复印件、本人身份证原件及复印件、磋商保证金交纳证明的银行底单复印件及开户许可证复印件（或基本户开户信息）；委托代理人凭营业执照复印件、法人授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、磋商保证金交纳证明的银行底单复印件及开户许可证复印件（或基本户开户信息）前往和签到，以证明其身份及按时出席截标会议。

24.2 磋商会议由采购代理机构组织并主持，在采购人和监督部门的监督下，对响应文件进行检查，确认它们是否完整，是否按要求提供了磋商保证金，文件签署是否正确，以及是否按本须知编制。但按规定提交了合格撤回通知的响应文件不予开封。

24.3磋商会议程序

（1）采购代理机构主持人宣布会议开始及会场记录；

（2）介绍与会人员名单；

（3）采购代理机构工作人员和监督人员一同检验各磋商供应商法定代表人（如有）或其委托代理人的资格证件；

（4）采购人当众宣布核查结果；

（5）由各磋商供应商代表交叉检查各响应文件密封的完整性；

（6）宣布磋商与评审期间的有关事项；

（7）会议结束。

24.4磋商

①磋商小组由采购人的代表和依法抽取的有关专家共三人以上的单数组成。在整个磋商过程中，磋商小组将负责对全部磋商响应文件进行审查、磋商及评标工作。

②磋商供应商可由1～3人组成参谈组，磋商中磋商供应商成员之间意见不一致时，以磋商供应商的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

③磋商的内容包括技术性条件、商务性条件以及磋商小组认为需要磋商的内容。当采购文件有实质性变动的，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的磋商供应商。其中涉及价格的内容不得要求磋商供应商在磋商时作口头报价，而应以书面密封形式报价，磋商报价如有变动请提供工程量清单，否则视为维持原报价。

④磋商内容应作记录，并由磋商供应商及磋商小组成员签字确认。

⑤磋商结束后，磋商小组应要求磋商供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交磋商时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、最终报价等内容的应答文件，应答文件必须由磋商供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成响应文件的一部分。

⑥磋商小组对各磋商供应商递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行磋商的，可再次与磋商供应商进行磋商。对最后一轮磋商及最终报价，如磋商供应商最终报价与原报价不符，必须提供工程量清单，磋商小组应明确以书面形式告知磋商供应商，并要求所有磋商供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

⑦最终磋商结束后，磋商小组不得再与磋商供应商进行任何形式的商谈。

⑧磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

24.5 磋商原则

24.5.1 公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

24.5.2 磋商人员不得向外界透露任何与磋商有关的内容；

24.5.3 任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；

24.5.4 磋商人员不得私下与磋商供应商接触。

24.6响应文件有下列情况之一者将视为磋商无效：

24.5.1 响应文件有下列情况之一者将视为磋商无效：

24.5.2 响应文件未按竞争性磋商文件的规定进行装订、密封；

24.5.3 磋商单位法定代表人或其授权委托人未签字；

24.5.4 磋商单位未加盖单位公章；

24.5.5 未按规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清；

24.5.6 磋商供应商未按竞争性磋商文件的规定递交磋商保证金的；

24.5.7 开标会上磋商供应商未能按采购文件要求提交资格证件的；

24.5.8 磋商截止时间以后送达的响应文件；

24.5.9 响应文件内容不真实；

24.5.10 响应文件不满足磋商供应商最低资质等级、营业执照要求；

### （六）响应文件的评审

25．评审内容的保密

25.1 磋商结束后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。

25.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购人和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消磋商资格。

26．资格审查

26.1本工程采用资格后审的方式进行资格审查，参加本次磋商的单位均要通过资格后审才能获得磋商资格。

按本须知第11.2.1条款，资格审查部分内容缺任何一项或有一项不合格的，均会被视为资格审查不合格。

27．响应文件的响应性评审

27.1 在磋商之后详细评审之前，磋商小组将首先审定每份响应文件是否在实质上响应了竞争性磋商采购文件的要求。

27.2 就本条款而言，所谓实质上响应，是指响应文件应与采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同条件中要求的采购人的权利及磋商供应商的义务造成重大的限制，而纠正这种差异或保留将会对其他实质上响应采购文件要求的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。

28．响应文件的澄清

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以个别地要求磋商供应商澄清其响应文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

29．响应文件计算错误的修正

29.1磋商小组将对确定为实质上响应采购文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

29.1.1如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

29.1.2当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，以标出的单价为准。除非磋商小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。发生此类修正（修正后）累计超过磋商函报价的2%，作废标处理。

29.1.3各细目合价累计与总价不一致时，以合价累计为准。发生此类修正（修正后）累计超过磋商函报价的2%，作废标处理。

29.2按上述修改错误的方法，调整磋商书中的磋商报价。经磋商供应商确认同意后，调整后的报价对磋商供应商起约束作用。如果磋商供应商不接受修正后的磋商报价则其磋商将被拒绝，视为无效磋商。

29.3磋商函报价当起止日期天数与总天数不一致时，以起止日期核算的总天数为准。

29.4响应文件正本与响应文件副本不符的以正本为准。

30．响应文件的评价与比较

30.1磋商小组将仅对依照本须知第27条确定为实质上响应竞争性磋商采购文件要求（即符合性审查合格）的响应文件进行评价与比较。

30.2 磋商小组将依照本须知第29条对通过符合性审查的响应文件的磋商报价进行校核与修正。

31．评审办法（详见第七章）。

如所有的磋商报价均超过经财政部门审定的工程采购预算价，则宣布本次采购失败；如磋商小组认定所有报价均为不合理报价而予以否决，则宣布本次采购失败，由采购人择日重新组织采购。

32. 纪律和监督

32.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与磋商供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。有下列情形之一的，属于采购人与磋商供应商串通投标：

（1）采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他磋商供应商；

（2）采购人直接或者间接向磋商供应商泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示磋商供应商压低或者抬高磋商报价；

（4）采购人授意磋商供应商撤换、修改响应文件；

（5）采购人明示或者暗示磋商供应商为特定磋商供应商中标提供方便；

（6）采购人与磋商供应商为谋求特定磋商供应商中标而采取的其他串通行为；

32.2 对磋商供应商的纪律要求

磋商供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；磋商供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于磋商供应商相互串通投标：

（1）不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（2）不同磋商供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（3）不同磋商供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（4）不同磋商供应商的响应文件相互混装；

（5）不同磋商供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（6）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

（7）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

（8）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（9）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（10）供应商之间事先约定一致抬高或者压低磋商报价，或者在磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加磋商；

（11）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

（12）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

32.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用 “评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

32.4 对监督人员与工作等人员的有关规定和纪律：

（1）评标办法在已备案的采购文件中已经载明，任何单位和个人不得更改。

（2）为了确保评审的保密性，评审过程对所有参加评审的评委、采购人、采购代理机构、招磋商站的人员实行全封闭管理。封闭期间，未经监督人员批准，评审现场人员不准随意离开现场，评审结束确定成交候选人后方可解除封闭。

（3）评审开始之前，所有进入评审现场人员的通讯工具集中交由监督人员统一保管。

（4）在评审过程中，评委要对有效响应文件进行客观、独立和公正地评审，所有在场的其他人员不得干预评审，也不得对评委提出导向性意见。

（5）所有参加评审的评委、监督人员和工作人员必须严格保密，不得对外泄漏涉及评审工作的各项保密事项和资料。

（6）采购人、采购代理机构、评标委员会、磋商供应商在政府采购活动中要依法相互监督和制约，并自觉接受各级财政部门的监督。发现存在串通磋商等违法违规行为，应当及时向财政部门报告。

（7）各级财政部门要切实加强对政府采购活动的监督管理，及时查处政府采购活动中的串通投标等违法违规行为，并依法依规进行处理；各级审计机关依法对政府采购进行审计监督，各级财政部门、政府采购中心、政府采购代理机构、磋商供应商、供应商等应当予配合，及时地提供审计所需业务和财务资料（含电子数据）。

### （七）签订合同

33. 合同授予标准

33.1  本采购工程的施工合同将授予按本须知第31款所确定的成交人。

34. 采购人拒绝磋商的权力

34.1  采购人不承诺将合同授予报价最低的磋商供应商。采购人在发出成交通知书前，有权依据磋商小组的磋商报告拒绝不合格的磋商。

35. 成交通知书

35.1  确定成交人后，采购人将在成交公告发布后同时向成交人发出成交通知书，同时将成交的结果通知其他磋商供应商。

35.2  成交通知书为合同的组成部分。

36. 合同协议书的签订

36.1  成交人应自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交人的响应文件与采购人订立书面合同，采购人和成交人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

36.2  如果成交人不按本须知第36.1款的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

36.3  成交人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目施工，不得将成交项目施工转让（转包）给他人。

37. 履约保证金

本项目不收取履约保证金

38. 重新和不再采购

38.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）磋商截止时间止，磋商供应商少于2个的；

（2）经磋商小组评审后否决所有磋商的。

38.2 不再采购

重新采购后磋商供应商仍少于2个或者所有磋商被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行采购。

39. 其他

39.1 采购代理服务费支付方式详见前附表第19项，代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务费收费计算标准：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×1.1％＝0.55万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05万元

39.3 本竞争性磋商采购文件由采购代理机构广西国兴项目管理有限公司编制，解释权属采购代理机构。

# 第三章  合同条款

一、合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：详见工程施工图纸及工程量清单所包含的全部内容。

工程立项批准文号：  无

2、工程承包范围

承包范围：工程施工图纸及工程量清单所包含的全部内容。

3、合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数：

4、质量标准

工程质量标准：  达到国家施工验收合格标准

五、合同价款

金额（大写）：

6、组成合同的文件

6.1组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、成交通知书

3、竞标函及其附录

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、已标价的工程量清单（竞标文件）

9、竞争性磋商采购文件（含所有补充通知和答疑）

6.2 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件为本合同的组成部分。

7、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

8、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、发包人向承包承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、合同生效

10.1 合同订立时间：

10.2 合同订立地点：

10.3 本合同双方约定 双方法定代表人或其授权代理人签字和盖单位公章后生效。

发包人（公章）：                      承包人（公章）：          

地  址：                     地  址：      

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：     

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：     

电  话：                   电  话：      

传  真：                   传  真：    

开户银行：                   开户银行：  

账  号：                        账  号：    

邮政编码：                     邮政编码：   

二、通用条款

本工程的施工合同通用条款按国家工商行政管理总局和住房城乡建设部颁发的GF-2017-0201《建设工程施工合同》通用条款执行。

三、专用条款

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

2.1本合同协议书；

2.2成交通知书；

2.3竞标函及其附录；

2.4本合同专用条款；

2.5本合同通用条款；

2.6标准、规范及有关技术文件；

2.7、图纸；

2.8、已标价的量清单（竞标文件）；

2.9、竞争性磋商采购文件（含所有补充通知和答疑）。

合同履行中 ，发包人和承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用的语言为：汉语

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规： 国家现行法律、行政法规

3.3适用标准及规范

适用标准、规范的名称：国家现行的施工规范、验收规范、评验标准

发包人提供标准、规范的时间：合同签订后7天内

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：   开工前7天提供施工工程全套图纸一式六份

4.2发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意，不得将图纸转借给第三人。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1发包人派驻的工程师

姓名：                   职务   现场工程师

职权：   按《通用条款》的有关规定执行

5.2不实行监理的，工程师的职权：   无

7、项目工程师

姓名：         职务

8、发包人工作

7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

8.1.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

8.1.2将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

8.1.3施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：

8.1.4工程地质和地下管线资料的提供时间：

8.1.5由发包人办理的和工所需证件、批件的名称和完成时间：

8.1.6水准点与坐标控制点交验要求：

8.1.7图纸会审和设计交底时间：

8.18协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：（1）施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人、承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。（2）施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知发包人，同时提出处置方案，发包人收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费，顺延延误的工期。

8..1.9双方的约定发包人应做的其他工作：无

8.2发包人委托承包人办理的工作：双方另行商定

9、承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

9.1.1需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

9.1.2应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日提供当月完成工程量报表，次月3日计划完成工程量报表各两份。

9.1.3承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人自理。

9.1.4向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：待定

9.1.5需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守有关部门对施工现场交通、环卫和施工噪音管理规定，如有发生，费用由承包人承担。

9.1.6已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人自行保护，同时费用自理。

9.1.7施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人采取措施进行保护，发包人承担费用。

9.1.8施工场地清洁卫生的要求：

9.1.9双方约定承包人应做的其他工作： 待定

三、安装施工方案和工期

10、进度计划

10.1承包人提供安装施工方案和进度计划的时间：

工程师确认的时间：

10.2群体工程中有关进度计划的要求：无

13、工期延误

13.2承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付延误工期赔偿费（每天赔偿金额为合同总价款的0.4‰，最高限额为合同价的5%），延误工期时间从竞标时承包人承诺竣工日期起直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数（不足一天的按一天计算）。逾期超过30天，发包人可以单方终止合同，另行发包。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

四、质量与验收

15、工程质量

15.1发包人对工程质量的要求：国家有关质量标准

15.2工程安装施工要求：

（1）成交人负责全套机组的安装调试。

（2）成交人必须提供技术方案包含安装施工，安装施工进度，有安全、质量、技术的保证措施，人员配备及须提供服务方案及图纸给采购人。

（3）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，成交人自负责施工人员人身、设备安全责任。

（4）成交人负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工验收手续且承担负责相关费用。

（5）成交人向当地质检部门提出验收申请，并协助当地质检部门检验验收，成交人并负责办理特种设备使用登记证，费用由成交人负责。

（6）安装验收标准必须符合如下标准要求：

《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2011）、《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002）、电力、消防、安监部门的有关规定等。

15.3检查达不到合格时无条件返工，修复至合格，并承担违约责任，违约赔偿金为合同总价款的2%。

15.4双方对工程质量有争议时，请建设行政主管部门仲裁，仲裁费用及因此造成的损失由败诉方承担。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：待定

五、安全施工

按《通用条款》第五条执行

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

本合同价款采用   工程量清单报价，固定综合单价   方式确定。

合同价款中包括的风险范围：除工程变更和政策性调整以外的其他风险。

风险范围以外合同价款调整方法：

（一） 因设计变更引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下方法进行：（1）合同中已有相同子目的，按合同该子目价格进行计算；（2）合同中只有类似子目的，参照该类似子目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似子目的价格计算方法：有定额的套定额，并乘以下浮系数（中标价/最高投标限价）计算，其中材料价格按施工期间的《南宁市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《南宁市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格询价，协商确定综合价格；新增项目的单价须经发包人、审计单位审定，且按合同约定的类似项目审定办法评定。

24、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额：签订合同后7日内支付合同总价款的40%作为预付款。

25、工程量的确认

25.1除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定己完成的工程量和价值，承包人应得到该价值的付款。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

25.1.1承包人按进度向工程师提交已完工工程量报告的时间是：待定。

25.1.2发包人核实已完工工程量报告的时间和要求是：待定。

25.2计量方法

除非合同中另有规定，无论通常的和当地的习惯如何，工程的计量均应执行广西现行的工程量计算规则计算的净值为准。

25.3计量单位

除了合同另有规定外，所有计量单位均应符合本工程适用的工程量计算规则的标准。

26、工程款（进度款）支付

26.1.1资金支付办法按财政扶贫资金报账制度相关规定进行；

26.1.2工程款的拨付：签订合同后7日内支付合同总价款的40%作为预付款，电梯到货后安装10天后支付合同总价的30%项目进度款，电梯项目完工经特检院验收合格后支付至合同总价款的97%，工程价款的3%预留工程质量保修金，待工程缺陷责任期满后返还（无息）。

26.1.3项目的最终工程价款以审计单位作出的审计结论为结算依据。

26.2发包人根据以下方面承包人应得到的金额计算应支付工程价款：

26.2.1经工程师计量的工程量，按构成合同价款相应项目的价格计算工程价款；

26.2.2合同规定的承包人有权得到的其他金额；

26.2.3根据现行有关规定进行的调整。

26.3工程款支付方式：银行转帐。

七、材料和设备供应

28、承包人采购的材料和设备

28.1本工程的材料和设备由承包人按招标文件、施工图纸和有关标准的要求采购，购买的材料、设备必须有产品出厂验收合格证明，产品质量符合相关规范要求，采购前须征得发包人或其授权人认可同意。

28.2承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

28.3工程师发现承包人采购并使用不符合设计要求或标准要求的材料设备时，应由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，且工期不予顺延。

28.4承包人需要使用代用材料时，应经发包人认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

八、工程变更

30、其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

31、确定变更价款

发生设计变更后，双方约定如下：

31.1承包人提出变更价款的时间是：接到设计变更通知后三天内。

31.2发包人确认变更价款的时间是：接到承包人通知后五天内。

31.3双方对变更价款不能达成一致意见时解决办法和时间要求：提交工程造价管理部门裁定。

九、竣工验收与结算

32、竣工验收

32.1承包人向发包人提供竣工资料和竣工图纸的约定：

33、竣工结算

工程竣工经特检院验收合格后，承包人应及时向发包人递交合格证及证书；发包人收到承包人交来的资料后，应尽快进行核实和送交审计部门进行工程结算审计，审计工作结束后20天内，发包人向承包人支付工程竣工结算款。工程变更的工程价款在审计工作结束后20天内支付完。

34、质量保修

34.1本工程的保修期按国家有关规定。

34.2发包人代表签发工程质量保修书后送交给发包人，并将一副本交承包人，申明承包人已于某日前尽其责任施工、竣工、保修并符合发包人要求。工程质量保修书应由发包人代表在最迟的保修期期满，及承包人按指令进行的工作已完成，并符合发包人代表要求的21天内，发出工程质量保修书。

34.3在保修期满并对保修内容经验收合格后14天内，发包人出具证明，把结算价3％的保修金（无息）分次付给承包人。

34.4在质量保修期内，下述原因造成的质量保修费用，由承包人自行负责：

（1）承包人所用的材料、设备或操作工艺不符合合同要求；

（2）承包人负责设计的部分永久工程，在设计中有错误；

（3）承包人的疏忽或未遵守合同中对承包人规定的义务。

如果监理工程师指令承包人修复的项目不属于上述原因造成的，由监理工程师与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。

十、争议、违约和索赔

35、违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

35.1.1本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：工期顺延

35.1.2本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：工期顺延

35.1.3本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：两个月内将结算资料送有资质的审计部门，审计部门审定后两个月内支付完工程款。

35.1.4双方约定的发包人其他违约责任：无

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

35.2.1本合同通用条款第1 4.2款约定承包人违约应承担的违约责任：按本合同专用条款第13.2款执行。

35.2.2本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：按本合同专用条款第15.2款执行。

34.2.3双方约定的承包人其他违约责任： 承包人违反本合同专用条款的28.1，使用不合格或未经发包方认可的产品，则承包人承担违约责任，并按合同价款的1％处罚。

37、争议

37.1双方约定，在履行合同过程中发生争议时：

（1）请工程所在地建设行政主管部门调解；

（2）调解不成时，直接向 当地 人民法院起诉。

十一、其他

38、工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：  无

分包施工单位为：  无

39、不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：

（1）6级以上的地震；

（2）10级以上持续一天的大风；

（3）暴雨级以上持续一天的大雨；

（4）40年以上未发生过，持续两天的高温天气；

（5）10年以上未发生过，持续两天的严寒天气；

（6）20年以上未发生过的洪水；

（7）对上述几种形式，应以造成灾害和影响施工为准。

40、保险

40.1发包人投保内容：自行投保

40.2承包人投保内容：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械办理保险，费用由承包人自理。

41、担保

41.1本工程双方约定担保事项如下：

41.1.1发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：   无   。担保合同作为本合同附件。

41.1.2承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：       。担保合同作为本合同附件。

41.1.3双方约定的其他担保事宜：  无

46、合同份数

双方约定合同副本份数：  正本贰份，副本陆份，发、承包人各执正本壹份，副本叁份。

47、补充条款

47.1所有承包人分包的单项工程必须经发包人审核同意，否则由此产生的一切后果与发包人无关。

47.2本工程合同条款未尽事宜，由发包人和承包人在签订合同时另行商议。

四、工程质量保修书（建筑机电安装工程）

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

本工程质量保修范围包括但不限于工程合同中约定的         建筑机电安装工程，以及虽未列明但工程合同中约定的乙方承包范围内的其他工程。对于甲乙双方工程招标选定施工单位/供货单位的分包工程及材料设备供货的保修工作，乙方应负责组织督促相应分包单位、供货单位及时完成保修工作。

具体质量保修内容双方约定如下:

1.设备、材料、构配件质量问题。

2.施工、安装质量问题。

3.因乙方责任造成的其他问题。

对于上述内容按照国家法律、法规、规范及合同约定承担质量保修责任。

二、质量保修期

本工程质量保修期自工程竣工且经甲乙双方验收合格之日起计，本合同工程质量保修年限为 1 年，其他涉及工程双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，各分部工程对应专业工程保修期年限根据各分部工程对应的以下内容进行质量保修期的约定，合同双方当事人约定如下（根据工程实际情况采用）:

1、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程，为_5年;

3、采暖、供冷系统工程为 2个采暖期、 供冷期;

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程和通风工程为 2年;

5、装饰装修工程为2年:

6、其他项目的保修期为 1年。

- 三、质量保修责任

1.本工程在保修期内出现质量缺陷，甲方、物业公司或者甲方授权的其他管理单位应当向乙方发出保修通知。乙方接到保修通知后24小时内，应当到现场核查情况并派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方、物业公司或者甲方授权的其他管理单位可委托其他人员修理，修理费用从质量保证金中扣除，同时书面通知乙方。

2. 发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水等)，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。由乙方原因引起的事故，抢修费用由乙方承担。非乙方原因引起的事故，抢修费用由事故责任人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保地基基础工程和主体结构的质量,因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。对于涉及结构安全的质量问题，乙方应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出处理方案，乙方实施保修。因乙方责任致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任，非乙方责任造成的损坏，修理费用由甲方在此保修工作完成后15日内向乙方支付。

4.如乙方不能按照本保修书约定履行保修义务，则甲方有权利自行确定其他有资质的单位承担保修工作，由此发生的费用由乙方承担。甲方有权从质量保证金中扣除相应金额支付给保修工作的承担单位。

四、质量保证金的留取

本工程双方约定的工程质量保证金为工程合同结算价款的3%。

由甲方在工程施工合同中直接留取合同结算价款的3% 作为质量保证金。

五、质量保证金的返还

本工程电梯自验收合格并取得特检院证书之日起计12个月为保修期，待保修期到后发包人5个工作日内无息退还质量保证金给承包人。

六、其他

本质量保修书签订后，原工程施工合同中有关质量保修条款仍然有效，并成为本质.

量保修书的--部分。

本质量保修书有效期限至甲乙双方履行完保修书约定的义务之日起失效。

本保修书一式肆份，甲乙双方各执贰份，同具法律效力。

工程质量保修书由甲乙双方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：承包人（公章）：

地址：地址：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

# 邮政编码：邮政编码：

# 第四章  工程技术标准及规范

依据设计文件的要求，竞标产品及零部件、配件及安装材料必须是整套全新未使用过的符合《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）(含1号修改单)、《电梯技术条件》（GB10058）、《电梯试验方法》（GB10059）、《电梯安装验收规范》（GB10060）及国家有关质量标准制造要求，必须满足本项目需求技术指标的电梯设备。本采购工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

- 工程量清单

（另册发放）

# 第六章  图纸

（另册发放）

# 第七章  响应文件格式

一、资格审查

封面格式

工程

磋 商 文 件

（资格审查     本）

项目编号：

磋商供应商：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日  期：       年      月    日

目    录

（1）竞标声明；（必须提供）

（2）有效的营业执照复印件【有效的组织机构代码证副本复印件及有效的税务登记证副本复印件（未实行三证合一的必须提供）】；（必须提供）

（3）有效的资质证书（包括磋商供应商及产品生产厂家）；（必须提供）

（4）法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件（授权委托时提供）及被委托人身份证复印件；（必须提供）

（5）制造商授权书（代理商参与投标的，同一个制造商对同一品牌的产品，仅能委托一个代理商参加投标，同时保证代理商有代理该品牌一年以上的经验）（必须提供，联合体的由牵头人提供）

（6）磋商保证金交纳证明的银行底单复印件及磋商供应商基本账户开户许可证复印件或基本户开户信息；（必须提供）

（7）2020年的财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料财务状况报告；（必须提供，由联合体牵头人提供）

（8）响应文件递交截止之日前半年内磋商供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，必须提供由磋商供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件。（必须提供，新成立单位按实际提供，联合体的由牵头人提供）

（9）建设工程项目管理承诺书（必须提供，联合体的由牵头人提供）；

（10）响应文件递交截止之日前半年内磋商供应商连续三个月为项目实施人员依法缴纳社会保险的缴费证明；无缴费记录的，应提供由磋商供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》，员工入职未满三个月的，需提交入职以来的缴费证明以及情况说明。（必须提供，联合体的由牵头人提供）

（11）供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）。

（12）投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书。

法定代表人授权委托书（非联合体投标格式）

本授权委托书声明：我    （姓名）     系       （磋商供应商名称）     的法定代表人，现授权委托    （姓名）    为我单位代理人，以本单位的名义参加广西国兴项目管理有限公司代理的         （工程名称）         的磋商活动，代理人在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：                  性别：        年龄：

单位：                    部门：        职务：

身份证号码：

附法定代表人、委托人身份证复印件

磋商供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日  期：     年     月     日

附注：法定代表人不能亲自参加开标会议，由其委托代理人参加的，在提供“授权委托书”的同时，提供委托代理人身份证原件及复印件备查。

法定代表人授权委托书（联合体投标格式）

本授权委托书声明：我    （姓名）     系       （磋商供应商名称）     的法定代表人，我    （姓名）     系       （磋商供应商名称）     的法定代表人，现共同授权委托    （姓名）    为我联合体代理人，以我联合体的名义参加广西国兴项目管理有限公司代理的         （工程名称）         的磋商活动，代理人在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我联合体均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：                  性别：        年龄：

单位：                    部门：        职务：

身份证号码：

附法定代表人、委托人身份证复印件

磋商供应商（牵头人）：（盖章）

法定代表人（牵头人）：（签字或盖章）

磋商供应商（联合体成员）：（盖章）

法定代表人（联合体成员）：（签字或盖章）

日  期：     年     月     日

备注：

联合体投标的由联合体中双方共同签署授权委托书；联合体各方均须附其法定代表人身份证明及身份证复印件、企业法人营业执照副本复印件，以上复印件均须加盖联合体的各方单位公章。

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

年     月     日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

竞标声明

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

- 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄

- 地     址：                         邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

磋商供应商（牵头人）：（盖章）

法定代表人（牵头人）：（签字或盖章）

磋商供应商（联合体成员）：（盖章）

法定代表人（联合体成员）：（签字或盖章）

年    月    日

联合体竞标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加      （工程名称） 的磋商活动。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本磋商项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：         ，且磋商保证金由        （某成员单位名称）缴纳。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和采购人各执     份。

磋商供应商（牵头人）：（盖章）

法定代表人（牵头人）：（签字或盖章）

磋商供应商（联合体成员）：（盖章）

法定代表人（联合体成员）：（签字或盖章）

年       月       日

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

项目实施人员配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目实施人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |

#### 建设工程项目管理承诺书

致	（采购人名称）：

作为参与	（工程名称）项目的磋商方，根据国家、自治区相关文件规定， 我方在此向采购人承诺：

1、一旦中标，我方保证按照政府相关部门的规定，在发出成交通知书之日起 7个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工工资情况，由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发〔2009〕50 号）从我方农民工工资保障金中先予划支。

2、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质【2015】16 号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质【2015】16 号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

3、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

4、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《关于禁止使用不符合规范要求的竹脚手

架的通知》（桂建管字〔2003〕40 号）的有关规定，不使用竹脚手架。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

磋商人：	（盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：	（签字或盖章）

日期：	年	月	日

二、技术标

封面格式

工程

磋 商 文 件

（技术标     本）

项目编号：

磋商供应商：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日  期：       年      月    日

目   录

一、安装施工方案（格式自拟）

二、项目管理机构

三、企业信誉业绩

四、售后服务方案

五、供应商认为必要提供的其它材料：

（1）提供产品生产厂家编写的、完整的、中文版的含有具体性能参数描述文件、公开发行的产品彩页或有关技术说明书（可以是生产厂家网页下载 的PDF或HTML文件加盖供应商公章）。

（2）供应商承诺投标产品必须是全新未使用过的合格产品。（格式自拟）

（3）供应商对本项目的售后服务承诺、本地化服务能力证明。（格式自拟）

（4）优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。（格式自拟）

（5）供应商的类似成功案例的业绩证明文件（复印件）。

（6）供应商或产品生产厂家、投标产品所获得的信誉、荣誉证书或文件（复印件）。

（7）供应商或产品生产厂家的质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件（复印件）。

（8）供应商认为可以证明其能力或业绩的其它材料（复印件）。

一、安装施工方案

（格式自拟）

二、项目管理机构

㈠项目管理机构配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |

三、商务标

封面格式

工程

磋 商 文 件

（商务标     本）

项目编号：

磋商供应商：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日  期：       年      月    日

目   录

（一）磋商函；

（二）磋商函附录；

（三）工程量清单报价资料。

（一）磋 商 函

致：        （采购人）

1、根据你方采购工程项目编号为               的                   工程的竞争性磋商采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞争性磋商采购文件的磋商须知、合同条款及其他有关文件后，我方参与                工程的磋商，愿以： 人民币          （大写）      （小写）   ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2、我方已详细审核全部竞争性磋商采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认磋商函附录是我方磋商函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同协议书中规定     日历天内完成并移交全部工程，保证工程质量     。

5、我方同意所提交的响应文件在“磋商须知前附表”第15条规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方将与本磋商函一起，提交       元人民币作为磋商担保。

磋商供应商（牵头人）：              （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

邮政编码：        电话：       传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日   期：         年     月     日

磋商供应商（联合体成员）：          （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

邮政编码：        电话：       传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日   期：         年     月     日

（二）磋 商 函 附 录

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目工程师 | 专用条款 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 专用条款 | 日历天 |  |
| 3 | 发包人支付担保 | 专用条款 |  |  |
| 4 | 承包人履约担保金额 | 专用条款 |  |  |
| 5 | 分包 | 专用条款 |  |  |
| 6 | 质量标准 | 专用条款 |  |  |
| 7 | 预付款额度 | 专用条款 |  |  |
| 8 | 质量保证金额度 | 专用条款 | 结算价的 % |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：磋商供应商在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

注：1、表内的数字为采购人初步意见，磋商供应商可按此承诺。

磋商供应商（牵头人）：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日    期：        年    月    日

磋商供应商（联合体成员）：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日    期：        年    月    日

（三）工程量清单报价资料

- 本报价依据本工程磋商须知和合同文件的有关条款进行编制。

- 工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

- 本工程量清单计价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

- 本报价的币种为人民币。

- 磋商供应商应将磋商报价需要说明的事项，用文字书写与磋商报价表一并报送。

- 磋商报价按四舍五入取至小数点后第二位。

# 第八章  评标办法及标准

一、评标原则

（一）磋商小组的构成：分别由聘请的评审专家、采购单位代表共3人或以上单数构成。

（二）评标依据：磋商小组将以磋商文件、磋商响应文件为评标依据，对响应供应商的报价、项目实施人员、安装施工方案、企业信誉业绩、售后服务方案、安装维护及保障、产品性能等方面内容按百分制打分

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评分标准

（一）对资格性和符合性检查合格的响应文件，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

三、评定方法（总分=1+2）

- 1、价格分…………………………………………………………………………………………………30分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），供应商认定为小型、微型企业或监狱企业（供应商须如实填写中小企业声明函，并对声明的真实性负责）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对竞标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=竞标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体竞标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=竞标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=最终竞标报价。

另：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号、桂财采[2015]25号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。广西区内政府采购中对监狱企业及其产品的认定，由自治区司法厅负责（需提供广西壮族自治区监狱企业产品目录）；省外应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（2）评标基准价计算：

①有效报价范围：为磋商总价低于或等于磋商控制价，通过资格评审、符合性评审合格，经磋商小组审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的供应商磋商总价。

②将有效报价范围内的最低评标价作为磋商基准价。

（3）商务标评分标准

磋商报价得分=（磋商基准价/某有效磋商供应商的最后磋商报价）×30分

- 2、技术标分………………………………………………………………………………………… 70分

| 1、项目实施人员（满分10分） | 基本要求：配备工程师须具有特种设备作业人员证、工程师职称证；焊接操作工须具有特种设备作业人员证、焊接作业上岗证；所有安装人员均需取得特种设备作业证，并提供投标人为其缴纳的半年内连续三个月社保证明复印件。 优（10分）：工程师、焊接操作员、安装人员完全满足项目要求，其他项目班子人员齐备、搭配合理，并储备齐全。 良（7）：工程师、焊接操作员、安装人员满足项目要求，其他项目班子人员齐备、搭配合理，并有一定储备。 中（5分）：工程师、焊接操作员、安装人员基本满足项目要求，其他项目班子人员齐备、搭配基本合理。 差（3分）：工程师、焊接操作员、安装人员不能满足项目要求，其他项目班子人员不齐备或搭配不合理。 |  |
| --- | --- | --- |
| 2、安装施工方案（满分20分） | 一档 （4分） | 投入的施工方案差，投入计划与进度计划不呼应，人员配备少，质量技术管理班子人员配备不合理，投入的施工机械、设备组织计划差，不能满足施工需要，电梯提供得技术规格表和功能表不太能满足业主日常使用。 |
|  | 二档 （8分） | 有针对本工程的施工方案，方案一般、描述简单，有部分施工机械、设备投入，有实施日程表和人员安排，安装人员经验一般，具体实施步骤和要求描述较简单，电梯提供得技术规格表和功能表基本能满足业主日常使用。 |
|  | 三档（12分） | 有针对本工程的施工方案，方案较先进、描述较详细、技术较成熟。投入的施工机械、设备基本满足项目需求。有实施日程表和人员安排，安装人员经验较强，具体实施步骤和要求描述较详细，电梯提供得技术规格表和功能表基本能满足业主日常使用。 |
|  | 四档（16分） | 有针对本工程的施工方案，方案先进、描述详细、技术成熟。投入的施工机械、设备完全满足项目需求。有实施日程表和人员安排，安装人员经验强，具体实施步骤和要求描述较详细。施工进度计划及保证工期、质量的技术措施，安全、文明施工措施，电梯提供得技术规格表和功能表能满足业主日常使用。 |
|  | 五档 （20分） | 有针对本工程的施工方案，方案先进、描述详细、技术成熟。有实施日程表和人员安排，安装人员经验强，具体实施步骤和要求描述全面，职责分工明确，进度安排合理，可行性强。施工进度计划及保证工期、质量的技术措施，安全、文明施工措施。具备较好的实施工艺，对各施工技术关键点可以有效把控，具备良好的深化设计能力，对涉及本工程的所有工作内容均具备良好的实施经验与方案，电梯提供得技术规格表和功能表能满足业主日常使用，且电梯每层均为发纹不锈钢小门套。 |
| 3、企业信誉业绩（满分10分） | - （1）投标人和投标品牌同时通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001（或ISO45001）职业健康安全管理体系认证证书的，每项得1分，满分3分（投标人获得的认证证书复印件提供证明材料加盖投标人公章，联合体投标的以牵头人为准） - （2）2015年1月1日以来投标品牌的乘客电梯获得 “全国用户满意产品”荣誉的得1分。 - (3) 2015年1月1日以来投标人或投标品牌获得与质量有关的“全国质量诚信标杆典型企业称号”、“全国质量检验稳定合格产品称号”、“全国质量信得过产品称号”、“全国电扶梯行业质量领先品牌称号”的，每一项得1分，满分4分。 - （4）投标人自2017年以来具有同类项目业绩 [无不良记录，以中标（成交）通知书或项目合同复印件为准（能清晰反映所项目的名称、种类、金额)，否则将不予评审且投标人企业信用等级证书为AAA；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，每提供1项得0.5分，最多得2分。（联合体投标的以牵头人为准） |  |
| 4、售后服务方案（满分5分） | - 要求有完善的售后服务方案、服务响应体系、详尽维修机构资料、维修服务的保证文件、保证范围及程序、维修响应时间、定人定点联系、维修站配备齐全；售后服务承诺好且服务网络健全。要求售后服务方案具体、详细、合理、可行。 - 优（5分）售后服务方案具体、详细、合理、可行；在项目所在地省/区范围内的售后服务机构拥有不少于10人维保人员（以能提交质量技术监督部门颁发的有效电梯上岗操作证为准），维保人员完全满足项目服务需要，服务质量达到优秀。 - 良（4分）售后服务方案较具体、较详细、合理、可行；在项目所在地省/区范围内的售后服务机构拥有不少于7人维保人员（以能提交质量技术监督部门颁发的有效电梯上岗操作证），维保人员满足项目服务需要，服务质量达到良好。 - 中（2分）售后服务方案基本具体、基本详细、基本合理、基本可行，维保人员基本满足项目服务要求，服务质量达到一般。 - 差（1分）售后服务方案差、不够详细、不够合理，维保人员不能满足项目服务要求，服务质量达不到要求。 |  |
| 5、安装维护及保障分（满分3分） | ① 维护电话保证7×24小时响应，自接到故障通知起30分钟内到达故障现场的，得1分。 ②质保期内提供专人负责维保（售后服务承诺书内应有维保人员名单及联系方式），故障处理时限不能超过2小时。对不能修复的，保证在24小时内提供替代品或直接更换的，得1分。 ③ 承诺更长保修期的，得1分。 |  |
| 6、产品性能分（满分22分） | 1、防止电梯设备的轿厢非控制加速的装置和方法，得5分； - 2、用于在电梯乘客撤离时指示梯厢位置的装置，得5分； - 3、用于启动和复位防坠器的装置，得6分； 4、电梯的无传动齿轮的驱动设备，得6分； 注：提供与上述表述一致的省级及以上部门颁发的证明文件或专利证书复印件加盖投标人公章。 |  |

3.总得分＝1+2

三、成交候选人推荐原则

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后磋商报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商。如评审得分相同且最后磋商报价相同的，按照安装施工方案、售后服务方案等的优劣顺序推荐成交候选供应商。