港北区50平方公里以下46条河流及22座水库管理范围划定工作服务

竞争性磋商文件

项目编号：GGZC2020-C3-020105-GXRD

采购单位：贵港市港北区水利局

采购代理机构：广西润德建筑工程咨询有限公司

2020年11月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  竞标人须知及前附表	4

第三章  服务需求一览表	6

第四章  合同条款及格式	18

第五章  响应文件格式	32

第六章  评标办法	45

# 竞争性磋商公告

项目概况

港北区50平方公里以下46条河流及22座水库管理范围划定工作服务项目的潜在供应商应在贵港市政府采购网“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件，并于2020年11月16日15点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：GGZC2020-C3-020105-GXRD

2.项目名称：港北区50平方公里以下46条河流及22座水库管理范围划定工作服务

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额（人民币）：壹佰柒拾柒万壹仟肆佰元整（￥1771400.00元）

5.采购需求（采购项目的数量、简要规格描述或项目基本概况）：

| 项号 | 采购标的 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 港北区50平方公里以下46条河流及22座水库管理范围划定工作服务 | 1.完成港北区50平方公里以下46条河流及22座水库岸线划定，主要包括管理范围线和水利工程保护范围划定并形成电子标绘gdb成果，完成管理范围划定报告编制（含文本、附图、附表）。 2.完成港北区50平方公里以下46条河流的规划报告编制（科学划分水域岸线保护区、岸线保留区、岸线控制利用区、岸线开发利用区），提出各河流水域岸线管理与保护规划措施，实现岸线资源的有效保护和科学管理。 |

6.合同履行期限：

（1）2020年12月15日前，在港北区河流“一河一策”方案中所排查的有关水域岸线问题基础上，收集调查规划范围内与岸线资源环境本底状况、开发利用现状、治理保护要求等有关的数据和规划基本资料，开展历史洪水调查,完成港北区江河湖库管理保护现状分析及水面线复核、计算，划定管理范围，对划定成果进行现场复核，完成江河湖库管理范围划定成果专题报告，并进行电子标绘形成gdb数据库。

（2）2021年2月30日前，完成水域岸线空间划定及水域岸线功能分区，提出江河湖库岸线利用规划、岸线管理与保护规划及规划实施的保障措施，形成港北区江河湖库水域岸线管理与保护规划初稿。

（3）2021年3月30日前，广泛征求意见，对规划成果进行现场复核，按照意见及复核情况，修改完善，形成送审稿，并通过报告审查及修改，完成报批稿。

7.标段划分：本次招标分为1个标段。

8.本项目 不 接受联合体参加竞标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、财政部《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.本项目的特定资格要求：供应商须具备有效的水利行业设计丙级以上（含丙级）及工程勘察专业类（岩土工程勘察）丙级以上（含丙级）资质证书。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自竞争性磋商公告发出之时起至响应文件递交截止时间前登陆政采云平台（www.zcygov.cn）自行下载竞争性磋商采购文件。

地点：政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：由潜在投标人在贵港市政府采购网（http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn）“供应商注册入口”完 成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件，未在政采云注册的供应商可在获取竞争性磋商文件前登录政采云（https://www.zcygov.cn/）进行注册。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2020年11月16日15时30分（北京时间）

地点：贵港市公共资源交易中心二楼开标厅（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）

五、开启

时间：2020年11月16日15点30分（北京时间）截标后为磋商小组与磋商供应商磋商时间。

地点：贵港市公共资源交易中心三楼评标室（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

发布公告的媒介：本次采购公告同时在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、贵港市政府采购网（http://zfcg.ggcz.gov.cn）、贵港市公共资源交易中心网（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）上发布。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人：贵港市港北区水利局

地址：贵港市港北区兴贵路133号

联系人及电话：黄工   0775-4205590

2.采购代理机构：广西润德建筑工程咨询有限公司

地址：南宁市青秀区东葛路165号绿地中央广场C2栋1118室

联系人及电话：黄工   0771-5703815

3.监督部门：贵港市港北区财政局政府采购监督管理股

联系电话：0775-4258699

采   购   人：贵港市港北区水利局

采购代理机构:广西润德建筑工程咨询有限公司

2020年11月5日

- 第二章 竞标人须知及前附表

- 竞标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 采购人：贵港市港北区水利局 地址 ：贵港市港北区兴贵路133号 联系人及电话:黄工 0775-4205590 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：广西润德建筑工程咨询有限公司 地址：南宁市青秀区东葛路165号绿地中央广场C2栋1118室 联系人及电话：黄工 0771-5703815 |
| 1.3 | 项目名称 | 港北区50平方公里以下46条河流及22座水库管理范围划定工作服务 |
| 1.4 | 项目编号 | GGZC2020-C3-020105-GXRD |
| 1.5 | 采购预算价 | 壹佰柒拾柒万壹仟肆佰元整（￥1771400.00元） |
| 1.7 | 获取采购文件的时 间、地点、方式 | 详见竞争性磋商公告。 |
| 1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 3.2 | 竞标人的资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、财政部《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 3.本项目的特定资格要求：供应商须具备有效的水利行业设计丙级以上（含丙级）及工程勘察专业类（岩土工程勘察）丙级以上（含丙级）资质证书。 4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。 |
| 3.3 | 是否接受联合体竞标 | 不接受联合体参加竞标 |
| 4.1 | 采购文件质疑提交的截止时间 | 在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内 |
|  | 质疑提交地点 | 接收质疑函的方式：以书面形式（原件）提交 通讯地址：广西润德建筑工程咨询有限公司（南宁市青秀区东葛路165号绿地中央广场C2栋1118室） |
| 7.1 | 竞标人要求澄清的截 止时间 | 提交响应文件截止时间5日前 |
| 8.8 | 响应文件份数 | 首次报价文件：正本 1 份，副本 4 份 技术文件：正本 1 份，副本 4 份 商务文件：正本 1 份，副本 4 份。（副本可用正本复印件，同时提交与纸质版投标文件正本内容一致、未加密且已签字盖章的PDF扫描件U盘1份） |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 本项目成交服务费按桂价费〔2011〕55 号文件规定的代理服务收费标准中服务类标准计取，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 |
| 12.1 | 竞标有效期 | 自竞标截止时间起90天 |
| 14.2 | 竞标截止时间（开标 时间） | 与第一章公告的竞标截止时间（开标时间）一致 |
| 14.3 | 递交响应文件地点 | 贵港市公共资源交易中心二楼开标厅（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦） |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 23.1 | 成交通知书的发放 | 采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在竞争性磋商公告发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。 |
| 26.1 | 履约保证金 | 无 |
| 28.1 | 需要补充的其他内容 | 无 |

一、总则

1.项目概况

1.1 采购人：见竞标人须知前附表。

1.2 采购代理机构：见竞标人须知前附表。

1.3 项目名称：见竞标人须知前附表。

1.4 项目编号：见竞标人须知前附表。

1.5 采购预算：见竞标人须知前附表。

1.6 资金来源：财政性资金

1.7 获取采购文件的时间、地点、方式：见竞标人须知前附表。

1.8 预留采购份额：见竞标人须知前附表。

2. 政府采购信息发布媒体：

2.1 与本项目相关的政府采购业务信息（包括竞争性磋商公告、成交公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、贵港市政府采购网（http://zfcg.ggcz.gov.cn）、贵港市公共资源交易中心网（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）。

3. 竞标人资格要求：

3.1 竞标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列竞标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 针对本项目，竞标人应具备的特定条件：见竞标人须知前附表。

3.3 竞标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

- 质疑

4.1 竞标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑；质疑提交截止时间后，采购代理机构不再受理对采购文件的质疑。竞标人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。

4.2 供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3 供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）附件材料：网上报名成功页面；营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；

质疑书应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；

4.5 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第 4.3 项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.6 采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5. 投诉

5.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向贵港市港北区政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第 5.2 项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于贵港市港北区政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经贵港市港北区政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5 贵港市港北区政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6 贵港市港北区政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

二、竞争性磋商文件

6.竞争性磋商文件的组成

6.1 本竞争性磋商文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 竞标人须知及前附表

第三章 服务需求一览表

第四章 合同条款及格式

第五章 响应文件格式

第六章 评标方法

6.2根据本章第7.1项的规定对竞争性磋商采购文件所做的澄清、修改，构成竞争性磋商采购文件的组成部分。当竞争性磋商采购文件与竞争性磋商采购文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7. 采购文件的澄清和修改

7.1  竞标人应认真审阅本竞争性磋商采购文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在竞标人须知前附表规定的竞标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对采购文件予以澄清；否则，由此产生的后果由竞标人自行负责。

7.2  采购人或采购代理机构必须在竞标截止时间五日前，以书面形式答复竞标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知（在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告）所有采购文件收受人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。如果澄清发出的时间距竞标截止时间不足五日，则相应延长竞标截止时间。

7.3  采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要修改的，应在竞标截止时间五日前，以书面形式（在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告）通知所有采购文件收受人。如果修改采购文件的时间距竞标截止时间不足五日，则相应延长竞标截止时间。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长竞标截止时间，但至少应当在竞标截止时间一日前，将变更时间书面通知（在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告）所有采购文件收受人。

三、响应文件

8.响应文件的编制

8.1  竞标人应仔细阅读采购文件，在充分了解采购的内容、服务要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写响应文件。

8.2  对采购文件的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对采购文件实质性要求和条件的货物（服务）要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  采购文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。

8.4  响应文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。响应文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是竞标人的风险，很可能导致该竞标无效。

8.5  第五章“响应文件格式”中规定了响应文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  响应文件应由竞标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  响应文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  响应文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。竞标人应准备首次报价文件正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本份数见竞标人须知前附表。

9.  竞标语言文字及计量单位

9.1  竞标人的响应文件以及竞标人与采购人、采购代理机构就有关竞标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  响应文件使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  响应文件的组成

10.1  竞标人需编制的响应文件包括首次报价文件、技术文件和商务文件三部分，竞标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  首次报价文件组成要求，包括：

（1）竞标函：按第五章“响应文件格式”提供的“竞标函（格式）”的要求填写；

（2）竞标报价表：按第五章“响应文件格式”提供的“竞标报价表（格式）”的要求填写。

（3）中小企业声明函、监狱企业的证明文件、残疾人福利性单位声明函：按第五章“响应文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）、残疾人福利性单位声明函”的要求填写。

其中，首次报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）项如有请提交。

10.1.2  技术文件组成要求，包括：

（1）竞标服务资料表：按第五章“响应文件格式”提供的“竞标服务资料表（格式）”的要求填写；

（2）项目服务计划及方案（格式自拟）；

（3）项目实施人员配备情况表（格式自拟）；

（4）其它：针对所竞标服务（产品）的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，服务（产品）有效检测和鉴定证明，节能环保认证证书复印件，等等。

其中，技术文件组成要求的第（1）（2）（3）项必须提交；技术文件要求的第（4）项如有请提交。

10.1.3  商务文件组成要求，包括：

（1）信用声明函。按第五章“响应文件格式”提供的“信用声明函（格式）”的要求填写；

（2）竞标人资格文件：根据本章第3.2项规定的竞标人应具备的特定条件提供，包括含统一社会信用代码的营业执照（或事业单位法人证书）复印件和竞标人资格的其他证明文件复印件；

（3）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符；

（4）售后服务承诺书（格式自拟）；

（5）商务条款偏离表：按第五章“响应文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（6）贵港市政府采购项目投标资格承诺函：按第五章“响应文件格式”提供的“贵港市政府采购项目投标资格承诺函（格式）”的要求填写；

（7）法定代表人授权委托书：按第五章“响应文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（8）其它：竞标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的竞标人资信证明或信用等级证明复印件、竞标人近三年同类服务的实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标产品近三年的质量获奖荣誉证书复印件、生产厂家的环保体系认证证书复印件、竞标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

商务文件中的第（1）～（6）项必须提交；第（7）项在委托代理时必须提交；第（8）项如有请提交。

10.2  竞标人应编制目录，按上述顺序将首次报价文件、技术文件和商务文件分别装订成册。特别注意竞标报价不得出现在技术文件和商务文件中，首次报价文件、技术文件和商务文件一起包装。

11.  竞标报价

11.1  竞标人应以人民币报价。

11.2  竞标人须就第三章“服务需求一览表”中的所有服务内容报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3  竞标报价为采购人指定服务的价格，其组成部分详见第三章“服务需求一览表”。采购人不再向成交供应商支付其竞标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费参照物价部门核准的收费标准执行，见竞标人须知前附表。

11.5  不论竞标结果如何，竞标人均应自行承担与编制和递交响应文件有关的全部费用。

12.  竞标有效期

12.1  在竞标人须知前附表规定的竞标有效期内，竞标人不得要求撤销或修改其响应文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与竞标人协商延长竞标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。竞标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；竞标人拒绝延长的，其竞标在超过原有效期后失效。

13. 磋商保证金：无。

四、竞标

14.  响应文件的密封

14.1  竞标人应将竞标正、副本文件进行密封包装。

15.  响应文件及竞标样品的递交

15.1  竞标人竞标截止时间：见竞标人须知前附表。

15.2  竞标人递交响应文件地点：见竞标人须知前附表。

15.3  竞标人递交竞标样品截止时间：见竞标人须知前附表。

15.4  竞标人递交竞标样品地点：见竞标人须知前附表。

15.5  竞标人递响应文件时，应自行检查其响应文件的密封性，并签字确认。

15.6 其他要求：竞标人应在递交响应文件的同时单独递交加盖公章的营业执照或事业单位法人证副本复印件一份（不需密封）。

五、评审与磋商

16.  截标

16.1  采购代理机构将在本章第15.1项规定的竞标截止时间和竞标人须知前附表规定的地点截标，竞标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由竞标人自行负责。

16.2  截标后由采购人或采购代理机构对竞标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时点：竞标截止时间

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

17.  评审与磋商

17.1  磋商小组：评审与磋商活动由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库及采购人依法推荐专家中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评审原则：评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标办法：磋商小组按照竞标人须知前附表和第六章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准对响应文件进行评审。在评审中，不得改变第六章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第六章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

17.4  评审程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评审现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及磋商小组组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选磋商小组组长（原则上采购人不得担任磋商小组组长）；磋商小组在响应文件拆封前对响应文件做密封性检查，并签字确认；

17.4.3  磋商小组按分工开展评审工作：

（1）响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定竞标供应商是否具备竞标资格。

符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

★（1）有下列情形之一的视为竞标人相互串通竞标，竞标文件将被视为无效。

①不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制；

②不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

③不同的竞标人的竞标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同竞标人的竞标文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

⑤不同竞标人的竞标文件相互混装；

★（2）关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则竞标文件将被视为无效

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

②生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

（2）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（应当由磋商小组专家签字）要求竞标人作出必要的澄清、说明或者纠正。竞标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是响应文件的组成部分。

（3）磋商文件修正。磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容包括采购需求中的技术、服务要求。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效力。

（4）最后报价。磋商小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的磋商供应商在规定的时间内进行最后报价，密封递交磋商小组。最后提交报价的供应商不少于二家。

（5）比较与评价。按采购文件中规定的评标办法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的竞标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（6）编写评审报告，并确定成交供应商名单。

17.4.4 整个现场评审过程中，采购代理机构应严格按照采购文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评审结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

17.5  响应供应商的最后报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

17.6  评审过程的保密。磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组成员和参与评审的有关工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

18.  响应文件的修正

18.1  如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）响应文件中竞标函内容与竞标报价表中明细表内容不一致的，以竞标函为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

18.2  按上述修正原则修正后的竞标报价经竞标人书面确认后对竞标人具有约束力。，竞标人不确认的，其竞标无效。

19.  拒绝接收

19.1  竞标人未在本章第15.1项规定的时间之前将响应文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该竞标人的响应文件。

19.2  竞标人未在本章第15.3项规定的时间之前将竞标样品送达至本章第15.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该竞标人的竞标样品。

20.  无效竞标

20.1  属下列情形之一的，竞标人的竞标无效：

（1）竞标人不具备本章第3项规定的竞标人资格要求的；

（2）响应文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）响应文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的；

（4）竞标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算的；

（5）响应文件不符合本章第14.1项规定的；

（6）竞标人出现本章第18.2项所述情形的；

（7）响应文件未对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（8）响应文件附有采购需求以外的条件使磋商小组认为不能接受的；

（90）竞标人在竞标过程中提供虚假材料的；

（10）响应文件含有违反国家法律、法规的内容。

21.  废标

21.1  在采购过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合资格条件的供应商不足三家或者对采购文件作实质响应的供应商不足两家的；

有效竞标供应商数量计算：

①采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个参加评标的竞标人，其他竞标无效。

②使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，按一家竞标人计算，评审后得分最高的同品牌竞标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个竞标人获得中标人推荐资格，其他同品牌竞标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家竞标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

六、合同授予

22. 成交供应商的确定

22.1  采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后2个工作日，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23. 成交通知书

23.1 采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在竞争性磋商公告发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

23.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

24. 投标文件及投标样品的退回

24.1 采购人及采购代理机构无义务向未成交供应商解释其未成交原因和退回响应文件。

24.2 成交供应商的投标样品由采购人保管，做为验收的依据，验收后由采购人退回。未成交供应商的投标样品由供应商在成交结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25. 签订合同

25.1 采购人和成交供应商应当在第三章“服务需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，按第四章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.2 政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与采购文件、成交供应商的承诺、成交通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.3 成交供应商应在成交通知书发出之日起7个工作日内，由法定代表人或授权代表与采购人进行签订合同。合同正式签订后由采购代理机构送一份合同原件至贵港市港北区财政局政府采购监督管理股备案。

25.4 成交通知书发出后，成交供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构按规定的时间、地点签订合同的，或成交后与采购人签订对采购文件和响应文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的，或将成交项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人或采购代理机构同意，将成交项目分包给他人的，中标无效，采购人可追究成交供应商承担相应的法律责任。采购人给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

25.5 采购人在签订合同之前有权要求成交供应商提供本项目采购文件要求的资料原件进行核查，成交供应商不得拒绝。如成交供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.6 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

七、其他事项

26.政府采购合同公告

26.1根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条及《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》（桂财采〔2016〕7号）规定，采购人或受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

27.加强采购项目履约验收支付管理

27.1规范开展履约验收工作，采购人或采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并将验收书、支付凭证等相关材料上传至“政采云平台履约验收系统。

28.加快采购资金支付

28.1采购人应当按照采购文件约定的时间支付合同款，政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后 30 日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

28.2严格落实《保障中小企业款项支付条例》（国令第 728号）有关规定，采购人从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起 30 日内支付款项；合同另有约定的，付款期限最长不得超过 60 日。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。采购人与中小企业约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收合格作为支付中小企业款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算。

28.3落实对供应商的利益损害赔偿和补偿机制。采购人和供应商应当在政府采购合同中明确约定双方的违约责任。对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。采购人迟延支付中小企业款项的，应当支付逾期利息（详见合同条款）。

28. 解释权

28.1 本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

29. 需要补充的其他内容

29.1 需要补充的其他内容：见竞标人须知前附表。

# 第三章  服务需求一览表

说明：

1、本服务需求一览表中标注★号的部分为实质性要求和条件。

2、本服务需求一览表中的内容如与第四章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 分项最高 限价（元） | 概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港北区50平方公里以下46条河流及22座水库管理范围划定工作服务 | 1项 | 1771400.00 | # 一、项目背景 为进一步加强河湖管理保护工作，落实属地责任，健全长效机制，2016年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面推行河长制的意见》（厅字〔2016〕42号），要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。2017年5月31日，中共广西壮族自治区委员会办公厅、广西壮族自治区人民政府办公厅印发《关于全面推行河长制的实施意见》和《全面推行河长制工作方案》（厅发〔2017〕27号）。 2018年12月20日，水利部办公厅印发《水利部关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》（水河湖〔2018〕314号），将划定河湖管理范围作为推动河长制从“有名”向“有实”转变的重要抓手，作为水利兴业强监管的重要举措，作为全国河湖“清四乱”专项行动的基础工作，切实采取措施全面加快工作进度。最高层级河长湖长为县级领导的江河湖库以及最高层级河长湖长为乡级领导管理任务较重的江河湖库，于2020年底前完成管理范围划定工作；管理任务较轻的农村江河湖库，于2021年底前完成。 开展港北区江河湖库水域岸线管理与保护规划，严格水域岸线等水生态空间管控，依法依规划定江河湖库管理范围，明确管理职责，实行水域岸线分区管理和用途管制，为严格涉河活动的监督管理提供依据，确保河流水域岸线得到有效保护和科学管理，是十分必要的。 河流开发利用与防洪、河势、供水以及水生态、水环境保护密切相关，涉及水利、自然资源、生态环境、交通运输、农业农村等多个部门。长期以来，由于管理范围尚未划定，管理范围不明，管理缺乏依据，部分河段水域被侵占、江河湖库被破坏的行为时有发生，存在岸线开发无序或过渡开发问题，对河道行洪带来不利影响，威胁河流生态健康。为进一步加强河流管理与保护工作，指导河道岸线及水域资源的合理利用，确保防洪安全、河势稳定和水生态环境安全，维持河流健康，服务流域经济社会高质量发展，开展岸线管理范围划定和保护利用规划编制工作势在必行。 二、工作范围 本次工作范围为港北区50平方公里以下46条河流及22座水库，具体情况见下表： 46条河流基本情况统计表 序号; 河流名称; 河流长度（km）; 涉及乡镇. 1; 长塘河（胜冲河段）; 7.5; 武乐镇. 2; 大冲河; 5.34; 武乐镇. 3; 江城河; 6; 武乐镇. 4; 细思河; 4.44; 中里乡. 5; 平塘河; 7.3; 中里乡. 6; 六安河; 5.5; 中里乡. 7; 吉龙河; 6.1; 中里乡. 8; 银村河; 9.1; 中里乡. 9; 奇石河; 6.3; 奇石乡. 10; 平寺河; 10.91; 奇石乡. 11; 六陈河; 5.7; 奇石乡. 12; 六马河; 7.65; 奇石乡. 13; 面前河; 6.8; 庆丰镇. 14; 木兰河（酒饼山河）; 5.58; 根竹乡. 15; 白庙河; 4.7; 港城镇. 16; 龙窝河; 6.68; 大圩镇. 17; 寻眉河; 8; 大圩镇. 18; 东篁河; 6.9; 大圩镇. 19; 丈八河; 2.2; 中里乡. 20; 牛口水库河流; 5.88; 庆丰镇. 21; 马尿河（板塘冲河段）; 7.5; 武乐镇、港城镇. 22; 石塘河（田苔冲河段）; 11.7; 武乐镇. 23; 沙江(三凌河); 20.63; 中里乡、港城镇. 24; 新村河; 8.9; 中里乡. 25; 马来河金岭支流; 7.5; 奇石乡、中里乡. 26; 香江; 9.7; 奇石乡. 27; 大炉河; 11.5; 庆丰镇. 28; 大凌河; 10.36; 庆丰镇. 29; 太腿江（石鼓江、北潭河）; 15.04; 根竹乡、贵城街道办、港城镇. 30; 民权河; 12.7; 根竹乡、西江农场. 31; 渠龙河（校前河）; 8.01; 港城镇. 32; 鸡斗河; 6.9; 港城镇、大圩镇. 33; 马草江; 5.33; 港城镇、贵城街道办. 34; 二凤江; 16.19; 大圩镇、西江农场. 35; 三凤江; 13; 大圩镇、西江农场. 36; 鱼伶江（独流江一级支流）; 9.21; 大圩镇、庆丰镇. 37; 长渠河（里塘江）; 9.9 （14.05）; 大圩镇、西江农场. 38; 细花河; 20.208; 平天山林场. 39; 六芦河; 15.232; 平天山林场. 40; 六黎江; 19.396; 平天山林场. 41; 银山河; 7.857; 平天山林场. 42; 布四河; 9.38; 平天山林场. 43; 龙塘河; 9.296; 西江农场. 44; 穿山河; 9.7; 庆丰镇. 45; 大冲河; 6.5; 庆丰镇. 46; 黄枝河; 3.7; 竹乡、贵城街道办. 合计; 404.019. 22座水库基本情况统计表 序号; 水库名称; 河流经水库长度（km）; 位置. 1; 白鹤水库; 1.00; 大圩镇解放村. 2; 白沙水库; 1.76; 中里乡金良村. 3; 石牛水库; 1.29; 港城镇蓝田村. 4; 石塘水库; 2.24; 武乐乡胜岭村. 5; 六架水库; 0.35; 中里乡金良村. 6; 六深水库; 0.85; 中里乡平安村. 7; 水口水库; 0.44; 大圩镇甘岭村. 8; 小石牛水库; 0.45; 大圩镇甘岭村. 9; 歌香水库; 0.43; 大圩镇解放村. 10; 社坛水库; 0.45; 大圩镇大仁村. 11; 金钱水库; 0.65; 武乐乡吉斗村. 12; 前进水库; 0.63; 武乐乡吉斗村. 13; 万寿山水库（下库）; 1.21; 武乐乡水石村. 14; 石莲水库; 0.42; 奇石乡桂中村. 15; 银山水库; 0.55; 奇石乡山乐村. 16; 红星水库; 0.59; 庆丰镇都炉村. 17; 红凌水库; 0.66; 庆丰镇都炉村. 18; 大冲水库; 0.69; 庆丰镇中龙村. 19; 大碑水库; 0.78; 庆丰镇太同村. 20; 平田水库; 0.62; 港城镇富岭村. 21; 牛口水库; 1.38; 大圩镇中龙村（左）鹤林村（右）. 22; 凤凰水库; 0.54; 大圩镇新圩村. 合计; 17.98. 三、总体目标 （1）管理范围线划定及报告编制 完成港北区50平方公里以下46条河流及22座水库岸线划定，主要包括管理范围线和水利工程保护范围划定并形成电子标绘gdb成果，完成管理范围划定报告编制（含文本、附图、附表）。 （2）保护利用规划编制 完成港北区50平方公里以下46条河流的规划报告编制（科学划分水域岸线保护区、岸线保留区、岸线控制利用区、岸线开发利用区），提出各河流水域岸线管理与保护规划措施，实现岸线资源的有效保护和科学管理。 四、主要工作内容 根据《广西江河湖库管理范围划定指导意见（试行）的通知（桂河长办〔2019〕45 号）》、《广西江河湖库管理范围划定及水域岸线功能区划电子标绘工作指南（试行）的通知（桂河长办〔2019〕48号）》等技术文件及指南，划定港北区46条河流及22座水库的管理范围，编制管理范围线划定报告和水域岸线管理与保护利用规划报告。主要内容以下： 1、基本资料收集、整理、分析 收集和整理水利普查、土地调查、主体功能区划、生态功能区划，水资源综合规划、水资源保护规划、流域综合规划、防洪规划、港口规划、航道规划、采砂规划，堤防、水库等水利工程设计运行资料及水资源公报等各类资料中与河湖空间范围、水资源环境本底条件、开发利用现状、治理保护要求，等有关的数据和底图，形成系统完整的基础资料。 2、分析岸线管理保护现状 依托江河湖库“一河一策”方案中调查的水域岸线现状、问题排查成果及清“四乱”成果，从岸线利用现状、岸线管理现状、河势稳定性及演变趋势等多个方面进行分析评价，为与水域岸线空间划定的精度和要求相对应，必要时进一步补充调查有关岸线利用、管理与保护现状，对水域岸线管理保护现状进行系统分析与评价，提出江河湖库水域岸线管理与保护现状问题及需求。 3、制定水域岸线管理与保护目标 在保障防洪安全、河势稳定、供水安全和满足水生态环境保护要求的前提下，提出水域岸线管理与保护的总体目标；以划定的水域岸线功能分区为基础，提出水域岸线管理与保护的控制性指标并结合实际情况确定规划水平年的指标值。 4、划定江河湖库管理范围 按照“有堤防”和“无堤防”两种情况分别开展江河湖库管理范围的划定。有堤防的河湖，其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区和堤防及护堤地；无堤防的河湖，其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区，需开展历史洪水调查及水面线计算，以核定历史最高洪水位或设计洪水位。 形成江河湖库管理范围划定成果专题报告，完成管理范围划定成果附表、附图制作。采用2000国家大地坐标系，将江河湖库管理范围进行电子标绘，形成gdb数据库。配合港北区人民政府制定河湖管理范围划定成果向社会公告的实施方案。 5、划定江河湖库水域岸线空间 在江河湖库管理范围划定的基础上，划定水域岸线控制线（即临水控制线和外缘控制线的划定）、明确水域岸线空间。 6、水域岸线红线划定 在水域岸线空间范围内，根据具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域等确定需要保护的核心区范围，划定水域岸线保护红线。 7、水域岸线功能区划 划定水域岸线功能区，统筹考虑河道行洪和航道治理，城市建设、河道生态环境保护以及沿江各县市国民经济和社会发展的要求，在水域岸线空间划定基础上，科学合理地划分岸线功能区，包括岸线保护区、岸线保留区、岸线控制利用区和岸线开发利用区四类。 8、江河湖库水域岸线管理规划 针对岸线开发利用与管理中的主要矛盾，提出指导水域岸线空间管理的意见、要求及措施。并结合河长制工作的部门联动、联合执法的总体要求，明确执行各项管理措施的牵头部门和配合部门，落实相关责任人与责任单位，制定责任清单。 9、江河湖库水域岸线保护规划 针对岸线开发利用与保护中的主要矛盾，制定水域岸线整治与保护方案：制定负面清单，提出清退与调整意见；开展非法占用岸线的清理与整治。并结合河长制工作的部门联动、联合执法的总体要求，明确执行各项保护措施的牵头部门和配合部门，落实相关责任人与责任单位，制定责任清单。 10、规划实施的保障措施 从组织保障、监管保障、投入保障及科技保障等方面提出岸线保护管理的保障措施。 11、附图制作 采用收集到第三次全国国土调查的正射影像图叠加1:1万地形图形成本次工作底图。第三次全国国土调查的正射影像图为2017年制作完成，分辨率为0.5米，平面控制系统采用2000国家大地坐标系（CGCS2000），高程控制系统采用1985国家高程基准。对于有条件的或重要河段也可采用较大比例尺地形图作为工作底图。 五、工作主要成果 1、港北区50平方公里以下46条河流及22座水库管理范围划定成果专题报告（含附表、附图以及电子标绘gdb成果）。 2、港北区50平方公里以下46条河流及22座水库水域岸线管理与保护规划报告（含附表、附图以及电子标绘gdb成果）。 |
| 商 务 条 款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起7个工作日内。 ★ 二、合同履行期限： （1）2020年12月15日前，在港北区河流“一河一策”方案中所排查的有关水域岸线问题基础上，收集调查规划范围内与岸线资源环境本底状况、开发利用现状、治理保护要求等有关的数据和规划基本资料，开展历史洪水调查,完成港北区江河湖库管理保护现状分析及水面线复核、计算，划定管理范围，对划定成果进行现场复核，完成江河湖库管理范围划定成果专题报告，并进行电子标绘形成gdb数据库。 （2）2021年2月30日前，完成水域岸线空间划定及水域岸线功能分区，提出江河湖库岸线利用规划、岸线管理与保护规划及规划实施的保障措施，形成港北区江河湖库水域岸线管理与保护规划初稿。 （3）2021年3月30日前，广泛征求意见，对规划成果进行现场复核，按照意见及复核情况，修改完善，形成送审稿，并通过报告审查及修改，完成报批稿。 三、提交服务成果地点：采购人指定地点。 四、服务要求： ★1、质量保证期 1 年（自提交服务成果验收合格之日起计）。 2、处理问题响应时间：质量保质期内，由中标人接到采购人处理问题通知后 24小时内到达采购人指定现场。 五、规范标准采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 六、其它要求 1、总体要求：竞标人必须根据项目要求，在投标文件中提出项目设计方案、实施方案（应包括人员安排、进度安排等内容）。 2、采购标的验收要求及标准：根据采购需求的要求进行验收。 ★ 3、报价必须含以下部分，包括： （1）完成采购人指定服务内容的各项费用（包含但不限于方案的评审费、成果验收费等）； （2）完成项目所需的全部人工费用（包含但不限于派出工作人员的交通费、住宿费、伙食补助费）； （3）其他费用（包括但不限于知识产权、技术支持、售后服务等费用）； （4）招标代理服务费，必要的保险费用和各项税费等一切完成本项目服务所需要的费用。 ★ 七、付款条件：本项目预付款为合同金额的30%，在乙方提交港北区50平方公里以下46条河流及22座水库管理范围划定成果并通过审查后，甲方向乙方支付至合同金额的80%；乙方提交港北区50平方公里以下46条河流及22座水库管理范围划定保护与利用规划成果并通过审查后，甲方向乙方支付至合同金额的100%。 |  |  |  |

- 第四章  合同条款及格式

河湖管理范围划定及水域岸线保护与利用规划编制采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：                              （采购人）

乙方：                              （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照采购文件、投标文件规定条款和成交供应商服务承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.成交供应商提交的投标报价表、技术服务建议方案及服务承诺书；

2.成交通知书；

3.本合同协议书及有关补充资料；

4.采购文件的条款要求。

第二条 合同标的及合同金额

| 服务名称 | 数量 | 单位 | 服务承诺 |
| --- | --- | --- | --- |

第三条 服务保证

乙方应按响应文件规定的服务范围向甲方提供相应服务。

第四条 权力保证

1.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用服务的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、 样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限 于履行合同的必需范围。如有泄露，乙方须承担相应的法律责任。

4.乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第五条 服务期及要求

1.提交成果时间：                                     。

2.乙方提供不符合采购文件、投标文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。考核要求按采购文件中执行。

第六条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条 付款方式

1.支付方式：本项目预付款为合同金额的30%，在乙方提交港北区50平方公里以下46条河流及22座水库管理范围划定成果并通过审查后，甲方向乙方支付至合同金额的80%；乙方提交港北区50平方公里以下46条河流及22座水库管理范围划定保护与利用规划成果并通过审查后，甲方向乙方支付至合同金额的100%。

2.预付款支付期限：合同生效后以及具备实施条件后15日内支付。

3.对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

注：根据《港北区财政局关于深化政府采购制度改革优化营商环境工作有关事项的通知》（港北财【2020】35号）文件的规定，采购人应当在政府采购合同中约定预付款﹐预付款比例原则上不低于合同金额的30%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%。在保证履约与采购质量的前提下，与疫情防控有关的采购合同可适当提高预付比例。假如采购人在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的,采购人可不适用前述规定。

第八条 双方约定

1.乙方应站在甲方的立场上对甲方委托的项目进行认真、细致、公正的服务，服从甲方的各项管理制度及管理要求。

2.乙方不得将甲方委托的服务项目违法分包交第三方完成。

3.乙方应严格按国家有关标准提供服务。

4.乙方在接受甲方委托的服务任务后应积极主动地与甲方联系，落实具体事宜，并安排相应的人员在 规定的时间内完成任务。

第九条 违约责任

1.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应按《中华人民共和国合同法》有关规定赔偿损失。

2.因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：提交成果时间顺延。

3.甲方迟延支付中小企业款项的，应当支付逾期利息,逾期利息的利率为合同订立时1年期贷款市场报价利率。

4.乙方所提供的服务质量不合格的，应及时调整；因所提供的服务质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.其它违约行为按违约数额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第九条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条 合同争议解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向贵港市港北区仲裁委员会申请仲裁或向当地的人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，本合同继续履行。

第十一条 合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经相关部门审批，并签订书面补充协议报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十二条 合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十三条 签订本合同依据

1.采购文件；

2.成交供应商的投标报价表、服务建议方案及服务承诺书；

3.成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起2个工作日内将一份合同原件送贵港市港北区财政局政府采购监督管理股备案，一份由采购代理机构存档。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 合同签订地点： 合同签订日期： 年 月 日 |  |

附件 1：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供应商申请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称：开户银行：账 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采购单位意见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财务部门意见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

# 第五章  响应文件格式

响应文件外层包装（格式）

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

响应文件名称：首次报价文件、技术文件、商务文件

竞标人名称：

竞标人地址：

在      年    月    日    时    分之前不得启封

年   月   日

（封面格式）

（项目名称）

响应文件

项目编号：

（正本/副本）

响应文件名称：首次报价文件//技术文件/商务文件

竞标人名称：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年   月   日

格式1：

竞标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目（项目编号：        ）的采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本   份（包含按竞标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、技术文件正本一份，副本   份（包含按竞标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、商务文件正本一份，副本   份（包含按竞标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币                    （￥           元)的竞标总报价，提交服务成果时间：            ，提供本项目采购文件第三章“服务需求一览表”中的采购内容。

2、我方同意自本项目采购文件“竞标人须知”第15.1项规定的竞标截止时间起遵循本竞标函，并承诺在“竞标人须知”第12.1项规定的竞标有效期内不修改、撤销磋商响应文件。

3、我方在此声明，所递交的磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第四章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受竞标报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

竞标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

格式2：

投标报价表（格式）

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港北区50平方公里以下46条河流及22座水库管理范围划定工作服务 | 1 |  |  |
| 投标总报价（大写）： 人民币（￥ ） |  |  |  |  |
| 提交成果时间： |  |  |  |  |

注：

★ 1、报价必须含以下部分，包括：

（1）完成采购人指定服务内容的各项费用（包含但不限于方案的评审费、成果验收费等）；

（2）完成项目所需的全部人工费用（包含但不限于派出工作人员的交通费、住宿费、伙食补助费）；

（3）其他费用（包括但不限于知识产权、技术支持、售后服务等费用）；

（4）招标代理服务费，必要的保险费用和各项税费等一切完成本项目服务所需要的费用。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式3：

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、竞标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

4、所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定，并提供行政主管门出具的证明材料，否则在评标时不予价格扣除。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供货物，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章：

备注：享受政府采购支持政策的中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

格式4：

竞标服务技术资料表（格式）

请根据所竞标服务的实际技术参数，逐条对应本项目采购文件第三章“服务需求一览表”中的服务内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 采购文件需求 |  | 响应文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 服务内容及要求 | 服务名称 | 所提供服务的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |
| 竞标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |

注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

（2）当响应文件的服务内容低于采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

格式5：

商务条款偏离表

请逐条对应本项目采购文件第三章“服务需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 采购文件的商务需求 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 竞标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

格式 6 ：

法定代表人身份证明（格式）

竞标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年     月     日

经营期限：

姓名：                   性别：        年龄：        职务：

系                                （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

竞标人（盖单位公章）：

日期：        年     月     日

法定代表人授权委托书（格式）

致：（采购代理机构名称）

本人            （姓名）系                                        （竞标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                  （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

日期：        年     月    日

格式 7：

信用声明函（格式）

致：                        （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的        (项目名称)             （项目编号：           ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备

的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式 8：

贵港市政府采购项目投标资格承诺函（格式）

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.提交投标文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

日期：   年   月   日

- 第六章  评标办法

（一）磋商小组以采购文件为依据，对响应文件进行评审，对竞标人的竞标报价、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分。（评标时，对于带有主观因素的评分，各评委档内独立进行评价、打分，不允许讨论。）

（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后二位）

1、价格分……………………………………………………………………………………10分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，竞标人为小型和微型企业的，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标报价给予10%的扣除。

（2）按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)之规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等同促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）政策性扣除计算方法

竞标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该竞标人的竞标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=竞标报价×(1-10%)；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体竞标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体竞标价给予3%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=竞标报价×(1-3%)；除上述情况外，评标价=竞标报价。

（5）评标价为竞标人的竞标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终成交供应商的成交金额等于竞标报价。

（6）满足采购文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为10分。

（7）价格分计算公式：

评标基准价

某有效竞标人价格分 =                                 ×10分

某有效竞标人评标价

2、技术分………………………………………………………………………………………30分

（1）对项目的理解和现状与问题分析分（满分5分）

一档（1分）：对项目总体理解和现状与问题内容分析不完善的；

二挡（2分）：对项目总体及现状有认识，解决方案内容齐全，但可操作性差，不满足项目要求；

三档（3分）：对项目总体及现状有一定认识，解决难点方案可操作性一般，内容齐全、建议基本可行，基本满足项目要求；

四档（5分）：对项目总体及现状有深刻认识，解决难点方案可操作性强，建议可行，完全满足项目要求。

（2）技术方案分（满分10分）

一档（0分）：竞标人提供的响应文件无技术方案；

二挡（4分）：提供了服务技术方案，但没有需求理解，没有需求分析，没有明显技术错误，技术架构较简单可行，整体技术一般，服务技术配置基本达到要求但没有实施步骤，方案整体性、可靠性、先进性较弱。服务技术方案阐述模糊或部分不具体，没对本项目有正确理解与认识、技术路线有缺陷、方法明显不合理，服务技术方案概念不明确，方案描述简单，服务功能描述较简单，基本满足采购需求，综合评价一般；

三档（7分）：提供了服务技术方案，阐述较为清晰、完整，技术路线可行、方法合理，服务技术方案对采购人业务需求理解稍简单，需求分析基本明确，服务技术方案描述基本准确，总体技术监管较为合理规范，基本达到要求但实施步骤、方案整体性、可靠性、先进性一般，满足采购需求，综合评价良好；

四档（10分）：提供详细的技术方案，阐述清晰、完整、严谨、合理、有效、成熟，方案规划得当描述正确，架构拓朴清晰，内容详细，步骤有序，且方案整体性、可靠性、先进性好。技术路线可行、方法合理，服务技术方案对采购人业务需求理解透彻、完整，总体方案合理规范，综合评价优秀。

（3）项目实施方案分（满分10分）

一档（0分）：竞标人提供的响应文件无项目实施方案；

二挡（3分）：项目实施方案完整，基本满足招标文件要求，项目实施计划可行，项目管理组织机构及人员职能满足要求；

三档（6分）：项目实施方案完整清晰，较好满足招标文件要求，项目实施计划完整可行，项目管理组织机构及人员职能清晰，人员配置较合理。

四档（10分）：项目实施方案完整清晰，完全满足招标文件要求，项目实施计划完整明晰，有完善、详细的各项管控措施，项目管理组织机构及人员职能清晰可控，人员配置合理。

（4）服务承诺（满分5分）

一档（0分）：竞标人提供的响应文件无服务承诺；

二挡（1分）：服务承诺较为简单，后续服务基本满足项目需求，成果维护及保证处理问题方案一般。

三档（3分）：服务承诺较具体、较好，成果维护及保证处理问题方案良好。

四档（5分）：服务承诺完整，全面、实施性强，易操作及科学合理，可行性强，服务承诺整体较为优秀，成果维护及保证处理问题方案优秀。

3、人员配备分…………………………………………………………………………………………15分

①拟投入的项目负责人具有注册咨询工程师资格且具备水利水电专业高级或以上技术职称的，得3分。（满分3分）

②拟投入本项目的主要技术人员，分别具有水利工程规划、水文与水资源、水利水电工程、环境科学、测绘工程、水土保持等6类专业高级或以上职称的，得6分。（满分6分）

③拟投入本项目的主要技术人员符合以上②得分条件，且6类专业中每增加1名教授级高工的加1分。（满分6分）

- 4、商务分……………………………………………………………………………………………………45分

(1)资质分（满分7分）

①竞标人具有工程设计水利行业甲级或工程设计综合甲级资质的，得2分；具有工程设计水利行业乙级资质的，得1分。（满分2分）

②竞标人具有工程勘察综合资质甲级的，得2分；具有工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级资质的，得1分。（满分2分）

③竞标人同时具有地形测量、水利工程测量、地籍测绘、行政区划界线、地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统专业乙级或以上资质的，得3分。（满分3分）

(2)业绩分（满分18分）

①竞标人2015年1月1日至今承担过省级领导担任河长的河流及以上水域岸线管理保护规划工作业绩的，每项合同得2分；承担过地市级领导担任河长的河流水域岸线管理保护规划工作业绩的，每项合同得1分，满分4分。

②竞标人2015年1月1日至今承担过流域性规划或地市级水利类保护规划工作业绩的，每项合同得2分，满分4分。

③竞标人2015年1月1日至今承担过地级市及以上的“一河（湖）一策”方案编制的，每项合同得2分，满分10分。

（备注：业绩须提供中标通知书或合同复印件）

(3)信誉与实力分（满分20分）

①竞标人2015年1月1日至今承担的水利工程项目成果获得省级行政主管部门或行业协会颁发的优秀勘察设计奖、优秀工程咨询成果、文明工地奖等荣誉证书的，每项得1分，满分10分。

②竞标人自2015年1月1日至今获得水利类项目国家级奖项的，每项得2分，同一项目同类型奖项按最高奖项计分，不重复计分，满分4分。

③竞标人全部通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的，得3分，满分3分。

④竞标人具有中国工程咨询协会颁发的工程咨询单位甲级资信证书（业务范围含：水利水电、生态建设和环境工程）的得3分，乙级资信证书（业务范围含：水利水电、生态建设和环境工程）的得1分，满分3分。

（三）总得分=1+2+3+4

（四）成交标准：磋商小组将按综合得分由高到低排列成交候选供应商顺序（总得分相同时，依次按竞标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、提交服务成果时间短优先、处理问题到达时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。