公开招标文件

项目编号：GXZC2021-G3-001618-YZLZ

项目名称：广西靖西市三合地区沉积铝土矿普查矿产地质钻探服务采购

采 购 人：广西壮族自治区地质调查院

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

（GXYLG20214014-Q）

2021年3月

目    录

第一章招标公告	2

第二章采购需求	5

第三章投标人须知	15

第四章评标方法及评标标准	34

第五章拟签订的合同文本	42

第六章　投标文件格式	53

一、投标文件外层包装封面格式	54

二、报价文件格式	55

三、资格证明文件格式	59

四、商务文件格式	64

五、技术文件格式	71

六、其他文书、文件格式	75

## 第一章  招标公告

项目概况

广西靖西市三合地区沉积铝土矿普查矿产地质钻探服务采购招标项目的潜在投标人应在“云之龙集团”微信公众号平台获取招标文件，并于2021年6月21日11时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GXZC2021-G3-001618-YZLZ

采购计划文号：广西政采[2021]6254号-001

项目名称：广西靖西市三合地区沉积铝土矿普查矿产地质钻探服务采购

预算金额：260万元

最高限价（如有）：同采购预算

采购需求：

1.矿产地质钻探

| 序号 | 采购内容 | 采购服务总价（万元） |
| --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 钻孔规格 | 钻孔性质 | 设计钻孔数量(个) | 设计工作量（米） |  |
| 1 | 广西靖西市三合地区沉积铝土矿普查矿产地质钻探施工服务 | 0～200m | 直孔 | 12 | 1660 | 260.00 |
|  |  | 0～300m |  | 6 | 1485 |  |
|  |  | 0～400m |  | 2 | 760 |  |
|  |  | 0～200m | 斜孔75° | 2 | 380 |  |
|  |  | 0～300m |  | 1 | 215 |  |
| 合计 | 23 | 4500 |  |

合同履行期限：2021年8月31日前完成所有钻探工作。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人具备有效的安全生产许可证。

3.2本项目不接受未购买本招标文件的投标人投标。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

1.获取时间：2021年5月31日至2021年 6月7日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午00时至12时，下午12时至24时（北京时间）。

2.获取方式：关注微信公众号“云之龙集团”，在云之龙集团公众号页面选择[疫情服务]→[购买标书]，登记公司相关信息并经核实后，通过线上支付费用，即可下载采购文件。详细操作见公众号“购买标书”首页内“购买标书新手操作指南”。

3.售价：招标文件每本售价300元，售后不退。（依据国家税务总局《关于增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码）

说明：

不接受现场购买招标文件，请各供应商通过“云之龙集团”微信公众号平台进行购买招标文件，一旦因网络或平台维护等原因造成无法通过微信购买标书的，可采用以下方式邮购：

每本另加邮费50元【邮购采购文件的，必须于招标文件的获取时间截止前将招标文件价款及邮费汇到采购代理机构指定账户，并编辑一份电子邮件发到采购代理机构邮箱（可拨打0771-2616613获取邮箱），邮件内容含需获取采购文件的项目名称及编号、投标单位名称、收件人姓名、收件人联系方式及收件地址。未按本公告要求提供有效收件人联系方式的，不予办理邮寄手续；因此造成供应商无法按时获取招标文件的，责任由供应商承担】。

采购文件价款及邮费交纳银行账户：

开户名称：云之龙咨询集团有限公司

纳税人识别号：91450100732204957A

地址：广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼

电话：0771-2616613

开户银行：中国银行广西南宁市民主支行

银行账号：623660979180

4.为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间：提交投标文件截止时间和开标时间：2021年6月21日11时00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

2.投标地点：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。

注意事项：

1.投标人应在投标文件提交截止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

2.投标人的法定代表人提交投标文件的，须提供身份证原件与法定代表人身份证明原件；投标人委托代理人提交投标文件的，被委托人须提供身份证原件和法定代表人授权委托书原件。对于材料不全或无效的，采购代理机构将拒收。

3.身份证原件可用机动车驾驶证原件、社会保障卡原件、护照原件等代替。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标保证金

投标保证金人民币50000元。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户名称：云之龙咨询集团有限公司，纳税人识别号：91450100732204957A，地址：广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼，电话：0771-2616613，开户银行：中国银行广西南宁市民主支行，银行账号：623660979180】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

2.网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区地质调查院

地址：广西壮族自治区南宁市园湖北路21号广西地矿局科技大楼

联系方式：陈胜 0771-5664376

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地　址：云之龙咨询集团有限公司(广西南宁市新民路34-18号中明大厦12楼E座)

联系方式：李鸿海、韦顺 0771-2618199、0771-2618118

3.项目联系方式

项目联系人：李鸿海、杨丽敏

电　话：0771-2618199、0771-2618118

附件：采购需求

## 第二章  采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品（专业定制除外），投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻译文本。

7.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

9.招标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效。其余未标注“▲”号的项目条款或技术要求有负偏离（或未作响应）达3项（含）数以上的投标无效。

10.本采购项目所属行业：工业。

11.本项目需求内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 一、采购需求 |
| --- |
| 项号 | 采购内容 | 数量 | 功能目标要求及技术指标 |
| 1 | 广西靖西市三合地区沉积铝土矿普查矿产地质钻探施工服务 | 1项 | 一、项目概况 采购项目名称：广西靖西市三合地区沉积铝土矿普查矿产地质钻探施工服务采购 经费来源：自治区财政 采购预算价：260.00万元。 ▲工作周期：2021年8月31日前完成所有钻探。 ▲生产进度要求:合同签订后7天内全部设备必须进场，2021年7月31日前完成2500米，2021年8月31日前完成所有工作任务。 二、工作区自然地理及交通 工作区位于广西西南部，行政区划属于靖西市安德镇管辖，工作区内分布有市－乡－村公路网，靖西市新圩－云南富宁二级公路（S20316省道）从工作区边缘经过，省道二级公路靖西县新圩－田东祥周线、隆安古潭－靖西线与靖西县新圩～云南富宁线在靖西县新圩交汇，交通较为方便。工作区至靖西市区运距为22～45km，至田东火车站运距为122～150km（田东处在南昆铁路、G324国道线、右江航运线上）。田东到靖西铁路正在开工建设。交通位置见下图。 工作区属低山区，部分为岩溶洼地，悬崖陡壁甚多，地势北高南低，最高点为模架山，海拔847m，最低点为鸡河下游河床，海拔250m，一般海拔400～500m，比高100～300m，区内草深林密，除灰岩裸露的峰丛外，均有浮土掩盖；区内南部有那排河、来河和鸡河，那排河分布于工作区北部，自北东流向南西，来河分布于工作区南部，同南西流向北东，二条河在工作区中部与鸡河汇合，从北西向南东流出工作区，注入黑水河，属左江支流。北部无大河大江，溪流向东北方向注入右江。 三、地质概况 工作区内出露地层有晚石炭系-早二叠系马平组（C2P1m）、二叠系中统栖霞组（P2q）、二叠系中统茅口组（P2m）、二叠系上统合山组一段（P3h1）、二叠系上统合山组二段（P3h2）、三叠系下统马脚岭组（T1m）。 马平组（C2P1m）主要出露于工作区北面与西面，为一套灰-灰白色厚层块状生物屑微晶灰岩夹灰白色中晶白云质灰岩，灰白色厚层块状微晶灰岩夹灰白色细晶-中晶白云质灰岩，灰白色厚层块状细晶-中晶白云岩夹灰白色厚层块状微晶灰岩，灰白色厚层状白云岩。 栖霞组（P2q）出露于整个工作区，为一套深灰色中-中厚层状含含燧石结核、燧石条带微晶灰岩，灰色-深灰色中-中厚层状微晶灰岩夹灰白色厚层状微晶灰岩，生物屑微晶灰岩。 茅口组（P2m）出露于整个工作区，为一套浅灰色-灰白色中厚层状微晶灰岩，灰色厚中层状白云质灰岩，灰色-浅灰色中厚层状微晶灰岩，深灰色中厚层状微晶灰岩夹灰色中厚层微晶灰岩，灰色厚层状微晶灰岩，灰色厚层状白云质灰岩夹深灰色中层状微晶灰岩，灰色-灰白色厚层状微晶灰岩。 合山组一段（P3h1）出露于整个工作区，为一套灰绿色、褐黄色泥岩，褐红色、青灰色中厚层状铁铝岩、铝土矿，灰绿色薄-中层状泥岩，灰绿色中厚层状铁铝质泥岩，灰色薄层泥岩夹硅质岩，灰-灰白色中厚层状微晶灰岩，褐黄色薄层状泥岩夹深灰色薄层状硅质岩。 合山组二叠（P3h2）出露于整个工作区，为一套灰色中层-中厚层状含燧石结核细晶灰岩夹厚层状含生物屑微晶灰岩、钙质泥岩，深灰色薄层状硅质岩夹褐黄色泥岩，浅灰色-灰色中层-厚层状细晶灰岩偶夹薄层状砂屑灰岩。 马脚岭组（T1m）出露于工作区中间，为一套灰色、灰白色厚层状细晶白云质灰岩，灰色、深灰色薄层条带状灰岩，褐黄色薄层泥岩，灰色、灰白色厚层微晶灰岩夹泥晶灰岩。 四、矿产地质钻探工作目标及任务 （一）目标任务 通过矿产地质钻探控制矿体，探求推断（潜在）资源量。 （二）主要工作量 本次工作设计钻孔23个,米数4500m。 ▲（三）钻探工作费用 矿产地质钻探施工采购预算为：260.00万元。钻探费用最终工作费用按实际完成有效进尺核算。钻探工作费用为综合费用，包含但不限于钻探主机设备费、其它材料费、人工费、机械费、各种材料检测费及试验费、青苗赔偿、临时用地、机械进退场费、钻具清洗费、地表混凝土开孔费；封孔费；合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费(包括雨季及异常气候施工措施费)、施工过程中对施工现场破坏后的恢复费用，本工程施工产生的泥浆及土方清运、各种施工风险、安全文明施工费、临时设施费、税金、利润及本合同虽未提及但承包人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。中标综合单价不因市场物价、人工费、材料费的变动而调整。中标人必须按采购人的技术要求施工，不得以任何理由拒绝施工，中标人未能满足采购人的技术要求时，将作废孔处理，不能计取费用。 ▲五、工作方法和主要技术要求 钻探工程质量要求按最近颁布的国家行业标准《地质岩心钻探规程》DZ/T0227-2010规定的六项指标（岩矿芯采取与整理、钻孔弯曲度、孔深校正、简易水文观测、原始报表、封孔）的技术质量要求执行，具体施工技术和质量要求如下： （1）岩矿心采取率及孔径 岩心采取率不低于70%，矿层及顶、底板5m范围内采取率不低于80%，终孔岩矿心直径不小于75mm。 （2）钻孔弯曲度 钻孔每钻进50m、钻遇或钻穿目的层及终孔时均要用测斜仪测量顶角和方位角。每个测点的测量数据要准确，测斜仪器必须完好、可用。顶角、方位角测量参数要齐全、对应,测斜记录清楚。终孔后必须要测顶角、方位角数据。 允许误差范围：直孔每100m顶角偏差不超过2°，随着钻孔加深，其顶角的偏差可以递增计算；斜孔每100m顶角偏差不超过3°，随着钻孔加深，其顶角的偏差可以递增计算,整孔顶角偏差不超过5°。 测量精度要求：每点测二次（双仪器测一次），达到如下数据算合格，否则重测。 方位角：两仪器（或两次测量）误差不超过±4°；顶角：两仪器（或两次测量）误差不超过1°。 （3）校正孔深 每钻进100m、钻遇目的层、钻穿目的层、终孔后或发生重大事故时均应校正孔深。孔深校正最大允许误差为1/1000，孔深误差＜1/1000时不修正报表，孔深误差＞1/1000时应立即查明原因，并及时修正报表平差以消除误差。孔深经修正后即为达到要求。每个测点的数据要准确、齐全、记录清楚。 （4）简易水文地质观测 钻孔简易水文观测要求钻孔水位观测每班次至少1–2次，每回次观测，应在提钻后、下钻前进行，间隔时间不少于5分钟。在钻进中应详细如实记录钻孔漏水、涌水（涌水水头高度）、漏浆、掉块、塌壁、坍塌、溶洞、掉钻、卡钻等异常现象和部位。终孔后必须测量孔内稳定水位。 （5）封孔 依据采购人地质人员封孔要求，封孔水泥必须用425标号以上且未过期的水泥。孔口须埋设标志桩，规格为10×10×40cm的水泥桩，水泥桩周用砼浇铸基座并与桩顶面平齐，在桩中心刻上“＋”字，在基座的适当位置刻上钻孔号等相关钻孔信息。同时做好封孔记录，封孔记录要准确、齐全、可靠。封孔完毕地质、探矿技术人员要对封孔质量进行质量检查。 （6）原始报表 钻探班报表、简易水文观测记录、岩心牌和岩心编号应由钻机当班记录员填写好。要做到数据齐全、准确、及时、整洁。原始报表一律用钢笔（炭素墨水）填写。原始班报表要求现场根据钻进回次进度及时填写，要做到真实、齐全、准确、整洁。并要机、班长校核签字。工程完工后，汇订成册归档存查，终孔后装订成册并妥善保存，完整无缺交给采购人。岩矿芯提取后用清水洗净，按顺序装入岩芯箱内；岩矿芯需按标准写明编号、块号；回次间应放置岩芯牌；岩芯箱装满后，在一侧用红油漆写明矿区名称、孔号、箱号及箱内岩芯的起止号；机台上修建简易房保管岩芯并用彩条布或雨棚遮挡不受日晒雨淋，保证岩芯的完整性。 未详述的其他工作技术要求，按《地质岩心钻探规程》DZ/T0227-2010执行。 ▲六、设备要求 据前期工作经验总结，为保证项目成果，本项目投标人必须满足一下设备要求，否则其投标无效： ①投标人不得转包钻探业务，也不能给第三者挂靠。 ②投入7套或以上钻探设备，其中有3套或以上(包含3套)全液压型钻机同时施工。 ③投标文件中提供钻探设备的发票复印件； ④承诺投入项目钻探施工的钻机为所提供发票的钻机或性能更优越的钻机。 ▲七、质量要求 项目的各项工作质量必须符合《广西地质勘查项目管理办法》（桂自然资规〔2018〕1号）中的有关规定，相应的行业技术规程、规范以及国家技术标准等。 八、施工管理 ▲1、中标人负责钻探场地的平整、修路（含架桥）、青苗赔偿、施工用水及用电等事宜，所发生费用由中标人承担。 ▲2、中标人负责编写钻孔施工技术方案和安全生产设计，按期保质保量完成承包的钻探工程并提交所有成果文件。 ▲3、钻探施工作业组至少配备1名地质技术人员，全程跟踪钻探的工作过程。负责对施工过程中出现的地质问题做现场判断并如实记录，随时与采购人保持联系，并每天向采购人汇报工作进展情况。 ▲4、中标人负责工程施工中涉及的机械设备、材料、工具及岩芯箱、水电、食宿以及钻探施工设计和施工总结报告评审验收专家劳务费、各种税费等费用。 ▲5、中标人必须服从采购人因客观地质情况变化而相应调整的钻探工程施工方案（如单孔进尺的增减、孔位调整等）。 ▲6、中标人负责工程施工过程包括进出场的生产安全并承担由于中标人责任造成的安全事故责任。 ▲7、中标人因工程质量不符合要求造成返工，返工费用由中标人承担。 8、采购人负责按照规范对中标人完工钻孔质量进行验收。 9、严格保守钻探、地质资料的秘密。 九、安全及环保要求 1.施工单位在施工前，要制定安全环保措施和应急预案。施工过程中，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规以及行业有关标准和规定，确保当地自然环境不遭破坏和工程项目安全生产。 ①施工场地设置截、排水沟，确保场地不积水和免遭洪水冲刷。不稳定边坡应进行支护处理，预防滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的影响。 ②设备、物资材料运输时，尽可能拆分组件，减轻搬运重量，采用人工运输，减少对土地植被和农作物的损坏。 ③设备安装、搬运、运行中防止油料泄漏。使用油料、化学处理剂等应预防泼洒及倾倒污染地面。废弃油料必须收集回收利用或专业处置。 ④施工操作场地、材料物资堆放地、库房、岩心房、员工休息室（工地值班室）等地面铺设防渗土工布隔离。油料存放地、循环沟、浆液池，垃圾池及厕所坑、槽等易发生渗漏污染的表面必须采用防渗土工布铺垫或采用水泥砂浆进行防渗处理，预防渗漏污染。 ⑤钻探施工循环液尽可能采用清水，如需使用泥浆，必须采用无固相或低固相的优质环保浆液。泥浆材料及处理剂必须具备无毒、无害，可自然降解性能，符合环保标准要求。必须加强循环液的现场使用管理，做好施工中防渗、护壁及净化处理，预防泥浆液使用中造成地面及地下污染。 ⑥钻探施工中出现孔内浆液较严重漏失或涌水现象，必须及时采用环保堵漏材料或下入套管等方法进行封堵，防止钻井液对地下水环境造成污染破坏。钻孔终孔后按照地质设计做好封孔工作，确保封孔质量，以防止因钻孔施工对地下水环境造成的扰动影响。 ⑦施工现场的设备设施及物资材料必须规范存放管理。场地设置垃圾池（垃圾桶）及废料堆放区，严禁乱丢乱放垃圾和废物废料。施工废料、生活垃圾等固体废物必须分类管理，回收利用，及时清理，并按相关规定现场处置或外运处理，保持现场干净整洁。 ⑧柴油机动力设备的尾气排放应符合国家环保排放标准。 ⑨严格明火使用管理规定，施工现场备有灭火器、铁铲等消防设施，预防发生火灾事故。 ⑩施工现场严禁燃烧秸秆、衣物等产生烟尘、废气污染的农作物及其他物品。施工现场生活用燃煤必须采用低含硫的优质无烟煤，使用的炉具必须安放排烟管。 2.钻探场地的恢复与治理 ①施工结束后，应及时拆除现场施工设备、物资和临时设施。彻底清除现场各类杂物、垃圾及污染物。 ②现场的垃圾、油污、废液、沉渣及其它固体废物必须进行分类清理、收集，按相关规定进行焚烧、消毒、沉淀、固化等处理后，挖坑或利用现场坑池进行隐埋处置，隐埋深度须大于0.50m。现场不能处置的污染物必须外运至专业处理场。 ③场地平整应根据实际，尽可能按原始地形地貌平整。同时要把施工前堆放的耕作层、覆土或适合复垦的粘土重新铺设于场地表层。 ▲十、其他管理要求 ①钻探施工要全力按照勘探规范执行，不能随意更改施工位置，若因不可抗力无法按照预设位置施工的，需提书面请示向采购人提出申请，采购人同意后方可更改位置。 ②中标人项目负责人具有地质勘查相关专业（如地质矿产勘查、水工环地质、钻探等地质等）中级及以上职称；投入现场钻探人员持钻探工人技术等级证书5人（含5人）以上。 钻探施工期间钻探负责人离开工地须征得采购人同意。中标人在项目施工期间不得随意更换项目钻探施工负责人，如需更改换，需提前七个工作日天向采购人提出书面申请并征得采购人同意后才能更换，并做好项目交接工作；如中标人钻探施工负责人代表中标人在履行合同期间有违反合同或者不能响应招标文件要求的情况，采购人有权更换中标人钻探负责人，无需中标人同意，中标人须无条件服从，不履行视为违约。 ③采购人根据项目进展需要增减钻机数量或者钻机型号的，中标人需在三天内给采购人正式答复，并在十天内安排好钻机及时进场。 ④中标人在施工过程中，需及时向项目汇报当天工作情况。 ⑤中标人开孔前应全力配合项目做好安全检查整改工作，安全检查合格后项目组下达开孔通知书后方可开工。 ⑥中标人施工的钻孔测斜及孔深校正需提前3小时通知采购人到场监督核实，每个钻孔终口后三日内需完成相关钻孔技术档案表中中标人须填写的内容并提交采购人审核。 ▲十一、预期成果 （一）原始资料 涉及各种施工技术班报表、钻孔档案等原始资料，以及工程项目组织实施过程中的各类文件等资料，并提交相关原始材料电子文档。 （二）实物资料 钻探取得的全套的岩心实物资料。 （三）成果资料 提交施工总结报告，并提交相关文件电子光盘。 |
| ▲二、商务最低要求表 |
| 服务期限及地点 | 1、服务期限：2021年8月31日前完成所有钻探。 2、服务地点：靖西市安德镇三合地区。 |
| 付款方式 | （1）采购人在收到中标人支付合同金额5%履约保证金，合同签订后15日内向中标人约定的账户，支付合同金额的30%，此款为第一期项目经费； （2）中标人在工程进度达50%时，委托方支付合同金额的30%； （3）中标人在工程进度达100%或达到地质目的并经采购人组织验收后，采购人按实际完成有效进尺支付合同余款； （4）中标人完成全部成果经验收提交，并移交所有项目资料后，中标人在15个工作日内办理退还履约保证金。 |
| 投标报价要求 | 1.包含但不限于钻探主机设备费、其它材料费、人工费、机械费、各种材料检测费及试验费、青苗赔偿、临时用地、机械进退场费、钻具清洗费、地表混凝土开孔费；封孔费；合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费(包括雨季及异常气候施工措施费)、施工过程中对施工现场破坏后的恢复费用，本工程施工产生的泥浆及土方清运、各种施工风险、安全文明施工费、临时设施费、税金、利润及本合同虽未提及但承包人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。中标综合单价不因市场物价、人工费、材料费的变动而调整。中标人必须按采购人的技术要求施工，不得以任何理由拒绝施工，中标人未能满足采购人的技术要求时，将作废孔处理，不能计取费用。 2.投标人人员工资待遇标准应当符合自治区人民政府下发的《关于调整全区职工最低工资标准的通知》规定的劳动力市场最低工资标准，社会保险应当符合《中华人民共和国社会保险法》及南宁市的现行标准，且承诺将来可根据变化趋势进行调整，但不再向招标人要求支付增加的费用。 3.与项目验收相关产生的一切费用由中标人能承担，中标人投标报价应当考虑验收费用问题及风险。 |
| 三、投标人的资信要求表 |
| 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 见本招标文件“评标办法及评分标准”。 |
| 能力或业绩要求 | 见本招标文件“评标办法及评分标准”。 |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 核心产品 | 本项目为服务类项目，无核心产品。 |
| 参考品牌及型号规格 | 无 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 详见《采购需求》及《评标办法及评分标准》 |
| 规范标准 | 符合国家规定的工程技术质量标准和现行技术规范、规程要求，并通过有关部门审批或备案。 |
| 验收标准、验收方法及方案 | 1、中标人提供的服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 2、其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |
| 其他技术及服务要求 | 无 |
| 五、其他 |
| 资料要求 | 投标人可在投标文件提供以下内容，包括但不限于：项目施工方案、技术方案、人员配备、生产安全措施及设备配置等情况。 |
| 其它 | 为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |

## 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 5 | 投标费用：投标人投标期间与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外），不论投标结果如何， 均应自行承担。 |
| 6.1 | □接受联合体投标 √不接受联合体投标 |
| 7.2 | √不允许分包 □允许分包 如允许分包，本项目主体部分为 ；分包履行的具体内容、金额或者比例如下： 具体内容： 。 具体金额： 。 具体比例： 。 |
| 9.2 | 递交质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司南宁分公司招标部门，联系电话：0771-2618199、0771-2618118，通讯地址：广西南宁市新民路34-18号中明大厦12楼E座 业务时间：每天8时00分00秒到12时00分00秒，15时00分00秒到18时 00分00秒，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 13.1 | 报价文件： 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理） 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 资格证明文件 投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、安全生产许可证等复印件（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人投标截止近半年内任意连续3个月的依法缴纳税费的凭据复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的免税证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件。（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人投标截止近半年内任意连续3个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人2019年或2020年财务状况报告复印件（供应商是法人的，应提供财务报告或财政部门认可的政府采购专业银行、保险机构出具的投标保函；从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的证明材料。供应商是其他组织和自然人的，提供财务报告或者银行出具的资信证明）。（必须提供，否则作无效投标处理） 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人获取招标文件的的微信公众号页面截图（“我的项目”—“已付款”）；（必须提供，否则作无效投标处理） 联合体协议书（格式后附）；（招标公告中允许联合体投标且投标人为联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 中小企业声明函；【本项目如为专门面向中小企业（或小型、微型企业）采购时必须提供，否则作无效投标处理】 有效的安全生产许可证复印件。（必须提供，否则作无效投标处理） 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人（负责人或自然人）在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 4. 招标公告中允许联合体投标且投标人为联合体投标时，联合体各方均必须分别提供资格证明文件，否则作无效投标处理。 |
| 13.3 | 商务文件： 1.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人(负责人或自然人)身份证明及法定代表人(负责人或自然人)有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.法定代表人(负责人或自然人)授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 5. 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6. 投标人情况介绍（格式自拟）； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据本招标文件第二章采购需求及第四章评标办法及评分标准提供有关证明材料）； 注： 1.法定代表人（负责人或自然人）授权委托书必须由法定代表人（负责人或自然人）及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.4 | 技术文件： 1.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.项目实施人员一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.项目实施方案及技术文件（包含但不限于本地质钻探服务组织、技术服务机构和人员配备措施、地质钻探服务投资控制方案和质量管理、质量进度控制方案等，实施方案及技术文件须实质性响应招标文件技术需求）（必须提供，否则作无效投标处理） 4. 服务承诺书（由投标人根据第二章及第四章内容进行提供）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，内容格式自拟）； 6.产品出厂标准、质量检测报告； 7.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；供应商不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 8.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（内容格式自拟）； 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注： 以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.5 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。 2.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）1份。 3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格。 √投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.1 | 投标有效期：120日。 |
| 18 | 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。 投标保证金的金额：详见《第一章 公开招标公告》 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，投标人应将支票、汇票或本票的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当于投标地点现场递交单独密封的支票、汇票或本票原件[原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样]，否则投标无效。 3.投标保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当于投标地点现场递交单独密封的保函原件[原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样]，否则投标无效。 4.投标保证金指定帐户：详见《第一章 公开招标公告》 备注： 1. 投标截止时间后提交的，或未足额交纳的，或保函额度不足的，视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.投标保证金采用银行、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件正副本份数：报价文件正本 一份、副本六份； 资格证明文件正本一份、副本六份； 商务文件和技术文件合并装订成册，正本一份、副本六份； |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见《第一章公开招标公告》 2. 投标文件提交起止时间：详见《第一章公开招标公告》 3.投标地点：详见《第一章公开招标公告》 4.提交投标文件时须提供的材料： 投标人法定代表人（负责人或自然人）提交投标文件的，须提供身份证原件与法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件（格式后附）；投标人委托代理人提交投标文件的，须提供身份证原件和法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件。对于材料不全或无效的，采购代理机构应当拒收。 注：身份证原件可用机动车驾驶证原件、社会保障卡原件、护照原件等代替。 |
| 23 | 1.开标时间：同投标文件递交截止时间 2.开标地点：同投标地点 |
| 25.3 | 采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 信用查询时间：资格审查时。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人以上（含）单数 |
| 28.3 | 评标方法： (综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2.2 | 商务要求评审中允许负偏离的项目数为 0 项。（负偏离达到1项或以上则投标无效） |
| 29.2.3 | 技术评审中允许负偏离的项目数为3项。（负偏离达到3项或以上则投标无效） |
| 30 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： √政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； □随机抽取 |
| 35 | 履约保证金金额：合同金额的5%。 签订合同前交至采购人指定账户，否则不予签订合同。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（具体方式由采购人确定） 履约保证金退付方式、时间及条件：服务期满后，由中标供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户： 广西壮族自治区地质调查院 开户银行：建行南宁市园湖北路支行 账 号：4500 1604 3530 5070 3075 |
| 36.1 | 签订合同携带的资格证件： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件。 法定代表人（负责人或自然人）负责签订合同的，须携带法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件及身份证原件等其它资格证件。 |
| 37 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 38 | 代理服务费 收费标准：本项目每分标的代理服务费根据中标金额按投标人须知代理服务收费标准中规定的（服务招标）标准采用差额定率累进计费方式计算并下浮20%： √中标人支付：由中标人支付的，中标人应当在领取中标通知书前，向采购代理机构一次付清代理服务费。 □采购人支付。 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人亲自在招标文件规定签字处亲笔写上个人名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。如招标文件规定签字处不得以法人私章代替。 3.自然人投标的，招标文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 |

### 投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、开标、评标、定标、合同签订等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指云之龙咨询集团有限公司。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“服物”是指各种种类的服务。

2.6“配套（售后）服务” 是指包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“▲”是指“采购需求”中实质性要求。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的项目” 是指“采购需求”中不带“▲”的项目条款。

2.11投标文件对招标文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

2.12技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人或自然人本人），须有法定代表人（负责人或自然人本人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用具体定义见“投标人须知前附表”。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2联合体投标要求:

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议，协议书应当明确主体方（或牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标无效），并将联合投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩、履约能力计算，按照联合体其中较高的一方认定并计算。

（7）联合体投标的，须提供《联合体投标协议》（格式后附）。

（8）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同按规定交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（9）联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格证明文件。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，“接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。”

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”。

8.特别说明：

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人（负责人或自然人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人或自然人）、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章

9.3投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

二、招标文件

10.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清与修改

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

11.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

11.3招标文件的澄清或者修改都应当通过采购人或者采购代理机构以法定形式发布。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

13.1报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.3商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字：

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按招标文件中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容见“投标人须知前附表”。

16.3投标人应当就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，投标人应当就所投分标进行报价，不得存在漏项报价；投标人应当就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期应按“投标人须知前附表”规定的期限。

17.2投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到投标人银行账户或由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。

（3）采用银行、保险机构出具的保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续。

18.2.2中标人的投标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未中标人的投标保证金的退还方式。

18.3投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别装订成册，商务文件和技术文件按顺序装订成册。投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果由投标人自行承担。

19.3投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则作无效投标处理。

19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则作无效投标处理。

19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.投标文件的密封

20.1投标文件正、副本全部装入包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封。

20.2投标文件外层包装封面上应写明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及“开标时启封”字样。

20.3未按上述规定密封的投标文件将被拒收。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或标记的投标文件，采购代理机构必须拒收。

22. 投标文件的补充、修改与撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封和标记后，作为投标文件的组成部分。

四、开    标

23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

24.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或采购代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对投标人资格审查时进行，查询规则见“投标人须知前附表”）

（2）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.2条规定“必须提供”的文件资料的或提供的文件资料不合格的；

（4）未取得按照法律法规规定必须获得的行政许可证或者行政审批的经营范围；

（5）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审, 招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

28.评标原则和评标办法

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，收受利害关系人的财物或其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标方法。本项目将按“投标人须知前附表”规定的评标方法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

28.4评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29.评标程序

29.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29.2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

29.2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

修正后的报价，投标人不确认的；

投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的；

29.2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

为无效投标保证金的或未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（5）投标有效期、项目完成时间（服务期限、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（6）商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（8）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未响应招标文件实质性要求的；

（11）属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

29.3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

29.4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29.5投标文件修正

29.5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

29.5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

29.6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

七、中标和合同

30.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

31.中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金（本项目不收取履约保证金，本款不适用）

35.1中标人须于签订合同前按投标人须知前附表规定方式提交，否则采购人不与其签订合同。

35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，依法追究其违约责任，没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.3履约保证金按投标人须知前附表规定的时间和条件退付。

35.4在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。

36.签订合同

36.1投标人接到中标通知书后，按投标人须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，其投标保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

37.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条及《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》（桂财采〔2016〕7号）规定，采购人或受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、其他事项

38.代理服务费

38.1代理服务费的收费标准、支付方、支付时限详见投标人须知前附表。

38.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

38.3采购代理机构的银行账户：

开户名称：云之龙咨询集团有限公司

纳税人识别号：91450100732204957A

地址：广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼

电话：0771-2616613

开户银行：中国银行广西南宁市民主支行

银行账号：623660979180

38.4本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

## 第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

（一）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

（三）评标程序

##### 1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 投标有效期、项目完成时间（服务期限、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

- 商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

##### 5投标文件修正

##### 5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

##### 5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

##### 6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （20分） | 投标报价 （满分20分） | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，对其投标价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为20分。 （7）价格分计算公式：某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×20分 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术分 （满分55分） | （1）施工方案总体评价分（满分20分） | 由评标委员会根据各投标人投标文件施工方案评审情况独立确定各投标人所属档次，然后评委在相应档次内独立评分。 一档：钻探施工全过程方案运行控制可靠性、操作性稍有欠缺，现场情况细节不细致，对可能影响钻探施工的各种因素分析不全面，针对施工难点提出的实施方案、解决方案可行性差；进度控制方案难以保证项目按期完成。得6分； 二档：钻探施工全过程方案运行控制基本可靠、具有操作性，现场情况细节较细致，对可能影响钻探施工的各种因素分析较全面，针对施工难点提出的实施方案、解决方案基本可行；进度控制方案基本可以保证项目按期完成，单位资金雄厚。得13分； 三档：钻探施工全过程方案运行控制可靠、操作性强，现场情况清晰细节考虑全面，对可能影响钻探施工的各种因素考虑全面，且提供细致的解决方案，针对施工难点提出实施方案、解决方案及调整意见建议考虑周全细致；本项目拟投入的仪器设备及人员等生产资料配备齐全、充足；生产组织管理确保国家相关技术和生产规范及法规。承诺按时保质完成相关服务内容，单位资金雄厚。得20分； |
|  |  | （2）技术方案及安全措施分 （满分20分） | 由评标委员会根据各投标人投标文件技术方案评审情况独立确定各投标人所属档次，然后评委在相应档次内独立评分。 须对完全响应项目技术要求，如对带“▲”号的技术指标没有响应或发生负偏离，投标文件将被视为无效。 对钻探施工过程中的各个环节、各阶段不同岩性钻进方法，提供具体详实的技术保证措施，针对技术难点作出充分的说明并配备详细的质量控制措施及设备辅助，保证钻探六大指标质量；有切实可行的质量管理制度。 如果评标委员会认定技术方案及技术措施仅为简单的复制招标文件技术需求将不得分。 一档：技术方案阐述不够清晰、目的不够明确、技术措施针对性不强，安全预案粗糙，无安全生产责任制及应急预案，缺乏合理性，得6分； 二档：技术方案阐述较清晰、目的较明确、技术措施具针对性，有详细的安全预案，包含安全生产责任制及应急预案，针对钻探施工过程考虑较全面，提出切实可行的安全措施；各岗位人员均持证上岗，基本满足要求,得13分； 三档：技术方案阐述清晰、详细、目的明确、技术措施针对性强，提供详细的安全预案，包含安全生产责任制及应急预案，针对钻探施工过程考虑全面，提出切实可行的安全措施；各岗位人员均持证上岗并配备专职安全员，提供安全生产费用，并保证中标后投入项目安全生产工作，完全满足要求,得20分。 |
|  |  | （3）人员配备（满分15分） | 由评标委员会根据各投标人投标文件评审情况独立确定各投标人所属档次，然后评委在相应档次内独立评分。（须提供人员职称证、身份证及社保缴纳证明材料，否则不得分；投标人中标后，拟投入项目人员未经采购人书面同意不得更换） 1、项目负责人具有地质勘查相关专业（如地质矿产勘查、水工环地质、钻探等地质等）高级及以上职称得5分；（满分5分） 2、拟投入的其他专业人员（不包括项目负责人）具有中级职称的，每个得1分（满分5分） 3、拟投入现场钻探人员人数中持钻探工人技术等级证书的人员5人（含5人）以上的，得2分，每多一人加一分（满分5分） |
| 3 | 商务分（满分25分） | （1）业绩分（满分12分） | 投标人2015年以来承担矿产地质钻探工作项目按合同规定时间完成并且验收等级为良好（含）以上的项目每个项目得1分，在此基础上，验收为优秀的每增加1个加2分（投标文件中附上项目施工合同及审查验收意见书复印件,否则不得分），满分12分。 |
|  |  | （2）设备配置（满分12分） | 由评标委员会根据各投标人投标文件评审情况独立确定各投标人所属档次，然后评委在相应档次内独立评分。 一档：拟投入的主要设备、辅助施工设备、器具基本齐全，无重大缺漏，设备型号、数量基本满足钻探需要，得4分； 二挡：拟投入的主要设备、辅助施工设备、器具齐全，设备型号、数量满足钻探需要，采用目前国际、国内先进的设备，得8分； 三挡：拟投入的主要设备、辅助施工设备、器具齐全且配备科学合理，设备型号、数量完全满足钻探需要且配置科学合理，采用目前国际、国内先进的液压、模块钻机设备，得12分。。 （需提供设备仪器票据或所有权证明材料，否则不得分。） |
|  |  | (3)信誉分（满分1分） | 投标人提供有效的ISO9001质量管理体系认证的得1分（投标文件中提供认证证书复印件） |
| 4 | 政策功能分 | 节能、环保、区内产品分（本项目为服务类项目，不适用） |
| 总得分=1+2+3。 |

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第五章  拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

委托方通过招标方式，确定受托方承担            并完成本合同约定的任务。双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就开展此项目工作及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 合同标的

1.1项目概况

1.1.1

1.1.2

……

1.2项目目标、任务：

……

1.3标准规范和技术要求

1.3.1标准规范和技术要求

……

1.3.2施工管理

1.施工方负责钻探场地的平整、修路（含架桥）、青苗赔偿、施工用水及用电等事宜，所发生费用由施工方承担。

2.施工方负责编写钻孔施工技术方案和安全生产设计，按期保质保量完成承包的钻探工程并提交钻孔原始资料、钻探施工总结报告。

3.钻探施工作业组至少配备1名地质技术人员，全程跟踪钻探的工作过程。负责对施工过程中出现的地质问题做现场判断并如实记录，随时与甲方保持联系，并按时向甲方汇报工作进展情况。

4.施工方负责工程施工中涉及的机械设备、材料、工具及岩芯箱、水电、食宿以及钻探施工设计和施工总结报告评审验收专家劳务费、各种税费等费用。

5.施工方必须服从甲方因客观地质情况变化而相应调整的钻探工程施工方案（如单孔进尺的增减、孔位调整等）。

6.施工方负责工程施工过程包括进出场的生产安全并承担由于施工方责任造成的安全事故责任。

7.施工方因工程质量不符合要求造成返工，返工费用由乙方承担。

8.甲方负责工程竣工验收钻孔质量等级的评定。

9.严格保守钻探、地质资料的秘密。

1.3.3其他管理要求

1.钻探施工要全力按照勘探规范执行，不能随意更改施工位置，若因不可抗力无法按照预设位置施工的，需提书面请示向甲方提出申请，甲方同意后方可更改位置。

2.乙方须在合同中明确钻探施工负责人，钻探施工期间钻探负责人离开工地须征得甲方同意。乙方在项目施工期间不得随意更换项目钻探施工负责人，如需更改换，需提前七个工作日天向甲方提出书面申请并征得甲方同意后才能更换，并做好项目交接工作；如乙方钻探施工负责人代表乙方在履行合同期间有违反合同或者不能响应招标文件要求的情况，甲方有权更换乙方钻探负责人，无需乙方同意，乙方须无条件服从，不履行视为违约。

3.甲方根据项目进展需要增减钻机数量或者钻机型号的，乙方需在三天内给甲方正式答复，并在十天内安排好钻机及时进场。

4.乙方在施工过程中，需及时向项目汇报当天工作情况。

5.乙方开孔前应全力配合项目做好安全检查整改工作，安全检查合格后项目组下达开孔通知书后方可开工。

6.乙方施工的钻孔测斜及孔深校正需提前3小时通知甲方到场监督核实，每个钻孔终口后三日内需完成相关钻孔技术档案表中乙方须填写的内容并提交甲方审核。

1.3.4安全及环保要求

施工单位在施工前，要制定安全环保措施和应急预案。施工过程中，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规以及行业有关标准和规定，确保当地自然环境不遭破坏和工程项目安全生产。

1.4主要工作量

……

1.5预期成果

1.5.1原始资料

涉及各种施工技术班报表等原始资料，以及工程项目组织实施过程中的各类文件等资料，并提交相关原始材料电子文档。

1.5.2实物资料

钻探取得的全套的岩心实物资料。

1.5.3成果资料

提交施工总结报告，并提交相关文件电子光盘。

第二条 项目周期

2.1合同签订后7天内全部设备必须进场，2021年7月31日前完成2500米，2021年8月31日前完成所有工作任务。

2.2有关工作期限可以顺延情形

2.2.1合同签订后，委托方未及时支付第一笔项目经费，超过约定的支付时间10个工作日的，项目周期和各工作阶段时间，按支付影响时间顺延；如果经费支付延迟对项目进展造成重大影响的，可另行协商项目周期和各工作阶段时间。

2.2.2因遇人力不可抗拒的自然灾害（包括但不限于台风、水灾、地震等）造成停工，但不影响本合同继续履行的，且受托方能提供明确依据的，由委托方认可可以顺延。

2.2.3项目负责人因意外不能履行职责的，造成项目工作中断的，受托方可向委托方申请延期履行。

第三条 双方责任和义务

甲乙双方均应遵守国家和行业关于地质调查项目管理的有关规定。履行项目的实施与监督检查、钻孔验收、资料和成果管理等各项工作的责任与义务。

3.1委托方责任和义务

3.1.1委托方有权根据实际情况对钻孔数量、钻孔位置及钻孔进尺进行调整；

3.1.2及时支付项目经费；

3.1.3负责监督检查受托方项目管理工作；

3.1.4负责监督受托方工作质量；

3.1.5根据受托方申请，组织本项目的钻孔验收；

3.1.6办理项目成果资料接收；

3.1.7根据受托方申请，及时按程序答复有关合同履行变更事项；

3.1.8根据受托方申请，办理项目终止结算手续。

3.2受托方责任和义务

3.2.1按照合同标的约定，全面完成项目工作目标、足额各项工作手段的实物工作量；

3.2.2负责本项目组织实施和条件保障。本条除了包括钻探工作的顺利开展，亦包括钻探工作费用。钻探工作费用为综合费用，包含钻探主机设备费、其它材料费、人工费、机械费、各种材料检测费及试验费、青苗赔偿、临时用地、机械进退场费、钻具清洗费、地表混凝土开孔费；封孔费；合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费(包括雨季及异常气候施工措施费)、施工过程中对施工现场破坏后的恢复费用，本工程施工产生的泥浆及土方清运、各种施工风险、安全文明施工费、临时设施费、税金、利润及本合同虽未提及但承包人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。以中标单价乘以实际完成有效工作量作为结算标准。中标单价不因市场物价、人工费、材料费等任何因素的变动而调整。受托方必须按委托方的技术要求施工，不得以任何理由拒绝施工，受托方施工的钻孔如不能满足委托方的技术要求，将作废孔处理，不能计取费用；

3.2.3负责本项目技术、质量管理；为履行本合同，必须建立完善的质量保证体系；

3.2.4及时向委托方报送钻探实施进展情况，并对其真实性负责。在合同履行期间，项目有重大进展、重大变动，应及时向委托方报送专报；

3.2.5负责编报钻孔施工设计方案和安全施工预案并经主管部门审核通过；

3.2.6项目经费应保证用于本项目工作，按国家有关规定及委托方要求，严格执行项目预算，按照规定的费用开支范围和标准合理使用，不得截留、挪用或挤占；

3.2.7按本合同约定向委托方汇交项目成果地质资料，以及保管好项目原始资料、实物资料；

3.2.8接受委托方组织（或委托的机构）的质量检查，并为之提供必要的工作条件；

3.2.9合同履行期间，应当遵守国家、自治区、所在地有关安全生产的要求，保证项目人员和设备安全，并为开展项目工作提供完善的劳动防护设施和保护用品，为野外作业人员购买意外伤害险；

3.2.10场地租用、井场平整、道路修整、青苗补偿、钻机进场及终孔完井后的岩心保管、搬运、运输至岩心库、钻机出场及场地复耕等相关事宜及其产生的费用均由受托方负责；

合同履行期间，如发生安全事故的法律责任和因此发生的费用，由受托方承担。

第四条 合同价款拨付和结算

4.1项目总价款为人民币                。

4.2项目经费总结算按 ：实际完成工作量×中标单价（          元/米，此价格为全成本综合单价）结算。

4.3委托方在合同签订后将按下列时间和方式支付：

（1）采购人在收到中标人支付合同金额5% 履约保证金，合同签订后15日内向中标人约定的账户，支付合同金额的30%，此款为第一期项目经费；

（2）中标人在工程进度达50%时，委托方支付合同金额的30%；

（3）中标人在工程进度达100%或达到地质目的并经采购人组织验收后，采购人按实际完成有效进尺支付合同余款；

（4）中标人完成全部成果经验收提交，并移交所有项目资料后，中标人在15个工作日内办理退还履约保证金。

4.4项目经费一般不得变更。但出现本合同第五条变更条款，第六条终止和解除条款约定的情形，以及合同当事人另行签订补充合同条款且变更价款的除外。

第五条 变更

5.1除另有约定，合同当事人在合同履行中发生以下情形，应按本条约定协商变更：

⑴因不可抗力影响，造成合同履行困难，但可以部分或延期履行；

⑵因国家计划或政策调整，需缩短项目周期；

⑶改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

⑷因前期工作结果变更项目周期、调整主要工作或主要工作量；

⑸依据前期工作进展需变更设计；

⑹合同当事人约定的其他情形。

5.2除5.1（2）规定的变更情形外合同当事人均可以提出变更，提出变更一方，应及时提出变更要求，收到变更要求一方，应在收到变更要求之日起15个工作日内做出书面答复。

在5.1（2）规定的变更情形发生后，委托方应及时通知受托方，并就后期事项提出明确处理意见。处理意见包括但不限于变更的处理要求、处理费用。

5.3因变更引起项目周期变化的，合同当事人均可要求调整主要工作阶段时间。但因当事人未按5.2款的约定时间做出答复的除外。

第六条 合同解除

发生下列情形之一，合同随之终止，合同当事人不再追索对方违约责任，项目进入结算程序：

⑴因不可抗力致使本合同不能继续履行的，由受托方书面提出申请，委托方认可；

⑵根据前期工作结果评估，合同已无履行必要，或继续履行合同会给国家造成更大损失的，合同当事人均可提出终止；

⑶委托方因国家计划或主管部门重大政策调整，缩短工作期限的；

⑷合同当事人约定的其他情形。

第七条 违约责任

7.1委托方违约

在合同履行过程中发生的下列情形，属于委托方违约。受托方可向委托方发出通知，要求委托方采取有效措施纠正违约行为。委托方收到受托方通知后15天内仍不纠正违约行为的，受托方有权终止履行合同，并追究委托方违约责任。委托方应承担因其违约给受托方增加的费用和延误工期带来的损失。

⑴因委托方原因未能按第4.1款约定期限、或未足额支付合同价款，造成乙方误工，每延误1天委托方应增加钻探总经费的3‰，作为委托方对受托方的赔偿费；

⑵委托方违反第5.1款第（3）项约定，自行改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

⑶因委托方违反合同相关条款约定的答复期限造成暂停工作的；

⑷本合同有关条款中已约定的违约责任；

⑸委托方因项目资金未落实，造成受托方无法继续履行合同，受托方有权单方面解除合同，因国家计划或主管部门重大政策调整的除外。

7.2 受托方违约

在合同履行过程中发生的下列情形，属于受托方违约。委托方可向受托方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，在指定的期限内仍不改正的，委托方可单独解除合同，并追究受托方违约责任。受托方应承担因其违约给委托方带来的损失，如损失超过履约保证金的，受托方应以自有资金补偿。

⑴合同签订后7天内委托方必须保证7套以上钻探设备，其中有3套以上(包含3套)全液压型钻机进场，并按生产进度、期限要求进行施工，如未满足以上条件，委托方要求整改拒不整改或整改不到位的，委托方有权单方面终止合同，另行选择第三方承担本项目，受托方应在5天内全额退回甲方已付款项，并按合同价款的30％向甲方支付违约金，并承担因此造成的一切经济损失；

⑵受托方伪造资料，弄虚作假，造成实质性影响的；

⑶受托方不提交项目成果资料的；

⑷受托方违反合同约定进行转包或违法分包的；

⑸因受托方原因导致工作质量不符合合同要求的；

⑹受托方拒绝、或未能在约定期限对缺陷进行返工或补做工作，包括但不限于质量、钻孔验收、成果资料提交；

⑺因委托方设备发生故障、发生生产安全事故等导致钻孔延期完工的；

⑺本合同有关条款中已约定的应告知而未告知委托方的约定；

⑻委托方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

⑼受托方未按合约约定时间完成合同约定工作量并提交成果时，每逾期一天按合同价款的3‰向甲方支付违约金；受托方于2021年7月31日前未完成2500米或于2021年8月31日前完成全部钻探任务，甲方有权单方解除合同，乙方应当在3天内全额退回甲方已付款项，并按合同价款的30％向甲方支付违约金；

合同解除后，如需继续完成项目，委托方有权另行选择第三人，并使用受托方已完成的工作及其成果。委托方继续使用的行为不免除或减轻受托方应承担的违约责任；

受托方违约，造成解除合同的，委托方有权将受托方列入其管理负面名单，拒绝受托方在5年内承担或受托参加委托方项目工作。

7.3第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

第八条 结算

8.1 发生终止、解除合同情形后，合同当事人双方在30日内，就最终结算进行协商，协商成功后，签订书面结算书。

第九条 知识产权、保密

9.1知识产权

9.1.1项目实施过程中形成的知识产权归委托方所有。

9.2保密

9.2.1合同当事人都应遵循《中华人民共和国保密法》的规定，对属于国家秘密的事项、资料、文件负有不可推卸的保密责任。

9.2.2除法律规定或合同另有约定外，未经受托方同意，委托人不得将受托方人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

9.2.3除法律规定或合同另有约定外，未经委托方同意，受托方不得将项目成果及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

第十条 履约保证金

10.1为保证受托方按合同约定的质量、工作量、标准和规范、项目周期等条款履行合同，合同约定由受托方向委托方支付合同金额8%作为项目履约保证金，即人民币      。

10.2履约保证金用于受托方违约时，赔偿委托方的损失，且并不以此为限。

10.3委托方不得以履约保证金作为提高质量标准、缩短工作期限、加快工作进度、减免委托方的责任和义务的条件。在本合同全部履行无争议后，应及时退回受托方。逾期不退的，受托方可追索委托方违约责任。

10.4如果受托方未在规定期限内向委托方支付履约保证金，视同放弃履行本合同，应当承担违约责任。

第十一条 项目负责人

11.1受托方指派并获委托方认可的项目负责人是：（姓名）          ；

11.1.1身份证号                      ；

11.1.2职称资格证书                  ；

发证单位：                          ；

11.1.3项目负责人经受托方授权后代表受托方负责履行合同。该授权书作为本合同附件。

11.2受托方因   任何        原因变更项目负责人，应书面提出申请，与委托方协商，协商一致并得到委托方书面同意方可变更。

第十二条 项目质量检查和钻孔验收

12.1质量检查

12.1.1委托方有权对受托方合同履行进行质量检查。

12.1.2技术标准和规范，按           执行。

12.1.3质量检查由委托方组织，应在检查通知受托方。

12.1.4对质量检查中发现需整改事项，由受托方进行整改，有关费用由受托方承担。

12.2 钻孔验收及其费用

12.3.1委托方按有关规定对受托方履行合同中的钻孔工作完成情况，进行现场核实和验收，包括但不限于本项目钻孔工作量、钻孔工作质量。

12.3.2技术标准和规范，按            执行。

12.3.3受托方应提供钻孔验收所需的资料，为验收提供必要的工作便利，并承担与钻孔验收有关的费用。

12.3.4钻孔验收意见明确需要补充野外工作的，受托方应及时进行补充工作，向委托方提交补充工作总结；因补做工作，不影响且不顺延本合同第2条有关工作期限和阶段性时间规定。

12.3.5受托方因未完成合同义务补充工作所发生的费用，由受托方承担。

第十三条 成果资料提交

13.1受托方对按照本合同第二条规定的期限，向委托方提交项目成果资料

13.2提交项目成果资料经委托方审查不合格的，应在委托方规定的期限内补充和整理相关资料，重新提交项目成果资料，由此产生的费用，由受托方承担。

第十四条 其他

14.1合同附件

14.1.1除另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

⑴合同书；

⑵合同补充协议

⑶中标通知书；

⑷投标函及其附录；

⑸商务响应表及其投标承诺；

⑹本合同规定引用的技术标准和要求；

⑺项目总体设计、续作工作方案（如果有）；

⑻质量检查文件；

⑼其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

14.1.2下列在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，以最新签署的确定优先解释顺序。

⑴项目工作任务、预算调整申请及批复意见；

⑵钻孔变更批复意见；

⑶钻孔验收意见书；

⑷资料汇交证明；

⑸其他变更及其应答材料。

14.2如本合同条款或履行合同中存在争议，合同当事人可以协商达成一致，经双方签字并盖章后作为合同补充文件。如果合同当事人未就争议达成协议，当事人一方可选择下列任一方式：

⑴向委托方所在地  仲裁委员会仲裁，

⑵向有管辖权的委托方所在地法院提起诉讼。

14.3合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议。

第十五条 合同生效

本合同双方约定双方签字盖章后生效。在乙方提交的项目成果经甲方全部验收合格，按规定汇交完地质资料，办理完项目结算手续，双方责任与义务履行完毕，合同终止。

| 委托方(公章)： 法定或委托代表人(签字)： 经办人： 电 话： 传 真： 开户银行： 账 号： 纳税人识别号： 单位地址： 邮政编码： 签字地点：南宁市 签字时间：年 月 日 | 受托方(公章)： 法定或委托代表人(签字)： 经办人： 电 话： 传 真： 开户银行： 账 号： 单位地址： 邮政编码： 签字地点： 签字时间 年 月 日 |
| --- | --- |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2. 售后服务具体事项： |
| 3. 保修期责任： |
| 4. 其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

## 二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：_____     __）的招标公告，签字代表_______     （姓名）经正式授权并代表投标人_______                  __（投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期为120日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

投标人名称:

开户银行：   银行帐号：

法定代表人或委托代理人签字:___________

（公章）

年月日

4. 开标一览表

开标一览表

招标编号：         分标：

投标人名称：                       单位：元

| 项号 | 服务项目（采购标的内容） | 数量 ① | 单价(元) ② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西靖西市三合地区沉积铝土矿普查矿产地质钻探施工服务 | 1项 |  |  |  |
| 投标总报价金额大写：人民币（¥ ） |
| 其中： |
| 有效进尺每米 元（设计总米数4500m）。 |
| 服务期限： |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.如为联合体投标,“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

4.如为联合体投标,盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

5.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

## 三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（若为单分标，此处留空或填写单分标）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标声明

投标声明

采购人名称：

我公司参加贵单位组织项目（项目编号：）的政府采购活动。我公司在此郑重声明：

1.我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：投标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

## 四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

正本/副本

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（若为单分标，此处留空或填写单分标）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：性      别：

年    龄：职      务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：（盖单位章）

年月日

注：自然人投标的无需提供

4.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书（如有委托时）

致：采购人名称：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字：            法定代表人签字：

所在部门职务：                      职务：

委托代理人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。\

5.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）

## 年月日

6.投标人类似的业绩证明文件

投标人同类项目情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：                                                              年    月    日

7.商务条款偏离表格式

所投分标：分标（若为单分标，此处留空或填写单分标）

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应根据招标文件商务条款要求逐条填写该表，并结合自身投标情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，否则按无效投标处理。

2.如果招标文件的商务条件小于或大于某个数值标准时，投标文件对应内容应当写明商务响应的实际数值，否则按无效投标处理。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：

日  期：

## 五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

正本/副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（若为单分标，此处留空或填写单分标）：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 技术偏离表格式

技术偏离表

所投分标：分标（若为单分标，此处留空或填写单分标）

| 项号 | 服务名称 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应根据投标设备的性能指标、逐条对照招标文件要求填写该表，并结合自身投标情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，否则按无效投标处理。

2. 如果招标文件的技术参数或功能小于或大于某个数值标准时，投标文件对应内容应当写明投标具体参数的实际数值（专业表述或行业表述中数值为小于或大于的除外），否则按无效投标处理。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：              日 期：

4. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员（拟投入人员及其技术资格）一览表

所投分标：分标（若为单分标，此处留空或填写单分标）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：        日 期：

## 六、其他文书、文件格式

联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同

参加	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.  	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份

证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

联合体成员名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

联合体成员名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

……

年	月	日

中小企业声明函格式

# 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，

营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。