广西盛嘉招标有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：百色市田阳区2020年度统筹整合涉农资金产业

道路项目工程

项目编号：BSZC2020-J2-210128-GXSJ

采购人：百色市田阳区扶贫开发办公室

采购代理机构：广西盛嘉招标有限公司

2020年05月

目   录

竞争性谈判公告 ... ... ................................2

第一章  谈判供应商须知及前附表 .........................4

第二章  工程量清单......................................15

第三章  合同条款及格式..................................17

第四章  技术规范........ ........ ......... ............36

第五章  竞争性谈判响应文件格式..... .........................37

第六章  图纸（另附）................................... .....48

第七章  评标办法..............................................49

广西盛嘉招标有限公司

百色市田阳区2020年度统筹整合涉农资金产业道路项目工程（BSZC2020-J2-210128-GXSJ）

竞争性谈判公告

广西盛嘉招标有限公司受百色市田阳区扶贫开发办公室的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，现对百色市田阳区2020年度统筹整合涉农资金产业道路项目工程进行竞争性谈判采购，经采购人和评审专家分别书面推荐，特邀请经推荐的供应商参与本次竞争性谈判采购活动，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：百色市田阳区2020年度统筹整合涉农资金产业道路项目工程

二、项目编号：BSZC2020-J2-210128-GXSJ

三、项目基本概况介绍：本工程为百色市田阳区2020年度统筹整合涉农资金产业道路项目工程：百色市田阳县五村镇桥马村委会桥马村下巴屯蜜柚基地产业道路1.562公里；百色市田阳县五村镇巴某村委会巴某村巴某屯油茶产业道路0.955公里；百色市田阳县五村镇巴某村委会巴某村加旭屯养牛基地产业道路0.6公里；百色市田阳县那满镇内江村委会内江村晚江屯8组芒果产业道路1.482公里；百色市田阳县那坡镇弄山村委会朝马屯口至县扶贫办果场产业道路1.788公里，5条产业道路硬化共6.387公里（具体以图纸及工程量清单为准）。

四、采购预算金额（人民币）：302.7206万元。本项目共划分为2个标段，具体如下：

| 标段号 | 路线名称 | 建设内容 | 工期（日历天） | 预算金额约：（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1标段 | 百色市>田阳县>五村镇>桥马村委会>桥马村下巴屯蜜柚基地产业道路 | 建设水泥硬化道路1.562公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，厚度18厘米。 | 90 | 145.67 |
|  | 百色市>田阳县>五村镇>巴某村委会>巴某村巴某屯油茶产业道路 | 建设水泥硬化道路0.955公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，厚度18厘米。 |  |  |
|  | 百色市>田阳县>五村镇>巴某村委会>巴某村加旭屯养牛基地产业道路 | 建设水泥硬化道路0.6公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，厚度18厘米。 |  |  |
| 2标段 | 百色市>田阳县>那满镇>内江村委会>内江村晚江屯8组芒果产业道路 | 建设水泥硬化道路1.482公里，其中新建0.75公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，厚度18厘米。 | 90 | 157.04 |
|  | 百色市>田阳县>那坡镇>弄山村委会 >朝马屯口至县扶贫办果场产业道路 | 建设水泥硬化道路1.788公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，厚度18厘米。 |  |  |

五、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等政府采购相关政策。

六、谈判供应商资格：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具备独立法人资格。

2、具有公路工程施工总承包三级以上（含三级）资质，且具有建设行政管理部门核发的有效安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3、拟派的项目负责人资格要求：须具备公路工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在建工程项目的项目经理。竞标人可就本招标项目的所有标段进行竞标，但只允许中标其中一个标段。竞标人所投标段拟派的主要人员（项目经理、总工等),不同的标段不能为同一组人员。

4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商才能参与谈判。

7、本项目不接受联合体参与竞标；

8、本项目不接受未购买本项目采购文件的竞标人竞标；

七、竞争性谈判文件的获取：

1、发售时间：2020年5月25日公告发布之时起至2020年5月28日止（工作日）,每日上午8:00～12:00；下午15:00～18:00。

2、发售地点：广西盛嘉招标有限公司（广西百色市右江区迎龙路70号建通中心（竹洲大桥旁）2幢A座11楼）。

3、售价：竞争性谈判文件工本费每本 250元（不含技术资料等），售后不退（本项目不提供电子版竞争性谈判文件）。

4、获取竞争性谈判文件的方式：法定代表人或委托代理人持身份证购买，报名购买标书时需携带以下有效资格证明文件：⑴有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件；⑵有效的资质证书副本复印件；⑶法定代表人身份证复印件；⑷法定代表人授权书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理人购买时）；（5）竞标确认函原件【上述复印件必须清晰可辨认，按上述顺序装订成册并加盖单位公章（彩色打印件无效）】。

八、竞标保证金（人民币）：

竞标保证金：1标段：壹万伍仟元整（¥15000.00）；2标段：壹万陆仟元整（¥16000.00）.

供应商应于2020年5月 29日9时30分前（以实际到账时间为准）将竞标保证金以电汇、转账、汇票、保函等非现金形式从供应商基本账户交至以下账户。

开户名称：广西盛嘉招标有限公司百色分公司

开户银行：广西百色右江农村合作银行营业部

银行账号：6006 1201 0170 6399 82

九、竞争性谈判响应文件递交截止时间和地点：供应商必须将竞争性谈判响应文件以密封形式于2020年   月   日   时   分前提交到广西盛嘉招标有限公司（广西百色市右江区迎龙路70号建通中心（竹洲大桥旁）2幢A座11楼）开标厅，逾期送达的将予以拒收。

十、截标时间及地点：2020年5月 29日9时30分在广西盛嘉招标有限公司（广西百色市右江区迎龙路70号建通中心（竹洲大桥旁）2幢A座11楼）开标厅截标，参加谈判的法定代表人或委托代理人参加。

十一、谈判时间及地点：2020年5月 29日9时30分截标后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：广西盛嘉招标有限公司（广西百色市右江区迎龙路70号建通中心（竹洲大桥旁）2幢A座11楼）评标室，参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效证件（法定代表人凭身份证原件或委托代理人凭法人授权委托书和身份证原件、保证金转账凭证）依时到达指定地点等候当面谈判。

十二、联系事宜：

1、采购人名称：百色市田阳区扶贫开发办公室

地址：田阳区解放中路42号

联系人及电话：莫有业，0776-3212394

2、采购代理机构：广西盛嘉招标有限公司

地址：广西百色市右江区迎龙路70号建通中心（竹洲大桥旁）2幢A座11楼

联系人及电话：李惠娜，13481698708/0776-2805378

- 监督部门：百色市田阳区政府采购服务中心

电话：0776-3280823

十三、发布公告的媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.zfcg.gxzf.gov.cn）。

广西盛嘉招标有限公司

2020年5月25日

第一章   谈判供应商须知及前附表

谈判供应商须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称：百色市田阳区2020年度统筹整合涉农资金产业道路项目工程 项目编号：BSZC2020-J2-210128-GXSJ 建设地点：百色市田阳区境内 质量要求：达到国家施工验收规范合格标准 要求工期：90日历天/标段。 建设内容：详见竞争性谈判公告，具体以图纸、工程量清单为准。 |
| 2 | 2 | 资金来源及落实情况：财政资金，已落实。 |
| 3 | 3 | 谈判供应商资格： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具备独立法人资格。 2、具有公路工程施工总承包三级以上（含三级）资质，且具有建设行政管理部门核发的有效安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 3、拟派的项目负责人资格要求：须具备公路工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在建工程项目的项目经理。竞标人可就本招标项目的所有标段进行竞标，但只允许中标其中一个标段。竞标人所投标段拟派的主要人员（项目经理、总工等),不同的标段不能为同一组人员。 4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 6、依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商才能参与谈判。 7、本项目不接受联合体参与竞标； 8、本项目不接受未购买本项目采购文件的竞标人竞标； |
| 4 | 7 | 现场踏勘：不组织 |
| 5 | 14.1 | 谈判有效期：谈判截止之日起60天（日历天）内有效。 |
| 6 | 15.3 | 竞标保证金（人民币）： 竞标保证金：1标段：壹万伍仟元整（¥15000.00）；2标段：壹万陆仟元整（¥16000.00）。 供应商应于2020年5月 29日9时30分前（以实际到账时间为准）将竞标保证金以电汇、转账、汇票、保函等非现金形式从供应商基本账户交至以下账户。 开户名称：广西盛嘉招标有限公司百色分公司 开户银行：广西百色右江农村合作银行营业部 银行账号：6006 1201 0170 6399 82 谈判保证金应在谈判有效期截止日期后60天内保持有效。 在转账底单用途或空白处注明：项目编号+项目名称，否则竞标保证金无效。 |
| 7 |  | 竞争性谈判响应文件：正本一份、副本四份 |
| 8 |  | 谈判报价：竞标报价为多次谈判报价(最多三次)，谈判供应商备好多次报价的工程量清单。 |
| 9 | 18 | 竞争性谈判响应文件递交截止时间：2020年5月 29日9时30分 竞争性谈判响应文件以密封形式递交至：广西盛嘉招标有限公司（广西百色市右江区迎龙路70号建通中心（竹洲大桥旁）2幢A座11楼）开标厅 联系电话：13481698708/0776-2805378 |
| 10 | 22.1 | 谈判、评审时间：2020年5月 29日9时30分截标后为与谈判供应商谈判及评审时间。 地点：广西盛嘉招标有限公司（广西百色市右江区迎龙路70号建通中心（竹洲大桥旁）2幢A座11楼）评标室，参加谈判的单位的法定代表人或委托代理人必须持身份证依时到达指定地点等候当面谈判。 |
| 11 | 33 | 代理服务费参照原国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》（工程类）收费标准及发改价格[2011]534号文规定标准向成交供应商收取。领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 |
| 12 |  | 截标时法定代表人或其授权代理人必须携带本人身份证，法人授权委托书原件（授权委托时须提供）。 |

一、总  则

l、工程说明

本工程的说明见竞标须知前附表（以下称“前附表”）第 1 项所述。

2、资金来源及落实情况

本工程的资金来源为财政资金，资金已落实，并将资金用于本工程合同项下的合格支付。

3、谈判供应商资质与合格条件的要求

有资格获得本项目的谈判供应商，至少应满足本须知前附表第 3项所列的最低资质标准。

4、建设内容：见竞争性谈判公告，具体以图纸、工程量清单为准。

5、竞标费用

谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论竞标结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

6、质疑和投诉

6.1 供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督部门投诉。

6.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

6.3 供应商应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函（原件），供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

质疑联系部门：广西盛嘉招标有限公司

质疑联系人：李惠娜         联系电话：13481698708/0776-2805378

通讯地址：广西百色市右江区迎龙路70号建通中心（竹洲大桥旁）2幢A座11楼

7、现场踏勘

竞标人可自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制竞标文件和签署合同所需的资料。竞标人应承担现场考察的责任和风险。考察现场的费用由竞标人自己承担。

二、竞争性谈判文件

8、竞争性谈判文件的组成

8.1 本合同的竞争性谈判文件包括下列文件及所有按本须知第10条发出的补充通知和第16条所述的补遗文件。

竞争性谈判文件包括下列内容：

竞争性谈判公告

第一章 谈判供应商须知及前附表

第二章 工程量清单

第三章 合同条款及格式

第四章 技术规范

第五章 竞争性谈判响应文件格式

第六章 图纸(另附）

第七章 评标办法

8.2 竞标人应认真审阅竞争性谈判文件中所有的谈判供应商须知、合同条件、规定格式、技术规范或技术要求及图纸。如果竞标人编制的竞标文件不能符合竞争性谈判文件的要求，责任由竞标人自负。实质上不响应竞争性谈判文件要求的竞争性谈判响应文件将被采购人拒绝。

9.竞争性谈判文件的解释

竞标人在收到竞争性谈判文件后，若有问题需要澄清，均应在竞标截止日期3日前的正常工作时间，以书面形式（包括书面文字、传真、电报等，下同）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式予以解答，答复将以书面形式通知所有获得竞争性谈判文件的竞标人。

10.竞争性谈判文件的修改

10.1 在竞标截止日期前，采购代理机构可以补充通知的方式对竞争性谈判文件进行修改，这种修改可能是采购人作出的也可能是为了解答竞标人要求澄清的问题。

10.2 补充通知将以书面形式经报政府采购监督管理部门核准后，作为竞标文件的组成部分，对竞标人起约束作用。

10.3 为使竞标人有充足的时间对竞争性谈判文件全部作出响应，并编出有质量的竞争性谈判响应文件，采购人必须在竞标文件截止3日前，以书面形式通知所有获得竞争性谈判文件的竞标人。

10.4 如果竞争性谈判文件原定的编制竞标文件的时间没有考虑因竞争性谈判文件修改而引起竞争性谈判响应文件修改所必须的时间，采购代理机构可酌情延长递交竞标文件的截止日期。

三、竞标报价说明

11.竞标报价

11.1 本工程竞标报价采用工程量清单报价。

11.1.1 本工程合同价款采用固定综合总价方式确定。

11.1.2 竞标人所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间当市场价格在±5%范围时，按竞标人在竞标报价时的单价进行包干结算；超过±5%范围时，超出部分按实际调整；竞标人在报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。项目单价应包括施工设备、劳务管理、交通、运输、维护、保险、利润、税金、工艺损耗、政策性文件规定以及合同所包含的所有风险、责任等应用费用，不因市场价格因素等情况而变动。

11.1.3 施工中发生因建设单位原因造成的设计变更，其工程量的增减，经签证认可后按实际工程量编制增减部分结算。设计变更及工程量的增减部分：（1）与成交人竞争性谈判响应文件工程量清单报价表中的工程子项相同或相近时，按竞争性谈判响应文件工程量清单报价表中的单价进行计算；（2）与成交人竞争性谈判响应文件工程量清单报价表中工程子项不同时，按当时工程的信息价或市场价套定额进行计算；（3）在定额中无此内容时，由建设单位、竞标人双方根据市场价格协商决定。

11.1.4 采购单位所提供的竞标控制价，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡设计图纸已指明的项目或完成图纸所示项目所必不可少的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，竞标单位应计入相关项目的报价中。

11.2 竞标控制价编制说明：

11.2.1 本工程竞标控制价以评审后的控制价为准。

11.2.2 竞标控制价编制依据：

- 《公路工程基本建设项目概预算编制办法》( JTG 3830—2018）；

- 《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；

- 《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；

- 交通运输部办公厅印发《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》， 交办公路[2O16]66 号文件 ；

- 2008 年广西省养路费车船税标准；

- 《工程勘察设计收费标准》（计价格【2002】10 号）

- 《招投标代理服务费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号）

- 《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价格【2007】670 号）

- 广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知 桂交建管发〔2019〕39 号；

- 《百色市建设工程造价信息》（2019 年第 6 期 ）；

- 工程设计委托合同

- 材料价格采用工程所在地工程造价管理机构发布的 2019 年第 6 期《百色建设工程造价 信息》中的田阳县价格信息,对于工程造价信息没有发布价格信息的材料,其价格参照市场价。

11.3 竞标货币

竞争性谈判响应文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

四、竞争性谈判响应文件的编制

12、竞标文件的语言

竞标文件及竞标人与采购代理机构之间往来的与竞标有关的通知、函件和文件均应使用中文。

13、竞争性谈判响应文件的组成

竞争性谈判响应文件由资格审查部分和商务部分两个部分组成且装订成一本，其中资格审查部分和商务部分分别用封面标记分隔。

13.1 竞争性谈判响应文件资格审查部分包括下列内容（须加盖公章）：

13.1.1有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本；

13.1.2法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

13.1.3合格有效的企业资质证书复印件；

13.1.4有效的安全生产许可证复印件；

13.1.5有效的基本户开户许可证复印件；

13.1.6拟派项目经理的合格有效注册建造师证书、安全生产考核合格证书（B 类）及近半年竞标单位为其缴纳社保证明复印件；

13.1.7拟投入本合同工程施工的项目管理机构组成表，附拟投入的安全员、施工员、质检员、材料员有效的相应岗位资格证书，安全员的安全生产考核合格证书（C 类），近半年竞标单位为项目管理机构成员缴纳社保证明复印件；

13.1.8有效的竞标保证金缴纳证明（转账凭证复印件）；

13.1.9竞标人对农民工工资保证金的交纳与使用的承诺；（按桂薪联发﹝2016﹞2号文执行）；

13.1.10竞标人认为有必要提供的其它资料。

13.2 竞争性谈判响应文件的商务部分包括下列内容（须加盖公章）：

13.2.1竞标函及竞标函附录；

13.2.2已标价工程量清单。

注：竞标人必须使用竞争性谈判文件《第五章竞争性谈判响应文件格式》和顺序进行编制竞争性谈判响应文件，但表格可以按同样格式扩展；竞标保证金按本须知第15条规定办。

14、竞标有效期

14.l 竞争性谈判响应文件在前附表第 5项规定的谈判截止之日起 60 天（日历天）内有效。

14.2 在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以书面形式向竞标人提出延长竞标有效期的要求。竞标人须以书面形式予以答复，竞标人可以拒绝这种要求而不被没收竞标保证金。同意延长竞标有效期的竞标人不允许修改其竞争性谈判响应文件，但需要相应地延长竞标保证金的有效期，在延长期内本须知第15条的规定仍然适用。

15、竞标保证金

15.1 竞标保证金应用人民币，金额按竞标人须知前附表规定。

15.2 交款方式：转帐、电汇等形式，其他形式认定为无效。退款方式：转帐、电汇等方式。

15.3 竞标人应按前附表第6项中明确的开户名称、开户银行、账号提交竞标保证金，并确保其按竞标人须知前附表规定时间递交，并将转账底单复印件按要求放入竞争性谈判响应文件中；到规定时间止，若竞标人不按规定办理竞标保证金，则取消其参加本项目竞标资格。

15.4 竞标人采用银行转账、电汇形式递交竞标保证金的，竞标保证金必须从竞标人银行账户转出到指定银行账户，且必须在银行进账单或电汇单的用途或备注栏上注明项目名称或项目编号（办理手续时必须督促银行写明），否则视为无效竞标保证金；

15.5 对于未能按要求提交竞标保证金的竞标人，采购代理机构将视为不响应竞争性谈判文件而予以拒绝。

15.6 未成交竞标人的竞标保证金将在成交通知书发出后五个工作日内退还（无息），成交人在签订合同后五个工作日内退还（无息）。

15.7 如竞标人有下列情况，将被没收其竞标保证金并上缴同级财政国库:

15.7.l 成交的竞标人未能在成交通知书发出之日起 25 天的规定期限内签署合同协议；

15.7.2 竞标人在竞标有效期内撤回竞争性谈判响应文件的。

16、竞标答疑

16.1 采购代理机构向竞标人提供的有关施工现场的资料和数据，是采购代理机构现有的能使竞标人利用的资料。采购代理机构对竞标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

16.2 竞标人提出的与竞标有关的任何问题须在收到竞争性谈判文件后开标截止时间3天前，以书面形式送达采购代理机构，采购代理机构将通过“补遗文件”的形式予以答复，并在竞标公告同一媒体上发布公告。

16.3 竞标补遗文件包括所有问题和答复，将迅速提供给所有获得竞争性谈判文件的竞标人。

17、竞争性谈判响应文件的份数和签署

17.l 竞标人按前附表第7项的规定，编制一份竞争性谈判响应文件“正本”和前附表所述份数的“副本”。竞争性谈判响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.2 竞争性谈判响应文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，在指定地方由竞标人法定代表人或其授权委托人亲自签署并加盖法人单位公章和法定代表人印鉴。

17.3 全套竞争性谈判响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构指示进行的，或者是竞标人造成的必须修改的错误，但修改处应由竞争性谈判响应文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

五、竞争性谈判响应文件的递交

18、竞标截止时间

18.1竞争性谈判响应文件的递交不得迟于本须知前附表第9项规定的截止时间。

18.2 采购代理机构可以按本须知第10条规定以补充通知方式，酌情延长递交竞标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与竞标人在竞标截止期以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的竞标截止期。

18.3谈判供应商必须在规定时间内将竞争性谈判响应文件送到本须知前附表第9项规定地点，超过竞标截止时间送达的竞争性谈判响应文件将不予受理。

19、竞争性谈判响应文件的密封与标记

19.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、谈判供应商名称等内容。

19.2谈判供应商应将全部竞争性谈判响应文件（正本一份，副本四份）装入竞争性谈判响应文件袋内加以密封；并在每一封贴处密封签章（公章或密封章，并由法定代表人或其委托代理人签字），在文件袋上应写明：

⑴ 采购代理机构：广西盛嘉招标有限公司

⑵ 项目名称：

⑶ 项目编号：

⑷ 谈判供应商：

⑸ 2020年   月   日北京时间   时   分开标，此时间以前不得开封。

19.3如果竞标文件没有按本竞标须知第19.1款和第19.2款的规定装订和加写标记及密封，采购人将不承担竞标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的竞标文件将予以拒绝，并退还给竞标人。

19.4所有竞标文件的内、外层密封袋的封口处应加盖密封章或竞标人公章。

19.5在本须知第18条规定的竞标截止时间以后递交的竞标文件，将被拒绝并退回给竞标人。

20、竞争性谈判响应文件的撤回

20.1竞标人可以在递交竞争性谈判响应文件以后，在规定的竞标截止时间之前，以书面形式向采购代理机构递交撤回其竞争性谈判响应文件的通知。

20.2竞标人的撤回通知，应按本须知第五项第19条规定编制、密封、标志和递交（在内层包封标明 “撤回”字样）。

20.3竞标人按本须知第 15条的规定，在竞标有效期内，竞标人不能撤回竞争性谈判响应文件，否则其竞标保证金将被没收。

六、开标

21、开标

21.l 采购代理机构将于前附表第9项规定的时间和地点举行截标会议，参加截标的竞标人法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席截标会议，并携带有效证明材料前往（即身份证原件、法定代表人的资格证件或授权委托书原件、保证金缴纳证明），以证实其身份。

21.2 开标会议由采购代理机构组织并主持，对竞标文件进行检查，确认它们是否完整，是否按要求提供了竞标保证金，文件签署是否正确，以及是否按本须知编制。但按规定提交了合格撤回通知的竞标文件不予开封。

21.3开标会议程序

⑴ 主持人宣布开标会议开始；

⑵ 介绍参加开标会议的人员名单；

⑶ 采购代理机构和监标人员一同检验参加开标会的各竞标单位法定代表人或授权委托代理人的资格证件（法定代表人持本人身份证或授权委托人持授权委托书原件及本人身份证），同时检验各竞标单位谈判保证金缴纳凭证复印件，否则作无效竞标文件处理；

⑷ 采购代理机构当众宣布核查结果；

⑸ 各竞标人的代表交叉检验各竞争性谈判响应文件密封的完整性；

⑹ 宣布谈判与评标期间的有关事项；

⑺ 主持人宣布开标会议结束。

21.4 本采购代理机构工作人员将有效竞标文件送评标委员会评审。

21.5 竞标人少于三个的，采购人应当依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》重新采购。

七、评标

22、谈判

22.1谈判时间及地点: 本须知前附表第10项规定的时间为与谈判供应商谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：广西盛嘉招标有限公司（广西百色市右江区迎龙路70号建通中心（竹洲大桥旁）2幢A座11楼）评标室。

22.2采购代理机构根据竞标项目的特点组建由3人（含3人）以上的单数组成的谈判小组。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞争性谈判响应文件进行审查、谈判及评审工作。

22.3谈判小组对竞标资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件及实质性响应的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。资格条件不符合的供应商或未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

22.4竞争性谈判响应文件有下列情况的，视为无效竞标：

22.4.1 不同竞标人的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同竞标人报名的 IP 地址一致的；

22.4.2 不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

22.4.3 不同的竞标人的响应文件载明的项目管理员为同一人；

22.4.4 不同竞标人的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

22.4.5 不同竞标人的响应文件相互混装；

22.4.6 不同竞标人的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

22.5采购代理机构将在谈判供应商须知前附表第10项规定的时间和地点组织谈判小组与各谈判供应商分别进行谈判。谈判供应商的法定代表人或其授权委托人必须持身份证依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

22.6谈判供应商可由1～3人组成参谈小组，谈判中谈判供应商成员之间意见不一致时，以谈判供应商的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

22.7谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的谈判供应商。

22.8谈判内容应作记录，并由谈判供应商及谈判小组全体成员签字确认。

22.9谈判结束后，谈判小组应要求谈判供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新竞标等内容的应答文件，应答文件必须由谈判供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成响应文件的一部分。

22.10在谈判过程中，如谈判供应商维持谈判报价不变，以原谈判报价作为谈判供应商最后报价；如谈判供应商需要改变原谈判报价时，各供应商的最终报价文件必须以工程量清单报价表的格式编制，不得以总价下浮的方式做最终报价，否则，作无效标处理。各供应商必须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件（并加盖单位公章，否则其报价不予认可），作为应答文件的一部分一并递交，最终报价高于采购预算控制价的响应文件作无效标处理。如谈判供应商在谈判过程中，改变原报价且未按竞争性谈判采购文件要求提供调整后的最终报价文件纸质版的，其报价不予认可，视谈判供应商维持原谈判报价不变。

本次竞标报价为多次谈判报价(最多三次)，竞标人的首次报价不得超出本项目的预算控制价，否则报价视为无效。

22.11谈判小组对各谈判供应商递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与谈判供应商进行谈判，谈判程序和要求按本须知22.2至22.7规定执行，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知谈判供应商，并要求所有谈判供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

22.12最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

22.13谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他谈判供应商的技术资料、价格和其他信息。

23、评标内容的保密

23.1本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件。

23.2评标工作将采取封闭方式进行。截标后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，谈判小组成员和有关工作人员都不应向竞标人或与评标无关的其他人泄露。

22.3在竞标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，竞标人对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

24、资格审查

24.1本工程采用资格后审的方式进行资格审查，参加本次竞标的单位均要通过资格后审才能获得竞标资格。

24.2资格审查内容为（须加盖公章）：

①有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本；

②法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

③合格有效的企业资质证书复印件；

④有效的安全生产许可证复印件；

⑤有效的基本户开户许可证复印件；

⑥拟派项目经理的合格有效注册建造师证书、安全生产考核合格证书（B 类）及近半年竞标单位为其缴纳社保证明复印件；

⑦拟投入本合同工程施工的项目管理机构组成表，附拟投入的安全员、施工员、质检员、材料员有效的相应岗位资格证书，安全员的安全生产考核合格证书（C 类），近半年竞标单位为项目管理机构成员缴纳社保证明复印件；

⑧有效的竞标保证金缴纳证明（转账凭证复印件）；

⑨竞标人对农民工工资保证金的交纳与使用的承诺；（按桂劳社【2009】50 号文执行）；

⑩竞标人认为有必要提供的其它资料。

上述材料缺任何一项均会被视为资格审查不合格。

25、竞标文件的澄清

为了有助于竞标文件的审查、评价和比较，谈判评审小组可以个别地要求竞标人澄清其竞标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

26、错误的修正

26.1谈判小组将对确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的竞标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.1.1 如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

26.1.2 竞标文件正本与竞标文件副本不符的以正本为准。

26.2 按上述修改错误的方法，调整竞标书中的竞标报价。经竞标人确认同意后，调整后的报价对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受修正后的竞标报价则其竞标将被拒绝，视为无效竞标。

27、评标办法

详见第七章评标办法。

八、签订合同

28、合同授予标准

采购人将把本合同授予其竞标文件实质上响应竞争性谈判文件要求和按本须知第27条规定由谈判小组评选出并推荐的排名第一的成交候选人为成交人，确定为成交人的必须具有实施本工程合同的能力和资源。

29、成交结果公告及通知书

29.1 采购代理机构在谈判工作完成后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构当自成交人确定之日起两个工作日内，采购代理机构在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.zfcg.gxzf.gov.cn）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

- 29.2 在发出成交通知书之前，采购人或者采购代理机构有权在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询对成交供应商信用进行查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，采购人将上报政府采购监督管理部门并按照信用信息使用规则处理并追究其责任，由此造成的所有损失和经济开支由该供应商承担。

30、签订合同

30.1成交人收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

30.2如成交人不按成交通知书的规定签订合同，则按成交人违约处理，采购代理机构将不予退还成交人竞标的全部谈判保证金。

30.3如遇成交人违约，采购代理机构从成交候选人的排序中依次选取，并经采购人确认新的成交人，并组织成交人与采购人签订合同，或重新组织采购。

30.4 如竞标人成交后不按时、足额将农民工工资保证金存入主管部门指定的帐户的，采购人将取消其成交资格。

31、履约担保

31.1本项目履约保证金数额为：中标金额的2%，由成交人在领取成交通知书前交到采购单位指定账户。

31.2 成交人如不按本章第31.1条要求提交履约保证金的，采购人有充分理由取消其成交资格并没收其竞标保证金。

31.3履约保证金由采购单位监管。当成交人履行完合同，工程经验收合格后填写“采购项目履约保证金退付意见书”报至采购单位，采购单位将如数退还其履约保证金（不计利息）。如成交人不按双方签订的合同履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿的，按实际损失赔偿。

31.4 在履约保证金到期退还前，若成交人的开户名称、开户行、账号有更改的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交人自负。

九、其他事项

32、特别说明

32.1.供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

32.2.供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

32.3.供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

33、代理服务费

33.1代理服务费按原国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（工程类）及发改价格[2011]534号文的规定向成交供应商收取。领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费。

33.2代理服务费收取标准：

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

例如：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程采购代理业务成交金额为6000万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

34、解释权

34.1本竞争性谈判文件根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及国际惯例编制，解释权属采购代理机构。

35、代理服务费专用账户：

开户名称：广西盛嘉招标有限公司百色分公司

开户银行：中国建设银行服份有限公司百色铁道支行

银行账号：45050167610200000362

第二章   工程量清单

### 一、工程量清单编制说明：

1、工程量清单所列的工程数量为竞争性谈判采购时的工程量，仅作为谈判报价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。实际支付应按采购文件中有关规定执行。

2、本工程量清单编制依据：

- 《公路工程基本建设项目概预算编制办法》( JTG 3830—2018）；

- 《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；

- 《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；

- 交通运输部办公厅印发《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》， 交办公路[2O16]66 号文件 ；

- 2008 年广西省养路费车船税标准；

- 《工程勘察设计收费标准》（计价格【2002】10 号）

- 《招投标代理服务费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号）

- 《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价格【2007】670 号）

- 广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知 桂交建管发〔2019〕39 号；

- （10）《百色市建设工程造价信息》（2019 年第 6 期 ）；

- （11）工程设计委托合同

- （12）材料价格采用工程所在地工程造价管理机构发布的 2019 年第 6 期《百色建设工程造价 信息》中的田阳县价格信息,对于工程造价信息没有发布价格信息的材料,其价格参照市场价。

3、工程量清单应与供应商须知、合同协议条款、合同的通用条款、合同专用条款、技术规范及图纸等文件一起结合使用。

4、工程量清单是谈判文件的组成部分，是工程量清单计价的基础，作为编制上限控制价（采购预算价）、报价、计算或调整工程量、索赔等的依据之一。

5、工程量清单另册发放。

### 二、竞标控制价编制说明：

1、竞标控制价编制依据：

- （1）《公路工程基本建设项目概预算编制办法》( JTG 3830—2018）；

- （2）《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；

- （3）《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；

- （4）交通运输部办公厅印发《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》， 交办公路[2O16]66 号文件 ；

- （5）2008 年广西省养路费车船税标准；

- （6）《工程勘察设计收费标准》（计价格【2002】10 号）

- （7）《招投标代理服务费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号）

- （8）《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价格【2007】670 号）

- （9）广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知 桂交建管发〔2019〕39 号；

- （10）《百色市建设工程造价信息》（2019 年第 6 期 ）；

- （11）工程设计委托合同

- （12）材料价格采用工程所在地工程造价管理机构发布的 2019 年第 6 期《百色建设工程造价 信息》中的田阳县价格信息,对于工程造价信息没有发布价格信息的材料,其价格参照市场价。

2、建设工程设计文件及相关资料：图纸及其他有关资料等	。

3、本工程谈判文件及工程量清单；

4、与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

5、施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

6、材料价格信息：各种材料单价均采用当地市场调查单价计算。

### 三、竞标报价（已标价工程量清单）编制说明：

竞标人应依据谈判文件、工程量清单以及计价依据自主报价，自主报价不得违反计价规范强制性条文规定。竞标人不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价，任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。同时，不得出现任意一项单价重大让利，不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由低于工程成本报价。

四、工程量清单（另附）

第三章   合同条款及格式

### 第一节  通用合同条款

“通用合同条款”采用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的“通用合同条款”

### 第二节  专用合同条款

1、合同专用条款包括“A、公路工程专用合同条款”及“B、项目专用合同条款”两部分，是在通用条款中确指出要在合同专用条款或数据表中予以具体规定的数据、信息或与工程所在地具体情况有关规定，或项目业主单位认为需要进一步具体化的条款，或根据本地区特点或惯例需增列或删除的条款，是必备的配套条款。

2、合同专用条款是对合同通用条款的补充、删改或具体化。应对照合同通用条款同一编号的条款一起阅读和理解。

3、如果合同专用条款与合同通用条款之间有不符之处，以合同专用条款为准。

#### A.公路工程专用合同条款

“公路工程专用合同条款”采用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的“公路工程专用合同条款”。

B、项目专用合同条款

项目专用条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第五章“竞争性谈判响应文件格式”的竞标函附录中的数据（供竞标人确认）与本表所列有重复。编写竞标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

| 序号 | 条款号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：百色市田阳区扶贫开发办公室 地址：田阳县解放中路42号 邮政编码：533600 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：待定 地址：待定 邮政编码：待定 |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 1 年 |
| 4 | 5.2.4 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 |
| 5 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 6 | 11.5 | 逾期交工违约金：500 元/天 |
| 7 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：10%签约合同价 |
| 8 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：砂、碎石等主要材料、设备单据所列费用的70% |
| 9 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份 |
| 10 | 17.4.1 | 质量保证金限额：3%合同价格 |
| 11 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4份 |
| 12 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4份 |
| 13 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 14 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 |
| 15 | 19.7 | 保修期：自实际交工日期起计算 1 年 |
| 16 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率： 工程一切险由承包人承担并支付，竞标人应在所报的单价或总额价中对该保险费予以考虑，业主不单独进行计量与支付。 保险范围：由承包人与业主协商，根据竞争性谈判条件书和工程实际情况确定。 |
| 17 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁 仲裁委员会名称：项目所在地仲裁委员会 |

项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，采购人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

（6）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务：

①落实质量责任制和健全质量保证体系

a.分项施工现场应实行标示牌管理，写明作业内容、项目质量管理责任人(施工作业管理专业工程师、试验、测量、质检工程师、总工、项目经理及监理工程师及现场监理)和质量管理举报电话。

b.认真执行三检制度：

施工作业管理的专业工程师在测量、试验工程师配合下完成施工自检并作施工记录（工艺及原材料使用等）；

质检工程师在测量、试验工程师配合下加强中间质量检测，严格控制工序质量，及时完成工序、分项完工检验并提交质量检验记录，收集工序、分项资料与检验申请经项目总工签认后报送监理工程师。

试验、测量工程师根据施工质检需要完成试验与测量作业并及时交检验结果报告专业工程师、质检工程师。

为保证质量责任制的落实，必须做到“三个到位”、“三个同时”，即：质量管理人员到位，检测工具到位，记录表格到位；施工作业与专业工程师质量检查、检验同时，承包人质量检验工程师、监理的检验与施工作业同时，检查、检验与记录同时。

质量管理记录的原始记录包括作业记录、测量记录、试验记录、检验记录及验收记录，地基、基础、填挖交界碾压，墙台背回填等隐蔽工程应摄象或照相作为现场记录保存。

c.加强对质量通病的预防与治理，减少工程质量隐患。

d.承包人应加强工程进度计划管理，努力实现均衡组织施工的目标。

②旧路改建工程或施工影响原有道路交通的，应根据施工必须保证交通通畅的特点，科学合理安排施工时间，采取妥当的施工方法，避免在雨季破坏旧路利用新路基维持交通，对破坏旧路的路段应及时安排路面施工，确保不影响道路交通畅通。关键工程及分项应有独立详细的施工组织设计，并采取措施确保落实。

③承包人应加强文明施工，保障道路通畅的管理

a.承包人在施工期内应按国家、交通主管部门与公路管理机构文明施工，保障畅通的有关规定组织施工，对出现的交通堵塞无条件地采取措施进行疏通。

b.工程施工过程中不得在道路上堆放材料或占道施工影响交通。

承包人应自觉接受交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构的监督，对指出的问题进行认真的整改，及时报告处理结果。

④在整个施工过程中，监理工程师、业主对承包人履行责任有权进行监督，并向承包人提出整改要求。承包人应认真履行责任，执行业主、监理工程师的指令，否则将按第 22.1 款视为承包人违约。

4.9 工程价款应专款专用

在原条款末增加：工程进度款等为本工程的专款专用资金，承包人违反下述规定的，业主将中止其任何款项的支付。

（1）各承包人及其内部核算单位必须在业主指定的银行开立结算帐户。凡不在业主指定银行开户的承包人，业主将不对其支付任何款项。

（2）根据中国人民银行有关规定，每个承包人只能在一个银行开立一个结算帐户，不允许多头开户。业主按合同条款规定对承包人支付的款项，只对合同规定的法人或者法人代表的授权代理人支付，不对其内部独立核算单位直接支付（合同有专项规定者除外）。

（3）在合同执行期间，必要时业主有权监督和检查承包人的财务开支和资金流向，并委托各承包人的开户银行协办。承包人必须接受业主的监督与检查。

（4）在合同执行期间，承包人购买用于本工程的各种材料、施工机械设备、配件等，凡是每次支付的货款金额在贰万元以上、拾万元以下者，须凭购货发票或购（订）货合同协议，每次汇付金额在拾万元以上，须经业主批准，承包人的开户银行才给予受理转帐或汇款。

（5）在合同执行期间，承包人必须保证业主按合同规定支付的各项工程建设资金专款专用，不允许挪作它用或私自调走资金，承包人收到业主支付的款项后，必须优先支付工人特别是农民工的工资，其次是材料价款以及工程建设直接的成本。承包人凡是汇往其上级主管部门、基地或其所属的部门、单位的款项，不管其以任何理由、用途和采取何方式，都必须经业主批准后，各承包人的开户银行才给予受理。承包人按合同规定按期按质按量完成工程施工，并交工验收后，承包人结存的资金，任由承包人调度。

（6）业主有权监督承包人对其雇员的工资发放。

工程通过交工验收后，由业主对承包人支付农民工工资等内容进行公示，公示期不少于 15 天。公示期结束后，经全部农民工签字确认证实承包人不存在损害农民工合法权益、拖欠农民工工资等情况后由业主一次性返还给承包人。对承包人拖欠的农民工工资，凭农民工提供的有效证明由业主代承包人直接从该部分费用中支付给农民工。

业主支付的计量支付款，首先应支付民工工资，并做好记录备案。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围： 按通用条款内容

8.3 合同文件的差错（增加）

承包人有责任复核合同文件,在复核或工程施工过程中发现有关工程设计差错、遗漏及在执行规范中的疑问,应立即通知监理工程师,并应按监理工程师的指令办理，否则承包人应承担全部责任。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

在⑵子款后增加：“安全防护设施费用由承包人在工程量清单报价中综合考虑，不单独计列”。

承包人必须按《道路交通安全法》、《安全生产法》的规定，设置施工标志和安全标志等，同时确保足够的安全生产经费和人员的投入，杜绝重大伤亡事故的发生；承包人不执行有关规定由业主设置相应施工标志和安全标志产生的费用由承包人承担。

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：承包人应在签订合同协议书后7天内，向监理人提交2份其格式和内容符合监理人规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。监理人应在收到该计划后7天内审查同意或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别绘制，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：异常恶劣的气候条件，对本项目而言，指发生烈度 7 度（含 7 度）以上地震、龙卷风、施工场地受淹超过业主提供的设计图纸指明的设计洪水水位引起的延误的情况。

12.1 承包人暂停施工的责任

12.1（6）由承包人承担的其他暂停施工：

14.1 工程进度计划的提交

在原条款末增加：工程进度计划应按照业主的进度要求，达到实现均衡组织施工的目标。

15.1 承包人对合同工程管理

在原条款末尾增加：

承包人投入的人员必须满足竞标文件要求，在开工时未能按时进场到位，不论何种原因均视为承包人违约，除非监理工程师同意并报经业主批准。

20.1 工程保险

删去通用条款中本款第三段的原文，以下文取代：

本工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人与业主联名投保，承包人可根据中国人民保险公司

广西分公司有关工程建设、安装保险条款向当地保险公司投保。保险费由承包人承担并支付，竞标人应

在所报的单价或总额价中对该保险费予以考虑，业主不单独进行计量与支付。

21.2 不可抗力的确认

21.1.1（6）不可抗力的其他情形： 按通用条款内容

22.1 承包人违约

22.1.2 当承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：违约金处理：

22.1.2.1 有本项（1）目行为的，可对承包人处以以下的违约金。

a．由于承包人没有履行合同规定的义务与责任，同类事件第一次被监理工程师、业主工作指令整改的处 500 元/次；第二次出现指令整改的处 1000 元/次；多次重复出现被责令整改的处 5000 元/次。

b．在指令规定时间内拒不整改的同一事件被第二次及以上责令整改的处 2000 元/次。

22.1.2.2 有本项（2）、（3）、（5）、（6）目行为的，除按合同相关条款处理外，由监理工程师发出整改工作指令，按 22.1.2.1 对承包人处以违约金。

22.1.2.3 有本项（4）、（7）目行为的，可对承包人处以以下的违约金。a．未按规定开工的，可处以 1000 元/天的业主延期损失偿金。b．未按指令采取措施加快进行本工程或其关键部分的施工，可处以 1000 元/天的业主延期损失偿金。

c．未按均衡组织施工要求组织施工的，处每项 1000 元/月次。 22.1.2.4 有本项（8）目行为的，可对承包人按以下处以违约金。a.承包人未经业主、监理工程师同意更换人员，项目经理处 2 万元/次，总工（或技术负责人）

处 1 万元/次。

b.项目经理、总工驻工地不满 85 天，处 2000 元/人，其他主要人员处 800 元/人。

c.未经请假准允离开工地，经理、总工处 500 元/人·日，其他主要人员处 100 元/人·日。

d.主要设备没有按承诺进场的处 500 元台/日。

22.1.2.4 有本项（9）目行为的，可对承包人处以以下的违约金。

a．安全生产管理

（a）出现下列行为之一可处 100 元/（人）次。

Ⅰ需持证上岗人员无证上岗的；

Ⅱ需配戴安全防护用具作业的；

Ⅲ未经登记、安全培训教育上岗的。

- 出现下列行为之一可处 300 元/处次。

Ⅰ无专职安全检查人员；

Ⅱ无安全生产检查日志；

Ⅲ作业点或危险施工路段安全标志不全；

Ⅳ安全标志（牌）、线（绳）不符国家规定的；

Ⅴ易燃易爆物品管理不符合管理要求。

（c）出现下列行为之一可处 500 元/处次。

Ⅰ施工作业点或施工形成的危险路段无规定的安全标志；

Ⅱ需设安全防护设施的未按规定设置；

Ⅲ出现一般安全生事故负有责任的；

Ⅳ发生重大安全事故不按规定报告的。

（d）出现下列行为之一可处 5000 元/处次。

出现重大安全生产事故负有责任的。

22.1.2.5 有本项（10）目违反合同专用条款规定的其他重要规定，可对承包人处以以下的违约金。

a.质量管理

(a)出现下列行为之一可处 100 元/（人）次。

Ⅰ分项工程施工现场无合格的施工责任牌；

Ⅱ分项工程施工现场无其相关责任人；

Ⅲ施工现场无基本的检测检验工具；

Ⅳ施工现场相关责任人无检查检验记录表；

Ⅴ现场已完成工作无检查记录。

（b）出现以下行为之一，可处 500 元/次。

Ⅰ未按工序申请检验进入下一道工序的；

Ⅱ隐蔽工程记录文件不全；

Ⅲ施工试验检验频率不符合施工规范规定；

Ⅳ分项工程质量自检验收检验频率不符合质量评定标准规定的。

（c）出现以下行为之一，可处 1000 元/次。

Ⅰ出现质量问题，且承包人负有直接责任的，或不能证明其履行其职责的。

Ⅱ发生质量事故，未按有关规定和时间向有关部门报告的；

Ⅲ已经施工完成的工程没有按竣工文件收集归档管理办法要求依分项工程、工序将施工作业记录、测量记录、试验检测记录及工序报验审批记录等收集归档。

（d ）出现以下行为之一，可处 3000 元/次。

Ⅰ施工单位不接受质监机构监督；

Ⅱ出现二、三级一般质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履行其职责的；Ⅲ	构造物、中小型预制构件等一次单点实体抽查合格率为 50%—75%的；

Ⅳ使用主要材料（钢筋、水泥、沥青、碎石、砂、砂砾等）不合格的。

Ⅴ已经施工完成的工程无法提供按竣工文件收集归档管理办法要求应收集的分项工程、工序的施工作业记录、测量记录、试验检测记录及工序报验审批记录等质量管理文件的。

（e）出现以下行为之一，可处 5000 元/次。

Ⅰ发生一级一般质量事故或重大质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履行其职责的；Ⅱ构造物、中小型预制构件等一次单点实体抽查合格率小于 50%的；Ⅲ未按要求进行自检，弄虚作假、捏造数据、伪造试验报告的。

（f）因质量问题被地市级及以上交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构通报（批评）的，可对承包人处以 10000 元违约金，红牌警告 5000 元，黄牌警告 3000 元。

b．文明施工与环境保护，交通通畅

（a）由于施工原因造成污染、破坏被群众向政府、主管单位投诉或被环保、水利部门责令整改的，处 1000 元/次。

（b）其他重要规定违约处理

有下列行为之一的处 500 元/人次违约金并责令承包人进行整改。a)、 劳务人员未按规定签订聘用合同并向业主、监理工程师报备；

b)、签订的劳务合同不符合劳动法等法规要求；

c)、务人员未编入承包人施工班组，并持项目经理签发的劳务上岗证上岗。

22.1.3 上述被处的违约金在计量支付时从工程进度款中扣除。

22.1.4 业主（项目法人）按合同进行违约处理后，并不解除承包人按照国家法规与合同应承担的责任与义务。

25.其它（增加）

25.1（增加）承包人应严格按照《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国土地管理法》、《基本农田保护条例》等的规定占用或使用土地，切实保护耕地，承包人的临时用地应作好复耕、绿化、地质灾害防护或恢复至使用状态。同时，在工程施工中，依据国家和地方有关环境的法律法规和文件、环境影响报告书、有关技术规范及设计文件等，在生态保护、水土保持、地质灾害防治、绿化、污染物防治等方面执行有关环境规定。对承包人违反耕地保护和环境保护的相关规定的，监理工程师有权作出指令要求承包人进行整改或修复并监理工程师满意，若承包人不执行监理工程师指令的，监理工程师有权中止支付或另行处理，所发生费用由承包人承担。

28.1 料场使用费

在原条款末增加：碎石、砂砾等材料在承包人的料场所发生的推堆费用由承包人负责。

29.1 施工对邻近房产和群众的干扰

在原条款末增加：

（1）、施工路段不得出现晴天扬尘，雨天打滑现象；破环或污染旧路面出现扬尘、打滑，必须洒水或铺垫，确保文明施工，交通畅通。

（2）、有道口的，要先恢复群众道口保证晴雨均能通行，方可进行施工作业。

（3）、承包单位的项目管理人员必须具有较高的思想理论和业务素质会做群众思想工作，必须妥善自行处理和解决工程项目施工过程中遇到的各种困难和问题，确保工程按质、按量、按期顺利实施。

32.1 承包人保持现场整洁

在原条款末增加：施工时不得向用地外丢弃土石，用地内应按规范施工，边上土边平整；路基高出地表后必须按路基宽度进行整理，一经整理后不得再弃方。所有弃方应运送到弃土场地。

34.1 增加（5）款：

严格劳动用工制度，切实维护农民工的合法权益。加强配合交通主管部门和业主对承包人使用农民工情况的检查，承包人必须依法与农民工签订劳动用工合同，明确合同期限、劳动报酬、工作内容、工作时间、劳动保护、劳动条件、工资支付方式及违反劳动合同的责任等内容。不与农民工签订劳动用工合同、损害农民工合法权益的承包人，交通主管部门和业主将依法予以严肃处理。

承包人必须实行工资支付担保制度、工资支付公示制度等措施，由交通主管部门和业主对承包人进行监管，确保农民工工资按时足额发放。由业主从每次计量款中留 2%计量款作为民工工资保障金，等工程完工后进行完工公示，公示期不少于 15 天，确定无拖欠民工工资后，一次性退还承包人。

规范劳务用工行为。严禁无劳务资质的分包人承接劳务分包作业。承包人不得招用零散的劳务人员或使用无资质的劳务队伍。承包人进行劳务作业分包，须经监理工程师批准，劳务合同及农民工名册必须报业主备案。

34.2 承包人在任何时候均采用一切合理的预防措施，以防止其雇员或在其雇员之中发生任何违法、暴乱性的或妨碍治安的行为，为维护治安和保卫工程附近的个人或财产免受上述行为的破坏。

42.3临时用地的租用

原文“临时工程用地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。……”，改为：“临时

工程用地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、

借土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。……”。

44.1工期的延长

（3）异常恶劣的气候条件，对本项目而言，指发生烈度 7 度（含 7 度）以上地震、龙卷风、施工场地受淹超过业主提供的设计图纸指明的设计洪水水位引起的延误的情况。

46.2 如果监理工程师认为承包人的施工进度滞后于调整后已批准进度计划的 20%，在监理工程师提出书面警告后，承包人仍不能采取有效措施明显加快进度，继续照此进度明显不能按合同工期完工时，

在监理工程师向业主提出报告后，由业主决定。

48.1 交工验收和交工证书

删除（3）款最后一段，以下文替代：

组织办理交工验收和签发交工证书的费用由承包人承担，其费用包含在相关单价或总额价中，业主不单独另行计量与支付。

48.3 竣工文件

在本条款后增加：工程竣工文件的立卷归档按交通部《公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法》（交办发[2001]390 号）和广西区公路管理局《广西公路网建设工程档案验收办法》（路工程函[2005]591号）执行。

52.3工程变更

因设计变更或签证引起工程项目、工程量变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则有定额的套定额计算（土石方除外），并乘以下浮系数（中标价/招标控制价）计算，其中材料价格有信息价的按施工同期的信息价进行计算，无信息价的按市场价；无定额可套的，根据市场价格协商；新增项目无定额可套的，由发包人、承包人、监理人进行市场询价确定。

60.5工程初期必须进场的主要设备指：推土机、压路机、挖掘机、装载机、自卸汽车、空压机等机械设备。

74.1交通堵塞的处罚（增加）

(a)．承包人在施工过程中应对出现交通堵塞及时采取措施进行排除，对堵车采取措施不力的，由业主和监理工程师采取措施所涉及的费用由承包人承担。

(b)．对未经批准进行旧路开挖或填筑的，承包人应向业主支付违约金，违约金每项次 3000 元，并且业主和监理工程师有权责令停工，由承包人恢复原良好的通车条件，承担一切费用。

74.2	监理工程师费用（增加）

监理工程师及其代表进驻工地施工现场的有关监理费用，均由业主另行支付，合同价格不计该费用，承包人不得以任何理由向监理人员赠送礼品和报酬，否则作行贿处理。

75.1	承包人管理（增加）

竞标人在竞标文件中列明的项目经理和总工必须是能够具体在本工程服务的人员，并且能在本工程服务一年以上（除非是该名人员被总监或业主驱逐，或经申请被总监及业主特殊批准外）。

若竞标人中标后更换项目经理和总工两人或其中一人，属中标人违约，除在开工前 15 天内更换补充令业主和总监满意的合格的人员外，还应向业主支付违约金，违约金按项目经理 5 万元/人，总工 4 万元/人计算，并由业主将承包人违约情况上报上级主管部门。

76.1工程进度款（增加）

工程预付款按相关政策规定，具体由采购人与承包方相互协商，工程款按工程进度及监理签证支付已完成工程量的80%，按工程施工进度支付至工程验收合格；工程竣工验收合格后10日内支付至合同总价的85%；审计部门审计结算后10日内支付至结算总价的97%；合同总价的3%作为质量保修金在保修期满后10日内一次性付清，不算利息。发包人每次支付工程进度款前，承包人应开具正式的税票给发包人。

第三节	合同附件格式

附件一	合同协议书

附件二	廉政合同

附件三	安全生产合同

附件四	项目经理委托书

附件一    合 同 协 议 书

百色市田阳区扶贫开发办公室（以下简称“发包人”）为实施百色市田阳区2020年度统筹整合涉农资金产业道路项目工程（项目名称），已接受            （以下简称承包人）对该项目    标段施工的竞标，发包人和承包人共同达成如下协议：

1、百色市田阳区2020年度统筹整合涉农资金产业道路项目工程（项目名称），长约	km，公路等级为	  ，设计时速为		 ，      路面，有	    立交	  处；特大桥   座，计长	m；大中桥  座，计长   m；隧道   座，计长   m ，以及其他构造物工程等。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

(1)本合同协议书及各种合同附件（含合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

(2)成交通知书；

(3)补遗书或更改通知；

(4)竞标函及竞标函附录；

(5)项目专用合同条款；

(6)公路工程专用合同条款；

(7)通用合同条款；

(8)技术规范；

(9)图纸；

(10)已标价工程量清单；

(11)承包人有关人员、设备投入的承诺；

(12)其他合同文件。

3、上述文件将互相补充和解释，若有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写)                元(￥            元)。

5、承包人项目经理:           。承包人项目总工：           。

6、工程质量符合             标准。

7、承包人承诺按合同约定承担本工程的实施、完成及缺陷修复。

8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9、承包人应按照监理人指示开工，工期为      日历天。

10、本协议书在双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，全部工程完工并经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任期终止证书后失效。

11、本协议书正本贰份、副本肆份，合同双方各执正本及副本各壹份，代理机构执副本壹份，采购监管部门执副本壹份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

13、争议的最终解决方式：诉讼，由合同履行地人民法院管辖。

发包人：百色市田阳区扶贫开发办公室（盖单位章）         承包人：            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）         法定代表人或其委托代理人：      （签字）

日   期：      年    月    日

附件二   廉  政  合  同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，百色市田阳区2020年度统筹整合涉农资金产业道路项目工程（项目名称）的项目法人百色市田阳区扶贫开发办公室（以下简称“发包人”）与该项目的   标段施工单位                         （以下简称“承包人”）                ，特订立如下合同。

1、发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行百色市田阳区2020年度统筹整合涉农资金产业道路项目工程（项目名称）的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、发包人的义务

（1）发包人其及工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为百色市田阳区2020年度统筹整合涉农资金产业道路项目工程   施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经合同双方签署立即生效。

8、本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人: 百色市田阳区扶贫开发办公室（盖单位章）          承包人:                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）         法定代表人或其委托代理人：       （签字）

日期：     年    月    日                         日期：     年    月    日

发包人监督单位：（全称） （盖单位章）	承包人监督单位：（全称） （盖单位章）

附件三    安全生产合同

为在百色市田阳区2020年度统筹整合涉农资金产业道路项目工程（项目名称）    标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人百色市田阳区扶贫开发办公室（以下简称“发包人”）与承包人                （以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1、发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真实行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2、承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理至生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或防碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3、违约责任

（1）如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收报告失效。

5、本合同正本、副本共肆份，合同双方各执两份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人: 百色市田阳区扶贫开发办公室（盖单位章）          承包人:                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）         法定代表人或其委托代理人：       （签字）

日期：     年    月    日                         日期：     年    月    日

附件四	项目经理委托书

（承包人全称）

（合同工程名称）   标段项目经理委任书

致：（发包人全称）

(承包人全称） 法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名） 为（合同工程名称）   标段的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：               （盖单位章）

法定代表人：             （职务）

（姓名）

（签字）

年     月     日

抄送：	（监理人）

附件

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

附件 2：承包人主要施工管理人员表

附件 3：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 4：工程质量保修书

附件 1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 发包人名称 | 建设内容及规模 | 工程 质量 | 合同价格（元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 2：

承包人主要施工管理人员表

| 名 | 称 | 姓名 | 职务 |  | 职称 | 计划进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一、总部人员 |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二、现场人员 |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |

附件 3：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率（kW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 4：

工程质量保修书（市政公用工程）

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括按设计图纸施工的全部工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：	                                。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．桥梁工程为 2 年；

2．道路工程为 1	年；

3．排水（雨水）工程为 2	年；

4．绿化工程为单位工程竣工验收合格后1年；

5. 地下防水工程为 / 年；

6．其他附属工程为 / 年；

7．其他项目保修期限约定如下：无。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起	7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金比例：工程结算价的3%。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                                 承包人（公章）：

地址：                                          地址：

法定代表人或委托代理人（签字）：                 法定代表人或委托代理人（签字）：

电话：                                           电话：

传真：                                           传真：

开户银行：                                       开户银行：

账号：                                           账号：

第四章 技术规范

一、工程建设地点的现场条件：

（一）现场自然条件

满足施工要求。

（二）现场施工条件

符合施工要求。

二、技术规范

本工程应该认真按照设计施工图纸及工程量清单的要求进行施工，同时也要严格执行工程各专业相关的现行标准和技术规范。

第五章 竞争性谈判响应文件格式

## 资格审查部分封面格式：

（项目名称） （如有） 标段

项目编号：

竞争性谈判响应文件

（正本或副本）

文件内容：   资格审查部分

谈判供应商人：          （全称）        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：         年     月     日

目  录（应有页码）

1、有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本；

2、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

3、合格有效的企业资质证书复印件；

4、有效的安全生产许可证复印件；

5、有效的基本户开户许可证复印件；

6、拟派项目经理的合格有效注册建造师证书、安全生产考核合格证书（B 类）及 近半年竞标单位为其缴纳社保证明复印件；

7、拟投入本合同工程施工的项目管理机构组成表，附拟投入的安全员、施工员、质检员、材料员有效的相应岗位资格证书，安全员的安全生产考核合格证书（C 类），近半年竞标单位为项目管理机构成员缴纳社保证明复印件；

8、有效的竞标保证金缴纳证明（转账凭证复印件）；

9、竞标人对农民工工资保证金的交纳与使用的承诺；（按桂薪联发﹝2016﹞2号文执行）；

10、竞标人认为有必要提供的其它资料。

（以上资料均需要加盖单位公章）

1、有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本；

2、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

法定代表人身份证明（格式）

谈判供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年     月     日

经营期限：

姓名：          ；性别：       ；年龄：       ；职务：          系             （谈判供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

谈判供应商：                     （盖单位章）

日  期：      年      月     日

附：法定代表人身份证复印件

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我             （姓名）系        （谈判供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司签署本工程的竞标文件的法定代表人授权委托代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）    标段竞标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       年     月     日至       年     月     日

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件

代理人：   （签字）     性别 ：          年龄：_______

身份证号码：                    职务：

谈判供应商：             （全称）           （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

授权委托日期：         年     月     日

3、合格有效的企业资质证书复印件；

4、有效的安全生产许可证复印件；

5、有效的基本户开户许可证复印件；

6、拟派项目经理的合格有效注册建造师证书、安全生产考核合格证书（B 类）及近半年竞标单位为其缴纳社保证明复印件；

7、拟投入本合同工程施工的项目管理机构组成表，附拟投入的安全员、施工员、质检员、材料员有效的相应岗位资格证书，安全员的安全生产考核合格证书（C 类），近半年竞标单位为项目管理机构成员缴纳社保证明复印件；

拟投入本合同工程施工的项目管理机构组成表（格式）

| 工作岗位名称 | 姓名 | 性别 | 工作 职责 | 职称 | 专业 | 相关证书名称及编号 | 相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、项目总工 （技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、施工员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、质检员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、材料员 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

谈判供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

注：①本表所列岗位的所有管理人员的情况均应如实填写。可按以上格式扩展为多页填写，每一页均应加盖竞标人单位章和由法定代表人（或授权委托代理人）签名。

②附拟投入的项目管理机构主要人员相应岗位资格证书复印件及近半年竞标单位为项目管理机构成员缴纳社保证明 。

8、有效的竞标保证金缴纳证明（转账凭证复印件）；

9、竞标人对农民工工资保证金的交纳与使用的承诺；（按桂劳社【2009】50 号文执行）；

竞标人对农民工工资保证金的交纳与使用的承诺书

致：（采购人名称）

根据广西壮族自治区劳动和社会保障厅、广西壮族自治区建设厅《广西壮族自治区劳动和社会保障厅建设厅关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发［2009］50 号）文件规定，我方在此承诺：

- 我方在以前所承建工程中均按时足额支付工资，在截止竞标之日止不存在拖欠或克扣农民工工资的行为。

2. 我方参与竞标的	（项目名称）	标段，一旦成交，我方保证在收到成交通知书之日起 7 个工作日内及时并足额将农民工工资保证金转入建设主管部门指定的帐户，作为本项目农民工工资保证金。

3. 如我方在承包的	（项目名称）	标段项目中出现拖欠农民工和工人工资情况的，可从其农民工工资保证金中先予划支。

4．如我方不按时、足额存入农民工工资保证金，采购人有权取消我方承包资格。

法定代表人（签字或盖章）:

谈判供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

10、竞标人认为有必要提供的其它资料。

## 商务部分封面格式：

（项目名称） （如有） 标段

项目编号：

竞争性谈判响应文件

（正本或副本）

文件内容：   商务部分

谈判供应商人：          （全称）        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：         年     月     日

目  录

1、竞标函及竞标函附录；

2、已标价工程量清单。

1、竞 标 函（格式）

（采购人名称）：

1、根据已收到的(项目名称及编号)项目    标段的竞争性谈判文件，及《中华人民共和国招标竞标法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程采购文件的竞标须知、合同条件、技术规范其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）              	；￥（小写）         的总价，按上述合同条件、技术规范、设计内容承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方成交，我方保证      日历天内竣工并移交整个工程，并保证工程质量达到国家施工验收规范合格标准。

3、我方同意所递交的竞争性谈判响应文件在“竞标须知”规定的竞标有效期内有效，在此期间内我方的竞标有可能成交，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞争性谈判响应文件将构成约束我们双方的合同。

5、随同本竞争性谈判响应文件提交保证金一份，金额为人民币（大写）                   	；￥（小写）              。

谈判供应商：            （全称）            （盖单位章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

邮政编码：		电话：		 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：       年      月     日

竞标函附录

工程名称：

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 专用条款 | 姓名： |  |
| 2 | 谈判有效期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 工期 | 专用条款 |  |  |
| 4 | 缺陷责任期 | 专用条款 |  |  |
| 5 | 分包 | 专用条款 | 见分包项目情况表 | / |
| 6 | 质量标准 | 专用条款 |  |  |
| 7 | 预付款额度 | 专用条款 |  |  |
| 8 | 质量保证金额度 | 专用条款 |  |  |
| 备注：竞标人在响应竞争性谈判文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）:

谈判供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

2、已标价工程量清单

第六章  图纸（另附）

第七章 评标办法

- 一、评标原则

（一）谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等3人以上（含3人）单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评定依据。

（三）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，谈判供应商认定为小型或微型企业且所提供的产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对最终报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=最终报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2018]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- 二、评定方法

在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序（评标价相同时，依次按最终报价低价优先、节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序排列成交供应商。

- 三、成交候选供应商推荐及成交供应商确定原则

（一）在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序（评标价相同时，依次按最终报价低价优先、节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并推荐前三名为成交候选供应商。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金（或质量保证金）而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

（二）谈判小组认为，某谈判供应商的最终竞标报价明显低于其他实质性响应谈判文件的谈判供应商的最终报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为未实质性响应谈判文件处理。

中小企业声明函格式：

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年   月   日

监狱企业证明文件（格式自拟）

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的（项目名称）项目（项目编号：              ）采购活动（如有）分标提供本单位制造的货物（或由本单位承担工程或由本单位提供服务，可选）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年   月   日

注：

1、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

2、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、竞标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。