项目名称：来宾市兴宾区凤凰镇龙岩村长福屯乡村振兴民宿示范项目

采购编号：LBXBZC2019-J2-00001-GXHC

采购人：来宾市兴宾区凤凰镇人民政府

招标代理机构：广西汉昌工程咨询有限公司

日期：2019年12月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章   竞标人须知前附表	4

第三章  谈判书格式	14

第四章  合同格式	26

第五章  评标方法和评标标准	46

# 第一章  竞争性谈判公告

广西汉昌工程咨询有限公司来宾市兴宾区凤凰镇龙岩村长福屯乡村振兴民宿示范项目(LBXBZC2019-J2-00001-GXHC)的竞争性谈判采购公告

广西汉昌工程咨询有限公司 受 来宾市兴宾区凤凰镇人民政府 的委托，拟对 来宾市兴宾区凤凰镇龙岩村长福屯乡村振兴民宿示范项目 采购项目进行竞争性谈判采购，特邀请有关单位参加竞标，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：来宾市兴宾区凤凰镇龙岩村长福屯乡村振兴民宿示范项目

竞标编号：LBXBZC2019-J2-00001-GXHC

建设地点：来宾市兴宾区凤凰镇龙岩村

- 竞标内容：施工设计图纸及工程量清单范围内的工程项目（兴宾区凤凰镇长福村四合院，采购预算金额；1428160.29元；兴宾区凤凰镇长福村连体民宿，采购预算金额；640508.28元；兴宾区凤凰镇长福村独栋民宿，采购预算金额；532354.53元）。

- 建设工期：60日历天，质量要求：达到竣工验收合格标准。

- 竞标人资格：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、竞标人必须具有独立法人资格，具备 建筑工程 施工总承包 叁 级及以上资质的企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，并获得企业安全生产许可证。

3、拟投入本项目的项目经理需具有 建筑工程 专业 贰 级及以上建造师资格,具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6、本项目不接受联合体竞标。

- 本项目需要落实的政府采购政策：

（一）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库2011）181号）。

（二）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（三）根据财政部三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141 号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

六、购买竞争性谈判采购文件时间及地点：

请于2019年 12 月 17 日2019年 12 月 19 日（正常工作时间），上午：08：00-12:00 ；下午：15:00-18:00到广西汉昌工程咨询有限公司来宾分公司（来宾市人民路西129号）购买竞争性谈判采购文件，售价250元/份（不含图纸及技术资料费），售后不退。竞标人未合法购买本项目竞争性谈判采购文件，采购代理机构将拒收竞争性谈判响应文件。

获取竞争性谈判文件的方式: 由本单位法定代表人持本人有效的身份证正反面复印件和有效的营业执照副本复印件，或授权委托人持本人有效的正反面身份证复印件、授权委托书原件及有效的营业执照副本复印件前往购买。以上资料属于复印件的，必须在复印件上加盖谈判供应商公章，资料有效且合格后方可购买竞争性谈判文件，以上报名材料需提供叁份。

已购买竞争性谈判采购文件的竞标人不等于符合本项目的竞标人资格。

七、竞争性谈判响应文件递交截标时间和地点：

竞争性谈判响应文件必须以密封形式于2019年 12 月 20 日上午 09时30分至10时00分在广西汉昌工程咨询有限公司来宾分公司（来宾市人民路西129号）开标室递交，由竞标人的法定代表人（凭身份证原件）或委托代理人（凭法人授权委托书和身份证原件）递交竞标文件，逾期送达将予以拒收。

八、谈判时间及地点：

2019年 12 月 20 日上午 10时 00 分截标后为与竞标人谈判开始时间，具体时间另行通知。地点：广西汉昌工程咨询有限公司来宾分公司（来宾市人民路西129号），参加竞标的法定代表人或委托代理人必须持有效证件（法定代表人凭身份证原件、保证金底单原件或委托代理人凭法人授权委托书原件、身份证原件及保证金底单原件）依时到达指定地点等候当面谈判。

八、联系电话及通讯地址：

采购人：来宾市兴宾区凤凰镇人民政府

联系人：荣工       联系电话：0772-4812228

地址：来宾市兴宾区凤凰镇政府大院

采购代理机构：广西汉昌工程咨询有限公司

联系人：韦工          联系电话：0772-4281951

地 址：来宾市人民路西129号

政府采购监督管理部门：来宾市兴宾区财政局政府采购监督管理办公室       监督电话：0772-4218580

十、网上公告媒体查询：

本采购公告同时在中国政府采购网、广西政府采购网上、广西来宾市兴宾区人民政府门户网站发布。

广西汉昌工程咨询有限公司

2019 年 12月 16 日

# 第二章   竞标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：来宾市兴宾区凤凰镇龙岩村长福屯乡村振兴民宿示范项目 竞标编号：LBXBZC2019-J2-00001-GXHC |
| 2 | 2.1 | 竞标人资格： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、竞标人必须具有独立法人资格，具备 建筑工程 施工总承包 叁 级及以上资质的企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，并获得企业安全生产许可证。 3、拟投入本项目的项目经理需具有 建筑工程 专业 贰 级及以上建造师资格,具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 6、本项目不接受联合体竞标。 |
| 3 | 3.1 | 竞标报价：需就采购人提供的工程量清单填报工程项目的单价和合价作完整唯一报价。 本项目采购预算金额为：（兴宾区凤凰镇长福村四合院，采购预算金额；1428160.29元；兴宾区凤凰镇长福村连体民宿，采购预算金额；640508.28元；兴宾区凤凰镇长福村独栋民宿，采购预算金额；532354.53元）。 有效报价：采购预算价为采购预算金额，有效报价为不超过采购预算金额的报价，超过者该竞争性谈判响应文件无效。 |
| 4 | 4.1 | 竞争性谈判响应文件份数：正本 壹 份，副本 肆 份（并提供全套竞标文件电子版U盘一个，与资格审查文件一起封装）。 |
| 5 | 5.1 | 竞标有效期：竞标截止期结束后60天内 |
| 6 | 6.1 | 竞标保证金数额：贰万伍仟元整（￥25000.00元） 竞标保证金交款方式：竞标人须于竞标截止时间前将竞标保证金以转账、电汇的形式交到如下帐户，竞标保证金转账或电汇单是竞争性谈判响应文件的组成部分。（竞标人交纳竞标保证金时应充分考虑保证金到达广西汉昌工程咨询有限公司来宾分账户上的时间）。 账户名称： 广西汉昌工程咨询有限公司来宾分公司 开户银行： 广西来宾桂中农村合作银行营业部 银行账号： 2166120101137359228 竞标保证金应在竞标有效期内保持有效，并将银行转账或电汇底单复印件装订于竞争性谈判响应文件中(原件截标时核验)。 办理竞标保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明竞标项目名称及竞标编号，以免耽误竞标。 本竞标不接受银行保函、银行汇票以及以个人名义缴纳的竞标保证金。 对未按谈判采购文件要求缴纳竞标保证金的竞争性谈判响应文件，采购代理机构将视其为不响应竞标条件而予以拒绝。 未成交的竞标人的竞标保证金将在成交通知书发出后5日内予以退还。 竞标保证金应在竞标有效期内保持有效。 |
| 7 | 7.1 | 竞争性谈判响应文件递交截止时间：2019年 12 月 20 日上午10时00分整 地址：广西汉昌工程咨询有限公司来宾分公司（来宾市人民路西129号）。 |
| 8 | 8.1 | 谈判开始时间：2019年 12 月 20 日上午10时00分截标后。 谈判地点：广西汉昌工程咨询有限公司来宾分公司（来宾市人民路西129号）。 |
| 9 | 履约保证金 | 履约保证金的金额：伍万元整（￥50000.00元）。 履约保证金的形式：现金。 履约保证金的缴纳方式：在收到成交通知书后，中标人须在 三 日内向招标人提交履约保证金，否则招标人将取消其中标资格。履约保证金的有效期必须涵盖工程竣工验收合格且完成验收整改后、承包人向发包人移交竣工资料手续的时间段。 |
| 10 | 10.1 | 采购代理服务费：按“国家发展计划委员会文件关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知和《国家发展改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2011] 534号文工程类）”规定标准收取服务费，由成交人向代理机构在领取成交通知书前一次性支付，成交竞标人须在7天内到采购代理机构领取成交通知书。 |
| 11 | 11.1 | 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、 中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税 收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他 不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商， 不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评 标报告中谈判小组推荐成交候选供应商排序表确定排名第二的成交候 选供应商为成交供应商或者重新组织采购。 |
| 12 | 12.1 | 其他内容： 1、项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于25天；2、承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：支付5万元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险；3、项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的95%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间95%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金10000元/日（人民币）；4、承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在（开工日期）前到任。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处50000元/人.次（人民币）；5、承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金 50000 元/人.次（人民币）。 （二）项目技术负责人、专职安全员、施工员、材料员、质检员、资料员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处30000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员、施工员、材料员、质检员、资料员处20000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处20000元/人•次（人民币）违约金。 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金30000元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员、施工员、材料员、质检员、资料员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金20000元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金20000元/人•次（人民币）。 |

竞标人须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、工程、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购单位”是指： 来宾市兴宾区凤凰镇人民政府

2.2“采购代理机构”是指：  广西汉昌工程咨询有限公司

2.3“竞标人”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该竞标人在本次谈判中成交,即成为“成交竞标人”。

2.4“工程”是指施工设计图纸及工程量清单范围内的工程项目，包括使用在该项目中的原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：竞标人根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 竞标人的基本条件

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2、竞标人必须具有独立法人资格，具备 建筑工程 施工总承包 叁 级及以上资质的企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，并获得企业安全生产许可证。

3.3、拟投入本项目的项目经理需具有 建筑工程 专业 贰 级及以上建造师资格,具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

3.4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.6、本项目不接受联合体竞标。

4． 谈判费用

4.1 竞标人应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购单位来宾市兴宾区凤凰镇人民政府和广西汉昌工程咨询有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1竞标人对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装，竞标文件要采用胶装。

5.2竞标人提交的竞争性谈判响应文件以及竞标人与广西汉昌工程咨询有限公司和采购单位就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。竞标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3竞标人应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因竞标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由竞标人自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为 价格文件 和 资格审查文件 两个部分组成。

5.6.1价格文件

（1）谈判报价表；

（2）已标价工程量清单（由计价软件生成）；

(3)招标文件要求竞标人提交的其他投标资料。

5.6.2 资格审查文件

（1）谈判书；

（2）资格证明文件；

1）竞标人基本情况表；

2）竞标人有效的“企业法人营业执照”副本内页复印件；

3）企业资质证书副本复印件加盖单位公章；

4）企业安全生产许可证副本复印件加盖单位公章；

5）由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证副本复印件，加盖单位公章；

6）竞标人有效的税务登记证副本复印件（国税或地税），加盖单位公章；

7）项目管理机构配备情况表；

8）项目经理 建筑工程 专业 贰 级及以上注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证（B）证复印件、身份证复印件、近三个月养老保险交纳明细复印件；

9）项目技术负责人的职称证书、身份证复印件、近三个月养老保险交纳明细复印件；

10）安全员、施工员、材料员、质检员的岗位证书、身份证复印件、近三个月养老保险交纳明细复印件；

11）法定代表人身份证明书原件和身份证复印件，加盖单位公章，必须提供否则竞标无效；法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件，加盖单位公章（原章），委托代理时必须提供否则竞标无效；

12）竞标保证金转账或电汇缴款凭证复印件，加盖单位公章（原章），并于截标时提供原件查验，必须提供否则竞标无效；

13）农民工工资保证金的交纳与使用承诺书原件；

14）2019年投标人至投标截止止半年内任意一个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）。（开标会提供原件）；

15）2019年投标人至投标截止止半年内任意一个月依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式 自拟）。（开标会提供原件）；

16）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用记录没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为截图。

说明：已经实施“三证合一”的区域，组织机构代码证副本复印件、税务登记证（国税或地税）副本复印件不须提供。

（3）竞标人认为需要提供的有关资料。

6.计量单位

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

7.1竞标人须就采购人提供的工程量清单填报工程项目的单价和合价作完整唯一报价，本项目采购预算金额为：（兴宾区凤凰镇长福村四合院，采购预算金额；1428160.29元；兴宾区凤凰镇长福村连体民宿，采购预算金额；640508.28元；兴宾区凤凰镇长福村独栋民宿，采购预算金额；532354.53元），有效报价为不超过采购预算金额，超过者该竞争性谈判响应文件无效。

7.2对于本文件中未列明，而竞标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购单位将不予支付成交竞标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

8. 谈判响应文件的份数和封装

8.1竞标人应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“资格审查文件”单独封装，即：“价格文件”正本 壹 份、副本 肆 份，“资格审查文件”正本 壹 份、副本 肆 份。封套上标明“价格文件”、“资格审查文件”，然后再将二包文件封装在一个外层封套中。

8.2竞争性谈判响应文件的信封上应写明：

1）竞争性谈判竞标编号： LBXBZC2019-J2-00001-GXHC

2）竞争性谈判项目名称：来宾市兴宾区凤凰镇龙岩村长福屯乡村振兴民宿示范项目

3）竞标人名称：

9. 竞争性谈判响应文件的递交

所有竞争性谈判竞争性响应文件应于“第一章 竞标人须知前附表”中规定的时间前递交到规定地点。

10.迟交的竞争性谈判响应文件

按《中华人民共和国政府采购法》的规定，广西汉昌工程咨询有限公司将拒绝在规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、谈判的步骤

11.1第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一竞标人分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应竞标人符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

11.2谈判文件修正

⑴、第一轮谈判结束后，各响应竞标人退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

⑵、采购代理机构通知响应竞标人集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应竞标人，向响应竞标人提供较充分的修正时间。

⑶、响应竞标人根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

11.3第二轮谈判

谈判小组就修正后的响应文件与响应竞标人分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

11.4最后报价

成交候选人作最后报价，密封递交谈判小组，必须提供最终报价的价格文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名和盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分，否则采购人不接受竞标人的最终报价。谈判小组按合理低价法，以得分由高到低推荐成交候选人顺序，形成谈判报告，已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。

11.5响应竞标人的报价均超过了政府采购预算，采购单位不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购单位需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

11.6谈判响应文件有下列情况之一者将视为无效：

（1）竞争性谈判供应商资格不满足谈判文件要求；

（2）谈判响应文件未按照本须知的要求装订、密封和标记；

（3）谈判响应文件须盖章内容未按本须知第16款规定加盖竞争性谈判供应商印章；

（4）谈判响应文件须签字内容法定代表人或其委托代理人未签字；

（5）谈判响应文件的关键内容字迹模糊、辩认不清；

（6）竞争性谈判供应商未按照谈判文件的要求提供谈判保证金；

（7）谈判响应文件内容不真实；

（8）谈判响应文件实质上未响应谈判文件的要求；

（9）未在规定时间内向采购代理机构购买谈判文件；

（10）提交响应文件截止时间以后送达的谈判响应文件。

（11）不同竞标人的竞标文件由同一单位或个人编制；或不同竞标报名的IP地址一致的；

（12）不同竞标人委托同一单位或个人办理竞标事宜；

（13）不同的竞标人的竞标文件载明的项目管理员为同一个人；

（14）不同竞标人的竞标文件异常一致或竞标报名呈规律性差异的；

（15）不同竞标人的竞标单位相互混装；

（16）不同竞标人的竞标保证金从同一单位或个人帐户转出。

（17）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

（18）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

六、确定成交竞标人办法

12.1 谈判小组只要求商务及技术（服务）评审合格的竞标人在规定的时间内进行报价。

12.2谈判小组将根据需要决定是否要求所有合格的竞标人在规定时间内进行第二次或最后报价，该最后报价将作为谈判小组评比的最终依据。

12.3根据符合采购需求、质量和服务要求的按报价最低的原则确定成交竞标人。

七、签订合同

13.成交竞标人在收到成交通知书后，按规定与采购单位签订工程施工合同。

八、适用法律

14.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

# 第三章  谈判书格式

①竞争性谈判响应文件（封面）

项目名称：来宾市兴宾区凤凰镇龙岩村长福屯乡村振兴民宿示范项目

采购编号：LBXBZC2019-J2-00001-GXHC

谈判内容：  价格文件（正本/副本）

（竞标人名称）盖章：

日期：      年    月    日

（1）谈判报价表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 施工企业资质等级： |
| 2 | 项目经理姓名： 注册建造师证书专业、等级： 注册证号： |
| 3 | 投标总报价：（大写） 元（RMB￥ 元） 其中【兴宾区凤凰镇长福村四合院（大写） （RMB￥ 元） 、兴宾区凤凰镇长福村连体民宿（大写） （RMB￥ 元）、来宾市兴宾区凤凰镇长福村独栋民宿（大写） （RMB￥ 元）】 |
| 4 | 工期： 日历日 |
| 5 | 质量等级： |
| 6 | 竞标保证金： 元（￥ 元） |
| 7 | 其 他： |

竞标人名称（盖章）：

竞标人法定代表人或法人授权代表签字：

日   期：      年    月    日

（2） 已标价工程量清单

【由计价软件生成】

(3)招标文件要求竞标人提交的其他投标资料。

②竞争性谈判响应文件（封面）

项目名称：来宾市兴宾区凤凰镇龙岩村长福屯乡村振兴民宿示范项目

采购编号：LBXBZC2019-J2-00001-GXHC

谈判内容：  资格审查文件（正本/副本）

（竞标人名称）盖章：

日期：       年    月    日

（1）谈  判  书

(采购人)：  来宾市兴宾区凤凰镇人民政府

依据贵方项目名称：来宾市兴宾区凤凰镇龙岩村长福屯乡村振兴民宿示范项目 ，竞标编号： LBXBZC2019-J2-00001-GXHC 政府采购的谈判邀请，我方姓名：             ，职务：            ，经正式授权并代表                         （竞标人名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件价格文件正本 壹 份、副本 肆 份，资格审查文件正本 壹 份、副本 肆 份。

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

竞标人名称（签章）：

竞标人法定代表人或法人授权代表签字：

日期：      年   月    日

（2）资 格 证 明 文 件

1）竞标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 安全生产许可证号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

2）竞标人有效的“企业法人营业执照”副本内页复印件；

3）企业资质证书副本复印件加盖单位公章；

4）企业安全生产许可证副本复印件加盖单位公章；

5）由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证副本复印件，加盖单位公章；

6）竞标人有效的税务登记证副本复印件（国税或地税），加盖单位公章（原章）；

7）项目管理机构配备情况表

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  |  |  |  |
| 造价员 |  |  |  |  |  |  |

8）项目经理 建筑工程 专业 贰 级及以上注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证（B）证复印件、身份证复印件、近三个月养老保险交纳明细复印件；

9）项目技术负责人的职称证书、身份证复印件、近三个月养老保险交纳明细复印件；

10）安全员、施工员、材料员、质检员的岗位证书、身份证复印件、近三个月养老保险交纳明细复印件；

11）法定代表人身份证明书原件和身份证复印件，加盖法人公章，必须提供否则竞标无效；法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件，加盖法人公章（原章），委托代理时必须提供否则竞标无效；

12）竞标保证金转账或电汇缴款凭证复印件，加盖法人公章（原章），并于截标时提供原件查验，必须提供否则竞标无效；

13）农民工工资保证金的交纳与使用承诺书原件；

14）2019年投标人至投标截止止半年内任意一个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）。（开标会提供原件）；

15）2019年投标人至投标截止止半年内任意一个月依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式 自拟）。（开标会提供原件）；

16）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用记录没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为截图。

说明：已经实施“三证合一”的区域，组织机构代码证副本复印件、税务登记证（国税或地税）副本复印件不须提供。

（3）竞标人认为需要提供的有关资料。

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年       月      日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （竞标人名称）         的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                   （盖 章）

日    期：        年    月    日

法定代表人身份证复印件附后

附注：法定代表人亲自参加开标会议的，须提交法定代表人身份证明书，并附法定代表人身份证复印件

法人授权委托书

来宾市兴宾区凤凰镇人民政府：

兹授权          同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称/竞标编号）采购活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至       年     月    日止。

授权单位（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：      年    月   日

注：法定代表人签字必须为手写签字，法定代表人印章或签字章均视为无效。

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴法定代表人身份证正面和反面（复印件）

粘贴被授权人身份证正面和反面（复印件）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2001〕181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加             单位的         项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他           （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

说明：如果投标产品中有小型或微型企业的产品，须在投标报价明细表备注栏中注明生产企业名称并提供相关证明材料，否则不认可该产品为小型或微型企业的产品。

附：中小企业证明文件（格式自拟）

农民工工资保证金的交纳与使用承诺书

致 （采购人）       ：

一、我方对农民工工资保证金的交纳与使用作出以下承诺：

1、一旦我方在（工程项目名称）中标，在收到中标通知书后7个工作日内，按照相关规定将农民工工资保证金足额存入政府部门指定的账户。

2、一旦承包的建设工程项目中出项拖欠农民工工资情况的，由有关部门按规定在中标企业的农民工工资保证金中先予支取。

3、我方在中标后如不按时足额存入农民工工资保证金的，采购人有权取消我方中标资格。

二、工资支付情况：

[根据《广西壮族自治区劳动和社会保障厅建设厅关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》(桂劳社发[2009]50号)的规定，竞标人必须如实反映以前所承建工程中工资支付情况，须特别注明截止竞标之日止是否存在拖欠或克扣农民工工资的行为。否则竞标文件按废标处理。

竞标人（盖章）：

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）：

日   期：   年   月   日

# 第四章  合同格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                              

承包人（全称）：                              

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：       。

2. 工程地点：       。

3. 工程立项批准文号：       。

4. 资金来源：       。

5. 工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

    。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。（具体以发包人书面通知为准）

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

2. 合同价格形式：                  。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如有）；

（2）投标函及其附录（如有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  （公章）                              承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

社会信用代码                     社会信用代码：

地  址：                       地  址：  

邮政编码：                       邮政编码：

法定代表人：                             法定代表人：      

委托代理人：                             委托代理人：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：  

电子信箱：                                   电子信箱：

开户银行：                     开户银行：

账  号：                         账  号：

第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：

。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

                             。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：                                  

                                                                          。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：                                  

                                                                               。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                         

                                                                               ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

                                                                                                                                                                              。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）                         ；

（7）                         ；

（8）                         ；

（9）                         。

（10）《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）。

说明：（6）、（7）、（8）、（9）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                                ；

承包人提供的文件的期限为：                             ；

承包人提供的文件的数量为：                                ；

承包人提供的文件的形式为：                            ；

发包人审批承包人文件的期限：                           。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                              。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                            。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                              。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：                                    。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由      承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                                                                      。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                                   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：                         。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：                         。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

                                                                            。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：               。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：

                                       。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                        。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                         。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                              。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                     。

发包人提供支付担保的形式：                     。

发包人提供的支付担保格式见合同附件2。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：

。

承包人需要提交的竣工资料套数：                       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                     。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

承包人提交的竣工资料形式要求：                       。

（10）承包人应履行的其他义务：

。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

广西建筑市场诚信卡卡号：                       ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                             。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                               。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：

                                                                     。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的95%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间95%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金10000元/日（人民币）  。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在  （开工日期）  前到任。在监理人向承包人颁发    （竣工证明材料名称）    前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处    元/人•次（人民币）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金    元/人•次（人民币）。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件3）的期限：

   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人    元/人•次（人民币）；专业工程师    元/人•次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                        。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处    元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处    元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处    元/人•次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金    元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金    元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金    元/人•次（人民币）。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                          。

主体结构、关键性工作的范围：                                                   。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：                         。

其他关于分包的约定：

（1）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件4。

（2）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

（3）未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

（4）承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：

①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。

②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。

③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。

④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                   。

3.7 履约保证金

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后，须在三日内向发包人提交合同价款扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的10%的履约担保（格式见合同附件5）。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具        （竣工证明材料名称）之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内，发包人支付履约保证金的50%；承包人向发包人完成（施工）竣工资料移交手续后，可向发包人申请退还剩余履约保证金，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给承包人。

承包人在中标后三个工作日内，按 2%（各市住房城乡建设行政主管部门规定）规定将农民工工资保障金存入帐户。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

广西建筑市场诚信卡卡号：                 ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                             。

关于工程奖项的约定：                                  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：                               。

关于安全文明施工奖项的约定：                                 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                                        。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费           元。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和            市相关规定执行。

（3）支付约定：在本合同签订后    个工作日内，预付安全文明施工费总额的     （30-50 %），其余部分与进度款同期支付。

6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：                        。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：                                   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：         。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：          。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：             。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：             。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  ①重大图纸变更影响关健线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：                               。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（赔偿费按逾期竣工的单栋工程罚款，每延误一天,按该栋工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之   处罚,罚款直接从结算款中扣除。），误期时间从规定竣工日期起直到相应工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单位工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的    %。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                    。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工

7.9.2提前竣工（赶工）增加费的计算方法：                                。

8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。

对发包人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得调整。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：            。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件6。

关于修建临时设施费用承担的约定：

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：                                         。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：          。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                           。

施工现场需要配备的试验设备：                           。

施工现场需要具备的其他试验条件：                       。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                              。

9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用由发包人直接支付给检测机构，不计入合同价款内。检验试验配合费按费用定额规定计取，计入本合同价款内。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：                                。

10.3 变更程序

10.3.1 国有投资项目：

⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认。

⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目：

。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（□乘以下浮系数      %，□不乘下浮系数）计算，其中材料价格按施工期间的《    市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《    市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；对于国有资产投资的项目，新增项目的单价必须经             审定。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13工程量清单错误的修正”执行。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                                                        。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                     。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                     。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、投标报价：详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。

（2）主要材料和设备确认价：

按施工期间《       市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

（3）价差计算方法：

①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料和设备单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的：合同履行期间材料和 设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

第3种方式：                                                             。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程采用                  合同价格形式。

（1）单价合同。

单价合同采用综合单价方式确定，工程量按实际结算。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、政策性调整、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险以外因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按11.1的约定调整。

④其它：                                                  。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：                                      。

风险范围以外合同价格的调整方法：                          。

（3）其他价格方式：                                       。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                       （合同价款扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的10-30%） 。

预付款支付期限：                                      。

预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

预付款担保格式见合同附件7。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付，按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的         （80-90%），工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的     （70%-75%）；工程完工验收达到质量要求，结算经                     审定后，工程款支付至结算总价的    （95%~97%）；发包人按工程价款结算总额的    （3%~5%）预留工程质量保修金，待工程缺陷责任期满后返还。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                       。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：

。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                             。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：                                  。

（2）发包人支付进度款的期限：                        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                                   。

进度款支付方式：银行转账。

12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批：                                          。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：                         。

竣工验收资料的份数：        。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天（工程造价在500万元以下含500万元）、10天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量分别为2套、4套、6套。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                                                 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：              。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                                。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                                                            。

（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                                              。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                            。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：                    。

竣工付款申请单应包括的内容：                        。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

工程竣工结算报告金额

发包人审查时间

1

500万元以下

从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天

2

500万元-2000万元

从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天

3

2000万元-5000万元

从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天

4

5000万元以上

从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。

结算审核约定：

非国有投资项目：1、工程竣工验收报告经发包人认可后   天内，承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起   天内进行审核，给予确认或者提出初审意见。发包人逾期不予审定结算的视为发包人已同意上述竣工结算报告及结算资料，并以此作为最终结算的依据。发包人初审竣工结算完毕之日起  天内，按审定后的结算价款，通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人应根据发包人的需要随时将竣工工程交付发包人。

国有投资项目：（双方结合各地政府或有关部门出台的管理规定进行约定）

发包人完成竣工付款的期限：                            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                                  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。

承包人提交最终结算申请单的期限：                    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：              。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：                                。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                      。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）发包人按工程价款结算总额的   %（3%-5%）预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还；

（3）其他方式：                                                           。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：                            。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：                                        。

工程保修书具体内容见合同附件8。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：          。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                                。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：           。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                                                            。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                               。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                          。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                                                                          。

（7）其他：                                                               。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                                                     。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                                           。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：             。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                              。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                                     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                                 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                        。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）提请     仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向                     人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。

# 第五章  评标方法和评标标准

一、评标办法

1、本工程的有效报价范围：低于或等于上限控制价；竞标报价超出有效报价范围，视为无效竞标。

2、在评标过程中，谈判小组发现竞标人的报价明显低于其他竞标报价，使得其竞标报价可能低于其个别成本的，应当要求该竞标人做出书面说明并提供相关证明材料。竞标人不能合理说明并提供相关证明材料的，由谈判小组认定该竞标人以低于成本报价竞标，报价严重不平衡、不合理，其竞标应视为无效竞标。

3、竞标文件符合性鉴定：竞标文件符合性鉴定是指竞标文件应实质上响应采购文件的要求，应与采购文件的所有条款和规定相符，无明显差异或保留。谈判小组会对实质上不响应采购文件要求的竞标予以拒绝，按无效竞标处理。

4、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号），竞标单位认定为小型、微型企业、监狱企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对竞标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终竞标报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业、监狱企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业、监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体竞标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=最终竞标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终竞标报价。

5、采用最低评标价法进行评审。

6、成交人的确定：

6.1、评委依据竞标报价结果由低至高排出第一、第二、第三顺序推荐成交候选人。采购人原则上应当确定评标委员会推荐的排名第一的成交候选人为成交人。

6.2、排名第一的成交候选人放弃成交，因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。

6.3、排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。