钦北区2020年高标准农田建设项目

（大寺镇、大直镇）Ⅱ标工程

施工招标文件

项目编号：QZZC2020-G3-30232-HWST

招标单位：钦州市钦北区农业农村局

招标代理机构：华物盛泰工程咨询管理有限公司

2020年12月

目  录

第一章  招标公告	3

招标公告	3

1.招标条件	3

第二章  投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1 总则	11

1.1 项目概况	11

1.2 资金来源和落实情况	11

1.3 招标范围、计划工期和质量要求	11

1.4 投标人资格要求	11

1.5 费用承担	12

1.6 保密	12

1.7 语言文字	12

1.8 计量单位	12

1.9 踏勘现场	12

1.10 投标预备会	12

1.11 分包	12

1.12 偏离	12

2 招标文件	12

2.1 招标文件的组成	12

2.2 招标文件的澄清	13

2.3 招标文件的修改	13

3 投标文件	13

3.1 投标文件的组成	13

3.2 投标报价	14

3.3 投标有效期	14

3.4 投标保证金	14

3.7 投标文件的编制	14

4 投标	15

4.1 投标文件的密封和标记	15

4.2 投标文件的递交	15

4.3 投标文件的修改与撤回	15

5 开标	15

5.1 开标时间和地点	15

5.2 开标程序	15

6 评标	16

6.1 评标委员会	16

6.2 评标原则	16

6.3 评标	16

7 合同授予	16

7.1 定标方式	16

7.2 中标通知	16

7.3 履约担保	17

7.4 签订合同	17

8 重新招标和不再招标	17

8.1 重新招标	17

8.2 不再招标	17

9 纪律和监督	17

9.1 对招标人的纪律要求	17

9.2 对投标人的纪律要求	17

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	17

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	18

9.5 投诉	18

10 需要补充的其他内容：	18

10.2 招标控制价	18

第三章  评标办法（综合评分法）	19

第四章  合同条款及格式	26

第二卷	46

第六章 图  纸	46

第三卷	47

第七章 技术标准和要求	47

第四卷	48

第八章 投标文件格式	48

目  录	50

一、法定代表人身份证明	51

二、授权委托书	52

三、投标保证金凭证	53

目  录	59

3、已标价工程量清单	59

（三）、已标价工程量清单	61

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。	61

目  录	63

一、施工组织设计	64

二、项目管理机构	67

三、拟分包项目情况表	70

四、其 他 材 料	71

备注：1、本表后附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。	71

第一卷

第一章  招标公告

华物盛泰工程咨询管理有限公司关于钦北区2020年高标准农田建设项目（大寺镇、大直镇）Ⅱ标工程招标公告

项目概况

钦北区2020年高标准农田建设项目（大寺镇、大直镇）Ⅱ标工程 招标项目的潜在投标人应在广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）政采云平台获取招标文件，并于 2020年12月24日 10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

采购计划文号：

项目编号：QZZC2020-G3-30232-HWST

项目名称：钦北区2020年高标准农田建设项目（大寺镇、大直镇）Ⅱ标工程

预算金额：约792.54万元

最高限价：不得超出招标人公布的招标控制价范围。

采购需求：大寺镇的屯强村、四联村及大直镇的天岩村、义和村、屯笔村共5个村委的耕地，实施规模为5268.75亩（其中高效节水灌溉1606.49亩）的高标准农田建设。

主要工程范围和内容：施工图和工程量清单所包含的工程内容。

合同履行期限：180日历天。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

①政府采购促进中小企业发展；

②政府采购支持采用本国产品的政策；

③强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；

④根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

①具有独立法人资格，企业必须具备水利水电工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质具备独立法人资格，拟投入的项目经理必须具备水利水电工程专业注册建造师二级以上（含二级）资格等级，且具备有效的安全考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建项目、已中标未开工项目或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。

②对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

④不接受联合体投标。

三、方式

潜在投标人请登录广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）政采云平台“项目采购-获取采购文件”模块自行下载采购文件；未注册的投标人可在政采云平台完成注册后再行下载；已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格条件。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年 12 月24日10时00分（北京时间）

地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号，市民服务中心三楼），逾期送达的将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：人民币叁万元整（¥30000.00元）

投标人应于2020年12月23日17 时00分前将投标保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式递交至钦州市公共资源交易中心账户。
    账户名称：钦州市公共资源交易中心

开户银行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社

银行账号：20298994252001096

注：办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明“项目名称或项目编号的投标保证金”；本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

2.网上公告媒体查询： http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn(广西壮族自治区政府采购网) www.qzggzy.org.cn（钦州市公共资源交易中心网）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人名称：钦州市钦北区农业农村局

地址：钦州市钦北区行政中心内

联系人：钟工          联系电话： 0777-2825342

2.采购代理机构信息

代理机机构名称：华物盛泰工程咨询管理有限公司

地址：钦州市永福西大街10号时代名城南楼2002室

联系人及电话：陈工   0777-2817518

3.监督部门：钦州市钦北区财政局　  监督电话：0777-3686069

华物盛泰工程咨询管理有限公司

2020年12月2日

# 第二章  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：钦州市钦北区农业农村局 地址： 钦州市钦北区行政信息中心 联系人：钟工 电话：0777-2825342 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：华物盛泰工程咨询管理有限公司 地址：钦州市永福西大街10号时代名城南楼2002室 联系人：陈工 电话：0777-2817518 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 钦北区2020年高标准农田建设项目（大寺镇、大直镇）Ⅱ标工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 大寺镇、大直镇 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 上级财政拨款 |
| 1.2.2 | 出资历比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 设计图纸范围内的工程及工程量清单范围内的施工。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期: 180 日历天 要求工期： 180 （日历天) 计划开工日期：2021年 1 月 计划竣工日期：2021年 7 月 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到合格标准 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、诚信要求 | 企业资质条件：具有独立法人资格，具备有水利水电工程施工总承包三级以上（含三级）资质，项目经理要求为本施工企业注册人员，具有二级以上（含二级）水利水电工程注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建项目、已中标未开工项目或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。 财务要求：近（2017-2019）三年经审计的财务报表。 其他要求：四大员，具有有效的上岗证。 质检员：上岗证质检员；（水利质检员证） 安全员：上岗证安全员；(水利安考C证) 施工员：上岗证施工员； 材料员：上岗证材料员 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止日期前15天 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止日期前15天 |
| 1.11 | 分 包 | ■不允许 |
| 1.12 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的澄清、修改、补充通知等内容 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止日前10天 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020年12月24日10 时 00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 2.3.3 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内 |
| 3.1 | 构成投标文件的材料 | 投标文件的组成部分：资格审查部分； 商务标部分；技术标部分；其他资料 |
| 3.1.1 | 近三年财务状况的年份要求 | 三 年，指 2017年、2018年、2019年 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：（人民币 ）叁万元整（￥30000 .00）。 投标保证金的形式：银行转帐或银行保函形式（以其他形式递交的不予受理） 投标保证金的递交截止时间为： 2020年12月23日17时00分。 招标人的开户银行及账号如下： 开户名称：钦州市公共资源交易中心； 开户银行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社； 银行账号：20298994252001096 使用银行转账递交投标保证金的 ,投标人应在投标人须知前附表规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本帐户一次性汇入招标人指定帐户，汇款时投标人的汇款单据应注明“项目名称或项目编号+投标保证金”，同时将银行汇款单复印件装订在投标文件的正副本之中，否则视为投标保证金无效。 使用银行保函递交投标保证金的，投标人应在投标人须知前附表规定的投标保证金递交截止时间之前开具，保函上须注明“项目名称或项目编号”同时投标人应将银行保函装复印件订在投标文件的正副本之中，银行保函原件在递交投标文件时单独密封递交，否则视为投标保证金无效。（注：银行保函应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标信用银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标信用保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理保函所需的一切费用由投标人自理。保函的时效应与投标信用银行保函（格式）的有效期一致。） |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字和（或）盖章要求 | 由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖投标人法人公章 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 肆 份 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 按照投标人须知第3.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： ■分册装订 纸张规格A4纸（扩展表格除外），按总则规定的内容和顺序自编目录及页码装订成册。投标文件的正本与副本应采用粘贴方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称：钦州市钦北区农业农村局 工程名称：钦北区2020年高标准农田建设项目（大寺镇、大直镇）Ⅱ标工程 在2020年12月 24日10时00分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 钦州市公共资源交易中心开标厅（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼电子显示屏安排）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年12月 24日10时00分 开标地点: 钦州市公共资源交易中心开标厅（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼电子显示屏安排）。 |
| 5.2 | 开标程序 | ( 1 ）密封情况检查：详见总则4.1 ( 2 ）开标顺序：详见总则5.2 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成: 5人； 评标专家确定方式：从政府采购专家库随机抽取专家评委4人，招标人评委1人。 评标专家分工：不分技术、经济类 |
| 6.2 | 是否授权评标委员会推荐中标候选人 | 是，推荐前3名 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 无 |
| 10.2 | 招标控制价 | 招标人或受其委托具有相应资质的中介机构，按照国家和地区的相关规定及第五章的要求编制招标工程的招标控制价，并在开标前七天向所有投标人公布。请各投标人于开标前7天联系招标代理单位领取，如不按时领取导致无法正常投标的，后果由投标人自行负责。 联系电话：0777-2817518 联系人：陈工 地址：华物盛泰工程咨询管理有限公司钦州分公司（钦州市永福西大街10号时代名城南楼2002室） |
| 10.5投标人代表出席开标会 |
| 按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交：①法定代表人身份证明原件；②委托代理人的授权委托书原件（非法定代表人出席开标会时）；③法定代表人或其委托代理人身份证件原件（身份证）；④银行转账单凭证原件（可为彩色打印）。 |
| 10.6中标公告 |
| 招标人将中标单位（即第一中标侯选人）在原发布招标公告网上公告。 |
| 10.7知识产权 |
| 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.8重新招标的其他情形 |
| 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。 |
| 10.9同义词语 |
| 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.10监督 |
| 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的政府采购行政监督部门依法实施的监督。 |
| 10.12 招标人补充的其他内容 |
| 投标单位须提供电子版的报价（须包含EXCEL版格式和软件版格式），以刻录成光盘的形式密封在投标截止时间前递交，无法提供报价光盘的则视为废标处理。 |

# 1 总则

# 1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

1.1.3 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.1.4 本招标项目名称：见“投标人须知前附表”。

1.1.5 本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。

# 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

# 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。

1.3.2 本标段的计划工期：见“投标人须知前附表”。

1.3.3 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。

# 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力、诚信要求。

（1）资质条件：见“投标人须知前附表”；

（2）财务要求：见“投标人须知前附表”；

（3）业绩要求：见“投标人须知前附表”；

（4）诚信要求：见“投标人须知前附表”；

（5）项目经理资格：见“投标人须知前附表”；

（6）其他要求：见“投标人须知前附表”。

1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

# 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

# 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

# 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

# 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

# 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

# 1.10 投标预备会

# 1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

# 1.12 偏离

# 2 招标文件

# 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）“投标人须知前附表”规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

# 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在“投标人须知前附表”规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间15 天前，以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在“投标人须知前附表”规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

# 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件、招标文件的修改、招标文件的补充在同一内容表述不一致时，以最后的文件为准。

2.3.3 投标人收到修改内容后，应在“投标人须知前附表”规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.3.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改、补充等内容进行研究并做出响应，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间在招标文件的修改、补充等通知中予以明确。

2.3.5 招标文件的修改或补充报招标管理机构备案后，发送给所有获得招标文件的投标人。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

# 3 投标文件

# 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

1、资格审查部分内容：

（1）法定代表人身份证明

（2）授权委托书

（3）投标保证金凭证

（4）投标人基本情况表

（5）近3年财务状况表

（6）项目经理资格

（7）农民工工资保障金承诺书

（8）其他资料

2、商务标部分内容：

（1）投标函

（2）投标函附录

（3）已标价工程量清单

3、技术标部分内容：

（1）施工组织设计授权委托书

（2）项目管理机构

（3）拟分包项目情况表

（4）其 他 材 料

# 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

# 3.3 投标有效期

3.3.1 在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

# 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人必须在投标截止时间前，按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金。递交投标保证金的证明文件作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3 对未中标人交纳的投标保证金应当于中标通知书发出之日起5日内退回；对中标人交纳的投标保证金应当于合同签订之日起5日内退回。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

# 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见“投标人须知前附表”。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见“投标人须知前附表”。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应单独装订成册，并编制目录，具体装订要求见“投标人须知前附表”规定。

# 4 投标

# 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件分册装订，投标人应将所有投标文件的资格审查部分、商务标部分、技术标部分、投标文件电子版分别密封在 4个密封袋内，密封袋上清楚地标明“资格审查部分”或“商务标部分”或“技术标部分”或“投标文件电子版”。再把四部分密封在一个外密封袋内，提交投标文件时应为  1  个密封袋。投标文件密封袋的封口处加盖投标人法人单位公章以示密封。

4.1.2 未按本章第4.1.1 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

# 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。

4.2.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

# 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知，应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.7和第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

# 5 开标

# 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和“投标人须知前附表”规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

# 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）由招标人代表和监标人按照“投标人须知前附表”规定检查投标人的资格证件（资格证件包括①法定代表人身份证明原件；②委托代理人的授权委托书原件（非法定代表人出席开标会时）；③法定代表人或其委托代理人身份证件原件（身份证）；④银行转账单凭证原件（以到账时间为准，可为彩色打印件）；（以上材料须在开启投标文件前提供，不能提供以上有效材料的其投标文件被招标人拒绝）。投标人代表投标文件的密封情况；

（5）按照“投标人须知前附表”的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）公布招标控制价及相关内容；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

# 6 评标

# 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

# 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

# 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

# 7 合同授予

# 7.1 定标方式

除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。

# 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

# 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

# 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

# 8 重新招标和不再招标

# 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）其他有关法规和文件规定的应当重新招标的情形。

# 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可不再进行招标。

# 9 纪律和监督

# 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

# 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

# 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

# 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

# 10 需要补充的其他内容：

中标人应在领取《中标通知书》时向招标代理机构一次性支付招标代理服务费和招标控制价编制费，本项目采购代理服务费按国家发展计划委员会文件（计价格 [2002]1980号）的“工程类”规定收取，由成交人领取成交通知书时一次性向招标代理机构支付。控制价编制费：按桂价协字〔2019〕15号标准收取，由成交人一次性向造价咨询单位支付。

交纳招标代理服务费银行账户：

开户名称：华物盛泰工程咨询管理有限公司钦州分公司

开户银行：中国农业银行钦州金海湾支行

银行账号：20733801040006327

10.2 招标控制价

财政资金和国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价。

招标人或受其委托具有相应资质的中介机构，按照国家和地区的相关规定及第五章的要求编制招标工程的招标控制价，并在开标前七天向所有投标人发布或公布。请各投标人于开标前7天联系招标代理单位领取，如不按时领取导致无法正常投标的，后果由投标人自行负责。投标人如有疑义，应于投标截止时间五天前向招标人提出书面异议或修正要求，如招标人认为有必要对工程招标控制价进行修正的，必须在投标截止时间三天前重新公布修正后的工程招标控制价。

# 第三章  评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 法定代表人身份证明 | 符合第八章格式要求 |
|  |  | 授权委托书 | 符合第八章格式要求 |
|  |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合“投标须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信用中国、中国政府采购网信用查询 | 符合文件文件要求规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合“投标须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理资格 | 符合“投标须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 农民工工资保障金承诺书 | 符合第八章格式要求 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标须知前附表”第3.4.1项规定 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，且小于或等于招标控制价 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标须知前附表”第1.3.1 项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标须知前附表”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标须知前附表”第1.3.3项规定 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 综合总分值构成（总分100分） | 技术标评分占 35分 商务标评分占 65分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 见商务标评审中的投标报价评审 |
| 2.2.3 | 投标报价偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）÷评标基准价 |
| 2.2.4 | 技术标评分标准 (满分为35分，合格分线为21分) | 1、总体概述（施工程序总体设想及施工段划分）（满分5分） | ①优(5分)：对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟，采用了已论证的新技术、新工艺、新材料、新设备；施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求。 ②良(3分)：对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效；施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求。 ③中(2分)：对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体：施工段划分较合理，符合规范要求。 ④差(1分)：对项目认识不足，表述不清晰，措施不具体；施工段划分不合理。 |
|  |  | 2、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺（满分3.5分） | ①优(3.5分)：关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行，进度违约责任承诺具体。 ②良（2分)：关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行，关键节点的控制措施合理、可行，进度违约责任承诺具体。 ③中(1分)：关键线路基本准确，计划编制基本合理，关键节点的控制措施基本可行，进度违约责任承诺具体。 ④差(0.5分)：关键线路不准确，计划编制不合理，关键节点的控制不可行，没有违约责任承诺。 |
|  |  | 3、劳动力和材料投入计划及其保证措施（满分2分） | ①优(2分)：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工要求，调配投入计划合理、准确。 ②良(1.5分)：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工要求，调配投入计划基本合理、准确。 ③中(1分)：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工要求，调配投入计划基本合理。 ④差(0.5分)：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工要求。 |
|  |  | 4、机械设备投入计划及检测设备（满分5分） | ①优(5分)：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工要求，采用较先进机械设备。 ②良(3分)：投入计划与进度计划呼应，满足施工要求。 ③中(2分)：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工要求。 ④差(1分)：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工要求。 |
|  |  | 5、施工平面布置和临时设施布置（满分2分） | ①优(2分)：总体布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求。 ②良(1.5分)：总体布置合理，能满足施工需要，基本符合安全、文明生产要求。 ③中(1分)：总体布置基本合理，基本满足施工需要。 ④差(0.5分)：总体布置不合理，不符合安全、文明生产要求。 |
|  |  | 6、关键施工技术、工艺及工程项目的重点、难点和解决方案（满分5分） | ①优(5分)：对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。 ②良(3分)：对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、基本可行。 ③中(2分)：对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行。 ④差(1分)：对项目关键技术表述不清，对重点、难点有一定的建议，解决方案不可行。 |
|  |  | 7、安全文明施工措施（满分3.5分） | ①优(3.5分)：针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰。 ②良(2分)：针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范正确。 ③中(1分)：有基本合理的措施，采用规范正确。 ④差(0.5分)：安全文明措施不得力，采用规范不正确。 |
|  |  | 8、质量保证措施 （满分3.5分） | ①优(3.5分)：应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，满足招标文件的质量要求及施工验收规范要求。 ②良(2分)：针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，满足招标文件的质量要求。 ③中(1分)：具体措施可行，满足招标文件的质量要求。 ④差(0.5分)：措施不可行。 |
|  |  | 9、新技术应用和违约责任承诺 （满分2分） | ①优(2分)：针对项目实际，提出采用新技术的具体措施。新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期的保证措施得力、具体、严谨。对采用新技术可能产生的风险预见充分，对新技术的实施有安全生产的可靠方案，违约责任承诺具体。 ②良(1.5分)：针对项目实际，提出采用新技术的具体措施。新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期有保证措施。对采用新技术可能产生的风险有一定的预见。 ③中(1分)：有新技术措施，但新技术的验证材料不充分，对节约投资和工期可能有一定收益，对采用新技术可能产生的风险预见不足。 ④差(0.5分)：采用的新技术针对性不强或验证材料不可靠，对节约投资、工期没有具体收益。 |
|  |  | 10、项目班子的配备（满分3.5分） | ①优(3.5分)：拟投入的项目经理（建造师）及项目班子具备以下条件：a、国家注册贰级或以上建造师（水利水电工程专业）；b、项目班子人员齐备，搭配合理，能完全满足施工需要。 ②良(2分)：拟投入的项目经理（建造师）及项目班子具备以下条件：a、国家注册建造师贰级或以上（水利水电工程专业）；b、项目班子人员齐备，搭配合理，满足施工需要。 ③中(1分)：拟投入的项目经理（建造师）及项目班子具备以下条件：a、国家注册建造师贰级或以上；b、项目班子人员齐备，搭配合理，基本满足施工需要。 ④差(0.5分)：项目班子人员不齐备，搭配不合理，不能满足施工需要。 |
| 2.2.5 | 商务标评审标准 | 投标报价不在有效投标报价范围的处理 | 有效投标报价≤招标控制价，不在投标报价范围的作废标投标处理。 |
|  |  | 投标报价明显低于企业成本的处理 | 在评标过程中，评委发现投标人的投标总报价明显低于其它投标人的投标报价，使得其投标可能低于其个别成本的，应当要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料；投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评委认定该投标人以低于其企业成本报价，其投标作废标处理。 |
|  |  | 投标函中的投标报价与工程量清单总造价不一致的处理 | 投标人应采用综合单价进行工程量清单报价，投标人在投标函中以文字表示的投标报价应与工程量清单总造价一致，若不一致投标单位须作出书面澄清。否则作废标处理。 |
|  |  | 投标人在报价中改变工程暂定部分价格的处理 | 投标人在报价时不能改变工程暂定部分价格，否则做废标处理。 |
|  |  | 投标人不按招标人提供的工程量清单进行报价的处理 | 投标人在进行工程量清单投标报价时，应按照招标人提供的工程量清单进行报价。投标人对自己所填写的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量负责。评标中，如项目编码与项目名称不一致，以项目编码（共12位）为准；如计量单位与工程量清单中的计量单位不一致时，以工程量清单为准；如项目编码与工程数量无法一一对应，该清单项目作废，该清单项目的费用视为包含在其他清单项目中。 |
|  |  | 投标报价评审 | 评委对确定为实质上响应招标文件的要求、资格审查和技术标合格的投标文件，按如下评标办法进行报价评审： 1、有效投标报价≤工程招标控制价。 2、评标基准价：C=（B1+B2+…+Bn)/n，其中：（1）B1、B2、…+Bn为投标文件响应招标文件的要求、资格审查和技术标合格且符合：投标报价≤招标控制价且经评审不低于企业成本的各投标报价。（2）n为符合第（1）项的投标人个数。 3、投标报价等于评标基准价C的得65分，投标报价每高于或低于评标基准价C的1%（投标报价偏差率）扣1分，按插入法计算各项得分，计算精确至小数点后二位。 4、如所有投标报价均高于最高投标限价或评委认定所有报价均为不合理报价，则宣布本次招标失败。 5、各项指标按四舍五入计算，取至小数点后第二位。 6、技术标不合格的投标人不能参予投标报价评审。 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合得分最高为第一中标侯选人，以此类推（但投标报价低于其成本的除外）。综合得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）技术标评分：见评标办法前附表；

(2）商务标评分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 技术标评分标准 ：见评标办法前附表；

2.2.5 商务标评分标准 ：见评标办法前附表。

#### 3评审程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）第二章“投标人须知”第1.4 项规定的任何一种情形的：

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第2.2.4项规定的评审因素和分值对技术标评分，A得分满分为35分；

(2）按本章第2.2.5项规定的评审因素和分值对商务标评分，Ｂ得分满分为65分。

3.2.2 评分分值（取所有评委的平均值）计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人综合评估得分＝A 十B 。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者明显低于工程量招标控制价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  按第二章“投标人须知”前附表要求，评标委员会按综合得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款及格式

工程

施 工 承 包 合 同

合同编号：

发包人：钦州市钦北区农业农村局

承包人：

年   月

#### 一、合同协议书

合同名称：                         施工承包合同

合同编号：

钦州市钦北区农业农村局（以下简称“发包人”）为实施                  工程，已接受                        （以下简称“承包人”）对该项目                 的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书（包括补充协议、合同谈判备忘录）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款（含附加条款）；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（合同技术条款）；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）投标文件其他内容；

（10）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）                  元（¥.00元）。

4. 承包人项目经理：            。

5. 工程质量符合   合格    标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复等各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款，并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为       天。

9. 本协议书经双方法定代表人（或授权委托代理人）签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效）。

10、本合同一式        份。其中正本      份，双方各执    份，副本   份，发包人执   份，承包人执    份，其余副本由发包人分送有关单位。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：钦州市钦北区农业农村局                       承包人：                 （盖单位公章）

（盖单位公章）

项目法定代表人：            （签字）              法定代表人：                  （签字）

（或其委托代理人）                                 （或其委托代理人）

地址：                                          地址：

电话：    0777-                                  电话：

传真：    0777-                                  传真：

邮编：    535000                                 邮编：

开户银行：                                       开户银行：

账号：                                           账号：

年      月      日

二、通用合同条款

本文全文运用水利部、国家电力公司和国家工商行政管理局于2000年2月联合颁布的《水利水电土建工程施工合同条件》（GF—2000—0208）的通用合同条款（本文略）。

三、专用合同条款

#### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

1.1.1  合同当事人和人员

1.1.1.1  发包人：  钦州市钦北区农业农村局     。

1.1.1.2  承包人：                                 。

1.1.1.3  分包人：   无    。

1.1.1.4  监理人：                                       。

1.1.2  日期

1.1.2.1  缺陷责任期（工程质量保修期）：一年，双方约定本项目的质量保修期为保修期的起算日至通过竣工验收后一年。

#### 1.2 合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序如下：

（1）合同协议书（包括补充协议、合同谈判备忘录）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款（含附加条款）；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（合同技术条款）；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）投标文件其他内容；

（10）其他合同文件。

#### 1.3合同签订

中标单位必须在法定时间内组织签订施工合同，中标单位在签订合同时，必须由本单位法定代表人和项目经理到场签订合同和承诺书，承诺书须承诺按投标文件施工工期完成并通过完工验收；困施工单位的原因未能按期完工的，按有关约定计处罚金。

#### 1.4 联络

1.4.1 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达 钦州市钦北区农业农村局 。

#### 2. 发包人义务

#### 2.1 提供施工场地

2.1.1发包人提供的施工场地范围为：按设计图纸放线的施工场地范围。

2.1.2承包人自行勘察的施工场地范围为： 由承包人自行确定 。

#### 2.2 其它义务

（一）执行农民工工资保证金制度，缴纳农民工工资保证金（适用于在本自治区行政区域内施工的所有水利水电工程项目）

根据广西壮族自治区劳动和社会保障厅、自治区水利厅二○○七年二月二十七日联合颁发的桂劳社发〔2007〕38号文《关于建立水利水电工程项目农民工工资保证金制度的通知》精神，发包人在办理工程项目开工手续前必须向主管该工程项目招投标的水利部门的同级劳动保障部门履行以下义务：

（1）按以下标准在劳动保障部门指定的账户足额存入农民工工资保证金：

工程项目中标价(合同价)1000万元(含1000万元)以下的，按2％计算；超过1000万元部分，按1％计算。

（2）承诺一旦其出现拖欠工程款导致施工单位无法按时足额支付农民工工资时，可由劳动保障部门从工资保证金中先予垫支。

发包人应当根据上述作出的义务、持存入农民工工资保证金的银行凭证到劳动保障部门报备。由劳动保障部门出具备案证明后到水利部门办理开工手续。

（二）其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。

#### 3. 监理人

#### 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：按本工程委托监理合同。

#### 4. 承包人

#### 4.1 承包人的一般义务

4.1.1 其他义务

（一）办理建筑意外伤害保险。

承包人要严格按照国务院《工伤保险条例》规定，及时为农民工办理参加工伤保险手续，并按时足额缴纳工伤保险费。同时，按照《建筑法》规定，为施工现场从事危险作业的农民工办理意外伤害保险。必须在工程开工前办理完建筑意外保险的投保手续，为参加本合同工程现场施工所有作业人员及管理人员，包括参加工程建设的管理人员、监理人员、施工人员（含民工）办理建筑意外伤害保险，支付保险费（意外伤害保险费为中标的工程量清单总价的3‰～6‰，由发包人在办理开工手续前垫支，由承包人承担）。

保险期限自投保之日（工程开工之日）起至工程竣工验收时止，时间上涵盖施工全过程的任一时段。

鉴于本合同工程各工种调动频繁、用工流动性大等特点，投保实行不记名和不计人数的方式，一旦该工程项目发生人员意外伤害，只要是在该工程发生的，都应该由保险公司在保险责任范围内负责赔付。

（二）执行农民工工资保证金制度，缴纳农民工工资保证金（适用于在本自治区行政区域内施工的所有水利水电工程项目）。

1、根据广西壮族自治区劳动和社会保障厅、自治区水利厅二○○七年二月二十七日联合颁发的桂劳社发[2007]38号文《关于关于建立水利水电工程项目农民工工资保证金制度的通知》精神，在办理工程项目开工手续前，住所地在广西境内的（或住所地不在广西境内的）承包人必须向其住所地（或工程项目实际用工地的）相关劳动保障部门履行以下义务：

（1） 按以下标准在劳动保障部门指定的账户足额存入农民工工资保证金：

工程项目中标价(合同价)1000万元(含1000万元)以下的，按2％计算；超过1000万元部分，按1％计算。

（2） 承包人在投标时，必须在投标文件中作如下承诺：

① 如实说明其以前所承建的工程项目中工资支付的情况，特别注明是否存在拖欠或克扣农民工工资的行为。

②承诺中标后及时、足额存入农民工工资保证金。

③承诺依法足额支付农民工工资，一旦其承建的工程项目出现拖欠农民工工资情况的，可由劳动保障部门从工资保证金中先予垫支。

承包人应当持根据上述作出的承诺和说明、存入农民工工资保证金的银行凭证到劳动保障部门报备。由劳动保障部门出具备案证明后到水利部门办理开工手续。

（三）工程施工的义务和责任

（1）承包人应负责施工场地内部的水、电等施工管、线路的铺、架设及其费用，并按供电部门规定向供电部门（或发包人）交纳水、电费。发包人提供的接电点在签订合同时明确。另外，施工通讯及设施由承包人负责并承担费用。

（2）除民房外、承包人应按监理人的指示负责拆除、清理已征用土地上的杂物、灌木、树木、树根、杂草等。

（3）承包人应充分理解有一些设施（如施工道路、桥梁）可能会有其它人和单位使用通行，在使用过程中发生干扰时，应立即通知监理人并服从监理人的决定。

（4）承包人应为监理人、发包人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的配合，并对这种配合对施工的影响应有充分的考虑。

（5）工程竣工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场直至监理人、发包人满意为止。

（6）对上述（1）～（5）项工作,费用已包括在有关单价和总价中，发包人不再另行支付由此所发生的一切费用。

（7）经过公路、城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、环保、环卫等部门规定执行。施工车辆的营运手续办理、清洗等一切费用由承包人承担。由于车辆超载、带泥或洒漏造成的道路损坏、环境污染等，其责任和费用均由承包人承担。

（8）承包人必须文明、安全施工，在施工期间发生的一切人员伤亡和财产损失等责任事故和所发生的一切费用概由承包人承担。

（9）按照发包人的要求作好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。

（10）承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

①按时提交施工组织设计、单位工程的施工方案。

②每月25日向监理人提交当月工程进度报表及下月进度计划。

③承包人自行负责施工安全保卫工作及夜间施工照明。

④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守有关部门对施工现场交通、环卫和施工噪音管理规定，如有发生，费用由承包人承担。

⑤已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人按协议条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

⑥承包人有义务对施工场地周围管线（含地上及地下）和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木等进行探明并负责保护。

⑦施工场地清洁卫生的要求：按城建卫生有关规定执行，由承包人负责，费用由承包人承担。

⑧承包人承担施工场地、水电及运输通道的修建和维护、清场等费用。

（11）双方约定承包人应做的其他工作：

①凡属于需要承包人交付给其他承包人的工作面以及与其他承包人交叉作业的工作面，承包人必须服从监理人的决定，按规定的完工日期完成并将清理好的工作面移交给发包人，并取得监理人的同意。

②工程完工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场。并在工程完工后6个月内完成并提交工程竣工资料和工程结算资料。承包人逾期提交，发包人将对承包人的拖延行为视为违约，并按1000元/天计算违约金，违约金从承包人应得的工程款中扣除，但其最终的累计总金额与各项逾期完工违约金合计不超过合同价格的5％。

（12）其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。

#### 4.2 履约担保

本工程履约担保采取：双方协商

#### 4.3 分包

本工程不得分包。

#### 4.4　联合体

本工程不接受联合体投标。

#### 4.5　承包人人员管理

4.5.1建立参建单位现场主要管理人员考勤制度。承包人现场主要管理人员，包括项目经理、技术负责人、质量管理员、安全管理员等，每月必须在项目所在地的考勤管理部门至少通过广西水利工程建设项目管理信息系统的两次指纹考勤，且两次考勤的间隔时间不得少于10天和多于20天。

4.5.2施工单位要制定好每15天进度节点,项目业主要对每15天进度节点进行考核,如有两个节点进度未能完成任务,项目业主有权采取必要的赶工措施(包括增派机械、人员、增加工作面)，所发生的赶工费用由中标单位负责支付。

#### 4.6　撤换承包人项目经理和其他人员

4.6.1 中标人根据投标文件的承诺，投入本项目的项目经理、技术负责人、质量检查员、专职安全员等主要管理人员中标后不得更换（除因故去世、调离本单位外），不能按工期完成的，报告水行政主管部门，将其列入不守信誉名单。

4.6.2  投入本项目的项目经理、技术负责人、质量检查员、专职安全员等主要管理人员中标后，经中标人申请、监理机构审核允许、招标人同意和水行政主管部门同意备案后方可变更为不低于同等条件的人员，不能按工期完成的，报告水行政主管部门，将其列入不守信誉名单。

#### 4.7 不利物质条件

4.7.1不利物质条件的范围：在施工中遇到外界障碍或施工受阻时，发包人和承包人协商解决。

#### 5. 材料和工程设备

#### 5.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人不提供材料和工程设备。

#### 6. 施工设备和临时设施

#### 6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理相关申请手续，发包人予以协助，发生的相关费用由承包人承担。

#### 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人提供的的施工设备： 无 。

（2）发包人提供的临时设施：无 。

#### 7. 交通运输

#### 7.1道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：发包人按现有的道路条件向承包人提供道路通行，场外设施的使用权由承包人在施工过程中根据施工需要商定，产生的费用由承包人负责。

#### 8. 测量放线

#### 8.1 施工控制网

8.1.1施工控制网的约定：由承包人负责测设、监理负责监督   。

#### 9. 施工安全、治安保卫和环境保护

#### 9.1 承包人的施工安全责任

9.1.1下列工程应编制专项施工方案：           。其中应组织专家论证和审查的专项施工方案：///。

#### 9.2 文明工地

9.2.1 本合同文明工地的约定：按水利部《水利系统文明建设工地评审管理办法》创建文明建设工地。

#### 9.3 环境保护和水土保持：承包人应按有关规定做好施工期的环境保护和水土保持。承包人进场开工时要按有关规定编制水土保持实施方案及环境影响评价方案经监理审核后报发包人，做好水土保持和环境影响的各项工作，费用已包含在报价，发包人不再另支付。

#### 10. 开工和竣工（完工）

10.1  本工程主体工程完工时间为： 　 年   月    日。

#### 11.发包人的工期延误

#### 11.1 异常恶劣的气候条件

11.1.1 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于80㎜的雨日超过 1 天；

（2） 8 级以上的持续 3日的大风（以气象部门鉴定为准））

（3）日气温超过 40 ℃的高温大于3天；

（4）日气温低于 -1 ℃的严寒大于 3天。

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害；

（6） 6 级以上的地震；

（7） 50 年一遇及以上的洪水；

（8）其他异常恶劣气候灾害。

#### 11.2 承包人工期延误

（1）逾期完工违约金表(参考格式)

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 违约金(元/天) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工程完工 | 年 月 日 |  |
|  | 项目竣工 | 年 月 日 |  |

承包人如未能按上表各节点要求的完工日期前完工，逾期完工违约金按500元/天”计算。

（2）全部逾期完工违约金的总限额不超过合同总价的5 %，发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项违约金或以其他方式收回此款，此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任 。

#### 11.3 工期提前

工期提前的资金约定：在保证工程质量的前提下，发包人鼓励承包人提前完工，但本合同工程无提前工期奖金。

#### 12. 暂停施工

#### 12.1 承包人暂停施工的责任

(1) 承包人承担暂停施工责任的其它情形：/// 。

#### 12.2 发包人暂停施工的责任

(1) 发包人承担暂停施工责任的其它情形：///。

#### 13. 工程质量

#### 13.1 质量评定

13.1.1重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格（需要提供图片证明）。

13.1.2工程合格标准为：达到国家相关验收规范合格标准，各分部工程全部合格；优良标准为：达到国家相关验收规范优良标准，达90%以上。达到优良的奖金为：////。

#### 13.2 质量事故处理

13.2.1工程竣工验收时， 承包人 向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

#### 14. 试验和检验

#### 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：              ；具体工作由承包人负责。

#### 15. 变更

#### 15.1 变更的范围和内容

（1）在履行合同过程中，监理人可根据工程实际和发包人要求指示承包人进行以下各种类型的变更。没有监理人的指示，承包人不得擅自变更。

① 增加或减少合同中任何一项工作内容；

② 增加或减少合同中关键项目的工程量超过25%的；

③ 取消合同中任何一项工作（但被取消的工作不能转由发包人或其他承包人实施）；

④ 改变合同中任何一项工作的标准或性质；

⑤ 改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸；

⑥ 改变合同中任何一项工程的完工日期或改变已批准的施工顺序；

⑦ 追加为完成工程所需的任何额外工作。

（2）第15.l款（1）项范围内的变更项目未引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和不影响其原定的价格时，不予调整该项目的单价。

#### 15.2 变更的估价原则

（1）变更需要延长工期时，应按第10.2款和第11.3款的规定办理；若变更使合同工作量减少，监理人认为应予提前变更项目的工期时，由监理人和承包人协商确定。

（2）变更需要调整合同价格时，按以下原则确定其单价或合价：

①《工程量清单》中有适用于变更工作的项目时，采用该项目的单价；

②《工程量清单》中有类似于变更工作的项目时，则可在合理的范围内参考类似项目的单价或合价作为变更估价的基础，由发包人、监理人及承包人协商确定变更后的单价或合价，若存在争议时按第③执行；

③《工程量清单》中无类似或不适用于变更工作的项目时，其单价按“施工招标预算”适用定额的顺序选定定额、主要材料价格按施工招标预算材料价格（缺项部分材料价格按施工期间当地建筑材料市场价或当地建设工程造价管理部门公布的《造价信息》平均值计取）计算后乘以投标总报价与施工招标预算总价之比值来确定。

（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按照以下原则确定:①有定额可套的，套用编制控制价所选定额计算，并乘以中标价下浮系数（中标价下浮系数为中标价与控制价的比值），其中材料价格有信息价的按投标时的信息价，无信息的由发包人、承包人、监理人市场询价确定。②无定额可套的，由发包人、承包人、监理人市场询价确定。

#### 15.3 承包人的合理化建议

15.3.1 承包人实现合理化建议的奖励金额为：双方合理协商。

16 材料价格调整：合同履行期间经审核的材料单价涨跌幅以基准单价为基础，超过± 5 %时，其超过± 5 %部分据实调整（具体调整办法按钦州市住房和城乡建设局文件《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》[2010年9月21日]的规定执行）。

#### 17. 计量与支付

#### 17.1预付款

#### 17.1.1预付款

（1）工程预付款的总金额为签约合同价的 10 %。

（2）预付款支付期限：  合同签订后7天内   。

#### 17.2.1 预付款保函（担保）

（1）承包人提交预付款担保的期限：               。

（2）预付款担保的形式为：                   。

#### 17.2.2 预付款的扣回与还清

工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价格的           %时开始扣款，分          次全部扣清。

#### 17.2.3进度付款申请单

承包人提交进度付款申请单的份数：  一式4份     。

#### 17.3.3进度付款证书和支付时间

（2）本款“专用合同条款的约定支付逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。

#### 17.3.4 工程进度付款的支付比例

每个付款周期按实际完成工程量的 　　 %支付工程进度款（含因设计变更引起增加工程量或超投标的工程量应按完成部分的 　 %造价同期支付）,合格的工程量才予以支付（包含工程实体质量合格和相应的资料合格），待完工验收后支付至合同价款的　 %；余款在工程竣工验收结算部门结算确认后扣除3%作为质量保证金后一次性支付。

#### 17.4 质量保证金

17.4.1扣留的质量保证金总额为签约审定结算造价的 3 %，待保修期满后一次性支付，保修期为12个月。

#### 17.5 竣工（完工）结算

17.5.1  竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交竣工付款申请单份数：一式4份。

17.5.3除按通用合同条款所说的内容外，增加以下内容：本工程以固定综合单价方式进行结算，最终结算以财政评审结果或审计结果为准。

#### 17.6 最终结清

17.6 1 最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单份数：一式4份。

#### 17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：工程竣工结算书和相关资料。

#### 18. 竣工验收（验收）

#### 18.1 验收工作分类

根据《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令第30号)和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的相关规定执行。

#### 19. 不可抗力

#### 19.1 不可抗力的确认

19.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和本合同专用合同条款第11.4款的约定。

#### 20 争议的解决

#### 20.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式 ：  向钦北区人民法院提出诉讼     。

#### 21.附加条款

21.1对承包人的要求

1、因承包人的原因造成施工进度计划滞后，承包人均应按发包人和监理人的指示，采取有效措施赶上进度。若施工进度仍然满足不了发包人的要求，视为承包人已经构成违约，发包人可通知承包人解除合同。发包人可在发出通知5天后派员进驻工地直接监管工程，使用承包人设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他承包人施工，但发包人的这一行为不免除承包人按合同规定应负的责任。

2、遵守国务院《建设工程质量管理条例》，根据水利部、自治区和水利厅的有关质量管理规定，建立健全质量管理机构，结合工程实际制定完善的可操作性强的质量管理制度，施工质量等级达到合同约定等级。

3、按国家《中华人民共和国生产安全法》、《建设工程安全生产管理条例》、自治区安全生产法规和水利水电工程施工安全操作规程的规定建立健全安全管理机构和安全管理制度，采取安全施工保障措施保障工程施工安全。

4、按有关施工规程规范及本招标文件技术条款进行组织施工并实施施工过程和移交前工程保护措施。

5、按水利部《水利系统文明建设工地评审管理办法》创建文明建设工地。

6、承包人违约有以下情况之一者，发包人有权采取合同规定的以下措施处理，并视情节轻重处予违约金。

（1）未经发包人批准，施工期内承包人调走主要施工技术人员（包括建造师、专业工程师），经发现不及时调回的，违约金额为履约保证金金额的5%～20%（视情节严重而定）。

（2）未经发包人批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，违约金额为履约保证金金额的5%～20%（视情节严重而定）。

（3）所有以上违约金额均在承包人的履约保证金（包括银行利息）及计量支付款内扣除，承包人履约保证金被扣除后，由发包人从最后一次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。

（4）承包人的人员机械进场必须按照合同书或根据工程实际调整经监理人和发包人确认的人员和机械进场时间表进场，承包人不得拖延、调换或减少。主要机械的数量、型号和劳动力、材料的投入，应与合同相符，若发包人或建设主管部门认为合同规定的进场机械、材料和劳动力不能满足施工进度要求，有权指令承包人增加机械、材料和劳动力投入，承包人不得拒绝。

（5）合同签订之日起15日内，承包人无法按合同规定进场全部人员和机械时，作为承包人违约，发包人可解除合同，没收其全部履约保证金，另行发包工程。

7、承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。

8、承包人使用的劳动力均应进行保险，否则不准安排工作，禁止使用童工。

9、凡招标文件的合同条件、技术规范、设计图纸没有明显提及或明显遗漏或明显错误的，应以国内现行规范解释为依据，或以国内惯例解释处理。承包人发现后应及时向监理工程师报告，防止造成损失，并不利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺点索取利益。

10、承包人未能按时完成当月合同进度计划70%工程量的，发包人有权自行组织施工，以不超过投标报价的2倍单价扣减承包人的进度款，支付自行组织施工完成的工程款。也有权终止本合同并清退承包人，承包人须在10天内离场，否则发包人将强行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。

11、有关主管部门及发包人检查发现问题时，承包人应按要求整改。在规定时间内不进行整改或整改无效的，发包人有权终止本施工合同并清退承包人。承包人须在10天内离场，否则发包人将强行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。

21.2 发包人所有付款(含预付款)均转入如下承包人单位基本账户      (签订施工合同时标明),承包人单位基本账户发生改变时, 承包人应书面通知（法定代表人签名并加盖单位公章）发包人。

21.3 专用合同条款中未尽事宜，在签订施工合同时双方再商定。

附件1：工程质量保修书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

为保证      (工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括整个工程。具体质量保修内容双方约定如下：

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期

8、其他约定：

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内如除。

2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为审定结算造价的3% 。

质量保修金银行利率为零。

五、质量保修金的返还

发包人在应付款中扣出，在工程竣工保修期满后，经承包人书面申请，按合同通用条款14.4.2条款,将工程质量保修金（不计利息）退回承包人。在保修期内承包人应按保修内容进行保修，若承包人接到发包人保修通知书在二天内未派人进行修理的，发包人则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费用由承包人负责或由发包人从工程质量保修金中扣出。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人(公章)： 	 承  包  人(公章)：

法定代表人(签字)： 	 法定代表人(签字)：

年    月    日                	 年    月    日

第五章 工程量清单

招标控制价（工程量名单）编制说明：

1、国家、自治区有关招标投标和工程造价管理的规定。

2、工程量清单、投标人须知、合同条款、技术条款和图纸。

3、建设部、国家质量监督检验检疫总局联合发布的《水利工程工程量清单计价

规范》(GB50501-2007)。

4、广西水利厅以桂水基[2004]46号文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤

害保险制度的通知》。

5、广西水利厅、区发改委、财政厅以桂水基[2016]1号文发布的《关于调整广西水利水电建

设工程定额人工预算单价的通知》。

6、广西水利厅以桂水基[2016]16号文发布的《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水

电工程计价依据调整的通知》。

7、广西水利厅以水办基[2016]31号文发布的 《水利办公厅转发水利部办公厅关于印发<水利工

程营业税改征增值税计价依据调整办法>的通知》。

8、广西水利厅以桂水基[2018]11号文发布的《关于调整广西水利工程增值税税率的通知》。

9、广西水利厅以桂水建[2019]4号文发布的《关于调整广西水利工程增值税计算标准的通知》。

10、定额、取费标准使用的优先顺序如下：

10.1 广西区水利厅、区发改委、财政厅以桂水基[2007]38号文联合发布的《广西水利水电工程

程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程

预算定额》和《广西水利水电工程机械台时费定额》。

10.2广西区水利厅以桂水基[2014]14号发布的《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充

定额》。

11、施工招标控制价编制说明：

11.1、招标控制价中的主材单价参考《钦州市建设工程造价信息》2020年第10期所列的材料单价和

市场询价计算。

未尽事宜详见本工程招标工程量清单、招标控制价编制说明以及现行等有关规定执行。

# 第二卷

# 第六章 图  纸

（另册）

# 第三卷

# 第七章 技术标准和要求

本工程技术规范采用行政主管部门现行工程规范、验评标准及强制性标准条文。

# 第四卷

# 第八章 投标文件格式

（项目名称）         施工招标

投 标 文 件

项目编号：

（正本/副本）

投标内容：     资格审查部分

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年      月      日

### 目  录

（应附有页码）

#### 法定代表人身份证明

#### 授权委托书

#### 投标保证金凭证

#### 4、   投标人基本情况表

#### 5、   近年财务状况表

#### 6、   项目经理资格

#### 7、   农民工工资保障金承诺书

#### 8、信用中国、中国政府采购网信用查询

#### 9、   其他资料

### 一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年      月     日

经营期限：

姓名：             性别：          年龄：      职务：         _

系                                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                        （盖单位章）

年      月       日

附：法定代表人身份证复印件

### 二、授权委托书

本人      （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）的施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

年      月      日

附：代理人身份证复印件

### 三、投标保证金凭证

投标保证金凭证（转帐底单复印件）或保函复印件

#### 四、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 | 人 |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 | 人 |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 | 人 |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 | 人 |
| 账号 |  |  | 技工 | 人 |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

附：附企业法人营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本等材料的复印件。

#### 五、近年财务状况表

备注：“近年财务状况表”是指2017、2018、2019年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

六、项目经理资格（建造师注册证书及其安全生产考核合格证书复印件）及四大员

七、农民工工资保障金承诺书

（招标人）                  ：

如果我单位中标，作以下承诺：

- 保证工程中标后7个工作日内，足额将农民工工资保障金（按中标价的2%）存入建设行政主管部门指定的帐户，保证不拖欠农民工工资。

- 一旦建设工程项目中出现拖欠或克扣农民工工资和工人工资情况，由建设行政主管部门从农民工工资保障金中先予划支。

- 我方中标后如不按时、足额存入农民工工资保障金的，将被取消中标资格。

- 投标单位以往是否有拖欠农民工工资行为，将如实说明（在下列框选中勾选，若有的另作说明）

以往没有拖欠农民工工资行为□

以往有拖欠农民工工资行为□，另作说明：

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日  期：     年   月   日

#### 八、信用中国、中国政府采购网信用查询

九、其他资料（投标人认为需要提供的其它资料）

（项目名称）         施工招标

投 标 文 件

项目编号：

（正本/副本）

投标内容：     商务标部分

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年      月      日

### 目  录

（应附有页码）

1、投标函

#### 2、投标函附录

### 3、已标价工程量清单

#### （一）投标函

（招标人名称）:

1．我方己仔细研究了                       （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                   元（RMB￥         ）的投标总报价，工期          日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                       。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期（60天内）内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）               元（￥                 ）。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

6.                       （其他补充说明）。

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

#### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： 注册证号： |  |
| 2 | 工期 | 天数: 日历天 |  |
| 3 | 质量标准 | 合格标准 |  |
| 4 | 质量保修金扣留比例 | % |  |

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年      月       日

### （三）、已标价工程量清单

### 说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

（项目名称）         施工招标

投 标 文 件

项目编号：

（正本/副本）

投标内容：     技术标部分

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年      月      日

### 目  录

（应附有页码）

#### 施工组织设计

#### 项目管理机构

#### 拟分包项目情况表

#### 其 他 材 料

### 一、施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施；环境保护措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

#### 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 ( KW ) | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 己使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表三：劳动力计划表

#### 单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

#### 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图（或横道图）

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

#### 附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

#### 附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

### 二、项目管理机构

#### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

#### （二）主要人员简历表

#### 附1：项目经理简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本工程任职 |  |
| 注册建造师执业资格等级 | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全考核合格证书编号 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、职称证、身份证，管理过的类似项目业绩须附合同协议书和竣工验收意见书复印件。类似项目仅限于以项目经理身份参与的项目。

#### 附2：主要项目管理人员简历表

| 岗位名称 |  |
| --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  |
| 性别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的工作 |  |

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质检员、材料员、造价员、取样员等岗位人员。应附注册资格证书或岗位证书、职称证、身份证复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书或中标通知书。

#### 三、拟分包项目情况表

| 分包人名称 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  | 资质等级 |  |
| 拟分包的工程项目 | 主要内容 | 预计造价（万元） | 已做过的类似工程 |

### 四、其 他 材 料

#### （一）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 建造师（或项目经理） |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### 备注：1、本表后附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

#### （二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 建造师（或项目经理） |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、类似项目指类似本招标工程建设规模的项目。

2、本表后附中标通知书或合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

#### （三）近年发生的诉讼及仲裁情况

#### 说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审的诉讼。

#### （四）企业其他信誉情况表

#### 1、近年企业不良行为记录情况

#### 2、在建工程以及近年已竣工工程合同履行情况

#### 备注：

#### 1、企业不良行为记录情况主要是近年投标人在工程建设过程终因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。

#### 2、合同履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有）的原因等具体情况等等。

#### （五）投标人认为必要的其他材料