竞争性磋商采购文件

项目名称：富川瑶族自治县民族中学临时食堂工程

项目编号：FCZC2020-C2-230253-GXTZ

招  标 单 位: 富川瑶族自治县民族中学

采购代理单位: 广西天柱建设管理有限公司

发布日期：2020年11月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  竞标人须知	2

第三章  评标办法	25

第四章  合同条款及格式	28

第五章  工程量清单	41

第六章　技术标准和要求	42

第七章  磋商文件格式	43

# 第一章  竞争性磋商公告

广西天柱建设管理有限公司关于富川瑶族自治县民族中学临时食堂工程（项目编号：FCZC2020-C2-230253-GXTZ）竞争性磋商公告

项目概况

富川瑶族自治县民族中学临时食堂工程的潜在供应商应在广西天柱建设管理有限公司贺州分公司办事处（贺州市建设东路党校临街5号）获取采购文件，并于 2020年11月13日15点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：FCZC2020-C2-230253-GXTZ

项目名称：富川瑶族自治县民族中学临时食堂工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：62.542888万元

最高限价：62.542888万元

采购需求：富川瑶族自治县民族中学临时食堂工程项目，具体包括食堂建筑装修、水电安装、钢结构屋面棚等（详见工程量清单及施工图纸）。

合同履行期限：25日历天。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：本次采购要求竞标人具备国内企业法人资格，具有建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，有较好的履约能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且项目经理未在其他在施工建设项目、已中标未开工项目或已列为其他项目中标候选人第一名的项目担任项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5. 对在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

6．本项目不接受未购买本采购文件的竞标人竞标；

7. 本项目不接受联合体竞标。

## 三、获取采购文件

时间：2020年11月02日至 2020年11月09日，每天上午 8时00分至11时30分，下午 3时00分至17时30分（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：广西天柱建设管理有限公司贺州分公司办事处（贺州市建设东路党校临街5号）

方式：由法定代表人(持本人二代身份证原件)或委托代理人【持授权委托书原件（注明委托权限及时间）、本人二代身份证原件】 携带以下资料报名：（1）企业营业执照副本复印件、企业资质证书副本复印件及安全生产许可证副本复印件； (2) 企业银行基本账户开户许可证或银行为企业开具的基本存款账户信息凭证复印件；（3）拟投入本工程的项目经理身份证复印件、注册建造师证书复印件及安全考核合格证书复印件。到广西天柱建设管理有限公司贺州分公司办事处报名并购买竞标文件，以上资料须提交加盖竞标单位公章复印件一套，原件备查。

售价：竞争性磋商文件工本费每本250元，售后不退；本项目不接受未购买本次采购文件的潜在供应商前来参加磋商活动。

## 四、响应文件提交

截止时间： 2020年11月13日15点30分（北京时间）

地点：贺州市富川县建设工程交易中心 (富川县富阳镇凤凰路85号2楼会议室)。

## 五、开启

时间： 2020年11月13日15点30分（北京时间）

地点：贺州市富川县建设工程交易中心 (富川县富阳镇凤凰路85号2楼会议室)。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购促进中小企业发展暂行办法(财库[2011]181号)》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库[2014]68号)》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库[2017]141号)》、《贺州市财政局关于印发2020年优化营商环境政府采购专项实施方案的通知(贺财采[2020]18号)》:评审时小型、微型企业产品的价格给子10%的扣除，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型 企业，其产品在评审时给子相同的价格扣除。《贺州市财政局关于进一步加强市本级政府采购合同备案管理工作的通知(贺财采[2020]22号)》。

2.竞标保证金(人民币)：陆仟元整

供应商应于磋商截止时间前将磋商保证金以电汇或转帐或支票或汇票或本票或保函等非现金形式交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票或汇票或本票或保函方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账或电汇方式提交的，必须从供应商银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理磋商保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称（或项目编号），以免耽误磋商和退还保证金。

开户名称：广西天柱建设管理有限公司贺州分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司贺州城东支行

账    号：45001647402059126388

注：受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），停止收取投标保证金和履约保证金。

3.发布公告的媒介：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、采购与招标网。

4.监督单位：富川瑶族自治县财政局政府采购管理办公室，电话：0774-7882324。

5.履约保证金支付方式：本项目无需递交履约保证金。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：富川瑶族自治县民族中学

地    址：富阳镇民族路50号

联系方式：0774-7882967

2.采购代理机构信息

名    称：广西天柱建设管理有限公司

地　　址：贺州市建设东路党校临街5号（贺州分公司办事处）

联系方式：0774-5122336

3.项目联系方式

项目联系人：首方姣

电　　 话：0774-5122336

2020年11月02日

# 第二章  竞标人须知

### 竞标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采 购 人：富川瑶族自治县民族中学 联 系 人：黄凡 联系电话：0774-7882967 |
| 1.1.3 | 采购机构 | 采购代理机构：广西天柱建设管理有限公司 地 址：贺州市建设东路党校临街5号（贺州分公司办事处） 联 系 人：首方姣 电话/传真：0774-5122336 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 富川瑶族自治县民族中学临时食堂工程 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 富川瑶族自治县民族中学内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 落实 |
| 1.3.1 | 建设内容 | 富川瑶族自治县民族中学临时食堂工程项目，具体包括食堂建筑装修、水电安装、钢结构屋面棚等（详见工程量清单及施工图纸） |
| 1.3.2 | 计划工期 | 25日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 竞标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：（1）本次采购要求竞标人具备国内企业法人资格，具有建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，有较好的履约能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且项目经理未在其他在施工建设项目、已中标未开工项目或已列为其他项目中标候选人第一名的项目担任项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）； （2）财务要求：无要求。 （3）业绩要求：无要求。 （4）信誉要求：无要求。 （5）其他要求：无要求。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体竞标 | 本次采购不接受联合体竞标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由竞标单位自行踏勘现场。 |
| 1.10.1 | 竞标预备会 | 不召开，对竞标人在规定时间前提出的书面问题将统一在广西壮族自治区政府采购网、采购与招标网、中国政府采购网答复。 |
| 1.10.2 | 竞标人提出问题的截止时间 | 磋商时提出 |
| 1.10.3 | 采购人书面 澄清的时间 | 磋商时提出 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 1.2.4 | 本工程增值税计税方法 | √简易计税法 £一般计税法【备注： 按照《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，营改增后，建设工程计价分为一般计税方法和简易计税方法。除清包工工程、甲供工程的建设工程可采用简易计税方法外，其他一般纳税人提供建筑服务的建设工程，采用一般计税方法。】 |
| 2.1 | 构成采购文件的其他材料 | 无 |
| 2.2.1 | 竞标人要求澄清采购文件的截止时间 | 磋商时提出 |
| 2.2.2 | 竞标截止时间 | 2020年11月13日15点30分 |
| 2.2.3 | 竞标人确认收到采购文件澄清的时间 | 收到澄清后当天内 |
| 2.3.2 | 竞标人确认收到采购文件修改的时间 | 收到后当天 |
| 3.1.1 | 构成竞标文件的其他材料 | 竞标人认为有必要提供的资料 |
| 3.3.1 | 竞标有效期 | 60天（日历天）。 |
| 3.4.1 | 磋商保证金 | 磋商保证金：陆仟元整（￥6,000.00）（在转账底单备注清楚所投项目编号） 磋商保证金的形式： 供应商应于磋商截止时间前将磋商保证金以电汇或转帐或支票或汇票或本票或保函等非现金形式交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票或汇票或本票或保函方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账或电汇方式提交的，必须从供应商银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理磋商保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称（或项目编号），以免耽误磋商和退还保证金。 开户名称：广西天柱建设管理有限公司贺州分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司贺州城东支行 账 号：45001647402059126388 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 无要求 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 无要求 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2017年～2019年（新注册企业以营业执照成立时间算起） |
| 3.6 | 是否允许递交备选竞标方案 | 不允许。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 由竞标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章 |
| 3.7.4 | 磋商文件份数 | 壹份正本，叁份副本。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 装订成册，不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 竞标人名称： 项目名称： 项目编号： 磋商文件 年 月 日 时 分前不得开启。 |
| 4.2.2 | 递交磋商文件地点 | 贺州市富川县建设工程交易中心 (富川县富阳镇凤凰路85号2楼会议室) |
| 4.2.3 | 是否退还 磋商文件 | 不退还。 |
| 5.1 | 开标(磋商)时间和 地点 | 开标时间：2020年11月13日15点30分截标后 开标地点：贺州市富川县建设工程交易中心 (富川县富阳镇凤凰路85号2楼会议室) 开标会竞标人必须提供的材料原件： （1）磋商保证金缴纳银行底单复印件； （2）法定代表人身份证明原件和本人二代身份证原件；（法人到会时提供） （3）授权委托代理人的授权委托书原件及本人二代身份证原件；（委托人到会时必须提供） （4）企业银行基本账户开户许可证或银行为企业开具的基本存款账户信息凭证复印件。 |
| 6.1.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：3人，其中采购人代表 1人，专家2人。 评标专家确定方式：广西壮族自治区政府采购网（政府采购云平台）评标专家库里随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权磋商小组确定成交人 | 否，推荐成交候选人3名 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 本项目无履约担保。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | - 本项目上限控制价为：人民币陆拾贰万伍仟肆佰贰拾捌元捌角捌分（￥625,428.88），竞标报价高于上限控制价做无效竞标处理。 2、根据国家发改委办公厅《关于采购代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号文）的精神，采购代理服务费由成交人支付，收取标准按《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定计取。成交人须在领取成交通知书的同时向广西天柱建设管理有限公司贺州分公司一次性付清采购代理服务费及其他相关费用，否则采购人有权取消其成交资格，并没收其磋商保证金。 3、磋商保证金退还的注意事项：成交单位须持施工合同原件、成交通知书复印件、磋商保证金底单复印件、开户许可证复印件各一份递交代理机构；未成交竞标单位磋商保证金退还手续：磋商保证金底单复印件、开户许可证复印件各一份递交代理机构以便办理退保证事宜。 |

### 1、总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现通过竞争性磋商采购方式优选施工单位。

1.1.2本采购项目采购人：见竞标人须知前附表。

1.1.3本项目采购代理机构：见竞标人须知前附表。

1.1.4本采购项目名称：见竞标人须知前附表。

1.1.5本项目地点：见竞标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本采购项目的资金来源：见竞标人须知前附表。

1.2.2本采购项目的出资比例：见竞标人须知前附表。

1.2.3本采购项目的资金落实情况：落实。

1.2.4本采购项目增值税计税方法：见竞标人须知前附表。

1.3采购范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次采购范围：见竞标人须知前附表。

1.3.2本项目的计划工期：见竞标人须知前附表。

1.3.3本项目的质量要求：见竞标人须知前附表。

1.4竞标人资格要求

1.4.1竞标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见竞标人须知前附表；

（2）财务要求：见竞标人须知前附表；

（3）业绩要求：见竞标人须知前附表；

（4）信誉要求：见竞标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见竞标人须知前附表；

（6）其他要求：见竞标人须知前附表；。

1.4.2申请人须知前附表规定接受联合体申请资格预审的，联合体申请人除应符合本须知第1.4.1项和申请人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须按相关规定格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加资格预审。

1.4.3竞标人不得存在下列情形之一：

（1）为竞标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供采购代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消竞标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5费用承担

竞标人准备和参加竞标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与采购竞标活动的各方应对采购文件和磋商文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与采购竞标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1竞标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按竞标人须知前附表规定的时间、地点组织竞标人踏勘项目现场。

1.9.2竞标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，竞标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞标人在编制磋商文件时参考，采购人不对竞标人据此作出的判断和决策负责。

1.10竞标预备会

1.10.1竞标人须知前附表规定召开预备会的，采购人按竞标人须知前附表规定的时间和地点召开竞标预备会，澄清竞标人提出的问题。

1.10.2竞标人应在竞标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3竞标预备会后，采购人在竞标人须知前附表规定的时间内，将对竞标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买采购文件的竞标人。该澄清内容为采购文件的组成部分。

1.11分包

竞标人拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合竞标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12偏离

竞标人须知前附表允许磋商文件偏离采购文件某些要求的，偏离应当符合采购文件规定的偏离范围和幅度。

### 2、采购文件

2.1采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）竞标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）技术标准和要求；

（7）磋商文件格式；

（8）竞标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2采购文件的澄清

2.2.1竞标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在竞标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）要求采购代理机构对采购文件予以澄清。

2.2.2采购文件的澄清将在竞标人须知前附表规定的竞标截止时间前以书面形式统一在广西壮族自治区政府采购网、采购与招标网、中国政府采购网上向所有购买采购文件的竞标人公布，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3竞标人在收到澄清后，应在竞标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3采购文件的修改

2.3.1在竞标截止时间3天前，采购代理机构可以书面形式修改采购文件，并统一在广西壮族自治区政府采购网、采购与招标网、中国政府采购网上向所有购买采购文件的竞标人公布，如果修改采购文件的时间距竞标截止时间不足3天，相应延长竞标截止时间。

2.3.2竞标人收到修改内容后，应在竞标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

### 3、磋商文件

3.1磋商文件的组成

3.1.1磋商文件应包括下列内容：

（1）竞标函及竞标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）磋商保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）施工组织设计；

（9）其他材料；

3.1.2竞标人须知前附表规定不接受联合体竞标的，或竞标人没有组成联合体的，磋商文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2竞标报价

3.2.1竞标人应按第六章“技术标准和要求”的要求填写相应表格。

3.2.2竞标人在竞标截止时间前修改竞标函中的竞标总报价，应同时修改 “工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3本项目为两轮报价，第二轮报价为最终报价。

3.3竞标有效期

3.3.1在竞标人须知前附表规定的竞标有效期内，竞标人不得要求撤消或修改其磋商文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长竞标有效期的，采购人以书面形式通知所有竞标人延长竞标有效期。竞标人同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期。但不得要求或被允许修改或撤消其磋商文件；竞标人拒绝延长的，其竞标失效，但竞标人有权收回其磋商保证金。

3.4磋商保证金

3.4.1竞标人在递交磋商文件的同时，应按竞标人须知前附表规定的金额、通过银行转账形式递交磋商保证金，并作为其磋商文件的组成部分。竞标人须于递交磋商文件截止时间前将磋商保证金转账至前附表3.4.1项指定账户，开标时须出示加盖竞标单位公章的磋商保证金银行转账、电汇底单复印件并在商务标中装订同样的一份加盖竞标单位公章的磋商保证金银行转账、电汇底单交单复印件。磋商保证金必须从竞标单位基本账户转出，且附上竞标单位基本账户开户许可证复印件，否则竞标无效。

3.4.2竞标人不按本章第3.4.1项要求提交磋商保证金的，其磋商文件作废标处理。

3.4.3采购人与成交人签订合同后2个工作日内，向未成交的竞标人退还磋商保证金。成交人支付的磋商保证金，在发出《成交通知书》于签订合同后2个工作日内退还。

3.4.4有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）竞标人在规定的竞标有效期内撤消或修改其磋商文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件约定缴纳代理服务费。

3.5资格审查资料

3.5.1“竞标人基本情况表”应附竞标人营业执照副本、资质证书副本和注册建造师证书、安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见竞标人须知前附表。

3.6备选竞标方案

除竞标人须知前附表另有规定外，竞标人不得递交备选竞标方案。允许竞标人递交备选竞标方案的，只有成交人所递交的备选竞标方案可予以考虑。磋商小组认为成交人的备选竞标方案优于其按照磋商文件要求编制的竞标方案的，采购人可以接受该备选竞标方案。

3.7磋商文件的编制

3.7.1磋商文件应按第七章“磋商文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商文件的组成部分。其中，竞标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2磋商文件应对采购文件有关工期、竞标有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3磋商文件应用不褪色的材料打印，并由竞标人的法定代表人或其委托代理人在签字盖章处签字并盖单位公章。委托代理人签字的，磋商文件应附法定代表人签署的授权委托书。磋商文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4磋商文件正本一份，副本份数见竞标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5磋商文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录和页码，磋商文件正本的每一页均应加盖竞标单位的公章，凡落款规定签字处均由法人或委托人（委托代理时）签字或盖章（副本可提供正本复印件），否则其竞标无效。

### 4、竞标(投标)

4.1磋商文件的密封和标记

4.1.1磋商文件的正本与副本应一并装入磋商文件袋中加以密封；并在封口处密封签章（公章或密封章，法定代表人或其委托代理人签字均可）。

4.1.2封套上应写明的其他内容见竞标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的磋商文件，采购代理机构不予受理。

4.2磋商文件的递交

4.2.1竞标人应在本章第2.2.2项规定的竞标截止时间前递交磋商文件。

4.2.2竞标人递交磋商文件的地点：贺州市富川县建设工程交易中心 (富川县富阳镇凤凰路85号2楼会议室)。

4.2.3除竞标人须知前附表另有规定外，竞标人所递交的磋商文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的磋商文件，采购代理机构不予受理。

4.3磋商文件的修改与撤回

4.3.1在本章第2.2.2项规定的竞标截止时间前，竞标人可以修改或撤回已递交的磋商文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

4.3.2竞标人修改或撤回已递交磋商文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。

4.3.3修改的内容为磋商文件的组成部分。修改的磋商文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5、开标(磋商)

5.1开标(磋商)时间和地点

采购人在竞标人须知前附表第2.2.2项规定的竞标截止时间（开标时间）和竞标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有竞标人的法定代表人或其委托代理人（如有委托时）准时参加。

5.2开标(磋商)程序

主持人按下列程序进行开标(磋商)：

(1)对各符合要求的磋商文件启封，对各竞标单位的磋商文件进行形式性、资格性和响应性审查。

(2)其次，磋商小组成员将形式性、资格性和响应性审查通过的竞标单位，询问其对采购文件、工程量清单、图纸等内容是否有异议，各竞标单位若没有异议，磋商小组要求其在规定时间内报价，若有问题可以按抽签的顺序与竞标单位进行磋商，磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价，休会，各竞标单位退场，进入评标阶段。

(3)竞标人可由1～3人参加磋商，磋商中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。竞标人的法定代表人或其授权的代理人必须持证件（法定代表人持本人资格证及身份证或授权的代理人持授权委托书及本人身份证、磋商保证金转账底单复印件）依时到达现场等候参加磋商，并自觉接受核验上述证件。

(4)磋商小组成员作为一个集体与单个各竞标人分别进行磋商，谈判的内容包括磋商小组认为需要谈判的内容。当磋商文件有实质性变动的，磋商小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

(5)谈判内容应作记录，并由竞标人及磋商小组成员签字确认。

(6)谈判结束后，磋商小组应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成磋商文件的一部分。

(7)磋商小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，直至磋商小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，磋商小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

(8)最终谈判结束后，磋商小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

(9)谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

（10）若采购文件在谈判时没有实质性变动，竞标单位的每一轮报价均不得高于第一轮报价（磋商文件报价），否则竞标无效。

### 6、评标(磋商)

6.1磋商小组

6.1.1评标人由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见竞标人须知前附表。

6.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或竞标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与竞标人有经济利益关系，可能影响对竞标公正评审的；

（4）曾因在竞标、评标以及其他与招竞标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

磋商小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对磋商文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7、合同授予

7.1合同授予标准

采购人将把合同授予实质上响应采购文件的成交人。

7.2成交通知

7.2.1在本章第3.3款规定的竞标有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，采购代理机构将以《成交通知书》通知成交人确认其竞标被接受。

7.2.2在按照本须知第7.4项签署了合同协议书后，该成交通知书将成为合同的组成部分。

7.3履约担保

本项目无履约担保。

7.4签订合同

7.4.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起7天内，根据采购文件和成交人的磋商文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还磋商保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8、重新采购和不再采购

8.1重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）竞标截止时间止，竞标人少于3个的；

（2）经磋商小组评审后否决所有竞标的。

8.2不再采购

重新采购后竞标人仍少于3个或者所有竞标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行采购。

### 9、纪律和监督

9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄露竞标活动中应当保密的情况和资料，不得与竞标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对竞标人的纪律要求

竞标人不得相互串通竞标或者与采购人串通竞标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；竞标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

竞标人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 10、需要补充的其他内容

1、本项目上限控制价为：人民币陆拾贰万伍仟肆佰贰拾捌元捌角捌分（￥625,428.88），竞标报价高于上限控制价做无效竞标处理。

2、根据国家发改委办公厅《关于采购代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号文）的精神，采购代理服务费由成交人支付，收取标准按《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定计取。成交人须在领取成交通知书的同时向广西天柱建设管理有限公司贺州分公司一次性付清采购代理服务费及其他相关费用（开标会议费及专家评委费等），否则采购人有权取消其成交资格，并没收其磋商保证金。

3、磋商保证金退还的注意事项：成交单位须持施工合同原件两份、成交通知书复印件、磋商保证金底单复印件、开户许可证复印件各一份递交代理机构；未成交竞标单位磋商保证金退还手续：磋商保证金底单复印件、开户许可证复印件各一份递交代理机构，由代理机构办理退保手续。

### 附表一：开标记录表

（项目名称）　　　开标记录表

开标时间：     年    月    日     时     分

| 序号 | 竞标人 | 密封情况 | 磋商保证金 | 竞标报价（元） | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞标人编制的标底 |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞标代表人：           记录人：           监标人：

年     月      日

### 附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（竞标人名称）

（项目名称）　　　　标段施工采购的磋商小组，对你方的磋商文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于     年   月   日   时前递交至                    （详细地址）或传真至                    （传真号码）。采用传真方式的，应在     年   月   日   时前将原件递交至                        （详细地址）。

评标工作组负责人：                  （签字）

年   月   日

### 附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）　　　　　施工采购磋商小组：

问题澄清通知（编号：              ）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

竞标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年   月   日

附表四：成交通知书

项目编号：

| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 招标代理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构类型 |  | / |  |  | 建设规模 |  | / |  |
| 承包方式 |  | 包工包料 |  |  | 承包类型 |  | 单价承包 |  |
| 项目经理 |  |  |  | 注册专业 |  |  |  |  |
| 技术负责人及证书编号 |  |  |  |  | 安全员及安全生产考核合格证书编号 |  |  |  |
| 成交 主要 条件 | 成交价 |  |  |  | 主要材料 |  | 钢 筋 |  |
|  | 工期 |  |  |  |  |  | 水 泥 |  |
|  | 质量 |  |  |  |  |  | 商品混泥土 | / |
|  | 其中：安全文明施工措施费： 建安劳保费： |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位： （盖单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 招标代理机构： （盖单位公章） 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  | 采购人和成交人应当在投标有效期内以及成交通知书发出之日起30天内，根据谈判文件和成交人的磋商文件订立书面合同。 |  |  |  |  |  |

### 附表五：成交结果通知书

成交结果通知书

（未成交人名称）：

我方已接受                  （成交人名称）于                 （竞标日期）所递交的                  （项目名称）　　　　　标段磋商文件，确定                 （成交人名称）为成交人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

采购人：                       （盖单位章）

法定代表人：                         （签字）

年   月   日

### 附表六：确认通知

确认通知

（采购人名称）：

我方已接到你方    年    月    日发出的          （项目名称）　　　　　　　　施工采购关于                      的通知，我方已于    年    月    日收到。

特此确认。

竞标人：                       （盖单位章）

年   月   日

# 第三章  评标办法

### 评标办法前附表

一、评标依据及方式

1、磋商（评标）小组构成：本采购项目的磋商（评标）小组分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共3人单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

2、评标方式：以封闭方式进行评标。

3、根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构，磋商小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购促进中小企业发展暂行办法(财库[2011]181号)》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库[2014]68号)》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库[2017]141号)》、《贺州市财政局关于印发2020年优化营商环境政府采购专项实施方案的通知(贺财采[2020]18号)》:评审时小型、微型企业产品的价格给子10%的扣除，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型 企业，其产品在评审时给子相同的价格扣除。

供应商所提供的产品（服务）需提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)方可认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2019〕141号)，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形 式 评 审 标 准 | 竞标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 竞标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  |  | 磋商文件格式 | 符合第七章“磋商文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资 格 评 审 标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“竞标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理（注册建造师） | 符合第二章“竞标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体竞标人 | 本次采购不接受联合体竞标。 |
| 2.1.3 | 响 应 性 评 审 标 准 | 建设内容 | 符合第二章“竞标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“竞标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“竞标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 磋商保证金 | 符合第二章“竞标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第六章“技术标准和要求”规定 |

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）。

| 序号 | 评审分类 |  | 评审因素与标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 |  | ①报价分：30分 ②施工组织设计为70分 ③总分100分 |  |  |  |
|  | 评标基准价计算 |  | 评标基准价的确定方法 √方法一： （1）有效报价范围：为投标总价低于或等于招标控制价，通过资格评审、形式性评审、响应性评审且技术标评审合格，经评标委员会审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的投标人投标总价。 （2）将有效报价范围内的投标人，按其投标报价由低到高的顺序依次排出名次。 （3）有效报价的投标人在10家以上的，从最高的投标报价开始去掉n家投标报价和从最低的投标报价开始去掉n家或n-1家（有效报价范围内投标人家数为奇数时取n-1家）投标报价后（当出现两个或两个以上相同投标报价时，一并去掉），取10家（如不足10家，按实际家数计取）投标人投标报价进入评标基准价计算范围，再取其中的有效报价的算术平均值作为评标基准价；有效报价的投标人在10家（含10家）以下的，将全部有效报价的算术平均值作为评标基准价。n=（有效报价范围的投标人家数－10）/2，n为四舍五入取整数。 |  |  |  |
| 2 | 报价分 评分标准 （满分30分） |  | 商务标评分标准 √方法一： （1）评分时以投标报价的评标基准价为最高分30分，采用内插法计算，投标人报价每高于评标基准价1％的扣1.5分，每低于评标基准价1％的扣1分，计算出投标人的投标报价得分。 （2）有效报价投标人的商务标得分=该投标人的投标报价得分。 |  |  |  |
| 3 | 施工 组织设计评分办法 （70分） | 项号 | 评审项目 | 评审标准 |  | 评审内容 |
|  |  | 1 | 拟投入的主要物资计划 | 优 | 7-10分 | 投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 |
|  |  |  |  | 良 | 4-6分 |  |
|  |  |  |  | 中 | 0-3分 |  |
|  |  | 2 | 拟投入的主要施工机械、设备计划 | 优 | 7-10分 | 投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 |
|  |  |  |  | 良 | 4-6分 |  |
|  |  |  |  | 中 | 0-3分 |  |
|  |  | 3 | 确保工程质量的技术组织措施 | 优 | 7-10分 | 应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 |
|  |  |  |  | 良 | 4-6分 |  |
|  |  |  |  | 中 | 0-3分 |  |
|  |  | 4 | 确保工期的技术组织措施 | 优 | 7-10分 | 在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 |
|  |  |  |  | 良 | 4-6分 |  |
|  |  |  |  | 中 | 0-3分 |  |
|  |  | 5 | 确保文明施工的技术组织措施 | 优 | 7-10分 | 针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容应达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 |
|  |  |  |  | 良 | 4-6分 |  |
|  |  |  |  | 中 | 0-3分 |  |
|  |  | 6 | 工程施工的重点和难点及保证措施 | 优 | 7-10分 | 针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法是否合理。 |
|  |  |  |  | 良 | 4-6分 |  |
|  |  |  |  | 中 | 0-3分 |  |
|  |  | 7 | 施工总平面布置图 | 优 | 7-10分 | 应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 |
|  |  |  |  | 良 | 4-6分 |  |
|  |  |  |  | 中 | 0-3分 |  |

- 综合得分=2+3+4

三、推荐成交候选人原则

（1）评标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选人，并编写评审报告。评标小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以最后磋商报价由高到低顺序排列；若得分相同的，以+施工组织设计分由高到低顺序排列；若仍相同的，由采购单位抽签决定。

（2）采购单位应当确定评标小组推荐排名第一的竞标人为成交人。

（3）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。

（4）第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

# 第四章  合同条款及格式

## 第一节  通用合同条款

本项目通用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）

## 第二节  专用合同条款(格式)

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

1、一般约定

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人：

1.1.2.3承包人：

1.1.2.6监理人：

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的优先顺序如下：

- 合同协议书

⑵ 成交通知书

⑶ 竞标函及竞标函附录，即全套磋商文件

⑷ 专用合同条款

⑸ 通用合同条款

⑹ 标准、规范及有关技术文件

⑺ 图纸

⑻ 招标文件(含所有补充通知和答疑)

⑼ 已标价的工程量清单或预算书

⑽ 合同附件

1.6 图纸

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的日期和套数：合同签订之日起5个工作日内提供   式   份全套图纸。

1.6.3 图纸的修改

图纸需要修改和补充的，应取得设计单位同意后，在该工程或工程相应部位施工前5日内修改图纸给承包人，承包人应按修改后的图纸施工。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在含糊、差错、遗漏或缺陷，应及时通知监理人。监理工程师应及时就此做出决定，并将决定报发包人批准。上述含糊、差错、遗漏或缺陷应以国内现行规范为依据，或以国内惯例来解释处理，承包人不得利用以上文件的缺陷从中索取利益。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。未经发包人同意，不得将图纸转借给第三人。

2. 发包人义务

⑴ 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工7日前完成。

⑵ 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：发包人只提供现有的交通条件。

⑶ 工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工7日前提供。

⑷ 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工7日前办好施工许可证和临时用地证。

⑸ 水准点和坐标控制点交验要求：开工7日前以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验，同时做交验记录。

⑹ 图纸会审和设计交底时间：开工7日前。

⑺ 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人负责协调，相关费用由承包人承担。

⑻ 双方约定发包人应做的其他工作：  水电三通一平由甲方提供。

3、监理人

3.1.1 监理单位委派的工程师

姓名：  ×××         职务： 总监理工程师

发包人委托的职权： 按本工程委托监理合同。

需要取得发包人批准才能行使的职权： 按本工程委托监理合同。

4. 承包人

4.1  承包人的一般义务：

⑴需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。

⑵应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日提供当月完成工程量报表、次月计划完成工程量报表各两份。

⑶自行解决施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：发包人按承包人的施工现场总平面布置图的要求于开工7日前将水、电接至施工现场围墙内。电讯线路的接通由承包人自费解决。水、电、通讯费用由承包人支付。

⑷承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，费用由承包人承担。

⑸需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

① 需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办证；

② 施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续；

③ 施工噪音超过工程所在地主管部门的规定时，由承包人提出措施，并承担相关费用。

⑹已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收移交全部工程前，由承包人负责采取保护措施，并承担相关费用。

⑺施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人保护。施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生的费用由承包人承担。

⑻施工场地清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场做到工完场清，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

⑼双方约定承包人应做的其他工作：

4.2 履约担保

4.2.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表第7.3.1款”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款”规定的履约担保要求。

4.2.2 中标人不能按本章第4.2.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，招标人有权没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

4.5  承包人项目经理(建造师)

姓名：  ×××          职务：  项目经理

项目经理必须是本企业在职人员(须提供加盖劳动局的劳动合同鉴证专用章的《劳动合同书》，《职工养老保险手册》及个人账户对账单)。

4.9工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

承包人在施工期间必须保证资金的专项使用，不得挪作他用，并自觉接受发包人的监督，否则将视为承包人违约。承包人(项目部)账户必须在发包人指定的银行开户，否则发包人将不支付任何工程款。

4.11不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：包括地下已存在的但未探明的非自然物质障碍和污染物等，包括地下和水文条件，但不包括气候条件和不可抗力。

5、材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备：

5.1.1除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

（1）本工程的材料、设备除5.2款约定外（若有），均由承包人负责采购，供应。

（2）数量：按设计要求。

（3）提供时间：合同约定计划施工前15天通知发包人，提前5天送到。

（4）提供地点：工地现场。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 若有时，写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等：

5.2.6 发包人供应的设备与5.2.1款约定的内容不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）品种名称不符时，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；经发包人同意，承包人也可代为调剂串换，由发包人承担相应费用。

（2）供应数量少于5.2.1款约定的数量时，由发包人补齐，多于5.2.1款约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地。

（3）到货时间早于5.2.1款约定时间，由发人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于5.2.1约定的供应时间，造成工期延误，相应顺延工期。

（4）到货地点与5.2.1款约定的地点不符时，由发包人负责运至5.2.1款约定的指定地点。

6. 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施： 无

7、交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

7.2.2承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。

10. 进度计划

10.1  合同进度计划

承包人提交施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间是：合同签订之日起7日内。

工程师确认的时间：于收到之日起5日内批复。

10.2 合同进度计划的修订

群体工程中有关进度计划的要求： 待定。

11. 开工和竣工

11.4 恶劣天气指气象台发布的黄色以上暴雨、恶劣的霜冻与冰冻天气等，由监理人和建设单位根据实际影响确定顺延工期。

11.5  承包人的工期延误

每超过协议约定的竣工日期(含顺延工期)一天，按工程总造价的万分之四赔偿发包人。

11.6 工期提前

本合同工程无提前工期奖。

13．工程质量

13.1.1 双方对工程质量有争议时，双方同意工程所在地建设工程质量检验部门鉴定，有关费用及因此造成的损失由责任方承担。

13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查

⑴  双方约定中间验收部位：                                                    。

15、变更

15.3 变更程序（通用条款的补充）

（1）设计变更以设计部门、发包人和监理工程师确认的变更为准。

（2）发包人交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包人组织设计交底和图纸会审，其纪要作为施工的补充依据，发包人和承包人均不得擅自修改。

（3）施工中如发现设计错误或不合理，承包人有义务及时以书面形式通知发包人，由发包人会同设计、监理等有关单位确定修改意见，承包人按修改意见进行施工。

（4）承包人在保证质量、价格和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改施工工艺的合理化建议，经发包人和设施、监理单位等有关技术部门同意后可采用实施。

16.价格调整

（1）本合同价款采用  固定单价 方式确定。

采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：对于主要由市场价格波动导致的价格风险，承包人承担5%以内（含5%）的材料基期价格风险，发包人承担5%幅度以外的材料基期价格风险。

双方约定合同价款的其他调整因素：在施工过程中，若工程所在地的工程造价管理机构《造价信息》上发布的市场价格上涨（或下跌）幅度超过材料基准价格的5%时，具体调整方法为：承包人在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，确认用于本合同工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认材料后3个工作日内不予答复的视为已经认可，作为调整工程价款的依据。调整部分仅计差额及相应的税金。

风险范围以外合同价款调整方法：因设计变更引起工程项目和工程量变化的，工程量清单中有相同细目的按竞标人的成交单价进行结算；工程量清单中有类似细目的参照类似细目成交单价结算；新增项目的单价有定额的套定额计算，其中管理费及利润按费率中值计取，并乘以下浮系数（成交价/工程上限控制价）结算，其中材料价格有信息价的按施工期间贺州市信息价，无信息价的由发包人、承包人及监理人到市场询价确定；新增项目无定额可套的，由发包人、承包人及监理人到市场询价确定。新增项目和工程量变化造成措施费增加按原成交措施费比例调整，造成规费、税金变化按有关规定作相应调整。对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工发生变化，并由自治区建设行政主管部门或其授权的自治区工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整，承包人不承担此风险，应按照有关调整规定执行。招标的工程以竞标截止日前28天当地工程造价管理机构《造价信息》上发布的市场价格信息确定为基期材料价格。

17.2  预付款

17.2.1预付款支付比例或金额：本项目无预付款。

17.3 工程进度付款：进度款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成合格工程量的80%，工程变更部分进度款支付限额为已完成合格工程量的80%；工程竣工验收达到质量要求，通过验收合格并取得批准许可支付90%合同价；审计审定后，工程款支付至结算总价的95%；发包人按工程价款结算总额的5%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满后返还（无息）。

17.3.3  进度付款证书和支付时间

本款中“专用合同条款中约定支付逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算逾期付款金额的利息。

17.4 质量保证金

17.4.1本款“专用合同条款的约定”为“合同价格的5％”。

17.5　竣工结算

发包人根据承包人递交的竣工结算报告及结算资料进行审核结算。

（1）结算方式：工程竣工验收后以审计部门审定最终确定的总造价为准。

（2）承包人提交结算书时间：竣工验收后一个月内。

18. 竣工验收

1.承包人提供完整竣工资料和竣工图的约定：

⑴ 提供时间：与竣工报告同时提供。

⑵ 提供份数：陆份。

2.中间交工工程的范围和竣工时间：  无

3.承包人在通过竣工验收后7天内将竣工工程交付发包人。

19、缺陷责任与保修责任

质量保修期按工程实际竣工之日算起。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定本工程的质量保修期如下：

22、违约

22.1 承包人违约

本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第22.1.1（3）目约定承包人违约应承担的违约责任：按工程总造价的百分之三赔偿发包人。

本合同通用条款第22.1.1(4)目约定承包人违约应承担的违约责任：每超过协议约定的竣工日期(含顺延工期)一天，按工程总造价的万分之四赔偿发包人。

双方约定的承包人其它违约：

承包人有下列行为时，除按以下条款扣罚承包人外，发包人有权单方面终止合同和撤换承包人，并不负任何违约责任和经济责任。

（1）不按设计图施工的。除必须按设计图纠正施工外，还按该部分工程量价款的3%扣罚承包人。

（2）有偷工减料、弄虚作假和材料以次充好现象的（以发包人和监理工程师共同确认的检查记录、并发监理通知为准）。除必须按设计图纸、技术规范和定额等要求纠正施工外，还按发包人和监理工程师共同确认的该部分工程量价款的5%扣罚承包人。

（3）承包人提出、未经发包人同意更换项目经理的。劝阻无效者按工程总造价的百分之五扣罚承包人，且所更换的项目经理必须征得发包人同意。如不听从劝阻者按离开工地现场实际时间的双倍计算考勤。

（4）承包人提出、经发包人同意更换项目经理的，按工程总造价的百分之一点五扣罚承包人。

（5）故意停止施工或拖延施工。

（6）不按施工组织设计投入相应的施工机械的，除必须按要求纠正施工外，还要套用相关定额子目，并按相关费率及税金等计算后形成的工程费用差价的双倍扣罚承包人。

以上扣罚在工程结算时执行。

24. 争议的解决

24.1  双方约定，在合同履行过程中发生争议时，请工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成时，直接向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

25. 其他约定：未尽事宜处，由成交单位与采购单位友好协商确定。

第三节 合同附件格式

### 附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施               （项目名称），已接受        　　（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目          标段施工的竞标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

⑴ 成交通知书；

⑵ 竞标函及竞标函附录；

⑶ 专用合同条款；

⑷ 通用合同条款；

⑸ 技术标准和要求；

⑹ 图纸；

⑺ 已标价工程量清单；

⑻ 其他合同文件附件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）                    元（￥               ）

4、承包人项目经理：

5、工程质量符合                    标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施，完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照监理人指示开工，工期为        日历天。

9、本协议书一式    份，合同双方各执一份。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                  （盖单位章）       承包人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）   　　法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年    月    日                              年    月

### 附件二：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                      （发包人名称，以下简称“发包人”）接受             （承包人名称，以下简称“承包人”）于      年    月     日参加    （项目名称）     标段施工的竞标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1、担保金额人民币（大写）                 元（￥                ）。

2、担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3、在本担保有效期内，因承包人违法合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4、发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

地　址：

邮政编码：

电　话：

传　真：

年    月    日

### 附件三：预付款担保格式

预付款担保

（发包人名称）：

根据                      （承包人名称，以下简称“承包人”）与             （发包人名称，以下简称“发包人”）于    年    月    日签订的  　　　　（项目名称）      标段施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1、担保金额人民币（大写）                   元（￥               ）。

2、担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

3、在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4、发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

地　址：

邮政编码：

电　话：

传　真：

年    月    日

### 附件三：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                     （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括                                ，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．桥梁工程为     年（建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；

2．道路工程为     年（建议路基、路面、桥面为2年）；

3．排水（雨水）工程为     年（建议道路工程中的排水工程为3年）；

4．绿化工程为 单位工程竣工验收合格后    年；

5.  地下防水工程为     年（建议为5年）；

6．其他附属工程为      年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起      天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                              承包人（公章）：

地  址：                                      地  址：

法定代表人（签字）：                          法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                          委托代理人（签字）：

电  话：                                      电  话：

传  真：                                      传  真：

开户银行：                                    开户银行：

账  号：                                      账  号：

邮政编码：                                    邮政编码：

# 第五章  工程量清单

一、工程概况：

富川瑶族自治县民族中学临时食堂工程，工程建设规模与内容为食堂建筑装修、水电安装、钢结构屋面棚等。

二、编制依据：

1、委托方提供的本工程施工设计图纸。

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)（修订本）。

3、《建设工程量清单计价规范》（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）。

4、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》

5、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、《广西壮族自治区安装工程费用定额》。

6、桂建标[2015]5号《关于调整建设工程定额人工工资单价的通知》。

7、桂建标[2013]40号关于颁布2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》的通知。

8、广西建设行业主管部分人工、机械调整文件:人工费及费率调整执行广西建设厅2018年《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2018〕19号）文件。

三、其他说明：

（1）材料的价格按照《广西贺州市建设工程造价信息》2020年第9期上刊登的价格计取，对于《广西贺州市建设工程造价信息》上没有刊登的材料将根据其他市造价信息或市场查询来确定其价格。

（2）本工程采用营改增简易计税法。

（3）本项目用砂均为机制砂。

四、竞标报价说明

4.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

4.2工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、规费、增值税、利润等。

4.3工程量清单中竞标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

4.4竞标人应按照招标人提供的工程量清单进行报价并对自己所填写的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量负责。评标时，如项目编码与项目名称不一致，以项目编码为准；如项目编码与计量单位、工程数量无法一一对应，该清单项目作废，该清单项目的费用视为包含在其它清单项目中；如作废的清单项目达到3项以上(含3项)或作废的清单项目造价累计超过单位工程竞标报价的2%(含2%)，视为不响应招标文件实质性内容，作废标处理。

2.5 竞标人的工程量清单必须由本单位的工程造价专业人员在规定的相关位置签字的，否则竞标无效。

# 第六章　技术标准和要求

1.工程建设、验收标准：按有关设计及施工验收规范标准进行建设及验收。

2.工程预算价计算参考依据：按国家有关现行定额标准执行

# 第七章  磋商文件格式

一、磋商文件外包装封面格式

磋商文件外层包装（格式）

竞标人名称：

项目名称：

项目编号：                      磋商文件

年   月   日北京时间   ：   分前不得开启。

二、磋商文件封面格式

正/副 本

（项目名称）

磋　商　文　件

项目编号：

竞标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

年     月     日

目  录

一、竞标函及竞标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、磋商保证金

五、已标价工程量清单

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、施工组织设计

九、其他材料

### 一、竞标函及竞标函附录

（一）竞　标　函

（采购人名称）：

1、我方已仔细研究了              （项目名称）施工采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 元（￥           ）的竞标总报价，工期          天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                       。

2、我方承诺在竞标有效期内不修改、撤销磋商文件。

3、随同本竞标函提交磋商保证金一份，金额为人民币（大写）        元（￥        ）。

4、如我方成交：

（1）我方郑重承诺，在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。如果我方未在规定期限内签订合同，或不能按合同约定交付全部成交价款的，或违反磋商文件规定，或不履行此磋商书承诺等，均可被视为违约并没收我方交纳的磋商保证金。

（2）在《成交通知书》发出后，转让合同正式签订及履行前，本标书为你方与我方之间具有法律效力的文件。

5、我方在此声明，所递交的磋商文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6、                            　　　　（其他补充说明）。

竞  标  人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地　　　址：___________________________________

网　　　址：

电　　　话：

传　　　真：

邮政编码：

_____年____月____日

（二） 竞标函附录

工程规模：                                                  币种：人民币

| 竞标报价 |  | 万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中 | 安全文明施工费 | 万元 |  |
|  | 建安劳保费 | 万元 |  |
|  | 发包人提供材料（如有） | 万元 |  |
|  | 承包人提供材料（设备）暂估价（如有） | 万元 |  |
|  | 暂估专业工程（如有） | 万元 |  |
|  | 暂列金额（如有） | 万元 |  |
|  | 规费 | 万元 |  |
|  | 增值税 | 万元 |  |
|  | …… | …….. |  |
| 主要材料 | 钢筋 | 吨 |  |
|  | 水泥（不含商品混凝土用量） | 吨 |  |
|  | 商品混凝土 | m3 |  |
|  | ….. | ……. |  |

【备注：竞标报价规费中含建安劳保费（依据为桂政发〔2012〕42号、桂建计〔2000〕48号），现行收取标准依据桂建计字〔2000〕48号有关规定执行，即按建筑安装工程造价的2%收取”；】

竞标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

### 二、法定代表人身份证明书

竞标人名称：_____________________________________________

单位性质：_____________________________________________

地    址：_____________________________________________

成立时间：                年           月            日

经营期限：_____________________________________________

姓    名：      　　　　  性别：      　　　年龄：        　　 职务：

系          　　　　　　　（竞标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：             （盖单位章）

年     月     日

### 三、授权委托书

本人        （姓名）系              （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                项目名称（项目编号）　　　　　　磋商文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明

竞标人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

年     月     日

### 四、磋商保证金

必须附竞标单位基本账户开户许可证复印件，否则作废标处理。

### 五、已标价工程量清单

### 六、项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

附：项目经理应附建造师证、安全生产考核合格证（B类）、身份证等复印件；技术负责人应附身份证、职称证等复印件；其他主要人员应附上岗证书、身份证等复印件。

### 七、资格审查资料

#### （一）竞标人基本情况表

| 竞标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：附①竞标人企业营业执照副本、②企业资质证书副本、③企业安全生产许可证副本、④拟派项目经理注册建造师证书等材料的复印件，以上材料或证件不齐全的竞标无效。

（二）近年发生的诉讼及仲裁情况

### 八、施工组织设计

- 其他材料

请各竞标单位就如下要求分别作出承诺

1、请各竞标单位就本项目拟派项目经理无在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理作出承诺。如成交单位招标文件要求承诺实施，则建设单位有权取消其成交资格，所产生的费用及后果由成交人自行承当。（格式自拟，必须提供否则竞标无效）

2、请各竞标单位就本项目施工过程中保障农民工工资利益事项作出承诺。如成交单位招标文件要求承诺实施，则建设单位有权取消其成交资格，所产生的费用及后果由成交人自行承当。（格式自拟，必须提供否则竞标无效）