广西建宇工程招标有限公司

# 竞争性磋商文件

采购项目名称：2021年第二批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目

项目采购编号：FCZC2021-C2-230206-GXJY

采购人：富川瑶族自治县教育和科学技术局

采购代理机构：广西建宇工程招标有限公司

日期：2021年08月09日

签章页

采购人：富川瑶族自治县教育和科学技术局（盖章）

2021年08月09日

采购代理机构：广西建宇工程招标有限公司（盖章）

2021年08月09日

目    录

第一章  竞争性磋商公告..............................4

第二章  竞争性磋商须知及前附表.................. .. 9

第三章  项目需求和说明..............................22

第四章  评标办法和评标标准.... .....................24

第五章  合同主要条款.................. .............28

第六章 《响应文件》（格式）.........................56

- 第一章  竞争性磋商公告

广西建宇工程招标有限公司关于2021年第二批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目(项目采购编号：FCZC2021-C2-230206-GXJY）竞争性磋商公告

项目概况：

2021年第二批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目的潜在竞争性磋商供应商应在广西建宇工程招标有限公司（地址：富川瑶族自治县东环路（富阳派出所斜对面），并于2021年08月20日下午15时30分（北京时间）前在富川瑶族自治县建筑市场交易中心（地址：富川县富阳镇凤凰路85号2楼会议室)提交《响应文件》。

一、项目基本情况：

1.项目采购编号：FCZC2021-C2-230206-GXJY

2.采购项目名称：2021年第二批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：（人民币：大写）陆拾捌万柒仟捌佰叁拾叁元贰角贰分（¥687833.22）

5.采购需求：2021年第二批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目位于富川县境境内，包括富川县古城镇大岭小学、古城镇塘贝小学、古城镇秀山小学、古城镇红岭小学、古城镇高路小学、古城镇杨村小学、朝东镇儒子小学、朝东镇龙石小学、朝东镇秀水小学、朝东镇民主小学、朝东镇塘源小学、朝东镇石鼓源小学、朝东镇蚌贝小学、朝东镇长塘小学、白沙镇茶青小学；建设内容为：15个新建小学门卫室建设项目，古城镇大岭小学、古城镇塘贝小学、古城镇秀山小学、古城镇红岭小学、古城镇高路小学、古城镇杨村小学的建筑面积为15.36㎡/栋、其余的小学为15.96㎡/栋，总建筑面积为235.80㎡等。本项目行业划分：属于《国家统计局关于执行国民经济行业分类第1号修改单的通知（国统字〔2019〕66号）》行业分类划分为“E 建筑业--4790其他房屋建筑业”,置换归属《中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业[2011]300号）》划定的（三）“建筑业”类别。

6.采购范围：建设规模描述范围内的建筑工程及其附属配套设施工程施工，详见经财政投资评审的《工程量清单》为准，其施工技术标准详见经审图备案的《施工图设计》。

7.合同履行期限：30日历天

8.是否接受联合体竞标：否。

9.质量要求：合格

二、竞争性磋商供应商的资格要求：

1.商务资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令第八十六号）》第二十二条规定的法人、其他组织或者自然人。

1.1具有独立承担民事责任的能力；

◆竞争性磋商供应商为“独立法人”性质的，需持有有效的《营业执照》；

◆竞争性磋商供应商为“事业单位”性质的，需持有有效的《事业单位法人证书》；

◆竞争性磋商供应商为“其他组织”性质的，需持有有效的《民办非企业单位登记证书（或社会团体法人登记证书）》；

◆竞争性磋商供应商为“自然人”性质的，需持有有效的《中华人民共和国居民身份证》。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

◆竞争性磋商供应商为“独立法人（或其他组织）”性质的，需持有2020年度（注：对于《营业执照（或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明“成立日期”至本项目竞标截标日不足要求年数的竞争性磋商供应商，只需提交竞争性磋商供应商《营业执照（或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明“成立日期”所在年份至所要求最近年份）经第三方持有有效的《会计师事务所执业证书》的审定机构审计的《财务报表》，内容至少须含有“四表一注”，即“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”、“所有者权益变动表”及“附注（或财务情况)说明书”；或其国有控股银行为竞争性磋商供应商出具的《资信证明》；

◆竞争性磋商供应商为“事业单位”性质的，需持有2018年度-2020年度（注：对于《事业单位法人证书》载明“成立日期”至本项目竞标截标日不足要求年数的竞争性磋商供应商，只需提交竞争性磋商供应商《事业单位法人证书》载明“成立日期”所在年份至所要求最近年份）经有效签章（盖有单位公章和有《事业单位法人证书》载明的“负责人”签字）的《财务报表》，内容至少须含有“资产负债表”、“收入支出表或者收入费用表”、“财政补助收入支出表”及“附注（或财务情况)说明书”；或其国有控股银行为竞争性磋商供应商出具的《资信证明》；

◆竞争性磋商供应商为“自然人”性质的，需持有国有控股银行为竞争性磋商供应商本人出具的《资信证明》，或由满足《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案（财库【2012】124号）》规定的“专业担保机构”为其出具的针对本项目的《竞标担保函》。

说明：竞争性磋商供应商在其《响应文件》中附有按《竞争性磋商文件》第六章“《响应文件》（格式）--5.竞争性磋商供应商认为需要提供的有关资料--（1）中小企业声明函”编制的声明其“竞标身份属性”为“小型或微型企业（本项目主要采购内容（标的物））按《中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》划型类别为“（三）建筑业”类别，竞争性磋商供应商应对应该划型类别载列的判定标准自我核定其参与本项目竞标时的“竞标身份属性”）”的，可不提供上述证明材料中的“所有者权益变动表”。

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

◆“材料出具方”为中华人民共和国税务机构（部门）；

◆“税款所属时期”显示为2021年04月至2021年06月（《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明“成立日期”至本项目竞标截标日不足半年的竞争性磋商供应商，此项材料不需提交），属于特殊政策扶持（或“免税”）情形的，亦须出具国家税务机构（部门）出具的证明函件（或该政策文件在网查询的页面截图（须能情形反映查询网址以供核验））；

◆“税种”为竞争性磋商供应商依法在“税款所属时期”内由其交易行为产生的相应税种；

◆竞争性磋商供应商为“自然人”性质情形的，本款材料系指“个人所得税”。

1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

◆竞争性磋商供应商在其递交的《响应文件》-《竞标函》中需有相应的“本项目竞标截标日往前计算3个自然年（1095个日历日）内，在经营活动中没有重大违法记录”声明事项。

1.5法律、行政法规规定的其他条件。

（1）《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明的“住所”须为中华人民共和国境内。

（2）竞争磋商判供应商不得存在以下载列的任意情形。

①：失信（黑名单或限消）被执行人；

◆竞争性磋商供应商为“独立法人（或事业单位）”性质的，以“信用中国（网址：https：//www.creditchina.gov.cn/）”查询结果为准；

◆竞争性磋商供应商为“其他组织（或自然人）”性质的，以“中国执行信息公开网（网址：http：//zxgk.court.gov.cn/）”查询结果为准（“其他组织”性质的，核验其《民办非企业单位登记证书（或社会团体法人登记证书）》载明的“经营者（负责人）”；“自然人”性质的，按其《中华人民共和国居民身份证》载明“姓名”核验）。

②：政府采购严重违法失信行为记录名单，以“中国政府采购网（网址：www.ccgp.gov.cn）”查询结果为准。

1.6具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

2.业绩要求：无。

3.拟派往本项目管理机构人员要求：持有相应的《岗位（或职业）资格证书》，其中“项目经理”、“技术负责人”、“专职安全员”还须满足下述各项要求。

3.1项目总负责人（项目经理）：须为已录入“广西建筑企业诚信信息库”并处于有效状态，持有有效的《安全生产考核合格证书（建安B类）》和《注册建造师证书》（《证书》须能反映其注册专业类别为“建筑工程”）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的注册建造师作为项目总负责人（项目经理）。

3.2项目总工（技术负责人）：持有有效的《专业技术资格证书（或职称证书）》，资格名称（等级）为“工程师（中级）”及以上；

3.3专职安全员要求：须为已录入“广西建筑企业诚信信息库”并处于有效状态，具备有效的《安全生产考核合格证书（C类）》，人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法（建质〔2008〕91号）》的规定不少于1人。

4.竞争性磋商供应商信息要求：以“广西建筑业企业诚信信息库”为准。

5.其他要求：竞争性磋商供应商持有有效的《安全生产许可证》。

三、获取采购文件：

1.时间：2021年08月09日至2021年08月16日（《竞争性磋商文件》的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午8时30分至11时30分，下午3时30分至5时30分（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：富川瑶族自治县东环路（富阳派出所斜对面）二楼

3.方式：现场报名。报名同时发售《竞争性磋商文件》，不报名或报名不通过的单位无竞标资格。凡有意参加竞标者，由潜在竞争性磋商供应商的专职竞标员出示本人《中华人民共和国居民身份证》原件在广西建宇工程招标有限公司【地址：富川瑶族自治县东环路（富阳派出所斜对面）二楼，电话：0774-7896663】进行实地现场报名并购买《竞争性磋商文件》。

4.售价：人民币300.00元/套，不含其它技术资料费用，售后不退。

四、《响应文件》的提交：

1.《响应文件》递交的截止（竞标截止）时间：2021年08月20日15点30分（北京时间）

2.《响应文件》递交的地点：富川瑶族自治县建筑市场交易中心(富川瑶族自治县富阳镇凤凰路85号2楼会议室)

3.其他：逾期送达的或者未送达指定地点的《响应文件》，采购人不予受理。

五、开启：

1.地点：富川瑶族自治县建筑市场交易中心(富川瑶族自治县富阳镇凤凰路85号2楼会议室)；

2.开启时间：为开标（《响应文件》递交的截止（竞标截止））时间后30分钟内。

六、发布公告的媒介和期限：

本次《竞争性磋商公告》同时在广西壮族自治区政府采购网（http：//zfcg.gxzf.gov.cn/）、采购与招标网（https：//www.chinabidding.cn/）、中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）发布，公告期限为发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

1.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）》、《关于促进残疾人就业采购政策的通知（财库【2017】141号）》文件指导精神：对小型和微型企业（监狱企业（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）、残疾人福利性单位均视为小型和微型企业）竞标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。即评标价=竞标价×（1-10%）。

2.竞标保证金：

金额：（大写：人民币）壹万元整（￥10000.00）

递交方式：竞争性磋商供应商应将竞标保证金以支票、汇票、本票、转帐、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于《响应文件》提交截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准（注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是竞争性磋商供应商；若以转帐、电汇方式提交的，必须从竞争性磋商供应商银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理竞标保证金手续时，需在交纳凭据上注明采购项目名称或项目采购编号）。（备注：对风险较低、规模较小的采购项目，受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），不收取竞标保证金和履约保证金。）

账户名称：广西建宇工程招标有限公司富川分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司富川瑶族自治县支行

银行帐号：2104301309201003240

3.评标办法和评标标准：综合评分法。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.监督部门信息

名称：富川瑶族自治县财政局政府采购管理办公室

地址：富川瑶族自治县富阳镇财源路1号

联系方式：0774-7882324

2.采购人信息

名称：富川瑶族自治县教育和科学技术局

地址：富川瑶族自治县富阳镇新建路

联系方式：0774-7886613

3.采购代理机构信息

名称：广西建宇工程招标有限公司

地址：富川瑶族自治县东环路（富阳派出所斜对面）二楼

联系方式：0774-7896663

电子邮箱：fczb7892758@163.com

4.项目联系方式

竞争性磋商供应商如对项目有疑议的，应先向下述组织本项目采购活动的具体工作人员联系。

项目联系人：钟婷婷 邓红芳

电话：0774-7896663

日期：2021年08月09日

- 竞争性磋商须知及前附表

竞争性磋商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称 | 2021年第二批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目 |
| 2 | 项目采购编号 | FCZC2021-C2-230206-GXJY |
| 3 | 合同履行期限 | 30日历天 |
| 4 | 质量承诺 | 合格 |
| 5 | 《响应文件》 要求 | 1.商务资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令第八十六号）》第二十二条规定的法人、其他组织或者自然人。 1.1具有独立承担民事责任的能力； ◆竞争性磋商供应商为“独立法人”性质的，需持有有效的《营业执照》； ◆竞争性磋商供应商为“事业单位”性质的，需持有有效的《事业单位法人证书》； ◆竞争性磋商供应商为“其他组织”性质的，需持有有效的《民办非企业单位登记证书（或社会团体法人登记证书）》； ◆竞争性磋商供应商为“自然人”性质的，需持有有效的《中华人民共和国居民身份证》。 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ◆竞争性磋商供应商为“独立法人（或其他组织）”性质的，需持有2020年度（注：对于《营业执照（或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明“成立日期”至本项目竞标截标日不足要求年数的竞争性磋商供应商，只需提交竞争性磋商供应商《营业执照（或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明“成立日期”所在年份至所要求最近年份）经第三方持有有效的《会计师事务所执业证书》的审定机构审计的《财务报表》，内容至少须含有“四表一注”，即“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”、“所有者权益变动表”及“附注（或财务情况)说明书”；或其国有控股银行为竞争性磋商供应商出具的《资信证明》； ◆竞争性磋商供应商为“事业单位”性质的，需持有2018年度-2020年度（注：对于《事业单位法人证书》载明“成立日期”至本项目竞标截标日不足要求年数的竞争性磋商供应商，只需提交竞争性磋商供应商《事业单位法人证书》载明“成立日期”所在年份至所要求最近年份）经有效签章（盖有单位公章和有《事业单位法人证书》载明的“负责人”签字）的《财务报表》，内容至少须含有“资产负债表”、“收入支出表或者收入费用表”、“财政补助收入支出表”及“附注（或财务情况)说明书”；或其国有控股银行为竞争性磋商供应商出具的《资信证明》； ◆竞争性磋商供应商为“自然人”性质的，需持有国有控股银行为竞争性磋商供应商本人出具的《资信证明》，或由满足《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案（财库【2012】124号）》规定的“专业担保机构”为其出具的针对本项目的《竞标担保函》。 说明：竞争性磋商供应商在其《响应文件》中附有按《竞争性磋商文件》第六章“《响应文件》（格式）--5.竞争性磋商供应商认为需要提供的有关资料--（1）中小企业声明函”编制的声明其“竞标身份属性”为“小型或微型企业（本项目主要采购内容（标的物））按《中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》划型类别为“（三）建筑业”类别，竞争性磋商供应商应对应该划型类别载列的判定标准自我核定其参与本项目竞标时的“竞标身份属性”）”的，可不提供上述证明材料中的“所有者权益变动表”。 1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ◆“材料出具方”为中华人民共和国税务机构（部门）； ◆“税款所属时期”显示为2021年04月至2021年06月（《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明“成立日期”至本项目竞标截标日不足半年的竞争性磋商供应商，此项材料不需提交），属于特殊政策扶持（或“免税”）情形的，亦须出具国家税务机构（部门）出具的证明函件（或该政策文件在网查询的页面截图（须能情形反映查询网址以供核验））； ◆“税种”为竞争性磋商供应商依法在“税款所属时期”内由其交易行为产生的相应税种； ◆竞争性磋商供应商为“自然人”性质情形的，本款材料系指“个人所得税”。 1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ◆竞争性磋商供应商在其递交的《响应文件》-《竞标函》中需有相应的“本项目竞标截标日往前计算3个自然年（1095个日历日）内，在经营活动中没有重大违法记录”声明事项。 1.5法律、行政法规规定的其他条件。 （1）《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明的“住所”须为中华人民共和国境内。 （2）竞争磋商判供应商不得存在以下载列的任意情形。 ①：失信（黑名单或限消）被执行人； ◆竞争性磋商供应商为“独立法人（或事业单位）”性质的，以“信用中国（网址：https：//www.creditchina.gov.cn/）”查询结果为准； ◆竞争性磋商供应商为“其他组织（或自然人）”性质的，以“中国执行信息公开网（网址：http：//zxgk.court.gov.cn/）”查询结果为准（“其他组织”性质的，核验其《民办非企业单位登记证书（或社会团体法人登记证书）》载明的“经营者（负责人）”；“自然人”性质的，按其《中华人民共和国居民身份证》载明“姓名”核验）。 ②：政府采购严重违法失信行为记录名单，以“中国政府采购网（网址：www.ccgp.gov.cn）”查询结果为准。 1.6具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质。 2.业绩要求：无。 3.拟派往本项目管理机构人员要求：持有相应的《岗位（或职业）资格证书》，其中“项目经理”、“技术负责人”、“专职安全员”还须满足下述各项要求。 3.1项目总负责人（项目经理）：须为已录入“广西建筑企业诚信信息库”并处于有效状态，持有有效的《安全生产考核合格证书（建安B类）》和《注册建造师证书》（《证书》须能反映其注册专业类别为“建筑工程”）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的注册建造师作为项目总负责人（项目经理）。 3.2项目总工（技术负责人）：持有有效的《专业技术资格证书（或职称证书）》，资格名称（等级）为“工程师（中级）”及以上； 3.3专职安全员要求：须为已录入“广西建筑企业诚信信息库”并处于有效状态，具备有效的《安全生产考核合格证书（C类）》，人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法（建质〔2008〕91号）》的规定不少于1人。 4.竞争性磋商供应商信息要求：以“广西建筑业企业诚信信息库”为准。 5.其他要求：竞争性磋商供应商持有有效的《安全生产许可证》。 |
| 6 | 竞标报价 | 竞争性磋商供应商须就本项目工程量清单中所有内容进行报价。 |
| 7 | 《响应文件》 签字和（或） 盖章要求 | 《响应文件》正本每页须加盖竞争性磋商供应商单位公章（如当页已按《竞争性磋商文件》第六章“《响应文件》（格式）”在相应位置加盖竞争性磋商供应商单位公章的，视为其已满足“竞争性磋商供应商须在《响应文件》正本每一页加盖单位公章”的要求），必须由相关人员亲笔签字（法定代表人可使用“法人印鉴”或亲笔签字；其余人员均需亲笔签字，不得使用印章、签字章或其他电子制版签字代替）。副本除封面外，其余内容均可使用已在指定位置签字盖章的正本的复印件（或扫描件）。 ◆自然人竞标的，法定代表人或其授权委托代理人系指自然人本身，“公章”系指自然人其“食指手印”； 未按上述规定要求签字或盖章的，其《响应文件》（竞标）作否决（废标）处理。 |
| 8 | 《响应文件》 份数 | 正本一份，副本叁份。 |
| 9 | 《响应文件》 装订要求 | 竞争性磋商供应商应按《竞争性磋商文件》第六章“《响应文件》（格式）”顺序自编目录及逐页标注连续页码装订成册，《响应文件》装订位置应封边，对于使用活页夹、拉杆夹、夹条等装订方式引致的《响应文件》散落或脱页的，其《响应文件》（竞标）作否决（废标）处理。 |
| 10 | 《响应文件》 包装、密封 | 1.《响应文件》正本、副本一并密封一个密封袋中；《响应文件》电子版包封在另一个密封袋中。 2.提交《响应文件》时应为2个密封袋。 3.密封袋封口处须加盖竞争性磋商供应商单位公章。 |
| 11 | 竞标有效期 | 竞标截止之日起60天内。 |
| 12 | 竞标保证金 | 1.竞标保证金（人民币）：壹万元整（¥10000.00）（须足额交纳）。 2.竞标保证金应在竞标有效期内保持有效。 3.竞争性磋商供应商须按规定提交竞标保证金。否则，其《响应文件》（竞标）作否决（废标）处理。 4.保证金交纳形式：竞争性磋商供应商应将竞标保证金以支票、汇票、本票、转帐、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于《响应文件》提交截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准（注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是竞争性磋商供应商；若以转帐、电汇方式提交的，必须从竞争性磋商供应商银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理竞标保证金手续时，需在交纳凭据上注明采购项目名称或项目采购编号）。（备注：对风险较低、规模较小的采购项目，受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），不收取竞标保证金和履约保证金。） 开户名：广西建宇工程招标有限公司富川分公司 开户账号：2104301309201003240 开户行：中国工商银行股份有限公司富川瑶族自治县支行 5.未成交竞争性磋商供应商的竞标保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的竞标保证金在履行合同并验收合格后5个工作日内凭业主证明、收据原件到招标代理机构办理竞标保证金退付手续。竞标保证金不计息。 6.竞争性磋商供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还： （1）竞争性磋商供应商在提交《响应文件》截止时间后撤回《响应文件》的； （2）竞争性磋商供应商在《响应文件》中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或《竞争性磋商文件》认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）竞争性磋商供应商与采购人、其他竞争性磋商供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）其他严重扰乱政府采购程序的。 |
| 13 | 履约保证金 | 无。 |
| 14 | 《响应文件》递交截止时间和地点 | 《响应文件》递交截止时间：2021年08月20日下午15时30分 地点：富川瑶族自治县建筑市场交易中心(富川瑶族自治县富阳镇凤凰路85号2楼会议室) |
| 15 | 开标时间 和地点 | 开标时间：2021年08月20下午15时30分后 开标地点：富川瑶族自治县建筑市场交易中心(富川瑶族自治县富阳镇凤凰路85号2楼会议室) |
| 16 | 本项目采购预算 | （人民币：大写）陆拾捌万柒仟捌佰叁拾叁元贰角贰分（¥687833.22） (含社会保险费），竞争性磋商供应商报价高于公布的采购预算的作废标处理。 |
| 17 | 磋商小组 （评标委员会） 的组建与授权 | 磋商小组（评标委员会）构成：3人，其中采购人代表1人，专家2人。 评标专家确定方式：开标前在“政府采购云平台”中随机抽取确定。 是否授权磋商小组（评标委员会）确定拟成交供应商：是。 |
| 18 | 《成交 结果公告》 | 采购代理机构自收到项目《评标报告》之日起2个工作日内在发布本项目《竞争性磋商公告》的同一媒介上公示成交供应商。自《成交结果公告》公示之日起1个工作日。供应商认为《成交结果公告》使自己的权益受到损害的，可以在《成交结果公告》期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。 |
| 19 | 采购代理费 | 本项目采购代理费的计费基数为成交价，计费标准为国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法（计价格［2002］1980号）》。成交供应商领取《成交通知书》时一次性向采购代理机构交纳。 |

磋 商 须 知

一、总则

1.适用范围

1.1本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类采购项目。

2.定义

2.1“采购人”是指：富川瑶族自治县教育和科技局

2.2“采购代理机构”是指：广西建宇工程招标有限公司

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加竞标的独立法人、事业单位、其他组织或自然人。如果该供应商在本次竞标中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其它采购对象。

2.6《响应文件》是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.7“▲”系指实质性要求条款。与标“▲”的技术指标、主要功能、商务要求发生实质性负偏离的，视为无效响应。

3.竞争性磋商供应商资格要求：

3.1商务资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令第八十六号）》第二十二条规定的法人、其他组织或者自然人。

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

◆竞争性磋商供应商为“独立法人”性质的，需持有有效的《营业执照》；

◆竞争性磋商供应商为“事业单位”性质的，需持有有效的《事业单位法人证书》；

◆竞争性磋商供应商为“其他组织”性质的，需持有有效的《民办非企业单位登记证书（或社会团体法人登记证书）》；

◆竞争性磋商供应商为“自然人”性质的，需持有有效的《中华人民共和国居民身份证》。

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

◆竞争性磋商供应商为“独立法人（或其他组织）”性质的，需持有2020年度（注：对于《营业执照（或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明“成立日期”至本项目竞标截标日不足要求年数的竞争性磋商供应商，只需提交竞争性磋商供应商《营业执照（或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明“成立日期”所在年份至所要求最近年份）经第三方持有有效的《会计师事务所执业证书》的审定机构审计的《财务报表》，内容至少须含有“四表一注”，即“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”、“所有者权益变动表”及“附注（或财务情况)说明书”；或其国有控股银行为竞争性磋商供应商出具的《资信证明》；

◆竞争性磋商供应商为“事业单位”性质的，需持有2018年度-2020年度（注：对于《事业单位法人证书》载明“成立日期”至本项目竞标截标日不足要求年数的竞争性磋商供应商，只需提交竞争性磋商供应商《事业单位法人证书》载明“成立日期”所在年份至所要求最近年份）经有效签章（盖有单位公章和有《事业单位法人证书》载明的“负责人”签字）的《财务报表》，内容至少须含有“资产负债表”、“收入支出表或者收入费用表”、“财政补助收入支出表”及“附注（或财务情况)说明书”；或其国有控股银行为竞争性磋商供应商出具的《资信证明》；

◆竞争性磋商供应商为“自然人”性质的，需持有国有控股银行为竞争性磋商供应商本人出具的《资信证明》，或由满足《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案（财库【2012】124号）》规定的“专业担保机构”为其出具的针对本项目的《竞标担保函》。

说明：竞争性磋商供应商在其《响应文件》中附有按《竞争性磋商文件》第六章“《响应文件》（格式）--5.竞争性磋商供应商认为需要提供的有关资料--（1）中小企业声明函”编制的声明其“竞标身份属性”为“小型或微型企业（本项目主要采购内容（标的物））按《中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》划型类别为“（三）建筑业”类别，竞争性磋商供应商应对应该划型类别载列的判定标准自我核定其参与本项目竞标时的“竞标身份属性”）”的，可不提供上述证明材料中的“所有者权益变动表”。

3.1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

◆“材料出具方”为中华人民共和国税务机构（部门）；

◆“税款所属时期”显示为2021年04月至2021年06月（《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明“成立日期”至本项目竞标截标日不足半年的竞争性磋商供应商，此项材料不需提交），属于特殊政策扶持（或“免税”）情形的，亦须出具国家税务机构（部门）出具的证明函件（或该政策文件在网查询的页面截图（须能情形反映查询网址以供核验））；

◆“税种”为竞争性磋商供应商依法在“税款所属时期”内由其交易行为产生的相应税种；

◆竞争性磋商供应商为“自然人”性质情形的，本款材料系指“个人所得税”。

3.1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

◆竞争性磋商供应商在其递交的《响应文件》-《竞标函》中需有相应的“本项目竞标截标日往前计算3个自然年（1095个日历日）内，在经营活动中没有重大违法记录”声明事项。

3.1.5法律、行政法规规定的其他条件。

（1）《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明的“住所”须为中华人民共和国境内。

（2）竞争磋商判供应商不得存在以下载列的任意情形。

①：失信（黑名单或限消）被执行人；

◆竞争性磋商供应商为“独立法人（或事业单位）”性质的，以“信用中国（网址：https：//www.creditchina.gov.cn/）”查询结果为准；

◆竞争性磋商供应商为“其他组织（或自然人）”性质的，以“中国执行信息公开网（网址：http：//zxgk.court.gov.cn/）”查询结果为准（“其他组织”性质的，核验其《民办非企业单位登记证书（或社会团体法人登记证书）》载明的“经营者（负责人）”；“自然人”性质的，按其《中华人民共和国居民身份证》载明“姓名”核验）。

②：政府采购严重违法失信行为记录名单，以“中国政府采购网（网址：www.ccgp.gov.cn）”查询结果为准。

3.1.6具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

3.2业绩要求：无。

3.3拟派往本项目管理机构人员要求：持有相应的《岗位（或职业）资格证书》，其中“项目经理”、“技术负责人”、“专职安全员”还须满足下述各项要求。

3.3.1项目总负责人（项目经理）：须为已录入“广西建筑企业诚信信息库”并处于有效状态，持有有效的《安全生产考核合格证书（建安B类）》和《注册建造师证书》（《证书》须能反映其注册专业类别为“建筑工程”）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的注册建造师作为项目总负责人（项目经理）。

3.3.2项目总工（技术负责人）：持有有效的《专业技术资格证书（或职称证书）》，资格名称（等级）为“工程师（中级）”及以上；

3.3.3专职安全员要求：须为已录入“广西建筑企业诚信信息库”并处于有效状态，具备有效的《安全生产考核合格证书（C类）》，人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法（建质〔2008〕91号）》的规定不少于1人。

3.4.竞争性磋商供应商信息要求：以“广西建筑业企业诚信信息库”为准。

3.5.其他要求：竞争性磋商供应商持有有效的《安全生产许可证》。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与编写和提交《响应文件》有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和广西建宇工程招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、《响应文件》的编制

5.《响应文件》编制基本要求

5.1供应商对《响应文件》的编制应按要求装订和封装。

5.2供应商提交的《响应文件》以及供应商与广西建宇工程招标有限公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释《响应文件》时以翻译文本为主。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4《响应文件》必须按本文件全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6《响应文件》的组成。《响应文件》应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

5.6.1价格文件

1）竞标函：按第六章“《响应文件》（格式）”提供的“竞标函（格式）”的要求填写，必须提供；

2）竞标报价表：按第六章“《响应文件》（格式）”提供的“竞标报价表（格式）”的要求填写，必须提供；

3）已标价工程量清单，必须提供。

5.6.2资格和商务技术文件（必须提供且加盖单位公章，如未提供，其《响应文件》则为无效）

资格证明文件

1）竞标保证金缴纳证明复印件；

2）法定代表人授权书原件，委托代理时必须提供；

3）法定代表人身份证明；

4）营业执照复印件（含税务登记证复印件、组织机构代码证复件）（提供“三证合一”新版营业执照的即可不用提供组织机构代码证和税务登记证）；
5）竞争性磋商供应商2021年04月至2021年06月依法纳税或依法免税证明复印件；

6）竞争性磋商供应商2021年05月至2021年07月依法缴纳或依法免缴社保费证明复印件；

7）竞争性磋商供应商有效的建筑工程施工总承包三级（含以上）资质证书复印件和安全生产许可证证书复印件；符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法（桂建管﹝2013﹞17号）》和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知（桂建管﹝2014﹞25号）》的规定，已办理“广西建筑业企业诚信信息库”入库手续并处于有效状态。

8）拟派项目经理要求：须为已录入“广西建筑企业诚信信息库”并处于有效状态，持有有效的《安全生产考核合格证书（建安B类）》和《注册建造师证书》（《证书》须能反映其注册专业类别为“建筑工程”）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的注册建造师作为项目总负责人（项目经理）。

9）项目总工（技术负责人）要求：持有有效的《专业技术资格证书（或职称证书）》，资格名称（等级）为“工程师（中级）”及以上。

10）专职安全员要求：须为已录入“广西建筑企业诚信信息库”并处于有效状态，具备有效的《安全生产考核合格证书（C类）》，人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法（建质〔2008〕91号）》的规定不少于1人。

商务技术文件

1）商务条款偏离表(按第六章“《响应文件》（格式）”提供的“商务条款偏离表（格式）”的要求填写)；

2）类似项目业绩一览表；

3）拟投入本项目专业技术人员一览表；

4）施工组织设计方案；

5）竞争性磋商供应商认为需要提供的有关资料。

6.计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而竞争性磋商供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

四、《响应文件》的份数、封装和递交

8.《响应文件》的份数和封装

8.1竞争性磋商供应商应将《响应文件》中“价格文件”和“商务技术文件”合并装订成一册，其中正本一份，副本三份，并在每个文本封面上标明“正本”或“副本”。竞争性磋商供应商应尽量将正、副本一并装入一个文件袋中进行包装，同时加以密封，并在封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或委托代理人签字均可）。

8.2《响应文件》的信封上应写明：

1）项目采购编号；

2）采购项目名称；

3）供应商名称；

4）XXXX年XX月XX日（同《响应文件》递交的截止（竞标截止）时间）之前不得启封

9.《响应文件》的递交

9.1所有《响应文件》应于竞争性《竞争性磋商文件》中规定的时间前递交到磋商邀请书中指定地点。

10.迟交的《响应文件》

广西建宇工程招标有限公司将拒绝或原封退回在其规定的递交《响应文件》截止时间之后收到的《响应文件》。

五、磋商

11.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

磋商小组与供应商就符合采购需求、质量和服务等进行磋商，并了解其报价组成情况。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

在磋商过程中，磋商小组可以根据《竞争性磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动《竞争性磋商文件》中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对《竞争性磋商文件》作出的实质性变动是《竞争性磋商文件》的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照《竞争性磋商文件》的变动情况和磋商小组的要求重新提交《响应文件》，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。逾时不交的，视同放弃磋商。

11.2最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商《响应文件》的有效组成部分。

已提交《响应文件》的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的竞标保证金。

11.3供应商的报价超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止。

六、开标

（1）宣布开标会议纪律；

（2）公布在竞标截止时间前递交《响应文件》的竞争性磋商供应商名称，并点名确认竞争性磋商供应商是否派人到场；

（3）宣读开标会议主持人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）公开宣读竞争性磋商供应商对本项目提交的《异议函》（如有）。休会由磋商小组（评标委员会）论证上述《异议函》内容进而审定《竞争性磋商文件》的合理性，论证结束后公开告知各竞争性磋商供应商论证结果；为保障竞争性磋商供应商对其《响应文件》享有的“知识产权”，对论证结果不满意的竞争性磋商供应商在签字确认后可以领回其《响应文件》，退出项目竞标；采购代理机构在法定时限内退回其竞标保证金；

（5）密封情况检查：各竞争性磋商供应商的代表交叉检验；

（6）开启：按随机的顺序开启《响应文件》；

（7）宣读竞争性磋商供应商名称、竞标保证金缴纳情况以及采购人认为有必要宣读的其他内容，并记录在案；

（8）竞争性磋商供应商代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商《响应文件》的有效组成部分。

（10）已提交《响应文件》的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的竞标保证金。

（11）采购代理机构宣读竞争性磋商供应商名称、竞标报价、合同履行期限和质量标准以及采购人认为有必要宣读的其他内容，并记录在案；

（12）宣布开标会议结束。

七.评标

11.4 磋商小组（评标委员会）

11.4.1 评标由采购人依法组建的磋商小组（评标委员会）负责。

11.4.2 磋商小组（评标委员会）成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或竞争性磋商供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与竞争性磋商供应商有经济利益关系，可能影响对竞标公正评审的。

11.5评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

11.6 评标方式

磋商小组（评标委员会）按照第四章“评标办法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对《响应文件》进行评审。第四章“评标办法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。具体评标方式详见第四章“评标办法和评标标准”。

八.合同授予标准

12.1 定标方式

12.1.1采购人授权磋商小组（评标委员会）直接确定成交竞争性磋商供应商；

12.1.2合同将授予被确定为实质上响应《竞争性磋商文件》要求，评标认为具备履行合同能力，按详细评审因素的量化指标评审后综合得分最高的竞争性磋商供应商，经评审的得分分值相等时，竞标评标价低的优先，竞标评标价也相等的，由采购人自行确定。

12.2 《成交结果公告》

12.2.1采购代理机构自收到项目《评标报告》之日起2个工作日内在发布本项目《竞争性磋商公告》的同一媒介上公示成交供应商。自《成交结果公告》公示之日起1个工作日。供应商认为《成交结果公告》使自己的权益受到损害的，可以在《成交结果公告》期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。

12.2.2采购人对成交供应商有投诉的，参照上款执行。

12.2.3采购代理机构于《成交结果公告》发布之日起1个工作日内按竞争性磋商供应商在其参加项目开标会时填写的“开标会议签到表”上载明的联系方式致电告知各竞争性磋商供应商评标结果，于发布《成交结果公告》之时同时向《成交结果公告》载明的成交供应商发出《成交通知书》。

12.2.4采购代理机构无义务向落标的竞争性磋商供应商解释落标原因和退还其《响应文件》。

12.3 履约保证金：无

12.4 签订合同

12.4.1 采购人和成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起25天内，根据《竞争性磋商文件》和成交供应商的《响应文件》、《竞争性磋商供应商参与采购项目最终竞标《响应文件》》订立合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其竞标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过竞标保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行采购的项目的成交供应商，由有关行政监督部门责令改正。

12.4.2 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行采购的项目，采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人（或者磋商小组（评标委员会）依据采购人的授权直接确定的成交供应商）放弃成交，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人应依据《政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令94号）》相应适用情形规定按照磋商小组（评标委员会）提出的成交候选人名单排序（或者评标结果排序）依次确定其他成交候选人为成交供应商或可以重新采购。

12.4.3 发出《成交通知书》后，采购人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时采购人向成交供应商退还竞标保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

- 12.4.4合同由采购人与成交供应商在规定的时间内签订后送项目采购监督管理部门备案。

12.4.5合同应使用《竞争性磋商文件》第五章所提供的合同编制，采购人和成交供应商可视实际情况补充相关内容，但其补充内容不得实质性变更原有载列事项。现有格式不足以满足合同编制的，采购人与成交供应商可按同样格式展开，无格式的可自行设计编制，但该自行展开设计的格式所涉及的内容不得有实质性变更。未满足或有实质性改变该合同载列内容的合同无法律效力，不予进行合同备案。

12.4.6合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充的合同。

九.纪律和监督

13.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购竞标活动中应当保密的情况和资料，不得与竞争性磋商供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。有下列情形之一的，属于采购人与竞争性磋商供应商串通竞标：

（1）采购人在开标（磋商）前开启《响应文件》并将有关信息泄露给其他竞争性磋商供应商;

（2）采购人直接或者间接向竞争性磋商供应商泄露标底、磋商小组（评标委员会）成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示竞争性磋商供应商压低或者抬高竞标报价；

（4）采购人授意竞争性磋商供应商撤换、修改《响应文件》；

（5）采购人明示或者暗示竞争性磋商供应商为特定竞争性磋商供应商成交提供方便；

（6）采购人与竞争性磋商供应商为谋求特定竞争性磋商供应商成交而采取的其他串通行为。

13.2 对竞争性磋商供应商的纪律要求

竞争性磋商供应商不得相互串通竞标或者与采购人串通竞标，不得向采购人或者磋商小组（评标委员会）成员行贿谋取成交，不得以他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；竞争性磋商供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于竞争性磋商供应商相互串通竞标：

（1）竞争性磋商供应商之间协商竞标报价等《响应文件》的实质性内容；

（2）竞争性磋商供应商之间约定成交供应商；

（3）竞争性磋商供应商之间约定部分竞争性磋商供应商放弃竞标或者成交；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞争性磋商供应商按照该组织要求协同竞标；

（5）竞争性磋商供应商之间为谋取成交或者排斥特定竞争性磋商供应商而采取的其他联合行动；

（6）不同竞争性磋商供应商的《响应文件》由同一单位或者个人编制；

（7）不同竞争性磋商供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（8）不同竞争性磋商供应商的《响应文件》载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同竞争性磋商供应商的《响应文件》异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

（10）不同竞争性磋商供应商的《响应文件》相互混装；

（11）不同竞争性磋商供应商的竞标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

13.3 对磋商小组（评标委员会）成员的纪律要求

磋商小组（评标委员会）成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对《响应文件》的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组（评标委员会）成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第六章“评标办法和评标标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

13.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对《响应文件》的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

13.5 投诉

竞争性磋商供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日（按《中华人民共和国政府采购法实施条例（国务院令第658号）》第五十三条规定载明的“供应商应知其权益受到损害之日”相关解析进行计算）起7日内向项目采购监督管理部门提出书面投诉。投诉事项应先提出异议，没有提出异议的，不予受理。

十.解释权

本《竞争性磋商文件》解释权属广西建宇工程招标有限公司。构成本《竞争性磋商文件》的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同组成内容的，以合同约定内容为准，且以《协议书》条款约定的合同文件优先顺序解释；除《竞争性磋商文件》中有特别规定外，仅适用于招标采购阶段的规定，同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负责解释。

十一.需要补充的其他内容

见“竞争性磋商供应商须知前附表”。

- 第三章   项目需求和说明

一、工程量清单（另附）

二、图纸（另附）

三、计价依据：

1、根据本项目相关施工图纸内容。

2、《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》及相配套的各专业工程计算规范。

3、2013年《广西壮族自治区建筑装修工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》。

4、费用采用2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及相关文件。

5、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕7号）、广西壮族自治区建设工程造价管理总站文件《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价〔2018〕14号）、桂造价〔2019〕10号关于调整除税价计算适用增值税税率的通知；《桂建标〔2016〕17号关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》。

6、广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2018〕19号）。

7、工程材料价采用《贺州建设工程造价信息》2021年第6期信息价及市场价。

8、《关于在全市政府补助类建设工程项目统一实行甲供合作方式的通知》（贺市国税函【2017】3号）。

9、本工程增值税计税方法采用简易计税法。

10、现行有关的造价文件和与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料及其他相关资料。

四、技术标准和要求：

适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

依据设计文件的要求，本项目的材料、设备、施工须达到下列（它们包括但不局限于下列各项）工程建设标准、规范的要求。

建设方及相关专业提供的资料

建筑和有关工种提供的作业图和有关资料

五、其他要求

1、合同履行期限：30日历天

2、建设地点：富川瑶族自治县境内。

3、验收要求：符合国家施工及竣工验收之“合格”标准。

4、缺陷责任期：12个月（自验收合格之日起计）

5、预付款

无。

6、工程进度款：

关于付款周期的约定：工程款原则上按月支付，合同内进度款支付额为已完成工程量的80%，工程变更部分进度款支付额为已完成工程量的70%；工程完工验收达到质量要求，结算经有关部门审定后，发包人在收到承包人付款申请之日起6个月内，工程款支付至结算总价的97%；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程缺陷责任期满后返还。

# 第四章  评标办法和评标标准

- 一．总说明

1.本章中所涉及的须竞争性磋商供应商提供“原件核查”的材料，竞争性磋商供应商须在开标会议结束前须提交至采购代理机构以供评标使用，竞争性磋商供应商未能提供的相应考核项不通过，相应评审项不得分。

2.初步评审项中缺少任何一项或有任何一项不合格者其初步审查视为不合格，初步评审不合格的竞争性磋商供应商不再进入详细评审，其《响应文件》（竞标）作否决（废标）处理。

## 二．评分办法附表——初步评审——“资格”评审

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 独立承担民事责任的能力 | ◆竞争性磋商供应商为“独立法人”性质的，竞争性磋商供应商名称（全称）与其《营业执照》一致； ◆竞争性磋商供应商为“事业单位”性质的，竞争性磋商供应商名称（全称）与其《事业单位法人证书》一致； ◆竞争性磋商供应商为“其他组织”性质的，竞争性磋商供应商名称（全称）与其《民办非企业单位登记证书（或社会团体法人登记证书）》一致； ◆竞争性磋商供应商为“自然人”性质的，竞争性磋商供应商名称（全称）与其《中华人民共和国居民身份证》载明“姓名”一致。 |
| 竞争性磋商供应商 商务资格要求 | 符合第二章“竞争性磋商供应商须知及前附表”所有规定，其中涉及网络查询内容的，由采购代理机构在评标会议现场在网查询结果为准。 |
| 业绩要求 |  |
| 其他要求 |  |

- 三．评分办法附表——初步评审——“形式性”和“符合性”评审

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 《响应文件》签署盖章 | 符合第二章“竞争性磋商供应商须知及前附表”和第六章“《响应文件》（格式）”所有规定。 |
| 《响应文件》组成 |  |
| 竞标保证金 | 符合第二章“竞争性磋商供应商须知及前附表--竞标保证金”所有规定。 |
| 竞标有效期 | 符合第二章“竞争性磋商供应商须知及前附表--竞标有效期”所有规定。 |
| 其他 | 不存在第二章“竞争性磋商供应商须知及前附表”中任意一项否决（废标）或无效标情形。 |

- 四．评分办法附表——初步评审——“响应性”评审

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 《项目合同》履行期限 | 符合第二章“竞争性磋商供应商须知及前附表”所有规定。 |
| 质量承诺 |  |
| 商务承诺 |  |
| 竞标报价 | 1.竞标报价唯一； 2.竞标报价不得高于最高竞标限价（上限控制价）； 3.竞标报价不得低于其自身承接项目成本； 4.《已报价工程量清单》响应《竞争性磋商文件》涉及的所有要求。 |

- 五．评分办法附表——详细评审

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术标评审标准 （30分） 由磋商小组（评标委员会）技术组按照右侧评审标准横向对比各竞争性磋商供应商的施工组织设计后，每个磋商小组（评标委员会）独立打分，某竞争性磋商供应商本评审项得分为技术组各磋商小组（评标委员会）打分的算数平均值，每评审项满分3分，分3个档[ 一档（1.0分）； 二档（2.0分）； 三档（3.0分）]打分。 本评审项得分达到18分为施工组织设计合格，未达到18分的，其竞标报价不进入商务标评审，不推荐为成交供应商。 | 主要施工方法 （3分） |  | 各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 |
|  | 拟投入的 主要物资计划 （3分） |  | 投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 |
|  | 拟投入的主要 施工机械、设备计划 （3分） |  | 投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 |
|  | 劳动力安排计划 （3分） |  | 各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。 |
|  | 确保工程质量的 技术组织措施 （3分） |  | 应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 |
|  | 确保安全生产的 技术组织措施 （3分） |  | 应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。 |
|  | 确保工期的 技术组织措施 （3分） |  | 在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 |
|  | 确保文明施工的技术组织措施 （3分） |  | 针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容应达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标承诺。 |
|  | 工程施工的 重点和难点及保证措施 （3分） |  | 针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法是否合理。 |
|  | 施工总平面布置图 （3分） |  | 有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 |
| 商务标评审标准 （70分） 由磋商小组（评标委员会）经济组按照右侧评审标准打分。 | 1.评标价折算 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的通知和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库【2017】141号）》文件指导精神：对小型和微型企业（监狱企业（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）、残疾人福利性单位均视为小型和微型企业）竞标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。即评标价=竞标价×（1-10%）。 2.评标基准价计算 （1）将通过本章“初步评审”竞争性磋商供应商的评标价由低到高的顺序依次排出名次。 （2）竞争性磋商供应商在10家以上的，将前五名有效评标价的算术平均值作为评标基准价；竞争性磋商供应商在5家以上10家以下的，将前三名有效评标价的算术平均值作为评标基准价；竞争性磋商供应商在5家（不含5家）以下的，按核准的最低评标价作为评标基准价。 评标基准价得分为满分70分，采用内插法计算各竞争性磋商供应商的商务标得分，竞争性磋商供应商评标价每高于评标基准价1%的扣2分，每低于评标基准价1%的扣1分。 |  |  |

评标办法正本部分

1.评标原则

1.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.2竞争性磋商供应商对采购人和磋商小组（评标委员会）施加影响的任何行为，都将被取消竞标资格。

2.评标保密

2.1本采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避。

2.2评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。磋商小组（评标委员会）成员和参与评标的有关工作人员不得透露对《响应文件》的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

3.评标办法

3.1磋商小组（评标委员会）的组成：

由采购代理机构代表在“政府采购云平台”中随机抽取的评标专家组成。磋商小组（评标委员会）为3人，其中：采购单位代表1人，专家库中随机抽取2人。

3.2磋商小组（评标委员会）按照本章“评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素和标准对《响应文件》进行评审。在评标中，不得改变本章“评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素和标准；本章“评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

3.3本项目评标采用综合评分法的原则。在全部满足采购需求、质量和服务等实质性要求（通过第四章“评标方法和评标标准——评分办法前附表——初步评审标准”）的前提下，按竞标最终评标价由低到高（综合评分法）确定成交供应商排序。当评标价相同时，以类似项目业绩、实力信誉数量多的优；类似项目业绩、实力信誉数量也相同时，由采购人自行确定成交供应商排序。全部满足采购需求、质量和服务等实质性要求（通过第四章“评标方法和评标标准——评分办法前附表——初步评审标准”）的竞争性磋商供应商不足3家，或参加竞标报价单位不足3家的，项目采购失败。

3.4最高竞标限价（采购预算价）的确定：见竞争性磋商供应商须知前附表。

3.5磋商小组（评标委员会）将复核其提交的《已标价工程量清单》每一项报价，认为其任一项报价有可能低于其承接项目成本的，且对其按《竞争性磋商文件》“第二章 竞争性磋商供应商须知及前附表——竞争性磋商供应商须知前附表——类似项目业绩”提供的类似项目业绩参照现行取费标准折算后，仍认为其报价有可能低于自身承接项目成本的，视其以低于自身承接项目成本恶意竞标的，其《响应文件》（竞标）作否决（废标）处理。

4.评标程序

4.1本采购代理机构项目负责人介绍项目概况及磋商小组（评标委员会）组成情况，推选评标组长。

4.2《响应文件》初步评审——“资格、形式性和符合性评审”：依据法律法规和《竞争性磋商文件》的规定，以确定竞争性磋商供应商是否具备竞标资格和确定其是否对《竞争性磋商文件》载列的要求编制《响应文件》。

4.3澄清有关问题：对《响应文件》中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组（评标委员会）可以书面形式（应当由磋商小组（评标委员会）专家签字）要求竞争性磋商供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得超出《响应文件》的范围或者改变《响应文件》的实质性内容。竞争性磋商供应商的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，该澄清、说明或者纠正是《响应文件》的组成部分。

4.4《响应文件》初步评审——“响应性”评审：磋商小组（评标委员会）按《竞争性磋商文件》中规定的评标方法和标准，对通过“资格、形式性和符合性评审”的《响应文件》进行响应性评审。

4.5《响应文件》详细评审：磋商小组（评标委员会）按《竞争性磋商文件》中规定的评标方法和标准，对通过“评标方法和评标标准——评分办法前附表——初步评审”的《响应文件》进行详细评审。

4.6推荐成交候选人。

4.7编写《评标报告》。

4.8磋商小组（评标委员会）组长对评标过程和评分、评标结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果推荐成交候选人。

第五章   合同主要条款

政府采购合同（格式）

- （本合同仅作参考，采购人签订合同签可根据项目实际情况进行修改）

采购项目名称：

项目采购编号：

签订合同地点：

签订合同时间：

合 同 书 （格 式）

合同编号：

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1. 工程名称：       。

2. 工程地点：       。

3. 工程立项批准文号：       。

4. 资金来源：       。

5. 工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：         。

- 二、合同履行期限

计划开工日期：年月日。（具体以发包人书面通知为准）

计划竣工日期：年月日。

合同履行期限总日历天数：         天。合同履行期限总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的合同履行期限天数不一致的，以合同履行期限总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合标准：         。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

（5）增值税额：

人民币（大写）               （¥          元）。

增值税率：

2. 合同价格形式：综合单价固定方式，工程量按实际结算。

- 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如有）；

（2）磋商函及其附录（如有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）图纸；

（8）其他合同文件：

《竞争性磋商文件》及附件（含所有补充通知）；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招竞标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在                                    签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自  双方法定代表人（负责人）或其委托代理人签字并盖公章之日  生效。

- 十三、合同份数

本《项目合同》一式   份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲乙双方各   份。

发包人：  （公章）                            承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人（负责人）或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

统一社会信用代码：                             统一社会信用代码：

地  址：                                       地  址：

邮政编码：                                     邮政编码：

法定代表人：                                   法定代表人（负责人）：

委托代理人：                                   委托代理人：

电  话：                                       电  话：

传  真：                                       传  真：

电子信箱：                                     电子信箱：

开户银行：                                     开户银行：

账  号：                                       账  号：

# 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）。

# 第三部分 专用合同条款

（注：专用合同条款每一条均应填写完整！）

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：  合同协议书；成交通知书；竞标函及其附录；专用合同条款及其附件；通用合同条款；技术标准和要求；招标工程量清单和图纸；采购文件；《响应文件》；其他合同文件；补充协议；工程洽商；经发包人同意监理人发布的变更指示和工程签证；工程会议纪要；备忘录     。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

- 1.1.2.4 监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

- 1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

- 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：  需要临时占地的，由承包人办理相关申报手续，发包人予以协助，发生的费用由承包人承担    。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：贺州市住建委关于我市建设工程安全防护文明施工措施费管理规定的通知》、贺政发[2018]28号《贺州市人民政府关于加强财政性投资项目资金管理有关事项的通知》、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加快办理保障性住房项目行政审批手续的通知》桂政办电[2011]106号    。

### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：  现行的国家标准、行业标准、地方规范性文件    。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      无    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：       无       ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       无        。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    无     。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）成交（中标）通知书；

（3）竞标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）  技术标准和要求      ；

（7）  已标价工程量清单或预算书      ；

（8）  图纸           ；

（9）  其他合同文件    。

（10）《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）。

说明：（6）、（7）、（8）、（9）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。

### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    签订合同后5天内       ；

发包人向承包人提供图纸的数量：     套（承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担）；

发包人向承包人提供图纸的内容：    经政府部门相关机构审核合格后的施工图和设计单位提供的图纸。详见图纸目录    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：因承包人原因提出的设计变更方案、质量处理整改方案 ；

承包人提供的文件的期限为：    文件实施前3天      ；

承包人提供的文件的数量为：  按发包人要求提供      ；

承包人提供的文件的形式为： 加盖单位公章的纸质文件  ；

发包人审批承包人文件的期限：    收到文件后7天内   。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：   按通用合同条款执行       。

### 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：       发包人办公室      ；

发包人指定的接收人为：      工地代表（可委托）       。

承包人接收文件的地点：      承包人项目部办公室       ；

承包人指定的接收人为：        项目经理               。

监理人接收文件的地点：       项目监理部              ；

监理人指定的接收人为：       总监理工程师（可委托）  。

### 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  按现有出入现场的道路现状交付承包人，由承包人自行解决取得出入现场的道路通行的权利 ，发包人应协助办理有关手续  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 由承包方按照规划红线进行封闭围挡，施工现场封闭围挡范围以内为场内交通；范围以外为场外交通   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人按照施工现场现状提供施工需要的场内道路和交通设施，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施，并承担相应的费用 。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包方  承担。

### 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：   归发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方    。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：   按通用合同条款执行    。

1.11.3关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

按通用合同条款执行   。

### 1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：  包工包料，综合单价固定，按实际工程量结算。  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：

按10.4.1 变更估价原则           。

### 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                 ；

身份证号：                                 ；

职    务：                                 ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：除以下事项以外，发包人代表有权处理合同履行过程中与发包人有关的事宜：

（1）发布暂停施工命令

（2）同意组织竣工验收

（3）签认竣工付款证书

（4）签发工程接收证书

（5）签发缺陷责任终止证书

（6）签发最终结清证书。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：      开工日期7天前     。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   发包人在开工前协调施工所需的水、电等。承包人负责其所需的水、电等施工管线的铺设，费用由承包人承担  。

### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    无         。

发包人是否提供支付担保：     否          。

发包人提供支付担保的形式：     无           。

发包人提供的支付担保格式见合同附件2。

### 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

按照现行的建设工程文件归档规范，符合竣工验收要求的竣工图、施工管理资料、施工技术资料、检验（测）资料、评定（价）资料及国家、地方规定的其他资料  。

承包人需要提交的竣工资料套数：     5套       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：   工程竣工验收合格后7日内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质4套，电子扫描件文档1套  。

（10）承包人应履行的其他义务：   严格执行建筑节能相关法律法规，在施工过程中节约资源，杜绝浪费         。

### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                 ；

身份证号：                                 ；

建造师执业资格等级：                       ；

建造师注册证书号：                         ；

建造师执业印章号：                         ；

安全生产考核合格证书号：                   ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                                 ；

承包人对项目经理的授权范围如下：  项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同，但是下列事项必须经承包人同意，并加盖承包人单位公章方为有效：

1）与本工程相关的任何补充协议的签订；

2）与本工程相关的任何分包合同、采购合同、聘任合同的签订：

3）同意涉及合同价款变化超过1万元或合同工期变化超过3天的变更指示；

4）进度款支付申请；

5）竣工验收申请；

6）最终结清申请单 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 22天  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 监理人限期承包人在收到提交要求后3日内补交，并承担违约金1000元；3日内不能补交的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金10000元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担   。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金1000元/日（人民币）  。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人磋商时所承诺的人员一致，并在  （开工日期）  前到任。在监理人向承包人颁发    （竣工证明材料名称）    前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处 3000元/人•次（人民币）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金 3000元/人•次（人民币）。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件3）的期限：

接到开工通知后7天内    。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人 1000  元/人•次（人民币）；专业工程师500元/人•次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  按通用合同条款执行  。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处 1000 元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处500元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处500元/人•次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金  3000  元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人•次（人民币）。

### 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：   本工程不允许分包、转包     。

主体结构、关键性工作的范围：                                                   。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：   无      。

其他关于分包的约定：

（1）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件4。

（2）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

（3）未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

（4）承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：

①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。

②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。

③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。

④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  从合同签订之日起至竣工验收合格并移交使用方接管之日止，期间所发生的半成品、成品损坏一切责任由承包人负责修复至设计要求    。

### 3.7 履约保证金

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金由竞标保证金自动转成。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具 竣工验收意见书之日止。

工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内，发包人同意退付履约保证金的，承包人凭《履约保证金退付确认函》到代理机构退还履约金。

### 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：图纸或工程量清单范围内的全部内容（包括设计变更）  。

关于监理人的监理权限：  按监理合同约定    。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担，承包人竞标报价时综合考虑此项费用  。

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                 ；

职    务：                                 ；

监理工程师执业资格证书号：                 ；

广西建筑市场诚信身份证号：                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                ；

关于监理人的其他约定： 协助发包人做好施工现场的协调工作 。

### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

### 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                             。

关于工程奖项的约定：                                   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48  小时。

### 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：符合安全文明施工工地标准，配备消防设备（符合消防安全规定），防止火灾发生，费用由承包人承担。承包人承担一切由于自身安全措施不力而造成的安全事故责任及因此而发生的费用。

关于安全文明施工奖项的约定：      无                     。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   由承包人负责编制和办理报批手续    。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：1、承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

2、承包人应编制施工环保措施计划，报送监理人审批，其中所编制施工环保措施的实施标准不得低于承包人《响应文件》中相应措施的计划标准。

3、承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

4、承包人应加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。因承包人原因造成的处罚由承包人负责   。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费           元。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和   贺州   市相关规定执行。

（3）支付约定：在本合同签订后7个工作日内，预付安全文明施工费总额的30 %，其余部分与进度款同期支付。

### 6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

### 7. 合同履行期限和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  按照工程特点和行业有关规定编制  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在《响应文件》施工组织设计的基础上，编制工程详细施工组织设计，要求后者的各项实施标准不得降低前者对应项目所计划的标准。承包人应在合同签订后14天内，但最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的的施工组织设计，并由监理人报送发包人  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内 。

### 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内 。

### 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工前3天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工前7天。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 5 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

### 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

开工通知载明的开工日期前7天     。

### 7.5 合同履行期限延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关健线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：   按通用条款执行    。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（赔偿费按逾期竣工的单位工程罚款，每延误一天,按该单位工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之 五 处罚,罚款直接从结算款中扣除。），误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单位工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的 10 %。

### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                    。

### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）   八级以上台风 （以气象部门鉴定为准）     ；

（2）   六级以上地震 （以相关部门鉴定为准）     ；

（3）        暴雨及以上级别                     。

### 7.9 提前竣工

7.9.2提前竣工（赶工）增加费的计算方法：     无    。

### 8. 工程物资

### 8.1工程物资的提供

8.1.1发包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量：

8.1.2承包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量：

（2）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：

### 8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。

对发包人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按竞标单价支付，不得调整。

### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担  。

### 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

### 8.8 施工设备和临时设施

①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在竞标报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：发包人不提供任何施工设备和临时设施，临时设施的修建及施工所需的水、电管线的铺设等均由承包人自行解决，发包人予以协助。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：  无     。

### 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定和监理人要求执行      。

施工现场需要配备的试验设备：   按有关规定和监理人要求执行      。

施工现场需要具备的其他试验条件：   按有关规定和监理人要求执行      。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   按规范要求执行      。

### 9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

### 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：     按通用合同条款执行          。

### 10.3 变更程序

10.3.1国有投资项目：

⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认。

⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目：

。

### 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定： 工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（乘以下浮系数）计算，其中材料价格按发生变更当月的《贺州市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《贺州市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；对于政府及国有资金投资的项目，新增项目的单价必须经 贺州市富川县财政局审定。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13工程量清单错误的修正”执行。

### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：     按通用条款执行      。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  按通用条款执行     。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                                                        。

### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：      无            。

### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：     无            。

## 11.价格调整

①法律变化引起的调整；

②工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差引起的调整；

③计日工引起的调整。

## 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   不作调整     。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、竞标报价：详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。

（2）主要材料和设备确认价：

按施工期间《 贺州市 市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

（3）价差计算方法：

①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备竞标报价低于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价跌幅以竞标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备竞标报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料和设备单价涨幅以竞标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的：合同履行期间材料和设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

第3种方式：                                                             。

## 12. 合同价格、计量与支付

## 12.1 合同价格形式

本工程采用  包工包料，综合单价固定，按实际工程量结算。 合同价格形式。

（1）单价合同。

本合同价款采用综合单价方式确定，工程量按实际结算。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区住房城乡建设行政主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按11.1的约定调整。

④其它：                                                  。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：                                      。

风险范围以外合同价格的调整方法：                          。

（3）其他价格方式：                                       。

## 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                。

预付款支付期限：                                      。

预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

预付款担保格式见合同附件7。

## 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前。

- 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付，按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                         。

## 12.4 工程进度款支付

12.4.1 （1）工程预付款：无。

（2）进度付款： 关于付款周期的约定：工程款原则上按月支付，合同内进度款支付额为已完成工程量的80%，工程变更部分进度款支付额为已完成工程量的70%；工程完工验收达到质量要求，结算经有关部门审定后，发包人在收到承包人付款申请之日起6个月内，工程款支付至结算总价的97%；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程缺陷责任期满后返还。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：    按通用条款执行        。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                             。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到申请单后7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人的审核单后10天内审批完毕呈政府职能部门审定。收到政府部门的审定意见书后10天内签发进度款支付证书  。

（2）发包人支付进度款的期限：承包人提交发票后7天内   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   无    。

进度款支付方式：银行转账。

12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批：                                          。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

## 13. 验收和工程试车

## 13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  48   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

## 13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：    按规定      。

竣工验收资料的份数：    伍份     。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天（工程造价在500万元以下含500万元）、10天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量分别为2套、4套、6套。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   承包人准备的竣工验收资料齐全，并编制了竣工图（附电子文档）后向监理人提出预验收申请，预验收合格监理人签署同意验收后发包人在30天内组织有关部门竣工验收         。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行       。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：      竣工验收合格后10天内（指全部工程）     。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     无   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                                。

## 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                                                            。

（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                                              。

## 13.6 竣工退场

- 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收合格后30天内（但必须保留足够的后续管理人员进行保修期内管理）   。

## 14. 竣工结算

## 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：  承包人应在工程竣工验收合格后20天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。竣工结算申请单及结算资料提交份数一式五份，其中纸质4份，电子文档1份  。

竣工付款申请单应包括的内容：  结算书、签证资料、竣工图、会议纪要、施工组织设计、多项施工方案、招标文件、《响应文件》、施工合同、施工日记等，并应符合有关部门的要求  。

## 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

|  | 工程竣工结算报告金额 | 发包人审查时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500万元以下 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天 |
| 2 | 500万元-2000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天 |
| 3 | 2000万元-5000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天 |
| 4 | 5000万元以上 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天 |

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。

结算审核约定：

非国有投资项目：1、工程竣工验收报告经发包人认可后   天内，承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起   天内进行审核，给予确认或者提出初审意见。发包人逾期不予审定结算的视为发包人已同意上述竣工结算报告及结算资料，并以此作为最终结算的依据。发包人初审竣工结算完毕之日起  天内，按审定后的结算价款，通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人应根据发包人的需要随时将竣工工程交付发包人。

国有投资项目：（双方结合各地政府或有关部门出台的管理规定进行约定）

发包人完成竣工付款的期限：贺州市富川县财政评审审定出具审计结论及收到财政结算确认通知之日  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                                  。

## 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  一式肆份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：审计确认结算价款且保修期满并签发终止保修书后  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内。

（2）发包人完成支付的期限：应在颁发最终结清证书后14天内。

## 15. 缺陷责任期与保修

## 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：      12个月         。

## 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    按照竣工结算价格的3%比例预留   。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）发包人按工程价款结算总额的  3 %（不得超过3%）预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还，是否付息及利息计算方式为：      无                                   ；

（3）其他方式：                    无                                          。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：     无                                。

关于质量保证金的补充约定：     无                     。

## 15.4 保修

- 15.4.1 保修责任

工程保修期为：   执行《建设工程质量管理条例》规定     。

工程保修书具体内容见合同附件8。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   3天内  。

## 16. 违约

## 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    按通用条款执行        。

- 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：           。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                                                            。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                               。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                          。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                                                                          。

（7）其他：                                                               。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

## 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   非承包人原因发生的工程事故，承包人不积极采取措施，导致经济损失扩大  。

- 16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 承包人违约的责任

关于承包人违约的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权将违约的不良行为报上级管理部门。

(1)承包人未按《响应文件》所承诺的内容进行履约，造成工期延误的；

(2)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(3)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(4)未经监理人批准，承包人私自将已按《响应文件》承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(5)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；

(6)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(7)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及《响应文件》的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：      费用另行约定，由发包人承担        。

## 17. 不可抗力

## 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   无        。

## 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  15  天内完成款项的支付。

## 18. 保险

## 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    由承包人负责并承担费用    。

## 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：       由承包人考虑并承担费用         。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                                 。

## 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                  。

## 20. 争议解决

## 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                        。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

## 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）提请  贺州市   仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向    工程所在地  人民法院起诉。

## 21. 补充条款

21.1 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。

第六章  《响应文件》（格式）

（封面格式）

正/副 本

响应文件

采购项目名称：

项目采购编号：

竞争性磋商供应商名称（全称）：           （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：         年     月     日

目 录

价格文件

1、竞标函…………………………………………………………………………………

2、竞标报价表……………………………………………………………………………

3、已标价工程量清单……………………………………………………………………

资格证明文件

1、竞标保证金缴纳证明复印件…………………………………………………………

2、法定代表人授权书原件，委托代理时必须提供……………………………………

3、法定代表人身份证明复印件…………………………………………………………

4、营业执照复印件，已办理“广西建筑业企业诚信信息库”入库手续并处于有效状态……………………

5、竞争性磋商供应商2021年04月至2021年06月依法纳税或依法免税证明………………………………

6、竞争性磋商供应商2021年05月至2021年07月依法缴纳或依法免缴社保费证明…………………………………………………………………………………

7、竞争性磋商供应商有效的建筑工程施工总承包三级（含以上）资质证书复印件和安全生产许可证证书复印件；符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法（桂建管﹝2013﹞17号）》和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知（桂建管﹝2014﹞25号）》的规定，已办理“广西建筑业企业诚信信息库”入库手续并处于有效状态…………………………………………………………

8、拟派项目经理要求：已录入须为已录入“广西建筑企业诚信信息库”并处于有效状态，持有有效的《安全生产考核合格证书（建安B类）》和《注册建造师证书》（《证书》须能反映其注册专业类别为“建筑工程”）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的注册建造师作为项目总负责人（项目经理）……………………………………………………………………

9、项目总工（技术负责人）要求：具备有效的《技术资格证书（职称证书）》，资格名称（等级）为工程师（中级）及以上…………………………………………………………………………

10、专职安全员要求：须为已录入“广西建筑企业诚信信息库”并处于有效状态，具备有效的《安全生产考核合格证书（C类）》，人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法（建质〔2008〕91号）》的规定不少于1人………………………………………………

商务技术文件

1、商务条款偏离表…………………………………………………………………………

2、类似项目业绩一览表……………………………………………………………………

3、拟投入本项目专业技术人员一览表……………………………………………………

4、施工组织设计方案………………………………………………………………………

5、竞争性磋商供应商认为需要提供的有关资料…………………………………………

6、建设工程项目管理承诺书………………………………………………………………

价格文件

1.竞标函（格式）

致：                 （采购代理机构名称）

我单位收到贵公司            （采购项目名称、项目采购编号） 《竞争性磋商文件》，经详细研究，我们决定参加组织（采购项目名称）项目（项目采购编号）的竞争性磋商活动，为此，我方愿意以（人民币：大写）         （¥       ）的总报价进行本项目的磋商，合同履行期限：            ，建设地点：              ，质量要求：           ，竞标有效期：           。

我方着重声明如下：

1.我方愿意按照采购文件中的一切要求提供服务。

2.我方承诺已经具备〈中华人民共和国政府采购法〉中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.提供磋商须知规定的全部《响应文件》，包括《响应文件》正本1份、副本3份。

5.按《竞争性磋商文件》要求提供和交付的服务的竞标报价详见已标价工程量清单。

6.我方承诺：完全理解竞标报价超过竞标时公布的预算金额时，竞标响应将被拒绝。

7.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8.承诺完全满足和响应《竞争性磋商文件》中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在《响应文件》商务条款偏离表中予以明确特别说明。

9.保证遵守《竞争性磋商文件》的规定。

10.我方完全理解贵方不一定接受最低价的竞标或收到的任何竞标。

11.我方愿意向贵方提供任何与本项竞标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12.我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13.我方承诺：采购人若需追回采购本项目《竞争性磋商文件》所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证服务。

14.我方承诺接受《竞争性磋商文件》中〈商务主要条款〉的全部条款且无任何异议。

15.我方将严格遵守〈中华人民共和国政府采购法〉的有关规定，若有下列情形之一的，将被处理以采购金额5%以上10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

(4)向采购人、代理机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

(5)未经代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查虚假情况的。

16.我方声明：至本项目竞标截标日往前计算3个自然年（1095个日历日）内，我方在任意经营活动中没有重大违法记录。如若在网查询有相应行政机构（部门）对我方有“重大违法记录”的，我方竞标可做无效标处理，并可将我方该行为视为“未诚信应标”，报送项目监督管理部门形成“不诚信记录”。

17.所有关于本次磋商的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

地 址：

开户银行：

帐 号：

电 话：

传 真：

邮 编：

授权代表：

日期：    年    月    日

- 2.竞标报价表

工程规模：                                                  币种：人民币

| 竞标报价 |  | 万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中 | 安全文明施工费 | 万元 |  |
|  | 发包人提供材料（如有） | 万元 |  |
|  | 承包人提供材料（设备）暂估价（如有） | 万元 |  |
|  | 暂估专业工程（如有） | 万元 |  |
|  | 暂列金额（如有） | 万元 |  |
| 主要材料 | 钢筋 | 吨 |  |
|  | 水泥（不含商品混凝土用量） | 吨 |  |
|  | 商品混凝土 | m3 |  |

说明：竞标报价规费中含按规定向建安劳保费管理机构缴纳的建安劳保费（依据为桂政发【2012】42号、桂建计【2000】48号），现行收取标准依据桂建计字【2000】48号有关规定执行，即按建筑安装工程造价的2%收取

竞争性磋商供应商名称（全称）：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：                            （签字）

日期：    年    月    日

3.已标价工程量清单

（竞争性磋商供应商应按招标工程量清单以及《计价规范》、《计算规范》自主填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，竞争性磋商供应商不得对招标工程量清单项目进行增减调整）

资格证明文件

1. 竞标保证金声明（格式）

致：           （采购代理机构名称）

我方参加（采购项目名称及项目采购编号）　　　　　　的竞争性磋商，缴纳竞标保证金人民币（大写）      元整（¥       ），请贵方在退付竞标保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

单位地址：

联系人：

联系电话（手机）：

（粘贴竞标保证金缴纳凭证复印件并加盖单位公章）

2. 法定代表人授权委托书（格式）

致：           （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （单位名称（全称））     的法定代表人，现授权    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （采购项目名称）     （项目采购编号：           ）项目的《响应文件》、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：             。

代理人无转委托权。

附代理人身份证复印件加盖单位公章

代理人：      （签字）性别：            年龄：

《中华人民共和国居民身份证》号码：

竞争性磋商供应商名称（全称）：              （加盖单位公章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）

授权日期：           年        月      日

#### 说明：附加盖竞争性磋商供应商单位公章的《法定代表人身份证明》原件、授权委托人《中华人民共和国居民身份证》复印件（或扫描件）。

3. 法定代表人身份证明

单位名称（全称）：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                 （竞争性磋商供应商名称（全称））的法定代表人。

特此证明。

法定代表人《中华人民共和国居民身份证》号码：

联系电话：

竞争性磋商供应商名称（全称）：                  （加盖单位公章）

日期：       年    月    日

说明：附加盖竞争性磋商供应商单位公章的法定代表人《中华人民共和国居民身份证》复印件（或扫描件）。

4.营业执照复印件（含税务登记证复印件、组织机构代码证复件）加盖单位公章。

（提供“三证合一”新版营业执照的即可不用提供组织机构代码证和税务登记证）；此项材料须为“广西建筑业企业诚信信息库”打印件。

5.竞争性磋商供应商2021年04月至2021年06月依法纳税或依法免税证明材料

（证明材料均为复印件加盖单位公章）。

6.竞争性磋商供应商2021年05月至2021年07月依法缴纳或依法免缴社保费证明（证明材料均为复印件加盖单位公章）。

7.竞争性磋商供应商有效的建筑工程施工总承包三级（含以上）资质证书复印件和安全生产许可证证书，此项材料须为“广西建筑业企业诚信信息库”打印件；符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法（桂建管﹝2013﹞17号）》和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知（桂建管﹝2014﹞25号）》的规定，已办理“广西建筑业企业诚信信息库”入库手续并处于有效状态（此项材料须为“广西建筑业企业诚信信息库”打印件）。

8.拟派项目经理：须为已录入“广西建筑企业诚信信息库”并处于有效状态，持有有效的《安全生产考核合格证书（建安B类）》和《注册建造师证书》（《证书》须能反映其注册专业类别为“建筑工程”）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的注册建造师作为项目总负责人（项目经理）。

9.项目总工（技术负责人）要求：具备有效的《技术资格证书（职称证书）》，资格名称（等级）为工程师（中级）及以上。

10.专职安全员：须为已录入“广西建筑企业诚信信息库”并处于有效状态，具备有效的《安全生产考核合格证书（C类）》，人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法（建质〔2008〕91号）》的规定不少于1人（复印件加盖单位公章）。

商务技术文件

1.商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目采购文件第四章中其他要求等内容，认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 《竞争性磋商文件》的商务条款 | 《响应文件》承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限：30日历天 |  |  |
| 2 | 验收要求：符合国家施工及竣工验收之“合格”标准 |  |  |
| 3 | 合同价格形式：综合单价固定方式，工程量按实际结算 |  |  |
| 4 | 付款方式：无。关于付款周期的约定：工程款原则上按月支付，合同内进度款支付额为已完成工程量的80%，工程变更部分进度款支付额为已完成工程量的70%；程完工验收达到质量要求，结算经有关部门审定后，发包人在收到承包人付款申请之日起6个月内，工程款支付至结算总价的97%；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程缺陷责任期满后返还。 |  |  |
| 5 | 缺陷责任期：12个月（自验收合格之日起计） |  |  |
| 6 | 合同签订时间：自收到《成交通知书》后7日内 |  |  |
| 7 | 逾期竣工违约金：承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（赔偿费按逾期竣工的单位工程罚款，每延误一天,按该单位工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之五处罚,罚款直接从结算款中扣除。），误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。 |  |  |

竞争性磋商供应商名称（全称）：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：                            （签字）

日期：    年    月    日

2.拟投入本项目类似业绩一览表（格式）

采购项目名称：

项目采购编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 完成状况 | 合同附件页码 | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：竞争性磋商供应商若无相关荣（信）誉的，请在以上表格内填写“无”；竞争性磋商供应商如在以上表格中填写有项目的，应针对每个填写项目附其加盖竞争性磋商供应商单位公章的获奖文件材料的“广西建筑业企业诚信信息库”打印页面文件。以上“广西建筑业企业诚信信息库”打印页面文件均须加盖竞争性磋商供应商单位公章。需要“住房和城乡建设部门”进行入库审核的相关证明材料未通过“广西建筑业企业诚信信息库”审核的，在评审时诚信库无记录的不予承认。

竞争性磋商供应商名称（全称）：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：                            （签字）

日期：    年    月    日

3.拟投入本项目专业人员一览表（格式）

采购项目名称：

项目采购编号：

| 姓名 | 职位 | 证书编号 | 职称 | 职称证书编号 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

- 说明：本表须附加盖竞争性磋商供应商单位公章的以下有效证明材料，且材料须为“广西建筑业企业诚信信息库”打印件，未提供或所提供材料不能清晰反映的均作无效材料处理。

竞争性磋商供应商名称（全称）：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：                            （签字）

日期：    年    月    日

4.施工组织设计方案（格式）

1、竞争性磋商供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）

1.竞争性磋商供应商应提交施工进度计划，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的竞争性磋商供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

附表五：施工总平面图

竞争性磋商供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

项目管理机构配备情况表

采购项目名称：

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 承担完工工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目 名称 |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：附以上各岗位人员资格证件等相关证明材料须为“广西建筑业企业诚信信息库”打印件且加盖竞争性磋商供应商单位公章。

5.竞争性磋商供应商认为需要提供的有关资料

（如所获奖项证书）

其他文书、文件（格式）

（1）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.本公司参加                    （采购项目名称）的采购活动属于《中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》划定的       行业，本企业2020年度从业人员     人，2020年度营业收入为人民币     万元，2020年度资产总额为人民币     万元。根据《中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞争性磋商供应商名称（全称）：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：                            （签字）

日期：    年    月    日

说明：

1.上述《声明函》填写的“从业人员”以社会保险缴费单位为竞争性磋商供应商的人数总额计取，竞争性磋商供应商合法成立的，且不具备“独立法人”资格的分支机构为其缴纳的社会保险人数计入在内。

2.上述《声明函》填写的“营业收入、资产总额”以《财务报告》和《税务报告》计取，竞争性磋商供应商合法成立的，且不具备“独立法人”资格的分支机构为产生的相应数据计入在内。

3.采购人在签订合同前核查其在社保机构登记信息、《财务报告》相关指标信息、税务机构查询信息等上述《声明函》的填报内容，未能查询到相关信息，或查询结果与竞争性磋商供应商承诺不符的，取消其成交资格，其竞标保证金不予退还；还需向项采购人支付因其原因造成的项目进展延期产生的实际损失对应的赔偿金。

（2）残疾人福利性单位声明函（格式，残疾人福利性单位适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞争性磋商供应商名称（全称）：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：                            （签字）

日期：    年    月    日

6.建设工程项目管理承诺书

致       （采购人全称）：

作为参与                  （采购项目名称）项目的竞标方，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向采购人承诺：

1、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全文明施工费使用管理细则（桂建质【2015】16号）》的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质【2015】16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

2、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

3、一旦中标，我方保证严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定（建办质〔2018〕31号）》的规定，强化对深基坑、高切坡、高大模板、人工挖孔桩、起重吊装、临时活动板房等重大危险源的专项施工方案的编制、论证、审批、实施、检测的风险管理。

竞争性磋商供应商名称（全称）：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：                            （签字）

日期：    年    月    日

广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容

（桂建质〔2015〕16号文附件一）

广西壮族自治区

建设工程安全文明施工措施项目清单内容

| 类别 | 采购项目名称 |  | 主要内容和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文明 施工 与 环境 保护 | 安全警示 标志牌 |  | 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。 |
|  | 现场围挡 |  | 1. 现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m。 2. 围挡材料可用彩色、定型钢板，砌块等墙体。 |
|  | 七牌二图 |  | 在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。 |
|  | 企业标志 |  | 现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。 |
|  | 场容场貌 |  | 1. 道路畅通。 2. 排水设施齐全畅通。 3. 工地地面硬化处理（办公区、生活区、现场道路、材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地和外脚手架基础等）。 |
|  | 材料堆放 |  | - 材料、构件、料具等堆放时，应有名称、品种、规格等标牌。 2. 水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施。 3. 易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。 |
|  | 现场防火 |  | 消防器材配置合理，符合消防要求。 |
|  | 垃圾清运 |  | 1. 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。 2. 施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。 |
|  | 宣传栏、环保及不扰民措施 |  | 宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制和排污（污水、废气）措施等。 |
| 临时设施 | 现场办公 生活设施 |  | 1. 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。 2. 工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求。 |
|  | 施工现场 临时用电 | 配电线路 | 1. 按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。 2. 按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。 3. 对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。 |
|  |  | 配电箱 开关箱 | 1. 按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱，开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”，三类电箱中的各类电器应是合格品。 2. 按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。 3. 对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。 |
|  |  | 接地装置 | 施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。 |
|  |  | 现场变配电装置 | 总配电房建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。 |
| 类别 | 采购项目名称 |  | 主要内容和要求 |
| 安全施工 | 高处作业防护 | 楼层、屋面、阳台等临边 | 设两道防护栏杆和18cm高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。 |
|  |  | 通道口 | 设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。 |
|  |  | 预留洞口 | 用硬质材料全封闭，短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。 |
|  |  | 电梯井口 | 设置定型化、工具化的防护门，在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道水平防护。 |
|  |  | 楼梯边 | 设1.2m高的定型化、工具化的防护栏，18cm高的踢脚板。 |
|  |  | 垂直方向交叉作业 | 设置防护隔离棚或其它设施。 |
|  |  | 高处作业 | 有悬挂安全带的悬索或其它设施，有操作平台，有上下的梯子或其它形式的通道。 |
|  |  | 基坑、物料 平台 | 设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。 |
|  | 安全防护用品 |  | 安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用品等。 |
| 其它 | 机械设备防护 | 中小型机械 | 设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。 |
|  |  | 垂直运输 设备 | 1. 垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。 2. 物料提升机、施工电梯等物料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。 |
|  | 专家论证审查 |  | 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。 |
|  | 应急救援预案 |  | 救援器材准备及演练等。 |
|  | 非正常情况施工 |  | 其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。 |

说明：本表所列建筑工程安全文明施工费，是依据现行法律法规及标准规范确定的。如法律法规和标准规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。