富川县2020年传统村落保护发展项目-富阳镇茶家村

招 标 文 件

项目采购编号：FCZC2021-G2-230286-GXJY

采购人：富川瑶族自治县住房和城乡建设局

采购代理机构：广西建宇工程招标有限公司

日期：2021年09月23日

目  录

第一卷	1

第一章  招标公告	2

投标人须知前附表	8

投标人须知正文部分	16

1.总则	16

1.1项目概况	16

1.2资金来源和落实及增值税计税方法情况	16

1.3采购范围、计划工期和质量要求	16

1.4投标人资格要求	16

1.5费用承担	17

1.6保密	17

1.7语言文字	17

1.8 计量单位	17

1.9踏勘现场	17

1.10投标预备会	17

1.11分包	17

2.《招标文件》	17

2.1《招标文件》的组成	17

2.2《招标文件》的澄清和修改	18

2.3《招标文件》的修改	18

3.《投标文件》	18

3.1《投标文件》的组成	18

3.2投标报价	19

3.3投标有效期	19

3.4投标保证金	19

3.5备选投标方案	20

3.6《投标文件》的编制	20

4.投标	20

4.1《投标文件》的密封和标记	20

4.2《投标文件》的递交和签收	20

4.3《投标文件》的修改与撤回	20

5.开标	21

5.1开标会议时间和地点	21

5.2开标会议程序	21

5.3 不予开标	21

6.评标	21

6.1 评标委员会	21

6.2 评标原则	21

6.3 评标方式	22

6.4 移交评标资料	22

6.5 评标资料封存和启封	22

6.6履约能力审查	22

7.《项目合同》授予	22

7.1 定标方式	22

7.2 《中标结果公告》	22

7.3履约保证金、农民工工资保障金	23

7.4签订《项目合同》	23

7.4.4《项目合同》由采购人与中标人在规定的时间内签订后送项目采购监督管理部门备案。	23

8.1 重新招标	23

8.2 不再招标	24

9.纪律和监督	24

9.1 对采购人的纪律要求	24

9.2 对投标人的纪律要求	24

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	24

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	25

10.需要补充的其他内容	25

第三章  评标办法	26

评标办法前附表	26

评标办法正文部分	28

1.评标原则	28

2.评标保密	28

3.评标办法	28

4.评标程序	28

第四章  《项目合同》（格式）	30

封面格式	30

第一部分   《合同协议书》（格式）	31

第二部分  通用条款	33

第三部分    专用条款	34

一．工程质量保修范围和内容	64

二．质量保修期	64

三．缺陷责任期	64

四．质量保修责任	64

五．保修费用	64

第五章  《已报价工程量清单》编制说明	66

第二卷	67

第六章  《施工图设计》、经财政投资评审的《工程量清单》和《招标控制价》	68

第三卷	69

第七章  技术标准和要求	70

第四卷	71

第八章 《投标文件》（格式）	72

总说明	72

封面格式：	73

目录	74

一．《法定代表人身份证明》（“法定代表人”签署《投标文件》时适用）或《授权委托书》（“委托代理人”签署《投标文件》时适用）	75

二．《投标函》	77

三．投标人基本情况	79

四．投标保证金递交证明材料	81

五．拟派往（委任）本项目管理机构人员配备表	82

六．类似项目业绩一览表	84

七．实力信誉一览表	85

八．施工组织设计	86

九．《已标价工程量清单》	88

十.投标人认为需要提供的其他材料	90

# 第一卷

# 第一章  招标公告

广西建宇工程招标有限公司关于

富川县2020年传统村落保护发展项目-富阳镇茶家村（FCZC2021-G2-230286-GXJY）招标公告

项目概况：

富川县2020年传统村落保护发展项目-富阳镇茶家村(项目采购编号：FCZC2021-G2-230286-GXJY)采购项目的潜在供应商应在富川瑶族自治县东环路（富阳派出所斜对面）二楼获取《招标文件》，并于2021年10月14日下午15时30分（北京时间）前在富川瑶族自治县建筑市场交易中心(富川瑶族自治县富阳镇凤凰路85号2楼会议室)提交《投标文件》。

一．项目基本情况

1.采购项目名称：富川县2020年传统村落保护发展项目-富阳镇茶家村

2.项目采购编号：FCZC2021-G2-230286-GXJY

3.采购方式：公开招标

4.最高投标限价（采购预算价）：（人民币：大写）壹佰肆拾贰万柒仟肆佰壹拾陆元捌角壹分（￥1427416.81）。本采购项目建设资金来自财政资金，出资比例100%，资金已落实。

5.采购需求

5.1建设规模：主要建设内容为立面改造工程：新建马头墙约50座，立面抹灰约511.28㎡，墙面勾缝(纸筋石灰浆面)约5678.78㎡，拆除、更换新小青瓦屋面约2812.75㎡；市政水处理工程：排水沟敷设约28.0m；园林景观道路铺装工程约475.20㎡；园林景观仿古太阳能路LED灯90套。具体建设内容以经财政投资评审的《工程量清单》为准，其施工技术标准详见经审图备案的《施工图设计》。设计单位：广州市弘基市政建筑设计院有限公司。

5.2工程地点：富川瑶族自治县富阳镇茶家村。

5.3采购范围（内容（标的物））：建设规模描述范围内的建筑建设工程及其附属配套设施工程施工。本项目采购内容“标的物”按《国家统计局关于执行国民经济行业分类第1号修改单的通知（国统字〔2019〕66号）》行业分类划分为“E 建筑业--47房屋建筑业”,置换归属《中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业[2011]300号）》划定的（三）“建筑业”类别。

6.《项目合同》履行期限：开工日期以开工令为准，施工总工期为90天（日历日）。

7.质量要求：合格

#### 8.是否接受联合体竞标：否

二．投标人资格要求

1.商务资格条件：投标人须为满足《中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令第八十六号）》第二十二条规定的法人、其他组织或者自然人。

1.1具有独立承担民事责任的能力；

◆投标人为“独立法人”性质的，需持有有效的《营业执照》；

◆投标人为“事业单位”性质的，需持有有效的《事业单位法人证书》；

◆投标人为“其他组织”性质的，需持有有效的《民办非企业单位登记证书（或社会团体法人登记证书）》；

◆投标人为“自然人”性质的，需持有有效的《中华人民共和国居民身份证》。

1.2具有履行《项目合同》所必需的设备和专业技术能力；

（1）持有有效的《建筑业企业资质证书》，该《证书》载明的“资质类别及等级”为“建筑工程施工总承包叁级及以上资质”；

（2）已办理“广西建筑业企业诚信信息库”入库手续并处于有效状态，符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法（桂建管【2013】17号）》和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知（桂建管【2014】25号）》的有关规定，投标人信息以“广西建筑业企业诚信信息库”为准；

（3）人员要求：拟派往（委任）本项目的人员均已录入“广西建筑业企业诚信信息库”并处于有效状态，不得在任何在建工程中担任任何管理职务，相应岗位匹配要求如下：

①：项目总负责人（项目经理）：需满足以下载列的各项标准。

①-1：持有有效的《中华人民共和国注册建造师执业资格证书》，该《证书》载明“注册专业”为“建筑工程”；

①-2：持有有效的《安全生产考核合格证书（建安B类）》；

②：专职安全员：持有有效的《安全生产考核合格证书（建安C类）》。

③：其他人员：拟派往（委任）本项目管理机构人员中除项目总负责人（项目经理）和专职安全员外的其他人员，对其在项目任职岗位配有相应有效的《执业（或职业或岗位或培训）证书》。

1.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

◆投标人为“独立法人（或其他组织）”性质的，需持有2020年度经第三方持有有效的《会计师事务所执业证书》的审定机构审计的《财务报表》，内容至少须含有“四表一注”，即“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”、“所有者权益变动表”及“附注（或财务情况)说明书”；或其基本账户开户银行为其出具的《资信证明》；或由满足《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案（财库【2012】124号）》规定的“专业担保机构”为其出具的针对本项目的《投（竞）标担保函》；

◆投标人为“事业单位”性质的，需持有2020年度经有效签章（盖有单位公章和有《事业单位法人证书》载明的“负责人”签字）的《财务报表》，内容至少须含有“资产负债表”、“收入支出表或者收入费用表”、“财政补助收入支出表”、“所有者权益变动表”及“附注（或财务情况)说明书”；或其基本账户开户银行为其出具的《资信证明》；或由满足《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案（财库【2012】124号）》规定的“专业担保机构”为其出具的针对本项目的《投（竞）标担保函》；

◆投标人为“自然人”性质的，需持有第三方经国务院征信业监督管理部门备案的征信机构为其出具的《资信证明》，或由满足《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案（财库【2012】124号）》规定的“专业担保机构”为其出具的针对本项目的《投标担保函》。

说明：投标人在其《投标文件》中附有按《招标文件》第八章“《投标文件》（格式）--十．投标人认为需要提供的其他材料--（1）中小企业声明函”编制的声明其“投标身份属性”为“小型或微型企业（本项目采购需求（范围（内容（标的物））））按《中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》划型类别为“（三）建筑业”类别，投标人应对应该划型类别载列的判定标准自我核定其参与本项目投标时的“投标身份属性”）”的，可不提供“所有者权益变动表”。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

◆“材料出具方”为中华人民共和国税务机构（部门）；

◆“税款所属时期”显示为2021年04月至2021年06月（《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明“成立日期”至本项目投标截标日不足半年的投标人，此项材料不需提交），属于特殊政策扶持（或“免税”）情形的，亦须出具国家税务机构（部门）出具的证明函件（或该政策文件在网查询的页面截图（须能情形反映查询网址以供核验））；

◆“税种”为投标人依法在“税款所属时期”内由其交易行为产生的相应税种；

◆投标人为“自然人”性质情形的，本款材料系指“个人所得税”。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

◆投标人在其递交的《投标文件》-《投标函附录》中需有相应的“本项目投标截标日往前计算3个自然年（1095个日历日）内，在经营活动中没有重大违法记录”声明事项。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

（1）《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明的“住所”须为中华人民共和国境内；

（2）投标人不得存在以下载列的任意情形。

①：为失信（黑名单或限消）被执行人；

◆投标人为“独立法人（或事业单位）”性质的，以“信用中国（网址https://www.creditchina.gov.cn/）”查询结果为准；

◆投标人为“其他组织（或自然人）”性质的，以“中国执行信息公开网（网址http://zxgk.court.gov.cn/）”查询结果为准（“其他组织”性质的，核验其《民办非企业单位登记证书（或社会团体法人登记证书）》载明的“经营者（负责人）”，“自然人”性质的，按其《中华人民共和国居民身份证》载明“姓名”核验）。

②：为政府采购严重违法失信行为记录名单，以“中国政府采购网（网址：www.ccgp.gov.cn）”查询结果为准；

③：投标人或其拟派往（委任）的项目总负责人（项目经理）被列为企业或个人诚信不良、黑名单、失信联合惩戒的对象，以“全国建筑市场监管公共服务平台（网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）”查询结果为准；

④：投标人或其拟派往（委任）的项目总负责人（项目经理）为建筑市场主体“黑名单，以“广西壮族自治区建筑市场监管与诚信信息一体化平台（网址：http://dn4.gxzjt.gov.cn:1141/WebInfo/Default.aspx）”的查询结果为准。

2.业绩要求：无

3.本项目是否接受联合体投标：否。

三．获取《招标文件》

1.凡有意参加投标者，请于本项目《招标公告》发布之时起自2021年09月23日至2021年09月29日，每天上午8时30分至11时30分，下午3时30分至5时30分（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：富川瑶族自治县东环路（富阳派出所斜对面）二楼。

3.方式：现场报名。报名同时发售《招标文件》，不报名或报名不通过的单位无投标资格。凡有意参加投标者，由潜在投标人的专职投标员出示本人《中华人民共和国居民身份证》原件在广西建宇工程招标有限公司【地址：富川瑶族自治县东环路（富阳派出所斜对面）二楼，电话：0774-7896663】进行实地现场报名并购买《招标文件》。

4.售价：人民币300.00元/套，不含其它技术资料费用，售后不退。

四．《投标文件》递交的截止（投标截止、开标）时间和地点

1.《投标文件》递交的截止（投标截止）北京时间为2021年10月14日15时30分，地点为富川瑶族自治县建筑市场交易中心(富川瑶族自治县富阳镇凤凰路85号2楼会议室)；

2.《投标文件》必须由投标人的“法定代表人”或其授权签署《投标文件》的专职投标员递交，并向采购人出示专职投标员本人的《中华人民共和国居民身份证》原件（如为“法定代表人”递交时可持本人的《中华人民共和国居民身份证》 原件及投标人任一专职投标员的《中华人民共和国居民身份证》复印件（或扫描件））、拟派往（委任）的项目总负责人（项目经理）和所有专职安全员的《中华人民共和国居民身份证》原件或复印件（或扫描件），通过“广西建筑市场监管与诚信信息一体化平台”对其投标“身份信息”的验证，否则投标无效。投标人拟派往（委任）项目总负责人（项目经理）被标注为注册状态异常的，拟派往（委任）的项目总负责人（项目经理）本人须持本人《中华人民共和国居民身份证》原件出席开标会现场，否则采购人将拒绝该投标人投标；

3.未按本项载明规定递交的，或未逾期送达的，或未送达指定地点的《投标文件》，采购人（采购代理机构）不予受理。

五．发布公告的媒介和期限

1.《招标文件》预公示媒介：本项目《招标文件》预公示信息在“中国政府采购网（网址：http：//www.ccgp.gov.cn/）”、“广西壮族自治区政府采购网（网址：http：//zfcg.gxzf.gov.cn/）”、“采购与招标网（网址：https：//www.chinabidding.cn/）”发布，公告期限为发布之日起3个工作日。

2.《招标公告》媒介：本项目《招标公告》发布媒介与《招标文件》预公示媒介相同，即在“中国政府采购网（网址：http：//www.ccgp.gov.cn/）”、“广西壮族自治区政府采购网（网址：http：//zfcg.gxzf.gov.cn/）”、“采购与招标网（网址：https：//www.chinabidding.cn/）”发布。

3.相关说明：本项目实行《招标文件》预公示制度。《招标文件》预公示期满，采购代理机构未收到《意见函》或已对《意见函》作出答复意见的，视为本项目《招标文件》已接受社会公众监督。自本项目《招标公告》发布之时起，本项目仅接受存在或涉嫌存在《中华人民共和国政府采购法实施条例（国务院令第658号）》第二十条载列情形的异议。

六．其他补充事宜

1.投标保证金

金额：（大写：人民币）贰万仟元整（￥20000.00元）

递交方式：投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转帐、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于《投标文件》提交截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准（注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转帐、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明采购项目名称或项目采购编号）。（备注：对风险较低、规模较小的采购项目，受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），不收取投标保证金和履约保证金。）

账户名称：广西建宇工程招标有限公司富川分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司富川瑶族自治县支行

银行帐号：2104301309201003240

说明：满足《中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》规定的划分标准为“小型或微型”的企业，且投标人为该情形出具有满足《招标文件》第八章“《投标文件》（格式）--十.投标人认为需要提供的其他材料--（1）中小企业声明函”所有实质性载列内容的《声明》的，投标保证金予以免收。

2.评标办法：综合评分法。

3.《项目合同》备案和公示

《项目合同》备案和公示：政府采购项目履行全过程由财政部门设立的“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”，以下简称“政采云”监管，故而项目发包人（项目采购人）与项目承接（包）人（项目中标人）签订的《项目合同》生效条件之一为项目承接（包）人（项目中标人）须在“政采云”完成所有注册事项（如在注册操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电“政采云”客服热线：400-881-7190），因项目承接（包）人（项目中标人）未按时注册导致的一切后果（包括但不限于《项目合同》被拒签，生效及其备案事项延期引致的项目延期赔付，诚信评价扣分等）由该项目承接（包）人承担。

七．采购活动当事人信息（对本次招标提出询问，请按以下方式联系）

1.交易服务单位信息

名称：富川瑶族自治县公共资源交易中心

地址：富川瑶族自治县富阳镇凤凰路85号2楼

联系电话：0774-7893153

2.监督部门信息

名称：富川瑶族自治县财政局政府采购管理办公室

地址：富川瑶族自治县富阳镇财源路1号

联系方式：0774-7882324

3.采购人信息

名称：富川瑶族自治县住房和城乡建设局

地址：富川瑶族自治县富阳镇凤凰路85号

联系人：何斌

电子邮箱：fcjsj2356@163.com

联系方式：0774-7889834

4.采购代理机构信息

名称：广西建宇工程招标有限公司

地址：富川瑶族自治县东环路（富阳派出所斜对面）二楼

联系人：钟婷婷 邓红芳

联系方式：0774-7896663

电子邮箱：fczb7892758@163.com

5.项目联系方式（投标人如对项目有疑议的，应先向下述组织本项目采购活动的具体工作人员联系）

项目联系人：钟婷婷 邓红芳

电话：0774-7896663

2021年09月23日

第二章  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 见《招标文件》第一章“招标公告-七．采购活动当事人信息”。 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 |  |
| 1.1.4 | 采购项目名称 | 见《招标文件》第一章“招标公告-一．项目基本情况”。 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  |
| 1.2.1 | 资金来源 |  |
| 1.2.2 | 出资比例 |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  |
| 1.3.1 | 采购范围（内容（标的物）） | 见《招标文件》第一章“招标公告-一．项目基本情况”。 |
| 1.3.2 | 《项目合同》 履行期限 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 |  |
| 1.4.1 | 投标人 资格要求 | 见《招标文件》第一章“招标公告-二．投标人资格要求”。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 |  |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织集中踏勘，由投标人根据其自身需求可以自行前往项目现场踏勘，确需现场踏勘的，应先按照联系方式与采购代理机构落实踏勘时间，踏勘现场所发生的费用及安全责任由投标人自行承担。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度： （1）允许正偏差（其指标优于本《招标文件》要求）； （2）允许细微偏差，不允许重大偏差（《投标文件》在实质上响应《招标文件》要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响《投标文件》的有效性。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，其《投标文件》（投标）作否决处理）。 |
| 2.1.2 | 构成《招标文件》的其他材料 | 《招标文件》的澄清、修改、补充通知等内容 |
| 2.2.1 | 异议（问题） 和 澄清（答复） | ◆采购代理机构澄清（答复）的时间：自采购代理机构收悉《异议（问题）函》之日起3个工作日内，《澄清（答复）公告》在本项目《招标公告》发布的同一媒介上刊登。澄清（答复）可能影响《投标文件》编制的，开标（投标截止）日延期至《澄清（答复）公告》刊登之日起不少于15天。对确需经相应行业专家评委论证的，采购代理机构在《澄清（答复）公告》中载明“论证结果”。 ◆本项目实行《招标文件》预公示制度。《招标文件》预公示期满，采购代理机构未收到《意见函》或已对《意见函》作出答复意见的，视为本项目《招标文件》已接受社会公众监督。自本项目《招标公告》发布之时起，本项目仅接受存在或涉嫌存在《中华人民共和国政府采购法实施条例（国务院令第658号）》第二十条载列情形的异议（须以加盖投标人单位公章的书面形式（须附相关“专利或名（目）录信息”等材料以此说明该条款存在特殊性（不满足基本竞争性（当该项条款指向“采购需求”时适用）或为单一投标人持有（当该项条款指向“详细评审”时适用）））。投标人不按上述规定提出的异议，采购代理机构有权不予答复，对确需经相应行业专家评委论证的，论证专家按以下不同情形适用相应的处理机制： （1）缺少事实根据或相关法律依据的，论证委员会将不予接受。采购代理机构在《澄清（答复）公告》中载明“论证结果”； （2）经论证委员会复核书面材料后，信息材料情况属实的，则判定该项条款不再作为评标办法的审定条件或评分条件。采购代理机构将变更内容载明于《澄清（答复）公告》，变更内容可能影响《投标文件》编制的，开标（投标截止）日延期至《澄清（答复）公告》刊登之日起不少于15天。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2021年10月14日15时30分 |
| 2.2.3 | 《招标文件》 澄清（或修改）发布方式 | 在《招标公告》发布的同一媒介上发布 |
| 2.2.4 | 投标人确认 收到澄清 （或修改）的 方式 | 不需要确认。 《澄清文件》在本章第2.2.3款规定的网站上发布之日起，视为投标人已收到该澄清。投标人未及时关注采购人在网站上发布的《澄清文件》造成的损失，由投标人自行负责。 |
| 3.2 | 投标报价 | （1）投标报价形式：固定综合单价。 （2）最高投标限价（采购预算价）：壹佰肆拾贰万柒仟肆佰壹拾陆元捌角壹分（￥1427416.81），投标人报价高于最高投标限价（采购预算价）的，其《投标文件》（投标）作否决处理。 （3）报价唯一。只能有一个有效报价。 （4）本次采购不接受调价函（或调价申明）。 （5）投标报价不得低于投标人承接（包）项目的自身成本：《中华人民共和国招标投标法（中华人民共和国主席令第八十六号）》第三十三条：投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 说明：满足《中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》规定的划分标准为“小型或微型”的企业，且投标人为该情形出具有满足《招标文件》第八章“《投标文件》（格式）--十.投标人认为需要提供的其他材料--（1）中小企业声明函”所有实质性载列内容的《声明》的，投标保证金予以免收。 金额：（大写：人民币）贰万仟元整（￥20000.00元） 递交方式：投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转帐、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于《投标文件》提交截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准（注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转帐、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明采购项目名称或项目采购编号）。 （备注：对风险较低、规模较小的采购项目，受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），不收取投标保证金和履约保证金。） 账户名称：广西建宇工程招标有限公司富川分公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司富川瑶族自治县支行 银行帐号：2104301309201003240 备注： 1.投标人须在转账底单空白处备注所投标项目的项目采购编号。否则视为无法判定其所投标项目，其《投标文件》（投标）作否决处理。 2.投标人为“自然人”性质情形的，《招标文件》涉及《基本账户开户许可证（或“基本存款账户信息”凭条）》处系指该自然人用于递交本项目投标保证金的本人账户开户信息。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.3 | 《投标文件》 签字和（或） 盖章要求 | 《投标文件》正本应按《招标文件》第八章“《投标文件》（格式）”在相应位置加盖投标人单位公章，法定代表人或其授权代理人须在指定签字处签字（法定代表人可签字或盖“法人印鉴”；其余人员均需亲笔签字，不得使用印章、签字章或其他电子制版签字代替）。 ◆自然人投标的，法定代表人或其授权委托代理人系指自然人本身，“公章”系指自然人其“食指手印”； ◆未按上述规定要求签字或盖章的，其《投标文件》（投标）作否决处理。 |
| 3.6.4 | 《投标文件》 份数 | 《投标文件》纸质版份数：正本1份；副本4份。《投标文件》副本除其封面外，其余内容均可使用已在指定位置签字盖章的正本的复印件（或扫描件）。 《投标文件》电子版份数：2份。 |
| 3.6.5 | 《投标文件》 装订要求 | 投标人应按《招标文件》第八章“《投标文件》（格式）”顺序自编目录及逐页标注连续页码装订成册，《投标文件》装订位置应封边，对于使用活页夹、拉杆夹、夹条等装订方式引致的《投标文件》散落或脱页的，其《投标文件》（投标）作否决处理。 |
| 4.1.1 | 《投标文件》 包装、密封 | 1.《投标文件》纸质文本包封在一个密封袋中，《投标文件》电子版包封在另一个密封袋中； 2.提交《投标文件》时应为2个密封袋； 3.密封袋封口应盖投标人单位公章。 |
| 4.1.2 | 《投标文件》 封套上写明 | 投标人全称（名称）： 投标人地址： （采购项目名称、项目采购编号）《投标文件》在“ 年 月 日 时 分”前不得开启 |
| 4.2 | 《投标文件》 递交和签收 | 地点：富川瑶族自治县建筑市场交易中心(富川瑶族自治县富阳镇凤凰路85号2楼会议室)。 是否退还《投标文件》：否 《投标文件》签收：投标人递交《投标文件》存在以下情形之一的，其《投标文件》不予接收，必要时采购代理机构拍照将其情况形成书面记录报送监督小组（由项目涉及的各行政机构（部门）派往开标会现场的监标人和采购人纪检部门代表组成），将其《投标文件》（投标）作无效标处理（不得进入项目评标阶段）。为保障投标人对其《投标文件》享有的“知识产权”，投标人对书面记录情况进行签字确认后，可领回其《投标文件》退场，采购代理机构在法定时效内退回其投标保证金。 1.《投标文件》必须由投标人的“法定代表人”或其授权签署《投标文件》的专职投标员递交，并向采购人出示专职投标员本人的《中华人民共和国居民身份证》原件（如为“法定代表人”递交时可持本人的《中华人民共和国居民身份证》 原件及投标人任一专职投标员的《中华人民共和国居民身份证》复印件（或扫描件））、拟派往（委任）的项目总负责人（项目经理）和所有专职安全员的《中华人民共和国居民身份证》原件或复印件（或扫描件），通过“广西建筑市场监管与诚信信息一体化平台”对其投标“身份信息”的验证，否则投标无效。投标人拟派往（委任）项目总负责人（项目经理）被标注为注册状态异常的，拟派往（委任）的项目总负责人（项目经理）本人须持本人《中华人民共和国居民身份证》原件出席开标会现场，否则采购人将拒绝该投标人投标； 2.未按本项载明规定递交的，或未逾期送达的，或未送达指定地点的《投标文件》，采购人（采购代理机构）不予受理； 3.《投标文件》未按照《招标文件》要求包装或密封的。 |
| 4.3 | 是否退还 《投标文件》 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和 地点 | 开标时间：2021年10月14日15时30分（同投标截止时间） 开标地点：富川瑶族自治县建筑市场交易中心（富川瑶族自治县富阳镇凤凰路85号2楼会议室)。 |
| 5.2 | 开标程序 | 采用方式一：技术标明标开标程序 开标顺序：随机 |
| 6.1.1 | 评标委员会的 组建与授权 | 评标委员会构成： 5人，其中采购人代表1人（采购人委派的评标专家必须是本单位具备与评标技术要求相当条件和能力水平的工作人员出任），“政府采购云平台”随机抽取4人。 评标专家确定方式： 开标前在“政府采购云平台”随机抽取确定。抽取专业类别：经济类（工程造价或审计或会计类或法律类）：2人，建筑工程类：2人。 是否授权评标委员会确定中标人：是。 |
| 6.3 | 评标方式 | 综合评分法 |
| 6.5 | 评标资料 封存方式 | 富川瑶族自治县公共资源交易中心封存 |
| 6.6 | 履约能力审查的标准和方法 | 在《中标通知书》发出前，如果中标人的经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行《项目合同》、无法按照《招标文件》要求提交履约保证金等情形，不符合中标条件的，应在《中标结果公告》公示期内及时书面告知采购人。 如采购人认为中标人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为可能影响其履约能力的，应当在《中标通知书》发出前由原评标委员会按照《招标文件》规定的标准和方法审查确认。 |
| 7.2 | 《中标结果 公告》 | 1.采购代理机构自收到项目《评标报告》之日起2个工作日内在发布本项目《招标公告》的同一媒介上公示中标人。自《中标结果公告》公示之日起1个工作日。投标当事人认为《中标结果公告》使自己的权益受到损害的，可以在《中标结果公告》期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。 2.采购人对中标供应商有投诉的，参照上款执行。 |
| 7.3 | 履约保证金 | 不采用 |
|  | 农民工工资 保障金 | 按《保障农民工工资支付条例（中华人民共和国国务院令第724号）》和《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法（人社部发【2021】53号）》执行。 |
| 10.1 | 类似项目业绩 | （1）投标人类似项目业绩 ◆《项目合同》主体（承接（包）人）：参与本项目投标的投标人，投标人为分包项目承接（包）人的类似项目业绩不予接受。 ◆《项目合同》时限（考核期）：本项“◆《项目合同》内容（标的物）”的项目竣工验收日期（以本项“证明材料②”反映信息为准）至本项目投标截标日不超过3个自然年（1095个日历日）。 ◆《项目合同》内容（标的物）：包含有所属“房屋建筑”类施工内容的建设工程。 ◆证明材料：包含但不限于下述载列的证明材料（须为“广西建筑业企业诚信信息库打印件”），且提供的证明材料须能清晰反映评标办法所需的各项有关参考因素（《项目合同》“主体”、“时限”和“内容”），不能清晰反映的均作无效材料处理，当涉及审查项时不通过，涉及得分项时不得分。 ①投标人取得本项“◆《项目合同》内容（标的物）”承接（包）权的《合同（或协议书或委托（任）书）》； ②投标人取得本项“◆《项目合同》内容（标的物）”竣工验收证明材料。 （2）拟派往（委任）本项目人员类似项目业绩 与“（1）投标人类似项目业绩”载明承接（包）项目的“时限”和“内容”标准一致。不限于投标人按下述载列情形提供相应满足要求的证明材料，所提供的证明材料须能清晰反映该项目系由该人员参与该专业服务。所提供证明材料不能清晰反映以上评标参考因素的均作无效材料处理，相应考核项不通过，相应评审项不得分。 ①该人员参与的项目取得的《中标（成交）通知书》或《合同（或协议书或委托（任）书）》或竣工验收证明材料（该人员任职该项目专业岗位时为投标人在职人员的，该项材料应为“广西建筑业企业诚信信息库打印件”，投标人视其已提供的材料是否能清晰反映解析标准自行考虑是否提供下述“②项材料”，该人员任职该项目专业岗位时非本项目投标人在职人员的，下述“②项材料”必须提供）； ②该人员参与的项目的项目发包人为该人员出具的加盖有项目发包人单位公章的证明文件，此项材料原件核查。 |
| 10.2 | 《投标文件》 电子版 | 投标人在递交《投标文件》时，同时递交《投标文件》电子版。 《投标文件》电子版内容：整套《投标文件》纸质版正本为“.PDF”格式的扫描件，其中《已报价工程量清单》部分还须提供计价软件格式和Excel格式。 《投标文件》电子版载体：U盘。 《投标文件》电子版份数：2份。 《投标文件》电子版密封方式：密封袋上应写明的内容与投标人须知前附表4.1.2款所要求一致。并在封套封口处加盖投标人单位公章，在封套上标记“《投标文件》电子版”字样。 |
| 10.3 | 知识产权 | 构成本《招标文件》各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人《投标文件》中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.4 | 重新招标的 其他情形 | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标人（评标结果），在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，采购人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。 |
| 10.5 | 《招标文件》 重要词语 定（含）义 解析（说明） | （1）投标人 本项目投标人系指向采购人提供本次采购服务的法人、其他组织或者自然人。 ◆《招标文件》涉及“法定代表人”处：投标人为“其他组织”性质的，系指该投标人《民办非企业单位登记证书（或社会团体法人登记证书）》上载明的“经营者（主要负责人）”；投标人为“自然人”性质的，系指该投标人本人； ◆《招标文件》涉及《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》处：投标人为“自然人”性质的，系指该投标人本人的《中华人民共和国居民身份证》； ◆《招标文件》涉及《基本账户开户许可证（或“基本存款账户信息”凭条）》处：投标人为“自然人”性质的，系指该自然人用于递交本项目投标保证金的账户开户信息。 （2）考核期 本项目《招标文件》所有涉及时间处系指“北京时间”。除《招标文件》特别注明的外，本项目考核期系指本项目投标标截标日往前计算3个自然年（1095个日历日）内。 （3）价格或金额 本项目《招标文件》所有涉及“价格”或“金额”处均以“人民币”作为计量。 （4）公章 《招标文件》中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本《招标文件》有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分支机构章、工会章、合同章、投标专用章、密封章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。《招标文件》涉及加盖投标人单位公章处：投标人为“自然人”性质的，系指该自然人右手食指手印。 （5）签字 除《招标文件》特别注明的外，《招标文件》第八章“《投标文件》（格式）”中明确要求投标人相关人员签字之处，法定代表人可签字或盖“法人印鉴”；其余人员均需亲笔签字，不得使用印章、签字章或其他电子制版签字代替。 （6）无在建工程：符合以下条件之一的，界定为无在建工程。 ◆在建项目施工合同工期已结束； ◆项目通过合同完工验收或竣工验收； ◆项目发包人原因造成停工的，工程项目已按建设管理程序办理停工手续。 （7）广西建筑业企业诚信信息库打印件 “广西建筑业企业诚信信息库打印件”系指投标人自本项目《招标公告》发布之时起至本项目投标截标之时内，投标人使用“诚信库扫描件工具”从“广西建筑业企业诚信信息库”内打印的相关扫描件，打印材料上应显示网上打印时间、网址和诚信库水印背景。属于“广西建筑业企业诚信信息库”必须录入的信息，投标人信息以“广西建筑业企业诚信信息库”为准，不属于“广西建筑业企业诚信信息库”必须录入的信息（例如：拟派往（委任）本项目管理机构人员持有业绩时非投标人在职人员的情况，在建项目类似业绩情况、非具备施工企业资质的检测单位情况等）或投标人认为诚信库打印文件不足以说明其投标相关情况的，可附其他材料复印件（或扫描件）对其进行补充描述说明。 （8）原件核查 《招标文件》中所涉及的须投标人提供“原件核查”的材料，投标人须在开标会议结束前提交至采购代理机构以供评标使用，投标人未能提供的，相应考核项不通过，相应评审项不得分。 （9）《招标文件》同义词语 构成《招标文件》组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“合同附件格式”、“技术标准和要求”和《工程量清单》等章节中出现的措辞“项目发包人”和“项目承接（包）人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.6 | 监督 | 本采购项目及其相关当事人受有管辖权的项目采购监督管理部门依法实施的监督，如项目属于公共资源范围，同时接受本级公共资源交易监督机构监管。 |
| 10.7 | 解释权 | 本《招标文件》解释权属广西建宇工程招标有限公司。构成本《招标文件》的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成《项目合同》组成内容的，以《项目合同》约定内容为准，且以《项目合同》条款约定的《项目合同》文件优先顺序解释；除《招标文件》中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负责解释。 |
| 10.8 | 质疑与投诉 | 质疑联系机构为项目采购代理机构，联系方式详见本项目《招标文件》第一章“招标公告--七．采购活动当事人信息--4.采购代理机构信息”。质疑程序指导精神文件为《政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第94号）》，投标人应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函，投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。采购代理机构认为质疑人必须注意的相关重点事项如下载列： （1）第八条：供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。 说明：供应商为法人或者其他组织办理委托质疑的，《授权委托书》后须附《法定代表人身份证明》书原件、法定代表人《中华人民共和国居民身份证》复印件（或扫描件）、授权委托人《中华人民共和国居民身份证》复印件（或扫描件）及其至投标截止时间近3个月（采用逆推方式确定时间：如投诉时间在11月15日及以后的，则须提供08-10月；如投诉时间在11月15日以前的，则须提供07-09月；说明：属于有特殊政策扶持情形的地区，亦须出具①国家社会保险部门或其授权设立的第三方机构出具的证明函件，或②该政策文件在网查询的页面截图（须能清晰反映查询网址以供核验））在本单位的社会保险缴纳证明材料原件。 （2）第九条：以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 （3）第十条：供应商认为《招标文件》、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 说明：《中华人民共和国政府采购法实施条例（国务院令第658号）》第五十三条： 供应商应知其权益受到损害之日，是指： ①对可以质疑的《招标文件》提出质疑的，为收到《招标文件》之日或者《招标文件》公告期限届满之日； ②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； ③对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。 （4）第十一条：提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 （5）第十二条：供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： ①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； ②质疑项目的名称、编号； ③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； ④事实依据； ⑤必要的法律依据； ⑥提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 （6）第三十九条：质疑函和投诉书应当使用中文。质疑函和投诉书的范本，由财政部制定。 （7）第四十条：相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签字。 |
| 10.9 | 采购代理 服务费的 计算与收取 | 中标人领取《中标通知书》时向采购代理机构一次性全额缴纳采购代理费，以成交价作为计费基数，计费标准为《招标代理服务收费管理暂行办法（计价格【2002】1980号）》。 |

## 投标人须知正文部分

## 1.总则

## 1.1项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令第14号）》、《中华人民共和国政府采购法实施条例（国务院令第658号）》、《中华人民共和国招标投标法（中华人民共和国主席令第八十六号）》和《中华人民共和国招标投标法实施条例（中华人民共和国国务院令第613号）》及中华人民共和国、广西壮族自治区、项目所在地设区市（县）建设行政主管部门和财政部门颁布现行的有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件，现对本采购项目施工进行招标。

1.1.2本采购项目采购人：见“投标人须知前附表”。

1.1.3本采购项目采购代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.1.4本采购项目名称：见“投标人须知前附表”。

1.1.5本采购项目建设地点：见“投标人须知前附表”。

## 1.2资金来源和落实及增值税计税方法情况

1.2.1本采购项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。

1.2.2本采购项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。

1.2.3本采购项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

1.2.4本采购项目的增值税计税方法：见“投标人须知前附表”。

## 1.3采购范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次采购范围：见“投标人须知前附表”。

1.3.2本次采购的要求工期：见“投标人须知前附表”。

1.3.3本次采购的质量要求：见“投标人须知前附表”。

## 1.4投标人资格要求

1.4.1投标人资格要求见“投标人须知前附表”。

1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按《招标文件》提供的格式签订《联合体协议书》，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织；

（2）为本次采购前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总接（包）的除外；

（3）为本次采购的监理人；

（4）为本次采购的代建人；

（5）为本次采购提供采购代理服务的；

（6）与本次采购的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本次采购的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股（按《中华人民共和国招标投标法（中华人民共和国主席令第八十六号）》和《中华人民共和国招标投标法实施条例（中华人民共和国国务院令第613号）》相应内容解析）的；

（8）与本次采购的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业整顿的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或基本账户被冻结的；

（12）有骗取中标或严重违约或工程质量安全问题，正处在停业整顿或暂停投标期间的。

1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。

## 1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

## 1.6保密

参与采购活动的各方应对《招标文件》和《投标文件》中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.7语言文字

除专用术语外，与本采购项目有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9踏勘现场

1.9.1投标人根据需要自行踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

## 1.10投标预备会

不召开。

## 1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12偏离

见“投标人须知前附表”。

## 2.《招标文件》

## 2.1《招标文件》的组成

2.1.1本《招标文件》包括：

（1）《招标公告》；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）《项目合同》（格式）；

（5）《已报价工程量清单》编制说明；

（6）《施工图设计》、经财政投资评审的《工程量清单》和《招标控制价》；

（7）技术标准和要求；

（8）《投标文件》（格式）；

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对《招标文件》所作的澄清、修改，构成《招标文件》的组成部分。当《招标文件》及其澄清、修改或补充文件对于同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 2.2《招标文件》的澄清和修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查《招标文件》的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问和异议，应在“投标人须知前附表”规定的时间前书面要求（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）采购人对《招标文件》予以澄清。

2.2.2《投标文件》截止时间见“投标人须知前附表”；

2.2.3《招标文件》的澄清应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间15天前，以“投标人须知前附表”2.2.1规定的形式向所有购买《招标文件》的投标人发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止日不足15天可能影响《投标文件》编制的，相应延长投标截止时间；

2.2.4投标人在收到澄清后，应按“投标人须知前附表”2.2.4规定的形式确认已收到该澄清。

## 2.3《招标文件》的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改《招标文件》，并以“投标人须知前附表”2.2.2规定的澄清文件发布的相同形式，通知所有已购买《招标文件》的投标人。如果修改《招标文件》的时间距投标截止时间不足15天可能影响《投标文件》编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人在收到修改后，应按“投标人须知前附表”2.2.3规定的澄清文件确认的相同形式，确认已收到该澄清。

2.3.3为使投标人在编制《投标文件》时有充分的时间对《招标文件》的修改、补充等内容进行研究并做出响应，采购人可酌情延长提交《投标文件》的截止时间，具体时间在《招标文件》的修改、补充等通知中予以明确。

2.3.4《招标文件》的修改或补充报项目采购监督管理部门备案后，发送给所有获得《招标文件》的投标人。《招标文件》的修改内容作为《招标文件》的组成部分，具有约束作用。

## 3.《投标文件》

## 3.1《投标文件》的组成

《投标文件》应包括但不限于下列内容：

3.1.1《法定代表人身份证明》（“法定代表人”签署《投标文件》时适用）或《授权委托书》（“委托代理人”签署《投标文件》时适用）；

3.1.2《投标函》；

3.1.3投标人基本情况；

3.1.4投标保证金递交证明材料；

3.1.5拟派往（委任）本项目管理机构人员配备表；

3.1.6类似项目业绩一览表；

3.1.7实力信誉一览表；

3.1.8施工组织设计；

3.1.9《已标价工程量清单》；

3.1.10投标人认为需要提供的其他材料。

## 3.2投标报价

3.2.1投标报价形式：人民币固定综合单价形式报价。本项目招标提供纸质形式《工程量清单》。投标人应按第五章《工程量清单》的要求编制《已报价工程量清单》，电子文件应提供计价软件本身复制出的工程计价文件（注明所使用的软件版本号）和导出的“.excel”格式的两种格式文件，电子文件应单独拷入U盘中。纸质文件应从已编制完成的电子文件中选择符合第八章“《投标文件》（格式）”格式要求的相应表格直接打印，纸质文件应当与电子文件一致，不得弄虚作假，如出现纸质文件与电子文件不一致时，无论在评标时或《项目合同》执行时，采购人均有权以最不利于投标人（或中标人和项目承接（包）人）的处理。

3.2.2最高投标限价（采购预算价）：见“投标人须知前附表”，投标人报价高于最高投标限价（采购预算价）的，其《投标文件》（投标）作否决处理。

3.2.3报价唯一。只能有一个有效报价。

3.2.4本次采购不接受调价函（或调价申明）。投标人在投标截止日前修改《投标函》中的投标总报价，应同时修改《已报价工程量清单》中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.5投标报价不得低于投标人承接（包）项目的自身成本：《中华人民共和国招标投标法（中华人民共和国主席令第八十六号）》第三十三条：投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

## 3.3投标有效期

3.3.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其《投标文件》。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其《投标文件》；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

## 3.4投标保证金

3.4.1投标人必须在投标截止时间前，按“投标人须知前附表”规定的金额、形式递交投标保证金。递交投标保证金的证明文件作为其《投标文件》的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”的规定。

3.4.2投标人不按本章相应要求递交投标保证金的，其《投标文件》（投标）作无效标处理。

3.4.3对未中标人递交的投标保证金应当于《中标通知书》发出之日起5日内退回；对中标人交纳的投标保证金应当于《项目合同》生效之日起5日内退回。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其《投标文件》；

（2）中标人在收到《中标通知书》后，无正当理由拒签《项目合同》或未按《招标文件》规定提交履约保证金。

## 3.5备选投标方案

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照《招标文件》要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

## 3.6《投标文件》的编制

3.6.1《投标文件》组成见本章第3.1.1款。

3.6.2《投标文件》应当对《招标文件》提出的“实质性”要求作出响应。投标人应使用《招标文件》第八章“《投标文件》（格式）”所提供的格式（不含页眉、页脚和表格后的备注（或说明）解析内容）编制《投标文件》，未按照《招标文件》格式备注（或说明）提交相应有效材料（被列为本项目第三章“评标办法”载明的“初步评审”因素所须材料）的，视为未响应《招标文件》实质性要求，其《投标文件》（竞标）作否决（废标）处理。现有格式不足以满足投标人《投标文件》编制的，投标人可按同样格式展开，无格式的自行设计编制。

3.6.3《投标文件》应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人按《招标文件》要求由其相关性质人员在《招标文件》正本与副本规定的相关位置签字（或盖章）并加盖投标人单位公章。由授权委托代理人签字的，《投标文件》须附法定代表人签署的《授权委托书》。《投标文件》应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处须加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见“投标人须知前附表”。

3.6.4《投标文件》份数见“投标人须知前附表”。

3.6.5《投标文件》装订要求见“投标人须知前附表”。

## 4.投标

## 4.1《投标文件》的密封和标记

4.1.1《投标文件》包装和密封见《招标文件》第二章“投标人须知-投标人须知前附表--《投标文件》包装、密封”。

4.1.2《投标文件》封套上应写明的其他内容见《招标文件》第二章“投标人须知-投标人须知前附表--《投标文件》封套上写明”。

## 4.2《投标文件》的递交和签收

见《招标文件》第二章“投标人须知-投标人须知前附表--《投标文件》递交和签收”。

## 4.3《投标文件》的修改与撤回

4.3.1在本章“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的《投标文件》，但应以书面形式通知采购代理机构。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交《投标文件》的书面通知，应按照本章“投标人须知前附表”的要求签字和盖章。采购代理机构收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为《投标文件》的组成部分。修改的《投标文件》应按照本章“投标人须知前附表”规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.开标

## 5.1开标会议时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”载明的时间和地点举行开标会议，邀请投标人《投标文件》递交人参加开标会议。《投标文件》递交人未出席开标会的，视为认同开标会议进程。

## 5.2开标会议程序

5.2.1宣布开标会议纪律；

5.2.2公布在竞标截止时间前递交《投标文件》的投标人全称（名称），并点名确认投标人是否派人到场；

5.2.3宣读开标会议主持人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

5.2.4密封情况检查：各投标人的代表交叉检验；

5.2.5启封《投标文件》顺序：按随机的顺序拆封《投标文件》；

5.2.6宣读投标人全称（名称）、投标保证金缴纳情况、投标报价、《项目合同》履行期限以及采购人认为有必要宣读的其他内容，并记录在案；

5.2.7投标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

5.2.8采购代理机构公开询问投标人对开标会议是否存在异议，如有异议，按相关法律法规情形处理并将异议内容形成书面记录报项目采购监督管理部门；

5.2.9开标会议结束。

## 5.3 不予开标

符合下列情况之一的投标，采购人拒绝受理或在开标时当场拒绝其投标，不得进入评标：

◆《投标文件》未按《招标文件》载明规定递交的，或未逾期送达的，或未送达指定地点的；

◆《投标文件》未按《招标文件》要求密封和标记的；

◆投标人的专职投标员或投标人拟派往（委任）本项目的项目总负责人（项目经理）的“投标身份信息”在“广西建筑市场监管与诚信信息一体化平台”被锁定无效的。

◆“广西建筑市场监管与诚信信息一体化平台”通过“投标身份信息”验证、授权出席开标会、授权签署《投标文件》的专职投标员非同一人的（“法定代表人”出席开标会的例外）。

## 6.评标

## 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。

6.1.2 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

◆投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

◆采购项目主管部门或者项目采购监督管理部门的工作人员；

◆与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的人员；

◆在采购活动中从事违法行为而受过行政处罚或者刑事处罚的人员；

◆与投标人有其他利害关系的人。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标方式

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对《投标文件》进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。具体评标方式见第三章“评标办法”。

## 6.4 移交评标资料

评标委员会完成评标后，立即向采购人提交书面《评标报告》和中标候选人名单（授权评标委员会确定中标人时为中标人名单），并同时移交所有评标涉及资料。

## 6.5 评标资料封存和启封

6.5.1 评标结束至《中标通知书》发放时，采购人按“投标人须知前附表”规定的封存方式封存评标资料，封存资料内容包括：

◆采购项目开评标资料原件：《投标文件》签收表、开标会议与会人员签到表、开标记录表、《评标报告》及其附件（含评标过程中形成的全部评标表格和清标表格）、专家抽取申请表、专家抽取表、专家签到表、评标纪律、业主委托书。

◆本项目所有投标人《投标文件》。

◆“投标人须知前附表”要求封存的其它材料。

6.5.2 如在封存期间处理招标投标利害当事人提出异议或者投诉时需要启封评标资料的，应按项目采购监督管理部门规定的程序启封。

6.5.3 评标资料封存和启封应符合项目采购监督管理部门的规定。

## 6.6履约能力审查

在《中标通知书》发出前，如果中标人的经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行《项目合同》、无法按照《招标文件》要求提交履约保证金等情形，不符合中标条件的，应在《中标结果公告》公示期及时书面告知采购人。

如采购人认为中标人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为可能影响其履约能力的，应当在《中标通知书》发出前由原评标委员会按照《招标文件》规定的标准和方法审查确认。

## 7.《项目合同》授予

## 7.1 定标方式

《项目合同》将授予被确定为实质上响应《招标文件》要求，评标认为具备履行《项目合同》能力，按详细评审因素的量化指标评审后综合得分最高的投标人，经评审的得分分值相等时，投标评标价低的优先，投标评标价也相等的，由采购人自行确定。

## 7.2 《中标结果公告》

7.2.1采购代理机构自收到项目《评标报告》之日起2个工作日内在发布本项目《招标公告》的同一媒介上公示中标人。自《中标结果公告》公示之日起1个工作日。投标人认为《中标结果公告》使自己的权益受到损害的，可以在《中标结果公告》期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。

7.2.2采购人对中标人有投诉的，参照上款执行。

7.2.3采购代理机构于《中标结果公告》发布之日起1个工作日内按投标人在其在《投标文件》签收表上填写的联系方式致电告知各投标人评标结果，于发布《中标结果公告》之时同时向《中标结果公告》载明的中标人发出《中标通知书》。

7.2.4采购代理机构无义务向落标的投标人解释落标原因和退还其《投标文件》。

## 7.3履约保证金、农民工工资保障金

7.3.1履约保证金

（1）在签订《项目合同》前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和《招标文件》第四章“《项目合同》（格式）”规定的履约担保格式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和《招标文件》第四章“《项目合同》（格式）”规定的履约担保格式要求。

（2）中标人不能按本章第7.3项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2农民工工资保障金：见 “投标人须知前附表”。

## 7.4签订《项目合同》

7.4.1 采购人和中标人应当在《中标通知书》发出之日起25天内，根据《招标文件》和中标人的《投标文件》订立《项目合同》。中标人无正当理由拒签《项目合同》的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行采购的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

7.4.2 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行采购的项目，采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据采购人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行《项目合同》，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人应依据《政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令94号）》相应适用情形规定按照评标委员会提出的中标候选人名单排序（或者评标结果排序）依次确定其他中标候选人为中标人或可以重新采购。

7.4.3 发出《中标通知书》后，采购人无正当理由拒签《项目合同》的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 7.4.4《项目合同》由采购人与中标人在规定的时间内签订后送项目采购监督管理部门备案。

7.4.5《项目合同》应使用《招标文件》第四章“《项目合同》（格式）”所提供的格式编制，采购人和中标人可视实际情况补充相关内容，但其补充内容不得实质性变更原有载列事项。现有格式不足以满足《项目合同》编制的，采购人与中标人可按同样格式展开，无格式的可自行设计编制，但该自行展开设计的格式所涉及的内容不得有实质性变更。未满足或有实质性改变该《项目合同》载列内容的《项目合同》无法律效力，不予进行《项目合同》备案。

7.4.6《项目合同》履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经项目监督管理部门同意，在不改变《项目合同》其他条款的前提下，可以与运营者（项目承接（包）人）协商签订《项目合同补充协议》，但补充的《项目合同》涉及的采购金额不得超过原《项目合同》采购金额的10%。

8.重新招标和不再招标

## 8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

◆投标截止时，投标人少于3个的；

◆经评标委员会评审后否决所有投标的；

◆其他有关法规和文件规定的应当重新招标的情形。

## 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可不再进行招标。

## 9.纪律和监督

## 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：

◆采购人在开标前开启《投标文件》并将有关信息泄露给其他投标人;

◆采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

◆采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

◆采购人授意投标人撤换、修改《投标文件》；

◆采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

◆采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

## 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

◆投标人之间协商投标报价等《投标文件》的实质性内容；

◆投标人之间约定中标人；

◆投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

◆属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

◆投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

◆不同投标人的《投标文件》由同一单位或者个人编制；

◆不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

◆不同投标人的《投标文件》载明的项目管理成员为同一人；

◆不同投标人的《投标文件》异常一致或者投标报价呈规律性差异；

◆不同投标人的《投标文件》相互混装；

◆不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

◆不同投标人购买《招标文件》、图纸等费用，从同一单位或个人的账户转出。

## 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对《投标文件》的评审和比较、中标结果（评标结果）的情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

## 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对《投标文件》的评审和比较、中标结果的情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日（按《中华人民共和国政府采购法实施条例（国务院令第658号）》第五十三条规定载明的“供应商应知其权益受到损害之日”相关解析进行计算）起7日内向项目采购监督管理部门提出书面投诉。投诉事项应先提出异议，没有提出异议的，不予受理。

## 10.需要补充的其他内容

见“投标人须知前附表”。

# 第三章  评标办法

# 评标办法前附表

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 初步评审（“资格”、“形式性”、“响应性”）缺少任何一项或有任何一项不合格者其初步评审视为不合格。 |  |  |
| 资格 | 投标人资格要求 | 符合第一章“招标公告--二．投标人资格要求”相关规定，其中涉及网络查询内容的，由采购代理机构在评标会议现场在网查询结果为准。 |
| 形式性 | 投标人全称（名称） | ◆投标人为“独立法人（或事业单位或其他组织）”性质的，投标人全称（名称）与其《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》一致； ◆投标人为“事业单位”性质的，投标人全称（名称）与其《事业单位法人证书》一致； ◆投标人为“其他组织”性质的，投标人全称（名称）与其《民办非企业单位登记证书（或社会团体法人登记证书）》一致； ◆投标人为“自然人”性质的，投标人全称（名称）与其《中华人民共和国居民身份证》载明“姓名”一致。 |
|  | 《投标文件》签署 | 符合第二章“投标人须知-投标人须知及前附表”和第八章“《投标文件》（格式）”的要求。 |
|  | 《投标文件》内容组成 |  |
|  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知-投标人须知及前附表”载列所有规定。 |
|  | 投标有效期 |  |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
|  | 其他 | 不存在第二章“投标人须知”中任意一项否决（废标）或无效标情形。 |
| 响应性 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知-投标人须知及前附表”载列所有规定。 |
|  | 《项目合同》履行期限 |  |
|  | 质量要求、标准 |  |
|  | 投标价格 | 低于（含等于）采购人公布的最高投标限价（采购预算价），且无本章附件B否决投标条件的相应情况。 |
|  | 分包计划 | 符合第二章“投标人须知”第1.11款规定。 |
|  | 《已报价工程量清单》 | 符合第五章“工程量清单”的编制要求，且无本章附件B否决投标条件的相应情况。 |
|  | 其他 | 不存在第二章“投标人须知”中任意一项否决（废标）或无效标情形。 |
| 详细评审：通过“初步评审”的《投标文件》，才能进入详细评审程序。 |  |  |
| 分值构成（总分100分） |  | 技术标（由评标委员会技术组评审）：30分； 商务标（由评标委员会经济组评审）：70分； 某投标人得分=技术标得分+商务标得分。 |
| 技术标评分标准-施工组织设计评审标准（30分） 由评标小组（评标委员会）技术组按下述评审标准横向对比各竞标人的施工组织设计后，每个评委独立打分，某竞标人本评审项得分为技术组各评委打分的算数平均值。 评定标准：每评审项满分3分，分3个档（一档：0.9分；二挡：2.1分；三档：3分）打分。 | 主要施工方法 （3分） | 各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 |
|  | 拟投入的主要物资计划 （3分） | 投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 |
|  | 拟投入的主要 施工机械、设备计划 （3分） | 投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 |
|  | 劳动力安排计划 （3分） | 各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。 |
|  | 确保工程质量的技术组织措施 （3分） | 应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 |
|  | 确保安全生产的技术组织措施 （3分） | 应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。 |
|  | 确保工期的 技术组织措施 （3分） | 在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 |
|  | 确保文明施工的技术组织措施 （3分） | 针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容应达到《建筑施工安全生产检查标准（JGJ59-2011）》合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 |
|  | 工程施工的 重点和难点及保证措施 （3分） | 针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法是否合理。 |
|  | 施工总平面布置图 （3分） | 应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 |
| 商务标 （70分） | 1.评标价折算 执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法（财库【2020】46号）》和《财政部·民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库【2017】141号）》文件指导精神：对小型和微型企业（监狱企业（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）、残疾人福利性单位均视为小型和微型企业）在投标价格的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。 2.评标基准价计算 #### （1）将通过本章“初步评审”投标人的最终报价由低到高的顺序依次排出名次。 （2）投标人在10家以上的，将前五名有效评标价的算术平均值作为评标基准价；投标人在5家以上10家以下的，将前三名有效评标价的算术平均值作为评标基准价；投标人在5家（不含5家）以下的，按核准的最低评标价作为评标基准价。 3.商务标得分计算 （1）评标基准价得分为满分70分，采用内插法计算各投标人的商务标得分，投标人评标价每高于评标基准价1%的扣2分，每低于评标基准价1%的扣1分。 （2）投标人报价分=报价计算分*1.05（投标身份属性如为小型或微型企业时适用）；投标人报价分=报价计算分。 |  |

# 评标办法正文部分

## 1.评标原则

1.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.2投标人对采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将被取消投标资格。

## 2.评标保密

2.1本采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避。

2.2评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对《投标文件》的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

## 3.评标办法

3.1评标委员会按照本章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准对《投标文件》进行评审。在评标中，不得改变本章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；本章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

3.2全部满足《招标文件》实质性要求（通过第三章“评标办法--评分办法前附表--初步评审”）的投标人不足3家的，项目采购失败。

3.3在通过第三章“评标办法--评分办法前附表--初步评审”的前提下，按第三章“评标办法--评分办法前附表--“详细评审标准”评审因素的量化指标评审，得分最高的投标人为中标人。经评审的得分分值相等时，投标评标价低的优先，投标评标价也相等的，以投标人《投标文件》中载列满足《招标文件》第二章“投标人须知--投标人须知前附表--类似项目业绩--1.投标人类似项目业绩”解析标准的数量较多者优先；上述情形一致的，以“投标人《投标文件》--信誉、实力一览表”中载列有效情形数量较多者优先；上述情形均一致的，由采购人自行确定。

3.4投标报价不得低于投标人承接（包）项目的自身成本：《中华人民共和国招标投标法（中华人民共和国主席令第八十六号）》第三十三条：投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。评标小组（评标委员会）将复核其提交的《已标价工程量清单》每一项报价，认为其任一项报价有可能低于其承接项目成本的，且对其按《招标文件》第二章“投标人须知--投标人须知前附表--类似项目业绩--1.投标人类似项目业绩”提供的类似项目业绩参照现行取费标准折算后，仍认为其报价有可能低于自身承接项目成本的，视其以低于自身承接项目成本恶意投标的，其《投标文件》（投标）作否决处理。

## 4.评标程序

4.1本采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况，推选评标组长。

4.2“初步评审”：依据法律法规和《招标文件》的规定，以确定投标人是否具备投标资格和确定其是否对《招标文件》的要求和条件作出响应。

4.3澄清有关问题：对《投标文件》中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出《投标文件》的范围或者改变《投标文件》的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是《投标文件》的组成部分。

4.4“详细评审”：评标委员会按《招标文件》中规定的评标方法和标准，对通过“评标办法--评分办法前附表--初步评审”的《投标文件》进行“详细评审”。

4.5编写评标委员会组长对评标过程和评分、评标结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果推荐中标人并编写《评标报告》。

# 第四章  《项目合同》（格式）

封面格式

项 目 合 同

项目名称（采购项目名称）：

《项目合同》编号（项目采购编号）：

委托人（采购人（项目发包人））全称（名称）：                         （简称“甲方”）

受托人（中标人（承接（包）人））全称（名称）：                       （简称“乙方”）

签订《项目合同》地点：

签订《项目合同》时间：

第一部分   《合同协议书》（格式）

合同协议书

发包人（全称（名称））：

承接（包）人（全称（名称））：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令第14号）》、《中华人民共和国政府采购法实施条例（国务院令第658号）》、《中华人民共和国招标投标法（中华人民共和国主席令第八十六号）》和《中华人民共和国招标投标法实施条例（中华人民共和国国务院令第613号）》及中华人民共和国、广西壮族自治区、项目所在地设区市（县）建设行政主管部门和财政部门颁布现行的有关法律、法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本《项目合同》。

一．工程概况

1.工程名称：                                         。

2.工程地点：                                         。

3.资金来源：                                         。

4.工程内容：                                         。

群体工程应附《项目承接（包）人承揽工程项目一览表》（附件1）。

5.工程承包范围：                                     。

二．《项目合同》工期

开工日期：以总监理工程师（项目实行监理时适用）开具并有项目发包人签认的开工令为准。

竣工日期：      年      月    日

《项目合同》工期总日历天数：        天。

三．质量标准

工程质量标准：                                      。

四．《项目合同》价款

1.合同价格形式：                                ；

2.《项目合同》内金额：（人民币：大写）                 （￥           ）。

五．项目总负责人（项目经理）

项目承接（包）人项目总负责人（项目经理）：                              。

六、组成《项目合同》的文件

组成本《项目合同》的文件包括：

1.本《合同协议书》

2.《中标通知书》

3.《投标文件》及其附件

4.本合同专用条款

5.本合同通用条款

6.标准、规范及有关技术文件

7.图纸

8.《已报价工程量清单》

9.《招标文件（含补充通知和答疑）》

10.其他合同文件

在《项目合同》订立及履行过程中形成的与《项目合同》有关的文件均构成《项目合同》文件组成部分。

上述各项《项目合同》文件包括合同当事人就该项《项目合同》文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经《项目合同》当事人签字或盖章。

七．项目承接（包）人向项目发包人承诺按照《项目合同》约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八．项目发包人向项目承接（包）人承诺按照《项目合同》约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九．《项目合同》生效

《项目合同》订立时间：       年     月       日

《项目合同》订立地点：                        。

本《项目合同》双方约定双方法定代表人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。

本《项目合同》双方法定代表人签字或盖章并加盖公章或合同专用章之日起生效，本《项目合同》一式   份，甲方执  份，乙方执  份，采购代理机构执壹份，项目所在地公共资源交易中心执壹份。

发 包 人：（公章）                    承 包 人：（公章）

住   所：	住   所：

法定代表人： 	法定代表人：

委托代理人： 	委托代理人：

电    话： 	电    话：

传    真： 	传    真：

开户银行： 	开户银行：

账    号： 	账    号：

邮政编码： 	邮政编码：

第二部分  通用条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）》。

第三部分    专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行中，项目发包人项目承接（包）人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称：                                         ；

资质类别和等级：                                   ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                       ；

资质类别和等级：                                   ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久及临时占地、施工道路、工棚、施工办公生活区、加工场等。

1.1.3.9 永久占地包括：施工图所示占地线范围，范围、坐标详见施工图。

1.1.3.10 临时占地包括：合同签订后3日内项目发包人提交不少于5份的临时占地资料，在不影响施工的前提下，经项目发包人、监理单位审批，可免费提供红线范围内的场地作为施工临时占地。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：现行国家、地方、部门有关标准规范。

1.4.2 项目发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

项目发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

项目发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3 项目发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：另行协商确定。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）《合同协议书》；

（2）《中标通知书》；

（3）《投标文件》及其附件；

（4）本合同专用条款；

（5）本合同通用条款；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）图纸；

（8）《已报价工程量清单》；

（9）《招标文件（含补充通知和答疑）》；

（10）其他合同文件。

（11）《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标〔2016〕17号）》、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）。

1.6 图纸和项目承接（包）人文件

1.6.1 图纸的提供

项目发包人向项目承接（包）人提供图纸的期限：合同生效后7天内；

项目发包人向项目承接（包）人提供图纸的数量：两套，项目承接（包）人需要增加图纸数量的，项目发包人应代为复印，复印费用由项目承接（包）人承担；

项目发包人向项目承接（包）人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。

1.6.4 项目承接（包）人文件

需要由项目承接（包）人提供的文件，包括：必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。施工组织设计、专项施工方案、安全应急方案、进度报表、次月进度计划等；

项目承接（包）人提供的文件的期限为：合同签订后15天；

项目承接（包）人提供的文件的数量为：提供施工组织设计和安全应急方案一式三份,专项工程合同签订后15天提供专项施工方案一式三份,每月25日提供本月完成进度报表和次月进度计划一式三份；

项目承接（包）人提供的文件的形式为：书面及电子文件；

项目发包人审批项目承接（包）人文件的期限：收到提供的文件后7天内,逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包方准备。

1.7 联络

1.7.1项目发包人和项目承接（包）人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 项目发包人接收文件的地点：      ；

项目发包人指定的接收人为：       。

项目承接（包）人接收文件的地点：       ；

项目承接（包）人指定的接收人为：       。

监理人接收文件的地点：       ；

监理人指定的接收人为：       。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由项目承接（包）人按项目发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用，与施工无关的人员需出入现场须经承发包双方同意。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按经批准的施工组织设计规定。

关于项目发包人向项目承接（包）人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按经批准的施工组织设计规定，工程竣工后项目承接（包）人须恢复，施工现场内临时道路由项目承接（包）人负责建设并承担相关费用。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 项目承接（包）人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于项目发包人提供给项目承接（包）人的图纸、项目发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映项目发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：项目发包人。

关于项目发包人提供的上述文件的使用限制的要求：只能用于本项目，未经项目发包人同意不得向第三方提供图纸。

1.11.2 关于项目承接（包）人为实施工程所编制文件的著作权的归属：项目承接（包）人、项目发包人。

关于项目承接（包）人提供的上述文件的使用限制的要求：只能用于本工地施工、保修，未经项目承接（包）人同意不得向第三方提供。

1.11.4 项目承接（包）人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：项目承接（包）人负责。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：是，合同履行期间，由于《工程量清单》缺项、漏项，新增分部分项工程清单项目的，按照以下规定确定单价，并调整合同价格：（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；（2）合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；（3）合同中没有适用或类似的综合单价，由项目承接（包）人提出综合单价，经项目发包人确认后执行。由于《工程量清单》项目多列或重复列项的，按照投标人投标综合单价确定单价，并调整合同价格。除以上情况之外出现工程量清单错误的，不调整合同价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：

按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标〔2016〕17号）》等规定。同时，调整工程价款的，必须执行贺州市现行有关规定办理报批。不按该规定办理报批调增工程价款的，调增项目不得纳入工程结算。

2. 项目发包人

2.2 项目发包人代表

项目发包人代表：

姓    名：                                         ；

《中华人民共和国居民身份证》号码：                 ；

职    务：                                         ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         。

项目发包人对项目发包人代表的授权范围如下：对工程进度、质量进行监督，办理中间交工工程验收手续，负责现场签证，解决由项目发包人授权处理的事宜。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于项目发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前 7 天具备施工条件并移交给项目承接（包）人。

2.4.2 提供施工条件

关于项目发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：①项目发包人最迟应当在移交施工场地的同时向项目承接（包）人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整，组织设计交底等。②将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：项目发包人于开工前7日负责把水、电接口接至到施工场地，接口后的水、电线路由承包方自行负责。③水准点与座标控制点交验要求： 于开工前7日内现场交验，双方做好签认工作。④由项目发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由项目发包人负责办理。

项目发包人提供资金来源证明的期限要求：/ 。

项目发包人是否提供支付担保：否。

项目发包人提供支付担保的形式：/  。

项目发包人提供的支付担保格式见合同附件2。

3.项目承接（包）人

3.1 项目承接（包）人的一般义务

（9）项目承接（包）人提交的竣工资料的内容：按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按如下约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交项目发包人；

项目承接（包）人提交的竣工资料的内容：按竣工资料移交的有关规定办理。

项目承接（包）人提交竣工资料份数：陆份。

项目承接（包）人提交的竣工资料的费用承担：由项目承接（包）人承担。

项目承接（包）人提交的竣工资料移交时间：竣工验收正式通过后15天内。

项目承接（包）人提交的竣工资料形式要求：按竣工资料移交的有关规定办理。

（10）项目承接（包）人应履行的其他义务：全面完成合同约定的有关项目承接（包）人的义务，包括但不限于：①取土场及弃土场由项目承接（包）人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。②向项目发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：项目承接（包）人搭建，由项目承接（包）人承担相应费用。③按时足额将农民工工资保障金存入建设行政主管部门指定的账户，对农民工工资保障金的使用做出承诺。④项目承接（包）人必须配合项目发包人做好竣工财务决算工作。不尽事宜由双方另行协商确定。

3.2 项目总负责人（项目经理）

3.2.1 项目总负责人（项目经理）：

姓    名：                                         ；

《中华人民共和国居民身份证》号码：                 ；

建造师执业资格等级：                               ；

建造师注册证书号：                                 ；

建造师执业印章号：                                 ；

《安全生产考核合格证书》号：                       ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         。

项目承接（包）人对项目经理的授权范围如下：1.对施工现场的日常施工管理，如需具体授权以《授权委托书》为准；2.因本工程施工必须签订其他合同或产生债权债务文书的，合同应加盖项目承接（包）人在公安及工商部门登记备案的法人公章，不可由项目经理或他人私自签订。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月在现场时间不得少于22日历天。

项目承接（包）人未提交《劳动合同》，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：项目经理无权履行职责，由此影响工程进度或发生其它问题的，由项目承接（包）人承担责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经项目发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，项目发包人有权处违约金      元/日（人民币）。如确实有急事无法按时考勤或离开工地的，需向相应级别的业主代表请假，并填写加盖单位公章的书面请假单，每月请假累计不得超过4天。

3.2.3 项目承接（包）人擅自更换项目经理的违约责任：项目承接（包）人项目经理必须与项目承接（包）人投标时所承诺的人员一致，并在开工日期前到任。在监理人向项目承接（包）人颁发（竣工证明材料名称）前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经项目发包人书面同意，项目承接（包）人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处      元/人•次（人民币）。

3.2.4 项目承接（包）人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因项目承接（包）人项目经理不称职，项目发包人要求调换而未及时调换的，视为项目承接（包）人违约，必须向项目发包人交纳处罚金      元/人•次（人民币）。且项目承接（包）人必须无条件更换。

3.3 项目承接（包）人人员

3.3.1 项目承接（包）人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件3）的期限：合同签订后14天内。

3.3.3 项目承接（包）人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因项目承接（包）人主要施工管理人员不称职，项目发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为项目承接（包）人违约，必须向项目发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人      元/人•次（人民币）；专业工程师      元/人•次（人民币）。

3.3.4 项目承接（包）人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应经项目发包人和监理工程师批准。

3.3.5 项目承接（包）人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经项目发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处      元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处      元/人•次（人民币）违约金。

项目承接（包）人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经项目发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为项目承接（包）人违约，项目发包人有权处违约金      元/人•次（人民币）；未经项目发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为项目承接（包）人违约，项目发包人有权处违约金       元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为项目承接（包）人违约，项目发包人有权处违约金      元/人•次（人民币）。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：/  。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：/  。

其他关于分包的约定：

（1）除前款约定的分包内容外，经过项目发包人和监理人同意，项目承接（包）人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过项目发包人和监理人审批。项目发包人和监理人有权拒绝项目承接（包）人的分包请求和项目承接（包）人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件4。

（2）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，项目承接（包）人应当将一份副本提交给监理人，项目承接（包）人应保障分包工作不得再次分包。

（3）未经项目承接（包）人和监理人审批同意的分包工程和分包人，项目承接（包）人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的项目发包人费用增加和(或)延误的工期由项目发包人承担。

（4）项目承接（包）人有以下情况之一者，项目发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：

①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，项目发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。

②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被项目发包人判定为没有能力履行的项目承接（包）人。没收全部履约保证金。

③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的项目承接（包）人。没收全部履约保证金。

④项目承接（包）人有部分分包现象（其中包括冒充项目承接（包）人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，项目发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由项目承接（包）人与分包人（包括专业分包人）结算。项目发包人未经项目承接（包）人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因项目发包人未经项目承接（包）人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响项目承接（包）人工作的，所造成的项目承接（包）人费用增加和（或）延误的工期由项目发包人承担。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

项目承接（包）人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从项目承接（包）人进场到工程竣工验收合格并交付项目承接（包）人后。

3.7 履约保证金

项目承接（包）人提供履约担保的形式、金额及期限的：项目承接（包）人在收到《中标通知书》后，须在10日内向项目发包人提交合同价款扣除建安劳保费、项目发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的   %的履约担保（格式见合同附件5）。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至项目发包人签认并由监理人向项目承接（包）人出具竣工证明材料之日止。如果项目承接（包）人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。（本项目不采用履约保证金）

工程达到竣工申请时，项目承接（包）人可向项目发包人申请退还剩余履约保证金，项目发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减项目承接（包）人赔偿金和其他应从项目承接（包）人扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给项目承接（包）人（无息）。项目承接（包）人在成交后，按建设主管部门规定将农民工工资保障金存入帐户。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给项目承接（包）人。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见监理合同。

关于监理人的监理权限：详见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见监理合同，项目发包人于开工前7天向项目承接（包）人提供一份本工程的《建设工程委托监理合同》原件。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                         ；

职    务：                                         ；

《监理工程师执业资格证书》号：                     ；

《中华人民共和国居民身份证》证号：                 ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                 ；

关于监理人的其他约定：                     。

4.4 商定或确定

在项目发包人和项目承接（包）人不能通过协商达成一致意见时，项目发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）工程质量的鉴定、验收；

（2）中间验收。

5.工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/  。

关于工程奖项的约定：/  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2项目承接（包）人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知项目发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，项目承接（包）人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，项目承接（包）人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：项目承接（包）人应制定《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》、《房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》等相关规定并履行好施工扬尘控制、文明施工等责任；项目承接（包）人需自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并应符合国家相关规定，并自行承担其费用；

关于安全文明施工奖项的约定：/  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：项目承接（包）人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，项目承接（包）人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由项目承接（包）人承担。项目承接（包）人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：项目承接（包）人在图纸会审和设计交底之日起7天内报送。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：项目承接（包）人需自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并应符合国家相关规定，并自行承担其费用；对施工中的地上地下建筑物（构筑物）管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用由项目发包人承担，因保护不当造成的损失及法律责任由责任人承担；环境保护工作由项目承接（包）人全权负责，执行国家和地方相关规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便。做到工完场地清；施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的按规定必须达到；施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按市委、市人大、市政府及有关部门的临时要求，调整作业方式，停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等；保证周围建(构)筑物、地下及地上管线、地下人防等设施安全；做到进入现场的施工和作业人员，配证上岗，文明施工；按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作，施工围墙(围挡)等维护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费           元。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则（桂建质〔2015〕16号）》和《贺州市建设工程安全文明施工费使用管理规定（贺住建发〔2018〕49号）》的通知 及其相关规定执行。

（3）支付约定：限额内专款专用，实报实销。

6.3 环境保护

因施工需要，经项目发包人批准，由项目承接（包）人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由项目承接（包）人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由项目承接（包）人承担。

7.工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按行业管理有关要求。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

项目承接（包）人提交详细施工组织设计的期限的约定：项目承接（包）人在图纸会审和设计交底之日起30天内报送。

项目发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到之日起14天内予以确认，如有重大异议必须在收到上述资料之日起五天内以书面形式送达项目承接（包）人，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

项目发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到之日起14天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于项目承接（包）人提交工程开工报审表的期限：项目承接（包）人在图纸会审和设计交底之日起14天内报送。

关于项目发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工许可证发出前。

关于项目承接（包）人应完成的其他开工准备工作及期限：开工许可证发出14天内。

7.3.2 开工通知

因项目发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，项目承接（包）人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1项目发包人通过监理人向项目承接（包）人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前3天内。

7.5 工期延误

7.5.1 因项目发包人原因导致工期延误

（7）因项目发包人原因导致工期延误的其他情形：①未按合同约定期限提供施工场地的，工期顺延。②由于设计变更导致工程量增加的，工期顺延，顺延时间按现场签证确定。③由于征地拆迁的影响，致使施工不能正常进行的，工期顺延。④不可抗力等延误项目承接（包）人关键线路工作的情况工期按时顺延。由上述情况引起的相关费用项目发包人不予承担，项目承接（包）人也不能因此提出任何索赔。

7.5.2 因项目承接（包）人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：当地政策变化引起的延误；建设项目停、缓建；不可预见的地下障碍物和地下文物的处理；属不可抗拒的自然灾害；因项目发包人原因造成的延误。由于项目承接（包）人原因引起的过失或违约造成的延误，责任在项目承接（包）人，由项目承接（包）人承担费用，不顺延工期。

因项目承接（包）人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，项目承接（包）人不能按合同约定的时间竣工，项目承接（包）人应承担违约责任。应向项目发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、项目发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的    %，误期赔偿费的上限额度为合同价款扣除建安劳保费、项目发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的     %），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除项目发包人批准顺延的工期）。项目发包人可从应向项目承接（包）人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除项目承接（包）人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：气象台发布的黄色预警及以上天气、恶劣的霜冻与冰冻天气。

7.7 异常恶劣的气候条件

项目发包人和项目承接（包）人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

中雨级及以上的雨天；持续2天38度的高温天气；持续2天零度以下的低温天气；25年以上未发生过的洪水；6级及以上的地震；6级及以上的大风。

7.9 提前竣工

7.9.2提前竣工（赶工）增加费的计算方法： / 。

8.材料与设备

8.2 项目承接（包）人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《项目发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由项目承接（包）人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《项目承接（包）人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单；

承接（包）人负责采购、运输和保完成本合同工作所需的材料和工程设备。承接（包）人应对其采购的材料和工程设备负责。如涉及商品包装和快递包装的，按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》-财办库【2020】123号》标准执行。

8.3.甲供工程

由项目实行简易计税法。乙方依法向项目所在地国税机关按照规定（本地注册施工企业按2%，外来建筑施工企业按3%）预缴增值税。工程竣工结（决）算由政府审计或财政部门按有关规定予以审核结（决）算。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1项目发包人供应的材料设备的保管费用的承担：项目承接（包）人负责。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要项目承接（包）人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，项目承接（包）人应提交准备合格的材料样品送项目发包人选定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 项目承接（包）人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立项目承接（包）人和监理人指示的他人提供条件外，项目承接（包）人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。项目承接（包）人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件6。

关于修建临时设施费用承担的约定：

①项目承接（包）人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由项目承接（包）人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

②项目承接（包）人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③项目承接（包）人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给项目发包人、监理工程师和其他合同段的项目承接（包）人使用，如共同使用的路基损坏严重，项目发包人或监理工程师将负责通知有关项目承接（包）人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

8.8.2 项目发包人提供的施工设备和临时设施

项目发包人提供的施工设备和临时设施： / 。

项目发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：项目承接（包）人。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： / 。

施工现场需要配备的试验设备： / 。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： / 。

9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法（建设部令第141号）》以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定（桂建管〔2013〕11号）》规定，工程质量检测业务由采购人委托有相应资质的检测机构检测。费用从采购人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更、施工变更或施工过程中出现新增项目、《招标文件》中的暂定价款项目等均属工程变更（所有工程变更须经设计及监理审核确认，最后经项目发包人书面批准后方能有效）。

10.3 变更程序

10.3.1 国有投资项目：

（1）设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

（2）建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认。

（3） 当合同规定的合同价款调整情况发生后，项目承接（包）人未在规定时间内通知项目发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，项目发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知项目承接（包）人。

10.3.2 非国有投资项目： / 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并乘以下浮系数    %(中标价/采购预算价)计算，其中材料价格按施工期间的《贺州市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《贺州市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；对于国有资产投资的项目，新增项目的单价必须经财政或审计有关部门审定。

未经事宜按照贺州市现行有关规定执行。

10.5 项目承接（包）人的合理化建议

监理人审查项目承接（包）人合理化建议的期限：提交合理化建议后14天内。

项目发包人审批项目承接（包）人合理化建议的期限：提交合理化建议后14天内。

项目承接（包）人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/  。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2 种方式确定。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由项目承接（包）人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）项目承接（包）人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送项目发包人审查，项目发包人应当在收到项目承接（包）人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。项目承接（包）人应当按照经过项目发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）项目承接（包）人应当根据施工进度计划，提前14天将招标方案通过监理人报送项目发包人审批，项目发包人应当在收到项目承接（包）人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；项目发包人有权确定招标控制价并委派谈判小组（评标委员会）成员；

（3）项目承接（包）人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选人或成交候选分包人的资料报送项目发包人，项目发包人应在收到资料后3天内与项目承接（包）人共同确定成交供应商；项目承接（包）人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送项目发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由项目发包人和项目承接（包）人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，项目承接（包）人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知项目发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。项目发包人应在收到后7天内确认。确定成交供应商后，由项目发包人、项目承接（包）人与成交供应商共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）项目承接（包）人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送项目发包人，项目发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，项目发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）项目发包人认为项目承接（包）人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，项目发包人可以要求项目承接（包）人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）项目承接（包）人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送项目发包人留存。

第2种方式：项目承接（包）人按照第10.7.1项[依法必须招标的暂估价项目]约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：项目承接（包）人直接实施的暂估价项目

项目承接（包）人直接实施的暂估价项目的约定：项目承接（包）人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经项目发包人和项目承接（包）人协商一致后，可由项目承接（包）人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在合同条款约定具体事项。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：

（1）已签约合同价中的暂列金额由项目发包人掌握使用。

（2）项目发包人按照规定所作支付后，暂列金额如有余额归项目发包人。

11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。物价波动引起合同价格变化的。合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明的主要材料、工程设备单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整；关于基准价格的约定：招标的工程以招标控制价确定的市场价格确定为基期材料价格；人工、机械费按照我区建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；新增项目和工程量变化造成措施费增加取费部分按原成交措施费比例调整，施工方案部分按业主、监理批准的方案套取相关定额计取，造成规费、税金变化按有关规定作相应调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）允许调整的主要材料（设备）、基期价格、风险系数、投标报价：详见《项目承接（包）人提供主要材料和设备一览表》。

（2）主要材料确认价：

按施工期间《贺州市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

（3）价差计算方法：

①《项目承接（包）人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

②项目承接（包）人在《项目承接（包）人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

③项目承接（包）人在《项目承接（包）人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

第3种方式： /  。

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

（1）单价合同。

本合同价款采用固定综合单价方式确定。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、政策性调整、不可抗力、工程量清单错漏项、《项目承接（包）人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险以外因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按11.1的约定调整。

④其它： / 。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

（3）其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价款扣除安全文明施工费、项目发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的30% 。

预付款支付期限：《项目合同》生效之日起7个日历日内。

预付款扣回的方式：不扣回。

12.2.2 预付款担保

项目承接（包）人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

预付款担保格式见合同附件7。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）》和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范（GB50854~50862－2013）》及其广西实施细则（修订本）、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期，选择方式（　 　）

（1）关于计量周期的约定：每月25日前，次月10日前核定并支付工程款给项目承接（包）人。

（2）本合同的计量周期为按工程形象进度进行确定，具体为：项目承接（包）人每次已完成工程量价款达到   万时，可向项目发包人申请支付工程款。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（1） 工程量清单所列的工程量，不能作为项目承接（包）人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响项目承接（包）人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

（2） 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，项目承接（包）人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知项目承接（包）人参加。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付，按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：所有灯具进场，且经甲方验收之日起10个日历日内支付至合同价款的60%（含已支付的预付款），项目工程试运行（亮灯）合格之日起10个日历日内支付至合同价款的的85%（含已支付的预付款），项目工程完工验收达到质量要求，且结算经项目发包人委托有相应工程造价资质的第三方机构审定之日起30个日历日内支付至经审定的合同价款的97%（含已支付的预付款）；项目发包人按经审定的合同价款的3%预留工程质量保修金，质保期满第365个日历日之日起30个日历日内返还工程质量保修金的50%（无息），剩余50%（无息）在质保期满第730个日历日之日起30个日历日内返还。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：项目承接（包）人应在每个计量周期到期后的7天内向项目发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期自己认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款，按有关规定编制。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：项目承接（包）人应在每个计量周期到期后的7天内向项目发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期自己认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款，按有关规定编制。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送项目发包人的期限：收到申请7天内。

项目发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理审查并确认后报送7天内 。

（2）项目发包人支付进度款的期限：审查并确认后7天内 。

项目发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

进度款支付方式：银行转账。

12.4.6 支付分解表的编制

2.总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（3）项目承接（包）人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：按工程所在地建设行政主管部门（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。

竣工验收资料的份数：项目承接（包）人应在竣工后30天内按照建设行政主管部门及项目发包人的要求提供有关竣工资料，其套数除满足各政府部门存档案需要外还需另提供两套原件由项目发包人存档备用 。

项目承接（包）人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天（工程造价在500万元以下含500万元）、10天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量分别为2套、4套、6套。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按工程所在地建设行政主管部门的规定，经验收合格的工程，实际竣工日期为项目承接（包）人按照提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期（以两者中时间在后者为准）。

项目发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：如发生，从违约之日起，项目发包人每天按合同价款的百分之    向项目承接（包）人支付违约金，项目承接（包）人的损失按实际发生计。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

项目承接（包）人向项目发包人移交工程的期限：竣工验收合格之日起15天内。

项目发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                     。

项目承接（包）人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                      。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：

（1）工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由项目承接（包）人组织试运行，费用由项目承接（包）人承担。

（2）工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由项目发包人组织试运行，费用由项目发包人承担。

（3）投料试运行应在工程竣工验收后由项目发包人负责，如项目发包人要求在工程竣工验收前进行或需要项目承接（包）人配合时，应征得项目承接（包）人同意，另行签订补充协议。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

项目承接（包）人完成竣工退场的期限：在合同解除之日或竣工验收合格之日起15天内，项目承接（包）人应将除为安全需要以外的所有其它物资、机具、设备和设施，全部撤离现场。

14.竣工结算

14.1 竣工付款申请

项目承接（包）人提交竣工付款申请单的期限：《竣工决算审定报告书》发出后14天内提交6份竣工付款申请单，工程款支付至《竣工决算审定报告书》的97%。

竣工付款申请单应包括的内容：《竣工决算审定报告书》、已支付工程价款、应扣留质量保修金、应支付的竣工付款金额等。

14.2 竣工结算审核

项目发包人审批竣工付款申请单的期限：

| 序号 | 工程竣工结算报告金额 | 项目发包人审查时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500万元以下 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天 |
| 2 | 500万元-2000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天 |
| 3 | 2000万元-5000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天 |
| 4 | 5000万元以上 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天 |

因项目承接（包）人提供的结算资料不完整而需要补充或项目承接（包）人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。

项目发包人完成竣工付款的期限：结算经第三方具备有效的工程造价资质的审定机构确定发出《竣工决算审定报告书》后，收到项目承接（包）人付款申请单之日起1个月内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：先由监理复核，报项目发包人审核，最后由有关部门审定。

工程项目竣工验收后，项目承接（包）人不按合同约定时间提交或完善竣工决算资料的，每延期一天，按工程总造价的万分之一赔偿项目发包人，限额是合同价的1%。

送审决算造价与决算审计结果偏差超出5%时，超出部分的审计费用由施工单位承担，并在决算审计结果确认后最近一期的工程款支付中扣除。

从施工方提请审计决算并将审计决算相关资料提供给发包方之日起3个月内需完成审计决算，每延期一天，按工程总造价的千分之一赔偿项目承接（包）人，限额是合同价的1%。

项目发包人完成竣工付款的期限：《竣工决算审定报告书》发出后14天内提交6份竣工付款申请单，结算经第三方具备有效的工程造价资质的审定机构确定发出《竣工决算审定报告书》之日起6个月内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

项目承接（包）人提交最终结清申请单的份数：缺陷责任期终止证书颁发后7天内提交10份最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）项目发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到最终结清申请单30天内。

（2）项目发包人完成支付的期限：审批后30天内。

15.缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

15.3 质量保证金

关于缴扣质量保证金的约定：保修金金额为工程结算价的3%，保修金金额的缴扣方式：由项目发包人在工程结算款里扣除。

15.3.1 项目承接（包）人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2）项目发包人按工程价款结算总额的3% 预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还；

（3）其他方式： / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定：/

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按国家有关规定。

工程保修书具体内容见合同附件8。

15.4.3 修复通知

项目承接（包）人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内 。

16. 违约

16.1 项目发包人违约

16.1.1项目发包人违约的情形

项目发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 项目发包人违约的责任

项目发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因项目发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

（2）因项目发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按人民银行同期基准利率赔偿。

（3）项目发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

（4）项目发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因项目发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延。

（5）因项目发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。

（6）项目发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致项目承接（包）人无法复工的违约责任： / 。

（7）其他： / 。

16.1.3 因项目发包人违约解除合同

项目承接（包）人按16.1.1项〔项目发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后项目发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，项目承接（包）人有权解除合同。

16.2 项目承接（包）人违约

16.2.1 项目承接（包）人违约的情形

项目承接（包）人违约的其他情形： / 。

16.2.2项目承接（包）人违约的责任

项目承接（包）人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）项目承接（包）人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，项目承接（包）人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在项目发包人规定的时间内完成返工，否则项目发包人有权扣罚该分项工程5%的工程款作为处罚。

（2）项目承接（包）人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而项目承接（包）人拒绝再进行修补的，项目发包人将扣除项目承接（包）人全部质量保修金。

（3）项目承接（包）人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，项目发包人有权扣除项目承接（包）人的违约金。违约金金额均在项目承接（包）人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如项目承接（包）人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。项目承接（包）人履约保证金被罚款后由项目发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。项目承接（包）人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，项目发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因项目承接（包）人违约解除合同

关于项目承接（包）人违约解除合同的特别约定：项目承接（包）人有违反以下情况之一的，项目发包人有权视具体情况解除合同，并没收其全部或部分履约保证金。

（1）在施工现场具备合法开工条件后，项目承接（包）人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期严重延误超过工期违约上限的；

（2）项目承接（包）人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

（3）未经监理人批准，项目承接（包）人私自将已按《投标文件》承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

（4）由于项目承接（包）人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误超过工期违约上限的；

（5）项目承接（包）人否认合同有效或拒绝履行合同规定的项目承接（包）人义务，或由于法律、财务等原因导致项目承接（包）人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

（6）合同签订之日起十五日内，项目承接（包）人无法按合同规定及《投标文件》的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

项目发包人继续使用项目承接（包）人在施工现场的材料、设备、临时工程、项目承接（包）人文件和由项目承接（包）人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商。

17.不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：包括战争、恐怖活动、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非项目发包人项目承接（包）人责任造成的爆炸、火灾，以及地震、洪涝等自然灾害。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，项目发包人应在商定或确定项目发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。

18.保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：建设工程一切险和第三方责任险。

18.1.1投保

（1）投保人：项目承接（包）人。

（2）投保内容：项目承接（包）人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内项目承接（包）人的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用。保险合同约定的保险责任范围应当包括工地范围内的全部财产的物质损坏或灭失以及所产生的费用、因发生与所承保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者（包括项目发包人的人员）人身伤亡、财产损失以及所产生的费用、项目承接（包）人施工人员因发生与所承保工程直接相关的意外事故引起的人身伤亡、疾病或财产损失以及所产生的费用。无论是否获得保险机构的赔偿，凡施工中发生的一切安全事故，均由项目承接（包）人负责所发生事故的依法应该支付的损失赔偿费、抚恤费和承担法律责任，项目发包人不承担该等责任。

（3）保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。

（4）保险金额：由投保人与合同双方同意的保险人商定。

（5）保险期限：保险种类包括一切险和第三方责任险，保险期从工程开工之日起到工程竣工验收之日，如若项目延期，投标人必须无条件办理延期手续并承担一切费用, 如故意或疏忽而没有投保、少投保或漏投保，造成的后果由项目承接（包）人负全部责任。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：除了强制规定由项目发包人负责的保险以外的其他一切工程保险均有项目承接（包）人自行承担。

项目承接（包）人是否应为其施工设备等办理财产保险： 项目承接（包）人必须为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险，支付保险费用。保险合同约定的保险责任范围应当包括工地范围内的全部财产的物质损坏或灭失以及所产生的费用，无论是否获得保险机构的赔偿，凡施工中发生的一切安全事故，均由项目承接（包）人负责所发生事故的依法应该支付的损失赔偿费和承担法律责任，项目发包人不承担该等责任。保险费率由项目承接（包）人与项目发包人同意的保险人商定，相关保险费由项目承接（包）人承担。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：项目承接（包）人向项目发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：各项保险生效 3天内。

20.争议解决

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）提请        仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

21.补充条款

21.1 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。

21.2关于工期：（1）凡双方认可的合理工期顺延，项目发包人不承担因工期顺延、停工产生的一切损失及费用。（2）保证文明施工，安全生产，因项目承接（包）人原因发生安全事故或造成其他损失，由项目承接（包）人承担一切费用，工期不予延长；因项目承接（包）人原因造成的停工，由项目承接（包）人承担一切费用，工期不予延长；因供水、供电部门的原因停水、停电导致的停工，连续超过24小时，工期顺延，项目发包人不承担由此造成的损失。（3）一般设计变更工期不予延长；重大设计变更由双方协商相应延长工期。

21.3关于安全文明施工：（1）项目承接（包）人应遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定，并按规定办理相关手续。

21.4关于结算审计：（1）工程竣工验收合格后三十日内，项目承接（包）人将完整的竣工资料和结算资料送到项目发包人 ，项目发包人在收到完整的竣工资料和结算资料后60日内办清结算并提交审计审核。若因项目承接（包）人提交审计资料不完整、延迟及双方争议等原因造成审计工作不能按期完成的，审计时间顺延。（2）所有竣工和结算资料必须经业主项目负责人、现场代表、监理工程师、项目承接（包）人签字确认后，方可做为有效竣工和结算资料。（3）、工程结算审计由项目发包人委托审计单位。工程造价审减或审增（增减不相互抵消）与报审价相比小于6%（含6%）时，由项目发包人承担审计费用；工程造价审减或审增（增减不相互抵消）与报价相比大于6%（不含6%）时，由项目承接（包）人承担审计费用。

21.5项目承接（包）人在施工过程中涉及的设计变更、签证与计量、材料价格核定以及工程款和竣工结算审核等工作，需严格按项目发包人相关管理办法以及程序执行。

21.6项目承接（包）人必须按月支付人工费，若有拖欠人工工资款时，业主有权从月进度款支付中扣除，直接支付人工工资，项目承接（包）人并因此承担工程结算总价1%的违约责任。

21.7项目承接（包）人须按《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程质量验收统一标准（GB50300-2013）》、国家及地方现行建筑工程各专业工程施工质量验收规范，对工程质量一次验收达到合格，否则，属项目承接（包）人违约。除项目承接（包）人返修达到合格外，项目发包人按本项目结算总价的2%处罚项目承接（包）人（同时如工期违约仍按上条执行），且项目承接（包）人自行承担因此而造成的损失及赔偿责任。

21.8项目承接（包）人应在施工中注意排查地下管线，做到安全文明施工。发现地下管网等不安全隐患时应采取措施加以保护。对突发隐患险情应积极组织力量排危抢险，并同时联络有关单位施救并及时通报监理单位和项目发包人。

21.9因项目承接（包）人原因解除合同，项目发包人将扣除全部履约保证金，并对已完成工程量按相应结算依据执行。

21.10未尽事宜双方协商签订补充协议解决。

附件

附件1：项目承接（包）人承揽工程项目一览表

附件2：支付担保格式

附件3：项目承接（包）人派往（委任）本项目管理机构人员表

附件4：分包人主要施工管理人员表

附件5：履约担保格式

附件6：项目承接（包）人用于本工程施工的机械设备表

附件7：预付款担保格式

附件8：工程质量保修书

附件1：项目承接（包）人承揽工程项目一览表（格式）

项目承接（包）人承揽工程项目一览表

| 单位工程 名称 | 建设规模 | 建筑面积 (㎡) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装 内容 | 合同价格 （元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：支付担保（格式）

支付担保

（承接（包）人）：

鉴于你方作为承接（包）人已经与                            （项目发包人名称）（以下称“发包人”）于      年   月    日签订了                          （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应项目发包人的申请，我方愿就项目发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一．保证的范围及保证金额

1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二．保证的方式及保证期间

1.我方保证的方式为：连带责任保证。

2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3.你方与项目发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三．承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。项目发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四．代偿的安排

1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及项目发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2.在出现你方与项目发包人因工程质量发生争议，项目发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五．保证责任的解除

1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责解除。

2.项目发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六．免责条款

1.因你方违约致使项目发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与项目发包人的另行约定，免除项目发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3.你方与项目发包人协议变更主合同的，如加重项目发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4.因不可抗力造成项目发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七．争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八．保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或授权委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件3：项目承接（包）人派往（委任）本项目管理机构人员表

按项目承接（包）人参与项目投标时递交的《投标文件》内容执行。

附件4：分包人主要施工管理人员表（格式）

分包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一．总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二．现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件5：履约担保（格式）

履约担保

（项目发包人名称）：

鉴于              （项目发包人名称，以下简称“项目发包人”）与                       （项目承接（包）人名称）（以下称“项目承接（包）人”） 于    年  月  日成交的               （工程名称）。我方愿意无条件地、不可撤销地就该项目，向你方提供连带责任担保。

1.担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2.担保有效期自你方与项目承接（包）人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因项目承接（包）人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4.你方和项目承接（包）人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请项目所在地人民法院起诉。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其授权委托代理人：           （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日    期：           年        月        日

附件6：项目承接（包）人用于本工程施工的机械设备表（格式）

项目承接（包）人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （kW） | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7：预付款担保（格式）

预付款担保

（项目发包人名称）：

根据                 （项目承接（包）人名称）（以下称“承接（包）人”）与                        （项目发包人名称）（以下简称“项目发包人”）于           年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，项目承接（包）人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给项目承接（包）人的预付款为项目承接（包）人提供连带责任担保。

1.担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2.担保有效期自预付款支付给项目承接（包）人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3.在本保函有效期内，因项目承接（包）人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向项目承接（包）人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4.你方和项目承接（包）人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请项目所在地人民法院起诉。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                           （盖单位章）

法定代表人或其授权委托代理人：         （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件8：工程质量保修书（格式）

工程质量保修书

项目发包人（全称（名称））：

承接（包）人（全称（名称））：

项目发包人和项目承接（包）人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                   （工程全称（名称））签订工程质量保修书。

- 一．工程质量保修范围和内容

项目承接（包）人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                                                             。

- 二．质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期为工程合理使用年限，其他项目保修期限约定：                                                      。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三．缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，项目发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四．质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，项目承接（包）人应当在接到保修通知之日起      天内派人保修。项目承接（包）人不在约定期限内派人保修的，项目发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2.发生紧急事故需抢修的，项目承接（包）人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，项目承接（包）人实施保修。

4.质量保修完成后，由项目发包人组织验收。

- 五．保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六．双方约定的其他工程质量保修事项：                                        。

工程质量保修书由项目发包人、项目承接（包）人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

项目发包人（公章）：              项目承接（包）人（公章）：         
地  址：                          地  址：       
法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：     
授权委托代理人（签字）：              授权委托代理人（签字）：     
电  话：                           电  话：       
传  真：                           传  真：     
开户银行：                           开户银行： 
账  号：                        账  号：     
邮政编码：                          邮政编码：

# 第五章  《已报价工程量清单》编制说明

1.投标人应依据《招标文件》、《工程量清单》以及“计价规范”、“计算规范”自主报价，自主报价不得违反计价规范强制性条文规定。投标人不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价，任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。同时，不得出现任意一项单价重大让利，不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由低于工程成本报价。未尽事宜按现行《计价规范》等有关规定执行。

2.投标人应按《工程量清单》填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与《工程量清单》一致，投标人不得对《工程量清单》项目进行增减调整。

3.综合单价中应包含《招标文件》中划分的应有投标人承担的风险范围及其费用。

4.分部分项工程项目和单价措施项目，应根据《招标文件》和《工程量清单》项目中的特征描述确定综合单价计算。如出现《工程量清单》特征描述与设计图纸不符时，投标人应以《工程量清单》的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。

5.总价措施项目的金额应根据《招标文件》及投标时拟定的施工组织设计或施工方案，按计价规范的规定自主确定。但安全文明施工费按有关规定执行，作为不竞争费用单列。

6.其他项目费应按下列规定报价：

（1）暂列金额应按《工程量清单》中列出的金额填写；

（2）材料、工程设备暂估价应按《工程量清单》中列出的单价计入综合单价；

（3）专业工程暂估价应按《工程量清单》中列出的金额填写；

（4）计日工应按《工程量清单》中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工总额；

（5）总承包服务费应根据《工程量清单》中列出的内容和供应材料、设备情况，按照采购人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。

7.规费和增值税应按规定确定，作为不可竞争费用。

8.《工程量清单》与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在《已报价工程量清单》中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

9.投标标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、增值税的合计金额一致。

10.因分部分项工程量清单漏项、设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按专用合同条款中变更估价原则处理。

# 第二卷

# 第六章  《施工图设计》、经财政投资评审的《工程量清单》和《招标控制价》

# 第三卷

# 第七章  技术标准和要求

1.编根据国家行业和地方现行标准、规范和规程以及本项目施工图纸、地质勘察报告等。

2.承接（包）人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承接（包）人应对其采购的材料和工程设备负责。如涉及商品包装和快递包装的，按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》-财办库【2020】123号》标准执行。

# 第四卷

# 第八章 《投标文件》（格式）

# 总说明

1.投标人应使用《招标文件》第八章“《投标文件》（格式）”中所提供的（不含页眉、页脚和表格后的备注（或说明）解析内容）编制《投标文件》，未按照《招标文件》格式备注（或说明）提交相应有效材料（被列为本项目第三章“评标方法（综合评分法）--评分办法前附表--初步评审”因素所须材料）的，视为未响应《招标文件》要求，其《投标文件》（投标）作否决处理。现有格式不足以满足投标人《投标文件》编制的，投标人可按同样格式展开，无格式的自行设计编制。《投标文件》全本应标注连续页码，并对应制作目录以便评审。

2.《投标文件》应按《招标文件》第八章“《投标文件》（格式）”在指定盖章处盖投标人单位公章（《招标文件》中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本《招标文件》有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分支机构章、工会章、合同章、投标专用章、密封章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章），相关人员须在指定签字处签字（法定代表人签字或盖“法人印鉴”；其余人员均需亲笔签字，不得使用印章、签字章或其他电子制版签字代替）。除封面外，副本可使用已在指定位置签字盖章的正本的复印件（或扫描件）。

3.本章“《投标文件》（格式）”涉及的“如有”处，对应的该项材料不作为投标人“初步评审”评审合格条件，但有可能视《招标文件》第三章“评标办法-详细评审”设置情况作为得分条件，是否提供由投标人自行考虑。

6.“广西建筑业企业诚信信息库打印件”系指投标人自本项目《招标公告》发布之时起至本项目投标截标之时内，投标人使用“诚信库扫描件工具”从“广西建筑业企业诚信信息库”内打印的相关扫描件，打印材料上应显示网上打印时间、网址和诚信库水印背景。不属于“广西建筑业企业诚信信息库”必须录入的信息（例如：拟派往本项目管理机构人员持有业绩时非投标人在职人员的情况，在建项目类似业绩情况、非具备施工企业资质的检测单位情况等）或投标人认为诚信库打印文件不足以说明其投标相关情况的，可附其他材料复印件（或扫描件）对其进行补充描述说明。

# 封面格式：

（采购项目名称）

投  标  文  件

项目采购编号：

（正本/副本）

投标人名称（全称）：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日

# 目录

一．《法定代表人身份证明》（“法定代表人”签署《投标文件》时适用）或《授权委托书》（“委托代理人”签署《投标文件》时适用）；

二．《投标函》；

三．投标人基本情况；

四．投标保证金递交证明材料；

五．拟派往（委任）本项目管理机构人员配备表；

六．类似项目业绩一览表；

七．实力信誉一览表；

八．施工组织设计；

九．《已标价工程量清单》；

十．投标人认为需要提供的其他材料。

## 一．《法定代表人身份证明》（“法定代表人”签署《投标文件》时适用）或《授权委托书》（“委托代理人”签署《投标文件》时适用）

法定代表人身份证明

单位名称（全称）：                                         ；

单位性质：                                                 ；

地   址：                                                  ；

成立时间：                 年              月             日

经营期限：                                                 ；

姓    名：                      ；性     别：              ；

年    龄：                      ；职     务：              ；

系                                  （单位名称（全称））的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（全称）：                                （加盖单位公章）

日期：       年    月    日

说明：附盖投标人单位公章的法定代表人的《中华人民共和国居民身份证》复印件（或扫描件）。

授权委托书

本授权书声明：我         （姓名）系                                  （投标人名称（全称））的法定代表人，现授权                   （单位名称（全称））的        （姓名）为我之代理人，以本公司名义参加           （采购人）的                 （采购项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转授权。特此授权。

代理人：               性别：                年龄：

职务：                 《中华人民共和国居民身份证》号码：

投标人名称（全称）：                  （加盖单位公章）

法人代表人：                          （签字或盖章）

日期：        年    月    日

备注：附盖投标人单位公章的《法定代表人身份证明》及其《中华人民共和国居民身份证》、授权委托人的《中华人民共和国居民身份证》等材料的复印件（或扫描件）。

## 二．《投标函》

投标函

致：（采购人全称）：

根据贵方项目采购编号为                 （项目采购编号）的                  （采购项目名称）工程《招标文件》，遵照《中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令第14号）》、《中华人民共和国政府采购法实施条例（国务院令第658号）》、《中华人民共和国招标投标法（中华人民共和国主席令第八十六号）》和《中华人民共和国招标投标法实施条例（中华人民共和国国务院令第613号）》及中华人民共和国、广西壮族自治区、项目所在地设区市（县）建设行政主管部门和财政部门颁布现行的有关法律、法规和规章的规定，经踏勘项目现场和研究上述《招标文件》的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和《工程量清单》及其他有关文件后，我方愿以（人民币：大写）                  （￥           ）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和《工程量清单》（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量要求：               ，缺陷责任期为            。

其他承诺：

（1）我方同意在本项目开标日起算的投标有效期（    日历日）满之前均具有约束力。

（2）我方承认《投标函附录》是我方《投标函》的组成部分。

（3）一旦我方中标，我方保证按《项目合同》中规定的《项目合同》履行期限        天（日历日）内完成并移交全部工程。

（4）我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令第八十六号）》第二十二条中规定的参加采购活动的投标人应当具备的条件。

（5）我方已详细审核《招标文件》，我方知晓，自我方获取本项目《招标文件》之日起7个工作日内未提出异议的，则视为放弃提出对本项目《招标文件》含糊不清或误解问题的权利；开标会议结束未提出异议的，视为认同本项目在评标会议前的所有采购招投标进程“公平”和“公正”。

（6）如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，贵方可不退还我方的投标保证金。

（7）同意向贵方提供贵方可能要求的与本次投标有关的任何数据或资料。

（8）若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（9）我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定，知悉作为项目投标人应负的法律责任，我方声明：至本项目投标截标日往前计算3个自然年（1095个日历日）内，我方               （投标人名称（全称））在任意经营活动中     （有/没有）重大违法记录（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚）。如若在网查询有相应行政机构（部门）对我方有“重大违法记录”的，我方投标可做无效标处理，并可将我方该行为视为“未诚信应标”，报送项目采购监督管理部门形成“不诚信记录”。

（10）除非另外达成协议并生效，你方的《中标通知书》和本《投标文件》将成为约束双方的合同文件的组成部分。

（11）我方将与本《投标函》一起，提交无条件保函（保证额度     元）或人民币       元作为投标保证金。

（12）其他：                                                   。

与本项目投标有关的正式通讯地址为：

投标人名称（全称）：                          （加盖单位公章）

地址：                                邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称（全称）：

开户银行：

银行账号：

法定代表人或委托代理人签名：

投标时间（日期）：

## 三．投标人基本情况

1.基本情况登记表

| 投标人名称（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 资格名称（职称） |  |  |  | 电话 |  |
| 《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》 | ◆统一社会信用代码： ◆住所： ◆成立时间（日期）： ◆经营范围： |  |  |  |  |  |  |  |
| 《建筑业企业资质证书》信息 | 证书编号： ◆有效期： ◆资质等级： |  |  |  |  |  |  |  |
| 《安全生产许可证》信息 | 证书编号： ◆有效期： ◆许可范围： |  |  |  |  |  |  |  |
| 《基本账户开户许可证 （或“基本存款账户信息”凭条）》 | ◆开户名称（全称）： ◆开户银行： ◆银行账号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人 关联企业情况 （如有） | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数10%以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表后须附加盖投标人单位公章的有效的以下材料复印件（或扫描件）。

1.投标人具有“独立承担民事责任的能力”的证明材料：

◆投标人为“独立法人”性质的，附有效的《营业执照》；

◆投标人为“事业单位”性质的，附有效的《事业单位法人证书》；

◆投标人为“其他组织”性质的，附有效的《民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》；

◆投标人为“自然人”性质的，附有效的《中华人民共和国居民身份证》。

2.《建筑业企业资质证书》；

3.《安全生产许可证》；

4.《基本账户开户许可证（或“基本存款账户信息”凭条）》；

5.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的有效证明材料：

◆投标人为“独立法人（或其他组织）”性质的，需持有2020年度经第三方持有有效的《会计师事务所执业证书》的审定机构审计的《财务报表》，内容至少须含有“四表一注”，即“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”、“所有者权益变动表”及“附注（或财务情况)说明书”；或其基本账户开户银行为其出具的《资信证明》；或由满足《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案（财库【2012】124号）》规定的“专业担保机构”为其出具的针对本项目的《投（竞）标担保函》；

◆投标人为“事业单位”性质的，需持有2020年度经有效签章（盖有单位公章和有《事业单位法人证书》载明的“负责人”签字）的《财务报表》，内容至少须含有“资产负债表”、“收入支出表或者收入费用表”、“财政补助收入支出表”、“所有者权益变动表”及“附注（或财务情况)说明书”；或其基本账户开户银行为其出具的《资信证明》；或由满足《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案（财库【2012】124号）》规定的“专业担保机构”为其出具的针对本项目的《投（竞）标担保函》；

◆投标人为“自然人”性质的，需持有第三方经国务院征信业监督管理部门备案的征信机构为其出具的《资信证明》，或由满足《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案（财库【2012】124号）》规定的“专业担保机构”为其出具的针对本项目的《投标担保函》。

6.投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的有效证明材料：

◆“材料出具方”为中华人民共和国设立的税务机构（部门）；

◆“税款所属时期”显示为2021年04月至2021年06月（《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明“成立日期”至本项目投标截标日不足半年的投标人，此项材料不需提交），属于特殊政策扶持（或“免税”）情形的，亦须出具国家税务机构（部门）出具的证明函件（或该政策文件在网查询的页面截图（须能情形反映查询网址以供核验））；

◆“税种”为投标人依法在“税款所属时期”内由其交易行为产生的相应税种；

◆投标人为“自然人”性质情形的，本款材料系指“个人所得税”。

7.法定代表人的《安全生产考核合格证书（A类）》。

## 四．投标保证金递交证明材料

说明：需附加盖投标人单位公章的以下证明材料（①、②两样视投标人投标保证金递交方式确定：支票，或汇票，或本票，或以转帐、电汇方式形式提供“①项材料”，其余情形提供“②项材料”）：

①支票，或汇票，或本票，或银行转账底单复印件（或扫描件）；

②无条件银行保函，或担保，或保证保险复印件（或扫描件）。

## 五．拟派往（委任）本项目管理机构人员配备表

拟派往（委任）本项目管理机构人员配备表

| 人员信息 | 可能涉及的评审因素 |
| --- | --- |
| ◆姓名： ◆任职岗位：项目总负责人 （项目经理） | 一．《执业（或职业或职称或岗位或培训或学历（位））证书》 ◆证书名称： ◆证书证号（如有）： ◆专业（如有）： ◆专业所属类别（如有）： ◆评定等级（如有）： ◆授予（或签发或批准或发证）日期： ◆该人员《证照》材料所在《投标文件》页码： 二．类似项目业绩 |
| ◆姓名： ◆任职岗位：专职安全员 | …… |
| ◆姓名： ◆任职岗位：项目总工 （技术负责人） | …… |
| ◆姓名： ◆任职岗位：施工员 | …… |
| ◆姓名： ◆任职岗位：质量员 | …… |
| ◆姓名： ◆任职岗位：材料员 | …… |
| N |  |
| …… |  |
| 一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |

说明：

1.本表填写的“一．《执业（或职业或职称或岗位或培训或学历（位））证书》和《中华人民共和国居民身份证》”证明材料须为“广西建筑业企业诚信信息库打印件”；

◆本表填写的拟派往（委任）本项目总负责人（项目经理）的《中华人民共和国注册建造师证书》、《安全生产考核合格证书（建安B类）》和《中华人民共和国居民身份证》；

◆本表填写的拟派往（委任）本项目专职安全员的《安全生产考核合格证书（建安C类）》和和《中华人民共和国居民身份证》；

◆本表填写的拟派往（委任）本项目总工（技术负责人）的《技术资格证书（职称证书）》和《中华人民共和国居民身份证》；

◆本表填写的其他岗位（需包含但不限于：施工、质量和材料）人员的《执业（或职业或岗位或培训证书》和《中华人民共和国居民身份证》；

◆本表填写的所有人员近3个月在投标人单位的社会保险证明缴纳证明材料（如有，视其单位性质提供（事业单位附事业编制证明文件，其余情况附社会保险缴费机构出具的缴费单，缴费单位须为投标人单位名称一致（缴费单位名称为投标人合法成立的，且不具备“独立法人”资格的分支机构为其缴纳的社会保险予以认可））；参保时间（缴费起止时间）须涵盖2021年06月至2021年08月，属于特殊政策扶持（或“免税”）情形的，亦须出具①国家社会保险部门（或其授权设立的第三方机构）出具的证明函件，或②该政策文件在网查询的页面截图（须能清晰反映查询网址以供核验），投标人《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明的“成立日期”至本项目投标截标日不足半年的，此项材料不需提供；如为入职日期在要求查询的“参保时间”内的人员，须提供有效的《聘用合同》和其入职日期下月至要求月数的“社会保缴费单”，返聘人员的，仅须提供有效的《返聘合同》）。

2.本表填写的“二．类似项目业绩”按本《招标文件》第二章“投标人须知--投标人须知前附表--10.1类似项目业绩--（2）拟派往（委任）本项目人员类似业绩”对应解析；填写如无“类似项目业绩”的，请在以上表格内填写“无”；投标人如在以上表格中填写有项目的，应针对每个填写项目按上述解析标准提供相应有效的证明材料。

## 六．类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称及相关要素 | 可能涉及的评审因素（按其自身情况在对应的括号内打“√”） |
| --- | --- | --- |
| …… | ◆项目发包人： ◆项目名称： | ◆《项目合同》主体（承接（包）人）： 为本项目投标人（ ） 非本项目投标人（ ） ◆《项目合同》时限（考核期）： ◆《项目合同》内容（标的物）： ◆证明材料名称： ①《合同（或协议书或委托（任）书）》（ ），对应《投标文件》所在页码： 。 ②竣工验收证明材料（ ），对应《投标文件》所在页码： 。 ③提供的其他证明材料名称： ，对应《投标文件》所在页码： 。 |
| N |  |  |

说明：本表“类似项目业绩一览表”对应解析为本《招标文件》第二章“投标人须知--投标人须知前附表-10.1类似项目业绩--（1）投标人类似项目业绩”载明的要求标准，投标人若无类似项目业绩的，请在以上表格内填写“无”；投标人如在以上表格中填写有项目的，应针对每个填写项目附其加盖投标人单位公章的类似项目业绩材料的“广西建筑业企业诚信信息库”打印页面文件。以上“广西建筑业企业诚信信息库打印件”均须加盖投标人单位公章。需要“住房和城乡建设部门”进行入库审核的相关证明材料未通过“广西建筑业企业诚信信息库”审核的，在评审时诚信库无记录的不予承认。

## 七．实力信誉一览表

信誉实力一览表

| 序号 | 可能涉及的评审因素 |
| --- | --- |
| …… | ◆奖项名称： ◆奖项授予（或签发或批准或发证或发奖）部门（机构）： ◆奖项授予（或签发或批准或发证或发奖）日期： ◆奖项有效期（如有）： ◆奖项证明材料对应《投标文件》所在页码： 。 |

备注：投标人如无相关荣（信）誉的，请在以上表格内填写“无”；投标人若在以上表格中填写有项目的，应针对每个填写项目附其盖投标人单位公章的获奖文件材料复印件（或扫描件）。

## 八．施工组织设计

说明：

1.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三：劳动力计划表

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五：施工总平面图

附表六：临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率 （ KW ） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

（1）投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按《招标文件》要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的投标人还应按《项目合同》条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

（2）施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

（3）施工进度计划应与施工组织设计相适应。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（㎡） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| N |  |  |  |
| …… |  |  |  |

## 九．《已标价工程量清单》

1.《已报价工程量清单》应按《招标文件》第五章“工程量清单”中的相关表格及投标报价说明编制。

2.一般计税法建设工程《已报价工程量清单》表格按《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标〔2016〕17号）》附件“增值税一般计税方法工程计价表”要求提供，简易计税法表格按《<建设工程工程量清单计价规范>（GB5050-2013）广西壮族自治区实施细则》要求的表格提供，但规费和税费按照《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标〔2016〕17号）》、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标〔2018〕14号）》、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标〔2019〕12号）》调整，具体内容包括：

（1）投标总价（封-3）

（2）投标总价（扉-3）

（3）总说明（表-01）

（4）建设项目投标报价汇总表（表-02）

（5）单项工程投标报价汇总表（表-03）

（6）单位工程投标报价汇总表（表-04）

（7）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表-08）

（8）《工程量清单》综合单价分析表（表-09）

（9）主要清单项目工料机分析表（表-10）

（10）总价措施项目清单与计价表（表-11）

（11）其他项目清单与计价汇总表（表-12）

（12）暂列金额明细表（表12-1）

（13）材料（工程设备）暂估单价及调整表（表12-2）

（14）专业工程暂估价及结算价表（表12-3）

（15）计日工表（表12-4）

（16）总承包服务费计价表（表12-5）

（17）税前项目清单与计价表（表-14）

（18）规费、增值税计价表（表-15）

（19）项目发包人提供主要材料和工程设备一览表（表-21）

（20）项目承接（包）人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）（表-22）

（21）项目承接（包）人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）（表-23）

3.以下表格视工程实际需要选用，如该工程不发生如下表格相关项目和费用，《已报价工程量清单》亦不包括这部分表格。

（1）建设项目投标报价汇总表（表-02）

（2）暂列金额明细表（表12-1）

（3）材料（工程设备）暂估单位及调整表（表12-2）

（4）专业工程暂估价及结算价表（表12-3）

（5）计日工表表12-4）

（6）总承包服务费计价表（表12-5）

（7）税前项目清单与计价表（表-14）

（8）项目承接（包）人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）（表-23）。

## 十.投标人认为需要提供的其他材料

说明：投标人根据其自身情况提交相应材料，以便评标委员会评审，有可能用到的格式如下。

（1）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法（财库【2020】46号）》的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.本公司参加                    （采购项目名称）的采购活动属于《中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》划定的                    行业，本企业2020年度从业人员     人，2020年度营业收入为人民币     万元，2020年度资产总额为人民币     万元。根据《中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（全称）：                                 （加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：                             （签字）

日期：       年    月    日

说明：

1.上述《声明函》填写的“从业人员”以社会保险缴费单位为投标人的人数总额计取，投标人合法成立的，且不具备“独立法人”资格的分支机构为其缴纳的社会保险人数计入在内。

2.上述《声明函》填写的“营业收入、资产总额”以《财务报告》和《税务报告》计取，投标人合法成立的，且不具备“独立法人”资格的分支机构为产生的相应数据计入在内。

3.采购人在签订《项目合同》前核查其在社保机构登记信息、《财务报告》相关指标信息、税务机构查询信息等上述《声明函》的填报内容，未能查询到相关信息，或查询结果与投标人承诺不符的，取消其中标资格，其投标保证金不予退还；还需向项采购人支付因其原因造成的项目进展延期产生的实际损失对应的赔偿金。

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部•民政部•中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库【2017】141号）》的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                    （采购代理机构名称）代理                   （采购项目名称）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（全称）：                          （加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：                      （签字）

日期：     年    月    日