| 招 标 文 件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 漓江航道桂林至平乐河段测量服务采购项目 |
| 项目编号： | GXZC2023-G3-000195-JDZB |
| 联系电话： | 0773-3696789转2 |

| 采购人： | 广西壮族自治区桂林航道养护中心 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构： |  | 广西机电设备招标有限公司 |

2023年2月

- 目录

第一章  招标公告	1

第二章  项目采购需求	4

第三章  供应商须知	9

第四章  评标方法及评标标准	13

第五章 合同主要条款格式	22

第六章 投标文件格式	40

- 第一章  招标公告

广西机电设备招标有限公司关于漓江航道桂林至平乐河段测量服务采购项目(GXZC2023-G3-000195-JDZB)公开招标公告

一、项目基本情况 项目概况 漓江航道桂林至平乐河段测量服务采购项目招标项目的潜在供应商应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2023年3月20日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

项目编号：GXZC2023-G3-000195-JDZB

项目名称：漓江航道桂林至平乐河段测量服务采购项目

预算总金额（元）：4900000

采购需求：

标项名称：漓江航道桂林至平乐河段测量服务采购项目

数量：1

预算金额（元）：4900000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：河段测量服务及水位分析1项。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：4900000

合同履行期限：自签订合同之日起至2023年12月15日前提交成果资料并通过验收。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购的项目,供应商为中型企业/小型企业/微型企业或监狱企业或残疾人福利企业。

3、特定资格条件：（1）资格要求：具备测绘专业（至少包含工程测量、海洋测绘）乙级（含）以上测绘资质。（2）业绩要求：无。（3）其他要求：相关负责人资格：项目负责人与技术负责人需具有测绘专业类工程师（含）以上职称（如职称证书不体现专业则以毕业证书专业为准）。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

5、按照招标公告的规定获得招标文件。

三、获取招标文件

时间：2023年2月27日至2023年3月20日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn/）、“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）。

方式：登录桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn/）、“政采云”平台（https://www.zcygov.cn），从网上免费下载招标文件电子版；供应商登录“政采云”平台，应进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由供应商自行承担。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年3月20日09:30（北京时间）

地点（网址）：通过政采云平台实行在线投标。

开标时间：2023年3月20日09:30

开标地点：通过政采云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、桂林市公共资源交易中心网

2. 需落实的政府采购政策：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、信息安全产品等有关政策，具体详见招标文件。

3.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册成为正式供应商，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

4.投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2023年3月20日上午9时30分至10时00分）供应商可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心10号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况），视为投标无效。

5.在线投标（电子投标）说明

5.1.本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

5.2.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往政采云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取投标文件后立即办理。）

5.3.供应商应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至政采云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

5.4.本采购项目为政采云全流程电子化操作，参与投标的投标单位需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取政采云CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

6.按照招标公告的规定获得招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：广西壮族自治区桂林航道养护中心

地址：桂林市秀峰区中安路8号

项目联系人：莫崇勉

项目联系方式：0773-3603007

2、采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603（桂林分公司）

项目联系人：曾昭卉

联系方式： 0773-3696789转2

- 第二章  项目采购需求

说明：

1.供应商应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标供应商负责。同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

2.招标文件中带“★”的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，供应商须满足或优于，若无法完全满足，将会导致投标被否决。

3.供应商的投标文件中提供的证明材料和资质文件应真实，如出现虚假应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来确定赔偿金额。

4.本项目最高限价为：人民币490万元整，供应商投标报价如超过最高限价将会导致投标被否决。

5.本项目所属行业：其他未列明行业

| 一、项目需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 数量/单位 | 服务内容及要求 |
| 1 | 漓江航道桂林至平乐河段测量服务 | 1项 | 一、项目概况 采购人负责漓江段（桂林虞山大桥～平乐县恭城河口）及桂江段（平乐县恭城河口～昭平枢纽）共190.5km的航道养护工作，其中漓江段118.5km为一类维护航道，根据《航道养护技术规范》JTS-T 320-2021要求，一类养护航道应进行长河段航道图测绘、编制航道图籍并定期更新;航道图籍更新周期宜为6年~8年，变化较频繁的航道可为3年~5年，较为稳定的航道可为10年。为确保航道养护及下一步航道保护范围划定工作顺利开展，采购人将对桂林虞山大桥～平乐县恭城河口118.5km测量及对桂林虞山大桥～平乐县恭城河口118.5km水位分析。 ★二、项目工期：自签订合同之日起至2023年12月15日前提交成果资料并通过验收。 ★三、测量范围、工作内容及比例尺： 1.测量范围：桂林虞山大桥～平乐县恭城河口118.5km全段测量。 2.工作主要内容：①水下地形；②陆上地形测量；③浅滩河床地质钎探；④数据预处理；⑤桂林虞山大桥～平乐县恭城河口水位分析，计算设计最高通航水位和设计最低通航水位；⑥专用图集编辑出版。 3.测图比例：1/1000。 四、依据： 1.《中华人民共和国航道法》 2.《航道保护范围划定技术规定》（JTS 124-2019） 3.《水运工程测量规范》JTS 131-2012 4.《全球定位系统(GPS)测量规范》GBT18314-2009 5.《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》CHT2009-2010 6.《国家三、四等水准测量规范》GB12898-2009 7.《水运工程测量质量检验标准》JTS258-2008 8.《水运工程水文观测规范》JTS132-2018 9.《港口与航道水文规范》JTS145-2018 10.《内河电子航道图技术规范》（JTS 195-3-2019） 11.其他现行的有关测量和水文规范 五、工作量计算如下： 序号; 工作内容; 单位; 工作量; 备注. 1; D级GPS控制点选点; 点; 24; 约5km布置1个D级点；提供控制点网点布置图、点之记等《水运工程测量规范》JTS131-2012规定需要归档的资料（10份）。. 2; E级GPS控制点选点; 点; 237; 约0.5km布置1个E级点。要求每个滩险附近（滩头及滩尾，滩长时在滩中加密）布设有控制点；提供控制点网点布置图、点之记等《水运工程测量规范》JTS131-2012规定需要归档的资料（10份）。. 3; 埋造标石; 座; 261; 符合水运测量相关规范要求。. 4; D级GPS控制点测量; 点; 24; 测量三维坐标；控制点网点布置图、点之记等《水运工程测量规范》JTS131-2012规定需要归档的资料（10份）。. 5; E级GPS控制点测量; 点; 237; 测量三维坐标；提供控制点网点布置图、点之记等《水运工程测量规范》JTS131-2012规定需要归档的资料（10份）。. 6; 计算坐标转换参数; 处; 12; 提供1套2000国家大地坐标系与北京54坐标系的坐标转换七参数；每10km左右提供1个控制点（共12个）的2000国家大地坐标系与北京54坐标的两套坐标值。. 7; 陆域测量（1:1000）; km2; 20.63; 陆域面积以设计低水位为基准，露出水面面积属陆域面积，河道两岸陆域面积测至高程大于设计最高通航水位以上且向大岸外延长50m；枢纽及航道设施需测完整；支流陆域距河口500m范围。. 8; 水深测量（1:1000）; km2; 16.48; 水域测量面积划分以设计低水位为基准，支流水域距河口500m范围。. 9; 中心、分中心、航道站测量; 处; 6; 包括桂林航道养护中心；平乐分中心；桂林、大圩、阳朔及平乐航道站。测量范围包括站房范围、建筑物或构筑物轮廓、道路等。. 10; 沿程水尺的设立、测量; 处; 176; 浅滩水尺一般设置在滩头、滩尾，较长滩险在滩中加密，65条滩险设立水尺136把。视情况增加漓江沿程各航道站（4）、桥梁（12）、码头（24）共40处；. 11; 基本水尺逐时水位观测; 站•日; 10; 逐时观测2天。桂林航道站、大圩航道站、磨盘山码头、阳朔航道站、平乐航道站5处。. 12; 流量断面测量; 处; 10; 分别设在桂林水文站、黄牛夹滩、螺蛳岩滩、天鹅吊颈滩、阳朔水文站，良丰河口、潮田河口、兴坪河口、荔浦河口、恭城河口。. 13; 瞬时水位点观测; 项; 1; 根据水文分析需要确定，瞬时水位观测点一般在滩头、滩尾，较长滩险在滩中加密（共约176个点）。. 14; 设计最高通航水位分析; 项; 1; 1.各航道站（4）、桥梁（12）、码头（24）共40处；2.65条滩险滩头处，与瞬时水位滩头点对应；3.桂林航道站、大圩航道站、阳朔航道站、平乐航道站共4处。编制水位分析报告（10份）. 15; 设计最低通航水位分析; 项; 1; 1.沿程各桥梁、码头36处；2.瞬时水位观测点136处；3.桂林航道站、大圩航道站、阳朔航道站、平乐航道站共4处。编制水位分析报告（10份）. 16; 滩险河床质泥沙测验; 条滩; 82; 项目河段所有滩险，需在每条滩险滩头、滩中、滩尾分别取样。. 17; 开工准备、收工结束开工准备（内河）; 次; 1. 18; 开工准备、收工结束收工结束（内河）; 次; 1. 19; 收集水文站的流量和水位资料（资料购买费用); 项; 1; 暂估价（投标按70万元列入，结算按实计价）需包含桂林、阳朔、平乐水文站水文站的流量和水位资料（30年），磨盘山码头、草坪、兴坪水位站资料。巴江口电站、漓江活动壅水科学实验坝枢纽流量和水位资料。. 六、水位分析 1.资料收集 按工程量清单自行收集 2.瞬时水位与流量同步观测 ★3.水位分析 （1）设计最高通航水位 分别按重现期为5年、10年及20年分析设计最高通航水位；共172个断面。 （2）设计最低通航水位 按通航保证率不低于90%、95%、98%分析计算设计最低通航水位；水位断面与设计最高通航水位一致。 七、测量成果及技术要求： （A）纸质版成果 1.测量技术报告10份；1：1000航道水深（设计低水位时）地形图集20份；1：5000航标配布图集20份；1：5000航道航行图集20份。 2.水位分析报告10份。 3.拦、跨、临、过河建筑物及管线调查报告10份。 4.坐标系采用2000国家大地坐标系；高程采用1985国家高程基准。同时，提供2000国家大地坐标系与北京54坐标系的相互转换参数（7参数），提供方案要求的控制点相应坐标系的坐标值； 5.提供所有水文分析所必须的历史水文资料； 6.控制点网点布置图、点之记等《水运工程测量规范》JTS131-2012规定需要归档的资料（10份）。 （B）电子版成果 1.测量技术报告、航道水深（设计低水位时）图集、航道高程图集、航标配布图集、航道航行图集各2份；水位分析报告2份；拦、跨、临、过河建筑物及管线调查报告2份。 2.所有航道图集均采用AUTOCAD2004版格式；文档和表格应采用WORD2007和EXECL2007版格式。 （C）其它 1.控制点高程测量不低于四等水准精度要求； 2.E级GPS控制点测量不低于《水运工程测量规范》131-2012二级技术要求； 3.支流河口流量测量应在出河口的主流上、下游及支流河口3个断面观测； 4.所有图集须标注最高通航水位水沫线。 |
| 二、商务条款要求 |  |  |  |
| 1.合同签订期：自中标通知书发出之日起5个工作日内。 ★2.项目工期：自签订合同之日起至2023年12月15日前提交成果资料并通过验收。 3.服务地点：桂林市内采购人指定地点。 ★4合同计价方式：本项目合同系估算工程量单价合同，以采购人委托的咨询机构审核的工程量进行计价。★5.付款方式：合同签署后14天内，中标供应商向采购人提交银行出具的预付款保函，采购人向中标供应商支付中标价的30%作为预付款；进度款按季度时间节点6月下旬及9月下旬以中标供应商完成工作量的90%进行支付，中标供应商完成全部工作内容，提交成果资料、通过专家评审并项目整体验收合格后，中标供应商持完税发票给采购人，采购人15天内向中标供应商支付剩余合同金额。 ★6.项目进度要求：2023年6月30日前须完成不低于65%合同金额的工作量，2023年9月30日前须完成不低于85%合同金额的工作量。7.本工程的测量过程和成果均必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、中华人民共和国国家标准和交通运输部及其他部委颁布的有关水运工程测量等方面现行的标准、规范、规定、规程、定额、办法、示例及广西壮族自治区交通运输厅及广西壮族自治区港航发展中心下发的有关交通工程测量方面的文件、规定。测量人在测量工作中必须使用《中华人民共和国测绘法》、《工程建设标准强制性条文》等。在测量过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准，由测量人应采用新的标准进行测量。 |  |  |  |

- 第三章  供应商须知

| 条款号 | 要点 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本信息 | 项目名称：漓江航道桂林至平乐河段测量服务采购项目 项目编号：GXZC2023-G3-000195-JDZB 采购人式：公开招标 |
| 2 | 供应商资格条件 | 详见招标公告。 |
| 3 | 现场踏勘 | 不组织。 |
| 4 | 转包 | 本项目不允许转包。 |
| 5 | 分包 | 本项目不允许分包。 本项目允许分包，可以分包的内容 ； 可以分包的金额或者比例：。 |
| 6 | 招标文件澄清、修改 | 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。 |
| 7 | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 澄清、修改文件在招标公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 8 | 投标有效期 | 投标截止之日起60天。投标有效期不足的投标文件将被否决。在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。 |
| 9 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件的制作 | 1、电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 2、供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 3、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 4、评审前准备 4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 |
| 11 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 12 | 投标文件递交 | 2023年3月20日上午9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 13 | 投标文件解密 | 投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2023年3月20日上午9时30分至10时00分)供应商可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 10 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。 |
| 14 | 开标时间及地点 | 开标时间：2023年3月20日9点30分（北京时间）截标后。地点：通过政采云平台实行在线解密开启。提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 10 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。供应商可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。 |
| 15 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家 4人。 |
| 16 | 中标公告及中标通知书 | 采购代理机构在采购人依法确认中标供应商后2个工作日内在招标公告发布的媒体上发布中标公告并发出中标通知书。 |
| 17 | 合同签订及履行 | （1）中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。 （2）采购人应当自中标通知书发出之日起5个工作日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。在签订合同前，中标供应商应提供投标文件中所列材料书面资料原件，如采购人发现有虚假应标现象，采购人有权向采购监督部门上报，产生的一切后果由中标供应商承担。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。政府采购合同应当包括采购人与中标供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。 （3）采购人与中标供应商签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。 （4）对于中标供应商履约验收不合格、双方解除合同的情况，应当按照民法典有关规定或者合同约定执行，原则上不得顺延确定中标或中标供应商。需要重新选定供应商的，应当重新开展采购活动。 |
| 18 | 质疑 | （1）供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 （2）本项目不接受传真、移动通信等方式送达的质疑材料，供应商可通过以下方式递交质疑材料，供应商可通过以下方式递交质疑材料。 R通过现场或邮寄方式递交 通过邮寄形式的供应商应于质疑有效期内容将质疑函原件密封并快递至桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603（桂林分公司）项目负责人收，发送快递时请注明内容为“供应商名称+关于+项目名称+质疑函”。供应商应合理估计快递时间以确保按时寄达，逾期送达的质疑材料将予以拒收。项目负责人信息：曾昭卉，电话：0773-3696789转2。 |
| 19 | 词语定义或说明 | （1）“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。其他组织包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户及国家有关法律法规规定的组织。自然人是指中国公民。 （2）本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。 （3）“书面形式”如无特殊规定，“书面形式”是指信函和数据电文（包括传真和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。招标文件如有特殊规定，以招标文件规定为准。 （4）本项目的技术商务要求重要性分为“★”、“#”（如有）和一般无标识指标。★代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致投标被否决，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。 （5）本招标文件出现多种选项的地方，以“”表示本项目所选择的方式。 （6）供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。 （7）本项目所有投标文件均不予退还。 |
| 20 | 代理服务费 | （1）代理服务费 R采购代理机构向中标供应商收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)规定的80%采用差额定率累进法计算。具体费率如下： ①招标金额在100万元以下的： 货物1.5％；服务招标1.5％；工程招标1.0％； ②招标金额在100-500万元之间： 货物1.1％；服务招标0.8％；工程招标0.7％； ③招标金额在500-1000万元之间： 货物0.8％；服务招标0.45％；工程招标0.55％； ④招标金额在1000-5000万元之间： 货物0.5％；服务招标0.25％；工程招标0.35％； …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某货物招标代理业务成交金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝（1.5＋2.2）*80%=2.96万元 采购代理机构向中标供应商收取代理服务费，具体金额为 。 （2）中标供应商在中标通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费。 交纳招标代理服务费的银行账户： 公司名称：广西机电设备招标有限公司 开户银行：广西北部湾银行金湖支行 银行账号：1705012090027723 |
| 21 | 其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定执行。 |  |
| 22 | 本招标文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。 |  |

- 第四章  评标方法及评标标准

- 一、评标方法

- 1、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 2、评标依据

评标委员会以招标文件、补充文件、投标文件、澄清及答复为评标依据。

- 3、评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

- 二、评标程序

1、初步评审：初步评审包括资格检查及符合性检查。

2、澄清（如需要）。

3、详细评审。

4、推荐中标候选人。

- 三、特别说明：

1、注意事项：本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件。

2、电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

- 3、供应商提供的以下相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

4、招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成pdf格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

- 5、电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

- 6、供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。

- 7、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

- 8、本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

- 9、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- 四、评标内容

- 1、资格审查

采购人代表对所有供应商的投标文件进行资格审查。以确定供应商是否具备投标资格。资格审查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格。

1.1供应商具备有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”或“自然人的身份证明”副本复印件。

供应商是企业则审查营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则审查执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则审查个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则审查自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。

1.2.供应商2021年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交投标文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。

1.3①投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件。②投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

1.4审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。一旦发现供应商提供的投标声明书不实时，则按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚。

1.5诚信要求：①审核标准：供应商如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则资格审查不予通过，其投标被否决。

②信用信息查询渠道：中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”，信用中国网：“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”

③查询方式：资格审查时，采购人或采购代理机构通过上述渠道查询供应商的信用记录供评委审核。

④信用信息查询记录和证据留存的具体方式：通过上述查询渠道查询的供应商信用记录查询结果，将作为政府采购活动档案留存。

1.6供应商满足本项目的特定资格要求：提供测绘专业（至少包含工程测量、海洋测绘）乙级（含）以上资质证书；相关负责人资格：项目负责人与技术负责人需具有测绘专业类工程师（含）以上职称（如职称证书不体现专业则以毕业证书专业为准）。

1.7本项目为专门面向中小微企业采购的项目,供应商为中型企业/小型企业/微型企业或监狱企业或残疾人福利企业。

即供应商应满足如下要求：

①供应商声明为中型企业/小型企业/微型企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供中小企业声明函。

②供应商声明为监狱企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。

③供应商声明为残疾人福利性单位的，应当提供残疾人福利性单位声明函，并对声明的真实性负责。

审查①或②或③，满足其一，即为符合要求。

1.8供应商不得参加资格性审查的情形：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（2）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

- 2、符合性检查

资格审查结束后，由评标委员会对通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性检查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性检查视为不合格。

2.1有效性审查

2.1.1投标文件签署：投标文件上法定代表人或其授权代表人已按要求签字或签章。

2.1.2法定代表人身份证明及授权委托书：供应商无授权代表时审查：法定代表人身份证明及附件，格式及附件见第六章投标文件格式要求；供应商有授权代表时审查：法定代表人授权委托书及附件，格式及附件见第六章投标文件格式要求；法定代表人身份证明及授权委托书须有效，符合招标文件规定的格式，签字或签章齐全。

2.1.3投标文件或者投标报价唯一性：同一供应商不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

2.1.4投标报价：报价超出采购预算金额或最高限价（如有）的，否决其投标。提交选择性报价的，否决其投标。

2.2完整性审查

- 对招标文件的响应程度审查：（1）实质性条款响应：对招标文件中所有标注★号的实质性条款要求响应均无负偏离。（2）投标有效期：满足招标文件规定。

- 3、串通投标的认定

评标委员会须根据以下规定评审供应商是否有串通投标的行为，并按规定判定投标是否有效。

（1）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的投标文件相互混装；

（3）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 4、投标有效性的认定

（1）在评审过程中如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①投标文件存在法律、法规及监督部门有关文件规定的无效情形。

②投标文件存在招标文件规定的无效情形。

（2）根据财库〔2019〕38号《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》以及桂财采〔2019〕41号《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》规定，评标委员会认定投标有效性时不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

- 5、澄清、说明或补正

（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求供应商在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位电子签章后提交至评审委员会。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。评审委员会以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

- 6、报价修正

投标文件报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的报价按照上述“5、澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 7、过低报价合理性的审查

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明并提交相关证明材料；评标委员会可以要求供应商以书面形式进行详细陈述。书面说明应当按照上述“5、澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后提交给评标委员会。供应商未按规定提供说明或不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人不能合理说明或者不能提供报价来源相关证明资料的，视作该投标人以低于成本报价投标，对其投标文件不予评审。提交相关证明材料主要包括（但不限于）：①行政机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次投标所提供社保同月份)》；②2019年度～2021年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用）、技术成本、税收等所有成本及利润）扫描件，同时提供第三方审计机构的资质证书、人员从业证书、委托合同扫描件；③提供至少3个类似业绩的费用成本组成明细（有合同双方盖章证明，提供扫描件），项目成本组成明细需经第三方造价咨询单位出具的投标报价审核文件扫描件，同时提供第三方造价咨询单位的资质证书、人员从业证书、委托合同扫描件，如不提供或评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为低于成本价报价，报价无效。

报价合理性书面说明应当有签字或盖章确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者授权代表签名或盖章确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签名或盖章确认；供应商为自然人的，由其本人或者授权代表签名或盖章确认。

- 8、商务和技术评估、综合比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体评标标准见《评分表》。

评标委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，然后由评标组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，评分有误的，应及时进行修正。评标标准如有主客观分定义，评标委员会所有成员的客观分打分分数应当一致。

复核后，评标委员会汇总每个供应商每项评分因素的得分。评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。

- 9、中标候选人推荐原则

按评标后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名第一的为第一中标候选人。若中标候选人综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，由采购人按综合信誉及履约能力分得分由高到低顺序排列，若综合得分、投标报价、综合信誉及履约能力分均相同的，按技术方案分得分由高到低顺序排列。

- 10、评标争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 五、评标标准

（一）评分细则

1、价格分……………………………………………......……………………………………满分10分

（1）以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10。

2、商务部分………………………………......………………………………………………满分45分

（1）供应商与本项目类似的具体业绩（满分15分）

①自2018年1月1日起，供应商每承担1项内河航道测量（含内河航道工可、设计阶段，交工、竣工或运营等各阶段测量，不含桥区航道整治工程测量）项目的，可加1.5分。该项满分9分。（时间以合同签订时间为准，需提供合同协议书复印件并加盖公章）

②自2018年1月1日起，供应商每承担1项内河航道水位分析或内河航道设计（桥区航道整治工程设计不算业绩）项目的，可加2分。该项满分6分。（时间以合同签订时间为准，需提供合同协议书复印件并加盖公章）

（2）拟投入本项目的人员资格和能力（满分12分）

①项目负责人具有注册测绘师执业资格的，可得1分；自2018年1月1日起，项目负责人每增加一个证明材料齐全的内河航道测量（含内河航道工可、设计阶段，交工、竣工阶段或运营等各阶段测量，不含桥区航道整治工程测量）业绩的可加1分，最多可加2分。该项满分3分。（需提供个人职称证、注册测绘师执业资格证、个人业绩报告扉页等复印件，并加盖公章）

②技术负责人具有注册测绘师执业资格的，可得1分；自2018年1月1日起，技术负责人每增加一个证明材料齐全的内河航道测量（含内河航道工可、设计阶段，交工、竣工阶段或运营等各阶段测量，不含桥区航道整治工程测量）业绩的可加1分，最多可加2分。该项满分3分。（需提供个人职称证、注册测绘师执业资格证、个人业绩报告扉页等复印件，并加盖公章）

③水位分析分项负责人具备注册港航工程师执业资格的，可得1分。自2018年1月1日起，水位分析分项项目负责人每增加一个证明材料齐全的内河航道水位分析或设计业绩（不含桥区航道整治工程设计）的可加0.5分，最多可加1分。该项满分2分。（需提供个人职称证、注册港航证书执业资格证、个人业绩报告扉页等复印件，并加盖公章）

④团队其它成员具有工程测量相关专业或港航相关专业工程师职称的，每有1人可得0.5分；具有工程测量相关专业或港航相关专业高级工程师职称的，每有1人可得1分。该项满分4分。（如职称证书不体现专业则以毕业证书专业为准，注册测绘师执业资格和注册港航工程师执业资格可按工程师职称计算，同一人有多种证书的不重复计分，需提供个人职称证、注册证书执业资格证等复印件，并加盖公章）

（以上所有拟投入人员需提供投标截止时间前6个月内中任意1个月的依法缴纳社保证明材料，并加盖供应商公章。）

（3）供应商具有的设备能力（满分13分）

①供应商具有GPS接收机或电子水准仪设备的，每有一套得0.5分，该项满分3分。

②供应商具有测深仪设备的，每有一套得0.5分，该项满分2分。

③供应商具有免棱镜型全站仪设备（免棱镜测距应≥1000m，以产品说明书技术参数为准，并加盖公章）的，每有一套得1.5分，该项满分3分。

④供应商具有声学多普勒流速剖面仪（河流型测流仪，简称ADCP）设备的，每有一套得2.5分，该项满5分。

（以上所有设备需提供设备采购合同及相应发票证明材料复印件，并加盖公章。合同及发票时间截止至2023年1月31日）

（4）供应商的履约能力（满分5分）

①供应商具有质量管理体系认证证书的，得1分；具有环境管理体系认证证书的，得1分，具有职业健康安全管理体系认证证书的，得1分。该项满分3分。

②具有工程设计水运行业（航道工程）乙级（含）以上资质的得2分。该项满分2分。

（以上提供证书扫描件或复印件，并加盖公章）

3、技术部分………………………………......………………………………………………满分45分

（1）对测量的目的、技术要求和工作量的理解（满分8分）

一档（3分）：对招标项目测量目的、技术要求和工作量的研究、掌握不全面透彻，对项目技术要求和工作量的分析不充分，所提出的对策措施可行。

二档（5分）：对招标项目测量目的、技术要求和工作量的研究、掌握全面透彻，对项目技术要求和工作量的分析较充分，对策措施合理可行。

三档（8分）：对招标项目的测量目的、技术要求和工作量的研究、掌握全面透彻，对项目技术要求和工作量的分析充分，对策措施针对性强。

以上各档次不重复计分，由评委根据各供应商对测量的目的、技术要求和工作量的理解内容，在相应内容档次打分。不满足进档要求的，不予进档，得0分。

（2）对水位分析的目的、技术要求和工作量的理解（满分8分）

一档（3分）：对水位分析工作思路清晰、对本工程关键技术要求和工作量的研究、掌握不全面透彻，对水位的分析不充分，所提出的对策措施可行。

二档（5分）：对水位分析工作思路清晰、对本工程关键技术要求和工作量的研究、掌握全面透彻，对水位的分析较充分，对策措施合理可行。

三档（8分）：对水位分析有针对性、工作思路清晰，对本工程关键技术要求和工作量的研究、掌握全面透彻，对水位的分析充分，对策措施合理可行且针对性强。

以上各档次不重复计分，由评委根据各供应商对水位分析、技术要求和工作量的理解内容，在相应内容档次打分。不满足进档要求的，不予进档，得0分。

（3）总体测量思路和组织管理（满分8分）

一档（3分）：按要求论述对项目理解，测量总体思路模糊，组织管理可行。

二档（5分）：对招标项目理解正确，测量总体思路论述清楚，符合项目实际，组织管理得力，措施合理可行。

三档（8分）：对招标项目理解准确、全面、透彻，测量总体思路清晰、逻辑严密，切合项目特点，组织管理得力，切合项目特点，有效可行。

以上各档次不重复计分，由评委根据各供应商对总体测量思路和组织管理内容，在相应内容档次打分。不满足进档要求的，不予进档，得0分。

（4）关键技术问题和难点及其解决方法（满分8分）

一档（3分）：对招标项目的特点研究、掌握一般，对项目中关键技术问题有分析，但提出的对策措施一般。

二档（5分）：对招标项目的特点研究、掌握比较全面透彻，对项目中关键技术问题的分析较充分，对策措施合理可行。

三档（8分）：对招标项目的特点研究、掌握全面透彻，对项目中关键技术问题的分析论证充分，对策措施针对性强，合理可行。

以上各档次不重复计分，由评委根据各供应商对关键技术问题和难点及其解决方法内容，在相应内容档次打分。不满足进档要求的，不予进档，得0分。

（5）质量、安全、环保与健康管理措施（满分6分）

一档（2分）：具有简单的质量、安全、环保与健康管理措施。

二档（3分）：提供的质量、安全、环保与健康管理措施基本健全，措施基本可行，符合项目实际。

三档（6分）：提供的质量管理体系健全完整；安全、环保与健康管理措施全面可行；质量、安全、环保与健康管理措施切合项目实际特点，有效可行。

以上各档次不重复计分，由评委根据各供应商对质量、安全、环保与健康管理措施内容，在相应内容档次打分。不满足进档要求的，不予进档，得0分。

（6）工期进度计划、后续服务的安排及保证措施（满分7分）

一档（2分）：有基本的工期进度计划、后续服务的安排及保证措施；但工期进度安排合理性和可行性差，后续服务的安排不合理且无保障。

二档（4分）：提供的工期进度计划安排、后续服务的安排及保证措施基本合理，基本可行。

三档（7分）：提供的工期进度计划安排、后续服务的安排及保证措施完全合理，具有针对性，全面可行。

以上各档次不重复计分，由评委根据各供应商对工期进度计划、后续服务的安排及保证措施内容，在相应内容档次打分。不满足进档要求的，不予进档，得0分。

4、综合得分＝1+2+3

- 第五章 合同主要条款格式

（本合同仅为参考，未尽条款在合同签订时由双方协商 ）

政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（发包人/甲方）：

供应商（测量人/乙方）：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

漓江航道桂林至平乐河段测量服务采购项目

采购合同

第一节	通用合同条款

1.定义和解释

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本条所赋予的含义。

1.1本项目：指专用合同条款中指明进行的测量招标的项目。

1.2发包人：即合同协议书中的甲方，指专用合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人资格的合法继承人。本合同的发包人在合同专用条款中指明。

1.3测量人：即合同协议书中的乙方，指其投标文件已为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书承担本项目测量的测量机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人。若投标人为联合体，则测量人包括联合体所有成员单位。

1.4分包人：是指从测量人处分包合同中某一部分项目，并与其签订分包合同的单位。

1.5咨询单位:指受发包人委托对本项目测量报告或设计文件进行审查或提供咨询意见的咨询机构。

1.6项目负责人：指由测量人书面委任的负责本项目测量的组织管理者。

1.7分项负责人：指由测量人批准的、并经发包人认可的各分项负责人。

1.8测量合同：指合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条款、测量技术要求、测量工作量及报价清单，以及构成合同组成部分的其他文件。

1.9测量技术要求：是测量工作的依据，指国家和交通运输部相关标准以及发包人有关测量的其他书面要求。

1.10测量：指测量人按合同的规定进行的有关工程测量工作。本合同包括的具体测量内容在专用合同条款中约定。

1.11测量报告：指测量人按国家和交通运输部相关标准提交的测量成果。本合同包括的具体测量报告内容在专用合同条款中约定。

1.12设计文件：指测量人按国家和交通运输部相关标准提交的设计成果。本合同包括的具体设计文件内容在专用合同条款中约定。

1.13合同价格：指测量人按合同约定完成所要求的测量工作，发包人应付给测量人报酬的金额。

1.14暂列金额：是指暂时未定的，包括在合同中，并在报价中以此名称标明的金额，用于进行本项目可能发生的额外测量工作或作为不可预见费用。

1.15测量质量事故：是指由于测量人责任过失使成果在使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要进行更新、返工的事故。

1.16不可抗力：指发包人与测量人不能预见、或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。

1.17天或日：除特别指明外，指日历天。

2.发包人的责任与义务

2.1发包人应根据本项目的具体情况和技术要求，确定合理的测量工作量及合理的测量周期，并按本合同有关规定及时支付测量费。发包人不应随意压缩合同规定的测量周期。

2.2发包人应向测量人提供开展测量工作所需要的国家有关部门审查批复文件和基础资料等，并对其有效性、可靠性负责。

2.3在测量过程中，发包人应为测量人与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助，但并不免除测量人根据本合同规定应负的责任。

2.4发包人负责组织专家或委托咨询单位对测量成果进行审查。

2.5除合同另有规定外，发包人应保护测量人的投标函、测量方案、计算软件和专利技术。未经测量人同意，发包人对测量人交付的测量资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目。

2.6发包人不应对测量人提出不符合国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的有关要求。

2.7由于发包人原因造成本项目出现重大变更导致测量人返工时，发包人应按有关合同条款调整合同价格。

2.8发包人应履行专用合同条款约定的其他责任。

3.测量人的责任与义务

3.1测量人应根据本项目的具体情况，按国家和交通运输部有关建设标准强制性条文和关于测量方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例等的规定，完成本项目的测量工作。

3.2测量人应做好测量的质量管理工作，建立健全测量质量保证体系，加强测量全过程的质量控制，建立完整的测量文件复核、审核、会签和批准等制度，明确各阶段的责任人，并对本项目的测量质量负责。

3.3测量人在进行测量时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，因测量人未能采取有效措施而发生的与测量活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任由测量人负责。

3.4测量人在测量过程中，提供的测量文件不应侵犯任何第三方的专利权、版权、及其他知识产权，否则由此引起索赔或诉讼，测量人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。

3.5测量人提交的测量文件必须接受发包人委托的咨询审查单位及发包人上级主管部门的审查，并按审查意见修改完善。

3.7测量人不得将本合同规定的测量任务转包，不得将工程主体、关键性工作分包给第三方，如有分包计划，须经发包人批准。

3.8测量人应安排投标文件中承诺的人员投入工作。在项目测量期间，未经发包人批准，测量人不得更换主要测量人员。

3.9测量人应履行专用合同条款约定的其他责任。

4.测量周期及提交成果

4.1测量人应根据合同约定提供所需测量文件。本项目测量范围、测量内容与要求、主要技术标准、测量周期及需提交的测量成果在专用合同条款中约定。

5.违约与赔偿

5.1发包人的违约与赔偿

5.1.1由于发包人变更测量项目、规模、条件、工期等，或未按合同规定提供测量必需的资料，而造成测量的返工、停工、窝工或修改设计，发包人应按测量人实际消耗的工作量增付费用；由于发包人要求提前完成测量工作而导致增加的人员和费用，应另行计列。

5.1.2发包人超过合同规定的日期支付费用时，应偿付逾期的违约金。偿付办法与金额在合同专用条款中约定。

5.1.4专用合同条款中约定的发包人其他违约与赔偿责任。

5.2测量人的违约与赔偿

5.2.1在合同履行过程中发生下列任何一种情况，均属测量人违约，赔偿责任在专用合同条款中约定：

(1)测量人将测量任务转包，或者未经发包人同意私自分包的；

(2)测量人未按照本合同规定的强制性技术标准进行测量的；

(3)测量人由于自身原因，未能按期提交测量成果的（发包人同意延长的除外）；

(4)在收到发包人、咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，测量人未在专用合同条款规定

的期限内完成对测量成果修改的；

(5)测量人在投标文件中承诺投入本项目的主要测量人员未经发包人同意更换的（但因不可抗力引起的人员变动除外）。

5.2.2专用合同条款中约定的测量人其他违约与赔偿责任。

6.合同的生效与终止

6.1合同的生效合同文件自双方在合同协议书上签字盖单位章后生效。测量人工作的开始和完成时间按照合同文件的规定执行。

6.2合同的终止合同双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

6.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应协商解决，不论何种原因，本合同的终止不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

7.费用与支付

7.1测量费用

7.1.1发包人应按合同规定按时向测量人支付测量费用。

7.2测量合同价格是完成合同所规定责任的总费用，由测量人包干使用，发包人按进度分期支付，本合同的合同价及支付办法在专用条款中约定。

7.3暂列金额本合同的暂列金额为在专用合同条款中约定。暂列金额应按发包人的书面指示使用。

7.4测量费用的调整

在合同实施期间，由于国家政策调整或新颁法律、法规、标准，或市场因素的变化导致本项目测量费用的变化，按专用合同条中相应规定执行。

7.5如专用合同条款要求测量人提交履约担保的，在签订合同前，测量人应按专用合同条款中规定的金额和形式向发包人提交履约担保，担保期满后，发包人应及时退还。

7.6税费测量人应自行承担完成本项目测量工作需缴纳的一切税费，并包括在报价清单各项目报价之内，发包人不另行支付。

8.其	它

8.1法律和法规本合同必须服从中华人民共和国现行法律、法规，对合同的解释应以中华人民共和国现行法律、法规为准。

8.2知识产权发包人就本项目测量及专题研究工作而向测量人提供的成果为发包人所拥有。测量人因受发包人委托进行的本项目测量及专题研究而产生的成果为双方所共同享有。

8.3争议的解决

本合同在执行过程中，如发生争议，双方协商解决；协商不成按下列中的一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向约定的人民法院提起诉讼。

第二节 专用合同条款

测量合同专用条款是根据本项目的具体情况和特点，对本章“通用合同条款”的内容进行补充、细化或修改，且不得违反国家有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。专用合同条款的编号应与通用合同条款的编号相一致，根据本项目的具体情况对“通用合同条款”的内容作如下补充、细化。

1.定义和解释

1.1本合同的项目名称：漓江航道桂林至平乐河段测量服务采购项目

1.1.1、项目概况

发包人负责漓江段（桂林虞山大桥～平乐县恭城河口）及桂江段（平乐县恭城河口～昭平枢纽）共190.5km的航道养护工作，其中漓江段118.5km为一类维护航道，根据《航道养护技术规范》要求，一类养护航道应进行长河段航道图测绘、编制航道图籍并定期更新;航道图籍更新周期宜为6年~8年，变化较频繁的航道可为3年~5年，较为稳定的航道可为10年。现辖区漓江段航道图为2003～2005年测量，已超过规定的更新周期，航道图籍资料已经相当陈旧，与规范要求以及当前工作极不适应，且与当前漓江航道现状存在一定差异，对保障船舶航行等存在较大的安全隐患，为确保航道养护及下一步航道保护范围划定工作顺利开展，采购人将对桂林虞山大桥～平乐县恭城河口118.5km测量及对桂林虞山大桥～平乐县恭城河口118.5km水位分析。

1.1.2、项目工期：自签订合同之日起至2023年12月15日前提交成果资料并通过验收。

1.1.3、测量范围、工作内容及比例尺：

1.1.3.1.测量范围：桂林虞山大桥～平乐县恭城河口118.5km全段测量。

1.1.3.2.工作主要内容：①水下地形；②陆上地形测量；③浅滩河床地质钎探；④数据预处理；⑤桂林虞山大桥～平乐县恭城河口水位分析，计算设计最高通航水位和设计最低通航水位；⑥专用图集编辑出版。

1.1.3.3.测图比例：1/1000。

1.1.4、依据：

(1).《中华人民共和国航道法》

(2).《航道保护范围划定技术规定》（JTS 124-2019）

(3).《水运工程测量规范》JTS 131-2012

(4).《全球定位系统(GPS)测量规范》GBT18314-2009

(5).《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》CHT2009-2010

(6).《国家三、四等水准测量规范》GB12898-2009

(7).《水运工程测量质量检验标准》JTS258-2008

(8).《水运工程水文观测规范》JTS132-2018

(9).《港口与航道水文规范》JTS145-2018

(10).《内河电子航道图技术规范》（JTS 195-3-2019）

(11).其他现行的有关测量和水文规范

1.1.5工作量计算如下：

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D级GPS控制点选点 | 点 | 24 | 约5km布置1个D级点；提供控制点网点布置图、点之记等《水运工程测量规范》JTS131-2012规定需要归档的资料（10份）。 |
| 2 | E级GPS控制点选点 | 点 | 237 | 约0.5km布置1个E级点。要求每个滩险附近（滩头及滩尾，滩长时在滩中加密）布设有控制点；提供控制点网点布置图、点之记等《水运工程测量规范》JTS131-2012规定需要归档的资料（10份）。 |
| 3 | 埋造标石 | 座 | 261 | 符合水运测量相关规范要求。 |
| 4 | D级GPS控制点测量 | 点 | 24 | 测量三维坐标；控制点网点布置图、点之记等《水运工程测量规范》JTS131-2012规定需要归档的资料（10份）。 |
| 5 | E级GPS控制点测量 | 点 | 237 | 测量三维坐标；提供控制点网点布置图、点之记等《水运工程测量规范》JTS131-2012规定需要归档的资料（10份）。 |
| 6 | 计算坐标转换参数 | 处 | 12 | 提供1套2000国家大地坐标系与北京54坐标系的坐标转换七参数；每10km左右提供1个控制点（共12个）的2000国家大地坐标系与北京54坐标的两套坐标值。 |
| 7 | 陆域测量（1:1000） | km2 | 20.63 | 陆域面积以设计低水位为基准，露出水面面积属陆域面积，河道两岸陆域面积测至高程大于设计最高通航水位以上且向大岸外延长50m；枢纽及航道设施需测完整；支流陆域距河口500m范围。 |
| 8 | 水深测量（1:1000） | km2 | 16.48 | 水域测量面积划分以设计低水位为基准，支流水域距河口500m范围。 |
| 9 | 中心、分中心、航道站测量 | 处 | 6 | 包括桂林航道养护中心；平乐分中心；桂林、大圩、阳朔及平乐航道站。测量范围包括站房范围、建筑物或构筑物轮廓、道路等。 |
| 10 | 沿程水尺的设立、测量 | 处 | 176 | 浅滩水尺一般设置在滩头、滩尾，较长滩险在滩中加密，65条滩险设立水尺136把。视情况增加漓江沿程各航道站（4）、桥梁（12）、码头（24）共40处； |
| 11 | 基本水尺逐时水位观测 | 站•日 | 10 | 逐时观测2天。桂林航道站、大圩航道站、磨盘山码头、阳朔航道站、平乐航道站5处。 |
| 12 | 流量断面测量 | 处 | 10 | 分别设在桂林水文站、黄牛夹滩、螺蛳岩滩、天鹅吊颈滩、阳朔水文站，良丰河口、潮田河口、兴坪河口、荔浦河口、恭城河口。 |
| 13 | 瞬时水位点观测 | 项 | 1 | 根据水文分析需要确定，瞬时水位观测点一般在滩头、滩尾，较长滩险在滩中加密（共约176个点）。 |
| 14 | 设计最高通航水位分析 | 项 | 1 | 1.各航道站（4）、桥梁（12）、码头（24）共40处；2.65条滩险滩头处，与瞬时水位滩头点对应；3.桂林航道站、大圩航道站、阳朔航道站、平乐航道站共4处。编制水位分析报告（10份） |
| 15 | 设计最低通航水位分析 | 项 | 1 | 1.沿程各桥梁、码头36处；2.瞬时水位观测点136处；3.桂林航道站、大圩航道站、阳朔航道站、平乐航道站共4处。编制水位分析报告（10份） |
| 16 | 滩险河床质泥沙测验 | 条滩 | 82 | 项目河段所有滩险，需在每条滩险滩头、滩中、滩尾分别取样。 |
| 17 | 开工准备、收工结束开工准备（内河） | 次 | 1 |  |
| 18 | 开工准备、收工结束收工结束（内河） | 次 | 1 |  |
| 19 | 收集水文站的流量和水位资料（资料购买费用) | 项 | 1 | 暂估价（投标按70万元列入，结算按实计价）需包含桂林、阳朔、平乐水文站水文站的流量和水位资料（30年），磨盘山码头、草坪、兴坪水位站资料。巴江口电站、漓江活动壅水科学实验坝枢纽流量和水位资料。 |

注：其它未列项目（如：后期在后续航道图使用时提供技术支持等），费用考虑在其它清单报价中。

1.1.6水位分析

1.1.6.1.资料收集

按工程量清单由测量人自行收集。

1.1.6.2.瞬时水位与流量同步观测

1.1.6.3.水位分析

（1）设计最高通航水位

分别按重现期为5年、10年及20年分析设计最高通航水位；共172个断面。

（2）设计最低通航水位

按通航保证率不低于90%、95%、98%分析计算设计最低通航水位；水位断面与设计最高通航水位一致。

1.1.7测量成果及技术要求：

1.1.7.1纸质版成果

（1）.测量技术报告10份；1：1000航道水深（设计低水位时）地形图集20份；1：5000航标配布图集20份；1：5000航道航行图集20份。

（2）.水位分析报告10份。

（3）.拦、跨、临、过河建筑物及管线调查报告10份。

（4）.坐标系采用2000国家大地坐标系；高程采用1985国家高程基准。同时，提供2000国家大地坐标系与北京54坐标系的相互转换参数（7参数），提供方案要求的控制点相应坐标系的坐标值；

（5）.提供所有水文分析所必须的历史水文资料；

（6）.控制点网点布置图、点之记等《水运工程测量规范》JTS131-2012规定需要归档的资料（10份）。

1.1.7.2电子版成果

（1）.测量技术报告、航道水深（设计低水位时）图集、航道高程图集、航标配布图集、航道航行图集各2份；水位分析报告2份；拦、跨、临、过河建筑物及管线调查报告2份。

（2）.所有航道图集均采用AUTOCAD2004版格式；文档和表格应采用WORD2007和EXECL2007版格式。

1.1.7.3其它

（1）控制点高程测量不低于四等水准精度要求；

（2）E级GPS控制点测量不低于《水运工程测量规范》131-2012二级技术要求；

（3）支流河口流量测量应在出河口的主流上、下游及支流河口3个断面观测；

（4）所有图集须标注最高通航水位水沫线。

1.11.2保密要求：本项目须严格遵守《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国测绘成果管理条例》和国家保密法律法规的规定，切实做好涉密测绘成果的保密工作。

1.12本合同包括的设计文件：无。

2.发包人的责任与义务

2.8发包人应履行的其他责任：无

3.测量人的责任与义务

3.9.1测量人提供的地质、测量、水文等测量成果必须真实、准确、可靠，并符合有关规范、标准。在测量过程中，测量人应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信电信及其他相关建筑设施或特殊保护区城的主管部门自行协调关系、办理必要的许可可手续，确保本项目顺利实施。

3.9.2测量人必须遵循国家法律和有关方针政策，在测量过程中落实安全、环保、水土保持、水资源等有关法律、法规、规定。

3.9.3测量人应按要求的数量提供阶段性或成果性报告，接受发包人或发包人上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。

3.9.4在签订合同后测量工作进场前，测量人应提出测量及水位分析工作大纲。

3.9.5在提交测量及水位分析成果资料之前，发包人将组织专家对测量资料及成果进行检查验收。检查验收按现行《水运工程测量质量检验标准》、《水运工程测量规范》、《水运工程岩土测量规范》、《疏浚岩土分类标准》等有关规范和要求进行。如进行检查抽样，检查抽样的重点为有工程量的水深测量、地形测量和地质测量，总抽样或检查率不低于规范规定的各相关单位工程抽样或检查率。测量人有义务积极配合和协助发包人、专家对测量外业资料及成果进行检查验收，及时提供有关资料，为检查、验收工作提供必要的便利。

3.9.6当认为需调用测量人的计算书时，测量人必须及时提供。发包人对测量文件的审查并不免除测量人的责任。

3.9.7人员保证与变更

(1)测量人应按下表“投标文件中承诺投入本项目的主要人员汇总表”安排投标书中承诺的人员投入工作，并在测量过程中保持人员的相对稳定。其中，项目负责人及测绘工程师在测量过程中不得变动，除非发包人要求，测量人不得主动提出调整。

投标文件中承诺投入本项目的主要人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 从事专业 | 工作年限 | 从事测量工作年限 | 参加内业或外业工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表填报的人员应与投标文件中人员一致，未经甲方书面同意，不得更改。

(2)如果测量人员渎职或不能胜任工作或从事其它违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，测量人应立即派出具有同等资历的人员替换；若非因上述原因，测量人有权拒绝。测量人在事先取得发包人的同意后可以更换他所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求，否则，发包人有权拒绝。

(3)测量人的工作进度没有达到测量人投标书中承诺的进度计划时，发包人有权提出要求增加测量人员、增加设备，测量人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

(4)由于发包人提出加快测量进度，提前完成测量工作而增加人员时，其费用应另外计列。

3.9.9测量人在测量中应负责办理工程测量相关许可；水上作业用船、排、平台以及水监费；测量船的租用，办理水上作业大型机具搬运费；有关许可手续；负责青苗、树木以及水域养殖赔偿物赔偿等。测量工作范围地下已有埋藏物的由测量人自行查清。

3.9.10对于测量人在测量过程中发生的人员伤亡，或造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此引起的其他一切损害和损失，由测量人自行承担责任，发包人均不承担责任。

3.9.11发包人负责组织专家或委托咨询单位对测量成果进行审查，审查过程所需的全部相关费用（如技术咨询审查、会务、专家劳务等费用）均含在投标报价内。

测量人应在收到审查验收意见后，在规定时间内完成对测量外业及内业成果的勘误、补充、修改、完善。

3.9.12在测量过程中，测量人应与水利、电力、通讯、输油管线、燃气管线、水文、地震、铁路、城建、环保、航空、防雷、文物、航道、气象等有关部门取得秘要的联系，按其规定办理必要的许可。

3.9.22测量人应按月向发包人提供进度报告，说明工作进展情况及预期计划安排，并根据发包人要求，以满足合同进度为原则及时修正工作进度计划。

4.工作周期及提交成果

4.1测量及水位分析的周期与提交成果

4.1.1测量及水位分析周期

自签订合同之日起至2023年12月15日前提交成果资料并通过验收。

4.1.2提交成果

（4.1.2.1纸质版成果

1.测量技术报告10份；1：1000航道水深（设计低水位时）地形图集20份；1：5000航标配布图集20份；1：5000航道航行图集20份。

2.水位分析报告10份。

3.拦、跨、临、过河建筑物及管线调查报告10份。

4.坐标系采用2000国家大地坐标系；高程采用1985国家高程基准。同时，提供2000国家大地坐标系与北京54坐标系的相互转换参数（7参数），提供方案要求的控制点相应坐标系的坐标值；

5.提供所有水文分析所必须的历史水文资料；

6.控制点网点布置图、点之记等《水运工程测量规范》JTS131-2012规定需要归档的资料（10份）。

4.1.2.2电子版成果

1.测量技术报告、航道水深（设计低水位时）图集、航道高程图集、航标配布图集、航道航行图集各2份；水位分析报告2份；拦、跨、临、过河建筑物及管线调查报告2份。

2.所有航道图集均采用AUTOCAD2004版格式；文档和表格应采用WORD2007和EXECL2007版格式。

5.违约与赔偿

5.1.2发包人未按规定的时间和金额支付测量费的赔偿责任

发包人超过合同规定的日期支付费用的，应偿付逾期的违约金。延期支付违约金按中国人民银行同期贷款利息计算。

5.2.1由于测量人的责任给发包人造成损失的赔偿责任

(1)如果测量人将测量任务转包，或者未经发包人同意私自分包出去，发包人将有权中止合同，并对测量人处以合同价的10%的违约金。

(2)测量人未按照国家及交通运输部、住房和城乡建设部、工业和信息化部等有关部门现行的强制性技术标准、规范和规程进行测量，可中止合同，并依法追究测量人的违约责任，将其列入信用体系不良记录。

(3)测量人未能按8.5.2条制定的计划完成时序进度，发包人将按当期完成合同金额的5%计扣测量人的违约金。延期超过60天时，可中止合同。并依法追究测量人的违约责任，将其列入信用体系不良记录。

(4)测量人若未能按投标文件合同要求按时、按资历、按数量派出工地现场专业人员或其他后续服务人员时，每缺少1人，按5万元/人的标准对测量人处以罚款。

(5)测量人违反投标文件中的承诺擅自更换项目负责人或测绘工程师的，发包人将处以每名人员10万元的违约金。但对测量人更换项目负责人或分项负责人是出于以下情况并经发包人审核同意，可不受上述限制：项目负责人或测绘工程师、分项负责人因疾病、意外伤亡或工作调离、升迁，测量人不得不进行更换合格的人员的，但更换的人员的资格和能力不低于原来所报人员。违约金及赔偿金在测量人履约担保中扣除，若履约担保不足以支付违约金及赔偿金的，则超出部分违约金或赔偿金在测量人设计费中扣除。

7.费用与支付

7.1中标金额是测量人为完成本合同所规定责任与义务的一切费用，包括了实施和完成项目工作所需的劳务费、技术服务费、评审会会务费、专家费以及交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定等合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

7.2本项目测量及水位分析成果的报告须经过发包人组织的专家验收，未经验收或验收不合格的成果不予计量和结算。测量人提交的成果及报告应符合标准、规范及合同的规定。因本项目经费为部门预算安排，视经费到位情况按以下确定方式分期付款。本项目费用支付方式如下：

7.2.1付款方式

合同签署后14天内，测量人向发包人提交银行出具的预付款保函，发包人向测量人支付中标金额的30%作为预付款；进度款按季度时间节点6月下旬及9月下旬以测量人完成工作量的90%进行支付，测量人完成全部工作内容，提交成果资料、通过专家评审并项目整体验收合格后，测量人持完税发票给发包人，发包人15天内向测量人支付剩余合同金额。

项目进度要求：2023年6月30日前须完成不低于65%合同金额的工作量，2023年9月30日前须完成不低于85%合同金额的工作量。

7.2.2农民工工资的发放在合同实施期间，测量人应保障足额发放本工程参建农民工的工资，不得以任何理由和借口拖欠参建本工程农民工的工资。投标人应按《广西壮族自治区劳动保障厅广西壮族自治区交通厅关于建立交通行业农民工工资保障金制度的通知》（桂劳社发[2007]147号）的有关要求，对农民工工资问题作出书面承诺。投标中标后，同意将投标保证金转为农民工工资保证金；投标保证金不足农民工工资保证金的，在项目实施时，同意将每次计量的计量款按2%转为农民工工资保证金，直至达到合同金额2%时为止。若发生承包人拖欠农民工工资的，则发包人有权从该农民工工资保障金中先予支取用于支付拖欠的农民工工资。农民工工资其它事宜按《广西壮族自治区人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（桂政发办[2016]113号）、广西壮族自治区解决企业拖欠工资问题联席会议《关于印发广西壮族自治区工程建设领域工人工资支付专用账户管理办法的通知》（桂薪联发〔2016]1号）、广西壮族自治区解决企业拖欠工资问题联席会议《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知(桂薪联发[2016]2号〕等有关规定办理。

7.2.3有异议的支付

如果发包人对测量人提交的付款申请有异议时，发包人应在7个工作日内发出书面通知要求测量人澄清，此时，应在收到测量人书面澄清(以发包人签收的日期为准)之日起28天内支付。如果测量人在收到要求书面澄清的通知后15天内(以测量人收到通知的日期为准)未做任何书面答复，则不予支付，直到测量人作出书面澄清为止。

7.2.4审查测量人应保存能清楚证明有关测量工作时间和支付费用的记录，并在要求时允许指派的人员进行审查。

7.3暂列金额本条删除。

7.4测量费用的调整本款约定为：

7.4.1费用的调整

在合同实施期间，合同总费用不随国家政策调整或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。但如果测量实物工作量发生变化，测量费用应进行调整，其他情况不得调整测量费用。测量费用调整时以实际完成并提交成果、符合招标文件规定、符合规范要求的测量实物工作量进行结算。

7.5.1测量人在签订合同之前，向发包人提交履约担保，若测量人为中型企业则提交金额为签约合同价的3%的履约担保、若测量人为小型或微型企业则免交履约保证金。

7.5.2履约保证金可采用履约银行保函或银行转帐的形式。

（1）若采用银行保函形式，应采用招标文件所附的格式，由国有商业或股份制商业银行出具。并保证其有效。执行本条规定所需的费用由测量人承担。保函的正本由发包人保存。

（2）若采用银行转账形式，应当从中标人基本账户转出，且全额一次性转入以下指定账号，并注明“漓江航道桂林至平乐河段测量服务采购项目履约保证金”，并且确保在中标通知书发出之日起3日内到账，否则，其履约担保视为无效，招标人可以取消其中标资格。

(3)合同签订后5天内测量人必须进场，否则没收履约保证金；10天内不进场视为测量人自动放弃本项目。

(4)履约保证金交存账户账户名称：广西壮族自治区桂林航道养护中心

开户银行：

账号：

交纳履约保证金的单位名称必须与中标单位名称一致。

7.5.3在测量人按合同要求完成全部测量工作并全部提交合格的资料后28天内，履约担保一直有效。

7.5.4对履约担保提出的任何索赔要求，均应在履约担保有效期内提出。

7.5.5履约担保在测量人按合同要求完成全部测量工作并全部提交合格的资料后28天内退还测量人。

8.其他

8.4争议的解决

本款约定为：争议的终解决方式：£仲裁/R诉讼。如采用仲裁，仲裁机构名称：/。如采用诉讼，诉讼机构名称：发包人所在地人民法院。

8.5其他约定

8.5.1分包和不得转包

8.5.1.1测量人不得将其承包的主体工程分包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

8.5.2进度计划的提交：中标人在签订合同协议后14天内，根据测量及水位分析工作大纲的总体安排向发包人提交三份详细的、分项目的进度工作计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明，经发包方同意后作为发包人控制进度的依据。

8.5.3安全、保卫与环境保护：测量人在进行测量活动时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如测量人未能采取有效的措施，而发生与测量活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由测量人负责。

8.5.5保险：测量人为实施本项工程，应参加发包人风险以外的其他有关的雇主责任保险，以使本项工程顺利进行。

8.5.6公共设施维护：测量人在进行调查等活动时，如造成原有堤防、道路和桥梁等设施的损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由测量人自行承担。

8.5.7附着物保护：测量人在进行调查等活动时，应尽量保持经过范围内地上附着物的完好，如造成损坏而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用及其他费用，由测量人自行承担。

附件1：合同协议书

合同协议书

本合同协议书由	(以下简称“甲方”)与	(以下简称“乙方”)于	年	月	日共同签署。

甲方通过	月	日的中标通知书，接受了乙方为	（项目名称）的测量单位，中标金额为人民币	万元（大写）。本项目合同系估算工程量单价合同，以甲方委托的咨询机构审核的工程量进行计价结算。测量工期：合同签订日至2023年12月15日。为此，甲、乙双方达成如下协议：

一、本协议书中所用术语的含义与测量合同条款中的含义相同。

二、下列文件应作为本合同的组成部分，并互为补充和解释，但如有含义不清或互相矛盾之处，以如下排序在前者优先：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；测量人提交的经发包人审核通过的测量详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；

（2）中标通知书；

（3）投标函

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）测量技术要求；

（7）测量工作量及报价清单；

（8）构成本合同组成部分的其他文件（补遗书、澄清函）。

三、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照测量合同条款的规定。

四、本合同的总金额是完成本合同所规定义务的一切费用。甲方将按进度和合同条款相应规定分期支付。

五、本合同协议书未尽事宜由双方协商解决。

六、合同协议书经双方代表签字加盖单位章后即产生法律效力，测量费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

七、本合同协议书一式	份，其中正本	份，甲方执正本	份，副本	份，乙方执正本	份，副本	份，正副本具有同等法律效力；当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

甲	方：（单位全称）	（盖单位章）	   乙	方：	（单位全称） （盖单位章）

法定代表人或	                  法定代表人或

委托代理人	（职务）	委托代理人		（职务）

（姓名）		（姓名）

（签字）		（签字）

地址：                                       地址：

电话：                                       电话：

日期：                                       日期：

附件 2	廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，广西壮族自治区桂林航道养护中心（以下简称：甲方）为一方与另一方 全称  （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行	合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程设计合同有关的设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期限为双方签署之日起至测量合同失效日止。

第七条 本合同作为	合同的附件，与设计合同具有同等的法律效力，经合同双方代表签字、加盖公章且在甲方收到乙方的履约担保后生效。

第八条 本合同一式	份，甲方	份，乙方	份。

甲方：（单位全称）（盖单位章）	乙方：（单位全称）	（盖单位章）

法定代表人或	法定代表人或

委托代理人	（职务）	委托代理人	（职务）

（姓名）		（姓名）

（签字）		（签字）

附件 3	安全生产合同

安全生产合同

为在	的实施过程中创造安全、高效的工作环境，切实搞好本工程的安全管理工作，本工程业主广西壮族自治区桂林航道养护中心（以下简称“甲方”）与测量人	（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责：

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，执行交通部颁发的有关安全生产的规定，认真执行合同中的有安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的设计（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加测量的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，乙方必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本两份，双方各执壹份；副本壹拾贰份，业主执壹拾壹份，测量人执壹份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。

甲方：（单位全称）（盖章）	乙方：（单位全称）（盖章）

法定代表人	法定代表人

或其委托代理人签名：				或其委托代理人签名：

签字日期：	年	月	日		签字日期：	年	月	日单位地址：	                       单位地址：

联系电话：	联系电话：

传真：	传真：

邮政编码：	邮政编码：

附件4	履约担保

履约担保

广西壮族自治区桂林航道养护中心：鉴于广西壮族自治区桂林航道养护中心（下称‘业主’）接

受（测量人全称） （下称‘测量人’）于  	年  月  日参加	的投标。我方愿意无条件地、不可撤消地就测量人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1、担保金额为人民币(大写)	万元（¥	元）。

2、担保有效期自业主与测量人签订的合同生效之日起至测量人按合同要求完成全部测量工作并全部提交合格的资料后30天止。

3、在本担保有效期内，因测量人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，7天内无条件支付。

担保银行：	（银行全称）	（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：	(签字)

地	址：

邮政编码：

电	话：

传	真：

日	期：  年  月  日

附件 5	合同验收报告

合同验收报告

根据合同约定，我单位对漓江航道桂林至平乐河段测量服务采购项目中标单位（公司名称）提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | (按招标招标文件、投标响应文件及验收方案等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 中标人签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 招标人盖章： 年 月 日 |  |  |  |

注：本报告一式4份（招标人1份、中标人1份、招标监督部门1份、招标代理机构1份）

- 第六章 投标文件格式

注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）。

一、投标文件组成

（一）资格性响应证明材料

（二）商务、技术性响应证明材料

（三）投标报价表

（一）资格性响应证明材料

1．投标声明书格式（必须提供）：

投标声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）。

我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 （项目名称） 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3）我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次投标作为否决投标的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺中标后按规定缴纳代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：

年月日

2．供应商有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”或“自然人的身份证明”副本复印件（加盖供应商CA签章）。供应商是企业则审查营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则审查执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则审查个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则审查自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（必须提供）

3．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评标方法及评标标准” “资格审查表”规定提供）。（加盖供应商CA签章）。（必须提供）

4．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（加盖供应商CA签章）。（必须提供）

5．供应商满足本项目的特定资格要求的证明材料加盖供应商CA签章。（如招标文件有要求，则必须提供）

6．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商CA签章。（如招标文件有要求，则必须提供）

6.1供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

6.2供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

7．本项目为专门面向中小微企业采购的项目,供应商为中型企业/小型企业/微型企业或监狱企业或残疾人福利企业。（必须提供）

即供应商应满足如下要求：

①供应商声明为中型企业/小型企业/微型企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供中小企业声明函。

②供应商声明为监狱企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。

③供应商声明为残疾人福利性单位的，应当提供残疾人福利性单位声明函，并对声明的真实性负责。

审查①或②或③，满足其一，即为符合要求。

①中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：  日期：

注：（1）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。

（2）请根据真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

附表

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

②监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。

③残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

8、供应商认为应当要提交的资格证明材料。

（二）商务、技术性响应证明材料

1、法定代表人身份证明（无授权代表时必须提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年      月     日

经营期限：

姓名：；          性别：

年龄：；    职务：；    身份证：

系（ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商公章（CA签章）：

年  月  日

附件：法定代表人身份证复印件

2、授权委托书（有授权代表时必须提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：

我__（法定代表人姓名）_系_（供应商名称）_的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加 （项目名称） 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或个人CA签章：  法定代表人签字或个人CA签章：

职务：职务：

被授权人身份证号码：                                  授权人身份证号码：

被授权人邮箱：

供应商公章（CA签章）：

年月日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

3、对本项目第二章《项目采购需求》的响应偏离表（必须提供）：

| 序号 | 招标文件的要求 | 投标文件响应内容（可注明所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：（1）本表应对招标文件第二章《项目采购需求》中所有要求进行响应；

（2）本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。填写“无偏离”时，如相应条款在投标文件其他部分描述明确不满足招标文件要求时，评标委员会将按不满足要求进行评审。

（3）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：

日  期：

4、商务部分证明材料（如有，请提供）

（1）供应商与本项目类似的具体业绩

（2）拟投入本项目的人员资格和能力

（3）供应商具有的设备能力

（4）供应商的履约能力

5、技术部分证明材料（如有，请提供）

（1）对测量的目的、技术要求和工作量的理解

（2）对水位分析的目的、技术要求和工作量的理解

（3）总体测量思路和组织管理

（4）关键技术问题和难点及其解决方法

（5）质量、安全、环保与健康管理措施

（6）工期进度计划、后续服务的安排及保证措施

6、供应商可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

（三）投标报价表

1．投标函格式（必须提供）：

投 标 函

致：_（采购人名称）_：

我方已仔细研究了（项目名称）的招标文件的全部内容。签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商_（供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）本投标有效期自投标截止之日起 60  天。

（4）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

（5）我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：  邮编： 电话：

传真：

供应商代表姓名 职务：邮箱：

供应商名称(公章)（CA签章）：

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

日期：    年    月    日

2．投标报价明细表格式：

投 标 报 价 表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务项目名称 | 服务内容 | 单价(元) | 单项报价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 报价：(大写) 人民币 元 (￥ 元) |  |  |  |  |  |
| 提交服务成果时间： |  |  |  |  |  |

注：1、报价包含实施投标报价明细表所列项目所需的其他一切费用。

2、所有项目的困难类别供应商自行考虑。工程结算时，困难类别的变化不再进行单价调整。

3、供应商应将详细的计算依据、计算过程附在投标报价明细表后。

供应商名称（公章）（CA签章）：

法定代表人或授权代表（签字或个人CA签章）：

日  期：   年  月   日

投 标 报 价 明 细 表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D级GPS控制点选点 | 点 | 24 |  |  |
| 2 | E级GPS控制点选点 | 点 | 237 |  |  |
| 3 | 埋造标石 | 座 | 261 |  |  |
| 4 | D级GPS控制点测量 | 点 | 24 |  |  |
| 5 | E级GPS控制点测量 | 点 | 237 |  |  |
| 6 | 计算坐标转换参数 | 处 | 12 |  |  |
| 7 | 陆域测量（1:1000） | km2 | 20.63 |  |  |
| 8 | 水深测量（1:1000） | km2 | 16.48 |  |  |
| 9 | 中心、分中心、航道站测量 | 处 | 6 |  |  |
| 10 | 沿程水尺的设立、测量 | 处 | 176 |  |  |
| 11 | 基本水尺逐时水位观测 | 站•日 | 10 |  |  |
| 12 | 流量断面测量 | 处 | 10 |  |  |
| 13 | 瞬时水位点观测 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 设计最高通航水位分析 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 设计最低通航水位分析 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 滩险河床质泥沙测验 | 条滩 | 82 |  |  |
| 17 | 开工准备、收工结束 开工准备（内河） | 次 | 1 |  |  |
| 18 | 开工准备、收工结束 收工结束（内河） | 次 | 1 |  |  |
| 19 | 收集水文站的流量和水位资料（资料购买费用) | 项 | 1 | 700000 |  |
| 投标报价总计 (1+2+3+…+18+19) |  |  |  | 元 |  |

注：1、报价包含实施上述项目所需的其他一切费用。

2、其它未列项目（如：后期在后续航道图使用时提供技术支持等），费用考虑在其它清单报价中。

3、所有项目的困难类别投标人自行考虑。工程结算时，困难类别的变化不再进行单价调整。

4、投标人应将详细的计算依据、计算过程附在本表后。

供应商名称（公章）（CA签章）：

法定代表人或授权代表（签字或个人CA签章）：

日  期：   年  月   日

3．过低报价合理性的说明。（如有）

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价的，供应商将被要求以书面方式提供说明。为避免在评审现场因未能及时提供说明而导致被评审委员会作为无效投标，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评审方法及标准“过低报价合理性的审查”）

- 4．开标一览表

格式详见政采云平台，且仅在政采云平台填写即可。