广西恒基建设工程咨询有限公司

Guangxi Hengji Construction Engineering Consulting Co.,Ltd

竞争性磋商文件

项目名称：玉林市城区雨污分流改造项目（一期）施工监理服务

项目编号：YLZC2020-C3-000882-GXHJ

采购人（盖章）：玉林市住房和城乡建设局

- 采购代理机构（盖章）：广西恒基建设工程咨询有限公司

2020年 12 月

目    录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  竞争性磋商供应商须知及前附表	4

第三章  采购项目内容及要求	18

第四章  采购合同书（格式）	20

第五章  磋商响应文件格式	30

第六章  评标办法和成交标准	47

- 竞争性磋商公告

广西恒基建设工程咨询有限公司

玉林市城区雨污分流改造项目（一期）施工监理服务

项目编号：YLZC2020-C3-000882-GXHJ

竞争性磋商公告

项目概况： 玉林市城区雨污分流改造项目（一期）施工监理服务项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名并自行下载竞争性磋商文件，并于2021年1月6日15时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：YLZC2020-C3-000882-GXHJ

2.项目名称：玉林市城区雨污分流改造项目（一期）施工监理服务

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：人民币陆拾肆万叁仟陆佰伍拾伍元整（￥643655.00）。

5.最高限价：人民币陆拾肆万叁仟陆佰伍拾伍元整（￥643655.00）。

6.项目概况：玉林市城区雨污分流改造项目（一期），新建排水管道、雨水渠总长约9832米，概算总投资4820.25万元，建筑安装工程预算控制价约为3110.39万元，主要对民主南路（沿江东路至站前路段）、江南路（沿江东路至苗园路段）、新民路（万秀路至民主南路段）、万良路（万秀路至民主南路段）、中山路（万园路至良园南路段）等路段进行雨污分流改造，针对雨污混接、错接漏接、老旧劣质管及断头管等情况，设计新的污水管供污水排水使用，原合流管供雨水排水管使用。主要内容包括排水管（渠）工程、路面破除及恢复工程等附属工程。

7.采购需求（施工监理范围）：①本项目的施工阶段全过程的监理；施工合同范围和施工图纸的全部内容。②工程建设质量、工程建设工期的工程建设投资控制。③工程建设安全、文明施工的检查、监督管理。④组织工程阶段验收，签署建设监理意见，协助办理工程结算。⑤相应的缺陷责任期的监理服务。⑥有关法律法规要求的其他属于监理单位工作范围的内容。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。

8.计划施工工期：180日历天。

合同履行期限（监理服务期限）：从签订委托监理合同开始至工程质保期满为止。

9. 本项目不接受联合体竞标。

二、供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资质要求：具备市政公用工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质的企业；

3.本项目的特定资格要求：具有独立法人资格；

4.人员的要求：磋商供应商拟派总监理工程师须具备市政公用工程专业国家注册监理工程师执业资格或取得广西建设工程监理工程师培训合格证。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取竞争性磋商文件

1.获取时间：自竞争性磋商公告发布之时起至2021年1月4日止。

2.获取方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名并自行下载竞争性磋商文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名再下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

1.首次响应文件提交起止时间：2021年1月6日15时00分至 15时30分（北京时间）

2.首次响应文件提交截止时间：2021年1月6日15时30分（北京时间））

3.首次响应文件提交地点：玉林公共资源交易中心开标区（玉林市玉东新区秀水路2号玉林市政务服务中心办公楼五楼）  注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。

五、开启

1.时间：2021年1月6日15时30分（北京时间）后

2.地点：玉林公共资源交易中心开标区（玉林市玉东新区秀水路2号玉林市政务服务中心办公楼五楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、中国玉林—政府门户网站（www.yulin.gov.cn）。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购促进残疾人就业政策。

（3）政府采购支持监狱企业发展。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人名称：玉林市住房和城乡建设局

地址：玉林市玉州区人民东路202号

联系人及电话: 黄柯铭   0775-2676361

2. 采购代理机构名称：广西恒基建设工程咨询有限公司

地址：玉林市建安街63号（第四加油站爱尔眼科医院旁）

项目联系人及电话：陈志梅  0775-2691027，传真：0775-2681027

3. 政府采购监督管理部门：玉林市财政局；联系电话：0775-2697961

采购代理机构： 广西恒基建设工程咨询有限公司

2020年12月25日

- 第二章   竞争性磋商供应商须知及前附表

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：玉林市城区雨污分流改造项目（一期）施工监理服务 项目编号：YLZC2020-C3-000882-GXHJ 项目基本概况介绍： 玉林市城区雨污分流改造项目（一期），新建排水管道、雨水渠总长约9832米，概算总投资4820.25万元，建筑安装工程预算控制价约为3110.39万元，主要对民主南路（沿江东路至站前路段）、江南路（沿江东路至苗园路段）、新民路（万秀路至民主南路段）、万良路（万秀路至民主南路段）、中山路（万园路至良园南路段）等路段进行雨污分流改造，针对雨污混接、错接漏接、老旧劣质管及断头管等情况，设计新的污水管供污水排水使用，原合流管供雨水排水管使用。主要内容包括排水管（渠）工程、路面破除及恢复工程等附属工程。 采购需求（施工监理范围）：①本项目的施工阶段全过程的监理；施工合同范围和施工图纸的全部内容。②工程建设质量、工程建设工期的工程建设投资控制。③工程建设安全、文明施工的检查、监督管理。④组织工程阶段验收，签署建设监理意见，协助办理工程结算。⑤相应的缺陷责任期的监理服务。⑥有关法律法规要求的其他属于监理单位工作范围的内容。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。 计划施工工期：180日历天。 合同履行期限（监理服务期限）：从签订委托监理合同开始至工程质保期满为止。 质量要求：达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 2 |  | 合同名称：玉林市城区雨污分流改造项目（一期）施工监理服务采购项目合同 |
| 3 | 2.1 | 磋商供应商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资质要求：具备市政公用工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质的企业； 3.本项目的特定资格要求：具有独立法人资格； 4.人员的要求：磋商供应商拟派总监理工程师须具备市政公用工程专业国家注册监理工程师执业资格或取得广西建设工程监理工程师培训合格证。 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 4 |  | 资金来源：财政资金 |
| 5 |  | 履约保证金：无。 |
| 6 | 12.1 | 投标有效期：投标截止期后90日历天 |
| 7 | 14.1 | 磋商保证金: 无。 |
| 8 | 16.1 | 响应文件份数：正本 壹 份；副本 叁 份。 |
| 9 | 18 | 响应文件递交截止时间：2021年1月6日15时30分 地址：玉林公共资源交易中心开标区（玉林市玉东新区秀水路2号玉林市政务服务中心办公楼五楼） 采购代理机构名称：广西恒基建设工程咨询有限公司 |
| 10 | 18 | 竞争性磋商时间：2021年1月6日15时30分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 磋商地点：广西恒基建设工程咨询有限公司玉林分公司四楼 【玉林市建安街63号（第四加油站爱尔眼科医院旁）】 |
| 11 | 13.1 | 在对磋商供应商资格审查时进行信用查询： 查询截止时点：2017年1月1日至磋商截止时间。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 12 |  | 政府采购预算金额：人民币陆拾肆万叁仟陆佰伍拾伍元整（￥643655.00）。 磋商供应商的磋商总报价必须不高于政府采购预算金额，否则，竞标无效。 |
| 13 | 3.1 | 采购代理服务费：本项目采购代理服务费按成交金额的1.5%收取，由成交供应商向采购代理机构支付到以下帐号。如供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。 账户名称：广西恒基建设工程咨询有限公司玉林分公司 开户银行：建行玉林分行营业部 银行账号：4500 1660 4550 5070 6763 |
| 14 | 22.2.5 | 供应商参加磋商须携带的材料： 1、法定代表人参加的，必须携带法定代表人身份证明及其身份证原件。 2、委托代理人参加的，必须携带法人授权委托书及其身份证原件。 |
| 15 | 22.2.5 | 磋商顺序：按递交响应文件的先后顺序。 |
| 16 |  | 成交供应商应在成交通知书发出后25日内与采购人签订合同。 |
| 17 |  | 1、本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在磋商文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

竞争性磋商供应商须知

一、总    则

1. 项目概况及竞争性磋商范围

1.1项目概况及磋商范围详见本须知前附表第1项和第2项；

2.竞争性磋商供应商资格

2.1参加本项目的竞争性磋商供应商必须满足前附表第3项所规定的条件；

2.2符合磋商供应商资格的磋商供应商应承担竞争性磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

3. 竞争性磋商费用

3.1竞争性磋商供应商应自行承担所有与本次竞争性磋商有关的全部费用。

4. 现场考察

4.1竞争性磋商供应商自行对项目现场和周围环境进行考察，以获取有关编制磋商响应文件和签署实施本项目合同所需的各种资料。竞争性磋商供应商应承担现场考察的责任和风险。考察现场所发生的一切费用均由竞争性磋商供应商自行承担。

二、竞争性磋商文件

5. 竞争性磋商文件的构成

5.1竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告

（2）竞争性磋商供应商须知及前附表

（3）项目服务需求

（4）政府采购合同书（格式）

（5）磋商响应文件格式

（6）评标办法和成交标准

6. 竞争性磋商文件的澄清或修改

6.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2采购代理机构对收到的澄清要求将以书面形式予以答复，发给要求澄清的供应商。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。

7. 现场考察或答疑会

7.1采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，按须知前附表的规定组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7.2供应商考察现场或参加答疑会发生的费用自理。

7.3供应商自行负责在考察现场或参加答疑会中所发生的人员伤亡和财产损失。

三、磋商响应文件的编制

8. 磋商响应文件的语言

8.1与磋商响应文件有关的所有文件均应使用中文。

9. 磋商响应文件的组成

9.1竞争性磋商供应商编写的且在磋商响应文件递交截止时间前递交的磋商响应文件必须按照第五章磋商响应文件格式。

10. 竞争性磋商报价

10.1 磋商报价方式：供应商必须就提供《采购项目内容及要求》中的所有服务内容有可能发生的所有费用作唯一完整报价，且磋商报价不能超出政府采购预算金额。（本项目只允许递交一个方案的报价，不接受任何有选择性的报价。）

10.2供应商的报价已包括了实施和完成本项目全部结算成本费用、各种税费和利润等与服务有关一切费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，除非上述费用在合同中另有说明。

10.3 供应商应在磋商报价表上大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 如果因供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由供应商自负。

10.4 供应商在最终报价表中所填报的服务内容如存在有漏项的情况且在评标时被接受，则将被认定为该遗漏项已包含在最终报价中，成交供应商在服务期间时应按文件及最终磋商结果的要求完整提供服务，采购人对其漏报的服务项目不追加任何费用。

11. 竞争性磋商货币

11.1竞争性磋商供应商应以人民币报价，合同实施时亦以人民币支付。

12. 竞争性磋商有效期

12.1磋商响应文件应在本须知前附表所规定的竞争性磋商截止时间之后开始生效，在本须知前附表所规定的日历天内保持有效。

12.2在特殊情况下，采购代理机构可与竞争性磋商供应商协商适当延长磋商响应文件的有效期。这种协商和竞争性磋商供应商的答复应以书面方式进行。竞争性磋商供应商可以拒绝这种协商。同意延期的竞争性磋商供应商，不允许修改其磋商响应文件。

13. 竞争性磋商供应商资格证明文件（属复印件的复印后必须加盖单位公章）

13.1下述资格证明文件中注明“必须提交”的文件均必须于本项目截标前与磋商响应文件同时提交。如提供的材料不完备且在指定的期限内未补齐遗漏或未补盖单位公章的，将被当作资格审查不合格而取消竞争性磋商资格：

（1）有效的统一社会信用代码营业执照副本复印件；（要求清晰反映企业营业执照中包含本次服务的经营范围，必须提供，加盖公章）

（2）磋商供应商具备具备市政公用工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质复印件；（必须提供，加盖公章）

（3）磋商供应商拟派总监理工程师须具备市政公用工程专业国家注册监理工程师执业资格或取得广西建设工程监理工程师培训合格证；（必须提供，加盖公章）

（4）法定代表人身份证明书和有效的法定代表人身份证（正反面）（复印件并加盖单位公章）；

（5）授权委托书原件及委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供，加盖单位公章）；

（6）2019年度财务状况报告复印件（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料；对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业成立日之后次月起至响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件）
    （7）磋商截止之日前半年内供应商任意连续三个月完税证明或免税证明复印件；（必须提供，加盖公章）
    （8）磋商截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；新成立不足三个月的供应商按实际成立月份提供；（必须提供，加盖公章）
    （9）磋商供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖单位公章）；（必须提供，加盖公章）

（10）其他特殊资质证书复印件加盖单位公章（如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料，如有请提供）；

（11）磋商供应商认为必要提供的证明其满足本项目竞标资格的声明及文件资料。

14. 竞争性磋商保证金：无。

15. 竞争性磋商供应商提出的替代方案

15.1竞争性磋商供应商所提交的磋商响应文件应完全满足竞争性磋商文件的要求，本项目的采购不接受竞争性磋商供应商提交替代方案。

16、磋商响应文件的格式和签署

16.1磋商响应文件须按本须知第9条规定的文件顺序编制，由此组成磋商响应文件正本一份，副本三份，共四份。每一册标书的封面上都应正确标明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2磋商响应文件正副本必须用不褪色的墨水书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名并加盖法人公章，否则其竞争性磋商无效。

16.3字迹潦草、表达不清或未按要求填写的磋商响应文件可能将被认定为无效的竞争性磋商。

四、磋商响应文件的提交

17.磋商响应文件的密封与标记

17.1竞争性磋商供应商应将磋商响应文件的正本和副本密封在同一个包封中，包封封口处加盖密封章。

17.2包封上应写明：

⑴ 采购代理机构：                      ；

⑵ 项目名称：                      ；

⑶ 项目编号：                      ；

⑷ 竞争性磋商单位：                        ；

⑸        年    月   日    时   分前不得拆封

17.3竞争性磋商供应商在递交磋商响应文件时未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，由此所产生的后果由竞争性磋商供应商自负。

18. 磋商响应文件递交地点及截止期

18.1磋商响应文件的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间。

18.2竞争性磋商供应商必须在规定时间内将磋商响应文件送到本须知前附表第9项规定地点，超过竞争性磋商截止时间送达的磋商响应文件将不予受理。

18.3如在延长递交磋商响应文件的截止期限的情况下，采购人与竞争性磋商供应商在原竞争性磋商截止期方面的全部权力和义务，将适用于延长后新的竞争性磋商截止期。

19. 迟到的磋商响应文件

19.1采购人在本须知第18条规定的竞争性磋商截止期以后收到的磋商响应文件，将原封退给竞争性磋商供应商。

20. 磋商响应文件的修改与撤回

20.1竞争性磋商供应商可以在本须知第18条规定的竞争性磋商截止期之前，以书面通知的形式修改或撤回其磋商响应文件。竞争性磋商截止期之前对竞争性磋商价格的修改应附有相应细目的单价和价格。

20.2竞争性磋商供应商的修改或撤回通知，应按本须知第16条和第17条的规定编制、密封、标志和递交，还要在内层和外层包封上标明“修改”或“撤回”字样。

20.3在竞争性磋商截止期后不能修改磋商响应文件。

20.4在竞争性磋商有效期内，竞争性磋商供应商不能撤回磋商响应文件。

五、竞争性磋商（简称磋商）和评标

## 21. 组建磋商小组

21.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

21.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。属于市场竞争不充分的科研项目，或需要扶持的科技成果转化项目，或情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

21.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

## 22、评审程序

22.1评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为磋商文件和响应文件及谈判应答文件等。评标小组决定磋商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻找其他的外部证据。

22.2评标程序。

22.2.1磋商时间及地点:按本须知前附表第10项规定，具体时间由采购代理机构另行通知。

22.2.2磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

22.2.3响应文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

(1)资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定对响应文件的资质证明、项目负责人等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。它所涉及到的主要文件和内容为磋商文件磋商须知第13条所述的资格证明文件内容和签章的合格性、合法性等。如果供应商不具备磋商资格，不满足磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其磋商将被拒绝。

(2)符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对磋商文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背磋商文件，限制了采购人的权利和成交人合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的服务商的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不进行评审，其磋商将被拒绝。

对资格条件不符合的供应商或未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知有关供应商。

(3) 出现下列情况之一的，视为未实质性响应磋商文件的响应文件，按无效响应处理。

① 未按本须知第13条规定提交必须提供且有效的证明文件的；

② 响应文件未按本须知第16条、第17条规定进行编制、签署、盖章、装订、密封的；

③ 未按规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清；

④ 竞争性磋商截止时间以后送达的磋商响应文件；

⑤ 服务商提交的是可选择的报价的，或最后报价超过采购预算价的；

⑥ 磋商内容与采购内容及要求存在重大偏离或保留的（如严重背离采购需求、合同协议要求等）；

⑦通过对“服务内容及要求”内容的修改以达到满足技术要求的；响应文件商务条款偏离表没有按要求表述的或与项目要求表述不一致却没有提供相关依据说明的；

⑧响应文件中提供虚假或失实资料的。

22.2.4澄清有关问题。

(1) 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

(2)磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

(3)响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

① 响应文件中《竞争性磋商报价表》与《磋商函》内容不一致的，以《磋商函》为准；

② 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

④ 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

⑤ 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑥ 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，在服务商确认后，调整后的磋商报价对供应商起约束作用。如果供应商拒绝确认，不接受修正后的价格或报价，则其响应文件将不予评审，其磋商将被拒绝。

22.2.5磋商。

(1) 磋商时间及地点：按须知前附表规定。

供应商参加需要携带的材料：按须知前附表规定。

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商（最多三轮），磋商的内容包括技术条件、商务性条件及磋商小组认为需要磋商的内容。

(2)在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

(3)对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

(4)供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

(5)磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

(6)磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，经磋商由供应商提供最终服务方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的服务方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

(7)供应商未在通知的时间内到达现场参加磋商的，或未提交书面说明退出磋商的，或未在规定时间内提交书面应答文件和最后报价的，视为供应商自动放弃磋商。

(8)最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

22.2.6属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

22.2.7根据财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

22.2.8比较与评价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法（详见第六章）对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

22.2.9推荐成交候选人评定中标人及编写评审报告。磋商小组根据综合评分情况，按照评分办法的成交标准及成交候选人推荐原则依次推荐成交候选人名单，之后再由磋商小组依法评定中标人，并根据磋商过程和结果编写评审报告。

22.3评标会纪律

22.3.1评标过程的保密性。磋商小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件评审、比较、成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

22.3.2在磋商评审期间，供应商试图影响采购人和磋商小组的任何活动，将导致其报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 23、废标

23.1磋商采购项目出现下列情形之一的，将予以废标；

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)所有供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(3)因重大变故，采购任务取消的；

(4)磋商文件存在不合理条款的，竞争性磋商公告时间及程序不符合规定的；

23.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有供应商。

23.3有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

23.4供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

23.5关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

23.6 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本须知22.2.6、22.2.7及法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

23.7在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

23.8确定成交供应商办法及结果公告

（1）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（2）采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在磋商公告发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。

排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

六、授予合同

24. 合同授予标准

24.1合同将授予被确定为实质上响应竞争性磋商文件要求，评标认为具备履行合同能力，并经采购人确认的成交供应商。

24.2采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定成交供应商。

28.3成交供应商因不可抗力或者自身原因，不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25. 成交通知

25.1在发布成交公告的同时，采购代理机构将发出《成交通知书》通知成交供应商确认其竞争性磋商被接受。并将成交结果通知所有未成交的竞争性磋商供应商。

25.2在按照本须知第30条签署了合同协议书后，该《成交通知书》将成为合同的组成部分。

26. 合同书的签署

26.1成交供应商应在成交通知书发出后25日内与采购人签订合同。

26.2成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

26.3 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

27.履约保证金：无。

七、其他事项

28. 询问、质疑和投诉

28.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

28.2供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

28.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.采购代理服务费

29.1成交通知书发出前，成交供应商按须知前附表的规定向采购代理机构一次性付清采购代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定。

30.解释权

本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定并参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

31.有关事宜

31.1所有与本竞争性谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构名称：广西恒基建设工程咨询有限公司

通讯地址：玉林市建安街63号（第四加油站爱尔眼科医院旁）   邮政编码：537000

电    话：0775-2691027   传  真: 0775-2681027

联 系 人：陈志梅

采购人名称：玉林市住房和城乡建设局

地址：玉林市玉州区人民东路202号

联系人及电话: 黄柯铭   0775-2676361

政府采购监督管理机构：玉林市财政局

通讯地址：广西玉林市建安街1号

电    话：0775-2697961    传  真：0775-2680769

- 第三章    采购项目内容及要求

- 玉林市城区雨污分流改造项目（一期）施工监理服务

- 采购需求

一、项目概况：玉林市城区雨污分流改造项目（一期），新建排水管道、雨水渠总长约9832米，概算总投资4820.25万元，建筑安装工程预算控制价约为3110.39万元，主要对民主南路（沿江东路至站前路段）、江南路（沿江东路至苗园路段）、新民路（万秀路至民主南路段）、万良路（万秀路至民主南路段）、中山路（万园路至良园南路段）等路段进行雨污分流改造，针对雨污混接、错接漏接、老旧劣质管及断头管等情况，设计新的污水管供污水排水使用，原合流管供雨水排水管使用。主要内容包括排水管（渠）工程、路面破除及恢复工程等附属工程。

二、工程地点：玉林市江南片区。

三、计划施工工期：定额工期180日历天。

四、采购预算：643655元。

| 取费依据（含折扣系数） | 计算式 | 经费预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 桂建标〔2018〕37号，折扣系数0.8。 | [62.48+(96.64-62.48)/（5000-3000）*(3110-3000)]*0.8 | 643655 |

四、施工监理范围

（一）本项目的施工阶段全过程的监理；施工合同范围和施工图纸的全部内容。

（二）工程建设质量、工程建设工期的工程建设投资控制。

（三）工程建设安全、文明施工的检查、监督管理。

（四）组织工程阶段验收，签署建设监理意见，协助办理工程结算。

（五）相应的缺陷责任期的监理服务。

（六）有关法律法规要求的其他属于监理单位工作范围的内容。

五、施工监理要求

（一）根据业主要求：按国家工程监理规范对项目建设实行施工阶段监理；协助办理工程各项工作。

（二）工程质量要求：除有特殊要求外，按合格工程要求实施监理。

（三）监督施工单位严格按合同、国家现行的技术规范、标准以及设计的要求进行施工，坚持旁站监理。

（四）对主要施工环节进行审查，并见证取样进行检验是否符合设计及合同要求。

（五）组织有关单位对实施中出现的质量安全事故进行分析和处理。

（六）审查施工项目进度计划、审查施工单位上报的进度款，督促施工单位严格按进度实施，保证项目如期完成。

六、投标人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资质要求：具备市政公用工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质的企业；

（三）本项目的特定资格要求：具有独立法人资格；

（四）人员的要求：磋商供应商拟派总监理工程师须具备市政公用工程专业国家注册监理工程师执业资格或取得广西建设工程监理工程师培训合格证。

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

（六）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

- 第四章   采购合同书（格式）

（ＧＦ－2012－0202）

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

# 第一部分  协议书

委托人（全称）：玉林市住房和城乡建设局

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1. 项目名称：玉林市城区雨污分流改造项目（一期）施工监理服务 ；

2. 工程地点：玉林市江南片区；

3. 工程规模：玉林市城区雨污分流改造项目（一期），新建排水管道、雨水渠总长约9832米，概算总投资4820.25万元，建筑安装工程预算控制价约为3110.39万元，主要对民主南路（沿江东路至站前路段）、江南路（沿江东路至苗园路段）、新民路（万秀路至民主南路段）、万良路（万秀路至民主南路段）、中山路（万园路至良园南路段）等路段进行雨污分流改造，针对雨污混接、错接漏接、老旧劣质管及断头管等情况，设计新的污水管供污水排水使用，原合流管供雨水排水管使用。主要内容包括排水管（渠）工程、路面破除及恢复工程等附属工程。

4. 工程概算投资额（或建筑安装工程费）： 约3110.39万元 。

- 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 磋商响应文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

- 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：          ，身份证号码：                         ，注册号：          。

- 五、签约酬金

签约酬金（大写）：                       （¥        ）。

包括：

1. 施工阶段监理酬金：                        。

2. 相关服务酬金：                            。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：                 。

（2）设计阶段服务酬金：                 。

（3）保修阶段服务酬金：                 。

（4）其他相关服务酬金：                 。

六、期限

1. 施工阶段监理服务期限：

自       年   月   日始，至       年   月   日止。（施工阶段监理服务期限应为自委托人通知监理进场之日始至工程竣工验收合格之日止，原则上采购人应设定为与所监理项目的施工工期一致，特殊情况下施工阶段监理服务期均不能大于施工工期的110%。如施工工期超过110%，施工阶段监理服务期相应延长但要追加延期费用。）

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自      年   月   日始，至     年   月   日止。

（2）设计阶段服务期限自      年   月   日始，至     年   月   日止。

（3）保修阶段服务期限自      年   月   日始，至     年   月   日止。

（4）其他相关服务期限自      年   月   日始，至     年   月   日止。

- 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

- 八、合同订立

1. 订立时间：         年      月    日。

2. 订立地点：                         。

3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执     份。

委托人：       （盖章）              监理人：        （盖章）

住所：                               住所：

邮政编码：                           邮政编码：

法定代表人或其授权代理人：（签字）    法定代表人或其授权代理人：（签字）

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

# 第二部分  通用条件

采用《建设工程监理合同（示范文本）》（ＧＦ－2012－0202）。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1  本合同文件除使用中文外，还可用     ∕    。

1.2.2  约定本合同文件的解释顺序为： 协议书、专用条件、通用条件     。

2. 监理人义务

2.1  监理的范围和内容

2.1.1  监理范围包括：施工图纸范围内所有工程，委托人与承建方签订的合同或协议。

2.1.2  监理工作内容还包括： 同上  。

2.2  监理与相关服务依据

2.2.1  监理依据包括：  本合同及相关补充协议、委托人与承建人签订的合同或协议、设计文件及施工图纸、监理规范、国家及广西壮族自治区现行的工程质量检验评定统一标准及施工验收规范。

2.2.2  相关服务依据包括：           ∕                 。

2.3  项目监理机构和人员

2.3.4  更换监理人员的其他情形：人事变动 。

2.4  履行职责

2.4.3  对监理人的授权范围：   中华人民共和国建设监理规范  。

- 在涉及工程延期  ∕ 天内和（或）金额  ∕  万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

- 2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 委托人授权  。

2.5  提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数： 收到施工图纸后七个工作日递交监理规划1份；每月5日前提供监理月报1份   。

2.7  使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 委托人    。

监理人应在本合同终止后   七  天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：    书面签收    。

3. 委托人义务

3.4  委托人代表

委托人代表为：                                           。

3.6  答复

委托人同意在   七  天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1  监理人的违约责任

4.1.1  监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2  委托人的违约责任

4.2.3  委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1  支付货币

币种为：  人民币      ，比例为：  ∕  ，汇率为：  ∕  。

5.3  支付酬金

正常工作酬金的支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例（%） | 支付金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 监理进场十四天内 | 30 |  |
| 第二次付款 | 完成工程总造价的80% | 40 |  |
| 第三次付款 | 工程竣工验收合格十四天内 | 30 |  |

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1  生效

本合同生效条件：经双方法定代表人签字并加盖公章后生效  。

6.2  变更

6.2.2  除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.3  附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.5  正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

6.2.6  因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2  调解

本合同争议进行调解时，可提交 上级建设行政主管部门  进行调解。

7.3  仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  （2）    种方式：

（1）提请        仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  项目所在地   人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2  检测费用

委托人应在检测工作完成后  ∕  天内支付检测费用。

8.3  咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  ∕  天内支付咨询费用。

8.4  奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为       %。

8.6  保密

委托人申明的保密事项和期限：           无               。

监理人申明的保密事项和期限：           无                。

第三方申明的保密事项和期限：            无                。

8.8  著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：       无        。

9. 补充条款

无

附录A  相关服务的范围和内容

A-1  勘察阶段：                                           。

A-2  设计阶段：                                           。

A-3  保修阶段：                                           。

A-4  其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：                。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

- B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

- B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

- 第五章     磋商响应文件格式

## 一、磋商响应文件正、副本封面格式

磋商响应文件

资格审查文件/※※建议书

正/副本

项目名称：

项目招标编号：

磋商供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

磋商供应商地址：

邮政编码：

## 二、资格审查资料（格式）

### 1. 磋商响应文件签署授权委托书

本授权书声明：我         （姓名）系                                  （磋商供应商名称）的法定代表人，现授权                          （单位名称）的        （姓名）为我之代理人，以本公司名义参加                     （采购人）的                 （项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转授权。特此授权。

代理人：               性别：                年龄：

职  务：               身份证号码：

磋商供应商名称：                  （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

日期：        年    月    日

【备注：附法定代表人身份证明及其身份证的复印件。以上复印件均须加盖磋商供应商单位公章】

法定代表人身份证明

磋商供应商：

单位性质：

地 址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓 名：        性 别：       年 龄：      职 务：

系                       （磋商供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

磋商供应商：                       （盖单位章）

日期：        年    月    日

### 2. 磋商供应商基本情况表（包含联合体各方）

| 磋商供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 姓名 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 姓名 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 资格证书编号 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 注册资本金 |  |  |
| 基本账户银行 |  |  |  | 账号 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子信箱 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

【备注：附有效的企业营业执照副本、企业资质证书副本等复印件，并加盖磋商供应商单位公章。】

### 3. 项目总监理工程师简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任项目总监理工程师年限 |  |  |  |  |  |
| 注册监理工程师职称证书号 程 |  |  |  |  | 注册监理工程师注册证书号 |  |  |  |  |  |
| 主要工作 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成的工程情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 （面积、层数等） |  | 开、竣工 日期 | 工程质量 |  | 在项目中 担任职务 |  | 备注 |

【备注：附总监理工程师的注册执业资格证书、职称证等相关证件的复印件，并加盖磋商供应商单位公章。】

### 4. 无在监项目承诺书

（区外企业须自行承诺拟投入本项目总监理工程师在广西行政区域之外无在监工程项目，格式自拟）

### 5. 拟投入本项目人员情况汇总表

| 序号 | 姓名 | 拟担任职务 | 学历 | 职称 | 专业 | 执业资格或岗位 （培训）证书 |  | 工程监理（服务）工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称及（注册）专业 | 证书 编号（和/或注册编号） |  |

（附项目总监、监理员和授权委托人近3个月依法缴纳社会保险证明材料复印件）

### 6. 资格审查需要提交的其他材料

## 三、技术建议书（格式）

### 1. 技术建议书响应性评审表

| 评审因素 | 评审标准 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 磋商供应商名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |
| 磋商响应文件格式 | 符合第五章“磋商响应文件格式”的要求 |  |
| 监理服务期 | 符合第二章“竞争性磋商供应商须知及前附表”第1.1项规定 |  |
| 质量要求 | 符合第二章“竞争性磋商供应商须知及前附表”第1.1项规定 |  |
| 投标有效期 | 符合第二章“竞争性磋商供应商须知及前附表”第12.1项规定 |  |
| 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |  |
| …… | …… |  |

磋商供应商名称：                        （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：        （签字或盖章）

日期：          年    月    日

### 2. 监理大纲编制内容要求

磋商供应商编制工程监理大纲的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明工程质量、进度、费用、合同、信息、协调等各方面工作方法及控制措施；同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应监理措施与旁站监理工作的安排等。具体内容可参照如下章节展开：

1. 工程概述：本章节主要根据已掌握的资料，结合现场考察情况对拟投监理标段的工程总体概况进行简单描述。

2. 工程监理工程范围与内容：依据工程监理合同条款中相应约定，编制工程监理工作范围与内容。

3. 工程特点、难点分析及监理对策：根据招标文件及现场察看，对标段监理工作需要特别给予重视的问题逐一论述并给出解决难点的对策与方法。

4. 质量控制重点级监理措施。

5. 进度控制重点级监理措施。

6. 造价控制重点级监理措施。

7. 合同及信息管理措施。

8. 环境保护及文明施工监理措施。

9. 监理工作协调。

10. 履行安全职责措施。

11. 针对本标段实施的合理化建议：为更好地完成本标段的监理工作，磋商供应商可按照自身的实际经验，对本标段监理工作提出良好的建议。

12. 其它

### 近三年工程项目监理获奖情况表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁奖单位 | 获奖时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【备注：附获奖证书复印件，并加盖磋商供应商单位公章。】

### 已完成工程监理类似项目情况表（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人电话 |  |
| 结构类型/建筑面积 |  |
| 概算投资额（建筑安装工程费） |  |
| 合同价格（工程监理费） |  |
| 开工日期 |  |
| （计划）竣工日期 |  |
| 总监理工程师 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 附项目的中标通知书（如有）、合同协议书有关页面、竣工验收证明材料等相关证件的复印件，并加盖磋商供应商单位公章。

### 3. 技术建议书需要提交的其他材料

（磋商供应商需要说明的其它内容或涉及的评分等）

## 四、财务建议书（格式）

### 1. 投  标  函

致                             （采购人）：

1、我公司通过下面的签署在此表示将按照贵方                （项目招标编号）的招标文件要求为                  （项目名称）项目提供工程监理服务的我方的建议（技术建议和财务建议）。我方的监理费报价是：                    【注：采购人编制文件时，在以下方式选择报价方式，且与投标须知前附表的报价方式对应）】

R 固定数（固定总价或固定单价）报价方式，监理费报价为人民币（大写）：         （￥    ）。

□ 浮动幅度值报价方式，监理费浮动幅度值报价为：+   % （上浮） 或—  %（下浮）。【注：如果仅要求下浮系数报价，此处可调整为“下浮系数报价方式”】

□ 费率报价方式，监理费费率报价为    %  。

2、上述报价已包括了实施和完成本项目的监理工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、保险、税费和利润）。我方保证监理的工程质量达到       等级。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按采购人要求的时间开展项目的监理工作，并承诺监理服务周期为             。

4、如果我方中标，我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。

5、我方同意所提交的磋商响应文件在招标文件的“磋商供应商须知”中第3.3.1条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、在投标有效期内和在监理合同结束之前，我方有义务遵守我方的财务建议书。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本磋商响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

磋商供应商：                                        （盖单位章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人（同时是专职投标员）：      （签字或盖章）

邮政编码：          电话：          传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：         年        月        日

### 2. 监理费用报价分析表

| 序号 | 名称 | 费用 | 占总费用比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理人员费用 |  |  |
| 2 | 一般办公设备用品 |  |  |
| 3 | 特殊办公设备 |  |  |
| 4 | 测量设备 |  |  |
| 5 | 保险费 |  |  |
| … |  |  |  |
|  | 以上监理服务费用合计 包括了实施和完成本项目的监理工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、保险、税费和利润。 |  |  |
|  | 报价金额大写： （￥ ） |  |  |

磋商供应商名称：                          （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：           （签字或盖章）

日    期：          年    月    日

### 3. 财务建议书响应性评审表

| 评审因素 | 评审标准 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 磋商供应商名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |
| 磋商响应文件格式 | 符合第五章“磋商响应文件格式”的要求 |  |
| 投标报价 | 符合第二章“竞争性磋商供应商须知及前附表”第12项规定 |  |
| …… | …… |  |

磋商供应商名称：                        （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：        （签字或盖章）

日期：          年    月    日

### 4. 财务建议书需要提交的其他材料

# 第六章   评标办法和成交标准

一、评标原则

（一）坚持公开、公平、公正、适用合理原则，本磋商采购项目的磋商小组成员分别由依法组成的专家3人以上（含3人）单数构成。

（二）磋商小组以竞争性磋商采购文件、磋商响应文件为评标依据，本项目评标办法采用综合评分法。对供应商的报价、技术、服务承诺方案及业绩等方面内容按百分制打分。

二、评标办法

（一）首先对参加磋商的供应商进行“符合性鉴定”评审，充分响应磋商文件的要求且“符合性鉴定”评审通过的可进入详评，否则不能进入详评,作无效磋商文件处理。

（二）根据详评情况，磋商小组对参加磋商的供应商的磋商响应文件进行综合评分，根据综合评分结果将评分由高到低排序的前3名（总分相同时以报价低的排列在前）供应商进行排序。具体推荐成交供应商的方法详见成交标准。若所有磋商响应文件均为无效时，则宣布本次采购失败。

（三）对进入详评的，采用百分制综合评分法，计分办法：（按四舍五入取至百分位）。

1、报价分………………………………………………………………………………………满分30分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），磋商单位认定为小型和微型企业的（以磋商文件提供的符合规定的有关证明材料为准），由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对磋商价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体磋商，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体磋商价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=磋商价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=磋商价。

磋商服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商供应商价格最低的报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

有效磋商供应商最低磋商报价

某磋商供应商价格分=                                         ×30分

某有效磋商供应商磋商评标报价

2、技术分………………………………………………………………………………………满分50分

（1）工程特点、难点分析及监理对策（满分7分）

对本工程的各分项工程特点、实施难点、监理工作重点描述准确，有针对性，从准备、实施、竣工到保修的每一道工序都能较详尽的阐述监理工作计划采取的手段、方法、措施和作用。

一档（4.1-7分）

二档（2.1-4分）

三档（0-2分）

- 质量控制重点及监理措施（满分7分）

质量控制重点分析到位、明确；质量目标分解、规划合理，质量控制体系健全，质量控制措施有效可靠，控制手段先进完善。

一档（4.1-7分）

二档（2.1-4分）

三档（0-2分）

（3）进度控制重点及监理措施（满分6分）

节点或阶段工期明确，进度控制重点明确；工期总进度计划网络图科学、优化，工期控制点设置合理，控制措施与手段可靠有力。

一档（4.1-6分）

二档（2.1-4分）

三档（0-2分）

（4）造价控制重点及监理措施（满分6分）

投资控制重点分析到位明确；风险预测与防范对策有效可行；能抓住工程费用最易突破的环节，明确投资控制重点；控制措施与手段健全；能兼顾工期与质量目标，合理确定资金流量；能提出有效的合理化建议，降低工程投资。

一档（4.1-6分）

二档（2.1-4分）

三档（0-2分）

（5）合同及信息管理措施（满分6分）

合同及信息管理制度明确、程序清晰、控制措施合理全面。

一档（4.1-6分）

二档（2.1-4分）

三档（0-2分）

（6）监理工作协调（满分6分）

监理工作协调方法正确,措施得力。

一档（4.1-6分）

二档（2.1-4分）

三档（0-2分）

（7）环境保护及文明施工监理措施（满分6分）

环境保护、安全文明施工保证体系健全、可靠；安全事故控制措施得力；能有针对工程环境及工程特点、难点防范及化解安全事故的发生，措施得力。

一档（4.1-6分）

二档（2.1-4分）

三档（0-2分）

（8）履行安全职责措施（满分6分）

保证施工安全的监理控制措施体系健全、可靠；安全事故控制措施得力；能有针对工程特点、难点防范及化解安全事故的发生，措施得力。

一档（4.1-6分）

二档（2.1-4分）

三档（0-2分）

3、项目监理人员机构情况分…………………………………………………………………满分10分

（1）总监理工程师的要求（满分6分）

①具有中级工程师职称及以上的得3分。

②具有大专学历及以上的得3分。

（2）监理员配备要求（满分4分）

拟投入监理员持有国家建设部颁发的《注册监理工程师注册执业证书》或广西壮族自治区住建厅颁发本单位广西建设监理工程师证书或省级建设行政主管部门颁发的监理员岗位证书，每人得2分。

4、磋商供应商的能力和信誉分………………………………………………………………满分10分

（1）完成类似项目情况（每项工程只计一次分，按套高不套低的原则评分，满分为4分）；

磋商供应商在2017年至今内完成过单个建安投资合同价在5000万元及以上质量合格的市政公用工程施工阶段监理项目的每个得2分，单个建安投资合同价在3000万元及以上质量合格的市政公用工程施工阶段监理项目的每个得1分。

（2）磋商供应商的获奖情况（满分4分，只对所获最高等级奖项计分一次）；

磋商供应商在2017年至今内在全国范围内承接的监理项目获得国家级奖的每项得4分；

【国家级奖是指：所监理项目获中国建筑业协会评选住房和城乡建设部颁发的“中国建设工程鲁班奖”、国家工程质量奖审定委员会和中国施工企业管理协会评定的“国家优质工程奖”、中国市政工程协会评选的“市政金杯示范工程奖”、中国土木工程学会评选的“詹天佑土木工程大奖”、中国建筑装饰协会评选的“中国建筑工程装饰奖”、中国建筑业协会评选出的“AAA级安全文明标准化工地奖”。】

②磋商供应商在2017年至今内在全国范围内承接的监理项目获得省级奖的每项得2分；

【省（自治区、直辖市）级奖是指：所监理项目获省（自治区、直辖市）住房城乡建设主管部门评选颁发的“优质工程奖”；省（自治区、直辖市）住房城乡建设主管部门或工程建设质量安全管理协会评选颁发的“安全文明工地奖”。】

③磋商供应商在2017年至今内在全国范围内承接的监理项目获得市级奖的每项得1分；

【市级奖项是指：所监理项目获设区城市住房城乡建设主管部门评选的“优质工程奖（如南宁市的邕城杯、柳州市的龙城杯、桂林市的桂花杯等奖项等同优质工程奖）或“安全文明工地奖”。】

④磋商供应商在2017年至今内获得国家级中国建设监理协会评选的“先进工程监理企业奖”得2分；获得省（自治区、直辖市）级省（自治区、直辖市）建设监理协会评选的“先进监理企业奖”得1分；获得市级：设区城市监理行业协会评选的“先进监理企业奖的得0.5分。（本项满分2分)。

备注：获奖时间以颁发时间为准。

（3）获得质量管理体系认证、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证得2分。（本项满分2分，缺一项不得分）

三、总得分 =1 + 2 + 3 + 4

四、成交候选供应商推荐原则

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财库﹝2014﹞214号《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术分排列顺序推荐。

磋商小组将根据综合评分得分由高到低排列次序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术分排列顺序推荐）并推荐成交候选供应商；进入详评的供应商为五家（含五家）以上的，可推荐前三名为成交候选供应商，得分最高者为成交供应商，第二、第三名为成交候选供应商；进入详评的供应商为四家（含四家）以下的，可推荐前两名为成交候选供应商，得分最高者为成交供应商，第二名为成交候选供应商。