广西壮族自治区政府采购

服务类招标文件范本（2021年版）

招 标 文 件

项目名称：来宾市兴宾区南泗古辣石灰岩矿等9个矿区

采矿权出让前期工作服务采购

项目编号：LBZC2021-G3-000142-JGJD

采 购 人：来宾市自然资源局

采购代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2021年9月6日

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	50

第四章  评标方法及评标标准	69

第五章  拟签订的合同文本	102

第六章　投标文件格式	108

提醒潜在供应商：为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

# 第一章 招标公告

项目概况

来宾市兴宾区南泗古辣石灰岩矿等9个矿区采矿权出让前期工作服务采购 招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（广西•来宾）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lbggzy/）获取招标文件，并于2021年9月29日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LBZC2021-G3-000142-JGJD

项目名称：来宾市兴宾区南泗古辣石灰岩矿等9个矿区采矿权出让前期工作服务采购

预算金额：1分标 129.440万元；2分标188.224万元，3分标187.384万元，4分标 230.312万元，5分标153.536万元， 6分标280.048万元，7分标196.280万元，8分标183.704万元，9分标28.00万元，合计：1576.928万元。

最高限价（如有）：同采购预算价。

采购需求： 本项目采购分9个分标，投标人可以参与多个分标的投标，但最多只能中其中2个分标。（评标顺序为：1分标→2分标→3分标→4分标→5分标→6分标→7分标→8分标→9分标）

| 分标 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 来宾市兴宾区南泗乡古辣石灰岩矿详查及矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案编制 | - 1项 | - 具体内容详见采购文件。 |
| - 2 | 来宾市兴宾区平阳镇弄水矿区1号矿段石灰岩矿详查及矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案编制 | - 1项 | - 具体内容详见采购文件。 |
| - 3 | 来宾市兴宾区石牙镇平安石灰岩矿详查及矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案编制 | - 1项 | - 具体内容详见采购文件。 |
| - 4 | 来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区1号矿段石灰岩矿详查及矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案编制 | - 1项 | - 具体内容详见采购文件。 |
| - 5 | 来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区2号矿段石灰岩矿详查及矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案编制 | - 1项 | - 具体内容详见采购文件。 |
| - 6 | 来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区6号矿段石灰岩矿详查及矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案编制 | - 1项 | - 具体内容详见采购文件。 |
| - 7 | 来宾市兴宾区平阳镇下古矿区1号矿段石灰岩矿详查及矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案编制 | - 1项 | - 具体内容详见采购文件。 |
| - 8 | 来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区5号矿段石灰岩矿详查及矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案编制 | - 1项 | - 具体内容详见采购文件。 |
| - 9 | 来宾市武宣县三里镇西区大理石矿储量核实及矿产资源开发利用与保护总体方案编制 | - 1项 | - 具体内容详见采购文件。 |

合同履行期限：1～8分标：自合同签订之日起2个月内提交全部成果；9分标：自合同签订之日起1个月内提交全部成果。

本项目（否）接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1～9分标须满足以下要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：具备相应主管部门颁发的测绘丙级及以上资质。

4. 本项目的特定条件：无。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2021年9月 6日至2021年9月13日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）

地点：http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lbggzy/全国公共资源交易平台（广西•来宾）

方式：由潜在投标人的账号及密码或企业CA锁登录全国公共资源交易平台（广西•来宾）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lbggzy/）免费下载招标文件。

售价：招标文件每套售价0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间：2021 年9月29日10时00分（北京时间）

投标和开标地点：来宾市公共资源交易中心开标厅（具体开标厅详见显示屏安排）(广西来宾市红水河大道331号政务服务中心3楼）。

1.采用现场提交的，需遵守以下规定： 投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点。投标文件提交起止时间：2021 年9月29日9时30分至10时00分（北京时间）

注：未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金

1分标：人民币壹万贰仟元整（￥12000.00元）；2分标：人民币壹万捌仟元整（￥18000.00元）；3分标：人民币壹万捌仟元整（￥18000.00元）；4分标：人民币贰万叁仟元整（￥23000.00元）；5分标：人民币壹万伍仟元整（￥15000.00元）；6分标：人民币贰万捌仟元整（￥28000.00元）；7分标：人民币壹万玖仟元整（￥19000.00元）；8分标：人民币壹万捌仟元整（￥18000.00元）；9分标：人民币贰仟捌佰元整（￥2800.00元）。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。

采用银行转账、电汇或网上支付形式的，必须投标截止时间前将投标保证金转到以下（以下家银行任选一家，需备注项目编号： LBZC2021-G3-000142-JGJD 以及  分标）账户上，并将保证金转账底单凭证复印件按要求放入投标文件中，作为投标文件的组成部分，否则视为无效投标保证金。

注：每个分标段投标保证金必须单独交纳。

1分标保证金转账信息：

开户名称：来宾市公共资源交易中心，开户银行：中国建行来宾分行营业部，银行账号：45001627951050705296-1287

2分标保证金转账信息：

开户名称：来宾市公共资源交易中心，开户银行：中国工商银行股份有限公司来宾市迎宾支行，银行账号：9558832108000099799

3分标保证金转账信息：

开户名称：来宾市公共资源交易中心，开户银行：柳州银行来宾办证厅支行，银行账号：72001500000000004261000461

4分标保证金转账信息：

开户名称：来宾市公共资源交易中心，开户银行：中国工商银行股份有限公司来宾市迎宾支行，银行账号：9558832108000099815

5分标保证金转账信息：

开户名称：来宾市公共资源交易中心，开户银行：柳州银行来宾办证厅支行，银行账号：72001500000000004261000463

6分标保证金转账信息：

开户名称：来宾市公共资源交易中心，开户银行：柳州银行来宾办证厅支行，银行账号：72001500000000004261000464

7分标保证金转账信息：

开户名称：来宾市公共资源交易中心，开户银行：中国建行来宾分行营业部，银行账号：45001627951050705296-1298

8分标保证金转账信息：

开户名称：来宾市公共资源交易中心，开户银行：中国建行来宾分行营业部，银行账号：45001627951050705296-1299

9分标保证金转账信息：

开户名称：来宾市公共资源交易中心，开户银行：中国工商银行股份有限公司来宾市迎宾支行，银行账号：9558832108000099864

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）、《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）。

3.网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广西•来宾）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lbggzy/）、广西招标网（www.guangxibid.com.cn）。

4.采购计划文号：

LBZC2021-G3-00411-001-001、LBZC2021-G3-00411-001-002、LBZC2021-G3-00411-001-003、LBZC2021-G3-00411-001-004、LBZC2021-G3-00411-001-005、LBZC2021-G3-00411-001-006、LBZC2021-G3-00411-001-007、LBZC2021-G3-00411-001-008、LBZC2021-G3-00411-001-009。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　来宾市自然资源局

地址：　来宾市兴宾区盘古大道121号

联系方式：　　0772-4281532

2.采购代理机构信息

名 称：　广西建设工程机电设备招标中心有限公司

地　址：　南宁市纬武路165号

联系方式：　0771-2819862

3.项目联系方式

项目联系人： 钟鸣

电　话：　0771-2819862

广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2021 年 9 月 6 日

第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

1 分标      采购预算： 129.440万元

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 来宾市兴宾区南泗乡古辣石灰岩矿详查及矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案编制 |  | 1项 | 其他未列明行业 | ###### 一、工作内容 1、对来宾市兴宾区南泗乡古辣石灰岩矿按《矿产地质勘查规范 石灰岩、水泥配料类》（DZ/T 0213－2020）的要求编制详查实施方案，按规范对来宾市兴宾区南泗乡古辣石灰岩矿拟出让采矿权（拟开展面积约0.4647km2）开展详查的野外测量，并按详查网度系统开展地质工作和布设工程，采用地质填图，槽探、钻探等勘查手段，基本查明矿区地质、构造特征及对矿体的控制情况，主要矿体形态、产状、大小和矿石质量，基本确定矿体的连续性，基本查明矿床开采技术条件，对矿石的加工选矿性能进行类比或实验室流程试验研究，对矿区石灰岩矿体做出是否具有建筑用、碳酸钙用工业价值进行评价，为采矿权挂牌出让及矿山建设设计提供地质依据。 ###### 二、工作质量要求 本次工作地形测量工作要求开展1:2000地形测量，坐标系为 2000国家大地坐标系，采用 3°带，中央子午线 108，Y 值+500Km；高程基准为1985 国家高程基准。 本次详查工作应划分地层层序，岩性组合，建立标志层，确定准确的含矿（控矿）地层年代；研究沉积环境与成矿的关系；确定矿体赋存层位及矿体在地层中的空间分布。基本查明对矿体影响较大的褶皱、断层 和破碎带的性质、规模、产状、分布规律以及对矿体的破坏程度和对矿石质量的影响。研究节理裂隙的性质、产状、分布规律和发育层位、地段及程度。基本查明石灰岩矿岩溶的形态、规模、分布范围和变化规律。研究岩溶发育层位、地段和程度。研究岩溶充填程度、充填物种类、矿物成分和化学成分以及对矿石质量和开采的影响。本次工作应基本查明覆盖层的分布规律、厚度变化。研究覆盖层的种类、物理性能、矿物成分、化学成分及胶结程度。 本次工作布设的钻探工程应布置在勘探线上，钻孔竣工后应测定孔位坐标。钻孔的矿心采取率按连续 8 m 计算，平均不应低于 80％，矿体内的夹石、距矿体顶底板 3 m～5 m 的围岩采取率要求同矿体。其他岩心采取率一般不低于70％。对地下水位以下凹陷露天开采的矿山，应按有关规程及设计要求封孔，钻探施工需符合施工绿色勘查要求。钻探质量要求按有关规程、规定执行。 对区内的矿体应基本查明矿体形态、规模、产状、厚度及其变化规律；基本查明矿石类型、品级、分布及变化规律；基本查明矿石矿物成分、化学成分、结构与构造，了解松散状粘土质原料、硅质原料的粒度、矿物成分、化学成分及粘土质原料的塑性；基本查明矿体中夹石的种类、规模、产状、分布规律；基本查明夹石的矿物成分、化学成分、结构与构造。 项目提交的详查的工程布设、工程施工、样品采集、资料管理和提交的报告成果应符合《矿产地质勘查规范 石灰岩、水泥配料类》（DZ/T 0213－2020）、《矿产地质勘查规范 建筑用石料类》（DZ/T 0314－2020）中对水泥用灰岩、冶金熔剂用灰岩、建筑石料用石灰岩矿产的详查要求，应布置系统取样工程加以控制，工程间距根据勘查类型确定，并估算矿区资源储量，其中控制资源量要求达到详查规范的要求。 项目主要工作手段及工作量:1:2000地形测量不少于0.55 km2，1:2000地质测量不少于0.55km2，1:1000地质剖面测量不少于2.09km，1:10000水、工、环地质测量4km2，1:2000水、工、环地质测量0.55km2，钻探不少于680m，基本分析样不少于460件，岩矿鉴定不少于6件，抗压强度测试样不少于4件，抗剪强度测试样不少于4件，小体重样不少于30件等。 三、报告成果 （一）提交的报告成果要求提交电子版数据一份，纸质 4 份。 1、《来宾市兴宾区南泗乡古辣石灰岩矿详查报告》（含文本、附表、附图）及评审备案证明 2、《来宾市兴宾区南泗乡古辣石灰岩矿矿产资源开发利用方案》（含文本、附表、附图）及评审意见书 3、《来宾市兴宾区南泗乡古辣石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（含文本、附表、附图）及评审意见书。 （二）成果要求： 1、方案（报告）文本需按照有关的规程规范的提纲编写（方案或报告具体根据详查储量规模进行分别编制或编制总体方案，方案或报告中需编写绿色勘查内容）。 2、附表应包括：2000国家大地坐标系等级控制点成果表、2000国家大地坐标系图根控制点成果表各一份、样品分析结果表、单工程平均品位计算表、矿体块段平均品位计算表、矿体平均厚度计算表、资源量估算表等。 3、附图应包括：矿区区域地质图、矿区工程布置图、勘探线剖面图、控制点分布略图一份、资源量估算图、露天开采总平面布置图、露天开采终了平面图等。其中：实测的地形图比例尺为 1:1000 或 1:2000（要求实测，范围要超出矿区边界范围 300 米）； （三）详查实施方案参考提纲 1、前言。阐明矿区基本情况、勘查的目的和任务、矿区登记范围、以往地质工作情况。 2、成矿地质背景。主要阐明详查区的区域地质背景、矿区地质特征。 3、矿区地质特征。主要阐明矿区地质特征，矿体的地质特征、空间分布，矿石的质量特征，围岩及夹石特征，矿床成因及远景。 4、矿床开采技术条件。主要阐明矿区的矿床水文地质、工程地质和环境地质特征。 5、勘查工作部署。主要论述工作部署原则、总体工作部署、具体工作安排等。 6、工作方法及技术要求。对本次详查实施的工作方法进行详细工作质量论述。 7、经费预算。主要阐明项目预算的编制依据、预算标准和计算方法。 8、组织管理和安全保障措施。 9、预期成果。主要阐明矿区预期资源储量和预期提交的报告成果。 |
| ▲一、商务条款 |  |  |  |  |  |
| 1、交付或者实施时间（合同履行期限）及地点：自合同签订之日起2个月内提交全部成果；广西区内采购人指定地点。 2、合同签订时间: 自中标通知书发出之日起 25 日内（最迟不能超过25日）。 |  |  |  |  |  |
| - ▲二、商务条款其他要求 - 1、响应时间：接到服务要求后2小时内响应，24小时内到达现场； - 2、为使采购人充分了解供应商的服务能力，供应商在响应文件中须提供项目实施方案，它们应包含但不限于： - ①相关人员到位承诺书及人员资质及职称介绍及相关材料证明；（拟派的项目负责人具有高级工程师及以上职称。） - ②关于本项目的具体工作计划，递交勘查报告的时间承诺； - ③技术方案、实施安排和质量保障措施； - ④服务保障及相关管理措施。 - 3、勘查报告及矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案必须通过采购人组织的专家评审。 - 4、付款方式： - 全部款项分阶段分期支付。付款要求具体如下： - 第一次付费：双方签订合同后10个工作日内支付30%合同款； - 第二次付费：乙方完成全部野外实物工作量并提交野外验收申请，经甲方核实确认后（凭具野外验收意见书等佐证材料），15个工作日内支付总价款的50%； 第三次付费：乙方提交评审通过并修改完善合格的上述详查地质报告、矿产资源开发利用方案、矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案审定稿，并经甲方确认无误验收资料后，20个工作日内支付20%合同款。 5、投标报价：报价包括但不限于人工、设备、资料、勘查、编制报告、调研、差旅、会议、技术指导、税金等所需要的一切费用。 |  |  |  |  |  |
| 三、验收标准 |  | 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术等 |  | 见本表项目要求及技术需求。 |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 通过采购人组织的验收评审。 |  |  |  |

2 分标      采购预算：  188.224万元

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 来宾市兴宾区平阳镇弄水矿区1号矿段石灰岩矿详查及矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案编 |  | 1项 | 其他未列明行业 | ###### 一、工作内容 1、对来宾市兴宾区平阳镇弄水矿区1号矿段石灰岩矿按《矿产地质勘查规范 石灰岩、水泥配料类》（DZ/T 0213－2020）的要求编制详查实施方案，按规范对来宾市兴宾区平阳镇弄水矿区1号矿段石灰岩矿拟出让采矿权（拟开展面积约0.6635km2）开展详查的野外测量，并按详查网度系统开展地质工作和布设工程，采用地质填图，槽探、钻探等勘查手段，基本查明矿区地质、构造特征及对矿体的控制情况，主要矿体形态、产状、大小和矿石质量，基本确定矿体的连续性，基本查明矿床开采技术条件，对矿石的加工选矿性能进行类比或实验室流程试验研究，对矿区石灰岩矿体做出是否具有建筑用、碳酸钙用工业价值进行评价，为采矿权挂牌出让及矿山建设设计提供地质依据。 ###### 二、工作质量要求 本次工作地形测量工作要求开展1:2000地形测量，坐标系为 2000国家大地坐标系，采用 3°带，中央子午线 108，Y 值+500Km；高程基准为1985 国家高程基准。 本次详查工作应划分地层层序，岩性组合，建立标志层，确定准确的含矿（控矿）地层年代；研究沉积环境与成矿的关系；确定矿体赋存层位及矿体在地层中的空间分布。基本查明对矿体影响较大的褶皱、断层 和破碎带的性质、规模、产状、分布规律以及对矿体的破坏程度和对矿石质量的影响。研究节理裂隙的性质、产状、分布规律和发育层位、地段及程度。基本查明石灰岩矿岩溶的形态、规模、分布范围和变化规律。研究岩溶发育层位、地段和程度。研究岩溶充填程度、充填物种类、矿物成分和化学成分以及对矿石质量和开采的影响。本次工作应基本查明覆盖层的分布规律、厚度变化。研究覆盖层的种类、物理性能、矿物成分、化学成分及胶结程度。 本次工作布设的钻探工程应布置在勘探线上，钻孔竣工后应测定孔位坐标。钻孔的矿心采取率按连续 8 m 计算，平均不应低于 80％，矿体内的夹石、距矿体顶底板 3 m～5 m 的围岩采取率要求同矿体。其他岩心采取率一般不低于70％。对地下水位以下凹陷露天开采的矿山，应按有关规程及设计要求封孔，钻探施工需符合施工绿色勘查要求。钻探质量要求按有关规程、规定执行。 对区内的矿体应基本查明矿体形态、规模、产状、厚度及其变化规律；基本查明矿石类型、品级、分布及变化规律；基本查明矿石矿物成分、化学成分、结构与构造，了解松散状粘土质原料、硅质原料的粒度、矿物成分、化学成分及粘土质原料的塑性；基本查明矿体中夹石的种类、规模、产状、分布规律；基本查明夹石的矿物成分、化学成分、结构与构造。 项目提交的详查的工程布设、工程施工、样品采集、资料管理和提交的报告成果应符合《矿产地质勘查规范 石灰岩、水泥配料类》（DZ/T 0213－2020）、《矿产地质勘查规范 建筑用石料类》（DZ/T 0314－2020）中对水泥用灰岩、冶金熔剂用灰岩、建筑石料用石灰岩矿产的详查要求，应布置系统取样工程加以控制，工程间距根据勘查类型确定，并估算矿区资源储量，其中控制资源量要求达到详查规范的要求。 项目主要工作手段及工作量:1:2000地形测量不少于0.75 km2，1:2000地质测量不少于0.75km2，1:1000地质剖面测量不少于3.13km，1:10000水、工、环地质测量10km2，1:2000水、工、环地质测量0.75km2，钻探不少于1160m，基本分析样不少于631件，岩矿鉴定不少于8件，抗压强度测试样不少于8件，抗剪强度测试样不少于8件，小体重样不少于30件等。 三、报告成果 （一）提交的报告成果要求提交电子版数据一份，纸质 4 份。 1、《来宾市兴宾区平阳镇弄水矿区1号矿段石灰岩矿详查报告》（含文本、附表、附图）及评审备案证明 2、《来宾市兴宾区平阳镇弄水矿区1号矿段石灰岩矿矿产资源开发利用方案》（含文本、附表、附图）及评审意见书。 3、《来宾市兴宾区平阳镇弄水矿区1号矿段石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（含文本、附表、附图）及评审意见书。 （二）成果要求： 1、方案（报告）文本需按照有关的规程规范的提纲编写（方案或报告具体根据详查储量规模进行分别编制或编制总体方案，方案或报告中需编写绿色勘查内容）。 2、附表应包括：2000国家大地坐标系等级控制点成果表、2000国家大地坐标系图根控制点成果表各一份、样品分析结果表、单工程平均品位计算表、矿体块段平均品位计算表、矿体平均厚度计算表、资源量估算表等。 3、附图应包括：矿区区域地质图、矿区工程布置图、勘探线剖面图、控制点分布略图一份、资源量估算图、露天开采总平面布置图、露天开采终了平面图等。其中：实测的地形图比例尺为 1:1000 或 1:2000（要求实测，范围要超出矿区边界范围 300 米）； （三）详查实施方案参考提纲 1、前言。阐明矿区基本情况、勘查的目的和任务、矿区登记范围、以往地质工作情况。 2、成矿地质背景。主要阐明详查区的区域地质背景、矿区地质特征。 3、矿区地质特征。主要阐明矿区地质特征，矿体的地质特征、空间分布，矿石的质量特征，围岩及夹石特征，矿床成因及远景。 4、矿床开采技术条件。主要阐明矿区的矿床水文地质、工程地质和环境地质特征。 5、勘查工作部署。主要论述工作部署原则、总体工作部署、具体工作安排等。 6、工作方法及技术要求。对本次详查实施的工作方法进行详细工作质量论述。 7、经费预算。主要阐明项目预算的编制依据、预算标准和计算方法。 8、组织管理和安全保障措施。 - 9、预期成果。主要阐明矿区预期资源储量和预期提交的报告成果。 |
| - ▲一、商务条款 |  |  |  |  |  |
| 1、交付或者实施时间（合同履行期限）及地点：自合同签订之日起2个月内提交全部成果；广西区内采购人指定地点。 2、合同签订时间: 自中标通知书发出之日起 25 日内（最迟不能超过25日）。 |  |  |  |  |  |
| - ▲二、商务条款其他要求 - 1、响应时间：接到服务要求后2小时内响应，24小时内到达现场； - 2、为使采购人充分了解供应商的服务能力，供应商在响应文件中须提供项目实施方案，它们应包含但不限于： - ①相关人员到位承诺书及人员资质及职称介绍及相关材料证明；（拟派的项目负责人具有高级工程师及以上职称。） - ②关于本项目的具体工作计划，递交勘查报告的时间承诺； - ③技术方案、实施安排和质量保障措施； - ④服务保障及相关管理措施。 - 3、勘查报告及矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案必须通过采购人组织的专家评审。 - 4、付款方式： - 全部款项分阶段分期支付。付款要求具体如下： - 第一次付费：双方签订合同后10个工作日内支付30%合同款； - 第二次付费：乙方完成全部野外实物工作量并提交野外验收申请，经甲方核实确认后（凭具野外验收意见书等佐证材料），15个工作日内支付总价款的50%； 第三次付费：乙方提交评审通过并修改完善合格的上述详查地质报告、矿产资源开发利用方案、矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案审定稿，并经甲方确认无误验收资料后，20个工作日内支付20%合同款。 5、投标报价：报价包括但不限于人工、设备、资料、勘查、编制报告、调研、差旅、会议、技术指导、税金等所需要的一切费用。 |  |  |  |  |  |
| 三、验收标准 |  | 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术等 |  | 见本表项目要求及技术需求。 |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 通过采购人组织的验收评审。 |  |  |  |

3 分标      采购预算：  187.384万元

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 来宾市兴宾区石牙镇平安石灰岩矿详查及矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案编制 |  | 1项 | 其他未列明行业 | ###### 一、工作内容 1、对来宾市兴宾区石牙镇平安石灰岩矿按《矿产地质勘查规范 石灰岩、水泥配料类》（DZ/T 0213－2020）的要求编制详查实施方案，按规范对来宾市兴宾区石牙镇平安石灰岩矿拟出让采矿权（拟开展面积约0.93km2）开展详查的野外测量，并按详查网度系统开展地质工作和布设工程，采用地质填图，槽探、钻探等勘查手段，基本查明矿区地质、构造特征及对矿体的控制情况，主要矿体形态、产状、大小和矿石质量，基本确定矿体的连续性，基本查明矿床开采技术条件，对矿石的加工选矿性能进行类比或实验室流程试验研究，对矿区石灰岩矿体做出是否具有建筑用、碳酸钙用工业价值进行评价，为采矿权挂牌出让及矿山建设设计提供地质依据。 ###### 二、工作质量要求 本次工作地形测量工作要求开展1:2000地形测量，坐标系为 2000国家大地坐标系，采用 3°带，中央子午线 108，Y 值+500Km；高程基准为1985 国家高程基准。 本次详查工作应划分地层层序，岩性组合，建立标志层，确定准确的含矿（控矿）地层年代；研究沉积环境与成矿的关系；确定矿体赋存层位及矿体在地层中的空间分布。基本查明对矿体影响较大的褶皱、断层 和破碎带的性质、规模、产状、分布规律以及对矿体的破坏程度和对矿石质量的影响。研究节理裂隙的性质、产状、分布规律和发育层位、地段及程度。基本查明石灰岩矿岩溶的形态、规模、分布范围和变化规律。研究岩溶发育层位、地段和程度。研究岩溶充填程度、充填物种类、矿物成分和化学成分以及对矿石质量和开采的影响。本次工作应基本查明覆盖层的分布规律、厚度变化。研究覆盖层的种类、物理性能、矿物成分、化学成分及胶结程度。 本次工作布设的钻探工程应布置在勘探线上，钻孔竣工后应测定孔位坐标。钻孔的矿心采取率按连续 8 m 计算，平均不应低于 80％，矿体内的夹石、距矿体顶底板 3 m～5 m 的围岩采取率要求同矿体。其他岩心采取率一般不低于70％。对地下水位以下凹陷露天开采的矿山，应按有关规程及设计要求封孔，钻探施工需符合施工绿色勘查要求。钻探质量要求按有关规程、规定执行。 对区内的矿体应基本查明矿体形态、规模、产状、厚度及其变化规律；基本查明矿石类型、品级、分布及变化规律；基本查明矿石矿物成分、化学成分、结构与构造，了解松散状粘土质原料、硅质原料的粒度、矿物成分、化学成分及粘土质原料的塑性；基本查明矿体中夹石的种类、规模、产状、分布规律；基本查明夹石的矿物成分、化学成分、结构与构造。 项目提交的详查的工程布设、工程施工、样品采集、资料管理和提交的报告成果应符合《矿产地质勘查规范 石灰岩、水泥配料类》（DZ/T 0213－2020）、《矿产地质勘查规范 建筑用石料类》（DZ/T 0314－2020）中对水泥用灰岩、冶金熔剂用灰岩、建筑石料用石灰岩矿产的详查要求，应布置系统取样工程加以控制，工程间距根据勘查类型确定，并估算矿区资源储量，其中控制资源量要求达到详查规范的要求。 项目主要工作手段及工作量:1:2000地形测量不少于1.05 km2，1:2000地质测量不少于1.05km2，1:1000地质剖面测量不少于3.41km，1:10000水、工、环地质测量10km2，1:2000水、工、环地质测量1.05km2，钻探不少于1000m，基本分析样不少于700件，岩矿鉴定不少于10件，抗压强度测试样不少于6件，抗剪强度测试样不少于6件，小体重样不少于30件等。 三、报告成果 （一）提交的报告成果要求提交电子版数据一份，纸质 4 份。 1、《来宾市兴宾区石牙镇平安石灰岩矿详查报告》（含文本、附表、附图）及评审备案证明 2、《来宾市兴宾区石牙镇平安石灰岩矿矿产资源开发利用方案》（含文本、附表、附图）及评审意见书。 3、《来宾市兴宾区石牙镇平安石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（含文本、附表、附图）及评审意见书。 （二）成果要求： 1、方案（报告）文本需按照有关的规程规范的提纲编写（方案或报告具体根据详查储量规模进行分别编制或编制总体方案，方案或报告中需编写绿色勘查内容）。 2、附表应包括：2000国家大地坐标系等级控制点成果表、2000国家大地坐标系图根控制点成果表各一份、样品分析结果表、单工程平均品位计算表、矿体块段平均品位计算表、矿体平均厚度计算表、资源量估算表等。 3、附图应包括：矿区区域地质图、矿区工程布置图、勘探线剖面图、控制点分布略图一份、资源量估算图、露天开采总平面布置图、露天开采终了平面图等。其中：实测的地形图比例尺为 1:1000 或 1:2000（要求实测，范围要超出矿区边界范围 300 米）； （三）详查实施方案参考提纲 1、前言。阐明矿区基本情况、勘查的目的和任务、矿区登记范围、以往地质工作情况。 2、成矿地质背景。主要阐明详查区的区域地质背景、矿区地质特征。 3、矿区地质特征。主要阐明矿区地质特征，矿体的地质特征、空间分布，矿石的质量特征，围岩及夹石特征，矿床成因及远景。 4、矿床开采技术条件。主要阐明矿区的矿床水文地质、工程地质和环境地质特征。 5、勘查工作部署。主要论述工作部署原则、总体工作部署、具体工作安排等。 6、工作方法及技术要求。对本次详查实施的工作方法进行详细工作质量论述。 7、经费预算。主要阐明项目预算的编制依据、预算标准和计算方法。 8、组织管理和安全保障措施。 9、预期成果。主要阐明矿区预期资源储量和预期提交的报告成果。 |
| ▲一、商务条款 |  |  |  |  |  |
| 1、交付或者实施时间（合同履行期限）及地点：自合同签订之日起2个月内提交全部成果；广西区内采购人指定地点。 2、合同签订时间: 自中标通知书发出之日起 25 日内（最迟不能超过25日）。 |  |  |  |  |  |
| - ▲二、商务条款其他要求 - 1、响应时间：接到服务要求后2小时内响应，24小时内到达现场； - 2、为使采购人充分了解供应商的服务能力，供应商在响应文件中须提供项目实施方案，它们应包含但不限于： - ①相关人员到位承诺书及人员资质及职称介绍及相关材料证明；（拟派的项目负责人具有高级工程师及以上职称。） - ②关于本项目的具体工作计划，递交勘查报告的时间承诺； - ③技术方案、实施安排和质量保障措施； - ④服务保障及相关管理措施。 - 3、勘查报告及矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案必须通过采购人组织的专家评审。 - 4、付款方式： - 全部款项分阶段分期支付。付款要求具体如下： - 第一次付费：双方签订合同后10个工作日内支付30%合同款； - 第二次付费：乙方完成全部野外实物工作量并提交野外验收申请，经甲方核实确认后（凭具野外验收意见书等佐证材料），15个工作日内支付总价款的50%； 第三次付费：乙方提交评审通过并修改完善合格的上述详查地质报告、矿产资源开发利用方案、矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案审定稿，并经甲方确认无误验收资料后，20个工作日内支付20%合同款。 5、投标报价：报价包括但不限于人工、设备、资料、勘查、编制报告、调研、差旅、会议、技术指导、税金等所需要的一切费用。 |  |  |  |  |  |
| 三、验收标准 |  | 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术等 |  | 见本表项目要求及技术需求。 |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 通过采购人组织的验收评审。 |  |  |  |

4 分标      采购预算： 230.312万元

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区1号矿段石灰岩矿详查及矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案编制 |  | 1项 | 其他未列明行业 | ###### 一、工作内容 1、对来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区1号矿段石灰岩矿按《矿产地质勘查规范 石灰岩、水泥配料类》（DZ/T 0213－2020）的要求编制详查实施方案，按规范对来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区1号矿段石灰岩矿拟出让采矿权（拟开展面积约0.9746km2）开展详查的野外测量，并按详查网度系统开展地质工作和布设工程，采用地质填图，槽探、钻探等勘查手段，基本查明矿区地质、构造特征及对矿体的控制情况，主要矿体形态、产状、大小和矿石质量，基本确定矿体的连续性，基本查明矿床开采技术条件，对矿石的加工选矿性能进行类比或实验室流程试验研究，对矿区石灰岩矿体做出是否具有建筑用、碳酸钙用工业价值进行评价，为采矿权挂牌出让及矿山建设设计提供地质依据。 ###### 二、工作质量要求 本次工作地形测量工作要求开展1:2000地形测量，坐标系为 2000国家大地坐标系，采用 3°带，中央子午线 108，Y 值+500Km；高程基准为1985 国家高程基准。 本次详查工作应划分地层层序，岩性组合，建立标志层，确定准确的含矿（控矿）地层年代；研究沉积环境与成矿的关系；确定矿体赋存层位及矿体在地层中的空间分布。基本查明对矿体影响较大的褶皱、断层 和破碎带的性质、规模、产状、分布规律以及对矿体的破坏程度和对矿石质量的影响。研究节理裂隙的性质、产状、分布规律和发育层位、地段及程度。基本查明石灰岩矿岩溶的形态、规模、分布范围和变化规律。研究岩溶发育层位、地段和程度。研究岩溶充填程度、充填物种类、矿物成分和化学成分以及对矿石质量和开采的影响。本次工作应基本查明覆盖层的分布规律、厚度变化。研究覆盖层的种类、物理性能、矿物成分、化学成分及胶结程度。 本次工作布设的钻探工程应布置在勘探线上，钻孔竣工后应测定孔位坐标。钻孔的矿心采取率按连续 8 m 计算，平均不应低于 80％，矿体内的夹石、距矿体顶底板 3 m～5 m 的围岩采取率要求同矿体。其他岩心采取率一般不低于70％。对地下水位以下凹陷露天开采的矿山，应按有关规程及设计要求封孔，钻探施工需符合施工绿色勘查要求。钻探质量要求按有关规程、规定执行。 对区内的矿体应基本查明矿体形态、规模、产状、厚度及其变化规律；基本查明矿石类型、品级、分布及变化规律；基本查明矿石矿物成分、化学成分、结构与构造，了解松散状粘土质原料、硅质原料的粒度、矿物成分、化学成分及粘土质原料的塑性；基本查明矿体中夹石的种类、规模、产状、分布规律；基本查明夹石的矿物成分、化学成分、结构与构造。 项目提交的详查的工程布设、工程施工、样品采集、资料管理和提交的报告成果应符合《矿产地质勘查规范 石灰岩、水泥配料类》（DZ/T 0213－2020）、《矿产地质勘查规范 建筑用石料类》（DZ/T 0314－2020）中对水泥用灰岩、冶金熔剂用灰岩、建筑石料用石灰岩矿产的详查要求，应布置系统取样工程加以控制，工程间距根据勘查类型确定，并估算矿区资源储量，其中控制资源量要求达到详查规范的要求。 项目主要工作手段及工作量:1:2000地形测量不少于1.05 km2，1:2000地质测量不少于1.05km2，1:1000地质剖面测量不少于3.00km，1:10000水、工、环地质测量10km2，1:2000水、工、环地质测量1.05km2，钻探不少于1545m，基本分析样不少于798件，岩矿鉴定不少于8件，抗压强度测试样不少于6件，抗剪强度测试样不少于6件，小体重样不少于30件等。 三、报告成果 （一）提交的报告成果要求提交电子版数据一份，纸质 4 份。 1、《来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区1号矿段石灰岩矿详查报告》（含文本、附表、附图）及评审备案证明 2、《来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区1号矿段石灰岩矿矿产资源开发利用方案》（含文本、附表、附图）及评审意见书。 3、《来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区1号矿段石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（含文本、附表、附图）及评审意见书。 （二）成果要求： 1、方案（报告）文本需按照有关的规程规范的提纲编写（方案或报告具体根据详查储量规模进行分别编制或编制总体方案，方案或报告中需编写绿色勘查内容）。 2、附表应包括：2000国家大地坐标系等级控制点成果表、2000国家大地坐标系图根控制点成果表各一份、样品分析结果表、单工程平均品位计算表、矿体块段平均品位计算表、矿体平均厚度计算表、资源量估算表等。 3、附图应包括：矿区区域地质图、矿区工程布置图、勘探线剖面图、控制点分布略图一份、资源量估算图、露天开采总平面布置图、露天开采终了平面图等。其中：实测的地形图比例尺为 1:1000 或 1:2000（要求实测，范围要超出矿区边界范围 300 米）； （三）详查实施方案参考提纲 1、前言。阐明矿区基本情况、勘查的目的和任务、矿区登记范围、以往地质工作情况。 2、成矿地质背景。主要阐明详查区的区域地质背景、矿区地质特征。 3、矿区地质特征。主要阐明矿区地质特征，矿体的地质特征、空间分布，矿石的质量特征，围岩及夹石特征，矿床成因及远景。 4、矿床开采技术条件。主要阐明矿区的矿床水文地质、工程地质和环境地质特征。 5、勘查工作部署。主要论述工作部署原则、总体工作部署、具体工作安排等。 6、工作方法及技术要求。对本次详查实施的工作方法进行详细工作质量论述。 7、经费预算。主要阐明项目预算的编制依据、预算标准和计算方法。 8、组织管理和安全保障措施。 - 9、预期成果。主要阐明矿区预期资源储量和预期提交的报告成果。 |
| ▲一、商务条款 |  |  |  |  |  |
| 1、交付或者实施时间（合同履行期限）及地点：自合同签订之日起2个月内提交全部成果；广西区内采购人指定地点。 2、合同签订时间: 自中标通知书发出之日起 25 日内（最迟不能超过25日）。 |  |  |  |  |  |
| - ▲二、商务条款其他要求 - 1、响应时间：接到服务要求后2小时内响应，24小时内到达现场； - 2、为使采购人充分了解供应商的服务能力，供应商在响应文件中须提供项目实施方案，它们应包含但不限于： - ①相关人员到位承诺书及人员资质及职称介绍及相关材料证明；（拟派的项目负责人具有高级工程师及以上职称。） - ②关于本项目的具体工作计划，递交勘查报告的时间承诺； - ③技术方案、实施安排和质量保障措施； - ④服务保障及相关管理措施。 - 3、勘查报告及矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案必须通过采购人组织的专家评审。 - 4、付款方式： - 全部款项分阶段分期支付。付款要求具体如下： - 第一次付费：双方签订合同后10个工作日内支付30%合同款； - 第二次付费：乙方完成全部野外实物工作量并提交野外验收申请，经甲方核实确认后（凭具野外验收意见书等佐证材料），15个工作日内支付总价款的50%； 第三次付费：乙方提交评审通过并修改完善合格的上述详查地质报告、矿产资源开发利用方案、矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案审定稿，并经甲方确认无误验收资料后，20个工作日内支付20%合同款。 5、投标报价：报价包括但不限于人工、设备、资料、勘查、编制报告、调研、差旅、会议、技术指导、税金等所需要的一切费用。 |  |  |  |  |  |
| 三、验收标准 |  | 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术等 |  | 见本表项目要求及技术需求。 |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 通过采购人组织的验收评审。 |  |  |  |

5 分标      采购预算：  153.536万元

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区2号矿段石灰岩矿详查及矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案编制 |  | 1项 | 其他未列明行业 | ###### 一、工作内容 1、对来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区2号矿段石灰岩矿按《矿产地质勘查规范 石灰岩、水泥配料类》（DZ/T 0213－2020）的要求编制详查实施方案，按规范对来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区2号矿段石灰岩矿拟出让采矿权（拟开展面积约0.5769km2）开展详查的野外测量，并按详查网度系统开展地质工作和布设工程，采用地质填图，槽探、钻探等勘查手段，基本查明矿区地质、构造特征及对矿体的控制情况，主要矿体形态、产状、大小和矿石质量，基本确定矿体的连续性，基本查明矿床开采技术条件，对矿石的加工选矿性能进行类比或实验室流程试验研究，对矿区石灰岩矿体做出是否具有建筑用、碳酸钙用工业价值进行评价，为采矿权挂牌出让及矿山建设设计提供地质依据。 ###### 二、工作质量要求 本次工作地形测量工作要求开展1:2000地形测量，坐标系为 2000国家大地坐标系，采用 3°带，中央子午线 108，Y 值+500Km；高程基准为1985 国家高程基准。 本次详查工作应划分地层层序，岩性组合，建立标志层，确定准确的含矿（控矿）地层年代；研究沉积环境与成矿的关系；确定矿体赋存层位及矿体在地层中的空间分布。基本查明对矿体影响较大的褶皱、断层 和破碎带的性质、规模、产状、分布规律以及对矿体的破坏程度和对矿石质量的影响。研究节理裂隙的性质、产状、分布规律和发育层位、地段及程度。基本查明石灰岩矿岩溶的形态、规模、分布范围和变化规律。研究岩溶发育层位、地段和程度。研究岩溶充填程度、充填物种类、矿物成分和化学成分以及对矿石质量和开采的影响。本次工作应基本查明覆盖层的分布规律、厚度变化。研究覆盖层的种类、物理性能、矿物成分、化学成分及胶结程度。 本次工作布设的钻探工程应布置在勘探线上，钻孔竣工后应测定孔位坐标。钻孔的矿心采取率按连续 8 m 计算，平均不应低于 80％，矿体内的夹石、距矿体顶底板 3 m～5 m 的围岩采取率要求同矿体。其他岩心采取率一般不低于70％。对地下水位以下凹陷露天开采的矿山，应按有关规程及设计要求封孔，钻探施工需符合施工绿色勘查要求。钻探质量要求按有关规程、规定执行。 对区内的矿体应基本查明矿体形态、规模、产状、厚度及其变化规律；基本查明矿石类型、品级、分布及变化规律；基本查明矿石矿物成分、化学成分、结构与构造，了解松散状粘土质原料、硅质原料的粒度、矿物成分、化学成分及粘土质原料的塑性；基本查明矿体中夹石的种类、规模、产状、分布规律；基本查明夹石的矿物成分、化学成分、结构与构造。 项目提交的详查的工程布设、工程施工、样品采集、资料管理和提交的报告成果应符合《矿产地质勘查规范 石灰岩、水泥配料类》（DZ/T 0213－2020）、《矿产地质勘查规范 建筑用石料类》（DZ/T 0314－2020）中对水泥用灰岩、冶金熔剂用灰岩、建筑石料用石灰岩矿产的详查要求，应布置系统取样工程加以控制，工程间距根据勘查类型确定，并估算矿区资源储量，其中控制资源量要求达到详查规范的要求。 项目主要工作手段及工作量:1:2000地形测量不少于0.60 km2，1:2000地质测量不少于0.60km2，1:1000地质剖面测量不少于2.95km，1:10000水、工、环地质测量10km2，1:2000水、工、环地质测量0.60km2，钻探不少于700m，基本分析样不少于530件，岩矿鉴定不少于8件，抗压强度测试样不少于6件，抗剪强度测试样不少于6件，小体重样不少于30件等。 三、报告成果 （一）提交的报告成果要求提交电子版数据一份，纸质 4 份。 1、《来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区2号矿段石灰岩矿详查报告》（含文本、附表、附图）及评审备案证明 2、《来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区2号矿段石灰岩矿矿产资源开发利用方案》（含文本、附表、附图）及评审意见书。 3、《来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区2号矿段石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（含文本、附表、附图）及评审意见书。 （二）成果要求： 1、方案（报告）文本需按照有关的规程规范的提纲编写（方案或报告具体根据详查储量规模进行分别编制或编制总体方案，方案或报告中需编写绿色勘查内容）。 2、附表应包括：2000国家大地坐标系等级控制点成果表、2000国家大地坐标系图根控制点成果表各一份、样品分析结果表、单工程平均品位计算表、矿体块段平均品位计算表、矿体平均厚度计算表、资源量估算表等。 3、附图应包括：矿区区域地质图、矿区工程布置图、勘探线剖面图、控制点分布略图一份、资源量估算图、露天开采总平面布置图、露天开采终了平面图等。其中：实测的地形图比例尺为 1:1000 或 1:2000（要求实测，范围要超出矿区边界范围 300 米）； （三）详查实施方案参考提纲 1、前言。阐明矿区基本情况、勘查的目的和任务、矿区登记范围、以往地质工作情况。 2、成矿地质背景。主要阐明详查区的区域地质背景、矿区地质特征。 3、矿区地质特征。主要阐明矿区地质特征，矿体的地质特征、空间分布，矿石的质量特征，围岩及夹石特征，矿床成因及远景。 4、矿床开采技术条件。主要阐明矿区的矿床水文地质、工程地质和环境地质特征。 5、勘查工作部署。主要论述工作部署原则、总体工作部署、具体工作安排等。 6、工作方法及技术要求。对本次详查实施的工作方法进行详细工作质量论述。 7、经费预算。主要阐明项目预算的编制依据、预算标准和计算方法。 8、组织管理和安全保障措施。 9、预期成果。主要阐明矿区预期资源储量和预期提交的报告成果。 |
| ▲一、商务条款 |  |  |  |  |  |
| 1、交付或者实施时间（合同履行期限）及地点：自合同签订之日起2个月内提交全部成果；广西区内采购人指定地点。 2、合同签订时间: 自中标通知书发出之日起 25 日内（最迟不能超过25日）。 |  |  |  |  |  |
| - ▲二、商务条款其他要求 - 1、响应时间：接到服务要求后2小时内响应，24小时内到达现场； - 2、为使采购人充分了解供应商的服务能力，供应商在响应文件中须提供项目实施方案，它们应包含但不限于： - ①相关人员到位承诺书及人员资质及职称介绍及相关材料证明；（拟派的项目负责人具有高级工程师及以上职称。） - ②关于本项目的具体工作计划，递交勘查报告的时间承诺； - ③技术方案、实施安排和质量保障措施； - ④服务保障及相关管理措施。 - 3、勘查报告及矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案通过采购人组织的专家评审。 - 4、付款方式： - 全部款项分阶段分期支付。付款要求具体如下： - 第一次付费：双方签订合同后10个工作日内支付30%合同款； - 第二次付费：乙方完成全部野外实物工作量并提交野外验收申请，经甲方核实确认后（凭具野外验收意见书等佐证材料），15个工作日内支付总价款的50%； 第三次付费：乙方提交评审通过并修改完善合格的上述详查地质报告、矿产资源开发利用方案、矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案审定稿，并经甲方确认无误验收资料后，20个工作日内支付20%合同款。 5、投标报价：报价包括但不限于人工、设备、资料、勘查、编制报告、调研、差旅、会议、技术指导、税金等所需要的一切费用。 |  |  |  |  |  |
| 三、验收标准 |  | 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术等 |  | 见本表项目要求及技术需求。 |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 通过采购人组织的验收评审。 |  |  |  |

6 分标      采购预算：  280.048万元

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区6号矿段石灰岩矿详查及矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案编制 |  | 1项 | 其他未列明行业 | ###### 一、工作内容 1、对来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区6号矿段石灰岩矿按《矿产地质勘查规范 石灰岩、水泥配料类》（DZ/T 0213－2020）的要求编制详查实施方案，按规范对来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区6号矿段石灰岩矿拟出让采矿权（拟开展面积约0.9740km2）开展详查的野外测量，并按详查网度系统开展地质工作和布设工程，采用地质填图，槽探、钻探等勘查手段，基本查明矿区地质、构造特征及对矿体的控制情况，主要矿体形态、产状、大小和矿石质量，基本确定矿体的连续性，基本查明矿床开采技术条件，对矿石的加工选矿性能进行类比或实验室流程试验研究，对矿区石灰岩矿体做出是否具有建筑用、碳酸钙用工业价值进行评价，为采矿权挂牌出让及矿山建设设计提供地质依据。 ###### 二、工作质量要求 本次工作地形测量工作要求开展1:2000地形测量，坐标系为 2000国家大地坐标系，采用 3°带，中央子午线 108，Y 值+500Km；高程基准为1985 国家高程基准。 本次详查工作应划分地层层序，岩性组合，建立标志层，确定准确的含矿（控矿）地层年代；研究沉积环境与成矿的关系；确定矿体赋存层位及矿体在地层中的空间分布。基本查明对矿体影响较大的褶皱、断层 和破碎带的性质、规模、产状、分布规律以及对矿体的破坏程度和对矿石质量的影响。研究节理裂隙的性质、产状、分布规律和发育层位、地段及程度。基本查明石灰岩矿岩溶的形态、规模、分布范围和变化规律。研究岩溶发育层位、地段和程度。研究岩溶充填程度、充填物种类、矿物成分和化学成分以及对矿石质量和开采的影响。本次工作应基本查明覆盖层的分布规律、厚度变化。研究覆盖层的种类、物理性能、矿物成分、化学成分及胶结程度。 本次工作布设的钻探工程应布置在勘探线上，钻孔竣工后应测定孔位坐标。钻孔的矿心采取率按连续 8 m 计算，平均不应低于 80％，矿体内的夹石、距矿体顶底板 3 m～5 m 的围岩采取率要求同矿体。其他岩心采取率一般不低于70％。对地下水位以下凹陷露天开采的矿山，应按有关规程及设计要求封孔，钻探施工需符合施工绿色勘查要求。钻探质量要求按有关规程、规定执行。 对区内的矿体应基本查明矿体形态、规模、产状、厚度及其变化规律；基本查明矿石类型、品级、分布及变化规律；基本查明矿石矿物成分、化学成分、结构与构造，了解松散状粘土质原料、硅质原料的粒度、矿物成分、化学成分及粘土质原料的塑性；基本查明矿体中夹石的种类、规模、产状、分布规律；基本查明夹石的矿物成分、化学成分、结构与构造。 项目提交的详查的工程布设、工程施工、样品采集、资料管理和提交的报告成果应符合《矿产地质勘查规范 石灰岩、水泥配料类》（DZ/T 0213－2020）、《矿产地质勘查规范 建筑用石料类》（DZ/T 0314－2020）中对水泥用灰岩、冶金熔剂用灰岩、建筑石料用石灰岩矿产的详查要求，应布置系统取样工程加以控制，工程间距根据勘查类型确定，并估算矿区资源储量，其中控制资源量要求达到详查规范的要求。 项目主要工作手段及工作量:1:2000地形测量不少于1.05 km2，1:2000地质测量不少于1.05km2，1:1000地质剖面测量不少于4.3km，1:10000水、工、环地质测量10km2，1:2000水、工、环地质测量1.05km2，钻探不少于2050m，基本分析样不少于1015件，岩矿鉴定不少于10件，抗压强度测试样不少于6件，抗剪强度测试样不少于6件，小体重样不少于30件等。 三、报告成果 （一）提交的报告成果要求提交电子版数据一份，纸质 4 份。 1、《来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区6号矿段石灰岩矿详查报告》（含文本、附表、附图）及评审备案证明 2、《来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区6号矿段石灰岩矿矿产资源开发利用方案》（含文本、附表、附图）及评审意见书。 3、《来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区6号矿段石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（含文本、附表、附图）及评审意见书。 （二）成果要求： 1、方案（报告）文本需按照有关的规程规范的提纲编写（方案或报告具体根据详查储量规模进行分别编制或编制总体方案，方案或报告中需编写绿色勘查内容）。 2、附表应包括：2000国家大地坐标系等级控制点成果表、2000国家大地坐标系图根控制点成果表各一份、样品分析结果表、单工程平均品位计算表、矿体块段平均品位计算表、矿体平均厚度计算表、资源量估算表等。 3、附图应包括：矿区区域地质图、矿区工程布置图、勘探线剖面图、控制点分布略图一份、资源量估算图、露天开采总平面布置图、露天开采终了平面图等。其中：实测的地形图比例尺为 1:1000 或 1:2000（要求实测，范围要超出矿区边界范围 300 米）； （三）详查实施方案参考提纲 1、前言。阐明矿区基本情况、勘查的目的和任务、矿区登记范围、以往地质工作情况。 2、成矿地质背景。主要阐明详查区的区域地质背景、矿区地质特征。 3、矿区地质特征。主要阐明矿区地质特征，矿体的地质特征、空间分布，矿石的质量特征，围岩及夹石特征，矿床成因及远景。 4、矿床开采技术条件。主要阐明矿区的矿床水文地质、工程地质和环境地质特征。 5、勘查工作部署。主要论述工作部署原则、总体工作部署、具体工作安排等。 6、工作方法及技术要求。对本次详查实施的工作方法进行详细工作质量论述。 7、经费预算。主要阐明项目预算的编制依据、预算标准和计算方法。 8、组织管理和安全保障措施。 - 9、预期成果。主要阐明矿区预期资源储量和预期提交的报告成果。 |
| ▲一、商务条款 |  |  |  |  |  |
| 1.交付或者实施时间（合同履行期限）及地点：自合同签订之日起2个月内提交全部成果；广西区内采购人指定地点。 2.合同签订时间: 自中标通知书发出之日起 25 日内（最迟不能超过25日）。 |  |  |  |  |  |
| - ▲二、商务条款其他要求 - 1、响应时间：接到服务要求后2小时内响应，24小时内到达现场； - 2、为使采购人充分了解供应商的服务能力，供应商在响应文件中须提供项目实施方案，它们应包含但不限于： - ①相关人员到位承诺书及人员资质及职称介绍及相关材料证明；（拟派的项目负责人具有高级工程师及以上职称。） - ②关于本项目的具体工作计划，递交勘查报告的时间承诺； - ③技术方案、实施安排和质量保障措施； - ④服务保障及相关管理措施。 - 3、勘查报告及矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案必须通过采购人组织的专家评审。 - 4、付款方式： - 全部款项分阶段分期支付。付款要求具体如下： - 第一次付费：双方签订合同后10个工作日内支付30%合同款； - 第二次付费：乙方完成全部野外实物工作量并提交野外验收申请，经甲方核实确认后（凭具野外验收意见书等佐证材料），15个工作日内支付总价款的50%； 第三次付费：乙方提交评审通过并修改完善合格的上述详查地质报告、矿产资源开发利用方案、矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案审定稿，并经甲方确认无误验收资料后，20个工作日内支付20%合同款。 5、投标报价：报价包括但不限于人工、设备、资料、勘查、编制报告、调研、差旅、会议、技术指导、税金等所需要的一切费用。 |  |  |  |  |  |
| 三、验收标准 |  | 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术等 |  | 见本表项目要求及技术需求。 |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 通过采购人组织的验收评审。 |  |  |  |

7 分标      采购预算：  196.280万元

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 来宾市兴宾区平阳镇下古矿区1号矿段石灰岩矿详查及矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案编制 |  | 1项 | 其他未列明行业 | ###### 一、工作内容 1、对来宾市兴宾区平阳镇下古矿区1号矿段石灰岩矿按《矿产地质勘查规范 石灰岩、水泥配料类》（DZ/T 0213－2020）、《饰面石材矿产地质勘查规范》（DZ/T 0291-2015）的要求编制详查实施方案，按规范对来宾市兴宾区平阳镇下古矿区1号矿段石灰岩矿拟出让采矿权（拟开展面积约0.7412km2）开展详查的野外测量，并按详查网度系统开展地质工作和布设工程，采用地质填图，槽探、钻探等勘查手段，基本查明矿区地质、构造特征及对矿体的控制情况，主要矿体形态、产状、大小和矿石质量，基本确定矿体的连续性，基本查明矿床开采技术条件，对矿石的加工选矿性能进行类比或实验室流程试验研究，对矿区石灰岩矿体做出是否具有建筑用、碳酸钙用工业价值进行评价，为采矿权挂牌出让及矿山建设设计提供地质依据。 ###### 二、工作质量要求 本次工作地形测量工作要求开展1:2000地形测量，坐标系为 2000国家大地坐标系，采用 3°带，中央子午线 108，Y 值+500Km；高程基准为1985 国家高程基准。 本次详查工作应划分地层层序，岩性组合，建立标志层，确定准确的含矿（控矿）地层年代；研究沉积环境与成矿的关系；确定矿体赋存层位及矿体在地层中的空间分布。基本查明对矿体影响较大的褶皱、断层 和破碎带的性质、规模、产状、分布规律以及对矿体的破坏程度和对矿石质量的影响。研究节理裂隙的性质、产状、分布规律和发育层位、地段及程度。基本查明石灰岩矿岩溶的形态、规模、分布范围和变化规律。研究岩溶发育层位、地段和程度。研究岩溶充填程度、充填物种类、矿物成分和化学成分以及对矿石质量和开采的影响。本次工作应基本查明覆盖层的分布规律、厚度变化。研究覆盖层的种类、物理性能、矿物成分、化学成分及胶结程度。 本次工作布设的钻探工程应布置在勘探线上，钻孔竣工后应测定孔位坐标。钻孔的矿心采取率按连续 8 m 计算，平均不应低于 80％，矿体内的夹石、距矿体顶底板 3 m～5 m 的围岩采取率要求同矿体。其他岩心采取率一般不低于70％。对地下水位以下凹陷露天开采的矿山，应按有关规程及设计要求封孔，钻探施工需符合施工绿色勘查要求。钻探质量要求按有关规程、规定执行。 对区内的矿体应基本查明矿体形态、规模、产状、厚度及其变化规律；基本查明矿石类型、品级、分布及变化规律；基本查明矿石矿物成分、化学成分、结构与构造，了解松散状粘土质原料、硅质原料的粒度、矿物成分、化学成分及粘土质原料的塑性；基本查明矿体中夹石的种类、规模、产状、分布规律；基本查明夹石的矿物成分、化学成分、结构与构造。 项目提交的详查的工程布设、工程施工、样品采集、资料管理和提交的报告成果应符合《矿产地质勘查规范 石灰岩、水泥配料类》（DZ/T 0213－2020）、《矿产地质勘查规范 建筑用石料类》（DZ/T 0314－2020）、《饰面石材矿产地质勘查规范》（DZ/T 0291-2015）中对饰面石材、冶金熔剂用灰岩、建筑石料用石灰岩矿产的详查要求，应布置系统取样工程加以控制，工程间距根据勘查类型确定，并估算矿区资源储量，其中控制资源量要求达到详查规范的要求。 项目主要工作手段及工作量:1:2000地形测量不少于0.80km2，1:2000地质测量不少于0.80km2，1:1000地质剖面测量不少于3.10km，1:10000水、工、环地质测量10km2，1:2000水、工、环地质测量0.80km2，钻探不少于1100m，基本分析样不少于750件，岩矿鉴定不少于8件，抗压强度测试样不少于6件，抗剪强度测试样不少于6件，小体重样不少于30件等。 三、报告成果 （一）提交的报告成果要求提交电子版数据一份，纸质 4 份。 1、《来宾市兴宾区平阳镇下古矿区1号矿段石灰岩矿详查报告》（含文本、附表、附图）及评审备案证明 2、《来宾市兴宾区平阳镇下古矿区1号矿段石灰岩矿矿产资源开发利用方案》（含文本、附表、附图）及评审意见书。 3、《来宾市兴宾区平阳镇下古矿区1号矿段石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（含文本、附表、附图）及评审意见书。 （二）成果要求： 1、方案（报告）文本需按照有关的规程规范的提纲编写（方案或报告具体根据详查储量规模进行分别编制或编制总体方案，方案或报告中需编写绿色勘查内容）。 2、附表应包括：2000国家大地坐标系等级控制点成果表、2000国家大地坐标系图根控制点成果表各一份、样品分析结果表、单工程平均品位计算表、矿体块段平均品位计算表、矿体平均厚度计算表、资源量估算表等。 3、附图应包括：矿区区域地质图、矿区工程布置图、勘探线剖面图、控制点分布略图一份、资源量估算图、露天开采总平面布置图、露天开采终了平面图等。其中：实测的地形图比例尺为 1:1000 或 1:2000（要求实测，范围要超出矿区边界范围 300 米）； （三）详查实施方案参考提纲 1、前言。阐明矿区基本情况、勘查的目的和任务、矿区登记范围、以往地质工作情况。 2、成矿地质背景。主要阐明详查区的区域地质背景、矿区地质特征。 3、矿区地质特征。主要阐明矿区地质特征，矿体的地质特征、空间分布，矿石的质量特征，围岩及夹石特征，矿床成因及远景。 4、矿床开采技术条件。主要阐明矿区的矿床水文地质、工程地质和环境地质特征。 5、勘查工作部署。主要论述工作部署原则、总体工作部署、具体工作安排等。 6、工作方法及技术要求。对本次详查实施的工作方法进行详细工作质量论述。 7、经费预算。主要阐明项目预算的编制依据、预算标准和计算方法。 8、组织管理和安全保障措施。 - 9、预期成果。主要阐明矿区预期资源储量和预期提交的报告成果。 |
| ▲一、商务条款 |  |  |  |  |  |
| 1、交付或者实施时间（合同履行期限）及地点：自合同签订之日起2个月内提交全部成果；广西区内采购人指定地点。 2、合同签订时间: 自中标通知书发出之日起 25 日内（最迟不能超过25日）。 |  |  |  |  |  |
| ▲二、商务条款其他要求 1、响应时间：接到服务要求后2小时内响应，24小时内到达现场； 2、为使采购人充分了解供应商的服务能力，供应商在响应文件中须提供项目实施方案，它们应包含但不限于： ①相关人员到位承诺书及人员资质及职称介绍及相关材料证明；（拟派的项目负责人具有高级工程师及以上职称。） ②关于本项目的具体工作计划，递交勘查报告的时间承诺； ③技术方案、实施安排和质量保障措施； ④服务保障及相关管理措施。 - 3、勘查报告及矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案必须通过采购人组织的专家评审。 - 4、付款方式：全部款项分阶段分期支付。付款要求具体如下： - 第一次付费：双方签订合同后10个工作日内支付30%合同款； - 第二次付费：乙方完成全部野外实物工作量并提交野外验收申请，经甲方核实确认后（凭具野外验收意见书等佐证材料），15个工作日内甲方再支付总价款的50%； - 第三次付费：乙方提交评审通过并修改完善合格的上述详查地质报告、矿产资源开发利用方案、矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案审定稿，并经甲方确认无误验收资料后，20个工作日内甲方再支付20%合同款。 - 5、投标报价：报价包括但不限于人工、设备、资料、勘查、编制报告、调研、差旅、会议、技术指导、税金等所需要的一切费用。 |  |  |  |  |  |
| 三、验收标准 |  | 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术等 |  | 见本表项目要求及技术需求。 |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 通过采购人组织的验收评审。 |  |  |  |

8 分标      采购预算：  183.704万元

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区5号矿段石灰岩矿详查及矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案编制 |  | 1项 | 其他未列明行业 | ###### 一、工作内容 1、对来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区5号矿段石灰岩矿按《矿产地质勘查规范 石灰岩、水泥配料类》（DZ/T 0213－2020）的要求编制详查实施方案，按规范对来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区5号矿段石灰岩矿拟出让采矿权（拟开展面积约0.8734km2）开展详查的野外测量，并按详查网度系统开展地质工作和布设工程，采用地质填图，槽探、钻探等勘查手段，基本查明矿区地质、构造特征及对矿体的控制情况，主要矿体形态、产状、大小和矿石质量，基本确定矿体的连续性，基本查明矿床开采技术条件，对矿石的加工选矿性能进行类比或实验室流程试验研究，对矿区石灰岩矿体做出是否具有建筑用、碳酸钙用工业价值进行评价，为采矿权挂牌出让及矿山建设设计提供地质依据。 ###### 二、工作质量要求 本次工作地形测量工作要求开展1:2000地形测量，坐标系为 2000国家大地坐标系，采用 3°带，中央子午线 108，Y 值+500Km；高程基准为1985 国家高程基准。 本次详查工作应划分地层层序，岩性组合，建立标志层，确定准确的含矿（控矿）地层年代；研究沉积环境与成矿的关系；确定矿体赋存层位及矿体在地层中的空间分布。基本查明对矿体影响较大的褶皱、断层 和破碎带的性质、规模、产状、分布规律以及对矿体的破坏程度和对矿石质量的影响。研究节理裂隙的性质、产状、分布规律和发育层位、地段及程度。基本查明石灰岩矿岩溶的形态、规模、分布范围和变化规律。研究岩溶发育层位、地段和程度。研究岩溶充填程度、充填物种类、矿物成分和化学成分以及对矿石质量和开采的影响。本次工作应基本查明覆盖层的分布规律、厚度变化。研究覆盖层的种类、物理性能、矿物成分、化学成分及胶结程度。 本次工作布设的钻探工程应布置在勘探线上，钻孔竣工后应测定孔位坐标。钻孔的矿心采取率按连续 8 m 计算，平均不应低于 80％，矿体内的夹石、距矿体顶底板 3 m～5 m 的围岩采取率要求同矿体。其他岩心采取率一般不低于70％。对地下水位以下凹陷露天开采的矿山，应按有关规程及设计要求封孔，钻探施工需符合施工绿色勘查要求。钻探质量要求按有关规程、规定执行。 对区内的矿体应基本查明矿体形态、规模、产状、厚度及其变化规律；基本查明矿石类型、品级、分布及变化规律；基本查明矿石矿物成分、化学成分、结构与构造，了解松散状粘土质原料、硅质原料的粒度、矿物成分、化学成分及粘土质原料的塑性；基本查明矿体中夹石的种类、规模、产状、分布规律；基本查明夹石的矿物成分、化学成分、结构与构造。 项目提交的详查的工程布设、工程施工、样品采集、资料管理和提交的报告成果应符合《矿产地质勘查规范 石灰岩、水泥配料类》（DZ/T 0213－2020）、《矿产地质勘查规范 建筑用石料类》（DZ/T 0314－2020）中对冶金熔剂用灰岩、建筑石料用石灰岩矿产的详查要求，应布置系统取样工程加以控制，工程间距根据勘查类型确定，并估算矿区资源储量，其中控制资源量要求达到详查规范的要求。 项目主要工作手段及工作量:1:2000地形测量不少于1.00km2，1:2000地质测量不少于1.00km2，1:1000地质剖面测量不少于2.35km，1:10000水、工、环地质测量5km2，1:2000水、工、环地质测量1.00km2，钻探不少于1100m，基本分析样不少于760件，岩矿鉴定不少于10件，抗压强度测试样不少于10件，抗剪强度测试样不少于10件，小体重样不少于30件等。 三、报告成果 （一）提交的报告成果要求提交电子版数据一份，纸质 4 份。 1、《来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区5号矿段石灰岩矿详查报告》（含文本、附表、附图）及评审备案证明 2、《来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区5号矿段石灰岩矿矿产资源开发利用方案》（含文本、附表、附图）及评审意见书。 3、《来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区5号矿段石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（含文本、附表、附图）及评审意见书。 （二）成果要求： 1、方案（报告）文本需按照有关的规程规范的提纲编写（方案或报告具体根据详查储量规模进行分别编制或编制总体方案，方案或报告中需编写绿色勘查内容）。 2、附表应包括：2000国家大地坐标系等级控制点成果表、2000国家大地坐标系图根控制点成果表各一份、样品分析结果表、单工程平均品位计算表、矿体块段平均品位计算表、矿体平均厚度计算表、资源量估算表等。 3、附图应包括：矿区区域地质图、矿区工程布置图、勘探线剖面图、控制点分布略图一份、资源量估算图、露天开采总平面布置图、露天开采终了平面图等。其中：实测的地形图比例尺为 1:1000 或 1:2000（要求实测，范围要超出矿区边界范围 300 米）； （三）详查实施方案参考提纲 1、前言。阐明矿区基本情况、勘查的目的和任务、矿区登记范围、以往地质工作情况。 2、成矿地质背景。主要阐明详查区的区域地质背景、矿区地质特征。 3、矿区地质特征。主要阐明矿区地质特征，矿体的地质特征、空间分布，矿石的质量特征，围岩及夹石特征，矿床成因及远景。 4、矿床开采技术条件。主要阐明矿区的矿床水文地质、工程地质和环境地质特征。 5、勘查工作部署。主要论述工作部署原则、总体工作部署、具体工作安排等。 6、工作方法及技术要求。对本次详查实施的工作方法进行详细工作质量论述。 7、经费预算。主要阐明项目预算的编制依据、预算标准和计算方法。 8、组织管理和安全保障措施。 - 9、预期成果。主要阐明矿区预期资源储量和预期提交的报告成果。 |
| ▲一、商务条款 |  |  |  |  |  |
| 1、交付或者实施时间（合同履行期限）及地点：自合同签订之日起2个月内提交全部成果；广西区内采购人指定地点。 2、合同签订时间: 自中标通知书发出之日起 25 日内（最迟不能超过25日）。 |  |  |  |  |  |
| ▲二、商务条款其他要求 - 1、响应时间：接到服务要求后2小时内响应，24小时内到达现场； - 2、为使采购人充分了解供应商的服务能力，供应商在响应文件中须提供项目实施方案，它们应包含但不限于： - ①相关人员到位承诺书及人员资质及职称介绍及相关材料证明；（拟派的项目负责人具有高级工程师及以上职称。） - ②关于本项目的具体工作计划，递交勘查报告的时间承诺； - ③技术方案、实施安排和质量保障措施； - ④服务保障及相关管理措施。 - 3、勘查报告及矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案必须通过采购人组织的专家评审。 - 4、付款方式： - 全部款项分阶段分期支付。付款要求具体如下： - 第一次付费：双方签订合同后10个工作日内支付30%合同款； - 第二次付费：乙方完成全部野外实物工作量并提交野外验收申请，经甲方核实确认后（凭具野外验收意见书等佐证材料），15个工作日内支付总价款的50%； - 第三次付费：乙方提交评审通过并修改完善合格的上述详查地质报告、矿产资源开发利用方案、矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案审定稿，并经甲方确认无误验收资料后，20个工作日内支付20%合同款。 - 5、投标报价：报价包括但不限于人工、设备、资料、勘查、编制报告、调研、差旅、会议、技术指导、税金等所需要的一切费用。 |  |  |  |  |  |
| 三、验收标准 |  | 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术等 |  | 见本表项目要求及技术需求。 |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 通过采购人组织的验收评审。 |  |  |  |

9 分标      采购预算： 28.00万元

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 来宾市武宣县三里镇西区大理石矿储量核实及矿产资源开发利用与保护总体方案编制 |  | 1项 | 其他未列明行业 | 一、工作内容 1、按《矿产地质勘查规范 建筑用石料类》（DZ/T0341-2020）、《饰面石材矿产地质勘查规范》（DZ/T 0291-2015）规范对来宾市武宣县三里镇西区大理石矿（拟开展面积约0.394km2）开展储量核实，并重点开展原经评审备案的大理石矿详查范围内未对建筑石料用灰岩矿矿体评价的部分，根据野外地质工作作出进一步评价，对勘查区开展地质工作和布设工程，采用地质填图、剖面测量、地表采样等勘查手段，大致查明该矿区建筑用石灰岩矿体的赋存形态、成矿规模、矿石质量及开采经济技术条件，并估算新增建筑石料用灰岩矿矿体及大理石矿废料综合利用(建筑石料用)矿石资源量，为满足矿山大理石矿、建筑石料用灰岩矿采矿权的挂牌出让提供资源量依据。 二、工作质量要求 本次工作地形测量工作要求开展1:2000地形测量，坐标系为 2000国家大地坐标系，采用 3°带，中央子午线 108，Y 值+500KM；高程基准为1985 国家高程基准。 本次地质工作应应大致查明含矿层位及矿体空间展布；大致查明矿区内较大的褶皱、断层及节理裂隙发育地段；大致查明矿床风化带的深度及分布范围；大致了解石灰岩矿岩溶的形态、规模及分布范围，大致查明矿床覆盖层的分布与厚度；大致查明矿体形态、规模、产状、厚度、矿石成分、矿石类型及分布；大致了解松散粘土质原料、硅质原料的粒度、矿物成分、化学成分及粘土质原料的塑性；大致了解矿体中夹石的种类、分布，夹石的矿物成分、化学成分、结构与构造。 项目提交的核实报告工程布设、工程施工、样品采集、资料管理和提交的报告成果应符合《矿产地质勘查规范 建筑用石料类》（DZ/T0341-2020）中对建筑石料用灰岩矿产的勘查要求，应布置适当取样工程加以控制，工程间距根据勘查类型确定，并估算矿区资源储量，其中资源量要求达到相关勘查规范的要求。 项目主要工作手段及工作量:1:2000地形测量不少于0.40km2，1:2000地质测量不少于0.40km2，1:1000地质剖面测量不少于2.5km，1:10000水、工、环地质测量4.0km2，基本分析样不少于30件，岩矿鉴定不少于8件，抗压强度测试样不少于10件，抗剪强度测试样不少于10件，放射性样不少于3件，坚固性样不少于10件，压碎指标样不少于10件，小体重样不少于15件等。 三、报告成果 （一）提交的报告成果要求提交电子版数据一份，纸质 4 份。 1、《来宾市武宣县三里镇西区大理石矿矿产资源开发利用与保护总体方案》（含文本、附表、附图）及评审意见书、备案证明。 （二）成果要求： 1、方案（报告）文本需按照有关的规程规范的提纲编写（方案或报告具体根据详查储量规模进行分别编制或编制总体方案，方案或报告中需编写绿色勘查内容）。 2、附表应包括：2000国家大地坐标系等级控制点成果表、2000国家大地坐标系图根控制点成果表各一份、样品分析结果表、单工程平均品位计算表、矿体块段平均品位计算表、矿体平均厚度计算表、资源量估算表等。 3、附图应包括：矿区区域地质图、矿区工程布置图、勘探线剖面图、控制点分布略图一份、资源量估算图、资源量与矿区范围叠合图；露天开采总平面布置图、露天开采终了平面图、露天开采剖面图、采矿工艺图、起爆网络图等；矿山地质环境与土地损毁现状评估图、矿山地质环境与土地损毁预测评估图、土地利用现状图、土地复垦规划图、矿山地质环境保护治理工程部署图、复垦效果图、土地遥感监测影像图等。其中：实测的地形图比例尺为 1:1000 或 1:2000（要求实测，范围要超出矿区边界范围 300 米）。 |
| ▲一、商务条款 |  |  |  |  |  |
| 1、交付或者实施时间（合同履行期限）及地点：自合同签订之日起1个月内提交全部成果；广西区内采购人指定地点。 2、合同签订时间: 自中标通知书发出之日起 25 日内（最迟不能超过25日）。 |  |  |  |  |  |
| ▲二、商务条款其他要求 - 1、响应时间：接到服务要求后2小时内响应，24小时内到达现场； - 2、为使采购人充分了解供应商的服务能力，供应商在响应文件中须提供项目实施方案，它们应包含但不限于： - ①相关人员到位承诺书及人员资质及职称介绍及相关材料证明；（拟派的项目负责人具有高级工程师及以上职称。） - ②关于本项目的具体工作计划，递交勘查报告的时间承诺； - ③技术方案、实施安排和质量保障措施； - ④服务保障及相关管理措施。 - 3、矿产资源开发利用与保护总体方案必须通过采购人组织的专家评审。 - 4、付款方式： - 全部款项分阶段分期支付。付款要求具体如下： - 第一次付费：双方签订合同后10个工作日内支付30%合同款； - 第二次付费：乙方完成全部野外实物工作量并提交野外验收申请，经甲方核实确认后（凭具野外验收意见书等佐证材料），15个工作日内支付总价款的50%； 第三次付费：乙方提交评审通过并修改完善合格的上述详查地质报告、矿产资源开发利用方案、矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案审定稿，并经甲方确认无误验收资料后，20个工作日内支付20%合同款。 - 5、投标报价：报价包括但不限于人工、设备、资料、勘查、编制报告、调研、差旅、会议、技术指导、税金等所需要的一切费用。 |  |  |  |  |  |
| 三、验收标准 |  | 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术等 |  | 见本表项目要求及技术需求。 |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 通过采购人组织的验收评审。 |  |  |  |

## 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求详见“招标公告”。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 联合体投标要求如下：本项目不接受联合体投标。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 - 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料（供应商于投标截止之日前半年内连续3个月的依法缴纳税收证明；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税，投标供应商为新注册成立的企业，根据实际情况提供税收证明或其他证明材料）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（供应商于投标截止之日前半年内连续3个月依法缴纳社保的证明；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金，新注册成立的企业，根据实际情况提供社保证明或其他证明材料）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） - 4.投标人财务状况报告[ 2020 年财务状况报告复印件，供应商是法人的，应提供经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注，属于小微企业的无须提供现金流量表）或近六个月内的银行资信证明，新注册成立的企业（距投标截止日不足一年），须提供企业自成立至今的财务报表复印件（请根据实际情况自行提供企业的财务报表，格式自拟））；（必须提供，否则作无效投标处理） - 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 7.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） - 8.（采购人或采购代理机构根据招标公告对应的特定资格要求及特定条件设置投标人提供的资格证明材料）； （必须提供，否则作无效投标处理） - 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 4.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（如要求提交则必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.服务需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.服务方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（人员构成、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施）】；（视项目情况设置是否必须提供） 3.项目实施人员一览表（格式后附）；（视项目情况设置是否必须提供） 4.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。 2.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份。 3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或者U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次招标人工、设备、资料、勘查、编制报告、调研、差旅、会议、技术指导、税金等所需要的一切费用。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 90 日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金的交纳方式：详见招标公告 投标保证金的金额：详见招标公告 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3.投标保证金指定帐户：详见招标公告。 4.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件正副本份数：报价文件正本 一份、副本 四 份； 资格证明文件正本一份、副本 四 份； 商务文件和技术文件按顺序合并装订成册，正本一份、副本 四 份； |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标文件提交起止时间：详见招标公告 3.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24（5） | 唱标内容：投标人名称、投标价格、 提交服务成果时间 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数： 7 人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标报价法 |
| 29.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 服务需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑技术评分高的优先、交货期短优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、故障响应时间短优先、政策分得分高的优先的顺序； □…… □随机抽取 |
| 35.1 | 履约保证金金额：无 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西建设工程机电设备招标中心有限公司部门，联系电话：0771-2819862，通讯地址：南宁市纬武路165号。 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： ☑以分标☑中标金额/为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准☑服务招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以☑收费基准价格收取。 □固定采购代理收费 。 3.账户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司 开户银行：招商银行南宁分行营业部 银行账号：7719 0142 3310 201 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别装订成册，商务文件和技术文件按顺序合并装订成册。投标文件正副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或者其他后果由投标人自行承担。

##### 19.3投标文件的正本应用不褪色的材料书写或者打印，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

##### 19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准） ，否则作无效投标处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

##### 19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

##### 19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的密封和标记

##### 20.1投标文件正、副本按分标密封，每个分标投标文件全部装入一个包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封（密封要求达到不泄露投标人投标文件实质性内容为合格）。

##### 20.2投标文件外层包装封面上应标记“投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及投标截止时间前不得启封”字样。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

##### 21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构应当拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照本须知前附表第40.2条签字、盖章，并按照本须知正文第20条密封后，作为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，应当由投标人法定代表人或者委托代理人签字领回投标文件（投标文件采用邮寄方式提交的，以到付的方式寄回至原地址），除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

##### 24.开标程序

主持人按以下程序进行开标：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容，具体详见投标人须知前附表。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（3）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

##### 31. 结果公告

##### 31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

## 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标报价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

- 投标文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的服务需求发生负偏离的；

（2）服务需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 评标标准

### 综合评分法

| 序号 |  | 评分因素 | 1分标评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其最后报价给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2% （范围为2%-3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 2 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 10分 |
| 2 | 项目技术方案分（满分50分） | 实施方案分（满分10分） | 投标人对本项目的详查工作及开发利用方案的编制总体思路、工作原则、主要任务、工作手段和成果目标进行综合评定。 一档（5分）：工作方案的可操作性一般，基本满足项目要求； 二档（7分）：工作方案的可操作性良好，较好的满足项目要求； 三档（10分）：工作方案的可操作性强、合理、恰当，充分满足项目要求。 |
|  |  | 项目质量、工期和安全控制的主要措施方案分(满分20分) | 由评委对采购文件的项目质量和工期控制的主要措施方案“一档、二档，三档”进行评价，并在相应档次内独立打分。 一档（10分）：总体方案一般，各阶段进度安排及保证措施基本满足项目要求，拟投入的主要设备配备一般，人员配备一般； 二档（15分）：总体方案合理，各阶段进度安排及保证措施完善，拟投入的主要设备配备满足项目要求，人员配置满足要求； 三档（20分）：总体方案科学合理，可行性强，各阶段进度安排及保障措施完善，拟投入的主要设备配备齐全且先进适用，人员配置合理。 |
|  |  | 人员配置分 （满分20分） | - 拟投入人员须提供相关职称证，必须为投标单位正式员工，必须提供投标截止之日前半年内连续3个月社会保险费缴纳证明材料复印件，原件备查。不按照上述要求提供资料者，不能作为评分依据。 投标人应结合本项目工作服务技术要求的内容、性质提出自己的组织机构及各专业人员的合理配置，相应的安排工作人员： ①拟投入的项目负责人具有地质矿产专业高级职称的得 2 分；地质类其它专业高级职称的得 1 分（满分 2 分）。 ②拟投入的人员中具有地质类、矿产类或水工环类相关专业高级职称的每人得 3分；具有地质类、矿产类或水工环类相关专业中级职称的每人得 1 分（满分 15 分）。 ③拟投入的人员中具有测绘类相关专业高级职称的每人得 2 分；具有测绘类相关专业中级职称的每人得 1 分（满分 3 分）。 |
| 3 | 售后服务分 （满分10分） | 售后服务承诺分（满分10分） | 一档（3分）：售后服务方案简单，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性、合理性。 二档（5分）：售后服务方案完整，各项措施具有一定的针对性、合理性。 三档（8分）：售后服务方案具体细致，各项措施具有针对性、合理性，后续跟踪服务到位。 四档（10分）：售后服务方案周密详尽，各项措施具有针对性、合理性，服务宗旨明确、服务效率高，后续跟踪服务具体到位。 |
| 4 | 履约能力分（满分30分） | 投标人综合实力及信誉业绩分（满分30分） | （1）投标人具备固体矿产勘查、地质钻探乙级以上（含乙级）资质的，每项得4分；具备固体矿产勘查丙级、地质钻探丙级，每项得2分；满分8 分。 （2）投标人通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证的其中任意一项得4分，满分4分。（投标文件中提供有效证明材料复印件）。 （3）投标人2018年以来承担过类似项目详查工作或报告编制的（金属非金属矿山详查、矿产规划编制、储量核实报告、矿产资源开发利用与保护总体方案编制等）, 每个项目得2分，满分18分。（要求附合同或中标通知书或评审意见复印件）。 |
| 总得分=1+2+3+4 |  |  |  |

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 序号 |  | 评分因素 | 2分标评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其最后报价给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2% （范围为2%-3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 2 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 10分 |
| 2 | 项目技术方案分（满分50分） | 实施方案分（满分10分） | 投标人对本项目的详查工作及开发利用方案的编制总体思路、工作原则、主要任务、工作手段和成果目标进行综合评定。（满分10分） 一档（5分）：工作方案的可操作性一般，基本满足项目要求； 二档（7分）：工作方案的可操作性良好，较好的满足项目要求； 三档（10分）：工作方案的可操作性强、合理、恰当，充分满足项目要求。 |
|  |  | 项目质量、工期和安全控制的主要措施方案分(满分20分) | 由评委对采购文件的项目质量和工期控制的主要措施方案“一档、二档，三档”进行评价，并在相应档次内独立打分。 一档（10分）：总体方案一般，各阶段进度安排及保证措施基本满足项目要求，拟投入的主要设备配备一般，人员配备一般； 二档（15分）：总体方案合理，各阶段进度安排及保证措施完善，拟投入的主要设备配备满足项目要求，人员配置满足要求； 三档（20分）：总体方案科学合理，可行性强，各阶段进度安排及保障措施完善，拟投入的主要设备配备齐全且先进适用，人员配置合理。 |
|  |  | 人员配置分 （满分20分） | - 拟投入人员须提供相关职称证，必须为投标单位正式员工，必须提供投标截止之日前半年内连续3个月社会保险费缴纳证明材料复印件，原件备查。不按照上述要求提供资料者，不能作为评分依据。 投标人应结合本项目工作服务技术要求的内容、性质提出自己的组织机构及各专业人员的合理配置，相应的安排工作人员： ①拟投入的项目负责人具有地质矿产专业高级职称的得 2 分；地质类其它专业高级职称的得 1 分（满分 2 分）。 ②拟投入的人员中具有地质类、矿产类或水工环类相关专业高级职称的每人得 3分；具有地质类、矿产类或水工环类相关专业中级职称的每人得 1 分（满分 15 分）。 ③拟投入的人员中具有测绘类相关专业高级职称的每人得 2 分；具有测绘类相关专业中级职称的每人得 1 分（满分 3 分）。 |
| 3 | 售后服务分 （满分10分） | 售后服务承诺分（满分10分） | 一档（3分）：售后服务方案简单，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性、合理性。 二档（5分）：售后服务方案完整，各项措施具有一定的针对性、合理性。 三档（8分）：售后服务方案具体细致，各项措施具有针对性、合理性，后续跟踪服务到位。 四档（10分）：售后服务方案周密详尽，各项措施具有针对性、合理性，服务宗旨明确、服务效率高，后续跟踪服务具体到位。 |
| 4 | 履约能力分（满分30分） | 投标人综合实力及信誉业绩分（满分30分） | （1）投标人具备固体矿产勘查、地质钻探乙级以上（含乙级）资质的，每项得4分；具备固体矿产勘查丙级、地质钻探丙级，每项得2分；满分8 分。 （2）投标人通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证的其中任意一项得4分，满分4分。（投标文件中提供有效证明材料复印件）。 （3）投标人2018年以来承担过类似项目详查工作或报告编制的（金属非金属矿山详查、矿产规划编制、储量核实报告、矿产资源开发利用与保护总体方案编制等）, 每个项目得2分，满分18分。（要求附合同或中标通知书或评审意见复印件）。 |
| 总得分=1+2+3+4 |  |  |  |

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 序号 |  | 评分因素 | 3分标评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其最后报价给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2% （范围为2%-3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 2 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 10分 |
| 2 | 项目技术方案分（满分50分） | 实施方案分（满分10分） | 投标人对本项目的详查工作及开发利用方案的编制总体思路、工作原则、主要任务、工作手段和成果目标进行综合评定。 一档（5分）：工作方案的可操作性一般，基本满足项目要求； 二档（7分）：工作方案的可操作性良好，较好的满足项目要求； 三档（10分）：工作方案的可操作性强、合理、恰当，充分满足项目要求。 |
|  |  | 项目质量、工期和安全控制的主要措施方案分(满分20分) | 由评委对采购文件的项目质量和工期控制的主要措施方案“一档、二档，三档”进行评价，并在相应档次内独立打分。 一档（10分）：总体方案一般，各阶段进度安排及保证措施基本满足项目要求，拟投入的主要设备配备一般，人员配备一般； 二档（15分）：总体方案合理，各阶段进度安排及保证措施完善，拟投入的主要设备配备满足项目要求，人员配置满足要求； 三档（20分）：总体方案科学合理，可行性强，各阶段进度安排及保障措施完善，拟投入的主要设备配备齐全且先进适用，人员配置合理。 |
|  |  | 人员配置分 （满分20分） | - 拟投入人员须提供相关职称证，必须为投标单位正式员工，必须提供投标截止之日前半年内连续3个月社会保险费缴纳证明材料复印件，原件备查。不按照上述要求提供资料者，不能作为评分依据。 投标人应结合本项目工作服务技术要求的内容、性质提出自己的组织机构及各专业人员的合理配置，相应的安排工作人员： ①拟投入的项目负责人具有地质矿产专业高级职称的得3 分；地质类其它专业高级职称的得 1 分（满分 3 分）。 ②拟投入的人员中具有地质类、矿产类或水工环类相关专业高级职称的每人得 3分；具有地质类、矿产类或水工环类相关专业中级职称的每人得 1 分（满分 15 分）。 ③拟投入的人员中具有测绘类相关专业高级职称的每人得 2 分；具有测绘类相关专业中级职称的每人得 1 分（满分 2 分）。 |
| 3 | 售后服务分 （满分10分） | 售后服务承诺分（满分10分） | 一档（3分）：售后服务方案简单，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性、合理性。 二档（5分）：售后服务方案完整，各项措施具有一定的针对性、合理性。 三档（8分）：售后服务方案具体细致，各项措施具有针对性、合理性，后续跟踪服务到位。 四档（10分）：售后服务方案周密详尽，各项措施具有针对性、合理性，服务宗旨明确、服务效率高，后续跟踪服务具体到位。 |
| 4 | 履约能力分（满分30分） | 投标人综合实力及信誉业绩分（满分30分） | （1）投标人具备固体矿产勘查、地质钻探乙级以上（含乙级）资质的，每项得4分；具备固体矿产勘查丙级、地质钻探丙级，每项得2分；满分8 分。 （2）投标人通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证的其中任意一项得4分，满分4分。（投标文件中提供有效证明材料复印件）。 （3）投标人2018年以来承担过类似项目详查工作或报告编制的（金属非金属矿山详查、矿产规划编制、储量核实报告、矿产资源开发利用与保护总体方案编制等）, 每个项目得2分，满分18分。（要求附合同或中标通知书或评审意见复印件）。 |
| 总得分=1+2+3+4 |  |  |  |

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 序号 |  | 评分因素 | 4分标评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其最后报价给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2% （范围为2%-3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 2 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 10分 |
| 2 | 项目技术方案分（满分50分） | 实施方案分（满分10分） | 投标人对本项目的详查工作及开发利用方案的编制总体思路、工作原则、主要任务、工作手段和成果目标进行综合评定。 一档（5分）：工作方案的可操作性一般，基本满足项目要求； 二档（7分）：工作方案的可操作性良好，较好的满足项目要求； 三档（10分）：工作方案的可操作性强、合理、恰当，充分满足项目要求。 |
|  |  | 项目质量、工期和安全控制的主要措施方案分(满分20分) | 由评委对采购文件的项目质量和工期控制的主要措施方案“一档、二档，三档”进行评价，并在相应档次内独立打分。 一档（10分）：总体方案一般，各阶段进度安排及保证措施基本满足项目要求，拟投入的主要设备配备一般，人员配备一般； 二档（15分）：总体方案合理，各阶段进度安排及保证措施完善，拟投入的主要设备配备满足项目要求，人员配置满足要求； 三档（20分）：总体方案科学合理，可行性强，各阶段进度安排及保障措施完善，拟投入的主要设备配备齐全且先进适用，人员配置合理。 |
|  |  | 人员配置分 （满分20分） | - 拟投入人员须提供相关职称证，必须为投标单位正式员工，必须提供投标截止之日前半年内连续3个月社会保险费缴纳证明材料复印件，原件备查。不按照上述要求提供资料者，不能作为评分依据。 投标人应结合本项目工作服务技术要求的内容、性质提出自己的组织机构及各专业人员的合理配置，相应的安排工作人员： ①拟投入的项目负责人具有地质矿产专业高级职称的得 2 分；地质类其它专业高级职称的得 1 分（满分 2 分）。 ②拟投入的人员中具有地质类、矿产类或水工环类相关专业高级职称的每人得 3分；具有地质类、矿产类或水工环类相关专业中级职称的每人得 1 分（满分 15 分）。 ③拟投入的人员中具有测绘类相关专业高级职称的每人得 2 分；具有测绘类相关专业中级职称的每人得 1 分（满分 3 分）。 |
| 3 | 售后服务分 （满分10分） | 售后服务承诺分（满分10分） | 一档（3分）：售后服务方案简单，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性、合理性。 二档（5分）：售后服务方案完整，各项措施具有一定的针对性、合理性。 三档（8分）：售后服务方案具体细致，各项措施具有针对性、合理性，后续跟踪服务到位。 四档（10分）：售后服务方案周密详尽，各项措施具有针对性、合理性，服务宗旨明确、服务效率高，后续跟踪服务具体到位。 |
| 4 | 履约能力分（满分30分） | 投标人综合实力及信誉业绩分（满分30分） | （1）投标人具备固体矿产勘查、地质钻探乙级以上（含乙级）资质的，每项得4分；具备固体矿产勘查丙级、地质钻探丙级，每项得2分；满分8 分。 （2）投标人通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证的其中任意一项得4分，满分4分。（投标文件中提供有效证明材料复印件）。 （3）投标人2018年以来承担过类似项目详查工作或报告编制的（金属非金属矿山详查、矿产规划编制、储量核实报告、矿产资源开发利用与保护总体方案编制等）, 每个项目得2分，满分18分。（要求附合同或中标通知书或评审意见复印件）。 |
| 总得分=1+2+3+4 |  |  |  |

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 序号 |  | 评分因素 | 5分标评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其最后报价给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2% （范围为2%-3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 2 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 10分 |
| 2 | 项目技术方案分（满分50分） | 实施方案分（满分10分） | 投标人对本项目的详查工作及开发利用方案的编制总体思路、工作原则、主要任务、工作手段和成果目标进行综合评定。 一档（5分）：工作方案的可操作性一般，基本满足项目要求； 二档（7分）：工作方案的可操作性良好，较好的满足项目要求； 三档（10分）：工作方案的可操作性强、合理、恰当，充分满足项目要求。 |
|  |  | 项目质量、工期和安全控制的主要措施方案分(满分20分) | 由评委对采购文件的项目质量和工期控制的主要措施方案“一档、二档，三档”进行评价，并在相应档次内独立打分。 一档（10分）：总体方案一般，各阶段进度安排及保证措施基本满足项目要求，拟投入的主要设备配备一般，人员配备一般； 二档（15分）：总体方案合理，各阶段进度安排及保证措施完善，拟投入的主要设备配备满足项目要求，人员配置满足要求； 三档（20分）：总体方案科学合理，可行性强，各阶段进度安排及保障措施完善，拟投入的主要设备配备齐全且先进适用，人员配置合理。 |
|  |  | 人员配置分 （满分20分） | 拟投入人员须提供相关职称证，必须为投标单位正式员工，必须提供投标截止之日前半年内连续3个月社会保险费缴纳证明材料复印件，原件备查。不按照上述要求提供资料者，不能作为评分依据。 投标人应结合本项目工作服务技术要求的内容、性质提出自己的组织机构及各专业人员的合理配置，相应的安排工作人员： ①拟投入的项目负责人具有地质矿产专业高级职称的得 2 分；地质类其它专业高级职称的得 1 分（满分 2 分）。 ②拟投入的人员中具有地质类、矿产类或水工环类相关专业高级职称的每人得 3分；具有地质类、矿产类或水工环类相关专业中级职称的每人得 1 分（满分 15 分）。 ③拟投入的人员中具有测绘类相关专业高级职称的每人得 2 分；具有测绘类相关专业中级职称的每人得 1 分（满分 3 分）。 |
| 3 | 售后服务分 （满分10分） | 售后服务承诺分（满分10分） | 一档（3分）：售后服务方案简单，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性、合理性。 二档（5分）：售后服务方案完整，各项措施具有一定的针对性、合理性。 三档（8分）：售后服务方案具体细致，各项措施具有针对性、合理性，后续跟踪服务到位。 四档（10分）：售后服务方案周密详尽，各项措施具有针对性、合理性，服务宗旨明确、服务效率高，后续跟踪服务具体到位。 |
| 4 | 履约能力分（满分30分） | 投标人综合实力及信誉业绩分（满分30分） | （1）投标人具备固体矿产勘查、地质钻探乙级以上（含乙级）资质的，每项得4分；具备固体矿产勘查丙级、地质钻探丙级，每项得2分；满分8 分。 （2）投标人通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证的其中任意一项得4分，满分4分。（投标文件中提供有效证明材料复印件）。 （3）投标人2018年以来承担过类似项目详查工作或报告编制的（金属非金属矿山详查、矿产规划编制、储量核实报告、矿产资源开发利用与保护总体方案编制等）, 每个项目得2分，满分18分。（要求附合同或中标通知书或评审意见复印件）。 |
| 总得分=1+2+3+4 |  |  |  |

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 序号 |  | 评分因素 | 6分标评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其最后报价给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2% （范围为2%-3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 2 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 10分 |
| 2 | 项目技术方案分（满分50分） | 实施方案分（满分10分） | 投标人对本项目的详查工作及开发利用方案的编制总体思路、工作原则、主要任务、工作手段和成果目标进行综合评定。 一档（5分）：工作方案的可操作性一般，基本满足项目要求； 二档（7分）：工作方案的可操作性良好，较好的满足项目要求； 三档（10分）：工作方案的可操作性强、合理、恰当，充分满足项目要求。 |
|  |  | 项目质量、工期和安全控制的主要措施方案分(满分20分) | 由评委对采购文件的项目质量和工期控制的主要措施方案“一档、二档，三档”进行评价，并在相应档次内独立打分。 一档（10分）：总体方案一般，各阶段进度安排及保证措施基本满足项目要求，拟投入的主要设备配备一般，人员配备一般； 二档（15分）：总体方案合理，各阶段进度安排及保证措施完善，拟投入的主要设备配备满足项目要求，人员配置满足要求； 三档（20分）：总体方案科学合理，可行性强，各阶段进度安排及保障措施完善，拟投入的主要设备配备齐全且先进适用，人员配置合理。 |
|  |  | 人员配置分 （满分20分） | 拟投入人员须提供相关职称证，必须为投标单位正式员工，必须提供投标截止之日前半年内连续3个月社会保险费缴纳证明材料复印件，原件备查。不按照上述要求提供资料者，不能作为评分依据。 投标人应结合本项目工作服务技术要求的内容、性质提出自己的组织机构及各专业人员的合理配置，相应的安排工作人员： ①拟投入的项目负责人具有地质矿产专业高级职称的得 2 分；地质类其它专业高级职称的得 1 分（满分 2 分）。 ②拟投入的人员中具有地质类、矿产类或水工环类相关专业高级职称的每人得 3分；具有地质类、矿产类或水工环类相关专业中级职称的每人得 1 分（满分 15 分）。 ③拟投入的人员中具有测绘类相关专业高级职称的每人得 2 分；具有测绘类相关专业中级职称的每人得 1 分（满分 3 分）。 |
| 3 | 售后服务分 （满分10分） | 售后服务承诺分（满分10分） | 一档（3分）：售后服务方案简单，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性、合理性。 二档（5分）：售后服务方案完整，各项措施具有一定的针对性、合理性。 三档（8分）：售后服务方案具体细致，各项措施具有针对性、合理性，后续跟踪服务到位。 四档（10分）：售后服务方案周密详尽，各项措施具有针对性、合理性，服务宗旨明确、服务效率高，后续跟踪服务具体到位。 |
| 4 | 履约能力分（满分30分） | 投标人综合实力及信誉业绩分（满分30分） | （1）投标人具备固体矿产勘查、地质钻探乙级以上（含乙级）资质的，每项得4分；具备固体矿产勘查丙级、地质钻探丙级，每项得2分；满分8 分。 （2）投标人通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证的其中任意一项得4分，满分4分。（投标文件中提供有效证明材料复印件）。 （3）投标人2018年以来承担过类似项目详查工作或报告编制的（金属非金属矿山详查、矿产规划编制、储量核实报告、矿产资源开发利用与保护总体方案编制等）, 每个项目得 2 分，满分 14分。（要求附合同或中标通知书或评审意见复印件）。 （4）投标人2014年以来获省级及以上地质找矿成果或矿产规划项目奖的每个得2分，满分 4分。 |
| 总得分=1+2+3+4 |  |  |  |

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 序号 |  | 评分因素 | 7分标评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其最后报价给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2% （范围为2%-3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 2 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 10分 |
| 2 | 项目技术方案分（满分50分） | 实施方案分（满分10分） | 投标人对本项目的详查工作及开发利用方案的编制总体思路、工作原则、主要任务、工作手段和成果目标进行综合评定。 一档（5分）：工作方案的可操作性一般，基本满足项目要求； 二档（7分）：工作方案的可操作性良好，较好的满足项目要求； 三档（10分）：工作方案的可操作性强、合理、恰当，充分满足项目要求。 |
|  |  | 项目质量、工期和安全控制的主要措施方案分(满分20分) | 由评委对采购文件的项目质量和工期控制的主要措施方案“一档、二档，三档”进行评价，并在相应档次内独立打分。 一档（10分）：总体方案一般，各阶段进度安排及保证措施基本满足项目要求，拟投入的主要设备配备一般，人员配备一般； 二档（15分）：总体方案合理，各阶段进度安排及保证措施完善，拟投入的主要设备配备满足项目要求，人员配置满足要求； 三档（20分）：总体方案科学合理，可行性强，各阶段进度安排及保障措施完善，拟投入的主要设备配备齐全且先进适用，人员配置合理。 |
|  |  | 人员配置分 （满分20分） | 拟投入人员须提供相关职称证，必须为投标单位正式员工，必须提供投标截止之日前半年内连续3个月社会保险费缴纳证明材料复印件，原件备查。不按照上述要求提供资料者，不能作为评分依据。 投标人应结合本项目工作服务技术要求的内容、性质提出自己的组织机构及各专业人员的合理配置，相应的安排工作人员： ①拟投入的项目负责人具有地质矿产专业高级职称的得 2 分；地质类其它专业高级职称的得 1 分（满分 2 分）。 ②拟投入的人员中具有地质类、矿产类或水工环类相关专业高级职称的每人得 3分；具有地质类、矿产类或水工环类相关专业中级职称的每人得 1 分（满分 15 分）。 ③拟投入的人员中具有测绘类相关专业高级职称的每人得 2 分；具有测绘类相关专业中级职称的每人得 1 分（满分 3 分）。 |
| 3 | 售后服务分 （满分10分） | 售后服务承诺分（满分10分） | 一档（3分）：售后服务方案简单，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性、合理性。 二档（5分）：售后服务方案完整，各项措施具有一定的针对性、合理性。 三档（8分）：售后服务方案具体细致，各项措施具有针对性、合理性，后续跟踪服务到位。 四档（10分）：售后服务方案周密详尽，各项措施具有针对性、合理性，服务宗旨明确、服务效率高，后续跟踪服务具体到位。 |
| 4 | 履约能力分（满分30分） | 投标人综合实力及信誉业绩分（满分30分） | （1）投标人具备固体矿产勘查、地质钻探乙级以上（含乙级）资质的，每项得4分；具备固体矿产勘查丙级、地质钻探丙级，每项得2分；满分8 分。 （2）投标人通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证的其中任意一项得4分，满分4分。（投标文件中提供有效证明材料复印件）。 （3）投标人2018年以来承担过类似项目详查工作或报告编制的（金属非金属矿山详查、矿产规划编制、储量核实报告、矿产资源开发利用与保护总体方案编制等）, 每个项目得 2 分，满分 14分。（要求附合同或中标通知书或评审意见复印件）。 （4）投标人2014年以来获省级及以上地质找矿成果或矿产规划项目奖的每个得2分，满分4 分。 |
| 总得分=1+2+3+4 |  |  |  |

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 序号 |  | 评分因素 | 8分标评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其最后报价给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2% （范围为2%-3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 2 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 10分 |
| 2 | 项目技术方案分（满分50分） | 实施方案分（满分10分） | 投标人对本项目的详查工作及开发利用方案的编制总体思路、工作原则、主要任务、工作手段和成果目标进行综合评定。 一档（5分）：工作方案的可操作性一般，基本满足项目要求； 二档（7分）：工作方案的可操作性良好，较好的满足项目要求； 三档（10分）：工作方案的可操作性强、合理、恰当，充分满足项目要求。 |
|  |  | 项目质量、工期和安全控制的主要措施方案分(满分20分) | 由评委对采购文件的项目质量和工期控制的主要措施方案“一档、二档，三档”进行评价，并在相应档次内独立打分。 一档（10分）：总体方案一般，各阶段进度安排及保证措施基本满足项目要求，拟投入的主要设备配备一般，人员配备一般； 二档（15分）：总体方案合理，各阶段进度安排及保证措施完善，拟投入的主要设备配备满足项目要求，人员配置满足要求； 三档（20分）：总体方案科学合理，可行性强，各阶段进度安排及保障措施完善，拟投入的主要设备配备齐全且先进适用，人员配置合理。 |
|  |  | 人员配置分 （满分20分） | 拟投入人员须提供相关职称证，必须为投标单位正式员工，必须提供投标截止之日前半年内连续3个月社会保险费缴纳证明材料复印件，原件备查。不按照上述要求提供资料者，不能作为评分依据。 投标人应结合本项目工作服务技术要求的内容、性质提出自己的组织机构及各专业人员的合理配置，相应的安排工作人员： ①拟投入的项目负责人具有地质矿产专业高级职称的得 2 分；地质类其它专业高级职称的得 1 分（满分 2 分）。 ②拟投入的人员中具有地质类、矿产类或水工环类相关专业高级职称的每人得 3分；具有地质类、矿产类或水工环类相关专业中级职称的每人得 1 分（满分 15 分）。 ③拟投入的人员中具有测绘类相关专业高级职称的每人得 2 分；具有测绘类相关专业中级职称的每人得 1 分（满分 3 分）。 |
| 3 | 售后服务分 （满分10分） | 售后服务承诺分（满分10分） | 一档（3分）：售后服务方案简单，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性、合理性。 二档（5分）：售后服务方案完整，各项措施具有一定的针对性、合理性。 三档（8分）：售后服务方案具体细致，各项措施具有针对性、合理性，后续跟踪服务到位。 四档（10分）：售后服务方案周密详尽，各项措施具有针对性、合理性，服务宗旨明确、服务效率高，后续跟踪服务具体到位。 |
| 4 | 履约能力分（满分30分） | 投标人综合实力及信誉业绩分（满分30分） | （1）投标人具备固体矿产勘查、地质钻探乙级以上（含乙级）资质的，每项得4分；具备固体矿产勘查丙级、地质钻探丙级，每项得2分；满分8 分。 （2）投标人通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证的其中任意一项得4分，满分4分。（投标文件中提供有效证明材料复印件）。 （3）投标人2018 年以来承担过类似项目详查工作或报告编制的（金属非金属矿山详查、矿产规划编制、储量核实报告、矿产资源开发利用与保护总体方案编制等）, 每个项目得2分，满分18分。（要求附合同或中标通知书或评审意见复印件）。 |
| 总得分=1+2+3+4 |  |  |  |

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 序号 |  | 评分因素 | 9分标评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其最后报价给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2% （范围为2%-3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 2 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 10分 |
| 2 | 项目技术方案分（满分50分） | 实施方案分（满分10分） | 投标人对本项目的详查工作及开发利用方案的编制总体思路、工作原则、主要任务、工作手段和成果目标进行综合评定。 一档（5分）：工作方案的可操作性一般，基本满足项目要求； 二档（7分）：工作方案的可操作性良好，较好的满足项目要求； 三档（10分）：工作方案的可操作性强、合理、恰当，充分满足项目要求。 |
|  |  | 项目质量、工期和安全控制的主要措施方案分(满分20分) | 由评委对采购文件的项目质量和工期控制的主要措施方案“一档、二档，三档”进行评价，并在相应档次内独立打分。 一档（10分）：总体方案一般，各阶段进度安排及保证措施基本满足项目要求，拟投入的主要设备配备一般，人员配备一般； 二档（15分）：总体方案合理，各阶段进度安排及保证措施完善，拟投入的主要设备配备满足项目要求，人员配置满足要求； 三档（20分）：总体方案科学合理，可行性强，各阶段进度安排及保障措施完善，拟投入的主要设备配备齐全且先进适用，人员配置合理。 |
|  |  | 人员配置分 （满分20分） | 拟投入人员须提供相关职称证，必须为投标单位正式员工，必须提供投标截止之日前半年内连续3个月社会保险费缴纳证明材料复印件，原件备查。不按照上述要求提供资料者，不能作为评分依据。 投标人应结合本项目工作服务技术要求的内容、性质提出自己的组织机构及各专业人员的合理配置，相应的安排工作人员： ①拟投入的项目负责人具有地质矿产专业高级职称的得3 分；地质类其它专业高级职称的得 1 分（满分 3 分）。 ②拟投入的人员中具有地质类、矿产类或水工环类相关专业高级职称的每人得 3分；具有地质类、矿产类或水工环类相关专业中级职称的每人得 1 分（满分 15 分）。 ③拟投入的人员中具有测绘类相关专业高级职称的每人得 2 分；具有测绘类相关专业中级职称的每人得 1 分（满分 2 分）。 |
| 3 | 售后服务分 （满分10分） | 售后服务承诺分（满分10分） | 一档（3分）：售后服务方案简单，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性、合理性。 二档（5分）：售后服务方案完整，各项措施具有一定的针对性、合理性。 三档（8分）：售后服务方案具体细致，各项措施具有针对性、合理性，后续跟踪服务到位。 四档（10分）：售后服务方案周密详尽，各项措施具有针对性、合理性，服务宗旨明确、服务效率高，后续跟踪服务具体到位。 |
| 4 | 履约能力分（满分30分） | 投标人综合实力及信誉业绩分（满分30分） | （1）投标人具备固体矿产勘查、地质钻探乙级以上（含乙级）资质的，每项得4分；具备固体矿产勘查丙级、地质钻探丙级，每项得2分；满分8 分。 （2）投标人通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证的其中任意一项得4分，满分4分。（投标文件中提供有效证明材料复印件）。 （3）投标人2018 年以来承担过类似项目详查工作或报告编制的（金属非金属矿山详查、矿产规划编制、储量核实报告、矿产资源开发利用与保护总体方案编制等）, 每个项目得2分，满分18分。（要求附合同或中标通知书或评审意见复印件）。 |
| 总得分=1+2+3+4 |  |  |  |

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

### 四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第五章  拟签订的合同文本

（1至9分标合同参照以下格式编制）

## 合同文本

采购计划号：                            合同编号：

采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：

项目名称：                              项目编号：

签订地点：                              签订时间：

本合同为中小企业预留合同：（否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、项目一览表

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见开标一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括但不限于满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与投标文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条　交付和验收

1、服务期限：           起至              ，服务地点：             。

2、乙方应按投标文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3、乙方提供不符合投标文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、投标文件验收。

6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足投标文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条  售后服务及培训

1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                    。

第六条　付款方式

甲乙双方同意本合同金额的支付按以下第 2  项约定执行：

- 一次性支付

- 分期支付

- 全部款项分阶段分期支付。付款要求具体如下：

- 第一次付费：双方签订合同后10个工作日内支付30%合同款；

- 第二次付费：乙方完成全部野外实物工作量并提交野外验收申请，经甲方核实确认后（凭具野外验收意见书等佐证材料），15个工作日内甲方再支付总价款的50%；

第三次付费：乙方提交评审通过并修改完善合格的上述详查地质报告、矿产资源开发利用方案、矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案审定稿，并经甲方确认无误验收资料后，20个工作日内甲方再支付20%合同款。

第七条　履约保证金

履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条　违约责任

1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的3‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的10%。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额5%。

第十条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条　签订本合同依据

1、中标通知书；

2、开标一览表；

3、商务条款偏离表和服务需求偏离表；

4、服务方案；

5、投标文件中的其他相关文件。

6、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

投标截止时间前不得启封

年    月    日

- 二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

正本/副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：             ）的招标公告，签字代表_____（姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人（签字）:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表（服务类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

5.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

- 三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

- 四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

正本/副本

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则作无效投标处理；

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务条款偏离表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交付或者实施时间及地点 | 1.交付时间： 2.交付地点： |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“一、商务条款”逐条明确的响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

7. 投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

- 五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

正本/副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 服务需求偏离表格式

服务需求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 服务需求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的服务需求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.如服务项目含有货物标的，投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

4. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

- 六、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

# 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。