广西华诚达建设项目管理有限公司

竞争性谈判文件

项目编号：MSZC2021-J2-01725-001

项目名称：蒙山县蒙山镇种植产业园建设采购项目

采购单位：蒙山县蒙山镇人民政府

采购代理机构：广西华诚达建设项目管理有限公司

2021年10月

目 录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  谈判须知及前附表	3

第三章  工程量清单报价说明	13

第四章  竞争性谈判响应文件格式	15

第五章  合同主要条款	36

第六章  评审方法	63

第七章  工程量清单（另附）	64

# 第一章  竞争性谈判公告

项目概况

蒙山县蒙山镇种植产业园建设采购项目(MSZC2021-J2-01725-001)的潜在供应商应在“政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2021年10月13日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：MSZC2021-J2-01725-001

2、项目名称：蒙山县蒙山镇种植产业园建设采购项目

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额： 2039370.66 元

5、最高限价： 2039370.66元

6、采购需求：建设标准化蔬菜大棚、回填蔬菜种植土、采购配套设备及建设配套设施；种植技术服务及培训新型职业农民两年，所出农产品以口感茄果类为主，达到供粤港澳大湾区标准。（具体内容详见施工图纸及工程量清单）

7、合同履行期限：自合同签订之日起至项目履约完毕。

8、本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目；

3、本项目的特定资格要求：具备建筑工程施工总承包叁级以上（包含叁级）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应施工能力的企业，拟投入的项目经理具备建筑工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格，具有工程师以上职称（含工程师），持有项目经理安全生产考核合格证书（B证），本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取采购文件

时 间：2021年10月8日起至2021年10月12日，每天上午08时00分至12时00分，下午15时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外）。

地 点：“政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn）

方 式：登录“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn）下载竞争性谈判文件。

## 四、响应文件提交

截止时间：2021年10月13日09点30分（北京时间）

地 点：蒙山县公共资源交易中心开标厅（即县政务服务中心四楼）

## 五、开启

时 间：2021年10月13日09点30分（北京时间）

地 点：蒙山县公共资源交易中心开标厅（即县政务服务中心四楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1、竞标保证金：本项目不收取投标保证金。

2、公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府门户网站。

3、本项目需落实的政府采购政策：落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库﹝2014﹞68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)、《关于印发2020 年广西优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂政办发〔2020〕59 号），评审时残疾人福利性单位、小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。监狱企业视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、为保证平台正常运行，竞标人需在“政采云”平台系统进行注册，并进入系统下载招标文件。

5、未注册“政府采购云平台”的供应商请在“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn），进行免费注册。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：蒙山县蒙山镇人民政府

地址：蒙山县蒙山镇

联系方式：19897750138

2、采购代理机构信息

名称：广西华诚达建设项目管理有限公司

地址：蒙山镇滨江南路东二巷09号

联系方式： 0774-6281158

3、项目联系方式

项目联系人：孔工

电话：0774-6281158

- 广西华诚达建设项目管理有限公司

2021年10月8日

# 第二章  谈判须知及前附表

谈判须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称：蒙山县蒙山镇种植产业园建设采购项目 项目编号：MSZC2021-J2-01725-001 |
| 2 | 3.1 | 供应商资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.具备建筑工程施工总承包叁级以上（包含叁级）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应施工能力的企业，拟投入的项目经理具备建筑工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格，具有工程师以上职称（含工程师），持有项目经理安全生产考核合格证书（B证），本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理； 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； 5.本项目不接受联合体参与谈判； |
| 3 | 7.1 | 竞标报价要求：工程量清单报价。 |
| 4 | 8.1 | 竞争性谈判响应文件份数：正本壹册，副本叁册。正本和副本不一致时，以正本为准。 电子版响应文件：不需要提供 |
| 5 |  | 谈判有效期：谈判截止之日起90天内。 |
| 6 |  | 谈判保证金：本项目不收取投标保证金 |
| 7 |  | 响应文件递交截止时间：2021年10月13日上午9时30分 地址：蒙山县公共资源交易中心开标厅（即县政务服务中心四楼） 逾期送达的将予以拒收。 |
| 8 |  | 谈判时间：2021年10月13日上午9时30分响应文件递交截止时间后 谈判地点：蒙山县公共资源交易中心开标厅（即县政务服务中心四楼） 谈判人员：参加谈判的法定代表人(负责人)或委托代理人必须持有效证件【法定代表人(负责人)凭身份证或委托代理人凭法人(负责人)授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候谈判。 |
| 9 | 19.1 | 代理服务费： 1.本项目招标代理服务费按下表规定的费率标准，按差额定率累进法计算。成交人领取成交通知书前，应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约。 2.招标代理服务费收费标准： 费率 成交金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000～5000万元; 0.5%; 0.25%; 0.35%. |
| 10 |  | 现场踏勘：无。 |
| 11 |  | 本项目最高控制价： 1.最高控制价： 2039370.66 元。 2.竞标报价：供应商应详细填写竞标报价汇总表；必须就采购内容结合报价表及竞标记录中的内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。 |
| 12 | 信用信息查询渠道、截止时间、查询记录和证据留存方式 | 递交响应文件截止时间后，由采购人或采购代理机构对供应商进行信用信息查询，具体规定如下： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 “信用中国”网站查询内容：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图；查询或打印截止时点：递交响应文件截止时间。 “中国政府采购网”的查询内容：政府采购严重违法失信行为信息记录（查询界面截图须显示供应商名称以及查询结果）； 查询时间：递交响应文件截止时间前三年内。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 13 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | （1）．政府采购促进中小企业发展； （2）．政府采购支持采用本国产品的政策； （3）．强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品； （4）．政府采购促进残疾人就业政策； （5）．政府采购支持监狱企业发展； （6）. 扶持不发达地区和少数民族地区政策。 |
| 14 | 质疑函接收及联系方式 | 接收质疑函的方式：接收供应商或其委托代理人以书面形式递交的质疑函原件，委托代理人提出质疑的，还应当提交供应商签署的授权委托书。 广西华诚达建设项目管理有限公司（采购代理机构） 联系电话：0774-6281158 地址：蒙山镇滨江南路东二巷09号 |
| 15 | 履约保证金 | 本项目不要求缴纳履约保证金。 |

竞标须知

一、总则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、工程、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：蒙山县蒙山镇人民政府

2.2 “采购代理机构”是指：广西华诚达建设项目管理有限公司。

2.3 “供应商”是指响应本文件要求，参加竞标的法人或者其他组织。如果该供应商在本次竞标中成交，即成为“成交供应商”。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “工程”是指按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2.6 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.7 “竞争性谈判响应文件”简称“响应文件”，是指：供应商根据本竞争性谈判文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.8 “竞争性谈判文件”简称“谈判文件”。

2.9 “▲”系指实质性要求条款。

3. 供应商的基本条件

3.1 详见竞争性谈判公告。

4. 竞标费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改

4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论竞标结果如何，采购人和代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.3 质疑和投诉

4.4 竞标供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.5 竞标供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

4.6 采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到竞标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。竞标供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

4.7 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。供应商应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函（原件），供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

4.8 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务，代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项，提交委托代理人身份证明复印件。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1 供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2 供应商提交的竞争性谈判响应文件以及供应商与广西华诚达建设项目管理有限公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为准。

5.3 供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4 竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6 竞争性谈判响应文件组成：由商务部分、技术部分两部分组成，并合并装订成一册。

5.6.1 商务部分主要包括下列内容【第（1）至（17）项必须提供，第（17）项如有请提供，否则响应无效】：

（1）竞标函；（必须提供）

（2）竞标报价汇总表；（必须提供）

（3）工程量清单报价表（注：首次递交的已标价工程量清单总价必须与竞标报价表报价一致。最后报价时，供应商改变报价时需以已标价的工程量清单书面形式进行最后报价）；（必须提供）

（4）供应商有效营业执照副本复印件；（必须提供）

（5）法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供，否则作无效响应处理）

（6）法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证正反面复印件并加盖单位公章；（委托代理时必须提供）

（7）供应商有效的资质证书复印件；（必须提供）

（8）供应商有效的安全生产许可证复印件；（必须提供）

（9）拟派项目经理注册建造师证书复印件、有效的安全生产考核合格证书（B类）复印件、身份证正反面复印件及供应商为其缴纳的提交响应文件截止之日半年内任意一个月社保证明复印件；（必须提供）

（10）供应商经第三方审计的2020年度的财务报表（财务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其附注）复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件）；（必须提供）

（11）竞标人竞标截止时间前半年内连续三个月依法缴纳社会保障资金证明复印件；【提供社保部门开具的证明、收款收据，或银行付款凭证、缴款回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的， 应清晰反映缴款单位名称、社保单位名称、保险险种、缴款金额、所属时期等内容。如属新成立不足3个月的，提供工商注册之月起的社保证明。如无缴费记录或不需要缴纳的，应提供竞标人所在地社保部门出具的相应依法缴纳或依法免缴社保费证明文件。】；（复印件，格式自拟）（必须提供）

（12）竞标人竞标截止时间前半年内连续三个月依法缴纳税收证明复印件；【提供税务部门开具的完税证，或银行缴税付款凭证、缴款回单等；如为非税务部门开具的凭证或回单的，应清晰反映投标人名称、账号、征收机关名称、税种名称、缴款金额、所属时期等内容。如属新成立不足 3 个月的，提供工商注册之月起的纳税证明。如无纳税记录或依法免税的，应提供竞标人所在地的税务部门出具的相应依法纳税或依法免税证明文件。】；（复印件，格式自拟）（必须提供）

（13）供应商参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；（必须提供）

（14）安全防护、文明施工措施方案的承诺书；（必须提供）

（15）农民工工资保障金承诺书；（必须提供）

（16）工地扬尘治理方案及建筑垃圾运输车管理工作方案：

根据《梧州市大气污染防治2015建筑工地文明施工管理及扬尘治理实施工作方案》（梧建[2015]129号）、《关于进一步做好我市建筑工地扬尘治理工作的紧急通知》（梧建[2015]239号）、《关于严格执行建筑垃圾运输车辆管理工作的通知》（梧建[2018]195号）及《关于进一步规范全市建筑垃圾运输秩序的通告》（梧建[2019]119号）编制。

（17）供应商认为需要提供的有关资料【如产品属于小型、微型企业，须提供《中小企业声明函》（格式见附件）；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件)】（如有，请提供）。

5.6.2 技术部分主要包括下列内容：

（1）施工方案或施工组织设计（内容必须符合国家相关规范、标准、规定和项目要求）（必须提供）

（2）计划开、竣工日期和施工进度表；（必须提供）

（3）临时用地表；（必须提供）

（4）劳动力计划表）；（必须提供）

（5）进入该工程的主要机械设备表；（必须提供）

（6）项目经理简历表；（必须提供）

（7）施工现场专业人员一览表；（必须提供）

（8）2017年1月以来完成的同类业绩（以施工合同或者中标（成交）通知书复印件）；（如有，请提供）

（9）企业信誉；（格式自拟）

5.7 第四章“谈判响应文件基本格式”中规定了竞争性谈判响应文件格式的，应按相应格式要求编写（有特殊要求除外）。并在相应位置盖章，否则响应无效。

6. 计量单位

6.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、竞标报价要求

7. 竞标报价要求

7.1竞标报价：本项目竞标报价采用工程量清单报价。

7.2 供应商应按国家标准、行业规范和规定的竞标报价计算依据和工程量清单，编制工程量清单报价表并作出报价。

7.3 供应商应列出工程量清单报价表中所有工程细目的单价和价格。供应商没有列出单价或价格的细目在实施时采购单位将不予支付，并认为此细目的费用已包括在其它单价和价格之中。

7.4 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的有关税金和其它应缴纳的费用都要包括在供应商提交的竞标价格中。供应商应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和合价，填写工程量清单时应注意：

（1）有工程数量的应报单价和合价。

（2）无工程数量的项目不报价（否则视为无效谈判）。

（3）除非采购代理机构对谈判文件予以修改，供应商应按提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购单位将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，承包人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。

7.5 采购代理机构所提供的工程量清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡为完成本工程所需的费用，供应商应计入相关项目的单价中。

7.6 供应商在报价中所报的单价和合价，以及竞标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、管理费、利润、税金、开办费、技术措施费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

7.7 供应商在进行工程量清单竞标时，应按照工程量清单进行报价。供应商对自己所填写的项目编码、项目名称及项目特征描述、计量单位、工程量负责。

7.8 竞标总报价中含建筑安装工程劳动保险费（养老保险费、医疗保险费、失业保险费）。

7.9 价格合同：单价合同

7.10 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.11 成交供应商负责本项目所采购的服务或工程的全部工作。

7.12 供应商应在竞标报价汇总表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在竞标时被接受，其后果由供应商自负。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

8. 竞争性谈判响应文件的份数和封装

8.1 供应商应将竞争性谈判响应文件（包括商务部分、技术部分）合并装订成一册，其中正本一份，副本三份，并在每个文本封面上标明“正本”或“副本”。供应商将正、副本响应文件一并装入一个文件袋中进行包装，同时加以密封，外层封口处必须加盖供应商公章或密封章以示密封。响应文件副本可以是正本的复印件，正本和副本不一致时，以正本为准。

8.2 竞争性谈判响应文件的文件袋上应写明：

（1）竞争性谈判项目名称；

（2）竞争性谈判项目编号；

（3）供应商名称；

（4）供应商地址。

8.3 文件袋的外层包封上须注明：“XX年XX月XX日前不得启封”等字样，并加盖供应商公章。

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1 所有竞争性响应文件应于“第二章 竞标须知及前附表”中规定的截止时间前递交到规定地点。

10. 迟交的竞争性谈判响应文件

10.1 按《中华人民共和国政府采购法》的规定，广西华诚达建设项目管理有限公司将拒绝或原封退回在规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、谈判及最后报价

11.1 谈判及最后报价

11.2 谈判小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

11.3 谈判小组在对响应文件的资格性评审、符合性评审、商务、技术性条件等有效性、完整性和响应程度等几方面进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。

11.4 谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判。

11.5 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

11.6 谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家（符合财库【2015】124 号情形的，在采购过程中符合要求的供应商只有 2 家的，竞争性谈判采购活动可以继续进行）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

11.7 供应商的澄清、说明或者更正、重新提交响应文件、最后报价等均为供应商响应文件的有效组成部分，与响应文件同具法律效力。供应商应在规定时间内将上述文件密封递交至谈判小组，逾时不交的，视同放弃谈判，响应无效。

11.8 响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

12. 响应无效

12.1 竞争性谈判响应文件如有下列情况之一，将视为未实质性响应谈判文件，按无效响应处理：

（1）应交未交或不足额缴纳谈判保证金的；

（2）未按竞争性谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备竞争性谈判文件中规定资格要求的；

（4）采购项目完成期限、质量标准、付款方式等不符合竞争性谈判文件要求的；

（5）明显不符合竞争性谈判文件规定的技术规格、技术标准、检验标准等要求的；

（6）竞争性谈判响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（7）未按第四章“竞争性谈判响应文件格式”中的格式要求填写的；

（8）未按规定购买本项目竞争性谈判文件的。

（9）不符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的。

六、确定成交供应商

13. 确定成交供应商办法

13.1 经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由谈判小组根据报价由低到高次序排列并推荐成交候选供应商名单。

13.2 本项目的评审原则、评审内容、成交候选供应商推荐及成交供应商确定原则详见“第六章 评审方法”

13.3 采购人在收到评审报告后 2 个工作日内，按照成交供应商确定原则确定成交供应商。

13.4 采购人确定成交供应商后，采购代理机构在发布公告的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

七、签订合同

14.1 领取成交通知书前，成交人应向广西华诚达建设项目管理有限公司一次付清代理服务费，否则广西华诚达建设项目管理有限公司有权不予发放成交通知书和签订合同。成交人应在代理机构通知领取成交通知书5个工作日内，办理成交通知书领取手续。

14.2 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

八、适用法律

15. 采购当事人的活动参照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》等规定。本竞争性谈判文件解释权属于采购代理机构。

九、特别说明：

16. 供应商谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商谈判所使用的采购项目实施人员必须为本法人（本单位）或控股公司员工。

17. 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件， 并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

18. 供应商在谈判活动中提供任何虚假材料，其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

19. 代理服务费

19.1 本项目招标代理服务费按下表规定的费率标准，按差额定率累进法计算。成交人领取成交通知书前，应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约。

19.2 代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

20. 有下列情形之一的视为竞标供应商相互串通谈判，响应文件将被视为无效；

（1）不同竞标供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同竞标供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同竞标供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同的竞标供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同竞标供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同竞标供应商的响应文件相互混装；

（6）不同竞标供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

21. 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其谈判文件或者响应文件;

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改谈判文件或者响应文件;

（3）供应商之间协商报价、技术方案等谈判文件或者响应文件的实质性内容;

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加谈判;

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃获取成交资格;

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

# 第三章  工程量清单报价说明

一、说明：

1. 工程量清单所列的工程数量为采购时的工程量，仅作为报价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。实际支付应按采购文件中有关规定执行。

2. 本工程量清单报价表格格式按照国家标准采用的定额及相关法规；

编制依据：

2.1.根据相关计算规则和技术规范。

2.2.《建设工程工程量清单计价规范 (GB-50500-2013)》 、各专业《工程量清单计算规范 (GB50854~ 50862-2013)》及广西实施细则。

2.3.2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套的费用定额。

2.4.2015年《广西安装工程消耗量定额》及其配套的费用定额。

2.5《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标【2016】17号文）。

2.6《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知》 （桂建标【2016】16号文）。

2.7《关于调整除税价计算使用增值税税率的通知》（桂造价【2019】10号）。

2.8 材料价格：2021年7月《梧州市建设工程造价信息（蒙山部分）》；

2.9 本工程采用一般计税法。

编制说明：

3. 在有数量标出的子目中，有价标的工程量清单中的每一细目须填入单价和合价。供应商没有填写单价和合价的细目，其费用应视为已分配在相关工程细目的单价与合价之中。

4. 工程量清单中的任何算术性错误，谈判小组将按下述原则予以调整。

4.1 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

4.2 当单价与数量的乘积与总额之间不一致时，通常以标出的单价为准，除非谈判小组认为有明显的小数点出错，此时应以标出的总额为准，并修改单价。

5. 供应商在进行工程量清单报价时，应按照采购人（采购代理机构）提供的工程量清单进行报价。供应商对自己所填写的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量负责。评标中，如项目编码与项目名称不一致，以项目编码为准；如项目编码与计量单位、工程数量无法一一对应，该清单项目作废，该清单项目的费用视为包含在其他清单项目中；如作废的清单项目达到3项以上（含本数）或作废的清单项目造价累计超过单位工程竞标报价的2%（含本数），视为不响应采购文件实质性内容，作无效响应处理。

6. 供应商应认真核对采购人颁布的工程预算控制价，发现工程预算控制价中计算存在明显误差或有遗漏的，必须在响应文件递交截止时间3天前向采购人（采购代理机构）提出书面异议或修正要求。

7. 供应商应对采购文件中工程量清单所列的各项内容和要求作实质性响应，报价不得低于企业成本。

8. 供应商应采用综合单价进行工程量清单报价，不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价。

二、注意事项及要求：

1. 按本明细表及国家相关规范要求施工，工程质量要求为合格；

2. 完工期为：60日历天；

3. 供应商报价高于本工程预算控制价的，响应无效。

4. 验收方式：工程竣工后，由采购单位组织相关部门进行验收。

5. 工程量清单（另册发放）。

# 第四章  竞争性谈判响应文件格式

##### 封面：

##### 正本/副本

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

##### 年    月    日

目 录

注：由供应商根据竞争性谈判文件《谈判须知及前附表》第5.6款要求进行编制目录，如以下内容与《谈判须知及前附表》要求不一致的，以《谈判须知及前附表》为准。未按规定格式编制的响应文件，将有可能导致响应无效。

××××××（项目名称）

#### 项目编号：

商务文件

#### 供应商名称：                            （盖公章）

#### 法定代表人或委托代理人签字：

#### 日期：    年  月  日

一、竞标函（格式）

致： 	{采购单位名称}

- 1.根据你方项目编号为 {项目编号}	的 {工程项目名称}	工程采购文件， 遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定， 经研究上述采购文件的竞标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写) 	  元（RMB¥	元） 的竞标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到 	等级。

- 2.我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

- 3.我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。

- 4.一旦我方中标，我方保证按合同书中规定的工期        日历天内完成并移交全部工程。

- 5.如果我方成交，我方将按照文件规定提交履约保证金约作为履约担保。

- 6.我方同意所提交的响应文件在采购文件的竞标须知中规定的竞标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

与本谈判有关的正式通讯地址为：

开户银行：

帐号：

电话：

传真：

邮政编码：

供应商：               （盖章）

法定代表人或委托代理人姓名：                 （签字或盖章）

日期：   年   月   日

二、竞标报价汇总表

工程名称:                                                   币种：人民币

| 序号 | 内容 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 竞标总报价：（二）＋（三）＋（四）＋（五） | （元） |
| 二 | 竞标报价：（不含安全防护、文明施工措施费、规费、增值税） | （元） |
| 三 | 安全防护、文明施工措施费 | （元） |
| 四 | 规费： | （元） |
| 五 | 增值税 | （元） |
| 承诺工期 |  | 天（日历天） |
| 承诺质量等级 |  |  |
| 注：安全防护、文明施工措施费按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、<建设工程工程量计算规范>（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》规定执行。均作为不可竞争费用单列。 |  |  |

供应商：               （盖章）

法定代表人或委托代理人姓名：                 （签字或盖章）

日期：   年  月  日

三、工程量清单报价表

按《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》工程量清单计价表格提供；

四、有效营业执照副本复印件

五、法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：               系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商法定代表人第二代身份证复印件 （双面复印，加盖公章）

供应商：       （单位名称并盖公章）

日期：      年      月      日

六、法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证正反面复印件并加盖单位公章（委托代理时必须提供）；

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我  (姓名)  系  （竞标供应商名称)  的法定代表人，现授权委托(姓名)为我单位授权委托人，以本单位的名义参加 （代理公司名称） 代理的（项目名称）的谈判活动，授权委托人在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。特此委托。

授权委托人：              性别：               年龄：

单位：                    部门：               职务：

被授权人身份证号码：

附：被授权人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

竞标供应商：                  (盖公章)

法定代表人：                   (签字)

日  期：      年     月     日

七、供应商有效的资质证书复印件；

八、供应商有效的安全生产许可证复印件；

九、拟派项目经理注册建造师证书复印件、有效的安全生产考核合格证书（B类）复印件、身份证正反面复印件及供应商为其缴纳的提交响应文件截止之日半年内任意一个月社保证明复印件；

十、供应商经第三方审计的2020年度的财务报表（财务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其附注）复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件）；

十一、竞标人竞标截止时间前半年内连续三个月依法缴纳社会保障资金证明复印件；【提供社保部门开具的证明、收款收据，或银行付款凭证、缴款回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的， 应清晰反映缴款单位名称、社保单位名称、保险险种、缴款金额、所属时期等内容。如属新成立不足3个月的，提供工商注册之月起的社保证明。如无缴费记录或不需要缴纳的，应提供竞标人所在地社保部门出具的相应依法缴纳或依法免缴社保费证明文件。】；（复印件，格式自拟）（必须提供）

十二、竞标人竞标截止时间前半年内连续三个月依法缴纳税收证明复印件；【提供税务部门开具的完税证，或银行缴税付款凭证、缴款回单等；如为非税务部门开具的凭证或回单的，应清晰反映投标人名称、账号、征收机关名称、税种名称、缴款金额、所属时期等内容。如属新成立不足 3 个月的，提供工商注册之月起的纳税证明。如无纳税记录或依法免税的，应提供竞标人所在地的税务部门出具的相应依法纳税或依法免税证明文件。】；（复印件，格式自拟）（必须提供）

十三、供应商参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件

近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

致：   （采购人）

我单位参加贵公司组织的    （项目名称）          （项目编号：    ）政府采购活动。我单位在此郑重声明，我单位参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

供应商名称：          （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年    月    日

十四、安全防护、文明施工措施方案的承诺书；（由供应商自行编写）

十五、农民工工资保障金交纳与使用承诺书；

农民工工资保障金交纳与使用承诺书

致      （采购人）     ：

我方在此承诺：

1. 我方参与谈判的                             项目，一旦成交，我方保证在签订施工合同后，及时并足额将农民工工资保障金足额存入采购人指定的账户，作为本项目农民工工资保障金。

2. 如我方在承包的                            项目中出现拖欠农民工和工人工资情况的，由采购人从其农民工工资保证金中先予划支。

3. 如我方不按时、足额存入农民工工资保障金，采购人有权取消我方承包资格。

供应商：                        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：       年    月   日

十六、工地扬尘治理方案及建筑垃圾运输车管理工作方案：

根据《梧州市大气污染防治2015建筑工地文明施工管理及扬尘治理实施工作方案》（梧建[2015]129号）、《关于进一步做好我市建筑工地扬尘治理工作的紧急通知》（梧建[2015]239号）、《关于严格执行建筑垃圾运输车辆管理工作的通知》（梧建[2018]195号）及《关于进一步规范全市建筑垃圾运输秩序的通告》（梧建[2019]119号）编制。

十七、供应商认为需要提供的有关资料[如产品属于小型、微型企业，须提供《中小企业声明函》(格式见附件) ；如产品属于监狱企业的，应当提供由省级以上（含省级）监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)]。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加    （单位名称）    的          （项目名称）    采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1．   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为   （企业名称）  ,从业人员         人，营业收入为           万元，资产总额为       万元（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 2．   （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为            万元，资产总额为       万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年   月   日

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

××××××（项目名称）

#### 项目编号：

技术文件

#### 供应商名称：                         （盖公章）

#### 法定代表人或委托代理人签字：

#### 日   期：      年	月	日

###### （一）施工方案或施工组织设计

供应商应编制施工组织设计，编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合采购工程项目特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等：

1、各分部分项工程的完整的施工方案，保证施工进度、工期和质量的措施；

2、施工机械的进场计划；

3、工程材料的采购和进场计划；

4、雨季施工措施；

5、保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。

###### （二）计划开、竣工日期和施工进度表

供应商应提交初步的施工进度表，说明按谈判文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交供应商还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

初步施工进度表可采用横道图（或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和建设工程合同签订的日期。

施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。

###### （三）临时用地表

1、临时用地表

| 用途 | 面积（m2） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：⑴供应商应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

⑵若本表不够，可加附页。

###### （四）劳动力计划表

供应商应按所列格式提交包括供应商在内的估什的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础。

单位：人

| 工种、级别 | 按工程施工阶段竞入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

###### （五）进入该工程的主要机械设备表

| 名称 | 型号规格 | 额定功率 | 生产能力 | 数量 | 制造日期生产国 | 是否使用过 | 自有或 租 赁 | 拟进场 日 期 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须自配完成此次工程所有的机械，投入计划与进度计划呼应，能满足施工需要。

（六）项目经理简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作 时间 |  | 从事项目 经理年限 |  | 专业等级 |  |
| 拟在本工程中担任的工作和职务 |  |  |  |  |  |
| 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开竣工日期 |  | 质量等级 |

（七）施工现场专业人员一览表

供应商： 	（公章）

| 序号 | 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 专业 | 专业等级 | 主要资历、承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工管理员 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量管理员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 材料管理员 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全管理员 |  |  |  |  |  |  |
| ︙ |  |  |  |  |  |  |  |
| N | …… |  |  |  |  |  |  |

注：上表中 1～6 序号管理人员不得相互兼任，且不得缺位，否则，响应无效。

# 第五章  合同主要条款

- 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                      工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：                                     _

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                 工程的施工及保修，具体内容详见施工图纸和工程量清单.

二、合同工期

计划开工日期：     年   月   日。

计划竣工日期：       年   月  日。

工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合  国家现行施工验收规范合格  标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）                     (¥       元)；

2.合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成本合同的文件：

（1）中标通知书（如有）

（2）竞标函及其附录（如有）

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）谈判文件其它内容；

（9）其他合同文件：附件含承包人营业执照、资质证书、中标/成交通知书（如有）.若非法人签字或盖章，则需附委托/授权书。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖印鉴。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于        年    月      日签订。

十、签订地点

本合同在                                     签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或授权委托人签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式        份，均具有同等法律效力，发包人执  肆 份，承包人执    份。

发包人：（盖章）	承包人：（盖章）

住所：	住所：

法定代表人 ：	法定代表人：

（签字或盖章）	（签字或盖章）

委托代理人（签字）：	委托代理人（签字）：

电话：	电话：

传真：	传真：

开户银行：	开户银行：

账号：	账号：

邮政编码：	邮政编码：

- 通用条款

采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的通用条款。

第三部分 专用条款

- 第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：            /               。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：      /     。

1.1.3.9 永久占地包括：              /          。

1.1.3.10 临时占地包括：           /            。

- 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：/                。

- 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：/              。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/        ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          /            。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：       /              。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求 ；

（7）图纸；

（8） 已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件 。

（10）《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后5天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：     /                。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：             /                   ；

承包人提供的文件的期限为：            /                ；

承包人提供的文件的数量为：               /                 ；

承包人提供的文件的形式为                 /          ；

发包人审批承包人文件的期限：           /               。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：               /              。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

- 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：          /               。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场外交通和场内交通的边界以发包人用地界址边界为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：   /   。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由      承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：    /      。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：              /                     。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：      /                   。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：          /         。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/。

- 1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：     是          。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：按实际完成工程量结算 。

- 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：享有委托给监理工程师的一切职权且其发出的指令优先于监理工程师，代表发包人参加与工程相关的会议会议及验收，签发设计变更。取得发包人批准后对增加工期的签认。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前三天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  1）水、电在监理签署开工令之日前三天，电讯线路由承包人自行解决；2）开工前3天内开通施工场地与公共道路的通道；3)开工前3天内提供工程地质和地下管线资料；4）开工前3天内完成水准点与坐标控制点交验；5）开工前进行图纸会审和设计交底；6）根据现场实际情况协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，相关费用由责任方承担   。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /           。

发包人是否提供支付担保：          否           。

发包人提供支付担保的形式：         /            。

- 3. 承包人

- 3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 按行业主管部门规定 。

承包人需要提交的竣工资料套数：        3套                  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：       由承包人承担         。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工档案应在工程项目竣工验收前先行组织验收。竣工档案可在工程竣工验收后2个月内移交。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面文件  。

（10）承包人应履行的其他义务：接受发包人委派的项目管理人员的管理，配合发包人委派项目管理人员的现场管理工作。

- 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：   作为承包人在项目的授权代表,全面履行工程项目的建筑工程总承包管理职责,为工程参与各方做好协调和服务,在资金、质量、安全、环境保护、文明施工等合约目标范围向业主直接负责。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 不得少于当月施工时间的80%。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以3万元罚款，并在接业主通知1个月内提交劳动合同及缴纳社会保险证明。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金2000元/日（人民币）  。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在  （开工日期）  前到任。在监理人向承包人颁发    （竣工证明材料名称）    前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处   5万元/人•次（人民币）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金 5万元/人•次（人民币）。

- 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件4）的期限：

开工前2天 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人 5万元/人•次（人民币）；专业工程师 3万 元/人•次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 由监理工程师批准，发包人认可后方可离开  。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处 5万元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处 3万 元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处 3万 元/人•次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金2000元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金  2000元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 2000元/人•次（人民币）。

- 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目所有工程    。

主体结构、关键性工作的范围：       /       。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：          /              。

3.5.4 分包合同价款          /              。

- 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 人员、设备进场起至验收交付使用前由承包人负责 。

- 3.7 履约担保

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金        元，由中标人按招标文件约定方式在本合同签订前缴交，承包人应保证其履约保证金担保在发包人颁发工程招收证书前一直有效，工程验收合格后返还。

- 4. 监理人

- 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    按监理合同            。

关于监理人的监理权限：    按监理合同            。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：    /       。

- 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

- 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

- 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：             /                。

关于工程奖项的约定：                 /                。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

- 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准     。

关于安全文明施工奖项的约定：           /                      。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：        /                                。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：   达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费           元。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和 梧州 市相关规定执行。

（3）支付约定：纳入合同价格支付。

6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

- 7. 工期和进度

- 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按招标文件约定，招标文件无约定的通用条款和双方另行约定 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内 。

- 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

- 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /         。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /         。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

- 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

合同签订后、开工前  。

- 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  ①重大图纸变更影响关健线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况： 异常恶劣气候条件 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额2000元），误期时间从规定竣工日期起直到相应工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同金额10 %。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：      /             。

- 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：          /                      。

- 8. 材料与设备

- 8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。

对发包人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得调整。

- 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担 。

- 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件3。

关于修建临时设施费用承担的约定：

① 承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

② 承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③ 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：         /                                。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：     /     。

- 9. 试验与检验

- 9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按有关规定执行  。

施工现场需要配备的试验设备： 按有关规定执行  。

施工现场需要具备的其他试验条件：       /                。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：             /                。

- 9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用由发包人直接支付给检测机构，不计入合同价款内。检验试验配合费按费用定额规定计取，计入本合同价款内。

- 10. 变更

- 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：  按通用条款 。

- 10.3 变更程序

10.3.1 国有投资项目：

⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认。

⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目：

。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（乘以下浮系数（下浮系数=中标价/招标控制价）计算，其中材料价格按施工期间的《梧州市建设工程造价信息(梧州部分)》相应价格信息进行计算；《梧州市建设工程造价信息(梧州部分)》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；对于国有资产投资的项目，新增项目的单价必须经审计部门审定。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13工程量清单错误的修正”执行。

- 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：         /           。

发包人审批承包人合理化建议的期限：        /            。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /    。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：      /               。

- 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，招标人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，执照审定造价支付部分暂列金。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数  。

- 11. 价格调整

- 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：       。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：      /         ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、投标报价：详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。

（2）主要材料和设备确认价：

按施工期间《 梧州市建设工程造价信息（梧州部分）》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

（3）价差计算方法：

①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料和设备单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的：合同履行期间材料和 设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

第3种方式：                   /                                          。

- 12. 合同价格、计量与支付

- 12.1 合同价格形式

本工程采用 单价合同价格形式。

（1）单价合同。

单价合同采用综合单价方式确定，工程量按实际结算。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、政策性调整、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险以外因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按11.1的约定调整。

④其它：          /                                        。

- 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  无 。

预付款支付期限： /  。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：          /                。

预付款担保的形式为：                 /                 。

- 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范》（GB50854-50862－2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

- 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的80%，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的70%；工程完工验收达到质量要求，结算经审计部门审定后，工程款支付至结算总价的97%；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程缺陷责任期满后返还。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：      /                。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    按月提交   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  收到申请7天内 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /           。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：     /            。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：           /                       。

（2）发包人支付进度款的期限：         /               。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：       /                            。

进度款支付方式：银行转账。

12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批：          /                                。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

- 13. 验收和工程试车

- 13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

- 13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：       /                  。

竣工验收资料的份数：    /    。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天（工程造价在500万元以下含500万元）、10天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量分别为2套、4套、6套。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按通用条款执行    。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   按通用条款执行   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  颁发工程接收证书后7天内  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：       /       。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   按延误期1000元/天计      。

- 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：             /                                               。

（1）单机无负荷试车费用由      /               承担；

（2）无负荷联动试车费用由      /               承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：          /                                    。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后3天内  。

- 14. 竣工结算

- 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内 。

竣工付款申请单应包括的内容：  按通用条款执行   。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

|  | 工程竣工结算报告金额 | 发包人审查时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500万元以下 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天 |
| 2 | 500万元-2000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天 |
| 3 | 2000万元-5000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天 |
| 4 | 5000万元以上 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天 |

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。

发包人完成竣工付款的期限： 工程竣工验收合格后28天内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   按通用条款执行  。

- 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   四份    。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷期满且工程竣工交付使用期两年后  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到申请28天内 。

（2）发包人完成支付的期限：  签发申请14天内 。

- 15. 缺陷责任期与保修

- 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   12个月  。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留  。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /              ；

（2）发包人按工程价款结算总额的 3 %预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还；

（3）其他方式：                     /                                      。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:             /                        。

关于质量保证金的补充约定：       /                     。

- 15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  见工程质量保修书   。

工程保修书具体内容见合同附件4。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时内 。

- 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：        /                       。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  双方另行确定  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   双方另行确定    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   双方另行确定         。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：    双方另行确定    。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  双方另行确定   。

（7）其他：                      /                                         。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   双方另行确定 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定 。

- 17. 不可抗力

- 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /        。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

- 18. 保险

- 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  按通用条款执行   。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：             /                                        。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   按通用条款执行    。

- 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行    。

- 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：         /               。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：           /                  。

选定争议评审员的期限：             /                  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /                。

其他事项的约定：                   /                  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：         /                  。

- 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）提请项目所在地的地方仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向项目所在地的地方人民法院起诉。

- 21. 补充条款

21.1 禁止使用童工。

附件

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：工程质量保修书

附件3：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件4：承包人主要施工管理人员表

附件 1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积 (平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格 （元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                   （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起      天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                      承包人（公章）：          

地  址：                     地  址：      

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：     

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：     

电  话：                   电  话：      

传  真：                   传  真：    

开户银行：                   开户银行：  

账  号：                        账  号：    

邮政编码：                     邮政编码：   

附件3：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

# 第六章  评审方法及评审标准

一、评标原则

（一）“谈判小组”构成：本采购项目的“谈判小组”分别由政府采购专家库中随机抽取的专家、采购人代表共三人以上（含三人）单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以竞争性谈判采购文件、竞标文件、谈判记录、应答文件、最终报价为评定依据。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法 ：

（一）评标方法：最低评标价法。对资格性和符合性检查合格及进入详评的竞标人，依据统一的价格要素评定评标价。

（二）若竞标人符合以下情形之一的，对竞标报价将给予相应比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除；

1．按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，供应商为小型和微型企业，并在其竞标文件中提供《中小企业声明函》，且其所竞标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予 10%的扣除。

2．按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问 题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采 购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策；

3．按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人 福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福 利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；

4．竞标人属两种情形以上的，其只能享受最终报价一次性10％的扣除，不重复享受政策。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（三）本项目是以最高控制价为最高限价，超出最高控制价的报价，谈判小组不予以评审。

三、成交标准：谈判小组将根据报价由低到高次序排列并推荐成交候选供应商名单，竞标人为五家（含五家）以上的，可推荐前三名为成交候选供应商，报价最低者为成交供应商，排名第二、第三者为成交候选供应商；竞标人为四家（含四家）以下的，可推荐前两名为成交候选供应商，报价最低者为成交供应商，第二低者为成交候选供应商。

# 第七章  工程量清单（另附）