广西国力招标有限公司

竞争性谈判文件

采购项目编号：HCZC2020-J3-00007-HCGL

采购项目名称：金城江区河池镇野马河小流域水土保

持综合治理（三期）工程勘察设计服务项目

采   购   人：河池市金城江区水土保持监督管理站

采购代理机构：广西国力招标有限公司

2020年5月

目  录

第一章  竞争性谈判公告................................2

第二章  谈判供应商须知................................4

第三章  采购需求.....................................16

第四章  竞争性谈判响应文件格式.......................17

第五章  合同主要条款.................................29

第六章  评定标准.....................................41

第一章 竞争性谈判公告

广西国力招标有限公司

金城江区河池镇野马河小流域水土保持综合治理（三期）工程勘察设计服务（项目编号HCZC2020-J3-00007-HCGL）竞争性谈判公告

广西国力招标有限公司受河池市金城江区水土保持监督管理站委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，按财政部门批准的政府采购计划（编号：JCZC2020-J3-00226-001 ），现对金城江区河池镇野马河小流域水土保持综合治理（三期）工程勘察设计服务项目进行竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动。

- 项目名称：金城江区河池镇野马河小流域水土保持综合治理（三期）工程勘察设计服务项目

二、项目编号：HCZC2020-J3-00007-HCGL

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍 ：金城江区河池镇野马河小流域水土保持综合治理（三期）初步设计报告、施工图设计及施工预算如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。签订合同之日起10天内提交实施方案编制初步成果送审稿，实施方案批复后20天内提交招标阶段设计图及施工阶段设计图，并且达到设计质量要求的合格标准及国家现行行业验收标准。

四、预算金额（人民币）：肆拾捌万元整（480000.00元）。

五、本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；促进残疾人就业政府采购政策；政府采购支持监狱企业发展；。

六、谈判供应商资格要求：1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参加谈判；3.国内注册具有中华人民共和国国内合法的企业独立法人资格，同时具备水利工程设计专业丙级或以上资质、工程勘察专业丙级或以上资质的单位。4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。5.本项目不接受联合体参加谈判，分公司或分院的竞标。

七、竞争性谈判文件的获取：

1.发售时间：2020年5月13日公告发布之时起至2020年5月18日止（工作日），每日上午9时00分～12时00分，下午15时00分～17时30分；

2.发售地点：河池市金城江区铜鼓园写字楼4楼B座

3.售价：竞争性谈判文件工本费每本 250 元，售后不退。

4.获取竞争性谈判文件的方式：发售时间内请携带以下资料购买谈判文件

（1）本项目报名须由本单位法定代表人（负责人）或授权委托代理人（持法人授权委托书原件）携带本人身份证原件；（2）有效的统一社会信用代码“三证合一”的营业执照副本复印件（或有效的营业执照正本或副本复印件、有效的组织机构代码复印件、有效的国（地）税务登记证正本或副本复印件)；（3）资质证书副本复印件（上述材料为原件及加盖单位公章复印件一份，复印件留下存档）；资料齐全并合格有效后方可购买竞争性谈判采购文件。

八、谈判保证金（人民币）：￥4000 .00 元。（必须足额交纳）谈判供应商应于提交响应文件截止时间前将谈判保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式交至以下账户。

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：8001 0905 7455 558

银行行号：313611002043

九、响应文件递交截止时间和地点：谈判供应商应于2020年5月19日9时30分止，将响应文件密封提交到广西国力招标有限公司开标厅（河池市金城江区铜鼓园写字楼4楼B座），逾期送达的将予以拒收。

十、谈判时间及地点：2020年5月19日9时30分整截止后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，具体时间由本代理机构另行通知。地点：河池市金城江区铜鼓园写字楼4楼B座，参加谈判的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持有效证件[法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人（负责人）授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面谈判。

十一、联系事项：

1.采购人名称：河池市金城江区水土保持监督管理站

地      址：河池市金城江区文体路2号

联系人及电话：覃小壮  电  话：13307787666

2.采购代理机构名称：广西国力招标有限公司

地址：河池市金城江区铜鼓园写字楼4楼B座

项目咨询联系人：    白工   联系电话：0778-2288658

- 监督部门：河池市金城江区财政局政府采购监督管理办公室

联系电话：0778-2305686

- 网上公告媒体查询：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）。

广西国力招标有限公司

2020年5月13日

第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 2.1 | 采购项目名称：金城江区河池镇野马河小流域水土保持综合治理（三期）工程勘察设计服务项目 采购项目编号：HCZC2020-J3-00007-HCGL |
|  | 3 | 3.1 供应商资格：按第一章谈判公告第六条规定。 3.2 其他：中小企业（或小型、微型企业）。 |
|  | 8.4 | 竞标报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。 本项目竞标报价采用费率报价。 采购预算的控制报价系数为：初步设计批复的勘察（测）设计费的95%。报价超出采购预算是控制报价系数的，响应文件按无效处理。 |
|  | 20.1 | 成交服务费：本项目的成交服务费按本须知20.1款规定的（服务类）标准采用差额定率累进计费方式计取，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 |
|  | 11.2 | 响应文件份数：正本一份，副本三份。 |
|  | 12.1 12.2 | 响应文件递交截止时间：2020年5月19日9时30分止。 响应文件递交地址：广西国力招标有限公司开标厅（河池市金城江区铜鼓园 写字楼4楼B座） |
|  | 9.1 | 竞争性谈判响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。 1、未成交的响应文件有效期内均应保持有效。 2、成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。 |
|  | 14.1 | 谈判保证金（人民币）：￥4000 .00 元。 |
|  | 15.1 | 谈判时间：2020年5月19日9时30分止 谈判地点：广西国力招标有限公司开标厅（河池市金城江区铜鼓园写字楼4楼B座） |
|  | 15.6 | 评标方法：最低评标价法（详细见第六章） |
|  |  | 在对供应商资格审查时进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 查询起止时间：自谈判公告发布之日起至响应文件递交截止时间 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
|  | 18.4 | 无 |
|  |  | 1、本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（负责人）或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、电子签名、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
|  |  | 本采购文件中要求“原件备查”的材料，谈判供应商必须于开标当天携带好原件，若谈判小组通知原件核查，需在1小时内提供，否则按此项材料无效处理。若发现谈判供应商提供虚假材料应标，作无效响应处理，并向财政监管部门汇报。 |

谈判供应商须知

一、总　则

1. 适用范围：本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：河池市金城江区水土保持监督管理站

2.2“采购代理机构”是指：广西国力招标有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商的基本条件：详见须知前附表。

4. 谈判费用、代理服务费

4.1谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西国力招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

5. 竞争性谈判文件的澄清和修改：

5.1供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5.3谈判供应商接电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），或在网上查询，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。谈判供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由谈判供应商负责。（电话通知时以谈判供应商购买竞争性谈判文件所留电话，如谈判供应商所留电话有误或打不通等造成的一切后果由谈判供应商负责）

二、竞争性谈判响应文件的编制

6. 竞争性谈判响应文件编写的注意事项

6.1核心产品提供相同品牌产品的不同谈判供应商参加同一合同项下谈判活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的谈判供应商，其他谈判响应无效。

6.2非单一产品采购项目中，多家谈判供应商提供的竞争性谈判文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

7. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

7.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

7.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与广西国力招标有限公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

7.3除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

7.4谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

7.5竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

7.6如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

7.7竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应由价格文件和商务技术文件两个部分组成（要求装订成一本）。

7.7.1第一部分：价格文件

(1）谈判书；（必须提交）

(2谈判报价表；（必须提交）

(3)竞标人有效的“企业法人营业执照”副本内页复印件（要求清晰反映采购货物的经营范围）、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（或有统一社会信用代码的营业执照副本），事业单位提供事业单位法人证书副本。（必须提交）

(4）具有水利工程设计专业丙级或以上资质、工程勘察专业丙级或以上资质证书；（必须提交）

(5) 法定代表人资格证明书及身份证复印件；（必须提交，复印件加盖公章）

(6)法定代表人授权书及授权人身份证复印件；(委托时必须提供，明确委托权限及时间)；(7）竞标金交款原件（附竞标保证金交款凭证复印件、开户许可证复印件）；（必须提交）

(8）服务质量承诺书；(格式自拟，必须提交)

(9）竞标人认为必要提供的证明其满足本项目竞标资格的声明及文件资料。

注：以上材料注明“必须提供”的，则必须提供，且所有证明文件应真实有效，并加盖单位公章，否则该证明文件无效, 所引起的后果由竞标人承担。

(10)计量单位

(10.1)除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求

8.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

8.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

8.4竞标报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

8.5谈判供应商在报价时应考虑各方面因素、各种风险和自己的承受能力。经谈判小组审核存在严重不合理、低于其企业成本的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，其报价将不予接受。

★8.6谈判小组认为某供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品服务质量或者不能诚信履约的，将要求其提供响应文件中谈判供应商自身出具的产品（服务）详细价格构成说明函原件[包括进货（服务）成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润]，同时提供（包含但不限于）以下支撑证明材料：①行政机构税务部门开具的拟投入本项目人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证（与本次谈判拟投入项目人员所提供社保同月份）》；②近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用）、技术成本、税收等所有成本及利润）]复印件（原件现场核查）；③提供至少3个类似业绩的费用成本组成明细（并同时提供该业绩中标通知书和合同复印件，原件现场核查），所有相关货物生产厂家（服务提供）的联系人和固定联系电话以供确认。以上资料必须齐全，如在规定时间内提供不全或不提供或者谈判小组认定其材料不能详尽合理说明其成本的，或者相关资料真实性及合理性不被谈判小组完全接受的，谈判小组有权将该报价视为“低于成本”或者“明显不合理并有可能影响商品质量或不能诚信履约”，将不推荐该谈判供应商为成交候选人。

四、竞争性谈判响应文件有效期

9.1自竞争性谈判响应文件递交截止日期后60日响应文件应保持有效。有效期不足的竞争性谈判响应文件将被拒绝。

9.2在特殊情况下，采购代理机构可与谈判供应商协商延长竞争性谈判响应文件的有效期。

9.3未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

9.4成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、竞争性谈判响应文件书写及签名、盖章要求

10.1竞争性谈判响应文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，修改处应由法定代表人（负责人）或委托代理人签名和盖公章，否则将会在评审中按无效竞争性谈判响应文件处理。

10.2字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞争性谈判响应文件可能将被认定为无效的竞争性谈判响应文件。

10.3竞争性谈判响应文件应由法定代表人（负责人）或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则将会在评审中按无效竞争性谈判响应文件处理。

六、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

11. 竞争性谈判响应文件的份数和封装

11.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”装订成一本（两文件相隔之间用封面标识，封面写明“价格文件”、“商务技术文件”字样）。谈判供应商将竞争性谈判响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及采购项目名称、采购项目编号、所竞分标号（如有）、谈判供应商名称等内容。副本可以使用已在指定位置签字盖章的正本的复印件（封面除外），一旦正本和副本不符，以正本为准。

11.2竞争性谈判响应文件份数：正本一份，副本三份。

11.3竞标文件袋上应写明：

（1）采购代理机构：广西国力招标有限公司

（2）采购项目名称：金城江区河池镇野马河小流域水土保持综合治理（三期）工程勘察设计服务项目

（3）采购项目编号：HCZC2020-J3-00007-HCGL

（4）所竞分标号（如有）：

（5）谈判供应商名称：

（6）（××年××月××日××时××分前不得拆开）

11.4竞争性谈判响应文件的密封以竞标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有密封签章为合格。

11.5谈判供应商在递交竞争性谈判响应文件时未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由谈判供应商自负。

12. 竞争性谈判响应文件的递交

12.1竞争性谈判响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到指定地点位置。

12.2递交竞争性谈判响应文件的地点：见“供应商须知前附表”。

13.迟交的竞争性谈判响应文件按《政府采购法》的规定，逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性谈判响应文件，采购代理机构拒绝接收。

七、谈判保证金

14.1保证金应用人民币，具体金额详见谈判供应商须知前附表。

14.2保证金交纳方式：电汇、转帐、汇票等非现金形式。

14.3谈判供应商应按本采购项目竞争性谈判公告中明确的开户名称、开户银行、账号，于公告规定时间前将谈判保证金足额交到广西国力招标有限公司账户上，并将交款凭据复印件或广西国力招标有限公司财务部为本项目出具的保证金交款收据复印件按要求放入竞争性谈判响应文件中（竞标人应自行考虑谈判保证金到我公司账户时间）。

14.4办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号、分标号（如有），以免耽误竞争性谈判。

14.5谈判供应商在项目开标当天将保证金交纳凭证复印件壹份交到本公司财务室以便退款。

14.6未成交谈判供应商的保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内予以退还，不计利息。成交供应商的保证金在合同签订后五个工作日内退还（合同签订后送达至广西国力招标有限公司），不计利息。

14.7对未按本竞争性谈判文件要求交纳保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。（说明：评审时，谈判小组将以本公司财务室编制的《项目保证金到帐信息表》作为评审参考依据）

14.8供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

14.9谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的；

（2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（5）法律法规规定的其他情形。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

八、谈判程序及评标方法

（一）在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

（二）竞争性谈判响应文件无效的情形：

1.未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

3.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加谈判活动。

4.被拒绝的响应文件为无效。

5.谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。

（五）谈判

15.1第一轮谈判

（1）谈判时间及地点：详见本须知前附表第9项规定。

（2）谈判小组对竞争性谈判响应文件进行资格性审查，依据竞争性谈判文件对已通过资格性审核的各竞争性谈判响应文件进行书面评审，审查竞争性谈判响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求，在评审后由谈判小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成谈判要点。谈判小组依据谈判要点，所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（3）谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。本公司对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

（4）谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的15.4、15.6程序和评标方法确定成交候选人。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

15.2竞争性谈判文件变动

（1）第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出书面响应。

（2）供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交竞争性谈判响应文件，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章后密封递交。由授权代表（委托代理人）签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。逾时不交的，视同放弃谈判。重新提交的响应文件与竞争性谈判响应文件同具法律效力。

15.3第二轮谈判

（1）谈判小组集中就重新提交的响应文件或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行谈判。本公司对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

（2）谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

（3）当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的15.4、15.6程序和评标方法确定成交候选人。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

15.4最后报价

（1）谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章后密封递交谈判小组，谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价/评标报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（报价相同时，依次按节能环保和自主创新产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先的顺序排列）,并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

（2）评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可，谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

15.5谈判供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止。

15.6本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。

15.7小型和微型企业最后报价扣除计算。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2011﹞181号），谈判供应商认定为小型和微型企业（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最后报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最后报价。

15.8低于成本报价

谈判小组在评审过程中发现供应商的总报价明显低于其他供应商的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该供应商报价以低于成本价，其响应文件无效。

九、确定成交供应商办法

16.根据以下原则确定成交供应商：质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价/评标报价最低的原则确定成交供应商。

十、成交结果公告

17.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

17.2谈判供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

17.3质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

十一、签订合同

18.1成交供应商自成交通知书发出之日起10日内与采购人签订合同。

18.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

18.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

18.4履约保证金

（1）成交供应商须于签订合同前按谈判供应商须知前附表第12条规定的金额及递交方式将履约保证金直接缴入指定账户。否则,不予办理签订合同。

（2）签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）成交供应商按合同约定交货验收合格后，提交政府采购项目合同验收报告（格式见附件I），填写履约保证金退付意见书（格式见附件II），履约保证金由采购人以银行转帐方式退还（不计利息）。

（4）在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

十二、适用法律

19.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十三、其他事项

20.1成交服务费

（1）采购代理机构按（桂价费〔2011〕55号）的收费标准，按差额定率累进法计取成交服务费。领取成交通知书前，成交供应商须向广西国力招标有限公司一次付清成交服务费。

（2）代理服务收费标准

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司河池分公司

开户银行：河池市区农村信用合作联社下任信用社

银行账号：704112010107787157

20.2解释权

本竞争性谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理的有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

20.3有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西国力招标有限公司

邮政编码：547000

通讯地址：河池市金城江区铜鼓园写字楼4楼B座

电    话：0778-2288658

第三章  采购需求

一、采购项目编号：HCZC2020-J3-00007-HCGL

二、采购项目类别： 服务类

三、本项目是服务类项目，无核心产品要求。

本项目预算价48万元

| 项号 | 服务 名称 | 服务内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 金城江区河池镇野马河小流域水土保持综合治理（三期）工程勘察设计服务项目 | 金城江区河池镇野马河小流域水土保持综合治理工程初步设计、招标设计、施工图设计及工程实施到竣工验收全过程的勘察设计服务 |
| 其它要求表 |
| 交付日期 | 签订合同之日起10天内提交实施方案编制初步成果送审稿，实施方案批复后20天内提交招标阶段设计图及施工阶段设计图，并且达到设计质量要求的合格标准及国家现行行业验收标准。 |
| 勘察设计技术要求 | 一、勘察设计技术标准与规范 本工程的勘察设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和水利/电力/交通勘察设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及招标项目所在地水利/电力/交通工程勘察设计方面的文件、规定。 二、设计人在勘察设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时， 应征得发包人或发包人的指定代表人的同意。 三、在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行勘察设计。 |
| 付款条件 | 合同签订后15个工作日内 ，支付合同总额的100%； |
| 商务及其他要求 | 注：报价指服务内容、勘察设计费用、税金及其它所有成本费用的总和。 |

第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、竞争性谈判响应文件封面格式

本

竞争性谈判响应文件（封面）

采购项目名称：

采购项目编号：

分标号（如有）：

谈判供应商名称：

年    月    日

目  录

1）谈判书；（必须提交）

2）谈判报价表；（必须提交）

3)竞标人有效的“企业法人营业执照”副本内页复印件（要求清晰反映采购货物的经营范围）、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（或有统一社会信用代码的营业执照副本），事业单位提供事业单位法人证书副本。（必须提交）

4）具有水利工程设计专业丙级或以上资质、工程勘察专业丙级或以上资质证书；（必须提交）

5) 法定代表人资格证明书及身份证复印件；（必须提交，复印件加盖公章）

6)法定代表人授权书及授权人身份证复印件；(委托时必须提供，明确委托权限及时间)；

7）竞标金交款原件（附竞标保证金交款凭证复印件、开户许可证复印件）；（必须提交）

8）服务质量承诺书；(格式自拟，必须提交)

9）竞标人认为必要提供的证明其满足本项目竞标资格的声明及文件资料。

附件一

谈  判  书

广西国力招标有限公司：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件价格文件，竞争性谈判响应文件正本一份和副本三份。

在此，授权代表宣布同意如下：

据此函，签字人兹宣布同意如下：

⑴按竞争性谈判文件货物需求一览表和投标报价表，投标报价如下：

初步设计批复的勘察（测）设计费的        （%），服务完成时间为       。

⑵我方同意在竞标单位须知规定的截止日期起遵循本竞争性谈判文件，在竞标单位的投标有效期满之前均具有约束力，并按时到场参加投标。

⑶我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

⑷我们根据竞争性谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

⑸我们已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞争性谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

⑹如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我们的竞标保证金可被贵方全部没收。

（7）我们同意提供按照招标单位可能要求的与本投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低报价的竞标单位为中标人。

（8）若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（9）我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，如有下列情形之一的，处以采购金额5%以上10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购单位、其他供应商或者采购代理单位恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人(或委托代理人)：(签名)

竞标人盖公章：

日期：

附件二

报  价  表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 服务内容 | 竞标报价（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 总报价（含其他优惠条件）：初步设计批复的勘察（测）设计费的 （%） |
| 服务完成时间： |
| 备注：此报价已包括了实施和完成本项目全部所需的劳务费、技术服务费、检测、测量、交通、通讯、保险、税费和利润等业务有关一切费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。 |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

谈判供应商名称（签章）：

报价时间：     年     月    日

附件三

竞标人有效的“企业法人营业执照”副本内页复印件（要求清晰反映采购货物的经营范围）、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（或有统一社会信用代码的营业执照副本），事业单位提供事业单位法人证书副本

附件四

具有水利工程设计专业丙级或以上资质、工程勘察专业丙级或以上资质证书；

附件五

法定代表人资格证明书及身份证复印件

竞 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月      日

经营期限：

姓    名：                    性别：

年    龄：                   职务：

身份证号码：        系                   （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件。

竞标人：                          （盖单位章）

年    月      日

附件六

法定代表人（负责人）授权委托书

广西国力招标有限公司：

兹授权         同志为我公司参加贵单位组织的（采购项目名称、采购项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的有效身份证正面及反面复印件

附件七

竞标金交款原件（附竞标保证金交款凭证复印件、开户许可证复印件）；（必须提交）

附件八

服务质量承诺书；(格式自拟)

附件九

竞标人认为必要提供的证明其满足本项目竞标资格的声明及文件资料

第五章 合同格式

#### 第一部分 报告编制合同条款

## 4.1定义和解释

本合同条款下述定义和解释仅限于本采购文件使用。

4.1.1  业主：即合同书中的“甲方”，是指本合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人(单位)资格的合法继承人。本合同的业主为河池市金城江区水土保持监督管理站。

4.1.2  中标人：即合同书中的“乙方”，是指其投标文件已为业主所接受，并与业主签订了合同书承担本合同工程可行性研究报告及相关专题报告编制的单位，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人(除非业主同意)。

4.1.3  分包人：是指经业主批准，具有相应资质，承担本项目报告编制合同中非主体、非关键性工程的咨询机构。

4.1.4  项目负责人：是指由中标人书面委任的负责本合同工程设计的组织管理者。分项负责人：是指由项目负责人提名，中标人批准的各专业设计负责人。

4.1.5  报告编制合同：是指设计合同书、中标通知书、招标文件、投标文件、报告编制合同条款、技术标准与规范、设计工作量及报价清单，以及构成合同组成部分的其它文件。

4.1.6  设计技术标准与规范：是报告编制工作的依据，指中华人民共和国国家标准和水利部主管部门关于水利水电工程前期工作和工程勘察方面的现行标准、规范、规程、定额、办法、示例等，以及业主有关前期工作和工程勘察的书面要求。

4.1.7  编制报告：指中标人按合同的规定而进行的有关工程可行性研究报告及相关专题报告编制工作。

4.1.8  规划编制文件：是指中标人按国家、水利部门现行的有关编制标准、规范、规定提交的报告编制工作文件等。

4.1.9质量事故：是指由于报告编制等责任过失而使工程在设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要对工程或设施、设备进行更新、补强、返工修复的事故。

一般质量事故：由于前期工作和勘察（测）设计原因造成工程系统运行不良，导致直接经济损失(包括修复费用)在20～300万元之间的事故。

重大质量事故：由于前期工作和勘察（测）设计责任过失造成工程系统瘫痪、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。由于勘察（测）设计原因造成工程系统运行不良等导致直接经济损失(包括修复费用)超过300万元以上的事故。

上述质量事故的界定按国家主管部门的规定执行。

4.1.10  不可抗力：指业主与中标人不能预见、或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素(如国内战争或Ⅶ级及其以上地震)等。

4.1.11  业主风险：因不可抗力或应由业主单方承担责任而产生的风险。

4.1.12  天：指日历日。年、月、日按公历计算。

4.1.13  时间：本招标文件所指时间均为北京时间。

## 4.2 一般责任和义务

4.2.1  报告编制工作进度计划的提交：中标人在接到中标通知书后，应在业主规定的时间内，根据工作大纲的总体安排向业主提交两份详细的、分项目的设计进度工作计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明，经批准后做为业主控制报告编制工作进度的依据。

4.2.2  安全、保卫与环境保护：中标人在进行外业勘察测量时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，并对其可能发生的与外业勘察测量活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其它一切责任和风险应由中标人自行负责。

4.2.3  保险：中标人为实施本项目报告编制工作，应参加业主风险以外的其它有关的雇主责任保险，以使本项工程顺利进行。中标人应将全部保险费(如野外勘察人员的人身安全险和设备险等)计入投标报价中，业主将不另行支付。

4.2.4  公共设施维护：中标人在进行外业勘察测量时，如造成原有建筑物、道路和桥梁等设施的损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其它费用，由中标人自行承担。

4.2.5  附着物保护：中标人在进行外业勘察测量时，应尽量保持调查经过范围内地上附着物的完好，如造成损坏而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其它费用，由中标人自行承担。

## 4.3 业主的责任与义务

4.3.1  业主应严格履行基本建设程序，根据工程项目的具体情况和技术要求，确定合理的设计工作量及合理的设计周期，并按本合同有关规定及时支付报告编制费。

4.3.2  业主应向中标人提供开展报告编制工作所需要的经国家有关部门批准的前一阶段的可研文件、资料及附件、有关的协议、文件等。

4.3.3  本次招标对未中标的竞标人将不给予设计补偿。 业主采用未中标人投标文件中具有专利权的技术方案的应当征得未中标人的书面同意，并视业主使用的程度支付合理的使用费用，最高不超过人民币10万元。

4.3.4  在中标人员进入现场进行勘察测量作业时，业主应对中标人与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助，但不免除中标人根据本合同规定应负的责任。

4.3.5  业主应认真组织专家或委托咨询审查单位对勘察测量成果、规划编制文件和为了满足勘察设计需要而进行的各种研究试验成果进行审查，并负责勘察规划编制文件的报审工作，向中标人提供上级主管部门对规划编制文件进行审查后的批复意见。对中标人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答，但并不免除中标人根据本合同规定应负的责任。

4.3.6  除合同另有规定外，业主应保护中标人的投标文件、报告编制、勘察方案、设计方案、计算软件和专利技术。未经中标人同意，业主对中标人交付的报告编制成果、勘察测量成果、设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同以外的项目。

4.3.7  由于执行业主的书面指令而造成的前期工作勘察和报告编制质量事故应由业主承担责任。但不免除中标人根据本合同规定应负的责任。

4.3.8  业主不得以压低报告编制费、增加工作量、缩短勘察设计周期等作为中标的条件，不得与中标人再行订立背离合同实质性内容的其它协议。

## 4.4 中标人的责任与义务

4.4.1  中标人应根据本合同工程项目的具体情况，按照国家有关工程建设标准强制性条文和水利部等主管部门关于前期工作和勘察设计方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例等有关规定，完成本合同工程的报告编制工作。

4.4.2  中标人应做好本项目报告编制的质量管理工作，建立健全报告编制质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的规划编制文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的报告编制质量负责。

4.4.3  中标人提供的报告编制成果必须真实、准确、可靠并对其负责，以及根据报告编制、勘察测量成果文件进行本合同工程设计。

4.4.4  中标人必须遵循国家法律和有关方针政策，贯彻“技术可行、实施可能、经济合理”的基本原则，加强总体设计，重视与周围环境的协调，节约资源，保护环境，充分发挥本合同工程的经济、社会和环境的综合效益。

4.4.5  规划编制文件必须符合下列要求：

4.4.5.1规划编制文件的编制必须严格执行国家基建程序、工程建设标准强制性条文及有关同类工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；

4.4.5.2设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全要求；

4.4.5.3规划编制文件的深度应满足勘察设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求；

4.4.5.4规划编制文件必须保证本合同工程质量和安全的要求，符合安全、适用、经济、美观的综合要求；

4.4.5.5规划编制文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供货商和产品品牌。

4.4.5.6规划编制文件中的各比选方案均应进行同等深度的论证和比较，并推荐经济、合理、可行的方案；

4.4.5.7规划编制文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定。

4.4.6  中标人的报告编制成果文件必须接受业主或业主委托的咨询审查单位及业主的上级主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，中标人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改本项目报告编制文件。当上级主管部门对前一段设计进行批复时，其结果影响后一段工作内容时，中标人必须无条件执行批复内容。所有修改、赶工的费用，均含入报价中，业主不另行支付。

4.4.7  中标人应按要求配合业主做好后期的相关工作。

4.4.8  中标人应积极配合业主进行各项招标工作，按业主规定的时间提供各合同段施工招标资审所需的工程数量和工程说明；按业主要求派相关人员参加标前会，就有关设计问题进行答疑；并按业主要求派遣合格的设计代表常驻施工现场，做好施工后续服务。

4.4.9  业主及业主委托的咨询审查单位、上级主管部门对报告编制资料成果(包括研究试验成果)的审查并不免除中标人的责任。

4.4.10中标人应按业主要求的数量提供所有为完成本项目报告编制所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受业主或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。

4.4.11若业主在工作中发现项目人员不称职或有违法行为时，有权提出更换，中标人应在业主提出更换通知的7天内完成更换工作并使业主满意。

4.4.12  人员保证与变更

4.4.12.1中标人应安排投标文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中保持人员的相对稳定。

4.4.12.2中标人在事先取得业主的同意后可以更换各专业负责人，但应符合合同规定的资历要求，否则，业主有权拒绝。

4.4.12.3中标人的工作进度没有达到中标人投标文件中承诺的进度计划时，业主有权提出要求增加中标人员，中标人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

4.4.12.4由于业主提出加快设计进度，提前完成设计工作而增加人员时，其费用应另外协商确定。

4.4.13  中标人在前期工作和勘察设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则中标人应承担全部责任，并保障业主免于承担（或代为承担）由此造成的一切损害和损失。中标人采用其它未中标人投标文件中技术方案的，应当征得未中标人的书面同意，并支付合理的使用费。

4.4.14  中标人除需承担在工作过程中的决策和指导责任外，对其工作范围外的工作不承担任何责任。

4.4.15  对于中标人在前期工作和勘察设计过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其它一切损害和损失，均由中标人自行承担其全部后果和风险，业主均不承担责任。

4.4.16  中标人按招标文件中所列出的标准与规范(“四新”技术的采用不限于本规范，但必须得到业主的批准)精心设计，确保工程设计质量。

4.4.17  中标人应在收到业主或业主委托咨询审查单位或上级主管单位提出的审查意见后20天内，完成对本项目报告编制文件的修改

4.4.18由中标人负责上报设计成果及审批事宜，积极配合有关专家对设计报告成果进行审查，并就专家意见对设计报告书进行修订，直至通过上级主管部门的审批。以上报告审批相关费用由中标人承担，含在设计费中，中标人在投标报价时综合考虑。

## 4.5 违约与赔偿

4.5.1  业主的违约

4.5.1.1由于业主变更报告编制项目、规模和条件，或提供的资料不准确，或对其所提交资料作较大修改，或未按期提供本项目报告编制必需的资料、工作条件，而造成本项目报告编制的返工、停工、窝工或修改设计，业主应按中标人实际消耗的工作量增付费用；由于业主方要求提前完成报告编制工作而导致增加的人员和费用，应另行协商确定相关处理方案。

4.5.1.2在合同履行期间，业主要求终止或解除合同的(但并非中标人原因造成)，业主除应按中标人完成的实际工作量支付费用外，还应按剩余合同价的5％向中标人支付违约金。

4.5.2  中标人的违约

4.5.2.1中标人将本项目报告编制工作任务转包，或者未经业主同意私自分包的，业主将有权终止合同收回已付款，并计收中标人合同价5％的违约金。

4.5.2.2中标人未按照国家及水利现行的强制性技术标准、规范、规程进行、报告编制、工程勘察（测）设计，将视为设计不合格，业主有权要求立即终止合同收回已付款。中标人未根据本项目报告编制资料进行工程设计，或中标人在规划编制文件中指定或变相指定材料或设备的生产厂、供货商，业主将计扣中标人合同价5％的违约金。

4.5.2.3中标人未能按期提交本项目报告编制成果、规划编制文件的(业主同意延长期限的除外)，则每延期1天，业主将按相应前期工作和勘察设计阶段合同价格的5‰扣除本项目中标人的违约金，延期超过30天时业主可以终止合同。

4.5.2.4因本项目报告编制深度不够、资料不足、方案缺陷以及报告编制质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，中标人必须无偿对相关规划编制文件予以修改或重新设计，且根据国家规定赔偿甲方损失。

4.5.2.5中标人如需更换项目负责人和专业负责人必须征得业主的同意，且更换的人员必须具备与原承诺投入人员同等或更高的资历，否则视为中标人违约，业主有权终止合同并扣除合同价5％的违约金。

4.5.2.6 所有违约金在中标人履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的部分违约金和赔偿金在中标人报告编制费中扣除。

## 4.6 合同的生效、变更与终止

4.6.1  合同的生效

合同书自双方签字盖章后所有合同文件生效。中标人工作的开始和完成时间按照合同书的规定执行。

4.6.2  合同文件的优先级

组成合同的各个文件应该认为是一个整体，互为补充和解释，如果有互相矛盾处，以下面所列先后顺序为准：

(1) 合同书及附件(含澄清文件，如果需要)；

(2) 中标通知书；

(3) 招标文件及补充通知和答疑

(4) 投标文件；

(5) 报告编制合同条款；

(6) 报告编制设计技术标准与规范；

(7) 报告编制费报价表；

(8) 项目负责人及分项负责人的基本情况；

(9) 报告编制工作大纲。

4.6.3  履约担保

中标人应按投标须知前附表规定的金额及时间向业主提交履约担保。在中标人按合同要求完成全部报告编制工作后28天内，履约担保一直有效。

4.6.4  延误

由于业主或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续则：

4.6.4.1中标人应将此情况与可能产生的影响尽快通知业主，并采取合理措施使损失减至最低；

4.6.4.2业主在与中标人协商后应相应地延长中标人的工作期限和增付费用。

4.6.4.3中标人由于不可抗力等因素，中标人无法履行合同的，中标人提出终止合同的，并于24小时内以书面形式通知业主，由此给甲方造成的损失应由设计方承担。若由于业主的书面要求导致中标人工作迟延或工作量大幅增加，中标人可以顺延规划编制文件提交时间并可在事因发生之日起28天内与业主就相关费用问题与业主协商增加。

4.6.5  变更

双方协商。

4.6.6  推迟与终止

4.6.6.1业主可以在至少28天以前以书面形式通知中标人暂停全部或部分设计工作或终止本合同书，一旦收到此类通知，中标人应立即安排停止计划并将费用减到最少。

4.6.6.2业主认为中标人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知中标人，并说明理由。若业主在7天内没有收到满意的答复，业主可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出10天后发出。

4.6.7  合同终止不影响权利和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方依据本合同解决争议或者根据争议解决条款而享有的权利、索赔要求和应负的责任。

## 4.7  费用与支付

4.7.1 报告编制工作费用

业主应按合同条款的有关规定，按时向中标人支付报告编制工作费用，以及中标人额外服务的费用。

4.7.2  支付计划

初步设计报告批复后10 天内，业主支付合同款的50%给中标人，施工图全部完成后 10 天内结算完余下合同款。

4.7.3  有异议的支付

如果业主对中标人提交的付款申请有异议时，业主应在5个工作日内发出书面通知要求中标人澄清，若业主收到其能够接受的澄清文件，则应在收到中标人书面澄清(以业主签收的日期为准)之日起10天内支付。如果中标人在收到业主要求书面澄清的通知后15天内(以中标人收到通知的日期为准)未做任何书面答复或者其答复不被业主实质性接受，则业主不予支付，直到中标人作出书面澄清为止。

4.7.4  审查

中标人应保存能清楚证明有关报告编制工作时间和支付费用的记录，并在业主有要求时允许业主指派的人员进行审查。

## 4.8 其它

4.8.1  法律和法规

本合同必须服从国家的现行法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。

4.8.2  转包和分包

4.8.2.1中标人不得将本合同工程的前期工作和勘察设计主体、关键性工程进行转包，经业主书面批准可以将部分非主体、非关键性工程予以依法分包。各专题报告的编制，如果竞标人没有相应资质的，可由竞标人自行委托有资质的单位编制。

4.8.2.2没有业主的同意，中标人不能将本项目报告编制工作的任何部分分包。即使得到了业主的同意，也不应解除中标人根据合同规定应承担的全部责任和义务，中标人应对其分包人的工作负全部责任。

4.8.3  版权

本合同范围内的所有文件双方共同拥有版权，任何一方将本合同范围内的文件用于本项目范围外的行为，均应征得对方同意。

4.8.4  利益的冲突

除合同另有规定外，中标人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；中标人不得参与与业主的利益有冲突的任何活动。

4.8.5  争议的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争议、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先友好协商，在中标人和业主之间达成一致意见。如未能达成一致，可向人民法院起诉。

## 第二部分 合同协议书

本合同书由（采购单位名称）（以下简称业主）与 （中标人全称） （以下简称中标人）于     年  月  日签署。

业主通过    年  月   日的中标通知书接受了中标人  项目名称    采购投标总报价费为        元，为本工程编制所做的投标，双方达成如下条款：

一、下列文件应作为本合同的组成部分：

（1）合同书及附件（含澄清文件，如需要）；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及其补充通知、答疑；

（4）投标书；

（5）报告编制合同条款；

（6）报告编制技术标准与规范；

（7）报告编制费报价表；

（8）报告编制工作大纲。

二、上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

三、设计周期安排如下：合同签订后   日内完成。

四、业主和中标人双方的责任和义务及违约条款遵照报告编制合同条款的规定。

五、最终提交的规划编制文件份数：

为预审提供的报告编制正式文件      份根据预查意见修改后的报告编制文件     份；正式批复后出版最终报告编制文件     份。

六、付款依据和方式：

报告编制费中标价是完成本合同工程所规定义务的报告编制工作费用结算的依据。业主将按进度分期支付。具体见报告编制合同条款“4.7费用与支付”。

七、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

九、本合同书经双方代表签字并加盖单位公章后即产生法律效力，设计费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

十、本合同书一式十份，正本二份，双方各执一份，副本八份，业主四份，中标人四份。

业    主：（单位全称）（盖单位公章）     中标人：（单位全称）（盖单位公章）

法定代表人                        法定代表人

或其                              或其

授权的代理人   （职务）          授权的代理人  （职务）

（姓名）                        （姓名）

（签字）                        （签字）

地址：                           地址：

电话：                           电话：

日期：                           日期：

第六章  评定标准

评定标准

- 评审原则

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评标方法

对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价（价格扣除后）最低的供应商作为成交供应商。该价格扣除后的报价仅用于评审排序，不作为合同签订价，合同按谈判供应商实际提出的最后报价签订。

按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）认定为小型和微型企业（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的，对其最后报价给予6%的扣除；大中型企业与小型、微型企业组成联合体进行谈判，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体最后报价给予2%的扣除。

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定条件，认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。成交人为残疾人福利性单位的，随成交结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 成交候选人推荐原则

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按最后报价（价格扣除后）由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（最后报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况、项目实施方案确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。对采购过程、成交结果提出的质疑成立后取消成交资格，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商，否则应当重新开展采购活动。

（二）谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组将不推荐该谈判供应商为成交候选供应商。