招 标 文 件

项目名称：崇左市排水管道及检查井检测与评估服务

项目编号：CZZC2021-G3-00012-HHGL

采 购 人： 崇左市住房和城乡建设局

采购代理机构：广西鸿汇工程项目管理有限公司

2021 年 7 月

目    录

第一章  招标公告	5

第二章  采购需求	8

第三章  投标人须知	11

第四章  评标方法及评标标准	28

第五章  拟签订的合同文本	36

第六章　投标文件格式	44

# 第一章 招标公告

项目概况

崇左市排水管道及检查井检测与评估服务招标项目的潜在投标人应在政采云平台上获取招标文件，并于2021年8月18日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目名称：崇左市排水管道及检查井检测与评估服务

1.2项目编号：CZZC2021-G3-00012-HHGL

1.3.采购方式：公开招标

1.4合同暂估金额：1181.74万元

1.5最高限价（如有）：/

1.6采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要服务要求或者技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 崇左市排水管道及检查井检测与评估服务 | 1项 | 市政道路排水管线探测、排水管道检测与评估、水质检测、流量监测服务及排水设施地理信息系统、数据整理录入系统等建设服务，具体内容详见招标文件采购需求。 |

1.7合同履行期限：自签定服务合同之日起三个月。其中第一部分三个重点排水口相关工作于项目开展30天内完成；第二部分污水主干管道路或路段相关工作于项目开展60天内完成；第三部分全市市政排水管道相关工作于项目开展90天内完成。若由于本项目出现特殊情况使项目进度不能按期完成时，合同履行期限将相应延长。

1.8本项目不接受联合体投标

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：投标人须具有国家行政主管部门颁发的测绘甲级资质（工程测量：地下管线测量）同时须具有省级以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA计量认证证书），资质认定证书附表内容须满足招标范围的要求，具备“排水管道检测与评估”能力范围，并具备相应的技术、设备、经济能力和良好信誉。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2021年7月26日至2021年8月2日，每天上午8:30至12:00，下午15:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：在政采云平台上，实行供应商实名制在线免费获取招标文件。

方式：在政采云平台上，实行供应商实名制在线免费获取招标文件。

售价：0元。

注：

（1）供应商须登录政采云平台（www.zcygov.cn）在“供应商入驻”完成帐号注册后，登录政采云平台“项目采购——获取采购文件”模块自行下载招标文件。

（2）已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件。

（3）如在政采云平台操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间：2021年8月18日上午10点00分（北京时间）

投标和开标地点：崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼）

注：投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金数额：本项目无需缴纳

2.网上公告媒体查询：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy【全国公共资源交易平台】(广西.崇左）。

3.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展、政府采购支持采用本国产品的政策、强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品、政府采购促进残疾人就业政策、政府采购支持监狱企业发展。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：崇左市住房和城乡建设局

地址：广西壮族自治区崇左市江州区德天路101号

联系方式：周工，电话：0771-7842365

2.采购代理机构信息

名 称：广西鸿汇工程项目管理有限公司

地址：广西南宁市江南区白沙大道53号松宇时代办公楼12A层

联系方式：林雪龙，电话：0771-4956072

3.监督部门

名    称：崇左市财政局采购监督管理科

电    话：0771-5962613

广西鸿汇工程项目管理有限公司

2021年7月26日

- 第二章  招标项目采购需求

## 一、项目概况

（一）项目背景

根据前期收集的相关资料分析发现，崇左市雨污管网存在如下问题：1、存在排水口生活污水直排左江的现象，由于排水口上游排水管网分布及污水来源情况不明，无法有效开展源头治理工作；2、存在的雨污管网错混接、雨污水合流等情况，由于雨污管网基础数据不全，信息不准，对于雨污水管道错混接范围、位置、数量、影响区域等数据不清，造成规划决策困难；3、排水管道内部结构性和功能性病害情况不清，排水管道可能存在沉积、残墙、结垢等功能性病害和腐蚀、脱节、错口等结构性病害，严重可导致积水内涝、路面塌陷等重大事故，给人民群众的出行及生命财产安全造成威胁。按照《住房城乡建设部、生态环境部、发展改革委关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案 (2019-2021年)的通知》和《广西壮族自治区住房城乡建设厅、生态环境厅、发展改革委关于印发<广西城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021)>的通知》(桂建成 [2019]21号)要求，为进一步提升崇左市水环境综合治理工作成效，加速完成崇左市控源截污和雨污分流改造工作，需摸清崇左市现状排水管网家底情况，为下一步改造设计、施工及排水管网规划、运营、维护等提供详实的基础数据支撑。

（二）项目目标

摸清家底，调查排水管线的空间位置分布等属性信息，掌握排水管网的水质、流量信息，为水环境综合治理决策提供数据支撑；进行排水管网检测并评估管网健康状况，建立管网的管理档案，为管道预防性修理、紧急抢修和综合治理等提供依据；形成排水设施基础信息普查成果，建立排水设施数据库和排水设施地理信息系统，实现排水管网精细化和智慧化管理。

## 二、采购内容

（一）服务内容

1、排水管线探测

（1）工作范围

崇左市主城区。

（2）工作内容

以已有排水管线物探成果为基础，补充完善全市未实施物探排水管线的探测工作，采集其埋深、管径、材质等基础属性数据，绘制排水管线成果图；

（3）坐标系统与高程基准

平面坐标系：采用2000国家大地坐标系。

高程基准：采用1985国家高程基准。

（4）取舍标准

| 管线类别 | 管径取舍标准 |
| --- | --- |
| 雨水 | 全测 |
| 污水 | 全测 |
| 雨污合流 | 全测 |

2、排水管网检测与评估

包含污染源溯源和管道检测两部分。污染源溯源工作用于追溯排水口的上游污染源，可了解排水口旱天排水来源构成，提供排水口治理的必要数据；管道检测工作可了解符合检测条件的排水管道存在的功能性缺陷和结构性缺陷，为开展排水管道整治提供基础数据支持。排水管网检测与评估服务具体内容包括但不限于：

（1）排水管道缺陷调查。

判定排水管道中结构性缺陷和功能性缺陷的类型、位置、数量和状况；结构性缺陷主要包括：脱节、破裂、错口、胶圈脱落、借位、异物侵入等，功能性缺陷主要包括：沉积、障碍物、残墙、坝根、树根等。

（2）检查井缺陷调查。

调查井室内部结构性缺陷和功能性缺陷情况，判定检查井的缺陷类型、位置、数量和状况。结构性缺陷包括：井壁破裂、渗漏、管口连接脱开、井底不完整等；功能性缺陷包括井底淤泥沉积等。

（3）溯源调查。

主要查清排水口上游旱天排水来源，以及雨污管网错接混接情况。

3、水质检测及流量监测

排水管网关键节点、重点排水单元接入市政排水管网接口、排水口等进行水质检测及流量监测工作。排水管网水质检测及流量监测服务具体内容包括但不限于：

（1）水质检测

对排水管网关键节点、重点排水单元接入市政排水管网接口、排水口等进行水质取样检测，水质检测主要指标为氨氮（NH3-N）、五日生化需氧量（BOD5）、总氮（TN）、总磷（TP）、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）等，具体检测指标可根据实际情况及需要进行调整。

（2）流量监测

对排水管网关键节点、重点排水单元接入市政排水管网接口、排水口等进行流量或液位监测。

4、排水设施地理信息系统建设

（1）建设内容

搭建崇左市排水设施地理信息系统，以各类基础地理信息数据（如已有的电子地图、地形图、影像图、规划路网等）作为底图，将排水管网普查成果（管线图、影像资料、错混接点等普查专题数据）、排水设施（污水厂、泵站等）以及各类水环境治理相关数据（如地下综合管网图、管网建设计划、错混接改造情况等）在一张图上展示，提供排水管网基础数据可视化管理、管网数据综合查询、管网数据综合统计等信息化功能，辅助各级管理人员实现对排水设施的精细化管理。

（2）系统性能要求

本项目开发选用产品及系统应符合标准统一、技术先进、资源共享、安全可靠、强化协调、创新服务、简洁易用、开放性与可扩充性等要求。以便于较平滑地适应国家、行业和企业后续制定的标准规范，以及适应排水管理部门今后的管理决策需求。

（二）服务要求

1、人员和设备要求：服务供应商应具备相应的技术、设备、经济能力和良好信誉。

（1）应根据服务的需要组建服务组织机构，并确认项目负责人、技术负责人、质量负责人和派出有关技术人员，拟投入的现场技术人员应具有相应的技术资格及服务能力且连续稳定，不能随意更换，若需更换，应代之同等技能、相同专业的技术人员；项目负责人、技术负责人、质量负责人的更换需经甲方同意，以保证服务工作正常进行，满足本项目服务及采购人的需求；

（2）拟投入设备应根据项目特征进行配备，拟投入的设备应包括全站仪、水准仪、CCTV管道检测设备、QV管道潜望镜等常规测绘及管道检测设备，且确保仪器设备经过检定，性能良好，以确保项目顺利推进。

2、质量控制：制定的项目实施方案符合项目实际情况，科学合理，具有操作性，并确保整个项目的排水管网专项普查、水质检测及流量监测、排水管网检测与评估成果质量符合相关规范要求，确保排水设施地理信息系统建设的服务质量。

3、安全要求：项目的生产安全按《城镇排水管道维护安全技术规程》及相关安全生产要求实施。中标人自行负责项目期间及质保期、售后服务期内施工人身、设备等方面安全生产责任。

4、保密要求：

（1）项目的全部资料，应按涉密文件管理相关规定要求进行管理；

（2）涉密测绘成果只能用于被许可的使用目的和范围。未经项目委托单位允可，不得向其它任何单位复制、转让或转借该项普查项目中的任何一部分成果资料。

5、培训要求：为了保证排水设施地理信息系统建成后能够顺利运行以及厂商提供的设备能运行良好，投标人需要提供多层次、多内容、多形式的培训。投标人需培训一批合格的维护工作人员以及系统使用人员。要求能熟练使用系统各项功能，以保障系统能够正常、安全地运行，掌握系统间的接口、网络的管理和系统扩展等方面的知识，保证设备的日常维护工作并能及时排除大部分设备的故障。

（三）技术要求

主要作业依据包括但不限于以下规范及标准

- 《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T73-2019）；

- 《工程测量规范》（GB50026-2007）；

- 《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）；

- 《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）；

- 《城市地理信息系统设计规范》（GB/T 18578-2008）；

- 《城市地下管线探测技术规程》（CJJ 61-2017）；

- 《城市地下管线数据建库标准》（DBJ/T 45-103-2020）；

- 《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）；

- 《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ 6-2009）；

- 《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）；

- 《水和废水监测分析方法（第四版）（增补版）》；

- 本项目采购人的其他相关技术要求。

## 三、工作内容及控制价

| 序号 | 内容 |  |  | 工程量 | 单价控制价 | 单项总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管线探测 |  |  | 280公里 | 7462.6 元/公里 | 2089528 | 已有排水管线探测资料235公里，本次预计新增探测280公里 |
| 2 | 排水管道 检测与评估 |  |  | 515公里 | 16845.6 元/公里 | 8675484 |  |
| 3 | 水质 检测 |  | 水质检测 | 600点 | 343元/点 | 205800 |  |
|  |  |  | 工程师采样 | 200人日 | 168元/人日 | 33600 |  |
|  |  |  | 监测用车 | 70组日 | 154元/组日 | 10780 |  |
|  |  |  | 数据汇总 | 3600个 | 28元/个 | 100800 |  |
|  |  |  | 监测报告 | 10次 | 840元/次 | 8400 |  |
| 4 | 流量 监测 |  | 流量仪监测24小时 | 30点 | 3360元/点 | 100800 | 72小时后按840元/24小时计 |
|  |  |  | 流量仪监测48小时 | 40点 | 3990元/点 | 159600 |  |
|  |  |  | 流量仪监测72小时 | 30点 | 4620元/点 | 138600 |  |
|  |  |  | 容器法或巴歇尔槽监测 | 100点 | 2940元/点 | 294000 | 72小时后按700元/24小时计 |
| 5 | 排水设施地理 信息系统 |  |  | 1套 | 0 | 0 | 系统为附赠项 |
| 总价合计（人民币）：壹仟壹佰捌拾壹万柒仟叁佰玖拾贰元整（￥1181.7392万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 1、投标人的报价单价不得超出本表各项单价控制价，否则作无效标处理； 2、投标人的投标总报价不能超过本表总价合计价，否则作无效标处理。本项目合同总价为暂定合同价，本表工作量为预估量，最终结算按实际工作内容、工作量及投标时承诺的单价报价进行结算； |  |  |  |  |  |

## 四、商务要求

（一）合同签订期：自中标通知书发出之日起15日内。

（二）提交成果：

1、技术设计书；

2、排水管网探测成果；

3、排水管道检测评估成果；

4、排水设施地理信息系统；

5、成果质量检查报告；

6、技术工作总结。

（三）合同履行期限：自签定服务合同之日起三个月。其中第一部分三个重点排水口相关工作于项目开展30天内完成；第二部分污水主干管道路或路段相关工作于项目开展60天内完成；第三部分全市市政排水管道相关工作于项目开展90天内完成。若由于本项目出现特殊情况使项目进度不能按期完成时，合同履行期限将相应延长。

（四）提交服务成果地点：崇左市住房和城乡建设局。

（五）技术力量要求：

投标人在投标文件中列明拟派项目负责人、技术负责人、各相关专业技术人员、安全管理人员等重要岗位人员详细情况，内容包括：专业人员姓名、专业资格证书编号、职称。中标供应商必须按照投标文件承诺选派人员。如需变更拟选派专业人员，须报经采购人同意。

（六）验收：

1、中标人在提交服务成果前应对提交的服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交给甲方。

2、招标人指定地点验收，由招标人及中标人双方验收。验收工作由招标人主持聘请专家组成验收小组与中标人负责的技术人员严格按照国家、地方、行业标准及合同的技术要求进行。

3、中标人完成本项目服务工作后，根据招标文件、中标人投标文件以及服务成果审批情况等，经采购人与相关单位验收签字确认后，视为验收合格。

（七）售后服务要求：

1、中标供应商对本项目所有服务内容出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

2、排水设施地理信息系统的维护和支持：中标人同意在本合同规定的期限内向采购人提供软件维护和支持服务。维护和支持服务期满后采购人与中标人另行签订维护和支持协议。排水设施地理信息在免费维保和继续维保期间，中标人必须提供7*24不间断技术支持服务。

（八）其他要求：

1、付款方式：双方签订合同，甲方向乙方支付合同额的30%作为项目预付款，项目实施完成并向甲方提供成果，甲方向乙方支付至实际工程量总价款的90%，通过甲方组织的综合评审及验收后，甲方向乙方支付至实际工程量总价款的100%。

2、除不可抗力外，因中标人原因逾期交付服务成果的，中标人应以逾期提供服务总额为基数，按照逾期每日万分之三向采购人支付违约金，由采购人在应支付服务费中扣减，无正当理由严重逾期的，采购人可解除本合同，中标人无条件退场，由此造成的损失由中标人承担及赔偿。

## 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求详见“招标公告”。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 7.2 | 不允许分包 |
| 11.2 | 不组织现场考察 |
| 13.1 | 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件（注：要求必须提供的文件应按要求提供，否则投标文件按无效投标处理）； 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单 位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供） - 投标人须具有国家行政主管部门颁发的测绘甲级资质（工程测量：地下管线测量）；同时须具有省级以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA计量认证证书），资质认定证书附表内容须满足招标范围的要求，具备“排水管道检测与评估”能力范围，并具备相应的技术、设备、经济能力和良好信誉。 - 提交投标文件截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明（新成立的且不足一个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明，或供应商所在地税务部门出具的有效证明（复印件）；（必须提供） 4. 提交投标文件截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳社会保险费或依法免 缴社保费的相关证明（新成立的且不足一个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明；不需要缴纳社会保险金的应提供供应商所在地有关行政主管部门出具相应的文件证明（复印件）；（必须提供） 5.投标人2019年或2020年度的财务报表或经审计的财务报告（新公司按实际情况提供）或者提供其基本开户银行出具的资信证明；（必须提供） 6.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供） 7.投标声明（格式后附）；（必须提供） 8.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件：（注：要求必须提供的文件应按要求提供，否则投标文件按无效投标处理）； 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供） 4.商务条款响应表（格式后附）；（必须提供） 5.售后服务承诺（格式自拟）； 6.投标人情况介绍（格式自拟）； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件：（注：要求必须提供的文件应按要求提供，否则投标文件按无效投标处理）； 1.服务需求、技术需求响应表（格式后附）；（必须提供） 2.拟投入本项目的技术力量、人员配置情况（格式附后）；（必须提供） 3.服务方案（格式自拟）【服务方案应包含工作目的与任务、仪器、设备的投入计划、作业方法与技术措施要求、施工组织与进度计划、质量、安全和保密措施、重点难点的解决方法等措施方案科学合理，具有操作性，并确保整个项目的排水管道探测、水质检测及流量监测、排水管道及检查井检测与评估的成果质量符合相关规范要求、售后服务的内容和措施等】；（必须提供） 4.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。 2.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）1份。 3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或者U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.2 | 投标人必须就《招标项目采购需求》中的所有服务内容作完整唯一报价。凡超过本次合同暂估金额的投标报价均为无效投标。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 60 日。 |
| 18.1 | 投标保证金的交纳：无 |
| 19.2 | 投标文件正副本份数：报价文件正本 一份、副本 陆 份； 资格证明文件正本一份、副本 陆 份； 商务文件和技术文件合并装订成册，正本一份、副本 陆 份； |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标文件提交起止时间：详见招标公告 3.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： 总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。总得分相同且投标报价相同并列的，按照技术指标优劣顺序推荐，评审得分，投标报价、技术得分、商务得分均相同的，由评标委员会随机抽取推荐。 |
| 35.1 | 1、履约保证金为合同总金额：5%； 2、履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。 3、投标人在收到中标通知书后，须在 5 个工作日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标人资格。 4、履约保证金自项目验收合格后，待中标供应商履行完质保义务后无息退还。 备注：根据《崇左市财政局关于进一步做好优化营商环境政府采购百日攻坚行动工作的通知》（崇财采〔2020〕16号）规定，中标单位为中型、小型、微型企业免收履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西鸿汇工程项目管理有限公司，联系电话：0771-4956072， 通讯地址：广西南宁市江南区白沙大道53号松宇时代办公楼12A层 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： 本项目代理服务费由 中标人 一次性向采购代理机构支付。 2.采购代理费收取标准： 以中标金额为计费额，按本须知正文第39.2条规定的服务类收费计算标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格收取。 - 采购代理费收取银行账户 开户名称：广西鸿汇工程项目管理有限公司 开户银行：建行南宁市白沙大道支行 银行账号：4505 0160 4776 0000 0171 |
| 40.1 | 解释：本招标文件的解释权归采购人或采购代理机构。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明：

##### 8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

##### 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

##### （1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或者采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件退还手续。

##### 18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别装订成册，商务文件和技术文件按顺序合并装订成册。投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或者其他后果由投标人自行承担。

##### 19.3投标文件的正本应用不褪色的材料书写或者打印，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

##### 19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则作无效投标处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

##### 19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

##### 19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的密封

##### 20.1投标文件正、副本全部装入一个或者多个包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封。

##### 20.2投标文件外层包装封面上应写明“投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及投标截止时间前不得启封”字样。

##### 20.3未按上述规定密封的投标文件将被拒收。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

##### 21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或者标记的投标文件，采购代理机构应当拒

##### 收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照本须知前附表第40.2条签署、盖章，并按照本须知正文第20条密封后，作为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，应当由投标人签字领回投标文件，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

##### 24.开标程序

主持人按以下程序进行开标：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（3）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及评标标准

29.1评标方法：本项目评标方法和标准见招标文件第四章。

29.2 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

##### 31. 结果公告

##### 31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8％＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 投标人签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

## 第四章  评标方法

一、评标原则

（一）评标委员会构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标依据：评标委员会将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、项目实施方案、等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）对于非专门面向中小企业的项目，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业产品或服务的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-10%）；（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《中小企业声明函》为评分依据，否则不得享受相关中小企业扶持政策，中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》）。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，必须提供否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评审价=投标报价×（1-扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评审价=最后报价。评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价。

(五)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

- 1、价格分……………………………………………………………………………………15分

（1）价格分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其价格分为满分。

（2）其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某有效投标人的价格分=（评标基准价/某有效投标人评标价）*15分

2、技术分………………………………………………………………………45分

（1）实施方案 20分

投标人应对该项目建设目标、工作计划、人员投入、实施流程、管理制度、质量保障体系等方面进行表述，保证项目实施过程中操作规范、执行性强、符合标准流程。

一档（5分）：实施方案内容不全，表述简单，技术方案非常简单，人员投入及工作安排仅可基本满足服务需求，具有简单的质量保障措施；

二档（10分）：实施方案内容较全，表述较为简单，具有一定的可实施性，人员投入及工作日程安排可满足服务需求，具有质量保障措施；

三档（15分）：实施方案方案内容完整，管理规章制度描述较详细，有项目管理组织、人员及工程进度等方面的安排，所提供方案实施性较强、内容较为合理，满足招标要求，具有较好的质量保障措施；

四档（20分）：实施方案方案内容详细、全面，具有严格管理规章制度、质量控制措施、保密控制措施、安全生产管理措施、项目风险管理措施，有实施日程表、人员安排、培训及售后方案，具体实施步骤和要求描述较全面，职责分工明确，进度安排合理，可行性强，具有科学合理的质量管理制度和保障措施。

（2）拟投入本项目作业人员情况（满分12分）

①项目负责人（满分4分）

项目负责人为测绘或物探专业教授级高级工程师且具有国家注册测绘师证书得4分、为高级工程师且具有国家注册测绘师证书得2分；

②测绘类专业技术人员（满分4分）

投入本项目人员中，同时具备高级职称和注册测绘师证书达到10人的得1分、达到20人的得2分、达到30人的得4分；

③市政类专业技术人员（满分4分）

投入本项目人员中，具有注册公用设备工程师（给水排水）证书达到2人的得2分，达到4人的得4分；

（以上须提供相应证书、社保复印件等证明材料并加盖投标单位公章，注：附相关人员证书复印件，以上人员必须为投标单位的在职人员，需在投标文件中提交投标人为上述人员缴纳的近半年内连续3个月或最近一个季度的社保证明材料复印件，否则不得分。）

（3）职业健康安全、环境管理、信息安全管理控制方案（满分3分）：

一档（1.5分）：有职业健康安全、环境管理、信息安全管理控制的具体措施，基本满足管控需要。

二档（3分）：有职业健康安全、环境管理、信息安全管理控制体系。方针明确、职责清楚、管理合理到位；对危险源辨识、风险评价、风险控制得当；信息安全控制措施有效可靠，控制手段先进完善。

（4）保密措施和保密人员（满分5分）

一档（1分）：措施简单、可操作性一般，有基本的保密措施；

二档（3分）：参与本项目的人员有10人以上经过测绘或保密主管部门的保密培训并持有证书，且保密措施完整、软硬件实施齐备、可操作性好，综合评定为优良的；

三档（5分）：参与本项目的人员有20人以上经过测绘或保密主管部门的保密培训并持有证书，且保密措施完整、软硬件实施齐备、可操作性好，综合评定为优秀的；

（以上须提供相应证书、社保复印件等证明材料并加盖投标单位公章，注：附相关人员证书复印件，以上人员必须为投标单位的在职人员，需在投标文件中提交投标人为上述人员缴纳的近半年内连续3个月或最近一个季度的社保证明材料复印件，否则不得分。）

（5）售后或增值服务方案分（满分5分）：

根据服务要求提交相关的服务方案，包括投标单位所提供的售后服务情况、本地化服务情况、投标人承诺的其他服务情况如增值服务、特色服务等。

一档（1分）：方案逻辑混乱、可操作性弱，具有一般的防控措施、廉洁措施；

二档（3分）：方案基本完整、可操作性一般，具有一定的防控措施、廉洁措施；

三档（5分）：方案完整、可操作性强、且具有严格的防控措施、廉洁措施及增值服务、特色服务的。

3、商务分…………………………………………………………………40分

（1）投标人能力、信誉和业绩（满分26分）

①投标人具有ISO系列认证证书，认证范围涵盖“测绘、地理信息产品开发”类，且在有效期内：具有ISO质量管理体系认证证书，得1分； 具有ISO信息安全管理体系认证证书，得1分；具有ISO职业健康安全管理体系证书, 得1分； 具有ISO环境管理体系证书，得1分，满分4分；

②投标人2017年以来获得市级及以上人民政府颁发的科学技术奖或科学技术进步奖，每项得0.3分，满分2分；

③2017年以来投标人获省级（含省级）以上行业行政主管部门或其认定的行业协会颁发的有关测绘、勘察或地理信息类奖项，每项得0.4分，满分6分；

④投标人自2017年以来承接过城市调查、普查、管道检测类测绘项目，每项得0.4分，满分6分；

⑤投标人自2017年以来承接过数据库建设、信息系统开发项目，每项得0.3分，满分5分。

⑥投标人具有地理信息产品开发类著作权的，每项得0.3分，满分3分。

（以上材料，投标人需提供加盖公章的证书复印件；项目业绩证明需提供加盖投标人公章的合同复印件作（或中标通知书）为有效证明文件，包含合同首页、合同内容及签字盖章页的复印件。）

（2）投标人拟投入本项目设备情况（满分14分）

①GNSS接收机（2分）

投标人自有投入本项目的GNSS接收机数量，达到5台的得1分，达到10台的得1.5分，达到20台的得2分；

②全站仪（2分）

投标人自有投入本项目的2秒以上精度的全站仪数量，达到5台的得1分，达到10台的得1.5分，达到20台的得2分；

③管道潜望镜（3分）：

投入本项目的管道潜望镜数量，达到5台的得1分，达到10台的得2分，达到20台的得3分；

④管道检测机器人（3分）：

投入本项目的管道检测机器人数量，达到2台的得1分，达到4台的得2分，达到6台的得3分;

⑤管道声呐检测系统（1分）：

投标人自有管道声呐检测系统的得1分，没有管道声呐检测系统的不得分；

⑥地质雷达（1分）：

投标人自有地质雷达的得1分，没有地质雷达的不得分；

⑦有毒有害气体检测仪（2分）：

投入本项目的有毒有害气体检测仪数量，达到4台的得1分，达到8台的得1.5分，达到14台的得2分;

（以上设备，须提供仪器购买发票复印件，GNSS接收机、全站仪、QV管道潜望镜、CCTV管道检测设备、管道声呐系统须同时提供仪器检定证书复印件，证明材料须加盖投标单位公章。）

4、诚信分（6分）

投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除2分，最高扣6分。

（三）总得分＝1＋2＋3-4

三、中标侯选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。总得分相同且投标报价相同并列的，按照技术指标优劣顺序推荐，评审得分，投标报价、技术得分、商务得分均相同的，由评标委员会随机抽取推荐。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

政 府 采 购 合 同

项目名称：

合同编号：

甲方(采购人名称):

乙方(中标人名称):

签订日期:    年    月    日

## 合同文本

采购计划号：                            合同编号：

采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：

项目名称：                              项目编号：

签订地点：                              签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

一、服务内容：

1、 服务名称：

2、 提交服务成果时间及服务期：项目预计实施期限为三个月，其中第一部分三个重点排水口相关工作于项目开展30天内完成；第二部分污水主干管道路或路段相关工作于项目开展60天内完成；第三部分全市市政排水管道相关工作于项目开展90天内完成。若由于本项目出现特殊情况使项目进度不能按期完成时，合同履行期限将相应延长。

3、合同履行地点： 崇左市

4、 服务内容及服务要求：详见合同附件中招标项目采购需求

二、合同金额

1、合同费用：

本项目合同金额为暂定合同价（人民币）                （￥             ）最终结算按实际工作内容、工作量及投标时承诺的单价报价进行结算；

| 序号 | 内容 |  | 工程量 | 单价控制价 | 单项总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管线探测 |  | 280公里 | 元/公里 |  | 已有排水管线探测资料235公里，本次预计新增探测280公里 |
| 2 | 排水管道 检测与评估 |  | 515公里 | 元/公里 |  |  |
| 3 | 水质 检测 | 水质检测 | 600点 | 元/点 |  |  |
|  |  | 工程师采样 | 200人日 | 元/人日 |  |  |
|  |  | 监测用车 | 70组日 | 元/组日 |  |  |
|  |  | 数据汇总 | 3600个 | 元/个 |  |  |
|  |  | 监测报告 | 10次 | 元/次 |  |  |
| 4 | 流量 监测 | 流量仪监测24小时 | 30点 | 元/点 |  | 72小时后按 元/24小时计 |
|  |  | 流量仪监测48小时 | 40点 | 元/点 |  |  |
|  |  | 流量仪监测72小时 | 30点 | 元/点 |  |  |
|  |  | 容器法或巴歇尔槽监测 | 100点 | 元/点 |  | 72小时后按 元/24小时计 |
| 5 | 排水设施地理 信息系统 |  | 1套 | 0 | 0 | 系统为附赠项 |
| 总价合计（人民币）：大写 小写（￥ 万元） |  |  |  |  |  |  |

2、支付方式

双方签订合同，甲方向乙方支付合同额的30%作为项目预付款，项目实施完成并向甲方提供成果，甲方向乙方支付至实际工程量总价款的90%，通过甲方组织的综合评审及验收后，甲方向乙方支付至实际工程量总价款的100%。

除不可抗力外，因中标人原因逾期交付服务成果的，中标人应以逾期提供服务总额为基数，按照逾期每日万分之三向采购人支付违约金，由采购人在应支付服务费中扣减，无正当理由严重逾期的，采购人可解除本合同，中标人无条件退场，由此造成的损失由中标人承担及赔偿。

乙方在每次向甲方提出付款申请时，需向甲方提供合格的发票，一切税费均由乙方承担。

三、 质量保证

乙方必须按投标文件承诺的服务响应条款向甲方提供服务，乙方所提供的服务、技术标准等质量必须不低于招标文件要求和投标文件的承诺。

- 服务成果资料

1、技术设计书；

2、排水管网探测成果；

3、排水管道检测评估成果；

4、排水设施地理信息系统；

5、成果质量检查报告；

6、技术工作总结

注：以上成果资料内容除文档资料外，还应包含图件资料、表格数据、视频或图像等符合验收成果的文件资料。

五、验收

1、中标人在提交服务成果前应对提交的服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交给甲方。

2、招标人指定地点验收，由招标人及中标人双方验收。验收工作由招标人主持聘请专家组成验收小组与中标人负责的技术人员严格按照国家、地方、行业标准及合同的技术要求进行。

3、中标人完成本项目服务工作后，根据招标文件、中标人投标文件以及服务成果审批情况等，经采购人与相关单位验收签字确认后，视为验收合格。

4、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 五 日内及时予以解决。

六、售后服务要求：

1、中标供应商对本项目所有服务内容出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

2、排水设施地理信息系统的维护和支持：中标人同意在本合同规定的期限内向采购人提供软件维护和支持服务。维护和支持服务期满后采购人与中标人另行签订维护和支持协议。排水设施地理信息在免费维保和继续维保期间，中标人必须提供7*24不间断技术支持服务。

七、 双方权利和义务

（1）甲方权利和义务：

1.、甲方有权要求乙方按时、按质、按量、按计划与合同协议约定完成本项目，并有权对乙方工作情况进行监督。

2、根据项目进度，甲方有权及时对乙方提交的方案提出修改意见，并要求乙方按修改意见完成服务工作。

3、 乙方配备的项目投入人员应得到甲方的认可；对派遣到甲方的服务人员进行管理、考核、检查与奖惩。

4、甲方有权要求乙方更换不合格的工作人员。

5.、按合同要求及时向乙方支付产品和服务费用。

（2）乙方权利和义务。

1、严格履行合同文件（含招标文件、投标文件等）约定和承诺的服务内容和质量标准，保证甲方项目的相关工作质量和进度。

2、必须严格实施乙方投标文件中承诺的人力资源配置。在必须补充或更换人员时，必须补充或更换优于或等同于投标文件所承诺资质的服务人员，并需取得甲方书面同意。

3、乙方项目负责人及服务团队成员须与投标文件保持一致。合同存续期内，未经甲方书面要求或同意，项目负责人不应调整。项目负责人及服务团队成员必须保证在岗工作时间和重要活动在岗，如有变化，须取得甲方同意。

4、乙方依本合同约定向甲方提供的报告、资料、文件等内容及服务成果后，甲方即对上述内容享有充分、完整和排他的著作权和知识产权。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件等内容及服务成果。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

5、乙方服务人员应履行保密义务。如乙方因违反本条约定给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

6、乙方应自己负责合同执行期间工作人员人身、设备安全。

八、知识产权及保密条款

1、乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

2、保密条款。

（1）甲乙双方都负有保守对方的单位机密或商业秘密的义务,保密范围包括但不限于技术情报、财政数据资料及其他公开后对对方造成影响或损失的秘密。

（2）未经一方同意,另一方不得以任何形式公开合同及其相关附件的内容。

（3）双方应对参加项目工作人员严格要求,遵守保密协议。

（4）任何一方违反保密条款,给对方造成损失,应按对方的实际损失承担赔偿责任。

（5）本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。

九、违约责任：

1、若因乙方原因而未能履行合同或未达到合同约定的要求，甲方有权书面敦促乙方履行合同，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改；如乙方在上述时间未答复，或无故拖延履行合同超过  15  日，或经  2  次整改后仍未达到甲方要求，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

2、乙方未得到甲方同意，擅自更换项目负责人及服务团队成员时，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3、乙方或乙方人员违反保密义务时，甲方有权书面通知乙方解除合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4、若乙方提供的成果质量达不到国家或行业标准及合同要求的，乙方应对不合格的成果在甲方要求的时间内重新测量或修正，并承担相应一切费用。因成果质量不合格（其非甲方提供资料原因所致）给甲方造成经济损失或不良后果的，乙方还应对此负赔偿责任，并承担相应的法律责任。

5、乙方提交的服务成果未通过终验，经整改后再次提交验收仍未通过的，甲方有权解除合同（以甲方的解除通知书送达之日起合同解除）并拒绝支付乙方报酬/服务费余款，同时乙方应退还甲方所付所有费用。

6、甲方无故延期接收货物或服务交付成果、乙方逾期交付的，每天向对方偿付违约货物或服务费用金额的万分之三违约金，但违约金累计不得超过违约货物或服务费用金额的5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货物或服务费用金额的，每天向乙方偿付延期货物或服务费用金额的万分之三作为滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货物或服务费用金额的2%。

7、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

8、乙方提供的货物或服务成果在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，质量保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

9、其它违约行为按违约货物或服务成果费用金额5%收取违约金并赔偿经济损失。

10、因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准：  按实际损失赔偿  。

十、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、 合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

十二、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

十三、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

十四、签订本合同依据

1、中标通知书；

2、开标一览表；

3、商务条款偏离表和技术需求偏离表；

4、服务方案；

5、投标文件中的其他相关文件。

6、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

十五、其它

本合同书一式伍份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执贰份（可根据需要另行增加），将一份交至代理机构（自合同签订之日起2个工作日内由中标供应商将合同送至采购代理机构处，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府部门指定的媒本上公告。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

投标截止时间前不得启封

年    月    日

- 二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

正本/或者副本 报 价 文 件 项目名称： 项目编号： 所投分标（如有）： 投标人名称： 投标人地址： 年 月 日

- 2.报价文件目录（目录自拟，应编制相应页码）

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方       项目名称       （项目编号：_____     __）的招标公告，签字代表_______     （姓名）经正式授权并代表投标人_______                  __（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表（服务类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 内容 |  | 工程量 | 投标单价 | 投标总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管线探测 |  | 280公里 |  |  | 已有排水管线探测资料235公里，本次预计新增探测为280公里 |
| 2 | 排水管道 检测与评估 |  | 515公里 |  |  |  |
| 3 | 水质 检测 | 水质检测 | 600点 |  |  |  |
|  |  | 工程师采样 | 200人日 |  |  |  |
|  |  | 监测用车 | 70组日 |  |  |  |
|  |  | 数据汇总 | 3600个 |  |  |  |
|  |  | 监测报告 | 10次 |  |  |  |
| 4 | 流量 监测 | 流量仪监测24小时 | 30点 |  |  | 72小时后按840元/24小时计 |
|  |  | 流量仪监测48小时 | 40点 |  |  |  |
|  |  | 流量仪监测72小时 | 30点 |  |  |  |
|  |  | 容器法或巴歇尔槽监测 | 100点 |  |  | 72小时后按700元/24小时计 |
| 5 | 排水设施地理 信息系统 |  | 1套 | 0 | 0 | 系统为附赠项 |
| 投标总报价合计金额: |  |  | 大写： . 小写：（￥ ） |  |  |  |
| 备注: 1、投标人的报价单价不得超出采购预算各项单价控制价，否则作无效标处理； 2、投标人的投标总报价不能超过采购预算总价合计价，否则作无效标处理。本项目合同总价为暂定合同价，本表工作量为预估量，最终结算按实际工作内容、工作量及投标时承诺的单价报价进行结算； |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日期：    年   月   日

三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/副本 资格证明文件 项目名称： 项目编号： 所投分标： 投标人名称： 年 月 日

- 资格证明文件目录（目录自拟，应编制相应页码）

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别

签署，否则投标无效。

法定代表人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

- 四、商务文件格式

1.商务及技术文件封面格式：

正本/副本 商务及技术文件 项目名称： 项目编号： 所投分标： 投标人名称： 投标人地址： 年 月 日

- 商务及技术文件目录（（目录自拟，应编制相应页码）

1、商务文件

……………

2、技术文件

……………

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

3.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

4.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

5.商务条款偏离表格式

商务条款响应表

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 是否响应 | 偏离情况 | 对偏离的说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订期 | 请投标人按招标文件要求罗列 |  |  |  |
| 2 | 提交成果 | 请投标人按招标文件要求罗列 |  |  |  |
| 3 | 合同履行期限 | 请投标人按招标文件要求罗列 |  |  |  |
| 4 | 提交服务成果地点 | 请投标人按招标文件要求罗列 |  |  |  |
| 5 | 技术力量要求 | 请投标人按招标文件要求罗列 |  |  |  |
| 6 | 验收 | 请投标人按招标文件要求罗列 |  |  |  |
| 7 | 售后服务要求 | 请投标人按招标文件要求罗列 |  |  |  |
| 8 | 其他要求 | 请投标人按招标文件要求罗列 |  |  |  |

注：

1、本表应对招标文件第二章《采购需求》中所列商务要求进行响应；

2、“响应”栏投标人根据是否响应，填写“是或否”；

3、“偏离情况”栏投标人根据响应招标文件要求的填“无偏离”，低于招标文件要求的填“负偏离”，优于招标文件要求的填“正偏离”，出现负偏离的投标文件将作无效标处理；出现正偏离的须在“对偏离的说明”栏中将正偏离的内容列出。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人盖公章：

日  期：

6.投标人类似的业绩证明文件

投标人同类项目情况一览表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 服务内容 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

服务需求、技术需求格式

服务需求、技术需求响应表

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 是否响应 | 偏离情况 | 对偏离的说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 是否按招标文件第二章“招标项目采购需求”中的“项目概况”进行响应 |  |  |  |
| 2 | 采购内容 | 是否按招标文件第二章“招标项目采购需求”中的“二、采购内容”中“（一）服务内容”、“（二）服务要求”、“（三）技术要求”进行响应 |  |  |  |

注：

1、投标人的服务与技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人需对故意隐瞒技术及商务偏差的行为承担责任。

2、“响应”栏投标人根据是否响应，填写“是或否”；

3、“偏离情况”栏投标人根据响应招标文件要求的填“无偏离”，低于招标文件要求的填“负偏离”，优于招标文件要求的填“正偏离”，出现负偏离的投标文件将作无效标处理；出现正偏离的须在“对偏离的说明”栏中将正偏离的内容列出。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

日 期：

拟投入本项目的技术力量、人员配置情况格式

拟投入本项目的技术力量、人员配置情况

| 姓名 | 在本项目中拟任岗位或职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 近年来承担类似项目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

日 期：

- 五、其他文书、文件格式

1、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于  服务类   行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日  期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、属于监狱企业的，请提供监狱企业相关证明材料【监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】；（如有，请提供）；

3、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：