广西建标建设工程咨询有限责任公司

招 标 文 件

项目名称：陆川县碰冲、石铲、南田、滩面、张湖坑、清耳等六座小（一）型水库及乌石水坝主干渠道等设施建设项目设计采购方案

项目编号：YLZC2020-G3-220301-GXJB

采   购   人：陆川县九洲江灌区工程工作站

采购代理机构：广西建标建设工程咨询有限责任公司

2020年12月

目录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	3

第三章  投标人须知	6

第四章  评标办法及评分标准	21

第五章  合同主要条款格式	24

第六章　投标文件格式	39

# 第一章  招标公告

- 公开招标公告

项目概况

陆川县碰冲、石铲、南田、滩面、张湖坑、清耳等六座小（一）型水库及乌石水坝主干渠道等设施建设项目设计采购方案， 招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2021年01月21日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：YLZC2020-G3-220301-GXJB

采购计划文号：YLZC2020-G3-54870-001

项目名称：陆川县碰冲、石铲、南田、滩面、张湖坑、清耳等六座小（一）型水库及乌石水坝主干渠道等设施建设项目设计采购方案

采购预算金额：本项目为费率报价，投标报价不得超过招标控制价费率98%

采购需求：

| 序号 | 采购名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陆川县碰冲、石铲、南田、滩面、张湖坑、清耳等六座小（一）型水库及乌石水坝主干渠道等设施建设项目设计采购方案 | 1 | 项 | 详见招标文件 |

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 3.具有水利行业工程设计专业丙级以上（含丙级）资质和工程勘察专业类（岩土工程(勘察)）丙级以上（含丙级）资质的单位；

- 4.投入本项目的项目负责人具有水利水电工程类高级或以上技术职称的人员。

- 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- 6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

- 三、获取招标文件

时间：自本项目招标公告发布之时起至2021年01月06日

方式：供应商需登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理并自行免费下载招标文件，未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名再下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年01月21日09点30分（北京时间）

地点：陆川县公共资源交易中心（陆川县温泉镇陆兴路北段城北大广场南政务服务中心8楼）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜

## 1.公告发布媒体：

## 中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、陆川县人民政府门户网

## 2.本项目需要落实的政府采购政策

## （1）政府采购促进中小企业发展。

## （2）政府采购促进残疾人就业政策。

## （3）政府采购支持监狱企业发展。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：陆川县九洲江灌区工程工作站

地    址：陆川县温泉北路桂穗大厦2楼

联系方式：13977535238

## 2.采购代理机构信息

名    称：广西建标建设工程咨询有限责任公司

地    址：陆川县温泉镇凤凰一巷46号

联系方式：0775-7275701

## 3.项目联系方式

项目联系人：林泳州、张艳

电      话：0775-7275701

采购代理人：广西建标建设工程咨询有限责任公司

2020年12月29日

- 采购需求

采购需求

- 项目概况

根据水利工程补短板、水利行业强监督的水利改革发展总基调，结合振兴乡村发展计划，我局下属13个水库管理所管辖的碰冲、石铲、南田、滩面、张湖坑、清耳等六座小（一）型水库主干渠道、进库路及乌石水坝主干渠道等设施因年久失修、损毁严重、汛期影响排洪、抢险，旱季影响灌溉、百姓出行因素。陆川县碰冲等六座小（一）型水库主干渠道、进库路及乌石水坝主干渠道等设施建设项目，主要建设内容为新建水库进库路，对原来主干渠道进行防渗衬砌，同时对相应主干渠道及附属建筑物配套改造，作为今后水利局在农田水利设施建设项目实施的项目储备。

- 二、服务范围

陆川县碰冲等六座小（一）型水库主干渠道、进库路及乌石水坝主干渠道等设施建设项目勘测设计包括工程勘察、测量、初步设计、招标设计、施工图设计及项目开工至完工过程中的其它设计服务工作。

三、服务期限

初步设计阶段：自勘测完成之日起90天内向招标人提交初步设计文件。

招标设计阶段：自初步设计批复之日起60天内向招标人提交招标设计文件。

施工图设计阶段：自确定中标施工单位之日起30天内向招标人提交施工图文件。

施工现场设代服务：从工程施工准备工作开始至工程完工验收完毕。

四、项目报价要求

本项目为费率报价，投标报价不得超过招标控制价费率98%。

五、付款方式

具体支付方式和时间如下：

1.设计人完成初步设计文件，且该项目有前期经费或工程项目投资下达后15天内，业主支付总勘测设计费的30%给设计人；

2．设计人向业主提交招标设计文件后15天内，业主支付总勘测设计费的25%给设计人；

3.设计人向业主提交施工图15天内，业主支付总勘测设计费的30%给设计人；

4.工程完工验收后15天内，业主支付总勘测设计费12%给设计人

5.工程竣工验收后15天内，业主支付总勘测设计费3%给设计人。

六、规范标准

采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

七、知识产权

1.投标人应保证针对本项目的服务（或货物）所涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

2.中标人有义务随时向采购单位解释所有成果内容。

八、控制价

本项目为费率报价，投标报价不得超过招标控制价费率98%

九、质量要求：

质量要求：符合现行国家、水利部颁布的有关规程规范要求，并通过国家相关部门组织的审查和评审。项目勘察设计需求为：工程勘察、测量、初步设计、施工图设计、初步设计批复及项目开工至完工过程中的其它设计服务工作。

# 第三章  投标人须知

## 前附表

| 条款号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：陆川县碰冲、石铲、南田、滩面、张湖坑、清耳等六座小（一）型水库及乌石水坝主干渠道等设施建设项目设计采购方案 项目编号：YLZC2020-G3-220301-GXJB 采购人名称：陆川县九洲江灌区工程工作站 采购代理机构名称：广西建标建设工程咨询有限责任公司 资金来源：财政资金 采购预算金额：本项目为费率报价，投标报价不得超过招标控制价费率98%。 |
| 3.2 | 投标人资格要求： - 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 - 3.具有水利行业工程设计专业丙级以上（含丙级）资质和工程勘察专业类（岩土工程(勘察)）丙级以上（含丙级）资质的单位； - 4.投入本项目的项目负责人具有水利水电工程类高级或以上技术职称的人员。 - 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； |
| 5.1 | 现场踏勘：无 |
| 11.1 | 招标文件的澄清与修改：投标人如对招标文件有疑问或异议，招标公告期限届满之日起7个工作日内，书面要求招标采购单位对招标文件予以澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，该澄清、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人；不足十五日的，招标采购单位将顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 14.4 | 投标报价：本项目投标应以人民币报价；投标人须就《采购需求》中所有货物和服务内容作完整唯一报价。 |
| 15.1 | 投标有效期：投标截止之日起60天（日历天） |
| 16 | 投标保证金人民币：无。 |
| 17.4 | 投标文件签字和（或）盖章要求：投标文件须由投标人在规定位置由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖投标人法人单位公章，投标人应写全称。由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件不按规定签字和（或）盖章的，其投标无效。 |
| 17.5 | 投标文件份数：正本一份，副本四份，共五份。 |
| 17.6 | 投标文件装订要求：分册装订，共分2册，分别为：资格审查文件1册；报价、技术部分文件合订1册。投标文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，活页装订的投标文件将被拒绝。 |
| 18.1 | 投标文件包装、密封要求：投标人应将投标文件正、副本一并装入一个投标文件袋（盒、箱）内加以密封 (投标人应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋（盒、箱）中)，在每一封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。 |
| 18.2 | 投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格审查文件/报价、技术部分文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。 |
| 19.1 | 投标截止时间及地点：投标人应于2021年01月21日09时30分前将投标文件密封送交到陆川县公共资源交易中心（陆川县温泉镇陆兴路北段城北大广场南政务服务中心8楼）开标室，逾期送达或未按规定密封、盖章、标记将被拒绝接收。 |
| 19.2 | 递交样品时间及地点：无 |
| 19.3 | 是否退还投标文件：否 |
| 20 | 开标时间及地点：本次招标将于2021年01月21日09时30分在陆川县公共资源交易中心（陆川县温泉镇陆兴路北段城北大广场南政务服务中心8楼）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议(授权代表携带身份证出席)。 |
| 25.4.2 | 评标办法及评分标准：综合评分法。 |
| 30 | 中标公告的发布：招标代理机构在招标人依法确认中标人后2个工作日在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、陆川县人民政府门户网（www.luchuan.gov.cn）发布中标公告。 |
| 33.1 | 履约保证金：无 |
| 34 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起25日内。 |
| 35 | 本项目代理服务费：按固定金额人民币捌仟元整（￥8000.00元）收取，由成交人在领取成交通知书前一次性支付，投标人投标报价时应考虑此成本。 开户名：广西建标建设工程咨询有限责任公司陆川分公司 开户行：中国农业银行股份有限公司陆川县支行 账 号：20431101040004710 |
| 36 | 解释：本招标文件的解释权属于本招标代理机构。 |
| 37 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本采购文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本采购文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在采购文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

## 一、总  则

- 1、项目概况及适用范围

1.1项目名称及项目编号：见“投标人须知前附表”。

1.2本项目采购人：见“投标人须知前附表”。

1.3本项目采购代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.4本项目资金来源及采购预算金额：见“投标人须知前附表”。

1.5本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2、定义

2.1招标采购单位系指组织本次招标的招标人及招标代理机构。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7“★”系指实质性要求条款。

- 3、投标人资格要求：

3.1  投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 3.2  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

- 4、投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- 5、现场踏勘

5.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

5.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

5.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

5.4 招标人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 6、转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目不可以分包。

- 7、特别说明

7.1投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本公司正式员工（或必须为本法人控股公司正式员工）。

★7.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国合同法》之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 8、质疑和投诉

8.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标采购单位应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不得涉及商业秘密。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。本条投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

8.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

## 二、招标文件

- 9、招标文件的构成

9.1本招标文件由以下部份组成：

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标办法及评分标准；

（5）合同主要条款格式；

（6）投标文件格式。

9.2 根据本章第11.1款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 10、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 11、招标文件的澄清与修改

11.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问或异议，应在“投标人须知前附表”规定的时间前，书面要求招标采购单位对招标文件予以澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，该澄清、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人；不足十五日的，招标采购单位将顺延提交投标文件的截止时间。

11.2招标文件澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

11.3招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

- 12、投标文件的组成

12.1投标文件由资格审查文件和报价、技术部分文件两部分组成。

12.2资格审查文件：

★实质性要求的资格审查材料（1）～（10）项：

（1）投标声明书；(必须提供, 加盖公章）

（2）有效的营业执照副本复印件；(必须提供, 加盖公章）

(3) 投标人资质证书副本复印件；(必须提供, 加盖公章）

（4）法定代表人身份证明原件及身份证复印件；(必须提供, 加盖公章）

（5）法定代表人授权书原件和委托代理人身份证复印件；（委托代理人签署投标文件时提供）

（6）投标人2019年经第三方审计的财务状况报告复印件（或银行出具的资信证明）；(必须提供, 加盖公章）

（7）投标文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；(必须提交，加盖公章)

（8）投标文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；(必须提交，加盖公章)

（9）投标人提供其在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录截图复印件。证明其未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；(必须提交，加盖公章)

（10）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函；（必须提供，加盖公章）

12.3报价、技术部分文件

12.3.1报价文件部分：

★（1）投标函（格式见第六章）；

★（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件。

（4）投标人属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）投标人属于残疾人福利性单位，按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》。

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

12.3.2技术文件部分

★（1）技术响应表；

★（2）服务方案（包括但不限于技术方案、实施方案、保证工期的进度计划方案及人力资源安排、保证服务质量的措施等）；

★（3）项目实施人员一览表；

★（4）服务承诺书；

★（5）售后服务方案；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人认为需要说明的其他技术文件和说明；

★（8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

投标人认为必要提供的其它证明材料：

（9）售后服务能力证明；

（10）投标人认为可以证明其服务能力或业绩的其它材料（复印件）；

★注：以上文件材料均需加盖单位公章并按投标文件格式在规定的地方由法定代表人或授权代理人签字。

- 13、投标文件的语言及计量

★13.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★13.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 14、投标报价

14.1投标报价应按招标文件中相关报价文件格式填写。

★14.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成本项目服务、成果文件编制、外研、专家咨询、劳务、交通、保险、税金、利润等一切费用。

★14.3对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

14.4投标文件每个分标只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 15、投标文件的有效期

★15.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件要求的投标有效期的，投标文件将被拒绝。

15.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

15.3中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 投标保证金

无。

- 17、投标文件的编制、签署和份数

17.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

17.2投标文件应当对招标文件实质性内容作出响应。

17.3投标文件的正本应用不褪色的材料书写或打印，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。副本可以为正本的复印件。

17.4投标文件签字或盖章的具体要求见“投标人须知前附表”。

17.5投标文件正本一份，副本份数见“投标人须知前附表”。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

17.6投标文件应编制目录，具体装订要求见“投标人须知前附表”规定。

- 18、投标文件的包装、密封、标记

18.1投标文件应按“投标人须知前附表”的要求进行包装、密封。

18.2投标文件封套上应写明的内容见“投标人须知前附表”。

18.3 逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将被拒绝接收，由此造成的风险由投标人承担。

- 19、投标文件的递交、修改和撤回

19.1投标人按“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前及投标文件递交地点递交投标文件。

19.2招标文件要求递交投标样品的，投标人按“投标人须知前附表”规定的时间及地点递交投标样品。

19.3除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

19.5投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

## 四、开标

- 20、开标准备

招标采购单位将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行公开开标，投标人的法定代表人或其授权代表参加开标会并签到，并携带有效证明材料〔①营业执照副本复印件；②法定代表人授权委托书原件（代理人参会时提供）；③投标单位参会人员身份证原件〕前往，投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家，应予废标。

开标会由采购人或其委托的采购代理机构主持。

- 21、 开标程序：

（1）主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布在提交投标文件截止时间前收到的投标文件数量；

（4）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

（5）投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

（6）打开投标文件外包封，清点投标文件正本、副本数量；

（7）唱标；

（8）采购代理机构做开标记录， 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

（9）开标会议结束。

- 22、开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

## 五、资格审查

- 23、开标会结束后，采购人或其授权的采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## 六、评标

- 24、组建评标委员会

24.1本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人（含5人）以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。从政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

24.2评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。

24.3评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构将宣布停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

24.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 25、评标的方式及程序

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

25.1符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.2 澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

25.3详细评审

25.3.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

25.3.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正；修正后的报价按本章3.3.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.4评标原则和评标办法

25.4.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

25.4.2评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- 26、投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

26.1在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的或未在规定时间内购买招标文件的；

（2）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（3）资格证明文件材料不全、不合格的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.2在商务性及技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）投标文件格式不符合第六章“投标文件格式”的要求，有标注“格式可自拟”的除外）

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（5）招标文件要求必须提供的商务及技术部分的文件不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件未实质性响应招标文件中标注“★”的商务条款要求的；

（7）投标文件未提供或未如实提供投标服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（8）明显不符合招标文件要求的服务内容、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（9）投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

（10）投标人代表未到场或者拒绝评标委员会提出的投标文件澄清要求或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的。

26.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价不是唯一报价，具有选择性；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

26.4有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

26.5关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

26.6被拒绝的投标文件为无效。

27、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

## 七、评标过程的监控

28、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 八、评标结果

29、采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

30、中标人确定后，采购代理机构在2个工作日内在招标公告发布的媒体发布中标公告。

31、在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

32、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 九 、签订合同

- 履约保证金

无。

34、签订合同

34.1投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

34.2如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理。

34.3中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。采购人也可以重新开展政府采购活动。

34.4政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 十、其他事项

35、代理服务费

35.1代理服务费由中标人向采购代理机构支付。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

36、解释权

见“投标人须知前附表”。

37、其他

见“投标人须知前附表”。

# 第四章  评标办法及评分标准

- 综合评分法

- 一、评标原则：

1、评委构成：本招标项目评委通过随机方式抽取，分别由评标专家、招标人代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于专家总数的三分之二。

2、评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务等方面内容进行评分。

3、评标方式：以封闭方式进行。

- 二、评分标准

（一）对通过资格审查、符合性审查的投标人进行详细评分，采用综合评分法。

（二）计分办法：采用百分制

1、投标报价分…………………………………………………………（满分10分）

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，评标价=投标报价。

价格分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分10分。本招标项目有效报价范围为：有效报价≤98%，在有效报价范围的投标报价按以下公式计算投标报价分：

投标报价得分=（评标基准价/投标人评标报价）×10

2、人员配置（12分）

（1）拟投入该项目的项目负责人具有水利水电工程类专业：具有高级以上（含高级）工程师职称且工作年限在10年以上的，得5分，满分5 分。(年限以毕业时间为准，须提供毕业证书复印件，否则不得分)

（2）拟投入该项目的技术负责人，具有水利水电工程类高级工程师职称的每人4 分，满分4分(须提供职称证书复印件，否则不得分)。

（3）除项目负责人、项目技术负责人外，拟投入该项目的其他成员具备水利水电工程相关专业类工程师或以上职称，每人1分，满分3分(须提供职称证书或执业资格证书复印件，否则不得分)。

注：投标文件中须提供拟投入人员的投标单位聘用合同复印件或本年度的职工养老保险个人账户对账单或社保部门出具的最近三个月的参保缴费凭证中的人员；如果投标人为尚未缴纳社保的事业单位则要求提供人事部门出具的在编证明复印件（原件备查）。人员专业以毕业证或职称证或执业资格证或注册证所载的专业为准，提供有效的学历证明、职称证明或注册执业资格证等复印件。未按要求提供者不得分。

3、服务承诺（28分）

一档（14.1≤分值≤28）：服务承诺详细，除对响应招标文件周期、范围外，细化了工程项目前期、后续施工服务、参与评审会议及汇报等服务的事项、时间、人员等安排。服务方案承诺明确，优于招标文件。

二档（7.1≤分值≤14）：服务承诺良好，除对响应招标文件周期、范围外，对工程伊始至竣工验收各环节服务情况安排有描述，承诺基本明确，服务方案一定程度优于招标文件。

三档（0≤分值≤7）：服务承诺笼统，除对响应招标文件周期、范围外，对工程伊始至竣工验收各环节服务情况安排有欠缺，服务方案基于响应招标文件要求。

4、项目实施方案（30分）

一档（21.1≤分值≤30）：设计人能根据实施工作需要及项目情况，制定较为详实的实施方案，且符合国家规范和招标文件需求;实施方案可靠，实施性强;机构设置健全，人员配备齐全、合理;进度计划合理可行、质量保证体系健全、措施具体得力；投入的技术设备完全满足需要。

二档（10.6≤分值≤21）：设计人能根据实施工作需要及项目情况，制定较为明确的实施方案，且符合国家规范和招标文件需求。实施方案基本可靠，实施性基本可行,构设置基本健全，人员配备基本齐全、基本合理;进度计划基本合理可行、质量保证体系基本健全、措施得力;投入的技术设备基本满足要求。

三档（0≤分值≤10.5）：设计人能根据实施工作需要及项目情况，制定基本明确的实施方案，且符合国家规范和招标文件需求。实施方案基本可靠，实施性一般；机构设置、人员配备一般；进度计划较差、质量保证体系一般、措施不得力；投入的技术设备不满足要求。

5、企业信誉（15分）

投标人在近5年（近5年是指2016年1月1日至今）承担过水库项目或中小河流域或河道整治工程勘察设计，需附合同或中标通知书复印件，每1个项目得5分，最多为15分。

6、售后服务响应能力（满分5分）

①投标人在广西区内没有常驻服务和技术支持机构，且能在12小时响应并到达招标人办公地点得2分；

②投标人在广西区内有常驻服务和技术支持机构（须提供广西区内工商部门相关证明材料），且能6小时内响应并到达招标人办公地点得3分；

③投标人在玉林市或陆川县内有常驻服务和技术支持机构（须提供广西区内工商部门相关证明材料），能1小时内响应并到达招标人办公地点得5分。

总得分=1+2+3+4+5+6。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序（总得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；总得分相同且投标报价相同的并列）并推荐前三名为中标候选人排名。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。招标采购单位也可以重新进行政府采购活动。

# 第五章  合同主要条款格式

- 合同协议书（格式）

第一部分 勘测设计合同条款

## 4.1定义和解释

本合同条款下述定义和解释仅限于本招标文件使用。

4.1.1  业主：即合同书中的“甲方”，是指本合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人(单位)资格的合法继承人。本合同的业主为

4.1.2  设计人：即合同书中的“乙方”，是指其投标文件已为业主所接受，并与业主签订了合同书承担本合同工程勘测设计单位，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人(除非业主同意)。

4.1.3  分包人：是指经业主批准，具有相应资质，承担勘测设计合同中非主体、非关键性工程的勘测设计咨询机构。

4.1.4  项目负责人：是指由设计人书面委任的负责本合同工程设计的组织管理者。分项负责人：是指由项目负责人提名，设计人批准的各专业设计负责人。

4.1.5  勘测设计合同：是指设计合同书、中标通知书、招标文件、投标文件、勘测设计合同条款、勘察（测）设计技术标准与规范、设计工作量及报价清单，以及构成合同组成部分的其它文件。

4.1.6  设计技术标准与规范：勘测设计工作的依据，指中华人民共和国国家标准和水利部主管部门关于水利水电工程勘测设计方面的现行标准、规范、规程、定额、办法、示例等，以及业主有关勘测设计的书面要求。

4.1.7  勘测设计：指设计人按合同的规定而进行的有关工程勘测设计工作。

4.1.8  设计文件：是指设计人按国家、水利部门现行的有关勘测设计标准、规范、规定提交的勘测设计文件等。

4.1.9 勘测设计质量事故：是指由于勘测设计等责任过失而使工程在设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要对工程或设施、设备进行更新、补强、返工修复的事故。

一般质量事故：由于勘察（测）设计原因造成工程系统运行不良，导致直接经济损失(包括修复费用)在20～300万元之间的事故。

重大质量事故：由于勘测设计责任过失造成工程系统瘫痪、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。由于勘察（测）设计原因造成工程系统运行不良等导致直接经济损失(包括修复费用)超过300万元以上的事故。

上述质量事故的界定按国家主管部门的规定执行。

4.1.10  不可抗力：指业主与设计人不能预见、或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素(如国内战争或Ⅶ级及其以上地震)等。

4.1.11  业主风险：因不可抗力或应由业主单方承担责任而产生的风险。

4.1.12  天：指日历日。年、月、日按公历计算。

4.1.13  时间：本招标文件所指时间均为北京时间。

## 4.2 一般责任和义务

4.2.1  勘测设计进度计划的提交：设计人在接到中标通知书后，应在业主规定的时间内，根据工作大纲的总体安排向业主提交两份详细的、分项目的设计进度工作计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明，经批准后作为业主控制勘测设计进度的依据。

4.2.2  安全、保卫与环境保护：设计人在进行外业勘察测量时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，并对其可能发生的与外业勘察测量活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其它一切责任和风险应由设计人自行负责。

4.2.3  保险：设计人为实施本项工程勘测设计，应参加业主风险以外的其它有关的雇主责任保险，以使本项工程顺利进行。设计人应将全部保险费(如野外勘测人员的人身安全险和设备险等)计入投标报价中，业主将不另行支付。

4.2.4  公共设施维护：设计人在进行外业勘察测量时，如造成原有建筑物、道路和桥梁等设施的损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其它费用，由设计人自行承担。

4.2.5  附着物保护：设计人在进行外业勘察测量时，应尽量保持调查经过范围内地上附着物的完好，如造成损坏而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其它费用，由设计人自行承担。

## 4.3 业主的责任与义务

4.3.1  业主应严格履行基本建设程序，根据工程项目的具体情况和技术要求，确定合理的设计工作量及合理的设计周期，并按本合同有关规定及时支付前勘测设计费。

4.3.2  业主应向设计人提供开展勘测设计工作所需要的经国家有关部门批准的前一阶段的可研文件、资料及附件、有关的协议、文件等。

4.3.3  本次招标对未中标的投标人将不给予设计补偿。 业主采用未中标供应商投标文件中具有专利权的技术方案的应当征得未中标供应商的书面同意，并视业主使用的程度支付合理的使用费用，最高不超过人民币10万元。

4.3.4  在设计人员进入现场进行勘察测量作业时，业主应对设计人与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助，但不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

4.3.5  业主应认真组织专家或委托咨询审查单位对勘察测量成果、设计文件和为了满足勘察设计需要而进行的各种研究试验成果进行审查，并负责勘察设计文件的报审工作，向设计人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复意见。对设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

4.3.6  除合同另有规定外，业主应保护设计人的投标文件、勘察方案、设计方案、计算软件和专利技术。未经设计人同意，业主对设计人交付的勘察测量成果、设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同以外的项目。

4.3.7  由于执行业主的书面指令而造成的勘测设计质量事故应由业主承担责任。但不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

4.3.8  业主不得以压低勘测设计费、增加工作量、缩短勘察设计周期等作为中标的条件，不得与中标供应商再行订立背离合同实质性内容的其它协议。

## 4.4 设计人的责任与义务

4.4.1  设计人应根据本合同工程项目的具体情况，按照国家有关工程建设标准强制性条文和水利部等主管部门关于勘测设计方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例等有关规定，完成本合同工程的勘测设计工作。

4.4.2  设计人应做好勘测的质量管理工作，建立勘测设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的勘测设计质量负责。

4.4.3  设计人提供的勘察测量成果必须真实、准确、可靠并对其负责，以及根据勘察测量成果文件进行本合同工程设计。

4.4.4  设计人必须遵循国家法律和有关方针政策，贯彻“技术可行、实施可能、经济合理”的基本原则，加强总体设计，重视与周围环境的协调，节约资源，保护环境，充分发挥本合同工程的经济、社会和环境的综合效益。

4.4.5  设计文件必须符合下列要求：

4.4.5.1设计文件的编制必须严格执行国家基建程序、工程建设标准强制性条文及有关同类工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；

4.4.5.2设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全要求；

4.4.5.3设计文件的深度应满足勘察设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求；

4.4.5.4设计文件必须保证本合同工程质量和安全的要求，符合安全、适用、经济、美观的综合要求；

4.4.5.5设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供货商和产品品牌。

4.4.5.6设计文件中的各比选方案均应进行同等深度的论证和比较，并推荐经济、合理、可行的方案；

4.4.5.7设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定。

4.4.6  设计人的工程勘测设计文件必须接受业主或业主委托的咨询审查单位及业主的上级主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改工程勘测设计文件。当上级主管部门对前一段设计进行批复时，其结果影响后一段工作内容时，设计人必须无条件执行批复内容。所有修改、赶工的费用，均含入报价中，业主不另行支付。

4.4.7  设计人应按批准的初步设计完成招标设计和施工图设计工作。

4.4.8  设计人应积极配合业主进行各项招标工作，按业主规定的时间提供各合同段施工招标资审所需的工程数量和工程说明；按业主规定的时间提供各合同段的施工招标图纸、工程量清单；按业主要求派相关人员参加标前会，就有关设计问题进行答疑；并按业主要求派遣合格的设计代表常驻施工现场，做好施工后续服务。

4.4.9  业主及业主委托的咨询审查单位、上级主管部门对勘察资料成果(包括研究试验成果)、设计文件的审查并不免除设计人的责任。

4.4.10设计人应按业主要求的数量提供所有为完成勘测设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受业主或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。

4.4.11  设计人应在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：

若业主在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，设计人应在业主提出更换通知的7天内完成更换工作并使业主满意。

4.4.12  人员保证与变更

4.4.12.1设计人应安排投标文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。

4.4.12.2设计人在事先取得业主的同意后可以更换他所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求，否则，业主有权拒绝。

4.4.12.3设计人的工作进度没有达到设计人投标文件中承诺的进度计划时，业主有权提出要求增加设计人员，设计人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

4.4.12.4由于业主提出加快设计进度，提前完成设计工作而增加人员时，其费用应另外协商确定。

4.4.13  设计人在勘测设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则设计人应承担全部责任，并保障业主免于承担（或代为承担）由此造成的一切损害和损失。设计人采用其它未中标供应商投标文件中技术方案的，应当征得未中标供应商的书面同意，并支付合理的使用费。

4.4.14  设计人除需承担在工作过程中的决策和指导责任外，对其工作范围外的工作不承担任何责任。

4.4.15  对于设计人在勘测设计过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其它一切损害和损失，均由设计人自行承担其全部后果和风险，业主均不承担责任。

4.4.16  设计人按招标文件中所列出的标准与规范(“四新”技术的采用不限于本规范，但必须得到业主的批准)精心设计，确保工程设计质量。

4.4.17  设计人应在收到业主或业主委托咨询审查单位或上级主管单位提出的审查意见后20天内，完成对勘测设计文件的修改

4.4.18 设计人应负责该项目施工过程中的设计变更编制工作，除重大设计变更由双方另行协商解决外，其余设计变更编制业主均不再另行支付设计费用，无论是何种设计变设计人在不违反国家相关法规和工程安全的前提下均不得拒绝接受设计任务。

4.4.19 由设计人负责上报设计成果及审批事宜，积极配合有关专家对设计报告成果进行审查，并就专家意见对设计报告书进行修订，直至通过上级主管部门的审批。以上报告审批相关费用由设计人承担，含在设计费中，设计人在投标报价时综合考虑。

## 4.5 违约与赔偿

4.5.1  业主的违约

4.5.1.1由于业主变更勘测设计项目、规模和条件，或提供的资料不准确，或对其所提交资料作较大修改，或未按期提供勘测设计必需的资料、工作条件，而造成勘察（测）设计的返工、停工、窝工或修改设计，业主应按设计人实际消耗的工作量增付费用；由于业主方要求提前完成勘测设计工作而导致增加的人员和费用，应另行协商确定相关处理方案。

4.5.1.2在合同履行期间，业主要求终止或解除合同的(但并非设计人原因造成)，业主除应按设计人完成的实际工作量支付费用外，还应按剩余合同价的5％向设计人支付违约金。

4.5.2  设计人的违约

4.5.2.1设计人将勘测设计任务转包，或者未经业主同意私自分包的，业主将有权终止合同收回已付款，并计收设计人合同价5％的违约金。

4.5.2.2设计人未按照国家及水利现行的强制性技术标准、规范、规程进行勘察（测）设计，将视为设计不合格，业主有权要求立即终止合同收回已付款。设计人未根据勘测设计资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备的生产厂、供货商，业主将计扣设计人合同价5％的违约金。

4.5.2.3设计人未能按期提交勘测设计成果、设计文件的(业主同意延长期限的除外)，则每延期1天，业主将按相应勘测设计阶段合同价格的5‰扣除本项目设计人的违约金，延期超过30天时业主可以终止合同。

4.5.2.4因勘测设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘测设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，设计人必须无偿对相关设计文件予以修改或重新设计，且根据国家规定赔偿甲方损失。

4.5.2.5设计人如需更换项目负责人和专业负责人必须征得业主的同意，且更换的人员必须具备与原承诺投入人员同等或更高的资历，否则视为设计人违约，业主有权终止合同并扣除合同价5％的违约金。

## 4.6 合同的生效、变更与终止

4.6.1  合同的生效

合同书自双方签字盖章后所有合同文件生效。设计人工作的开始和完成时间按照合同书的规定执行。

4.6.2  合同文件的优先级

组成合同的各个文件应该认为是一个整体，互为补充和解释，如果有互相矛盾处，以下面所列先后顺序为准：

(1) 合同书及附件(含澄清文件，如果需要)；

(2) 中标通知书；

(3) 招标文件及补充通知和答疑

(4) 投标文件；

(5) 勘测设计合同条款；

(6) 勘测设计设计技术标准与规范；

(7) 勘测设计费报价表；

(8) 项目负责人及分项负责人的基本情况；

(9) 勘测设计工作大纲。

4.6.3 延误

由于业主或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续则：

4.6.3.1设计人应将此情况与可能产生的影响尽快通知业主，并采取合理措施使损失减至最低；

4.6.3.2业主在与设计人协商后应相应地延长设计人的工作期限和增付费用。

4.6.3.3由于不可抗力等因素，设计人无法履行合同的，设计人可以提出终止合同，并于24小时内以书面形式通知业主，由此给双方造成的损失由双方各自承担，双方互不追究对方责任。若由于业主的书面要求导致设计人工作迟延或工作量大幅增加，设计人可以顺延设计文件提交时间并可在事因发生之日起28天内与业主就相关费用问题与业主协商增加。

4.6.4 变更

除合同另有规定外，设计人应提交常规的变更工程设计文件，此类设计文件的准备和提交应视为已含入施工配合服务报价中，业主不再另行支付费用；对非设计人责任引起的变更，业主应书面通知设计人，并与设计人另行商议相关工作费用。

4.6.5 推迟与终止

4.6.5.1业主可以在至少28天以前以书面形式通知设计人暂停全部或部分设计工作或终止本合同书，一旦收到此类通知，设计人应立即安排停止计划并将费用减到最少。

4.6.5.2业主认为设计人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知设计人，并说明理由。若业主在7天内没有收到满意的答复，业主可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出10天后发出。

4.6.6  合同终止不影响权利和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方依据本合同解决争议或者根据争议解决条款而享有的权利、索赔要求和应负的责任。

## 4.7  费用与支付

4.7.1勘测设计费用

发包人应按合同条款的有关规定，按时向设计人支付勘察（测）设计费用，以及设计人额外服务的费用。

发包人向设计人实际支付勘测设计费用＝概算批复的项目勘察（测）设计费之和×中标人的相应项目中标费率。

发包人应按合同条款的有关规定，按时向设计人支付勘测设计费用，以及设计人额外服务的费用。

4.7.2  支付计划

1.设计人完成初步设计文件，且该项目有前期经费或工程项目投资下达后15天内，业主支付总勘测设计费的30%给设计人；

2．设计人向业主提交招标设计文件后15天内，业主支付总勘测设计费的25%给设计人；

3.设计人向业主提交施工图15天内，业主支付总勘测设计费的30%给设计人；

4.工程完工验收后15天内，业主支付总勘测设计费12%给设计人

5.工程竣工验收后15天内，业主支付总勘测设计费3%给设计人。

4.7.3  有异议的支付

如果业主对设计人提交的付款申请有异议时，业主应在5个工作日内发出书面通知要求设计人澄清，若业主收到其能够接受的澄清文件，则应在收到设计人书面澄清(以业主签收的日期为准)之日起30天内支付。如果设计人在收到业主要求书面澄清的通知后15天内(以设计人收到通知的日期为准)未做任何书面答复或者其答复不被业主实质性接受，则业主不予支付，直到设计人作出书面澄清为止。

4.7.4  审查

设计人应保存能清楚证明有关勘察（测）设计工作时间和支付费用的记录，并在业主有要求时允许业主指派的人员进行审查。

4.7.5  勘察（测）设计费用的调整

在合同实施期间，本项目勘察（测）设计费用不随国家政策调整或法规、标准及市场因素变化进行调整。但是，当审计部门对工程项目进行审计时，应当以审计结论作为勘察（测）设计费用结算的依据，双方均自愿接受并执行审计结论。

## 4.8 其它

4.8.1  法律和法规

本合同必须服从国家的现行法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。

4.8.2  转包和分包

4.8.2.1中标供应商不得将本合同工程的勘测设计主体、关键性工程进行转包，经业主书面批准可以将部分非主体、非关键性工程予以依法分包。

4.8.2.2没有业主的同意，设计人不能将勘测设计工作的任何部分分包。即使得到了业主的同意，也不应解除设计人根据合同规定应承担的全部责任和义务，设计人应对其分包人的工作负全部责任。

4.8.3  版权

本合同范围内的所有文件双方共同拥有版权，任何一方将本合同范围内的文件用于本项目范围外的行为，均应征得对方同意。

4.8.4  利益的冲突

除合同另有规定外，设计人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；设计人不得参与与业主的利益有冲突的任何活动。

4.8.5  争议的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争议、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先友好协商，在设计人和业主之间达成一致意见。如未能达成一致，可向人民法院起诉。

# 第二部分  合同协议书

本合同书由（招标人名称）（以下简称业主）与 （中标供应商全称） （以下简称设计人）于    年  月  日签署。

业主通过   年  月   日的中标通知书接受了设计人勘测设计费投标总报价为   ，为本工程勘测设计所做的投标，双方达成如下条款：

一、下列文件应作为本合同的组成部分：

（1）合同书及附件（含澄清文件，如需要）；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及其补充通知、答疑；

（4）投标书；

（5）勘测设计合同条款；

（6）勘测设计技术标准与规范；

（7）勘测设计费报价表；

（8）勘测设计方案、技术建议书。

二、上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

三、勘测设计周期安排如下：

初步设计阶段：自勘测完成之日起90天内向招标人提交初步设计文件。

招标设计阶段：自初步设计批复之日起60天内向招标人提交招标设计文件。

施工图设计阶段：自确定中标施工单位之日起30天内向招标人提交施工图文件。

施工现场设代服务：从工程施工准备工作开始至工程完工验收完毕。

四、业主和设计人双方的责任和义务及违约条款遵照勘察（测）设计合同条款的规定。

五、最终提交的设计文件份数：

1、为预审提供的初步设计正式文件 伍 份，根据预查意见修改后的初步设计文件    份；设计 正式批复后出版最终设计文件  伍 份。

2、设计人向业主提供的招标设计成果各  伍  份。

3、设计人向业主提供的施工阶段图纸等资料正式文件各  伍  份。

六、付款依据和方式：

勘测设计费中标费是完成本合同工程所规定义务的勘测设计费用结算的依据。业主将按进度分期支付。具体见勘测设计合同条款“4.7费用与支付”。

七、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

1、工程项目的初步设计批复后，双方再签订补充协议，明确项目的勘察费和设计费的具体金额，并明确项目的勘察费、设计费在初步设计、招标设计、施工图设计及现场设代服务3个阶段中的具体金额。

八、本合同书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，设计费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

九、本合同书一式捌份，正本贰份，双方各执壹份，副本陆份，业主肆份，设计人贰份。

业    主：（单位全称）（盖单位公章）     设计人：（单位全称）（盖单位公章）

法定代表人                               法定代表人

或其                                     或其

授权的代理人                             授权的代理人

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

日期：                                    日期：

附件：

## 廉政合同

根据 有关“在基础设施建设中加强廉政建设的意见”以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质， 保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 	（项目名称）的项目＿＿＿＿＿＿法人                (项目法人名称，以下简称“甲方”)与该项目 	标段的设计人＿＿＿＿＿＿(设计人名称，以下简称“乙方”)，特订立如下合同。 第一条	甲乙双方的权利和义务。

(一) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(二) 严格执行 	（项目名称） 	标段勘察设计合同文件，自觉按合同办事。

(三)  双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理 规章制度。

(四)  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)  发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)  发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条	甲方的义务

(一)  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(二)  甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四) 不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同本勘察设计合 同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用 某种产品、材料和设备。

第三条	乙方的义务

(一) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、 贵重礼品。

(二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条	违约责任

(一) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单 位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重 的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市 场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条	本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同失效日止。

第七条	本合同作为 	（项目名称） 	标段勘察设计合同的附件，与勘察设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条 本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方： （单位全称）（盖单位公章） 	乙方：  （单位全称）（盖单位公章）

法定代表人	法定代表人

（姓名）        	（姓名）

（签字）                           （签字）                地址：                              地址：

电话：                              电话：

日期：                              日期：

附件

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 |  |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |
| 验收具体内容 |  | (应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、中标供应商1份、采购代理机构1份）。

# 第六章　投标文件格式

## 投标人应按照投标人须知“三、投标文件的编制”内容自行编制，并按本章投标文件格式自行排版、编制页码、装订成册，并应标明正本或副本。

- 一、资格审查文件（格式）

（项目名称）

正本/或副本

投标文件

（资格审查文件）

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

投标人地址：

年  月  日

目录（页码自行编制）

（1）投标声明书；(必须提供, 加盖公章）

（2）有效的营业执照副本复印件；(必须提供, 加盖公章）

(3) 投标人资质证书副本复印件；(必须提供, 加盖公章）

（4）法定代表人身份证明原件及身份证复印件；(必须提供, 加盖公章）

（5）法定代表人授权书原件和委托代理人身份证复印件；（委托代理人签署投标文件时提供）

（6）投标人2019年经第三方审计的财务状况报告复印件（或银行出具的资信证明）；(必须提供, 加盖公章）

（7）投标文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；(必须提交，加盖公章)

（8）投标文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；(必须提交，加盖公章)

（9）投标人提供其在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录截图复印件。证明其未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；(必须提交，加盖公章)

（10）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函；（必须提供，加盖公章）

1、投标声明书

致：                   （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目（项目编号：              ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：                            ；

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该服务的编制、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方在此郑重声明，我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有因经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人签字：

年    月    日

2、 有效的营业执照副本复印件；(必须提供, 加盖公章）

（各类复印件要求清晰、有效）

3、 投标人资质证书副本复印件；(必须提供, 加盖公章）

4、法定代表人身份证明原件及身份证复印件；(必须提供, 加盖公章）

5、法定代表人授权书原件和委托代理人身份证复印件；（委托代理人签署投标文件时提供）

（6）投标人2019年经第三方审计的财务状况报告复印件（或银行出具的资信证明）；(必须提供, 加盖公章）

7、投标文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；(必须提交，加盖公章)

8、投标文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；(必须提交，加盖公章)

9、投标人提供其在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录截图复印件。证明其未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；(必须提交，加盖公章)

10、投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函；（必须提供，加盖公章）

附件2

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓 名：        性 别：       年 龄：      职 务：

系                       （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（盖单位公章）：

日期：        年    月    日

附：法定代表人身份证（复印件）

附件3

法定代表人授权委托书

致：                   （招标采购单位名称） ：

我               （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人名称（盖单位公章）：

年    月    日

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证（复印件）

附件4

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装的。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人(负责人/自然人)或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日           期：

注：投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

- 二、报价、技术部分文件（格式）

（项目名称）

正本/或副本

投标文件

（报价、技术部分文件）

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

投标人地址：

年  月  日

目录（页码自行编制）

一、报价文件部分：

★（1）投标函；（格式见第六章）

★（2）投标报价明细表；（格式见第六章）

（3）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件；（如有，请提供）

（4）投标人属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有，请提供）

（5）投标人属于残疾人福利性单位，按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》；（如有，请提供）

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

二、技术文件部分

★（1）技术响应表；

★（2）服务方案（包括但不限于技术方案、实施方案、保证工期的进度计划方案及人力资源安排、保证服务质量的措施等）；

★（3）项目实施人员一览表；

★（4）服务承诺书；

★（5）售后服务方案；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人认为需要说明的其他技术文件和说明；

★（8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

投标人认为必要提供的其它证明材料：

（9）本地化服务能力证明；

（10）投标人认为可以证明其服务能力或业绩的其它材料（复印件）；

一、报价文件部分：

1、投标函

致：                （招标采购单位名称）：

我方已认真阅读贵方组织的                     项目（项目编号：             ）的招标文件的全部内容，签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人               （投标人名称）提交报价、技术、商务文件正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、我方愿意以人民币                    （￥           元）的投标总报价，提交服务成果时间：                     ，提供本服务项目（服务需求）相应的采购内容。

4.本投标有效期自开标日起 ______天内。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：             投标人代表姓名：           职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：      年    月   日

2、投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 计量单位 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |
| 服务地点： |  |  |  |  |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成本项目服务、成果文件编制、外研、专家咨询、劳务、交通、保险、税金、利润等一切费用。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年    月    日

3、投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件（如有请提供）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位公章）：

年    月    日

备注：《中小企业声明函》为参加政府采购活动的中小企业应当提供，同时需提供符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（ 工信部联企业 [2011]300号）规定划分标准的证明材料 （如年度财务报表 、社保证明材料或其他证明材料，投标人非生产厂家时还需提供生产厂家符合上述划分标准的证明材料）。

4、投标人属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有请提供）

（格式自拟）

5、投标人属于残疾人福利性单位，按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》（如有请提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位公章）：

年    月    日

6、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

由投标人根据投标报价及企业自身情况，自行提供，格式自拟。

- 技术文件部分

1、技术响应表

| - 招标文件要求 |  |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 服务（项目）名称 | - 服务内容及要求 | - 服务（项目）名称 | - 服务内容及要求指标 |  |

注：投标人应根据招标项目的服务内容及要求、对照招标文件要求如实在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” 。投标服务内容与招标要求相同的为无偏离，投标服务内容高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年    月    日

2、服务方案（包括但不限于技术方案、实施方案、保证工期的进度计划方案及人力资源安排、保证服务质量的措施等）

投标人自行根据企业自身及项目实施情况提供，格式自拟

3、项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 在本项目中拟 担任工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：项目实施人员如有相关资格证书或招标文件要求必须提供项目实施人员相关资格证书的，需附相关资格证书复印件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年    月    日

4、服务承诺书

格式自拟

- 售后服务方案

由投标人按照招标文件第二章《采购需求》中的服务需求，结合企业自身情况进行编制

格式自拟

6、投标人对本项目的合理化建议和改进措施

格式自拟

7、投标人认为需要说明的其他技术文件和说明

格式自拟

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

格式自拟

投标人认为必要提供的其它商务证明材料：

- 9、本地化服务能力证明

格式自拟

10、投标人认为可以证明其能力或业绩的其它材料（复印件）

考核期及材料要求按第四章评分办法要求提供