广西润腾工程咨询有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：：宾阳县黎塘工业园区宾州电子信息产业园综合配套项目(一期)初步设计服务

项目编号：NNZC2020-C3-260104-GXRT

政府采购计划编号：BYZC2020-C3-01716

采购人：广西宾阳县兴园投资发展有限公司

采购代理机构：广西润腾工程咨询有限公司

2020年11月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  磋商须知及前附表	6

第三章  招标项目采购需求	15

采购需求	15

第四章  竞争性磋商响应文件格式	17

第五章  合同主要条款	34

第六章 发包人要求	42

第七章  评审方法	47

- 第一章  竞争性磋商公告

## 广西润腾工程咨询有限公司宾阳县黎塘工业园区宾州电子信息产业园综合配套项目(一期)初步设计服务（项目编号：NNZC2020-C3-260104-GXRT）竞争性磋商公告

项目概况

宾阳县黎塘工业园区宾州电子信息产业园综合配套项目(一期)初步设计服务的潜在供应商应在南宁市公共资源交易平台(http://www.nnggzy.org.cn)的信息公告处下载采购文件，并于2020年12月1日11点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2020-C3-260104-GXRT

政府采购计划编号：BYZC2020-C3-01716

项目名称：宾阳县黎塘工业园区宾州电子信息产业园综合配套项目(一期)初步设计服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：180万元

最高限价：与预算金额一致

采购需求：

| 项号 | 项目名称 | 数量 | 项目基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宾阳县黎塘工业园区宾州电子信息产业园综合配套项目(一期)初步设计服务 | 1项 | 建设规模：项目建筑规划用地面积为17725.8㎡，主要建设宾州电子信息产业园员工宿舍楼、员工食堂、产业园区道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、管线预埋工程及附属工程等基础设施配套。设计服务期限：35日历天；其中：方案设计15日历天；初步设计及评审批准20日历天。 采购范围：宾阳县黎塘工业园区宾州电子信息产业园综合配套项目(一期)方案设计、初步设计服务。 |

如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、本次招标要求竞标人须具建筑行业（建筑工程）设计乙级资质，并在人员方面具有相应的设计能力。

3.2、项目负责人的资格要求：具备一级注册建筑师执业资格，且具有高级或以上职称。

3.3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动）。

三、获取采购文件

时间：响应文件递交截止时间前

地点：南宁市公共资源交易平台(http://www.nnggzy.org.cn)的信息公告处

方式：响应文件递交截止时间前，由潜在供应商自行在南宁市公共资源交易平台(http://www.nnggzy.org.cn)的信息公告处下载采购文件。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2020年12月1日 11点00分（北京时间）

地点：宾阳县公共资源交易中心（宾阳县宾州镇商贸城金城路66号宾阳县政务中心五楼）

五、开启

时间：2020年12月1日 11点00分后（北京时间）

地点：宾阳县公共资源交易中心（宾阳县宾州镇商贸城金城路66号宾阳县政务中心五楼）（具体详见五楼电子显示屏场地安排）。因疫情影响，竞标人无需到现场参与竞标（现场取消竞标人签字环节），最终报价将以邮件形式进行报价，请竞标人于截止时间后注意邮箱动态。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

（一）疫情防控期间，按照“不见面、少接触”的原则，本项目的磋商响应文件通过邮寄快递或供应商安排自行送达的方式递交，接收邮寄快递包裹的时间为工作日上午9：00～12：00，下午15：00～18：00，供应商应对自己的磋商响应文件的快递包封和密封性负责，如送达的快递包裹出现破损导致磋商响应文件密封性包封破损的，后果由供应商自行承担。

1、响应文件必须在磋商响应文件递交截止时间前送达，并充分考虑采购代理机构签收文件后能及时将文件送达宾阳县公共资源交易中心的时间（至少5小时）。采购人或采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为供应商磋商响应文件的送达时间，逾期送达的磋商响应文件无效，后果由供应商自行承担。

2、供应商应充分预留磋商响应文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送磋商响应文件。

3、供应商在按照竞争性磋商文件的要求装订、密封好磋商响应文件后，附加盖公章的营业执照或事业单位法人证副本复印件一份（方便代理机构现场完成签到工作），然后再使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的磋商响应文件，并在邮寄袋（或箱）上粘牢注明项目名称、项目编号、供应商单位名称、联系人、联系电话、有效的电子邮箱信息内容。

4、采购代理机构在收到磋商响应文件的邮寄包裹后，第一时间按照磋商响应文件在邮寄包裹上所预留的联系电话告知磋商响应文件收件情况，请供应商务必确保所预留的联系电话真实性，确保电话通畅。

5、磋商响应文件邮寄地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道401号南宁航洋信和广场1号楼十五层1531号。收件人：韦工，联系电话：0771-5855525。

(二)关于磋商响应文件澄清的有关要求

1、为便于采购代理机构或磋商小组在项目评标期间与供应商取得联系，做好评标过程中供应商对磋商响应文件的澄清、说明或者补正等工作，供应商务必做到：“第四章磋商响应文件格式”中“磋商书（格式）”落款处的“电话”务必填写法定代表人或委托代理人的电话联系方式。

2、“第四章磋商响应文件格式”中“磋商书（格式）”落款处的“传真”务必填写传真号码或电子邮箱。

3、开标当天供应商务必保持电话畅通。如果评标过程中需要供应商对磋商响应文件作出澄清、说明或者补正的，磋商小组会通知供应商在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交。供应商所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖供应商的公章确认。

4、如供应商未按上述要求提供联系方式，致使采购代理机构或磋商小组在项目评标期间无法与供应商取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按磋商小组要求提交澄清、说明或者补正的，后果由供应商自行承担。

(三)关于磋商及最终报价的有关要求

1、磋商小组会要求竞标供应商在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式参加磋商、提交最终报价。

2、如供应商未按上述要求提供联系方式，致使采购代理机构或磋商小组在项目评标期间无法与供应商取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按磋商小组要求提交响应文件、最终报价等材料的，后果由供应商自行承担。

(四)关于开标会的有关要求：

为做好疫情防控工作，避免开标会现场人员密集，本项目开标会过程中所有需要供应商签字确认的表格，取消签字流程，供应商不参加开标会。开标会现场，由采购代理机构项目负责人主持，采购人和宾阳县公共资源交易中心工作人员进行现场全流程见证，完成开标会工作。

（五）网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、南宁政府采购网（zfcg.nanning.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心网（www.nnggzy.org.cn）上发布。

（六）本项目需要落实的政府采购政策：1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；2、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；3、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；4、节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购政策。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购单位：广西宾阳县兴园投资发展有限公司

- 联系电话：15278085459

- 联系地址：南宁市宾阳县黎塘工业集中区宝园路服务中心综合楼

- 2.采购代理机构：广西润腾工程咨询有限公司

地  址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道401号南宁航洋信和广场1号楼十五层1531号

联系电话：0771-5855525

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：韦娅娜

- 电　话：0771-5855525

- 4.宾阳县财政局

投诉电话：0771-8231525

采购人：广西宾阳县兴园投资发展有限公司

采购代理机构：广西润腾工程咨询有限公司

2020年11月18日

- 第二章  磋商须知及前附表

## 磋商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称：宾阳县黎塘工业园区宾州电子信息产业园综合配套项目(一期)初步设计服务 项目编号：NNZC2020-C3-260104-GXRT |
| 2 | 3.1 | 供应商资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/； 3.本项目的特定资格要求： 3.1、本次招标要求竞标人须具建筑行业（建筑工程）设计乙级资质，并在人员方面具有相应的设计能力。 3.2、项目负责人的资格要求：具备一级注册建筑师执业资格，且具有高级或以上职称。 3.3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动）。 |
| 3 | 7.1 | - 磋商报价：供应商须就《采购需求》中的全部服务内容作完整唯一报价。 - 供应商的磋商报价应包括完成本次招标范围内全部工作的所有费用【包含但不限于技术工作费、人工费、设计费、材料费、出图费、差旅费、管理费、设备、劳务、邮寄费、维护、保险、利润及税金、管理政策性规定费用等】。供应商所填报的价格在合同实施期间不因市场价格变化等因素而变动，供应商在报价时应考虑各种风险因素和承受能力。 3、本项目采用固定总价报价方式，报价不得高于最高投标限价，否则其竞标报价无效。 |
| 4 | 8.1 | 竞争性磋商响应文件份数：商务文件、技术文件正本各一份，副本各四份。 |
| 5 |  | 磋商有效期：磋商截止之日起60天内。 |
| 6 |  | 磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。 |
| 7 |  | 竞争性磋商响应文件递交截止时间：2020年12月1日 11点00分整（此为截标时间）。 地址：宾阳县公共资源交易中心（宾阳县宾州镇商贸城金城路66号宾阳县政务中心五楼）。 |
| 8 |  | 磋商时间：2020年12月1日 11点00分整截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）。 磋商地点：宾阳县公共资源交易中心（宾阳县宾州镇商贸城金城路66号宾阳县政务中心五楼）。 |
| 9 |  | 代理服务费：代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（服务类）及发改价格[2011]534号文的规定向成交供应商收取。签订合同前，成交供应商应向广西润腾工程咨询有限公司一次付清代理服务费。 |

## 磋商须知

### 一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：广西宾阳县兴园投资发展有限公司。

2.2 “采购代理机构”是指：广西润腾工程咨询有限公司。

2.3 “供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “工程”是指按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2.6 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.7 “竞争性磋商响应文件” 简称“响应文件”，是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.8 “▲”系指实质性要求条款。

3. 供应商资格

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2. 本次招标要求竞标人须具建筑行业（建筑工程）设计乙级资质，并在人员方面具有相应的设计能力。

3.3项目负责人的资格要求：“具备一级注册建筑师执业资格，且具有高级或以上职称”。

3.4本项目不接受联合体竞标。

4. 磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

### 二、竞争性磋商响应文件的编制

5. 竞争性磋商响应文件编制基本要求

5.1供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为准。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6竞争性磋商响应文件的组成：

（一）商务文件

1）磋商报价表；（必须提供，同时由法定代表人或委托代理人签名或盖章并加盖单位公章，否则磋商响应无效）

2）磋商书；（必须提供）

3）供应商有效的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；（必须提供）

4）技术、商务响应偏离情况说明表；（必须提供）

5）法定代表人身份证复印件；（必须提供）

6）委托代理时须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（委托代理时必须提供）

7）磋商供应商最近最近半年（2020年8月至2020年10月）内连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、账号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供由磋商供应商所在地主管国税或地税部门出具的依法纳税或依法免税证明（复印件，格式自拟，原件备查）；

8）供应商最近半年（2020年8月至2020年10月）内连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供磋商供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟，原件备查）；

9）项目负责人简历表；

10）近三年（2017、2018、2019）完成类似项目情况表；

11）拟投入本项目的人员配置情况表；（必须提供）

12）服务质量承诺书（必须提供）

13）供应商的业绩证明材料；（如有请提供）

14）供应商认为需要提供的有关资料；

备注：磋商书、法定代表人授权委托书、技术响应偏离情况说明表、磋商报价表必须由法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章，否则磋商响应无效。

（二）技术文件：项目设计方案（A3纸）(必须提供）

5.7第四章“磋商响应文件基本格式”中规定了竞争性磋商响应文件格式的，应按相应格式要求编写（有特殊要求除外）。并在相应位置盖章，否则磋商响应无效。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

### 三、磋商报价要求

7.1磋商报价：供应商须就《采购需求》中的全部服务内容作完整唯一报价。

7.2对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.3 成交供应商负责本项目所采购的货物、工程、服务的全部工作。

7.4供应商应在磋商报价表上标明总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因竞标人原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由供应商自负。

### 四、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

8. 竞争性磋商响应文件的份数和封装

8.1竞争性磋商响应文件，商务文件、技术文件正本各一份，副本各四份，并在每个文本封面上标明“正本”或“副本”。供应商应尽量将正、副本一并装入一个文件袋中进行包装，同时加以密封，并在封贴处密封签章（公章、密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。

8.2竞争性磋商响应文件的文件袋上应写明：

1）竞争性磋商项目编号；

2）竞争性磋商项目名称；

3）分标号（如有）；

4）供应商名称。

9. 竞争性磋商响应文件的递交

9.1所有竞争性响应文件应于“第二章 磋商须知及前附表”中规定的截止时间前递交到规定地点。

10. 迟交的竞争性磋商响应文件

10.1按《中华人民共和国政府采购法》的规定，采购代理机构将拒绝或原封退回在规定的递交竞争性磋商响应文件截止时间之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

### 五、磋商及最后报价

11. 磋商及最后报价

11.1磋商小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

11.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。

11.3磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

11.4在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

11.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一、四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

11.6供应商的澄清、说明或者更正、重新提交响应文件、最后报价等均为供应商响应文件的有效组成部分，与响应文件同具法律效力。供应商应在规定时间内将上述文件密封递交至磋商小组，逾时不交的，视同放弃磋商，磋商响应无效。

11.7响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

12.磋商响应无效

12.1竞争性磋商响应文件如有下列情况之一，将视为未实质性响应竞争性磋商文件，按磋商响应无效处理：

（1）应交未交或不足额交磋商保证金的；

（2）未按竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）采购项目完成期限、付款方式、服务期、交付地点等不符合采购文件要求的；

（5）磋商产品明显不符合采购文件规定的技术规格、技术标准、检验标准等要求的；

（6）竞争性磋商响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（7）未在规定时间内购买本项目竞争性磋商文件的；

（8）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

12.2 供应商有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

12.3 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；

### 六、确定成交供应商

13. 确定成交供应商办法

13.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

13.2本项目的评审原则、评审内容、评分标准、成交候选供应商推荐及成交供应商确定原则详见“第七章 评审方法”。

13.3采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

13.4采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在竞争性磋商公告发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

### 七、签订合同

14.签订合同

14.1成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

14.2成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

14.3合同将授予被确定为成交的磋商供应商。

14.4	成交磋商供应商须按成交通知书规定的时间、地点与采购单位签订合同。成交磋商供应商不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明。

14.5如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，对成交供应商所提交的全部磋商保证金将不予退还。

14.6成交磋商供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的推荐的候选人顺序确定其他磋商供应商作为成交磋商供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交磋商供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

14.7由于成交供应商放弃成交或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高(指采购人选择第二成交候选人导致成交金额高于违约人的成交价)，所超出违约人的成交价部分由违约人承担赔偿责任。

### 八.  解释权

15. 本磋商文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

第三章  招标项目采购需求

采购需求

一、项目基本情况

本项目宾阳县黎塘工业园区宾州电子信息产业园综合配套项目(一期)已由宾阳县发展和改革局以宾发改项字[2020]393号批准建设, 采购人为广西宾阳县兴园投资发展有限公司，建设资金来自争取上级资金、财政统筹、业主自筹、利用社会资本等,项目出资比例为 100%；项目已具备采购条件,现对该项目的初步设计服务进行竞争性磋商采购。

二、项目概况与采购范围

1、建设地点：位于广西宾阳县兴园北路北侧，龙归东路西侧A-7-2地块内。

2、建设规模：项目建筑规划用地面积为17725.8㎡，主要建设宾州电子信息产业园员工宿舍楼、员工食堂、产业园区道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、管线预埋工程及附属工程等基础设施配套。具体内容如下：

（一）产业园综合配套项目：包含项目建筑工程费、工程建设其他费用、预备费及其他相关费用。主要建设：3栋员工宿舍楼和1栋员工食堂，总建筑面积为58290㎡。其中，员工宿舍楼建筑面积为46860㎡；员工食堂建筑面积为11430㎡（包括地下室）；建设室外总平配套设施工程（包含土方工程、沥青道路、广场铺装、绿化工程）。

（二）宾州电子信息产业园龙归一支路建设工程：包含道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、管线预埋工程及附属工程。道路长978.015米，红线宽度18米。

（三）宾州电子信息产业园开源一支路建设工程：包含道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、管线预埋工程及附属工程。道路长563米，红线宽度18米。

3、预算金额：180万元（最高投标限价）

4、设计服务期限：35日历天；其中：方案设计15日历天；初步设计及评审批准20日历天。

5、采购范围：宾阳县黎塘工业园区宾州电子信息产业园综合配套项目(一期)方案设计、初步设计服务。

三、服务内容

前期方案设计及初步设计，包括：在此项目规划红线范围内，总平设计、前期方案设计、初步设计及初步设计概算、以及各项报批配合等与本工程有关的设计和服务等工作。设计内容按国家现行设计规范深度要求。

- 人员要求：

项目负责人的资格要求：具备一级注册建筑师执业资格，且具有高级或以上职称及供应商为其依法缴纳最近半年（2020年8月至2020年10月）内连续三个月的社会保险证明材料。

五、 踏勘现场

（1） 供应商根据需要自行踏勘项目现场。

（2） 供应商踏勘现场发生的费用自理。

（3） 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

六、报价说明

（1）本项目采用固定总价报价方式，报价不得高于最高投标限价，否则其竞标报价无效；

本项目的设计费结算价计算方式：参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》或中勘协《关于建筑设计服务成本要素信息统计分析情况的通报》（中设协字<2016>89）号文中的设计服务成本计算本工程设计费收费基准价，最终结算设计费以中标价为准, 专业调整系数取值；工程复杂程度取值；调整系数取值；附加调整系数取值不变。该费用已经包含方案设计、初步设计及相关服务。

七、质量要求

符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求，并获有关部门审批或备案。

- 第四章  竞争性磋商响应文件格式

封面：

正本/副本

竞争性磋商响应文件

（商务文件）

项目编号：

项目名称：

（供应商名称）

年    月    日

目  录

1）磋商报价表（必须提供，同时由法定代表人或委托代理人签名或盖章并加盖单位公章，否则磋商响应无效）...............................................................页码

2）磋商书（必须提供）........................................................页码

3）供应商有效的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；（必须提供）...................... ...... ...........................................页码

4）技术、商务响应偏离情况说明表（必须提供）..................................页码

5）法定代表人身份证复印件（必须提供）.......................................页码

6）委托代理时须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（委托代理时必须提供）......................................................................页码

7）磋商供应商最近最近半年（2020年8月至2020年10月）内连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、账号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供由磋商供应商所在地主管国税或地税部门出具的依法纳税或依法免税证明（复印件，格式自拟，原件备查）........................................................................页码

8）商供应商最近半年（2020年8月至2020年10月）内连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供磋商供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟，原件备查）.............................页码

9）项目负责人简历表.......................................................页码

10）近三年（2017、2018、2019）完成类似项目情况表...........................页码

11）拟投入本项目的人员配置情况表（必须提供）...............................页码

12）服务质量承诺书（必须提供）.............................................页码

13）供应商的业绩证明材料（如有请提供）.....................................页码

14）供应商认为需要提供的有关资料；.........................................页码

1、磋商报价表

项目编号：

项目名称：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 服务名称 | 报 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计总报价：（大写）人民币 元 (￥ ) |  |  |  |
| 设计服务期限： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

供应商名称（签章）：

报价时间：     年     月    日

2、磋  商  书

采购代理机构：

依据贵方   项目名称及项目编号   项目的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）         提交下述竞争性磋商响应文件（商务文件、技术文件）正本一份和副本   份：

1. 报价表；

2. 技术规格响应、偏离情况说明表；

3. 按竞争性磋商文件磋商须知和技术规格要求提供的有关文件；

4. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗书）（如有）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

供应商名称（签章）：

开户银行：

帐号/行号：

日期：      年   月    日

3、供应商有效的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件

4、技术、商务响应偏离情况说明表；（必须提供）

| 项号 | 竞争性磋商采购文件需求 |  | 竞标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 服务内容及要求 | 服务名称 | 所提供服务的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |

供应商名称（签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）  ：

日期：      年   月    日

5、法定代表人身份证明（必须提供）

法定代表人身份证明（格式）

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：        性别：     年龄：        职务：          _

系                    （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附身份证复印件：

供应商名称：           （盖单位章）

年      月      日

6、委托代理时须提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（委托代理时必须提供）

法定代表人授权书（格式）

采购代理机构：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的   项目名称及项目编号   采购活动的磋商代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月    日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴法定代表人及被授权人身份证（复印件，可另页）

7、磋商供应商最近最近半年（2020年8月至2020年10月）内连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、账号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供由磋商供应商所在地主管国税或地税部门出具的依法纳税或依法免税证明（复印件，格式自拟，原件备查）

8、商供应商最近半年（2020年8月至2020年10月）内连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供磋商供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟，原件备查）

9、项目设计总负责人简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事设计工作年限 |  |  |  |
| 专 业 |  |  |  |  | 注册证书号 |  |  |  |
| 已 完 成 设 计 项 目 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业 主 | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  | 工程质量 等级 |

附：职称证书和资格证复印件及竞标人为其依法缴纳最近半年（2020年8月至2020年10月）内连续三个月的社会保险证明材料（复印件加盖公章）；

10、近三年（2017、2018、2019）完成类似项目情况表

| 项目名称 | 业主单位 | 起讫时间 | 项目规模 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

以上业绩须提供合同书或中标通知书等证明材料复印件加盖单位公章。

11、拟投入本项目的人员配置情况表

（此表格式可根据供应商自身情况自行编制）

| 名 称 | 姓 名 | 职称或职务 | 主要经历、经验及承担过的设计项目 | 岗位证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参 加设计的主要人员 | … |  | 参加设计主要人员 |  |
|  | … |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

12、服务质量承诺书（必须提供）

13、供应商的业绩证明材料（如有请提供）

14、供应商认为需要提供的有关资料

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、竞标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

4、所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定，并提供行政主管门出具的证明材料，否则在评标时不予价格扣除。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供货物，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

备注：享受政府采购支持政策的中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

封面：

正本/副本

竞争性磋商响应文件

（技术文件）

项目编号：

项目名称：

（供应商名称）

年    月    日

项目设计方案（A3纸）

由磋商供应商按本项目磋商文件第三章“采购需求”中要求及第七章“评审方法”等内容自行编制。(备注：需提交方案文本，不需提交初步设计文本及初步设计概算。)

- 第五章  合同主要条款

GF-2000-0210

建设工程设计合同

工  程  名  称：

工  程  地  点：

合  同  编  号：

(由设计人编填)

设计证书等级：

发   包   人:  广西宾阳县兴园投资发展有限公司

设   计   人:

签  订  日  期：            年   月   日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担                       工程设计工作，工程地点          ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程项目勘察设计设计招标投标办法》以及其他有关法律、行政法规。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1发包人给设计人的委托书

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：  国家现行设计规范、规程及行业标准。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标函（文件）

3.3发包人要求及委托书

3.4招投标文件

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容

项目名称：

规    模：

设计阶段：

投    资：     （以施工图预算建安费为准）

设计内容：

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间。

| 序号hao号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府批文、1:1000电子版地形图 | 1 | 合同生效之日起7天内 | 其它详资料清单 |
| 2 | 1:1000电子版地形图、用地蓝线图及红线图 | 2 |  |  |
| 3 | 地勘资料 | 2 |  |  |
| 4 | 业主对项目的设计要求及相关标准 | 1 |  |  |

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间。

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 日 期 | 地 点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期设计方案 | 3 | 发包人提交资料后15天内 | 宾阳县 |
| 2 | 初步设计方案、投资概算报告、设计图册 | 15 | 前期方案设计通过后25天内 |  |

第七条 设计费用

7.1根据中标通知书，设计费=中标价格,以人民币结算。

第八条 支付方式

具体支付时间如下：

1、签订合同生效后七天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%作为预付款。

2、设计人向发包人提交方案文件并通过评审后7个工作日内，发包人向设计人支付设计费

总额的40%。

3、初步设计文件通过审查后7个工作日内，发包人向设计人支付设计费总额的40%。

注：以上事项最终以发包人、设计人双方协商、签订合同为准。

第九条 双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对所提交的资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

9.1.3发包人不提供设计人按合同规定派驻施工现场的工作人员所需的工作及生活条件、通讯及交通工具和必要的劳动保护装备等，费用由设计人自理。

9.1.4发包人应按本合同规定的日期和金额向设计人支付各阶段费用，每逾期支付一天，承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间相应顺延。逾期30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。非设计方原因，发包人的上级或设计审批部门不审批设计文件（设计文件不符合技术规范、标准而未得审批的除外）或本合同项目停缓建时，发包人均应支付应付的设计费。

9.1.5发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家和地方的规定和合同约定的技术规范、标准来编制设计文件，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付经相关主管部门审批的设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2本项目工程的设计合理使用年限为   年（自竣工验收合格之日起）。

9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

9.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。设计人不按约定提交全部设计文件或提交的设计文件因不符合技术规范、标准未能通过评审的，发包人不予支付设计费。

9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍退还发包人已支付的合同价款。

9.2.6设计人交付设计文件后，按规定参加相关单位的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

9.2.7设计人保证及时解决设计中的技术问题，保证随叫随到。

第十一条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十二条 争议的解决

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，或向宾阳县人民法院起诉。

第十三条  合同生效及其他

13.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另议。

13.2本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

13.3发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

13.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

13.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

13.6本合同双方签字盖章即生效，一式 陆 份，发包人 叁 份，设计人 叁 份。

13.7本合同自签定生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

13.8采用的技术规范和标准及双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十四条 合同的解除

14.1双方协商一致，可解除合同。

14.2因不可抗力致使合同目的不能实现的，合同解除。

14.3设计人设计文件不符合现行技术规范、标准的，发包方有权解除合同。

发包人名称：                           设计人名称：

（盖章）                          （盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人（签字）

委托代理人：（签字）                     或委托代理人：（签字）

住    所：                              住所：

邮政编码：                              邮政编码：

联系人：                                联 系 人：

电    话：                              电    话：

传    真：                              传    真：

开户名称：                              开户名称：

开户银行：                              开户银行：

银行帐号：                              银行帐号：

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

☑前期方案设计招标  ☑初步设计招标，包括：在此项目规划红线范围内，总平设计、前期方案设计、初步设计及初步设计概算，以及各项报批配合等与本工程有关的设计和服务等工作。设计内容按国家现行设计规范深度要求。

二、本工程设计阶段划分

前期方案设计阶段和初步设计阶段两个阶段。

三、各阶段服务内容

1. 前期方案设计阶段

（1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力；

（2）完成总体规划和前期方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作；

（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；

2.初步设计阶段

（1）负责完成并制作建筑、结构、给排水、电气、暖通等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

附件2 ：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目 副负责人 |  |  |  |  |
| 建筑专业 负责人 |  |  |  |  |
| 结构专业 负责人 |  |  |  |  |
| 给水排水 专业负责人 |  |  |  |  |
| 电气排水 专业负责人 |  |  |  |  |
| 暖通空调 专业负责人 |  |  |  |  |

- 第六章 发包人要求

发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于设计人负责提供的有关服务，在发包人要求中应一并明确规定。

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

## 一、设计要求

招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的设计要求，一般应包括以下内容：

1.  项目概况

包括项目名称、建设单位、建设规模（含用地面积、建筑总面积、等级、总投资等）、设计标准及主要技术指标、项目地理位置、周边环境、树木情况、文物情况、地址地貌、气候及气象条件、道路交通状况、市政情况等。

2.  设计阶段、范围及内容：

设计阶段：☑前期方案设计  ☑初步设计

设计范围：在此项目规划红线范围内，前期方案设计、初步设计及初步设计概算、以及各项报批配合等与本工程有关的设计和服务工作。设计内容按国家现行设计规范深度要求。

设计内容：明确项目专业类别、技术交底服务等。

3.  设计依据：与工程设计有关的依据性文件的名称和文号，如选址及环境评价报告、用地红线图、规划条件、政府有关主管部门对立项报告的批文等；国家、行业、项目所在地规范、标准、规程名录等；项目相关的设计资料。

4.  项目使用功能的要求：包含设计标准、设计风格、工艺要求、经济性、使用功能等。

5.  设计人员要求：包含项目负责人要求（职称、执业资格、从业年限等）、设计团队要求（各专业人员数量、职称、执业资格、从业年限等）、现场服务人员等。

6.  其他要求：无。

## 二、适用规范标准

1.  国家、行业、项目所在地规范名录：

2.  国家、行业、项目所在地标准名录：

3.  国家、行业、项目所在地规程名录：

## 三、成果文件要求

1.  成果文件的组成：

☑ 前期方案设计：设计总说明、设计图纸（含效果图）。

☑ 初步设计：设计说明书、有关专业的设计图纸、主要工程量及材料（设备）表、工程概算书、有关专业计算书、其它资料（如设计依据文件、纪要、专题研究成果等资料）。

2.  成果文件的深度：成果文件的深度符合国家、地方的相关规范、标准、规程等要求。

3.  成果文件的格式要求：明确文本、图纸规格、装订要求、电子版格式等。

4.  成果文件的份数要求：见合同要求。

5.  成果文件的载体要求：

（1）纸质版的要求：见合同要求。

（2）电子版的要求：见合同要求。

（3）其他要求：见合同要求。

6. 成果交付方式要求：明确成果文件交付的方式，包含时间、地点、自取或邮寄等。

7. 成果文件的展板、模型、沙盘、动画要求：

☑无    □有，要求制作展板、模型、沙盘、动画等。

8.  成果文件的其他要求：☑无    □有，招标人的其他要求                       。

## 四、发包人财产清单

（一）发包人提供的设备、设施：

☑无    □ 提供的设施及设备，如办公室数量及面积、空调、电脑、投影、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜等

（二）发包人提供的资料

1.  施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料

2.  定位放线的基准点、基准线和基准标高

3.  发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证

4.  发包人提供的勘察资料

5.  发包人提供的技术标准、规范

6.  其他资料

（三）发包人财产使用要求及退还要求

1.  发包人财产使用要求：☑无    □ 使用的要求                       。

2.  发包人财产退还要求：☑无    □ 归还期限                         。

## 五、发包人提供的便利条件

无

## 六、设计人需要自备的工作条件

1.  设计人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等

2.  设计人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

3.  设计人自备的交通工具：如出行车辆等

4.  设计人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

5.  设计人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

## 七、发包人的其他要求

发包人认为需事先约定的内容，如配合报建、保密措施、知识产权归属、设计服务、设计费支付条件以及支付方式、开票要求等。

附件3：

廉政合同

根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目发包人        （以下简称“甲方”）与               （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

- 1.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党和国家的有关法律法规及中纪委监察部的有关规定。

（2）严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利及义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

- 3.乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为甲乙双签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为            的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

8.本合同正本一式三份，副本十二份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格后失效。

发包人：                                                  承包人：

（公章或合同专用章）法定代表人：                  （公章或合同专用章）法定代表人：

（签字或盖章）                                        （签字或盖章）

地址：                                 地址：

日期：                                 日期：

- 第七章  评审方法

一、评标原则

（一）本项目的磋商小组分别由依法组成的政府评审专家、采购单位代表共3人或以上单数构成。

（二）磋商小组将以磋商采购文件为评审依据，对磋商供应商的磋商报价、服务承诺、服务人员、设计方案等方面内容按百分制打分。

（三）评审方式：以封闭方式进行。

- 二、评定方法

（一）对进入综合评分的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法(按四舍五入取至百分位)：

1、价格分…………………………………………………………………………………………………10分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。投标单位认定为小型和微型企业的（以国家工信部门出具的证明文件为准），对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-10%）；（以竞标人提供的《中小企业声明函》为评分依据）

（2）按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以竞标人提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》、《联合体协议书》为评分依据）

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），竞标人是残疾人福利性企业，且在政府采购活动中，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业小型、微型企业，享受评审中中小企业价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。竞标人应在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。

（5）除上述情况外，评标价＝某供应商有效最终报价。

（6）满足招标文件要求且最低报价为10分。

（7）某磋商供应商价格分 =（磋商供应商最低报价÷某磋商供应商报价）×10分。

2、项目设计方案……………………………………………………………………………………45分

（1）设计说明书（满分10分）

主要内容：设计依据及主要技术经济指标，建筑、结构、给排水、电气、暖通、绿色建筑、节能等专业说明

评分因素：

①竞标人对项目现状沿线地形地貌、水文、建筑、电力电信等情况的理解的深入程度，含现状图片，对本项目规划建设条件的熟悉程度，对项目规划建设条件分析论述深入程度，是否能充分考虑到本项目的具体情况并采取针对性措施。（满分5分）

一档（2.5分）：对项目现状的理解、设计大纲或各部分重点内容能较好考虑到项目的实际情况的，内容比较详细，提出的设计方案基本合理，具有较强的可操作性。

二档（5分）：对项目现状的理解、设计大纲或各部分重点内容能很好考虑到项目的实际情况，非常详细，提出的设计方案非常合理，具有很强的可操作性，能够针对贵港实际情况。

②提出的设计方案的针对性、合理性、可行性进行评分。（满分5分）

一档（2.5分）：提出的设计方案的针对性、合理性、可行性分析一般；

二档（5分）：提出的设计方案的针对性、合理性、可行性分析透彻。

（2）总平及景观规划设计（满分15 分）

成果要求：总平面图及相关的分析等，包括总平面图、竖向分析图、交通流线分析图、消防分析图，景观分析图。

评分因素：

①根据竞标人提供的总平面图、竖向分析图、交通流线分析图、消防分析图，景观分析图所涉及总平面布局的合理性，利用土地的合理性，布局是否合理等方面对所有竞标人横向比较综合评分（满分4分）。

②根据竞标人提供的总平面图、竖向分析图、交通流线分析图、消防分析图，景观分析图是否考虑到项目未来的使用需求，与周边环境协调景观美化程度等方面对所有竞标人横向比较综合评分（满分5分）。

③根据竞标人提供的总平面图、竖向分析图、交通流线分析图、消防分析图，景观分析图是否满足交通流线及开口要求，是否满足消防间距要求等方面对所有竞标人横向比较综合评分（满分6分）。

（3）单体建筑设计（满分20分）

成果要求：单体建筑平面图、正侧立面图（4个立面）、剖面图、透视效果图、重要节点大样示意图等。

评分因素：

①根据竞标人提供的单体建筑平面图、正侧立面图、剖面图、效果图所涉及的设计方案中建筑空间是否丰富和具有特点等方面对所有竞标人横向比较综合评分（满分5分）。

②根据竞标人提供的单体建筑平面图、正侧立面图、剖面图、效果图的布局是否符合拟定发包人要求，功能分区是否明确，功能房间面积配置合理，是否考虑到项目未来的使用需求等方面对所有竞标人横向比较综合评分（满分5分）。

③根据竞标人提供的单体建筑平面图、正侧立面图、剖面图、效果图的人流组织及竖向交通合理的合理程度等方面对所有竞标人横向比较综合评分（满分5分）。

④提供日景，夜景透视图（满分5分）。

- 项目人员配备………………………………………………………………………………………25分

评委根据招标文件要求对竞标人的专业人员配备情况等内容进行评审：

拟投入本项目的人员不少于 11 人。其中项目负责人 1 人，具备一级注册建筑师资格；

建筑专业 2 人、结构专业 2人、电气专业 2 人、暖通专业 1 人、给排水专业 2 人、规划专业 1 人； 各专业设计人员均具备中级工程师 或以上等级职称（专业指职称专业或本科及以上专业）。

①项目负责人（满分10分）：

项目负责人具有高级以上职称的得10分，具有高级职称的得6分，具有中职称的得3分 （此项满分 10分）。

②专业设计工程师（满分 15分）：

1）拟投入本项目的专业设计人员：建筑专业、结构专业、电气专业、给排水，任一个专业每增加一人得 0.5 分（此项满分 2 分）。

2）拟投入本项目的专业设计人员具有注册规划师资格得 3 分（此项满分 3 分）

3）拟投入本项目设计人员和其他技术人员中，拟投入建筑专业负责人具有一级注册建筑师资格得 1 分，拟投入结构专业负责人具有一级注册结构师资格得 1 分，电气专业负责人具有注册电气工程师资格得 1 分，给排水（暖通）专业具有注册公用设备工程师资格得 1 分，暖通专业具有注册公用设备工程师资格得 1 分；（此项满分 5 分）。

4）拟投入本项目的专业人员中和其他技术人员（除项目负责人外），配备高级工程师职称的每人得 0.5 分（此项满分 5 分）。

- 服务承诺……………………………………………………………………………………………10分

在项目实施的各个阶段能及时配合采购人的工作，有具体的服务安排。

一档（2 分）：服务承诺不具体、不能很好满足项目要求。

二档（4 分）：服务承诺基本完整、基本满足项目要求。

三档（7 分）：服务承诺具体完善、满足项目要求。

四档（10 分）：服务承诺详细、具体、完善、满足项目要求。

5、企业信誉、业绩……………………………………………………………………………………10分

（1）供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、环境职业健康安全体系认证证书，有其中一项的，得1分，满分1分

（2）2017年以来供应商具有同类项目业绩的得1分，满分1分（以上须提供签约合同复印件或中标通知书为准，复印件必须加盖单位公章，未提供的不得分。）

（3）企业荣誉（满分 8分）：供应商自 2017 年（含 2017 年）以来获得建设行政主管部门或行

业协会颁发的荣誉及奖项，国家级以上（含国家级）一项得 3 分，省级一等奖以上（含省级）一项得 2 分，地市级一等奖以上一项得 1 分（供应商须提供获奖证书复印件作为记分依据）满分8分。

6、诚信分…………………………………………………………………-6分

供应商在首次递交响应文件截止日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分扣完为止。

（三）总得分=1+2+3+4+5+6

三、成交标准：

磋商小组将按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终磋商报价由低到高顺序排列。得分且最终磋商报价相同的依次按技术分高优先、商务分高优先的顺序排列（最终评标价相同且前述指标均相同时，由磋商小组各成员对最终评标价相同且前述指标均相同的供应商当场投票表决，得票多者优先）。响应文件满足磋商采购文件全部实质性要求，且评审得分最高的磋商供应商为排名第一的成交候选人。