南宁品正建设咨询有限责任公司

# 竞争性磋商采购文件

项目名称：梧州市长洲区倒水镇蓬冲村党群服务中心

(村级公共服务中心）工程

项目编号：WZZC2020-C2-050069-NNPZ

采   购   人: 梧州市长洲区倒水镇人民政府

采购代理机构: 南宁品正建设咨询有限责任公司

日        期：2020年11月

目    录

磋 商 公 告	1

第一章   磋商须知	3

第二章   工程量清单及施工要求	18

第三章   合同条款及格式	20

第四章   评审方法和成交标准	46

第五章   响应文件（格式）	48

南宁品正建设咨询有限责任公司

# 梧州市长洲区倒水镇蓬冲村党群服务中心(村级公共服务中心）工程

# （项目编号：WZZC2020-C2-050069-NNPZ）竞争性磋商公告

项目概况

梧州市长洲区倒水镇蓬冲村党群服务中心(村级公共服务中心）工程采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取本项目采购文件，并于2020年11月23日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：梧州市长洲区倒水镇蓬冲村党群服务中心(村级公共服务中心）工程

项目名称：WZZC2020-C2-050069-NNPZ

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

工程上限控制价：人民币壹佰肆拾伍万叁仟贰佰壹拾叁元肆角伍分（￥1453213.45元），其中含安全文明施工费、规费、增值税。

最高限价：不高于控制价

采购需求：本项目为采购梧州市长洲区倒水镇蓬冲村党群服务中心(村级公共服务中心）工程一项，建设的主要内容详见采购人发出的工程量清单及图纸。

工期： 120 日历天

本项目不接受联合体磋商

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90 号)、《节能产品政府采购实施意见》(财库〔2004〕185 号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

3.本项目的特定资格要求：具备建筑施工总承包三级（含三级）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。供应商拟派项目经理须具备房屋建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，未担任其他在建工程项目的项目经理且必须为本单位员工。

4.根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，供应商为失信被执行人（以磋商阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）将不能参与投标活动。

## 三、获取采购文件

时间：发布本竞争性磋商公告之时起至2020年11月19日，每天上午8：00至12：00，下午15：00至18：00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：在系统平台报名并免费下载获取采购文件

## 四、响应文件提交

截止时间：2020年11月23日09时30分（北京时间）

地点：梧州市长洲区新兴二路119号西堤新苑小区5号楼地层

## 五、开启

时间：2020年11月23日09时30分（北京时间）

地点：梧州市长洲区新兴二路119号西堤新苑小区5号楼地层

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、磋商保证金金额：人民币大写壹万元整（¥10000.00元）。

供应商应于响应文件递交截止时间前将磋商保证金以银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式递交。

以银行转账、电汇或网上支付交至以下账户：

开户名称：南宁品正建设咨询有限责任公司梧州营业部

开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州河东支行

银行账号：4505 0164 8652 0000 0033

2、信息发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：梧州市长洲区倒水镇人民政府

地    址：梧州市长洲区龙泉路201号

联系方式：0774-5725038

## 2.采购代理机构信息

名    称：南宁品正建设咨询有限责任公司

地　　址：梧州市新兴二路119号西堤新苑5号楼地层

联系方式：0774-3894488

## 3.项目联系方式

项目联系人：吴先生  联系方式：0774-3894488

4.监督部门：梧州市长洲区政府采购监督管理办公室

联系电话：0774-3860212

采   购   人：梧州市长洲区倒水镇人民政府

采购代理机构：南宁品正建设咨询有限责任公司

2020年11月12日

# 磋商须知

# 磋 商 须 知 目 录

须知前附表	5

一   总  则	7

1、适用范围及定义	7

2、合格的供应商	7

3、磋商费用	7

二   竞争性磋商采购文件（简称磋商文件）	7

4、磋商文件的构成	7

5、磋商文件的澄清和修改	7

三   磋商文件的编制	7

6、磋商文件编写的注意事项	8

7、磋商文件的文字及计量单位	8

8、磋商文件的构成及装订要求	8

9、磋商文件格式	8

10、磋商报价	8

11、磋商货币	8

12、供应商资格证明文件	9

13、证明货物、生产厂家合格和符合磋商文件规定的证明文件	9

14、磋商的有效期	9

15、磋商文件书写及签名、盖章要求	10

16、磋商保证金	10

四   磋商文件的递交	10

17、磋商文件的密封与标记	10

18、磋商截止时间、地点	11

19、磋商文件的修改及撤回	11

五   竞争性磋商（简称磋商）与评标	11

20、磋商	11

21、评标	12

22、无效的磋商文件	14

23、废标	15

六   签订合同	15

24、成交结果公示	15

25、成交通知	15

26、合同授予标准	15

27、签订合同	16

28、履约保证金	16

七   其他事项	16

29、成交服务费	16

30、解释权	17

31、有关事宜	17

# 供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：梧州市长洲区倒水镇蓬冲村党群服务中心(村级公共服务中心）工程 项目编号：WZZC2020-C2-050069-NNPZ 采购内容：本项目为采购梧州市长洲区倒水镇蓬冲村党群服务中心(村级公共服务中心）工程一项，建设的主要内容为详见采购人发出的工程量清单及图纸。 采购方式：竞争性磋商 项目类型：工程类 工程上限控制价：人民币壹佰肆拾伍万叁仟贰佰壹拾叁元肆角伍分（￥1453213.45元），其中含安全文明施工费、规费、增值税。 |
| 2 | 供应商资格及要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.国内注册或登记2.国内注册或登记（指按国家有关规定要求注册的）并具备建筑施工总承包三级（含三级）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。供应商拟派项目经理须具备房屋建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，未担任其他在建工程项目的项目经理且必须为本单位员工； 3. 供应商必须具备由行政管理部门颁发的有效的证件； 4.本项目不接受未成功报名的供应商参与磋商； 5.本项目不接受联合体磋商； 6.根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，供应商为失信被执行人（以磋商阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）将不能参与投标活动。 |
| 3 | 磋商报价：供应商必须就《工程量清单》中所有的货物和服务内容作唯一完整报价。 |
| 4 | 磋商有效期：磋商截止日期后60天。 |
| 5 | 磋商文件：一套正本 三套副本 |
| 6 | 磋商保证金： 人民币大写壹万元整（￥10000.00元） 通过电汇、转账（必须为对公帐户）、汇票等非现金形式交至以下帐户并确保到帐，否则，其磋商将被拒绝。 开户名称：南宁品正建设咨询有限责任公司梧州营业部 开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州河东支行 银行账号：45050164865200000033 磋商保证金交纳方式：以电汇、转帐、网上银行支付等非现金形式。 磋商保证金交纳截止时间：竞争性磋商响应文件递交截止时间前。 磋商保证金应在竞争性磋商响应文件有效期内保持有效。 |
| 7 | 响应文件递交截止时间：2020年11月23日09时30分 响应文件以密封形式递交至：南宁品正建设咨询有限责任公司梧州营业部开标厅 |
| 8 | 磋商时间：2020年11月23日09时30分截标后 磋商地点：南宁品正建设咨询有限责任公司梧州营业部开标厅 |
| 9 | 评标办法：综合评分法（详见第四章评标方法） |
| 10 | 项目履约保证金：人民币贰万元整（￥20000.00元），成交结果公示满后5个工作日内由成交单位自行缴纳到招标人指定账户，且必须通过供应商的基本账户以银行转账方式缴纳。 履约保证金账户：由采购人向中标人（成交单位）提供 履约保证金须在合同标的完工验收合格后以银行转账方式如数退还（不计利息），并退还到供应商的基本账户。 |
| 11 | 本项目的采购代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》“工程类”收费标准及国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定标准约定由中标人100%支付。供应商需将该部分费用总和考虑在投标报价中。 中标人在领取中标通知书前将中标服务费汇（存）入我公司帐户 账户名称：南宁品正建设咨询有限责任公司梧州营业部 账 户：45001648652050701389 开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州河东支行 |
| 12 | 签订合同：成交供应商领取成交通知书后按成交通知书中规定的时间、地点与采购单位签订合同。 |
| 13 | 供应商的法定代表人或其委托代理人必须签到出席开标会并提交以下资料接受核查： 1、法定代表人身份证明书（加盖公章）及法定代表人身份证；（如法定代表人参加磋商时） 2、法定代表人授权委托书（加盖公章）及委托代理人身份证；（如委托代理人参加磋商时） 3、磋商保证金的转账底单，原件或复印件（加盖公章）； 4、供应商的有效营业执照副本，复印件（加盖公章）。 注：以上证件资料必须提供。否则其磋商文件按无效磋商处理。 |
| 14 | 本工程采用一般计税法。 |
| 15 | 本工程材料价格按2020年7月《梧州市建设工程造价信息》梧州信息价，以上没有的部分按市场询价。 |
| 16 | 答疑与澄清： 供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到采购文件之日起5个工作日内，以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清或者向采购代理机构提出书面质疑；答疑内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达或公布至所有已报名的供应商；采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在采购文件要求递交响应文件的截止时间的3日前，将变更时间书面通知所有采购文件的收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 17 | 质疑与投诉： - 供应商认为采购文件、招标采购过程、中标（成交）结果等使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；采购代理机构联系人信息：吴先生，0774-3894488，接收质疑函的地址：梧州市长洲区新兴二路119号西堤新苑小区5号楼地层。 - （2）权益受到损害之日是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （3）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （4）对中标（成交）结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉（梧州市长洲区政府采购监督管理办公室，联系电话：0774-3860212）。 （5）供应商提出质疑、投诉等应当遵守中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，且采用书面形式。质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述采购文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料时，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。 |

须 知 前 附 表

# 一   总  则

## 1、适用范围及定义

1.1适用范围：本竞争性磋商采购文件仅适用于本次磋商中所述项目的工程类采购项目。

1.2定义：

1.2.1“采购人”系指：本次采购项目的业主方或买方。

1.2.2“采购代理机构”系指：本次采购项目活动组织方。

1.2.3“供应商”系指：按照规定报名、获取采购文件、按时递交磋商保证金及按时递交响应文件参加采购活动的供应商。

1.2.4“响应文件”系指：供应商根据本采购文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

## 2、合格的供应商

2.1合格的供应商应符合磋商须知前附表所规定的资格要求：按磋商公告及前附表要求

2.2符合供应商资格的供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

## 3、磋商费用

3.1供应商应自行承担所有与编写和提交磋商文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人（采购代理机构）在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

# 二   竞争性磋商采购文件（简称磋商文件）

## 4、磋商文件的构成

4.1磋商文件包括：

磋商公告

第一章  磋商须知

第二章  工程量清单

第三章  合同条款及格式

第四章  评标方法

第五章  磋商文件（格式）

第六章  附件

## 5、磋商文件的澄清和修改

5.1采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或修改的，在磋商文件要求提交响应文件截止时间三日前，在网上发布更正公告，该澄清或修改的内容为磋商文件的组成部分并对其具有约束力。

5.2采购代理机构可视具体情况，延长磋商截止时间和开标时间。采购代理机构至少在磋商文件要求提交响应文件的截止时间一日前，在网上发布变更公告。

5.3供应商自行在网上查询到本项目的相关更改通知或补遗文件后填写《收件回执》（格式详见附件1）通知采购代理机构，确认已收到该文件，否则，由此造成一切后果由供应商承担。

三   磋商文件的编制

## 6、磋商文件编写的注意事项

6.1供应商应仔细阅读磋商文件，按磋商文件的要求编制磋商文件。如果没有按磋商文件要求提交磋商文件，没有对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应，该磋商将被拒绝。

6.2对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中涉及磋商项目的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

## 7、磋商文件的文字及计量单位

7.1供应商的磋商文件以及供应商与采购代理机构的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。

7.2磋商文件使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

## 8、磋商文件的构成及装订要求

8.1供应商编写的磋商文件应包括下列内容：见12、供应商的投标文件包括

8.2供应商必须按磋商文件第五章《响应文件格式》要求顺序自编目录及页码装订成册，磋商文件装订位置必须封边，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致磋商文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效磋商文件。

## 9、磋商文件格式

9.1供应商应按竞争性磋商采购文件第五章提供的文件格式详细完整地填写各项内容。

9.2在磋商报价表中，供应商必须按格式文件完整填写，不能自行修改格式内容。

## 10、磋商报价

10.1磋商报价：供应商必须就《工程量清单》中的内容作唯一完整报价。

10.2磋商报价应包括货物的所有费用，包含采购、包装、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、装卸、安装、售后服务费用以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

10.3供应商应在磋商报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本磋商文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由供应商自负。

10.4供应商在最终报价表中所填报的货物内容如存在有漏项的情况且在评标时被接受，则将被认定为该遗漏项已包含在最终报价中，成交人在供货时应按文件及最终磋商结果的要求完整提供货物，采购人对其漏报的货物不追加任何费用。

## 11、磋商货币

11.1磋商应以人民币报价。

## 12、供应商的投标文件包括

响应文件由资格、商务、技术文件组成，供应商应按下列说明及第六章响应文件格式要求编写和提供。应递交的有关文件如未特别注明为复印件的，须提供原件，以下所有文件必须加盖供应商公章，带▲的必须提供，否则磋商无效。

一、商务文件

1、▲磋商函；

2、▲磋商函附录；

3、▲磋商报价表；

4、▲已标价工程量清单；

5、供应商符合政府采购政策价格扣除或加分条件证明材料（如中小型企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关声明文件，格式见第五章）

二、资格证明文件

1、▲供应商有效的营业执照副本，须清晰反映经营期限和经营范围，复印件；

2、▲供应商有效的资质证明、证书等，复印件；

3、▲磋商保证金声明；

4、▲法定代表人身份证，复印件；

5、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件（如委托人参加磋商时必须提供）；

6、▲安全生产许可证副本复印件

7、▲2020年内供应商任意的连续三个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟）。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件；

8、▲2020年内投标人供应商任意的连续三个月依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟）。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

9、▲投标人2019年度有效财务报表（新成立单位按自身情况提供近期季度或月度财务报表，若投标人是其他自然人的，则可以提供银行出具的资信证明）复印件；

10、供应商近三年无重大违法记录的声明函。

二、▲技术方案文件

1、▲项目经理简历表；供应商拟派项目经理须具备房屋建筑工程贰级及以上注册建造师证，并具备有效的安全生产考核合格证书。

2、施工组织设计方案；

3、项目管理服务方案；

4、供应商过往类似项目成功的业绩（提供同类项目的中标、成交、施工合同，复印件）；

5、供应商认为需要补充的其他材料，如公司简介等。

## 13、以上资料请供应商按实际提供顺序排列，要求在投标文件目录中注明

## 14、磋商的有效期

14.1磋商有效期：磋商文件从磋商截止日期后60天内有效。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长磋商文件的有效期。供应商可同意或不同意延长磋商有效期，不同意延长磋商有效期的供应商，其磋商保证金将在原磋商有效期满后5个工作日内予以退还，不计利息；同意延长磋商有效期的供应商不能要求对原磋商文件（经评标委员会确认有效且没有超出磋商文件的范围或改变磋商的实质内容的澄清或说明作为磋商文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的磋商有效期内遵循本磋商文件，在延长的磋商有效期满之前继续具有约束力。

## 15、磋商文件书写及签名、盖章要求

15.1磋商文件正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印。

15.2磋商文件的书写应清楚工整，修改处应有由法定代表人或委托代理人签字和加盖单位公章，否则其磋商无效。

15.3字迹潦草、表达不清或未按要求填写的磋商文件可能将被认定为无效的磋商。

15.4磋商文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、签章处逐一签名和盖单位公章，否则其磋商无效。

15.5磋商文件的份数：正本一份，副本三份，共四份。并在每份文件注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

## 16、磋商保证金

16.1磋商保证金应用人民币，其金额为：

人民币大写壹万元整

16.2联合体磋商的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.3交款方式：以电汇、转帐、网上银行支付等非现金形式。

16.4供应商应按本须知前附表第6点中明确的开户名称、开户银行、帐号，在响应文件递交截止时间前缴纳到南宁品正建设咨询有限责任公司梧州营业部账户上。

16.5对未按磋商文件要求交纳磋商保证金的响应文件，采购代理机构将视其为不响应磋商条件而予以拒绝。

16.6 磋商保证金的退付

16.6.1未成交供应商的磋商保证金，请落标人在磋商保证金退还期间及时将保证金退付确认函交回本公司财务部，以便办理退款手续，采购代理机构将在成交通知书发出后5个工作日内以原缴交方式予以退还，不计利息。

16.7有下列情形之一时，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在磋商有效期内撤回其磋商；

（2）成交供应商未能在规定期限内：

①根据本须知第27条规定签订合同；

②根据本须知第28条规定提交履约保证金。

# 四   磋商文件的递交

## 17、磋商文件的密封与标记

17.1供应商必须单独、完整提交一套完整的磋商文件。供应商应将磋商文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“磋商文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、供应商名称等内容。

17.2供应商应将磋商文件（正本一本，副本三本）一并装入磋商文件袋中加以密封；并在封口处盖单位公章。

17.3磋商文件袋上应写明：

⑴ 采购代理机构：南宁品正建设咨询有限责任公司

⑵ 项目名称：

⑶ 项目编号：

⑷ 磋商单位：

⑸注明“        年      月      日      时      分前不得拆封”

17.4本公司提供的文件袋无法装入磋商文件时，供应商可按上述要求和文件袋样式另行包装。

17.5磋商文件的密封以磋商文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有盖公章为合格。

17.6供应商在递交磋商文件时，未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由供应商自负。

## 18、磋商截止时间、地点

18.1磋商文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间；

18.2供应商必须在规定时间内将磋商文件送到本须知前附表第7项规定地点，即南宁品正建设咨询有限责任公司梧州营业部开标厅，超过磋商截止时间送达的磋商文件为无效文件，采购代理机构将拒收。

## 19、磋商文件的修改及撤回

19.1供应商在磋商截止时间前，对所递交的磋商文件可以进行补充、修改或撤回，供应商对所递交的补充、修改或撤回需要向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为磋商文件的组成部分。

19.2磋商文件的修改和撤回通知应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

19.3在磋商结束后的磋商有效期内，供应商不得撤回其磋商，否则其全部磋商保证金将不予退还。

五   竞争性磋商（简称磋商）与评标

## 20、磋商

20.1磋商时间及地点：于2020年11月23日09时30分截标后为与供应商磋商时间，具体时间及地点由本公司另行通知。

20.2采购代理机构可根据项目特点组建磋商小组，磋商小组成员将由专家库中随机抽取的专家、采购人代表共三人以上（含三人）单数组成，其中专家成员不少于成员总数的三分之二。在整个磋商过程中，磋商小组将负责对全部磋商文件进行审查、磋商及评标工作。

20.3磋商开始前，磋商小组定好下列事项：磋商的具体程序，如磋商轮次及每个轮次的磋商重点；拟磋商的内容，包括技术规格、价格、服务等，明确磋商小组应当考虑的具体因素及相关要求等。

20.4磋商程序：

20.4.1 供应商可由1～3人参加磋商，磋商中供应商成员之间意见不一致时，以供应商的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。供应商的法定代表人(持本人身份证)或其授权的委托人(持授权委托书及本人身份证)必须持证件依时到达现场等候参加磋商，并自觉接受核验上述证件。供应商在规定时间内不参加磋商的，视为供应商自动放弃磋商。

20.4.2 在对供应商资格审查时进行信用查询

（1）查询人：磋商小组成员或采购代理机构

- （2）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）

（3）信用信息使用规则：根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，供应商为失信被执行人（以磋商阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）不得参与招投标活动。

20.4.3 第一轮磋商

磋商小组按已确定的磋商顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行磋商，并了解其报价组成情况。

磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

磋商小组一致确定响应供应商符合竞争性磋商采购文件要求的，按竞争性磋商采购文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮磋商磋商小组未能确定成交候选人的，对竞争性磋商采购文件修正后进行第二轮磋商。

20.4.4 竞争性磋商采购文件修正

（1）第一轮磋商结束后，各响应供应商退场等候，磋商小组进行合议。根据第一轮磋商掌握的情况，可以对竞争性磋商采购文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

（2）采购代理机构通知响应供应商集中，磋商小组强调调整后的采购要求，将竞争性磋商采购文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

（3）响应供应商根据第一轮磋商情况和竞争性磋商采购文件修改书面通知，对原竞争性磋商响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交磋商小组。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与竞争性磋商响应文件同具法律效力。

20.4.5 第二轮磋商

磋商小组就修正后的竞争性磋商响应文件与响应供应商分别进行磋商。采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。磋商小组按竞争性磋商采购文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮磋商磋商小组未能确定成交候选人的，对竞争性磋商采购文件修正后进行第三轮磋商。以此类推。

20.4.6 最后报价

成交候选人作最后报价，密封递交磋商小组。磋商小组按报价从低到高排序。推荐成交候选人顺序，形成磋商报告。

最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

20.4.7 响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其它采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

## 21、评标

21.1评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为磋商文件和磋商文件及磋商应答文件等。评标小组决定磋商的响应性只根据磋商文件本身的内容，而不寻找其他的外部证据。

21.2评标程序

评标程序：

评标按以下程序进行：磋商文件初审、磋商、评审结论、综合评审与比较、推荐成交供应商等。

1）磋商文件初审。初审包括资格性审查和符合性审查。

(1)资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商采购文件的规定对磋商文件的资质证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。它所涉及到的主要文件和内容为磋商文件磋商须知第12条、第13条所述的资格证明文件内容和签章的合格性、合法性等。如果供应商不具备磋商资格，不满足磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其磋商将被拒绝。

(2)符合性检查。依据磋商文件的规定，从磋商文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对磋商文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背磋商文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的磋商文件将不进行评审，其磋商将被拒绝。

(3)供应商凡有下列情况之一者，将被视为未能通过资格和符合性审查，从而不进入下一阶段评审：

① 磋商文件未按本须知第8条、第17条规定进行签署、盖章、装订、密封的；

② 未按本须知第12条、第13条规定提交必须提供且有效的证明文件的；

③ 未按本须知第12.1款、第15条规定应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

④ 未按有关要求提交足额磋商保证金的；

⑤ 磋商有效期不满足磋商文件要求的；

⑥ 磋商文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

⑦ 供应商提交的是可选择的报价的；

⑧ 磋商内容与采购内容及要求存在重大偏离或保留的（如严重背离采购货物需求、合同协议要求等）；

⑨ 通过对《工程量清单》内容的修改以达到满足技术要求的；磋商文件技术规格偏离表没有按要求表述的或与《工程量清单》（或彩页技术参数）表述不一致却没有提供相关依据说明的；不能满足《工程量清单》中的重要技术参数的；

⑩ 磋商文件中提供虚假或失实资料的；

不符合有关法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性条款。

2）磋商。磋商程序见本须知第20条款。

3）评审结论。根据供应商商务、技术性和价格磋商结果，确定供应商的响应程度以及对磋商文件进行算术性修正后，作出是否同意进入下一评标程序的结论。

本项目是以采购预算价（采购单位的控制价）为最高限价，当供应商的最终磋商报价超出采购预算价时，且采购人不能支付的，磋商小组对其磋商文件不再进行下一阶段评审。

4）比较与评价。本项目采用的评标方法为综合评分法（详见第四章）。磋商小组按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对进入详评的供应商的磋商文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5）推荐成交候选供应商名单。磋商小组根据评分办法的成交标准及成交候选供应商推荐原则依次推荐成交候选供应商名单。

6）编写评标报告。

21.3评标会纪律

21.3.1评标过程的保密性。磋商小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对磋商文件评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.3.2供应商在评标过程中，所进行的意图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

## 22、无效的磋商文件

22.1磋商文件如出现下列情况之一，将会在评标中按照无效文件处理。

(1)供应商未按磋商文件要求提供资格证明文件的；

(2)应交未交磋商保证金的；

(3)未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

(4)不具备磋商文件中规定资格要求的；

(5) 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其它实质性要求的。

22.2根据桂财采【2016】42号文规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

(1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

(4) 不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的投标文件相互混装；

(6) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

22.3根据桂财采【2016】42号文规定：

(1)提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的供应商，其他投标无效；

(2)非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在招标文件中载明。

## 23、废标

23.1磋商采购项目出现下列情形之一的，磋商小组将予以废标；

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)所有供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(3)因重大变故，采购任务取消的；

(4)磋商文件存在不合理条款的，磋商公告时间及程序不符合规定的；

23.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有供应商。

# 六   签订合同

## 24、成交结果公示

24.1本项目评审工作结束后，采购代理机构将在网上公布成交结果。

24.2供应商如对成交结果公告有异议，可以在成交结果公告期限届满之日前以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到供应商的书面形式质疑后3个工作日内做出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.3质疑供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 25、成交通知

25.1成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

25.2成交通知书对采购人和成交供应商具有法律效力。成交通知书发出后，成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。在成交通知书发出到合同签署这段时间里，采购文件和磋商文件没有涉及的内容可以进行磋商，采购人和成交供应商均不得采取有碍合同生效或履行的行动。

25.3本公司无义务向落标的供应商解释落标原因和退还磋商文件。

## 26、合同授予标准

26.1合同授予被确定为实质上响应磋商文件要求，评标认为具备履行合同能力，采购结果报告中推荐的排名在最前的成交候选供应商为成交供应商。

26.2采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

26.3若排名第一的成交候选供应商自愿放弃成交供应商资格或不能履行合同，则排名第二的成交候选供应商为成交供应商，依次类推。

## 27、签订合同

27.1合同将授予被确定为成交供应商的供应商。

27.2成交供应商领取成交通知书后按成交通知书中规定的时间、地点与采购单位签订合同。成交供应商不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明。

27.3如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构对成交供应商所递交的全部磋商保证金将不予退还。

27.4采购代理机构如遇成交供应商违约，有权从成交候选供应商中确定成交供应商，并组织成交供应商与采购单位签订合同，或重新组织采购。

27.5成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一个成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

27.6由于成交供应商放弃成交或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选供应商导致成交金额高于违约供应商的成交价），所超出违约供应商的成交价部分由违约供应商承担赔偿责任。

27.7采购合同必须与本磋商文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。

## 28、履约保证金

28.1项目履约保证金为人民币大写贰万元整，由供应商在领取成交通知书前自行缴纳到招标人指定账户，且必须通过供应商的基本账户以银行转账方式缴纳。

履约保证金账户：由采购人向中标人（成交单位）提供

履约保证金须在合同标的完工验收合格后以银行转账方式如数退还（不计利息），并退还到供应商的基本账户。

28.2履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3在履约保证金到期退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知招标人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

# 七   其他事项

## 29、成交服务费

29.1成交服务费按发改办价格（2003）857号文件精神，由成交供应商支付，其金额按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文“工程类”和发改价格[2011]534号文收费标准的100%收取。

29.2代理服务收费标准：

| 服务类型 费 率 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务成交金额为100万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1.0万元

## 30、解释权

30.1本磋商文件是根据国家有关法律、法规以及采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 31、有关事宜

31.1所有与本磋商文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：南宁品正建设咨询有限责任公司

地址：梧州市新兴二路119号西堤新苑5号楼地层

项目联系人：吴先生，0774-3894488

31.2磋商保证金递交账号：

开户名称：南宁品正建设咨询有限责任公司梧州营业部

开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州河东支行

- 银行账号：45050164865200000033

第二章 工程量清单及施工要求

- （一）工程量清单（另附）

- 注：以上工程量按实际计算，属于常规设计报价，如遇设计复杂、施工工艺变动过大，将适当上浮调整。

- （二）施工要求

一、工程建设地点的现场条件：

（一）现场自然条件

满足施工要求。

（二）现场施工条件

符合施工要求。

二、技术规范

工程施工与验收执行国家、部颁有关规程、规范和技术标准，并严格按照已批准的设计文件、施工图纸、设计修改通知书、生产厂家提供的设备安装说明及有关技术文件要求进行。

三、其他要求

1、工期：120日历天

2、建设地点：采购人指定地点

3、工程质量标准：合格

- 4、付款方式：工程款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的（80%），工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的（70%）；工程完工验收达到质量要求，结算经梧州市审计部门审定后，工程款支付至结算总价的97%（不得低于97%）；发包人按工程价款结算总额的3%（最高不超过3%）预留工程质量保修金，待工程质量缺陷责任期满后返还。

第三章   合同条款及格式

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1. 工程名称：                                 。

2. 工程地点：                                。

3. 工程立项批准文号：                                。

4. 资金来源：                                。

5. 工程内容：                                。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

。

- 二、合同工期

计划开工日期：         年         月         日。

计划竣工日期：         年         月         日。

工期总日历天数：         天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合         标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）                                  （¥                  元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                              （¥                  元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额（如有） ：

人民币（大写）                              （¥                  元）；

（3）专业工程暂估价金额 （如有）：

人民币（大写）                              （¥                  元）；

（4）暂列金额 （如有）：

人民币（大写）                              （¥                  元）。

（5）增值税额：

人民币（大写）                              （¥                  元）。

增值税率：

- 合同价格形式：                        。

- 付款方式：工程款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的（80%），工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的（70%）；工程完工验收达到质量要求，结算经梧州市审计部门审定后，工程款支付至结算总价的97%（不得低于97%）；发包人按工程价款结算总额的3%（最高不超过3%）预留工程质量保修金，待工程质量缺陷责任期满后返还。

- 五、项目经理

承包人项目经理：             。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）图纸；

（9）其他合同文件；

（10）《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕10号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）、桂建标[2015]5号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在                                    签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

- 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  （公章）                            承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

组织机构代码：                       组织机构代码：

地  址：                             地  址：

邮政编码：                           邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电  话：                                电  话：

传  真：                                传  真：

电子信箱：                                 电子信箱：

开户银行：                                 开户银行：

账  号：                                   账  号：

# 第二部分 通用合同条款

# 采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）

# 专用合同条款

# 1. 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：     。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                              ；

资质类别和等级：                             ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                             ；

通信地址：                             。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                               ；

资质类别和等级：                             ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                             。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    。

1.1.3.9 永久占地包括：   。

1.1.3.10 临时占地包括：   。

# 1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：                              。

# 1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：   。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    无             ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          无         ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          无         。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

# 1.5 合同文件的优先顺序

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）图纸 ；

（7）技术标准和要求 ；

（8）已标价工程量清单 ；

（9）《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕10号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）、桂建标[2015]5号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；

（10）                   。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：   ；

发包人向承包人提供图纸的数量：   ；

发包人向承包人提供图纸的内容：见图纸目录。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：   ；

承包人提供的文件的期限为：    ；

承包人提供的文件的数量为：    ；

承包人提供的文件的形式为：   ；

发包人审批承包人文件的期限：    。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：    。

# 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：   ；

发包人指定的接收人为：         。

承包人接收文件的地点：         ；

承包人指定的接收人为：        。

监理人接收文件的地点：           ；

监理人指定的接收人为：       。

# 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：   。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：    。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：   。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担。

1.10.5特别约定

承包方要执行招标文件第二章“投标人须知”第10.10.4款规定。

# 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：      。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：    。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：     。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：    。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  。

# 1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：按`10.4.1 变更估价原则。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：按`10.4.1 变更估价原则。

# 2. 发包人

# 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                             ；

身份证号：                             ；

职    务：                             ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                             ；

通信地址：                             。

发包人对发包人代表的授权范围如下：    。

# 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   。   。

# 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   。

发包人是否提供支付担保：   。

发包人提供支付担保的形式：   。

# 3. 承包人

# 3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：   。

承包人需要提交的竣工资料套数：   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   。

承包人提交的竣工资料移交时间：   。

承包人提交的竣工资料形式要求：    。

（6）承包人应履行的其他义务：     。

# 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                             ；

身份证号：                             ；

建造师执业资格等级：                             ；

建造师注册证书号：                             ；

建造师执业印章号：                             ；

安全生产考核合格证书号：                             ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                             ；

通信地址：                             ；

承包人对项目经理的授权范围如下：    。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：     。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：   。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：    。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：    。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：    。

# 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：    。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：    。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：    违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：   。

# 3.5 分包

本工程不允许分包 。

# 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从合同签订之日起至竣工验收合格之日。

# 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在中标公示期结束后三个工作日内内，按约定收取的金额（四舍五入到佰位）递交至以下账户，银行保函、电汇或者转帐支票必须注明“项目名称、编号、履约保证金”字样（如不注明，查不到帐概不负责），并由招标人开具到账收据（开户名称：     ；银行帐号：    ；开户银行：    ）。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具（竣工证明材料名称）之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

履约保证金在工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改并发包人完成（施工）竣工资料移交手续后，可向发包人申请退还履约保证金，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约金的余额退还给承包人（无息）。

# 4. 监理人

# 4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：图纸及工程量清单范围内的内容。

关于监理人的监理权限：    合同约定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担，承包人投标报价时综合考虑此项费用。

# 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                             ；

职    务：                             ；

监理工程师执业资格证书号：                             ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                             ；

通信地址：                             ；

关于监理人的其他约定：                             。

# 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）工程质量；

（2）已完工程数量、经济索赔；

（3）工期延误或提前、工程索赔。

# 5. 工程质量

# 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   无       。

关于工程奖项的约定：   无              。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：    。

监理人不能按时进行检查时，应提前    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   小时。

# 6. 安全文明施工与环境保护

# 6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：符合文明施工工地标准，费用由承包人承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责编制和办理报批手续。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：遵守行业和项目所在地方政府的规定。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本合同价款已包含安全防护、文明施工措施费      元，使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）相关规定执行。

# 6.3环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

# 7. 工期和进度

# 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按照工程特点和行业有关规定编制。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：    。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：    。

# 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：    。

# 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：    。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

# 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   。

# 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：政策性调整。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：               。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：    。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的5%。

# 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按照通用条款。

# 7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）零度以下低温天气；

（2）连续暴雨3天以上；

（3）连续3天8级以上（含）大风。

# 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无（如有则另签订补充协议）。

# 8. 材料与设备

# 8.2承包人采购材料与工程设备

除专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。

# 8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

# 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

# 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。

关于修建临时设施费用承担的约定：

①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

④承包方要执行招标文件第二章“投标人须知”第10.10.4款规定。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：                              。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：  承包方   。

# 9. 试验与检验

# 9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：无     。

施工现场需要配备的试验设备：无      。

施工现场需要具备的其他试验条件：无     。

# 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   无      。

9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由招标人委托有相应资质的检测机构检测。费用从招标人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

# 10. 变更

# 10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：超出招标图纸和工程量清单的子目。

# 10.3 变更程序

10.3.1

⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认。

⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

# 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

- 关于变更估价的约定:

- （1）工程量清单中的子目工程量为结算最终工程量（除工程内容变更外）。承包人按照施工图纸完成全部工程。

- （2）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用财政评审报告中有相同细目的单价按中标下浮系数进行结算。

- （3）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内按照财政评审报告中类似细目的单价按中标下浮系数进行结算，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价；

- （4）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，新增项目有定额的套定额按中标下浮系数进行计算，其中材料价格有信息价的按信息价，无信息价的按市场价；新增项目无定额可套的，由发包人、承包人根据市场价格协商决定，并经发包人及发包人委托的第三方有资质的审计机构审定。

- 10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到书面建议后30天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人的审核意见后30天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无  。

# 10.7 暂估价

无  。

# 11. 价格调整

# 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：正常的施工条件下不予调整。非承包人原因造成的工期延误超过360天的，受到影响部分进行调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：

（1）主要材料确认价：

按施工期间《梧州市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

（2）价差计算方法：

①《承包人提供的主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

②承包人在《承包人提供的主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

③承包人在《承包人提供的主要材料和设备一览表》中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

12. 合同价格、计量与支付

# 12.1 合同价格形式

本项目采用总价合同。

总价包含的风险范围：除涉及变更以外（含发包人要求增加的工作内容的）的风险 。

风险费用的计算方法： 由承包人自行考虑计算。

风险范围以外合同价格的调整方法：按 10.4.1 变更估价原则 。

3、其他价格方式：  无     。

# 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 无               。

预付款支付期限：   无                   。

预付款扣回的方式：   无                 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     无       。

预付款担保的形式为：           无          。

# 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854～50862－2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按完成分部分项和图纸内容计量。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 适用     。

# 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：进度款按月支付，付款金额为当月确认实际完成工程量款项的80%。竣工验收合格后进行工程结算，结算经发包人及发包人委托第三方有资质的审计公司审定后，工程款支付至结算总价的97%，结算审定后30天内支付。发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保证金，期满后1个月内支付，不计利息。质量缺陷责任期内，如工程出现质量问题，致使发包人受损的，发包人无须还工程质量保修金并有权要求承包人承担赔偿责任。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：符合财政部门的规定，一式肆份。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：当月10日提交上个月的。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：本部位（段）在下部位（段）施工时提交。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：待定。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请单后7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人的审核单后10天内审批完毕呈政府职能部门审定。收到政府部门的审定意见书后10天内签发进度款支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：承包人提交发票后7天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：每逾期1天支付万分之一的违约金（应得工程款×1%），上限不超过所欠工程款的5%。

进度款支付方式：银行转账。

（3） 农民工工资支付

1）农民工工资应与其它工程进度款分帐管理。承包人向发包人申请工程进度款时必须把工人工资部分单独列明，如果未单独列明，监理单位不得签支付证书等支付工程款的手续，发包人单位有权拒绝审批和支付工程款。发包人必须把工程款分帐出来的农民工工资转入承包人工人工资支付专用账户专户，转入专户环节必须有银行流水凭证。

2）发包人依据工程进度，按与承包人约定的农民工支付比例，将工程人工费分账支付到承包人的农民工工资专户，工程完工时发包人向承包人农民工工资专户支付的完工工程量的人工费支付比例不低于20%，其余工程进度款项由发包人支付到承包人的单位基本户。

3）承包人依据分包专业工程进度，按与分包人约定农民工支付比例，通过承包人农民工工资专户将分包工程的人工费分账支付到分包人的农民工工资专户，专业分包工程完工时承包人向分包人农民工工资专户支付完工工程量的人工费支付比例不低于20%。其余分包工程进度款项由承包人支付到分包人的单位基本户。

4）凡未向付款单位提供农民工工资专户的，或者请款单位在申请工程进度款时未将人工费单列的，付款单位有权拒绝支付工程进度款。

5）农民工工资使用要求：专款专用，除发放工人工资外，不得用于其他用途。

6）承包人将农民工工资支付情况定期报告发包人和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部门和劳动保障行政主管部门对此事项监管。

（4）农民工工资支付专用账户：××××公司农民工工资支付专用账户 。账号：      。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：待定          。

# 13. 验收和工程试车

# 13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 48小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

# 13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

(3) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：                  。

竣工验收资料的份数：      。

承包人提供竣工图的约定：    。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人准备的竣工验收资料齐全，并编制了竣工图（附电子文档）后向监理人提出预验收申请，预验收合格监理人签署同意验收后发包人在30天内组织有关部门竣工验收。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：每天按剩余合同工程价款的万分之一支付违约金（剩余工程款×1%），上限不超过所欠工程款的5%。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后10天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：每日按10000元支付违约金，总额不超过未接收工程所占合同价款的5%。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每日按10000元支付违约金，总额不超过合同价的5%。

# 13.3 工程试车

无     。

# 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格30天内。

# 14. 竣工结算

# 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后60天内。

竣工付款申请单应包括的内容：结算书、签证资料、竣工图、会议纪要、施工组织设计、多项施工方案、招标文件、投标文件、施工合同、施工日记等，并应符合审计部门的要求。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

|  | 工程竣工结算报告金额 | 发包人审查时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500万元以下 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天 |
| 2 | 500万元-2000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天 |
| 3 | 2000万元-5000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天 |
| 4 | 5000万元以上 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天 |
| 5 | 5000万以上每增加0.5亿(不足0.5亿不增加) | 增加10天 |

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。

- 工程竣工验收报告经发包人认可后   天内，承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照本工程合同约定的价格形式及价款调整办法进行工程竣工结算。

- 发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起   天内进行审核，并给予确认或者提出审核意见。发包人逾期未完成审核且未提出异议的视为发包人已同意承包人提交的竣工结算报告及结算价款，并以此作为竣工结算的依据。承包人对发包人确认的结算价款或审核意见有异议的，应在收到发包人确认的价款或审核意见之日起   天内提出异议，必要时合同当事人要当面核对，直至完成工程竣工结算。除非有特殊情形，否则从承包人递交竣工结算报告到完成竣工结算的时间应控制在“发包人审核竣工付款申请单的期限”要求的时间范围内。

3.自竣工结算完毕之日起   天内，发包人按审定后的竣工结算价款，通知经办银行向承包人支付结算价款。

# 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   。

承包人提交最终结算申请单的期限：   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   。

（2）发包人完成支付的期限：   。

# 15. 缺陷责任期与保修

# 15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    。

# 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：        。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 3  种方式：

（1）在不缴纳履保证金情况下，按支付工程进度款时逐次扣留，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时，一次性扣留质量保证金，由承包人以银行保函、保证保险替代预留质量保证金，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%；

（3）其他方式:发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:      无                          。

关于质量保证金的补充约定：     无                   。

# 15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：     （ 详见附件《工程质量保修书》 ）    。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 3天内    。

# 16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   无                       。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：     无      。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：     无                       。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人负责退货，工期顺延，但不承担工期延误的费用。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，不承担费用补偿。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延，但不承担费用补偿。

（7）其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  无 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：非承包人原因发生的工程事故，承包人不积极采取措施，导致经济损失扩大。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权要求承包方按该分项工程10%的工程款支付违约金。

（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金及支付违约金。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商订的进度计划有效地开展施工准备，造成停工或工期延误超过30天的；

(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误超过60天的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由承包人承担。

16.2.4因承包人违约被解除合同，在解除合同后5天内应退出施工场地，并清理干净施工垃圾；逾期退场的，发包方有权要求承包人每天支付违约金10000元，承包人未清理干净施工垃圾的，发包方有权雇请他人清理，但其费用由承包人支付。

# 17. 不可抗力

# 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无        。

# 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

# 18. 保险

# 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人负责并承担费用。

# 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人考虑并承担费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人选择。

# 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：由办理方告知。

# 20. 争议解决

# 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：由当地建设主管部门确定。

选定争议评审员的期限：争议事件发生后45天内。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按责任大小比例承担。

其他事项的约定：无                 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：同意评审小组的决定。

# 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1  种方式解决：

（1）提请    仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向工程所在地的人民法院起诉。

# 21. 补充条款

21.1本工程禁止使用童工。

21.2 承包人须在签订合同时向招标人提供本项目的项目管理机构人员任命书。

21.3因承包人拖欠农民工工资造成集体上访、投诉、停工、罢工的，发包人有权暂停支付工程进度款。

21.4承包人必需按照《广西壮族自治区建筑工人实名制管理办法实施细则（试行）》的通知（桂建发〔2019〕9号）文件规定执行，提供职工（农民工）花名册给发包人，发包人以承包人提供的职工（农民工）花名册核定务工人员；如务工人员发生变应及时变更并报发包人存档。

21.5根据《严格执行建筑垃圾运输车辆管理工作的通知》（梧建[2018]195号）规定，使用新型智能环保建筑垃圾运输车辆进行运输。

21.6本合同载明的双方（各方）通讯地址可作为送达催款函、对账单、法院、仲裁机构送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

# 附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：承包人主要施工管理人员表

附件3：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件4：工程质量保修书

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工 程名称 | 建设 规模 | 建筑面积 (平方米) | 结构 形式 | 层数 | 生产 能力 | 设备安 装内容 | 合同价格 （元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 计划进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件3：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （kW） | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

工程质量保修书（房屋建筑工程）

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                   （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起      天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                          承包人（公章）：

地  址：                                  地  址：

法定代表人（签字）：                     法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                     委托代理人（签字）：

电  话：                                  电  话：

传  真：                                   传  真：

开户银行：                                 开户银行：

账  号：                                   账  号：

邮政编码：                                 邮政编码：

## 第四章 评审方法和成交标准

一、评审原则

(一)磋商小组组成：本竞争性磋商采购项目的磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为3人（单数）。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评审依据：磋商小组将以竞争性磋商文件为评审依据，对供应商的磋商报价、服务等内容按百分制打分。其中价格分10分、技术分90分。总分100分。

二、评审方法

（一）对通过资格审查及符合、满足招标文件要求的供应商，采用百分制综合评分法。

（二）以进入评标的最低磋商报价为评审报价10分，按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），由本企业提供服务，对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=磋商报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=磋商报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=磋商报价。

（三）对通过资格审查及符合、满足竞争性磋商文件要求的供应商，采用百分制综合评分法。

（四）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………10分

评标基准价，实质上响应满足招标文件要求的最低磋商报价作为评标基准价。

价格分计算公式：                     评标基准价

某供应商价格分=                                             ×10分

某供应商磋商报价金额

2、技术分………………………………………………………………………90分

| 技术标 评分标准 （90分） | 主要施工方法（15分） | 优（10.1～15.0分）：对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟，采用了已论证的新技术、新工艺、新材料、新设备；施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求。 良（5.1～10.0分）：对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效；施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求。 差（0～5.0分）：对项目认识不足，表述不清晰，措施不具体；施工段划分不合理。 |
| --- | --- | --- |
|  | 拟投入的主要物资计划（10分） | 优（7.1～10分）：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。 良（3.1～7.0分）：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。 差（0～3.0分）：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要。 |
|  | 拟投入的主要施工机械、设备计划（10分） | 优（7.1～10分）：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，采用较先进机械设备。 良（3.1～7.0分）：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要。 差（0～3.0分）：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要。 |
|  | 劳动力安排计划（10分） | 优（7.1～10分）：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。 良（3.1～7.0分）：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。 差（0～3.0分）：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要。 |
|  | 确保工程质量的技术组织措施 （10分） | 优（7.1～10分）：应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，超过招标文件的质量要求及施工验收规范要求。 良（3.1～7.0分）：针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，满足招标文件的质量要求。 差（0～3.0分）：措施不可行，没有质量违约责任承诺。 |
|  | 确保安全生产的技术组织措施 （10分） | 优（7.1～10分）：针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰。 良（3.1～7.0分）：针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范正确。 差（0～3分）：安全文明措施不得力，采用规范不正确。 |
|  | 确保工期的技术组织措施（10分） | 优（7.1～10分）：关键线路清晰。准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行，进度违约责任承诺具体。 良（3.1～7.0分）：关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行，关键节点的控制措施合理、可行，进度违约责任承诺具体。 差（0～3.0分）：关键线路不准确，计划编制不合理，关键节点的控制不可行，没有违约责任承诺。 |
|  | 确保文明施工的技术组织措施（10分） | 优（7.1～10分）：针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰。 良（3.1～7.0分）：针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范正确。 差（0～3.0分）：安全文明措施不得力，采用规范不正确。 |
|  | 施工总平面布置图（5分） | 优（4.1～5.0分）：总体布置有针对性、合理，较好满足 良（2.1～4.0分）：总体布置合理，能满足施工需要，基本符合安全、文明生产要求。 差（0～2.0分）：总体布置不合理，不符合安全、文明生产要求。 |

（五）总得分=1 + 2

三、成交标准

1、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2、采购人应当按照磋商小组推荐排名第一的成交候选人为中标人。排名第一的成交候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或没有按照采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为中标人。以此类推。

# 响应文件（格式）

# （封面格式）

正本□／副本□

梧州市长洲区倒水镇蓬冲村党群服务中心(村级公共服务中心）工程（项目编号：WZZC2020-C2-050069-NNPZ）

响应文件

供应商名称：                         （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签名）

磋商日期：         年     月     日

目 录

## 请按“须知前附表 12、供应商的投标文件包括”要求提供并排序

## 磋商函

致：南宁品正建设咨询有限责任公司

根据贵方  （项目名称）  竞争性磋商文件，项目编号：        ，正式授权下述签字代表 （姓名和职务） 代表供应商  （单位名称）  ，提交响应文件正本一份，副本三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备相关法律法规中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方已详细审查全部磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于竞争性磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、我方在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

4、响应文件从响应截止日起60天内有效。

5、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按磋商文件及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、如果在磋商截止时间后的磋商有效期内撤回响应文件或者有其他违约行为，贵方可对我方的磋商保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交人。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守相关法律法规的规定，若有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

磋商日期：

说明：供应商必须按以上格式填写，加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章的，磋商无效。

- 磋商函附录

项目名称：                                          项目编号：

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 专用条款 | 姓名： |  |
| 2 | 磋商有效期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 工期 | 专用条款 | 日历天 |  |
| 4 | 缺陷责任期 | 专用条款 |  |  |
| 5 | 发包人支付担保 | 专用条款 |  |  |
| 6 | 承包人履约担保金额 | 专用条款 |  |  |
| 7 | 分包 | 专用条款 | 见分包项目情况表 |  |
| 8 | 逾期竣工违约金 | 专用条款 | 合同价款 |  |
| 9 | 逾期竣工违约金最高限额 | 专用条款 | 合同价款 % |  |
| 10 | 质量标准 | 专用条款 |  |  |
| 11 | 预付款额度 | 专用条款 |  |  |
| 12 | 预付款保函金额 | 专用条款 |  |  |
| 13 | 质量保证金额度 | 专用条款 | 结算价的 % |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：供应商在响应磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：              年      月      日

- 磋商报价表

工程规模：                                                  币种：人民币

| 报价 |  | 元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中 | 安全文明施工费 | 元 |  |
|  | 发包人提供材料（如有） | 元 |  |
|  | 承包人提供材料（设备）暂估价（如有） | 元 |  |
|  | 暂估专业工程（如有） | 元 |  |
|  | 暂列金额（如有） | 元 |  |
| 主要材料 | 钢筋 | 吨 |  |
|  | 水泥（不含混凝土用量） | 吨 |  |
|  | 混凝土 | m3 |  |

供应商（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

日期：

- 已标价工程量清单

已标价工程量清单应按“工程量清单”中的相关表格及磋商报价说明填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括“工程量清单”有关工程量清单、磋商报价以及其他说明的内容。

备注：

（1）磋商总价封面必须经供应商盖章，并由法定代表人（或其授权人）签字（或盖章），同时由编制人签字或盖专用章。

（2）工程量清单综合单价分析表要求附上。

（3）已标价工程量清单表格要严格按照招标工程量清单给出的表格要求和内容填报。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（供应商名称）的（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加南宁品正建设咨询有限责任公司组织实施的（项目名称及项目编号）的采购活动。被授权人在开标、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

委托单位：          （盖单位公章）       法定代表人：         （签字或私章）

签发日期：        年     月     日

附：1、代理人工作单位：	职务：

身份证号码：	性别：          年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地    址：	经济性质：

注册资金：	经营方式：

经营范围：

3、法定代表人身份证、委托代理人身份证复印件

| 粘贴法定代表人身份证(正、背)面复印件 （加盖单位公章） |  | 粘贴委托代理人身份证(正、背)面复印件 （加盖单位公章） |
| --- | --- | --- |

磋商保证金声明

致：南宁品正建设咨询有限责任公司

我方参加（项目名称及编号）的磋商，缴纳磋商保证金人民币（大写）     （￥   元），若我方不中标，请贵方在退付磋商保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

供应商：

地  址：

联系人：

联系电话（手机）：

（粘贴磋商保证金缴纳凭证复印件并加盖单位公章）

无重大违法记录声明函

致：   （采购代理机构名称）

我      （单位名称）在参加（项目名称+项目编号）采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录（指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

供应商名称（加盖单位公章）：

磋商日期：

项目经理（注册建造师）简历表

（项目名称）

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |
| 建造师注册证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |  |

备注：此表可根须需要拓展填写

- 项目技术负责人简历表

（项目名称）         工程

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |  |

- 已完成类似工程一览表

| 序号 | 发包人名称 | 工程名称 及建设地点 | 结构 类型 | 建设 规模 | 合同金额 （万元） | 竣工达到 质量标准 | 开竣工 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |