河池市宜州区安马乡卫生院发热门诊、隔离

病区建设项目

竞争性谈判采购文件

项目编号：HCZC2020-J2-810206-GXGC

采 购 人 ：河池市宜州区安马乡卫生院

采购代理机构：广西桂春工程项目管理咨询有限公司

二〇二〇年十月

目    录

第一章  竞标公告	4

第二章  竞标须知前附表	6

一、总     则	8

二、竞争性谈判采购文件	8

三、竞标报价说明	9

四、竞标文件的编制	10

五、竞标文件的递交	12

六、谈判	13

七、评审	15

八、授予合同	17

第三章  合同条款及格式	19

第一部分 合同协议书	19

第二部分 通用合同条款	22

第三部分 专用合同条款	22

1. 一般约定	22

2. 发包人	25

3. 承包人	26

4. 监理人	30

5. 工程质量	31

6. 安全文明施工与环境保护	32

7. 工期和进度	33

8. 材料与设备	34

9. 试验与检验	35

10. 变更	36

11. 价格调整	37

12. 合同价格、计量与支付	38

13. 验收和工程试车	41

14. 竣工结算	42

15. 缺陷责任期与保修	43

16. 违约	44

17. 不可抗力	45

18. 保险	46

20. 争议解决	46

21. 补充条款	47

第四章、技术规范	59

第五章  竞标文件格式	60

第六章  图 纸、清单	73

第七章  评标办法和标准	74

第八章  退还保证金须知	76

- 第一章  竞标公告

广西桂春工程项目管理咨询有限公司

河池市宜州区安马乡卫生院发热门诊、隔离病区建设项目

(项目编号：HCZC2020-J2-810206-GXGC)竞争性谈判公告

经依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商：

广西桂春工程项目管理咨询有限公司受河池市宜州区安马乡卫生院的委托，依据《中华人民共和国政府采购法》及其它有关法律法规，经相关部门核准，拟对河池市宜州区安马乡卫生院发热门诊、隔离病区建设项目进行国内竞争性谈判采购 ，现将有关事项公告如下：

- 项目名称：河池市宜州区安马乡卫生院发热门诊、隔离病区建设项目

- 二、项目编号：HCZC2020-J2-810206-GXGC

三、采购内容：详见竞争性谈判文件及工程量清单的所有内容。

四、要求工期：70天（日历天）

五、资金来源：财政资金

六、采购预算：901306.26元

七、需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策，评审时小型企业和微型企业产品的价格给予6%的扣除，监狱企业视同小型和微型企业，其投标价在评审时给予相同的价格扣除。

八、投标人资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册，具备独立法人资格，并具备建筑工程专业承包叁级的施工企业；拟投入的项目经理为建筑工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2. 本项目不接受联合体形式竞标。

3.存在不良信用记录的竞标人将被拒绝。对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的竞标人，不得参与本次政府采购活动。

九、竞争性谈判文件的获取：

请已经依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的竞标人于2020年10月22日至2020年10月26日（上午09:00-12:00，下午15:30-17:30工作日）登陆政府采购云平台（https://middle.zcygov.cn/），下载招标文件电子版等资料。

十、竞标保证金数额为：人民币伍仟元整（￥5000.00元）

十一、竞标文件提交截止时间和截标时间：2020年10月27日9时00分。

十二、竞标文件提交地点：河池市宜州区龙岗路全胜电动车市场进门第一排左拐 （广西桂春工程项目管理咨询有限公司第一分公司）。

十三、谈判时间及地点：2020年 10月27日9时00分截标后，若有改动具体时间将由采购代理机构另行通知；地点：河池市宜州区龙岗路全胜电动车市场进门第一排左拐 （广西桂春工程项目管理咨询有限公司第一分公司）。

十四、公告查询媒介：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、政府采购云平台（https://middle.zcygov.cn/）发布。

十五、采购人：河池市宜州区安马乡卫生院

地址：河池市宜州区安马街21号

联系人： 蓝工    电话：15078600101

十六、采购代理机构：广西桂春工程项目管理咨询有限公司

地  址：河池市宜州区龙岗路全胜电动车市场进门第一排左拐。

联系人：郑工        联系电话：19977809096

广西桂春工程项目管理咨询有限公司

2020年10月22日

- 第二章  竞标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目综合说明： 工程名称：河池市宜州区安马乡卫生院发热门诊、隔离病区建设项目 项目编号：HCZC2020-J2-810206-GXGC 建设地点：河池市宜州区安马乡卫生院 报价方式：工程量清单报价，固定综合单价 工程质量要求：验收合格 要求工期：70天（日历天） 竞标范围：详见工程量清单的所有内容 |
| 2 | 1.1 | 合同名称：河池市宜州区安马乡卫生院发热门诊、隔离病区建设项目合同 |
| 3 | 2 | 资金来源：财政资金 |
| 4 | 3 | 竞标人最低资质等级： 1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册，具备独立法人资格，并具备建筑工程专业承包叁级的施工企业；拟投入的项目经理为建筑工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。 2. 本项目不接受联合体形式竞标。 3.存在不良信用记录的竞标人将被拒绝。信用查询网站：信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http//www.ccgp.gov.cn/）。 |
| 5 | 13.1 | 竞标有效期为：竞标截止之日后 60 天（日历日） |
| 6 | 14.1 14.2 | 竞标保证金：伍仟元整（￥5000.00元），竞标人必须于截标时间一个工作日前从竞标人的基本账户转账到以下指定的账户，否则竞标无效；竞标保证金应在竞标有效期截止日后60天内保持有效。 开户名称：广西桂春工程项目管理咨询有限公司第一分公司 开户银行：中国银行宜州山谷路支行 银行帐号：6262 6329 9934 |
| 7 | 16.1 | 竞标文件份数：正本一份、副本叁份； |
| 8 | 18.1 | 竞标文件递交：广西桂春工程项目管理咨询有限公司第一分公司 地 点：河池市宜州区龙岗路全胜电动车市场进门第一排左拐 联系电话：19977809096 联系人：郑工 |
| 11 | 28 | 评标办法：最低评标价法 |
| 12 | 31 | 评标结束后采购代理机构在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、政府采购云平台（https://middle.zcygov.cn/）公示评标结果，公示期为1工作日。 |
| 13 | 15 | 现场踏勘时间：不组织。 |
| 14 |  | 招标代理服务费：根据项目实际成交金额为基数，按下列标准计取，由成交供应商在领取成交通知书前一次性向采购代理机构支付。否则，视为违约，取消成交决定，并对其竞标保证金不予以清退。 工程招标代理服务收费费率标准（按差额定率累进法计算）：中标金额在100万元及以下的为1.0%；100—500万元的为0.7%；500—1000万元为0.55%；1000—5000万元为0.35%。 |
| 15 |  | 最高投标限价为：玖拾万零壹仟叁佰零陆元贰角陆分（￥901306.26 元） |

- 一、总     则

l、工程说明

1.1 工程的说明见竞标须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述。

1.2 工程概况：具体要求见第四章技术规范和施工要求。

2、资金来源 情况

本工程的资金来源为财政资金.

3、竞标人资质与合格条件的要求

3.1 有资格获得本合同的竞标人，至少应满足本须知前附表列的最低资格标准。

4、招标范围

按照本竞争性谈判采购文件所提供清单要求。

5、竞标费用

5.1、竞标人应承担其购买采购文件、编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用。不管竞标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

6、现场考察

竞标人按本须知前附表第13项确定的时间地点对工程现场和其周围环境进行勘察，以获取有关编制竞标文件和签署实施工程合同所需的各种资料。竞标人应承担现场考察的责任和风险，考察现场的费用由竞标人自己承担。

- 二、竞争性谈判采购文件

7、竞争性谈判采购文件的组成

7.1 本合同的竞争性谈判采购文件包括下列文件及所有按本须知第9条发出的补充通知和第15条所述的补遗文件。

竞争性谈判采购文件包括下列内容：

第一章、竞标公告

第二章、竞标须知前附表

第三章、合同条款及格式

第四章、技术规范

第五章、竞标文件格式

第六章、图 纸、清单

第七章、评标办法和标准

第八章、退还保证金须知

7.2 竞标人应认真审阅竞争性谈判采购文件中所有的竞标须知、合同条件、规定格式、技术规范或技术要求、图纸。如果竞标人编制的竞标文件不能符合竞争性谈判采购文件的要求，责任由竞标人自负。实质上不响应竞争性谈判采购文件要求的竞标文件将被采购人拒绝。

8、竞争性谈判采购文件的解释

竞标人在收到竞争性谈判采购文件后，若有问题需要澄清，应于竞标文件递交截止时间前1个工作日以书面形式（包括书面文字、传真、电报等）向采购人提出，采购人将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得竞争性谈判采购文件的竞标人。

9、竞争性谈判采购文件的修改

9.1 在竞标截止日期3个工作日前，采购人可能会以补充通知的方式修改竞争性谈判采购文件，补充通知将以网上公告方式（原公告发布网址）通知所有获得竞争性谈判采购文件的竞标人，补充通知作为竞争性谈判采购文件的组成部分，对竞标人起约束作用。

9.2 为使竞标人在编制竞标文件时把补充通知的内容考虑进去， 采购人必须在竞标文件递交截止日3个工作日前，以网上公告方式（原公告发布网址）通知所有获得竞争性谈判采购文件的竞标人。

9.3如果竞争性谈判采购文件原定的编制竞标文件的时间没有考虑因竞争性谈判采购文件修改而引起竞标文件修改必须的时间，采购人可酌情延长递交竞标文件的截止日期。

- 三、竞标报价说明

10、竞标价格

10.1 本工程竞标报价采用固定单价、工程量清单报价。有效报价范围：竞标人的竞标总报价必须小于本项目的最高投标限价，并经评标委员会评定为不低于成本价的。

10.1.1本工程竞标价格是固定价格，工程量按实际结算。

10.1.2 竞标人所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间风险范围内不因市场价格变化因素而变动，竞标人在填报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

10.1.3因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程清单项目的，其对应的综合单价按下列方法确定：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则有定额的套定额计算，并乘以下浮系数（成交价/经业主审定的工程上限控制价）计算，其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算，无信息的按市场价；无定额可套的，根据市场价格协商；新增项目的单价必须经财政评审审定。单价及综合单价在合同实施期间不再作调整（工程变更、本工程约定的材料价格风险及政策性调整除外），竞标人在报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

10.1.4竞标单位应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和总额价，填写工程量清单时应注意：

(1)有工程数量的应报单价和总额。

(2)无工程数量的项目不报价。

（3）竞标时，采购单位要求报价的细目，竞标人没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已分配在工程量清单的其它单价或总额价中，承包人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。

10.1.5 采购人所提供的工程量清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡设计图纸已指明的工程或完成图纸所示工程所必不可少的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，竞标单位应计入相关项目的单价中。

10.1.6 除非合同中另有规定，具有标价的工程量清单中所报单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用，经评标小组审核严重不平衡的报价将不予接受。

10.1.7竞标人在进行投标时，应按照采购人的图纸、工程量清单进行计算报价。如出现项目编码、项目名称、计量单位、工程数量无法与招标控制价中相应内容一一对应，该清单项目作废，视为不响应采购文件实质性内容，其竞标作废标处理。竞标报价为竞标人在竞标文件中提出的各项支付金额的总和。

10.2计算依据：

编制依据：

(1)《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范（GB 50854-2013）》、《通用安装工程工程量清单计算规范（GB 50856-2013）》；

(2)《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范（GB 50854-GB50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》；

(3)广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2011年《广西建筑工程拆除消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区绿化及仿古建筑工费用定额》及配套的费用定额和其他相关的计价规范、规定。

(4)自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标【2016】16号）。

(5)自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标【2016】17号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整工程计价增值税税率的通知》（桂建标【2018】14号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知桂建标【2019】12》。

(6)材料按2020年第3期《河池市建设工程造价信息》发布的宜州区信息价为材料基础价格，信息价缺项部分按当地市场询价。

(7)广西住房和城乡建设厅发布的《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标【2018】19号）执行。

(8)广龙计价软件2018版本编制。

(9)施工设计图纸，相关建筑工程施工规范规定。

10.3 竞标货币

竞标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

- 四、竞标文件的编制

11、竞标文件的语言

竞标文件及竞标人与采购人之间往来的与竞标有关的通知、函件和文件均应使用中文。

12、竞标文件的组成

12.2竞标函部分主要包括下列内容：

12.2.1法定代表人身份证明书或营业执照副本（复印件）、法定代表人身份证（复印件）；

12.2.2竞标文件签署授权委托书（原件）；

12.2.3竞标函；

12.2.4竞标函附录；

12.2.5建造师（注册建造师）简历表；

12.2.6竞标保证金缴纳凭证；

12.2.7农民工工资保证金的交纳与使用承诺书；

12.2.8业绩等其他资料；

12.2.9资格审查资料；

12.2.10 竞标报价书；

12.2.11竞标报价需要的其他资料 。

12.4 根据规定，竞标人在竞标时必须在竞标文件中承诺，在发出成交通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保证金转入农民工工资保障金专用帐户，一旦其承包的项目中出现拖欠农民工和工人工资情况的，由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发〔2009〕50号）从我方农民工工资保障金中先予划支。

12.5 竞标人必须使用竞争性谈判条件书提供的竞标文件格式和顺序另行编制竞标文件，但表格可以按同样格式扩展；竞标保证金按本须知第14条规定办。

13、竞标有效期

13.l 竞标文件在本须知第20条规定的竞标截止日期后60天（日历天）内有效。

13.2 在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，经监督管理部门核准，采购人可以书面形式向竞标人提出延长竞标有效期的要求。竞标人须以书面形式予以答复，竞标人可以拒绝这种要求而不被没收竞标保证金。同意延长竞标有效期的竞标人不允许修改其竞标文件，但需要相应地延长竞标保证金的有效期，在延长期内本须知第14条的规定仍然适用。

14、竞标保证金

14.1 竞标人应按前附表第6项的规定提交竞标保证金，此竞标保证金是竞标文件的一个组成部分。

14.2竞标保证金于开标前一个工作日前递交并开具到账证明，从竞标人的基本账户转账或电汇到以下指定的账户，否则无效。

开户名称：广西桂春工程项目管理咨询有限公司第一分公司

开户银行：中国银行宜州山谷路支行

银行帐号：6262 6329 9934

到帐证明收据复印件随竞标文件递交，开标时核查原件。不按规定提交竞标保证金的，作无效竞标文件处理。

14.3 对于未能按要求提交竞标保证金的竞标人，采购人将视为不响应竞争性谈判采购文件而予以拒绝。

14.4 未成交的竞标人的竞标保证金将在成交通知书发出后5个工作日内无息退回。

14.5 成交的竞标人按要求提交履约保证金并签订采购合同后5个工作日内退还。

14.6如竞争性谈判供应商有下列情况，保证金将不予退还：

14.6.1竞争性谈判供应商递交响应文件后未参加谈判或提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

14.6.2竞争性谈判供应商在进行最终报价后在竞标有效期内撤回其谈判响应文件；

14.6..3 在响应文件中提供虚假材料的或竞争性谈判供应商放弃成交资格并不与采购人签订合同的；

14.6.4 供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

14.6.5 成交人未能在规定期限内签署合同。

15、勘察现场和竞标答疑

15.1 采购人向竞标人提供的有关施工现场的资料和数据，是采购人现有的能使竞标人利用的资料，采购人对竞标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

15.2 竞标人提出的与竞标有关的任何问题须在收到竞争性谈判采购文件和图纸等资料后,竞标截止时间前2个工作日，以书面形式送达采购人，采购人将通过“补遗文件”的形式予以答复。如果竞标人在规定的时间内提出的问题未得到采购人的书面解答的，应立即以书面形式报告监督管理部门，否则，将视为提出的问题不再需要答复。

15.3 补遗文件包括所有问题和答复，将迅速提供给所有获得竞争性谈判采购文件的竞标人。竞标人须在前附表第7项所列的时间和地点领取招标补遗文件。

16、竞标文件的份数和签署

16.l编制一份“正本”竞标文件和前附表第7项所述份数的“副本”并编制目录及页码，竞标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.2竞标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由竞标人法定代表人或其授权委托人在规定位置亲自签署并加盖单位公章，否则竞标文件无效。

16.3全套竞标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人指示进行的，或者是竞标人造成的必须修改的错误，但修改处应由竞标文件签字人签字证明并加盖公章，否则修改无效。

- 五、竞标文件的递交

17、竞标文件的密封、装订与标志

17.1 竞标文件装订要求：装订应牢固[胶封]、不易拆散和换页，不得采用活页或钉装装订，并标注“正本”或“副本”字样。

17.2 竞标人应将竞标文件密封在同一个密封袋中。

17.3 在竞标文件密封袋上应写明：

17.3.1注明下列识别标志：

⑴项目名称；

⑵采购单位名称；

⑶项目编号；

⑷竞标人名称并盖章

法定代表人签名

⑸    年   月   日   时   分开标，此时间以前不得开封。

17.4竞标人提交的竞标文件，未按上述密封、标注和本须知要求递交材料的，该竞标人竞标无效，不予接收。

17.5 如果竞标文件没有按本须知第17.1款、第17.2款、第17.3 款和17.4款的规定装订及密封、标志和提交材料的，采购人将不予受理和不承担竞标文件开封的责任。对由此造成后果由竞标人自行承担责任。

17.5所有竞标文件的内、外层密封袋的封口处应加盖竞标人公章或密封章。

17.6采购人在本须知第20.1条规定的竞标截止时间以后收到的竞标文件，将被拒绝。

18、竞标截止期

18.1 竞标人应在前附表第9、10项规定的日期和时间之前将竞标文件递交至河池市宜州区龙岗路全胜电动车市场进门第一排左拐 （广西桂春工程项目管理咨询有限公司第一分公司），由广西桂春工程项目管理咨询有限公司工作人员签收，凡逾期送达的竞标文件将视为无效竞标文件处理。

18.2 采购人可以以补充通知方式，酌情延长递交竞标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与竞标人在竞标截止期以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的竞标截止期。

18.3 采购人在竞标截止期以后收到的竞标文件将予以拒绝，并原封退给竞标人。

19、竞标文件的撤回

19.1 竞标人可以在递交竞标文件以后，在规定的竞标截止时间之前，以书面形式向采购人递交撤回其竞标文件的通知。

19.2 竞标人的撤回通知，应按本须知第17条规定编制、密封、标志和递交（在内层包封标明 “撤回”字样）。

19.3 根据本须知第14条的规定，在竞标有效期内，竞标人不能撤回竞标文件，否则其竞标保证金将被没收。

- 六、谈判

20、谈判

20.l采购代理机构将在规定的时间和地点进行组织谈判，竞标人同时应出具：①法定代表人身份证明、法人身份证复印件；法人身份证原件或授权委托书原件和本人身份证复印件及原件；②企业营业执照副本复印件参加谈判会并签到，如未按时签到，将做无效竞标处理，对竞标文件原封退还竞标人。

20.2 谈判会议由采购代理机构组织并主持，对竞标文件进行检查，确认它们是否完整，文件签署是否正确，是否按本须知编制。但按规定提交了合格撤回通知的竞标文件不予开封。

20.3 程序

(1)竞标会由广西桂春工程项目管理咨询有限公司主持，主持人宣布谈判会议开始；

(2)介绍参加竞标会的人员名单；

(3)宣布监标（由第三方监督单位担任）和记标人员名单；

(4)各竞标人代表交叉检验竞标文件密封及标记的完整性，并签字确认。

(5) 宣布谈判评标期间的有关事项；

(6) 竞标会议结束。

20.4  采购代理机构将做谈判记录(包括竞标人名称、竞标报价、质量等级、工期等)。

21.   谈判程序

21.1  成立谈判小组。采购人根据采购项目的特点随机抽取专家评委。由采购人代表和有关专家组成谈判小组。

21.2  谈判小组根据采购文件要求和实际情况确定是否需要谈判。首先定好谈判事项。谈判小组根据采购项目的实际情况以及参加竞标供应商的竞标情况制定谈判文件、程序。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

21.3  确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从参加竞标的供应商中评审出符合相应资格条件的供应商。谈判小组邀请通过资格评审、响应性评审的竞标供应商参加谈判。

21.4  谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判内容包括:项目技术要求、工期、质量、要求提供的商务和技术相关文件、清单报价。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

21.4.1谈判小组将在指定的时间和地点（具体详见采购文件第四章“竞标资料表”）与各竞标人进行每轮谈判。

21.4.2 竞标人的法定代表人（或其委托代理人）必须参加每轮谈判。竞标人的法定代表人（或其委托代理人）〔法定代表人凭法人资格证明和本人身份证原件或委托代理人凭授权委托书和本人身份证原件〕按时到达现场参加谈判，并自觉接受上述证件的检验。

21.4.3 谈判小组与竞标人进行谈判的内容，各竞标人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或竞标资料等在规定的时间前以书面形式密封递交至谈判小组，否则，竞标无效。

21.4.4 谈判小组与竞标人可对所修改的应答文件进行谈判（不限次数），所有竞标人的应答及报价文件应单独封装，所有报价均要求以工程量清单形式进行报价，且必须在规定时间前以书面形式密封递交至谈判小组，谈判小组应将各竞标人的应答材料同时拆封。在对商务、技术及其他项目的比较和评价结束前，谈判委员会不能接触、比较和评价竞标报价。最终报价在谈判小组评审完其余项目后才能拆封。

21.4.5 谈判的结果以书面为准，应答文件必须由竞标人的法定代表人或其委托代理人签字（签章）或盖公章，经竞标人和谈判小组代表确认后，替代竞争性谈判采购文件或竞标文件中相应的内容，并构成竞标文件的一部分和评标的依据。如成交，则作为合同的组成部分。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。

21.4.6 在谈判过程中，对竞标文件中没有明确的材料、竞标文件中前后有矛盾的材料允许在谈判过程中进行澄清和修改。

21.4.7 所有竞标文件的审查、技术澄清、谈判及评标工作由谈判小组负责，谈判组长由谈判小组在专家评委中选举产生。

21.5  竞标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）竞标文件中竞标函内容与竞标报价表中明细表内容不一致的，以竞标函为准。

（2）竞标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞标文件的竞标报价，竞标人同意后，调整后的竞标报价对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受修正后的报价，则其竞标将被拒绝并且其竞标保证金也将被没收。

21.6  评标工作将采取不公开方式进行, 谈判小组成员和有关工作人员不得透露对竞标文件的评标、比较和成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.7　竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其谈判资格被取消，并承担相应的法律责任。

- 七、评审

22、评审内容的保密

22.1 谈判后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向竞标人或与评标无关的其他人泄露。

22.2 在竞标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，竞标人对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

23、资格审查

23.1本工程采用资格后审的方式进行资格审查，参加本次竞标的单位均要通过资格后审才能获得竞标资格。

23.2资格审查内容为：(1)具有统一社会信用代码的营业执照副本复印件（经营范围必须包含本项目需求内容）；(2) 符合此次采购的资质证书、安全生产许可证副本复印件；(3)拟投入本工程的建造师有效的资格证书、身份证及有效的安全生产考核合格证书（B证）、近三个月社保证明材料（原件备查）如因新冠疫情影响未能及时缴纳的出具相关延迟缴纳或免缴证明）；(4) 法定代表人身份证如派委托人时须提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证；(5)项目管理人员配备情况表；（6）2018或2019年经审计的财务报表（原件备查）（7）招标文件要求提供的其他材料[以上所需材料缺任何一项均会被视为资格审查不合格。]

24、竞标文件的符合性鉴定

24.1 在谈判之后详细评标之前，谈判小组将首先审定每份竞标文件是否在实质上响应了竞争性谈判采购文件的要求，否则做废标处理。

24.2 就本条款而言，实质上响应要求的竞标文件，应该与竞争性谈判采购文件的所规定的内容、条款、工程发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的采购人的权力及竞标人的责任造成实质性限制。

25、有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的;

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

26、竞标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

（五）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

27、关联竞标人（供应商）不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

28、竞标文件的澄清

为了有助于竞标文件的审查、评价和比较，谈判小组可以个别地要求竞标人澄清其竞标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

29、竞标文件计算错误的修正

29.1谈判小组将对确定为实质上响应采购文件要求的竞标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

29.1.1如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

29.1.2当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，以标出的单价为准。除非评标委员会或谈判小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

29.2按上述修改错误的方法，调整竞标书中的竞标报价。经竞标人确认同意后，调整后的报价对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受修正后的竞标报价则其竞标将被拒绝，视为无效竞标。。

29.3 竞标文件正本与竞标文件副本不符的以正本为准。

30、竞标文件的评价与比较

30.1谈判小组将仅对依照本须知第24条确定为实质上响应竞争性谈判采购文件要求（即符合性鉴定合格）的竞标文件进行评价与比较。

30.2 谈判小组将依照本须知第29条对通过符合性鉴定的竞标文件的竞标报价进行校核与修正。

31、确定谈判采购结果的原则为最低评标价法

本工程的有效报价：低于最高投标限价，且经谈判小组审定不存在严重不平衡不合理、不低于其企业成本的竞标报价。竞标报价超出有效报价范围，作废标处理。

在评标过程中，谈判发现竞标人的最终报价明显低于其他竞标报价，使得其竞标报价可能低于其个别成本的，应当要求该竞标人做出书面说明并提供相关证明材料。竞标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判认定该竞标人以低于成本报价竞标，报价严重不平衡、不合理，其竞标应作废标处理。

如所有的竞标报价均超过工程最高投标限价，则宣布本次招标失败；如谈判小组认定所有报价均为不合理报价，则宣布本次招标失败，由采购单位重新组织招标。

32、当出现下列情况时做废标处理或按要求依法重新组织招标。

1、当所有的竞标报价为无效报价时。

2、经评标委员会评审否决所有竞标的。

3、有效竞标人不足三家的。

- 八、授予合同

33、合同授予标准

采购人将把本合同授予其竞标文件实质上响应竞争性谈判采购文件要求和按本须知第28条规定评选出的成交人，确定为成交的成交人必须具有实施本工程合同的能力和资源。

34、成交公示

34.1  评标结束后，采购代理机构在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、政府采购云平台（https://middle.zcygov.cn/）发布成交公告，公告期为1个工作日。

34.2  竞标人如对评标结果有异议，可以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

34.3质疑竞标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向有关同级监督管理部门投诉。

35、成交通知书

35.1在发布成交公告的后，采购单位应当向成交人发出成交通知书. 在该通知书（以下合同条件中称“成交通知书”）中给出采购人对成交的竞标人按本合同施工、竣工和保修工程的成交标价（以下合同条件中称为“合同价格”），以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点。

35.2 成交通知书为合同的组成部分。

35.3 采购人应及时将未成交的结果通知其他竞标人。

36、合同协议书的签署

36.1竞标人应按成交通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往与采购人进行签订合同。

36.2 在本竞争性谈判采购文件合同专用条款中打“﹡”号标志的条款为政府采购工程合同必须具备的条款。

36.3、如果竞标人不按本须知第32.1条的规定执行，采购人将有充分的理由废除授标，并没收其竞标保证金。

36.4、合同正式签订后7个工作日内送一份副本至监督管理部门备案。

36.5、如竞标人成交后不按时、足额将农民工工资保证金存入指定帐户的，采购人将取消其成交资格。

37、履约保证金

成交单位在签订合同前须向 采购单位 交纳履约保证金，保证金金额为成交价的 5 ％。工程竣工验收合格并达到合格质量后14天内， 采购单位  将如数退回。

38、质量保证金

成交价格的 / %，工程缺陷责任期为12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

1、承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。

2、质量保修金：发包人在竣工验收合格之日起满一年后14天内返还。质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

# 第三章  合同条款及格式

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                         施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：                                     。

2. 工程地点：                                     。

3. 工程立项批准文号：       。

4. 资金来源：                。

5. 工程内容：按招标工程量清单及图纸范围内的所有工程内容（详见招标工程量清单）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

    。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）建安劳保费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

2. 合同价格形式：   固定价格 。

五、项目经理

承包人项目经理：   （待定）      。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

十四、合同签订主体

以项目实施的学校主体为签订合同的业主（即发包人）。

发包人：  （公章）                              承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

组织机构代码：                         组织机构代码：  

地  址：                       地  址：  

邮政编码：                       邮政编码：

法定代表人：                             法定代表人：      

委托代理人：                             委托代理人：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：  

电子信箱：                                   电子信箱：

开户银行：                     开户银行：

账  号：                         账  号：

# 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）。

# 第三部分 专用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：

。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

                             。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：                                  

                                                                          。

### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：                                  

                                                                               。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                         

                                                                               ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

                                                                                                                                                                              。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）图纸；

（8）技术标准和要求；

（9）其他合同文件。

说明：（6）、（7）、（8）、（9）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。

### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签定5个工作日内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：2套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工设计图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：项目部管理人员名单及联系电话、施工组织设计、进度计划、专项施工方案等；

承包人提供的文件的期限为：合同签订之日起7日内；

承包人提供的文件的数量为：一式三份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式正式文本；

发包人审批承包人文件的期限：按专用条款7.1、7.2、7.3条执行。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人负责 。

### 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

### 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：场内道路和交通设施由承包人负责出资和建设，并允许发包人和监理人为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。场外道路和交通由发包人配合承包人办理相关手续，费用由承包人负责。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目规划总平面图范围为界，总平面范围内为场内交通，总平面范围外为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

### 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，不得转借第三人。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，不得转借给第三人。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。

### 1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：  是  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：当工程量存在偏差时，由承包人提出，经监理人、发包人和市评审中心人员共同核实确认后，按实际工程量进行结算。

## 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：   ；

身份证号：   ；

职    务：    ；

联系电话：    ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程进度、质量进行监督，办理中间交工工程验收手续，负责现场签证，解决由发包人授权处理事宜。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工7日前完成。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人协助承包人于开工7日前将水、电、电讯线路接至施工现场。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工7日前开通。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工7日前提供。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工7日前办好施工许可证。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工7日前以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验，同时做交验记录。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工7日前。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人负责协调，相关费用由发包人承担。

（9）办理施工所用土地征用、拆迁补偿、青苗补偿、地表植被和障碍物的清除等工作，使施工场地具备施工条件，开工后继续负责解决以上等项的遗留问题；完成时间：开工7日前办好，费用由发包人承担。开工后如以上工作影响工期的，工期顺延。

（10）双方约定发包人应做的其他工作：与有关部门协调，保证工程施工不受影响，费用由承担人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内。

发包人是否提供支付担保： 否   。

发包人提供支付担保的形式：无。

发包人提供的支付担保格式见合同附件2。

## 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：分部分项工程验收资料、检验试验资料、质保资料、签证资料、工程联系单、竣工图等建设行政主管部门规定的全套竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：  肆套   。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收15日前。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面提交 。

（10）承包人应履行的其他义务：1）承包人在任何单项工程开工前，必须对设计和图纸进行如下复查，并有责任及时向监理工程师报告：由于外部环境的变化或设计中不可预见的因素，造成的明显设计不合理；图纸中有关坐标、尺寸、标高的错误及设计中明显的遗漏；由于地质条件变化造成设计明显不合理，施工前承包人应在其单项工程开工报告中提出上述问题（如果有），同时承包人在施工过程中同样有责任向监理工程师报告上述问题（如果有）。对于所有这些问题的处理，承包人均应按照监理工程师的指令进行处理，对于明显问题造成的任何损失均由承包人承担。

2）承包人生活设施及施工现场，应自费配备消防设备，防止火灾发生。

3）承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

4）取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。

5）经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

6）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日提供当月工程进度报表、次月进度计划各叁份。

7）承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，费用由承包人承担。

8)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续；

①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办证；

②施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续；

③施工噪音超过工程所在地主管部门的规定时，由承包人提出措施，由此产生的罚款费用由承包人承担，其余费用按《通用条款》执行。

④为树立文明施工的良好形象，承包人的驻地建设尽量规范化，令业主和监理工程师满意，否则将不予以计量支付。

⑤工程在施工中应加强对生态环境的保护，其环保工程除严格按设计要求及技术规范有关环境保护要求与规定执行外，应特别注意工程废料和建筑垃圾，不得任意弃置，并做好水土保持工作。

⑥施工废水须经沉淀处理后排放，施工营地的生活污水经化粪处理后用于绿化或农用，不得直接排入地表水体。

9）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在工程竣工验收前，由承包人负责采取保护措施，并承担相关费用。工程竣工验收后，移交工程前，由承包人承担相关费用。

10）施工场地周围地下管线和邻近建筑物。构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人保护，费用由发包人承担。施工时如有损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生的费用由承包人承担。发包人应确保其提供的地下管线资料的客观、准确。

11）施工场地清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场做到工完场清，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

12）配合发包人做好安全文明宣传、上级检查等工作，相关费用由承包人承担。

### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：        ；

身份证号：  ；

建造师执业资格等级：    ；

建造师注册证书号：  ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

广西建筑市场诚信卡卡号：                       ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：    另议 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  不少于25日历天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：应报发包人同意后调换，否则发包人有权取消承包人的承包资格。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金1000元/日（人民币）。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在  （开工日期）  前到任。在监理人向承包人颁发    （竣工证明材料名称）    前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处伍万元/人•次（人民币）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金贰万元/人•次（人民币）。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件3）的期限：

开工前7日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人叁万元/人•次（人民币）；专业工程师贰万元/人•次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：报发包人审批同意 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处叁万元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处贰万元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处壹万元/人•次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 叁万元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 贰万元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金壹万元/人•次（人民币）。

### 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部工程  。

主体结构、关键性工作的范围：基础、主体结构部分等。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：无  。

其他关于分包的约定：

（1）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件4。

（2）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

（3）未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

（4）承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：

①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。

②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。

③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。

④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 无  。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止 。

### 3.7 履约保证金

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后，须在10日内向发包人提交合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的5%的履约担保（格式见合同附件5）。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具        （竣工证明材料名称）之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内，发包人支付履约保证金的50%；承包人向发包人完成（施工）竣工资料移交手续后，可向发包人申请退还剩余履约保证金，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给承包人（无息）。

承包人在中标后7个工作日内，按         （项目所在地主管部门规定）规定将农民工工资保障金存入帐户。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

低价风险保证金在工程竣工验收合格之日起7个日历天内，发包人一次性退还给承包人（无息）。

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：承包人施工的全部工程内容。

关于监理人的监理权限：代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，详细权限以监理合同为准。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费提供监理办公用房一间。

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

广西建筑市场诚信卡卡号：                 ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）      另议                 ；

（2）              /                     ；

（3）              /                     。

## 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：达到国家施工验收规范合格标准 。

关于工程奖项的约定：      无        。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：①承包人于开工前3天向发包人提交符合有关安全法规、标准要求的安全施工方案。

②施工现场的安全生产管理工作由承包人负责，由于承包人安全措施或管理不力造成安全事故的，由承包人负责全部责任和承担因此发生的费用

③承包人必须严格履行《安全生产法》、《建筑施工安全检查标准》规定的其作为生产经营单位的职责，否则，将视为承包人违约，业主和监理工程师有权责令停工整改，并可处以5万元至10万元的违约金。中标人在与业主签订《合同协议书》时，应同时与业主签订《安全生产责任书》。在合同履行期间必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，承担对自身安全生产的检查、管理和监督责任，并对自身的人员、财产安全负责。违反本合同规定造成安全生产责任事故的，业主将国家有关安全生产的法律、法规、本合同、《安全生产责任书》等有关规定处理。安全生产管理的费用请投标人考虑在有关的报价中，业主不单独进行计量支付。

关于安全文明施工奖项的约定：      无         。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人在开工前7日内提交发包人，并承担全部责任 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款和项目当地建设行政主管部门及市政管理部门的规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费           元。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区公路工程安全防护、文明施工措施费及管理细则》（桂建质〔2006〕22号）和 项目建设当地 市相关规定执行。

（3）支付约定：  按照工程进度随工程进度款同步支付 。

### 6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行和招标文件执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订之日起7日内 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：于收到之日起7日内批复。

### 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：于收到之日起7日内。

### 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订之日起7日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工之日前。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工之日前。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

### 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工7日前以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验，同时做交验记录。

### 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：一周内非因承包人原因停水、停电造成停工累计超过24小时的；由于政府指令性行为引起停工（如中考、高考期间及其它活动要求停工）；未按合同约定期限提供施工场地的；发包人手续不全致使施工不能正常进行；重大设计变更和工程量增加、外部因素干扰等延误承包人关键线路工作的情况。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：   按通用条款执行   。

由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的，第一次给予警告，第二次罚款，第三次发包人可解除合同。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的的万分之四），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的5%。

### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：以有关部门发布的文告或文件为准。

### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）6级以上的地震；

（2）8级以上持续3天以上的大风；

（3）80mm以上的持续1天的大雨；

（4）20年以上未发生过，持续3天的高温天气；

（5）20年以上未发生过，持续3天的严寒天气；

（6）50年以上未发生过的洪水。

### 7.9 提前竣工

7.9.2提前竣工（赶工）增加费的计算方法： 如实际发生，另议。

## 材料与设备

### 8.2 承包人采购材料与工程设备

8.2.1 承包人负责已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备。由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。

对发包人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得调整。

8.2.2 发包人负责提供水、电及其水、电设备设施等材料

### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 承包人 。

### 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

### 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件6。

关于修建临时设施费用承担的约定：

①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：提供水、电及其水、电设备设施等材料。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人： 承包人 。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：       待定            。

施工现场需要配备的试验设备：       待定            。

施工现场需要具备的其他试验条件：   待定            。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：           待定              。

### 9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由招标人委托有相应资质的检测机构检测。费用从招标人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 按通用条款执行 。

### 10.3 变更程序

10.3.1 国有投资项目：

⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认。

⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目：按以上10.3.1要求。

。

### 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（乘以下浮系数[中标价/经审定的工程招标控制价）]%，□不乘下浮系数）计算，其中材料价格按施工期间的《河池市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《河池市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；对于国有资产投资的项目，新增项目的单价必须经项目当地财政评审中心审定。

### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：     待定    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：     待定    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：              待定                       。

### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    另行约定      。

### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 按发包人要求和规定执行 。

## 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    否     。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）允许调整的主要材料（设备）、基期价格、风险系数、投标报价：详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。

（2）主要材料确认价：

按施工期间《 河池 市建设工程造价信息》宜州部分加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

（3）价差计算方法：

①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

第3种方式：                       /                                    。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

（1）单价合同。

本合同价款采用固定综合单价方式确定。

综合单价包含的风险范围：①除工程变更、政策性调整、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险以外因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按11.1的约定调整。

④其它：                   /                              。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：               /                       。

风险范围以外合同价格的调整方法：         /                 。

（3）其他价格方式：                     /                  。

### 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：         无        。

预付款支付期限：                 无                     。

预付款扣回的方式：                无                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：           无               。

预付款担保的形式为：              无                    。

预付款担保格式见合同附件7。

### 12.3 计量

12.3.1 计量原则

(1)《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范（GB 50854-2013）》、《通用安装工程工程量清单计算规范（GB 50856-2013）》；

(2)《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范（GB 50854-GB50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》；

(3)广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2011年《广西建筑工程拆除消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区绿化及仿古建筑工费用定额》及配套的费用定额和其他相关的计价规范、规定。

(4)自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标【2016】16号）。

(5)自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标【2016】17号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整工程计价增值税税率的通知》（桂建标【2018】14号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知桂建标【2019】12》。

(6)材料按2020年第3期《河池市建设工程造价信息》发布的宜州区信息价为材料基础价格，信息价缺项部分按当地市场询价。

(7)广西住房和城乡建设厅发布的《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标【2018】19号）执行。

(8)广龙计价软件2018版本编制。

(9)施工设计图纸，相关建筑工程施工规范规定。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付，按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：           /              。

### 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

付款方式：合同内（外）进度款支付限额为当完成工程量90%，支付已完成工程量的80%，工程完工竣工验收达到质量要求，结算经审计部门审核后，工程款支付至结算总价的100% 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据10条[变更]应增加和扣减的变更金额；

（3）根据12.2款[预付款]约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据15.3款[质量保证金]约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条[索赔]应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：              /             。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到后7天内完成审批并签发进度付款支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人签发进度款支付证书后7天内向市政府申请拨付工程进度款，市财政拨款后7天内支付给承包人。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 另议 。

进度款支付方式：银行转账。

12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批：                   /                     。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2016）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

## 13. 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

### 13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：  按项目建设主管部门要求  。

竣工验收资料的份数： 4套 。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天，提供竣工图的数量为4套。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行    。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  无 。

承包人必须在工程完工后三个月内提交资料申请验收，特殊情况需要延期的需书面向发包人申请，经发包人同意后方可延期。否则，每延期一天按工程总造价的1%进行处罚，从应支付的工程款中扣罚。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 按通用条款执行 。

### 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                   待定         。

（1）单机无负荷试车费用由        待定         承担；

（2）无负荷联动试车费用由        待定         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：        待定        。

### 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：      颁发工程接收证书前三天内     。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工结算申请

承包人应在工程竣工验收合格后一个月内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整竣工结算资料3份。特殊情况需要延期的需书面向发包人申请，经发包人同意后方可延期。否则，发包人有权自行组织结算，所发生的相关费用从承包人应得的工程款中扣支。

竣工付款申请单应包括的内容：

（1）竣工结算审定价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金；

（4）发包人应支付承包人的价款。

### 14.2 竣工结算审核

监理人应在收到竣工结算申请单和竣工结算资料后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算资料后28天内完成核查并报送市审计局审核，以审计局核准的造价作为最终工程结算造价和付款依据，费用由承包人支付。

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。

发包人完成竣工付款的期限：               。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  以审计的审核结论为准 。

### 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  一式4份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：质量保修期满竣工复检验收合格后14天内 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请单后14天内。

（2）发包人完成支付的期限：审批确定后28天内 。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  竣工验收合格之日起12个月  。

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：发包人按工程审计核定总造价的/%扣留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）发包人按工程价款结算总额的 / %预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还；

（3）其他方式：                     /                                。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：工程质保期满后，发包人将质量保证金中没有使用的部分，一次性退还给承包人（无息）。

### 15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

1．桥梁工程为      年（建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；

2．道路工程为  1   年；

3．排水（雨水）工程为  1   年；

4．绿化工程为 单位工程竣工验收合格后  1   年；

5.  地下防水工程为    1   年；

6．其他附属工程为   1   年；

7．其他项目保修期限约定如下：              另议                。

工程保修书具体内容见合同附件8。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知起3天内 。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：              /                 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：工期顺延。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   双方协商解决  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  工期顺延 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方协商解决 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  双方协商解决  。

（7）其他： 因征地拆迁工作未完成影响承包人顺利施工的违约责任：工期顺延    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

### 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                                                     。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人无偿使用，竣工后交还承包人。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）6级以上的地震；

（2）10级以上持续1天的大风；

（3）暴雨级以上持续1天的大雨；

（4）50年以上未发生过，持续2天的高温天气；

（5）50年以上未发生过，持续2天的低温天气；

（6）50年以上未发生过的洪水。

（7）对上述几种形式，应以造成灾害和影响施工为准。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  按通用条款执行 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 由承包人自行决定 。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  同意  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

选定争议评审员的期限：  争议发生后14天内 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：由责任方承担 。

其他事项的约定：           /                  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）提请     仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向  项目所在地 人民法院起诉。

## 21. 补充条款

附件

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：支付担保格式

附件3：承包人主要施工管理人员表

附件4：分包人主要施工管理人员表

附件5：履约担保格式

附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件7：预付款担保格式

附件8：工程质量保修书

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与           （发包人名称）（以下称“发包人”）于      年   月    日签订了                          （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件3：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 计划进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件4：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件5：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                                        （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于           年      月

日就                           （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请      仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件6：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率（kW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）于           年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请      仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件8：

工程质量保修书（建筑工程）

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括                                ，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．桥梁工程为      年（建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；

2．道路工程为  1   年；

3．排水（雨水）工程为  1   年；

4．绿化工程为 单位工程竣工验收合格后  1   年；

5.  地下防水工程为    1   年；

6．其他附属工程为   1   年；

7．其他项目保修期限约定如下：              另议                。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   12   个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起  3  天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

1、承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。

2、质量保修金分两次返还承包人：第一次返还的时间及金额：发包人在工程竣工验收合格之日起满两年后14天内将保修金的70%返回给承包人。第二次返还的时间及金额：发包人在竣工验收合格之日起满五年后14天内返还剩余部分。质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                      承包人（公章）：          

地  址：                     地  址：      

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：     

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：     

电  话：                   电  话：      

传  真：                   传  真：    

开户银行：                   开户银行：  

账  号：                        账  号：    

邮政编码：                     邮政编码：   

- 第四章、技术规范

一、工程建设地点的现场条件：

（一）现场自然条件

满足施工要求。

（二）现场施工条件

符合施工要求。

二、技术规范

本工程应该认真按照设计施工图纸的要求进行施工，同时也要严格执行国家最新现行标准和技术规范。

- 第五章  竞标文件格式

封面格式

工程

竞标文件

（正/副本）

项目编号：

竞   标   人：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

单位地址：

日   期：       年       月      日

目  录

一、法定代表人身份证明书或营业执照副本（复印件）、法定代表人身份证（复印件）

二、竞标文件签署授权委托书

三、竞标函

四、竞标函附录

五、建造师（注册建造师）简历表

六、竞标保证金银行转帐底单及竞标保证金到户收据；

七、农民工工资保证金的交纳与使用承诺书

八、业绩等其他资料

九、资格审查资料

十、竞标人认为需要提供的其他材料

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年         月            日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （竞标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

竞标人：             （盖公章）

日    期：      年     月     日

备注：

1、法定代表人亲自参加开标会议的，须附上“法定代表人身份证明书”、营业执照副本复印件、法定代表人身份证原件核查。

2、法定代表人不能亲自参加开标会议而由委托代理人参加的，须附上法定代表人身份证明书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托代理人身份证复印件及原件核查。

二、竞标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系        （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的竞标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的竞标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （亲笔签名）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

竞标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

附：委托代理人身份证复印件

三、竞 标 函

致：   {采购单位名称}

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {采购工程项目名称}  工程竞争性谈判采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞争性谈判采购文件的竞标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程采购清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)      元（RMB￥      元）的竞标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到       等级。

2、我方已详细审核全部竞争性谈判采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同协议书中规定的工期 {工期}  日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方成交，我方将按照文件规定提交由具有担保资格和能力的担保机构出具的履约担保书作为履约担保。

6、我方同意所提交的竞标文件在竞争性谈判采购文件的竞标须知中第13条规定的竞标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方将与本竞标函一起，提交人民币          元作为竞标保证金。

竞 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （亲笔签名或盖章）

邮政编码：		       电话：	          	 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：_____年____月____日

四、竞 标 函 附 录

| 序号 | 项 目 内 容 | 合 同 条款号 | 约 定 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞标保证金 | 竞标须知 | 人民币 元 |
| 2 | 竞标有效期 | 竞标须知 | 竞标截止之后 天 |
| 3 | 招标工期 | 竞标须知前附表 | 日历天 |
| 4 | 误期违约金额 | 专用条款 | ‰工程造价/天 |
| 5 | 误期赔偿费限额 | 专用条款 | 合同价款 % |
| 6 | 质量保修金 | 专用条款 | 决算价的 % |
| 7 | 农民工工资保证金 | 专用条款 | 成交价的2%，超过80万元的按80万元交纳 |

竞标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

五、建造师（注册建造师）简历表

{招标工程项目名称}    工程

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任建造师年限 |  |  |  |  |
| 建造师注册证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 在建或已 完 |  |  | 工程质量 |

注：1、已完成的类似工程应附成交通知书或合同协议书、工程接收证书〔工程竣工验收证书）的复印件。在建类似工程应附成交通知书或合同协议书复印件。

2、提供注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证的复印件。

六、竞标保证金缴纳凭证（复印件）

七、农民工工资保证金的交纳与使用承诺

致 （采购单位）       ：

我方完全遵守“（桂劳社发〔2009〕50号）”文件要求特做以下承诺：

1、以前所承建的工程项目中工资支付的情况说明

（本说明不提供统一格式，投标人应如实说明其以前所承建的工程项目中工资支付的情况，特别注明是否存在拖欠或克扣农民工工资的行为）

投标人：                      (盖单位章)

法定代表人（或授权委托代理人）：      (签名)

年    月    日

2、成交后及时、足额存入农民工工资保证金的承诺

（本承诺不提供统一格式，由投标人自行编写）

投标人：                     (盖单位章)

法定代表人（或授权委托代理人）：      (签名)

年    月    日

3、依法足额支付农民工工资的承诺

（本承诺不提供统一格式，由投标人自行编写，一旦中标，我方保证按照政府相关部门的规定，在发出中标通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工工资情况，由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发〔2009〕50号）从我方农民工工资保障金中先予划支。）

投标人：                     (盖单位章)

法定代表人（或授权委托代理人）：      (签名)

年    月    日

八、业绩等其他资料（如有）

九、资格审查需要提供的资料

附件：项目管理机构人员配备情况表

（招标工程项目名称）         工程

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 承担完工工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目 名称 |
| 建造师或经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构并配备相关五大员等。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【备注：附各岗位人员资格证件复印件，并盖单位公章】

十、竞标人认为需要提供的其他材料

- 竞标报价书（已标价工程量清单）

十二、竞标报价需要的其他资料

中小企业声明函（格式，如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 第六章  图 纸、清单

（另附）

- 第七章  评标办法和标准

一、评标原则

一)谈判小组构成：本项目的谈判小组由采购人代表和有关技术、商务等方面的专家组成。成员人数应当为三人以上（含三人）单数。其中，技术、商务等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

二）评标依据：谈判小组将以竞争性谈判采购文件和竞标文件为评定依据进行评审。

三）评标方法：竞标文件在内容、质量和服务均能满足采购文件实质性要求的前提下，按评标报价由低到高排列成交候人（选供应商）顺序（报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、工期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交人（供应商）。

四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），谈判供应商认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对竞标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终竞标报价×（1-6%）。除上述情况外，评标报价=最终竞标报价。

二、符合性鉴定

在详细评审之前，评审小组将首先审定每份竞标文件是否在实质上响应了采购文件的要求。所谓实质上响应，是指竞标文件应满足采购文件的资料要求并与其所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的竞标人的权利和竞标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应采购文件要求的竞标文件的竞标人的竞争地位产生不公正的影响。

如果竞标文件实质上不响应采购文件某项要求，评审小组将予以拒绝，并且不允许竞标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞标。

（一）对通过资格性和符合性检查的竞标人，谈判小组对确定为实质上响应采购文件要求的竞标人进行评审。

（二）本工程的有效报价范围为：竞标报价＜最高投标限价，无效报价视为废标。

评标委员会按工程量清单控制价中的综合单价对竞标人竞标报价文件清单项目综合单价任意抽查核查，竞标人对自己所填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量负责，与采购人提供的不一致时，该清单项目的费用视为包含在工程量清单的其他项目的单价和合价内。竞标人综合单价必须小于控制价中对应项目的综合单价，超出此范围的清单项目作废，如清单项目作废达到3项以上（含3项），视为不响应采购文件实质性内容，作废标处理。

三、成交候选人（选供应商）推荐原则：

(一) 在资格审查合格，符合性鉴定通过，报价、质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标报价由低到高排列成交候人（选供应商）顺序（报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并推荐两名成交候选人（供应商）。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人（为成交供应商）。排名第一的成交人（供应商）放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以选择排名第二的成交候选人（候选供应商）为成交供应商。

（二) 谈判小组认为，某谈判竞标人（供应商）的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程、商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该谈判竞标人（供应商）的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

- 第八章  退还保证金须知

提示：请投标单位按以下格式打印（或填写）退款函并加盖单位公章，在开标时同时递交我公司，只有手续齐全，并符合规定退款条件的方可办理退款，谢谢合作！

退保函格式：

（项目名称）

退保函

广西桂春工程项目管理咨询有限公司：

我单位于    年    月    日参加     （项目名称）        项目招投标，项目编号                      ，该项目招标业务已结束，请按规定退回我单位投标保证金。

投标人名称：

开户银行：

账    号：

投标保证金金额：

投标保证金缴纳时间：

联系方式：

附：代理机构开具的保证金收据原件，投标人开户许可证复印件

（注：未中标投标人的保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的保证金将在我方收到中标人递交的合同后五个工作日内退还）。

投标人 ：         （盖章）

年   月    日