广西建能建设工程咨询有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：沙河至铁山港东岸铁路支线PPP项目全过程咨询服务

项目编号：YLZC2020-G3-000132-GXJN（重）

采购计划文号：YLZC2020-G3-10454-001

采 购 人：玉林市发展和改革委员会

采购代理机构：广西建能建设工程咨询有限公司

2020年7月

目       录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知前附表	4

第三章 项目概况及服务质量要求	7

第四章 响应文件格式	15

第五章 合同主要条款	24

第六章 评标方法和评标标准	39

# 第一章 竞争性磋商公告

广西建能建设工程咨询有限公司

沙河至铁山港东岸铁路支线PPP项目全过程咨询服务

【项目编号：YLZC2020-G3-000132-GXJN（重）】 竞争性磋商公告

项目概况： 沙河至铁山港东岸铁路支线PPP项目全过程咨询服务采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名并自行下载竞争性磋商文件，并于2020年7月27日15时30分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：YLZC2020-G3-000132-GXJN（重）

采购计划文号：YLZC2020-G3-10454-001

2.项目名称：沙河至铁山港东岸铁路支线PPP项目全过程咨询服务

3.采购预算：人民币150万元整。资金来源于市财政拨款。

4.最高限价：人民币150万元整

5.项目概况及服务质量要求：成交人为沙河至铁山港东岸铁路支线项目提供从协助实施机构进行投融资模式论证、方案编制到投资人招标采购全过程咨询服务。具体咨询服务内容、咨询规范和深度要求、咨询服务要求、咨询服务期和售后服务期以及咨询成果验收要求见竞争性磋商文件第二章。

6.合同履行期限：项目服务期原则上不超过2年。在咨询合同签订后30日内，完成项目初步实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告的编制；项目入库后15日内完成项目实施方案的编制；实施方案经批准后根据采购人要求和法定时限完成社会资本采购工作。

7.本项目接受联合体竞标(联合体成员不超过两家)。

二、申请人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.国内注册(指按国家有关规定要求注册的)，能承担本次招标采购服务要求；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求

强制性节能产品、鼓励性节能政策：对国家公布的节能产品政府采购清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

鼓励性环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购清单中产品。

扶持中小企业、监狱企业政策和促进残疾人就业政策：评审时小型和微型企业产品的给予价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

4.本项目的特定资格要求：

(1)具备工程咨询甲级资信证书(联合体一方满足即可)。

(2)根据《工程咨询行业管理办法》(2017年第9号令)的要求，编制单位需是全国投资项目在线审批监管平台(www.tzxm.gov.cn)备案的工程咨询单位(联合体一方满足即可)。

(3)具有省级司法部门颁发的《律师事务所执业许可证》(联合体一方满足即可)。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

1、获取时间：2020年7月17日至2020年7月23日止（法定节假日除外）。

2、供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理并自行下载采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名；

3 、如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190；

4 、竞争性磋商文件工本费每本0元。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

2020年7月27日15时30分(北京时间)

地点：玉林市公共资源交易中心开标室(即玉林市玉东新区秀水路2号玉林市政务服务中心办公楼五楼)

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西玉林市人民政府门户网（www.yulin.gov.cn）、玉林市公共资源交易平台（ggzy.yulin.gov.cn）上发布。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（2）《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）；

（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（4）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：玉林市发展和改革委员会

地    址：玉林市玉东大道1号市委市政府办公大楼

联 系 人：刘强

联系电话：0775-2826133

2.采购代理机构信息

名    称：广西建能建设工程咨询有限公司

地    址：玉林市名山旺瑶村玉林市地委职工住宅7栋5号

联 系 人：李奇睿

联系电话：0775-2288899

3. 监督部门: 玉林市财政局，联系电话：0775-2697961

广西建能建设工程咨询有限公司

2020年7月16日

# 第二章  项目概况及服务质量要求

一、项目概况

沙河至铁山港东岸铁路支线项目(以下简称项目或本项目)实施范围共计68.418km，包括：白平至铁山港东段正线建筑长度31.039km，铁山港东至榄根作业区专用线正线建筑长度6.379km。沙河东至白平段正线建筑长度约31km(含接轨站沙河东站的改造)。项目估算总投资约43.71亿元。

二、项目概况及服务质量要求

采购项目为沙河至铁山港支线PPP项目全过程咨询服务。成交人为沙河至铁山港东岸铁路支线项目提供从协助实施机构进行投融资模式论证、方案编制到投资人招标采购全过程咨询服务。具体为：

(一)咨询服务内容

1.从财务评价角度协助项目实施机构审核项目可行性研究报告。

2.协助项目实施机构进行项目投融资模式论证。

3.如项目采用PPP模式，编制PPP项目初步实施方案。

4.如项目采用PPP模式，编制PPP项目物有所值评价报告。

5.如项目采用PPP模式，编制PPP项目财政承受能力论证报告。

6.编制市场压力测试方案和可融资性测试方案，协助项目实施机构开展项目市场压力测试和可融资性测试。

7.如项目采用PPP模式，协助项目实施机构汇总项目列入财政部PPP综合信息平台和国家发改委重大项目库的入库资料，推进项目入库。

8.如采用特许经营模式，协助项目实施机构汇总项目列入国家发改委重大项目库的入库资料，推进项目入库。

9.如项目采用PPP模式，编制PPP项目实施方案。

10.如项目采用特许经营模式，编制项目特许经营方案。

11.如项目采用特许经营模式，编制特许经营项目财政承受能力论证报告。

12.如项目采用特许经营模式，编制专项债券发行项目收益与融资自求平衡方案。

13.协助项目实施机构与潜在社会资本进行洽谈(如需)。

14.编制资格预审文件。

15.编制项目合同(特许经营合同)体系和竞争性磋商文件。

16.负责社会资本投资人的招标采购代理工作(招标采购代理服务费未包含在本次咨询费用范围内，另行计算并另向成交社会资本收取)。

17.配合项目实施机构(采购人)与成交社会资本进行采购结果确认谈判和合同谈判(如需)，协助项目实施机构签订谈判备忘录和项目合同(特许经营合同)。

18.提供与项目服务有关的技术、财务、法律的咨询。

(二)咨询规范和深度要求

1.PPP项目物有所值评价报告应参照《关于印发<PPP物有所值评价指引(试行)>的通知》(财金〔2015〕167号)编制，包括定性评价和定量评价两个方面。成交人应协助财政部门对物有所值评价报告进行评审(如需)。

2.PPP项目财政承受能力论证报告应符合财政部《关于印发<政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引>的通知》(财金〔2015〕21号)要求。特许经营项目财政承受能力论证报告应满足地方财政部门相关要求。成交人应协助财政部门对财政承受能力论证报告进行评审(如需)。

3.市场压力测试和可融资性测试应按实施机构要求进行一次或多次测试。

4.PPP项目实施方案应符合财政部和国家发改委的相关要求。成交人应协助项目实施机构对实施方案进行评审。

(1)实施方案内容应满足财政部《关于印发<政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法>的通知》(财金〔2016〕92号)、国家发改委《关于印发<传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则>的通知》(发改投资〔2016〕2231号)和交通部相关规定，并参照财政部《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南(试行)的通知》(财金〔2014〕113号)的相关要求。

(2)对于项目投融资模式，应按项目实施机构的要求对PPP模式和特许经营模式进行比选，最终以本级人民政府批准的模式为准。

(3)对于可行性缺口补助计算方法，应进行多方案论证，按照现值大小、对财政支出责任上限和支出均衡性的影响进行综合比选，最终计算方法和边界条件由项目实施机构和财政部部门确定。

(4)对于绩效评价办法，应符合财政部《关于印发<政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理操作指引>的通知》(财金〔2020〕13号)的要求，其中绩效目标与绩效指标应报行业主管部门、财政部门审核。

5.特许经营实施方案应符合国家发改委的相关要求。

6. 成交人应按照财政部和国家发改委的要求协助采购人填报项目入库信息。

7. 成交人协助项目实施机构与潜在社会资本进行洽谈、与预成交候选人进行谈判。未经项目实施机构同意，成交人不得单独与潜在社会资本或预成交候选人谈判。

8.成交人应协助项目实施机构将项目合同(特许经营合同)提交行业主管部门、财政部门、司法部门审核，并报本级人民政府批准。

9.资格预审文件、竞争性磋商文件和采购程序应符合政府采购法律规章的要求。采购代理机构应按照采购人委托的事项和权限执行代理业务。采购代理机构应协助政府采购主管部门审核采购文件。

(三)咨询服务要求

1.供应商需具备健全的组织机构、完善的管理制度和严格的业务质量内控机制.

2.供应商应具有承担相应风险责任的能力，并对所承担的咨询服务活动依法承担赔偿责任；

3.供应商须成立项目咨询服务团队。响应文件须明确项目咨询团队负责人及组成人员，以及咨询团队成员的姓名、职务、学历及职称、业务专长、执业年限、过往业绩等。咨询服务期内，项目团队人员原则上不得更换，如出现人员调离、岗位变动等合理原因确需调整的，须提前10 个工作日向采购人提交书面报告。接替人员业务能力及专业资格水平不得低于前任服务人员，且应提供接替人员的姓名、职务、学历及职称、业务专长、执业年限、过往业绩等相关资料。

4.咨询服务人员应遵守法律和规章，恪守职业道德和执业纪律，遵守行业规范和准则。

5.咨询服务人员应勤勉尽责，充分运用自己的专业知识和技能，尽心尽职完成工作，最大限度维护采购人的合法权益。

6.遵循诚实信用的原则，客观地告知咨询事项可能出现的风险，不得故意对可能出现的风险作不恰当的表述或虚假承诺。

7.谨慎保管采购人提供的文件、数据和材料等。

8.遵守保密纪律，保守国家秘密和工作秘密，未经同意不得披露在提供服务过程中接触到的不对外公开的信息，服务关系结束后仍应按约定履行保密义务。

9.咨询团队服务人员如与采购人交办的事务存在利害关系，应自行申请回避。

(四)咨询服务期和售后服务期

成交人咨询服务期自咨询合同签订之日起，至项目完成采购且采购人发出成交通知书之日止，原则上不超过2年。

成交人售后服务期自采购人发出成交通知书之日起，至项目公司成立且项目合同(特许经营合同)签订或承继协议签订之日止(如不成立项目公司，则至项目合同或特许经营合同签订之日止)。

三、咨询成果验收要求

(一)项目实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告、项目合同(特许经营合同)体系以通过评审作为验收标准。

(二)采购文件以通过政府采购主管部门审核作为验收标准。

四、其他

(一)采购人保留对PPP项目范围、服务内容和期限等内容进行调整的权利，成交人不得提出任何异议或要求索赔。

(二) 成交人自行承担PPP项目调整、审批、备案、入库和招标等风险，直至完成PPP项目各项审批及招标、项目公司组建等成功，采购人不再额外支付任何费用，成交人不得提出任何异议或要求索赔。

(三)采购人将进一步核查供应商在响应文件中的提供的资料，若在评标期间有供应商投诉并经查实或评标委员会发现供应商提供了虚假资料，采购人将对供应商的响应文件作废标处理，并没收其竞标保证金；若在评标结果公示期间或合同谈判过程中有供应商投诉或经采购人核查并经查实发现作为成交候选人的供应商提供了虚假资料，采购人将取消其成交资格并依法作出处罚；同时，采购人将供应商上述弄虚作假行为上报行业主管部门，作为不良记录。

(四)供应商的竞标报价包括了为完成招标范围内所有工作内容所需的人工费、办公费、交通费、通讯费、设备使用费、管理费、工程建设交易综合服务费、利润、税金等一切费用。供应商根据项目情况、自身情况和市场行情自行报价。

(五) 成交人应保证采购人在中华人民共和国境内使用其提供的货物和服务时免受第三方因专利权或其它知识产权的侵权起诉。如果第三方提出侵权起诉，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

(六)供应商应当在响应文件中提供拟任项目负责人和团队成员的学历、资格证明(如：职称、执业资格、职业资格等)、获奖证明等材料复印件。

(七) 成交人应与采购人签订保密协议，承诺在项目过程中或结束后均不得以任何方式向第三方透露本项目的有关资料。

(八)其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：沙河至铁山港东岸铁路支线PPP项目全过程咨询服务 项目编号：YLZC2020-G3-000132-GXJN（重） |
| 2 | 3.1 | 磋商供应商资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.国内注册(指按国家有关规定要求注册的)，能承担本次招标采购服务要求； 3.落实政府采购政策需满足的资格要求 强制性节能产品、鼓励性节能政策：对国家公布的节能产品政府采购清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。 鼓励性环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购清单中产品。 扶持中小企业、监狱企业政策和促进残疾人就业政策：评审时小型和微型企业产品的给予价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。 4.本项目的特定资格要求： (1)具备工程咨询甲级资信证书(联合体一方满足即可)。 (2)根据《工程咨询行业管理办法》(2017年第9号令)的要求，编制单位需是全国投资项目在线审批监管平台(www.tzxm.gov.cn)备案的工程咨询单位(联合体一方满足即可)。 (3)具有省级司法部门颁发的《律师事务所执业许可证》(联合体一方满足即可)。 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 5.1 | 现场考察：本项目不组织现场勘查，供应商如果需要进行项目勘查。自备交通工具及设备，参加现场勘查所发生的一切费用均由供应商自行承担。 |
| 4 | 7.1 | 磋商报价：采用人民币报价，有效报价为≤采购预算金额。 本项目采购预算金额：人民币壹佰伍拾万元整(￥1500000.00），供应商须就《项目概况及服务质量要求》表中的服务和服务内容作完整唯一报价，凡超过本次政府采购预算控制价的竞标报价均为无效竞标。 |
| 5 | 8.1 | 竞标有效期：竞标截止之日起60天内。 |
| 6 | 9.1 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 7 | 10.2 | 响应文件组成：价格部分、信誉业绩部分、技术部分（合并装订，正本一份，副本四份） |
| 8 | 11.1 | 响应文件递交截止时间：2020年7月27日北京时间15时30分 地点：玉林市公共资源交易中心开标室(即玉林市玉东新区秀水路2号玉林市政务服务中心办公楼五楼) |
| 9 | 14.1 | 磋商时间：2020年7月27日北京时间15时30分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 磋商地点：玉林市公共资源交易中心开标室(即玉林市玉东新区秀水路2号玉林市政务服务中心办公楼五楼) |
| 10 | 15.1 | 磋商有效期：竞标截止期结束后60天内 |
| 11 | 16.1 | 招标代理服务费：本项目招标代理服务费参考《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)服务类标准按差额定率累进法和成交价计算后的80%收取，由成交人向招标代理机构支付。招标代理服务费缴纳账户如下： 开户名称：广西建能建设工程咨询有限公司玉林分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司玉林玉东支行 银行帐号：20405101040008341 |

供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：玉林市发展和改革委员会。

2.2“政府采购代理机构”是指：经财政部门认定资格的，依法接受采购人委托，承担本项目竞争性磋商采购代理业务的代理机构。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人、其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含价格、信誉业绩、技术和服务等所有内容的文件。

3. 供应商的基本条件

3.1 供应商资格：

3.1.1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.1.2.国内注册(指按国家有关规定要求注册的)，能承担本次招标采购服务要求；

3.1.3.落实政府采购政策需满足的资格要求

强制性节能产品、鼓励性节能政策：对国家公布的节能产品政府采购清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

鼓励性环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购清单中产品。

扶持中小企业、监狱企业政策和促进残疾人就业政策：评审时小型和微型企业产品的给予价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

3.1.4.本项目的特定资格要求：

(1)具备工程咨询甲级资信证书(联合体一方满足即可)。

(2)根据《工程咨询行业管理办法》(2017年第9号令)的要求，编制单位需是全国投资项目在线审批监管平台(www.tzxm.gov.cn)备案的工程咨询单位(联合体一方满足即可)。

(3)具有省级司法部门颁发的《律师事务所执业许可证》(联合体一方满足即可)。

3.1.5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4. 磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5.现场考察

5.1现场考察：本项目不组织现场勘查，供应商如果需要进行项目勘察。自备交通工具及设备，参加现场勘查所发生的一切费用均由供应商自行承担。

二、响应文件的编制

5.响应文件编制基本要求

5.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2供应商提交的响应文件以及供应商与广西建能建设工程咨询有限公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6响应文件的组成。

响应文件应分为价格部分、信誉业绩部分和技术部分三个部分组成。

5.6.1价格部分、信誉业绩部分、技术部分（合并装订，正本一份，副本四份）

5.6.1.1价格部分

▲注：以下第（1）、（2）项均要由法定代表人或委托代理人签名并加盖供应商单位公章，必须提供，否则其竞标无效。

（1）磋商书（按第四章附件一格式填写）；

（2）报价表（按第四章附件二格式填写）；

（3）中小企业声明函（如有，按第六章附件4格式填写）。

（4）中小企业相关证明材料复印件（如有，响应文件递交截止时间前提供证明材料原件验证，否则不予价格扣除）。

5.6.1.2信誉业绩部分

（一）资格证明文件

(1)供应商有效的“营业执照”正/副本或事业单位法人证书正/副本复印件(必须提供，同时要加盖单位公章)；

(2)法定代表人身份证复印件(第二代身份证，提供正、反面复印件，要求证件有效并与法人营业执照法定代表人相符，(必须提供，同时要加盖单位公章)；

(3)法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件(第二代身份证，提供正、反面复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符，委托代理时必须提供，同时要加盖单位公章)；

(4)2019年9月1日到今供应商连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费证明的复印件；无纳税记录的，应提供由供应商所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》，新成立不足三个月的供应商按实际情况提供(必须提供，同时要加盖单位公章)；

(5)2019年9月1日到今供应商连续三个月依法缴纳社保费的缴费凭证复印件(如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容))；无缴费记录的，应提供由供应商所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》，新成立不足三个月的供应商按实际情况提供(必须提供，同时要加盖单位公章)；

(6)供应商 2019 年的年度财务状况报告复印件(可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等)；2020 年新成立的企业按实际情况提供(必须提供，同时要加盖单位公章)；

(7)参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(必须提供，同时要加盖单位公章)；

(8)本项目的特定资格要求：

①具备工程咨询甲级资信证书(联合体一方满足即可)；

②根据《工程咨询行业管理办法》(2017年第9号令)的要求，编制单位需是全国投资项目在线审批监管平台(www.tzxm.gov.cn)备案的工程咨询单位(联合体一方满足即可)。

③具有省级司法部门颁发的《律师事务所执业许可证》(联合体一方满足即可)。

(9)联合体协议书(如有，必须提供，格式后附，加盖单位公章)。

如为联合体竞标的，要求如下:

①两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份竞标。

②以联合体形式参加竞标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条要求的各项条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合竞争性磋商文件规定的特定条件。

③联合体各方之间应当签订共同竞标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同竞标协议连同响应文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同竞标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中竞标，也不得组成新的联合体参加同一项目竞标，否则，与之相关的响应文件作废。

④竞标联合体供应商的相同资质按最低的一方计算。

⑤联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。但同一专业的供应商组成的联合体应以资质最低的一方为依据。联合体竞标的，须提供《联合竞标协议书》。

⑥两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

注：以联合体形式竞标的，联合体各方均应按资格要求的内容提供资格证明材料。

(10)供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

（二）信誉业绩评分部分

见第六章评分办法(各项若有请提供复印件，同时要加盖供应商单位公章，否则该证明被视为无效)

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、响应报价要求

7.1对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支

付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目服务需求所涉及的全部工作。

7.3供应商应就第三章《项目概况及服务质量要求》中的全部服务内容作完整唯一报价。

7.4供应商应在竞标报价表上标明单价和总价。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果因供应商原因引起的报价失误，其后果由供应商负责。

四、响应文件有效期

8.1竞标截止之日起60天内响应文件保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

8.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

8.3供应商可拒绝接受延长有效期要求而不会导致磋商保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长磋商保证金的有效期，但不能修改响应文件其它内容。

8.4供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

# 六、响应文件的签署、份数、盖章和递交

10.1供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由供应商负责。

10.2供应商须按响应文件（价格部分、信誉业绩部分、技术部分）正本一份，副本四份（封面右上角应注明“正本”、“副本”字样）编制并装订成册，一并装入响应文件袋中，包装袋及封口处须盖密封章或竞标单位公章，活页装订的响应文件将被拒绝。

10.3 包封应写明项目名称、项目编号、供应商名称和地址、邮政编码并注明开标时间以前不得开封，以便竞标出现逾期送达时能原封退回。

10.4响应文件的正本须用A4纸打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除《供应商须知》中规定提供原件以外的均可提供复印件。

10.5响应文件须由供应商在规定签名、盖章位置由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，否则竞标无效。

10.6响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

10.7没有按以上规定要求密封或密封不合格的竞标文件将不予受理，并退还供应商。

11.响应文件的递交

11.1响应文件递交截止时间：2020年7月27日北京时间15时30分

地点：玉林市公共资源交易中心开标室(即玉林市玉东新区秀水路2号玉林市政务服务中心办公楼五楼)。

11.2所有响应文件应于竞争性磋商文件中规定的递交响应文件截止时间前递交到玉林市公共资源交易中心开标室(即玉林市玉东新区秀水路2号玉林市政务服务中心办公楼五楼)。

12.迟交的响应文件

按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒绝在竞争性磋商文件规定的递交响应文件截止时间之后的任何响应文件。

七、评审程序

13.1评审专家组成：采购代理机构根据竞标项目的特点依法组建“磋商小组”,“磋商小组”由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成，其中评审专家的人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。在整个磋商过程中，“磋商小组”将负责对全部响应文件进行审查、磋商及评审工作。

13.2资格性与符合性检查

⑴按“供应商须知”检查响应文件的合格性、完整性及检查竞标服务项目合格性；

⑵按《项目概况及服务质量要求》对所竞项目的技术要求响应性进行检查。

八、磋商的步骤

14.1磋商时间：2020年7月27日北京时间15时30分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）磋商地点：玉林市公共资源交易中心开标室(即玉林市玉东新区秀水路2号玉林市政务服务中心办公楼五楼)。

14.2.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

14.2.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

14.3磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

14.4.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目概况及服务质量要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

14.4.2对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

14.4.3供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

14.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

14.5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

14.5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

14.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

14.7经磋商确定最终项目概况及服务质量要求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

14.8出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

九、确定成交供应商办法

15.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

十、质疑

16.1供应商对成交公告有异议的，应当在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

16.2被质疑的采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

16.3采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

16.4质疑人或投诉人提供的书面材料（如材料中有外文资料须同时附上中文译本）至少包括以下内容：

（1）质疑人或投诉人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；

（2）被质疑人或被投诉人的单位名称或姓名等；

（3）质疑或投诉的事实及理由；

（4）有关违纪违规的情况和有效证明材料；

（5）质疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间；

（6）质疑或投诉的书面材料须提供法定代表人签字和加盖单位公章的原件。

（7）如质疑或投诉委托代理人办理时，须提供质疑人的授权委托书，授权委托书须由法定代表人签名并加盖单位公章。

如不按政府采购相关规定及上述要求质疑或投诉的，视为无效质疑或无效投诉，不予受理。

十一、签订合同

17.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十二、其他事项

18.代理服务收费标准：

由成交供应商在领取成交通知书前一次性支付给采购代理机构，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定并没收成交供应商已提交的全部磋商保证金上缴国库。

十三、适用法律

19.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

# 第四章 响应文件格式

## 响应文件（价格部分、信誉业绩部分、技术部分）正本一份，副本四份。

响应文件封面格式（不可缺）：

封面格式

正本/副本

响应文件

（价格部分、信誉业绩部分、技术部分）

项目名称：

项目编号：

供应商单位名称：              （盖单位公章）

地  址：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

联系电话：

目 录

1.磋商书……………………………………………………

2.报价表………………………………………………………

3.供应商资格审查证明材料…………………………………

4.咨询技术方案………………………………………………………

5. 供应商资信、经验与能力…………………………………

6. 供应商认为必要提供的证明其满足本项目磋商资格的声明及文件资料……

一、磋  商  书（格式）

致：                         (采购人单位名称)

依据贵方       （项目名称）        项目政府采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份，副本四份。

在此，授权代表宣布同意如下：

1．供应商已详细审查全部“竞争性磋商文件”，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于竞争性磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2．供应商在竞标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受竞争性磋商文件的各项规定和要求，对竞争性磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3．本竞标有效期自开标日起                   日历日。

4．如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“竞争性磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5．供应商同意按照贵方要求提供与竞标有关的一切数据或资料。

6．与本竞标有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

开户银行：                           帐号/行号：

供应商（公章）

法定代表人或委托代理人签名

二、报  价  表（格式）

项目名称:                                 项目编号:

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 数量（单位） | 报价内容 | 总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙河至铁山港东岸铁路支线PPP项目全过程咨询服务 | 1项 | 沙河至铁山港东岸铁路支线PPP项目全过程咨询服务 |  |
| 竞标总报价：人民币 大写 （ 小写 ） |
| 服务期： |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

供应商（盖章）

法定代表人或委托代理人签名

日期：     年     月    日

注:：

1、表中位置不够可以另附页。

2、供应商竞标报价应充分考虑评估内容有可能反复调整，本项目评估内容如有多次调整评估费不再另行计取。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其竞标作无效标处理。

4、竞标费用包括完成本项目所有工作任务（出具成果文件）所需的项目劳务费、专家咨询费、项目评审费、购买及制作标书费、税金等一切费用。

三、供应商资格审查证明材料

按供应商须知5.6.1.2信誉业绩部分（一）资格证明文件要求提供（格式自拟）

四、咨询技术方案

（按评表办法相关要求，格式自拟）

供应商（公章）

法定代表人或委托代理人签名

日期：      年   月   日

- 供应商资信、经验与能力

（按评表办法相关要求，格式自拟）

六、供应商认为必要提供的证明其满足本项目

磋商资格的声明及文件资料（格式自拟）

# 第五章 合同主要条款

（本合同仅作参考，采购人签订合同签可根据项目实际情况进行修改）

# 合同(格式)及技术规范

本合同书格式仅供参考，以甲乙双方按实际情况协商并签定的合同书为准

沙河至铁山港东岸铁路支线PPP项目全过程咨询服务合同

合同编号：

甲方(委托人)：

乙方(受托人)：

第一章  总则

第一条  项目概况

沙河至铁山港东岸铁路支线项目(以下简称项目或本项目)实施范围共计68.418km，包括：白平至铁山港东段正线建筑长度31.039km，铁山港东至榄根作业区专用线正线建筑长度6.379km。沙河东至白平段正线建筑长度约31km(含接轨站沙河东站的改造)。项目估算总投资约43.71亿元。

第二章  咨询服务内容及要求和时间安排

第二条  咨询服务内容及要求

(一)咨询服务内容

1.从财务评价角度协助项目实施机构审核项目可行性研究报告。

2.协助项目实施机构进行项目投融资模式论证。

3.如项目采用PPP模式，编制PPP项目初步实施方案。

4.如项目采用PPP模式，编制PPP项目物有所值评价报告。

5.如项目采用PPP模式，编制PPP项目财政承受能力论证报告。

6.编制市场压力测试方案和可融资性测试方案，协助项目实施机构开展项目市场压力测试和可融资性测试。

7.如项目采用PPP模式，协助项目实施机构汇总项目列入财政部PPP综合信息平台和国家发改委重大项目库的入库资料，推进项目入库。

8.如采用特许经营模式，协助项目实施机构汇总项目列入国家发改委重大项目库的入库资料，推进项目入库。

9.如项目采用PPP模式，编制PPP项目实施方案。

10.如项目采用特许经营模式，编制项目特许经营方案。

11.如项目采用特许经营模式，编制特许经营项目财政承受能力论证报告。

12.如项目采用特许经营模式，编制专项债券发行项目收益与融资自求平衡方案。

13.协助项目实施机构与潜在社会资本进行洽谈(如需)。

14.编制资格预审文件。

15.编制项目合同(特许经营合同)体系和竞争性磋商文件。

16.负责社会资本投资人的招标采购代理工作(招标采购代理服务费未包含在本次咨询费用范围内，另行计算并另向成交社会资本收取)。

17.配合项目实施机构(采购人)与成交社会资本进行采购结果确认谈判和合同谈判(如需)，协助项目实施机构签订谈判备忘录和项目合同(特许经营合同)。

18.提供与项目服务有关的技术、财务、法律的咨询。

(二)咨询规范和深度要求

1.PPP项目物有所值评价报告应参照《关于印发<PPP物有所值评价指引(试行)>的通知》(财金〔2015〕167号)编制，包括定性评价和定量评价两个方面。成交人应协助财政部门对物有所值评价报告进行评审(如需)。

2.PPP项目财政承受能力论证报告应符合财政部《关于印发<政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引>的通知》(财金〔2015〕21号)要求。特许经营项目财政承受能力论证报告应满足地方财政部门相关要求。成交人应协助财政部门对财政承受能力论证报告进行评审(如需)。

3.市场压力测试和可融资性测试应按实施机构要求进行一次或多次测试。

4.PPP项目实施方案应符合财政部和国家发改委的相关要求。成交人应协助项目实施机构对实施方案进行评审。

(1)实施方案内容应满足财政部《关于印发<政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法>的通知》(财金〔2016〕92号)、国家发改委《关于印发<传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则>的通知》(发改投资〔2016〕2231号)和交通部相关规定，并参照财政部《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南(试行)的通知》(财金〔2014〕113号)的相关要求。

(2)对于项目投融资模式，应按项目实施机构的要求对PPP模式和特许经营模式进行比选，最终以本级人民政府批准的模式为准。

(3)对于可行性缺口补助计算方法，应进行多方案论证，按照现值大小、对财政支出责任上限和支出均衡性的影响进行综合比选，最终计算方法和边界条件由项目实施机构和财政部部门确定。

(4)对于绩效评价办法，应符合财政部《关于印发<政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理操作指引>的通知》(财金〔2020〕13号)的要求，其中绩效目标与绩效指标应报行业主管部门、财政部门审核。

5.特许经营实施方案应符合国家发改委的相关要求。

6.成交人应按照财政部和国家发改委的要求协助采购人填报项目入库信息。

7.成交人协助项目实施机构与潜在社会资本进行洽谈、与预成交候选人进行谈判。未经项目实施机构同意，成交人不得单独与潜在社会资本或预成交候选人谈判。

8.成交人应协助项目实施机构将项目合同(特许经营合同)提交行业主管部门、财政部门、司法部门审核，并报本级人民政府批准。

8.资格预审文件、竞争性磋商文件和采购程序应符合政府采购法律规章的要求。采购代理机构应按照采购人委托的事项和权限执行代理业务。采购代理机构应协助政府采购主管部门审核采购文件。

(三)咨询服务要求

1.供应商需具备健全的组织机构、完善的管理制度和严格的业务质量内控机制.

2.供应商应具有承担相应风险责任的能力，并对所承担的咨询服务活动依法承担赔偿责任；

3.供应商须成立项目咨询服务团队。响应文件须明确项目咨询团队负责人及组成人员，以及咨询团队成员的姓名、职务、学历及职称、业务专长、执业年限、过往业绩等。咨询服务期内，项目团队人员原则上不得更换，如出现人员调离、岗位变动等合理原因确需调整的，须提前10 个工作日向采购人提交书面报告。接替人员业务能力及专业资格水平不得低于前任服务人员，且应提供接替人员的姓名、职务、学历及职称、业务专长、执业年限、过往业绩等相关资料。

4.咨询服务人员应遵守法律和规章，恪守职业道德和执业纪律，遵守行业规范和准则。

5.咨询服务人员应勤勉尽责，充分运用自己的专业知识和技能，尽心尽职完成工作，最大限度维护采购人的合法权益。

6.遵循诚实信用的原则，客观地告知咨询事项可能出现的风险，不得故意对可能出现的风险作不恰当的表述或虚假承诺。

7.谨慎保管采购人提供的文件、数据和材料等。

8.遵守保密纪律，保守国家秘密和工作秘密，未经同意不得披露在提供服务过程中接触到的不对外公开的信息，服务关系结束后仍应按约定履行保密义务。

9.咨询团队服务人员如与采购人交办的事务存在利害关系，应自行申请回避。

(四)咨询服务期和售后服务期

成交人咨询服务期自咨询合同签订之日起，至项目完成采购且采购人发出成交通知书之日止，原则上不超过2年。

成交人售后服务期自采购人发出成交通知书之日起，至项目公司成立且项目合同(特许经营合同)签订或承继协议签订之日止(如不成立项目公司，则至项目合同或特许经营合同签订之日止)。

(四)咨询成果验收要求

1.项目实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告、项目合同(特许经营合同)体系以通过评审作为验收标准。

2.采购文件以通过政府采购主管部门审核作为验收标准。

(五)其他

1.采购人保留对PPP项目范围、服务内容和期限等内容进行调整的权利，成交人不得提出任何异议或要求索赔。

2.成交人自行承担PPP项目调整、审批、备案、入库和招标等风险，直至完成PPP项目各项审批及招标、项目公司组建等成功，采购人不再额外支付任何费用，成交人不得提出任何异议或要求索赔。

3.采购人将进一步核查供应商在响应文件中的提供的资料，若在评标期间有供应商投诉并经查实或评标委员会发现供应商提供了虚假资料，采购人将对供应商的响应文件作废标处理，并没收其竞标保证金；若在评标结果公示期间或合同谈判过程中有供应商投诉或经采购人核查并经查实发现作为成交候选人的供应商提供了虚假资料，采购人将取消其成交资格并依法作出处罚；同时，采购人将供应商上述弄虚作假行为上报行业主管部门，作为不良记录。

4.供应商的竞标报价包括了为完成招标范围内所有工作内容所需的人工费、办公费、交通费、通讯费、设备使用费、管理费、工程建设交易综合服务费、利润、税金等一切费用。供应商根据项目情况、自身情况和市场行情自行报价。

5.成交人应保证采购人在中华人民共和国境内使用其提供的货物和服务时免受第三方因专利权或其它知识产权的侵权起诉。如果第三方提出侵权起诉，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6.供应商应当在响应文件中提供拟任项目负责人和团队成员的学历、资格证明(如：职称、执业资格、职业资格等)、获奖证明等材料复印件。

7.成交人应与采购人签订保密协议，承诺在项目过程中或结束后均不得以任何方式向第三方透露本项目的有关资料。

8.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第三条  提交成果时间

在咨询合同签订后30日内，完成项目初步实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告的编制；项目入库后15日内完成项目实施方案的编制；实施方案经批准后根据采购人要求和法定时限完成社会资本采购工作。

第四条  工作方式

乙方工作采用现场工作与非现场工作结合的方式，调研、访谈及成果汇报采用现场工作方式，咨询报告编撰采用非现场工作方式。

乙方可自行独立踏勘工程现场，并对因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的费用等承担全部责任。

- 咨询人员

(1)乙方咨询人员应由具备项目实施与管理能力的人员构成，具有相关领域及行业咨询工作经验的专家优先。

(2)项目负责人代表乙方具体执行合同，负责组织、实施本合同下的咨询相关工作，签发咨询过程中的相关文件。本次PPP项目全过程咨询服务项目负责人：       ，为项目实施主要成员，配备其他专业咨询人员共同完成此项目。

(3)未经甲方同意，乙方不得擅自更换其项目负责人。

(4)甲方认为乙方工作人员不能胜任本职工作或玩忽职守的，有权要求乙方立即更换。

第六条  提交咨询工作成果

在项目实施过程中，乙方应以书面报告和电子文档的方式向采购人提交各工作阶段的工作成果，包括但不限于：(1)PPP项目初步实施方案；(2)物有所值评价报告；(3财政承受能力论证报告；(4)PPP项目实施方案；(5)项目资格预审文件及社会资本竞争性磋商文件及招竞标全套资料；(6)项目合同文件；(7)采购人要求提供的与咨询服务紧密相关的其他资料。

第三章	双方的职责和义务

第七条  甲方的职责和义务

(1)为了保证实现项目目标，甲方有权对乙方项目咨询人员提出具体和明确的合理要求。

(2)甲方应积极协调相关单位，协助乙方开展调研访谈工作，并根据乙方的合理要求，负责向乙方及时提供有关项目的基础资料。

(3)甲方应当全面、真实地叙述与本项目事务有关的各种情况，并保证所提供的一切相关文件真实、合法和有效。

第八条  乙方的职责和义务

(1)乙方应充分理解甲方的意图，其工作思路、想法须贯穿项目实施的目的。

(2)提供第二条所述咨询服务，并对咨询服务质量负责，确保甲方权益。

(3)乙方应选派合格和足够的咨询人员，保证咨询人员足够的工作时间以及时迅捷提供咨询服务。

(4)同甲方共同商定咨询服务工作计划，对工作进度进行控制，并按照工作计划安排及时向甲方和政府方(项目实施机构)汇报工作。

(5)乙方自行承担PPP项目调整、审批、备案、入库和招标等导致咨询服务工作量增加的风险，直至完成PPP项目各项审批及招标、项目公司组建等工作，甲方不再额外支付任何费用，乙方不得提出任何异议或要求索赔。

第四章  咨询服务费用和支付方式

第九条  咨询服务费用

乙方成交的全过程咨询服务费为       万元。

第十条  咨询服务费的支付

(1)咨询服务合同签订之日起7个工作日内，甲方支付咨询服务费总额的20%，为【】万元(按照供应商成交价格填写)。

(2)PPP项目准备阶段：完成实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告编制，实施方案经由市人民政府审核通过后7个工作日内，甲方支付咨询服务费总额服务费的60%，为【】万元(按照供应商成交报价填写)。

(3)PPP项目采购阶段：完成编制PPP项目合同体系，起草项目所需的PPP项目合同、股权合作协议等法律性文件，发布选择社会资本的招标公告之日后7个工作日内，甲方支付咨询服务费总额的10%，为【】万元(按照供应商成交报价填写)。

(4)PPP项目谈判签约：协助采购人与意向合作投资人进行谈判，政府方实施机构与成交社会资本签订 PPP项目合同后7个工作日内，甲方支付申请报告咨询服务费的10%，为【】万元(按照供应商成交报价填写)。

第五章  违约责任与赔偿

第十一条  善意履行

甲乙双方应认真履行本合同的规定，任何一方无正当理由不得单方面终止本合同。

第十二条  违约

(1)如果由于任何一方违约，导致另一方无法履行本合同项下权利和义务或给对方造成重大经济损失，违约方应承担违约责任，守约方有权终止本合同。

(2)乙方向甲方承担的违约金、损失、赔偿金等费用累计不得超过合同金额。其他条款与本条款约定不一致的，优先适用本条款的约定。

(3)合同第二、三、四部分中关于违约、违约金、损失、赔偿金的约定与本部分不一致的，优先适用本部分约定。

第六章  不可抗力

第十三条  通知义务

任何一方由于不可抗力而影响其履行合同所规定的义务的，受事件影响的一方应尽快将发生的不可抗力事件的情况以传真或特快专递等形式通知另一方，说明发生不可抗力以及不可抗力可能持续的时间。

第十四条  继续履行

双方在不可抗力事件停止后或影响消除后应立即继续履行合同义务，合同有效期和/或有关履行合同的预定的期限相应延长。

第十五条  损失承担

发出成交通知书后，甲方无正当理由拒签合同的，采购人向乙方退还竞标保证金；给乙方造成损失的，还应当赔偿损失。因不可抗力(含政策变更调整)或政府决议导致不能签订合同的，则免除采购人赔偿责任。

在合同履行期间，若因不可归责于甲方的事由，包括但不限于政府政策的变更调整，甲方要求提前终止或解除合同，乙方未开始工作的，乙方应当返还甲方已经支付的咨询费，乙方已经开始工作的，甲方向其支付不超过合同咨询费总额的50%作为补偿。甲方支付以上设计费或补偿费后，乙方已经完成的成果归甲方。

发出成交通知书后，乙方无正当理由拒签合同的，没收其竞标保证金；给甲方造成损失的，还应当赔偿损失。

在合同履行期间，乙方无正当理由要求提前终止或解除合同，乙方须返还甲方已经支付的咨询费以外，还应当向甲方赔偿损失，乙方向甲方承担的违约金、损失、赔偿金等费用累计不得超过合同金额，乙方已经完成的成果归甲方。

第七章  争议解决

第十六条  友好协商解决

双方应本着平等互利、友好合作的精神保证本合同的顺利履行。如在履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

第十七条  诉讼解决

如根据第十六条不能解决争议时，在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定申请项目所在地仲裁机关仲裁。

第八章	保密及其它

第十八条  保密

未经对方允许，任何一方不得将对方收集、整理、复制、研究和准备的与本合同项下工作有关的所有资料提供给除行政主管部门外的第三方。本条的规定不影响为推介本项目已经公开发布的任何项目信息。

未经对方允许，任何一方不得将本合同内容，包括咨询费用及支付信息等提供给任何第三方。

保密期限至该信息向社会公开之日或甲方书面解除乙方此合同项下保密义务之日止，乙方的保密义务不因本合同其他条款的解除或无效而解除。

第十九条  合同生效

本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效，至项目完成采购并发出成交通知书且乙方收到甲方应付的全部咨询服务费用之日终止。

第二十条  其他

本项目咨询成果的知识产权归甲方所有。

本合同由正文、附件以及相关会议备忘录(如有)等组成，以上各部分均是合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效应。

本合同未尽事宜可由双方协商签订补充协议。本合同的修改和补充必须以书面形式方为有效。合同的修改和补充与本合同具有同等效力

甲方要求承担方派专人留驻现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。甲方要求承担方提供本合同内容以外的工作服务，双方经友好协商后，可按照实际所需的工作量，以签订补充合同方式，另行支付费用。

若甲方要求本项目分较多期实施的，双方经友好协商后，可按照实际所需的工作量，以签订补充合同方式调整合同金额。

本合同一式      份，甲方     份，乙方     份，采购代理机构 壹 份，监督管理部门 贰 份，具有同等法律效力。

本合同经双方签章后生效。

附件：1.PPP项目咨询服务合同标准条件、词语定义、适用语言和法律、法规

2.PPP项目咨询服务合同专用条款

3.PPP项目咨询服务廉洁协议书

| 甲方名称： (盖章) 代表人：(签字) 住所： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 开户名称： 银行帐号： | 乙方名称： (盖章) 代表人：(签字) 住所： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 开户名称： 银行帐号： |
| --- | --- |

附件1

PPP项目咨询服务合同标准条件、词语定义、适用语言和法律、法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

(一)“甲方”是指委托项目全过程咨询服务和聘用咨询服务机构的一方，以及其合法继承人。

(二)“乙方”是指承担项目全过程咨询服务和责任的一方，以及其合法继承人。

(三)“政府”是指项目所在地政府及其相关部门。

(四)“项目实施机构”是指政府指定的有关职能部门或事业单位，负责项目准备、采购(招标)、监管和移交等工作。

(五)“第三人”是指除委托人、受托人、政府以外与本咨询业务有关的当事人。

(六)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

第二条　项目全过程咨询服务合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、项目所在地的地方法规和地方规章等。

第三条  咨询服务费用是指乙方为甲方和政府方(项目实施机构)提供PPP项目咨询服务后，甲方支付乙方的全部费用。

第四条  项目全过程咨询服务合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当文本发生语言歧义产生不同解释时，以财政相关法规文本释义为准。

附件2

项目全过程咨询服务合同专用条款

本合同适用的法律、法规及相关规定：《中华人民共和国合同法》、《国务院办公厅转发财政部、发展改革委、人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》(国办发〔2015〕42号)等有关规定。

第一条  双方的权利义务

(一)甲方的权利和义务

1.甲方随时抽查乙方工作进展情况，与乙方沟通检查与抽查结果。

2.甲方按约定协调项目实施机构向乙方提供文件资料。

3.甲方为乙方的工作开展提供必须的工作条件和相应配合。

4.甲方保留对PPP项目策划方向、范围、服务内容和期限等内容进行调整的权利，乙方不得提出任何异议或要求索赔。

5.甲方按合同约定支付乙方咨询服务费用。

(二)乙方的权利和义务

1.按合同约定获得咨询费用。

2.按合同约定时间及质量完成服务工作，保证成果客观性、准确性和时效性。

3.按工作进度向甲方及项目实施机构通报咨询工作进展情况。

4.严格遵守适用于乙方的专业守则，以处理类似项目时应有的合理专业审慎态度开展咨询工作。

5.按合同约定承担保密义务。

6.投入足够的人力及其他资源，保证按时完成咨询工作。

7.其他。

第二条  验收

(一)项目识别阶段咨询的服务成果及验收标准

1.依据财政部《PPP物有所值评价指引(试行)》的通知(财金[2015]167号)文件，编写物有所值评价报告(包含定性评价和定量评价)，并通过有关部门的验收。

2.依据财政部《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》(财金[2015]21号)文件，编写财政可承受能力论证报告，并通过有关部门的验收。

(二)项目准备阶段咨询的服务成果及验收标准

编制PPP项目实施方案，实施方案应包括项目概况、风险分配基本框架、项目运作方式、交易结构、合同体系、监管架构、招标方式选择及相关财务测算等。方案完成后，报市发改委及市政府审批通过，并完成项目入库。

(三)项目招标阶段咨询的服务成果及验收标准

1.根据批准的实施方案，编制项目资格预审文件，资格预审文件应满足大多数潜在投资人；

2.根据批准的实施方案，编制项目竞争性磋商文件。竞争性磋商文件应包括竞标邀请书(代资格预审通过通知书)、供应商须知、评标办法(综合评估法)、合同条款及格式(含框架协议、股东协议、公司章程、项目合同)、本项目前期资料、技术标准和采购人要求、响应文件格式等；

3.负责按照竞争性磋商文件的要求起草框架协议、股东协议、公司章程、项目合同及合同附件；协助实施机构合同谈判与合同签署，并发表专业、独立意见，协助政府汇报会议，解读PPP政策、方案、合同。

第三条  质量保证及售后服务内容

(一)乙方应保证在规定的时间内完成服务；

(二)乙方应保证投入的人员、设备满足甲方要求；

(三)需要作出调整修改的，乙方应进行及时调整修改；

(四)甲方在社会资本方招标过程中、与其签订PPP合同及配套协议过程中，乙方服务团队人员在需要甲方和政府方(项目实施机构)通知的48小时内到达服务地点。

第四条  知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

第五条  保密义务

(一)乙方及其工作人员应对在咨询服务中获悉的属于甲方及项目实施机构的且无法自公开渠道获得的文件、资料(包括商业秘密、计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)以及咨询成果承担保密责任，并采取相应的保密措施。乙方应承担的保密义务包括：

1.未经甲方及项目实施机构书面同意，不得将甲方及项目实施机构的商业秘密披露给任何第三人；

2.不得将甲方及项目实施机构的商业秘密用于本合同以外的其他目的；

3.在甲方及项目实施机构要求时，及时将甲方及项目实施机构商业秘密载体返还甲方或销毁。

(二)乙方承担保密义务的期限至该信息向社会公开之日或甲方书面解除乙方此合同项下保密义务之日止，乙方的保密义务不因本合同其他条款的解除或无效而解除。

(三)乙方违反保密义务的，应赔偿甲方损失。

第六条  违约责任

在本合同执行过程中，双方都应按照本合同的约定全面、及时地履行义务。如任何一方出现违约行为，守约方有权书面通知违约方要求其在规定期限内纠正其违约行为。如果由于任何一方违约，导致另一方无法履行本合同项下权利和义务或给对方造成重大经济损失，违约方应承担违约责任，守约方有权终止本合同。乙方向甲方承担的违约金、损失、赔偿金等费用累计不得超过合同金额。

第七条  不可抗力

(一)不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

(二)任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，应立即通知对方，立即恢复履行合同义务，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

(三)受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

(四)若不可抗力事件的影响已达15天或双方预计不可抗力事件的影响将延续15天以上(含本数)时，任何一方有权终止本合同。由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决。

第八条  适用法律

本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

第九条  争议解决

(一)合同订立双方必须严格履行合同约定的条款。

(二)本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应本着友好协商的精神，妥善处理。

(三)如协商处理不成，可按下列程序解决：按合同约定执行。

附件3

PPP项目咨询服务廉洁协议书

甲方(委托单位)：

乙方(受托单位)：

项目名称：沙河至铁山港东岸铁路支线PPP项目全过程咨询服务

为加强廉洁建设，规范PPP项目咨询服务行为，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护当事人的合法权益，根据廉洁协议相关办法，由甲方与乙方订立本协议书。

第一条  甲乙双方责任

(一)严格遵守国家法律法规和省政府有关规定。

(二)严格执行合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律法规另有规定除外)，不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。发现对方严重违反廉洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。

第二条  甲方责任

(一)甲方作为PPP项目的委托单位，认真履行合同规定的甲方责任。

(二)甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

(三)甲方人员不得参加乙方安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(四)甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作等安排提供方便。

(五)甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事或干涉与乙方有关的中介咨询服务。

第三条  乙方责任

(一)乙方承诺：严格执行相关法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担PPP项目咨询服务业务。

(二)乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请(工作餐除外)及娱乐活动，不向甲方单位及个人提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(四)乙方不得为甲方人员的婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等安排提供便利。

(五)乙方不得接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉中介咨询服务业务的要求。

第四条  违约责任

(一)甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

第五条 协议生效

本协议的有效期，自双方签署之日起至该PPP项目咨询服务结束之日止。

第六条 协议法律效力

本协议书作为PPP项目咨询服务合同的附件，与PPP项目咨询服务合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

甲方(公章):  				                 乙方(公章):

法定代表人                                   法定代表人

或委托代理人：    		                     或委托代理人：

签订日期：                                   签订日期：

第六章  评标原则、评定办法和成交标准

一、评标原则

（一）磋商小组成：磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：磋商小组将以磋商文件、响应文件为评标依据，对供应商的报价、咨询技术方案、供应商资信、经验与能力等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评分标准：

# （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法

# （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

1.价格分（按四舍五入取至百分位）………………………………………………满分10分

价格分计算公式：

（1）评标价为磋商供应商的竞标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终成交供应商的成交金额＝竞标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位声明函（格式后附）。

（5）政策性扣除计算方法。

磋商供应商所竞标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品竞标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的竞标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体竞标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体竞标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=竞标报价×（1-2%）；

（6）本项目根据市场报价，为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《政府采购货物和服务招标竞标管理办法》第六十条 磋商小组认为谈判供应商的报价明显低于其他通过符合性审查谈判供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效竞标处理。

除上述情况外，评标报价=竞标报价。

（7）价格分计算公式：某磋商供应商价格分=评标基准价/某磋商供应商评标报价金额×10分.

最低磋商供应商评标报价金额=评标基准价

2.资信技术分(90分)

| 评审项 | 评分项目 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 咨询技术方案(25分) | 项目分析与服务需求理解、工作思路情况(5分) | 优(5分)：对PPP政策运用的分析准确到位、论述完整；对全过程咨询服务的理解到位、论述准确完整，PPP工作的统筹协调布置周密；对政府方总体工作思路的理解准确，有很强的科学指导和可行性。 良(3分)：对PPP政策运用的分析准确、论述较完整；对全过程咨询服务的理解较到位、论述完整，PPP工作的统筹协调布置较周密；对政府方总体工作思路的理解较准确，有一定的可行性。 差(1分)：对PPP政策运用的分析论述不够准确、完整；对全过程咨询服务的理解论述不够完整，PPP与规划可研的统筹协调布置松散零乱；对政府方总体工作思路的理解不准确，无可行性。 |  |
|  | PPP全过程咨询(10分) | 1.供应商针对本项目推行PPP模式的重点难点及合理化建议，PPP政策与法律服务，物有所值评价+财政承受能力论证+PPP实施方案编制+选择社会资本思路。(分项满分5分) 优(5分):建议的内容符合项目需求、针对本项目识别问题且重点突出、政策分析合理、提出的建议清晰可行。 良(3分):提出观点思路，但针对性不够或解决方案不足。 差(1分):问题和建议过于简单，没有针对性。 2.编制PPP项目绩效管理方案的建议(分项满分5分) 编制内容符合项目内容、详细完整，目标清晰明确的得5分；编制内容基本符合项目内容、基本详细，目标较明确的得3分；编制内容简单，目标不明确的得1分。 |  |
|  | 咨询工作计划(5分) | 咨询工作计划(5分) 优(5分)：对咨询工作分解关键性、阶段性工作识别准确、分析合理、科学，针对各项核心建立明细的工作时间计划表，各环节时间安排合理,关键时间节点符合本项目要求，切实可行。 良(3分)：对咨询工作分解关键性、阶段性工作分析基本合理，并建立了简单的工作时间计划表，进度基本符合本项目要求。 差(1分)：对咨询工作分解关键性、阶段性工作分析不合理，工作时间计划表散乱,关键时间节点不能较好符合项目要求。 |  |
|  | 针对各项工作开展的保障措施方案(5分) | 咨询服务工作的保障措施方案(5分) 优(5分)：工作质量保证措施科学合理、可操作性强，服务承诺能结合本项目实际达到优质，咨询人员管理严格负责，突发事件处理机制及预案从本项目实际出发，描述详细具体，能提出其它有效切实可行的措施保障。 良(2分)：工作质量保证措施科学合理、可操作性较强，服务承诺较好，咨询人员管理基本严格，有突发事件处理机制及预案，能提出其它的措施保障。 差(0.5分)：质量保证措施考虑不全、缺乏突发事件处理机制或可操作性差，服务承诺差，咨询人员管理松散。 |  |
| 供应商资信、经验与能力 (65分) | 供应商承担类似项目的相关经验与业绩(15分) | 1.供应商自2015年1月1日以来(以签订咨询合同时间为准)承担过财政部PPP项目管理库入库PPP项目咨询服务工作的，每提供1项业绩，得0.5分，本项最高得6分。 | (涉及个人的，提供个人身份证复印件、执业资格(如需)证书复印件、职称(如需)复印件、咨询合同或成交通知书，加盖供应商公章。单位业绩证明材料为：相关咨询合同或成交通知书复印件，加盖供应商公章) |
|  |  | 2.供应商自2015年1月1日以来(以签订咨询合同时间为准)承担过轨道交通类项目的设计、工程咨询(含PPP咨询)工作的，每提供1项业绩，得0.5分，为货运铁路的，另加0.5分，本项目最高得9分。本项业绩不得与第1项重复。 |  |
|  | 项目负责人资质及业绩 (9分) | 1.项目负责人具有咨询工程师(投资)资格的，得3分；同时具有高级职称的，加2分，具有硕士研究生及以上学历的，再加2分；本项累计最高得6分。 2.项目负责人承担过交通运输类项目咨询负责人的，每提供1项得1分，最高得3分。 注：项目负责人业绩可与供应商类似项目业绩重复。 |  |
|  | 项目团队配备人员(不包括项目负责人) (19分) | 1.拟投入本项目PPP咨询团队成员中每有1位财政部或国家发改委PPP专家库专家的得2分，最高得4分； 2.拟投入本项目PPP咨询团队成员中每有1人具有咨询工程师(投资)资格的，得1分，有高级职称的加1分，最高得6分；每有1人具有造价工程师执业资格的，得1分，有高级职称的加1分，最高得6分，具有PPP项目咨询负责人业绩的，每有1项得1分，最高得3分。 |  |
|  | 供应商资信和能力(22分) | 1.供应商拥有中国工程咨询协会颁发的PPP专项咨询甲级资信证书的得5分，乙级资信证书的得2分，本项最高得5分。 2.供应商工程设计综合甲级资质证书的，得5分，拥有轨道交通工程设计行业甲级或专业甲级资质证书的，得2分，其他不得分，本项最高得5分。 3.供应商拥有列入省级及以上行业主管部门公布的全过程咨询单位试点名单的得3分，没有不得分。 4.供应商拥有质量体系认证证书、环境认证证书和职业健康认证证书的，每项得1分，最高得3分，没有不得分。 5.供应商获得过省级及以上优秀工程咨询奖，每有1项得1分，最高得6分，没有不得分。 | 提供相关证书复印件加盖公章 |

备注： 如发现成交供应商提供的资料造假，取消成交资格并追究其责任。

- 总得分＝1+2

三、成交候选人推荐原则

1.磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以竞标报价由低到高顺序排列；得分相同且竞标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐成交候选人。推荐前三名为成交候选人，得分最高者为第一成交候选人，第二、第三名为第二、第三成交候选人。

2.采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力因素或原因提出不能履行合同，或者竞争性磋商文件规定应当提交履约保证金而未在规定的期限内提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。或者重新组织招标。

附件1：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （供应商单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

供应商：            （公章）

法定代表人签名：

时间：       年      月     日

附件2：

法定代表人授权委托书

致： 广西建能建设工程咨询有限公司：

我                 （姓名）系                     （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加                  项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。代理期限从   年  月  日至   年  月  日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                           职务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年    月    日

附件3：

## 联合体协议书（如有）

(所有成员单位名称)自愿组成         (联合体名称)联合体，共同参加                项目名称    的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       (某成员单位名称)为        (联合体名称)牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照竞争性磋商文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自所有成员单位法定代表人(单位负责人)或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执   份。

注：本协议书由法定代表人(单位负责人)签字的，应附法定代表人(单位负责人)身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：                             (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：           (签字)

联合体成员名称：                              (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：          (签字)

年       月       日

附件4

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为                           （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                 单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）

法定代表人或委托代理人签名

日期：         年    月    日

附：所竞产品企业所在地的县级以上中小企业主管部门相关证明材料复印件，并对证明材料的真实性负责（装订在响应文件正本中），响应文件递交截止时间前提供证明材料原件验证，否则不予价格扣除。

附件5

## 残疾人福利性单位声明函(格式)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)：

日  期：

附件6：

## 无重大违法记录声明

致：广西建能建设工程咨询有限公司

我方在参加由贵采购代理机构组织的    （项目名称及编号 ）      项目，我方在此郑重声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》等规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺

法定代表人或委托代理人签字：

供应商公章：

日期:      年    月    日

附件7：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）政府采购项目成交（或成交）报价人（            公司名称              ）       提供的服务（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 服务型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、报价询价采购报价文件及验收方案等进行验收；并核对成交或者成交报价人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |
| 成交或者成交报价人负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

# Text boxes

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）