目   录

第一章 公开招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 服务采购需求	26

第四章 评标办法	26

第五章 采购合同（合同主要条款及格式）	37

第六章 投标文件格式	40

# 第一章 公开招标公告

项目概况

永福县板峡水库灌区续建配套与节水改造项目勘察设计招标项目的潜在投标人应在广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（http://zfcg.czj.guilin.gov.cn）或桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn）获取招标文件，并于2022年11月23日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2022-G3-260033-GXDY

项目名称：永福县板峡水库灌区续建配套与节水改造项目勘察设计

预算总金额（元）：5790000.00元

标项一

标项名称: 永福县板峡水库灌区续建配套与节水改造项目勘察设计

数量:1项

预算金额（元）: 5790000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：拟对板峡水库灌区进行续建配套与节水改造，渠道涉及60.274km，其中总干渠0.163km，西干渠18.555km，西一支渠10.573km，西二支渠9.119km，西三支渠1.619km，西四支渠6.175km，老东干渠14.070km。渠道衬砌37.750km，渠道清淤22.524km；对渠道附属建筑物（含管理设施）进行续建配套与节水改造；修建灌区管理房；配套用水量测设施。本项目对永福县板峡水库灌区续建配套与节水改造项目初步设计及概算成果、施工图设计及预算成果、设计交底、设计优化变更、验收签证等服务工作；同时，要求中标人协助采购人获得上级主管部门对实施方案的批复，并参与工程各阶段的验收工作等。

最高限价（如有）：以实际批复金额为准，按批复勘察设计费的75%做为上限控制价费率，采购金额为下浮后换算金额。投标报价超过此采购预算费率的，投标文件作无效处理。

合同履约期限：

①合同签订后40日历天内提交初步设计及概算成果；②初步设计经相关审批部门批复后30日历天内提交施工招标所需的招标资料、技术规范、图纸、工程量清单等，施工图设计满足施工需要，具体时间在合同中另外商定；③施工现场设计服务从工程施工准备工作开始至工程竣工验收完毕，工程施工中如有设计问题，从接到业主电话开始24小时内应赶到工作地现场处理。从工程施工准备工作开始至工程竣工验收完毕，以及1年缺陷责任期结束为止。并不再收取额外费用。

本标项接受联合体投标。

联合体投标的，联合体所有成员数量为2家，还应满足下列要求：①在全国投资项目在线审批监管平台备案并通过审核（专业服务范围：水利水电）；②水利行业(灌溉排涝)设计专业乙级以上(含乙级)资质；③测绘专业（工程测量）乙级以上（含乙级）资质；④联合体双方必须签订联合体协议书（见附件），明确项目组成员及各自的分工，项目负责人必须由联合体牵头人派出；⑤联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。⑥联合体双方签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。⑦联合体各成员的资质综合满足本项目要求，且各成员至少满足其中一项资质要求。⑧联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。

备注：无

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：投标人须有独立的法人资格，具备①在全国投资项目在线审批监管平台备案并通过审核（专业服务范围：水利水电）；②水利行业(灌溉排涝)设计专业乙级以上(含乙级)资质；③测绘专业（工程测量）乙级以上（含乙级）资质；④未被“广西水利建设市场信用信息平台”记录不良行为，并在人员、设备、资金等方面具备相应的勘察设计能力。

三、获取招标文件

时间：2022年11月1日自发布公告之时至2022年11月23日9时30分。

地点（网址）：广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（http://zfcg.czj.guilin.gov.cn）或桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn）。

方式：从网上免费下载招标文件电子版。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年11月23日9时30分（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台实行在线投标。

开标时间：2022年11月23日9时30分

开标地点：通过政采云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2022〕19号）。

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（4）本项目非专门面向中小微企业采购。

（5）中小企业划分标准所属行业：“其他未列明行业”。

2.信息公告发布媒体：http：//www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

3.投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2022年11月23日上午9时30分至10时00分）投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心14号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况），视为投标无效。

4.在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往政采云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取投标文件后立即办理。）

（3）投标人应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至政采云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（4）本采购项目为政采云全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取政采云CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

5.本项目无需缴纳投标保证金。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：永福县水利局

地    址：永福县永福镇凤城路121号

联系方式：0773-8517081

2.采购代理机构信息

名    称：广西德元工程项目管理有限责任公司

地　  址：南宁市良庆区凯旋路15号绿地中心7号楼8楼

联系方式：0771-5084767

3.项目联系方式

项目联系人：黄清霞

电　  话：19195667537

广西德元工程项目管理有限责任公司

2022年11月1日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：永福县板峡水库灌区续建配套与节水改造项目勘察设计 项目编号：GLZC2022-G3-260033-GXDY |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无 5.3本项目的特定资格要求： 投标人须有独立的法人资格，具备①在全国投资项目在线审批监管平台备案并通过审核（专业服务范围：水利水电）；②水利行业(灌溉排涝)设计专业乙级以上(含乙级)资质；③测绘专业（工程测量）乙级以上（含乙级）资质；④未被“广西水利建设市场信用信息平台”记录不良行为，并在人员、设备、资金等方面具备相应的勘察设计能力。联合体投标的，联合体所有成员数量为2家，还应满足下列要求：①在全国投资项目在线审批监管平台备案并通过审核（专业服务范围：水利水电）；②水利行业(灌溉排涝)设计专业乙级以上(含乙级)资质；③测绘专业（工程测量）乙级以上（含乙级）资质；④联合体双方必须签订联合体协议书（见附件），明确项目组成员及各自的分工，项目负责人必须由联合体牵头人派出；⑤联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。⑥联合体双方签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。⑦联合体各成员的资质综合满足本项目要求，且各成员至少满足其中一项资质要求。⑧联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。 5.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算费率及投标报价 | 15.1 本项目采购预算金额约为5790000.00元。本项目采取费率报价，采购预算费率为：按批复勘察设计费的75%做为上限控制价费率。投标报价超过此采购预算费率的，投标文件作无效处理。 15.2 投标人必须就“服务采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 投标报价的方式：本项目为费率报价。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标文件的制作 | 17.1电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。 17.2投标人法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 17.3投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。 17.4评审前准备 17.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。 17.4.2各投标人在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。如因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 17.4.3投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 |
| 7 | 19.1 | 投标文件递交截止时间 | 投标人应于2022年11月23日上午9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 8 | 19.2 | 投标文件解密时间 | 截标时间后30分钟内投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人的电子加密投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，可向采购代理机构提供电子备份投标文件【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心14号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况)，投标无效。 |
| 9 | 20.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2022年11月23日9时30分； 开标地点：通过政采云平台实行在线解密开启。 电子备份投标文件可以通过以下方式递交：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 8 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。 |
| 10 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表及有关技术、经济等方面的专家组成共7人，其中采购人代表2人，技术、经济等专家5人。 |
| 11 | 24.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 12 | 31 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时点：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。 |
| 13 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 14 | 33.1 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 15 | 34.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 16 | 34.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告，采购人于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送永福县政府采购管理办公室备案。 |
| 17 | 35 | 招标代理服务费 | 本项目的招标代理服务收费标准参照计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准（代理服务费不足人民币陆仟元时，按陆仟元收取）向中标供应商收取。 |
| 18 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 19 | 38 | 监督管理部门 | 永福县政府采购管理办公室，电话：0773-8518392 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：永福县板峡水库灌区续建配套与节水改造项目勘察设计

项目编号：GLZC2022-G3-260033-GXDY

2. 适应范围

2.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

2.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

3.2“采购代理机构”是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

3.3“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

3.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

3.5“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

3.6“实质性要求”是指“服务采购需求”中的所有条款要求均为实质性要求。

3.7“正偏离”是指投标文件对招标文件“服务采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

3.8“负偏离”是指投标文件对招标文件“服务采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

3.9“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

5.3本项目的特定资格要求：

投标人须有独立的法人资格，具备①在全国投资项目在线审批监管平台备案并通过审核（专业服务范围：水利水电）；②水利行业(灌溉排涝)设计专业乙级以上(含乙级)资质；③测绘专业（工程测量）乙级以上（含乙级）资质；④未被“广西水利建设市场信用信息平台”记录不良行为，并在人员、设备、资金等方面具备相应的勘察设计能力。

联合体投标的，联合体所有成员数量为2家，还应满足下列要求：①在全国投资项目在线审批监管平台备案并通过审核（专业服务范围：水利水电）；②水利行业(灌溉排涝)设计专业乙级以上(含乙级)资质；③测绘专业（工程测量）乙级以上（含乙级）资质；④联合体双方必须签订联合体协议书（见附件），明确项目组成员及各自的分工，项目负责人必须由联合体牵头人派出；⑤联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。⑥联合体双方签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。⑦联合体各成员的资质综合满足本项目要求，且各成员至少满足其中一项资质要求。⑧联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。

5.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作（“质疑函”格式见附表1）。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3投标人提出质疑、投诉，应当遵守中华人民共和国财政部令第94 号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，且采用书面形式。质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源。

10.4质疑联系部门：广西德元工程项目管理有限责任公司，联系电话：0771-5084767，通讯地址：南宁市良庆区凯旋路15号绿地中心7号楼8楼。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）公开招标公告；

（2）投标人须知；

（3）服务采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，已下载招标文件的供应商自行登录招标公告发布的相关网站查询；不足十五日的，采购代理机构应当顺延投标文件的截止时间。

12.3采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同投标人已知晓招标文件的澄清或者修改，投标人应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。投标人在投标文件递交截止前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件。电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.1投标文件的组成【格式见第六章“投标文件格式”】

13.1.1 资格性响应证明材料：

（1）投标函（必须提供）；

（2）投标人相应的法定代表人（负责人或自然人）身份证正反面复印件（必须提供）；

（3）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（5）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（6）供应商有效的资质证书证明材料复印件（必须提供，否则投标无效）。

13.1.2商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）投标报价表（必须提供）；

（2）投标人基本情况表（必须提供）；

（3）实施方案（格式自拟，必须提供）；

（4）投标人的服务承诺书（必须提供）；

（5）拟投入本项目的项目负责人简历表（格式）（必须提供）；

（6）拟投入本项目的人员配置情况表（必须提供）；

（7）“服务采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）；

（8）投标人2019年-2021年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（9）投标人2017年以来具有同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以提供的中标、成交通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映出项目的名称、种类、金额等）（如有，请提供）；

（10）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（11）如提供服务的投标人属于小型、微型企业的，应当提供《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责（如中标供应商享受中小企业扶持政策的，中标结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督）（如有，请提供）；

（12）如提供服务的投标人属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（13）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如中标供应商为残疾人福利性单位的，中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督）（如有，请提供）；；

（14）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

注：如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人（或项目实施人员）签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如委托代理人（或项目实施人员）为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人（或项目实施人员）签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）。

投标人提供的以上相关证明材料必须真实有效，并加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或个人CA签章，否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件格式”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。

（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写，投标报价超出采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“服务采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次采购范围内服务价款、完成本项目服务所需的劳务费、技术服务费、资料收集、研究、指导、交通、通讯、差旅费、住宿费、办公场地、版权或知识产权、管理费、利润、税费、验收、安装调试以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等相关一切费用，投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标文件的制作

17.1电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

17.2投标人法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

17.3投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.4评审前准备

17.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

17.4.2各投标人在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

17.4.3投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

18. 投标文件的修改和撤回

18.1投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。

18.2在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

19. 投标文件的递交和解密

19.1投标文件递交截止时间：投标人应于2022年11月23日上午9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

19.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人的电子加密投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，可向采购代理机构提供电子备份投标文件【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 8 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况)，投标无效。

19.3除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.4电子投标文件的相关说明

（1）投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

四、开标

20. 开标时间及地点

20.1开标时间及地点：开标时间：2022年11月23日9时30分；开标地点：通过政采云平台实行在线解密开启。

电子备份投标文件可以通过以下方式递交：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心14号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。

20.2投标人少于3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21. 开标程序

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

（2）投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

（3）开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

五、资格性审查

22. 资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。

六、评标

23. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表及有关技术、经济等方面的专家组成共7人，其中采购人代表2人，技术、经济等专家5人。

24. 评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25. 评标

25.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

对未通过资格性审查或符合性审查的投标人，由评标委员会现场告知未通过资格性审查或符合性审查的投标人未通过资格性审查或符合性审查的原因（评标委员会应电话通知，并做相应记录）。

25.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理机构报告。

26. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- 27. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额的；

- （3）超越了行政审批的经营范围的；

- （4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （5）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

- （6）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （7）投标人未就“服务采购需求”中所有内容作完整唯一报价的；

- （8）未全部实质性响应招标文件要求；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混编。

29. 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

32. 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

33. 履约保证金

本项目不收取履约保证金

34. 签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起3个工作日内将合同原件1份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告，采购人于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送永福县政府采购管理办公室备案。

八、其他事项

35. 招标代理服务费

中标供应商领取中标通知书前，向广西德元工程项目管理有限责任公司一次性付清招标代理服务费，本项目的招标代理服务收费标准参照计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向中标供应商收取。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

36．招标代理服务费缴纳账户：

账户名称：广西德元工程项目管理有限责任公司

开户银行：招商银行南宁分行营业部

银行账号：7719 0142 3310 201

37. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38. 监督管理机构：永福县政府采购管理办公室      电话：0773-8518392

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：                                    包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于     年    月    日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年     月    日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章 服务采购需求

一、采购内容

永福县板峡水库灌区续建配套与节水改造项目勘察设计服务采购。

二、采购范围

永福县板峡水库灌区续建配套与节水改造项目初步设计及概算成果、施工图设计及预算成果、设计交底、设计优化变更、验收签证等服务工作；同时，要求中标人协助采购人获得上级主管部门对实施方案的批复，并参与工程各阶段的验收工作等。

三、采购金额

本次设计方采用包干制，过程中所产生的评审费等费用均包含在招标报价内，业主不再另外支付。整体为1个标段。具体以实际批复金额为准，按批复的勘察设计费的75%作为上限控制价费率，采购金额为下浮后换算金额。

四、设计内容

本项目对板峡水库灌区进行续建配套与节水改造，渠道涉及60.274km，其中总干渠0.163km，西干渠18.555km，西一支渠10.573km，西二支渠9.119km，西三支渠1.619km，西四支渠6.175km，老东干渠14.070km。渠道衬砌37.750km，渠道清淤22.524km；对渠道附属建筑物（含管理设施）进行续建配套与节水改造；修建灌区管理房；配套用水量测设施。

五、本项目设计采用的技术规范、标准和规范性文件

1、设计标准、规范

（1）《水利工程建设标准强制性条文》（2020年版）；

（2）《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）；

（3）《防洪标准》（GB 50201-2014）；

（4）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）；

（5）《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）；

（6）《节水灌溉工程技术标准》（GB/T50363-2018）

（7）《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》（SL482-2011）；

（8）《灌溉排水工程项目可行性研究报告编制规程》（SL560-2012）；

（9）《水利水电工程边坡设计规范》（SL 386-2007）；

（10）《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）；

（11）《泵站设计规范》（GB50265-2010）；

（12）《小型农田水利工程规划设计导则》（DB45/T952-2013）；

（13）《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014）；

（14）《水工建筑物抗震设计规范》（GB 51247-2018）；

（15）《水工建筑物荷载设计规范》（SL744-2016）；

（16）《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

（17）《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）；

（18）《水闸设计规范》（SL265-2016）；

（19）《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T50600-2020）；

（20）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

（21）《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）；

（22）《灌区改造技术规范》（GBT 50599-2020）；

（23）《灌区规划规范》（GB/T50509-2009）；

（24）《灌溉渠道系统量水规范》（GB/T21303-2017）；

（25）《水利空间要素图式与表达规范》（SL730-2015）；

（26）《水工设计手册》（第二版）；

（27）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

（28）《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T50476-2019）；

（29）其他现行的有关规程规范。

2、相关政策文件

（1）《自治区水利厅办公室关于开展“十四五”中型灌区续建配套与现代化改造前期工作的通知》（水办农水〔2020〕7号）；

（2）《水利部办公厅 财政部办公厅关于开展中型灌区续建配套与节水改造方案编制工作的通知》（办农水〔2020〕87号）；

（3）《自治区水利厅 自治区财政厅关于开展中型灌区续建配套与节水改造方案编制工作的通知》（桂水农水〔2020〕6号）；

（4）《自治区水利厅 自治区财政厅关于广西中型灌区续建配套与节水改造有关工作的通知》（桂水农水〔2021〕2号）；

（5）《水利部办公厅 农业农村部办公厅关于加强大中型灌区改造与高标准农田建设协同推进工作的通知》（办农水〔2021〕302号）；

（6）《水利部办公厅关于印发《中型灌区续建配套与节水改造项目建设管理办法（试行）》的通知》（办农水〔2021〕340号）；

（7）《水利部办公厅关于加强中型灌区续建配套与节水改造项目前期工作的通知》（办农水函〔2022〕233号）；

（8）《广西壮族自治区水利厅 广西壮族自治区农业农村厅关于加强大中型灌区改造与高标准农田建设协同推进工作的通知》（桂水农水〔2022〕3号）；

（9）《自治区水利厅关于做好2023-2025年中型灌区续建配套与节水改造项目储备工作的通知》（桂水农水〔2022〕4号）；

（10）《水利部办公厅 国家发展改革委办公厅关于开展“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造实施方案编制工作的通知》（办农水〔2020〕56号）；

（11）《自治区水利厅办公室关于报送农业水价综合改革自治区试点项目实施方案的通知》（水办农水〔2019〕12号）；

（12）《广西壮族自治区水利厅 广西壮族自治区发展和改革委员会 广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区农业农村厅关于做好广西“十四五”及2021年农业水价综合改革工作的通知》（桂水农水〔2021〕6号）。

六、项目成果文件内容及要求

1.项目成果文件内容及要求

（1）《初步设计》

1）国家、行业、项目所在地规范名录：

符合中华人民共和国现行相关国家和地方技术规范和标准的要求。

2）国家、行业、项目所在地标准名录：

符合中华人民共和国现行相关国家和地方技术规范和标准的要求。

3）国家、行业、项目所在地规程名录：

符合中华人民共和国现行相关国家和地方技术规范和标准的要求。

（2）《招标设计》

1）国家、行业、项目所在地规范名录：

符合中华人民共和国现行相关国家和地方技术规范和标准的要求。

2）国家、行业、项目所在地标准名录：

符合中华人民共和国现行相关国家和地方技术规范和标准的要求。

3）国家、行业、项目所在地规程名录：

符合中华人民共和国现行相关国家和地方技术规范和标准的要求。

（3）《施工图设计》

1）国家、行业、项目所在地规范名录：

符合中华人民共和国现行相关国家和地方技术规范和标准的要求。

2）国家、行业、项目所在地标准名录：

符合中华人民共和国现行相关国家和地方技术规范和标准的要求。

3）国家、行业、项目所在地规程名录：

符合中华人民共和国现行相关国家和地方技术规范和标准的要求。

2.成果文件形式及份数

（1）《初步设计》成果文件的组成：

初步（含概算）设计：设计说明书、概算书、有关专业的设计图纸、有关专业计算书、其它资料（如设计依据文件、纪要、专题研究成果等资料）。

1）成果文件的深度：成果文件的深度符合国家、地方的相关规范、标准、规程等要求。

2）成果文件的格式要求：文本、图纸规格：主要效果图A1规格图板，效果图图册A3、A4规格，施工图A1和A2规格蓝图、装订要求：成册、电子版格式：电子文本文件为Word格式，设计图形文件采用CAD、PDF和JPG或TIF格式各一板等。

3）成果文件的份数要求：文本方案12套，初步设计（含概算）12套，以上电子版各1套。

（2）《招标设计》成果文件的组成：按国家相关规定提供。

1）成果文件的深度：成果文件的深度符合国家、地方的相关规范、标准、规程等要求。

2）成果文件的格式要求：按国家、地方的相关规范、标准、规程等要求。

3）成果文件的份数要求：8套，以上电子版各1套。

（3）《施工图设计》成果文件的组成：

施工图设计：设计说明书、有关专业的设计图纸、预算书、有关专业计算书、其它资料（如设计依据文件、纪要、专题研究成果等资料）。

1）成果文件的深度：成果文件的深度符合国家、地方的相关规范、标准、规程等要求。

2）成果文件的格式要求：文本、图纸规格：主要效果图A1规格图板，效果图图册A3、A4规格，施工图A1和A2规格蓝图、装订要求：成册、电子版格式：电子文本文件为Word格式，设计图形文件采用CAD、PDF和JPG或TIF格式各一板等。

3）成果文件的份数要求：施工图设计（含预算）8套，以上电子版各1套。

六、其他要求：

1、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日内。

2、合同履行期限：①合同签订后40日历天内提交初步设计及概算成果；②初步设计经相关审批部门批复后30日历天内提交施工招标所需的招标资料、技术规范、图纸、工程量清单等，施工图设计满足施工需要，具体时间在合同中另外商定；③施工现场设计服务从工程施工准备工作开始至工程竣工验收完毕，工程施工中如有设计问题，从接到业主电话开始24小时内应赶到工作地现场处理。从工程施工准备工作开始至工程竣工验收完毕，以及1年缺陷责任期结束为止。并不再收取额外费用。

3、质量要求：符合现行国家、水利部颁布现行的有关规程规范要求，协助通过国家相关部门组织的审查与评审，并协助采购人获得相关行政审批部门的批复。

4、合同价款的确定方式、调整方式

①、确定方式：实际工程勘察设计费用＝经有关主管部门批准的初步设计报告投资概算所列的科研勘察设计费×投标报价费率。

②、调整方式：如遇工程概算调整，则按调整的概算相应调整基准价，相应项目的取费费率或系数保持不变，调整相应的设计费。如遇国家相关政策及收费标准调整，由双方协商，并经财政或审计等部门审核后，调整相应设计费 。

5、付款方式：合同签订后14个工作日内，采购人支付给中标人人民币伍拾万元整（¥500000.00元）作为启动资金。其余项目资金在投资下达后按进度支付。（注：若为联合体中标，合同费用由联合体双方共同向采购人申请，采购人按申请材料的支付比例分别支付给联合体各方，且每支付一笔款项前，中标人联合体两个单位必须分别提供相应数额的增值税发票。）

6、拟投入本工程的勘察设计相关人员的具体要求如下：

（1）技术负责人（总工）：具有水利工程类专业高级及以上技术职称，专业以技术职称证书或注册类资格证书所填写专业为准。

（2）项目负责人（设总）：拟投入的总项目负责人具有水利工程类专业高级及以上技术职称，并持有有效的咨询工程师（投资）登记证书（专业包含水利水电）。

（3）除项目负责人外，其他技术人员中至少包含水利水电工程、水文水资源、水土保持、测绘工程、工程地质类专业中级及以上技术职称至少各 1 名。

（4）拟投入本工程的所有技术人员必须是本单位在职职工，且持有相应的执业资格证书或岗位证书。并提供投标人为技术人员缴纳的投标文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件。

（注：以上要求专业以技术职称证书或注册类资格证书所填写专业为准）

- 第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、勘察设计技术、企业信誉实力、业绩、服务承诺等内容按百分制打分。

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

3.根据财库〔2012〕69 号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

- 二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

- 1、价格分…………………………………………………………………………………10分

（1）以进入评标的最低的评标报价为10分，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），对小型和微型企业的服务供应商（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）的最后报价给予20%的扣除，扣除后的报价为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-20%）；除上述情况外，评审报价=最后报价。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（4）以进入评标的最低的评标报价为 10 分。

（5）投标人价格分=	（最低投标人评标报价费率/投标人评标报价费率）×10分

2、技术方案分……………………………………………………………………………55分

（1）勘察设计范围、设计内容

一档（5分）：对勘察（测）设计项目范围、内容认识不足，思路不清晰，措施不具体；

二档（7分）：对项目认识充分，勘察（测）设计内容方案表述清晰、完整，措施具体且依据项目具体情况采取有效的措施，符合规范要求；

三档（9分）：对项目勘察（测）设计的特点、关键技术问题的认识准确透彻，总体设计思路和设计理念和设计方案表述清晰、严谨、完整，措施先进、有效、成熟且依据勘察设计项目具体情况采取有针对性的措施，符合规范要求。

（2）勘察设计服务技术方案

评审小组对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人提供的勘察设计大纲、工作实施进度安排措施、质量保证措施、技术方案等科学性、合理性、可行性方面集体讨论形成书面材料并记录各投标人技术的各项主要内容，纵向比较确定各所属档次；评审小组依照各投标人技术等级评定后在确定档次内独立打分。

一档（6分）：内容一般，勘察设计工作大纲可行；项目投资控制方案和质量、质量控制方案一般。提出的技术方案对本项目工程布置的主要制约因素认识一般，并有一些解决这些制约因素的方案性建议；无管理体系建设方案和管护措施建议。综合评定进一档。

二档（12分）：内容较完整，勘察设计工作大纲较好，能考虑到本项目的情况，有较好的项目投资控制方案和质量管理、质量控制方案；提出的技术方案合理化、优化建议较好。提出的技术方案对本项目工程总体布置的主要制约因素有较好认识，并有较好解决这些制约因素的方案性建议；管理体系建设方案基本符合当前水利体制改革相关政策要求，管护措施建议符合本灌区管理要求。

三档（18分）：内容完整，勘察设计工作大纲良好，而且能充分考虑到本项目的具体情况并采取针对性措施，有良好的项目投资控制方案和质量管理、质量控制方案；提出的技术方案合理化、优化建议针对性强，有特点，可实施性强。提出的技术方案详细，图纸表达清晰，整体方案对本项目工程的主要制约因素有充分认识，并有相对合理解决这些制约因素的方案性建议；管理体系建设方案良好，符合当前水利体制改革相关政策要求，管护措施建议符合本灌区管理要求。

（3）勘察设计进度计划与质量保证体系及措施

一档（4分）：进度计划较差、质量目标不明确，质量管理体系总体思路不清晰，质量管控体系不健全，质量事件应急处理措施不可行。对关键问题质量保证措施没有针对性、不可行；

二档（7分）：进度计划基本合理可行、质量目标基本明确，质量管理体系总体思路基本清晰，质量管控体系基本健全，质量事件应急处理措施基本可行。对关键问题的质量保证措施有一定的针对性、基本可行；

三档（10分）：进度计划合理可行、质量目标明确，质量管理体系总体思路清晰，质量管控体系健全（包括组织结构、人员分工、质量控制的措施和手段等），质量事件应急处理措施得当、可行。对关键问题的质量保证措施有针对性、切实可行。

（4）后续服务工作安排与承诺

由评标委员会在打分前就投标人的服务期、后续服务工作安排、服务承诺方案等的合理性、可行性、条理清晰等方面的主要内容，确定所属档次及得分。

一档（1分）：投标人承诺对本项目的服务有正确理解与认识，服务承诺方案表述清晰、完整，有定期回访计划且方案一般，服务承诺方案及质量保证表述清晰，基本满足项目要求，承诺在处理项目编制出现的问题时，到达采购人办公地点后12小时以内主动解决问题。

二档（2分）：投标人在广西区内有售后服务点（提供证明材料）或承诺在成交后在广西区内设立售后服务点，且常驻工作小组各专业人员配备齐全。并承诺对本项目的服务有正确理解与认识，服务承诺方案表述清晰、完整、严谨、合理，有定期回访计划且方案良好，服务承诺方案及质量保证表述清晰，承诺在处理项目编制出现的问题时，8小时以内到达采购人办公地点主动解决问题。

三档（3分）：投标人在桂林市区内有售后服务点（提供证明材料）或承诺在成交后在桂林市区内设立售后服务点，且常驻工作小组各专业人员配备齐全。并承诺对本项目的服务有正确深刻理解与充分认识，服务承诺方案表述清晰、完整、严谨、合理、有效，有定期回访计划且方案详细合理，服务承诺方案及质量保证完全满足且部分条款优于项目要求，承诺在处理项目编制出现的问题时，4小时以内到达采购人办公地点主动解决问题。

（5）技术人员投入

（1）项目负责人：拟投入的项目负责人具有水利水电工程类专业高级或以上职称，且具有水利类专业的咨询工程师（投资）登记证书（专业以技术职称证书所填写专业或执业资格证所填专业为准）得3分，其他不得分，本项满分3分。

（2）除项目负责人外，拟投入本项目的人员中，每增加1名具有高级职称的水利水电类专业的相关职业注册资格人员，每人得1分，最多加6分；每增加1名具有正（或教授级）高级职称的水利水电工程类专业人员加2分，最多加6分。本项满分12分。

【注：如是联合体投标的，指联合体任意一方，以上拟投入人员必须在投标文件中提供社保部门出具的投标文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，原件备查。人员专业以职称证或执业资格证或注册证所载的专业为准，提供有效的学历证明、职称证明或注册执业资格证等复印件，原件备查。】

- 3、投标人信誉…………………………………………………………………………20分

（1）投标人自2017年以来，①获得市级科技进步奖的，每项得1分；②获得省级及以上科技进步奖的，每项得2分；③获得部级或国家级科技奖或技术奖的，每项得2分。本项满分16分。（注：以上奖项的获奖项目必须为水利工程类，同一项目同类奖项以最高级计分，不重复计分。提供获奖证书复印件或证明材料复印件并加盖单位公章。）

（2）投标人2017年 1 月 1 日以来获得的省级及以上优秀水利工程勘察设计奖三等奖及以上的，每项得 1 分，本项满分 2 分；

（3）投标人2017年以来获得省级及以上技术转移示范机构得2分，本项满分2分。

【注：如是联合体投标的，指联合体任意一方，投标人须提供证明材料复印件并加盖投标人公章，不按要求提供资料者，不得计分。】

- 4、投标人业绩………………………………………………………………………15分

（1）投标人自2017年1月1日以来有承担过水利工程类项目的可行性研究报告编制或勘察（勘测）设计的每项得2分，最高得12分；

（2）投标人2017年1月1日至今从事省级及以上水利类项目的（包括专项规划、实施方案、调查分析等），每项得1分，最多3分；

【注：如是联合体投标的，指联合体任意一方，业绩中的可研、勘察设计类项目须同时提供有效合同书复印件或中标通知书及有关部门批复文件加盖投标人公章，其他类项目提供有效合同复印件或中标通知书并加盖投标人公章】

- 5、综合得分＝1+2+3+4

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- 四、特别说明

1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，投标人不能证明其报价合理性或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.投标人应在投标文件中附上以上涉及的有关证书、文件、合同等的复印件。因投标人资料不全或不清楚影响到最终得分的责任由投标人自负。

3.投标人一旦被发现有虚假响应情况，将被取消投标或中标资格。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

# 第五章 采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：永福县板峡水库灌区续建配套与节水改造项目勘察设计

项目编号：GLZC2022-G3-260033-GXDY

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同金额

1、服务内容一览表

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 费率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 中标费率（%）： ，合同最终价格以相关部门批复的设计费×中标费率为准。 |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括了乙方完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用、税金等全部费用和乙方要求获得的利润以及应由乙方承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

第二条  服务保证

为保证合同履行质量，乙方须切实按招标文件要求，履行投标文件的各项服务承诺，保证服务的质量。

第三条  权力保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。如有泄露，乙方须承担相应的法律责任。

4、乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。第四条  交付

1、服务时间：              ；服务地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

第五条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第六条  付款方式

1、资金性质：财政性资金。

2、付款方式：详见服务采购需求。

第七条  双方约定

1、乙方应站在甲方的立场上对甲方委托的项目进行认真、细致、公正的服务，服从甲方的各项管理制度及管理要求。

2、乙方不得将甲方委托的服务项目违法分包交第三方完成。

3、乙方应严格按国家有关标准提供服务。

4、乙方在接受甲方委托的服务任务后应积极主动地与甲方联系，落实具体事宜，并安排相应的人员在规定的时间内完成任务。

第八条  违约责任

1、甲方违约造成乙方损失的，应按《中华人民共和国民法典》有关规定赔偿损失。甲方的主要责任还应包括：

（1）在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按合同价的一半支付；超过一半时，按合同价的全部支付。

（2）甲方应按合同规定的金额和日期向乙方支付勘察设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过15天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作。

2、乙方违约造成甲方损失的，应按《中华人民共和国民法典》有关规定赔偿损失。乙方的主要责任还应包括：

（1）乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计。

（2）由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分二。

（3）合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应返还发包人已支付的勘察设计费。

（4）设计人交付设计文件后，按有关规定和实际需要，对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

第九条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条  合同争议解决

1.因服务问题发生争议的，应邀请国家认可的相关机构进行鉴定。服务符合要求的，鉴定费由采购人承担；服务不符合要求的，鉴定费由中标人承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向本级法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十一条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经本级政部门审批，并签订书面补充协议报本级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十二条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十三条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告，采购人于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送永福县政府采购管理办公室备案。

甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

# 第六章 投标文件格式

投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：永福县板峡水库灌区续建配套与节水改造项目勘察设计

项目编号：GLZC2022-G3-260033-GXDY

采购人：永福县水利局

采购代理机构：广西德元工程项目管理有限责任公司

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

日期：              年           月           日

投标文件目录

一、资格性响应证明材料

1.投标函（必须提供）；

2.投标人相应的法定代表人（负责人或自然人）身份证正反面复印件（必须提供）；

3.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

5.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

6.供应商有效的资质证书证明材料复印件（必须提供，否则投标无效）。

二、商务、技术性响应及其他证明材料

1.投标报价表（必须提供）；

2.投标人基本情况表（必须提供）；

3.实施方案（格式自拟，必须提供）；

4.投标人的服务承诺书（必须提供）；

5.拟投入本项目的项目负责人简历表（格式）（必须提供） ；

6.拟投入本项目的人员配置情况表（必须提供）；

7.“服务采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）；

8.投标人2019年—2021年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

9.投标人2017年以来具有同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以提供的中标或成交通知书及签订的项目合同为准，并能清晰反映出项目的名称、种类、金额等）（如有，请提供）；

10.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

11.如提供服务的投标人属于小型、微型企业的，应当提供《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责（如中标供应商享受中小企业扶持政策的，中标结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督）（如有，请提供）；

12.如提供服务的投标人属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

13.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如中标供应商为残疾人福利性单位的，中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督）（如有，请提供）；；

14.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

一、资格性响应证明材料

1.投标函（必须提供）

附件：

投 标 函 （格 式）

致：广西德元工程项目管理有限责任公司

根据贵方  （项目名称）  项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                    （投标单位名称），提交电子投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按招标文件服务采购需求和投标报价表：

投标报价：批复设计费的（大写）          （¥          ％ ）计算。

2.我方承诺已具备招标文件规定的投标人资格条件。

3.我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。

5.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订政府采购合同。

（2）我方承诺本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            邮箱：

办公电话：                   传真：

委托代理人联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

投标日期：

2.投标人相应的法定代表人（负责人或自然人）身份证正反面复印件（必须提供）

3.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

附件：

授权委托书（格式一）

- 致：广西德元工程项目管理有限责任公司

我              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人[公章（CA签章）]：

- 法定代表人签字（或个人CA签章）：                　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件。

授权委托书（格式二）

- 致：广西德元工程项目管理有限责任公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓名）以本人名义参加     （项目名称及项目编号）      项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：：             年   月   日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件。

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明

- 致：广西德元工程项目管理有限责任公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

- 日          期：

5.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

6.供应商有效的资质证书证明材料复印件（必须提供，否则投标无效）

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料

1.投标报价表（必须提供）

附件：

投标报价表（格式）

| 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 投标报价（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 永福县板峡水库灌区续建配套与节水改造项目勘察设计 |  |  |  | 本项目设计费用均按上级主管部门批复的设计费用的（大写）： （ ％）计算 |
| 说明：投标报价应包括本次采购范围内服务价款、完成本项目服务所需的劳务费、技术服务费、资料收集、研究、指导、交通、通讯、差旅费、住宿费、办公场地、版权或知识产权、管理费、利润、税费、验收、安装调试以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等相关一切费用，投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

投标日期：

注：各投标人必须就“服务采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2. 投标人基本情况表

投标人基本情况表（格式）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 企业规模 | □大型□中型□小型□微型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

- 日          期：

3. 实施方案（必须提供）

附件：

实施方案（格式自拟）

- 投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

- 日          期：

4. 投标人的服务承诺书（必须提供）

附件：

服务承诺书（格式）

（根据招标文件相关内容编制，内容格式自拟）

- 投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

- 日          期：

5. 拟投入本项目的项目负责人简历表（格式）（必须提供）；

附件：

拟投入本项目的项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 毕业院校 |  |  | 所学专业 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 注册执业资格 |  |  |  |
| 现从事专业 |  |  | 现从事专业年限 |  |  |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 建设规模 |  |  | 担负的技术职务 |  |  |

注：可附人员职称证书、身份证、毕业证书等复印件，以及参保缴费证明复印件等证明材料并加盖公章。

- 投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

- 日          期：

6. 拟投入本项目的人员配置情况表（格式）（必须提供）

- 拟投入本项目的人员配置情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业及职称 | 证件名称及编号 | 从事本工作时间 | 本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：可附人员职称证书、身份证、毕业证书等复印件，以及参保缴费证明复印件等证明材料并加盖公章。

7. “服务采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）

8.投标人2019年—2021年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）

9.投标人2017年以来具有同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以提供的中标或成交通知书及签订的项目合同为准，并能清晰反映出项目的名称、种类、金额等）（如有，请提供）

10.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

11.如提供服务的投标人属于小型、微型企业的，应当提供《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责（如中标供应商享受中小企业扶持政策的，中标结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督）（如有，请提供）

附件：

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（CA签章）：

日    期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

12.如提供服务的投标人属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

13.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如中标供应商为残疾人福利性单位的，中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督）（如有，请提供）

附件：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA签章）：

日     期：

14.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）