## 广西凯慧建设项目管理有限公司关于全州县人民医院医技楼、住院楼改造装修项目一期工程总承包（项目编号：GLZC2020-G2-240064-GXKH）招标公告

项目概况

全州县人民医院医技楼、住院楼改造装修项目一期工程总承包招标项目的潜在投标人应在桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn）、桂林市政府采购网（http://zfcg.czj.guilin.gov.cn）获取招标文件，并于2020年12月16日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-G2-240064-GXKH

项目名称：全州县人民医院医技楼、住院楼改造装修项目一期工程总承包

工程估算价：960万元【其中：设计费8万元、建筑安装工程费921万元，暂列费用（预备费）31万元（不可竞争费用）】

建设地点：全州县桂黄中路116号（全州县人民医院内）

建设规模：①发热门诊及感染性疾病科楼改造装修（含负压病房和重症病房装修），建筑面积约2640㎡，楼层为1-3层，局部4层。改造内容为1-3层外墙装饰漆面、地面瓷砖改地胶、吊顶生锈、楼顶漏水、电线线径过小、卫生间漏水、门、窗材料老化、监控设施陈旧老化等升级改造和消防系统（一至四楼增加自动喷淋系统、烟感、温感、自动报警系统、消防栓等工程）升级改造。②2号住院楼三层血液透析中心改造设备安装及装饰，建筑面积约为1230㎡。改造内容为对墙面瓷砖更新，地面改为塑胶地板，吊顶全部补漏翻新，电线、给水、排水管道更新，对卫生间全部翻新补做一次防水，病房门原为夹板门，全部改为实木门，铝合金门窗改为中央隔热门窗，原有的消防系统按规范进行升级改造。

装修装饰主要包含：吊顶工程、墙面工程、地面工程、门窗工程、涂饰工程、防水工程、室内消防、无障碍设计及其他辅助配套设施，每间病房含设备带、氧气、正、负压压缩空气、分体空调、信息化综合布线及信息化终端口（到每间病床）、有线电视、电话、病房内排风管道、病床、UPS电源、标识以及电线电缆及配电柜等设施。

要求工期：本项目总工期为60日历天（指自签订总承包合同之日起到工程交付招标人使用之日期间的工期，包括设计工期、施工工期、验收工期、办理相关手续等。其中设计工期15日历天，施工工期45日历天），项目建设期预计从2020年12月至2021年02月。

质量要求：设计要求的质量标准：设计成果文件应符合现行国家设计规范、规程和有关政策、法规规定的有关要求和本项目设计要点的要求，能满足指导施工的要求并通过有关部门的审查；施工要求的质量标准：满足设计要求及施工质量验收标准中合格标准的有关要求。

招标内容及范围：本招标项目的设计、采购及施工，其中

（1）设计包括方案设计、初步设计、施工图设计及施工过程中跟踪服务；

- （2）采购是指本项目所需的设备及工程材料的采购；

（3）施工包含施工图纸的全部工程内容的施工。
    标段划分：本项目划分为一个标段。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1本次招标要求投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，具备独立法人资格，须同时具备工程设计及施工资质，其中：（1）工程设计资质只需具有以下四项中的任何一项资质即可：①工程设计综合甲级资质；②建筑行业丙级或以上资质；③建筑行业（建筑工程）专业丙级或以上资质；④建筑装饰工程设计专项乙级或以上资质；（2）施工资质要求具备以下两项中的任何一项资质即可：①建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质，②建筑工程施工总承包三级或以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。

3.2主要负责人员要求：

3.2.1项目总负责人：具有建筑工程专业二级注册建造师执业资格。

3.2.2项目设计负责人：具有二级注册建筑师和中级及以上职称。

3.2.3项目经理：具有建筑工程专业贰级注册建造师证书和中级及以上职称，具备省级住房和城乡建设主管部门核发的有效B类安全生产考核合格证。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。

3.2.4项目施工专职安全员：具备有效专职安全员安全生产考核合格证书（C类）。

3.3本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

3.3.1本项目接受由具有独立法人资格的施工单位作为牵头人组成的工程总承包的联合体投标。联合体成员由  1  家设计单位和  1  家施工单位组成，联合体各方均应符合“具有独立法人资格”、“具有独立承担民事责任的能力”的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。联合体要求设计单位只需具有以下四项任何一项资质即可：①工程设计综合甲级资质；②建筑行业丙级或以上资质；③建筑行业（建筑工程）专业丙级或以上资质；④建筑装饰工程设计专项乙级或以上资质；（2）施工资质要求具备以下两项中的任何一项资质即可：①建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质，②建筑工程施工总承包三级或以上资质，具有有效的安全生产许可证。

3.3.2联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

## 3.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。

地点：潜在投标人登陆桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn）、桂林市政府采购网（http://zfcg.czj.guilin.gov.cn）免费下载招标文件电子版。

方式：网上获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2020年12月16日09时30分。

地点：投标人在递交投标文件截止时间前,将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心3号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）、http://www.glqz.gov.cn（全州县人民政府网）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名    称：全州县人民医院

地    址：全州县桂黄中路116号

联 系 人：侯工      0773-4815677

2.采购代理机构信息

名称：广西凯慧建设项目管理有限公司

地    址：桂林市临桂区临桂镇滨水路8号君临山水99幢

联系方式：0773-8980022

3.项目联系方式

项目联系人：李工

电    话：0773-8980022

4.政府采购监督管理部门：

全州县国有资金投资项目招标投标管理办公室    电话：0773-4828117

全州县政府采购管理办公室                    电话：0773-4814807

广西凯慧建设项目管理有限公司

2020年11月20日