桂林高新区七星园基础设施及标准厂房项目（一期）工程总承包（项目编号：GLZC2021-G2-990037-GXKH）招标公告

项目概况

桂林高新区七星园基础设施及标准厂房项目（一期）工程总承包招标项目的潜在投标人应在桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn）、桂林市政府采购网（http://zfcg.czj.guilin.gov.cn）获取招标文件，并于2021年02月09日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2021-G2-990037-GXKH

项目名称：桂林高新区七星园基础设施及标准厂房项目（一期）工程总承包

建设地点：桂林市高新区七星园内

建设规模及内容：标准厂房及配套设施建设总建筑面积约602259.13平方米（包括综合服务中心、综合办公楼、标准化厂房等）；另外配套建设路网长度约19729.20米，其中：紫衫路东段约1637.00米，宽40米，铁山五路约816.00米，宽30米，铁山五路一期（白云路）约395.00米，宽20米，铁山五路二支路约539.00米，宽24米，铁山六路约757.00米，宽45米，铁山西路约800.00米，宽40米，铁山三路东段二期约470米，宽40米，穿山东路延长线东段约1900米，宽40米，规划九路（J路）约1568.2米，宽35米，毛塘东路延长线东段约1300米，宽40米，穿山东路延长线约968米，宽40米，英才东二路二期约790米，宽22米，英才一支路约669米，宽30米，英才二期道路约1770米，宽22/30米，湖塘路二期约3410米，宽40米，东江变电站路约640米，宽20/30米，长山路约1300米,宽40米等道路。建设内容包含标准厂房、综合服务中心、办公楼建设、道路工程（不包含通信、燃气、给水）及雨污水、绿化、照明、电力、桥梁、交通设施等。

项目合同估算价：约314049.09万元

要求工期：项目总工期（指勘察开始日期至竣工验收合格之日，包括勘察工期、设计工期、采购工期、施工工期、验收工期等为1095日历天（其中勘察、设计工期225日历天，施工工期870日历天（各单项工程的施工工期有要求的在合同中另行约定））。项目建设工期预计从2021年02月开始至2024年01月。实际开始工作时间按照招标人和监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。

质量要求：勘察要求的质量标准：勘察成果文件应达到《岩土工程勘察规范》的相关要求；设计要求的质量标准：设计成果文件应符合现行国家设计规范、规程和有关政策、法规规定的有关要求和本项目设计要点的要求，能满足指导施工的要求并通过有关部门的审查；施工要求的质量标准：合格标准。

招标内容及范围：本招标项目的勘察、设计、采购及施工，其中

（1）勘察包括勘察及施工过程中跟踪服务；

（2）设计包括方案设计、初步设计及概算、施工图设计及施工图预算编制、施工过程中跟踪服务；

（3）采购是指本项目所需的设备及工程材料的采购；

（4）施工包含不仅限于建设规模及内容的全部工程内容的施工。

标段划分：本项目划分为一个标段。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1资质要求：要求投标人同时具备工程设计资质和工程施工资质。其中：

3.1.1工程设计资质只需具备以下任何一项设计资质即可：（1）工程设计综合甲级资质；（2）同时具备建筑行业甲级资质【或建筑行业（建筑工程）专业甲级资质】和市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级资质【或市政行业（排水工程、道路工程、桥梁工程）专业甲级资质】；

3.1.2施工资质要求具备建筑工程施工总承包壹级以上（含壹级）资质和市政公用工程施工总承包壹级以上（含壹级）资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。

3.2主要负责人员要求：

3.2.1项目总负责人须具备下列条件：取得一级注册建筑师或一级注册结构工程师或建筑工程（或市政公用工程）专业一级注册建造师或房屋建筑工程（或市政公用工程）专业注册监理工程师执业资格；

3.2.2项目设计负责人：具有一级注册建筑师（或一级注册结构师）执业资格和工程师及以上职称。

3.2.3项目经理：具有建筑工程（或市政公用工程）专业一级注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。

3.2.4 项目施工专职安全员：具备有效的专职安全员安全生产考核合格证书（C类）。

3.3业绩要求：无

3.4本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

3.4.1本项目接受由具有独立法人资格的施工单位作为牵头人组成的工程总承包的联合体投标。联合体成员由  1  家设计单位和  1  家施工单位组成，联合体各方均应符合“具有独立法人资格”、“具有独立承担民事责任的能力”的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。联合体要求设计单位具备以下任何一项设计资质即可：（1）工程设计综合甲级资质；（2）同时具备建筑行业甲级资质【或建筑行业（建筑工程）专业甲级资质】和市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级资质【或市政行业（排水工程、道路工程、桥梁工程）专业甲级资质】；施工单位必须具备建筑工程施工总承包壹级以上（含壹级）资质和市政公用工程施工总承包壹级以上（含壹级）资质，具备有效的安全生产许可证。

3.4.2联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

3.4.3组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。

3.4.4联合体各方应分别在人员、设备等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。

3.4.5联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。

## 3.5对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。

地点：潜在投标人登陆桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn）、桂林市政府采购网（http://zfcg.czj.guilin.gov.cn）免费下载招标文件电子版。

方式：网上获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021年02月09日09时30分。

地点：投标人在递交投标文件截止时间前,将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心1号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名称：桂林高新投资开发集团有限公司

地址：桂林市七星区青柳路2号漓东科技大厦二楼

联系人：王工

电话：0773-8993635

2.招标代理机构信息

名称：广西凯慧建设项目管理有限公司

地址：桂林市临桂区临桂镇滨水路8号君临山水99幢

联系人：李工

联系方式：0773-8980022

3.项目联系方式

项目联系人：李工

电    话：0773-8980022

4.政府采购监督管理部门：

桂林市七星区人民政府采购办公室       电话：0773-2126057

招标人：桂林高新投资开发集团有限公司

招标代理机构：广西凯慧建设项目管理有限公司

2021年01月15日