圣弘建设股份有限公司

竞争性磋商采购文件

项目名称：2010年第三批城市建设用地征地规划留置地和2007年第十二批次城市建设用地征地拆迁回建地（余善桥安置区）工程-施工监理服务费

项目编号：YLZC2020-C3-020088-SHJS

采购单位：玉林市玉州区征地事务中心

采购代理机构：圣弘建设股份有限公司

2020 年7月

目   录

竞争性磋商公告	2

第一章	磋商供应商须知前附表	4

供应商须知	6

第二章   采购项目说明及要求	19

第三章	采购合同（格式）	21

第四章   评审办法	28

第五章   响应文件（格式）	31

圣弘建设股份有限公司2010年第三批城市建设用地征地规划留置地和2007年第十二批次城市建设用地征地拆迁回建地（余善桥安置区）工程-施工监理服务费（项目编号：YLZC2020-C3-020088-SHJS）竞争性磋商公告

项目概况 2010年第三批城市建设用地征地规划留置地和2007年第十二批次城市建设用地征地拆迁回建地（余善桥安置区）工程-施工监理服务费采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于 2020 年8月7日15点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLZC2020-C3-020088-SHJS

采购计划文号：YLZC2020-C3-21091-001

项目名称：2010年第三批城市建设用地征地规划留置地和2007年第十二批次城市建设用地征地拆迁回建地（余善桥安置区）工程-施工监理服务费

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币壹拾贰万玖仟壹佰元整（￥129100.00元）

采购需求： 2010年第三批城市建设用地征地规划留置地和2007年第十二批次城市建设用地征地拆迁回建地（余善桥安置区）工程的施工合同、设计图纸（含期间设计变更）及工程量清单所包含的全部详细施工内容直至竣工验收质保期满全过程监理。

合同履行期限：从签订委托监理合同开始至工程质保期满为止。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1政府采购支持中小企业发展。

2.2政府采购支持监狱企业发展。

2.3《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2.4政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1国内注册登记（指按国家有关规定要求注册登记的），具有市政公用工程监理乙级（含乙级）以上资质或工程监理综合资质，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。其中，拟派项目总监理工程师须具备市政公用工程专业注册监理工程师执业资格或广西建设工程监理工程师执业资格，且为本单位注册人员。

3.2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动；

3.3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：2020年7月28日至2020年8月3日，每天上午8时00分至12时00分；下午15时00分至18时00分。

2.地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

3.方式: 潜在供应商均可于2020年7月28日至2020年8月3日止（逾期下载磋商无效）登录政采云（https://www.zcygov.cn/）自行免费下载竞争性磋商文件电子版。

未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名再下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2020 年8月7日15点30分（北京时间）

地点：玉州区公共资源交易中心(玉林市金港路 388 号 26 幢 188 号)

五、开启

时间：2020 年8月7日15点30分（北京时间）

地点：玉州区公共资源交易中心(玉林市金港路 388 号 26 幢 188 号)

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上查询：广西壮族自治区政府采购网、玉林市玉州区政府门户网。

2. 本项目不接受未在政采云系统下载本竞争性磋商文件的供应商磋商。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：玉林市玉州区征地事务中心

地    址：玉林市大北路307号

联系方式： 李工，13877505232

2.采购代理机构信息

名    称：圣弘建设股份有限公司

地　　址：玉林市玉州区人民东路东202号新茂里4号楼

联系人及联系方式：李工，0775-2620063

3.监督部门信息

玉林市玉州区财政局      联系电话: 0775-2098625

圣弘建设股份有限公司

2020年7月27日

第一章  磋商供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称： 2010年第三批城市建设用地征地规划留置地和2007年第十二批次城市建设用地征地拆迁回建地（余善桥安置区）工程-施工监理服务费 项目编号：YLZC2020-C3-020088-SHJS |
| 2 | 1.2 | 采购人：玉林市玉州区征地事务中心 地 址：玉林市大北路307号 联系人及电话：李工，13877505232 |
| 3 | 1.3 | 采购代理机构：圣弘建设股份有限公司 地址：玉林市玉州区人民东路东202号新茂里4号楼 联系人及电话：李工 0775-2620063 |
| 4 | 1.4 | 监督部门：玉林市玉州区财政局 联系电话: 0775-2098625 |
| 5 | 2 | 磋商供应商资格要求： 1.国内注册登记（指按国家有关规定要求注册登记的），具有市政公用工程监理乙级（含乙级）以上资质或工程监理综合资质，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。其中，拟派项目总监理工程师须具备市政公用工程专业注册监理工程师执业资格或广西建设工程监理工程师执业资格，且为本单位注册人员。 2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动； 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 6 | 7.4 | 磋商报价：磋商供应商须就《采购项目要求》中的服务内容及要求标作完整唯一报价。 |
| 7 | 13.1 | 磋商有效期：磋商截止之日起60天。 |
| 8 | 14.5 | 响应文件的份数：一套正本，三套副本，共四套。 |
| 9 | 16.1 | 1、响应文件递交截止时间：2020 年8月7日15点30分（此为磋商截止日期） 2、地址：玉州区公共资源交易中心(玉林市金港路 388 号 26 幢 188 号) 3、所有响应文件必须在规定的时间前递交到指定的地点，且供应商递交响应文件时必须同时出示以下证件文件进行核验。 法定代表人身份证明书及法定代表人本人第二代身份证(如法定代表人参加磋商时)（原件） 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及委托代理人本人第二代身份证(如委托代理人参加磋商时)（原件） |
| 10 | 19.1 | 1、磋商时间：2020 年8月7日15点30分截标后 2、磋商地点：玉州区公共资源交易中心(玉林市金港路 388 号 26 幢 188 号) 3、参加磋商的法定代表人或委托代理人必须持本人身份证原件，委托代理时持授权委托书原件依时到达指定地点等候磋商，并自觉接受核验身份。磋商供应商在规定时间内不参加磋商的，视为供应商自动放弃磋商。 |
| 11 |  | 评审办法：综合评分法（详见第六章） |
| 12 | 26 | 履约保证金递交：由业主与成交供应商协商 |
| 13 | 27 | 签订合同：自成交通知书发出之日起30日历天内凭成交通知书与采购人签订采购合同，延期自误。（采购合同必须与本采购文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。 |
| 14 | 28 | 成交服务费：本项目成交服务费为成交总金额按桂价费（2011）55号文的规定标准计取，在发出成交通知书前由成交供应商一次性向采购代理机构付清。本账户如下： 开户名称：圣弘建设股份有限公司玉林分公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司玉林分行 账 号：8001 1471 6900 015 |
| 15 |  | 本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展，促进监狱企业发展，促进残疾人就业等政府采购政策。 1．供应商认定为小型和微型企业且所投服务均为小型、微型企业的，评标时磋商价格给予一定的价格扣除。 2．根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业政策，评审时磋商价格给予一定的价格扣除。 3．根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业政策，评审时磋商价格给予一定的价格扣除。供应商既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受磋商价格一次性的扣除，不重复享受政策。 4、政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策。 |
| 16 |  | 采购合同： 采购合同自签订之日起2个工作日内，成交人必须将采购合同原件送至本采购代理机构。 |

供应商须知

一、总　则

1．项目基本情况、适用范围及定义

1.1项目基本情况：见须知前附表。

1.2采购人：见须知前附表。

1.3采购代理机构：见须知前附表。

1.4监督部门：见须知前附表。

1.5适用范围：本竞争性磋商文件仅适用于本次招标中所述项目的工程、货物、服务类政府采购项目。1.6 定义

1.6.1“招标采购单位”系指采购人、采购代理机构。

1.6.2“采购人”系指本次采购项目的业主方或买方。

1.6.3“采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方。

1.6.4“供应商”系指按要求至采购代理机构进行报名登记并购买竞争性磋商文件且提交“响应文件”参加采购活动的单位。在磋商阶段称为潜在供应商；在签订和履行合同阶段称为成交人。

1.6.5“响应文件”是指供应商根据竞争性磋商文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

1.6.6“公章”系指供应商用自己法定主体行为名称制作的签名印章，不包含其他替代章（如业务专用章、合同专用章、报价专用章等）。

1.6.7网上查询：广西壮族自治区政府采购网、玉林市玉州区政府门户网发布。

2. 合格的供应商

2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.2.1政府采购支持中小企业发展。

2.2.2政府采购支持监狱企业发展。

2.2.3《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2.2.4政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策。

2.3本项目的特定资格要求：

2.3.1国内注册登记（指按国家有关规定要求注册登记的），具有市政公用工程监理乙级（含乙级）以上资质或工程监理综合资质，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。其中，拟派项目总监理工程师须具备市政公用工程专业注册监理工程师执业资格或广西建设工程监理工程师执业资格，且为本单位注册人员。

2.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动；

2.3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.4本项目不接受联合体磋商。

2.5凡两家或以上供应商参加同一项目采购，有如下情形的，一经发现，将视为串标处理：

（1）为同一法人代表的；

（2）为同一股东控股的；

（3）其中一家公司为其他公司最大股东的；

（4）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（6）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员（项目经办人）为同一人；

（7）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的响应文件相互混装；

3. 磋商费用

3.1供应商应承担所有与准备和参加政府采购活动有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担此类费用。

4．特别说明

4.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

4.2供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投入所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

4.3供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.4供应商在政府采购活动中提供任何虚假材料，其磋商无效，并报政府采购监管部门查处；成交后发现的，供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4.5本项目不允许转包、分包。如成交供应商出现转包或分包情形，采购单位有权取消其成交资格，且履约保证金不予退还。

5．询问、质疑和投诉

5.1询问。

供应商如发现磋商文件内容有误或对政府采购活动事项有疑问的，应在响应文件截止日期3日前的正常工作时间以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问、澄清。采购人或采购代理机构自收到之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2质疑。

5.2.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字和盖章，并加盖公章。

5.2.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字和盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

5.2.5质疑函应明确阐述采购文件、采购过程、中标或者成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

5.2.6本项目只接受纸质材料形式的质疑，不接受电子送达的质疑材料，即不接受以传真、电子邮件、移动通信等即时收悉的特定系统作为送达媒介的质疑材料。供应商应在法定时间向采购人或采购代理机构提出质疑，接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见磋商公告。不满足要求的质疑将不予受理。

5.2.7采购人、采购代理机构在收到供应商的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.3投诉。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

二、竞争性磋商文件（简称磋商文件或采购文件）

6．磋商文件的构成

6.1磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的更改、修正和补充文件组成：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知及前附表

第三章  项目内容及要求

第四章  采购合同（格式）

第五章  评审办法

第六章  响应文件（格式）

6.2供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应文件被拒绝，或被认定为无效响应文件或被确定为响应无效。

7．磋商文件的澄清和修改

7.1供应商如发现采购文件内容有误或对政府采购活动事项有疑问的，应在提交首次响应文件截止时间5日前以书面形式向采购人或采购代理机构提出澄清或者询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

7.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。如澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在提交首次响应文件截止之日5日前，在政府采购信息发布媒体发布更正公告。

7.3采购人、采购代理机构可视具体情况，延长磋商截止时间和开标时间的，在提交首次响应文件截止时间2日前，在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.4所有与本项目相关的澄清、修改、补遗的内容作为磋商文件的组成部分。该所有通知文件在政府采购信息媒体发布之日起，视为供应商已收到该通知。供应商未及时关注网站上发布的通知文件造成的损失，由供应商负责。

三 、响应文件的编制

8．响应文件编制

8.1供应商应仔细阅读磋商文件，按磋商文件的要求编制响应文件。如果没有按磋商文件要求提交响应文件，没有对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应，其响应文件无效。

8.2对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中涉及磋商项目的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3在磋商报价表中，供应商必须按格式文件完整填写，不能自行修改格式内容。

9．响应文件的文字及计量单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文（另有规定的除外）。

9.2响应文件使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10．响应文件的构成及装订要求

10.1响应文件由资格、商务、技术文件组成，供应商应按下列说明及第六章响应文件格式要求编写和提供。以下所有文件必须加盖供应商公章否则磋商无效。

- 磋商函；

- 磋商报价表；

- 磋商响应表；

（4）供应商资格证明文件；

1、法定代表人身份证明原件及身份证复印件（法定代表人签署竞标文件时提供）或者磋商文件签署授权委托书原件、法定代表人身份证明及身份证复印件、委托代理的专职竞标员身份证等材料的复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符，必须为公司在职人员且提供单位连续三个月（4-6月）为其缴纳的社保证明复印件。（委托代理时提供）；

2、供应商基本情况表，附：有效的企业营业执照、企业资质证书等复印件；

3、开户许可证复印件；

4、拟派项目总监理工程师须具备市政公用工程专业注册监理工程师执业资格或广西建设工程监理工程师执业资格证书复印件，必须为公司在职人员且提供单位连续三个月（4-6月）为其缴纳的社保证明复印件；

5、供应商财务状况报告（2019年经会计事务所或者审计部门审计的财务报告）。（成立不足3个月的供应商按实际情况提供）；

6、供应商依法缴纳的税收证明复印件（必须提交）（2020年1-6月内，任意一个月供应商依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件。

7、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录 ；（必须提供）（供应商可在“ 信用中国 ”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）查询相关供应商主体信用记录打印页面文件，同时须将查询结果加盖公章与上述书面声明一并提交）；

8、供应商必须提供的其他有关材料。

（5）技术及服务方案；

（6）服务承诺书；

（7）拟投入本项目实施人员汇总表；

（8）企业信用及管理体系、业绩；

（9）供应商认为有必要提供的其他有关材料。

10.2磋商响应文件应按供应商须知前附表中规定的份数递交，否则视为无效竞标。并在每份文件上注明“正本”、“副本”字样，一旦副本和正本不符，以正本为准。

11.磋商响应文件格式

11.1供应商应按磋商采购文件提供的磋商函、磋商响应表等格式详细完整地填写各项内容。

11.2供应商必须按磋商文件第五章《响应文件格式》要求顺序自编目录及页码装订成册，响应文件不允许使用活页装订导致响应文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效响应文件。

11.3供应商应完整、真实、准确的填写磋商文件中规定的所有内容。

11.4供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

11.5如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

12、磋商报价要求

12.1对于本文件中未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

12.2成交供应商负责本项目所需服务全部工作。

12.3磋商供应商应在磋商报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因磋商供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由磋商供应商自负。

12.4磋商供应商须就《采购项目要求》中服务内容作完整唯一报价。供应商须提前做好相关准备并按时递交报价文件，报价高于采购人预算控制价的响应文件将被拒绝。

12.5磋商货币

响应文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

13．磋商有效期

13.1磋商有效期：响应文件从磋商截止日起60天内有效。

13.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可于磋商有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。同意延期的供应商根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期，但不能要求对原响应文件（经磋商小组确认有效且没有超出响应文件的范围或改变磋商的实质内容的澄清或说明作为响应文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的磋商有效期内遵循本响应文件，在延长的磋商有效期满之前继续具有约束力。

14．响应文件书写及签名、盖章要求

14.1响应文件正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印。

14.2响应文件的书写应清楚工整，修改处应有由法定代表人或委托代理人签字和加盖单位公章，否则其磋商无效。

14.3字迹潦草、表达不清或未按要求填写的响应文件可能将被认定为无效磋商。

14.4响应文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，所有响应文件每页均须加盖单位公章（包含正、副本）。响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签字盖章处逐一签名或盖章，委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

14.5响应文件的份数：正本一份，副本三份，共肆份。并在每份文件注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

四、响应文件的递交

15．响应文件的密封与标记

15.1供应商应将响应文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本或副本”，以及项目名称、项目编号、供应商名称等内容。

15.2供应商应将响应文件正本、副本一并装入响应文件袋中加以密封，响应文件密封袋的封口处要加贴封条并加盖供应商法人单位公章以示密封。

15.3响应文件袋上应写明：

⑴ 采购代理机构：

⑵ 项目名称：

⑶ 项目编号：

⑷ 供应商：

⑸ 注    明“开标前不得拆封”

15.4响应文件袋有明显缝隙露出袋内文件的，采购人或采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由供应商自负。

16．磋商截止时间、地点

16.1响应文件的递交不得迟于本章须知前附表第9项规定的截止时间。

16.2供应商必须在规定时间内将响应文件送到本章须知前附表第9项规定地点。

16.3若遇到参加报价的供应商过多造成部分供应商在截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，供应商递交响应文件的时间以其进入磋商文件规定的开标场所的时间为准。

16.4属下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件：

① 响应文件在规定的磋商截止时间之后送到达的；

② 响应文件未送达指定的递交地点的；

③ 响应文件未按磋商文件要求封装标记的；

④ 应标样品未与响应文件一并递交的（若采购文件要求递交应标样品的）；

⑤ 供应商递交响应文件时未同时携带证件文件进行核验的。

17．响应文件的修改和撤回

17.1供应商在磋商截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。在磋商截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。

17.2响应文件的修改和撤回通知应按本章须知第15条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

17.3在磋商结束后的磋商有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

17.4如招标采购单位认为有必要的，有权对供应商递交的《响应文件》中相关资料的原件进行核查，供应商须予以配合。

五、竞争性磋商（简称磋商）与评审

19．组建磋商小组

19.1磋商时间及地点详见前附表第10项规定。

19.2采购人和采购代理机构依法组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组），磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上（含三人）单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家在政府采购评审专家库内相关专业技术、经济等方面的专家名单中随机抽取。

19.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

20．评审

20.1本采购项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件和响应文件及磋商应答文件等。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻找其他的外部证据。但响应文件有不真实、不正确内容的除外。

20.2磋商小组按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

20.3响应文件初审

20.3.1响应文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

（1）资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定对响应文件的资质证明、进行审查及按规定进行原件核查，以确定供应商是否具备资格条件。它所涉及到的主要文件和内容为磋商文件所述的资格证明文件内容和签章的合格性、合法性等。如果供应商不具备磋商资格，不满足磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其响应文件无效。

（2）符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背磋商文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。

20.4磋商

20.4.1磋商时间及地点：本章须知前附表第10项规定的时间和地点。

20.4.2磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商（最多三轮），磋商的内容包括技术条件、商务性条件及磋商小组认为需要磋商的内容。

20.4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

(1)对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

(2)供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章。

20.5最后报价

20.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由磋商供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

20.5.2根据财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，如采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，并要求其在规定时间内密封提交最后报价；采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

20.5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

20.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。

(1)供应商未在通知的时间内到达现场参加磋商的，或未提交书面说明退出磋商的，或未在规定时间内提交书面应答文件和最后报价的，视为供应商自动放弃磋商。

(2)未书面退出磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

20.7综合比较与评价：

20.7.1 磋商小组按竞争性磋商文件中规定的评审办法，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.7.2采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示磋商小组复核或书面说明理由。

20.8 在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

20.9采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向政府采购监督管理机构报告。

20.10澄清有关问题、算术性修正

20.10.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.10.2磋商小组认为，供应商的有效磋商报价或者某些分项明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。

20.10.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清文件是响应文件的组成部分。

20.10.4响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

① 响应文件中《磋商报价表》与《磋商函》内容不一致的，以《磋商函》为准；

② 响应文件的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；

③ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

④ 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

⑤ 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

⑥ 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，在供应商确认后，调整后的磋商报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的价格或内容的，其响应文件视为无效的响应文件。

20.11比较与评价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

20.12推荐成交候选人名单并编写评审报告。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选人，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的、符合《财政部关于印发〈政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉的通知》（财库[2014]214号）有关问题补充通知情形的，可以推荐2名成交候选人。磋商小组将根据并按综合得分由高到低顺序由磋商小组推荐成交候选人3名。综合评分相等时，按照报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标得分高的优先；技术指标也相等的，由评标委员会采用记名投票方式确定。

20.13在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

20.14评审会纪律

(1) 评审过程的保密性。磋商小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件评审、比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

(2) 供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

21．无效的响应文件

21.1供应商有下列情形之一的，其将被视为无效磋商：

实质上没有响应磋商文件要求的磋商将被视为无效磋商。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其响应文件成为实质上响应的磋商。

21.1.1在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，将确定为无效响应文件：

(1) 未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的；

(2) 超越了行政审批的经营范围的；

(3) 不具备磋商文件规定的资格要求的；

(4) 响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

(5) 属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

(6) 响应文件有效期、保证金有效期、工期不能满足磋商文件要求的；

(7) 磋商内容与采购内容及要求存在重大偏离或保留的（如严重背离采购需求、合同协议要求等）；

(8)响应文件商务条款没有按要求表述的或与项目要求表述不一致的；

(9)供应商报价方案不是唯一确定的，或报价超出采购预算总金额的；

(10)未满足磋商文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

(11) 未按规定在线办理报名并自行下载本项目磋商文件的（有文件规定除外）；

(12)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(13)符合磋商文件中规定的被视为无效磋商的其它条款的；

(14)不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

（15）安全文明施工费和规费、增值税不按我区费用定额及造价管理相关文件规定报价的；

（16） 供应商已标价工程量清单的项目编码（12位）、计量单位、工程量任何一处与招标工程量清单不一致的；

（18）供应商已标价工程量清单的项目名称或项目特征与招标工程量清单不一致，评审委员会要求澄清、说明或补正，但供应商拒绝澄清、说明或补正的；

（19）磋商函中的报价与已标价的工程量清单汇总表不一致的；

（20） 设有暂估价、暂列金额的，投标时未按采购人工程量清单给出的暂估价总价、暂列金额总价计入投标总报价中的；

（21）供应商对招标工程量清单内容进行增减或对磋商范围进行调整的。

22．废标

22.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 采购过程中符合要求的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以为2家）。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有供应商。

六、确定成交供应商

23．确定成交人

23.1采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，采购人按照评审报告推荐排名第一的候选供应商确定为成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

23.2若成交供应商自愿放弃成交，或因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，以此类推。

七、成交公告

24．结果公告

24.1在采购人确定成交人后，采购代理机构将在政府采购信息发布媒体上公告成交结果。

24.2供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。

24.3采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面形式质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.4质疑供应商必须首先经过质疑程序，对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

八、签订合同

25．成交通知

25.1在公告成交结果的同时向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内办理成交通知书领取手续，否则，采购单位有权取消其成交资格。

26．履约保证金

由业主与成交供应商协商。

27．签订合同

27. 1 采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起30天内，根据竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件（磋商最终应答文件）订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，对不依法必须进行采购的项目的成交供应商，由有关行政监督部门责令改正。

27.2 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行采购的项目，采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人（或者磋商小组（评审委员会）依据采购人的授权直接确定的成交供应商）放弃成交，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人应依据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令94号）相应适用情形规定按照磋商小组（评审委员会）提出的成交候选人名单排序（或者评审结果排序）依次确定其他成交候选人为成交供应商或可以重新采购。

27.3 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。

27.4采购合同由采购人与成交供应商在规定的时间内签订后送本级政府采购监督管理部门备案。

27.5采购合同必须与本竞争性磋商文件第五章的《合同书》格式一致，可视其情况增加补充条款，但其增加内容不得改变原合同载列的实质性内容。

九、其他事项

28.成交服务费

28.1成交人在领取成交通知书前向一次性付清代理服务费，否则不给予成交通知书。

29．解释权

29.1本磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

30．需要补充的其他内容

30.1需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

30.2采购合同：

采购合同自签订之日起2个工作日内，成交人必须将采购合同原件送本采购代理机构。

第二章   采购项目说明及要求

一、项目名称：2010年第三批城市建设用地征地规划留置地和2007年第十二批次城市建设用地征地拆迁回建地（余善桥安置区）工程-施工监理服务费

二、项目编号：YLZC2020-C3-020088-SHJS

三、工程建设地点：玉林市玉福路与二环西路交叉口西南侧

四、 监理范围：施工合同、设计图纸（含期间设计变更）及工程量清单所包含的全部详细施工内容直至竣工验收质保期满全过程监理。

五、 监理服务期限：从签订委托监理合同开始至工程质保期满为止。

六、质量要求：必须严格按照国家有关监理规范要求全过程监督工程质量，确保工程质量达到合格以上。

七、监理服务内容：

1、协助委托人填写开工报告。

2、审查承包人编制的施工组织设计、施工方案及施工进度计划并监督检查其实施。

3、审查承包人或委托人提供的材料和设备清单及所列的规格与质量。

4、督促检查承包人严格执行合同和严格按国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件的要求进行施工和施工验收签证，控制工程质量。

对于土石方填筑、挡土墙砌筑和砼浇筑施工，要求监理工程师必须24小时现场旁站监理，并做好旁站监理记录。

5、对用于工程的主要材料、构件的出厂合格证、材质试验单等进行核定，如发现不实之处，有权责成承包人（并指定试验单位）对材质进行再化验，防止不合格的材料、构件等用于工程上。对于政府业主材料（甲供材料），监理工作为：

（1）组织施工单位、材料供应商按有关验收标准或对各种甲供材料进行现场签收。

（2）督促施工单位及时做出材料计划，并进行审核，每周负责向委托人汇报甲供材料的供需情况（计划业主量、实际已业主量、预增（减）购量、材料质量等）。

（3）根据材料计划与承建商、材料供应商协商确定合理的材料进场时间、车次等，并书面汇报委托人。

（4）负责监督承建人进行甲供材料的调拨。

（5）在需进行材料核查时组织承建商或材料供应商进行甲供材料的现场清点（施工结束后）。

（6）组织承建商对甲供材料进行清点交接。

6、检查工程使用的主要设备及关键材料是否符合设计文件或标书所规定的厂家、型号、规格及质量标准。在订货前，根据需要以对生产厂家进行了解考察，所发生的差旅费用由订货单位负担。

7、根据《建设工程施工合同》的规定，核验承包人所作的工程进度计划，签收检查承包人填报的旬、月、季度等报表，随时提出监理意见，控制工程进度计划。

8、对重大的设计修改和技术咨询，除提出监理意见之外，应征得委托人的意见，在可行的情况下，原则上应由原设计单位进行修改。

9、根据《建设工程施工合同》的付款规定，以及专业监理工程师对工程质量、数量的核实，签发付款凭证。

10、监督检查工程的文明施工及安全防护措施、工程安全。

11、做好各阶段、部位、环节及系统的分段工程检验、验收，负责组织初验，签署由承包人提出的竣工验收报告，参加委托人组织的最终验收。

12、督促检查承包人完成各阶段及全套竣工图的绘制和整理各种必须归档的资料，交委托人归档。

13、协助主持、审理工程出现的质量、安全事故的处理，提出处理意见。所发生的费用由责任方负责。

14、负责检查工程状况，鉴定质量问题责任，督促保修。

15、完成委托人委托的编制本工程预算、审核工程结算及核定工程价款工作。

16、按时组织工地例会，并将例会情况及时整理成文，以纪要形式报送委托人。

17、为工程建设“三控两管一协调”的实现向委托人提出合理化建议。

18、信息管理：做好施工现场记录与信息反馈；按照监理合同附件的要求编制监理月、年报；按期整编工程资料和工程档案，做好文、录、表、单的日常管理，并在期限届满时移交委托人，移交后方可进行监理费结算。

- 采购合同（格式）

（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和成交人协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。）

（ＧＦ－2012－0202）

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分  协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 项目名称：                                        ；

2. 工程地点：                                        ；

3. 工程规模：                                        ；

4. 工程概算投资额（或建筑安装工程费）：              。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：          ，身份证号码：                         ，注册号：              。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：                       （¥        ）。

包括：

1. 施工阶段监理酬金：                        。

2. 相关服务酬金：                            。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：                 。

（2）设计阶段服务酬金：                 。

（3）保修阶段服务酬金：                 。

（4）其他相关服务酬金：                 。

六、期限

1. 施工阶段监理服务期限：

自       年   月   日始，至       年   月   日止。（施工阶段监理服务期限应为自委托人通知监理进场之日始至工程竣工验收合格之日止，原则上招标人应设定为与所监理项目的施工工期一致，特殊情况下施工阶段监理服务期均不能大于施工工期的110%。如施工工期超过110%，施工阶段监理服务期相应延长但要追加延期费用。）

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自      年   月   日始，至     年   月   日止。

（2）设计阶段服务期限自      年   月   日始，至     年   月   日止。

（3）保修阶段服务期限自      年   月   日始，至     年   月   日止。

（4）其他相关服务期限自      年   月   日始，至     年   月   日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：         年      月    日。

2. 订立地点：                         。

3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执     份。

委托人：       （盖章）                  监理人：        （盖章）

住所：                                   住所：

邮政编码：                               邮政编码：

法定代表人或其授权代理人：（签字）        法定代表人或其授权代理人：（签字）

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

电子邮箱：                               电子邮箱：

第二部分  通用条件

采用《建设工程监理合同（示范文本）》（ＧＦ－2012－0202）。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用                          。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：                            。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：本合同约定的监理服务，包括           阶段的监理，但不包括非监理人原因引起的工程延期阶段的监理服务  。

2.1.2 监理工作内容还包括：                                          。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：                                                。

2.2.2 相关服务依据包括：                                            。

2.3项目监理机构和人员

更换监理人员的其他情形：  如监理人需要调换施工现场监理人员时，须经委托人与监理人双方协商，报委托人同意后生效  。

2.4 履行职责

2.4.1 对监理人的授权范围：                                          。

在涉及工程延期      天内和（或）金额       万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.2 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：                           。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：

。

2.6 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：                        。

监理人应在本合同终止后     天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：               。

3. 委托人义务

3.1 委托人代表

委托人代表为：                                        。

3.2 答复

委托人同意在        天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款日利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

5.2 支付酬金

委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的酬金：

5.2.1监理酬金计算方法：

监理酬金以               （建筑安装工程费最终工程结算价或项目概算投资额）为计费基数，或按           （固定数）计算，结合中标人的投标报价方式进行计算。

5.2.2施工阶段监理酬金支付时间与金额：

（1）本工程监理费预付款为：监理酬金的20%，在本监理合同签订后7日内由委托人支付给监理人。

（2）在监理合同已签订，监理人员进场并正常开展监理业务后，委托人在每月25日前，向监理人按月支付监理服务酬金：

施工阶段月监理酬金=暂定施工阶段监理酬金×（1-20%）×（30÷本合同施工阶段监理服务期（天））

（3）在工程通过竣工验收后支付合同监理服务酬金总额的95%，工程结算审定完成之日起10日内，监理人向委托人提交监理酬金结算清单，委托人在收到监理酬金结算清单之日起15日内核准并按工程实际结算造价×监理费率为监理酬金总结算费用，总金额与合同金额相差部分的95%支付；在施工阶段监理服务期届满14天内，委托人将监理服务酬金总额的余款全部付清，并向监理人退回履约保证金（无息）。

5.2.3 延期费用的支付：

由于非监理人原因，使得施工阶段的实际监理服务期超出合同监理服务期时，委托人另行向监理人支付延期费用，延期费用按以下公式计取：

延期费用=本合同期限延长时间（天）×暂定施工阶段监理酬金÷本合同监理服务期（天）

其他约定：

5.2.4 其它阶段监理酬金支付

在监理合同已签订，监理人员进场并正常开展监理业务后，委托人在每月25日前，向监理人按月支付监理服务酬金：

其它阶段月监理酬金=暂定相应阶段监理酬金×（30÷本合同相应阶段监理服务期（天））

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：                   。

6.2 变更

6.2.1 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.2 附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.3 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程增加投资额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

6.2.4 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交             进行调解。

7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第        种方式：

（1）提请        仲裁委员会进行仲裁。

（2）向        人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 检测费用

委托人应在检测工作完成后     天内支付检测费用。

8.2 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后     天内支付咨询费用。

8.3 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为       %。

8.4 保密

委托人申明的保密事项和期限：                         。

监理人申明的保密事项和期限：                         。

第三方申明的保密事项和期限：                         。

8.5著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

。

9. 补充条款

9.1委托人应向监理人无偿提供开展监理服务工作所必需的办公用房、生活用房  。

第四章   评审办法

评审办法和成交标准

一、评审原则

（一）磋商（评审）小组构成：磋商小组成员由采购人代表和在政府采购专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面专家组成，成员人数为三人以上（含三人）单数组成，其中技术、经济等方面专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评审依据：以竞争性磋商文件和响应文件为评审依据。

（三）评审方法：经磋商确定最终方案和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

说明：评委对各供应商进行独立打分，供应商的最终得分为各磋商小组成员的平均分。

| 序号 | 评分因素 | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价分（满分30分） | 1、供应商按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号文）认定为小型和微型企业的（提供《中小企业声明函》否则不予以认定），对磋商报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，即用于评审的最终磋商评标报价=最终磋商报价×（1-6%），除上述情况外用于评审的最终磋商评标报价=最终磋商报价。 注：根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函及有效证明文件，否则不予以认定） 2、满足磋商采购文件要求且最终报价（属于小微型企业的供应商报价按上文做扣除后）最低的供应商的价格为磋商基准价，其磋商报价得分为满分30分。 3、在评标过程中，评标委员会发现供应商的磋商报价明显低于其他供应商的磋商报价或者明显低于上限控制价（与上限控制价相比较的让利幅度≥15%）的，有理由怀疑其磋商报价可能低于其成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。 磋商基准价 磋商报价得分 = ×30分 用于评审的最终磋商评标价 |
| 2 | 技术及服务方案分（满分50分） | 1、项目重点难点及监理措施（满分10分） 由磋商小组成员根据供应商对本项目提出的难点重点及措施等方面进行评审打分，其中 ①供应商对本项目提出的难点重点及确保工程质量的建议与采取强化监理措施，建议、措施基本合理的；（得0-2分） ②供应商对本项目提出的难点重点及确保工程质量的建议与采取强化监理措施，建议、措施比较科学合理，比较有针对性的；（得2.1-5分） ③供应商对本项目提出的难点重点及确保工程质量的建议与采取强化监理措施，建议、措施科学合理，针对性强的。（得5.1-10分） 2、质量控制的任务与方法（满分10分） 由磋商小组成员根据供应商对本项目提出的监理质量控制的任务与方法进行评审打分，其中 ①供应商提出的监理质量控制的任务与方法是否根据项目特点合理安排质量控制、验收的措施及程序，并提出具体相应的应急措施，内容齐全，基本满足总体工程关键节点的要求，方法及措施一般的；（得0-2分） ②供应商提出的监理质量控制的任务与方法是否根据项目特点合理安排质量控制、验收的措施及程序,并提出具体相应的应急措施，内容齐全,满足总体工程关键节点的要求，方法及措施较好；（得2.1-5分） ③供应商提出的监理质量控制的任务与方法是否根据项日特点安排质量控制、验收的措施及程序，并提出具体相应的应急措施，内容齐全、合理，较好满足总体上程关键节点的要求，方法及措施较完善的。（得5.1-10分） 3、进度控制的任务与方法（满分10分） 由磋商小组成员根据供应商对本项目提出的监理进度控制的任务与方法进行评审打分，其中 （1）供应商提出的监理进度控制的任务与方法是否根据项目特点合理安排监理进度控制计划，并提出具体相应的有效保证进度的措施和具体的应急措施，内容一般，基本满足总体工程关键节点的要求，方法及措施一般的。（得0-2分） （2）供应商提出的监理进度控制的任务与方法是否根据项目特点合理安排监理进度控制计划，并提出具体相应的有效保证进度的措施和具体的应急措施，内容齐全，满足总体工程关键节点的要求，方法及措施较好的。（得2.1-5分） （3）供应商提出的监理进度控制的任务与方法是否根据项目特点合理安排监理进度控制计划，并提出具体相应的有效保证进度的措施和具体的应急措施，内容齐全、合理，较好满足总体.工程关键节点的要求，方法及措施较完善的。（得5.1-10分） 4、投资控制的任务与方法（满分10分） 由磋商小组成员根据供应商对本项目提出的监理投资控制的任务与方法进行评审打分，其中 （1）供应商提出监理投资控制的任务与方法是否根据本项月的业务特点，对各阶段的投资情况进行分析，分别对各投资关键点进行评估，并提出有效控制投资的措施。内容齐全，方法及措施一般的。（得0-2分） （2）供应商提出的监理投资控制的任务与方法是否根据本项目的业务特点，对各阶段的投资情况进行分析，分别对各投资关键点进行评估，并提出有效控制投资的措施。内容齐全，方法及措施较好的。（得2.1-5分） （3）供应商提出监理投资控制的任务与方法是否根据本项目的业务特点，对各阶段的投资情况进行分析，分别对各投资关键点进行评估，并提出有效控制投资的措施。内容齐全、合理，方法及措施较完善的。（得5.1-10分） 5、安全管理的任务与方法（满分10分） 由磋商小组成员根据供应商对本项目提出的监理安全管理的任务与方法进行评审打分，其中 （1）供应商提出的监理安全管理的任务与方法是否根据本项目特点以及项目工程的具体需要，提出人员与网络安全施工的保证措施。安全管理措施基本规范、具体、完整、可行的。（得0-2分） （2）供应商提出的监理安全管理的任务与方法是否根据本项目特点以及项目工程的具体需要,提出人员与网络安全施工的保证揩施。安全管理措施比较规范、具体、完整、可行的。（得2.1-5分） （3）供应商提出的监理安全管理的任务与方法是否根据本项目特点以及项目工程的具体需要，提出人员与网络安全施工的保证措施。安全管理措施规范、具体、完整、可行，完全满足招标文件及项目要求的。（得5.1-10分） |
| 3 | 商务资信分（满分20分） | 1、人员实力情况分（满分10分）： （1）总监理工程师资历：拟投入总监理工程师同时具备市政公用工程专业注册监理工程师执业资格或广西建设监理工程师证书（得5分） （2）总监理工程师代表资历：拟投入的总监理工程师代表，持有国家建设部颁发的《注册监理工程师注册执业证书》或广西建设监理工程师证书或省级建设行政主管部门颁发的监理员岗位证书（得3分） （3）监理机构其他成员：拟投入本项目的人员中，持有国家建设部颁发的《注册监理工程师注册执业证书》或广西建设监理工程师证书或省级建设行政主管部门颁发的监理员岗位证书，每人得1分，满分2分。 注：以上拟投入人员须为供应商在职员工，在响应文件中提供相关有效证书及三个月（2020年4-6月）的社保缴纳证明复印件（加盖单位公章，原件备查），不按上述要求提供材料，不予计分。 2、售后服务及本地化服务分（满分2分） 在广西区内注册或有固定的办公场所（以供应商营业执照或事业单位法人证书复印件）或承诺成交后10天内在广西区内设立固定的办公场所。 3、企业信用及管理体系分（满分5分） （1）供应商提供2017年1月1日至今获得省级或以上优质工程或安全文明工地奖的得2分，本项满分2分。响应文件中提供证书复印件。 （2）供应商获得质量管理体系认证证书、安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，本项满分3分。响应文件中提供证书复印件，（证书在有效期内可参与计分）。 4、业绩分（满分3分） 供应商提供从2017年1月1日至今，完成过同类项目（市政公用工程）监理服务项目的得2分。 （需同时附以下两种材料：施工监理合同协议书，工程完工验收或竣工验收鉴定书，否则不得分） |

四、成交候选人推荐原则

（一）磋商小组将根据并按综合得分由高到低顺序由磋商小组推荐成交候选人3名。综合评分相等时，按照报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标得分高的优先；技术指标也相等的，由评标委员会采用记名投票方式确定。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的供应商为成交候选人。排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，采购单位可以确定排名第二的供应商为成交候选人，其余以此类推。

（二）磋商小组认为，某供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，磋商小组不推荐该供应商为成交候选人。

第五章  响应文件（格式）

说明：

1、本章所列的响应文件格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改、扩展，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。

2、目录由供应商自拟。

3、供应商资格证明文件按供应商须知要求提供。

4、《法人授权委托书》填写说明：

1）委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2）委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3）委托书不得转借、转让，不得买卖。

4）代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

5、本章节仅提供部分格式，未提供部分由供应商自行编制。

（正本/副本）

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年         月         日

目    录

（1）磋商函；

（2）磋商报价表；

（3）磋商响应表；

（4）供应商资格证明文件；

（5）技术及服务方案；

（6）服务承诺书；

（7）拟投入本项目实施人员汇总表

（8）企业信用及管理体系、业绩

（9）供应商必须提供的其他有关材料

一、磋商函（格式）

1.根据你方项目编号为  （项目编号）  的  （工程项目名称）  工程竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的磋商须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）

（￥      元）的总报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到       。

2.我方已详细审核全部磋商采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商采购文件的磋商须知中规定磋商有效期     内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4.一旦我方中标，我方保证按合同书中规定的工期        日历天内完成并移交全部工程。

5.如果我方中标，我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。

6.我方同意所提交的响应文件在磋商采购文件的“供应商须知”中第10.1条规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商：                        （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

邮政编码：		电话：		 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：         年        月        日

二、磋商报价表（格式）

项目编号:

项目名称:

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 采购需求 | 数量① | 单价② | 单项合价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商总报价：（大写）人民币 （小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |
| 监理服务期： 质量要求： |  |  |  |  |  |
| 各项费用包括： （1）服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）实施和完成工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项（所有）费用。 （4）该项目全程服务过程中所发生的一切费用均由成交供应商自行负责，如所涉及的一切评审费、会务费和在外调查期间等所发生的费用由成交供应商自行承担。 |  |  |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：              年      月      日

三、磋商响应表

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商有效期 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：              年      月      日

- 供应商资格证明文件（按供应商须知10.1（4）提供）

1.法定代表人身份证明及授权委托书（格式）

法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系                           (供应商名称)的法定代表人，现授权委托                    (姓名)为我单位代理人，以本单位的名义参加圣弘建设股份有限公司代理的                       的磋商活动，代理人在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：              性别：               年龄：

单位：                部门：               职务：

身份证号码：

供应商：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：         年        月        日

备注：附法定代表人身份证明及身份证、组织机构代码证（已办三证合一的只须提供营业执照）、委托代理人身份证等材料的复印件。以上复印件均须加盖供应商单位公章。

2.供应商基本情况表（格式）

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：有效的企业营业执照、企业资质证书等复印件

3.开户许可证复印件

4.拟派项目总监理工程师须具备市政公用工程专业注册监理工程师执业资格或广西建设工程监理工程师执业资格证书复印件，必须为公司在职人员且提供单位连续三个月（4-6月）为其缴纳的社保证明复印件；

5.供应商财务状况报告（2019年经会计事务所或者审计部门审计的财务报告）。（成立不足3个月的供应商按实际情况提供）；

6. 供应商依法缴纳的税收证明复印件（必须提交）（2020年1-6月内，任意一个月供应商依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；

7. 无重大违法记录声明

致：圣弘建设股份有限公司

我方在参加由你招标代理机构组织的 （项目名称及编号 ） 项目，我方在此郑重声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》等规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商(公章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日    期：        年     月    日

信用查询记录

供应商 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关供应商主体信用记录查询结果打印文件（加盖单位公章）

五、技术及服务方案

（按第四章评审办法，2、技术服务方案编制）

六、服务承诺书（格式）(由供应商自行填写)

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

日 期：

注：此函由多页构成的，应逐页加盖磋商单位公章并由法定代表人（或委托代理人）签字。

七、拟投入本项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 拟担任职务 | 学历 | 职称 | 专业 | 执业资格或岗位（培训）证书 |  | 服务年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称及专业 | 证书 编号 |  |

备注：1、附投入人员的资格证书（含注册证书）、社保部门出具供应商为其缴纳的（2020年4-6月）养老保险缴纳证明复印件等相关证件的复印件。以上复印件均须加盖投标人单位公章。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

日 期：

八、企业信用及管理体系、业绩

九、供应商认为有必要提供的其他有关材料

（由供应商根据自己实际情况如实提供）

附：其他文书、文件格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：供应商如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）       政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）       提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |