广西中意招标造价咨询有限公司

招 标 文 件

项目名称：梧州市集中式地下水水源地和长洲工业集中区地下水调查评估项目

项目编号：WZZC2022-G3-990116-ZYZB

采购人：梧州市生态环境局

采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

2022年5月

目  录

第一章招标公告	2

第二章  采购需求	4

第三章  投标人须知	7

投标人须知前附表	8

一  总则	13

二  招标文件	16

三  投标文件的编制	16

四  投标文件的递交	19

五  开标	20

六  资格审查	20

七  评标	21

八  确定中标供应商	22

九  政府采购合同	22

十  履约验收	23

十一  其他事项	23

第四章  评标方法及评标标准	25

第五章  拟签订的合同文本（格式）	33

第六章  投标文件（部分格式）	40

第七章  附件	72

# 第一章  招标公告

广西中意招标造价咨询有限公司

梧州市集中式地下水水源地和长洲工业集中区地下水调查评估项目（WZZC2022-G3-990116-ZYZB）

招标公告

项目概况 梧州市集中式地下水水源地和长洲工业集中区地下水调查评估项目招标项目的潜在投标人应在“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2022年05月31日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZC2022-G3-990116-ZYZB

项目名称：梧州市集中式地下水水源地和长洲工业集中区地下水调查评估项目

预算金额（人民币）：7570000.00

最高限价（如有）：7570000.00

采购需求：梧州市集中式地下水水源地和长洲工业集中区地下水调查评估项目1项（如需进一步了解详细内容，详见招标文件。）

合同履行期限：在2022年11月30日前提交岑溪市、苍梧县、藤县、龙圩区、万秀区、长洲工业集中园区地下水环境状况调查评估报告及长洲工业集中区环境风险应急方案，2023年2月底前通过技术审查，3月底前提交后期服务成果文件。

本标项（是）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于适宜由中小企业提供的情形，依法预留采购项目预算总额的[72%]专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于[60%]。对于预留份额，服务由符合政策要求的中小企业承接（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小型、微型企业）。

预留份额通过以下措施进行：

投标人可以以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到采购项目预算总额的[72%]，其中预留给小微企业的比例不低于[60%]。以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。当单个投标人可以满足上述预留份额要求时可以不组成联合体，否则投标无效。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年05月09日至2022年05月16日，每天上午08:00至12:00 ，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）

方式：潜在供应商（联合体投标的以联合体牵头单位）在招标文件获取期限内登陆“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）免费申请获取并下载招标文件（如在操作过程中遇到问题或需技术支持，政府采购云平台咨询电话：400 881 7190）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年05月31日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：供应商应当在投标文件递交截止时间前，将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）在线投标。

开标时间：2022年05月31日09:30

开标地点：通过“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）在线解密和开启电子投标文件

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次公告于2022年05月09日在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、全国公共资源交易平台（广西.梧州）、广西中意招标造价咨询有限公司网发布。

2.（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）（4）供应商通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法参与或投标失败等后果由供应商自行承担。（6）投标文件网上递交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开启程序开始后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本代理机构开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：梧州市生态环境局

地    址：广西梧州市长洲区菊湖路8号

项目联系人：朱小姐

项目联系方式：0774-3822298

2.采购代理机构信息

名    称：广西中意招标造价咨询有限公司

地    址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层

项目联系人：李楚煜

项目联系方式：0774-2828000

# 第二章  采购需求

说明：

1、采购清单中的品牌型号如注明为参考品牌型号的，则仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代。标明的专有技术、专利产品、特定品牌的字样只起说明作用，任何与其同等的技术均应被认为符合招标文件要求，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、采购清单中已注明为参考品牌型号的货物及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写报价表和技术要求响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在报价表中将其标配参数详细列明，否则该报价无效。

4、供应商必须自行为其提供的产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目采购过程中被侵权问题提出异议。

5、采购标的所属行业：科学研究和技术服务业。

6、带“★”号条款为实质性内容要求，投标时必须满足，否则投标无效。

一、技术服务要求

1.对梧州市已划分集中式饮用水源保护区、供水规模为万人千吨以上集中式地下水型饮用水水源地和梧州市长洲工业集中区进行地下水环境状况调查评估，根据国家有关规范要求编制《岑溪市集中式地下水型饮用水源地地下水环境状况调查评估报告》、《苍梧县集中式地下水型饮用水源地地下水环境状况调查评估报告》、《藤县集中式地下水型饮用水源地地下水环境状况调查评估报告》、《龙圩区集中式地下水型饮用水源地地下水环境状况调查评估报告》、《万秀区集中式地下水型饮用水源地地下水环境状况调查评估报告》和《长洲工业集中园区地下水环境状况调查评估报告》，并通过采购人组织的审查验收。

2.对确定人为污染或污染风险的水源地和工业集中区开展地下水污染健康风险评估工作。根据前期调查评价结果确定关注污染物，通过危害识别、暴露评估、毒性评估和风险表征，计算地下水中关注污染物的风险值是否超过可接受风险水平。若存在风险值超过可接受风险水平，则需计算关注污染物的风险控制值，根据国家有关规范要求，完成地下水环境状况风险评估工作，编制相应的风险评估报告。

3.结合长洲工业集中区地下水环境状况调查评估情况及其生产规划实际，编制园区环境风险应急方案。

4.根据项目实际，编制后期服务方案，并履行后期服务承诺。

二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | ①本项目实行总承包报价，即报价包含但不限于本项目所有服务内容、所涉及的工具、劳务、旅差、人工费、伙食、通讯、保险、培训、验收等各项费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的服务进行总承包报价；投标报价中应包含全部内容,中标后采购人除合同价款外，不再另行支付其他任何额外费用。 ②供应商实施项目工作期间如出现人员人身、财产安全事故、损失等，均由供应商全部负责，采购人不负任何责任。 |
| 2 | 付款条件和方式 | 支付进度：（1）本项目双方签订合同之日起7个工作日内，中标供应商提交工作计划和服务技术方案，经采购人审核通过后，向中标供应商支付合同总价款的30%；（2）中标供应商完成现场勘踏、采样、建井等，支付合同总价款的20%；（3）中标供应商提交岑溪市、苍梧县、藤县、龙圩区、万秀区、长洲工业集中区地下水环境状况调查评估报告及长洲工业集中区环境风险应急方案送审，支付合同总价款的30%；（4）中标供应商提交项目成果文件经采购人验收通过，采购人向中标供应商支付合同总价款的20%。 |
| 3 | 标准、规范 | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求相关标准、规范与国家相关标准、行业标准、地方标准、规范不一致的，高于国家相关标准、行业标准、地方标准、规范的，按具体采购需求相关标准、规范执行；低于国家相关标准、行业标准、地方标准、规范的，按国家相关标准、行业标准、地方标准、规范执行。即本项目相关标准、规范，按照“就高不就低”原则执行。 |
| 4 | 质量保证 | 中标供应商必须严格按照招标文件、采购人要求以及投标文件承诺进行提供服务，中标供应商在提供服务过程中必须接受采购人的监督和建议，根据与采购人协商的意见进行调整。未经采购人允许，不得改变服务质量。 |
| 5 | 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起15日内签订合同。 |
| 6 | 合同履约期限（交付时间） | 在2022年11月30日前提交岑溪市、苍梧县、藤县、龙圩区、万秀区、长洲工业集中园区地下水环境状况调查评估报告及长洲工业集中区环境风险应急方案，2023年2月底前通过技术审查，3月底前提交后期服务成果文件。 |
| 7 | 交付地点 | 采购人指定地点。 |
| 8 | 取得采购标的时间 | 采购人指定时间。 |
| 9 | 取得采购标的地点 | 采购人指定地点。 |
| 10 | 其他要求 | ①本项目不接受存在知识产权纠纷或存在潜在知识产权纠纷的服务。中标供应商应保证所提供服务成果文件（或其任何一部分）在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权、工业设计权或其他权利，如发生与知识产权有关的纠纷,由供应商解决并承担全部责任,与采购人无关。 ②本项目所形成的数据和报告等成果文件均归采购人所有。供应商须承诺若取得中标资格后，未经采购人授权，不得将数据和报告等成果文件发送给任何第三方。供应商必须保守国家机密，不得泄露采购人所提供的属国家秘密的信息和数据。 ③供应商须在投标文件中提供详细的服务技术方案,一旦中标之后须严格按照要求及承诺提供服务。服务技术方案包含但不限于以下内容:服务实施计划、服务质量保证措施、服务进度保证措施、后期服务计划等。 |

# 第三章  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | 项目名称 及编号 | 项目名称：梧州市集中式地下水水源地和长洲工业集中区地下水调查评估项目 项目编号：WZZC2022-G3-990116-ZYZB 采购需求：梧州市集中式地下水水源地和长洲工业集中区地下水调查评估项目1项（如需进一步了解详细内容，详见招标文件。） 预算金额（人民币）：7570000.00 最高限价（如有）：7570000.00 采购方式：公开招标 |
| 2 | 1.2.1 | 采购人 | 名 称：梧州市生态环境局 地 址：广西梧州市长洲区菊湖路8号 项目联系人：朱小姐 项目联系方式：0774-3822298 |
| 3 | 1.2.2 | 采购代理机构 | 名 称：广西中意招标造价咨询有限公司 地 址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层 项目联系人：李楚煜 项目联系方式：0774-2828000 |
| 4 | 1.2.3 | 监督管理部门 | 梧州市财政局政府采购监督管理科（电话：0774-3866434） |
| 5 | 2.1 | 合格投标人的资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于适宜由中小企业提供的情形，依法预留采购项目预算总额的[72%]专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于[60%]。对于预留份额，服务由符合政策要求的中小企业承接（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小型、微型企业）。 预留份额通过以下措施进行： 投标人可以以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到采购项目预算总额的[72%]，其中预留给小微企业的比例不低于[60%]。以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。当单个投标人可以满足上述预留份额要求时可以不组成联合体，否则投标无效。 3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 6 | 11.1 | 投标文件份数 | 电子加密投标文件：1份 |
| 7 | 11.2 | 投标文件制作方式 | 供应商下载并安装“政采云电子交易客户端”【见广西壮族自治区政府采购网/办事服务/下载专区/广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统/供应商客户端】，并按照招标文件和“政府采购云平台”的要求编制生成电子文件。 |
| 8 | 11.3 | 投标文件签字、盖章 | - 投标文件中规定盖“CA电子签章”的位置或文件，应加盖经认证的CA电子签章。 2、授权委托书中要求法定代表人、授权代表签字的，可将已签字的授权委托书扫描上传至电子系统后再进行CA电子签章。 3、投标文件未按要求盖CA电子签章或签字的，投标无效。 |
| 9 | 12 | 投标报价 | 投标人必须就第二章“采购需求”中所有的项目和服务内容及有可能发生的所有费用作唯一完整报价。（报价方案是唯一确定的，否则将被视为无效投标。） |
| 10 | 13.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 11 | 14.1 | 投标保证金 金额及交纳 方式 | 1、提交金额：人民币，柒万伍仟柒佰元整（￥75,700.00元） 2、提交方式：转账/电汇、网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 ① 采用转账或电汇或网上支付等方式的，在投标截止时间前交至投标保证金指定账户并且到账，在用途或备注栏注明事由“WZZC2022-G3-990116-ZYZB投标保证金（如有分标，须列出分标号）”信息。投标人应将银行转账或电汇底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于投标文件中。投标保证金指定账户如下： 开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行 银行账号：4500 1648 6550 5939 9399 ② 采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函方式的，应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等原件扫描件作为投标保证金提交凭证，附在投标文件内。投标人必须在投标文件递交截止时间前将原件邮寄到广西中意招标造价咨询有限公司（地址、联系方式见招标公告），本项目拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由供应商自行承担。 3、备注 ① 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 ② 投标人采用现钞方式、非投标人账户或者从个人账户转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 ③ 支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 ④ 保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 ⑤ 采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 ⑥ 经查实，供应商提供虚假保证金证明材料的，采购人报政府采购监督管理部门处理。 ⑦如联合体投标的，由联合体其中一方按规定提交投标保证金，视为有效。 |
| 12 | 15.1 | 提交投标文件截止时间 (投标截止时间) | 2022年05月31日09:30（北京时间） |
| 13 | 15.2 | 提交投标文件地点 （投标地点） | 供应商应当在投标文件提交截止时间前，将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）在线投标。 |
| 14 | 17 | 开标时间、地点 | 1、开标时间：2022年05月31日09:30（北京时间） 2、开标地点：“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn） 3、线上不见面开标： ① 供应商应提前登录“政府采购云平台”进入项目开标大厅，系统自动签到，等待采购代理机构开启解密标书。 ② 项目到达开标时间，采购代理机构开启解密投标文件。 ③ 供应商应当在接到标书解密通知后30分钟内对已上传的电子投标文件进行在线解密，供应商超过解密时限的，电子标系统默认供应商自动放弃投标。 ④ 所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，采购代理机构开启投标文件。 ⑤ 投标文件解密结束，供应商可在线查看开标信息，对报价开标记录表进行电子签章。 ⑥ 供应商完成签章，开标结束。 特别说明：因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开启可以继续进行。 |
| 15 | 19.1 | 评标委员会 组成 | 评标委员会组成：5人 |
| 16 | 21．1 | 评标方法 | 综合评分法（详见第四章） |
| 17 | 26 | 履约保证金 | - 提交金额和形式：由中标供应商的投标保证金自动转成。 - 退还：自项目验收合格之日起5个工作日内，中标供应商按第七章附件“政府采购项目履约保证金退付意见书”的要求至采购代理机构办理退还履约保证金手续。采购人或采购代理机构将在收到退还履约保证金申请后5个工作日内无息原额退还，因采购人或采购代理机构原因导致无法及时退还时，每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给中标供应商，但因中标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 3、对于小微型企业，免收履约保证金。 4、备注 ① 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履约期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 ② 采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 ③ 如允许联合体投标的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 18 | 27 | 政府采购合同签订 | 自中标通知书发出之日起15日内签订合同。 |
| 19 | 30 | 服务收费 | 1、本项目代理服务费服务类型： [ ]货物招标[√]服务招标 [ ]工程招标 2、支付方式：由中标供应商向广西中意招标造价咨询有限公司支付代理服务费及开标评审费。 3、上述款项，请转账电汇转入（或现金现存）以下银行账户。 开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行 银行账号：45001648655059988888 |
| 20 | 33.1 | 政府采购政策 | 落实政府采购政策： 1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号） 2、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 3、《财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号） 4、《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号） 5、《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号） 6、财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号） 7、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）环境标志产品政府采购品目清单 8、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）节能产品政府采购品目清单 9、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号） |
|  |  | 节能、环保标志产品 | 《节能产品政府采购品目清单》（以下简称“节能品目清单”），其中计算机设备等10个品目中涉及的台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等24种产品（节能品目清单标注“★”）为政府强制采购的节能产品，其他品目为政府优先采购的节能产品。若货物需求一览表中含有政府强制采购的产品，则投标人所提供产品必须为政府强制采购的产品，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（或环境标志）产品认证证书复印件（加盖供应商CA电子签章），否则视为无效投标。若为非政府强制采购的产品，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（或环境标志）产品认证证书复印件（加盖供应商CA电子签章），对获得证书的产品实施政府优先采购。 |
|  |  | 现场踏勘 | 1、采购人不组织现场勘踏。如投标人认为需要现场踏勘的，请自行踏勘。在现场踏勘的过程中，投标人的费用和非采购人的原因所造成的投标人的人身伤亡、财物或其它损失，采购人概不负责。 2、采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。 3、投标人应对项目现场现状进行充分了解，不能在中标（成交）后再对场地现场提出异议，不能以场地存在瑕疵为由，提出任何形式的增加合同外费用或索赔的要求，或拒绝签署合同书或拒绝履行所约定的各项义务。 |
|  |  | 信用查询 | 投标截止后，对各供应商的企业信用进行查询。对在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”和在信用中国网（www.creditchina.gov.cn/）列入“失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、 “政府采购严重违法失信名单”且在处罚期限内的供应商，视为存在不良信用记录，投标将被否决。 |

投标人须知

# 一   总则

## 1．适用范围、定义

1.1适用范围

1.1.1项目名称及编号：见“投标人须知前附表”第1项。

1.1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2定义

1.2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“投标人须知前附表”第2项。

1.2.2“采购代理机构”是指采购人委托办理政府采购事宜的组织方，见“投标人须知前附表”第3项。

1.2.3“监督管理部门”见“投标人须知前附表”第4项。

1.2.4“投标人”是指参与本项目采购活动的法人、其他组织。按招标公告要求获取招标文件称为“潜在投标人”；提交投标文件并参加投标称为“投标人”；经法定程序确定中标的供应商称为“中标供应商”。

1.2.5“货物”是指投标人生产或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及采购货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

1.2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训、类似附加服务以及招标文件规定的其它服务。

1.2.7“财政部门指定的政府采购信息发布媒体”是指中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网。本项目相关信息除在财政部指定的政府采购信息发布媒体上发布外，还同时在全国公共资源交易平台（广西.梧州）、梧州市政府采购网、广西中意招标造价咨询有限公司网站上发布。

1.2.8“投标文件”是指投标人根据招标文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性投标文件。

1.2.9本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业、其他组织的，是指法人登记证书中的法定代表人或主要负责人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者。

1.2.10本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

1.2.11本文件中描述投标人代表的“签字（签名）”是指投标人的法定代表人或其授权代表亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

1.2.12本文件中描述的“复印件”，是指原件的影印件或原件的扫描件，如颁发机构颁发的证件或证明材料已实行电子化的，可提供电子文件。

1.2.13本章标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求。

## ▲2．合格的投标人

2.1投标人资格要求：见“投标人须知前附表”第5项。

2.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

## 3．投标费用

3.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 4．特别说明

4.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。

4.2投标人在政府采购活动中提供虚假材料的，其投标文件将被拒绝而作为无效处理。如中标后发现的，投标人须依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。采购人同时将相关情况上报政府采购监督管理部门。

4.3转包、分包。

4.3.1本项目不允许转包，中标供应商不得将政府采购合同转让。

4.3.2本项目不允许分包。

4.4 本项目接受联合体投标，联合体成员上限家数为三家。

4.5政府采购电子标系统

4.5.1本项目使用“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）电子标系统实行全流程电子化采购。

4.5.2供应商应注册入驻“政府采购云平台”成为正式供应商，并办理CA锁，否则在项目投标时，无法对投标文件进行电子签章。

4.5.3“CA电子签章”是指供应商在“政府采购云平台”办理CA锁并经认证的CA电子签章。

4.5.4供应商只需通过互联网访问和数字证书（即CA）即可参与开标；投标（响应）文件由系统在线解密。供应商在开标前，提前登录“政府采购云平台”做好准备，并确保设备正常。供应商应随时关注项目开标评标进度，如在开标评标过程中有询标澄清，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。如遇“政府采购云平台”系统对开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4.5.5采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

## 5．询问、质疑和投诉

5.1询问。供应商如发现招标文件内容有误或对采购活动事项有疑问的，应在投标截止日期10日前的正常工作时间以书面形式向采购人、采购代理机构提出询问、澄清。采购人、采购代理机构自收到之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2质疑。

5.2.1供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应按财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》编制。

5.2.4采购人、采购代理机构只接受纸质材料形式的质疑，不接受电子送达的质疑材料，即不接受以传真、电子邮件、移动通信等即时收悉的特定系统作为送达媒介的质疑材料。接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见“投标人须知前附表”第3项。

5.2.5采购人、采购代理机构在收到供应商的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.3投诉。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

# 二   招标文件

## 6．招标文件的构成

6.1招标文件由下列文件以及在采购过程中发出的更改、澄清、修改和补充等文件组成：

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标方法及评标标准

第五章  拟签订的合同文本（格式）

第六章  投标文件（部分格式）

第七章  附件

## 7．招标文件的澄清和修改

7.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在政府采购信息发布媒体发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2采购人或者采购代理机构可视具体情况延长投标截止时间和开标时间的，在投标截止时间3日前，在政府采购信息发布媒体发布延期公告。

7.3所有与本项目相关的澄清、修改、补遗的内容作为招标文件的组成部分。该所有通知文件在政府采购信息媒体发布之日起，视为供应商已收到该通知。供应商未及时关注政府采购信息发布媒体上的通知文件造成的损失，由供应商负责。

# 三   投标文件的编制

## 8．投标文件编制原则

8.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。投标人须无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

8.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的澄清、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），承诺并履行招标文件中各项条款规定及要求。投标人未按照招标文件要求提交投标文件，或者没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝或被视为无效投标文件。

8.3投标人对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及投标项目的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.4如因投标人只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果责任由投标人自行承担。

## 9．投标文件的文字及计量单位

9.1投标人提交的投标文件以及与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为准。

9.2除技术要求中另有规定外，本招标文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定的度、量、衡标准计量单位。

## 10．投标文件的组成

▲10.1投标文件由以下文件组成，部分文件格式见第六章要求。投标人应按下列要求编写和提供，应递交的有关文件如未特别注明为复印件的，须提供原件。要求必须提供的文件圴必须提供且加盖投标人CA电子签章，否则作无效投标处理。如投标人为联合体的，则由联合体成员中牵头单位加盖CA电子签章，涉及联合体其他成员单位签字或盖章的部分，可以线下签字或盖章后扫描上传。

一、报价文件

1、开标一览表（必须提供）

2、投标人符合政府采购政策价格扣除或加分条件证明材料（如中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位等声明文件或相关证明文件复印件，由投标人根据自己实际情况自行提供。）

二、资格资信证明文件（以下文件均必须提供，授权委托书根据实际要求提供）

1、投标声明书

2、获取招标文件记录（附在“政府采购云平台”申请获取并下载招标文件截图）

3、联合体协议书（联合体投标时必须提供；如投标人为非联合体的，在制作电子投标文件时上传《投标人非联合体说明》进行标书关联，格式自拟。）

4、法定代表人身份证明书（见第六章投标文件格式。如是法人或其它组织，应与供应商主体资格证明中的法定代表人相符。）

5、授权委托书（见第六章投标文件格式；如法定代表人授权代表参加政府采购活动并签署文件和处理相关事务的，此授权书必须提供。）

6、投标保证金提交声明（见第六章投标文件格式）

7、投标人主体资格证明复印件【如是企业、个体工商户，提供在工商部门核发的有效营业执照正本或副本复印件；如是事业单位，提供有效的事业单位法人证书；如非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明文件复印件。联合体投标时各方均需提供】

8、投标人缴纳税收证明材料（提供投标人2022年任意一个月或一个季度税务部门出具的缴纳税费的凭据或无欠税证明；无纳税记录的提供税务部门相应文件证明依法纳税或依法免税；新成立不足一个纳税周期的提供承诺书说明无欠税情况；以上须提供扫描件或其他电子文件。联合体投标时各方均需提供）

9、投标人缴纳社会保障资金证明材料（投标人2022年任意一个月或一个季度社保部门出具的收据或社会保险缴纳清单；或提供投标人2022年任意一个月或一个季度税务部门出具的社保完税凭证或缴费证明；不需要缴纳社会保障资金的提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金；新成立不足一个缴纳社会保障资金周期的提供承诺书说明无欠缴社保情况；以上须提供扫描件或其他电子文件。联合体投标时各方均需提供）

10、投标人财务状况报告（提供经审计的2020年度或2021年度财务报告；或提供自投标截止前一年内供应商基本户开户银行出具的资信证明；或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；部分其他组织，没有经审计的财务报告，可以提供自投标截止前一年内银行出具的资信证明；以上须提供扫描件或其他电子文件。联合体投标时各方均需提供）

11、投标人《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件（见第六章投标文件格式）

三、商务技术文件（以下1～4项文件均必须提供）

1、投标函

2、技术服务要求响应/偏离表

3、商务条款响应/偏离表

4、项目实施方案（根据第二章、第四章内容自行编写，格式自拟。）

5、拟派本项目服务人员一览表（见第六章投标文件格式）

6、投标人认为必要提供的或声明或文件资料（如针对本项目所提供的服务的主要内容和承诺的详细说明、相关的资料等，由投标人根据自己实际情况自行提供。）

## ▲11.投标文件制作

11.1投标文件份数：见“投标人须知前附表”第6项。

11.2投标文件制作方式：见“投标人须知前附表”第7项。

11.3投标文件签字及盖章要求：见“投标人须知前附表”第8项。

11.4投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件，自编目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

11.5未按要求填写的投标文件将可能被评标小组认定为无效投标文件。

## ▲12．投标报价

12.1投标报价应包括招标文件第二章的内容、责任范围以及合同条款规定的价格。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

12.2投标报价是本项目全部实施完毕并经有关部门验收合格后的含税价，在合同履行过程中固定不变。

12.3投标人应按《投标报价明细表》确定的格式报出分项价格。如有《投标报价明细表》，填写时应响应下列要求：

① 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

② 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的价格中；

③ 投标报价包括：（1）服务的价格，包括第二章的内容、责任范围以及合同条款规定的价格等其他费用；（2）必要的保险费用和各项税金。

12.4本项目不接受有任何选择的投标报价，每一项分项内容只允许有一个报价，任何有选择的或有条件的报价或包含价格调整要求的报价或有漏项的报价，将被认为是非实质性响应而作为无效投标文件处理。

## 13．投标有效期

▲13.1投标有效期：见“投标人须知前附表”第10项。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，不同意延期的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。同意延期的投标人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期，但不能要求对原投标文件（经评标小组确认有效且没有超出投标文件的范围或改变投标的实质内容的澄清或说明作为投标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的投标有效期内遵循本投标文件，在延长的投标有效期满之前继续具有约束力。

## 14．投标保证金

▲14.1投标保证金金额及交纳要求：见“投标人须知前附表”第11项。投标保证金作为投标文件的组成部分。未按规定交纳投标保证金的，视为无效投标。

14.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

14.3采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还落标供应商的投标保证金。中标供应商的投标保证金自动转为履约保证金，如中标供应商为小微型企业，免于收取履约保证金。采购代理机构将于中标供应商和采购人签订政府采购合同5个工作日内无息原额退还其投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

14.4如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后无息原额退还投标保证金。

14.5有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

① 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

② 投标人在政府采购活动中提供虚假材料的；

③ 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

④ 投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

⑤ 中标供应商违反招标文件规定，将中标项目转让给他人，或未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

⑥ 法律法规及招标文件规定的其他情形。

# 四   投标文件的递交

## 15．投标文件递交截止时间、地点

15.1投标文件递交截止时间：见“投标人须知前附表”第12项。

15.2投标文件递交截止地点：见“投标人须知前附表”第13项。

15.3属下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当拒收投标人的投标文件：

① 投标文件未在规定的投标截止时间前送达；

② 投标文件未送达指定的递交地点。

## 16．投标文件的修改和撤回

16.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的电子投标文件进行补充、修改或者撤回，补充或修改电子投标文件的，应当先撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

# 五   开标

## 17．开标

17.1开标时间和地点：见“投标人须知前附表”第14项。

17.2线上不见面开标：见“投标人须知前附表”第14项。

17.3投标人不足3家的，不得开标。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

# 六   资格审查

## 18．资格审查

18.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

18.2资格审查标准：资格审查涉及到的主要文件和内容为“投标人须知”第10条所述的资格证明文件内容。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格条件或缺少任何一项或有任何一项不合格的，视为资格审查不通过。

18.3根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、《关于做好政府采购有关信用主体标记码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号）规定，对参加本项目采购活动的供应商信用进行查询。

- （1）查询渠道：

- ①中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”

- ②“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”

- （2）查询截止时点：本项目投标截止之日当日

- （3）查询记录和证据留存方式：在上述网站查询信用记录，打印查询结果页面作为投标人资格审查文件与其他采购文件一并保存，或在“政府采购云平台”在线查询并关联相关查询记录。

- （4）信用信息使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动（处罚期限届满的除外）。供应商被列入以上名单之一的，视为资格审查不通过。

18.4通过资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

# 七   评标

## 19．组建评标委员会

19.1评标委员会成员人数：见“投标人须知前附表”第15项。

19.2采购人和采购代理机构将依法组建评标委员会（以下也称评标小组），评标小组由采购人代表和在政府采购评审专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的评审专家组成，其中评审专家人数不少于评标小组成员总数的2/3。

## 20．评标纪律

20.1采购人、采购代理机构应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定组织开展政府采购活动，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

20.2本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件及澄清文件等。评标小组决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部证据，但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

20.3评标小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对投标文件评审、比较、中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

(2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

(3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

## 21．评审程序、评审方法和评审标准

21.1本项目采用评标方法：见“投标人须知前附表”第16项

21.2评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

## 22．废标

22.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

① 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

② 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

③ 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

④ 因重大变故，采购任务取消的。

22.2废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

# 八   确定中标供应商

## 23．确定中标供应商

23.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送交采购人确认。

23.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商。中标候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标供应商。

23.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

## 24．结果公告及中标通知

24.1采购人或采购代理机构应当在中标供应商确定后2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标供应商发出中标通知书。

24.2中标供应商及时至采购代理机构办理中标手续并缴纳相关费用。中标通知书对采购人和中标供应商具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

## 25．投标文件及样品退还

25.1供应商按招标文件规定递交的投标文件，采购人、采购代理机构将不予退还。

25.2评标结束后，所有投标样品当场封样。中标供应商的投标样品在中标公示期满后移交给采购人，并作为履约验收参考。未中标供应商的投标样品在采购人签订政府采购合同后5个工作日内，由采购代理机构通知供应商，经供应商签字确认后退还，逾期未领取的，视为自动放弃所有权。

# 九   政府采购合同

## 26．履约保证金

26.1履约保证金的递交：中标供应商按“投标人须知前附表”第17项要求交纳。

26.2履约保证金的退还：中标供应商按“投标人须知前附表”第17项要求办理退还履约保证金手续。

26.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因中标供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

26.4在履约保证金到期退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

## 27．合同签订和履行

27.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

27.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.4政府采购合同必须与招标文件第五章合同文本格式(包括内容和结构)的内容相一致，不能改变主要条款。

27.5因中标供应商放弃中标或拒绝签订合同或未按规定签订合同的，造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标候选供应商导致中标金额高于违约人的中标金额），所超出违约人的中标金额部分由违约人承担赔偿责任。

27.6如中标供应商放弃中标或拒绝签订合同或未按规定签订合同的，采购人将相关情况上报政府采购监督管理部门。

27.7采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报有关部门备案。

27.8政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 28．政府采购合同公告、备案

28.1政府采购合同自签订之日起2个工作日内，采购人应当将政府采购合同通过委托的采购代理机构在财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。合同中涉及个人隐私的姓名、联系方式等内容，除征得权利人同意外，不得对外公告。

28.2政府采购合同自签订之日起7个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

# 十   履约验收

## 29．履约验收

29.1采购人或者采购代理机构应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

# 十一   其他事项

## 30．服务收费

30.1收取方式：见“投标人须知前附表”第19项。

30.2其中代理服务费收取标准：其中代理服务费参考以下标准按差额定率累进法计取，具体标准如下：

| 服务类型 费率（%） 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| 100-500 | 1.1 | 0.8 | 0.7 |
| 500-1000 | 0.8 | 0.45 | 0.55 |
| 1000-5000 | 0.5 | 0.25 | 0.35 |

例如：某服务招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5% = 1.5万元

（500-100）万元×0.8 %= 3.2万元

（600-500）万元×0.45 %= 0.45万元

即代理服务收费（以上几项累计） = 1.5 +3.2+0.45= 5.15（万元）

## 31．解释权

31.1本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属采购人和采购代理机构。

## 32．知识产权

32.1所有投标人的投标文件以及在本项目的成果（包括知识产权在内的任何权利）均归采购人所有，不予退还。投标人并保证所交付的成果不侵犯第三方的任何合法权益。

## 33．需要补充的其他内容

33.1需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”第20项。

# 第四章  评标方法及评标标准

评标方法及评标标准

一、评标方法及依据

1、本项目采用评标方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选供应商的评标方法。

2、以联合体投标的，联合体中任意一成员能力满足评分标准的，即可计分。

3、本项目采用不公开方式评标，评审依据为招标文件、变更公告或文件（如有）、投标文件、澄清及答复。

4、评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

5、评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

二、评标程序

1．投标文件符合性检查

1.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：①实质性影响合同的范围、质量和履行；②实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标供应商合同项下的义务；③不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。没有对招标文件作出实质性响应的投标文件将不进行评审，其投标将被拒绝。

2．无效投标的情形

2.1实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤销不符合招标文件要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，该差错未实质性改变招标文件的内容的，评标委员会在“政府采购云平台”向投标人发起电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

2.2投标人存在下列情况之一的，投标无效：

① 未按照招标公告的要求获取招标文件的；

② 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

③ 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

④ 不具备招标文件中规定的资格要求的；

⑤ 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

⑥ 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在报价评审时，投标人存在下列情形之一的，作无效投标处理：

① 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

② 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

③ 开标一览表总价与在线制作投标文件时填写的报价金额不一致的；

④ 报价方案不是唯一确定的，或报价不是唯一完整报价的；

⑤ 报价超过招标文件规定的预算金额（单项预算金额）或最高限价（单项最高限价）（如设定最高限价时）；或者报价不在招标文件规定的有效范围内的；

⑥ 经评标委员会认定，投标报价出现恶意竞争、不合理或违反实质性条款的属于无效报价。

⑦ 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.4在技术评审时，投标人存在下列情形之一的，投标无效：

① 未提供或未如实提供投标货物的技术参数（技术规格标准）或参数注册（检测）证明，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的（含中标后查实的）；

② 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准；

③ 技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达招标文件规定情形的；

④ 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑤ 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上（含2处）的。

⑥ 未按招标项目采购需求要求提供证明材料的。

2.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

⑥ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

3．澄清、说明或者补正

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2采用电子系统时，评标委员会在“政府采购云平台”向投标人发起电子澄清函，投标人在澄清截止时间前，根据标项回复澄清函。

3.3投标人在开标评标期间应随时在线关注“政府采购云平台”账号和接收信息，在澄清截止时间前以“上传澄清文件”或“在线编辑”的方式进行澄清。如需修改澄清函内容，先操作“撤回签章”后，再对澄清函进行修改。投标人提交的澄清函必须进行签章，如上传的是线下已签字盖章的扫描件可不签章。投标人确认无误后，在澄清截止时间前提交澄清函。澄清函一经提交，不能再进行修改。

3.4投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，视为放弃，按无效投标处理。

4．算术性修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

① 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

②大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤ 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价或内容按照第3.3条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，按无效投标处理。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，按无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5．比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准（见本章第三项），对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6．推荐中标候选供应商名单并编写评审报告

6.1评标委员会根据评分办法的中标标准及推荐原则推荐中标候选供应商名单，在评审工作完成后，向采购人提交书面评审报告。

6.2采购代理机构对评审过程和评分、评审结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定中标供应商。

6.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

注：评分分值按四舍五入计算，保留至小数点后两位。

1、价格分（满分10分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （10分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 =（评标基准价 / 投标报价）×10 说明： 1、评标基准价、投标人评审价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。投标人的最终中标金额等于投标报价（如有修正，以确认修正后的投标报价为准）。 2、政府采购政策使用规则 投标人评审价是在投标人投标报价基础上，按照下列方法作价格扣除后的价格（如有）： ① 小型或微型企业：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对符合本办法规定的小型企业和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。投标人参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》。 ② 监狱企业：按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 ③ 残疾人福利性单位：按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 ④ 价格扣除计算 投标人同时为小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格10%的扣除，不重复进行价格扣除，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和小微企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。除上述情况外，评标报价=投标报价。 注：价格扣除适用于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对于专门面向中小企业采购的采购项目不享受价格扣除政策。 ⑤投标人未出具相关证明文件或经评标委员会评定不符合政策文件规定的，不得享受相关中小企业扶持政策。 | 10 |
| 2 | 技术分 （75分） | 1、项目实施方案（满分48分） 投标人应根据有关规定针对本项目的特点，对委托任务的目的和工作范围的理解,提出本项目的实施方案及服务承诺。评标小组将根据投标人的工作实施方案进行评分： ①对项目需求理解认识深入，总体工作思路和工作量的理解充分、全面，分析透彻的，能结合项目的要求和条件拟出工作技术方案； ②能清晰合理分析对招标项目特点及关键性技术问题、对项目范围把握准确度较高，重难点分析准确到位，深入透彻，针对性强； ③技术方案分析详实且有针对性，技术路线先进可行，工作方案分析透彻、科学完整； ④应对措施具体可行，调查评估思路与方法正确，工作大纲符合实际； ⑤有科学的时间规划，项目进度安排科学有序，针对性强； ⑥对工作进度有合理的把控措施、质量控制等实施过程中的保障性和控制性措施详细。 （1）以上①～⑥项评价标准：每项基础分为6分，其中，科学合理内容完整（2分）、实际操作性强（2分）、对应本项目要求（2分）、内容缺项或不对应（0分），满分36分； （2）在满足（1）的基础上，针对本项目提供有建设性、创新性建议或合理补充服务实施内容或提出的解决方案内容全面详尽、科学合理，指导性强，满足本项目调查评估需求的每项得3分〔每项基础分为3分，其中，科学合理内容完整（1分）、实际操作性强（1分）、对应本项目要求（1分）、内容缺项或不对应（0分）〕，满分12分； | 48 |
|  |  | 2、人员配备情况（满分17分） 评标小组根据投标人提供的专业人员配备以及部署内容等情况进行独立评审： ①项目负责人具备环境类相关专业中级（或以上）职称同时具备环境类相关专业硕士（或以上）学历的，得3分； ②项目技术负责人具备水文地质类相关专业中级（或以上）职称同时具备水文地质类相关专业硕士（或以上）学历的，得2分； ③拟派项目人员（除项目负责人和技术负责人外）具有环境类或水文地质类相关专业中级（或以上）职称，或者环境类或水文地质类相关专业硕士（或以上）学历的，每1人得1分 ，最高得12分； 环境类相关专业：环境保护、环境工程 水文地质类相关专业：水文地质、水工环（水文地质、工程地质、环境地质） 注：按上述要求提供有效的人员身份证、学位学历证、职称证书复印件及人员所属投标单位为其购买社保的证明（投标截止时间近三个月中任意一个月）并加盖CA电子章，否则不予计分。 | 17 |
|  |  | 3、后期服务方案（满分10分） 评标小组根据投标人制定后期服务方案、后续问题解决方案等进行独立评审： ①完全满足招标文件对后期服务要求； ②有相应的后期服务方案，人员安排合理、科学，结构严谨； ③内容完整翔实（能够针对采购项目内容要求而细化制定）； ④后期服务运行机制健全，具有实用性和可行性。 注：①-④整个方案语言表述准确清晰，方案可信度高，每项得2.5分〔每项基础分为2.5分，其中，科学合理内容完整（1分）、实际操作性强（1分）、对应本项目要求（0.5分）、内容缺项或不对应（0分）〕，满分10分。 | 10 |
| 3 | 商务分 （15分） | （1）2019年1月1日至今，投标人完成地下水或土壤环境调查服务项目业绩，每提供一项得1分，满分10分； 注：提供投标人符合本项目要求的业绩项目合同复印件，能清晰反映合同中的项目名称及服务内容，加盖CA电子章，否则不予计分。 | 10 |
|  |  | （2）投标人具有环境管理体系、质量管理体系及职业健康安全管理体系认证证书，每满足一项得1分，满分3分； 注：提供证书复印件，并加盖CA电子章，否则不予计分。 | 3 |
|  |  | （3）投标人具有工程咨询资质（通过全国投资项目在线审批监管平台审核，备案专业为生态建设和环境工程），得2分，满分2分； 注：提供通过备案审核的证明文件，并加盖CA电子章，否则不予计分。 | 2 |
| 总得分 |  | 价格分＋技术分＋商务分 | 100 |

四、中标标准及中标候选供应商推荐原则

评标委员会根据评审结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐3名中标候选供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选供应商。

# 第五章  拟签订的合同文本（格式）

（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和中标供应商协商确定，但补充和修改不得造成与招标文件实质性内容和本章格式内容有实质性的违背。）

政府采购合同

项目名称： 梧州市集中式地下水水源地和长洲工业集中区地下水调查评估项目

项目编号：

合同编号：

采购人（甲方）：  梧州市生态环境局

中标供应商（乙方）：

签订地点：

签订日期：        年   月   日

采购单位（甲方）：

中标供应商（乙方）：

根据    年   月   日广西中意招标造价咨询有限公司签发的（项目名称及项目编号）中标通知书，甲方接受乙方对本项目的投标，为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、本项目总价款为人民币：                                   。

2、合同合计金额包括：

①本项目实行总承包报价，即报价包含但不限于本项目所有服务内容、所涉及的工具、劳务、旅差、人工费、伙食、通讯、保险、培训、验收等各项费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的服务进行总承包报价；投标报价中应包含全部内容,中标后采购人除合同价款外，不再另行支付其他任何额外费用。

②供应商实施项目工作期间如出现人员人身、财产安全事故、损失等由供应商全部负责，均采购人不负任何责任。

③非经甲方书面同意，乙方不得将本项目的全部或任何部分转包、分包给其他任何第三方（包含但不限于其分支机构）实施。

第二条　质量保证

1、为保证合同履行质量，乙方须切实按招标文件要求，履行投标文件的各项服务承诺，保证服务的质量。

2、乙方应履行投标文件的承诺，保证项目实施团队人员的数量和素质满足履行合同要求并随时接受甲方的检查。

3、乙方应履行投标文件的承诺，配置必要的软件和硬件设备保证合同的有效实施。

4、为保证合同履行质量，乙方有责任建立系统的内部质量保证体系。

5、鉴于服务性质的特殊性，乙方有责任对所提供的服务和服务成果按照甲方的要求作相应的调整。

6、本项目采购需求相关标准、规范与国家相关标准、行业标准、地方标准、规范不一致的，按照“就高不就低”原则执行。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供的成果文件在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供成果文件和有关技术资料。

3、乙方应遵守国家的法律、法规和有关规章制度，按甲方提出的规定作出实质性承诺。

4、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、方案需求或甲方有关的内部资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

5、乙方所制定实施的项目方案应保证按照有关科学标准的质量管理标准与方法进行，同时在制定与实施过程中不会泄漏甲方有关的管理决策、制度及文件等。

6、乙方保证所制定的项目实施方案、设施设备所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

7、甲方需指定专人与乙方共同组成项目组，并提供必要的基础资料及办公条件，配合乙方完成项目。

第四条　交付要求

交付时间： 详见招标文件 。

第五条 服务内容和验收要求

1、项目内容和要求：

①对梧州市已划分集中式饮用水源保护区、供水规模为万人千吨以上集中式地下水型饮用水水源地和梧州市长洲工业集中区进行地下水环境状况调查评估，根据国家有关规范要求编制《岑溪市集中式地下水型饮用水源地地下水环境状况调查评估报告》、《苍梧县集中式地下水型饮用水源地地下水环境状况调查评估报告》、《藤县集中式地下水型饮用水源地地下水环境状况调查评估报告》、《龙圩区集中式地下水型饮用水源地地下水环境状况调查评估报告》、《万秀区集中式地下水型饮用水源地地下水环境状况调查评估报告》和《长洲工业集中园区地下水环境状况调查评估报告》，并通过采购人组织的审查验收。

②对确定人为污染或污染风险的水源地和工业集中区开展地下水污染健康风险评估工作。根据前期调查评价结果确定关注污染物，通过危害识别、暴露评估、毒性评估和风险表征，计算地下水中关注污染物的风险值是否超过可接受风险水平。若存在风险值超过可接受风险水平，则需计算关注污染物的风险控制值，根据国家有关规范要求，完成地下水环境状况风险评估工作，编制相应的风险评估报告。

③结合长洲工业集中区地下水环境状况调查评估情况及其生产规划实际，编制园区环境风险应急方案。

④根据项目实际，编制后期服务方案，并履行后期服务承诺。

2、成果验收条件及交付时间：在2022年11月30日前提交岑溪市、苍梧县、藤县、龙圩区、万秀区、长洲工业集中区地下水环境状况调查评估报告及长洲工业集中区环境风险应急方案，2023年2月底前通过技术审查，3月底前提交后期服务成果文件。

3、乙方所提供的服务必须与招、投标文件和承诺相一致且符合相应的服务规范及标准。

4、乙方提供的服务承诺和售后服务及有关的实施后的保障责任等其它具体约定事项。

5、乙方所提供的服务必须与招投标文件和承诺相一致且符合相应的服务规范及标准。

6、乙方提供的服务承诺和售后服务及有关的实施后的保障责任等其它具体约定事项。

7、本项目所形成的数据和报告归甲方所有。未经甲方允许，不得将数据和报告发送给任何第三方。编制任务完成后，移交给甲方的资料应填写“资料移交清单”，甲方要求提交的档案材料，应一式两份，原件存档，复印件交甲方。工作过程中形成的光盘、录音带、录像和照片等材料，应附文字说明和标识随材料一并归档。对工作开展过程中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应予以保密。

8、甲方在乙方完成提交项目成果文件后七个工作日内依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准对已完成的成果进行审查，符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由双方签署验收单并加盖招标单位公章，甲乙双方各执一份。

9、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

10、报送和审查时所需的成果文件（纸质和电子档）均由乙方负责免费提供。

11、验收要求：由采购人组织相关人员进行验收，供应商需按照相应意见修改完善后提交最终成果。

12、如本项目投标承诺的相关条件、标准低于招标文件的，以招标文件所规定的条件、标准为准。

第六条　付款方式

1、资金性质：预算资金。

2、付款方式：（1）本项目双方签订合同之日起7个工作日内，中标供应商提交工作计划和服务技术方案，经采购人审核通过后，向中标供应商支付合同总价款的30%；（2）中标供应商完成现场勘踏、采样、建井等，支付合同总价款的20%；（3）中标供应商提交岑溪市、苍梧县、藤县、龙圩区、万秀区、长洲工业集中区地下水环境状况调查评估报告及长洲工业集中区环境风险应急方案送审，支付合同总价款的30%；（4）中标供应商提交项目成果文件经采购人验收通过，采购人向中标供应商支付合同总价款的20%。

第七条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条  违约责任

1、乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝验收，且对逾期交付的成果文件的，乙方从逾期之日起每日按合同总额的5‰比例向甲方支付违约金；逾期达15日时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

2、甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按违约总额的2‰累计。

3、乙方根据合同附件承担相应的违约责任。

4、乙方提交的项目成果有下列情形之一的，甲方将有权终止合同：

①提交的成果不符合本项目任务书规定的。

②提交的成果图纸和文字辨认不清，内容不全或粗制滥造的。

③未经甲方同意，逾期上报项目成果的。

④项目成果不能通过法定程序审批的。

⑤乙方未经甲方正式书面同意擅自修改项目成果，造成的责任由乙方负责。

⑥未经甲方书面同意，擅自将本项目的全部或任何部分转包、分包给其他任何第三方（包含但不限于其分支机构）实施的。

⑦有违反法律法规规章及规范性文件、招标文件规定或本合同约的，可能导致甲方合同目的落空的其他情形。

第九条  不可抗力事件处理

1、由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防、不能克服或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方可以免除相关合同责任。但遇有上述不可抗力的一方应立即书面通知对方，并在15天之内提供不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生不可抗力的，迟延方的合同义务不能免除。

2、受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

第十条  合同争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼；

2、如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十一条  保 密

乙方应保守在履行本合同中知悉的甲方商业秘密和技术秘密，不得泄露或不正当使用，否则甲方有权追究其法律责任。

第十二条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、服务承诺书；4、中标通知书。

第十五条　本合同一式七份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）一份、采购代理机构两份，甲方两份，乙方两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，政府采购合同自签订之日起2个工作日内，中标供应商必须将政府采购合同送本采购代理机构审核盖章确认并由代理机构上传政采云平台备案。

| 甲方（盖章） 年 月 日 | 乙方（盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖私章）： | 法定代表人（签字或盖私章）： |
| （或）授权代表（签字）： | （或）授权代表（签字）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |

审核人（盖章）：广西中意招标造价咨询有限公司

经办人：

合同附件

| 1、供应商承诺具体事项：与投标文件及合同附件承诺一致。 |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项：与投标文件及合同附件承诺一致。 |  |
| 3、保修期责任：与投标文件及合同附件承诺一致。 |  |
| 4、其他具体事项：与投标文件及合同附件承诺一致。 |  |
| 甲方（章） 梧州市生态环境局 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：服务事项填不下时可另加附页

# 第六章  投标文件（部分格式）

说明：

1、本章所列的部分文件格式，投标人可根据自身情况进行补充、修改和扩展，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。

2、“授权委托书”填写要求：

1）授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2）授权委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3）授权委托书不得转借、转让，不得买卖。

4）代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

（投标文件封面格式）            （适用非联合体主体）

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人（盖CA电子签章）：

联系人（姓名）：

联系电话：

投标日期：         年     月     日

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标项名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 梧州市集中式地下水水源地和长洲工业集中区地下水调查评估项目 |  |
| 投标总报价（人民币，元） |  | 小写： 大写： |
| 交付时间 |  |  |
| 交付地点 |  |  |
| 备注：投标报价是本项目全部实施完毕并经有关部门验收合格后的含税价，在合同履行过程中固定不变。 |  |  |

投标人（盖CA电子签章）：

投标日期：

说明：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

中小企业声明函（如有时）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、投标人符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定情形的，如实填写并提交《中小企业声明函》；

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如有时）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：投标人符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的，如实提供声明函。

投标声明书

致：（采购代理机构名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、编制规范或者项目管理、监理、检测等服务的投标人或其附属机构。

3、我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

4、我方及由本人承诺在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

6、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

[  ] 我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

[  ] 我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：。

我方对以上声明负全部法律责任。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖CA电子签章）：

投标日期：

法定代表人（负责人）身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                       性别：             年龄：

职务：                       身份证号码：

系             （投标人名称）的         （填写：法定代表人或负责人）。

特此证明。

附：法定代表人(负责人)身份证正面、背面复印件（盖CA电子签章）

粘贴身份证复印件

投标人（盖CA电子签章）：

签发日期：

授权委托书

致：（采购代理机构名称）

本授权书声明：我 （姓名） 系（投标人名称）的（填写：法定代表人或负责人），现授权委托 （姓名） 为我方代理人，以我方的名义参加 （项目名称及项目编号） 的政府采购活动，其权限是：代表我方全权办理上述项目的投标、开标、评标、签订合同等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。

有效期限：至      年    月    日，授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知。

本授权书自盖章之日起生效，授权代表无转委托权。特此授权。

投标人（盖CA电子签章）：

法定代表人（签字或盖私章）：

法定代表人身份证号码：

授权代表（签字）：

授权代表身份证号码：

签发日期：

附：法定代表人(负责人)身份证、授权代表身份证正面、背面复印件（盖CA电子签章）

| 粘贴法定代表人(负责人)身份证复印件 |  | 粘贴授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

说明：投标人须按以上格式填写，有效期限不应少于响应的投标有效期，并附法定代表人(负责人)身份证、授权代表身份证复印件，否则视为无效响应。

投标保证金提交声明

致：广西中意招标造价咨询有限公司

我方参加  （项目名称及项目编号）  项目的政府采购活动，以         方式（银行转账、网上支付等非现金形式）提交投标保证金金额人民币（大写）        （￥      元）。

若我方中标，同意按招标文件要求将投标保证金转为履约保证金，若不中标，请贵方在退付投标保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人（盖CA电子签章）：

地  址：

联系人：

联系电话（手机）：

投标日期：

附：投标保证金银行转账单等证明材料复印件（盖CA电子签章）

说明：投标人如采用支票、汇票、本票或保函等方式提交投标保证金的，附票据或保函原件扫描件，无需填本投标保证金提交声明；

投标函

致：广西中意招标造价咨询有限公司

根据贵方 （项目名称及项目编号）  招标文件，   （投标人名称）   提交电子投标文件壹份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、我方在参加本项目投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、投标文件从投标截止日起    天内有效。

5、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按政府采购法律、法规及招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤销投标文件或者有其他违约行为，贵方可对我方的投标保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

投标人（盖CA电子签章）：

投标日期：

说明：投标人未按以上格式填写，或加盖CA电子签章，或擅自修改的，视为无效投标。

技术服务要求响应/偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

投标人（盖CA电子签章）：

投标日期：

说明：

1、根据招标文件第二章“采购需求”的“技术服务要求”内容，就投标人的实际情况及投标响应进行填报；

2、在填报响应内容前先写明“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，再填报具体投标响应内容；“正偏离”或“负偏离”的内容作明显标识；

商务条款响应/偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

投标人（盖CA电子签章）：

投标日期：

说明：

1、根据招标文件第二章“采购需求”的“商务要求”内容，就投标人的实际情况及投标响应进行填报；

2、在填报响应内容前先写明“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，再填报具体投标响应内容；“正偏离”或“负偏离”的内容作明显标识；

3、当投标的内容低于“商务要求”内容时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假投标；

4、如果“商务要求”内容为小于或大于某个数值标准时，投标文件响应内容应当写明具体响应承诺的具体数值，否则按无效投标处。

拟投入本项目服务人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 (周岁) | 岗位 | 学历 | 毕业学校 | 资格证书名称及编号 | 获奖证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖CA电子签章）：

投标日期：

说明：如本表不适用的，投标人可自拟，表后所附证件证明材料不限于招标文件第四章提及的内容。

项目业绩一览表（若如有）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 用户评价 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人（盖CA电子签章）：

投标日期：

说明：如本表不适用的，投标人可自拟，表后所附证件证明材料不限于招标文件第四章提及的内容。

企业认证、信誉荣誉及奖项证书（若如有）

| 序号 | 信誉荣誉及奖项证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖CA电子签章）：

投标日期：

说明：如本表不适用的，投标人可自拟，表后附相应的证件材料。

（投标文件封面格式）             （适用联合体主体）

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

联合体名称（盖CA电子签章）：

联系人（姓名）：

联系电话：

投标日期：         年     月     日

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标项名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 梧州市集中式地下水水源地和长洲工业集中区地下水调查评估项目 |  |
| 投标总报价（人民币，元） |  | 小写： 大写： |
| 交付时间 |  |  |
| 交付地点 |  |  |
| 备注：投标报价是本项目全部实施完毕并经有关部门验收合格后的含税价，在合同履行过程中固定不变。 |  |  |

联合体名称（盖CA电子签章）：

投标日期：

说明：

1、 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

中小企业声明函（如有时）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、投标人符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定情形的，如实填写并提交《中小企业声明函》；

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如有时）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：投标人符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的，如实提供声明函。

投标声明书

致：（采购代理机构名称）

（牵头人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址           ，我           （姓名）系            （牵头人名称）的法定代表人。

（成员单位名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址           ，我           （姓名）系            （成员单位名称）的法定代表人。

……

我方（联合体名称）愿意参加贵方组织的 （项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、编制规范或者项目管理、监理、检测等服务的投标人或其附属机构。

3、我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

4、我方及由本人承诺在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

6、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

[  ] 我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

[  ] 我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：。

我方对以上声明负全部法律责任。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

联合体名称（盖CA电子签章）：

投标日期：

联合体协议书

（成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（项目名称及项目编号）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头单位。

2、联合体牵头单位合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制和投标活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工和合同份额占比如下：             ，且投标保证金由（某成员单位名称）缴纳。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式    份，联合体成员和牵头人各执    份。

牵头单位名称（填写单位名称并盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

成员单位名称（填写单位名称并盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

联合体名称（盖CA电子签章）：

投标日期：

法定代表人（负责人）身份证明书

牵头单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                       性别：             年龄：

职务：                       身份证号码：

系             （牵头单位名称）的         （填写：法定代表人或负责人）。

成员单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                       性别：             年龄：

职务：                       身份证号码：

系             （成员单位名称）的         （填写：法定代表人或负责人）。

……

特此证明。

附：联合体各方法定代表人(负责人)身份证正面、背面复印件（盖CA电子签章）

粘贴身份证复印件

联合体名称（盖CA电子签章）：

投标日期：

授权委托书

致：（采购代理机构名称）

本授权书声明：我 （姓名） 系（牵头单位名称）的（填写：法定代表人或负责人），我 （姓名） 系（成员单位名称）的（填写：法定代表人或负责人），现同时授权委托 （姓名） 为我方代理人，以我方的名义参加 （项目名称及项目编号） 的政府采购活动，其权限是：代表我方全权办理上述项目的投标、开标、评标、签订合同等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。

有效期限：至      年    月    日，授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知。

本授权书自盖章之日起生效，授权代表无转委托权。特此授权。

联合体名称（盖CA电子签章）：

牵头单位法定代表人（签字或盖私章）：

牵头单位法定代表人身份证号码：

成员单位法定代表人（签字或盖私章）：

成员单位法定代表人身份证号码：

授权代表（签字）：

授权代表身份证号码：

签发日期：

附：联合体各方法定代表人(负责人)身份证、授权代表身份证正面、背面复印件（盖CA电子签章）

| 粘贴法定代表人(负责人)身份证复印件 |  | 粘贴授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

说明：投标人须按以上格式填写，有效期限不应少于响应的投标有效期，并附法定代表人(负责人)身份证、授权代表身份证复印件，否则视为无效响应。

投标保证金提交声明

致：广西中意招标造价咨询有限公司

我方参加  （项目名称及项目编号）  项目的政府采购活动，以         方式（银行转账、网上支付等非现金形式）提交投标保证金金额人民币（大写）        （￥      元）。

若我方中标，同意按招标文件要求将投标保证金转为履约保证金，若不中标，请贵方在退付投标保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

地  址：

联系人：

联系电话（手机）：

投标日期：

附：投标保证金银行转账单等证明材料复印件（盖CA电子签章）

说明：投标人如采用支票、汇票、本票或保函等方式提交投标保证金的，附票据或保函原件扫描件，无需填本投标保证金提交声明；

投标函

致：广西中意招标造价咨询有限公司

根据贵方 （项目名称及项目编号）  招标文件，   （联合体名称）   提交电子投标文件壹份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、我方在参加本项目投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、投标文件从投标截止日起     天内有效。

5、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按政府采购法律、法规及招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤销投标文件或者有其他违约行为，贵方可对我方的投标保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

牵头单位：

地址：                                    邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

成员单位：

地址：                                    邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

............

联合体名称（盖CA电子签章）：

投标日期：

说明：投标人未按以上格式填写，或加盖CA电子签章，或擅自修改的，视为无效投标。

技术服务要求响应/偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

联合体名称（盖CA电子签章）：

投标日期：

说明：

1、根据招标文件第二章“采购需求”的“技术服务要求”内容，就投标人的实际情况及投标响应进行填报；

2、在填报响应内容前先写明“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，再填报具体投标响应内容；“正偏离”或“负偏离”的内容作明显标识；

商务条款响应/偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

联合体名称（盖CA电子签章）：

投标日期：

说明：

1、根据招标文件第二章“采购需求”的“商务要求”内容，就投标人的实际情况及投标响应进行填报；

2、在填报响应内容前先写明“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，再填报具体投标响应内容；“正偏离”或“负偏离”的内容作明显标识；

3、当投标的内容低于“商务要求”内容时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假投标；

4、如果“商务要求”内容为小于或大于某个数值标准时，投标文件响应内容应当写明具体响应承诺的具体数值，否则按无效投标处。

拟投入本项目服务人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 (周岁) | 岗位 | 学历 | 毕业学校 | 资格证书名称及编号 | 获奖证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

联合体名称（盖CA电子签章）：

投标日期：

说明：如本表不适用的，投标人可自拟，表后所附证件证明材料不限于招标文件第四章提及的内容。

项目业绩一览表（若如有）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 用户评价 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

联合体名称（盖CA电子签章）：

投标日期：

说明：如本表不适用的，投标人可自拟，表后所附证件证明材料不限于招标文件第四章提及的内容。

企业认证、信誉荣誉及奖项证书（若如有）

| 序号 | 信誉荣誉及奖项证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

联合体名称（盖CA电子签章）：

投标日期：

说明：如本表不适用的，投标人可自拟，表后附相应的证件材料。

# 第七章  附件

附件1：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 中标供应商申请 | 采购项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号： |  |  |  |
|  | 履约保证金金额：（大写） （小写） （如有分标，请列明各分标号及金额） |  |  |  |
|  | 该项目已于年月日验收并交付使用。根据招标文件及政府采购合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约金退付到以下账户。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人及联系电话： 供应商：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 采购单位意见 | 意见：（填写：同意或不同意） 退付履约保证金及退付金额。 联系人及联系电话： 采购单位：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 财务部意见 | 此表于年月日收到。 |  |  |  |
|  | 会计审核： | 财务负责人审核： | 单位负责人签字： | 出纳办理转帐 日期： |
| 备注：附银行转帐单复印件（加盖公章）、收款收据原件（如有开具） |  |  |  |  |

附件2：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（）政府采购项目中标（或成交）供应商(）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟佰拾万仟佰拾元角分 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字：或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本验收书一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。