广西中意招标造价咨询有限公司

招 标 文 件

项目名称：松材线虫病枯死树清理服务

项目编号：WZZC2021-G3-210065-GXZY

采购人：苍梧县林业局

采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

2021年10月

目  录

第一章  公开招标公告	2

第二章  项目采购内容及要求	3

第三章  服务商须知及前附表	26

服务商须知前附表	27

一、总则	30

二   招标文件	32

三   投标文件的编制	33

四   投标文件的递交	36

五   开标、评标	37

六   确定中标服务商	40

八   政府采购合同	41

九   履约验收	41

十   其他事项	42

第四章  评标方法	43

第五章  政府采购合同（格式）	49

第六章  投标文件（部分格式）	57

第七章  附件	78

# 第一章  公开招标公告

松材线虫病枯死树清理服务（WZZC2021-G3-210065-GXZY）

公开招标公告

项目概况

松材线虫病枯死树清理服务招标项目的潜在服务商应在“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2021年11月3日 09：30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：WZZC2021-G3-210065-GXZY

项目名称：松材线虫病枯死树清理服务

预算金额：300万元

最高限价：不设定

采购需求：：松材线虫病枯死树清理服务约11500株，其中1.沙头、六堡镇约4000株；2.梨埠、石桥、旺甫、木双镇约7500株。清理合格率达到100%，伐桩、疫木、枝桠等除害处理率达到100%，除害处理效果达到100％。（如需进一步了解详细内容，详见招标文件。）

合同履行期限：2021年12月30日前完成

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的服务商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：2021年 10月13日至2021年10月20日，每天上午08:00至12:00 ，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）： “政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）

方式：潜在服务商通过“政府采购云平台”完成账号注册后，须在获取招标文件时限内登录“政府采购云平台”的“项目采购——获取采购文件”模块自行申请获取并下载招标文件。（如在操作过程中遇到问题或需技术支持，政府采购云平台咨询电话：400 881 7190）

售价：0元。

## 四、投标文件提交

提交投标文件截止时间：2021年11月3日 09：30

地点：http://www.zcygov.cn（本项目不要求服务商到达开标现场，但服务商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

## 五、投标文件开启

开启时间：2021年11月3日 09：30 （北京时间）

地点：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）开标室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市公共资源交易中心网、梧州市政府采购网、苍梧县人民政府门户网、广西中意招标造价咨询有限公司网。

2、（1）本项目实行电子投标，服务商应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并提交投标文件。服务商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。（2）服务商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。（3）服务商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南） （4）服务商通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请服务商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--服务商客户端）。（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法参与或投标失败等后果由服务商自行承担。（6）投标文件网上递交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各服务商须在开启程序开始后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有服务商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本代理机构开启投标文件；服务商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：苍梧县林业局

地       址：苍梧县石桥镇迎宾大道北侧党政联合中心大楼东附楼苍梧县林业局

项目联系人：李站长

联系方式：0774-2692881

2.采购代理机构信息

名    称：广西中意招标造价咨询有限公司

地    址：梧州市长洲区新兴三路30号神冠豪都34楼

项目联系人：李小姐

项目联系方式：0774- 2828000

2021年10月13日

第二章  项目采购内容及要求

本章如有标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求。

松材线虫病枯死树清理服务项目内容及要求

- 项目内容

| 序号 | 采购内容 | 规模（数量） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 松材线虫病枯死树清理服务 | 松材线虫病枯死树清理服务约11500株，其中1.沙头、六堡镇约4000株；2.梨埠、石桥、旺甫、木双镇约7500株。清理合格率达到100%，伐桩、疫木、枝桠等除害处理率达到100%，除害处理效果达到100％。 |

- 项目主要要求

1.松树枯死木清理的范围为苍梧县六堡、沙头、梨埠、石桥、旺甫、木双镇，清理范围内的松林面积738865亩。

2. 六堡、沙头、梨埠、石桥、旺甫、木双镇枯死树清理期间（即2021年12月30日前）要进行6次以上不间断巡查。为了便于及时发现及时清理、控制疫情往外扩散，对六堡、沙头、梨埠、石桥、旺甫、木双镇巡查要全覆盖无盲区。

3.清理松树枯死木类型

清理松树枯死木类型按照国家林业和草原局文件《国家林业和草原局关于印发新修订的（松材线虫病防治技术方案）的通知》（林生发[2018]110号）文件规定，择伐清理对象枯死、濒死松树（不包括腐朽木、火烧引起的枯死树），还有采购人指定要砍伐清理的风倒木。

4.清理作业量

界定标准：（1）伐桩直径7－10厘米，清理四株按一株计算。

（2）伐桩直径11－13厘米，清理二株按一株计算。

（3）伐桩直径14－40厘米，清理一株按一株计算。

（4）伐桩直径41－50厘米清理一株按两株计算。

（5）伐桩直径51－60厘米清理一株按三株计，……依次类推。

5.时间要求

松树枯死木清理工作必须在2021年12月30日前完成。

松材线虫病清理范围的所有松树枯死木要及时发现及时清理，发现一株，清除一株。

6.技术要求

（1）所有砍伐木按技术规范要求进行除害处理，伐除的松木木段及直径超过1厘米的枝条（包括清理伐桩周围3米范围内的风折枝条）均须焚烧处理到碳化。

（2）伐桩处理，在操作允许的条件下，伐桩高度不得超过5厘米，喷药、削树皮，用塑料薄膜覆盖，然后覆土踏实。

（3）清理中实行全过程现场监管，并摄像和拍照片存档。

7.枯死树清理完成，要提交以下材料

（1）清理前、后的现状林相照片。

（2）六堡、沙头、梨埠、石桥、旺甫、木双镇的巡查记录材料。

（3）枯死树清理过程的照片及影像。

（4）清理株数汇总表。

（5）现场信息采集材料。

（6）总结材料，效果分析文字材料。

（7）清理结束要及时将材料装订成册提交给甲方。

8.对疫木的除害处理

可按下面两个方法进行处理：

（1）选取远离居民区、建筑物且交通方便的指定地点对砍伐清理的疫木树干、枝桠及伐桩实行焚烧处理或选一个合适的就近地点集中烧毁，以免携带松材线虫的松褐天牛逃逸造成疫情扩散蔓延。可使用易燃物引火焚烧疫木。

（2）所有清理的枯死松木及直径1厘米以上的枝桠在山场就地烧毁处理。为避免火灾，要注意焚烧过程的管理，特别是余火的处理，焚烧作业时注意用火安全，避免引起森林火灾，焚烧作业前报告，焚烧时有专人监督，火熄灭后方可离开。

（三）、预付款、结算方式和期限

双方签订合同后，中标人在5个工作日内提交预付款保函（保函金额为合同金额的30%）（保函格式详见附件2），收到预付款保函10个工作日内采购人支付项目款的30%给乙方购买药剂、塑料薄膜等材料。按松材线虫病枯死树清理服务验收认可的株数结算：按项目进度完成50%，并达到采购验收标准要求的，可支付合同金额的50%；剩余20%承包费待项目完成验收考评后，优秀等级的全拨所有费用，良好等级的扣余款的10%，合格等级的扣余款的20%，不合格等级的扣余款的100%，并且递交的履约保证金不予返还。验收符合要求，10个工作日，付完项目余额款。结算的清理株数，按验收实际株数结算。枯死树清理所涉及的镇随机抽检一个村全检株数，验收的株数和施工方的株数100%相符，全部认可施工方的株数；验收的株数和施工方报的株数不相符，按相符率剩以施工方报的总株数，得出验收的总株数。

注：考评总分为100分,考评分数达到90分以上（含90分）为优秀，85-89分（含85分）为良好，80-84分（含80分）为合格，80分以下为不合格。

（四）、验收标准

针对松材线虫病疫情发生情况，为科学综合治理苍梧县松材线虫病，控制松材线虫病疫情蔓延扩散，对承担松材线虫病枯死树清理服务项目的公司制定本考核办法，以便对综合治理的内容进行验收。

第一条、考核内容

主要包括：松材线虫病枯死树清理服务项目的项目需求和内容。

第二条、工作质量要求及考核标准

(一）验收抽样方法

枯死树清理验收抽样方法按照《广西壮族自治区林业局关于印发〈广西壮族自治区松材线虫病疫木清理质量抽查评估方法〉的通知》（桂林营发〔2019〕16号）文件规定进行抽样验收。

（二）清理枯死树株数的验收

按照验收抽样方法把抽中的清理株数、伐桩记录与施工方工作记录《松材线虫病枯死树清理服务记录表》进行复核，经纬度、伐桩记录、株数100%相符，全部认可施工方清理的株数；如果验收的清理株数、伐桩记录、工作痕迹与施工方工作记录《松材线虫病枯死树清理服务记录表》不相符的，按相符率乘以施工方报的总株数，得出验收认定为清理总株数。

（三）清理质量的验收

1. 疫情发生小班及其边缘向外延伸2000 米范围内清理后存留的枯死松树数量，每发现1 株扣2分（以实际发现数量为准，能确认为清理后死亡的可不扣分）；

2. 除治区内残留有未经除害处理的树干，每发现一段扣2分；

3.除治区内残留有 1 厘米以上的枝桠，每发现一处扣1分；

4.焚烧处理，枝桠和树干碳化（没有活体线虫）未达到标准，每发现一处扣 2 分；

5.在操作允许的条件下伐桩高度超过5cm，每发现 1株扣 0.5分；伐桩未用塑料薄膜覆盖的，每发现1株扣0.5分；伐桩未覆土的，每发现1株扣 0.5 分,伐桩没有施药、削树皮的，每发现一株扣0.5分。

（四）施工方禁止将松木私自带出疫区作其他用途，每发现一次扣10分。

（五）生产安全的验收：服务方负责民工的作业安全，对作业民工进行作业培训，并为每个作业民工购买保险，做到安全用火。如不培训扣0.5分；每个施工民工没按要求购买保险的，扣0.5分；作业施工造成的一切安全责任，包括民工的重大人身安全、药品使用安全、森林防火安全及其它安全责任事故，每发生一次上述安全责任事故的扣3分。

（六）枯死树清理结束没有及时提交装订成册的材料扣3分，提交材料不完善的扣2分。

考评总分为100分,考评分数达到90分以上（含90分）为优秀，85-89分（含85分）为良好，80-84分（含80分）为合格，80分以下为不合格。

附件1：松材线虫病枯死树清理服务记录表

松材线虫病枯死树清理服务记录表

| 序号 | 镇 | 村 | 林班 | 小班 | 经度 | 纬度 | 树高 | 胸径 | 枯死木清理株数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2预付款保函（格式）

（采购人名称）：

鉴于 （中标单位名称）   于     年   月   日参加（项目名称)的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若   （中标单位名称）  在中标并签订合同后，无正当理由向采购人提出附加条件，不按照招标文件及政府采购合同要求进场实施项目服务要求的，我方承担保证责任。

收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）   　　    元。

本保函在合同有效期内保持有效。如要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。

担保人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　　　　　（签字）

地　　址：

邮政编码：

电　　话：

传　　真：

年     月      日

# 第三章  服务商须知及前附表

# 服务商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | 项目名称 及编号 | 项目名称：松材线虫病枯死树清理服务 项目编号：WZZC2021-G3-210065-GXZY 采购内容及要求：详见第二章 采购预算（人民币）：3000000.00元 最高限价（如有）：/ 采购方式：公开招标 |
| 2 | 1.2.1 | 采购人 | 采购人：苍梧县林业局 地 址：苍梧县石桥镇迎宾大道北侧党政联合中心大楼东附楼苍梧县林业局 联系人及电话：李站长 0774-2692881 |
| 3 | 1.2.2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司 本项目联系地址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层 联系人及电话：李小姐 0774- 2828000 |
| 4 | 1.2.3 | 监督管理部门 | 苍梧县政府采购中心 联系电话：0774-2686580 |
| 5 | 2.1 | 合格的服务商资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3、本项目的特定资格要求：无 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 11.1 | 投标文件的上传和提交 | 本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子标），服务商应当在上传投标文件截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“政采云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a. 服务商应在上传投标文件截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，服务商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 7 | 12 | 投标报价 | 服务商必须就《项目采购内容及要求》中所有的项目和服务内容及有可能发生的所有费用作唯一完整报价。（报价方案是唯一确定的，否则将被视为无效投标。） |
| 8 | 13.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 9 | 14.1 | 投标保证金 金额及交纳方式 | 1、提交金额（人民币）：叁万元整（¥30000.00） 2、提交方式：银行转账、网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 3、以银行转账或网上支付等方式提交投标保证金的，从对公账户（如服务商为自然人的，从自然人本人银行帐户）转账，并应于投标截止时间前交至以下账户，请务必在用途或备注栏注明事由“项目编号+投标保证金”字样。 开户银行：农行苍梧县龙圩支行 开户名称：苍梧县林业局 开户账号：20352001040001333 4、以支票、汇票、本票或保函等方式提交投标保证金的，应于提交投标文件时同时提交票据或保函原件。 |
| 10 | 16.1 | 投标截止时间 | 1、投标截止时间：北京时间2021年11月3日 09：30 |
| 11 | 18.1 | 开标时间 开标地点 | 1、开标时间：北京时间2021年11月3日 09：30 2、开标地点：梧州市三龙大道红岭大厦8楼，梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）开标厅（本项目实施电子标，不要求服务商到达开标现场） |
| 12 | 20.2 | 评标委员会 组成 | 评标委员会组成：5人 |
| 13 | 22．4 | 评标方法 | 综合评分法（详见第五章） |
| 14 | 28 | 履约保证金 | 1、 由中标服务商的投标保证金自动转成。中标服务商按招标文件第七章附件“中标服务商投标保证金转为履约保证金意见书”的要求办理转履约保证金手续；根据自治区优化营商环境的要求，对小微企业免于收取履约保证金，若中标服务商为小微企业可在签订合同后按招标文件第七章附件“中标服务商投标保证金退付意见书”的要求办理退付保证金手续。 2、自项目验收合格之日起5个工作日内，中标服务商按第七章附件“政府采购项目履约保证金退付意见书”的要求至采购人办理退还履约保证金手续。采购人将在收到退还履约保证金申请后5个工作日内无息原额退还，如为采购人原因导致无法及时退还的，每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给中标服务商，但因中标服务商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 15 | 29 | 政府采购合同签订 | 1、自中标通知书发出之日起10日内签订合同，延期自误。 2、政府采购合同自签订之日起2个工作日内，中标服务商必须将政府采购合同送本采购代理机构审核盖章确认。 |
| 16 | 32 | 服务收费 | 相关费用：由中标服务商向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清代理服务费。 |
| 17 | 35 | 政府采购政策 | 本项目适用落实相应的政府采购政策： 1、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 2、《财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号） 3、《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号） 4、《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号） 5、财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号） 6、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）环境标志产品政府采购品目清单 7、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）节能产品政府采购品目清单 8、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号） 9、关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号） |
|  |  | 现场踏勘 | 1、如服务商认为需要现场踏勘的，请联系采购单位联系人及联系电话：李站长 0774-2692881。在现场踏勘的过程中，服务商的费用和非采购人的原因所造成的服务商的人身伤亡、财物或其它损失，采购人概不负责。 2、采购人向服务商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被服务商利用的资料，采购人对服务商作出的任何推论、理解和结论均不负责任。 3、服务商应对项目现场现状进行充分了解，不能在中标（成交）后再对场地现场提出异议，不能以场地存在瑕疵为由，提出任何形式的增加合同外费用或索赔的要求，或拒绝签署合同书或拒绝履行所约定的各项义务。 |
|  |  | 信用查询 | 投标文件递交截止时间后，采购代理机构将对各服务商的企业信用进行查询，作为评标小组在投标文件资格评审和符合性评审阶段的评审依据。对自2018年起在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”和在信用中国网（www.creditchina.gov.cn/）列入“失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、 “政府采购严重违法失信名单”且在处罚期限内的服务商，视为存在不良信用记录，投标将被否决。 |
|  |  | 本项目所属行业 | 农、林、牧、渔业 |

服务商须知

# 一、总则

## 1．适用范围、定义

1.1适用范围

1.1.1项目概况：见本章须知前附表第1项。

1.1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2定义

1.2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见本章须知前附表第2项。

1.2.2“采购代理机构”是指采购人委托办理政府采购事宜的组织方，见本章须知前附表第3项。

1.2.3“监督管理部门”见本章须知前附表第4项。

1.2.4“服务商/投标人”是指响应本项目招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。按招标公告要求获取招标文件称为“服务商/投标人”；提交投标文件并参加投标称为“服务商/投标人”；经法定程序确定中标的服务商称为“中标服务商/投标人”。

1.2.5“货物”是指服务商生产或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及采购货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

1.2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：服务商须承担的运输、安装、技术支持、培训、类似附加服务以及招标文件规定的其它服务。

1.2.7“财政部门指定的政府采购信息发布媒体”是指中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网。本项目相关信息除在财政部指定的政府采购信息发布媒体上发布外，还同时在梧州市公共资源交易中心网、梧州市政府采购网、苍梧县人民政府门户网、广西中意招标造价咨询有限公司网上发布。

1.2.8“投标文件”是指服务商根据招标文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性投标文件。

1.2.9本文件中描述服务商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用服务商（自然人除外）法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，服务商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。服务商为自然人的，应在要求盖公章的位置或要求盖公章的文件由本人或委托代理人签字并加印本人指纹替代公章（下同）。投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

1.2.10本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当服务商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当服务商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当服务商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人或主要负责人；当服务商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者。当服务商是自然人的，是指参与本项目投标的自然人本人。

1.2.11本文件中描述服务商代表的“签字（签名）”是指服务商的法定代表人或其授权委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

1.2.12本文件中描述的“复印件”，是指原件的影印件或原件的扫描件。

1.2.13标注“★”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求。

## ★2．合格的服务商

2.1服务商资格要求：见本章须知前附表第5项。

2.2关联服务商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的服务商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商授权给服务商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3服务商不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

## 3．投标费用

3.1服务商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 4．特别说明

4.1服务商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人或自然人）所拥有。

4.2服务商在政府采购活动中提供虚假材料的，其投标文件将被拒绝而作为无效处理。如中标后发现的，服务商须依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法服务商的行政与刑事责任。采购人同时将相关情况上报政府采购监督管理部门。

4.3本项目不允许转包，不可以分包。中标服务商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

## 5．询问、质疑和投诉

5.1询问。服务商如发现招标文件内容有误或对采购活动事项有疑问的，应在投标截止日期10日前的正常工作时间以书面形式向采购人、采购代理机构提出询问、澄清。采购人、采购代理机构自收到之日起3个工作日内对服务商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2质疑。

5.2.1服务商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。服务商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2.2提出质疑的服务商应当是参与所质疑项目采购活动的服务商。潜在服务商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5.2.3服务商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应按财政部发布的《政府采购服务商质疑函范本》编制。

5.2.4采购人、采购代理机构只接受纸质材料形式的质疑，不接受电子送达的质疑材料，即不接受以传真、电子邮件、移动通信等即时收悉的特定系统作为送达媒介的质疑材料。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见招标公告。

5.2.5采购人、采购代理机构在收到服务商的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑服务商和其他有关服务商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.3投诉。质疑服务商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

# 二   招标文件

## 6．招标文件的构成

6.1招标文件由下列文件以及在采购过程中发出的更改、澄清、修改和补充等文件组成：

第一章  公开招标公告

第二章  项目采购内容及要求

第三章  服务商须知及前附表

第四章  评标方法

第五章  政府采购合同（格式）

第六章  投标文件（部分格式）

第七章  附件

## 7．招标文件的澄清和修改

7.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在政府采购信息发布媒体发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2采购人或者采购代理机构可视具体情况延长投标截止时间和开标时间的，在投标截止时间3日前，在政府采购信息发布媒体发布延期公告。

7.3所有与本项目相关的澄清、修改、补遗的内容作为招标文件的组成部分。该所有通知文件在政府采购信息媒体发布之日起，视为服务商已收到该通知。服务商未及时关注政府采购信息发布媒体上的通知文件造成的损失，由服务商负责。

# 三   投标文件的编制

## 8．投标文件编制基本要求

8.1服务商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。服务商应对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任，须无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

8.2服务商应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的澄清、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），承诺并履行招标文件中各项条款规定及要求。服务商未按照招标文件要求提交投标文件，或者没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，是服务商的风险，有可能导致其投标被拒绝或被视为无效投标文件。

8.3服务商对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指服务商必须对招标文件中涉及投标项目的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.4如因服务商只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果责任由服务商自行承担。

8.5服务商自编目录及页码。

## 9．投标文件的文字及计量单位

9.1服务商提交的投标文件以及与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。服务商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为准。

9.2除技术要求中另有规定外，本招标文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定的度、量、衡标准计量单位。

## 10．投标文件的组成

★10.1投标文件由以下文件组成，部分文件格式见第六章要求。服务商应按下列要求编写和提供，应递交的有关文件如未特别注明为复印件的，须提供原件。以下文件均必须加盖服务商公章。若服务商为自然人的，应由本人或委托代理人签字并加印指纹代替公章。法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。（若服务商为自然人的，应由本人或委托代理人签字并加印指纹代替公章后扫描上传）

一、开标一览表（必须提供）

二、资格资信证明文件（以下第1～10项必须提供）

1、投标声明书

2、法定代表人(负责人)身份证明书（并附第二代身份证正面、背面扫描件或其他电子文件，证件有效并与服务商主体资格证明中的法定代表人(负责人)相符）或自然人身份证明书（并附第二代身份证正面、背面扫描件或其他电子文件）

3、法定代表人(负责人或自然人)授权委托书（并附委托代理人第二代身份证正面、背面扫描件或其他电子文件，如授权委托代理人参加投标时则必须提供）

4、投标保证金声明（按招标文件第六章格式提供）

5、获取招标文件记录（政采云平台获取文件成功截图）

6、服务商主体资格证明扫描件或其他电子文件（如是企业、个体工商户，提供在工商部门核发的有效营业执照正本或副本复印件；如是事业单位，提供有效的事业单位法人证书；如非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明文件扫描件或其他电子文件。如服务商为自然人的，提供有效的自然人身份证明扫描件或其他电子文件。）

7、服务商在投标截止之日前半年内任意一个月或一个季度的财务状况报告（表）（含资产负债表、利润表）扫描件或其他电子文件。（如服务商为其他组织或自然人，没有财务状况报告（表）的，提供投标截止之日前半年内银行出具的资信证明。）

8、服务商在投标截止之日前半年内任意一个月或一个季度依法缴纳税收证明或无欠税证明扫描件或其他电子文件。（提供税务部门开具的完税证，或银行缴税付款凭证、缴款回单等；如为非税务部门开具的凭证或回单的，应清晰反映服务商名称、帐号、征收机关名称、税种名称、缴款金额、所属时期等内容。如无纳税记录或依法免税的，应提供服务商所在地的税务部门出具的相应依法纳税或依法免税证明文件。）

9、服务商在投标截止之日前半年内任意一个月或一个季度依法缴纳社会保障资金证明扫描件或其他电子文件。（提供社保部门开具的证明、收款收据，或银行付款凭证、缴款回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映缴款单位名称、社保单位名称、保险险种、缴款金额、所属时期等内容。如无缴费记录或不需要缴纳的，应提供服务商所在地社保部门出具的相应依法缴纳或依法免缴社保费证明文件。）

10、招标文件要求的其他资格证明文件或服务商认为需要提供的资格证明文件。

三、商务文件

1、投标函（必须提供）

2、投标报价明细表（必须提供）

3、商务条款响应/偏离表（必须提供）

4、服务商资信评分证明材料（由服务商视自身情况自行提交）

① 服务商符合政府采购政策价格扣除或加分条件证明材料（如中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等相关证明文件）

② 节能环保、自主创新等方面的证明文件扫描件或其他电子文件。

③ 简介及经营状况（包括综合实力、企业规模和信誉及有效证明）。

④ 有关企业业绩、信誉、荣誉证书及获奖资料等扫描件或其他电子文件。

⑤ 质量管理和质量保证体系等方面的认证证书扫描件或其他电子文件。

四、技术文件（标注必须提供的，则必须提供，其它由服务商根据自己情况自行提供。）

1、工作实施方案（必须提供）

2、项目实施人员一览表（必须提供）

3、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（必须提供）

4、服务商认为必要提供的或声明或文件资料（若第二章“项目采购内容及要求”要求提供的，则必须提供）

★10.1投标文件的编制：

10.2.1服务商应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密投标文件。

## ★11．投标文件的份数：

11.1投标文件的份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

11.2电子加密投标文件的解密：

本代理机构将向各参与服务商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各服务商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密后，本采购代理机构开启投标文件。

## ★12．投标报价

12.1投标报价：服务商必须就第二章“采购内容及要求”中提及的所有内容及有可能发生的所有费用作唯一完整报价。只允许服务商递交一个方案的报价，不接受任何有选择性的报价。

12.2服务商所提供的服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

12.3服务商的投标报价是履行合同的最终价格。应包括“第二章采购内容及要求”的内容、责任范围以及合同条款规定的价格。对于招标文件中未列明，而服务商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标服务商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

12.4服务商应按《投标报价明细表》确定的格式报出分项价格。如有《投标报价明细表》，填写时应响应下列要求：

① 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

② 投标报价包含（1）服务的价格，包括第二章的内容、责任范围以及合同条款规定的价格等其他费用；（2）必要的保险费用和各项税金。

12.5本项目不接受有任何选择的报价，每一项分项内容只允许有一个报价，各分项报价均不得高于各分项采购预算价，任何有选择的报价或包含价格调整要求的报价，将被认为是非实质性响应而作为无效投标文件处理。

12.6服务商所填报的产品内容如存在有漏项的情况且在评标时被接受，则将被认定为该遗漏项已包含在投标报价中，采购人对其漏报的项目不追加任何货款。

## 13．投标有效期

★13.1投标有效期：见本章须知前附表第8项。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求服务商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。服务商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，不同意延期的服务商的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。同意延期的服务商根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期，但不能要求对原投标文件（经评标小组确认有效且没有超出投标文件的范围或改变投标的实质内容的澄清或说明作为投标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的投标有效期内遵循本投标文件，在延长的投标有效期满之前继续具有约束力。

## 14．投标保证金

★14.1投标保证金金额及交纳要求：见本章须知前附表第9项。投标保证金作为投标文件的组成部分。凡未按规定交纳投标保证金的，视为无效投标。

14.2服务商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到服务商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因服务商自身原因导致无法及时退还的除外。

14.3采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还服务商的投标保证金。

14.4如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后无息原额退还投标保证金。

14.5有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

① 服务商在投标有效期内撤销投标文件的；

② 服务商在政府采购活动中提供虚假材料的；

③ 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标服务商不与采购人签订合同的；

④ 服务商与采购人、其他服务商或者采购代理机构恶意串通的；

⑤ 中标服务商违反招标文件规定，将中标项目转让给他人；

⑥ 招标文件规定的其他情形。

# 四   投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

## 15．投标文件文件的上传和提交

15.1 投标文件文件的上传和提交：见本章须知前附表第6项。

## 16．投标文件递交截止时间、地点

16.1投标文件递交截止时间、地点：见本章须知前附表第10项。

## 17．投标文件的修改、撤回和解密：

17.1服务商应当在截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，服务商不得撤回、修改投标文件。

17.2电子加密投标文件的解密：本代理机构将向各参与服务商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各服务商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密后，本采购代理机构开启投标文件。

# 五   开标、评标

## 18．开标

18.1开标时间和地点：见本章须知前附表第11项。

18.2服务商不足3家的，不得开标。服务商未参加开标的，视同认可开标结果。

18.2开标程序：

①采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有服务商均应当准时在线参加。投标服务商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由服务商自行承担。

②采购代理机构工作人员向各投标服务商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由服务商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标服务商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

③投标文件解密结束，开启报价文件。投标服务商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标服务商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

④ 进入资格文件审查环节，采购人依法对投标服务商的资格进行审查。

⑤  开启资格审查通过的投标服务商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 19．资格审查

19.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定对服务商的资格进行审查，以确定服务商是否具备投标资格。资格审查涉及到的主要文件和内容为本章须知第10条款所述的资格资信证明文件内容。如果服务商不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格条件或缺少任何一项或有任何一项不合格的，视为资格审查不通过。合格服务商不足3家的，不得评标。

19.2根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定对服务商相关主体信用进行查询。

- （1）信用信息查询渠道：

- ①中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）：“政府采购严重违法失信行为记录名单”

- ②“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）：信用服务“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”

- （2）查询截止时点：投标文件提交截止时间后

- （3）查询记录和证据留存方式：采购人或采购代理机构在查询网站中查询服务商相关主体信用记录，直接打印查询记录并作为服务商资格审查文件保存。

- （4）信用信息使用规则：服务商被列入以上名单之一的，视为服务商资格审查不通过。

## 20、组建评标委员会

20.1采购人和采购代理机构将依法组建评标委员会（以下简称评标小组），评标小组由采购人代表和在政府采购评审专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的评审专家组成，其中评审专家人数不少于评标小组成员总数的2/3。

20.2评标委员会成员人数：见本章须知前附表第12项。

## 21．评标纪律

21.1采购人、采购代理机构应当按照政府采购法等相关规定组织开展政府采购活动，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

21.2本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件及澄清文件等。评标小组决定投标文件的响应程序只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部证据，但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

21.3评标小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对投标文件评审、比较、中标候选服务商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与服务商有下列利害关系之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前3年内与服务商存在劳动关系；

(2) 参加采购活动前3年内担任服务商的董事、监事；

(3) 参加采购活动前3年内是服务商的控股股东或者实际控制人；

(4) 与服务商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5) 与服务商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

## 22．评标

22.1投标文件符合性检查。评标委员会应当对符合资格的服务商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：①实质性影响合同的范围、质量和履行；②实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标服务商合同项下的义务；③不公正地影响了其它作出实质性响应的服务商的竞争地位。没有对招标文件作出实质性响应的投标文件将不进行评审，其投标将被拒绝。

22.2澄清有关问题、算术性修正。

22.2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求服务商作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.2服务商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（如为服务商为自然人的加盖本人手指指纹），或者由法定代表人(负责人)、自然人或其授权的代表签字。服务商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3评标委员会认为服务商的报价明显低于其他通过符合性审查服务商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；服务商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

① 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

② 大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价或内容按照第21.3.2条款的规定经服务商确认后产生约束力，服务商不确认的，其投标无效。

22.3比较与评价。本项目采用综合评分法（详见第四章）。评审小组按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.4推荐中标候选服务商名单并编写评审报告。评标委员会根据评分办法的中标标准及推荐原则推荐中标候选服务商名单，在评审工作完成后，向采购人提交书面评审报告。

22.5采购代理机构对评审过程和评分、评审结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定中标服务商。

22.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 23、无效投标的情形

23.1实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，服务商不得通过修正或撤销不符合招标文件要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于服务商疏忽、笔误所造成的差错，该差错未实质性改变招标文件的内容的，在政采云系统上进行修改或者补正并加盖单位公章（如服务商为自然人时加盖手指印）。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。服务商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

23.2有下列情形之一的，视为服务商串通投标，其投标无效：

① 不同服务商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同服务商报名的IP地址一致的；

② 不同服务商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同服务商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；

④ 不同服务商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同服务商的投标文件相互混装；

⑥ 不同服务商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

23.3服务商存在下列情况之一的，投标无效：

① 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

② 投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

③ 不具备招标文件中规定的资格要求的；

④ 报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

⑤ 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

⑥服务商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《报价文件》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；；

⑦法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23.4在报价评审时，服务商存在下列情形之一的，作无效投标处理：

① 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

② 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

③ 投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致的；

④ 报价方案不是唯一确定的，或报价不是唯一完整报价的；

⑤ 报价超过招标文件规定的单项预算金额（或单项最高限价）；或者报价不在招标文件规定的有效范围内的；

⑥ 经评标委员会认定，投标报价出现恶意竞争、不合理或违反实质性条款的属于无效报价。

23.5在技术评审时，服务商存在下列情形之一的，投标无效：

① 未提供或未如实提供投标货物的技术参数（技术规格标准）或参数注册（检测）证明，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的（含中标后查实的）；

② 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准；

③ 技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达招标文件规定情形的；

④ 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑤ 与其他参加本次投标服务商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上（含2处）的。

⑥ 未按招标项目采购需求要求提供证明材料的。

## 24、废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

① 符合专业条件的服务商或者对招标文件作实质响应的服务商不足三家的；

② 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

③ 服务商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

④ 因重大变故，采购任务取消的。

24.2废标后，采购人应当将废标理由通知所有服务商。

## 25．投标文件及样品的退回

25.1对服务商在投标文件递交截止时间后递交的投标文件，采购人、采购代理机构将不予退回。

25.2评标结束后，所有应标样品均进行封存。中标服务商的样品将在中标公示期后移交给采购单位，并作为验收依据。未中标服务商的样品将在采购人签订政府采购合同后5个工作日内退回，逾期不领，视为服务商放弃对样品的所有权。

# 六   确定中标服务商

## 26．确定中标服务商

26.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评标报告送交采购人确认。

26.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选服务商名单中按顺序确定中标服务商。中标候选服务商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标服务商。

26.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选服务商顺序确定中标服务商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选服务商为中标服务商。

## 27．结果公告及中标通知

27.1采购人或采购代理机构应当在中标服务商确定后2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标服务商发出中标通知书。

27.2中标通知书对采购人和中标服务商具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标服务商无正当理由不得放弃中标。

# 七   政府采购合同

## 28．履约保证金：详见服务商须知前附表第14项。

## 29．签订合同

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标服务商投标文件的规定，与中标服务商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标服务商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标服务商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2中标通知书对采购人和中标服务商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标服务商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3中标服务商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选服务商名单排序，确定下一候选服务商为中标服务商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标服务商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4政府采购合同必须与招标文件第四章政府采购合同格式(包括内容和结构)的内容相一致，不能改变主要条款。

29.5因中标服务商放弃中标或拒绝签订合同或未按规定签订合同的，造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标候选服务商导致中标金额高于违约人的中标金额），所超出违约人的中标金额部分由违约人承担赔偿责任。

29.6如中标服务商放弃中标或拒绝签订合同或未按规定签订合同的，采购人将相关情况上报政府采购监督管理部门。

## 30．政府采购合同公告

30.1政府采购合同自签订之日起2个工作日内，采购人应当将政府采购合同通过委托的采购代理机构在财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。合同中涉及个人隐私的姓名、联系方式等内容，除征得权利人同意外，不得对外公告。

# 八   履约验收

31.1采购人或者采购代理机构应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对服务商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

# 九   其他事项

## 32．服务收费

32.1收取方式：见本章须知前附表第16项。

32.2计算取费：其中代理服务费参考以下标准按差额定率累进法计取，具体标准如下：

| 服务类型 费率（%） 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| 100-500 | 1.1 | 0.8 | 0.7 |
| 500-1000 | 0.8 | 0.45 | 0.55 |
| 1000-5000 | 0.5 | 0.25 | 0.35 |

例如：某服务招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5% = 1.5万元

（500-100）万元×0.8 %= 3.2万元

（600-500）万元×0.45 %= 0.45万元

即代理服务收费（以上几项累计） = 1.5 +3.2+0.45= 5.15（万元）

## 33．解释权

33.1本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 34．知识产权

34.1所有服务商的投标文件以及在本项目的成果（包括知识产权在内的任何权利）均归采购人所有，不予退还。服务商并保证所交付的成果不侵犯第三方的任何合法权益。

## 35．需要补充的其他内容

35.1需要补充的其他内容：见本章须知前附表第17项。

# 第四章  评标方法

评标方法

一、评标方法及依据

1、本项目采用评标方法：综合评分法。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的服务商为中标候选服务商的评标方法。

2、本项目采用不公开方式评标，评审依据为招标文件、变更公告或文件（如有）、投标文件、澄清及答复。

二、评审因素和标准

对进入详评的，采用百分制综合评分法，服务商的最终综合得分为评委的平均分。

（一）投标报价政策性扣除

在通过资格性审查和符合性审查、质量和服务均能满足招标文件全部实质性响应要求的，服务商符合以下情形之一的，对其投标报价将给予相应比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

1、中小企业：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定，服务商为非联合体的情况下，将对小微企业的最后价格给予10%的扣除。（具体要求详见《中小企业声明函》（格式见第六章）），《中小企业声明函》需提供原件。

2、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。服务商提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），享受中小企业政策，评审时投标价格给予10％的扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、根据《财政部、司法部关于印发<政府采购关于支持监狱企业发展有关问题>》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购支持中小企业发展的政府采购政策，评标时投标价格给予10%的扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

服务商属两种情形以上的，其只能享受投标价格一次性10%的扣除，不重复享受政策。

除上述情况外，服务商评审价格 = 投标报价。扣除后的投标报价将仅作为评审价排序，最终中标价为服务商的投标报价。

（二）评审标准（按四舍五入取至百分位）

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （满分10分） | 价格分采用低价优先法计算，以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为10分。价格分计算公式： 某投标人价格分 =（评审基准价/投标报价（评审价格））× 10分 | 10 |
| 工作实施方案分 (满分40分) | 服务商应根据有关规定针对本项目的特点，对委托任务的目的和工作范围的理解，提出本项目的实施方案及服务承诺。评标小组将根据服务商的工作实施方案进行评分： 1、针对本项目的实施背景、范围、要求（具体内容详见第三章），能够把握本项目的工作技术重点、难点，提出配合本项目的服务措施安全的得3分，提出应急响应措施得3分，针对松材线虫病提出的预防方案得3分，提出保障项目顺利完成建立的工作制度得2分，满分11分； 2、能结合当地实际服务情况和本项目要求，对服务工作时间跨度及服务路线能够合理分配，承诺每天工作时间为8小时（或以上）得10分，承诺每天工作时间为7小时得6分，承诺每天工作时间为6小时得3分； 3、对服务路线规划清晰，人员配备每个服务地点安排7人以上（含7人）的得10分，安排4人-6人（含6人）的得8分，安排3人以下（含3人）的得3分； 4、配备相应的项目服务中使用设备、灭火设备（含砍伐工具、灭火器、喷药工具、摄像和拍照、望远镜或无人机、检测仪器）的得5分； 5、提出对疫木的除治方案的得2分，提出疫木清理方案的得2分，满分4分。 （需提供拟投入人员在投标截止之日前半年内任意一个月投标人为其缴纳的社会养老保险证明扫描件或其他电子文件（如为新入职员工请提供入职证明材料），如投标人为自然人的则需提供拟投入人员在投标截止之日前半年内任意一个月缴纳社会养老保险证明扫描件或其他电子文件（如为新入职员工请提供入职证明材料）以及投入本项目施工、灭火设备的图片或购买设备的发票扫描件或其他电子文件，不提供或提供的不符合上述要求的本项不计分） | 40 |
| 资质、业绩信誉分（满分50分） | 1、服务商过往的项目业绩。2018年～至今承担过松材线虫病枯死树清理服务项目，每个项目得2分，满分20分。（提供合同扫描件或其他电子文件，不提供或提供的不符合上述要求的本项不计分） | 20 |
|  | 2、投入技术人员具有林业技术专业/森保专业/林学专业/植保专业/植物病理专业其中一种专业，且具有高级职称的每人加2分，满分6分；（须提供技术合格证书扫描件或其他电子文件并加盖电子公章及在投标截止之日前半年内任意一个月投标人为其缴纳的社会养老保险证明扫描件或其他电子文件并加盖电子公章（如为新入职员工请提供入职证明材料），如投标人为自然人的则需提供拟投入技术人员在投标截止之日前半年内任意一个月缴纳社会养老保险证明扫描件或其他电子文件并加盖电子公章（如为新入职员工请提供入职证明材料），不提供或提供的不符合上述要求的本项不计分） | 6 |
|  | 3.拟投入本项目的技术人员具有林业有害生物防治员技术培训高级证书的每人得1分，满分5分（须提供技术合格证书扫描件或其他电子文件并加盖电子公章及在投标截止之日前半年内任意一个月投标人为其缴纳的社会养老保险证明扫描件或其他电子文件并加盖电子公章（如为新入职员工请提供入职证明材料），如投标人为自然人的则需提供拟投入技术人员在投标截止之日前半年内任意一个月缴纳社会养老保险证明扫描件或其他电子文件并加盖电子公章（如为新入职员工请提供入职证明材料），不提供或提供的不符合上述要求的本项不计分） | 5 |
|  | 4.投标人拟投入的技术人员具有林业有害生物普查测报技术培训合格证的每人得1分，满分5分（须提供技术合格证书扫描件或其他电子文件并加盖电子公章及在投标截止之日前半年内任意一个月投标人为其缴纳的社会养老保险证明扫描件或其他电子文件并加盖电子公章（如为新入职员工请提供入职证明材料），如投标人为自然人的则需提供拟投入技术人员在投标截止之日前半年内任意一个月缴纳社会养老保险证明扫描件或其他电子文件并加盖电子公章（如为新入职员工请提供入职证明材料），不提供或提供的不符合上述要求的本项不计分） | 5 |
|  | 5.投标人获得有害生物防制服务机构能力证书A级资质证书得5分，B级的得3分，C级的1分； | 5 |
|  | 6.投标人通过质量管理体系认证，得3分； 通过环境管理体系认证，得3分； 通过职业健康安全管理体系认证，得3分；满分9分。 | 9 |
| 总得分 | 服务商总得分=价格分＋工作实施方案分＋资质、业绩信誉分 | 100 |

注：上述提及的证书、证件、证明、业绩材料等须提供扫描件或其他电子文件并加盖电子公章，否则不予赋分。

三、中标标准及中标候选服务商推荐原则：

1、评标委员会根据评审结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐3名中标候选人。得分相同的，按工作实施方案分由高到低顺序排列，工作实施方案得分相同的，按资质、业绩信誉分由高到低顺序排列，资质、业绩信誉得分也相同的，按投标人为中小企业进行排序。如出现资质、业绩信誉得分也相同，同为中小企业，则由采购人抽签确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

# 第五章  政府采购合同（格式）

（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和中标服务商协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。）

合 同 书

合同名称：松材线虫病枯死树清理服务项目

合同编号：

甲方（需方）：（采购人）

乙方（供方）：（中标人）

针对苍梧县六堡、沙头、梨埠、石桥、旺甫、木双镇发生的松材线虫病疫情，为科学综合治理松材线虫病，控制松材线虫病扩散蔓延，根据中华人民共和国法律、法规之规定，甲、乙双方本着自愿平等原则，经协商一致，签订本合同，以兹遵守。

第一条　签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.中标承诺书；

4.中标通知书。

第二条、概况

1.服务名称：松材线虫病枯死树清理服务项目。

2.性质：清理病枯死树。

3.批准单位：苍梧县林业局。

4.服务内容：松材线虫病枯死树清理服务约11500株，其中1.沙头、六堡镇约4000株；2.梨埠、石桥、旺甫、木双镇约7500株。

第三条、松材线虫病枯死树清理服务项目范围

本松材线虫病枯死树清理服务范围为苍梧县六堡、沙头、梨埠、石桥、旺甫、木双镇的所有松树林枯死树。

第四条、项目期限

松材线虫病枯死树清理服务完成时间为2021年12月30日前完成。

第五条、履约保证金

1.履约保证金递交：

(1) 由乙方的投标保证金自动转成。乙方按招标文件第七章附件“中标服务商投标保证金转为履约保证金意见书”的要求办理转履约保证金手续。

(2) 根据自治区优化营商环境的要求，对小微企业免于收取履约保证金，若乙方为小微企业可在签订合同后按招标文件第七章附件“中标服务商投标保证金退付意见书”的要求办理退付保证金手续。

2.履约保证金退还的时间、条件：自项目完成并且经采甲方验收合格后5个工作日内，按招标文件第七章附件“履约保证金退付确认函”的要求到甲方处办理退还履约保证金手续（不付利息），甲方将在收到退还履约保证金申请后5个工作日内无息原额退还。

3.不予退还履约保证金的情形：当乙方不能完成其合同义务而使甲方蒙受损失时，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。如乙方出现转包或分包情形，履约保证金不予退还。

4.逾期退还履约保证金的违约责任：因甲方或采购代理机构原因导致无法及时退还时，每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给乙方，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

第六条、松材线虫病枯死树清理服务技术指标

松材线虫病枯死树清理服务约11500株，其中1.沙头、六堡镇约4000株;2.梨埠、石桥、旺甫、木双约7500株。清理合格率达到100%，伐桩、疫木、枝桠等除害处理率达到100%，除害处理效果达到100％。

第七条、松材线虫病枯死树清理服务技术方案和工程质量要求

- 松树枯死木清理的范围为苍梧县六堡、沙头、梨埠、石桥、旺甫、木双镇，清理范围内的松林面积738865亩。

2. 六堡、沙头、梨埠、石桥、旺甫、木双镇枯死树清理期间（即2021年12月30日前）要进行6次以上不间断巡查。为了便于及时发现及时清理、控制疫情往外扩散，对六堡、沙头镇巡查要全覆盖无盲区。

3.清理松树枯死木类型

清理松树枯死木类型按照国家林业和草原局文件《国家林业和草原局关于印发新修订的（松材线虫病防治技术方案）的通知》（林生发[2018]110号）文件规定，择伐清理对象枯死、濒死松树（不包括腐朽木、火烧引起的枯死树），还有甲方指定要砍伐清理的风倒木。

4.清理作业量

界定标准：（1）伐桩直径7－10厘米，清理四株按一株计算。

（2）伐桩直径11－13厘米，清理二株按一株计算。

（3）伐桩直径14－40厘米，清理一株按一株计算。

（4）伐桩直径41－50厘米清理一株按两株计算。

（5）伐桩直径51－60厘米清理一株按三株计，……依次类推。

5.时间要求

松树枯死木清理工作必须在2021年12月30日前完成；松材线虫病清理范围的所有松树枯死木要及时发现及时清理，发现一株，清除一株。

6.技术要求

（1）所有砍伐木按技术规范要求进行除害处理，伐除的松木木段及直径超过1厘米的枝条（包括清理伐桩周围3米范围内的风折枝条）均须焚烧处理到碳化。

（2）伐桩处理，在操作允许的条件下，伐桩高度不得超过5厘米，喷药、削树皮，用塑料薄膜覆盖，然后覆土踏实。

（3）清理中实行全过程现场监管，并摄像和拍照片存档。

7.枯死树清理完成，要提交以下材料

（1）清理前、后的现状林相照片。

（2）六堡、沙头、梨埠、石桥、旺甫、木双镇的巡查记录材料。

（3）枯死树清理过程的照片及影像。

（4）清理株数汇总表。

（5）现场信息采集材料。

（6）总结材料，效果分析文字材料。

（7）清理结束要及时将材料装订成册提交给甲方。

8.对疫木的除害处理

可按下面两个方法进行处理：

（1）选取远离居民区、建筑物且交通方便的指定地点对砍伐清理的疫木树干、枝桠及伐桩实行焚烧处理或选一个合适的就近地点集中烧毁，以免携带松材线虫的松褐天牛逃逸造成疫情扩散蔓延。可使用易燃物引火焚烧疫木。

（2）所有清理的枯死松木及直径1厘米以上的枝桠在山场就地烧毁处理。为避免火灾，要注意焚烧过程的管理，特别是余火的处理，焚烧作业时注意用火安全，避免引起森林火灾，焚烧作业前报告，焚烧时有专人监督，火熄灭后方可离开。

第八条、双方责任

1、甲方责任：

（1）提供综合治理服务所需的地形图等，界定松材线虫病发生范围；

（2）提供资金；

（3）协助乙方及时进场和转场施工；

（4）协助乙方维持施工场所的社会治安；

（5）负责工程的技术、质量的检查监督和验收；

（6）协助乙方解决运输疫木使用道路的问题，但如果产生费用则由乙方负责。

2、乙方责任：

（1）严格按合同技术要求施工；

（2）负责工程所需的全部材料；

（3）自备伐木工具和工人食宿，费用自理。

（4）承担施工作业过程中的一切安全责任，包括民工的人身安全、药品使用安全、森林防火安全及其它安全责任。

（5）在甲方技术人员的监督和指导下开展施工作业，按照要求实施伐除，不得乱砍滥伐。

（6）对作业民工进行作业培训，并为每个作业民工购买保险，做到安全作业。

（7）乙方不得将该工程转包。

（8）由于乙方原因造成该工程无法准时完工，因此引起疫情扩散的，甲方将不支付本项目的枯死木清理费用。

第九条、项目检查验收

松材线虫病枯死树清理服务验收及评定办法

(一）验收抽样方法

枯死树清理验收抽样方法按照《广西壮族自治区林业局关于印发〈广西壮族自治区松材线虫病疫木清理质量抽查评估方法〉的通知》（桂林营发〔2019〕16号）文件规定进行抽样验收。

（二）清理枯死树株数的验收

按照验收抽样方法把抽中的清理株数、伐桩记录与施工方工作记录《松材线虫病枯死树清理服务记录表》进行复核，经纬度、伐桩记录、株数100%相符，全部认可施工方清理的株数；如果验收的清理株数、伐桩记录、工作痕迹与施工方工作记录《松材线虫病枯死树清理服务记录表》不相符的，按相符率乘以施工方报的总株数，得出验收认定为清理总株数。

（三）清理质量的验收

1.疫情发生小班及其边缘向外延伸2000 米范围内清理后存留的枯死松树数量，每发现1 株扣2分（以实际发现数量为准，能确认为清理后死亡的可不扣分）。

2. 除治区内残留有未经除害处理的树干，每发现一段扣2分。

3.除治区内残留有 1 厘米以上的枝桠，每发现一处扣1分。

4.焚烧处理，枝桠和树干碳化（没有活体线虫）未达到标准，每发现一处扣 2 分。

5.在操作允许的条件下伐桩高度超过5cm，每发现 1株扣 0.5分。伐桩未用塑料薄膜覆盖的，每发现1株扣0.5分；伐桩未覆土的，每发现1株扣 0.5 分,伐桩没有施药、削树皮的，每发现一株扣0.5分。

（四）施工方禁止将松木私自带出疫区作其他用途，每发现一次扣10分。

（五）生产安全的验收：服务方负责民工的作业安全，对作业民工进行作业培训，并为每个作业民工购买保险，做到安全用火。如不培训扣0.5分；每个施工民工没按要求购买保险的，扣0.5分；作业施工造成的一切安全责任，包括民工的重大人身安全、药品使用安全、森林防火安全及其它安全责任事故，每发生一次上述安全责任事故的扣3分。

（六）枯死树清理结束没有及时提交装订成册的材料扣3分，提交材料不完善的扣2分。

考评总分为100分,考评分数达到90分以上（含90分）为优秀，85-89分（含85分）为良好，80-84分（含80分）为合格，80分以下为不合格。

第十条、项目合同总价

松材线虫病枯死树清理服务项目服务总价为人民币　　　万元整（￥       ），由下面各项构成：

1.沙头、六堡镇枯死树清理费 　   　万元。

2. 石桥、梨埠、旺甫、木双镇枯死树清理费　   　万元。

以上款项包含实现枯死树清理成果所需的全部费用。在合同期间，如发包人要求增减工程内容，则双方议定增减部分的工程费用，付款按实际完成工程量结算。

第十一条、项目费用的支付方式

双方签订合同后，乙方在5个工作日内提交预付款保函（保函金额为合同金额的30%），收到预付款保函10个工作日内甲方支付项目款的30%给乙方购买药剂、塑料薄膜等材料。按松材线虫病枯死树清理服务验收认可的株数结算：按项目进度完成50%，并达到采购验收标准要求的，可支付合同金额的50%；剩余20%合同金额待项目完成验收考评后，优秀等级的全拨所有费用，良好等级的扣余款的10%，合格等级的扣余款的20%，不合格等级的扣余款的100%，并且递交的履约保证金不予返还。验收符合要求，10个工作日，付完项目余额款。结算的清理株数，按验收实际株数结算。枯死树清理所涉及的镇随机抽检一个村全检株数，验收的株数和施工方的株数100%相符，全部认可施工方的株数;验收的株数和施工方报的株数不相符，按相符率剩以施工方报的总株数，得出验收的总株数。

乙方需出具正式的税务发票，本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十二条、违约责任

1.若乙方未能完成本工程合同确定的任务，扣除相应款项。

2.乙方逾期清理或无正当理由不进场的，违约方每天按合同额的1‰支付违约金。

3.逾期超过10天仍不能开始工作的，甲方可解除双方签订的合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

4.若未能按时履行本合同第五条除治内容，造成施工延误的经济损失由乙方负责。

5.乙方故意行为造成治理工程质量不合格的，可取消本合同，损失由乙方负责。

第十三条、争议的解决方式

本合同执行过程中如发生异议，双方应及时协商解决。协商不成，调解不成向作业发生所在地的仲裁机关申请仲裁或向法院起诉。

第十四条、特殊条款

本合同条款如有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定，议定补充条款。

第十五条、附则

本合同经双方签字盖章后生效，至合同履约并验收合格，结清工程款后自然失效。

第十六条、本合同正本7份，甲方执4份，乙方执2份。招标代理机构1份。

甲方（盖章）：苍梧县林业局               乙方（盖章或签字并加盖手指指纹）：

地  址：                                地  址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人（签字并加盖手指指纹）：

账  号：                                开户银行

联系电话：                              银行账号：

联系电话：

签订日期：   年   月   日

采购代理机构审核（盖章）：

合 同 附 件

| 1、采购需求： |  |
| --- | --- |
| 2、服务商承诺具体事项： |  |
| 3、服务的具体事项： |  |
| 4、服务期责任： |  |
| 5、项目验收标准和程序： |  |
| 6、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：服务事项填不下时可另加附页

预付款保函（格式）

（采购人名称）：

鉴于 （中标人名称）   于     年   月   日参加（项目名称)的投标，担保人名称（以下简称“我方”称呼）无条件地、不可撤销地保证：若   （中标服务商名称）  在中标并签订合同后，无正当理由向采购人提出附加条件，不按照招标文件及政府采购合同要求进场实施项目服务要求的，我方承担保证责任。

收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）   　　    元。

本保函在合同有效期内保持有效。如要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。

担保人名称  ：     （盖章或签字并加印手指指纹）

法定代表人或其委托代理人：　　　　　　（签字）

地　　址：

邮政编码：

电　　话：

传　　真：

年     月      日

# 第六章  投标文件（部分格式）

说明：

1、本章所列的部分文件格式，服务商可根据自身情况进行补充和修改、扩展，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。

2、《授权委托书》填写要求：

1）委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2）委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3）委托书不得转借、转让，不得买卖。

4）代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

（投标文件封面格式）

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

服务商（名称加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：         年     月     日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人或委托代理人签字（加印本人指纹）：

投标日期：         年     月     日

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目内容 |
| --- | --- |
| 1 | 松材线虫病枯死树清理服务 |
| 投标总报价（元） | 人民币大写： （¥ ） |
| 服务期限 |  |
| 投标保证金（元） | 金额（人民币）： 提交形式： |

服务商（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如服务商为自然人，落款按以下格式）

自然人或委托代理人签字（加印本人指纹）：

投标日期：

说明：

1、“开标一览表”的内容须与“投标报价明细表”中的相应内容相一致；所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2、当本表为多页构成时，逐页均必须加盖公章，否则视为无效投标。

投标声明书（格式）

致：采购人名称

（服务商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我            （姓名）系            （服务商名称）的法定代表人(负责人)，我方愿意参加贵方组织的              （项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，为便于贵方公正、择优地确定中标服务商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、编制规范或者项目管理、监理、检测等服务的服务商或其附属机构。

3、我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

4、我方及由本人承诺在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指服务商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

6、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□ 我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□ 我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                               ；

我方对以上声明负全部法律责任。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

服务商（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如服务商为自然人，落款按以下格式）

自然人或委托代理人签字（加印本人指纹）：

投标日期：

法定代表人(负责人)身份证明书（格式）

服务商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                       性别：             年龄：

职务：                       身份证号：

系               （服务商名称）的           （填写：法定代表人或负责人）。

特此证明。

附：法定代表人(负责人)身份证扫描件或其他电子文件（加盖公章）

法定代表人(负责人)身份证扫描件或其他电子文件

服务商（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

说明：服务商为非自然人的，须按以上格式填写，未按格式要求填写并提供有效证明的，视为无效投标。

自然人身份证明书（格式）

本人  （姓名）  ，身份证号：               ，住址：          ，联系电话：      ，为具有独立承担民事责任能力的自然人。

特此说明。

自然人（签字并加印本人指纹）：

年     月     日

附：自然人身份证扫描件或其他电子文件（加印指纹）

自然人身份证扫描件或其他电子文件

说明：服务商为自然人的，须按以上格式填写。未按格式要求填写并提供有效证明的，视为无效响应。

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

致：（采购代理机构名称）

本授权委托书声明：我      （姓名）系（服务商名称）的（填写：法定代表人或负责人），现授权委托 （姓名） 为我方代理人，以我方的名义参加 （项目名称及项目编号） 的政府采购活动，其权限是：代表我方全权办理上述项目的投标、开标、评标、签订合同等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

有效期限：至      年    月    日，代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知。

本授权委托书自盖章之日起生效，代理人无转委托权。特此委托。

服务商（加盖公章）：

法定代表人(负责人)：                   （签字或盖私章）

法定代表人(负责人)身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

委托代理人身份证号码：

签发日期：       年    月    日

附：法定代表人(负责人)身份证、委托代理人身份证正面、背面扫描件或其他电子文件（加盖公章）

说明：服务商须按以上格式填写，有效期限不应少于响应的投标有效期，并附法定代表人(负责人)身份证、委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（均加盖公章），否则视为无效响应。

授权委托书（格式）（适用服务商为自然人时）

本授权委托书声明：我         （姓名）现授权委托（（姓名）为授权人，以我方名义参加广西中意招标造价咨询有限公司组织实施的（项目名称）（项目编号:  ）的政府采购活动。其权限是：代表我方全权办理上述项目的投标、开标、评标、签订合同等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

授权人签字（加盖手指纹）：               	被授权人签字（加盖手指纹）：

授权人身份证号码：                   	被授权人身份证号码：

签发日期：       年    月    日

附：授权人身份证复印件(正、背)面、委托代理人身份证(正、背)面扫描件或其他电子文件

（加盖手指纹）。

说明：该授权委托书除在投标文件须附有，否则视为无效响应。

。

投标保证金声明（采用转账或网上支付方式时）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

我方参加（项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，以       方式提交投标保证金人民币（大写）           （¥      元），请贵方在退付投标保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

服务商（加盖公章）：

（服务商为自然人，为自然人签字并加印指纹）

地  址：

联系人：

联系电话（手机）：

（粘贴投标保证金缴纳凭证扫描件并加盖单位公章；如服务商为自然人，为自然人签字并加印指纹）

说明：服务商采用转账或网上支付等方式提交投标保证金的，按此格式填写；

投标保证金声明（采用非转账或网上支付方式时）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

我方参加（项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，以       方式提交投标保证金人民币（大写）           （¥      元），我方按招标文件规定申请退回票据或保函。

附票据或保函扫描件

（粘贴附票据或保函扫描件并加盖单位公章，如服务商为自然人，为自然人签字并加印指纹））

服务商（加盖公章）：

地  址：

联系人：

联系电话（手机）：

（如服务商为自然人，落款按以下格式）

自然人或委托代理人签字（加印本人指纹）：

投标日期：

说明：服务商采用支票、汇票、本票或保函方式等提交投标保证金的，按此格式填写；

投标函（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

根据贵方  （项目名称及项目编号）  的招标文件全部内容，正式授权下述签字代表（姓名和职务）经正式授权并代表（服务商名称）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的服务商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、我方在参加本项目投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、投标文件从投标截止日起     天内有效。

5、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按政府采购法律、法规及招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤销投标文件或者有其他违约行为，贵方可对我方的投标保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的服务商为中标服务商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，服务商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他服务商的；

（3）与采购人、其他服务商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

服务商（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如服务商为自然人，落款按以下格式）

自然人或委托代理人签字（加印本人指纹）：

投标日期：

说明：

服务商未按以上格式填写、签字和加盖公章的或擅自修改的，视为无效投标。

投标报价明细表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 规模（数量） |  |  | 单价（元） | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 服务地点 | 数量 | 单位 |  |  |
| 1 | 松材线虫病枯死树清理服务 | 六堡、沙头镇 |  | 株 |  |  |
|  |  | 梨埠、石桥、旺甫、木双镇 |  | 株 |  |  |
| 投标总报价 | 人民币大写： 小写：¥ 元 |  |  |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |  |  |  |

服务商（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如服务商为自然人，落款按以下格式）

自然人或委托代理人签字（加印本人指纹）：

投标日期：

说明：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2、当本表为多页构成时，逐页均必须加盖公章，否则视为无效投标。

商务条款响应/偏离表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格服务商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对服务商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标截止日期后90天。 [注：投标保证金有效期应比投标有效期延长25日。] |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于本公司目前的报价水平 |  |  |
| 7 | 服务期限 |  |  |
| 8 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 9 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 10 | 同意采购方以任何形式对我方响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 11 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

我方声明：未在此偏离表中列出的偏离，完全同意并接受招标文件中的相关要求。

服务商（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如服务商为自然人，落款按以下格式）

自然人或委托代理人签字（加印本人指纹）：

投标日期：                     。

《中小企业声明函》格式

（不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的服务商不需填写）

中小企业声明函（如有时）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）  ；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2. （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  ；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：如服务商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的，可根据自身情况如实提供声明函；未按要求提供有效声明函的，将不能享受价格扣除。

类似项目情况一览表（若有时）

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总价 | 签约或完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

服务商（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如服务商为自然人，落款按以下格式）

自然人或委托代理人签字（加印本人指纹）：

投标日期：

说明：

1、服务商可根据实际情况扩展或修改本表；

2、服务商具有的项目业绩，如有，按上表进行填报并根据第四章评标方法要求附相关证明材料复印件。

企业认证、信誉荣誉及奖项证书（若如有）

| 序号 | 信誉荣誉及奖项证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人或授权代表（签字）（加印指纹）：

投标日期：

工作实施方案

说明：

工作实施方案（格式自拟，由投标人根据自身情况提供）

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人或授权代表（签字）（加印指纹）：

投标日期：       年    月    日

项目实施人员一览表

| 姓名 | 执业资格/职称 | 职务 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写，属于技术人员的须附（林业技术专业/森保专业/林学专业/植保专业/植物病理专业）职称证书、林业有害生物防治检疫站颁发的林业有害生物普查测报技术培训合格证以及必须附所有拟投入人员在投标截止之日前半年内任意一个月投标人为其缴纳社保证明（如为新入职员工，缴纳社会保险证明材料据实提供）扫描件或其他电子文件并加盖公章。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人或授权代表（签字）（加印指纹）：

投标日期：       年    月    日

投标人对本项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人或授权代表（签字）（加印指纹）：

投标日期：       年    月    日

# 第七章  附件

附件1：服务商投标保证金退付意见书（由未中标人填写）

服务商投标保证金退付意见书

| 服务商申请 | 采购项目名称： |
| --- | --- |
|  | 采购项目编号： |
|  | 投标保证金金额：（大写） （小写） |
|  | 我公司（本人）于年月日参加本项目政府采购活动，我公司（本人）对本项目的中标结果公告无异议，请将投标保证金退付到以下账户。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人及联系电话： 服务商：（盖章） 自然人（签字）（加印指纹）： 年 月 日 |
| 采购单位意见 | 退付意见：（填写：同意或不同意） 退付投标保证金及退付金额。 联系人及联系电话： 采购单位：（盖章） 年 月 日 |
| 备注：附银行转帐单复印件（加盖公章）、收款收据原件（如有开具） |  |

附件2：中标人投标保证金退付意见书

（当中标人另外交纳履约保证金时填写）

| 中标人申请 | 采购项目名称： |
| --- | --- |
|  | 采购项目编号： |
|  | 投标保证金金额：（大写） （小写） |
|  | 我公司（本人）已于年月日与采购人签订政府采购合同，我公司（本人）已按照招标文件及政府采购合同规定交纳履约保证金金额（人民币），请将投标保证金退付到以下账户。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人及联系电话： 服务商：（盖章） 自然人（签字）（加印指纹）： 年 月 日 |
| 采购单位意见 | 退付意见：（填写：同意或不同意） 退付投标保证金及退付金额。 联系人及联系电话： 采购单位：（盖章） 年 月 日 |
| 备注：附银行转帐单复印件（加盖公章）、收款收据原件（如有开具）、政府采购合同 |  |

附件3：中标人投标保证金转为履约保证金意见书

（当投标保证金转为履约保证金时填写）

中标人投标保证金转为履约保证金意见书

| 中标人申请 | 采购项目名称： |
| --- | --- |
|  | 采购项目编号： |
|  | 投标保证金金额：（大写） （小写） |
|  | 我公司（本人）已于年月日与采购人签订政府采购合同，我公司（本人）同意按照招标文件约定投标保证金自动转为履约保证金。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人及联系电话： 服务商：（盖章） 自然人（签字）（加印指纹）： 年 月 日 |
| 采购单位意见 | 意见：（填写：同意或不同意） 投标保证金转为履约保证金。 联系人及联系电话： 采购单位：（盖章） 年 月 日 |
| 备注：附银行转帐单复印件（加盖公章）、收款收据原件（如有开具）、政府采购合同 |  |

附件4：政府采购项目履约保证金退付意见书（中标人办理退付时填写）

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 中标人申请 | 采购项目名称： |
| --- | --- |
|  | 采购项目编号： |
|  | 履约保证金金额：（大写） （小写） |
|  | 该项目已于年月日验收并交付使用。根据招标文件及政府采购合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约金退付到以下账户。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人及联系电话： 服务商：（盖章） 年 月 日 |
| 采购单位意见 | 意见：（填写：同意或不同意） 退付履约保证金及退付金额。 联系人及联系电话： 采购单位：（盖章） 年 月 日 |
| 备注：附银行转帐单复印件（加盖公章）、收款收据原件（如有开具） |  |