梧 州 市 政 府 采 购

单一来源采购文件

项目名称：梧州市自然资源局地质灾害防治能力建设采购

项目编号：WZZC2020-D3-02049-001-CGZX

集中采购机构：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

二〇二〇年七月

目  录

第一章  单一来源采购邀请函………………………………………………2

第二章  服务内容及要求……………………………………………………3

第三章  投标人须知及前附表………………………………………………6

第四章  合同格式……………………………………………………………13

第五章  响应文件格式………………………………………………………16

- 单一来源采购邀请函

广西壮族自治区地质环境监测站：

梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）受梧州市自然资源局的委托，拟就梧州市自然资源局地质灾害防治能力建设项目进行单一来源采购，现邀请你单位进行洽谈，有关事项通知如下：

一、项目编号：WZZC2020-D3-02049-001-CGZX

二、项目名称：梧州市自然资源局地质灾害防治能力建设项目采购

三、服务内容：采购一、专业监测；二、专业预警及信息化建设；三、中央特大型资金地质灾害治理前期可研设计；四、中央特大型资金地灾治理前期勘查设计。采购预算197.6万元。具体内容见第二章服务内容及要求。

四、洽谈时间：请你单位接到本邀请函后于2020年7月24 日上午10:00正派法人代表或委托代理人携带响应文件前来洽谈。

五、洽谈地点

1、地址：梧州市三龙大道红岭大厦8楼第三开标室

2、电话/传真：0774－3828966

3、联系人：孙小姐

梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

2020年7月21日

第二章    服务内容及要求

- 111

一、服务内容：

1.提供专业监测服务。

2.提供专业预警及信息化建设服务。

3.中央特大型资金地质灾害治理前期可研设计。

4.中央特大型资金地灾治理前期勘查设计。

二、相关工作服务要求：

1、专业监测工作服务要求：

1.1.1地质灾害自动专业监测站点建设：（1）在梧州市区选取4处花岗岩风化土土质不稳定边坡建立地质灾害自动专业监测站点；（2）每处监测点建立1处自动雨量计，5处土壤含水率监测仪；每个含水率监测仪测量深度5m，测量点5个。采用5公里传输距离自组网Lora终端传输数据，实现实时监测。

1.1.2宝石园5号、8号地块重大滑坡地质灾害隐患点位移监测：（1）宝石园5号、8号地块滑坡各布置3条监测剖面，每条剖面布置5-6个监测点，共布置33个监测点。（2）原则上每个月监测3次，共观测15次，每次观测33个点，合计495点·次。

1.1.3梧州市区地质灾害监测站点巡查维护：对梧州市区31处已建立的地质灾害专业监测仪器进行巡查维护，检查各仪器设备运行情况，清洁各仪器设备，对非功能性问题进行维护，对检查出存在功能性问题的仪器及时反馈，保证监测仪器正常运行。

1.2完成时间

2020年12月20日前完成。

1.3资质要求

地质灾害治理工程设计甲级资质、工程测绘丙级及以上资质。

1.4成果要求

(1)建立4处地质灾害自动专业监测站点；

(2)提交《梧州市宝石园5号地块重大滑坡地质灾害隐患点位移监测报告》、《梧州市宝石园8号地块重大滑坡地质灾害隐患点位移监测报告》各一式四份。

(3)《梧州市区地质灾害监测站点巡查报告》一式四份。

1.5售后服务

甲方能随叫随到，按甲方要求做好相关工作总结。

- 专业预警及信息化建设服务工作内容服务要求：

2.1.1工作内容：梧州市区地质灾害临界降雨阀值应用研究：（1）充分搜集梧州市区地区历史发生地质灾害资料和对应的降雨资料，采用数理统计方法，研究区域性滑坡地质灾害临界前期有效降雨量阀值、临界降雨量阀值，提升花岗岩地区滑坡隐患点预警预报能力和水平。（2）选取2处典型滑坡隐患点建立降雨量、土壤体积含水率，开展现场人工降雨模拟试验。通过现场人工降雨模拟试验，研究诱发典型滑坡失稳临界含水率及临界降雨量，验证数理统计模型准确性。

2.1.2梧州市地质灾害专业预警预报：2020年汛期（即5月1日至9月30日）每天开展地质灾害气象风险预警，并完善地质灾害气象风险预警模型系统，以及汛期地质灾害信息发布短信平台的运行、维护、数据更新等。

2.1.3建立梧州市区地质灾害隐患点数据库：对梧州市区在册310处地质灾害隐患点进行核查，制作梧州市区地质灾害隐患点数据库及隐患点分布图。

2.2完成时间

2020年12月20日前完成。

2.3资质要求

地质灾害治理工程评估及设计甲级资质。

2.4成果要求

（1）提交《梧州市区地质灾害临界降雨阀值应用研究报告》一式四份；

（2）2020年汛期（即5月1日至9月30日）每天制作预警预报产品并发布；12月20日前《梧州市2020年地质灾害专业预警预报总结报告》

（3）提交梧州市区地质灾害隐患点数据库及隐患点分布图电子光盘4张，地质灾害隐患点分布图纸质8张。

2.5售后服务

甲方能随叫随到，按甲方要求做好相关工作总结。

- 中央特大型资金地质灾害治理前期可研设计：

3.1工作内容：（1）万秀区城东镇扶典村不稳定斜坡群地质灾害治理工程可行性研究：地形修测0.3km2,剖面测量1.0km，工程勘察610m，现场剪切试验2组，编制万秀区城东镇扶典村不稳定斜坡群地质灾害治理工程可行性研究成果报告。

（2）梧州市狮卧山公园景区地质灾害综合整治可行性研究：地形修测0.94km2,剖面测量2.0km，工程测绘0.94km2,编制梧州市狮卧山公园景区地质灾害综合整治可行性研究成果报告。

3.2完成时间

2020年8月30日前完成。

3.3资质要求

地质灾害治理工程设计甲级资质。

3.4提交成果

《梧州市万秀区城东镇扶典村不稳定斜坡群地质灾害治理工程可行性研究成果报告》、《梧州市狮卧山公园景区地质灾害综合整治可行性研究报告》各一式四份。

3.5售后服务

协助甲方申报项目。

- 中央特大型资金地灾治理前期勘查设计：

4.1工作内容：

开展地形修测0.03km2，剖面测量0.6km,工程钻探175m；编制梧州市万秀区城东镇扶典村不稳定斜坡群地质灾害治理工程勘查报告及施工图设计。

4.2完成时间

2020年8月30日前完成。

4.3资质要求

地质灾害治理工程勘查、设计甲级资质。

4.4提交成果

《梧州市万秀区城东镇扶典村不稳定斜坡群地质灾害治理工程勘查报告》、《梧州市万秀区城东镇扶典村不稳定斜坡群地质灾害治理工程施工图设计》各一式四份。

4.5售后服务

按时参加第一次工地大会及各阶段验收工作，及时进行图纸答疑，确保不因设计问题导致施工工期延长。

三、项目预算：

该项目预算金额为：197.6万元。

- 付款方式：

完成本次项目并经采购单位验收合格后，一次性付款。

第三章 投标人须知及前附表

一、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目编号：WZZC2020-D3-02049-001-CGZX 项目名称：梧州市自然资源局地质灾害防治能力建设项目采购 项目内容：（详见第二章服务内容及要求） |
| 2 | 采购人：梧州市自然资源局 采购代理机构：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心） |
| 3 | 投标有效期：响应文件提交截止日起30日内，如遇特殊情况，采购代理机构可适当延长投标有效期。 |
| 4 | 响应文件在截至时间前密封递交至：梧州市三龙大道红岭大厦8楼 响应文件接收人：孙小姐 联系电话/传 真：（0774）3828966 |
| 5 | 响应文件份数：正本1份；副本2份；共3份。 响应文件递交截止时间：2020年 7月 24 日上午10:00前 |
| 6 | 投标截止时间和开标时间：2020年7月24日上午10:00正 响应文件递交和洽谈地点：梧州市三龙大道红岭大厦8楼第三开标室 |

二、投标人须知

1.项目名称：梧州市自然资源局地质灾害防治能力建设项目采购

1.1项目编号：WZZC2020-D3-02049-001-CGZX

2.投标人资格

2.1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），能提供本次采购服务的供应商。

2.2投标人应遵守国家有关的法律、法规和政策。

2.3 投标人应承担报价及履约中应承担的全部责任与义务。

3.投标费用：投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.质疑

4.1投标人认为单一来源采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑并及时索要书面回执。

4.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 5.投诉

5.1投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向梧州市政府采购监督管理部门投诉（电话：0774－3866434）。

5.2政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动。

5.3投诉人提供的投诉书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本文件的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于本政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

6．单一来源采购文件构成

6.1单一来源采购文件包括

6.1.1服务内容及要求

6.1.2投标人须知及前附表

6.1.3合同一般条款与格式

6.1.4响应文件格式

6.2 投标人应认真阅读单一来源采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对单一来源采购文件做出实质性的响应。如果没有按照单一来源采购文件的要求提交全部响应文件或资料，没有对单一来源采购文件作出实质性响应，其风险应当由投标人自行承担。根据规定，其竞标可能被拒绝。

7.单一来源采购文件的修改、澄清

7.1 在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的问题时对单一来源采购文件进行修改，并作为单一来源采购文件的构成。

7.2 投标人应认真审核单一来源采购文件中的项目要求，如发现项目不合理或有误，投标人必须在投标截止时间前以书面形式（或传真）要求澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

7.3 单一来源采购文件的修改、澄清采购代理机构将以传真形式通知各投标人，请投标人收到后回复确认。

7.4 由于特殊原因，采购代理机构可通过修改单一来源采购文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

8.报价的语言及计量单位

8.1投标人提交的响应文件（包括资格证明文件）以及投标人与采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文，投标人可以报送其他语言打印的资料，但须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文译本为准。

8.2除技术性能中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

8.3竞标报价一律使用人民币进行报价。

9.响应文件构成

投标人应仔细阅读单一来源采购文件的所有内容，按单一来源采购文件的要求编写响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对单一来源采购文件作出实质性响应。否则，其响应文件可能被拒绝，响应文件内容包括：（以下文件均需投标人加盖公章确认）

- 投标函（必须提供）

- 报价表（必须提供）

- 服务方案（必须提供）

- 资格证明文件（必须提供）

4.1、服务商营业执照副本或法人证复印件

4.2、服务商自2020年3个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟），无纳税记录的，应提供由谈判服务商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟）；

4.3、服务商自2020年3个月有依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟），无缴费记录的，应提供由谈判服务商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟）；

4.4、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；服务商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）自行查询相关服务商主体信用记录，其中“信用中国”网站查询服务商在“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”，“中国政府采购网”查询服务商在“政府采购严重违法失信行为信息记录”；

4.5、服务商2020年1-5月度财务状况报告复印件（含利润损益表和资产负债表）

4.6、法人代表身份证复印件（正反面）

4.7、法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（正反面）

4.8、地质灾害治理工程勘查、设计甲级资质证书复印件

5、投标人认为其他必须提供的文件资料。

10.投标有效期

10.1 响应文件从投标截止期结束后30天内有效。

10.2 特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长响应文件的有效期。

11.响应文件的书写及签署规定

11.1 响应文件的正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，装订成册，修改处应加盖公章。

11.2 响应文件应由法定代表人或授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

11.3 投标人必须在每份响应文件上注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

11.4除投标人对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标人法人代表或其授权代表签字和盖章。

12.响应文件的密封与标记

12.l投标人将响应文件标明“正本”或“副本”后，将响应文件“正本”、“副本“一并装入一个文件袋内加以密封并在每一封贴处加盖“密封”章或单位公章。

12.2 响应文件袋上应写明：

（1）项目名称：梧州市自然资源局地质灾害防治能力建设项目采购

（2）项目编号：WZZC2020-D3-02049-001-CGZX

（3）投标单位：

“请勿在 年 月 日 时之前启封”

13.单一来源采购谈判小组组成

单一来源评审小组由采购人的代表和有关专家等3人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于单一来源采购小组总人数的三分之二。

14.谈判要求

14.1  评审小组与投标人进行谈判的内容，投标人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或投标资料等在规定的时间前以书面形式提交至评审小组。否则以上资料视为无效。

14.2  谈判的结果以书面为准，应答文件必须由投标人的法定代表人或委托代理人签字（盖章）或盖公章，经投标人和评审小组确认后，替代单一来源采购文件或响应文件中相应的内容，并构成单一来源采购文件的一部分和评标的依据。如投标中标，则作为合同的组成部分。

15.采购过程中有下列行为之一者，不能中标：

1. 超出经营范围投标；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3. 投标人的投资估算均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4. 经谈判后，不能满足采购需求的；

5. 因重大变故，采购任务取消的；

16.中标通知书

16.1 中标供应商确定后，中标结果由采购代理机构在广西政府采购网、梧州市政府采购网、广西公共资源交易服务平台、梧州公共资源交易中心公告栏上公示。同时向中标供应商发出中标通知书。

16.2 采购代理机构无义务向未中标结果投标人解释未中标原因和退回响应文件。

17.签订合同

17.1  中标供应商收到中标通知书后，按单一来源采购文件、响应文件及有关澄清承诺书的要求与采购人签订合同。

17.2  如中标供应商不按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，则视中标供应商违约。

18.解释权

18.1本单一来源采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

第四章  合 同 书 格 式

梧 州 市 政 府 采 购

项目名称：梧州市自然资源局地质灾害防治能力建设项目采购

项目编号：WZZC2020-D3-02049-001-CGZX

采购人：

中标供应商：

（合同书格式）

项目名称：梧州市自然资源局地质灾害防治能力建设项目采购

项目编号：WZZC2020-D3-02049-001-CGZX

甲方：                             （采购人）

乙方：                             （中标人）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1．合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款

⑵ 项目服务要求

⑶ 投标人提交的投标函、投标报价明细表和售后服务承诺等全部响应文件

⑷ 澄清文件

⑸ 中标通知书

⑹ 甲、乙双方商定确认后的补充协议

2．合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3．货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的服务内容详见《项目服务要求》及《合同基本条款》。

4．合同金额

根据中标通知书的中标内容，合同的总金额为（大写）：                   （￥      ）人民币。

5．付款方式

完成本次项目经采购单位验收合格后，一次性付款。

6．交货及服务完成时间

交货时间按采购文件交货时间要求，交货地址：广西梧州市（采购人指定地点）交付。

7．验收办法

甲方对乙方所提供的服务内容根据单一来源采购文件要求进行现场验收，服务要求达到合格，给予签收。验收不合格的将不予签收，后果由乙方负责。

8．合同生效及其它

本合同一式肆份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执一份，采购监督管理部门执一份，梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）执一份。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西梧州市

合同签订日期：    年    月    日

第五章 响应文件格式

封面格式

响 应 文 件

（正本或副本）

项目名称：梧州市自然资源局地质灾害防治能力建设项目采购

项目编号：WZZC2020-D3-02049-001-CGZX

投标单位：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名）

日期：2020年   月  日

一、投   标   函

致：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

根据贵方梧州市自然资源局地质灾害防治能力建设项目采购文件，项目编号:WZZC2020-D3-02049-001-CGZX，正式授权下述签字人 （姓名和职务）代表投标人（投标单位名称），提交（按投标人须知第9项要求提交的全部文件）：响应文件正本一份，副本二份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第14条规定的投标有效期满之前均具有约束力。

2．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3．我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4．我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5．如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，贵方对我方的投标保证金可不予退还。

6．同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

7．我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标供应商。

8．若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定，知悉作为政府采购供应商应负的法律责任。

投标人名称：           （公章）

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人签名：

投标日期：

二、报价表（格式）

| 项号 | 服务名称 | 服务内容 | 单价 (元) | 单项合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .. |  |  |  |  |  |
| 投标总报价:人民币（大写） （￥ 元） |  |  |  |  |  |
| 服务地点：（采购人指定地点） 服务完成时间： |  |  |  |  |  |

服务商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

三、服务方案（格式）

(由报价供应商按本项目采购需求自行填写。)

服务商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 资格证明文件

按照单一来源采购文件组成部分要求提供。

授权委托书（格式）

梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的   （项目名称）   招标活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（公章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：                      职务：                         性别：

身份证号码：

注：委托代理时除提供授权委托书外还须提供委托代理人和法人代表身份证复印件（正、反面复印件），非委托代理时只提供法人代表身份证复印件（正、反面复印件）。

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

致：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），且在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询【被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单】后，并没有被列入该名单中。

特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有以上记录的，我单位将无条件地退出本项目的谈判，并承担因此引起的一切后果。

信用记录查询：

【供应商可自行在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

查询相关供应商主体信用记录，其中“信用中国”网站供应商在“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”中查询，“中国政府采购网”供应商在“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询。

服务商（公章）：

法定代表人(负责人)（签字，盖姓名章无效）：

日期：