北 海 市 政 府 采 购 中 心

BEIHAI  CITY  GOVERNMENT  PROCUREMENT  CENTER

竞争性磋商文件

项目名称：涠洲岛旅游区智慧海岛建设项目监理服务竞争性磋商采购

项目编号：BHZC2020-C3-000038-CGZX

采购单位：北海市涠洲岛旅游区综合管理局

北 海 市 政 府 采 购 中 心

2020年9月30日

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	7

第三章  采购项目需求	15

第四章  竞争性磋商响应文件格式	29

第五章  合同格式	43

第六章  评标办法及评分标准	53

# 第一章  竞争性磋商公告

北海市政府采购中心关于北海市涠洲岛旅游区综合管理局智慧海岛建设项目监理服务（BHZC2020-C3-000038-CGZX）竞争性磋商公告

项目概况 涠洲岛旅游区智慧海岛建设项目监理服务采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件，并于2020年10月15日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2020-C3-000038-CGZX。

项目名称：涠洲岛旅游区智慧海岛建设项目监理服务竞争性磋商采购。

采购方式：竞争性磋商。

预算金额（人民币）：474，653.00元。

采购需求：涠洲岛旅游区智慧海岛建设项目监理服务1项，详见磋商文件。

合同履行期限：签订监理合同之日起至涠洲岛旅游区智慧海岛建设项目验收合格之日止。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有住房和城乡建设部门颁发的监理综合资质或通信工程监理甲级资质的供应商。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）对在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2020年9月30日至2020年10月14日。

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行文件下载。供应商未获取采购文件的，本中心将拒收其响应文件。

售价：免费获取。

四、响应文件提交

截止时间：2020年10月15日9点30分（北京时间）。

地点：北海市政务服务中心三楼公共资源交易中心开标室。

五、开启

时间：2020年10月15日9点30分（北京时间）。

地点：北海市政务服务中心三楼公共资源交易中心开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

2.在北海市政务服务中心三楼公共资源交易中心开标室截标，由供应商的法定代表人（负责人）或委托代理人参加。

3.磋商时间及地点：截标后为磋商小组与供应商磋商时间，具体时间由本中心另行通知。地点：北海市公共资源交易中心评标室，参加磋商的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持有效证件【法定代表人（负责人）凭身份证明或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证明材料】依时到达指定地点等候当面磋商。

4.本项目需要落实的政府采购政策

扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

5.网上公告媒体查询

广西壮族自治区政府采购网、北海市政府采购中心网站、北海市公共资源交易网。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北海市涠洲岛旅游区综合管理局。

地    址：北海市涠洲镇双拥路5号管委大院。

联系方式：方桦，0779-18777961169。

2.采购代理机构信息

名    称：北海市政府采购中心。

地　　址：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼东侧。

联系方式：0779-3038787。

3.项目联系方式

项目联系人：刘晨宇。

电　　 话：0779-3038787。

4.监督部门：北海市财政局。

联系电话：0779-3063975。

北海市政府采购中心

2020年9月30日

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：涠洲岛旅游区智慧海岛建设项目监理服务竞争性磋商采购。 项目编号：BHZC2020-C3-000038-CGZX。 |
| 2 | 3.1 | 磋商的供应商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求： （1）具有住房和城乡建设部门颁发的监理综合资质或通信工程监理甲级资质的供应商。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （3）对在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 4．本项目不接受联合体磋商。 |
| 3 | 7.4 | 报价：供应商应就《采购需求》中所有的服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 8.2 | 响应文件：正本一份，副本二份。 |
| 5 | 9.1 | 响应文件递交截止时间：2020年10月19日9时30分。 地址：北海市政务服务中心三楼公共资源交易中心开标室开标。 |
| 6 | 9.2 | 响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。 |
| 7 | 11 | 磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。 |
| 8 | 12.1 | 磋商时间：2020年10月19日9时30分截标后（具体时间由北海市政府采购中心另行通知） 磋商地点：截标后另行通知 |
| 9 | 12.6 | 评审方法：综合评分法（详细见第六章） |

磋商供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：涠洲岛旅游区智慧海岛建设项目监理服务竞争性磋商采购。项目编号：BHZC2020-C3-000038-CGZX。本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：北海市涠洲岛旅游区综合管理局。

2.2“采购代理机构”是指：北海市政府采购中心(以下简称“本中心”)。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人组织。如果该供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.7“▲”系指实质性要求条款。

3. 供应商的基本条件

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.3 本项目的特定资格要求：

（1）具有住房和城乡建设部门颁发的监理综合资质或通信工程监理甲级资质的供应商。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）对在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.4本项目不接受联合体磋商。

4. 磋商费用、竞争性磋商公告、竞争性磋商文件的澄清和修改

4.1磋商费用：供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性磋商公告：见2020年9月30日广西壮族自治区政府采购网、北海市公共资源交易网及本北海市政府采购中心网站。

4.3竞争性磋商文件的澄清和修改：

4.3.1供应商应认真审核《采购需求》中的服务要求，如发现采购需求中服务要求有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

4.3.2任何要求澄清竞争性磋商文件的供应商，均应在响应文件递交截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。

4.3.3本中心对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间五日前（不足五日顺延），本中心在广西壮族自治区政府采购网、北海市公共资源交易网及北海市政府采购中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性磋商文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间。本中心至少在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性磋商文件收受人，并在广西壮族自治区政府采购网、北海市公共资源交易网及北海市政府采购中心网站上发布变更公告。

二、竞争性磋商响应文件的编制

5. 竞争性磋商响应文件编制基本要求

5.1供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与本中心和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成（要求装订成一本）。

5.6.1价格文件

▲(1)报价表 （格式见第四章,必须提供）。

5.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,磋商小组有权拒绝其磋商响应文件）。

▲（1）磋商书 （格式见第四章,必须提供）；

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第四章,委托代理时必须提供），法定代表人（负责人）参加磋商时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（格式见第四章,必须提供）；

▲（3）磋商供应商有效的营业执照副本复印件（必须提供，原件备查）；

▲（4）磋商供应商有效的住房和城乡建设部门颁发的监理综合资质或通信工程监理甲级资质证书复印件（必须提供，原件备查）；

▲（5）商务、服务（技术）响应、偏离情况说明表（格式见第四章,必须提供）；

▲（6）承诺函（必须提供，格式见第四章）；

▲（7）磋商供应商自2020年6月以来至少一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟，必须提供），无纳税记录的，应提供由磋商供应商所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查，必须提供）；

▲（8）磋商供应商自2020年6月以来至少一个月社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟，必须提供），无缴费记录的，应提供由磋商供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查，必须提供）；

▲（9）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第四章，必须提供）；

▲（10）监理服务方案(含服务承诺)（根据采购需求编写。格式自拟，必须提供）；

▲（11）服务响应表（格式见第四章，必须提供）；

（12）磋商供应商2019年度财务状况报告（格式自拟）；

（13）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（14）磋商供应商认为需要提供的有关资料。

特别说明：（1）磋商文件要求提供的的各种复印件，须加盖磋商供应商印章，否则其无效（含正、副本，正本与副本不一致的，以正本为准）。

（2）磋商文件要求“必须提供”的证明等材料，磋商供应商必须全部提供，缺一不可，否则磋商无效。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需服务及售后服务等全部工作。

7.3供应商应用大写和小写分别详细填写基础指标报价表。大写和小写不一致的，以大写为准；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由供应商自负。

7.4报价：供应商应就《采购项目需求》中所有的服务内容作完整唯一报价。

四、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

8. 竞争性磋商响应文件的份数和封装

8.1供应商应将竞争性磋商响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”装订成一本（两文件相隔之间用封面标识，封面写明“价格文件”、“商务技术文件”字样）。

供应商将竞争性磋商响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、供应商名称等内容。

8.2供应商应将竞争性磋商响应文件正、副本（正本一份，副本二份）装入到一个竞争性磋商响应文件袋内，封装并加以密封（以文件袋无明显缝隙露出袋内文件表述内容且封口处有密封签章为合格）；

文件袋外层封面上应写明：

（1）项目名称：

（2）项目编号：

（3）供应商名称：

（4）（截标时才能启封）

9. 竞争性磋商响应文件的递交

9.1所有竞争性磋商响应文件应于竞争性磋商文件中规定的时间前递交到北海市公共资源交易中心开标室。

9.2竞争性磋商响应文件从响应文件递交截止日期后六十日内有效。

10.迟交的竞争性磋商响应文件

10.1在本文件要求竞争性磋商响应文件递交截止时间后送达的竞争性磋商响应文件为无效文件，本中心将拒收。

11.磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。供应商在采购活动中违反相关法律法规规章规定的，本中心将报告政府采购监督管理部门，由政府采购监督管理部门依照相关规定作出处理。

五、磋商程序及评审方法

在磋商正式开始前由磋商小组对竞争性磋商文件进行确认，认可竞争性磋商文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

未实质性响应竞争性磋商文件的竞争性磋商响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

12.1第一轮磋商

磋商时间及地点: 详见本须知前附表第8项规定。

磋商小组对竞争性磋商响应文件进行资格性审查，依据竞争性磋商文件对已通过资格性审核的各竞争性磋商响应文件进行书面评审，审查竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求，在评审后由磋商小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成磋商要点。磋商小组依据磋商要点，与单一供应商分别进行磋商，给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。本中心对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

磋商后，供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的12.4、12.6程序和综合评分法确定成交候选供应商。第一轮磋商后竞争性磋商文件有实质性变动或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第二轮磋商。

12.2竞争性磋商文件变动

⑴第一轮磋商结束后，各供应商退场等候，由磋商小组组长主持，根据竞争性磋商文件和磋商情况结合第一轮磋商整体情况，可以对竞争性磋商文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商，并要求供应商做出书面响应。

⑵供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交竞争性磋商响应文件，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章后密封递交。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。逾时不交的，视同放弃磋商。重新提交的响应文件与竞争性磋商响应文件同具法律效力。

12.3第二轮磋商

磋商小组集中就重新提交的响应文件或磋商小组提出的磋商意见与单一响应供应商分别进行磋商。本中心对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

磋商后，供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的12.4、12.6程序和综合评分法确定成交候选供应商。第二轮磋商后竞争性磋商文件仍有实质性变动的或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第三轮磋商。以此类推。

12.4最后报价及成交候选供应商推荐

磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。继续参加磋商的供应商作最后报价，由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章后密封递交磋商小组。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，由竞争性磋商小组按照基础指标最后报价优劣顺序集体研究后推荐。评审得分且基础指标最后报价相同的，由竞争性磋商小组按照具体技术指标优劣顺序集体研究后推荐。最后报价是供应商竞争性磋商响应文件的有效组成部分。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可，磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

12.5供应商的基础指标报价均不能满足采购人业务指标需要的，磋商活动终止。

12.6本采购项目的评审依据为竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件，采用的评审方法为综合评分法。

六、确定成交供应商办法

13.1 根据以下原则确定成交供应商：

13.2响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。

七、成交结果公告

14.1本中心在评审结束后2个工作日内将磋商评审报告送采购人确认，成交供应商确定后2个工作日内，成交结果公告将在广西壮族自治区政府采购网、北海市公共资源交易网及北海市政府采购中心网站上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

14.2供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向本中心提出质疑。本中心将在收到供应商的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

14.3质疑供应商必须首先经过质疑程序，在对本中心的答复不满意或者本中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：北海市政府采购中心监督科         0779-3960826。

投诉联系部门及电话为：北海市财政局（政府采购管理科）   0779-3063975。

八、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

九、签订合同

16.1成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

16.2成交供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与成交供应商之后排名第一的成交候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新采购。成交供应商放弃成交项目，拒绝与采购人签订合同的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

16.3采购人应当自成交通知书发出之日起7日内，按照磋商采购文件和成交供应商磋商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商采购文件确定的事项和成交供应商磋商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

16.4政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订完成当日，将政府采购合同送本中心备案。

16.5采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

16.6采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

16.7采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十、补充合同

17.1政府采购采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

十一、合同公告

18.1采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起1个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（广西壮族自治区政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

十二、适用法律

19.1采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的磋商。

十三、其他事项

20.1解释权

本竞争性磋商文件解释权属本中心。

20.2有关事宜

所有与本竞争性磋商文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

单位名称：北海市政府采购中心。

邮政编码：536000。

通讯地址：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼东侧。

电    话：0779-3038787。

传    真：0779-3038787。

联 系 人：刘晨宇。

# 第三章  采购项目需求

- 涠洲岛旅游区智慧海岛建设项目监理服务项目采购需求

注：项目采购预算47.4653万元, 超过采购预算的最终报价，作无效报价处理。

| 项目名称：涠洲岛旅游区智慧海岛建设项目监理服务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 委托监理范围 | 项目 | 项目概况及监理范围 |
|  | 涠洲岛旅游区智慧海岛建设项目监理服务 | 一、项目概况 1.建设内容 本项目主要建设如下内容：建设一个完善的三维立体化管理平台，涵盖：旅游线路规划、电车实时管控、移动终端地图、游客公共服务（住宿、餐饮、交替、应急服务）、智慧安保、实时流量统计、旅游资源分析等板块。通过定制化三维立体管控平台、结合前端设备数据采集，及时、全面、准确获取涠洲岛内旅游资源、生态环境、游客等方面的信息数据，在现有的资源情况下整合现有平台，让相关职能部门更快、更便捷、更直观的了解涠洲岛旅游区的相关情况，做出准确的决策和调控，实现全岛规范化、智慧化管理。 自主建设环岛光缆约27KM，分支光缆约48KM，设立13个分光点，分别是环岛路上8个，标志广场1个，五彩滩游客中心1个，五彩滩景区内1个，南湾街1个，鳄鱼山基站1个；由各光路汇聚点至各视频监控点位。局域网承载64516个前端数据点，光路传输速率千兆以上，节点带宽100兆，汇聚带宽1000兆，核心带宽达万兆。 前端点位设备：智慧监控单元（230W）34台，智慧监控单元（600W）5台 LED常亮灯49台，SD卡175张，违停球6台，道路拥堵检测枪球联动系统4台，占道经营检测3台，路口治安球机57台，星光级宽动态枪机17台，30倍高清球型摄像机2台，智能一体机1台，网络红外球1台，AI护罩一体机1台，人车检测2台，倾斜客流统计相机（600W）2台；人脸抓拍机8台，600万人脸抓拍机4台，大场景拼接球机3台，热成像非法行为侦测球机1台，高清智能监控球机1台，一键式紧急报警柱一体机5个，星光级宽动态枪机4台，紧急报警箱1个，人脸抓拍单元4台，全彩摄像机10台，星光级球机1台，黑光球机1台，8路NVR2台，硬盘2块，监视器2台，双光谱热成像云台3台，大数据存储服务器1台，车辆技战法研判服务器2台，集中式存储3台，企业级硬盘240块，人脸分析服务器1台，交通数据接入服务器1台，违法数据存储阵列1台，人像管理服务器1台，人像智能分析系统1台，应用服务器1台，硬盘录像机1台，硬盘录像机2块，32寸高清监视器1台，车辆结构化服务器1台，数据库服务器1台，UPS主机1台，接入交换机108台，24口接入交换机15台，光模块220个，24口全网管千兆汇聚光交换机1台，路由网关1台，百兆工业级光纤收发器34台，24口千兆全网管二层交换机1台，运维管理终端1套，服务器1台，边界管理系统1台，测试存储系统1台，监控中心交换机1台，核心交换机1台，接入交换机1台，机柜1台，出入道闸1套，无线控制器1套，室外球AP20台。 2.合同金额： 2767.5万元 3.服务期限：签订监理合同之日起至涠洲岛旅游区智慧海岛建设项目验收合格之日止。 4.工程质量：达到国家施工验收规范合格标准 二、监理范围 1.阶段范围：部署实施阶段的监理，从项目招投标、需求分析、详细设计（优化设计）、实施、测试、初验、试运行和终验进行全过程监理。 2.工程范围：经批复的涠洲岛旅游区智慧海岛建设项目。 3.监理工作内容范围：质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、安全管理、合同管理、信息管理和组织协调工作，并协助建设方进行部分非决策性项目管理工作。 |
|  | 备注 | 1.本项目只设一个成交单位； 2.磋商响应文件必须按项目内容提供资信及商务文件、技术文件、磋商报价文件，如未按上述要求提供的，其磋商响应文件将被拒绝。 |
| 监理团队 | 组建本项目监理服务机构，且须符合以下条件，否则磋商无效： 1.拟派人员必须是供应商公司正式员工（以提供磋商截止时间前半年内连续三个月的有效社保证明复印件为准），派出参与本项目监理人员人数不得少于3人，同时均须持有全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的【信息系统监理师】资格证书（磋商响应文件中提供以上证明复印件）； 2.社保人员信息必须与《项目实施人员一览表》中投入监理人员（包括总监理工程师、总监代表、监理人员等）及“监理相关人员到位承诺书”人员一致，同时应符合国家有关规范、规程和本须知等有关要求； 注：以上所列配备为最低限度要求，如果达不到上述所列要求，视为该供应商不响应磋商采购文件要求，作废标处理。 |  |
| 监理工作内容及要求 | 工程监理是指磋商供应商受采购人委托，依据国家和部委有关工程建设的法律、法规、规章和标准规范，对建设工程项目进行监督管理的活动，即进行工程建设质量、进度、造价、变更控制；进行安全、合同、信息管理；协调工程建设、施工等单位的工作关系。简要概括为“四控、三管、一协调”。 一、监理工作内容 （一）实施准备阶段 1.审核承建单位实施计划和相关设备、人员、技术资料的供应计划； 2.审核承建单位项目实施组织设计：分析项目设计的系统建设任务，对需求分析的进入条件、目标、任务、阶段成果进行管理；对设计阶段的进入条件、目标、任务和阶段成果进行审核管理； 3.组织召开设计、安装、工程承建单位和软件、技术、设备供应商协调会，做好技术交底； 4.科学划分设计、安装（软件开发）、设备供应、调试工程界面，对软件质量管理体系和质量保证计划进行监理，对软件配置管理进行监理； 5.审核设计单位和系统承建单位的系统深化设计图（方案）或施工图（方案），以及对软件项目实施过程中的需求分析说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、测试计划和编码规范进行监理并组织评审； 6.监督完成相关系统的各阶段的施工报批手续； 7.审核项目承建单位提出的系统调试、验收方案和相应计划； 8.对工程设计阶段投资进行控制； 9.审核人员培训计划。 （二）安装实施阶段 1.定期组织召开工程例会，协调各方关系和进度； 2.审核批复施工联系单、技术核定单等相关单据； 3.组织和配合业主方有关部门对基础建设类项目设备到货的开箱、验收和移交工作，以及软件不同版本代码的移交审核管理工作； 4.检查基础建设类系统施工情况，对软件编码过程进行监理； 5.按照施工（开发）计划实施进度控制和工作量认可； 6.协助业务单位实施设备、管线安装质量、代码质量规范的监理和隐蔽工程验收； 7.参与业主单位信息化管理机构或软件系统涉及的业务主管部门组织的项目例会，协调在建项目与其他项目之间的进度关系。 8.督促承建单位按合同要求按时间节点完成项目建设。 （三）系统调试阶段 1.对各类软件系统测试、单体设备（线缆）性能测试监理，对软件测试过程进行监理签署认可测试报告； 2.组织单项系统调试监理，签署认可调试报告； 3.组织项目各子系统联动调试监理，签署认可调试报告； 4.调试计划进度控制； 5.组织实施系统阶段验收。 （四）系统试运行阶段 1.配合业主组织实施系统试运行； 2.协调业主和系统承建单位间的关系，明确各方职责； 3.审核系统技术培训资料和人员培训监理； 4.审核系统操作规程和设备（或软件）管理运行制度； 5.审核与确认试运行记录。 （五）系统验收阶段 1.按不同项目，分别评审项目验收大纲及各子系统测试报告； 2.按不同项目，分别审核系统竣工资料准确性、一致性、完整性； 3.按设计要求、合同条款对各个系统功能、性能、试运行情况进行审核； 4.确认项目承建单位采取必要的管理和工程措施，以方便系统的扩容和升级； 5.确认具体验收程序文本，分阶段、分步骤协助业主方组织系统验收； 6.建议业主和承建方共同推荐人员，组成工程验收组，并确认工程验收时应达到的标准和要求； 7.协助业主方组织第三方测试与行业主管部门验收； 8.督促落实系统维护和保修责任制度，对承建方的售后（运维）服务和培训计划的完整性进行审核，对系统的一角和系统保障进行监理； 9.在配合业务委托的第三方对工程合同、设备供应合同、技术开发合同、变更记录等审核系统造价决算。 10.收集、整理、印刷项目终验评审材料。 一、监理工作要求 （一）质量控制 工程质量控制是整个监理工作的核心，与工程进度计划和工程计量相互制约，监理工程师必须监督承建单位严格按照工程合同、技术标准、规范和实施方案的要求施工。 1.工程招标阶段的质量控制 工程招标阶段的质量控制内容如下： （1）监理机构应了解业主单位的业务需求，并将其作为监理工作的依据之一； （2）监理机构宜参与招标书的编制； （3）监理机构应对招标书的下列内容提出监理意见： 1)技术和质量的要求； 2)工程所涉及的主要产品和服务的要求； 3)投标单位资格的要求； 4)验收方法、接收准则； 5)时间进度的要求。 （4）监理机构可参与招标答疑工作，协助业主单位对工程所涉及的功能、技术指标向投标单位解释，并保存会议纪要和相关文件； （5）监理机构宜对评标的评定标准提出监理意见； （6）监理机构可协助评标，对投标书与招标书的符合性及投标书的合理性提出监理意见。 2.需求调研、工程深化设计阶段的质量控制 工程深化设计阶段的质量控制内容如下： （1)监理机构应建议业主单位和承建单位充分考虑目标系统与现有系统的兼容性和互操作性。 （2)承建单位提交工程设计方案报审表后，监理机构应审核如下内容： 1)与项目需求的符合性； 2)工程关键技术的实现方法、流程及技术保障措施的合理性； 3)工程实施的质量保证措施的可行性、合理性及其文档的完整性； 4)其他必要的内容。 内容审核后，签署监理审核意见。工程设计方案无问题时，监理机构应在工程设计方案报审表中签认；否则，监理机构应签发监理通知单，责令承建单位整改。 （3)必要时，监理机构应协助业主单位组织专业人员评审工程设计方案，工程设计方案存在缺陷时，监理机构应签发监理通知单，责令承建单位整改，并跟踪承建单位对“评审整改意见”的落实。 （4)监理机构应根据业主单位设计方案，确定对工程进行阶段性质量监督、控制的措施及方法，作为监理细则的内容。 （5)承建单位提交工程阶段性测试验收方案报审表后，监理机构应组织业主单位及相关人员对工程阶段性测试验收方案进行审核；审核后签署监理审核意见；工程阶段性测试验收方案无问题时，监理机构应在测试验收方案报审表中签认；否则，监理机构应签发监理通知单，责令承建单位整改。 3.工程验收阶段的质量控制 工程验收阶段的质量控制内容如下： （1）监理机构应及时处理承建单位提交的初验申请，审核初验的必备条件。监理机构签认后，报业主单位签认。具备初验条件时，监理机构在初验报审表中予以签认，并报业主单位签认；否则，监理机构应签发监理通知单，责令承建单位整改。 （2）监理机构应协助业主单位审核承建单位提交的验收计划及其方案，明确验收目标、各方责任、验收内容、验收标准、验收方式和验收结果等内容，审核后签署监理审核意见。验收计划及其方案无问题时，监理机构应在初验报审表中予以签认；否则，监理机构应签发监理通知单，责令承建单位整改。 （3）监理机构应协助业主单位对初验中发现的质量问题进行评估，根据质量问题的性质和影响范围，确定整改要求和整改后的验收方式，以监理通知单的形式告知承建单位。必要时，应组织重新验收。 （4）监理机构应敦促承建单位根据整改要求提出整改方案，并监督整改过程。 （5）监理机构与业主单位和承建单位一起对初验结果进行确认，共同签署初验合格报告。 （6）监理机构应有计划地监督系统的试运行，督促承建单位解决试运行中出现的质量问题。 （7）监理机构协助业主单位组织工程终验。监理机构应及时处理承建单位提交的终验申请，终验报审表由监理机构签认后报业主单位签认。具备终验条件时，监理机构在终验报审表中予以签认，并报业主单位签认；否则，监理机构应签发监理通知单，责令承建单位整改。 （8）对于工程中的关键性技术指标，监理机构应要求承建单位出具第三方测试机构的测试报告。第三方测试机构应经业主单位和监理机构同意。 （9）监理机构应督促承建单位完成项目实施方案中确定的培训，并对培训效果做出评估。 （二）进度控制 1.工程招标阶段的进度控制 工程招标阶段的进度控制内容如下： （1） 监理机构宜参与业主单位招标前的准备工作，协助业主单位编制本工程的工作计划。工作计划应包含如下内容： 1) 工程建设内容； 2) 组织管理； 3) 工程建设的准备工作； 4) 总包、分包方式； 5) 工程建设的阶段划分及验收； 6) 质量管理计划。 （2）监理机构应分析工程的内容及过程，应对工程进度提出监理意见； （3）监理机构可对招标书中工程进度安排及工程进度控制措施提出监理意见； （4）监理机构应对本阶段的工作进度提出监理意见； （5）监理机构应要求对工程合同中涉及的产品和服务的提供时间做出说明，并对业主单位的安排提出监理意见。 2.工程深化设计阶段的进度控制 工程深化设计阶段的进度控制内容如下： （1）承建单位提交深化设计阶段进度计划报审表后，监理机构应依据承建合同对设计阶段进度计划进行审核，审核后签署监理审核意见。设计阶段进度计划无问题时，监理机构应在进度计划报审表中签认；否则，监理机构应签发监理通知单，责令承建单位整改。 （2）承建单位提交工程进度计划报审表后，监理机构应审核工程进度计划的可行性、合理性和各阶段工作成果的判定依据及其可操作性，审核后签署监理审核意见。工程进度方案无问题时，监理机构应在进度计划报审表中签认；否则，监理机构应签发监理通知单，责令承建单位整改。 （3）监理机构应根据承建单位工程进度计划，确定阶段性进度监督、控制的措施及方法，作为监理细则的内容。 3.工程实施阶段的进度控制 工程实施阶段的进度控制内容如下： （1）监理机构应审核承建单位工程实施计划的合理性，审核后签署监理审核意见。实施计划无问题时，监理机构应在实施计划报审表中签认；否则，监理机构应签发监理通知单，责令承建单位整改。 （2）承建单位提交开工申请后，监理机构应审核开工申请，检查工程准备情况。工程实施条件具备时，总监理工程师应签发开工令，并报业主单位签认，通知承建单位开始工程实施。 （3）承建单位提交阶段性进度计划报审表后，监理机构审核阶段性进度计划合理性，审核后签署监理审核意见。阶段性进度计划无问题时，监理机构应在阶段性进度计划报审表中签认；否则，监理机构应签发监理通知单。 （4）监理机构应定期检查、记录工程的实际进度情况，确保实际进度与计划相一致。 （5）监理机构应及时处理工程延期申请，宜按下述程序处理工程延期： 1)监理机构应根据工程情况确认其合理性，并与业主单位、承建单位协商确认后，由总监理工程师对工程延期申请予以签认； 2)工程延期影响工程总体进度计划时，监理机构应要求承建单位修改工程总体进度计划，经三方签认后，做工程备忘录。 （6）监理机构应组织审查进度纠偏措施的合理性、可行性，签发监理通知单，报业主单位，并要求承建单位按计划进行修改。 4.工程验收阶段的进度控制 工程验收阶段的进度控制内容如下： （1）监理机构应对验收阶段进度安排提出监理意见； （2）监理机构应审核承建单位初验、终验和工程整改计划的可行性，以监理通知单的形式告知业主单位和承建单位； （3）监理机构应要求业主单位、承建单位以初验合格报告作为启动试运行的依据，以终验报告作为工程验收结束的依据。 5.项目进度控制措施 （1）一般控制原则 工程进度控制目标为：在实现质量目标和投资目标的前提下，实现合同确定的工期目标。为此监理工程师的主要任务是审批承建单位编制的施工进度计划，并对已批准的进度计划的执行情况进行监督，从全局出发，掌握影响施工进度计划所有条件的变化情况，对进度计划的执行进行控制。工程施工过程中，工程进度控制不仅仅是时间计划的管理和控制问题，同时还需要考虑劳动力、材料、机械设备等所必须的资源能否最有效、合理、经济地配置和使用，使工程在预定的工期内完成，并争取早日使工程投入使用而获得最佳投资效益（工期、施工质量和投资的经济性），通过贯彻施工全过程的计划、组织、协调、检查与调整，努力完成施工过程中的各个阶段目标，从而确保总工期目标的实现。 （2）项目进度控制措施 影响工程进度的因素很多。这些因素可归纳为人的因素、材料因素、技术因素、资金因素、工程水文地质因素、气象因素、环境因素、社会环境因素以及其它难以预料的因素。其中人的因素影响最多也最严重，从产生的根源来看，有来源于建设单位及上级主管机构的；有来源于设计单位的；有来源于施工单位及上级主管机构的；有来源于材料设备供应商的；有来源于监理单位的；也有来源于社会和各种自然条件的。 制定进度控制方案时，就必须对影响进度的各种因素进行全面的评估和分析。一方面要促进对有利因素的充分利用和对不利因素的妥善预防及克服，使进度目标制定得更科学合理、更符合实际、更具有操作性，既积极进取又稳妥可；另一方面还需根据项目实施过程事先制定预防措施，事中采取有效控制，事后进行妥善补救，达到缩小实际进度与计划进度的偏差，实现对进度主动控制和动态控制的目的。 （三）投资控制 1.工程招标阶段的投资控制 工程招标阶段的投资控制内容如下： （1）监理机构应协助业主单位对工程的目标、范围和功能进行界定，并确定工程的预算； （2）监理机构应协助业主单位根据工程预算，在招标书中对工程的目标、范围、内容和产品及服务的技术要求做出明确说明。 2.工程设计阶段的投资控制 工程设计阶段的投资控制内容如下： （1）监理机构应依据招投标文件、承建合同，审核工程计划、设计方案中所说明的工程目标、范围、内容、产品和服务，对可能的投资变化，向业主单位提出监理意见； （2）监理机构应控制设计变更，变更应由三方达成共识,并做工程备忘录。 3.工程实施阶段的投资控制 工程实施阶段的投资控制内容如下： （1）总监理工程师应依据承建合同及其补充协议，审核承建单位提交的工程阶段性报告和付款申请，总监理工程师签发工程款支付意见，报业主单位签认。 （2）监理机构应从目标系统的质量、进度和投资等方面审查工程变更，由于变更引起投资的改变应按照合同的相关条款执行。在合同中没有规定的，应在变更实施前与业主单位、承建单位协商确定变更导致的投资变化，并作工程备忘录。 （3）监理机构应及时处理索赔申请，宜按下列程序处理： 1)申请方应在合同规定的期限内向监理机构提交索赔申请； 2)总监理工程师指定监理工程师收集与索赔有关的资料； 3)总监理工程师进行索赔审查，与承建单位和业主单位协商索赔费用； 4)总监理工程师应在承建合同规定的期限内签发索赔通知，或在承建合同规定的期限内发出要求申请方提交详细资料的监理通知； 5)当申请方的索赔要求与工程延期要求相关联时，总监理工程师应综合考虑工程延期和费用索赔的关系，做出费用索赔和工程延期的建议。 4.工程验收阶段的投资控制 工程验收阶段的投资控制内容如下： （1）总监理工程师审核承建单位提交的阶段性付款申请，根据承建合同规定的付款条件，签发工程款支付意见； （5）监理机构应协助业主单位进行工程决算。 5.投资控制措施 监理工程师在各个节点对工程投资的控制，要通过事前、事中、事后三个阶段的例行监督检查来具体实现。 （四）变更控制 项目变更是指在信息系统工程建设项目的实施过程中，由于项目环境或者其他的各种原因而对项目的部分或项目的全部功能、性能、架构、技术指标、集成方法、项目进度等方面做出的改变。信息系统工程本身的特点决定了信息系统工程的变更是经常发生的，监理单位的变更控制就是评估变更是积极的还是消极的，确保变更的合理性和正确性。 监理对可能发生的变更保持预控能力，对业主单位提出具体的建议，也要对承建单位提出明确的要求。同时也要具有快速反应能力，以应付各种突然的变化。在项目实施阶段，加强变更控制方面的管理，随时进行变更处理，能对可能出现的变更实现有效的控制，达到既定的项目目标。 （五）信息安全 1.工程实施前工作 （1）依据国家保密法律法规，根据工程具体情况，协助业主单位划定保密范围和内容，并制定相应的保密措施和保密控制流程； （2）熟悉工程设计方案和工程实施方案，从施工水平，新增风险，安全基础设施、器材、原材料、设备等多角度考虑可能带来的工程安全保密风险，制定安全措施和安全控制流程； （3）熟悉工程中所采用的操作系统、安全设备、交换机、路由器等的设置，制定措施防止出现默认帐号和空口令等缺省设置漏洞。 2.工程部署实施工作 （1）对涉密系统改造、扩建工程制定相关实施细则并协助业主单位采取具体措施，防止施工人员未经批准接触或带出涉密信息； （2）审查施工单位所采取的保密措施是否有效，检查保密制度落实情况； （3）监督管理施工单位施工组织、环境的安全和安全制度落实情况； （4）依据国家相关法律法规和国家保密标准，查验系统中使用的安全保密产品的检测认证情况； （5）做好工程资料的安全保密管理工作，严格控制接触涉密信息的人员范围。 3.工程验收阶段工作 根据需要，协助业主单位完成国家有关部门组织的安全风险评估、系统测评和验收工作 （六）知识产权管理 信息系统工程项目的建设过程中涉及较多的知识产权问题，主要表现在带开发信息系统的需求方案设计、信息系统的集成方案设计、信息系统的选型采购，以及相关计算机软件开发等各个方面。因此知识产权的保护应贯穿于开发、利用和保护知识产权的各个环节，并且做到与知识产权相关的问题全部在有关合同中加以规定，然后实施管理。 1.加强业主方和承建方的维权意识 2.监督业主方和承建方制定相应的知识产权管理制度 1）人事管理； 2）档案管理； 3）权利维护； 4）反侵权措施。 3.实施知识产权保护的监理措施 （1）指定专人负责信息系统工程项目的知识产权工作：在项目开始前，对项目所涉及到的知识产权状况进行调查分析，以确定开发路线和知识产权工作的重点，避免盲目开发和低水平重复。在项目开发过程中，随时跟踪该领域的知识产权动态。 （2）确定预期的知识产权成果内容及其归属：承建方应当在项目建议书中明确该项目拟达到的知识产权目标，包括通过开发所能取得知识产权类型、数量及其获得阶段。监理方要及时提醒有关各方在有关合同中明确规定知识产权的归属，避免产生不必要的纠纷。 （3）明确指定相关的知识产权管理制度：管理制度应对项目开发中形成的资料、数据的保管和使用，专利申请、计算机软件登记及论文发表登记审查制度等相关问题做出明确的规定，使项目实施各阶段所产生的各种形式的知识产权成果能够及时有效地得到保护。管理制度还应明确知识产权及相关资源如何使用或共享，从制度上保护项目各方的知识产权。 （4）对参与项目的人员进行知识产权培训：通过培训使相关人员就项目的知识产权归属、资料数据的保管与使用、技术秘密的保密义务等明确的认识。培训的重要目标之一是是承建方切实遵守知识产权保护的相关法律法规，确保在项目建设过程中坚决不使用盗版软件开发信息系统应用软件，也不在信息系统工程的实施中使用盗版软件。 （5）处理好项目建设过程中与其他单位的知识产权关系：如与第三方合作或第三方转包时，应明确与第三方的权力利益关系等；拟购入技术的，应明确与技术转让方的权利利益关系；在外购软件订单之前，对采购软件的用户数、许可证书和软件升级年限做好事前检查，以维护项目各方的权利。 |  |
| 监理标准 | 一、工程总体监理准则依照《信息技术服务 监理》（GB/T19668.1～6）要求执行。 二、基础建设类工程整体监理按照以下标准执行： 1.GB/T21671-2008《基于以太网技术的局域网系统验收测评规范》； 2.GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术》； 3.GB/T 21061-2007《国家电子政务网络技术和运行管理规范》； 4.GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》执行； 5.GB/T 21642-2008《基于IP网络的视讯会议系统设备技术要求》； 6.GB/T 21639-2008 《基于IP网络的视讯会议系统总技术要求》； 7.GB/T 21640-2008 《基于IP网络的视讯会议系统设备互通技术要求》。 三、软件工程标准 1.GB/T11457-2006软件工程术语； 2.GB/T8567-2006计算机软件文档编制规范； 3.GB/T14394-2008计算机软件可靠性和可维护性管理； 4.GB/T9385-2008 计算机软件需求规格说明规范； 5.GB/T 8567-2006计算机软件产品开发文件编制指南 6.GB/T19001:ISO9001在软件开发、供应和维护中的使用指南 7.SJ/T 11234-2001软件过程能力评估模型 8.SJ/T 11235-2001软件能力成熟度模型（CMM） 9.国家认证认可监督管理委员会《软件过程及能力成熟度评估指南》(国认可联[2002]49号) 10.GB/T 8566-2001（ISO/IEC 12207：1995）信息技术 软件生存周期过程 11.GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范 12.GB/T 15532-2008计算机软件测试规范 13.GB/T 12504-1990 计算机软件质量保证计划规范 14.GB/T 18905.1-2002软件工程产品评估，第1部分：概述 15.GB/T 18905.2-2002软件工程产品评估，第2部分：策划和管理 16.GB/T 18905.3-2002软件工程产品评估，第3部分：开发者用的过程 17.GB/T 18905.4-2002软件工程产品评估，第4部分：需方用的过程 18.GB/T 18905.5-2002软件工程产品评估，第5部分：评价者用的过程 19.GB/T 18905.6-2002软件工程产品评估，第6部分：评价模块的文档编制 20.GB/T-17511软件包质量要求和测试 四、信息安全工程标准 1.GB/T22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求 2.GB/T22240-2008 计算机信息系统安全等级保护定级指南 3.GBT25070-2010 信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求 4.GB/T17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则 5.GB/T20269-2006信息系统安全安全管理要求； 6.GB/T 33133.1-2016 信息安全技术祖冲之序列密码算法第1 部分：算法描述 7.GB/T 33134-2016 信息安全技术公共域名服务系统安全要求 8.GB/T 33131-2016 信息安全技术基于IPSec 的IP 存储网络安全技术要求 9.GB/T 25067-2016 信息技术安全技术信息安全管理体系审核和认证机构要求 10.GB/T 33132-2016 信息安全技术信息安全风险处理实施指南 11.GB/T 32905-2016 信息安全技术 SM3 密码杂凑算法 12.GB/T 22186-2016 信息安全技术具有中央处理器的IC 卡芯片安全技术要求 13.GB/T 32907-2016 信息安全技术 SM4 分组密码算法 14.GB/T 32918.1-2016 信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥密码算法第1 部分：总则 15.GB/T 32919-2016 信息安全技术工业控制系统安全控制应用指南 16.GB/T 32917-2016 信息安全技术 WEB 应用防火墙安全技术要求与测试评价方法 17.GB/T 32918.4-2016 信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥密码算法第4 部分：公钥加密算法 18.GB/Z 32916-2016 信息技术安全技术信息安全控制措施审核员指南 19.GB/T 22081-2016 信息技术安全技术信息安全控制实践指南 20.GB/T 32914-2016 信息安全技术信息安全服务提供方管理要求 21.GB/T 32923-2016 信息技术安全技术信息安全治理 22.GB/T 22080-2016 信息技术安全技术信息安全管理体系要求 23.GB/T 32924-2016 信息安全技术网络安全预警指南 24.GB/T 32915-2016 信息安全技术二元序列随机性检测方法 25.GB/T 32918.3-2016 信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥密码算法第3 部分：密钥交换协议 26.GB/T 32921-2016 信息安全技术信息技术产品供应方行为安全准则 27.GB/T 32920-2016 信息技术安全技术行业间和组织间通信的信息安全管理 28.GB/T 32918.2-2016 信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥密码算法第2 部分：数字签名算法 29.GB/T 32927-2016 信息安全技术移动智能终端安全架构 30.GB/T 32925-2016 信息安全技术政府联网计算机终端安全管理基本要求 31.GB/T 32922-2016 信息安全技术 IPSec VPN 安全接入基本要求与实施指南 32.GB/T 20276-2016 信息安全技术具有中央处理器的IC 卡嵌入式软件安全技术要求 33.GB/T 32926-2016 信息安全技术政府部门信息技术服务外包信息安全管理规范 34.GB/T 30269.601-2016 信息技术传感器网络第601 部分：信息安全：通用技术规范 35.GB/T 32213-2015 信息安全技术公钥基础设施远程口令鉴别与密钥建立规范 36.GB/T 20279-2015 信息安全技术网络和终端隔离产品安全技术要求 37.GB/T 31503-2015 信息安全技术电子文档加密与签名消息语法 38.GB/T 31509-2015 信息安全技术信息安全风险评估实施指南 39.GB/T 20281-2015 信息安全技术防火墙安全技术要求和测试评价方法 40.GB/T 31508-2015 信息安全技术公钥基础设施数字证书策略分类分级规范 41.GB/T 31495.1-2015 信息安全技术信息安全保障指标体系及评价方法第1 部分：概念和模型 42.GB/T 31500-2015 信息安全技术存储介质数据恢复服务要求 43.GB/T 31504-2015 信息安全技术鉴别与授权数字身份信息服务框架规范 44.GB/T 31506-2015 信息安全技术政府门户网站系统安全技术指南 45.GB/T 31501-2015 信息安全技术鉴别与授权授权应用程序判定接口规范 46.GB/T 31499-2015 信息安全技术统一威胁管理产品技术要求和测试评价方法 47.GB/T 31507-2015 信息安全技术智能卡通用安全检测指南 48.GB/T 31495.3-2015 信息安全技术信息安全保障指标体系及评价方法第3 部分：实施指南 49.GB/T 31497-2015 信息技术安全技术信息安全管理测量 50.GB/T 31495.2-2015 信息安全技术信息安全保障指标体系及评价方法第2 部分：指标体系 51.GB/T 31496-2015 信息技术安全技术信息安全管理体系实施指南 52.GB/T 31505-2015 信息安全技术主机型防火墙安全技术要求和测试评价方法 53.GB/T 20277-2015 信息安全技术网络和终端隔离产品测试评价方法 54.GB/T 31722-2015 信息技术安全技术信息安全风险管理 55.GB/T 20275-2013 信息安全技术网络入侵检测系统技术要求和测试评价方法 56.GB/T 29765-2013 信息安全技术数据备份与恢复产品技术要求与测试评价方法 57.GB/T 30271-2013 信息安全技术信息安全服务能力评估准则 58.GB/T 29244-2012 信息安全技术办公设备基本安全要求 59.GB/T 24363-2009 信息安全技术信息安全应急响应计划规范 60.GB/Z 20985-2007 信息技术安全技术信息安全事件管理指南 61.GB/T 31168-2014 信息安全技术云计算服务安全能力要求 62.GB/T 31167-2014 信息安全技术云计算服务安全指南 63.GB/T 30285-2013 信息安全技术灾难恢复中心建设与运维管理规范 64.GB/T 30283-2013 信息安全技术信息安全服务分类 65.GB/T 30279-2013 信息安全技术安全漏洞等级划分指南 66.GB/T 30281-2013 信息安全技术鉴别与授权可扩展访问控制标记语言 67.GB/T 30280-2013 信息安全技术鉴别与授权地理空间可扩展访问控制置标语言 68.GB/Z 30286-2013 信息安全技术信息系统保护轮廓和信息系统安全目标产生指南 五、监理相关标准 1.GB/T50319—2013 建设工程监理规范 2.GB/T19668.1-2014 信息技术服务 监理 第1部分：总则 3.GB/T19668.2-2017 信息技术服务 监理 第2部分：基础设施工程监理规范 4.GB/T19668.3-2017 信息技术服务 监理 第3部分：运行维护监理规范 5.GB/T19668.4-2017 信息技术服务 监理 第4部分：信息安全监理规范 6.GB/T19668.5-2018 信息技术服务 监理 第5部分：软件工程监理规范 7.GB/T19668.6-2019信息技术服务 监理 第6部分：应用系统数据中心工程监理规范 |  |
| 验收标准 | 验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 |  |
| 服务时间和地点 | 服务时间：自签订合同之日起至所监理项目竣工验收完成。 服务地点：采购人指定地点。 |  |
| 保修和服务要求 | - 质量保证期自验收合格自日起12个月； - .处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后2小时内到达采购人指定现场。 |  |
| 付款方式 | 分阶段付款，具体如下： 第一阶段：在项目监理合同签订后，甲方收到乙方正式合法有效的发票后十个工作日内，甲方一次性支付给乙方合同金额的30%；第二阶段：项目验收合格并提交监理技术文件后，甲方收到乙方正式合法有效的发票后十个工作日内，甲方一次性支付给乙方合同金额余款的70%。 |  |
| 其他要求 | ▲1.供应商须在磋商响应文件中提供具体的监理服务方案（包括但不限于质量控制、进度控制、投资控制、合同和信息管理的目标、方法、措施等，拟参加的管理人员和主要工作人员情况材料、监理相关人员到位承诺书等）。 2.供应商应结合本工程内监理工作的内容、性质，在磋商响应文件中提供组织配置方案，方案包括但不限于以下内容：监理机构的人员配置，并绘制相应的机构框图。 ▲3.报价要求： 注：本项目的采购预算价是经财政部门审核批准,需包含实施本项目监理所需的一切费用。为保证价格的正当竞争，同时也是为了保证服务质量及合同的正常履行，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)和《反不正当竞争法》，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售商品（服务），采购人不能接受供应商的恶意低价的竞争。评标时，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场2小时内提供书面说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效磋商处理。提交相关证明材料主要包括： （1）本项目成本分析报告； （2）税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次磋商所提供社保同月份)》（原件现场核查）； （3）2017年度～2019年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用）、技术成本、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查），同时提供第三方审计机构的资质证书、人员从业证书、委托合同复印件（原件现场核查）； （4）提供至少3个类似项目业绩的费用成本组成明细（有合同双方盖章证明，提供复印件，原件现场核查），项目成本组成明细需经第三方造价咨询单位出具的磋商报价审核文件复印件（原件现场核查），同时提供第三方造价咨询单位的资质证书、人员从业证书、委托合同复印件（原件现场核查）。 4.成交供应商不得转包和分包。 |  |

# 第四章  竞争性磋商响应文件格式

一、竞争性磋商响应文件外包装封面及竞争性磋商响应文件封面格式

一）. 竞争性磋商响应文件的外包装封面格式：

竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

（截标时才能启封）

二）. 竞争性磋商响应文件封面格式：

（正/副本）

竞争性磋商响应文件（封面）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

二、附  件

附件1

磋商书

北海市政府采购中心：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件（价格文件、商务技术文件），其中正本一份、副本二份。

1. 报价表；

2．服务方案(含服务承诺)；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性磋商文件供应商须知和采购需求提供的有关文件。

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           帐号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人（负责人）签字：                    （盖姓名章无效）

供应商名称（盖章）：

附件2

报价表（格式）

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 服务内容 | 数 量 | 单位 | 金 额 （人民币元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： 小写金额：￥ |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

- 报价指完成本项目所有成本、费用的总和，包括软件开发、货物采购、备品备件、运输安装（含仓储、运输和调试费）、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

法定代表人（负责人）或委托代理人（须签字，盖姓名章的无效）:

磋商供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

附件3

法定代表人（负责人）授权委托书

北海市政府采购中心：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的                     项目（项目编号：               ）竞争性磋商采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字，盖姓名章无效）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

附件4

法定代表人（负责人）身份证明书

在我       任          职务，是我                 的法定代表人（负责人）。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

住    址：

联系电话：

贴附“身份证复印件”（正反两面）

附件5

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

致： （采购代理机构名称）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的磋商，并承担因此引起的一切后果。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）（盖姓名章的无效）：

日期：

注：采购人或者本中心将通过信用中国网站和中国政府采购网查询相关供应商主体信用记录，并书面提供给磋商小组对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

附件6

服务方案(含服务承诺)（格式）

（监理大纲）

监理大纲，主要包括以下内容：

1、在怎样的组织条件下开展所辖监理合同段的监理工作；

2、监理公司将选派多少人投入该项目监理服务；选派何资历的人承担高级驻地监理、专业监理和驻地监理，并附以下内容：

（1）近年来担任类似工程监理任务情况表

（2）监理人员一览表

（3）监理人员履历表

（4）总监、副总监、监理人员的各类毕业证书、职称证书、注册监理工程师复印件

3、监理公司承担哪些具体监理工作；

4、监理公司将用什么方法做这些工作；

5、监理公司在监理活动过程中将向业主提供哪些监理报告；

6、监理实施方案。

供应商盖（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章的无效）：

日期：

附件7

资格、资信证明文件

（根据竞争性磋商文件第二章供应商须知中第5.6.2要求提供）

附件8

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件 10

承诺函（格式）

北海市政府采购中心：

我方作为本次采购项目的磋商供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目磋商文件第二章的全部实质性要求，如对磋商文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、磋商文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、参加本次采购活动，我方完全同意磋商文件第二章关于“成交费用”、 “履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照磋商文件要求履行。

七、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字，盖姓名章无效）：

签发日期：      年    月   日

附件 11

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年    月    日

说明：

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

中标、成交供应商为中小企业的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件12

服务响应表（格式）

| 项号 | 采购要求 | 响应文件内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据所提供的服务、对照磋商文件要求在服务响应表中详细列明采购要求及响应文件所提供的服务的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。参加磋商所提供的服务与采购要求相同或符合采购要求的为无偏离，参加磋商所提供的服务高于采购要求的为正偏离，低于采购要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：    （盖姓名章无效）

磋商供应商盖章：                          日 期：

附件13

商务、服务（技术）响应、偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 竞争性磋商响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |  |
| 1 | 服务方式 |  |  |  |
| 2 | 服务交付时间及地点 |  |  |  |
| 3 | 付款条件 |  |  |  |
| … | 服务要求 |  |  |  |
| 服务（技术）部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1.应写明竞争性磋商响应文件对商务与服务技术要求的响应和偏离情况；

2.应对照竞争性磋商文件“第三章  采购项目需求”，逐条说明所提供服务已对竞争性磋商文件的商务、服务、技术要求做出了实质性的响应，并申明与采购项目要求的响应和偏离。特别对有具体商务、服务、技术要求的，磋商供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致磋商被拒绝。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字（盖姓名章无效）:

年   月   日

# 第五章  合同格式

北海市政府采购合同

| 合同名称： | 涠洲岛旅游区智慧海岛建设项目监理服务竞争性磋商采购合同 |
| --- | --- |
| 合同编号： | HT- BHZC2020-C3-000038-CGZX |

| 采购人（甲方）： | 北海市涠洲岛旅游区综合管理局 |
| --- | --- |
| 供应商（乙方）： |  |

| 签订合同地点： | _____________________________ |
| --- | --- |
| 签订合同时间: | _____________________________ |

政府采购合同（格式）

合同名称：涠洲岛旅游区智慧海岛建设项目监理服务

委托人（甲方）：北海市涠洲岛旅游区综合管理局

监理人（乙方）：

根据北海市政府采购中心    年    月    日签发的成交通知书[北政采（2020）**    号]，甲方接受乙方为本项目的成交供应商。乙方必须完全按谈判文件和成交通知书对中标内容向甲方履行义务。甲乙双方经协商，同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

一、委托人委托监理人监理的概况如下：

工程名称：

工程地点：

总投资：

二、本合同中的关词含义与本合同《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

⑴本项目的竞争性谈判文件、谈判响应文件和成交通知书；

⑵本合同标准条件；

⑶本合同专用条件；

⑷在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按本合同的规定，承诺本合同专用条件中定义范围内的

监理业务。

五、成交监理费为（人民币）：       元。

本合同自      年   月   日起至      年    月    日完成。履约保证金自前述时间到期后，五个工作日内予以无息退还。

本合同一式六份，具有同等法律效力，双方各执两份，北海市政府采购中心一份，市财政局一份。

委托人（签章）：                           监理人（签章）：

代表人：                                   法定代表人：

开户银行：

开户名称：

账号：

电话：

本合同签定于：        年   月   日   时   分

第二部分   合同标准条件

一、词语定义、适用范围和法规

- 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履历本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理工作的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期前的时间段。

第二条  建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或者工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

二、监理人义务

第四条  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条  监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条  监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或终止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条  在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

三、委托人义务

第八条  委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确的工作和相应的报酬。

第九条  委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十条  委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十一条  委托人应当授权一名熟悉工程情况，能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十二条  委托人应当将授予监理人的监理权利，已经监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十三条  委托人应当在不影响监理人开展监理工作的时间内提供下列资料：

（1）与本工程合作的原资料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十四条  委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例*设施原值+管理费）。

第十五条  根据情况需要，如果双方约定，有委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

四、监理人权利

第十六条  监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

（1）选择工程总承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的认可权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议：如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应事先向委托人报告。

（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十七条  监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十八条  在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

五、委托人权利

第十九条  委托人有选定工程总承包人以及与其订立合同的权利。

第二十条  委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十一条  监理人调换总监理工程师 事先经委托人同意。

第二十二条  委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十三条  当委托人发现监理人不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

六、监理人责任

第二十四条  监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十五条  监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成委托人的经济损失应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

第二十六条  监理人对承包人违法合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十七条  监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔到导致委托人的各种费用支出。

七、委托人责任

第二十八条 委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时，如果因委托人的原因给监理人造成损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第二十九条 委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔引起的监理人的各种费用支出。

八、合同生效、变更与终止

第三十条 由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第三十一条 在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十二条 监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十三条 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十四条  监理人在应当获得监理报酬之日起30日内未收到支付款，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过6个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十五条 监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作已经恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十六条 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理业务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。

第三十七条 合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

九、监理报酬

第三十八条 正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第三十九条 如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十条 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由专用条件约定。

第四十一条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

十、其他

第四十二条  委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十三条  在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十四条  监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十五条  监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十六条  监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十七条  监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

十一、争议的解决

第四十八条  因违反或终止合同而引起的对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，提交北海市仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。

第三部分   合同专用条件

第五十条  本合同适用的法规和监理依据：

（1）国家、自治区、本市现行的有关工程建设监理方面的法律法规及相关技术标准、规范、规定，主要有中华人民共和国合同法、建筑法、建筑工程质量管理条例、建筑工程施工质量验收统一标准及工程监理规范等；

（2）经过审定的工程图纸及说明，经委托人同意认可的变更及修改通知。

（3）工程图纸及有关工程范围现状资料文件；

（4）招投标文件及施工合同。

（4）本工程监理大纲。

第五十一条  监理服务范围及时间

（1）监理范围：审查通过的全套本工程施工图内容的全部建设项目的施工、设计修改和变更及保修期的监理服务。

（2）服务时间包含施工阶段的监理及保修阶段的监理工作，自本工程开工直至竣工验收及保修期满，且作为最低要求。

第五十二条  监理工作内容

监理工作内容：该工程建设的投资、进度和质量控制；工程建设合同、信息管理，安全监督管理；协调有关部门单位间的工作关系等方面。

1.控制各部分项工程质量，使工程竣工验收达到合格标准；

2.抓好进度控制，按施工合同的工期要求完工；

3.协助委托人严把工程成本关，力争工程投资不增加；

4.协助委托人管理好工程施工合同，避免发生索赔和纠纷；

5.按监理制度和规范要求对承包人施工的方案、计划、资料、材料设备等进行审查和检验；

6.检查工程使用的主要设备及关键材料是否符合设计文件或招投标文件约定的品牌、厂家、规格、型号的质量标准。在材料设备定货前，根据需要对生产单位进行市场调查；

7.做好现场计量，审核工程量，签署工程款支付意见（最终由委托人签字确认付款）；

8.监督检查工程文明施工和安全防护措施；

9.按规范要求组织各阶段、部位等的工程初检、验收，参加工程竣工验收，签署监理意见书；

第五十三条  双方派驻人员

委托人的常驻代表为            ，联系电话：

监理人派驻本工程的总监理工程师：           ，联系电话：

监理常驻代表为              ，联系电话：

其他监理人员名单及电话：

第五十四条  监理报酬

（1）委托人同意按以下方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

监理报酬= 中标监理费。

在实际施工过程中若监理工期延长，监理费不再调增，监理人在进行费率报价时，应充分考虑各种风险因素。

（2）付款方式：第一阶段：在项目监理合同签订后，甲方收到乙方正式合法有效的发票后十个工作日内，甲方一次性支付给乙方合同金额的30%；第二阶段：项目验收合格并提交监理技术文件后，甲方收到乙方正式合法有效的发票后十个工作日内，甲方一次性支付给乙方合同金额余款的70%。

第五十五条  委托人的权力与义务

1 委托人依据监理合同对监理人的工程进行督促和检查。

2委托人若认为监理人履行合同不力严重影响工程进度，委托人有权要求更换监理人主要人员，直至终止合同。

3对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由委托人最后确定并按国家规定的程序办理。

4委托人应支持监理人的工作，保证监理人责任和权力的统一，并按时向监理人提供规定的设备、设施。

5、委托人应向监理人提供本合同规定的监理工作所需的设计施工图、工程施工预算书及工程量清单、施工承包合同、成交通知书、施工现场范围内地下管线及其他地下埋件的具体位置说明布置图等资料各一份，在监理合同签约后3天内交付监理人，工程竣工验收通过审批后，监理人收到最后一次监理报酬后3天内将所有资料数据如数交还委托人。

6、委托人应负责协调工程外部条件与地方关系。

7、委托人对监理机构书面提交的要求决策的报告、文件等作出决定，回复期限为：

一般文件：5天；紧急事项报告文件：1天。

8、委托人依据合同按时支付监理人监理报酬。

第五十六条  监理人权力与责任

1、监理人拥有合同中规定的权力并承担相应责任。

2、监理人必须具有履行本合同书所需的技能，谨慎与勤奋，必须按照监理的职业准则完成其全部职责。

3、在监理过程中监理人如需另聘专家咨询或协助，在监理服务责任以内发生的费用，由监理人承担；超出监理服务职责并发生费用的，应征得委托人同意后，由委托人承担费用。

4、监理人自带的设备、材料和设施                                     。

5、监理人根据监理目标的需要组建工程监理组织机构，并确认总监理工程师和派出监理人员。其主要人员资格和服务条件须经委托人审查同意。

6、监理人按照经委托人审批的监理规划派驻的现场监理人员应连续稳定，不能随意更换，若需更换，应代之同等技能、相同专业的监理人员；总监及总监代表的更换需经委托人同意，以保证监理工作正常进行。

7、监理人有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。

8监理人向委托人收取的报酬，是其在本监理项目中的唯一报酬。监理人人员不得接受与本合同有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬。

9、监理人在监理的过程中，不得泄露委托人申明的秘密和设计、施工方等单位提供并申明的秘密；对委托人提供的工程资料、图纸等妥善保管，不能外传或者在别的工程使用。

第五十七条  违约责任

由于双方各自的由于要求终止合同的，应至少提前1个月通知对方并承担违约责任，

向对方支付违约金。委托人要求终止合同的，应支付监理人未付出服务部分监理报酬的50%作为违约金。监理人要求终止合同的，除委托人扣除已完成工作应付监理费的50%作为违约金外，监理人还应赔偿重新招标所需费用。

委托人或监理人在接到终止合同通知后，15天内没有答复，可视为终止。

违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特殊条款中具体约定。

监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计不超过监理报酬总数（扣税）]：

赔偿金=直接经济损失×50%  报酬比率（扣除税金）

以上任何违约行为，监理人按照本条前述约定承担违约责任，仍不足以弥补违约行为给委托人造成的损失的，可以扣除全部监理报酬（除税金外），同时，委托人有权解除本合同。

第五十八条  调解与仲裁

本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成，双方同意由北海仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。

在调解和仲裁过程中，双方应保证工程建设正常进行。

第五十九条  奖励办法：

第六十条  附加协议条款

1、总监必须持证上岗。

2、总监确认后，未经委托人同意监理人不能随意更换总监。

3、如有新政策新规定，按新的规定执行。不妥善之处再另行协商并签订补充协议。

# 第六章  评标办法及评分标准

评分办法及评分标准

一、评标原则

（一）磋商小组成员组成：本竞争性磋商采购项目的磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成，其中评审专家的人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：磋商小组以竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件为依据，对磋商供应商的报

价、技术、资信及商务等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：综合评分法，以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………20分

（1）评标价为供应商的磋商报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终成交人的成交金额＝磋商报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）规定，供应商认定为小型和微型企业的（以磋商响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对磋商价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

供应商被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品磋商报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为 20 分。

（7）价格分计算公式：

某磋商供应商价格分 = ×20分

供应商声明为中、小、微型企业或监狱企业的，应按竞争性磋商文件规定提供真实的、充分的证明材料供评标委员会审定。

2、技术分………………………………………………………………………………………65分

（1）监理服务方案分（满分36分）

一档（12分）:基本理解能够理解本项目的建设背景、目标、范围；能够把握本项目的技术重点、难点和监理要点；提出了基本可行的质量控制、进度控制、投资控制、合同和信息管理的目标、方法、措施, 总体评价“一般”；

二档（24分）:较准确理解本项目建设背景、目标、范围；较好地把握本项目的技术重点、难点和监理要点；提出了较完整可行的质量控制、进度控制、投资控制、合同和信息管理的目标、方法、措施，总体评价“良好”；

三档（36分）:准确理解本项目建设背景、目标、范围；完全把握本项目的技术重点、难点和监理要点；提出了完整可行的质量控制、进度控制、投资控制、合同和信息管理的目标、方法、措施，总体评价“优秀”。

（2）监理组织机构及人员配备（满分29分，磋商响应文件中提供证明材料复印件，原件备查）

供应商在满足“项目采购需求中人员资格最低要求”的情况下，结合本工程监理工作内容、性质提出自己的组织机构及人员配置，并绘制相应的组织机构框图。

1）总监理工程师资历（满分12分）：

持有【信息系统监理师】资格证书，同时：

持有研究生学历证书、《注册监理工程师》、系统集成项目管理工程师、软件造价工程师、信息系统项目管理师（高级），二级建造师、信息通信费用编审人员（概预算证），每本证书得2分，此项满分得12分。

2）总监理工程师代表资历（满分6分）：

持有【信息系统监理师】资格证书，同时：

持有注册监理工程师、一级建造师、安全员证书（B证）、信息通信费用编审（概预算证），每本证书得2分，此项满分得6分。

3）监理机构其他成员（除总监理工程师及总监理工程师代表外）配备（满分11分）：

持有【信息系统监理师】资格证书，同时：

a.持有职称改革工作领导小组颁发的高级工程师资格证书，每人得1.5分，此项满分得4.5分；

b.持有注册监理工程师（注册专业：通信工程）及中级专业技术资格证书，每人得1.5分，此项满分得4.5分；

c.持有安全生产类证书（如【注册安全工程师】、【安全生产考核合格证书】等安全生产类证书均可，需要注册或登记于磋商供应商），每人得0.5分，此项满分得1分；

d.持有【系统集成项目管理工程师】，每人得1分，此项满分得1分；

3、资信及商务分………………………………………………………………………………15分

（1）企业综合能力（满分11分，磋商响应文件中提供证明材料复印件，原件备查）

a.供应商具有有效的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，每项得1分，此项满分得3分；

b.2018年至今，竞标人获得的各类信用等级评价，具有监理领域AAA级评价得1.5分，AA级评价得0.5分，其余不得分：具有设计咨询领域AAA级评价得1.5分，AA级评价得0.5分，其余不得分。满分3分。

c.供应商具有有效期内国家发展和改革委颁发的【工程咨询单位资格证书】（专业：通信信息），甲级得3分，乙级得1.5分，其余不得分；

d.供应商具有有效期内的【涉密信息系统集成资质证书】(工程监理，且该证需适用于项目所在地)，得2分。

（2）业绩分（满分4分，磋商响应文件中提供证明材料复印件，原件备查）

竞标人自2017年以来，签约并承担有信息系统工程监理实施业绩（以合同签约或中标/成交通知书时间及项目个数计，请提供合同关键页或中标/成交通知书复印件），每份业绩得1分，此项满分4分。

（三）总得分 = 1 + 2 + 3 。

注：投标文件中需提供以上相关证明材料复印件，注明“原件备查”的证明材料，如评标时需要核查原件时未能提供相关原件核查的，相应加分项不予计分。

三、中标候选人推荐原则

（一）竞争性磋商响应文件在质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求时，磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；得分相同且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐成交候选人。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行协议的，或者竞争性磋商文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。

（二）磋商小组认为，某磋商供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，磋商小组不推荐该磋商供应商为成交候选人。