广西裕同贵工程管理有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：玉州区城北街道潘岭村污水管网铺设工程

项目编号：YLZC2020-C2-020049-GXYT

采购人（盖章）：玉林市玉州区城北街道农业农村站

采购代理机构（盖章）：广西裕同贵工程管理有限公司

2020年7月

目    录

第一章  竞争性磋商采购公告	2

第二章  供应商须知	4

第三章  工程量清单	17

第四章  合同格式及合同条款	18

第五章  响应文件格式	40

第六章  评审方法和成交标准	48

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

(玉州区城北街道潘岭村污水管网铺设工程)   采购项目的潜在供应商应在（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于  2020年7月 22 日 09 点30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：YLZC2020-C2-020049-GXYT

2.项目名称：玉州区城北街道潘岭村污水管网铺设工程

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：人民币贰佰捌拾陆万壹仟柒佰叁拾肆元柒角叁分（¥2861734.73）

5.采购需求：原混凝土路面拆除与修复、铺设污水管道、砖砌沉砂池、化粪池、砖砌排水沟、污水处理池等工程。

6.合同履行期限：2020年10月31日前完成项目全部建设内容。

7.本项目不接受联合体

二、供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：具备建筑工程施工总承包贰级以上（含贰级）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力的施工企业；

4. 拟投入本项目的项目经理必须具备有效的建筑工程专业贰级以上(含贰级)注册建造师证书，并获得有效的安全生产考核合格证，且未在其他在施建设工程项目中任职；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取竞争性磋商文件

1.获取时间：自竞争性磋商公告发布之时起至2020年7月17日止。供应商未获取本项目竞争性磋商文件的，代理机构将拒收该响应文件。

2.获取方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名并自行下载竞争性磋商文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名再下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

2020年7月 22 日 09 点30 分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于10日）

地点：玉州区公共资源交易中心【玉林市金港路388号26幢（玉林市食药监局斜对面）】

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。

五、开启

截止时间：2020年7月 22 日 09 点30 分，逾期送达的将予以拒收。

地点：玉州区公共资源交易中心【玉林市金港路388号26幢（玉林市食药监局斜对面）】。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上查询地址

广西壮族自治区政府采购网zfcg.gxzf.gov.cn、玉林市玉州区人民政府门户网

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购促进残疾人就业政策。

（3）政府采购支持监狱企业发展。

（4）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：玉林市玉州区城北街道农业农村站

地    址：广西玉林市玉州区日华路1号（玉州区城北街道办事处内）

联系方式：0775-2388920

2.采购代理机构信息

采购代理机构：广西裕同贵工程管理有限公司

项目联系人：潘利婷

咨询电话：0775-3884015

联系地址：玉林市玉州区南江街道水车里6-2号

3.监督部门

名 称：玉林市玉州区财政局       电 话：0775-2098625

广西裕同贵工程管理有限公司

2020年7月10日

### 供应商须知

### 竞标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 采购人名称：玉林市玉州区城北街道农业农村站 采购人联系人：庞画，0775-2388920 资金来源：财政及自筹资金 |
|  | 1.2 | 采购代理机构名称：广西裕同贵工程管理有限公司 采购代理机构地址：玉林市玉州区南江街道水车里6-2号 联系人：潘利婷，电话：0775—3884015 |
|  | 1.3 | 项目名称：玉州区城北街道潘岭村污水管网铺设工程 |
|  | 1.4 | 项目编号：YLZC2020-C2-020049-GXYT |
|  | 1.5 | 竞标内容：本工程原混凝土路面拆除与修复、铺设污水管道、砖砌沉砂池、化粪池、砖砌排水沟、污水处理池等工程，如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件及预算控制价。 |
|  | 1.6 | 质量要求：符合国家验收合格标准。 |
|  | 1.7 | 工期：2020年10月31日前完成项目全部建设内容。 |
|  | 1.8 | 政府采购预算价：人民币贰佰捌拾陆万壹仟柒佰叁拾肆元柒角叁分（¥2861734.73），凡超过本次政府采购预算控制价的磋商报价均为无效磋商。 |
| 2 | 3.2 | 磋商供应商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：具备建筑工程施工总承包贰级以上（含贰级）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力的施工企业； 4. 拟投入本项目的项目经理必须具备有效的建筑工程专业贰级以上(含贰级)注册建造师证书，并获得有效的安全生产考核合格证，且未在其他在施建设工程项目中任职； 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动； 6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 7、本项目不接受联合体及未购买本竞争性磋商文件的供应商竞标。 |
|  | 3.3 | 是否接受联合体竞标：不接受。 |
| 3 | 8.1 | 竞标报价：供应商必须就《工程量清单》中的服务内容作完整唯一竞标报价。否则，其竞标将被拒绝。 |
| 4 | 11.1 | 竞标有效期：响应文件递交截止日期后60天。 |
| 5 | 12.1 | 磋商保证金：无 |
|  | 12.4 | / |
| 6 | 14.5 | 响应文件份数：正本一份、副本四份，共伍份。 |
| 7 | 17 | 响应文件递交截止时间：2020年 7 月 22 日北京时间09时30分 递交响应文件地点：玉州区公共资源交易中心(玉林市金港路388号26幢188号) |
| 8 | 18 | 磋商时间：响应文件递交截止时间后（具体时间另行通知）； 磋商地点：与递交响应文件地点相同 |
| 9 | 23.3 | 评审方法：综合评分法 |
| 10 | 22.1 | 履约保证金：/ |
| 11 | 26 | 需要补充的其他内容 |

供 应 商 须 知

- 一、总     则

l、项目概况

1.1 采购人：见供应商须知前附表。

1.2 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.3 项目名称：见供应商须知前附表。

1.4 项目编号：见供应商须知前附表。

1.5 竞标内容：见供应商须知前附表。

1.6 成果质量要求：见供应商须知前附表。

1.7 提交服务成果时间：见供应商须知前附表。

1.8 政府采购预算价：见供应商须知前附表。

1.9 资金来源：财政及自筹资金。

2、政府采购信息发布媒体

与本项目相关的政府采购业务信息（包括竞争性磋商采购公告、成交公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.ylyz.gov.cn（玉林市玉州区政府门户网)。

3、供应商资质与合格条件的要求

3.1 供应商应具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 针对本项目，供应商应具备的特定条件：见投标人须知前附表第2项要求。

4、竞标费用

4.1  供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管竞标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

5、询问、质疑和投诉

5.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

5.2 供应商认为采购文件使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，递交响应文件截止时间后，采购代理机构不再受理对竞争性磋商文件的询问和质疑。供应商认为采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。质疑书的提交地点见供应商须知前附表。

5.3 供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

5.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）在质疑有效期内提起质疑；

（3）属于所质疑的采购人或采购委托的采购代理机构组织的采购活动；

（4）同一质疑事项未经采购人或采购委托的采购代理机构质疑处理；

（5）财政部门规定的条件。

5.5 采购人或采购委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.6供应商认为采购文件使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向相关主管部门提起投诉。

5.7 投诉人投诉时，应当提交投诉时，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期；

投诉书应当署名。投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加公章。

5.8 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.9 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.9项的规定；

（4）同一投诉事项未经同级采购监督管理部门投诉处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

5.10相关主管部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果和利害关系的政府采购当事人。

5.11 相关主管部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二、竞争性磋商文件

6、竞争性磋商文件的组成

6.1 本项目的竞争性磋商文件包括下列文件及所有按本须知第7条发出的补充通知。

竞争性磋商文件包括下列内容：

第一章 竞争性磋商采购公告

第二章 供应商须知

第三章 采购项目的采购需求

第四章 合同格式及合同条款

第五章 响应文件格式

第六章 评审方法和成交标准

6.2 根据本章第7项的规定对竞争性磋商文件所做的澄清、修改，构成竞争性磋商文件组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7、竞争性磋商文件的澄清和修改

- 7.1供应商在获取采购文件后，要认真阅读采购文件，如发现其中有误或要求不合理的，必须在竞标截止时间 2 日前，以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）向采购代理机构提出并要求澄清。采购代理机构将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得采购文件的供应商。并在发布采购公告的同一媒体上发布更正公告，该澄清或修改的内容为采购文件的组成部分，当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。该澄清或修改的内容为竞争性谈判采购文件的组成部分。如供应商未在规定时间内提出质疑或疑问的，视同供应商理解并接受本采购文件所有内容，并自己承担由此引起的竞标损失。同时，不得在竞标结束后针对本项目采购文件所有内容提出质疑事项。

- 7.2在竞标截止日期前1天，采购人可能会以补充通知的方式修改采购文件；补充通知将以书面方式报送业主审核后发放给所有获得采购文件的供应商，补充通知作为采购文件的组成部分，对供应商起同样的约束作用;为使供应商在编制响应文件时把补充通知的内容考虑进去，采购代理机构必须在竞标截止 1日前，以书面形式通知所有获得竞争性采购文件的供应商，采购代理机构可酌情适当延长递交响应文件的截止日期。并在发布采购公告的同一媒体上发布更正公告。

- 三、竞标报价说明

8、竞标报价

8.1竞标报价：供应商必须就《工程量清单》中所有的内容作完整唯一报价。

8.2供应商应在竞标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写与大写不符的，以大写为准。如果因供应商原因引起的报价失误，同时又被磋商时所接受，其后果由供应商自负。

8.3供应商不得以低于完成本项目采购要求的实际成本的报价竞标。在评审过程中，若供应商的报价经本项目磋商小组评审认定以低于成本的报价竞标，磋商小组可要求其在规定的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，不能合理地解释其低价原因的，则作无效竞标处理。

8.4所有报价均已包含国家规定的所有税费。

- 四、响应文件的编制

9、响应文件的语言

响应文件及供应商与采购代理机构之间往来的与竞标有关的通知、函件和文件均应使用中文。

10、响应文件的组成

10.1供应商的响应文件应包括下列内容：

- 竞标函；

- 竞标报价表；

- 供应商资格证明文件；

- 施工组织计划方案；

- 工程管理人员情况；

- 施工机械设备情况；

- 供应商认为需要提供的其它资料。

10.2供应商按照采购代理机构提供的响应文件格式和顺序另行编制响应文件，但表格可以按同样格式扩展。

11、竞标有效期

11.l 响应文件在本须知第17条规定的响应文件递交截止日期后60天（日历天）内有效。

11.2 在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以书面形式向供应商提出延长竞标有效期的要求。供应商须以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求。同意延长竞标有效期的供应商不允许修改其响应文件，在延长期内本须知第12条的规定仍然适用。

12、磋商保证金

12.3 /

12.4 /

13资格审查

13.1本项目资格审查采用资格后审，参加本次竞标的单位均要通过资格审查才能获得竞标资格。

13.1.1参加本项目竞标的供应商必须是符合本章第3条规定的要求。

13.1.2供应商资格证明文件（以下资料均须加盖单位公章方为有效），否则竞标无效。

13.1.2.1供应商有效的“三证合一”营业执照复印件（必须提供，加盖单位公章）；

13.1.2.2法定代表人有效的身份证正反面复印件 (要求证件有效并与营业执照上法人姓名相符，必须提交，加盖单位公章)；

13.1.2.3法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件(要求证件有效并与法人授权委托书中的委托代理人相符，委托代理时必须提交，加盖单位公章，委托代理时提供)；

13.1.2.4有效的建筑工程施工总承包贰级以上（含贰级）资质资质证书复印件；

13.1.2.5拟派项目经理的注册建造师资格证书复印件及B类安全生产考核合格证复印件(要求必须具备建筑工程专业注册贰级（含贰级）及以上建造师资格,且证书必须在有效期内。若建造师证正在办理延续注册手续的，则必须提供相关证明材料原件)证书复印件；

13.1.2.6其他主要管理人员(施工员、质检员、安全员、预算员、资料员) 身份证复印件及岗位证书复印件；

13.1.2.7拟派项目经理、施工员、质检员、安全员、预算员、资料员在本单位社保参保缴费证明复印件（必须加盖有社保局的印章）及单位社会保险基金专用收款收据（缴纳保险时间为竞标截止前半年内任意连续三个月)；

13.1.2.8竞标截止前半年内任意连续三个月的有依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由竞标人所在地交税部门的《依法纳税或依法免税证明》复印件。（必须提供，加盖单位公章）；

13.1.2.9农民工工资保证金承诺书，详见附件5（须提交，加盖单位公章)；

13.1.2.10供应商无重大违法记录声明，详见附件4 (必须提交，加盖单位公章)；

13.1.2.11供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）查询其主体信用记录的查询结果截图，证明其未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

13.1.3 供应商2018年度或2019年度会计审计报告或财务报表(必须提交，加盖单位公章)

13.1.4本项目不接受联合体竞标。

- 五、响应文件的递交

14、响应文件的密封、装订与标志

14．1供应商应将响应文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、供应商名称等内容。

14．2供应商应将响应文件（一正四副，共伍份）一并装入响应文件袋中加以密封，并在封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

14．3文件袋（箱）上都应写明：

⑴ 采购代理机构：

⑵ 项 目 名 称：

⑶ 项 目 编 号：

⑷ 竞 标 单 位：

注明“开标前不得拆封”

14．4响应文件的密封以响应文件袋（箱）无明显缝隙露出袋（箱）内文件且封口处有签字或盖章为合格。

14．5供应商在递交响应文件时，未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收。

15、竞标截止期

15.1响应文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

15.2 采购代理机构可以按本须知第7条规定以补充通知方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。在上述情况下，采购代理机构与供应商在竞标截止期以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的竞标截止期。

15.3 采购代理机构在竞标截止期以后收到的响应文件将予以拒绝，并原封退给供应商。

16、响应文件的撤回

16.1 供应商可以在递交响应文件以后，在规定的竞标截止时间之前，以书面形式向采购代理机构递交撤回其响应文件的通知。

16.2 供应商的撤回通知，应按本须知第14条规定编制、密封、标志和递交（在内层包封标明 “撤回”字样）。

16.3 根据本须知第11条的规定，在竞标有效期内，供应商不能撤回响应文件，否则其磋商保证金将被没收。

- 六、评审与磋商

17、截标

17.1供应商的法定代表人或其委托代理人应在递交响应文件截止时间前携带营业执照复印件及法人身份证原件及复印件（法人出席时需携带）；法人授权委托书原件、代理人身份证原件及复印件（委托代理人出席时需携带）到达响应文件递交地点接受核验上述资料并按时签到。如未提交完整资料及按时签到，由此产生的后果由供应商自行负责。

18.评审与磋商

18.1 成立磋商小组：评审与磋商活动由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从采购评审专家库中通过随机方式抽取专家。

18.2 评审原则：评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

18.3 评审方法：磋商小组按照供应商须知前附表和第六章“评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素和标准对响应文件进行评审。在评审中，不得改变第六章“评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素和标准；第六章“评审方法和成交标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

18.4 评审程序：

18.4.1 采购代理机构项目负责人宣读评审会场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避。

18.4.2 采购代理机构项目负责人介绍项目概况及磋商小组组成情况但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选磋商小组组长（原则上采购人不得担任磋商小组组长）。

18.4.3 磋商小组在响应文件拆封前对响应文件做密封性检查，并签字确认。

18.4.4 响应文件初审：初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备竞标资格。

（2）符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

18.4.5 澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（应当由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是响应文件的组成部分。

18.4.6 制定磋商文件。磋商小组根据采购项目以及供应商的实际情况制定磋商文件。磋商文件应当明确磋商程序、磋商内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

18.4.7 确定邀请参加磋商的供应商名单。磋商小组将所有通过资格性审查及符合性审查的供应商确定为邀请参加磋商的供应商，并向其提供磋商文件。

18.4.8 磋商

18.4.8.1磋商小组将在供应商须知前附表第8项规定的地点与供应商进行每轮磋商。供应商的法定代表人或其授权委托人必须持证件（法定代表人持本人身份证或授权委托人持授权委托书及本人身份证）依时到达现场等候参加磋商，并自觉接受核验上述证件。

18.4.8.2供应商可由1～3人组成参谈组，磋商中供应商成员之间意见不一致时，以供应商的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

18.4.8.3磋商的内容包括竞标报价、技术性条件、商务性条件以及磋商小组认为需要磋商的内容。当采购文件有实质性变动的，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的供应商。其中涉及价格的内容不得要求供应商在磋商时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

18.4.8.4 磋商内容应作记录，并由供应商及磋商小组成员签字确认。

18.4.8.5 磋商结束后，磋商小组应要求供应商在约定的时间、地点以书面密封形式递交磋商时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的磋商文件，磋商文件必须由供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，磋商文件构成响应文件的一部分。

18.4.8.6 磋商小组对各供应商递交的磋商文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行磋商的，可再次与供应商进行磋商，磋商程序和要求按本须知规定执行，直至磋商小组认为没有必要再进行磋商，磋商方可结束。对最后一轮磋商，磋商小组应明确告知供应商，并要求所有供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的磋商文件。

18.4.8.7供应商作最后报价，密封递交磋商小组。磋商小组根据最终报价及响应文件进行评审，推荐成交候选供应商顺序，形成评审报告。

18.4.8.8最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

- 18.4.8.9 磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

19.评审的有关事项

19.1本采购项目采用的评审方法：综合评分法，详见第六章的评审方法，评审依据为采购文件和响应文件及磋商响应文件。

19.2评审工作将采取封闭方式进行，磋商小组成员和有关工作人员不得透露对响应文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

19.3供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

19.4经磋商后供应商竞标报价仍超出采购预算价，则竞标无效。如果经磋商后全部供应商的竞标报价均超出采购预算价，采购人不能支付的，由采购人重新组织采购。

19.5 低于成本报价。磋商小组在评审过程中发现供应商的总报价明显低于其他供应商的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其总报价可能低于其成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该供应商以低于成本报价竞标，其竞标无效。

20.无效竞标及废标

20.1响应文件如有下列情况之一，将会在评审中按照无效竞标处理：

（1）供应商未按规定足额提交磋商保证金；

（2）响应文件未经法定代表人或授权委托代理人按照采购文件的规定签字和加盖公章；

（3）不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）响应文件送到指定地点的时间超过采购文件规定的递交截止时间；

（5）响应文件未按采购文件中规定格式编制和密封标记的，内容不全或字迹无法辨认的；

（6）响应文件和磋商响应文件附有采购人不能接受的条件；

（7）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- （8）响应文件实质上没有响应采购文件的要求的；

- 20.2在竞标中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）供应商的报价经磋商后均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

- 20.3废标后，采购代理机构将在本章第2条规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

七、  签订合同

21.成交公告

21.1由磋商小组按照第六章“评审方法和成交标准”的规定排列候选供应商顺序，并依照次序确定候选供应商。

21.2 成交供应商确定后，成交结果由采购代理机构于2个工作日内在zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.ylyz.gov.cn（玉林市玉州区政府门户网)上发布。同时向成交供应商发出成交通知书。

21.3采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

22.履约保证金  /

23.合同授予标准

23.1合同将授予被确定为实质上响应采购人需求，具备履行合同能力，采购结果报告中推荐的排名第一的成交候选供应商或成交供应商。

23.2 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

24.签订合同

24.1成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

24.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理。

24.3采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。成交供应商放弃成交，无正当理由不与采购人签订采购合同或者不履行采购合同的，在处罚及要求其赔偿采购人的损失时，损失将包括采购人因选择第二成交候选供应商或者重新采购导致成交价高于违约供应商的成交价而多支付的资金数额。

24.4 政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与竞争性磋商文件、成交供应商的承诺、成交通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

24.5 政府采购合同（正本二份、副本四份）自签订后将副本一份送监督部门备案。

24.6 采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何竞争性磋商文件没有约定的条件或不事理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商国行订立背离竞争性磋商文件和合同实质性内容的协议。

24.7 采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原成交供应商处添购，成签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

24.8 政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

24.9 采购人在签订合同之前有权要求成交供应商提供本项目必需的相关资料原件进行核查，成交供应商不得拒绝。如成交供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

七  其他事项

25.解释权

25.1本磋商采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

26.需要补充的其他内容

26.1本项目的采购代理服务费由成交供应商在领取成交通知书时一次性向采购代理机构支付，取费标准：按项目中标（成交）金额的 1.0%收取。

26.2所有与本条件书有关的函电请按下列通讯地址联系：

26.2.1广西裕同贵工程管理有限公司

通讯地址：玉林市玉州区南江街道水车里6-2号

邮政编码：537000

联 系 人：潘利婷            电 话：0775—3884015

# 第三章  工程量清单

另  附

# 第四章  合同格式及合同条款

（项目名称）         合同

项目编号：

审批编号：

发包人：

承包人：

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                         。

2.工程地点：                          。

3.工程立项批准文号：                     。

4.资金来源：                。

5.工程内容：工程规模、建设内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：施工图纸及招标清单所含所有工程内容。

#### 二、合同工期

计划开工日期：         年     月     日。

计划竣工日期：         年     月     日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合          标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式： 固定综合单价合同  。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：       。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位公章后 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

组织机构代码：                         组织机构代码：

地  址：                               地  址：

邮政编码：                             邮政编码：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电  话：                               电  话：

传  真：                               传  真：

电子信箱：                             电子信箱：

开户银行：                             开户银行：

账  号：                               账  号：

# 第二部分  通用条款

本工程的施工合同通用条款按国家工商行政管理局和建设部颁布的：GF—2017—0201《建设工程施工合同》通用条款执行。

# 第三部分  专用条款

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：采购文件，成交通知书，图纸，工程量清单，竞标文件及有关附件，现行的国家标准、规范及有关技术文件                             。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

                             。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：按合同签订时国家现行法律、行政法规及工程所在地政府的有关法规和规章               。

### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、规范，行业标准、规范

                                                                               。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                         

                                                                               ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

                                                                                                                                                                              。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）                         ；

（7）                         ；

（8）                         ；

（9）                         。

（10）《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）。

说明：（6）、（7）、（8）、（9）填空内容分别限于技术标准和要求、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。

### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                                ；

承包人提供的文件的期限为：                             ；

承包人提供的文件的数量为：                                ；

承包人提供的文件的形式为：                            ；

发包人审批承包人文件的期限：                           。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                              。

### 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

### 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款1.10.1条执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工场地范围内为场内运输，施工场地范围外为场外运输。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

### 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：同通用条款约定。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：同通用条款约定。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：同通用条款约定。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：同通用条款约定。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：除发包人指定采用的专利、专有技术、技术秘密外，否则由承包人承担。

### 1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：          /     。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：

                 /                      。

## 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人与监理工程师协调本工程有关事宜，对工程的施工质量、施工进度、安全文明施工、工程款支付、工程量增减等进行监督与控制，但现场所有涉及费用增减的签证、设计变更、顺延工期等等事宜，必须经发包人同意并按发包人规章制度和工作流程，上报进行审核审批，发包人分管领导或法定代表人签字并盖公章后才能有效。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                         。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                              。

### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                     。

发包人提供支付担保的形式：                     。

发包人提供的支付担保格式见合同附件2。

## 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按竣工资料目录的要求提供。

承包人需要提交的竣工资料套数：按竣工资料的要求提供。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担，如发包人需要增加竣工资料套数的，承包人代为整理，所需的资料费由发包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：按相关规定要求的时间提交。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子文档并装订成册。

（10）承包人应履行的其他义务：另行协商。

### 3.2 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件3）的期限：

   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人4000元/人•次（人民币）；专业工程师2000元/人•次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：书面报请发包人派驻现场代表同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处4000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处2000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处1000元/人•次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金500元/人•次（人民币）。

### 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                          。

主体结构、关键性工作的范围：                                                   。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：                         。

其他关于分包的约定：

（1）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件4。

（2）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

（3）未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

（4）承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同：

①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。

②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。

③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。

④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                   。

4. 监理人

### 3.7 履约保证金

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

人民币/整（￥/），以电汇、转账、汇票等非现金形式，承包人在双方签订合同前转入委托人指定账户，并向委托人提供银行汇款凭证；

工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内，发包人支付履约保证金的50%；承包人向发包人完成竣工资料移交手续后，可向发包人申请退还剩余履约保证金，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给承包人，上述履约保证金的退还仅限于承包人以现金转帐形式的担保。

承包人在中标后7个工作日内，按玉林市住房城乡建设行政主管部门规定将农民工工资保障金存入帐户。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

。

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

广西建筑市场诚信卡卡号：                 ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

## 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：             无                。

关于工程奖项的约定：                无                  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的标准。                              。

关于安全文明施工奖项的约定：       无                          。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）的标准     。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费           元。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和            市相关规定执行。

（3）支付约定：与进度款同期支付。

6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：                        。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：                                   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：         。

### 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：          。

### 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：             。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：             。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

### 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

。

### 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关健线路工序施工；②因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。③非承包人的责任造成的工期延误其他情形。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：                               。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（赔偿费按逾期竣工的单项工程罚款，每延误一天,按该项工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之 一  处罚,罚款直接从结算款中扣除。），误期时间从规定竣工日期起直到相应工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单位工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的  2  %。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                    。

### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）台风过境玉林期间、暴雨天；

（2）大雨级以上的雨日；

（3）连续三天日最高气温在35℃以上或24小时内最高气温升至37℃以上的；

（4）6级以上大风

### 7.9 提前竣工

7.9.2提前竣工（赶工）增加费的计算方法：                 无               。

## 8. 材料与设备

### 8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。

对发包人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得调整。

### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：            。

### 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

### 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件6。

承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：                无                         。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：    无      。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按国家、自治区有关规定及相关规范执行。

施工现场需要配备的试验设备：按国家、自治区有关规定及相关规范执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按国家、自治区有关规定及相关规范执行。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按国家、自治区有关规定及相关规范执行。

### 9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用由发包人直接支付给检测机构，不计入合同价款内。检验试验配合费按费用定额规定计取，计入本合同价款内。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：发包人根据项目的实际实施情况及主管部门的相关安排，有权进行变更，承包人需无条件服从，变更工程给承包人造成损失的费用按国家、自治区有关规定及相关规范予以补偿，造成工期耽误的予以工期顺延。

10.3 变更程序

10.3.1 国有投资项目：

⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认。

⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目：

。

### 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并乘以（中标价/招标控制价）计算，其中材料价格按施工期间的《玉林建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《玉林建设工程造价信息》没有相应价格信息的，可参考《南宁建设工程造价信息》，南宁市也没有相应价格信息，则按玉林市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；对于国有资产投资的项目，新增项目的单价必须经财政或审计部门 审定。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13工程量清单错误的修正”执行。

### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                     。

### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                     。

## 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    不调整   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、投标报价：详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。

（2）主要材料和设备确认价：

按施工期间《       市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

（3）价差计算方法：

①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料和设备单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的：合同履行期间材料和 设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

第3种方式：    不调整                                                   。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

本工程采用         （1）         合同价格形式。

（1）单价合同。

单价合同采用综合单价方式确定，工程量按实际结算。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、政策性调整、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险以外因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按11.1的约定调整。

④其它：                                                  。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：                                      。

风险范围以外合同价格的调整方法：                          。

（3）其他价格方式：                                       。

### 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：双方签订合同后，项目部进场七天后按合同价款的30%支付。

预付款扣回的方式：            /

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

预付款担保格式见合同附件7。

### 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付，按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                         。

### 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程款按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的85%，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的 75%；工程完工验收达到质量要求，结算经有关部门审定后，工程款支付至结算总价的 97%；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程缺陷责任期满并且承包人完成缺陷修复后十个工作日内返还（无息）。工程竣工结算承包方需一次性提供全部工程价发票给发包方。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                       。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：

。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                             。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：                                  。

（2）发包人支付进度款的期限：  进度款经发包人核定之日起 14个工作日内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                                   。

进度款支付方式：银行转账。

12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批：                                          。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

## 13. 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

### 13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：                         。

竣工验收资料的份数：        。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天（工程造价在500万元以下含500万元）、10天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量分别为2套、4套、6套。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                                                 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：              。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                                。

### 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                                                            。

（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                                              。

### 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                            。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：                    。

竣工付款申请单应包括的内容：                        。

### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

|  | 工程竣工结算报告金额 | 发包人审查时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500万元以下 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天 |
| 2 | 500万元-2000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天 |
| 3 | 2000万元-5000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天 |
| 4 | 5000万元以上 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天 |

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。

结算审核约定：

非国有投资项目：1、工程竣工验收报告经发包人认可后14个工作日内，承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起14个工作日内进行审核，给予确认或者提出初审意见。发包人逾期不予审定结算的视为发包人已同意上述竣工结算报告及结算资料，并以此作为最终结算的依据。国有投资项目：（双方结合各地政府或有关部门出台的管理规定进行约定）

发包人完成竣工付款的期限：  竣工结算评审报告完成后14个工作日内。              。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                                  。

### 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。

承包人提交最终结算申请单的期限：                    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：              。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：       12个月                。

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：          无            。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待缺陷责任期满并完成缺陷修复后返还；

（3）其他方式：                                                           。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：                            。

### 15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：        12个月                     。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：          。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                                。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：           。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                                                            。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                               。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                          。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                                                                          。

（7）其他：                                                               。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

### 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                                                     。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                                           。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：             。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                              。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                                     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    由承包人自行办理             。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                  。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：按通用条款20.3.1条执行。

选定争议评审员的期限：按通用条款20.3.1条执行。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款20.3.1条执行。

其他事项的约定：无。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）    种方式解决：

（1）提请     仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向    玉林市玉州区     人民法院起诉。

## 21. 补充条款

21.1本工程禁止使用童工。

21.2关于设立工人工资支付专用账户的要求：

根据玉住建管【2017】94号及桂薪联发【2016】1号文件精神，承包人须在商业银行设立工人工资支付专用账户用于支付工资（专用帐户的格式要求为：中标单位+农民工工资支付专户），工人工资支付专用账户内的资金除发放工人工资外，不得用于其他用途。工人工资支付专用账户设立后，应向项目所在地人力资源社会保障部门和建设项目主管部门备案，

承包人应当建立劳动用工管理台账，真实、准确记录工人名册、劳务合同、工程进度、劳务承包款和工人工资支付情况等信息。

发包人在进度款拨付时，将当期进度款中人工工资（经审核完成工程造价中所含的定额人工费）直接支付至承包人的工人工资支付专用账户，其余款项付至承包人基本账户。

若经行业主管部门或劳动保障监察部门调查认定承包人拖欠工人工资的，发包人有权在下一批次的进度款拨付时首先拨付（不超出当期进度款）承包人拖欠工人工资金额至工人工资支付专用账户，待承包人足额发放拖欠的工人工资并提交各班组长出具的工人工资结清声明后，再审核拨付该批次的进度款余款。

未尽事宜按玉住建管【2017】94号及桂薪联发【2016】1号文件执行。

附件

附件1：承包人主要施工管理人员表

附件2：工程质量保修书

注：详细签订内容以采购人和成交供应商协商签订的为准

# 第五章 响应文件格式

目   录

- 竞标函；

- 竞标报价表；

- 供应商资格证明文件；

- 施工组织计划方案；

- 工程管理人员情况；

- 施工机械设备情况；

- 供应商认为需要提供的其它资料。

响应文件封面格式

- 响应文件

（＊本）

项目名称：

项目编号：

竞 标 人：                     （盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

地    址：

联 系 人：

联系电话：

### 1、竞  标  函

致(招标代理):

1、根据已收到的   （项目名称）  项目的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，我单位经认真仔细研究上述条件书的竞标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后， 我方愿按竞标报价：（大写）人民币             元（￥          ）进行报价。按上述合同条件、技术规范承包本项目采购范围内的环境影响评价报告编制,质量：符合国家验收合格标准。

2、一旦我方成交，我方保证在合同生效后，工期为：                。

3、我方同意所递交的响应文件在“竞标须知”规定的竞标有效期内有效，在此期间内我方的

竞标有可能成交，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本条件书将构成约束我们双方的合同。

竞 标 人：（盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人签字：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户行名称：

银行帐号：

开户行地址：

日    期：     年    月   日

### 2、竞标报价表

| 内 容 | 竞标报价 | 工期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉州区城北街道潘岭村污水管网铺设工程 | 大写： 小写： |  |  |
| 本报价已包括了实施和完成工程所需的劳务费、服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费、代理费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。 |  |  |  |

供应商(公章):

法定代表人或委托代理人签字 :

日期:

竞标说明：

1、供应商必须加盖公章并签字,无签字、盖公章的竞标无效。

3、供应商资格证明文件

### （资格证明文件内容按照第二章供应商须知13.1.2所列的内容按顺序提供，格式自定。）

### 4、施工组织计划方案

格式自拟

### 5、工程管理人员情况

格式自拟

### 6、施工机械设备情况

### 7、供应商认为需要提供的其它资料

附件1：

中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标供应商(公章):

法定代表人或委托代理人（签字） :

日期：

附件2：

残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]   141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的     项目采购活动提供本单位服务（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假。将依法承担相应责任。

竞标供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年     月     日

（必须提供相关证明文件、否则不予以认定）

附件3：

法人授权委托书（格式，委托代理时提供）

本授权委托书声明：我           （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司代理人，以本单位的名义参加          （采购人）的          (项目名称)              的竞标代理人，在竞标和合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：            性别：               年龄：

单位：              部门：               职务：

身份证号码：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

附：授权委托代理人身份证复印件。

附件4：

无重大违法记录声明书

致：（采购人）

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

日期：         年    月    日

附件5：

农民工工资保证金承诺书（格式）

（采购人名称）

根据《关于建立交通行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发[2007]147号），在（项目名称）施工招标的投标中，我单位对农民工工资的支付作出以下郑重承诺：

（一）我单位在本招标项目递交投标文件截止时间年月日（开标日）前所承建的工程项目，不存在拖欠或克扣农民工工资的行为。

（二）投标中标后，我单位同意按工程中标价的2%缴纳农民工工资保障金，在项目实施时，同意将每次计量的计量款按2%转为农民工工资保证金。所存入的农民工工资保证金额度符合招标文件中的规定。

（三）在项目实施过程中，若出现中标价与结算价不一致时，以实际结算金额按招标文件规定的计算额度存入农民工工资保证金。

（四）我单位向建设单位承诺依法足额支付农民工工资，一旦我单位（包含我单位的分包商）承建的（项目名称）出现拖欠农民工工资情况的，可由劳动保障、交通主管部门（或授权机构）及建设单位根据相关规定从其农民工工资保证金中先予支取。

（五）其它未尽事宜按《关于建立交通行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发[2007]147 号）的有关规定执行。

承诺人：（投标单位全称）（盖单位公章）

法定代表人或其授权的代理人：       （签字）

日期：          年      月       日

第六章   评审方法和成交标准

一、评审原则

(一）磋商小组构成：本项目的磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数应当为三人以上（含三人）单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二）评审依据：磋商小组将以竞争性磋商文件和响应文件、最终报价为评定依据进行评审，对供应商的报价、技术、售后服务等内容按百分制打分。

(三）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件、否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件、否则不予以认定）

(四）评审方法：综合评分法。

二、评审方法

- 对进入详评的，磋商小组将以竞争性磋商文件和响应文件、最终报价为评定依据，采用百分制综合评分法：

- 计分办法（按四舍五入取至百分位）：

- 1、价格分…………………………………………………………………………………30分

以进入评标的最低的评标报价为30分。

有效投标供应商最低评标报价（金额）

某竞标供应商价格分＝                                      ×　30分

某投标供应商评标报价（金额）

2.施工组织计划方案分………………………………………………………………………30分

根据响应文件中供应商提供的施工组织计划方案内容，集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。

一档评定标准：(0～10分)： 提供了施工组织计划，基本上满足采购需求，但无技术人员详细投入计划。

二档评定标准：(10.1～20分)：提供了施工组织计划，满足采购需求，技术人员投入计划基本合理。

三档评定标准：(20.1～30分)：提供了施工组织计划，充分满足采购需求，切合用户的实际状况，描述了项目组织技术人员详细计划及实施安排。

3.拟投入本工程管理人员情况分…………………………………………………………20分

根据响应文件提供拟投入本工程管理人员情况内容，集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。

一档评定标准：(0～7分)： 施工组织结构一般，施工人员基本齐全，基本满足需要。

二档评定标准：(7.1～14分)：施工组织结构比较齐全， 施工人员配备比较齐全， 人员搭配合理，满足施工需要。

三档评定标准：(14.1～20分)：施工组织结构完善，施工人员配备齐全，人员搭配合理，很好满足施工需要。

4.拟投入施工机械设备情况分………………………………………………………………20分

根据响应文件提供拟投入施工机械设备情况内容，集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。

一档评定标准：(0～7分)：施工组织结构一般，施工机械基本齐全，基本满足需要。

二档评定标准：(7.1～14分)：施工组织结构比较齐全， 施工机械配备比较齐全，机械搭配合理，满足施工需要。

- 三档评定标准：(14.1～20分)：施工组织结构完善，施工机械配备齐全，机械搭配合理，很好满足施工需要。

总得分=1+2+3+4。

三、成交候选供应商推荐原则

磋商小组将根据综合评分得分由高到低排列次序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐）并推荐三名成交候选供应商，得分最高者为第一候选供应商，以此类推第二、第三名候选供应商。

附件5：   广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）       政府采购项目中标（或成交）投标人（            公司名称              ）       提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交投标人负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |