广西晟志工程管理有限公司

Guangxi Shengzhi Engineering Management Co., Ltd

竞争性谈判文件

项目名称：玉林市小广场小绿地建设项目A标、玉林市小广场小绿地建设项目B标、玉林市人民公园基础设施改造工程监理采购

项目编号：YLZC2020-J3-000881-GXSZ

采   购   人：玉林市园林服务中心

采购代理机构：  广西晟志工程管理有限公司

日期：2020年12月

目  录

第一卷、竞标须知、合同条件及合同形式	3

一、总     则	6

二、竞争性谈判文件	6

三、竞标报价说明	7

四、竞标文件的编制	8

五、竞标文件的递交	9

六、截标、开标与谈判	9

七、授予合同	13

第二章  竞标内容及要求	16

第三章  合同（格式）	17

第三卷  竞标文件格式	34

第五章  竞标文件	35

竞 标 文 件	36

评标方法和成交标准	43

广西晟志工程管理有限公司

玉林市小广场小绿地建设项目A标、玉林市小广场小绿地建设项目B标、玉林市人民公园基础设施改造工程监理采购（项目编号：YLZC2020-J3-000881-GXSZ ）

竞争性谈判公告

项目概况

玉林市小广场绿地建设项目A标、玉林市小广场小绿地建设项目B标、玉林市人民公园基础设施改造工程监理采购 采购项目的潜在供应商应在政采云平（http://www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2021年1 月  4日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：YLZC2020-J3-000881-GXSZ

项目名称：玉林市小广场小绿地建设项目A标、玉林市小广场小绿地建设项目B标、玉林市人民公园基础设施改造工程监理采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币贰拾万零捌仟玖佰元整（¥ 208900.00 元）

采购需求：玉林市小广场小绿地建设项目A标、玉林市小广场小绿地建设项目B标、玉林市人民公园基础设施改造工程监理采购。如需进一步了解详细内容，具体内容详见竞争性谈判文件。

监理服务期：自签订合同之日起，经施工准备阶段、施工阶段至缺陷责任期结束。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展。

3、本项目的特定资格要求：

3.1国内注册登记（指按国家有关规定要求注册登记的），具有市政公用工程监理丙级（含丙级）以上资质或工程监理综合资质，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。其中，拟派项目总监理工程师须具备市政公用工程专业注册监理工程师执业资格或广西建设工程监理工程师执业资格，且为本单位注册人员。

3.2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3.3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.4.本项目不接受联合体谈判。

三、获取采购文件

1、获取时间：自公告发布之时起至2020年 12 月 31 日18时00分止

2、获取方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名并自行下载竞争性谈判文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名并下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

截止时间：2021年 1 月 4 日9时30分（北京时间）

地点： 广西晟志工程管理有限公司开标室（玉林市中港路143号）

五、开启

时间：2021年 1 月 4 日9时30分（北京时间）

地点： 广西晟志工程管理有限公司开标室（玉林市中港路143号）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、广西玉林市人民政府门户网站。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：玉林市园林服务中心

地    址：玉林市公园路182号

联系方式： 0775-2829920

2、采购代理机构信息

名    称：广西晟志工程管理有限公司

地　　址：玉林市中港路143号    联系方式：0775-3838552

3、项目联系方式

项目联系人：庞敏、李游        电　　 话：0775-3838552

4、监督部门

名    称：玉林市财政局     电　　 话：0775-2697961

广西晟志工程管理有限公司

2020年 12  月 28 日

# 第一卷、竞标须知、合同条件及合同形式

第一章   竞标须知和前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- | --- |
| １ | 1.1 | 项目名称：玉林市小广场小绿地建设项目A标、玉林市小广场小绿地建设项目B标、玉林市人民公园基础设施改造工程监理采购 项目编号：YLZC2020-J3-000881-GXSZ 本项目政府采购预算价：人民币贰拾万零捌仟玖佰元整（¥ 208900.00 元） 竞标内容：1.项目的施工阶段全过程的监理，包含施工合同范围及设计变更的全部实施内容；2.工程建设质量、工程建设工期、工程建设投资控制；3.工程建设安全、文明施工的检查、监理管理；4.工程建设合同管理；5.协调有关单位间的工作关系；6.组织工程阶段验收，签署建设监理意见，协助工程结算；7.相应的缺陷责任期的监理服务；8.《工程建设监理规定》要求的其他属于监理单位工作范围的内容。 监理服务期：自签订合同之日起，经施工准备阶段、施工阶段至缺陷责任期结束。 |
| 2 | 1.1 | 合同名称：玉林市小广场小绿地建设项目A标、玉林市小广场小绿地建设项目B标、玉林市人民公园基础设施改造工程监理采购 |
| 3 | 2 | 资金来源：一般公共预算拨款 |
| 4 | 3.1 | 竞标人资格： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 - 2.国内注册登记（指按国家有关规定要求注册登记的），具有市政公用工程监理丙级（含丙级）以上资质或工程监理综合资质，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。其中，拟派项目总监理工程师须具备市政公用工程专业注册监理工程师执业资格或广西建设工程监理工程师执业资格，且为本单位注册人员。 - 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与采购活动； 5.本项目不接受联合体谈判。 |
| 5 | 7 | 本项目政府采购预算控制价：人民币贰拾万零捌仟玖佰元整（¥ 208900.00 元） 最终监理费以《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格〔2007〕670号及玉林市财政局批复的结算金额，按收费标准计算得出。若最终监理费超出报价，则按报价计取。 竞标人须就本竞争性谈判文件中的所有服务内容作完整唯一报价，且有效竞标报价不得高于玉林市财政局审批的预算批复，否则，其竞标将被拒绝。 |
| 6 | 11 | 竞标有效期为： 竞标截止之日起60天内（日历天） |
| 7 | 14 | 竞标文件份数为：正本一份，副本三份,共四份。 |
| 8 | 15.1 | 竞标文件以密封形式递交至：广西晟志工程管理有限公司开标室（玉林市中港路143号） 开标时间：2021年1月4日北京时间9点30分 |
| 9 | 17.1 | 竞争性谈判时间：2021年1月4日北京时间9点30分截标后 谈判地点：广西晟志工程管理有限公司开标室（玉林市中港路143号） |
| 10 | 26 | 评标办法：详见“评标方法和成交标准” |
| 11 | 34 | 采购代理服务费：代理服务费按差额定率累进法计算，中标金额100万元以下的按1.5%，100万-500万按0.8%收取，由成交人在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付（收款账户为：开户名称：广西晟志工程管理有限公司，开户银行：广西北部湾银行股份有限公司玉林分行，银行账号：800118934100019 ）。 |
| 12 | 32 | 履约保证金：由采购人与成交供应商自行协商。若协商中要求中标（成交）供应商提交履约保证金的，对小型和微型企业的履约保证金降为不超过政府采购合同金额的5%。 |
| 13 |  | 本竞争性谈判文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |

竞标人须知

- 一、总     则

l、项目说明、监理服务期

1.1 项目的说明见竞标须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述。

1.2 上述项目依据《中华人民共和国政府采购法》已办理相关手续，现通过竞争性谈判方式择优选择服务单位。

1.3 监理服务期：自签订合同之日起，经施工准备阶段、施工阶段至缺陷责任期结束。

- 资金来源：一般公共预算拨款

3、竞标人资格

3.1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 3.2. 国内注册登记（指按国家有关规定要求注册登记的），具有市政公用工程监理乙级（含乙级）以上资质或工程监理综合资质，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。其中，拟派项目总监理工程师须具备市政公用工程专业注册监理工程师执业资格或广西建设工程监理工程师执业资格，且为本单位注册人员。

3.3、根据相关法规规定，在近三年有骗取中标(成交)或已中标(成交)而无正当理由拒绝签订采购合同或拒绝履行合同的违约行为的竞标人将被拒绝；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.5、本项目不接受联合体竞标。

4、竞标费用

4.1  竞标人应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用。不管竞标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

- 二、竞争性谈判文件

5、竞争性谈判文件的组成

5.1 本项目的竞争性谈判文件包括下列文件及所有按本须知第7条发出的补充通知。

竞争性谈判文件包括下列内容：

第一卷  竞标须知、协议书及合同格式

第一章 竞标须知和前附表

第二章 竞标内容及要求

第三章 合同基本条款及合同书（格式）

第二卷 技术规范

第四章 技术规范

第三卷  竞标文件格式

第五章 竞标文件格式

5.2 竞标人应认真审阅竞争性谈判文件中所有的竞标须知、合同条件、规定格式、技术规范或技术要求。如果竞标人编制的竞标文件不能符合竞争性谈判文件的要求，责任由竞标人自负。实质上不响应竞争性谈判文件要求的竞标文件将被采购代理机构拒绝。

6、竞争性谈判文件的澄清和修改

6.1竞标人要认真审核竞争性谈判文件中的内容及要求，如发现其中的内容有误或要求不合理的，竞标人必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由竞标人负责。

6.2如果竞标人认为本竞争性谈判文件中存在有倾向性、排他性的内容或条款的，可以在竞标截止日期3天前，以书面形式并附上相关证明材料向本采购项目联系人反映。

6.3至提交竞标文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构应当在提交竞标文件截止之日3个工作日前，在竞标公告发布媒体中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西玉林市政府门户网站（www.yulin.gov.cn）上发布更改公告，并以书面形式通知所有接收竞争谈判文件的竞标人，不足3个工作日的，应当顺延递交竞标文件的截止日期。

6.4竞标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由竞标人承担。

6.5采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止日期和开标时间，至少于竞标截止时间3个工作日前以书面形式通知所有购买竞争性谈判文件的竞标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

- 三、竞标报价说明

7、竞标价格

7.1 竞标报价见竞标须知前附表第5项所述。

7.2 竞标货币：竞标文件报价币种为人民币。

8、竞标费用

8.1竞标人自行承担参与本项目竞标的各项费用。

- 四、竞标文件的编制

9、竞标文件的语言

竞标文件及竞标人与采购代理机构之间往来的与竞标有关的通知、函件和文件均应使用中文。

10、竞标文件的组成

10.1竞标人的竞标文件应包括下列内容：

（1）竞标函；

（2）竞标报价表；

（3）竞标人资格证明文件；

（4）其它文件及资料。

10.2竞标人按照采购代理机构提供的竞标文件格式和顺序另行编制竞标文件，但表格可以按同样格式扩展。

11、竞标有效期

11.l 竞标文件在本须知第17条规定的竞标截止之日起60天内（日历天）有效。

11.2 在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以书面形式向竞标人提出延长竞标有效期的要求，竞标人须以书面形式予以答复。同意延长竞标有效期的竞标人不允许修改其竞标文件。

12、投标文件的书写及签名、盖章要求

12.1竞标文件正副本必须用不褪色的墨水书写或打印（副本可以用正本复印）。

12.2竞标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签字和加盖公章。

12.3竞标文件应字迹清晰、表达清楚、装订齐全及按要求填写。

12.4竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签字或盖章和加盖单位的公章。

12.5 竞标文件的份数：竞标文件的份数详见本须知前附表第8项规定。并在文件左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

13、竞标文件的份数和签署

13.l竞标人按本须知第14条的规定，编制一份竞标文件“正本”和前附表第7项所述份数的“副本”。竞标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

13.2竞标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由竞标人法定代表人或其授权委托人亲自签署并加盖单位公章和法定代表人印鉴。

13.3全套竞标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构指示进行的，或者是竞标人造成的必须修改的错误，但修改处应由竞标文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

- 五、竞标文件的递交

14、竞标文件的密封、装订与标志

14.1竞标文件均要包括（含“正本一份”和“副本三份”），应分别装订成册，然后一并装入竞标文件袋中并加以密封，所有封贴处必须密封签章[公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可]。

14.2包封应写明竞标人名称和地址、邮政编码、项目名称、法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并注明开标时间以前不得开封。以便竞标出现逾期送达时能原封退回。

14.3 如果包封没有按上述规定密封并加写标志，采购代理机构将不承担竞标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的竞标文件将予以拒绝，并退还竞标人。

14.4竞标人必须在本须知第15条规定的竞标截止时间前，将竞标文件送到规定的地点由北京诚佳信工程管理有限公司工作人员签收。凡逾期送达的竞标文件将被作为无效的竞标文件处理。

15、竞标截止期

15.1竞标文件的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间。

15.2 采购代理机构可以按本须知第6条规定以补充通知方式，酌情延长递交竞标文件的截止日期。在上述情况下，采购代理机构与竞标人在竞标截止期以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的竞标截止期。

15.3 采购代理机构在竞标截止期以后收到的竞标文件将予以拒绝，并原封退给竞标人。

16、竞标文件的撤回

16.1 竞标人可以在递交竞标文件以后，在规定的竞标截止时间之前，以书面形式向采购代理机构递交撤回其竞标文件的通知。

16.2 竞标人的撤回通知，应按本须知第14条规定编制、密封、标志和递交（在内层包封标明 “撤回”字样）。

16.3 根据本须知第12条的规定，在竞标有效期内，竞标人不能撤回竞标文件。

- 六、截标、开标与谈判

17.1截标开标

17.1.1采购代理机构将于2021年1月 4 日北京时间9点30分在广西晟志工程管理有限公司开标室（玉林市中港路143号）进行截标开标，竞标人的法定代表人或其委托代理人必须持证件，凭本人身份证、或委托代理人凭法人授权委托书原件 、法人身份证复印件和本人身份证，（所有复印件必须加盖公章）]签到参加开标会并接受验证，竞标人的法定代表人或其授权代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

17.1.2开标时，由竞标人代表检查竞标文件的密封情况，经确认无误后签字，并由采购代理机构工作人员宣读竞标与谈判过程中应遵守的纪律和应注意的事项。

17.1.3采购代理机构将做开标记录。

17.1.4当整个竞标项目的竞标人不足3家时，除采购任务取消情形外，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定报主管部门批准后根据《中华人民共和国政府采购法》将该项目改为其它方式进行采购，或依法重新组织采购。

17.1.5开标后,因符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的,项目作废标处理；代理机构将按政府采购管理的有关规定报主管部门批准后将改为其它方式进行采购，或依法重新招标。

18.1资格审查

18.1.1本项目资格审查采用资格后审，只有通过资格审查才能进入详评。所要提供的材料见竞标人须知19.1.2条内容，资格审查资料有任何一项不合格者其资格审查视为不通过。

18.1.2下述资格审查文件中注明必须提交的文件均必须于本项目截标前与竞标文件同时提交完备，如提供的材料不符合（1）（2）（3）（4）不按规定加盖单位公章的，将被作资格审查不合格而不进入详评：

(1)竞标人有效的“营业执照”复印件； (必须提交，加盖公章)

(2)法定代表人有效的身份证正反面复印件；(必须提交，加盖公章)

(3)法定代表人授权委托书原件及法人授权委托代理人有效的身份证正反面复印件（委托代理时必须提供，加盖公章）；

(4)市政公用工程监理丙级（含丙级）以上资质或工程监理综合资质及拟派总监理工程师《注册监理工程注册执业证书》或广西监理工程师培训合格证书复印件(必须提交，加盖公章)；

(5)竞标文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件(格式自拟，加盖单位公章);无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件(格式自拟,加盖单位公章)；

(6)竞标文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件(格式自拟,加盖单位公章);无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件(格式自拟，加盖单位公章)；

(7)参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录声明书(格式自拟，必须提交，加盖公章）；

(8)竞标人认为必要提供的证明其满足本项目竞标资格的声明及文件资料。

18.2本项目不允许采用挂靠或私人炒更方式，如有违反，采购人有权解除合同，并不予支付费用和赔偿解除合同造成的损失，同时保留对承接方的追索权。

18.3 本项目不接受联合体竞标。

18.3.1以下竞标人在资格后审时将被拒绝：

18.3.1.1 不具备合法资格的分支机构或专业单位；

18.3.1.2企业是一个由几个独立合法资格的分支机构或专业单位组织的；

18.3.1.3企业处于被责令停业、竞标资格被取消、财产被接管或冻结、破产状态；

18.3.1.4 在近三年内有骗取成交或严重违约行为的企业。

19、谈判：

19.1谈判时间及地点：竞标人须知前附表第9项规定的时间为与竞标人谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点： 广西晟志工程管理有限公司开标室（玉林市中港路143号）。

19.2谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

19.3采购代理机构将在竞标人须知前附表第9项规定的时间和地点组织谈判小组与各竞标人分别进行谈判。竞标人的法定代表人或其授权委托人必须持证件[法定代表人凭营业执照复印件、本人身份证、或委托代理人凭法人授权委托书原件、营业执照复印件、法人身份证复印件和本人身份证，（所有复印件必须加盖公章）]依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

19.4竞标人可由1～3人组成参谈组，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的书面意见为准。

19.5谈判的内容包括技术性条件、商务性条件、价格以及谈判小组认为需要谈判的内容。当竞争性谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

19.6谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

19.7谈判时，谈判小组应要求竞标人在约定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

19.8谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，谈判程序和要求按本须知第19条规定执行，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束（最少进行一轮谈判，最多进行三轮，每轮谈判后必须重新报价，且以最终报价为准）。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

19.9最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

19.10谈判原则

19.10.1、必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

19.10.2、谈判人员不得向外界透露任何与谈判有关的内容；

19.10.3、任何单位和个人不得干扰、影响谈判的正常进行；

19.10.4、谈判人员不得私下与竞标单位接触。

20、评标内容的保密

20.1 公开开标后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向竞标人或与评标无关的其他人泄露。

20.2 在竞标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，竞标人对采购代理机构和谈判小组或评标小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

21、竞标文件的符合性鉴定

21.1 在详细评标之前，谈判小组将首先审定每份竞标文件是否在实质上响应了竞争性谈判文件的要求。

21.2 就本条款而言，实质上响应要求的竞标文件，应该与竞争性谈判文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对项目的范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的采购人的权力及竞标人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的竞标人的竞争地位产生不公正的影响。

21.3 如果竞标文件实质上不响应竞争性谈判文件的要求，采购人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞标文件。

22、竞标文件的澄清

为了有助于竞标文件的审查、评价和比较，谈判小组可以个别地要求竞标人澄清其竞标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

23、错误的修正

23.1谈判小组将对确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的竞标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

23.1.1 如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

23.2 按上述修改错误的方法，调整竞标书中的竞标报价。经竞标人确认同意后，调整后的报价对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受修正后的竞标报价则其竞标将被拒绝，视为无效竞标。

23.3 竞标文件正本与竞标文件副本不符的以正本为准。

24、竞标文件的评价与比较

24.1谈判小组将仅对依照本须知第21条确定为实质上响应竞争性谈判文件要求（即符合性鉴定合格）的竞标文件进行评价与比较。

24.2 谈判小组将依照本须知第23条对通过资格审查及符合性鉴定的竞标文件的竞标报价进行校核与修正。

25、评标办法: 最低评标价法。详见附表1“评标办法和成交标准”

26、竞标文件有下列情况之一者将视为竞标无效：

26.1 竞标文件未按规定密封；

26.2 竞标单位法定代表人或其委托代理人未签字；

26.3 竞标单位未加盖单位公章；

26.4 未按规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清；

26.5 竞标人法定代表人或授权代表未按时参加开标会议的；

26.6 竞标截止时间以后送达的竞标文件；

26.7 竞标文件内容不真实；

26.8 竞标文件不满足竞标人最低资质等级和营业执照要求；

26.9 不符合竞争性谈判文件规定的其他实质性要求和条件的；

26.10超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

27、废标

27.1竞标采购过程中出现下列情形之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）竞标人的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.2 废标后，将按政府采购管理的有关规定报主管部门批准后将该项目改为其它方式进行采购，或依法重新组织采购。

- 七、授予合同

28、合同授予标准

采购代理机构将把本合同授予其竞标文件实质上响应竞争性谈判文件要求和按本须知第25条规定评选出的竞标人，确定为成交的成交人必须具有实施本合同的能力和资源。

29、评标结果公示

29.1采购代理机构在谈判工作完成起2个工作日内将谈判报告送采购人,采购人确认后，成交结果将在竞标公告发布媒体上公告。

29.2竞标人如对成交公告有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30、成交通知书

30.1在发布成交公告的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

30.2 确定出成交的竞标人后，在竞标有效期截止前，采购代理机构将以书面形式通知成交的竞标人其竞标被接受。在该通知书（以下合同条件中称“成交通知书”）中给出采购代理机构对成交的竞标人按成交标价（以下协议书中称为“合同价格”），以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点。

30.3 成交通知书为合同的组成部分。

30.4采购代理机构无义务向落标的竞标人解释落标原因和退还竞标文件。

31．合同协议书的签署

31.1采购人与中标（成交）供应商应当在中标、成交通知书发出之日起二十五日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。中标（成交）通知书对采购人和中标（成交）供应商均具有法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标（成交）结果的，或者中标（成交）供应商放弃中标（成交）项目的，应当依法承担法律责任。中标（成交）供应商放弃中标（成交），无正当理由不与采购人签订采购合同或者不履行采购合同的，在处罚及要求其赔偿采购人的损失时，损失将包括采购人因选择第二中标、成交候选供应商或者重新采购导致中标、成交价高于违约供应商的中标、成交价而多支付的资金数额。

31.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

32.履约保证金

32.1在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表第12项规定的形式、金额和竞争性谈判文件第二章“合同条款及格式”规定的或事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

釆用银行保函时，应由符合供应商须知规定级别的银行开具，所需的费用由成交供应商承担，成交供应商应保证银行保函有效。

32.2在评审期间发现成交供应商提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为成交候选人的成交供应商提供了虚假资料，采购人有权取消其成交资格；若在合同实施期间发现成交供应商提供了虚假资料，采购人有权从履约保证金中扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。同时采购人将供应商上述弄虚作假行为上报省级相关主管部门，作为不良记录纳入市场信用信息管理系统。

32.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因成交供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.投诉与质疑

33.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

33.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 其他事宜:

34.采购代理服务费

签订合同前，成交供应商须向广西晟志工程管理有限公司一次付清采购代理服务费，收费标准详见本须知前附表第11项。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定。

35.所有与本竞争性谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购单位：

名    称：玉林市园林服务中心

地    址：玉林市公园路182号

联系方式： 0775-2829920

采购代理机构：广西晟志工程管理有限公司

通讯地址：玉林市中港路143号

联系人：庞敏、李游

联系电话：0775-3838552

开户名称：广西晟志工程管理有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司玉林分行

银行帐号：800118934100019

政府采购监督管理机构：玉林市财政局     电　　 话：0775-2697961

# 竞标内容及要求

一、项目名称：玉林市小广场小绿地建设项目A标、玉林市小广场小绿地建设项目B标、玉林市人民公园基础设施改造工程监理采购

二、项目编号：YLZC2020-J3-000881-GXSZ

三、工程建设地点：玉林市

四、项目概况：建设内容包括公厕修缮，土方工程、建筑安装工程、景观和绿化工程、配套服务设施工程、园路及铺装场地工程、室外给排水工程、室外电气和照明工程等。

五、 监理服务期限：自签订合同之日起，经施工准备阶段、施工阶段至缺陷责任期结束。

六、质量要求：必须严格按照国家有关监理规范要求全过程监督工程质量，确保工程质量达到合格以上。

七、监理范围和要求：

监理范围：1.项目的施工阶段全过程的监理，包含施工合同范围及设计变更的全部实施内容；2.工程建设质量、工程建设工期、工程建设投资控制；3.工程建设安全、文明施工的检查、监理管理；4.工程建设合同管理；5.协调有关单位间的工作关系；6.组织工程阶段验收，签署建设监理意见，协助工程结算；7.相应的缺陷责任期的监理服务；8.《工程建设监理规定》要求的其他属于监理单位工作范围的内容。

监理要求：1.根据业主要求，按国家工程监理规范对项目建设实行施工阶段监理；协助工程各项工作。2.工程质量要求：除有特殊要求外，按合格工程标准要求实施监理。3.监督施工单位严格按合同、国家现行的技术规范、标准以及设计的要求进行施工，坚持旁站监理。4.对主要施工环节进行审查，并见证取样进行检验是否符合设计及合同要求。 5.组织有关单位对实施中出现的质量事故进行分析和处理。6.审查施工项目进度计划、督促施工单位严格按进度实施，保证项目如期完成。7.业主临时交待与项目监理有关的事项。

第三章  合同（格式）

（ＧＦ－2012－0202）

建设工程监理合同

工程名称 ：玉林市小广场小绿地建设项目A标、玉林市小广场小绿地建设项目B标、玉林市人民公园基础设施改造工程

项目编号：

委 托 人：玉林市园林服务中心

监 理 人：

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分  协议书

委托人（全称）：玉林市园林服务中心

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 项目名称：玉林市小广场小绿地建设项目A标、玉林市小广场小绿地建设项目B标、玉林市人民公园基础设施改造工程监理采购

项目编号：YLZC2020-J3-000881-GXSZ

- 工程地点：玉林市玉州区

- 3. 工程规模：建设内容包括公厕修缮，土方工程、建筑安装工程、景观和绿化工程、配套服务设施工程、园路及铺装场地工程、室外给排水工程、室外电气和照明工程等。

4.监理范围

（1）项目的施工阶段全过程的监理，包含施工合同范围及设计变更的全部实施内容；

（2）工程建设质量、工程建设工期、工程建设投资控制；

（3）工程建设安全、文明施工的检查、监理管理；

（4）工程建设合同管理；

（5）协调有关单位间的工作关系；

（6）组织工程阶段验收，签署建设监理意见，协助工程结算；

（7）相应的缺陷责任期的监理服务；

（8）《工程建设监理规定》要求的其他属于监理单位工作范围的内容。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 成交通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

1.玉林市小广场小绿地建设项目A标

总监理工程师姓名：        ，证书号：       ，联系电话：             。

- 2.玉林市小广场小绿地建设项目B标

- 总监理工程师姓名：        ，证书号：       ，联系电话：             。

- 3.玉林市人民公园基础设施改造工程

- 总监理工程师姓名：        ，证书号：       ，联系电话：             。

五、签约酬金

根据成交通知书，本合同监理签约酬金为人民币         元（¥       ）（含税）。

其中：玉林市小广场小绿地建设项目A标监理酬金     元、玉林市小广场小绿地建设项目B标监理酬金     元、玉林市人民公园基础设施改造工程监理酬金     元

六、期限

监理服务期限：自签订合同之日起，经施工准备阶段、施工阶段至缺陷责任期结束。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立和生效

1. 订立时间：    年   月   日。

2. 订立地点：玉林市玉州区。

3. 本合同一式   份，甲方执陆份，乙方执   份，招标代理机构及监督管理部门各执壹份，具有同等法律效力。本合同自委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位公章后生效。

| 委托人：玉林市园林服务中心（公章） 法定代表人或 委托代理人（签字）： 统一社会信用代码：12450900499359505R 地址：玉林市玉州区公园路182号 邮政编码：537000 电话：0775-2836910 传真：0775-2307265 电子信箱：ghk2836910@163.com 开户银行：建行玉林市大府园支行 银行账号：4500 1660 4410 5050 1053 | 监理人：（公章） 法定代表人或 委托代理人（签字）： 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 银行账号： |
| --- | --- |

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：（1）协议书；（2）成交通知书；（3）专用条件及附录A、附录B；（4）通用条件；（5）投标文件。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的标准；（3）工程设计及有关文件；（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：（1）严重过失行为的；（2）有违法行为不能履行职责的；（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的；（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：（1）监理人完成本合同约定的全部工作；（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.1  解释

1.1.1 本合同文件除使用中文外，还可用    /    。

1.1.2 约定本合同文件的解释顺序为：协议书、专用条件、通用条件。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围：1、项目的施工阶段全过程的监理，包含施工合同范围及设计变更的全部实施内容；2、工程建设质量、工程建设工期、工程建设投资控制；3、工程建设安全、文明施工的检查、监理管理；4、工程建设合同管理；5、协调有关单位间的工作关系；6、组织工程阶段验收，签署建设监理意见，协助工程结算；7、相应的缺陷责任期的监理服务；8、《工程建设监理规定》要求的其他属于监理单位工作范围的内容。

2.1.2监理要求：1、根据业主要求：按国家工程监理规范对项目建设实行施工阶段监理；协助工程各项工作。2、工程质量要求：除有特殊要求外，按合格工程标准要求实施监理。3、监督施工单位严格按合同、国家现行的技术规范、标准以及设计的要求进行施工，坚持旁站监理。4、对主要施工环节进行审查，并见证取样进行检验是否符合设计及合同要求。5、组织有关单位对实施中出现的质量事故进行分析和处理。6、审查施工项目进度计划、督促施工单位严格按进度实施，保证项目如期完成。7、业主临时交待与本项目监理有关的事项。

2.1.3监理工作主要包括但不限于以下内容：1、审查承包人编写的开工报告，并在规定时间内报委托人审定。2、审查承包人提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出具体、可行的改进意见。3、督促检查承包人严格执行工程施工合同并按照国家工程技术标准、规范及设计要求进行施工，并进行各种签证。4、办理委托人决定的工程内容变更手续，审查承包人提出的变更要求，并相应提出适当处理措施。5、根据承包人提交的施工进度报告，及时检查工程施工进度，督促承包人采取措施纠偏。6、协助委托人控制投资，核实见证、签署工程付款文件，竣工后审查工程资料并出具书面报告。涉及投资、工程款支付相关文件，必须有监理人的预算员或造价工程师签字、盖资格章。竣工结算资料必须由监理人的注册造价工程师签字、盖资格章。7、协调工程纠纷和赔偿事项，负责协调好各方工作（即总分包、各施工方、勘察、设计、审图、检验检测等之间的工作）。8、做好合同管理，督促整理合同文件和技术档案资料。9、协助委托人收集整理备案资料。10、督促检查承包人做好安全、文明工作。

2.1.4 监理人在委托人委托的工程范围内，享有权利和应履行义务如下：

1、对工程施工有关事项的建议权；

2、按时参加图纸会审和设计交底会议。

监理人须在接到承包人提交的工程施工组织设计和技术方案等专项报告后5天内完成审查并按照保质量、保安全、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。若监理人提出的优化方案经有关单位确认后，委托人根据有关上级部门的批准的方案给予监理人相应经济奖励。

未按要求提交工程施工组织设计和技术方案等专项报告审查书面报告，监理人向委托人支付1000元/天的违约金。未请假或无正当理由请假而不按时参加图纸会审和设计交底会议的，监理人支付100元/人/次的违约金，无故缺席的500元/人/次。

3、主持工程施工有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。监理人要定期组织召开工地例会，按要求做好会议记录，协调解决施工中存在的各类问题。

未请假不按时参加工地例会的，监理人支付100元/人/次的违约金，无故缺席的500元/人/次。会议记录应在会议结束后3天内完成并由与会各方签字盖章确认。

4、事先向委托人书面报告并征得委托人同意后，监理人有权发布开工令、停工令、复工令。如在紧急情况下未能事先书面报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告，否则视为违约，监理人向委托人支付1000元/次的违约金。

监理工程师必须履行职责，根据工程施工实际情况，发出相应指令，否则视为监理人违约。造成工期延误的，监理人向委托人支付1000元/天的违约金；造成安全文明检查通报批评的，监理人向委托人支付500元/天的违约金；造成停工整改的，监理人向委托人支付400元/天的违约金；造成安全事故的，监理人向委托人支付1000元的违约金，监理人承担相应赔偿责任；造成重大安全事故（造成人员死亡或损失超过20万元）的，监理人向委托人支付1万元的违约金，监理人承担相应赔偿责任。因指令错误给委托人、 承包人造成的全部损失由监理人赔偿，若承包人错误执行监理工程师指令时，监理工程师应提供证明材料。

5、工程施工质量的检验权。对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，必须通知承包人停工、整改、返工。否则监理人向委托人支付500-5000元/次违约金，并承担相应责任。委托人发现质量、安全问题，在委托人下发整改通知之前监理人未发现的，根据实际情况监理人向委托人支付100-500元/次违约金。

6、施工中若发生重大伤亡及其他安全事故，监理工程师在接到承包人的通知后应即刻采取积极措施，同时按政府有关部门要求处理。

7、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，监理工程师在收到承包人提交的安全防护措施后3天内完成审查并交承包人实施。

8、在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，监理工程师应于接到承包人通知后应即刻采取妥善措施。

9、工程实际进度与经确认的进度计划不符时，监理工程师及时提出具体、明确的改进措施，督促承包人实施并报告委托人。

10、因委托人原因不能按照施工合同约定的开工日期开工，监理工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。

11、当监理工程师认为确有必要暂停施工时，必须报告委托人，督促承包人按要求停止施工，妥善保护已完工程。当承包人满足复工条件并以书面形式提出复工要求时，监理工程师在收到复工要求后48小时内必须给予答复，否则视为违约，应暂停施工而监理人未要求停工的，监理人承担相应违约责任；未按规定时间答复承包人的，监理人向委托人支付500元/天的违约金。经总监理工程师确认，因委托人原因造成全面停工的，由委托人支付承包人误工补贴，工期顺延。经总监理工程师确认，因承包人原因造成停工的，由承包人承担由此产生的全部责任，工期不予顺延。

12、在施工过程中，监理人对某一部位实施前发现设计错误的，经委托人和设计等有关单位审核确定后，由委托人根据有关上级部门的批准的方案给予监理人相应经济奖励。

13、材料设备在进场前，监理人须按要求查验清点并留下书面记录，对不符合要求的材料设备做退场处理，否则视为违约，监理人向委托人支付500元/次的违约金。若委托人检查发现有不符要求的材料设备进场的，监理人向委托人支付1000元/次的违约金。

14、监理人必须确保所有材料按规定送检合格后方可使用，否则视为违约，监理人向委托人支付1000元/次的违约金。

15、当地下管道工程、骑楼框架、外立面装修装饰现场施工时，监理单位必须有1-2名监理人员旁站，作好质量、安全监督工作，否则监理人向委托人支付1000元/人/次的违约金。

隐蔽工程施工前，监理人必须到场检查并签署隐蔽工程验收记录，验收合格，监理人可要求施工单位进行施工，验收不合格，监理人必须要求施工单位整改合格并在12小时内书面上报委托人。不按要求验收或不上报，监理人支付500元/次的违约金。

16、工程质量达不到约定标准的部分，监理工程师必须要求承包人拆除或整改，直到符合约定标准，否则视为违约，发现质量问题的，监理人向委托人支付500元/次的违约金，造成损失严重的，监理人承担相应赔偿责任，委托人有权单方面解除合同。

17、工程具备验收条件时，监理工程师不能按时进行验收，应在验收24小时前以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。监理工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收的，视为违约，监理人向委托人支付1000元/天的违约金。

18、经监理工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，监理工程师不在验收记录上签字，视为违约，监理人向委托人支付1000元/天的违约金。

19、监理人有权对已经隐蔽的工程提出重新检验，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，委托人和监理人各承担50%由此发生的费用；检验不合格，承包人承担由此发生的全部费用。

20、设备安装工程具备单机无负荷试车条件，监理人应在接到承包人的试车通知后按时参加试车。监理工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。监理工程师未能按上述时间提出延期要求，不参加试车，视为违约，监理人向委托人支付1000元/天的违约金。

21、设备安装工程具备无负荷联动试车条件，监理人在委托人的授权下组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人，否则视为违约，监理人向委托人支付1000元/天的违约金。

22、总监理工程师应于收到承包人提交的已完工程量报告之日起十日内进行计量和确认，否则视为违约，监理人不按时进行计量和确认的，监理人向委托人支付500元/天的违约金。承包人提交的已完工程量报告须由专业监理工程师核对，若经委托人审核，监理人计量不准确造成计算的工程进度款误差超出10%的，监理人对超出10%的部分按工程进度款的1%向委托人支付违约金。

23、监理工程师应在收到变更工程价款报告之日起5天内予以审查完毕，并书面提出意见报委托人确认，否则视为违约，监理人向委托人支付500元/天的违约金。

24、不可抗力事件发生后，监理工程师应立即通知委托人，并在力所能及的条件下协助承包人迅速采取恰当的措施，尽力减少损失。不可抗力事件结束48小时内向委托人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗力事件持续发生，监理工程师应每天向委托人报告一次受害情况。不可抗力事件结束后20天内，监理人向委托人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。监理人不及时报告情况的，应向委托人支付500元/天的违约金。

25、工程施工进度的检查、监督权及签认权，工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认，应事先向委托人报告且委托人同意，未经委托人同意擅自签认的，则视为违约，监理人向委托人支付500元/次的违约金并承担相应赔偿责任。

26、监理人须对项目经理、项目技术负责人及现场管理人员建立具体的考勤制度，并执行考核，确认承包人项目经理、项目技术负责人的每月工作时间是否符合施工合同的约定天数。检查现场管理人员及工程技术人员是否满足施工进度及工程质量要求，定期（每周星期五）向委托人书面报告考勤、考核情况。不按时提交书面报告，监理人人支付100元/次的违约金。若发现监理人弄虚作假的，监理人向委托人支付500元/次的违约金。

27、总监理工程师应于收到承包人提交的结算书及完整的结算资料之日起20日内完成审核、提交有计算式的工程量套价电子文件，否则视为违约，监理人向委托人支付500元/天的违约金。工程竣工结算时，监理人必须审核、签署结算文件，提出审核意见，监理人计量不准确造成送审结算与委托人委托的具备相关资质造价咨询机构审定结算误差超出10%的，监理人对超出10%的部分按结算款的1%向委托人支付违约金。

28、工程项目建设的全面管理工作，监理人在委托人委托的工作范围内和职权内，代表委托人对工程项目进行质量、安全、投资进度控制，包括工程项目的合同管理，信息管理和组织协调工作。

29、监理人其他工作还包括：作好合同文件和技术档案资料的整理工作；监督检查合同文件和施工单位归整的技术档案资料；监理人负责组织工程竣工初步验收，提出竣工验收申请报告，办理验收手续；监理人保修阶段负责检查工程状况，鉴定质量问题责任，督促保修。

30、除本合同其他条款约定外，监理人应在3天内对委托人、承包人书面提交需要答复的事宜作出具体、明确的书面答复，否则视为违约，监理人向委托人支付500元/次违约金。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：本合同及相关补充协议、委托人与承建人签订的合同或协议、设计文件及施工图纸、监理规范、国家及广西壮族自治区现行的工程质量检验评定统一标准及施工验收规范。

2.2.2 相关服务依据包括：    /   。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1 现场监理人员

2.3.1.1玉林市小广场小绿地建设项目A标

现场监理人员：    ，证书号：     ，联系电话：         。

2.3.1.2玉林市小广场小绿地建设项目B标

现场监理人员：    ，证书号：     ，联系电话：         。

2.3.1.3玉林市人民公园基础设施改造工程

现场监理人员：    ，证书号：     ，联系电话：         。

2.3.2更换监理人员的其他情形：如监理人需要调换施工现场监理人员时，须经委托人与监理人双方协商，报委托人同意后生效。

2.4 履行职责

2.4.1 对监理人的授权范围：中华人民共和国建设监理规范。

在涉及工程延期  /  天内和（或）金额  /  万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.2 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：委托人授权。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：收到施工图纸后七个工作日递交监理规划1份；每月5日前提供监理月报1份。

3. 委托人权利和责任

3.1 委托人代表

3.1.1 玉林市小广场小绿地建设项目A标

委托人的常驻代表为：     ，联系电话：         。

3.1.2 玉林市小广场小绿地建设项目B标

委托人的常驻代表为：     ，联系电话：         。

3.1.3 玉林市人民公园基础设施改造工程

委托人的常驻代表为：     ，联系电话：         。

3.2委托人的权利和责任

3.2.1  委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

3.2.2  委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

3.2.3  监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。委托人有权要求监理人更换委托人认为不称职的总监理工程师或监理工程师（本工程），并对此可不作任何解释。

3.2.4  委托人有权要求监理人提交监理工作报告及监理业务范围内的专项报告。

3.2.5  当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，并要求监理人承担全部的赔偿责任，并视损失程度，委托人有权单方面解除委托监理合同。

3.2.6  委托人应当负责协调工程建设必须的外部关系，为监理工作提供外部条件，监理人协助委托人进行协调。

3.2.7  委托人应当尽可能的向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料，委托人应提供的工程资料及提供时间：合同签订后五天内提供现有的图纸资料、地质勘察资料各一套。

3.2.8  委托人应在 7天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复，否则视为违约，委托人向监理人支付500元违约金。

3.2.9  委托人应当授权熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的驻场代表（在合同条款中约定），负责与监理人联系。委托人更换驻场代表，须提前2天通知监理人。若委托人不按规定时间将更换驻场代表通知传达到监理人，视为违约，委托人向监理人支付500元违约金。

任何现场工程量签证确认必须经委托人授权的两名（及以上）现场代表签字、委托人盖章及监理人签字盖章确认后方可有效，否则委托人不予承认。

3.2.10  委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

3.2.11  委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款日利率×拖延支付天数

5. 监理酬金的支付

5.1 支付货币：人民币 。

5.2 支付方式：委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的酬金：

5.2.1监理酬金支付时间与金额：

监理酬金支付：以单个工程项目进度进行支付。

（1）项目监理费预付款：签订合同并进场开工后，支付单个开工项目的监理酬金至该项目的合同酬金的30%。

（2）在单个项目通过竣工验收合格后，支付酬金至该项目合同酬金的85%，本次付款扣减预付款。

（3）单个项目结算经有资质的工程造价公司审定结束后，支付酬金至该项目合同酬金的95%，剩余5%的合同酬金款待工程质量缺陷责任期满验收合格后支付。

（4）付款方式：监理人向委托人提出书面申请，经委托人审核确认，按规定开具足额正式增值税发票给发包人，由委托人办理支付款手续，支付给监理人。

5.2.2 延期费用的支付： 无 。

5.3在监理服务期届满14天内，委托人向监理人退回履约保证金（无息）。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效：本合同生效条件：经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效 。

6.2 变更：除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定： 无 。

7. 争议解决

7.1 调解：本合同争议进行调解时，可提交建设行政主管部门进行调解。

7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式：

（1）提请玉林市仲裁委员会进行仲裁。

（2）向当地人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 检测费用：委托人应在检测工作完成后  /  天内支付检测费用。

8.2 咨询费用：委托人应在咨询工作完成后  /  天内支付咨询费用。

8.3 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为：  无  。

8.4 保密

委托人申明的保密事项和期限：    无    。

监理人申明的保密事项和期限：    无    。

第三方申明的保密事项和期限：    无    。

8.5著作权：

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：向委托人提出书面申请，并获得委托人同意。

9. 补充条款：   无    。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：                   无                     。

A-2 设计阶段：           无             　　　　        。

A-3 保修阶段：          无                              。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）： 　　无　　    。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

- B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

- B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 | 1 | 人员进场前3天 |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 | 1 | 人员进场前3天 |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 | 1 | 人员进场前3天 |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

- 第三卷  竞标文件格式

# 第五章  竞标文件

竞标文件封面格式

（项目名称）

- 竞 标 文 件

（＊本）

项目编号：

竞 标 人：                     （盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

地    址：

联 系 人：

联系电话：

(至         年    月     日     时       分以前不得开封)

目   录

（1）竞标函；

（2）竞标报价表；

（3）竞标人资格证明文件；

（4）其它文件及资料。

### 1、竞  标  函

广西晟志工程管理有限公司:

1、根据已收到的   （项目名称及项目编号）    的竞争性谈判文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》的规定，我单位经认真仔细研究上述竞争性谈判文件的竞标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后， 我方愿综合报价（大写）                 人民币（¥         ）进行报价。按上述合同条件、技术规范承包本项目采购范围内的工作。

2、一旦我方成交，我方保证在合同生效后，监理服务期为：                       。

3、我方同意所递交的竞标文件在“竞标须知”规定的竞标有效期内有效，在此期间内我方的

竞标有可能成交，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞争性谈判文件将构成约束我们双方的合同。

竞 标 人：（盖公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户行名称：

银行帐号：

开户行地址：

日    期：     年    月    日

### 2、竞标报价表

项目编号:

项目名称:

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总额报价（人民币大写）： （ ¥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 监理服务期： |  |  |  |  |  |  |

注：

1、按固定总额报价。参考市场价格和有关相关规定，根据业主提供的部分咨询、基础材料，由投标人考虑各方面因素、风险，以固定总额报价；

竞标人(公章)

法定代表人或委托代理人签字

日期

竞标说明：

1、竞标人必须加盖公章并签字,无签字、盖公章的竞标无效。

### 竞标人资格证明文件

（按照竞标人须知中18.1.2提供）

附件：

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我        （姓名）系                  （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）为我公司代理人，以本单位的名义参加       （采购人）的                        （项目名称和项目编号）的竞标活动，在竞标和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：            性别：               年龄：

单位：              部门：               职务：

身份证号码：

竞标人：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

附：授权委托代理人有效的身份证正反面复印件。

### 4、其它文件及资料

# 评标方法和成交标准

- 1.评定原则

1.1谈判小组构成：本采购项目谈判小组由三人以上(含三人)单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

1.2评定依据：竞争性谈判文件和响应文件。

1.3评审原则：公平、公正、科学、择优。

1.4本项目采用最低评标价法进行评审。

- 2.评审标准

2.1资格审查

2.1.1本项目资格审查采用资格后审，参加本次谈判的供应商须提供合格有效的资格审查证明文件且通过资格审查后才能进入下一阶段的评审。

2.1.2下述资格证明文件中注明“必须提供”的文件均必须于本项目截标前与响应文件同时提交完备，如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，将被当作资格审查不合格不进入详评：

(1)竞标人有效的“营业执照”复印件； (必须提交，加盖公章)

(2)法定代表人有效的身份证正反面复印件；(必须提交，加盖公章)

(3)法定代表人授权委托书原件及法人授权委托代理人有效的身份证正反面复印件（委托代理时必须提供，加盖公章）；

(4)市政公用工程监理丙级（含丙级）以上资质或工程监理综合资质及拟派总监理工程师《注册监理工程注册执业证书》或广西监理工程师培训合格证书复印件(必须提交，加盖公章)；

(5)竞标文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件(格式自拟，加盖单位公章);无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件(格式自拟,加盖单位公章)；

(6)竞标文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件(格式自拟,加盖单位公章);无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件(格式自拟，加盖单位公章)；

(7)参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录声明书(格式自拟，必须提交，加盖公章）；

(8)竞标人认为必要提供的证明其满足本项目竞标资格的声明及文件资料。

2.2响应文件的符合性鉴定

2.2.1在谈判之后详细评审之前，谈判小组将首先与供应商就响应文件中不清楚的内容进行谈判及澄清，然后将依据谈判及澄清的内容审定每份响应文件是否在实质上响应了竞争性谈判文件的要求。

2.2.2 就本条款而言，实质上响应是指响应文件应与竞争性谈判文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，响应文件组成完整，内容清晰可辨，按照竞争性谈判文件规定的格式和内容进行填写，谈判报价在有效范围内，如果响应文件实质上不响应竞争性谈判文件各项要求，谈判小组将予以拒绝。

- 3.评审程序

3.1响应文件的澄清

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以个别地要求供应商澄清其响应文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

3.2算术性错误的修正

谈判报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对谈判报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，谈判小组应否决其谈判。

（1）如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.3评标价的确定

对资料审查合格和符合性鉴定通过的响应文件，谈判小组将以竞争性谈判文件、响应文件为评定依据，在符合项目需求、质量和服务相等的前提下，以提出最后报价最低的供应商为成交供应商。 为了避免价格的恶性竞争，保证整体项目的质量和确保服务质量，如果谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组有权要求供应商在规定的时间内提供本项目分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：响应文件中供应商自身出具的详细价格构成说明函原件[包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润；提供近期的财务状况报告（上年度经第三方审计的财务报告；或供应商基本开户银行出具的资信证明复印件；或截标时间前半年内能反映财务状况的报表；或供应商自拟的截标时间前半年内的财务情况说明），（成立不足3个月的供应商按实际情况提供）。以上资料必须齐全，并且相关资料真实性及合理性必须完全为谈判小组所接受。如未在规定时间内提供以上材料或材料不能证明其报价合理性的，将作无效投标处理。供应商可提前做好相关材料准备工作。

（1）评标价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额＝谈判报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，供应商为小型和微型企业，并在其响应文件中提供《中小企业声明函》或相关职能部门出具的相关证明材料，且其所竞标产品为小型和微型企业产品的，对其最后报价价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。 供应商被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所竞标产品为小型和微型企业产品的，该供应商的最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体谈判，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体谈判价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=最后报价。

- 4.成交候选供应商推荐原则

谈判小组将根据评标价由低到高排列次序【如出现两个及以上相同评标价时，则按其最终报价由低到高推荐，如最终报价也相同则由谈判小组集体决定推荐顺序；谈判小组各方意见不一致时，应采用记名表决的方式决定，遵循少数服从多数的原则，表决结果要书面结果且归档备查】推荐三家及以上成交候选供应商。

- 5.成交供应商确定

采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商，其余以此类推。