竞 争 性 谈 判 文 件

项目名称：乐业县逻西乡民享村大坪屯妙郎山中部产业道路硬化工程

项目编号：BSZC2020-J2-280611-YHGC

采购人：乐业县世界银行结果导向型贷款广西扶贫示范项目领导小组办公室

采购代理机构：禹虹工程咨询管理有限公司

二〇二〇年十二月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	4

第二章    竞标人须知	7

竞标人须知前附表	7

1．总则	14

1.1 项目概况	14

1.2 资金来源和落实情况	15

1.3 采购范围、计划工期和质量要求	15

1.4 竞标人资格要求	15

1.5 费用承担	16

1.6 保密	16

1.7 语言文字	16

1.8 计量单位	16

1.9 踏勘现场	16

1.10 采购预备会	16

1.11 分包	16

1.12 偏离	16

2. 竞争性谈判文件	17

2.1 竞争性谈判文件的组成	17

2.2 竞争性谈判文件的澄清	17

2.3 竞争性谈判文件的修改	18

3. 竞标文件	18

3.1 竞标文件的组成	18

(10)竞标人须知前附表规定的其他材料	18

3.2 竞标报价	18

3.3 竞标有效期	19

3.4 竞标保证金	19

3.5 资格审查资料	20

3.6 备选竞标方案	22

3.7 竞标文件的编制	23

4. 竞标	23

4.1 竞标文件的密封和标记	23

4.2 竞标文件的递交	24

4.3 竞标文件的修改与撤回	24

5. 竞争性谈判	24

5.1 竞争性谈判时间和地点	24

5.2 竞标程序	24

6. 评标（谈判）	25

6.1 评标委员会（谈判小组）	25

6.2 评标（谈判）原则	26

6.3 评标（谈判）	26

7. 合同授予	26

7.1 定标方式	26

7.2 成交通知	26

7.3 履约保证金：	27

根据百色市人民政府办公室关于印发<2020年百色市优化营商环境百日攻坚行动方案>的通知》相关规定，本项目无需缴纳履约保证金。	27

7.4 签订合同	27

8. 重新采购和不再采购	27

8.1 重新采购	27

8.2 不再采购	28

9. 纪律和监督	28

9.1 对采购人的纪律要求	28

9.2 对竞标人的纪律要求	28

9.3 对评标委员会（谈判小组）成员的纪律要求	28

9.4 对与评标（谈判）活动有关的工作人员的纪律要求	28

9.5 投诉	28

11 需要补充的其他内容	29

附表二：问题澄清通知	31

附表三：问题的澄清	32

第三节 合同附件格式	46

附件一   合同协议书	46

附件二   廉政合同	48

附件三   安全生产合同	51

附件四  项目经理委托书	54

附件五 预付款担保格式	55

附件六  工程资金监管协议格式	56

第五章     图纸	60

第六章  技术规范	61

第七章  竞标文件格式	62

一、竞标函及竞标函附录	64

二、法定代表人身份证明及授权委托书	67

五、已标价工程量清单	71

六、施工组织设计	71

七、项目管理机构	81

八、资格审查资料（适用于未进行资格预审的）	82

（一）竞标人基本情况表	82

（二）竞标人企业组织结构框图	83

（三）拟委任的项目经理和项目总工资历表	84

（四）近年财务状况表	85

（五）近年完成的类似项目汇总表	86

（六）正在施工和新承接的项目情况表	87

（七）近年发生的诉讼及仲裁情况	88

（八）拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表	89

（九）拟委任的其他主要管理人员和技术人员资历表	90

（十）拟投入本项目的主要施工机械表	91

（十一）拟配备本项目的主要材料试验、测量、质检仪器设备表	92

九、承  诺  函	93

# 第一章  竞争性谈判公告

项目概况

乐业县逻西乡民享村大坪屯妙郎山中部产业道路硬化工程按财政部门批准的政府采购计划（LYZC2020-J2-02589-001）进行竞争性谈判采购,由谈判小组审核竞争性谈判文件并与采购人分别书面推荐方式邀请3家或3家以上符合条件要求的供应商参与本次采购活动,被推荐供应商应在禹虹工程咨询管理有限公司（广西百色市右江区那毕大道12号百色投资大厦右塔15楼1507号)获取采购文件，并于2020年12月11日11时20分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：BSZC2020-J2-280611-YHGC

项目名称：乐业县逻西乡民享村大坪屯妙郎山中部产业道路硬化工程

采购方式：竞争性谈判

预算金额：242.5741万元

最高限价：人民币贰佰肆拾贰万伍仟柒佰肆拾壹元整（¥2425741.00元）

采购需求：乐业县逻西乡民享村大坪屯妙郎山中部产业道路硬化工程，路线1长:0.568KM，路线2长：0.480KM,路线3长：0.580KM，路线4长：2.376KM，路线5长：0.086KM，路线6长：0.710KM，路线总长4.800KM。（详见施工图纸及工程量清单包含的内容）。

工期要求：6个月。

本项目不接受联合体。

- 竞标人的资格要求：

- 满足《中华人民政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）以及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.本项目的特定资格要求：具备公路工程或市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质，并持有安全生产许可证（B类），项目经理须具备公路工程或市政公用工程注册建造师贰级（含贰级）及以上执业资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

4.供应商依法获得采购人和评审专家分别书面推荐，并在规定时间内获取竞争性谈判文件的供应商。

5.对在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：2020年12月8日至2020年12月10日，每天上午08:30至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：禹虹工程咨询管理有限公司（广西百色市右江区那毕大道12号百色投资大厦右塔15楼1507号）。

方式：由应邀谈判供应商法定代表人或授权委托代理人携带以下资料：⑴企业营业执照副本复印件（未实行三证合一的竞标人必须同时提供组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件）；(2) 有效的资质证书复印件；（3）有效的企业安全生产许可证副本；(4)法定代表人有效的身份证正反面复印件；(5)有效的法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人有效的身份证(委托时必须提供，明确委托权限及时间)；（6）响应确认函。

注：竞争性谈判文件不提供电子版、不代办邮寄。

售价：无。

四、响应文件提交

截止时间：2020年12月11日11时20分（北京时间）

地点：禹虹工程咨询管理有限公司（广西百色市右江区那毕大道12号百色投资大厦右塔15楼1507号）。

五、开启：

时间：2020年12月11日11时20分（北京时间）

地点：禹虹工程咨询管理有限公司（广西百色市右江区那毕大道12号百色投资大厦右塔15楼1507号），参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效证件【①法定代表人凭有效法定代表人身份证明书原件（委托代理人凭有效法人授权委托书原件）、②本人身份证原件、③竞标保证金缴纳凭证、④营业执照复印件。】依时到达指定地点等候当面谈判。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其它补充事宜

谈判保证金：人民币贰万元整（¥20000.00元）。（办理谈判保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明竞标项目名称（简称即可）或项目编号）。

竞标人必须于竞标截标前将谈判保证金以银行保函、银行转账、电汇、工程担保、工程保证保险等方式提交。禁止采用现钞交纳方式。

开户公司全称：禹虹工程咨询管理有限公司

开户银行：广西百色右江农村合作银行江南支行

帐    号：6055 1201 0103 1195 08

财务联系电话：18977601808

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名   称：乐业县世界银行结果导向型贷款广西扶贫示范项目领导小组办公室

地   址：乐业县城北路（原同乐林场）乐业县农业农村局三楼

联系方式：张琰韩  19977676789

- 采购代理机构信息

- 名    称：禹虹工程咨询管理有限公司

地    址：广西百色市右江区那毕大道12号百色投资大厦右塔15楼1507号

联系方式：陆玉仙   0776-2839668

- 项目联系方式

- 项目联系人：陆玉仙

- 电    话 ：13977685902

- 4、政府采购监督管理部门：

乐业县政府采购管理中心     联系电话：0776-7922622

九、网上媒体查询：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、禹虹工程咨询管理有限公司（http://www.gxyuhong.com.cn/admin.php）。

禹虹工程咨询管理有限公司

2020年12月7 日

# 第二章    竞标人须知

- 竞标人须知前附表

| 条款号 |  | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 采购人 | 名 称：乐业县世界银行结果导向型贷款广西扶贫示范项目领导小组办公室 地 址：乐业县城北路（原同乐林场）乐业县农业农村局三楼 联 系 人：张琰韩 电 话： 19977676789 |
| 1.1.3 |  | 采购代理机构 | 名 称：禹虹工程咨询管理有限公司 地 址：广西百色市右江区那毕大道12号百色投资大厦右塔15楼1507号 联系人：陆玉仙 电 话：0776-2839668/13977685902 |
| 1.1.4 |  | 项目名称 | 乐业县逻西乡民享村大坪屯妙郎山中部产业道路硬化工程 |
| 1.1.5 |  | 建设地点 | 乐业县境内 |
| 1.2.1 |  | 资金来源 | 财政性资金 |
| 1.2.3 |  | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 |  | 采购范围 | 乐业县逻西乡民享村大坪屯妙郎山中部产业道路硬化工程，路线1长:0.568KM，路线2长：0.480KM,路线3长：0.580KM，路线4长：2.376KM，路线5长：0.086KM，路线6长：0.710KM，路线总长4.800KM。（详见施工图纸及工程量清单包含的内容）。 |
| 1.3.2 |  | 计划工期 | 6个月 |
| 1.3.3 |  | 质量要求 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 |
| 1.4.1 |  | 竞标人资质条件、能力和信誉 | - 1.满足《中华人民政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）以及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 3.本项目的特定资格要求：具备公路工程或市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质，并持有安全生产许可证（B类），项目经理须具备公路工程或市政公用工程注册建造师贰级（含贰级）及以上执业资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 4.供应商依法获得采购人和评审专家分别书面推荐，并在规定时间内获取竞争性谈判文件的供应商。 5.对在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 财务要求：提供本单位2019年财务状况报告。 业绩要求：无。 信誉要求：2017年至今无任何违约、毁约行为（作无不良记录承诺书说明）； 项目经理资格：项目经理须具备公路工程或市政公用工程注册建造师贰级（含贰级）及以上执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证书（B）证，具有公路工程或市政公用工程相关专业工程师（含工程师）及以上技术职称，且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。（项目经理应与报名的一致，否则做无效竞标处理） |
| 1.4.2 |  | 是否接受联合体竞标 | 不接受 接受,应满足下列要求:各方均应当具备承担采购项目的相应能力；国家有关规定或者竞争性谈判文件对竞标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.9.1 |  | 踏勘现场 | 不组织 组织,踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/ |
| 1.10.1 |  | 采购预备会 | 不召开 召开,召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.10.2 |  | 竞标人提出问题的 截止时间 | 递交竞标文件截止之日3日前 |
| 1.10.3 |  | 采购人书面澄清的时间 | 递交竞标文件截止之日3日前 |
| 1.11 |  | 分包 | 不允许 允许,分包内容要求；分包金额要求；接受分包的第三人资质。 |
| 1.12 |  | 偏离 | 不允许 允许 ，允许偏离最高项数： 偏离调整方法： |
| 2.1 |  | 构成竞争性谈判文件的其他材料 | 工程量清单、图纸。 |
| 2.2.1 |  | 竞标人要求澄清竞争性谈判文件的截止时间 | 竞标截止日期前3天 |
| 2.2.2 |  | 竞标截止时间 | 2020年12月11日11时20分 |
| 2.2.3 |  | 竞标人确认收到竞争性谈判文件澄清的时间 | 收到澄清后24小时内 |
| 2.3.2 |  | 竞标人确认收到竞争性谈判文件修改的时间 | 收到修改后24小时内 |
| 3.1.1 |  | 构成竞标文件的其他材料 | / |
| 3.2.1 |  | 工程量清单的填写方式 | 竞标人按照采购人提供的书面工程量清单填写工程量清单 |
| 3.2.5 |  | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.3.1 |  | 竞标有效期 | 自竞标人提交竞标文件截止之日起计算60天 |
| 3.4.1 |  | 竞标保证金 | 谈判保证金（人民币）：贰万元整（￥20000.00元） 竞标人应于竞标截标时间前将竞标保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至采购代理机构以下账户： 开户公司全称：禹虹工程咨询管理有限公司 开户银行：广西百色右江农村合作银行江南支行 帐 号：6055 1201 0103 1195 08 财务联系电话：18977601808 办理竞标保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明竞标项目名称（简称即可）和项目编号。 |
| 3.5.2 |  | 近年财务状况的年份要求 | 提供本单位2019年财务状况报告。 |
| 3.5.3 |  | 近年完成的类似项目的年份要求 | 无 |
| 3.5.5 |  | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2017年至今 |
| 3.6 |  | 是否允许递交备选竞标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 |  | 签字或盖章要求 | 竞标文件应用不褪色的材料书写或打印，竞标函及竞标附录、承诺函、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、竞标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格）的内容应由竞标人逐页加盖竞标人单位公章（本页正文内容已加盖单位盖章的除外）。 如果竞标文件由委托代理人签署，则竞标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签字章或其他电子制版签名。 如果由竞标人的法定代表人亲自签署竞标文件，则不需要提交授权委托书。 竞标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之后应加盖单位章或由竞标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 3.7.4 |  | 竞标文件副本份数 | 正本壹份，副本叁份，共肆份。 |
| 3.7.5 |  | 装订要求 | 竞标文件须有封面，封面上注明项目工程所在省市、项目名称、竞标人、日期、正/副本，并加盖公章。纸张大小要求使用A4纸，胶粘，正副本分别装订成册，且逐页标注连续页码。竞标文件不得采用活页夹装订，否则，采购人对由于竞标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。正副本分开封包，再合一外层封包。 |
| 4.1.2 |  | 封套上写明 | 外层封套： 项目名称： 项目编号： 采购代理机构： 注 明：2020年 月 日 时 分前不得开封 签收时间： |
|  |  |  | 内层封套： （项目名称）施工采购竞标文件 竞标人邮政编码： 竞标人地址： 竞标人名称： 竞标人联系人： 竞标人联系电话： 采购人地址及名称： |
| 4.2.2 |  | 递交竞标文件时间 递交竞标文件地点 | 递交竞标文件时间: 2020年12月11日11时20分 递交竞标文件地点:禹虹工程咨询管理有限公司（广西百色市右江区那毕大道12号百色投资大厦右塔15楼1507号） |
| 4.2.3 |  | 是否退还竞标文件 | 否 |
| 5.1 |  | 竞标时间和地点 | 竞标时间： 2020年12月11日11时20分 地址：禹虹工程咨询管理有限公司（广西百色市右江区那毕大道12号百色投资大厦右塔15楼1507号） |
| 5.2 |  | 竞标程序 | （1）密封情况检查：竞标人及现场监督员。 （2）竞标顺序：项目内的竞标文件为随机。 |
| 6.1.1 |  | 评标委员会（谈判小组）的组建 | 评标委员会（谈判小组）构成：3人，其中采购人代表1人，评标专家2人； |
| 7.1 |  | 是否授权评标委员会（谈判小组）直接确定成交人 | 是； 否,推荐的成交候选人数： 2 名； |
| 7.2.1 |  | 履约保证金 | 根据百色市人民政府办公室关于印发<2020年百色市优化营商环境百日攻坚行动方案>的通知》相关规定，本项目无需缴纳履约保证金。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 1 | 资格审查方式：资格后审 |  |  |
| 2 | 要求如实反映以前的工资支付情况，并特别注明至竞标截止之日止，是否存在拖欠或克扣农民工工资的行为；承诺在成交后按成交金额的2%且不多于80万元的金额存缴农民工工资保障金到指定账户；承诺竞标人承建的项目中一旦出现拖欠农民工和工人工资情况，可由相关部门从其交纳的农民工工资保障金中先予划支。领取成交通知书10日内交到采购人指定的账户上。 |  |  |

附录1  资格审查条件（资质最低条件）

- 1.满足《中华人民政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）以及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 3.本项目的特定资格要求：具备公路工程或市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质，并持有安全生产许可证（B类），项目经理须具备公路工程或市政公用工程注册建造师贰级（含贰级）及以上执业资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 4.供应商依法获得采购人和评审专家分别书面推荐，并在规定时间内获取竞争性谈判文件的供应商。 5.对在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

附录2  资格审查条件（财务最低条件）

1.提供本单位2019年财务状况报告 2.近三个月（2020年8月-2020年10月）纳税证明或盖有税务局公章的近期纳税申报表。

附录3  资格审查条件（业绩最低条件）

业绩要求：无

附录4  资格审查条件（信誉最低条件）

信誉要求：2017年至今无任何违约、毁约行为（作无不良记录承诺书说明）。

附录5  资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 具备公路工程专业或市政公用工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证书（B）证，具有公路工程或市政公用工程相关专业工程师（含工程师）及以上技术职称。 |
| 项目总工 | 1 | 具有公路工程或市政公用工程相关专业工程师（含工程师）及以上技术职称。 |

# 1．总则

# 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目施工进行采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见竞标人须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见竞标人须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见竞标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见竞标人须知前附表。

# 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见竞标人须知前附表。

1.2.2 本采购项目的出资比例：见竞标人须知前附表。

1.2.3 本采购项目的资金落实情况：见竞标人须知前附表。

# 1.3 采购范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次采购范围：见竞标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见竞标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见竞标人须知前附表。

# 1.4 竞标人资格要求

1.4.1 竞标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见竞标人须知前附表；

（2）财务要求：见竞标人须知前附表；

（3）业绩要求：见竞标人须知前附表；

（4）信誉要求：见竞标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见竞标人须知前附表；

（6）其他要求：见竞标人须知前附表。

1.4.2 竞标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供采购代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消竞标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定不会对承担本项目造成重大影响；

（14）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的竞标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；

（15）为投资参股本项目的法人单位。

1.5 费用承担

竞标人准备和参加竞标活动发生的费用自理。

# 1.6 保密

参与采购竞标活动的各方应对竞争性谈判文件和竞标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

# 1.7 语言文字

除专用术语外，与采购竞标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

# 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

# 1.9 踏勘现场

1.9.1各竞标人可根据需要自行踏勘现场；竞标人踏勘现场发生的一切费用由竞标人自理；竞标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

# 1.10 采购预备会

本项目不召开采购预备会。

# 1.11 分包

本项目不允许分包。

# 1.12 偏离

不允许

# 2. 竞争性谈判文件

# 2.1 竞争性谈判文件的组成

本竞争性谈判文件包括：

（1）竞争性谈判公告；

（2）竞标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）竞标文件格式；

（9）竞标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

当竞争性谈判文件、竞争性谈判文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

# 2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 竞标人应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2 竞争性谈判文件的澄清将在竞标人须知前附表规定的竞标截止时间3天前以书面形式发给所有购买竞争性谈判文件的竞标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距竞标截止时间不足3天，相应延长竞标截止时间。采购人有责任保证所有购买竞争性谈判文件的竞标人收到竞争性谈判文件的澄清。

2.2.3 竞标人在收到澄清后，应在竞标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

# 2.3 竞争性谈判文件的修改

2.3.1 在竞标截止时间3天前，采购人可以书面形式修改竞争性谈判文件，并通知所有已购买竞争性谈判文件的竞标人。如果修改竞争性谈判文件的时间距竞标截止时间不足3天，相应延长竞标截止时间。采购人有责任保证所有购买竞争性谈判文件的竞标人收到竞争性谈判文件的修改。

2.3.2 竞标人收到修改内容后，应在竞标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

# 3. 竞标文件

# 3.1 竞标文件的组成

3.1.1 竞标文件应包括下列内容：

(1)竞标函及竞标函附录

(2)法定代表人身份证明及授权委托书

(3)竞标保证金缴纳凭证复印件

(4)农民工工资保证金承诺书

(5)已标价工程量清单

(6)施工组织设计

(7)项目管理机构

(8)资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

(9)承诺函

# (10)竞标人须知前附表规定的其他材料

# 3.2 竞标报价

经审定，本项目上限控制价为（人民币）：贰佰肆拾贰万伍仟柒佰肆拾壹元整（￥2425741.00元）。

3.2.1 竞标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

竞标人应按竞标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

编制依据：交通部2018-12-17发布的《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；交通部2018-12-17发布的《公路工程基础建设项目概算、预算编制方法》（JTG/T3830-2018）；桂交建管发【2019】39号《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》；交通运输部办公厅关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3820-2018）中“税金”有关规定的公告；广西壮族自治区交通工程造价管理站关于印发广西公路工程材料价格“营改增”调整方案的通知（桂交监造价发【2016】1号）；关于调整除税价计算适用增值税率的通知（桂造价【2019】10号），主要材料价格参照2020年《百色市建设工程造价信息》第6期乐业县建筑材料信息价格，其中乐业县没有发布材料信息价的材料，则参照同期右江区的价格或市场询价。

3.2.3 竞标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知采购人核查，除非采购人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.4竞标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在竞标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由竞标人按竞争性谈判文件的规定填写总额价。

3.2.5 除竞标人须知前附表另有规定外，采购人不接受调价函。

3.2.6 在合同实施期间，竞标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同专用条款第16款的规定处理。

# 3.3 竞标有效期

3.3.1 在竞标人须知前附表规定的竞标有效期内，竞标人不得要求撤销或修改其竞标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长竞标有效期的，采购人以书面形式通知所有竞标人延长竞标有效期。竞标人同意延长的，应相应延长其竞标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞标文件；竞标人拒绝延长的，其竞标失效，但竞标人有权收回其竞标保证金。

# 3.4 竞标保证金

3.4.1 竞标人在递交竞标文件的同时，应按竞标人须知前附表的规定递交竞标保证金，并作为其竞标文件的组成部分。

竞标保证金必须由竞标人基本账户转账，银行转帐单上应注明项目编号。

（1）竞标人应在竞标人须知前附表规定的竞标保证金递交截止时间之前，按规定将竞标保证金由竞标人一次性汇入竞争性谈判文件指定账户，否则视为竞标保证金无效。竞标保证金汇款的开户银行及账号见竞标人须知前附表。

3.4.2 竞标人不按本章第 3.4.1 项要求提交竞标保证金的，其竞标文件作无效竞标处理。

3.4.3采购人于成交通知书发出之日起五个工作日内,向未成交的竞标人退回竞标保证金,采购人与成交人签订合同并由成交人将合同副本原件一份送采购代理机构存档。办理退保时请备齐以下资料：

（1）退保函；

（2）如是授权委托代理人，须有竞标人出具的授权委托书原件及代理人身份证复印件；

（3）成交单位附上施工合同及履约保证金缴纳凭证。

3.4.4 有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）竞标人在规定的竞标有效期内撤销或修改其竞标文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按竞争性谈判文件规定提交履约担保；

（3）竞标人不接受依据评标办法的规定对其竞标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）竞标人提交了虚假资料。

# 3.5 资格审查资料

3.5.1 “竞标人基本情况表”应附以下材料:

（1）有效的企业法人营业执照副本（全本）的彩色扫描件或彩色复印件（并加盖单位章）；

（2）中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询本供应商单位、法定代表人的行贿犯罪档案查询结果网页截图证明材料(查询时间必须在首次公告发布之日起至响应文件提交截止时间前)；

（3）有效的施工资质证书副本（全本）的彩色扫描件或彩色复印件（并加盖单位章）；

（4）提供2019财务状况报告（并加盖单位章）；

（5）2020年8月-2020年10月纳税证明或盖有税务局公章的近期纳税申报表（并加盖单位章）；

（6）拟投入本项目的人员在竞标人单位缴纳养老保险凭证（2020年8月-2020年10月社保缴费证明）（并加盖单位章）；

（7）有效的安全生产许可证副本（全本）的彩色扫描件或彩色复印件（并加盖单位章）；

（8）基本账户开户许可证的彩色扫描件或彩色复印件（并加盖单位章）。

（9）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖单位公章），以及主体信用记录查询结果（加盖供应商单位公章）；

注:供应商为个体工商户、分支机构或非企业法人单位的其他组织的，不需要提供诚信查询结果。

（9.1）信用信息查询渠道：供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须在投标文件中将查询结果网页打印件加盖单位公章如实报告评标委员会）；

（9.2）信用信息查询截止时点：相关供应商主体信用记录查询结果在本项目首次公告发布时间开始至投（竞）标截止时间止任意时间段内均有效；

（9.3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：供应商须在上述指定时段内在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等两个网站查询相关供应商主体信用记录，同时须将两个网站的查询结果网页打印件都加盖单位公章作为证据装订进响应文件中如实报告评标委员会；

（9.4）信用信息的使用规则：评标委员会（谈判小组、磋商小组、询价小组或采购小组）核验供应商书面声明及供应商在投标文件中提供的主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。（并加盖单章）

“拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附以下材料：

项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的彩色扫描件或彩色复印件，并应提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件，并应附竞标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。

3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附成交通知书或合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见竞标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

工程接受证书（工程竣工验收证书）可以是发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书。

3.5.3“正在施工和新承接的项目情况表”应附成交通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见竞标人须知前附表。

3.5.5竞标人在竞标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换, 若竞标人成交后更换项目经理和总工两人或其中一人，属成交人违约，除在开工前15天内更换补充业主和总监满意的合格的人员外，否则向业主支付违约金，违约金按项目经理5万元/人，总工3万元/人计算。

3.5.6采购人将进一步核查竞标人在竞标文件中提供的材料，若在评标期间发现竞标人提供了虚假资料，采购人有权对竞标人的竞标文件作无效竞标处理，并没收其竞标担保；若在评标结果公示期间发现作为成交候选人的竞标人提供了虚假资料，采购人有权取消其成交资格并没收其竞标担保；若在合同实施期间发现竞标人提供了虚假资料， 采购人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时采购人将竞标人以上弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

# 3.6 备选竞标方案

不允许备选方案。

# 3.7 竞标文件的编制

3.7.1 竞标文件应按第八章“竞标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞标文件的组成部分。其中，竞标函附录在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 竞标文件应当对竞争性谈判文件有关工期、竞标有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 竞标文件应用不褪色的材料书写或打印，竞标函及竞标函附录、承诺函、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、竞标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格的内容应由竞标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由竞标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖竞标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

如果竞标文件由委托代理人签署，则竞标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

如果由竞标人的法定代表人亲自签署竞标文件，则不需提交授权委托书。

竞标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由竞标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

签字或盖章的其他要求见竞标人须知前附表。

3.7.4 竞标文件正本一份，副本份数见竞标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 竞标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。装订的其他要求见竞标人须知前附表。

# 4. 竞标

# 4.1 竞标文件的密封和标记

4.1.1 竞标文件的正本与副本应分别包装在内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应加盖竞标人单位公章。外层封套中不应有任何竞标人的识别标志。

4.1.2 竞标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，内、外层封套上应写明的其他内容见竞标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的竞标文件，采购人不予受理。

# 4.2 竞标文件的递交

4.2.1 竞标人应在本章第 2.2.2 项规定的竞标截止时间前递交竞标文件。

4.2.2 竞标人递交竞标文件的地点：见竞标人须知前附表。

4.2.3 除竞标人须知前附表另有规定外，竞标人所递交的竞标文件不予退还。

4.2.4 采购人收到竞标文件后，向竞标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的竞标文件，采购人不予受理。

4.2.6在特殊情况下，采购人如果决定延后递交竞标截止时间，应在竞标人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知送达所有竞标人延后竞标截止时间。在此情况下，采购人和竞标人的权利和义务相应延后至新的竞标截止时间。

# 4.3 竞标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的竞标截止时间前，竞标人可以修改或撤回已递交的竞标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 竞标人修改或撤回已递交竞标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向竞标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为竞标文件的组成部分。修改的竞标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

# 5. 竞争性谈判

# 5.1 竞争性谈判时间和地点

采购人在竞争性谈判文件规定的竞标截止时间（竞标时间）和竞标人须知前附表规定的地点公开竞标，并所有竞标人准时参加。竞标人的法定代表人或委托代理人必须持以下证件,依时到达现场等候参加竞标，并自觉接受核验下述证件。

1.法定代表人身份复印件证或委托人持授权委托书原件及本人身份证原件；

2.竞标保证金缴纳凭证原件

# 5.2 竞标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行竞标：

（1）宣布竞标纪律；

（2）公布在竞标截止时间前递交竞标文件的竞标人名称，并点名确认竞标人是否派人到场；

（3）宣布竞标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照竞标人须知前附表规定检查竞标文件的密封情况；

（5）按照竞标人须知前附表的规定确定并宣布竞标文件竞标顺序；

（6）公布采购控制价；

（7）按照宣布的竞标顺序当众竞标，公布竞标人名称、项目名称、竞标保证金的递交情况、竞标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）竞标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在竞标记录上签字确认；

（9）竞标会议结束。

5.2.2竞标过程中，若采购人发现竞标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为无效竞标：

（1）未在竞标函上填写竞标总价；

（2）竞标报价或调整函中的报价超出采购人公布的采购控制价上限。

5.2.3 若采购人宣读的内容与竞标文件不符时，竞标人有权在竞标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其竞标文件。若竞标人现场未提出异议，则认为竞标人已确认采购人宣读的内容。

# 6. 评标（谈判）

# 6.1 评标委员会（谈判小组）

6.1.1 评标（谈判）由采购人依法组建的评标委员会（谈判小组）（谈判小组）负责。评标委员会（谈判小组）（谈判小组）由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会（谈判小组）（谈判小组）成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见竞标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会（谈判小组）（谈判小组）成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或竞标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或行政监督部门的人员；

（3）与竞标人有经济利益关系，可能影响对竞标公正评审的；

（4）曾因在采购、评标以及其他与采购竞标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

# 6.2 评标（谈判）原则

评标（谈判）活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

# 6.3 评标（谈判）

评标委员会（谈判小组）（谈判小组）按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标（谈判）依据。

# 7. 合同授予

# 7.1 定标方式

采购人委托评标委员会（谈判小组）推荐成交候选人。

# 7.2 成交通知

在本章第 3.3 款规定的竞标有效期内，采购代理机构将成交结果在竞争性谈判公告指定的媒体进行公示，公示期限3个工作日，公示结束后，若无异议，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书。

7.2.1竞标人需在竞标后留意相关公示信息，成交公示期结束后竞标人可按相关规定到采购代理机构领取成交通知书。同时采购代理机构会通过电话、传真、电子邮件等方式通知成交人到代理机构(指定)的地点现场领取《成交通知书》。

7.2.2成交人在接到采购代理机构领取《成交通知书》的通知后按相关要求交纳履约保证金、农民工资保障金，否则视为放弃成交人资格，采购人将取消其成交人资格，不发放成交通知书，并没收竞标保证金，给采购人造成的损失超过竞标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

# 7.3 履约保证金：

# 根据百色市人民政府办公室关于印发<2020年百色市优化营商环境百日攻坚行动方案>的通知》相关规定，本项目无需缴纳履约保证金。

# 7.4 签订合同

7.4.1成交单位应在发出成交通知书之日起10日内，根据竞争性谈判文件和成交人的竞标文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其竞标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过竞标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 合同签订必须按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》，否则由此造成的后果由采购人负责。

7.4.2 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对竞标报价进行修正后，若修正后的最终竞标报价小于竞标时的竞标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终报价为准；

（2）按照评标办法规定对竞标报价进行修正后，若修正后的最终竞标报价大于竞标时的竞标函文字报价，则签订合同时以竞标时的竞标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.4.3 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和成交人在签订合同协议书的同时需按照本竞争性谈判文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.4 如果根据竞争性谈判文件规定，成交人放弃成交人资格或采购人取消了成交人的成交人资格，在此情况下，采购人可将合同授予下一个成交候选人，或者按规定重新组织采购。

# 8. 重新采购和不再采购

# 8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）竞标截止时间止，竞标人少于3家的；

（2）经评标委员会（谈判小组）（谈判小组）评审后否决所有竞标的；

（3）成交候选人均未与采购人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。

# 8.2 不再采购

重新采购后竞标人仍少于3 个或者所有竞标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行采购。

# 9. 纪律和监督

# 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购竞标活动中应当保密的情况和资料，不得与竞标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

# 9.2 对竞标人的纪律要求

竞标人不得相互串通竞标或者与采购人串通竞标，不得向采购人或者评标委员会（谈判小组）成员行贿谋取成交，不得以他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；竞标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

# 9.3 对评标委员会（谈判小组）成员的纪律要求

评标委员会（谈判小组）（谈判小组）成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标（谈判）活动中，评标委员会（谈判小组）（谈判小组）成员不得擅离职守，影响评标（谈判）程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

# 9.4 对与评标（谈判）活动有关的工作人员的纪律要求

与评标（谈判）活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标（谈判）活动中，与评标（谈判）活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标（谈判）程序正常进行。

# 9.5 投诉

竞标人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门的联系方式见竞标人须知前附表。

10 采购代理服务费

根据采购人与代理人签订的《采购代理合同》约定的收费标准及方式计取。由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

# 11 需要补充的其他内容

11.1自购买竞争性谈判文件之日起，竞标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（竞争性谈判文件的澄清、修改等）能及时通知竞标人，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见竞标人须知前附表。

附表一：竞标记录表

（项目名称）        施工竞标记录表

竞标时间：      年    月    日    时    分

| 序号 | 竞标人 | 送达情况 | 密封情况 | 竞标报价 （元） | 是否超过采购控制价上限 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人编制的采购控制价上限 |  |  |  |  |  |  |  |

采购人代表：                记录人：                监标人：

年    月    日

# 附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（竞标人名称）：

（项目名称）     施工采购的评标委员会（谈判小组），对你方的竞标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于      年    月    日    时前递交至             （详细地址）或传真至           （传真号码）。采用传真方式的，应在      年    月    日    时前将原件递交至           （详细地址）。

（项目名称）     施工采购评标委员会（谈判小组）

采购人：                  （盖单位章）

年    月    日

# 附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称及名称）        施工采购评标委员会（谈判小组）：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

竞标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

附表四：成交通知书

成交通知书

（成交人名称）：

你方于        （竞标日期）所递交的          （项目名称）     施工竞标文件已被我方接受，被确定为成交人。

成交价：             元。

工期：

工程质量：符合            标准。

项目经理：             （姓名）。

项目总工：             （姓名）

请你方在接到本通知书后的    日内到          （指定地点）与我方签订施工承包合同，并按照竞争性谈判文件要求和竞标文件的承诺履行合同。

特此通知。

采购人：             （盖单位章）

采购代理：           （盖单位章）

年    月    日

附表五：确认通知

确认通知

（采购人名称）：

我方已接到你方      年    月    日发出的        （项目名称）      施工采购关于              的通知，我方已于      年    月    日收到。

特此确认。

竞标人：             （盖单位章）

年    月    日

第三章  评标（谈判）办法

1. 评标办法

本次评标采用最低评标价法。

2. 评标依据

谈判小组以竞争性谈判文件、竞标文件为评标依据

3. 资格审查

本工程采用资格后审的方式进行资格审查，由谈判小组对参与本次竞标的竞标人资格进行审查，竞标人均要通过资格审查才能获得进入下阶段详评资格。

二次报价邀请:谈判小组应在商务、技术和服务条件谈判后，邀请能满足采购文件所规定实质性要求的质量和服务的所有供应商进行二次报价，并告知供应商二次报价截止时间及二次报价文件编写有关规范。原则上，二次报价为最终报价。

4. 竞标文件的符合性鉴定（初评）

4.1 在详细评审之前，谈判小组将首先审定每份竞标文件是否在实质上响应了竞争性谈判文件的要求。所谓实质上响应，是指竞标文件应与竞争性谈判文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的竞标人的权利和竞标人义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应竞争性谈判文件要求的竞标文件的产生不公正的影响。

4.2 如果竞标文件实质上不响应竞争性谈判文件某项要求，谈判小组将予以拒绝，并且不允许竞标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞标。

4.3 竞标文件的澄清

为了有助于竞标文件的审查、评价和比较，谈判小组可以个别地要求竞标人澄清其竞标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

4.4 竞标文件计算错误的修正

4.4.1 谈判小组将对确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的竞标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

⑴ 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

⑵ 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

⑶ 当分项乘积累计得出的总额与标出的总额不一致时，以标出的分项乘积为准，并修改标出的总额；

⑷ 竞标文件正本与竞标文件副本不符的以正本为准。

4.4.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞标文件的竞标报价，在竞标人确认后，调整或修正后的竞标报价对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受调整或修正后的报价，则其竞标文件将被拒绝并且其竞标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

4.5 谈判小组将仅对初评合格的竞标人进行报价评审。

5. 采购控制价

5.1本工程上限控制价为:人民币贰佰肆拾贰万伍仟柒佰肆拾壹元整（￥2425741.00元）。

5.2等于或低于本工程上限控制价的不低于企业成本的竞标报价为有效报价，高于本工程上限控制价的为无效报价，作无效竞标处理。

5.3 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号），谈判供应商认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对竞标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终竞标报价×（1-10%）。根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采〔2015〕24号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的要求，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其投标竞标报价评标时给予10%的扣除（已经享受小微企业10%价格折扣的，不再重复扣除）。

6.评审结果

6.1 竞标文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按最后报价（价格扣除后）由低到高顺序推荐2名成交候选人（最后报价相同时，由谈判小组根据竞标文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人，采购人也可以决定重新采购，以此类推。

6.2 谈判小组认为竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞标人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效竞标处理。

6.3 谈判小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

7. 附注

7.1 本办法的各类计算过程，结果四舍五入，只保留小数点后两位。

7.2 可取消竞标人或成交人资格的情况：竞标人违反保密义务；竞标人相互串通、竞标人有串通招采购代理机构或贿赂、会见采购人有关负责人员违反公平、公正原则；竞标人有重大违法行为被处罚可能导致无法履行合同；竞标人的经营、信誉、负债情况发生重大变化极可能导致无法履行合同；竞标人拖欠其内部员工工资等。

7.3 成交人被取消成交资格后，采购人将把成交资格授予推荐次名的竞标人。

第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

第一节  通用合同条款

见《标准施工竞争性谈判文件》（中华人民共和国2009年版）

除项目专用合同条款另有约定外，通用合同条款与专用合同条款相抵触，以专用条款为准。

第二节    专用合同条款

A 公路工程专用合同条款

通用合同条款与专用合同条款相抵触，以专用条款为准。

“公路工程专用合同条款”采用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工竞争性谈判文件》（2009年版）的“A公路工程专用合同条款”。

注：《公路工程标准施工竞争性谈判文件》（2009年版）由投标人自行到书店购买。

B.项目专用合同条款

说明：

1.采购人在根据《公路工程标准施工竞争性谈判文件》编制项目竞争性谈判文件中的“项目专用合同条款”时，可根据采购项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款里有约定外”。“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）；

（3）其他需要补充、细化的内容。

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分

| 序号 | 条款号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1.2 | 发包人 地址： 邮政编码： |
| 2 | 1.1.2．6 | 监理人：待定 地址：待定 邮政编码：待定 |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算1年 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前 5 天签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准： （6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的 0.5 %或累计变更超过了签约合同价的 2 %。 |
| 6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 8 | 8.1 .1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工后1周内。 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： 开工后3周内。 |
| 9 | 11．5 | 逾期交工违约金500 元/天，限额 10 %签约合同价 |
| 10 | 16．1 | 价格调整： 按专用条款约定 |
| 11 | 17.2.1 | 本项目开工预付款80%。 |
| 12 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：无 |
| 13 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：3 份 |
| 14 | 17.3.3（1） |  |
| 15 | 17．4．1 | 质量保证金限额 3%签约合同价格 |
| 17 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：5 份。 |
| 18 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：5 份。 |
| 19 | 18.2 | 竣工资料的份数：4份 |
| 20 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 21 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 |
| 22 | 20.1 | 保修期: 自实际交工日期起计算1年 |
| 22 | 20.1 | 承包人必须购建筑团体意外伤害险，费用由承包人承担。 |
| 23 | 24.1 | 争议的解决方式：诉讼 |

项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，采购人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。

履约担保

4．2本工程履约担保采用收取现金方式，担保金额为合同价格的2%， 发包人在工程接收证书颁发后28天内把履约担保金退还承包人。

分 包

4.3本合同工程不准分包.

保证承包人人员的合法权益

4.8.7严格劳动用工制度，切实维护农民工的合法权益。加强配合交通主管部门和业主对承包人使用农民工情况的检查，承包人必须依法与农民工签订劳动用工合同，明确合同期限、劳动报酬、工作内容、工作时间、劳动保护、劳动条件、工资支付方式及违反劳动合同的责任等内容。不与农民工签订劳动用工合同、损害农民工合法权益的承包人，交通主管部门和业主将依法予以严肃处理。

承包人必须实行工资支付担保制度、工资支付公示制度等措施，由交通主管部门和业主对承包人进行监管，确保农民工工资按时足额发放。成交单位缴纳的2%的农民工资保障金，工程完工验收合格后进行完工公示15天，确定无拖欠民工工资后，一次性退还承包人。

规范劳务用工行为。严禁无劳务资质的分包人承接劳务分包作业。承包人不得招用零散的劳务人员或使用无资质的劳务队伍。承包人进行劳务作业分包，须经监理工程师批准，劳务合同及农民工名册必须报业主备案。

承包人应确保劳务人员的合法收入及时、足额发放，以避免由于承包人与其直接或间接雇佣的劳务人员的经济纠纷引起工程部分或全部进度受阻、质量受影响。承包人对此表现出管理力度不足时，监理工程师有权干预，对承包人提出警告、部分或全部停工整顿等，避免事态进一步发展，并提出处理意见报业主，业主有权依据其劳务人员提供的有效证明代支付相关劳务费，并在当月的计量支付中扣回相关费用。

工程资金应专款专用

4.9凡不在业主指定银行开户的承包人，业主将不对其支付任何款项。根据中国人民银行有关规定，每个承包人只能在业主指定的银行开立一个结算帐户，不允许多头开户。

6.3要求承包人增加或更换施工设备

本款细化为：

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，业主及监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。若承包人拒不执行业主或监理人指令，业主有权按合同条约对承包人进行处罚。

交通运输

7.4.1  交通堵塞的处罚

（1）.承包人在施工过程中应对出现交通堵塞及时采取措施进行排除，对堵车采取措施不力的，由业主和监理工程师采取措施所涉及的费用由承包人承担。

（2）.对未经批准进行旧路开挖或填筑的，承包人应向业主支付违约金，违约金每项次2000元，并且业主和监理工程师有权责令停工，恢复原良好的通车条件。

（3）.承包人在路基及路面基层施工过程中，必须保持交通畅通，如因承包人原因造成交通堵塞的损失由承包人承担。

（4）水泥混凝土面板封闭交通施工，须提前7天报业主和总监理工程师批准同意。

17．3工程进度付款

17.3.1双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：依据项目建设资金到位情况及建设资金性质，符合自治区人民政府办公厅《关于对全区脱贫攻坚工程项目实行“绿色通道”管理的通知》（桂政办发[2018]163号）有关规定的，可在项目施工合同签订后预拨80%工程预付款。工程完工验收合格经结算审计后，工程款支付至结算总价的97%（含已支付的）；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，无工程质量问题保修期满后14日内支付至100%（无息）。

17.3.2建设期资金监管：指采购人和成交人按工程进度及时足额将项目资金划入双方为本项目开设的共管的专用帐户，以便采购人监督成交人的建设资金到位情况。签定合同后，采购人也应将上级补助资金及时拨入双方为本项目开设的共管的专用帐户。确保本项目资金的专款专用。

22.1.2  承包人的违约

（5）承包人出现违约情况，发包人可以向承包人罚以履约保证金额10~15%的违约金（视严重情况而定）

在项目实施工过程中，承包人对业主或监理合理的整改意见拒不执行的，业主有权委托其他单位或个人执行，所发生的费用由承包人承担。

承包人管理

竞标人在竞标书中列明的项目负责人和总工必须是能够具体在本工程服务的人员，并且能在本工程服务合同工期内（除非是该名人员被总监或业主驱逐，或经申请被总监及业主特殊批准外）。

若竞标人成交后更换项目负责人和总工两人或其中一人，属成交人违约，除在开工前15天内更换补充业主和总监满意的合格的人员外，还应向业主支付违约金，违约金按项目负责人1万元/人，总工1万元/人计算。

竞标人列明的项目负责人和总工以及其他主要人员每年驻现场的时间应不少于300天，除非经总监的批准并获业主的同意除外，项目经理或总工缺勤10天以上，每人每缺勤10天，承包人应向业主支付违约金4000元/人。其他主要人员亦要按此酌情处理。

# 第三节 合同附件格式

# 附件一   合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目    标段施工的竞标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

第  标段由K   +    至K   +   ，长约    km，公路等级为     ，设计时速为   ，  路面，有  立交  处；特大桥   座，计长   m；大中桥  座，计长    m；隧道    座，计长    m以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）成交通知书；

（3）补遗书；

（4）竞标函及竞标函附录；

（5）项目专用合同条款；

（6）公路工程专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及竞标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）        元（¥        元）。

5. 承包人项目经理：        。承包人项目总工：         。

6. 工程质量符合        标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为      日历天。

10.承包人、监理单位、业主三方都有权提出优化设计方案，最终以业主审定同意为准。承包人不按业主规定程序擅自变更的，业主有权不予承认，并可追究承包人相关责任

11. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

12．本协议书正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

13.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）　　　　　  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　　　 （签字）　　  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年    月    日                             年    月    日

# 附件二   廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，     （项目名称）项目法人           （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目    标段的施工单位      （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行     （项目名称）        施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为   （项目名称）        施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人的监督单位各一份

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年    月    日                             年    月    日

发包人监督单位：（全称） （盖单位章）  承包人监督单位：（全称） （盖单位章）

# 附件三   安全生产合同

安全生产合同

为在      （项目名称）    （标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人    （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人    （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

(12) 安全生产严格按照《公路水运工程“平安工地”达标项目监督管理办法》的规定和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式二份，副本  份，合同双方各执正本—份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年    月    日                             年    月    日

# 附件四  项目经理委托书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：            （盖单位章）

法定代表人：  （职务）

（姓名）

（签字）

年    月      日

抄送：  （监理人）

# 附件五 预付款担保格式

预 付 款 担 保

（发包人名称）：

根据        （承包人名称）（以下称“承包人”）与      （发包人名称）（以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的        （项目名称）        施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1.担保金额人民币（大写）      元（¥      ）。

2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4.发包人和承包人按合同条款第 15 条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担 保 人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

# 附件六  工程资金监管协议格式

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人制订的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

工程资金监管协议

发 包 人：              （以下简称“甲方”）

承 包 人：              （以下简称“乙方”）

经办银行：              （以下简称“丙方”）

为了促进        （项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据     （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1.资金管理的内容

（1）乙方为完成       （项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；

（2）甲方应将按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；

（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于       （项目名称）；

（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

2.甲方的权责

（1）按照       （项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3.乙方的权责

（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

（3）办理材料、设备等采购业务金额在     万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过     万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

4.丙方的权责

（1）成立      （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程建设，对本项目以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时转告甲方；

（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8.本协议正本三份、副本   份。合同三方各执正本一份、副本    份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：                      （盖单位章）

法定人或代表其委托代理人：        （签字）

年     月     日

承包人：                      （盖单位章）

法定人或代表其委托代理人：        （签字）

年     月     日

经办银行：                    （盖单位章）

法定人或代表其委托代理人：        （签字）

年     月     日

第四章    工程量清单（另册）

# 第五章     图纸

（另附）

# 第六章  技术规范

施工时按现行技术规范

技术规范专用条款

一、技术规范专用条款说明

1.技术规范专用条款是《技术规范》条款中明确指出要在技术规范专用条款中予以具体规定的信息或与工程所在地具体情况有关的规定，是必备的配套条款；

2.技术规范专用条款是根据广西农村公路建设工程具体情况对《技术规范》条款的补充、删改或具体化，阅读时应与交通部《公路工程标准施工竞争性谈判文件》（2018年版）同时阅读；

3.如果技术规范专用条款与《技术规范》条款之间有不符之处，以技术规范专用条款为准。

# 第七章  竞标文件格式

省（自治区、直辖市）

（项目名称）施工采购

（正/副本）

投 标 文 件

竞标人：             （盖单位章）

年      月    日

目  录

一、竞标函及竞标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、竞标保证金缴纳凭证复印件

四、农民工工资保证金承诺书

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

九、承诺函

十、竞标人须知前附表规定的其他材料

# 一、竞标函及竞标函附录

（一）竞标函

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了            （项目名称）施工竞争性谈判文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）       元（¥   ）的竞标总报价（或根据竞争性谈判文件规定修正核实后确定的另一金额），工期   ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到    。

2.我方承诺在竞标有效期内不修改、撤销竞标文件。

3.随同本竞标函提交竞标保证金一份，金额为人民币（大写）      元（¥        ）。

4.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本竞标函递交的竞标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本竞标函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.                              （其他补充说明）。

竞标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

（二）竞标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 自实际交工日期起计算1年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 500 元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 10 %签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 无 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 0 %签约合同价 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 见专用条款 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 80% |  |
| 8 | 进度付款证书最低限额 |  |  |
| 9 | 质量保证金百分比 | 每期计量支付额的 0 % |  |
| 10 | 质量保证金限额 | 3 %合同价格。 |  |
| 11 | 保修期 | 自实际交工日期起计算 1 年 |  |

（三）价格指数和权重表

| 名称 |  | 基本价格指数 |  | 权 重 |  |  | 价格指数 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 代号 | 指数值 | 代号 | 允许范围 | 竞标人建议值 |  |
| 定值部分 |  |  |  | A |  |  |  |
| 变值部分 | 人工费 | F01 |  | B1 | 至 |  |  |
|  | 钢材 | F02 |  | B2 | 至 |  |  |
|  | 水泥 | F03 |  | B3 | 至 |  |  |
|  | …… | …… |  | …… | …… |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 1.00 |  |

竞标人:                       (盖单位章)

竞标文件签署人签名:

# 二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名： （法定代表人亲笔签名）   性别：        年龄：        职务：

系                   （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：              （盖单位章）

年    月    日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人        （姓名）系                          （竞标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改     （项目名称）     施工竞标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

竞标人：                    （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

三、竞标保证金缴纳凭证复印件

（提供竞标保证金缴纳凭证复印件）

四、农民工工资保证金承诺书

致：

根据《关于印发广西壮族自治区公路管理局公路工程建设农民工管理实施细则（修订）的通知》

（桂路工程发[2014]300 号），在      项目名称    项目工程施工招投标中，我单位对农民工工资的支付作出以下郑重承诺：

（一）我单位在本招标项目递交投标文件截止时间 年 月 日（开标日）前所承建的工程项目，

不存在拖欠或克扣农民工工资的行为。

（二）投标中标后，同意按规定足额缴纳农民工工资保证金，该保证金按现金方式汇到发包人指定账户，工程交工后，经向社会公示 1 个月，无拖欠投诉后，将农民工工资保证金返还中标单位。

（三）在项目实施过程中，若出现结算价与中标价不一致时，以实际结算金额按招标文件规定的算额度存入农民工工作保证金。

（四）我单位向建设单位承诺依法足额支付农民工工资，一旦我单位（包含我单位的分包商）承建的     项目名称   项目工程施工招标出现拖欠农民工工资情况的，可由劳动保障、交通主管部门（或授权机构）及建设单位根据相关规定从农民工工资保证金中先予支取。

（五）其它未尽事宜按《关于印发广西壮族自治区公路管理局公路工程建设农民工管理实施细则 （修订）的通知》（桂路工程发[2014]300 号）等有关规定执行。

承诺人：（投标单位全称）（盖单位公章）

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

日 期：  年  月  日

# 五、已标价工程量清单

竞标人应该按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、竞标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。

# 六、施工组织设计

1、竞标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在30000字以内）；

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）工期的保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  施工总体计划表

附表二  分项工程进度率计划（斜率图）

附表三  工程管理曲线

附表四  分项工程生产率和施工周期表

附表五  施工总平面图

附表六  劳动力计划表

附表七  临时用地计划表

附表八  外供电力需求计划表

附表九  合同用款估算表

| 年度 | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 主要工程项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
| 1.施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.路基处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.路基填筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.涵洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.防护及排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.路面基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）底基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.路面铺筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.路面标志标线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.桥梁工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）墩台工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）梁体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）梁体安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）桥面铺装及人行道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.隧道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表一  施工总体计划表

#### 附表二   分项工程进度率计划（斜率图）

| 年 度 |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 季 度 |  | 一 |  |  | 二 |  |  | 三 |  |  | 四 |  |  | 一 |  |  | 二 |  |  | 三 |  |  | 四 |  |
| 月 份 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | … |
| 图例： | 100（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工准备 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路基填筑 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路面基层 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路面面层 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护及排水 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涵洞及通道 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁下部工程 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁上部工程 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隧道 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.应按本项目实际工程内容填写; 2.各个项目的进程可用线条的长短来表示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表三   工程管理曲线

| 年 度 季 | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 度 进 度 工 程 完 成 的 百 分 比 （%） | 一 |  |  | 二 |  |  | 三 |  |  | 四 |  |  | 一 |  |  | 二 |  |  | …… |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工期历程的百分比（%）

0     10     20     30     40      50     60     70     80     90    100

附表四   分项工程生产率和施工周期表

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 平均每生产单位规模（ 人，各种机械 台） | 平均每生产单位生产率（数量，每周） | 每生产单位 平均施工时间（周） | 生产单位总数 （个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊路基处理 | 公里 |  |  |  |  |  |
| 2 | 路基填筑 | 万m3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 路面基层 | 万m2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 路面面层 | 万m2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 路基防护及排水 | km |  |  |  |  |  |
| 6 | 涵洞 | 道 |  |  |  |  |  |
| 7 | 通道 | 道 |  |  |  |  |  |
| 8 | 桥梁基桩 | 根 |  |  |  |  |  |
| 9 | 桥梁墩台 | 座 |  |  |  |  |  |
| 10 | 梁体预制安装 | 片 |  |  |  |  |  |

说明：互通立交、分离立交的匝道、匝道涵洞、通道、桥梁分别归入表中相关的项目内。

附表五   施工总平面图

竞标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六   劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表七  临时占地计划表

| 用 途 | 面积（m2） |  |  |  |  | 需用时间 年 月至 年 月 | 用地位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 菜地 | 水田 | 旱地 | 果园 | 荒地 |  | 桩 号 | 左侧（m） | 右侧（m） |
| 一、临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.便道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.便桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、生产及生活临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.临时住房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.办公等公用房屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.料场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.预制场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 租用面积合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表八  外供电力需求计划表

| 用电位置 |  | 计划用电数量（KW·h） | 用 途 | 需 用 时 间 年 月 至 年 月 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号 | 左或右（m） |  |  |  |  |

附表九   合同用款估算表

| 从开工月算起的时间（月） |  | 竞标人的估算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分 期 |  | 累 计 |  |
|  |  | 金额（元） | （%） | 金额（元） | （%） |
| 第一次开工预付款 |  |  |  |  |  |
| 1～3 |  |  |  |  |  |
| 4～6 |  |  |  |  |  |
| 7～9 |  |  |  |  |  |
| 10～12 |  |  |  |  |  |
| 13～15 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 缺陷责任期 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 100．00 |  |  |
| 竞标价： |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  |  |  |  |  |

注：1.竞标人可按附表一的工程进度估算并填写本表。

2.用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣回、质量保证金的扣留以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。

# 七、项目管理机构

拟为承包本项目工程设立的组织机构以框图方式表示

说明

# 八、资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

# （一）竞标人基本情况表

| 竞标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：必须附上以下证书的复印件，复印件要求清晰可辨。

- 有效的企业法人营业执照副本（全本）的彩色扫描件或彩色复印件（并加盖单位章）；

（2）有效的施工资质证书副本（全本）的彩色扫描件或彩色复印件（并加盖单位章）；

（3） 有效的安全生产许可证副本（全本）的彩色扫描件或彩色复印件（并加盖单位章）；

（4）基本账户开户许可证的彩色扫描件或彩色复印件（并加盖单位章）；

# （二）竞标人企业组织结构框图

以框图方式表示。

说明

# （三）拟委任的项目经理和项目总工资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司单位 职 务 |  |  | 拟在本项目 工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 发包人及 联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职 项目状况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格预审条件所要求其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，并应提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件。

2、本表后应附申请人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工（2020年8月-2020年10月）的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料（社保缴费时间按公告要求）。

3、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

# （四）近年财务状况表

财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 | 万元 |  |  |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七、负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、现金流量净额 |  |  |  |  |
| 十一、主要财务指标 | % |  |  |  |
| 1．净资产收益率 | % |  |  |  |
| 2．总资产报酬 | % |  |  |  |
| 3．主营业务利润率 | % |  |  |  |
| 4．资产负债率 | % |  |  |  |
| 5、流动比率 | % |  |  |  |
| 6、速动比率 | % |  |  |  |

注：1、本表后应附2019年度的财务会计报表或2019年度会计事务所出具的财务状况报告（新成立的单位按实际情况提供）。

2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

3、以联合体形式申请资格预审的，联合体各成员应分别填写。

# （五）近年完成的类似项目汇总表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后须附成交通知书和（或）合同协议书、由发包人出具的公路工程或市政工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书的复印件。

3、如近年来，竞标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4、以联合体形式申请资格预审的，联合体各成员应分别填写。

# （六）正在施工和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量要求 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附成交通知书和（或）合同协议书复印件。

3、本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到成交通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。

4、以联合体形式申请资格预审的，联合体各成员应分别填写。

# （七）近年发生的诉讼及仲裁情况

| 项目 | 竞标人情况说明 |
| --- | --- |

注：本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

# （八）拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似施工经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表填报的人员应满足竞标人须知前附表附录6的要求。

2、本表后应附竞标人所属社保机构出具的拟委任的其他主要管理人员和技术人员（2020年8月-2020年10月）的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的其他主要管理人员和技术人员参加社保的有效证明材料（社保缴费时间按公告要求）。

# （九）拟委任的其他主要管理人员和技术人员资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司单位 职 务 |  |  | 拟在本项目 工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 发包人及 联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职 项目状况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表人员应与表（八）中所列人员相一致，在本表后附身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求其他相关证书（如安全生产考核合格证书、试验检测资格证书等）的复印件。

2、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

# （十）拟投入本项目的主要施工机械表

| 序号 | 设备 名称 | 型号规格 | 国别产地 | 制作年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 数量（台） |  |  |  | 预计进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自有 | 新购 | 租赁 |  |

# （十一）拟配备本项目的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 九、承  诺  函

（采购人名称）：

我方参加了       （项目名称）        施工竞标，若我方成交，我方在此承诺：

若本项目资格预审文件或竞争性谈判文件未要求我方在资格预审申请文件或竞标文件中填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在采购人向我方发出成交通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经采购人审批后作为派驻本项目的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

若我方已按本项目资格预审文件或竞争性谈判文件要求在资格预审申请文件或竞标文件中填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在资格预审申请文件或竞标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目采购人有权取消我方的成交资格，并由采购人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。

竞  标  人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月

十、其他材料

（竞标人须知前附表规定的其他材料）

附件一：              关于要求退还谈判保证金的函

禹虹工程咨询管理有限公司：

我单位于     年     月    日参加                      （项目名称）

（项目编号）投标，现投标工作已经结束，我单位      （中标或落标）。按照招标文件规定，我单位要求贵公司退还该项目投标保证金人民币（大写）              （￥         ），我单位委托           （委托人姓名），全权办理退款手续。

特此函。

委托人：       性别：     身份证号：             （附身份证复印件）

联系电话：

附：公司银行基本户信息

名    称

银行帐号

开户银行

单位名称（公章）：

年    月    日

提示：1.本函2.保证金转账底单3.开户许可证复印件。一起递交，只有以上手续齐全，符合规定退款条件的方可办理退款，谢谢合作！

| 以下由 禹虹工程咨询管理有限公司经办人填写 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 退款时间 | 初核人签字 | 复核人签字 | 备注 |
| 年 月 日 |  |  |  |

（签章页）

采购人：乐业县世界银行结果导向型贷款广西扶贫示范项目领导小组办公室

（盖章）

日期：2020年  月  日

采购代理机构：禹虹工程咨询管理有限公司

（盖章）

日期：2020年  月  日