目    录

第一章 采购公告	2

第二章 竞标须知	4

一、总  则	6

二、竞争性谈判采购文件	6

三、竞标文件的编制	7

四、竞标文件的递交	10

五、谈  判、评  标	10

六、授予合同	13

第三章  合同协议书	14

第四章  技术规范	51

第五章  竞 标 文 件	52

第六章  评标办法	61

第一章 采购公告

广西永祥建设监理有限公司

2020年容县中央财政水利发展资金第四批农村饮水安全工程维修养护项目施工采购（YLZC2020-J2-210425-GXYX）

竞争性谈判公告

项目概况：

2020年容县中央财政水利发展资金第四批农村饮水安全工程维修养护项目施工采购收到邀请书的供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2020年12月14日下午15点 00分（北京时间）前提交竞标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLZC2020-J2-210425-GXYX

采购计划编号：YLZC2020-J2-41695

项目名称：2020年容县中央财政水利发展资金第四批农村饮水安全工程维修养护项目施工采购

采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：人民币壹拾肆万贰仟叁佰元整（¥142300.00）

最高限价：按预算金额

采购需求：2020年容县中央财政水利发展资金第四批农村饮水安全工程维修养护项目施工采购,如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件。

合同履行期限：签订合同后30天。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。

3.符合《容县财政局关于实行容县预算单位限额内工程施工单位定点采购有关事项的通知》容财办[2020]5号的施工单位；

4.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）并具备独立法人资格，同时具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）或以上资质;

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录）。

三、获取采购文件

获取时间：2020年12月8日发布竞标公告之时起至2020年12月11日北京时间18:00止

获取方式：收到邀请书的供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理并自行下载采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名。

如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：0.0元

四、竞标文件提交

截止时间：2020年12月14日下午15点00分（北京时间）

地点：容县公共资源交易中心（容县城南大道282号宽华城6号楼二层）

五、其他补充事宜

1.网上公告查询：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.监督部门：容县政府采购管理办公室       电话:0775-5312616

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：　容县水利事业服务中心

地    址：　容县容州镇河南中路41号

联系方式：　李工  0775-5335836

2.采购代理机构信息

名    称：广西永祥建设监理有限公司

地    址：玉林市玉东大道61号富林金桂丽湾绿兰园6栋901房

联系方式：0775-2293848

联系人：陈工

3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电 话：0775-2293848

采购代理机构：广西永祥建设监理有限公司

# 2020年 12月8日

# 第二章 竞标须知

竞标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目综合说明： 项目名称：2020年容县中央财政水利发展资金第四批农村饮水安全工程维修养护项目施工采购 项目编号：YLZC2020-J2-210425-GXYX 建设地点：容县 合同价格形式：综合单价合同 项目概况：2020年容县中央财政水利发展资金第四批农村饮水安全工程维修养护项目施工采购，,如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件。 要求工期：签订合同后30天。 质量要求：达到国家质量验收合格标准 竞标范围：竞争性谈判采购文件及招标控制价所有内容 |
| 2 | 1.1 | 合同名称：2020年容县中央财政水利发展资金第四批农村饮水安全工程维修养护项目施工采购合同 |
| 3 | 2 | 资金来源：一般公共预算拨款 |
| 4 | 3 | 竞标人资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。 3.符合《容县财政局关于实行容县预算单位限额内工程施工单位定点采购有关事项的通知》容财办[2020]5号的施工单位； 4.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）并具备独立法人资格，同时具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）或以上资质； 5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录）。 |
| 5 | 6 | 现场勘察：不组织。 |
| 6 | 13.1 | 竞标有效期为：60天（日历天） |
| 7 | 14.1 | 竞标保证金：根据玉林市财政局关于推进政府采购“放管服”改革优化营商环境工作有关事项的通知(玉市财采(2020)16号)文规定，本项目不收取竞标保证金。 |
| 8 | 16.1 | 竞标文件份数：正本 一 份、副本 三份 |
| 9 | 17.4 | 响应文件递交地址：容县公共资源交易中心（容县城南大道282号宽华城6号楼二层） |
| 10 | 18.1.1 | 响应文件递交截止时间：2020年12月14日下午15时00分整（北京时间） |
| 11 | 20.1 | 谈判时间：2020年12月14日下午15时00分整（北京时间） 地 点：容县公共资源交易中心（容县城南大道282号宽华城6号楼二层） |
| 12 | 22.1 | 资格审查方式：资格后审 |
| 13 |  | 评审办法：最低评标价法 |
| 15 | 5.2 | 采购代理服务费：本项目成交服务费按固定金额人民币叁仟元整（¥3000.00）收取，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 |
| 16 | 10.4 | 竞标人的竞标报价不得高于最高投标限价，否则竞标无效，谈判小组对其竞标文件不再进行下一阶段评审。按照《容县财政局关于实行容县预算单位限额内工程施工单位定点采购有关事项的通知》容财办[2020]5号规定。 |
| 17 |  | 合同签订时限：采购代理机构向成交供应商发出成交通知书之日起二十五日内按照采购文件规定与采购人签订政府采购合同，无正当理由不与采购人签订政府采购合同的，应当依法承担法律责任，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。政府采购合同双方自签订之日起两个工作日内由成交供应商将合同原件壹份交采购代理机构。 |
| 18 |  | 本竞争性谈判采购文件是根据《政府采购非招标方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判采购文件的解释权属于采购代理机构。 接受质疑的方式：根据《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部令第94号）有关规定。 |

# 一、总  则

1、项目说明

1.1项目的说明见竞标须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述。

1.2项目概况：2020年容县中央财政水利发展资金第四批农村饮水安全工程维修养护项目施工采购，,如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件。

2、资金来源及落实情况

本项目的资金来源为一般公共预算拨款，资金已落实，并将资金用于本工程合同项下的款项支付。

3、竞标人资格要求

3.1有资格获得本合同的竞标人，至少应满足本须知前附表第4项所列的竞标人资格要求。

4、竞标范围：竞争性谈判采购文件和工程量清单所包含的内容。

5、竞标费用

5.1不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

5.2采购代理服务费：详见竞标须知前附表。

6、现场考察

# 不组织。建议竞标人自行对工程现场和其周围环境进行考察和检查，以获取有关编制竞标文件和签署实施工程合同所需的各种资料。自行考场现场的责任、风险及费用由竞标人自己承担。

# 二、竞争性谈判采购文件

7、竞争性谈判采购文件的组成

7.1本项目的竞争性谈判采购文件包括下列文件及所有按本须知第9条更正通知第15条所述的补遗文件。

竞争性谈判采购文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  竞标须知

第三章  合同格式

第四章  技术规范

第五章  竞标文件格式

第六章  评标办法

7.2竞标人应认真审阅竞争性谈判采购文件中所有的竞标须知、合同条件、规定格式、技术规范或技术要求。如果竞标人编制的竞标文件不能符合竞争性谈判采购文件的要求，责任由竞标人自负。实质不响应竞争性谈判采购文件要求的竞标文件将被采购单位拒绝。

8、竞争性谈判采购文件的解释

竞标人在收到竞标性谈判采购文件后，若有疑问，应在提交响应文件截止时间2个工作日之前，以书面形式（包括书面文字、传真、电报等，下同）向采购代理机构提出，采购代理机构并以书面形式通知所有购买谈判文件的供应商。

9、谈判文件的澄清与修改

9.1从谈判文件发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日。

9.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

# 三、竞标文件的编制

10、竞标价格

10.1竞标人所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，竞标人在报综合单价时应考虑各种风险因素和自己承受能力。项目单价应包括施工设备、劳务管理、交通、运输、维护、保险、税金、工艺损耗、政策性文件规定以及合同所包含的所有风险、责任等应用费用，不因市场价格因素等情况而变动。

10.1.1施工中发生的设计变更，其工程量的增减，经签证认可后按实际工程量编制增减部分结算。设计变更及工程量的增减部分：（1）与成交人竞标文件预算书中的工程子项相同或相近时，按竞标文件预算书中的单价进行计算；（2）与成交人竞标文件预算书中工程子项不同时，按当时工程的信息价或市场价套定额进行计算；（3）在定额中无此内容时，由采购人、竞标人双方根据市场价格协商决定。

10.1.2采购单位所提供的工程量清单是由采购人委托有编制标底资格的机构编制的，应认为已包括完成本工程的所有项目。

10.2计算依据：

（1）2007年9月14日广西水利厅、发改委、财政厅“桂水基[2007]38号”文，颁布的《广西水利水电工程设计概（预）编制规定》、《广西水利水电工程概（预）算系列定额》;

（2）2014年11月27日广西水利厅发布的《广西壮族自治区水利水电工程概（预）算补充定额》;

（3）广西壮族自治区水利厅、发改委、财政厅文件“桂水基［2016］1号”《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》;

（4）桂水基[2016]16号文件《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》（2016年6月12日印发）;

（5）“水办基[2016]31号”文件水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整办法》的通知;

（6）桂水建设[2019]4号文《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算调整的通知》;

（7）桂人社规[2019]9号《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》;

（8）技施设计文件及图纸;

（9）建设单位提供的补充资料。

10.2.1建筑材料预算价格：材料价格参照2020年第10期（10月）《玉林建筑信息》容县材料信息价，未公布的材料价格参照玉林市信息价或市场询价。

10.2.2不计算利息及远征工程增加费。

10.2.3安全防护、文明施工措施费等费用按桂建质【2006】22号文执行。

10.2.4建安劳保费应单项列出，作为不可竞争费用，包含在报价里。

10.3谈判计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

10.4本项目是以竞标预算金额为最高限价，当竞标人的竞标报价超出竞标预算金额时，作无效投标处理，谈判小组对其竞标文件不再进行下一阶段评审。

10.5采购代理服务费由成交人支付，竞标人报价时需考虑此因素。

11、竞标文件的语言

竞标文件及竞标人与采购代理机构之间往来的与竞标有关的通知、函件和文件均应使用中文。

12、竞标文件的组成及顺序

12.1竞标人的竞标文件应包括下列内容：

  - 竞标函

  - 竞标报价表

  - 已标价工程量清单

  - 法定代表人资格证明书

  - 授权委托书

  - 竞标人资格审查资料

12.2竞标人资格审查资料：

注：已实施“三证合一”的单位只需提供营业执照副本，不需提供中华人民共和国组织机构代码证、国税或地税税务登记证副本

（1）竞标人有效的营业执照副本复印件 (必须提供，加盖公章)；

（2）法定代表人有效的身份证正反面复印件；(必须提交，加盖公章)；

（3）授权委托书原件及法人授权委托代理人有效的身份证正反面复印件（委托代理时必须提供并加盖公章）；

（4）拟投入本项目的项目经理的注册建造师证书复印件，安全生产考核合格证复印件(必须提供，加盖公章)；

（5）企业资质证书复印件(必须提供，加盖公章)；

(6)提供竞标单位近半年内连续三个月依法缴纳社会保险的证明复印件（必须提供，加盖单位公章）；

（7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式自拟，必须提供）（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图加盖公章与上述书面声明一并提交）。

（8）竞标人认为必要提供的证明其满足本项目竞标资格的声明及文件资料（如产品属于小型、微型企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料为准；监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； 残疾人福利性单位的，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受优惠政策）。

13、竞标文件有效期

13.1竞标文件有效期：自竞标文件递交截止时间之日起60天，有效期不足的竞标文件将被拒绝。

13.2在原定竞标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以酌情延长竞标文件，类似问题请自行检查修改有效期，并以书面形式通知竞标人，竞标人以书面形式予以答复。同意延长竞争有效期的竞标人不允许修改其竞标文件，在延长期内本须知第14.1条的规定仍然适用。

14、竞标文件的份数和签署

14.1竞标人按本须知第16.1条的规定的份数，编制竞标文件“正本”和 “副本”。竞标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.2竞标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞标人的法定代表人或其委托代理人在竞标文件正本与副本规定的相关位置签字，并加盖竞标人单位公章，由委托代理人签字的，竞标文件必须附法定代表人签署的授权委托书。

14.3全套竞标文件应无涂改和行间插字，如竞标人造成的必须修改的错误，修改处必须由竞标人法定代表人或其授权委托人签名并加盖单位公章，否则修改无效。

# 四、竞标文件的递交

16、竞标文件的密封、装订与标志

16.1竞标文件（含正本一份、副本三份，正本、副本在封面右上角注明）正、副本分别单独装订成册，封面要写明竞标文件，并要写明工程名称、项目编号、竞标人名称、编制日期，并经法定代表人或委托代理人签字后加盖单位公章，然后自备一个包装袋进行包装，包装袋必须密封完整，并在各开口处贴上封条后加盖竞标人骑缝公章，包装袋封面要写明工程名称、竞标文件及竞标人名称、送达人姓名及送达时间。

16.2竞标文件递交至前附表第9项所述的单位和地址。

17、响应文件的递交时间和地点

17.1竞标人应在前附表第10项规定的日期和时间之前将竞标文件递交至容县公共资源交易中心（容县城南大道282号宽华城6号楼二层），由广西永祥建设监理有限公司工作人员签收，凡逾期送达或未按要求密封的竞标文件将视为无效竞标文件处理。

17.2采购代理机构在竞标截止期以后收到的竞标文件予以拒绝，并原封退给竞标人。

18、竞标文件的撤回

18.1竞标人可以在递交竞标文件以后，在规定的竞标截止时间之前，以书面形式向采购代理机构递交撤回其竞标文件的通知。

18.2竞标人的撤回通知，不需要密封，只要写明工程名称、项目编号、竞标人名称、编制日期，并经法定代表人或委托代理人签字后加盖单位公章以书面加盖公章形式递交即可。

# 五、谈  判、评  标

19、截标

19.1采购代理机构将于前附表第11项规定的时间和地点举行截标会议，参加截标的竞标人法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席截标会议，并携带有效证明材料前往，以证实其身份。

19.2截标会议由采购代理机构组织并主持。

19.3截标、谈判会议程序

（1）采购代理机构主持人宣布截标会议开始，并宣读会场纪律；

（2）介绍参加截标会议人员名单；

（3）由各竞标单位代表交叉检验各竞标文件密封的完整性，并签字确认；

（4）宣布谈判与评标期间的有关事项；

（5）截标会议结束，进入谈判阶段。

（6）谈判：

①成立谈判小组，谈判小组成员由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

②谈判时，竞标单位的法人代表或委托代理人必须参加谈判。

③谈判小组通过对各竞标单位的竞标文件进行审查后，列出与各竞标单位谈判的提纲，依次与竞标单位进行谈判。谈判小组对竞标单位提出疑问，竞标单位做出答复，并提交书面应答文件（将作为合同的组成部分）。

④谈判双方以竞争性谈判采购文件为依据，由竞标单位对提交的竞标文件及服务承诺等做出陈述。谈判小组将根据竞标单位的竞标文件、陈述尚未明晰或需要进一步了解的细节向竞标单位询问，必要时要求竞标单位对其竞标内容、补充方案或修改意见做出书面澄清。

19.4谈判原则

19.4.1必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

19.4.2谈判人员不得向外界透露任何与谈判有关的内容；

19.4.3任何单位和个人不得干扰、影响谈判的正常进行；

19.4.4谈判人员不得私下与竞标单位接触。

19.5竞标文件有下列情况之一者将视为竞标无效：

19.5.1竞标文件未按规定密封；

19.5.2竞标单位法定代表人或其委托代理人未签字；

19.5.3竞标单位未加盖单位公章；

19.5.4未按规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清；

19.5.5竞标人法定代表人或授权代表未按时参加截标会议的；

19.5.6竞标截止时间以后送达的竞标文件；

19.5.7竞标文件内容不真实；

19.5.8竞标文件不满足竞标人资质等级和营业执照要求。

19.6截止至竞标截止时间，竞标单位不足三家，招标代理机构不予截标并重新组织采购。此时，除采购任务取消外，如采取其他采购方式进行采购的，需报容县财政局审批方可进行采购。

19..7出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动,发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过来足3家的，但技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的情形除外。

20、评标内容的保密

20.1截标后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向竞标人或与评标无关的其他人泄密。

20.2在竞标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，竞标人对采购机构和评标委员会或谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

21、合格的竞标人

21.1本工程资格审查采用资格后审，只有资格后审合格的供应商才能获得竞标资格。

22、竞标文件的符合性鉴定

22.1在谈判之后详细评标之前，谈判小组将首先与竞标人就竞标文件中不清楚的内容进行谈判及澄清，然后将依据谈判及澄清的内容审定每份竞标文件是否在实质上响应了竞争性谈判采购文件的要求。

22.2就本条款而言，实质上影响要求的竞标文件，应该与竞争性谈判采购文件的规定的工程发包范围、质量标准及产生实质性影响；或者对合同中规定的采购代理机构的权力及竞标人的责任造成实质性限制。

23、竞标文件的澄清

为了有助于竞标文件的审查、评标和比较，谈判小组可以个别地要求竞标人澄清其竞标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

24、错误的修正

24.1谈判小组将对确定为实质上影响竞争性谈判采购文件要求的竞标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.1.1如果用阿拉伯数据表示的数额与用汉字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

24.1.2当单位与工程量的乘积与合价之间不一致时，以标出的单价为准。除非评标委员会或谈判小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

24.2按上述修改错误的方法，调整竞标书中的竞标报价。经竞标人确认同意后，调整后的报价对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受修正后的竞标价则其竞标将被拒绝，视为无效竞标。

24.3竞标文件正本与竞标文件副本不符的以正本为准。

25、竞标文件的评价与比较

25.1谈判小组将仅对照本须知第23条确定为实质上响应竞争性谈判采购文件要求（即符合性鉴定合格）的竞标文件进行评价与比较。

25.2谈判小组将依照本须知第24条对通过符合性鉴定的竞标文件的竞标报价进行校核与修正。

26、确定谈判采购结果的原则：最低评标价法。

# 六、授予合同

27、合同授予标准

采购代理机构将把本合同授予其竞标文件实质上响应竞争性谈判采购文件要求和按本须知规定评选出的竞标人，确定为成交的成交供应商必须具有实施本工程合同的能力和资源。

28、成交公告

采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在本项目竞争性谈判采购公告发布的同一媒体上发布成交公告。

29成交通知书

29.1在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购人将取消其成交资格，从谈判小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商，组织供需双方签订合同。

29.2采购代理机构应及时将未成交的结果通知其他竞标人。

30、合同协议书的签署

30.1竞标人应按成交通知书中规定的日期、时间和地点、竞标文件规定的事项，由法定代表人或授权代表前往与业主进行签订合同。

30.2合同按竞争性谈判采购文件、竞标文件、最终澄清及承诺书的要求进行签订。

30.3在本竞争性谈判采购文件合同专用条款中打“*”号标志的条款为采购工程合同必须遵循的条款。

第三章  合同协议书

### 第一节  合同协议书

发包人(全称)：业主

承包人(全称)： 项目成交人

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：（见竞标人须知前附表）

工程地址：（见竞标人须知前附表）

工程内容：（见竞标人须知前附表）

二、工程承包范围

承包范围：（见竞标人须知前附表）

三、承包方式：综合单价承包，包工包料。

四、合同工期

开工日期：（见竞标人须知前附表）

竣工日期：（见竞标人须知前附表）

合同工期总日历天：（见竞标须知前附表）

五、质量标准

工程质量标准：（见竞标人须知前附表）

六、合同价款

金额(大写)：________________________ 元（人民币），￥：__________。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、成交通知书

3、采购文件及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、施工图

8、工程报价、工程预算控制价、工程量清单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间：         年    月   日

合同订立地点：

本合同双方约定_双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章_后生效。

发  包  人：（公章）                      承  包  人： (公章)

住      所：                              住      所：

法定代表人：                              法定代表入：

委托代理人：                              委托代理人：

电       话：                             电      话：

传       真：                             传      真：

开 户 银 行：                             开 户 银 行：

帐       号：                             帐       号：

邮 政 编 码：                             邮 政 编 码：

年      月     日

### 第二节  通用合同条款

采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—2013—0201） 的通用条款。

### 第三节  专用合同条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序：

合同文件组成及解释顺序：

- 本合同协议书

- 成交通知书

- 竞标书及其附件

- 本合同专用条款

- 本合同通用条款

- 标准、规范及有关技术文件

- 工程报价单或预算书

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同除使用汉语外，还使用          语言文字。

2.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和规章。

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行的国家标准、规范、行业标准、规范等。

发包人提供标准、规范的时间：

国内没有相应标准、规范时的约定：

3、图纸

3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订5天后提供一式五份图纸（含竣工图）。

发包人对图纸的保密要求：无。

使用国外图纸的要求及费用承担：无。

二、双方一般权利和义务

4、工程师

4.1监理单位委派的工程师

姓名：                        职务：

发包人委托的职权：

需要取得发包人批准才能行使的职权：

4.2发包人派驻的工程师

姓名：                         职务：

职权：

4.3不实行监理的工程师的职权：

5、项目经理

姓名：                          职务：

6、发包人工作

6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作；

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间；

开工前      天。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

开工前     天。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：

开工前      天。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

开工前      天。

（6）水准点与座标控制点交验时间：开工前     天。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前    天。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古权名木的保护工作：按通用条款第7.1(8)执行。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：

6.2发包人委托承包人办理的工作：

7、承包人工作

7.1承包人应该按约定的时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：

每月25日前提供月报表。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按通用条款第9.1(3)条执行，费用由承包人承担。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按通用条款第7.1（5）条执行。

（6）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：按通用条款第9.1（6）条执行。

*（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：施工时如果损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物所发生费用由承包人承包。

*（8）施工场地清洁卫生的要求：按通用条款第9.1（8）条执行，费用由承包人承担。

双方约定承包人应做的其他工作：

三、施工组织设计和工期

8、进度计划

8.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前5天。

工程师确认的时间：开工前3天。

8.2群体工程中有关进度计划的要求：

9、工期延误

9.1对以下原因造成工期延误；经工程师确认，工期相应顺延：按（GF—2013—0201）通用条款第13条执行。

9.1.1不可抗力；

9.1.2双方约定工期顺延的其他情况：

9.2承包人在第13.1款情况发生后，双方按以下约定办理：按建设工程施工合同（GF—2013—0201）

有关条款办理。

9.3非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿（每天赔偿金额为合同总价的万分之四），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期的天数（不足一天的按一天计算），其极限为合同的   %。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿费或其他方式收回此款，此款赔偿的支付并不能解除承包人应完成工程的责任后合同规定的其他责任。

四、质量与验收

10.1发包人对工程质量的特殊要求：合格。

10.2双方对工程质量有争议时，

11、隐蔽工程和中间验收

11.1双方约定中间验收部分：

11.2发包人对工程质量的特殊要求：

12、工程试车

12.1试车费用的承担：

五、安全施工

六、合同价款及调整

*13、合同价款及调整

13.1本合同价款采用          方式确定。

*14、工程预付款：                                                     。

15、工程量确认

15.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：                           。

16、工程款支付

工程竣工验收合格后经结算审核一个月内支付至95%工程款。

七、材料设备供应

17、发包人供应材料设备

17.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符

（3）承包人可代为调剂串换的材料

（4）到货地点与一览表不符

（5）供应数量与一览表不符

（6）到货时间与一览表不符

17.2发包人供应材料设备的结算方法

18、承包人采购材料设备

18.1承包人采购材料设备的约定

*八、工程变更

19.1在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位与施工单位共同商定并签字确认。

19.2变更价款的确定按专用条款第23条执行。

九、竣工验收与结算

20、竣工验收

20.1按双方约定。

20.2中间交工工程的范围和竣工时间。

*21、竣工结算

21.1按通用条款第21.1、21.2条执行。

21.2结算最终经有资质部门审定。

十、违约、索赔和争议

22、违约

*22.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：无。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：工期顺延。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：如发生，双方协商解决。

双方约定的发包人其他违约责任：                                          。

22.2本合同关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人向发包人支付每延误一天，按合同价款万分之四的违约赔偿费。

*本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人向发包人支付按定额直接费  %的赔偿金。承包人同时承担违约责任为修复至工程质量要求并承担相关费用。

双方约定的承包人其他违约责任：

23、争议

23.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请                   调解。

（2）采取第   种方式解决，并约定向                        仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十一、其他

24、工程分包

24.1本工程发包人同意承包人分包的工程。

分包施工单位为：

25、不可抗力

1、（  ）级以上的地震。

2、（  ）级以上的持续（  ）天的大风。

3、（  ）级以上的持续（  ）天的大雨。

4、（  ）年以上未发生过，持续（  ）天的高温天气。

5、（  ）年以上未发生过，持续（  ）天的严寒天气。

6、（  ）年以上未发生的洪水。

26、保险

26.1本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容。

发包人委托承包人办理的保险事项。

（2）承包人投保内容。

27、担保

27.1本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：承包人向发包人提交履约保证金，金额为人民币     元整。

担保合同作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项。

28、其他补充条款           份。

29、合同份数

29.1双方约定合同副本份数：           份。

附件：

工程质量保修书

发包人(全称)：

承包人(全称)：____________________

为保证                                (工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围  按预算表所列的工程项目  。

具体质量保修内容双方约定如下：

二、质量保修期

1、 质量保修期从工程实际竣工之日算起，承包人制作的工程项目钢体质保修1年，即     年    月      日至      年      月      日。人为损毁承包人不负责保修。

2、在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修。

3、保修期满后，双方另签维修协议进行维修

4、其他约定：按合同约定。

三、质量保修责任

l、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7日内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，不足部分由承包人另行支付。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保项目主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为：工程结算价的 3 ％。

质量保修金银行利率为零。

五、质量保修金的返还

甲方在应付款中扣出，在工程竣工保修期满后十四天内，将保修金(不计利息)退回乙方。在保修期内乙方应按保修内容进行保修，若乙方接到甲方保修通知书在7天内未派人进行修理的，甲方则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费用由乙方负责或由甲方从保修金中扣出。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：按合同约定。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人(公章)：                     承包人(公章)：

法定代表人(签字)：                 法定代表人(签字)：

年  月  日                        年  月  日

# 第四章 技术规范

一、工程建设地点的现场条件：

（一）现场自然条件

（包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨量、风向、风力等。）详见设计图纸，已满足施工要求。

（二）现场施工条件

（包括：建设用地面积、场地平整情况，施工用水、电及有关勘探资料等。） 详见设计图纸，现场已符合施工要求。

二、技术规范

本工程应该认真按照设计施工图纸的要求进行施工，同时也要严格执行工业与民房屋建筑工程专业相关的现行标准和技术规范。

第五章、竞标文件（格式）

# 采购

# 竞 标 文 件

（    本）

项目编号：

采购计划编号：

供应商：                        （盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

地    址：

联系电话：

(至      年    月     日     时       分以前不得开封)

目   录

（页码及文件顺序由竞标人自行编制）

- 竞标函……………………………………………………………

- 竞标报价表………………………………………………………

- 已标价工程量清单………………………………………………

- 法定代表人资格证明书…………………………………………

- 授权委托书………………………………………………………

- 竞标人资格审查资料……………………………………………

一、竞标函

采购人：

1、根据已收到的                                          工程的竞争性谈判采购文件，“广西壮族自治区实施《中华人民共和国招标投标法》办法”、“《容县财政局关于实行容县预算单位限额内工程施工单位定点采购有关事项的通知》容财办[2020]5号”的规定，我单位经考察现场和研究上述工程竞标文件的竞标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿按容财办[2020]5号规定优惠率    下浮，下浮后总竞标报价为人民币（大写）            （¥       ），按上述合同条件、技术规范、设计内容承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方成交，我方保证在             天的工期内竣工并移交整个工程，并保证工程质量      。

3、我方同意所递交的竞标文件在“竞标须知”规定的竞标有效期内有效，在此期间内我方的竞标有可能成交，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞标文件将构成约束我们双方的合同。

竞标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人（签字、盖章）：

开户名称：

开户银行：

帐号：

日  期：       年   月   日

二、竞标报价表

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞标单位名称 |  |  |
| 2 | 项目名称 | 2020年容县中央财政水利发展资金第四批农村饮水安全工程维修养护项目施工采购 |  |
| 3 | 竞标总报价 | 大写： 小写： | 精确到小数点后二位 |
| 4 | 工期(日历天) |  |  |
| 5 | 质量等级 |  |  |

竞标人：                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

日  期：     年   月   日

三、已标价工程量清单

四、法定代表人资格证明书

竞标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：   	 年 	 月    日

经营期限：

姓名：   	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人完整有效身份证复印件（正、反面）

竞标人：                           （盖单位章）

年      月      日

五、授权委托书

本人 	（姓名）系 	（竞标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）的竞标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。 代理人无转委托权。

竞标人： 	（盖单位章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年       月      日

附：授权委托代理人身份证复印件（正、反面）。

六、竞标人资格审查资料

（按竞标须知12.2条提交）

# 第六章  评标办法

一、评标原则

(1) 谈判小组构成：本项目的谈判小组由采购人代表1人，评审专家2人，评审专家在当地财政局专家库中随机抽取，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

(2) 评标依据：以本竞争性谈判采购文件、竞标文件、谈判应答文件为评定依据。

(3) 评标方法：采用最低评标价法。

二、评标方法及成交标准

（1）工程的有效报价：低于或等于采购预算金额的竞标报价。

（2）在有效报价范围内经评审最终竞标报价最低者为第一成交候选人，其最终竞标报价即为成交价。

（3）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），供应商认定为小型和微型企业（以竞标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-6%）；竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；竞标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；除上述情况外，评标报价=最终报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视为中型企业。

（4）若经评审最低报价出现2家（含2家）以上相同的竞标人时则由谈判（评标）小组采用抽签办法确定成交供应商。

（5）采购单位应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。被确定为成交人的竞标人其最终竞标报价即为成交价。

（6）对二次报价的要求：竞标报价改变时，需重新提交工程量清单。