广西业隆工程管理服务有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：百色市田阳区田州镇兴城村2020年度美丽乡村建设项目工程

项目编号：BSZC2020-J2-210207-GXYL

采购人：百色市田阳区财政局（盖章）

采购代理机构：广西业隆工程管理服务有限公司（盖章）

日  期：二〇二〇年六月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	3

第二章  竞标须知	3

竞标须知前附表	6

一、总 则	9

二、响应文件	12

三、响应文件的提交	14

四、竞争性谈判（简称谈判）和评标	15

五、授予合同	18

六、其他事项	19

第三章  合同格式	21

一、协议书	22

二、通用条款	24

三、专用条款	24

第四章  图纸（另附）	35

第五章  技术标准、规范	36

第六章  工程量清单报价说明	37

第七章  响应文件格式	38

第八章  评标办法	57

附件1	60

附表2：	61

（签章页）	62

# 第一章  竞争性谈判公告

百色市田阳区田州镇兴城村2020年度美丽乡村建设项目工程（项目编号：BSZC2020-J2-210207-GXYL）竞争性谈判公告

项目概况 百色市田阳区田州镇兴城村2020年度美丽乡村建设项目工程采购项目的潜在供应商应在百色市右江区龙景街道锦华尊府逸景A区1栋二单元204号获取采购文件，并于2020年 月 日 时 分（北京时间）前提交响应文件。

广西业隆工程管理服务有限公司受百色市田阳区财政局的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，现对《百色市田阳区田州镇兴城村2020年度美丽乡村建设项目工程》项目进行竞争性谈判采购，由采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判采购活动，现将有关事项通知如下：

## 一、项目基本情况

项目编号：BSZC2020-J2-210207-GXYL

项目名称：百色市田阳区田州镇兴城村2020年度美丽乡村建设项目工程

采购方式：(竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：1标段：人民币伍拾万零玖仟玖佰捌拾捌元捌角贰分（¥509988.82元）；2标段:人民币伍拾万零叁仟陆佰玖拾陆元玖角捌分（¥503696.98元）；3标段：人民币壹佰捌拾捌万肆仟伍佰捌拾陆元肆角捌分（¥1884586.48元）。

采购需求：该工程位于百色市田阳区田州镇兴城村，工作内包括园林、市政、建筑、路灯工程等（具体内容以该项目施工设计图纸及工程量清单为准）

本项目分为3个独立合同标段，具体划分如下：

| 标段（名称） | 标段内容 | 工期（日历天） | 招标控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1标段 | 田州镇兴城村美丽乡村建设项目-路灯工程 | 90 | 509988.82 |
| 2标段 | 田州镇兴城村美丽乡村建设项目-路灯工程 | 90 | 503696.98 |
| 3标段 | 田州镇兴城村美丽乡村建设项目-村屯整治工程 | 180 | 1884586.48 |
| 合计 |  |  |  |

本项目（□是/(否）接受联合体。

## 二、竞标人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，具有国内注册独立法人资格，具备市政工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力的施工企业；拟投入的项目经理具备市政工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格，具有初级及以上技术职称，并持有安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在建工程项目的项目经理；

2.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4.已经依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商并在规定时间内购买竞争性谈判文件的供应商才有资格参与谈判；

5.本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商竞标。

三、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号第5条）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）等政府采购相关政策。

## 四、获取采购文件

时间：2020年6月24日至2020年6月29 日（共3个工作日，法定公休日、法定节假日除外），每天上午08:30至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西业隆工程管理服务有限公司（百色市右江区龙景街道锦华尊府逸景A区1栋二单元204号）

方式：请已经依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的竞标人购买竞争性谈判文件在报名时间内携带以下资料前来报名并购买竞争性谈判文件：(1)竞争性谈判推荐邀请书；（2）法定代表人凭有效法定代表人身份证明书原件和身份证原件或委托代理人凭有效法人授权委托书原件和本人身份证原件。注：以上资料复印件请加盖竞标单位公章，要求公章印清晰可见（与原件一致）。

售价：竞争性谈判文件售价250元/份，竞争性谈判文件及图纸资料售后不退。

## 五、响应文件提交

截止时间：2020年6月30日10时00分（北京时间）

地点：广西业隆工程管理服务有限公司开标室（百色市右江区龙景街道锦华尊府逸景A区1栋二单元204号）

六、开启

开标时间：2020年6月30日10时00分（北京时间）

地点：广西业隆工程管理服务有限公司开标室（百色市右江区龙景街道锦华尊府逸景A区1栋二单元204号）

## 七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 八、其他补充事宜

1.竞标保证金：1标段：人民币伍仟壹佰元整（¥5100.00元）；2标段：人民币伍仟壹佰元整（¥5100.00元）；3标段：人民币壹万玖仟元整（¥19000.00元）（须足额交纳）。

竞标保证金的提交方式：可以银行保函、银行转账、电汇、工程担保、工程保证保险等方式提交，禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账、电汇或网上支付方式的，在竞标截止时间前交至采购代理机构以下账户：

开户名称：广西业隆工程管理服务有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司百色东风支行

银行账号：4505 0167 6105 0000 0311

办理竞标保证金手续时，在银行转账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明竞标项目名称（简称即可）或项目编号。

2.网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：百色市田阳区财政局

地址：百色市田阳区田州镇金狮路6号

联系方式：韦雨锋      0776-3280185

2.采购代理机构信息

名称：广西业隆工程管理服务有限公司

地址：百色市右江区龙景街道锦华尊府逸景A区1栋二单元204号

联系方式：舒乾珍/17776172627

3.监督部门：百色市田阳区政府采购服务中心 0776-3280823

广西业隆工程管理服务有限公司

2020年  月 日

# 第二章  竞标须知

## 竞标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称 项目编号 | 项目名称：百色市田阳区田州镇兴城村2020年度美丽乡村建设项目工程 项目编号：BSZC2020-J2-210207-GXYL |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 百色市田阳区 |
| 3 | 1.1 | 建设规模及建设内容 | 该工程位于百色市田阳区田州镇兴城村，工作内包括园林、市政、建筑、路灯工程等（具体内容以该项目施工设计图纸及工程量清单为准） |
| 4 | 1.1 | 工程预算控制价 | 1标段：人民币伍拾万零玖仟玖佰捌拾捌元捌角贰分（¥509988.82元）；2标段:人民币伍拾万零叁仟陆佰玖拾陆元玖角捌分（¥503696.98元）； 3标段：人民币壹佰捌拾捌万肆仟伍佰捌拾陆元叁角陆分（¥1884586.36）。 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 达到施工质量合格标准。 |
| 6 | 1.1 | 竞标范围 | 具体以工程量清单为准。 |
| 7 | 1.1 | 工期要求 | 1标段、2标段均为90日历天，3标段180 日历天 |
| 8 | 1.3 | 竞标人资格要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，具有国内注册独立法人资格，具备市政工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力的施工企业；拟投入的项目经理具备市政工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格，具有初级及以上技术职称，并持有安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在建工程项目的项目经理； 2.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 4.已经依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商并在规定时间内购买竞争性谈判文件的供应商才有资格参与谈判； 5.本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商竞标。 |
| 9 | 7.1 | 报价方式 | 工程量清单报价（清单计价法） |
| 10 | 10.1 | 竞标有效期 | 竞标截止之日后60日历天 |
| 11 | 11.1 | 竞标保证金 | 1.1标段：人民币伍仟壹佰元整（¥5100.00元）；2标段：人民币伍仟壹佰元整（¥5100.00元）；3标段：人民币壹万玖仟元整（¥19000.00元）（须足额交纳）。 2.竞标保证金的提交方式：可以银行保函、银行转账、电汇、工程担保、工程保证保险等方式提交，禁止采用现钞交纳方式。 3.采用银行保函、工程担保或工程保证保险方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于竞标有效期【备注：在竞标截止时间前于开标现场将开具的无条件银行保函或工程担保或工程保证保险原件递交给采购人，复印件加盖竞标人单位公章装入竞标文件中】，否则做否决竞标处理； 采用银行转账、电汇方式的，必须从竞标人的基本账户转账或电汇到以下指定的竞标保证金专用账户【备注：在竞标截止时间前于开标现场查验竞标保证金提交收据（如有）、银行转账（电汇）底单原件，复印件加盖竞标人单位公章装入竞标文件】，否则做否决竞标处理。 开户名称：广西业隆工程管理服务有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司百色东风支行 银行账号：4505 0167 6105 0000 0311 注：办理竞标保证金手续时，在银行转账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明竞标项目名称（简称即可）或项目编号。 |
| 12 | 12.1 | 现场勘查 | 竞标人自行现场勘查 |
| 13 | 13.4 | 响应文件份数 | 正本壹份，副本叁份，共肆份。 |
| 14 | 14.1 | 响应文件提交地点及截止时间 | 地点：广西业隆工程管理服务有限公司开标室（百色市右江区龙景街道锦华尊府逸景A区1栋二单元204号），并由采购代理机构工作人员签收。 时间：2020年6月 30日10时00分 |
| 15 | 17.1 | 开标时间及开标地点 | 开标时间：2020年6月 30日10时00分 开标地点：广西业隆工程管理服务有限公司开标室（百色市右江区龙景街道锦华尊府逸景A区1栋二单元204号），参加竞标的法定代表人或委托代理人必须持证件：如为法定代表人到场的请提供有效法定代表人身份证明书原件和本人有效的身份证原件及营业执照副本复印件、保证金缴纳凭证；如为委托代理人到场的请提供法定代表人授权委托书原件及法定代表人身份证复印件和本人有效的身份证原件、营业执照副本复印件、保证金缴纳凭证。 |
| 16 | 20 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 17 | 22.3 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 18 | 26 | 履约保证金 | 成交金额的3% ，履约保证金由成交人在领取成交通知书前足额交至指定账户，否则不予签订合同并取消成交资格，不予退还其竞标保证金。履约保证金在合同履约完毕经采购人审核后无息退还。 |
| 19 |  | 联系人 | 代理机构联系人：舒乾珍/17776172627 |
| 20 |  | 成交代理服务费 | 本项目代理完成后，由成交单位向采购代理机构支付。具体为：根据采购人与代理人签订的《采购代理合同》，本项目委托采购代理服务费按国家发改【2015】299号文，项目按（工程类）收取，由成交人在领取成交通知书时以现金或转账方式一次性向招标代理机构支付。 |

### 一、总  则

## l.项目说明

1.1 工程综合说明见竞标须知“竞标须知前附表”。

1.2 上述工程按照《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规和规章，现通过竞标来择优选定施工单位。

1.3 竞标人资格要求：符合竞标须知前附表规定。

1.4 本项目不接受联合体进行竞标。

## 2.资金情况

2.1资金来源：预算内资金

2.2资金到位及落实情况：已落实。

## 3.竞标费用

3.1竞标人准备和参加竞标活动所发生的一切费用自理，不管竞标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不负任何责任。

3.2 本项目代理完成后，由成交单位向采购代理机构支付。具体为：根据采购人与代理人签订的《采购代理合同》，本项目委托采购代理服务费按国家发改【2015】299号文，项目按（工程类）收取，由成交人在领取成交通知书时以现金或转账方式一次性向招标代理机构支付。

## 4.竞争性谈判文件的组成

4.1 竞争性谈判文件包括下列内容：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 竞标须知

第三章 合同格式

第四章 图纸（另附）

第五章 技术规范

第六章 工程量清单报价说明

第七章 响应文件格式

第八章 评标办法

根据本章第5条、第6条对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

4.2 竞标人应认真审阅竞争性谈判文件中所有的竞标须知、合同格式、技术规范和图纸。如果竞标人编制的响应文件不符合竞争性谈判文件的要求，实质上不响应竞争性谈判文件要求，其响应文件将被采购人拒绝。

## 5.竞争性谈判文件的解释

5.1竞标人在收到竞争性谈判文件后，若有问题需要澄清，均应在竞标截止日期3日前的正常工作时间，以书面形式（包括书面文字、传真、电报等，下同）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式予以解答，答复将以书面形式通知所有获得竞争性谈判文件的竞标人。

## 6.竞争性谈判文件的修改

6.1 在竞标截止日期前，采购代理机构可以补充通知的方式对竞争性谈判文件进行修改，这种修改可能是采购人作出的也可能是为了解答竞标人要求澄清的问题。

6.2 补充通知将以书面形式经报政府采购监督管理部门核准后，作为响应文件的组成部分，对竞标人起约束作用。

6.3 为使竞标人有充足的时间对竞争性谈判文件全部作出响应，并编出有质量的响应文件，采购代理机构必须在响应文件截止3日前，以书面形式通知所有获得竞争性谈判文件的竞标人。

6.4 如果竞争性谈判文件原定的编制响应文件的时间没有考虑因竞争性谈判文件修改而引起响应文件修改所必须的时间，采购代理机构可酌情延长递交响应文件的截止日期。

7.竞标报价及控制价

7.1  本工程竞标报价采用工程量清单报价。报价范围：≤招标控制价。

7.1.1 本工程采用固定综合单价合同，竞标报价为竞标人在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

7.1.2 竞标人所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动（工程变更、政策性调整除外），竞标人在报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

7.1.3 因设计变更引起工程项目、工程量变化的，变更合同价款按下列方法进行：⑴合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；⑵合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；⑶合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则有定额的套定额计算（土石方除外），并乘以下浮系数（成交价/经财政部门审定的工程招标控制价）计算，其中主要材料价格参照拟建工程项目所在地询价和市场价计取，无信息价和无定额可套的，经建设单位、施工单位、监理单位三方签证，以百色市田阳区财政投资评审中心审计结果为准；新增项目的单价必须经相关单位审定。

7.1.4 竞标人应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和合价，填写时应注意：

⑴有工程数量的项目应报单价和合价；

⑵无工程数量的项目不报价；

⑶除非采购人对竞争性谈判文件予以修改，竞标人应按采购人或采购代理机构提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。竞标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，承包人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。

7.1.5 采购人或采购代理机构所提供的工程量清单,应认为已包括完成本工程的所有项目。凡设计图纸已指明的工程或图纸所示的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，竞标人应计入相关项目的单价中。

7.1.6 承包人的临时占地（含预制厂、料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责；由于承包人原因引起工期延长造成承包人临时占地的租用费增加由承包人负责。以上费用在竞标价中自行考虑。

7.1.7 竞标人在报价中所报的单价和合价，以及竞标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

7.1.8 发包人不提供取土点、弃土点，土石方单价包含但不限于以下费用：

⑴有关土石方挖、填、弃（含超运）等一切作业的费用；

⑵取、弃土场的租用、青苗补偿、场地的恢复、平整、压实、检测等一切作业的费用；

⑶土石方作业的其他费用，含政府临时性管制政策影响因素而发生的费用，如城乡清洁工程管理要求等因素；

⑷土石方单价按市场报价。

7.1.9 承包人承建本工程所需的水电报装（含设备的购买、安装、维修、使用、拆除、维护及场地租用、恢复等一切与此相关的费用）由承包人负责，以上费用在竞标报价中综合考虑。

7.1.10工程量清单中涉及混凝土的细目，竞标人应综合考虑现行地方政府有关规定，自行报价。

7.1.11竞标人在进行工程量清单竞标时，应按照采购人的工程量清单进行报价。竞标人对自己所填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量负责。

7.1.12 为了防止投标人采用不平衡报价对招标人利益造成损害，本工程对招标工程量清单项目实行最高限价，投标人必须按照招标人提供的工程量清单中的工程量来填报报价，工程量清单必须应用不褪色的材料手抄填写或打印。若投标文件中的工程量与招标人提供的工程量不一致，将作无效投标处理。

7.1.13 因施工产生的污水、废水、建筑垃圾以及噪音扰民等的处置由承包人负责，相关费用结合工程量清单综合考虑。

7.1.14竞标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。由竞标人自行考虑主要材料价格涨跌的风险。因征地拆迁影响及重大设计变更等建设单位原因，在竞标后延迟开工或中途停建重新复工的施工工期内，按有关政府规定执行。

7.1.15 竞标人应充分考虑沿路单位及过路车辆、行人的交通疏导问题，因交通管理导致的费用由竞标人自行承担。

7.2 审核原则及依据：

7.2.1

1、本项目工程预算书及设计图;
2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则;
4、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额;
5、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额;
6、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额；
7、2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额；

8、2011年《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额；
9、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016] 36号)；
10、按桂建标[2019]12号文件《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》要求，增值税由10%调整为9%;桂建标[2018]19号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；

11、材料价格调整，按2020年第4期《百色建设工程造价信息》建筑材料信息价格调整，信息表上没有公布的材料价格，参照现行信息价。

7.2.1.1其他需要说明的问题：

1、该工程的招标控制价含社会保险费。

2、该工程的招标控制价采用一般计税方法。

3、该工程相关费率取值按中限值记取，增值税按9%计取。

7.2.2竞标报价中含劳动保险费。

7.2.3工程措施项目中的安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费，按桂建质[2015]16号文规定及《广西壮族自治区市政工程费用定额》的规费标准计取执行，不进行招标采购竞争，否则作废标处理。该四项费用经检查考核符合要求后，每月支付一次，但总价不得超出该四项费用的总费用。

7.2.4 竞标人工程量清单中原有项目的工程量结算无论增减多少，均按原单价支付，承包人必须按发包人的指令进行施工，不得以任何理由拒绝，否则将视为违约，竞标人必须在报价中充分考虑由工程量变化带来的风险。

7.2.5工伤保险费按桂建管[2008]37号文执行。建设工程检验试验费和检验试验配合费按桂建标[2009]7号文计取。检验试验费和检验试验配合费若竞标人不按桂建标[2009]7号文规定的计费标准报价或少报价、零报价的，工程结算时超过报价部分的及零报价的不给予计算。

7.2.6本工程的竞标报价不准使用报价调整函、竞标函中的报价必须与工程量清单汇总表一致，否则作无效竞标处理。

7.3 招标控制价的公布和修改

7.3.1本工程的招标控制价按规定委托具有资质的造价咨询单位审核编制，并经财政部门审定。

7.3.2竞标人应认真对照施工设计图纸等文件核对采购人公布的工程招标控制价，发现工程上限控制价明显误差的，必须在竞标截止时间 2 天前向采购代理机构提出书面异议或修正要求。

7.3.3采购代理机构在收到竞标人提出的书面异议或修正要求后，将对异议或修正要求进行核实。如采购人认为有必要对工程招标控制价进行修正的，将在竞标截止时间 1天前重新公布修正后的工程上限控制价。

7.3.4根据《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价施工招标评标暂行规定》，采购人最多只能对工程上限控制价进行一次修正。

7.4 竞标货币：响应文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

## 8.响应文件的语言

响应文件及竞标人与采购人之间与竞标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 二、响应文件

## 9.响应文件的组成

9.1 供应商编写的响应文件应包括下列内容，并按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则,文件失散引起的后果由供应商负责：

（1）竞标函；

（2）已标价工程量清单；

（3）法定代表人授权委托书及委托代理人身份证(委托代理时必须提供，明确委托权限及时间)；

（4）有效的营业执照副本，有效的企业组织机构代码证副本，有效的国、地税务登记证副本复印件（或有统一社会信用代码的营业执照副本复印件）；

（5）有效的“资质证书”副本复印件及有效的安全生产许可证复印件；

（6）法定（负责人）代表人资格证明书和身份证复印件；

（7）拟投入本工程项目经理的注册建造师注册证书、身份证、安全生产考核合格证（B证）、职称证复印件；

（8）竞标保证金交纳凭证复印件及供应商基本账户开户许可证或基本存款账户；

（9）提供本单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（新成立的单位请按实际提供）；

（10）提交响应文件截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明(新注册单位按实际情况提供)；

（11）提供本单位经会计师事务所或审计机构审计的2018年度审计报告或财务报表复印件（新成立的单位请按实际提供）；

（12）提交响应文件截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳社会保险费或依法免缴社保费的相关证明（新成立的单位请按实际提供）；

（13）农民工工资保障金的交纳与使用承诺书；

（14）安全防护、文明施工措施方案的承诺书；

（15）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的主体信用记录查询结果。

（16）施工组织设计

（17）项目管理机构

（18）其他供应商认为有必要提供的资料。

注：1.以上（1）～（15）项材料任何一项缺失或无效均会被视为资格性或符合性审查不通过，竞标将被否决。

9.2根据政府有关文件规定，竞标人在竞标时必须在响应文件中承诺，在发出成交通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入有关部门设立的农民工工资保障金专用账户。一旦其承包的建设工程项目中出现拖欠农民工和工人工资情况的，由有关部门从其农民工工资保障金中先予划支。如竞标人的响应文件没有提交上述承诺的，视为无效响应文件，取消其竞标资格。

## 10.竞标有效期

10.1 在前附表第10项规定的竞标有效期内，竞标人不得要求撤销或修改其响应文件。

10.2在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，经政府采购监督管理部门核准，采购人可以书面形式向竞标人提出延长竞标有效期的要求，竞标人须以书面形式予以答复，竞标人可以拒绝这种要求而不被没收竞标保证金。同意延长竞标有效期的竞标人不允许修改其响应文件，但需要相应地延长竞标保证金的有效期，在延长期内本须知第10条的规定仍然适用。

## 11.竞标保证金

11.1竞标人在递交响应文件的同时，应按竞标人须知前附表第11项规定递交竞标保证金，并作为其响应文件的组成部分。

11.2 对于未能按本章第11.1 项要求提交竞标保证金的，采购人将视为不响应竞争性谈判文件要求而作无效竞标处理。

11.3 未成交的竞标人的竞标保证金将尽快退还（无息），最迟不超过成交通知发出后的5天。

11.4成交的竞标人按要求提交履约保证金并签订工程承包合同后5天内，退回成交人（无息）。

11.5 如竞标人有下列情况，将被没收竞标保证金：

11.5.1 竞标人在竞标有效期内撤回其响应文件；

11.5.2 成交单位未能在规定期限内签署合同；

11.5.3 竞标人拒绝按本须知第19条规定修正报价。

11.6竞标人开标时须出示竞标保证金到账证明原件，否则作无效响应文件处理。

12.竞标预备

12.1 勘察现场

12.1.1 竞标人可自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由竞标人自己承担。

12.1.2 采购人向竞标人提供的有关施工现场的地质勘察资料及现场的市政管线资料均是以诚实可信的态度提供的，是采购人现有的能使竞标人利用的资料。竞标人有义务核实市政管线的真实性。采购人对竞标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12.2 竞标答疑

12.2.1 竞标人提出的与竞标有关的任何问题须在竞标截止日期前3天，以书面形式送达采购人处。如果竞标人在规定的时间内提出的问题在采购补遗文件中未得到书面解答的，应立即以书面形式报告政府采购监督管理部门，否则将视为提出的问题不再需要答复。

12.2.2 采购补遗文件包括所有问题和答复，补遗文件将迅速提供给所有获得竞争性谈判文件的竞标人。由于竞标人书面提出而产生的对本须知4.1款中所列竞争性谈判文件的修改，由采购人按照本须知第6条的规定，以补充通知的方式发出。

## 13.响应文件的份数和签署

13.1 竞标人按本须知“前附表第13项”的规定，编制所需响应文件“正本”和响应文件“副本”份数，并明确标明“正本”和“副本”。

13.2响应文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，响应文件副本也可使用正本的复印件，响应文件正本与副本均由竞标人在相关位置加盖法人单位公章，法定代表人或其委托代理人签署或加盖印鉴。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

13.3 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人指示进行的或者是竞标人造成的必须修改的错误。如果出现上述情况，改动之处须由竞标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认并加盖单位章。

### 三、响应文件的提交

## 14.响应文件提交截止时间

14.1 响应文件提交截止时间：按本须知“前附表第14项”的规定。

14.2 采购人可按本须知第6条规定以补充通知的方式，酌情延长提交响应文件的截止时间。在上述情况下，采购人与竞标人的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的响应文件提交截止时间。

## 15.响应文件的装订、密封、标志与提交

15.1 响应文件装订要求：响应文件正、副本分册装订。

15.2供应商应将响应文件(正本壹套、副本叁套)一并装入响应文件袋加以密封，并在封口处密封签章（公章、密封章均可）。

15.3 在外层响应文件密封袋上应标明：

⑴ 采购代理机构:                         ；

⑵ 项目名称:                      ；

⑶ 项目编号:                      ；

⑷竞标人名称：                           ；

⑸竞标人法定代表人姓名或委托代理人姓名：            ；

⑹注明：2020年   月   日   时   分前不得开封。

15.4 如果响应文件没有按本竞标须知第15.1款、第15.2款和第15.3 款的规定装订和加写标记及密封，采购人将不承担响应文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给竞标人。

15.5所有响应文件的密封袋的封口处应加盖密封章或竞标人公章。

15.6在本须知第14条规定的竞标截止时间以后递交的响应文件，将被拒绝并退回给竞标人。

## 16.响应文件的修改与撤回

16.1 竞标人可以在提交响应文件以后，在规定的响应文件提交截止时间之前，以书面形式向采购人提交补充、修改其响应文件的通知。在响应文件提交截止时间以后，不能更改响应文件。

16.2 竞标人的修改通知，应按本须知第15条规定编制、密封、标志和提交（在内封包上标明“修改”字样）。

16.3竞标人在竞争性谈判文件要求提交响应文件截止日期之前，可以撤回已提交的响应文件，并书面通知采购人。竞标截止日期之后至竞标有效期满之前，竞标人对响应文件的任何补充、修改，采购人不予接受，撤回响应文件的还将被没收竞标保证金。

### 四、竞争性谈判（简称谈判）和评标

## 17.谈判

17.1 采购人将在截标时间后在广西业隆工程管理服务有限公司（百色市右江区龙景街道锦华尊府逸景A区1栋二单元204号）举行竞争性谈判会议，竞标人的法定代表人或委托代理人必须持有效证件：如为法定代表人到场的请提供有效法定代表人身份证明书原件和本人有效的身份证原件及营业执照副本复印件、保证金缴纳凭证；如为委托代理人到场的请提供法定代表人授权委托书原件及法定代表人身份证复印件和本人有效的身份证原件、营业执照副本复印件、保证金缴纳凭证。依时到达现场等候参加开标，并自觉接受核验上述证件，否则其响应文件作无效竞标处理。

17.2谈判会议程序

⑴主持人宣布谈判会议开始；

⑵介绍参加谈判会议的人员名单；

⑶各供应商的代表检验响应文件密封的完整性；

⑷采购代理机构工作人员将响应文件交至谈判小组，由谈判小组启封响应文件，对未按规定密封和逾期送达的响应文件不予启封；

⑸主持人宣布评标期间的有关事项；

⑹主持人宣布谈判会议结束。

18. 谈判的有关规定如下：

18.1谈判小组。评标由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人，以及有关技术、经济等方面的专家组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组构成： 3 人，其中采购人代表 1 人，专家 2 人（评标专家确定方式：从政采云评审专家库中随机抽取）。

18.1.1谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）采购人或竞标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3）与竞标人有经济利益关系，可能影响对竞标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标竞标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

18.2谈判小组对供应商资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。资格条件不符合的供应商或未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知有关供应商。

18.3谈判小组按已确定的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

18.4供应商可由1～3人参加谈判，谈判中供应商成员之间意见不一致时，以供应商的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

18.5谈判内容应作记录，并由供应商及谈判小组成员签字确认。

18.6谈判结束后，谈判小组应要求供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务、技术等条件作出的包含补充、修改、承诺、最终报价等内容的应答文件，应答文件必须由供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成响应文件的一部分。

18.7谈判小组对各供应商递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与供应商进行谈判。对最后一轮谈判及最终报价（如供应商最终报价与原报价不符，必须以工程量清单报价表的格式编制提交，不得以总价下浮的方式做报价，否则将被否决竞标），谈判小组应明确以书面形式告知供应商，并要求所有供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。

18.8最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

## 19.响应文件计算错误的修正

19.1 谈判小组将对确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

19.1.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

19.1.2 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

19.1.3 当分项乘积累计得出的总额与标出的总额不一致时，以标出的分项乘积为准，并修改标出的总额；

19.1.4 响应文件正本与响应文件副本不符的以正本为准。

19.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的竞标报价，在竞标人确认后，调整或修正后的竞标报价对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受调整或修正后的报价，则其响应文件将被拒绝并且其竞标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

## 20.竞标人资格审查

资格后审，只有通过资格审查才能进入详评。所要提供的材料见本须知9.1条内容，资格审查资料有任何一项不合格者其资格审查视为不通过。

## 21.响应文件的评价与比较

21.1 对响应文件进行符合性鉴定。响应文件应实质上响应竞争性谈判文件的要求，应与竞争性谈判文件所有条款、条件和规定，无明显差异或保留。谈判小组对实质上不响应竞争性谈判文件要求的竞标予以拒绝。并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的响应文件。

21.2 竞标人或其响应文件有下列情况之一者，其响应文件将视为作无效竞标处理：

21.2.1 竞标人的法定代表人或委托代理人未按时参加开标会议的；

21.2.2 响应文件未按照本须知第15条的要求装订、密封和标记的；

21.2.3 本须知第9条规定的响应文件有关内容未按本须知第13条规定加盖竞标人单位公章、未经法定代表人或其委托代理人签字的；

21.2.4 由委托代理人签字，但未随响应文件一起提交有效的“法定代表人授权委托书”原件的；

21.2.5 竞标人未按照竞争性谈判文件第11条的要求提供竞标保证金的；

21.2.6 响应文件的关键内容字迹模糊、辨认不清的；

21.2.7 不按本须知第9条内容提供资料的；

21.2.8 响应文件内容不真实的；

21.2.9 竞标人无对农民工工资保障金的交纳与使用作出承诺和诚信声明的；

21.2.10 响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求的；

21.2.11 作废的清单项目达到3项以上（含本数）或作废的清单项目造价累计超过单位工程竞标报价的2%（含本数）的；

21.2.12竞标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行竞标报价的；

21.2.13意外伤害保险、安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费不按规定报价的；

21.2.14竞标人不具备独立法人资格或作为独立法人资格但就本工程提交一个以上的响应文件的；

21.2.15竞标人未提供安全防护、文明施工措施方案的承诺书的；

21.2.16符合专业条件的供应商或者对响应文件作实质响应的供应商不足三家的；

21.2.17不同竞标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

21.2.18不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
   21.2.19不同竞标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
   21.2.20不同竞标人的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
   21.2.21不同竞标人的响应文件相互混装；
   21.2.22不同竞标人的竞标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22.评标

22.1.1本采购项目的评标办法为最低评标价法。

22.1.2参与谈判会议的所有人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评标有关的其他情况，否则由此引起的一切后果自负。

22.1.3供应商在竞标过程中，如果有力图影响评标结果或干扰开标秩序的行为，谈判小组有权取消其竞标资格。

22.1.4谈判小组有权对供应商所提供响应文件中相关竞标材料的真实性、有效性进行审查，经核实若供应商提供虚假竞标材料的，做否决竞标处理。

22.1.5评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

22.1.6评标：谈判小组按照第八章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

22.1.7采购人根据谈判小组的书面评标报告中推荐的成交候选人，确定成交人。

## 23.成交公告

23.1成交人确定后，采购代理机构在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）上发布成交公告。

23.2 竞标人如对评标结果有异议，可以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.3 质疑竞标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

### 五、授予合同

## 24.成交通知书

24、授予合同

24.1 在发布成交公告的同时，向成交单位发出书面成交通知书。

24.2 成交通知书注明成交金额、施工时间、竣工时间、质量及工程保修期等。

24.3 成交通知书为合同的组成部分。

## 25.合同签订

25.1 成交单位应按约定的时间，由法定代表人或授权代表与采购人代表签订合同。如成交人不按规定签订合同，则采购人可以与排名在成交人之后的成交候选人依次递补签订合同或重新组织采购。

25.2合同签订必须按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，否则由此造成的后果由采购人负责。

25.3财政部门根据已备案的政府采购合同办理合同款项的支付，对未正式备案的政府采购合同，将不予办理合同价款的支付。

25.4如果竞标人不按本须知第25.1条的规定执行，采购人将有充分的理由废除授标，并没收其竞标保证金。

25.5 如竞标人成交后不按时、足额将农民工工资保障金存入有关部门指定的账户的，采购人将取消其成交资格。

## 26.履约保证金

26.1本项目履约保证金为：成交金额的3%，在领取成交通知书前成交人一次性缴入采购人指定账户。否则，不予签订合同。交纳时请写明项目名称或项目编号，如未写明清楚或有误的，由此产生的后果由成交供应商自负。（具体详见竞标须知前附表）。

履约保证金的形式：可以采用现金、银行保函、工程担保或保证保险等形式。

26.2 成交人如不按本章第26.1条要求提交履约保证金的，采购人有充分理由取消其成交资格并没收其竞标保证金。

26.3工程竣工验收合格后，成交人按合同履约的，由成交人填写履约保证金退付意见书（见附表）并经采购人确认后，由采购人如数退还（不计利息）。如成交人不按双方签订的合同履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿的，按实际损失赔偿。

26.4 在履约保证金到期退还前，若成交人的开户名称、开户行、账号有更改的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交人自负。

### 27.废标

27.1谈判采购项目出现下列情形之一的，采购代理机构将予以废标；

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑵竞标人的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑶因重大变故，采购任务取消的；

⑷符合专业条件的供应商或者对响应文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有竞标人。

### 六、其他事项

### 28.代理服务费

签订合同前，成交人应向采购代理机构一次付清采购代理服务费，其金额按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文发布的[采购代理服务收费管理暂行办法]规定标准计算。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定并没收成交人这次参加竞标的全部竞标保证金。

代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）万元×0.55%=2.75万元

（5000-1000）万元×0.35%=14万元

（6000-5000）万元×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

## 29.解释权

本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

### 30.通讯地址

35.1所有与本响应文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西业隆工程管理服务有限公司

地址：百色市右江区龙景街道锦华尊府逸景A区1栋二单元204号

邮政编码：533000

联系人：舒乾珍/17776172627

# 第三章  合同格式

工程施工合同

项目编号：

发包人：

承包人：

## 一、协议书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：                                ；

工程地址：                                ；

工程内容：                               ；

建筑规模：                        ；

工程立项批准文号：                ；

资金来源：                        ；

二、工程承包范围

承包范围：                        ；

三、合同工期

开工日期：        年     月     日

竣工日期：        年     月     日

合同工期总日历天数：       天。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家施工验收合格标准。

五、合同价款

金额(大写)：                                 元(人民币)，¥          元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、成交通知书

3、竞标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、施工图纸

8、工程量清单

9、招标控制价

10、竞争性谈判文件（含补充通知和答疑）

11、廉政责任书

12、履约保证金缴纳证明

13、农民工工资保障金缴纳证明

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与竞争性谈判文件第四章(通用条款)中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：         年       月       日

合同订立地点：百色市田阳区财政局

本合同双方约定双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

本合同一式      份，正本两份、副本    份。

发 包 人：(公章)                       承 包 人：(公章)

住    所：	 住    所：

法定代表人： 	 法定代表人：

委托代理人： 	 委托代理人：

电    话： 	 电    话：

传    真： 	 传    真：

开户银行： 	 开户银行：

帐    号： 	 帐    号：

邮政编码： 	 邮政编码：

## 二、通用条款

采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)的通用条款。

## 三、专用条款

一、词语定义及合同文件

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，无其它语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和规章。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行的国家标准、规范、行业标准、规范等。

发包人提供标准、规范的时间：  无。

国内没有相应标准、规范时的约定：  无。

4、图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：                  。

发包人对图纸的保密要求：                                  。

使用国外图纸的要求及费用承担：  无。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：          职务：_________________

发包人委托的职权：_____________________________________________

需要取得发包人批准才能行使的职权：_____________________________

5.3 发包人派驻的工程师

姓名：_________________                  职务：_________________

职权：__________________________________________________________

5.6 不实行监理的，工程师的职权：________________________________

7、项目经理

7.1  姓名：          职务：：_________________

8、发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(l)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：于开工前7天。

* (2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 由发包人自行负责，并在开工前7日内完成；若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用自理。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：      。

* (4)工程地质和地下管线资料的提供时间：                      。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：  由承包人负责办理。

(6)水准点与座标控制点交验要求： 于开工前三日内现场交验，双方做好签认工作。

(7)图纸会审和设计交底时间： 于开工前七天。

* (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作： 由发包人协调，相应费用由承包人承担。

(9)双方约定发包人应做的其他工作：  待定。

* 8.2 发包人委托承包人办理的工作：  双方另行协商。

9、承包人工作

9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：  待定。

(2)应提供计划、报表的名称及完成时问： 每月二十五日向监理、发包人提供当月工程进度报表以及下月进度计划各一式两份。

*(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：  承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人应免费向发包人提供办公室和休息房两间以及相应的设施，每间约十三平方米。

* (5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按需要办理交通特别通行证时、施工现场需要排放有害物质时及施工噪音超过工程所在地主管部门的规定时，由承包人办理有关手续和负责费用。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收移交全部工程前，由承包人负责采取保护措施，并承担相关费用。

*(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承担费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。

*(8)施工场地清洁卫生的要求：由于施工造成的环境污染，其责任和费用均由承包人承担。

(9)双方约定承包人应做的其他工作：

1)配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。

2)承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。

3)承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在竞标报价中综合考虑。

4)取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。

5)经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

6)承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

7)承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：合同签订之日起7日内。

工程师确认的时间： 收到后五日内予以批复。

10.2 群体工程中有关进度计划的要求：无

13、工期延误

13.1 对以下原因造成工期延误；经工程师确认，工期相应顺延：按GF-1999-0201通用条款第13条执行。

13.1.1 双方约定工期顺延的其他情况：不可抗力的原因。

13.2 非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价的万分之四），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期），其极限为合同价的5 %。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

13.3 因工程量变化和设计变更的工期予以顺延，即工期相应变化，质量要求不变。

13.4 承包人必须按照合同工期或发包人同意顺延的工期竣工。

四、质量与验收

15.工程质量

15.1 发包人对工程质量的要求：国家施工验收合格标准，核验达不到合格时无条件返工。

15.2 双方对工程质量有争议时，请当地建设工程质量监督站仲裁。

17. 隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位： 基础、结构。

*17.2隐蔽工程和中间验收必须按照验收规范要求的程序组织验收，所有隐蔽工程、分部分项工程的质量验收，承包人应提前24小时书面通知监理工程师和业主代表，并按照施工质量验收规范要求的程序向监理工程师进行书面报验，由监理工程师通知并会同业主项目负责人或业主代表一道进行验收，经监理工程师和业主项目负责人确认验收合格后，才能施工下道工序。如发现有不合格工程，承包人必须无条件、立即返工，并由此延误的工期不予顺延。如经监理工程师或项目负责人三次书面通知整改仍不改，且强行施工下道工序的，发包方有权解除本合同并要求承包方无条件立即退场，承包方应无条件立即清场退出，并赔偿一切损失及所有费用。

五、合同价款与支付

23、合同价款与调整

*23.1 本合同价款采用  固定综合单价包干  方式确定。

采用固定综合单价合同，合同价款中包括的风险范围：除工程变更和政策性调整以外的其他风险。

风险范围以外合同价款调整方法：

（一）因设计变更引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：⑴合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；⑵合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；⑶合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则有定额的套定额计算（土石方除外），并乘以下浮系数（成交价/经财政部门审定的工程招标控制价）计算，其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算，无信息价和无定额可套的，经建设单位、施工单位、监理单位三方签证，以百色市田阳区审计局审计结果为准；新增项目的单价必须经相关单位审定。

（二）国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

本工程最终结算价以审计部门等有关单位审定为准。

*24、工程预付款：不设预付款，按工程进度计量拨款。

25、工程量确认：

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 每月二十五日前。

25.1.1工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

25.2 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值，承包人应得到该价值扣除保留金后的价款。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

25.3 计量方法

工程的计量均以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB5050－2008）和《建设工程工程量清单计价规范（GB5050－2008）广西壮族自治区实施细则》计算的净值为准，如有不明之处，应以监理工程师或造价管理部门指定的计量方法为准。

25.4 计量单位

除了合同另有规定外，所有计量单位均应符合本工程的工程量清单。

26、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：本工程随工程进度支付进度款，合同内进度款支付限额为经业主及项目经理审定的已经完成工程量价款的80%；工程完工验收合格，结算经审计等有关部门审定后，工程款支付至结算总价的97%（含已支付的）；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，等工程质量保修期满后15日内支付至100%（无息）。

六、材料设备供应

28、承包人采购材料设备

28.1 承包人采购材料设备的约定：本合同工程实行承包人材料设备包干方式，但承包人采购前二天，必须先提供需购材料设备的品牌、厂家、规格、型号、数量和质量情况的书面报告，提交给发包人和监理工程师审查同意，并签字、盖章认可后方可采购，并作为竣工结算的依据。承包人采购的材料设备必须符合现行国家、地方法规和设计使用的标准和要求，必须具有国家、省、市认可的合格证书、试验或检验报告、生产许可证、产地证明、装箱清单、规格、型号证明、质量保证书及产品说明等相关随货文件，并经发包人和监理工程师进行现场检验通过后方可进场。发包人和监理工程师认为不合格的，有权拒绝该材料进场，承包人须自费将上述材料无条件在发包人和监理工程师规定的时间内搬运出场，并应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。承包人如私自使用未经发包人和监理工程师确认的材料，发包人有权拒付该项工程款，承包人应无条件在监理工程师规定的时间内拆除该材料，并应重新采购符合要求的材料重新施工，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

七、工程变更

29.工程设计变更

*29.1设计变更价款，必须经建设单位、监理、设计等有关单位现场签字确认后，方可作为工程结算依据。

*29.2建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、财政部门投资评审中心、施工单位共同商定并签字确认。

*29.3承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因，金额以书面形式通知发包人，发包人按第29.1、29.2条款的要求初步确认调整金额后将其作为追加合同价款，按不高于60%的比例与工程进度款同期支付，发包人收到承包人通知14天后不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整，调整金额待工程单项结算或结算时，以最终审定为准。

*30当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

*31 变更价款的确定按专用条款第23条执行。

八、竣工验收与结算

32、竣工验收

*32.1 承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后15天内，承包人向发包人提供竣工图的数量分别为6套。

32.6 中间交期工工程的范围和竣工时间：

*33. 竣工结算

发包人竣工结算报告审查时间

|  | 竣工结算报告金额 | 发包人审查时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500万元以下 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天 |
| 2 | 500万元-2000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天 |
| 3 | 2000万元-5000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天 |
| 4 | 5000万元以上 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天 |

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延；

其余按通用条款第33.1、33.5、33.6条执行。

十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

* 本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： 无。

* 本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：  承包人与发包人签订延期付款协议，延期付款协议须经财政部门认可。

双方约定的发包人其他违约责任：

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

*35.2.1 本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人向发包人支付每延误一天，按合同价款万分之四的违约赔偿费，其限额为成交价的5％。延误天数按本专用条款第13.3条计算。

*35.2.2 承包人未按本合同通用条款第15.1条内容完成：承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则，发包人有权扣罚该分项工程10％的工程款作为处罚。

双方约定的承包人其他违约责任：

35.2.3 承包人如违反了以下情况之一者，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

- 承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进点组织施工和不按签订协议书时商订的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误。

- 承包人违反第38.1条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去。

- 未经监理人批准，承包人私自将已按竞标书承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地。

- 由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误。

- 承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务。

35.2.4 承包人在保修期内拒绝按通用条款第34.1条的规定进行修复，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

35.2.5 承包人违约有以下情况之一者，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理工程师预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格（本工程施工，竣工验收后十五天内可以申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理工程师审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

1）承包人必须按照响应文件的承诺派出符合和满足工程建设要求的项目管理人员。承包人未经发包人批准擅自调换工程管理人员或因管理人员不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准为：项目经理1.5万元/人·次（人民币）；总工程师1万元/人·次；专业工程师则0.5万元/人·次。

2）发包人有权检查承包人的人员到岗情况，如发现未经发包人同意或正当理由，项目经理擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1万元/人·次，未经发包人同意，技术负责人（总工程师）擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金0.8万元/人·次，未经发包人同意专业工程师擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金0.5万元/人·次。

3）未经监理工程师审查批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，视为承包人违约，发包人有权处违约金为履约保证金金额的10-50％（视情节严重而定）。

35.2.6 承包人有违反其他规定的，按规定给予处罚。

37、争议

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1)请项目管辖建设行政主管有关部门调解；

(2)提交项目管辖仲裁委员会仲裁。

十一、其他

38、工程分包

38.1本工程不允许分包。

38.2 承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：

38.2.1个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。

38.2.2几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。

38.2.3 就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。

38.2.4承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂钩单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施，并对承包人处予违约处罚金，违约处罚金金额为履约保证金金额的5%～20%（视情节严重而定）。

39、不可抗力

39.1 双方关于不可抗力的约定:以有关部门发布的文告或文件为准。

40、保险

40.1 本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容:自行负责办理。

发包人委托承包人办理的保险事项： 无。

(2)承包人投保内容：

*承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。

41、担保

41.1 本工程双方约定担保事项如下：

41.2 双方约定的其他担保事项：

- 双方约定的其他担保事项：承包人在成交后7个工作日内，按当地政府有关文件规定将农民工工资保障金存入有关部门指定的账户。

- 履约保证金的退还：在完成工程竣工验收后的28日之内，在扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，一次性向承包人返还剩余部分的履约保证金（无息）。

- 农民工工资保障金的退还：工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

46、合同份数

46.1 双方约定合同副本份数：两份正本、两份副本。

47. 补充条款

47.1 承包人有以下情况之一者，将视为违约，发包人有权采取以下措施处理，并视情节轻重处予违约处罚金。

47.1.1合同签订之日起15日内，承包人无法按合同规定及响应文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械时，视为违约，发包人有权解除合同，没收其全部履约保证金，发包人有权另行发包工程。

47.1.2项目经理、总工程师及专业工程师未经业主允许不准调换他人，未经业主同意成交单位更换项目经理则视为违约，违约金处3万元/人·次（人民币）；更换项目总工程师处2万元/人·次；更换专业工程师处1万元/人·次。

47.1.3主要机械的数量、型号，应与合同相符，若监理工程师认为合同规定的进场机械不能满足施工进度要求，有权指令承包人增加机械投入，承包人不得拒绝。

47.1.4 未经发包人批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，违约处罚金金额为履约保证金金额的5%～20%（视情节严重而定）。

47.1.5 所有以上违约处罚金金额均在承包人的履约保证金（包括银行利息）及计量支付款内扣除，监理工程师预先下发统一格式含有违约处罚意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发违约处罚通知书（不再陈述违约处罚理由）。承包人履约保证金被扣罚后，发包人从承包人最近一次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。

47.1.6 承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分违约处罚金（不包括利息）。

47.1.7施工过程中产生的所有试验费用由承包人自行解决，发包人不另行支付。

47.2工程款的使用

47.2.1 本工程资金属银行贷款，承包人在施工期间必须保证资金的专项使用，不得挪作他用，并自觉接受业主和银行的监督，否则将视为承包人违约。

47.2.2 承包人（项目部）账户必须在业主指定的银行开户，否则业主将不支付任何工程款。

47.2.3承包人对外支付其他工程款，必须按以下规定报批，违者将视情节轻重，给予罚（等额）款、没收履约保证金、终止合同等。

47.2.4承包人购买用于本工程的各种材料，施工机械设备、配件等，凡是每次支付的货款金额在贰万元以上，拾万元以下者，须凭购货发票或购（订）货合同、协议。

47.2.5对外支付额≥10万元人民币的，必须报经业主批准，承包人的开户银行才给予受理。

47.3凡进入本工程工作的妇女应持有计生证，否则不准安排工作，禁止使用童工。

47.4 本工程合同价款已包含安全防护、文明施工措施费        元。使用要求：专款专用，具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质[2015]16号文）要求执行。

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积 （平方米） | 结 构 | 层 数 | 跨度（米） | 设备安装内容 | 工程造价（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料设备品种 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：                           ；

承包人（全称）：                           ；

为保证      (工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规，规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。

具体质量保修内容双方约定如下：

*二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

  - 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

  - 土建工程为 2 年；

  - 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

  - 供热及供冷系统为 2 个采暖期及供冷期；

  - 电气管线、给排水管道、设备安装[含电气（器）、通风、照明、消防、防雷等设备]为 2 年；

  - 装修工程为 2 年；

  - 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

  - 绿化工程为工程综合验收合格后5个月；

  - 在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修。

三、质量保修保质责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，如果实际维修费用超出质量保修金的额度，承包人还需赔偿超出部分的维修金额。

2、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在保修期内，如发生涉及结构安全的质量问题，发包人和承包人应当立即向当地建设行政主管部门报告，并采取安全防范措施，由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人负责实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、保修完成后，由发包人组织有关单位人员验收。

*四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工结算价的3 ％。

质量保修金不计利息。

五、质量保修金的返还

发包人在应付款中扣出，在工程竣工保修期满后，15日内将质量促修金（不计利息）余额退回承包人。在保修期内承包人应按保修内容进行保修，若承包人接到发包人保修通知书在七天内未派人进行修理的，发包人则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费用由承包人负责或由发包人从保修金中扣出。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人(公章)： 	 承  包  人(公章)：

法定代表人(签字)： 	 法定代表人(签字)：

年    月    日                          年    月    日

# 第四章  图纸（另附）

# 第五章  技术标准、规范

一、现场自然条件

满足施工要求

二、现场施工条件

满足施工要求

三、本工程采用的技术规范

本工程技术范围采用住建部现行工程施工规范、验评标准及强制性标准条文

四、其他要求

# 第六章  工程量清单报价说明

1.本工程采用工程量清单计价，计价和工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)广西壮族自治区实施细则》。

2.工程量清单应与竞标须知、合同协议条款、合同的通用条款、合同专用条款、技术规范及图纸等文件一起结合使用。

3.工程量清单中所列工程量系发包人按照现有图纸及有关资料依据建设行政主管部门所颁布的计量规则计算的，它是竞争性谈判文件的组成部分，作为竞标报价 的共同基础。成交后结算支付，以经财政部门投资评审中心审定的设计图纸和设计变更实际工程量为依据，按成交单位竞标所报的工程量清单的单价支付费用。

4.工程量清单中各分项工程的综合单价为本工程包干单价，不管竞标人今后施工方案如何改变及工程量实际发生多少，均按包干单价执行。

5.对工程和材料的一般指示或说明已写于合同文件、图纸和技术规范内。给工程量清单各细目标价前，须参阅合同文件和技术规范的有关部分。

6.所有报价应以人民币表示。

7.工程量清单（另附 ）

# 第七章  响应文件格式

项目名称：

项目编号：

响 应 文 件

（正本或副本）

竞 标 人：   （全称）            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日 期：         年     月     日

目  录

（1）竞标函；

（2）已标价工程量清单；

（3）法定代表人授权委托书及委托代理人身份证(委托代理时必须提供，明确委托权限及时间)；

（4）有效的营业执照副本，有效的企业组织机构代码证副本，有效的国、地税务登记证副本复印件（或有统一社会信用代码的营业执照副本复印件）；

（5）有效的“资质证书”副本复印件及有效的安全生产许可证复印件；

（6）法定（负责人）代表人资格证明书和身份证复印件；

（7）拟投入本工程项目经理的注册建造师注册证书、身份证、安全生产考核合格证（B证）、职称证复印件；

（8）竞标保证金交纳凭证复印件及供应商基本账户开户许可证或基本存款账户；

（9）提供本单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（新成立的单位请按实际提供）；

（10）提交响应文件截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明(新注册单位按实际情况提供)；

（11）提供本单位经会计师事务所或审计机构审计的2018年度审计报告或财务报表复印件（新成立的单位请按实际提供）；

（12）提交响应文件截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳社会保险费或依法免缴社保费的相关证明（新成立的单位请按实际提供）；

（13）农民工工资保障金的交纳与使用承诺书；

（14）安全防护、文明施工措施方案的承诺书；

（15）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的主体信用记录查询结果。

（16）施工组织设计

（17）项目管理机构

（18）其他供应商认为有必要提供的资料。

（1）竞标函

致：               (采购代理机构)

1. 根据你方项目编号为    {项目编号}    的    {工程项目名称}    工程竞争性谈判文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标竞标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞争性谈判文件的竞标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方报价如下：

竞标报价人民币(大写)          元（¥       元）的竞标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。施工工期在       日历天内完工，保证工程质量       。

2. 我方已详细审核全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3. 我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。

4. 一旦我方成交，我方保证按合同书中规定的工期在        天内完成并移交全部工程。

5. 如果我方成交，我方将按照文件规定提交履约保证金约作为履约担保。

6. 我方同意所提交的响应文件在竞争性谈判文件的竞标须知中第15条规定的竞标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7. 除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8. 我方将与本竞标函一起，提交人民币          元作为竞标担保。

竞标人：   （全称）                             （盖单位章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

邮政编码：		电话：		 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：       年      月      日

（2）已标价工程量清单

表格按《<建设工程工程量清单计价规范>(GB50500-2008)广西壮族自治区实施细则》工程量清单计价表格提供。

（3）响应文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系        （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托           （单位名称）的        （姓名）为我公司签署本工程的响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的响应文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件

代理人：   （签字）     性别 ：          年龄：_______

身份证号码：                    职务：____

竞标人：   （全称）                 （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：         年     月     日

- 有效的营业执照副本，有效的企业组织机构代码证副本，有效的国、地税务登记证副本复印件（或有统一社会信用代码的营业执照副本复印件）；

- 有效的“资质证书”副本复印件及有效的安全生产许可证复印件；

- 法定（负责人）代表人资格证明书和身份证复印件；

- 拟投入本工程项目经理的注册建造师注册证书、身份证、安全生产考核合格证（B证）、职称证复印件；

- 竞标保证金交纳凭证复印件及供应商基本账户开户许可证或基本存款账户；

- 提供本单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（新成立的单位请按实际提供）；

- 提交响应文件截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明(新注册单位按实际情况提供)；

- 提供本单位经会计师事务所或审计机构审计的2018年度审计报告或财务报表复印件（新成立的单位请按实际提供）；

- 提交响应文件截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳社会保险费或依法免缴社保费的相关证明（新成立的单位请按实际提供）；

- 农民工工资保障金的交纳与使用承诺书

致：（采购人）

根据按广西壮族自治区劳动和社会保障厅、广西壮族自治区建设厅桂劳社发[2003]150号规定，我方在此向招标人承诺：

1．截止竞标之日止我公司在以前承接的工程中从未有过拖欠农民工和工人工资情况。

2．我方参与投标的 （项目名称） 项目，一旦中标，中标后7个工作日内按成交金额的2%且不多于80万元的金额存缴农民工工资保障金到指定的账户，作为本项目农民工工资保障金。

3．如我方在承包的 （项目名称） 项目一旦出现拖欠农民工和工人工资情况的，可由上级主管部门从其交纳的农民工工资保障金中先予划支。

4．如我方在中标后不按时、足额存入农民工工资保障金的，将被取消中标资格。

竞标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

日期：       年       月     日

（14）安全防护、文明施工措施方案的承诺书

致      （采购人名称）     ：

根据桂建质[2015]16号文件规定，我方在此向采购人承诺：

1．我方参与竞标的    （工程名称）   项目，一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质[2015]16号文）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。

2．如我方在承包的    （工程名称）    项目中出现未按桂建质[2015]16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

竞标人：    （全称）              （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：              （签字或盖章）

日期：        年     月     日

广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容

（桂建质【2015】16号文附件一）

广西壮族自治区

建设工程安全文明施工措施项目清单内容

| 类别 | 项目名称 | 主要内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 文明 施工 与 环境 保护 | 安全警示 标志牌 | 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。 |
|  | 现场围挡 | 1. 现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m。 2. 围挡材料可用彩色、定型钢板，砌块等墙体。 |
|  | 七牌二图 | 在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。 |
|  | 企业标志 | 现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。 |
|  | 场容场貌 | 1. 道路畅通。 2. 排水设施齐全畅通。 3. 工地地面硬化处理（办公区、生活区、现场道路、材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地和外脚手架基础等）。 |
|  | 材料堆放 | 材料、构件、料具等堆放时，应有名称、品种、规格等标牌。 2. 水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施。 3. 易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。 |
|  | 现场防火 | 消防器材配置合理，符合消防要求。 |
|  | 垃圾清运 | 1. 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。 2. 施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。 |
|  | 宣传栏、环保及不扰民措施 | 宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制和排污（污水、废气）措施等。 |
| 临时设施 | 现场办公 生活设施 | 1. 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。 2. 工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求。 |
|  | 施工现场 临时用电 | 配电线路 | 1. 按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。 2. 按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。 3. 对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。 |
|  |  | 配电箱 开关箱 | 1. 按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱，开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”，三类电箱中的各类电器应是合格品。 2. 按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。 3. 对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。 |
|  |  | 接地装置 | 施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。 |
|  |  | 现场变配电装置 | 总配电房建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。 |
| 类别 | 项目名称 | 主要内容和要求 |
| 安全施工 | 高处作业防护 | 楼层、屋面、阳台等临边 | 设两道防护栏杆和18cm高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。 |
|  |  | 通道口 | 设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。 |
|  |  | 预留洞口 | 用硬质材料全封闭，短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。 |
|  |  | 电梯井口 | 设置定型化、工具化的防护门，在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道水平防护。 |
|  |  | 楼梯边 | 设1.2m高的定型化、工具化的防护栏，18cm高的踢脚板。 |
|  |  | 垂直方向交叉作业 | 设置防护隔离棚或其它设施。 |
|  |  | 高处作业 | 有悬挂安全带的悬索或其它设施，有操作平台，有上下的梯子或其它形式的通道。 |
|  |  | 基坑、物料平台 | 设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。 |
|  | 安全防护用品 | 安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用品等。 |
| 其它 | 机械设备防护 | 中小型机械 | 设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。 |
|  |  | 垂直运输设备 | 1. 垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。 2. 物料提升机、施工电梯等物料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。 |
|  | 专家论证审查 | 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。 |
|  | 应急救援预案 | 救援器材准备及演练等。 |
|  | 非正常情况施工 | 其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。 |

注：本表所列建设工程安全文明施工费，是依据现行法律法规及标准、规范确定的。如法律法规和标准、规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。

（15）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的主体信用记录查询结果。

（16）施工组织设计

1.竞标人应编制施工组织设计。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后，表格可扩展。

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  计划开、竣工日期和施工进度网络图（或网络网）

附表四  施工总平面图

附表五  临时用地表

附表一  ⑴拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二  ⑵劳动力计划表

单位： 人

| 工种 | 按项目施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

注：1.竞标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

附表三  ⑶计划开、竣工日期和施工进度横道图（或网络网）

1.竞标人应提交施工进度横道图（或网络网）或施工进度表，说明按竞争性谈判文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的竞标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用横道图（或网络网）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

附表四  ⑷施工总平面图

竞标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

附表五  ⑸临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：1.竞标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够，可加附页。

（17）项目管理机构

（一）项目管理机构配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |

（二）项目经理简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 学历 |  |
| 毕业 院校 |  | 专业 |  |
| 身份证号码 |  | 项目经理（注册建造师）证书等级及编号 |  | 职称证书编号 |  |
| 主要经历 |
| 建设单位 | 项目名称 | 担任何职 | 建设规模 | 建设地点 | 开竣工 日期 | 工程质量 |

说明：

（1）附上清晰可辨的身份证、职称证书、项目经理（注册建造师）证书的复印件并加盖法人公章。

（2）项目经理必须为竞标单位的在职人员。注册证或职称证工作单位不是本竞标单位的，须提供该人员与竞标单位签订的聘用证明。

（3）在供应商单位缴纳养老保险证明复印件。

（三）项目技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 学历 |  |
| 毕业 院校 |  | 专业 |  |
| 身份证号码 |  | 执业资格证书等级及编号 |  | 职称证书编号 |  |
| 主要经历 |
| 建设单位 | 项目名称 | 担任何职 | 建设规模 | 建设地点 | 开竣工 日期 | 工程质量 |

说明：

⑴技术负责人要求具有工程师职称，职称证工作单位必须为竞标人单位并加盖法人公章。

⑵附上清晰可辨的身份证、职称证书的复印件。

⑶在供应商单位缴纳养老保险证明复印件。

（四）项目其它主要人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 学历 |  |
| 毕业学校 |  | 专业 |  |
| 身份证号码 |  | 职称证书编号 |  |
| 执业证或上岗证书名称及编号 |  |
| 经历 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开竣工日期 | 担任何职 |

说明：

⑴“项目其他主要人员”指除项目经理、技术负责人外实际参加本合同工程施工的项目管理、技术等方面的负责人，包括施工员、质量员、安全员、材料员、预算员等。

⑵须附上清晰可辨的身份证、职称证书（如有）及相应的执业证书或上岗资格证书的复印件。

⑶在供应商单位缴纳养老保险证明复印件。

⑷表格不够可另行复印。

（五）项目管理机构配备情况辅助说明资料

{工程项目名称}         工程

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及竞标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由竞标人自行设计。

- 项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本响应文件一起装订）。

（18）其他供应商认为有必要提供的资料。

第八章  评标办法（最低价评标法）

1、评标原则：

(一)谈判小组构成：本项目的谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数应当为三人以上（含三人）单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：谈判小组将以竞争性谈判文件和响应文件为评定依据。

(三)评标方法：最低评标价法

2、资格审查：

本工程采用资格后审的方式进行资格审查，参加本次竞标的单位首先要通过资格后审才能获得竞标资格。

资格审查内容为以下内容：

（1）法定代表人授权委托书及委托代理人身份证(委托代理时必须提供，明确委托权限及时间)；

（2）有效的营业执照副本，有效的企业组织机构代码证副本，有效的国、地税务登记证副本复印件（或有统一社会信用代码的营业执照副本复印件）；

（3）有效的“资质证书”副本复印件及有效的安全生产许可证复印件；

（4）法定（负责人）代表人资格证明书和身份证复印件；

（5）拟投入本工程项目经理的注册建造师注册证书、身份证、安全生产考核合格证（B证）、职称证复印件；

（6）竞标保证金交纳凭证复印件及供应商基本账户开户许可证或基本存款账户；

（7）提供本单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（新成立的单位请按实际提供）；

（8）提交响应文件截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明(新注册单位按实际情况提供)；

（9）提供本单位经会计师事务所或审计机构审计的2018年度审计报告或财务报表复印件（新成立的单位请按实际提供）；

（10）提交响应文件截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳社会保险费或依法免缴社保费的相关证明（新成立的单位请按实际提供）；

（11）农民工工资保障金的交纳与使用承诺书；

（12）安全防护、文明施工措施方案的承诺书；

（13）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的主体信用记录查询结果。

以上证件复印件需加盖供应商单位公章，上述内容任何一项缺或无效均会被视为资格审查不合格。

3、响应文件的符合性鉴定（初评）：

3.1、在详细评审之前，谈判小组将首先审定每份响应文件是否在实质上响应了竞争性谈判文件的要求。所谓实质上响应，是指响应文件应与竞争性谈判文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的竞标人的权利和竞标人义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应竞争性谈判文件要求的响应文件的产生不公正的影响。

3.2、如果响应文件实质上不响应竞争性谈判文件某项要求，谈判小组将予以拒绝，并且不允许竞标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞标。

3.3、响应文件的澄清

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，评审委员会可以个别地要求竞标人澄清其响应文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

4、响应文件计算错误的修正：

4.1 谈判小组将对确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

⑴如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

⑵当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，以标出的单价为准。除非谈判小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

4.2 按上述修改错误的方法，调整响应文件中的竞标报价。经竞标人确认同意后，调整后的报价对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受修正后的竞标报价则其竞标将被否决。

4.3 响应文件正本与响应文件副本不符的以正本为准。

4.4 谈判小组将仅对初评合格的竞标人进行技术性评审。

5、技术性评审

5.1谈判小组依据竞争性谈判文件确定的施工组织设计内容要求进行审查，按可行与不可行两个指标评定。经谈判小组全体成员记名表决，不少于三分之二的成员同意为不可行才能认定为不可行。

5.2技术性部分评分内容：

| 序号 | 评审内容 | 谈判小组对响应文件的施工组织设计进行评审，按可行与不可行两个指标评定。经谈判小组全体成员记名表决，不少于三分之二的成员同意为不可行才能认定为不可行。 只有技术性审查合格响应文件才能进入报价评审。 |
| --- | --- | --- |
| ⑴ | 施工组织机构和施工人员配备 |  |
| ⑵ | 进入该工程的施工机械设备 |  |
| ⑶ | 施工进度计划 |  |
| ⑷ | 保证工期、质量、安全的技术措施 |  |
| ⑸ | 现场施工管理方案 |  |

5.3只有技术标可行的响应文件才能进入商务标报价评审。

6、报价评审

6.1 采购上限控制价

6.1.1本项目上限控制价为：1标段：人民币伍拾万零玖仟玖佰捌拾捌元捌角贰分（¥509988.82元）；2标段:人民币伍拾万零叁仟陆佰玖拾陆元玖角捌分（¥503696.98元）；3标段：人民币壹佰捌拾捌万肆仟伍佰捌拾陆元肆角捌分（¥1884586.48）；

6.1.2以项目上限控制价为基数，在此基数≤100%范围内的报价且初评合格的、经谈判小组审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的竞标报价为有效竞标报价。

6.2谈判小组将以竞争性谈判文件、响应文件为评定依据，对符合性鉴定合格且报价有效的响应文件，按其最终报价由低到高的顺序排出名次。

注：按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库2011）181号），认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对其最后报价给予（6%-10%）的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-（6%-10%的折扣值）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体竞标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-2%）；竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。除上述情况外，评审报价=最后报价。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、评标结果

7.1谈判小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为竞标无效处理。

7.2 谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后评标价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评标价相同时，按最后报价由低到高的顺序排列；报价相同时，由谈判小组各成员对相关供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由谈判小组抽签决定）。

7.3 成交价格=成交供应商的最后报价。

7.4谈判小组完成评标后，向采购人提交书面评审报告。

8. 附注

8.1 本办法的各类计算过程，结果四舍五入，只保留小数点后两位。

8.2 可取消供应商资格的情况：供应商违反保密义务；供应商相互串通、供应商有串通采购代理机构或贿赂、会见采购人有关负责人员违反公平、公正原则；供应商有重大违法行为被处罚可能导致无法履行合同；供应商的经营、信誉、负债情况发生重大变化极可能导致无法履行合同；供应商拖欠其内部员工工资等。

8.3 成交供应商被取消成交资格后，采购人将把成交资格授予推荐次名的成交候选供应商，以此类推。

附件1

| 关于退还投标保证金的函 保证金交款、退款函 |
| --- |
| 项目编号 |  | 项目名称 |  | 请将保证金交款凭证复印件贴于背面 |
| 交款单位 |  | 联系人及电话 |  |  |
| 保证金金额 | ¥ | 1. 若我单位不中标请代理单位于该项目中标通知书发出后5个工作日内将保证金退回原交款人。 |  |
| 退款信息：（转账或电汇方式交款必填） |  |  |
| 户 名 |  | 2. 若我单位中标，请代理单位收到我单位提交的合同后5个工作日内将保证金退回原交款人。 |  |
| 账 号 |  |  |  |
| 汇入地点 | 省 市（县） | 投标单位盖章： |  |
| 开户银行 |  |  | 年 月 日 |  |
| 备注：保证金交纳到以下账户 |  |
| 开户名称：广西业隆工程管理服务有限公司 |  |
| 开户银行：中国建设银行股份有限公司百色东风支行 |  |
| 银行账号：4505 0167 6105 0000 0311 |  |
| 是否为中标单位（该项由招标代理机构填写） |  |  |
| 代理机构项目负责人签名： |  |  |

注：此函在递交投标文件时交由招标代理机构工作人员签收、以便及时退还投标保证金，投标保证金退还帐户必须与交款帐户一致，否则由此造成投标保证金不能及时退还或退错的后果由投标人自负。（办理退还投标保证金所需的资料：①关于退还保证金的函、②保证金转账底单、③授权委托书、④委托代理身份证复印件、⑤开户许可证复印件。）

## 附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 成交单位签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

注：成交单位凭经采购人审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。

## （签章页）

采购人: 百色市田阳区财政局（盖章）

日  期：2020年    月    日

采购代理机构: 广西业隆工程管理服务有限公司（盖章）

日  期：2020年    月    日