竞争性谈判文件

项目名称：田阳区2019年度“厕所革命”整村推进财政奖补资

金项目—六合村上屯、古美村那老屯施工

项目编号：BSZC2020-J2-210508-SYGS

采购单位：百色市田阳区农业农村局

代理机构：广西圣懿项目管理服务有限公司

2020年12月

目  录

第一章  竞标公告	2

第二章、竞  标  须  知	5

(一)	总  则	7

(二) 竞争性谈判文件	7

(三) 竞标文件的编制	8

(四) 竞标文件的递交	10

(五) 谈判与评标	11

(六) 签订合同	13

(七) 其他事项	13

第三章  评标办法...........................................................15

第四章  图纸及工程量清单（另附）............................................19

第五章 合同条款及格式	20

第一部分　　协议书	21

第二部分　　通用条款	23

第三部分　　专用条款	39

附件1：承包人承揽工程项目一览表	48

附件2：发包人供应材料设备一览表	48

附件3：工程质量保修书	49

附件4：廉政责任书格式	51

第六章 竞标文件格式	53

第一章

广西圣懿项目管理服务有限公司田阳区2019年度“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目—六合村上屯、古美村那老屯施工(BSZC2020-J2-210508-SYGS)竞争性谈判采购公告

田阳区2019年度“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目—六合村上屯、古美村那老屯施工项目的潜在竞标人应在广西圣懿项目管理服务有限公司（百色市龙景区龙翔路龙景新都商务写字楼6楼609室）获取采购文件，并于2020年12 月23日9时30分前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：BSZC2020-J2-210508-SYGS，采购计划备案文号：TYZC2020-J2-01711-001；

2.项目名称：田阳区2019年度“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目—六合村上屯、古美村那老屯施工；

3.采购方式：☑竞争性谈判；

4.资金来源为: 财政资金；

5.预算金额：人民币捌拾伍万肆仟肆佰肆拾伍元贰角贰分（¥854445.22）；

6.最高限价：人民币捌拾伍万肆仟肆佰肆拾伍元贰角贰分（¥854445.22）；

7.采购需求：田阳区六合村上屯、古美村那老屯污水收集处理改造，建设内容包含管网改造、砌筑化粪池、砌筑尘沙井等，详见本项目设计图纸及工程量清单。

8. 合同履行期限（工期）：签订合同之日起60日历天内；

9.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；

3.本项目的特定资格要求：①国内注册，具备市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）或建筑工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质并持有有效的安全生产许可证；拟投入本项目的项目经理具有市政公用工程贰级（含贰级）或建筑工程贰级（含贰级）以上建造师执业证书，并持有效的安全生产考核合格证书（B证）；②已经依法获得采购人和评审专家分别书面推荐并在规定时间内获取竞争性谈判文件的竞标人才有资格参与谈判；③ 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；④对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的竞标人，不得参与政府采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：2020年12月18日至 2020年12月22日，每天上午08：00至12:00，下午15:00至18:00（法定节假日除外）；

2.地点：广西圣懿项目管理服务有限公司（百色市龙景区龙翔路龙景新都商务写字楼6楼609室）；

3.方式：请符合上述条件的竞标人的法定代表人或授权委托代理人持本人身份证原件、营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书原件（委托时必须提供，明确委托权限及时间）及谈判邀请书原件前来获取竞争性谈判采购文件；

四、响应文件提交

1.截止时间：2020年12月23日9时30分；

2.地点：广西圣懿项目管理服务有限公司开标室（百色市龙景区龙翔路龙景新都商务写字楼6楼609室）。

五、响应文件开启

1.时间：2020年12月23日9时30分截标后；

2.地点：广西圣懿项目管理服务有限公司评标室（百色市龙景区龙翔路龙景新都商务写字楼6楼609室）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.参加开标会的竞标人的法定代表人（携带本人身份证原件）或委托代理人（携带本人身份证原件及授权委托书原件）、竞标保证金缴纳凭证、营业执照副本复印件、单位承诺书和个人承诺书（格式见谈判采购文件附件）依时到达现场等候参加谈判，疫情防控期间应注意正确佩戴口罩并服从代理机构工作人员的安排。逾期送达的响应文件将予以拒收，竞标人未参加开标会的，视同认可开标结果。

2.竞标保证金：人民币捌仟元整（￥8000.00）

竟标保证金的交纳方式：采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。采用网上银行支付方式的，在竟标截止时间前从竟标人的基本账户将保证金转入并到达广西圣懿项目管理服务有限公司账户；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，竟标人应当递交响应文件的同时递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为未按要求提交竟标保证金。

开户名称：广西圣懿项目管理服务有限公司

开户银行：桂林银行百色分行

开户账号: 660000012166500013

（注：办理竞标保证金手续时，请务必注明竞标项目名称（简称即可）或项目编号，使用转账方式的竞标保证金于截标前到账方为有效，竞标人须在开标会现场提交竞标保证金缴纳凭证供监督人员审验并将其复印件装订在竞标文件相应位置，否则谈判小组有权视为无效材料。）

3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：百色市田阳区农业农村局

地址：百色市田阳区田州镇解放西路52号

联系人及联系方式：农婵娟   0776-3570307

2.采购代理机构信息

名称：广西圣懿项目管理服务有限公司

地址：百色市龙景区龙翔路龙景新都商务写字楼6楼609室

联系人及联系方式：周琳琳   0776-2873077

3.监督部门

名称：百色市田阳区政府采购服务中心

联系电话：0776-3280823

广西圣懿项目管理服务有限公司

2020年12月17日

第二章 竞标人须知及前附表

| 项号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| １ | 工程概况 项目名称：田阳区2019年度“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目—六合村上屯、古美村那老屯施工 项目编号：BSZC2020-J2-210508-SYGS 建设地点：田阳区六合村上屯、古美村那老屯。 建设内容：田阳区六合村上屯、古美村那老屯污水收集处理改造，建设内容包含管网改造、砌筑化粪池、砌筑尘沙井等，详见本项目设计图纸及工程量清单。 质量要求：合格 工期要求：60（日历天） |
| 2 | 合同名称:田阳区2019年度“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目—六合村上屯、古美村那老屯施工 |
| 3 | 资金来源：财政资金 |
| 4 | 竞标人资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》； 3.本项目的特定资格要求：①国内注册，具备市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）或建筑工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质并持有有效的安全生产许可证；拟投入本项目的项目经理具有市政公用工程贰级（含贰级）或建筑工程贰级（含贰级）以上建造师执业证书，并持有效的安全生产考核合格证书（B证）；②已经依法获得采购人和评审专家分别书面推荐并在规定时间内获取竞争性谈判文件的竞标人才有资格参与谈判；③ 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；④对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的竞标人，不得参与政府采购活动。 |
| 5 | 竞标有效期：竞标截止时间后60天内。 |
| 6 | 本项目竞标控制价：人民币捌拾伍万肆仟肆佰肆拾伍元贰角贰分（¥854445.22）； 竞标保证金金额：人民币捌仟元整（￥8000.00） 竟标保证金的交纳方式：采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。采用网上银行支付方式的，在竟标截止时间前从竟标人的基本账户将保证金转入并到达广西圣懿项目管理服务有限公司账户；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，竟标人应当递交响应文件的同时递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为未按要求提交竟标保证金。 开户名称：广西圣懿项目管理服务有限公司 开户银行：桂林银行百色分行 开户账号: 660000012166500013 （注：办理竞标保证金手续时，请务必注明竞标项目名称（简称即可）或项目编号，使用转账方式的竞标保证金于截标前到账方为有效，竞标人须在开标会现场提交竞标保证金缴纳凭证供监督人员审验并将其复印件装订在竞标文件相应位置，否则谈判小组有权视为无效材料。） |
| 7 | 竞标文件份数为：正本壹份；副本贰份。 |
| 8 | 竞标文件递交地点：递交至广西圣懿项目管理服务有限公司开标室（广西百色市龙景区龙翔 路龙景新都写字楼六楼），由采购代理机构工作人员接收。 竞标文件递交时间：2020年12月23日9时30分；逾期递交的竞标文件无效。 |
| 9 | 竞标截止时间：2020年12月23日9时30分 竞标截止地点：广西圣懿项目管理服务有限公司开标室（广西百色市龙景区龙翔路龙景新都 写字楼六楼）。 |
| 10 | 履约保证金：无需提交。 |

## 二、竞  标  须  知

### 总  则

1、工程说明

1.1本采购项目的说明详见本须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述

1.2 上述工程按照《中华人民共和国政府采购法》的要求，已办理相关手续，现通过竞争性谈判方式择优选择施工单位。

2、资金来源

2.1 本采购项目资金来源为: 财政资金。

3、竞标人资格

3.1 本采购项目的竞标人资格要求详见本须知前附表。

4、竞标费用

4.1竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用，无论竞标进程的处理方式和最后定标结果如何，采购人对竞标人不承担任何费用。

4.2 竞标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制竞标文件和签署合同所涉及现场的资料。竞标人承担勘察现场所发生的费用及后果。

4.3 采购人向竞标人提供的有关施工现场的资料和数据，是采购人现有的能让竞标人利用的资料。采购人对竞标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

4.4 经采购人允许，竞标人可自行为踏勘目的进入采购人的项目现场，但竞标人不得因此使采购人承担任何责任和任何损失。竞标人应承担踏勘现场的责任和风险。

### (二) 竞争性谈判文件

5.竞争性谈判文件构成

5.1竞争性谈判文件包括：

（1）竞标公告；

（2）竞标须知及前附表；

（3）评标办法；

（4）图纸及工程量清单；

（5）合同条款及格式；

（6）竞标文件格式；

6.竞争性谈判文件的澄清和修改

6.1竞标人应认真审阅竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如发现有错误、遗漏或词意含糊等情况，请按本须知规定的时间、方式向采购代理机构提出答疑要求，否则视为无异议，若竞标人的竞标文件没有按竞争性谈判文件要求提交全部资料或竞标文件没有对竞争性谈判文件做出实质性响应，由此产生的后果由竞标人负责。

6.2任何要求澄清竞争性谈判文件的竞标人，均应在竞标截止时间前3天的正常工作时间内以传真或书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。逾期不提出澄清要求视为对竞争性谈判文件无异议。

6.3采购代理机构对已发出的竞争性谈判文件进行修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞标文件截止时间3天前以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

6.4采购代理机构对所有疑问的正式答复或是采购人认为必要修改的内容将以竞争性谈判文件补充通知的形式传真给所有获取竞争性谈判文件的竞标人，但不说明问题的来源。该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。竞标人在收到答疑或补充通知后必须在24小时内回复确认函，如不回复，则默认竞标人已收到答疑或补充通知。

6.5特殊情况下，采购人可延长竞标截止时间，并将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人。

### (三) 竞标文件的编制

7.竞标文件编写注意事项

竞标人应认真阅读竞争性谈判文件，按照竞争性谈判文件的要求编制竞标文件。如果没有对竞争性谈判文件提出的要求和条件做出实质性响应的，谈判小组有权判定为无效竞标。

8.竞标的语言及计量单位

8.1竞标人的竞标文件以及竞标人与采购代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

8.2竞标文件中使用的计量单位除竞争性谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9.竞标文件构成

9.1竞标人编写的竞标文件应包括下列内容，并按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则,文件失散引起的后果由竞标人负责：

（1）竞标函；

（2）竞标报价表；

（3）法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件；

（4）授权委托书和授权委托代理人身份证复印件（委托时提供）；

（5）农民工工资保障金承诺书；

（6）工程质量保修书；

（7）资格审查资料；

（8）已标价工程量清单

（9）有安全防护、文明施工措施方案及费用专用的承诺书；

（10）施工组织设计；

（11）其他竞标人认为须提供的资料。

9.2 农民工工资保障金承诺书

竞标人应在竞标文件中出具农民工工资保障金承诺书，主要承诺以下内容：

⑴竞标人成交后7个工作日内，按成交金额的2%且不多于80万元的农民工工资保障金足额交纳到指定的帐户；

⑵一旦竞标人承建的项目中出现拖欠农民工和工人工资情况，从其农民工工资保障金中先予划支；

9.3竞标人应按照采购人提供的竞标文件格式和顺序，自行编制竞标文件，但表格可以按同样格式扩展，竞标保证金的方式按本须知有关条款的规定可以选择。

10. 竞标报价及控制价

10.1竞标人应在竞标报价文件上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额汇总计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果竞标人不接受对其错误的更正，其竞标将被拒绝。

10.2 竞标人必须按照竞争性谈判文件要求做出完整唯一报价。

10.3 本项目采用工程量清单计价法。

10.4 竞标人在竞标中所报的单价和合价，以及报价汇总表中的价格均包括完成该项目的成本、利润、税金、技术措施费、建筑垃圾清理费、大型机械进出场费、运费、风险费、人员保险费、政策性文件规定费用及完成整个施工任务的所有费用。

10.5 竞标人在报各综合单价和总造价时，自行考虑施工过程中所有的不定因素的风险，自行考虑在施工范围内的各项工程（费用）的发生、存在因素的风险，确定单价。

10.6 竞标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

10.7控制价审核依据

1.田阳区2019年度“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目—六合村上屯、古美村那老屯施工项目施工图、项目规模及主要建设内容等相关资料；

11. 竞标货币

竞标应以人民币报价。

12.竞标的有效期

12.1竞标有效期为竞标截止时间后60天内。

12.2在特殊情况下，采购代理机构可与竞标人协商延长竞标文件的有效期。

13.竞标文件的编制及签名、盖章要求

13.1竞标文件正本和副本的所有内容均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，且由法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章，否则谈判小组有权判定为无效竞标。

13.2竞标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或其委托代理人签名并加盖单位公章，否则其修改无效。

13.3字迹潦草、表达不清、未按竞争性谈判文件要求填写或可能导致非唯一理解的竞标文件，谈判小组有权判定为无效的竞标文件。

13.4竞标文件应由法定代表人或其委托代理人在规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位公章，否则其竞标无效。

13.5竞标文件中所提供的资格证明文件及相关材料若为复印件必须加盖竞标人公章，否则视为无效。

13.6竞标文件的份数：正本一套、副本二套，共三套，并在文件封面注明“正本”、“副本”字样，一旦正本与副本不符，以正本为准。

14.竞标保证金

14.1竞标人必须按竞标人须知前附表规定的数额、方式要求缴纳竞标保证金，否则其竞标无效。

14.2未成交人的竞标保证金，将在成交公示结束后5个工作日内退还。成交人的竞标保证金，在成交人与采购人签订合同后，将施工合同送采购代理机构申请退还竞标保证金。

### (四) 竞标文件的递交

15.竞标文件的密封与标记

15.1 竞标人应将竞标文件(正本一套、副本二套 )一并装入竞标文件袋加以密封，并在封口处加盖公章。

15.2 在竞标文件密封袋上应标明：

项目名称：

采购编号：

采购代理机构：

注：      年    月    日   时   分前不得开封

16.竞标截止时间

采购代理机构将派工作人员在本须知前附表规定的时间、地点接收竞标文件。竞标人必须在规定时间内将竞标文件递交到竞标人须知前附表规定地点，超过竞标截止时间递交的竞标文件无效。

17.竞标文件的修改及撤回

17.1竞标人在竞标截止时间前，对所递交的竞标文件可以进行补充、修改或撤回，对竞标人所递交的补充、修改或撤回需要向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为竞标文件的组成部分。

17.2竞标文件的修改和撤回通知应按本须知的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

17.3在竞标截止时间后，竞标人不得对其竞标文件做任何修改。

17.4 在竞标截止时间后的竞标有效期内，竞标人不得撤回其竞标文件，否则其全部竞标保证金将不予退还。

### (五)谈判与评标

18.谈判

18.1本项目谈判会议将在竞标人须知前附表规定的时间和地点举行。

18.2参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效证件﹝法定代表人凭身份证原件或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证原件﹞、竞标保证金缴纳凭证、营业执照副本复印件（所有复印件加盖单位公章）出席开标会议，依时到达指定地点等候当面谈判。竞标人未参加开标会及谈判会的，视同认可开标结果。

18.3本项目谈判小组由从政采云专家库中随机抽取的评审专家及采购人代表共3人组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

18.4谈判小组首先对竞标文件的“符合性”进行评审,参加的竞标人首先要通过“符合性”评审后才能获得谈判资格。

18.5谈判开始前,谈判小组定好下列事项:谈判的具体程序,如谈判轮次及每个轮次的谈判重点;拟谈判的内容,包括价格、工期、质量承诺等，明确谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。(备注：本项目采用工程量清单报价，不接受总价折扣等报价，因此各竞标人自行准备好清单报价材料)

18.6谈判程序:

(1)竞标人可由1-3人参加谈判,谈判中竞标人成员之间意见不一致时,以竞标人的法定代表人或其委托代理人的意见为准。竞标人的法定代表人或其委托代理人必须持证件(法定代表人持本人身份证明及身份证或委托代理人持授权委托书及本人身份证)依时到达现场等候参加谈判,并自觉接受核验上述证件。

（2）谈判小组成员作为一个集体与单个竞标人分别进行谈判，谈判的内容包括技术条件、商务性条件及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判文件在实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面形式密封报价。

（3）谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

（4）谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或其委托代理人签名或盖单位公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

（5）谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

18.7最终谈判结束后,谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

18.8谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

19. 评标

19.1 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

20. 评标方法

20.1谈判小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

21. 评标内容的保密

21.1 在评标活动中，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向竞标人或与评标无关的其他人泄露。

21.2 在竞标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，竞标人对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

22.质疑

22.1竞标人认为本竞标活动损害其权益的，应在知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑并及时索要书面回执。

22.2 采购代理机构将按规定在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

23.投诉

质疑竞标人首先经过质疑程序，若对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，竞标人可以在答复期满后十五个工作日内向当地监督管理部门投诉。

24.竞标文件的澄清或说明

24.1谈判小组有权要求竞标人以书面形式就其竞标文件中含义不明确的内容在规定时间内以书面形式予以澄清或说明，并由其法定代表人或委托代理人签名。

24.2竞标人的澄清或说明函是竞标文件的组成部分。

24.3竞标人对竞标文件的澄清或说明不得超出竞标文件的范围或改变竞标的实质内容。

25.成交通知

25.1在发布成交公告的同时，本公司将向成交服务商发出成交通知书。

25.2采购代理机构无义务向未成交的竞标人解释未成交原因和退还其竞标文件。

### (六) 签订合同

26.合同授予标准

25.1采购人将合同授予谈判小组推荐的成交候选人中实质性最大限度地满足竞争性谈判文件要求的竞标人。

25.2成交人因不可抗力或者自身原因不能履行施工合同的，采购人可以按成交候选人排序顺序依次与下一家候选人签订施工合同。

27.农民工工资保障金

根据广西壮族自治区劳动和社会保障厅、广西壮族自治区建设厅联合发布的桂劳社发[2003]150号文件规定，成交人在签订施工合同前，需向项目所在地建设行政主管部门缴纳成交价的2％作为农民工工资保障金，存入农民工工资保障金专户；同样，采购人亦须按成交价的2%缴纳农民工工资保障金。工程竣工后，工资保障金没有使用或垫支后仍有剩有余额的，按规定程序分别退还给成交人和采购人。若出现拖欠工资情况，造成影响工程进度或其他行为的，将由项目所在地建设行政主管部门从保障金中先予划支。

- 履约保证金

- 无需提交。

29.签订合同

29.1成交通知书发出之日起25日内，采购人与成交人必须按竞争性谈判文件确定的事项及竞标文件承诺签订合同。如成交人不按规定签订合同，则采购人可以与排名在成交人之后的成交候选人依次递补签订合同或重新组织采购。

29.2政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

### (七) 其他事项

30.废标

竞标文件有下列情形之一的，作废标处理：

- 竞标文件密封、标记及签章不符合竞争性谈判文件要求的；

- 竞标文件要求签字、盖章内容未加盖竞标人公章、无法定代表人或委托代理人签字的；

- 竞标文件由委托代理人签字，但竞标文件未提交有效的授权委托书的；

- 未按照竞争性谈判文件规定格式编写或者关键字迹模糊不清的；

- 不按本须知第9.1条款内容提交资料的；

- 竞标文件内容不真实的；

- 竞标人无对农民工工资保证金的交纳与使用作出承诺的；

- 竞标人竞标报价文件中作废的清单项目达到三项以上（含本数）或作废的清单项目造价累计超过单位工程竞标报价的2%（含本数）的；

- 竞标人不具备独立企业法人资格的；

- 除竞争性谈判文件规定提交备选竞标方案外，同一竞标项目有两个或者两个以上报价，且未声明哪一个有效的；

- 竞标文件未能对竞争性谈判文件作出实质性响应的；

- 竞标人拟投入项目经理及安全员已在其他在建项目中担任相应管理职务的；

- 竞标人未提供农民工工资支付承诺书的；

- 竞标人的竞标报价超出上限控制价或有效报价范围的；

- 法律、法规及竞争性谈判文件规定的其他情形。

31.采购代理服务费

招标代理费按国家发展改革委发改价格〔2015〕299号文件规定收取。在代理机构发出成交通知书前由成交人一次性付清。

32. 解释权

本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国竞标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本项目采购代理机构。

33.有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西圣懿项目管理服务有限公司

地  址：广西百色市龙景区龙翔路龙景新都写字楼六楼609室

联系人及联系电话：周琳琳        0776-2873077

# 第三章  评标办法

- 评审原则

1、谈判小组构成：本项目谈判小组由从政采云专家库中随机抽取的评审专家及采购人代表共3人组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

2、评标依据：以采购文件、竞标文件为评定依据。

3、评分标准：最低评标价法。

4、本项目采购控制价：人民币捌拾伍万肆仟肆佰肆拾伍元贰角贰分（¥854445.22）

二、评审内容的保密

本项目截标后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向竞标人或与评审无关的其他人泄露。

在竞标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，竞标人对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

- 资格审查

资格审查内容为以下内容：

（1）有效的营业执照副本复印件；

（2）有效的资质证书副本复印件；

（3）有效的安全生产许可证复印件；

（4）竞标保证金缴纳凭证及开户许可证复印件；

（5）拟投入本项目的项目经理注册建造师执业证书、安全生产考核合格证书（B证）、身份证及近期三个月在竞标单位缴纳的养老凭证复印件；

（6）竞标人近期三个月为本单位职工交纳养老保险凭证复印件；

（7）税务机关出具的竞标人近三个月纳税证明或盖有税务局公章的纳税申报表复印件；

（8）会计师事务所出具的竞标单位上年度财务审计报告复印件或截标前三个月的财务报表（必须提供，同时要加盖单位公章）；

(9)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书原件，副本可放复印件。

以上证件复印件需加盖竞标单位公章，由采购人对上资格内容进行审查，上述内容任何一项缺或无效均会被视为资格审查不合格。

- 竞标文件的符合性鉴定

4.1在详细评审之前，谈判小组将首先审定每份竞标文件是否在实质上响应了竞争性谈判采购文件的要求。所谓实质上响应，是指竞标文件应与竞争性谈判采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的竞标人的权利和竞标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应竞争性谈判采购文件要求的竞标文件的竞标人的竞争地位产生不公正的影响。

4.2如果竞标文件实质上不响应竞争性谈判采购文件某项要求，谈判小组将予以拒绝，并且不允许竞标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞标。

- 竞标文件的谈判与澄清

5.1.1本项目谈判会议将在竞标人须知前附表规定的时间和地点举行。

5.1.2参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效证件[法定代表人凭身份证或委托

代理人凭法人授权委托书原件和身份证、保证金缴纳凭证及加盖单位公章的营业执照副本复印件]依时到达指定地点等候当面谈判，竞标人未参加开标会的，视同认可开标结果。

5.1.3本项目谈判小组由从政采云专家库中随机抽取的评审专家及采购人代表共3人组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

5.1.4谈判小组首先对竞标文件的“符合性”进行评审,参加的竞标人首先要通过“符合

性”评审后才能获得谈判资格。

5.1.5谈判开始前,谈判小组定好下列事项:谈判的具体程序,如谈判轮次及每个轮次的谈

判重点;拟谈判的内容,包括价格、工期、质量承诺等，明确谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。(备注：本项目采用工程量清单报价，不接受总价折扣等报价，因此各竞标人自行准备好清单报价材料)

5.2谈判程序:

(1)竞标人可由1-3人参加谈判,谈判中竞标人成员之间意见不一致时,以竞标人的法定代

表人或其委托代理人的意见为准。

（2）谈判小组成员作为一个集体与单个竞标人分别进行谈判，谈判的内容包括技术条件、

商务性条件及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判文件在实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面形式密封报价。

（3）谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

（4）谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判

时要求其就商务和技术条件作出包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或其委托代理人签名或盖单位公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

（5）谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

5.3最终谈判结束后,谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

5.4谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

5.5 竞标文件的澄清

为了有助于竞标文件的审查、评价和比较，谈判小组可以个别地要求竞标人以书面形式澄清其竞标文件。

5.5.1 竞标文件计算错误的修正

5.5.2 谈判小组将对确定为实质上响应采购文件要求的竞标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

⑴如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

⑵当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，以标出的单价为准。除非谈判小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

5.5.3 按上述修改错误的方法，调整竞标文件中的竞标报价。经竞标人确认同意后，调整后的报价对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受修正后的竞标报价则其竞标将被拒绝，视为无效竞标。

5.5.4 竞标文件正本与竞标文件副本不符的以正本为准。

六、对技术标进行评审

对通过资格审查、符合性鉴定的竞标文件的技术标进行评审。技术标评审按可行与不可行来评定，对技术标不可行的竞标予以拒绝。评审内容为施工组织设计和施工人员配备；施工机械设备；施工进度计划；分部分项工程的施工方法、保证工期、质量的技术措施；保证安全、文明施工的措施等。

七、成交标准

7.1.1按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，对小型和微型企业产品的最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=最后报价。

7.1.2按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》之规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

7.1.3按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2在能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按竞标报价由低到高排列并推荐前三名为成交候选人，并依照次序确定成交人。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。采购人也可以重新开展采购工作。

7.3 谈判小组完成评标后，应当向采购人提交书面评审报告。

八、附注

8.1 本办法的各类计算过程，结果四舍五入，只保留小数点后两位。

8.2 可取消竞标人或成交人资格的情况：竞标人违反保密义务；竞标人相互串通、竞标人有串通招标代理机构或贿赂、会见采购人有关负责人员违反公平、公正原则；竞标人有重大违法行为被处罚可能导致无法履行合同；竞标人的经营、信誉、负债情况发生重大变化极可能导致无法履行合同；竞标人拖欠其内部员工工资等。

8.3 成交人被取消成交资格后，采购人将把成交资格授予推荐次名的竞标人。

# 第四章 图纸及工程量清单（另附）

# 第五章 合同条款及格式

建设工程施工合同

中华人民共和国住房和城乡建设部

制定

中华人民共和国国家工商行政管理局

第一部分　　协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：（具体详见图纸及竞标工程量清单）

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期：

开工日期：

竣工日期：

合同总工期：60日历天。

四、质量标准

工程质量标准： 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

五、合同价款

金额（大写）：　　　　　　　           　元（人民币）￥：　　　　　　　　元。

其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）                    （￥            元）；

（2）建安劳保费：人民币（大写）                         （￥            元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

１、本合同协议书

２、成交通知书

３、竞标书及其附件

４、本合同专用条款

５、本合同通用条款

６、标准、规范及有关技术文件

７、图纸

８、工程量清单

９、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：            年          月          日

合同订立地点：

本合同双方约定                          后生效。

发包人：（公章）                            承包人：（公章）

住所：　　　　　　　　　　　　             住所：

法定代表人：　　　　　　　　　             法定代表人：

委托代表人：　　　　　　　　             　委托代表人：

电话：　　　　　　　　　　　             　电话：

传真：　　　　　　　　　　　　             传真：

开户银行：　　　　　　　　　　             开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　             　账号：

邮政编码：　　　　　　　　　　             邮政编码：

第二部分　　通用条款

一、词语定义及合同文件

１、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1通用条款： 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
　　1.2专用条款： 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
　　1.3发包人： 指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
　　1.4承包人： 指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
　　1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
　　1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
　　1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
　　1.8工程师： 指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
　　1.9工程造价管理部门： 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
　　1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
　　1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
　　1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
　　1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
　　1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
　　1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
　　1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
　　1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
　　1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
　　1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
　　1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
　　1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
　　1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
　　1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2、合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
　　（1）本合同协议书
　　（2）成交通知书
　　（3）竞标书及其附件
　　（4）本合同专用条款
　　（5）本合同通用条款
　　（6）标准、规范及有关技术文件
　　（7）图纸
　　（8）工程量清单
　　（9）工程报价单或预算书
　　合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时， 在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、标准及规范
　　3.1语言文字
　　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
　　在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。
　　3.2适用法律和法规
　　本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
　　3.3适用标准、规范
　　双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
　　国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
　　本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

4、图纸
　　4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数， 向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
　　4.2承包人未经发包人同意， 不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
　　4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸， 供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方一般权利和义务

5、工程师
　　5.1实行工程监理的， 发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
　　5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。
　　5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。
　　5.4合同履行中， 发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
　　5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外， 负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
　　5.6不实行工程监理的， 本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
　　6、工程师的委派和指令
　　6.1工程师可委派工程师代表， 行使合同约定的自己的职权， 并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
　　工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
　　除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
　　6.2工程师的指令、 通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的， 承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
　　承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
　　本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
　　6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
　　6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
　　7、项目经理
　　7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。
　　7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
　　7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师关交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
　　7.4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
　　7.5发包人可以与承包人协商， 建议更换其认为不称职的项目经理。
　　8、发包人工作
　　8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
　　（1）办理土地征用、拆迁补偿等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
　　（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；
　　（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；
　　（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；
　　（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；
　　（6）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
　　（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；
　　（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；
　　（9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
　　8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。
　　8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
　　9、承包人工作
　　9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
　　（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；
　　（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；
　　（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；
　　（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；
　　（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；
　　（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；
　　（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；
　　（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
　　（9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
　　9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划
　　10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。
　　10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。
　　10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
　　11、开工及延期开工
　　11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
　　11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。
　　12、暂停施工
　　工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
　　13、工期延误
　　13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
　　（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
　　（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
　　（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
　　（4）设计变更和工程量增加；
　　（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
　　（6）不可抗力；
　　（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
　　13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
　　14、工程竣工
　　14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
　　14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
　　14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

四、质量与检验

15、工程质量
　　15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
　　15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
　　16、检查和返工
　　16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
　　16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
　　16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。
　　16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

17、隐蔽工程和中间验收
　　17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
　　17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。
　　17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
　　18、重新检验
　　无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

19、工程试车

试车费用的承担：无

五、安全施工

20、安全施工与检查
　　20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
　　20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
　　21、安全防护
　　21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。
　　21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。
　　22、事故处理
　　22.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
　　22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整
　　23.1竞标工程的合同价款由发包人承包人依据成交通知书中的成交价格在协议书内约定。非竞标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。
　　23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：
　　（1）固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法。应当在专用条款内约定。
　　（2）可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。
　　（3）成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
　　23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：
　　（1） 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
　　（2）工程造价管理部门公布的价格调整；
　　（3）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
　　（4）双方约定的其他因素。
　　23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

24、工程预付款
24.1 无。

25、工程量的确认
　　25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。 工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
　　25.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致命承包人未能参加计量，计量结果无效。
　　25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

### 26、工程款支付
　 26.1本项目无预付款，每期工程进度款按实际完成工程量的80%支付（不含因设计变更引起增加工程量造价），需付清当期农民工工资，才能申请下期工程进度款（结算审计前最高支付进度款不得超过合同价的90%；工程完工结算经审计机构审计确认后支付至合同价的97%，余款3%待通过完工验收之日一年后复查无质量问题的，一次性付清，不计利息。

七、材料设备供应

27、发包人供应材料设备
　　27.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表， 作为本合同附件（附件2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。
　　27.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到贷前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
　　27.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。
　　发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。
　　27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：
　　（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；
　　（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；
　　（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；
　　（4）到贷地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；
　　（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；
　　（6）到贷时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到贷时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；
　　27.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。
　　27.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。
　　28、承包人采购材料设备
　　28.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。
　　28.2承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
　　28.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
　　28.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
　　28.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
　　28.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

八、工程变更

29、工程设计变更
　 29.1施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
　　（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
　　（2）增减合同中约定的工程量；
　　（3）改变有关工程的施工时间和顺序；
　　（4）其他有关工程变更需要的附加工作。
　　因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
　　29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
　　29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
　　工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

30、其他变更
　　合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

31、确定变更价款
　　31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
　　（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
　　（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同介款；
　　（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。
　　31.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
　　31.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。
　　31.4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
　　31.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。
　　31.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

九、竣工验收与结算

32、竣工验收
　　32.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。
　　32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
　　32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
　　32.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
　　32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。
　　32.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。
　　32.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。
　　32.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

33、竣工结算
　　33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
　　33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。
　　33.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。
　　33.4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
　　33.5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。
　　33.6发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

34、质量保修
　　34.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
　　34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件３略）。
　　34.3质量保修书的主要内容包括：
　　（1）质量保修项目内容及范围；
　　（2）质量保修期；
　　（3）质量保修责任；
　　（4）质量保修金的支付方法。

十、违约、索赔和争议

35、违约
　　35.1 发包人违约。当发生下列情况时：
　　（1）本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；
　　（2）本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；
　　（3）本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；
　　（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
　　发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。
　　35.2承包人违约。当发生下列情况时：
　　（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；
　　（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；
　　（3） 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
　　承包人承担违约责任，赔偿因其违约约发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额可计算方法。
　　35.3一方违约后，另一方要求违给方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
　　36、索赔
　　36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
　　36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
　　（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；
　　（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
　　（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
　　（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
　　（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。
　　36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。

37、争议
　　37.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：
　　第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
　　第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
　　37.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
　　（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
　　（2）调解要求停止施工，且为双方接受；
　　（3）仲裁机构要求停止施工；
　　（4）法院要求停止施工。

十一、其他

38、工程分包
　　38.1本项目不允许分包。
　　39、不可抗力
　　39.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。
　　39.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，产大力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
　　39.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
　　（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
　　（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
　　（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
　　（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
　　（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
　　（6）延误的工期相应顺延。
　　39.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
　　40、保险
　　40.1工程开工前，发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。
　　40.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。
　　40.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。
　　40.4承包人必须为人事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
　　40.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
　　40.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。

41、担保
　　41.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：
　　（1）发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支 付工程价款及履行合同约定的其他义务。
　　（2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。
　　41.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。
　　41.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。
　　42、专利技术及特殊工艺
　　42.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，就负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。
　　42.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。
　　43、文物和地下障碍物
　　43.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师， 工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
　　如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
　　43.2施工中了现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师， 同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
　　所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

44、合同解除
　　44.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。
　　44.2发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。
　　44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
　　44.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：
　　（1）因不可抗力致使合同无法履行；
　　（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
　　44.5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方， 通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
　　44.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
　　44.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
　　45、合同生效与终止
　　45.1双方在协议书中约定合同生效方式。
　　45.2除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
　　45.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
　　46、合同份数
　　46.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。
  　46.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

47、补充条款
　　双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

第三部分　　专用条款

## 词语定义及合同文件

1、词语定义

见合同通用条款。

### ２、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

- 本合同协议书；

- 成交通知书；

- 竞标文件及其附件；

- 本合同专用条款；

- 本合同通用条款；

- 标准、规范及有关技术文件；

- 图  纸；

- 工程量清单；

- 其他合同文件。

合同履行中，发包人和承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

### ３、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用   /   语言文字。
　　3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：国家现行法律和行政法规以及自治区有关法规和规章。

3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：  现行的国家标准、施工验收规范、评验标准等。

发包人提供标准、规范的时间： 无。

国内没有相应标准、规范时的约定： 无。

### ４、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：待定。

发包人对图纸的保密要求： 未经发包人书面批准承包人不得向第三者提供任何图纸。

使用国外图纸的要求及费用承担：无。

## 二、双方一般权利和义务

### ５、工程师

5.2监理单位委派的工程师
　　姓名：　待定　职务：项目总监

发包人委托的职权：按本工程的监理合同中的有关条款。

需要取得发包人批准才能行使的职权： 待定

5.3发包人派驻的工程师
　　姓名：　待定　职务：  现场工程师

职权： 发包人委派的职权范围。

5.6不实行监理的，工程师的职权：  /

### 6、项目经理

姓名：　待定　职务：项目经理

### 7、发包人工作

7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
　　（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工合同签订后七个工作日内。

（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：由发包人自行负责，并在开工前7日内完成；若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用自理。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前七个工作日内。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前七个工作日内。

（6）水准点与座标控制点交验要求：于开工前3日内现场交验，双方做好签认工作。

（7）图纸会审和设计交底时间：承包方人员进场后在施工前完成。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人协调，相应费用由承包人承担。

（9）双方约定发包人应做的其他工作： 待定

7.2发包人委托承包人办理的工作： 双方另行协商。

### 8、承包人工作

8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 待定。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间： 每月25日前向监理单位、发包人提供当月工程进度报表及下月进度计划各一式二份。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人应免费向发包人提供办公室一间以及相应的设施。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按需要办理交通特别通行证时、施工现场需要排放有害物质时及施工噪音超过工程所在地主管部门的规定时，由承包人办理有关手续和负责费用。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收移交全部工程前，由承包人负责采取保护措施，并承担相关费用。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：  施工时如损坏地下管线、临近建筑物、构筑物，所发生的费用由承包人承担。

（8）施工场清洁卫生的要求：由于施工造成的环境污染，其责任和费用均由承包人承担。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：待定。

## 三、施工组织设计和工期

### 9、进度计划

9.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：于开工前7日内。

工程师确认的时间：收到施工组织设计（施工方案）和进度计划后五个工作日内。

9.2群体工程中有关进度计划的要求：待定。

### 10、工期延误

10.1 对以下原因造成工期延误；经工程师确认，工期相应顺延：按GF-1999-0201通用条款第13条执行。

10.1.1 双方约定工期顺延的其他情况：不可抗力的原因。

10.2 非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任：待定。

10.3 因工程量变化和设计变更的工期予以顺延，即工期相应变化，质量要求不变。

10.4 承包人必须按照合同工期或发包人同意顺延的工期竣工。

## 四、质量与验收

11、工程质量

11.1 发包人对工程质量的要求：合格。

11.2 双方对工程质量有争议时，请当地建设工程质量监督站仲裁。

### 12、隐蔽工程和中间验收

12.1 双方约定中间验收部位：基础、结构。

12.2隐蔽工程和中间验收必须按照验收规范要求的程序组织验收，所有隐蔽工程、分部分项工程的质量验收，承包人应提前24小时书面通知监理工程师和业主代表，并按照施工质量验收规范要求的程序向监理工程师进行书面报验，由监理工程师通知并会同业主项目负责人或业主代表一道进行验收，经监理工程师和业主项目负责人确认验收合格后，才能施工下道工序。如发现有不合格工程，承包人必须无条件、立即返工，并由此延误的工期不予顺延。

### 13、工程试车

13.1试车费用的承担：无

## 五、安全施工

承包方必须遵守工程建设安全生产管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工期间发生的安全责任事故由承包方承担，并承担因此产生的费用。

## 六、合同价款与支付

### 14、合同价款及调整

14.1合同价款中包括的风险范围：除工程变更和政策性调整以外的其他风险。

14.2风险范围以外合同价款调整方法：设计变更引起工程项目、工程量变化的，有相同细目的按成交人竞标时的竞标子目进行结算，有类似细目的参考类似竞标子目结算；新增项目的单价有定额的套定额计算并乘以下浮系数（双方协商）结算，其中材料价格有信息价的按信息价，无信息的按市场价；新增项目无定额可套的，由发包人、承包人根据市场价格协商确定。

14.3 双方约定合同价款的其他调整因素：                           。

### 15、工程预付款

无。

### 16、工程量确认

16.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日前。

16.1.1工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

16.2 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值，承包人应得到该价值扣除保留金后的价款。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

16.3计量方法

工程的计量均以《中华人民共和国建设工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)及《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则（GB50500-2013）计算的净值为准，如有不明之处，应以监理工程师或造价管理部门指定的计量方法为准。

16.4 计量单位

除了合同另有规定外，所有计量单位均应符合本工程的工程量清单。

### 17、工程款支付

### 17.1 本项目无预付款，每期工程进度款按实际完成工程量的80%支付（不含因设计变更引起增加工程量造价），需付清当期农民工工资，才能申请下期工程进度款（结算审计前最高支付进度款不得超过合同价的90%；工程完工结算经审计机构审计确认后支付至合同价的97%，余款3%待通过完工验收之日一年后复查无质量问题的，一次性付清，不计利息。

### 17.2 发包人根据以下条款计算承包人应得到的金额，计算应支付的工程价款：

（1）经监理工程师、发包人代表核实的工程量，按构成合同价款相应项目的价格计算工程价款；

（2）根据设计变更增减工程的调整，按专用条款23款规定计算工程价款；

（3）合同规定的承包人有权得到的其他金额；

## 七、材料设备供应

### 18、发包人供应材料设备

18.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
　　(l)材料设备单价与一览表不符：无。

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无。

(3)承包人可代为调剂串换的材料：无。

(4)到货地点与一览表不符：无。

(5)供应数量与一览表不符：无。

(6)到货时间与一览表不符：如发生上述情况，发包人应立即补救改正。

### 19、承包人采购材料设备

19.1 承包人采购材料设备的约定：待定。

## 八、工程变更

### 20、工程设计变更

20.1设计变更价款，必须经建设单位、监理、设计等有关单位现场签字确认后，方可作为工程结算依据。

20.2建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位共同商定并签字确认。

20.3承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因，金额以书面形式通知发包人，发包人按第20.1、20.2条款的要求初步确认调整金额后将其作为追加合同价款，按不高于60%的比例与工程进度款同期支付，发包人收到承包人通知14天后不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整，调整金额待工程单项结算或结算时，以最终审定为准。

20.4当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

20.5变更价款的确定按专用条款第20.2条执行。

## 九、竣工验收与结算

### 21、竣工验收

21.1 承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后15天内，承包人向发包人提供竣工图的数量分别为2套。

21.2 中间交期工工程的范围和竣工时间：待定

### 22、竣工结算

22.1竣工结算以施工图纸、设计变更及工程签证为依据按实际完成的工程量根据承包人成交单价进行结算。变更部分工程价款的确定按专用条款第20.2条款执行，其余按通用条款第33条款执行。

发包人竣工结算报告审查时间

|  | 竣工结算报告金额 | 发包人审查时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500万元以下 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天 |
| 2 | 500万元-2000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天 |
| 3 | 2000万元-5000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天 |
| 4 | 5000万元以上 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天 |

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延；

其余按通用条款第33.1、33.5、33.6条执行。

### 23、保修责任

23.1工程质量保修范围：                                                      。

23.2工程质量保修期限：                                                      。

23.3工程质量保修责任：                                                      。

质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。

## 十、违约、索赔和争议

### 24、违约

24.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

24.1.1本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： 无 。

24.1.2本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：承包人与发包人签订延期付款协议。

24.1.3双方约定的发包人其他违约责任：

24.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

24.2.1 本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：待定。

24.2.2承包人未按本合同通用条款第15.1条内容完成：待定。

24.2.3双方约定的承包人其他违约责任：待定。

### 25、争议

25.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1)双方协商解决；

(2) 双方协商无法解决的，向项目所在地人民法院提起诉讼。

## 十一、其他

### 26、工程分包

26.1本工程不允许分包。

### 27、不可抗力

27.1双方关于不可抗力的约定：包括但不仅限于以下条款范围：

1）、通用条款约定事项；

2）、不由人类所能控制的风、雨、雷等自然灾害属不可抗力；

3）、六级及以上的地震；

4）、八级及以上持续24小时的大风；

5）、暴风雨及以上持续24小时的大雨；

6）、50 年及以上未发生过持续48小时0。C及以下的严寒天气；

7）、50年及以上未发生过的持续48小时40。C及以上的高温天气；

8）、因会议及中、高考等原因政府部门规定必须停工。

对上述几种形式，应以当地政府气象部门预报资料及实际造成损害和影响施工为准。

### 28、保险

28.1本工程双方约定投保内容如下：
　　（1）发包人投保内容：由发包人自行负责。

发包人委托承包人办理的保险事项： 待定

（2）承包人投保内容：承包人必须为施工现场管理人员和施工作业人员办理意外伤害保险，并支付保险费。

### 29、担保

29.1本工程双方约定担保事项如下：                      。

29.2 双方约定的其他担保事项：                   。

### 30、合同份数

30.1双方约定合同副本份数：肆份， 发包人和承包人各执贰份。

### 31、 补充条款

31.1 施工期内，无论何种原因，承包人按施工要求派驻施工现场的施工人员与竞标文件不同、且变更人数比例达30%的，视为违约，违约金为10 万元人民币；变更人数比例达40%的，视为违约，违约金为20 万元人民币；变更人数比例达50%的，违约金为50 万元人民币并终止合同。如注册建造师或技术负责人变更1 人的，视为违约，违约金为20 万元人民币；如注册建造师或技术负责人同时变更的，违约金为50 万元人民币并终止合同。

31.2 注册建造师及技术负责人应常驻现场，每月在现场工作时间应不少于20 日，如少于20 日需经发包人同意，否则发包人将按少于20 日的天数每日1000 元对承包人处罚。注册建造师如离开工地，技术负责人必须在现场负责施工工作。

31.3施工期间，如承包方竞入的主要施工机械设备与竞标文件不同的，视为违约，违约金为10万元人民币～50 万元人民币（视情节严重而定）。

31.4施工期间，发包人可随时对承包人的施工情况进行的检查，如发现上述问题立即进行处罚并责成承包方进行整改，直至解除合同。

### 附件1：承包人承揽工程项目一览表

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名 称 | 建设 规模 | 建筑面积（平方米） | 结 构 | 层 数 | 跨 度 （米） | 设备安装 内 容 | 工程造价（元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件2：发包人供应材料设备一览表

发包人供应材料设备一览表

| 序 号 | 材料设备品 种 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件3：工程质量保修书

工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：

承包人：（全称）

为保证                          （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围、具体质量保修内容双方约定如下：

本工程范围内的全部工程

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、土建工程为  2  年，屋面防水工程为 5 年；

2、电气管线、给排水管道、设备安装[含电气（器）、通风、照明、消防、防雷等设备]为 2 年；

3、供热及供冷为 1 个采暖期及供冷期；

4、室外的上下水和小区道路等房屋建筑工程为  1  年；

5、绿化工程为  1  年；

6、其他约定：   路面工程保修期1年 。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3%，由发包人在工程竣工结算时在应付款中扣留。

五、质量保修金的返还

保修金在保修期满一年后10个工作日内无息退还。工程变更增加的工程款，待审计结算后支付。最终结算价以审计等有关部门审定为准。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修作书为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人（公章）：               承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

年   月   日                       年   月   日

### 附件4：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

邮政编码：                             邮政编码：

# 第六章 竞标文件（格式）

（项目名称）施工

竞 标 文 件 （正/副本）

竞标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年      月      日

目  录

（1）竞标函；

（2）竞标报价表；

（3）法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件；

（4）授权委托书和授权委托代理人身份证复印件（委托时提供）；

（5）农民工工资保障金承诺书；

（6）工程质量保修书；

（7）资格审查资料；

（8）已标价工程量清单

（9）有安全防护、文明施工措施方案及费用专用的承诺书；

（10）施工组织设计；

（11）其他竞标人认为须提供的资料。

一、竞标函

致：                     （采购人名称）:

1．我方己仔细研究了                     （项目名称）施工竞争性谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                                元（￥       ）作为本项目的竞标总报价，其中田阳区2019年度“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目—六合村上屯报价为人民币（大写）                                元（￥       ）；田阳区2019年度“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目—古美村那老屯施工报价为人民币（大写）                                元（￥       ），工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                     。

2．我方承诺在竞标有效期内不修改、撤销竞标文件。

3．随同本竞标函提交竞标保证金交款凭证复印件一份，金额为人民币（大写）             元（￥               ）。

4．如我方成交：

(l）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本竞标函递交的竞标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.                      （其他补充说明）。

竞标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：               ဠ

年    月    日

### 二、竞标报价表

币种；人民币

| 工程名称 | 金 额 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 田阳区2019年度“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目—六合村上屯 |  |  |  |
| 田阳区2019年度“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目—古美村那老屯 |  |  |  |
| 竞标总报价：大写 （￥ ） |  |  |  |
| 工期（日历日） |  |  |  |
| 承诺工程质量 |  |  |  |

竞标人：(盖章)

法人代表或委托代理人：(签字)

日期：      年    月    日

- 三、法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件

- 法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月      日

经营期限：

姓名：             性别：     年龄：    职务：     系                                  （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                        （盖单位章）

年      月       日

附：法定代表人身份证（复印件）

- 四、授权委托书和授权委托代理人身份证复印件

- 授权委托书

本人           （姓名）系              （竞标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                            （项目名称）施工竞标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

竞标人：                            （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

年      月      日

附：委托代理人身份证（复印件）

- 五、农民工工资保障金承诺书

农民工工资保障金承诺书

（采购人）：

如果我单位成交，作以下承诺：

1.保证工程成交后7个工作日内，足额将农民工工资保障金（按成交价的2%）存入建设行政主管部门指定的账户，保证不拖欠农民工工资。

2.一旦建设工程项目中出现拖欠或克扣农民工工资和工人工资情况，由建设行政主管部门从农民工工资保障金中先予划支。

3.我方成交后如不按时、足额存入农民工工资保障金的，将被取消成交资格。

4.竞标人以往是否有拖欠农民工工资行为，将如实说明（在下列框选中勾选，若有的另作说明）

以往没有拖欠农民工工资行为□

以往有拖欠农民工工资行为□，另作说明：

竞标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

- 六、工程质量保修书（格式自拟）

## 七、资格审查资料

## 竞标人基本情况表

| 竞标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  |  | 传 真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓 名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 |  | 姓 名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 账 号 |  |  |  | 注册资金 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 其中 | 注册建造师人数 |  |  |  |  |
| 企业资质等级及证号 |  |  |  |  |  | 高级职称人数 |  |  |  |  |
| 安全生产许可证号 |  |  |  |  |  | 中级职称人数 |  |  |  |  |
| 组织机构代码证号 |  |  |  |  |  | 初级职称人数 |  |  |  |  |
| 税务登记证号 |  |  |  |  |  | 技工人数 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：必须附上以下资料的复印件，复印件要求清晰可辨：（1）有效的营业执照副本复印件；（2）有效的资质证书副本复印件；（3）有效的安全生产许可证复印件；（4）竞标保证金缴纳凭证及开户许可证复印件；（5）拟投入本项目的项目经理注册建造师执业证书、安全生产考核合格证书（B证）、身份证及近期三个月在竞标单位缴纳的养老凭证复印件；（6）竞标人近期三个月为本单位职工交纳养老保险凭证复印件；（7）税务机关出具的竞标人近三个月纳税证明或盖有税务局公章的纳税申报表复印件；（8）会计师事务所出具的竞标单位上年度财务审计报告复印件或截标前三个月的财务报表（必须提供，同时要加盖单位公章）；(9)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书原件，副本可放复印件。

以上证件复印件需加盖竞标单位公章，上述内容任何一项缺或无效均会被视为资格审查不合格。

- 八、已标价的工程量清单

- 九、有安全防护、文明施工措施方案及费用专用的承诺书

- 十、施工组织设计

1．竞标人递交的施工组织设计，应说明各分部分项工程的施工方法和布置，至少包括以下内容：

  - 各分部分项工程主要施工方案；

  - 施工进度计划；

  - 拟投入的主要施工机械设备；

  - 劳动力投入计划；

  - 保证工期、质量、安全、文明的技术措施；

  - 施工现场平面布置图；

  - 项目管理机构人员配备。

2．施工组织设计除采用文字表述外应附下列辅助资料图表，图表及格式要求附后。

3．计划开、竣工日期和施工进度表。

3.1竞标人应提交初步的施工进度表，说明按竞争性谈判文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的竞标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

3.2初步施工进度表可采用横道图（或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

3.3施工进度计划应与施工组织设计相适应。

- 十一、其他竞标人认为须提供的资料

附表：

（1）计划开、竣工日期和施工进度横道图（或网络网）

1.竞标人应提交施工进度横道图（或网络网）或施工进度表，说明按竞标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的竞标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用横道图（或网络网）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

（2）拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（3）劳动力计划表

单位： 人

| 工种 | 按项目施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.竞标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

（4）项目管理机构配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

项目管理机构主要管理人员指项目经理、项目技术负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质检员、材料员、预算员等岗位人员，除项目经理、专职安全生产管理人员外，项目技术负责人附职称证复印件，其余均须附岗位证书复印件。

- （5）项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 拟在本工程任职 |  |  |  |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  |  |  | 建造师专业 |  |  |
| 安全考核合格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的主要工程项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

附：建造师注册证书、安全生产考核合格证书复印件。

（6）项目专职安全生产管理人员简历表

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  |
| 性别 |  | 职称 |  |
| 岗位证书名称 |  | 岗位证书编号 |  |
| 工作年限 |  |  |  |
| 主要 工作 业绩 及担 任的 主要 工作 |  |  |  |

附：专职安全生产管理人员岗位证书、安全生产考核合格证书复印件。

附件1

投标人（供应商）承诺书

本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府和百色市委、市人民政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于      年   月   日参加_______    __________项目的开标活动。本单位承诺在开标过程中做到以下几点：

1．参与投标人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加投标人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。

3．本单位派出的投标人员       （姓名），            （身份证号码），      （联系电话），在       （省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。

4．本单位保证做好投标期的各项准备工作，并提前到达交易场所的开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集。

5．开标活动结束后，本单位人员迅速离场，不在交易场所公共区域停留。

承诺人（公章）：

年   月   日

附件2

各交易活动参与人承诺书

本人姓名：____         __，所在单位名称：____                      _____，

身份证号码：_____________        _，联系方式：_________          ___，

本人参加  年  月  日        ____________              项目的交易活动，是项目的（招标人（采购人）代表□、监督人员□、代理机构工作人员□、投标人（供应商）代表□）。本人承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府和百色市委、市人民政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及疫情防控相关要求。本人承诺在履行现场监督职责过程中做到以下几点：

1．本人近期14天内未去过省外、也未途经省外返回，或：本人省外返回后已按要求隔离满14天，未出现任何症状，目前身体状况良好。

2．本人承诺没有与确诊或疑似新冠肺炎病例有过接触史，也没有发烧、发热、咳嗽等症状。本人目前身体状况良好。

3．本人配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记，如有不符合防控管理要求的情况，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。

4．本人在项目交易当日提前到达交易现场，自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，严格遵守交易现场管理规定，听从现场工作人员的引导。

5．参加交易活动结束后，本人迅速离场，不在交易场所公共区域内停留。

承诺人（签字）：

年   月   日

以下数据由代理公司工作人员填写

体温检测结果：        ℃  2020年 月  日  时  分

代理公司经办人：

附件3

有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第四十六条 采购人与成交、成交服务商应当在成交、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

成交、成交通知书对采购人和成交、成交服务商均具有法律效力。成交、成交通知书发出后，采购人改变成交、成交结果的，或者成交、成交服务商放弃成交、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 服务商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取成交、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他服务商的；（三）与采购人、其他服务商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在采购采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门检查或者提供虚假情况的。

服务商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交、成交无效。

第七十九条 政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条 当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行磋商；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚实信用原则的行为。

附件4

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加       单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

备注：如供应商属于小型或微型企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料为准，否则不认可该公司为小型或微型企业公司。

附件5

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：