贺州市八步区桂岭镇草寺村林场二组滑坡等

三个地质灾害应急治理工程

项目编号：HZZC2021-C2-020117-GXZR号

竞争性磋商文件

采   购  人：贺州市八步区自然资源局

采购代理机构：广西臻润工程咨询有限公司

日  期：2021年8月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  磋商人须知及前附表	6

第三章  工程量清单及项目需求	17

第四章  合同书（格式）	18

第五章  竞争性磋商响应文件（格式）	33

第六章  评定标准	51

# 第一章  竞争性磋商公告

广西臻润工程咨询有限公司关于贺州市八步区桂岭镇草寺村林场二组滑坡等

三个地质灾害应急治理工程

（项目编号：HZZC2021-C2-020117-GXZR）

竞争性磋商公告

项目概况 贺州市八步区桂岭镇草寺村林场二组滑坡等三个地质灾害应急治理工程的潜在供应商登录贺州市公共资源交易中心网站（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hzggzy/）获取采购文件，并于2021年8月16日9点00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

采购项目编号：HZZC2021-C2-020117-GXZR号

采购项目名称：贺州市八步区桂岭镇草寺村林场二组滑坡等三个地质灾害应急治理工程

采购方式：竞争性磋商

采购预算金额（人民币）：1309575.50元，其中A标段（桂岭镇草寺村林场二组滑坡）575844.88元，B标段（仁义镇仁义村15组滑坡）466202.63元，（黄洞瑶族乡三岐村四组滑坡）267527.99元

最高限价（人民币）：1309575.50元，其中A标段（桂岭镇草寺村林场二组滑坡）575844.88元，B标段（仁义镇仁义村15组滑坡）466202.63元，（黄洞瑶族乡三岐村四组滑坡）267527.99元

采购需求：A标段（桂岭镇草寺村林场二组滑坡）:坡面削坡+重力式挡墙+锚杆挂网喷砼+截排水沟

B标段（仁义镇仁义村15组滑坡）：坡面削坡+钢筋混凝土挡土墙+分级放坡+截水沟；(黄洞瑶族乡三岐村四组滑坡)坡面削坡+挡土墙+锚杆挂网喷砼+截（排）水沟组合

工期：20日历天；

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.具备国内独立法人资格，具备地质灾害治理工程施工乙级以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.项目经理资格：拟投入的项目经理须具备市政公用工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格，具有有效的B类安全生产考核合格证；

4.负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5.通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动（以评审阶段通过“信用中国”、“中国政府采购网”网站查询的结果为准）。

三、获取采购文件

1.各潜在供应商请于2021年8月4日即本项目竞争性磋商公告发布之时起，自行登录贺州市公共资源交易中心网（ http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hzggzy/）下载《竞争性磋商文件》。

2.竞争性磋商文件编制成本费每个供应商收取300元整，在递交响应文件的同时现场向采购代理机构缴纳，否则不予接受响应文件。

四、响应文件提交

截止时间：2021年8月16日9点00分。

地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路83-1号城投集团四楼，具体开标大厅见交易中心四楼电子屏显示为准。）

五、开启

时间：2021年8月16日9点00分磋商截止时间后。

地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路83-1号城投集团四楼，具体开标大厅见交易中心四楼电子屏显示为准。）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）等。

2.磋商保证金的金额：每标段各人民币贰仟元整。

磋商人应将磋商保证金以银行保函、银行转账、电汇、工程担保、工程保证保险等方式提交。禁止采用现钞交纳方式，并于提交响应文件截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是磋商人；若以转账、电汇方式提交的，必须从磋商人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号)。对风险较低的采购项目及受疫情影响的中小微企业在提供真实可信证明材料的前提下，可免收磋商保证金

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

账号：945009010008838888

3.发布公告的媒介：本次招标公告同时在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、贺州市公共资源交易中心网发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：贺州市八步区自然资源局

地 址：贺州市八步区贺州大道7号

联系人: 李艳美

联系电话: 0774-5670033

2.采购代理机构信息

名称：广西臻润工程咨询有限公司

地 址：贺州市八步区城东新区回建地B地块82号

项目联系人：邹工

联系电话：0774-5236652

3.项目联系方式

项目联系人：邹工

联系电话：0774-5236652

采购人：贺州市八步区自然资源局

采购代理机构：广西臻润工程咨询有限公司

2021年8月4日

# 第二章  磋商人须知及前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 1.2 | 项目名称：贺州市八步区桂岭镇草寺村林场二组滑坡等三个地质灾害应急治理工程 项目编号：HZZC2021-C2-020117-GXZR号 工期：20日历天 质量要求：合格 |
| 2 | 2 | 磋商人资格： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.具备国内独立法人资格，具备地质灾害治理工程施工乙级以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 3.项目经理资格：拟投入的项目经理须具备市政公用工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格，具有有效的B类安全生产考核合格证； 4.负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5.通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动（以评审阶段通过“信用中国”、“中国政府采购网”网站查询的结果为准）。 6.本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 9.1 | 磋商人必须按磋商文件第五章《竞争性磋商响应文件（格式）》要求自编目录及标注页码装订成册，且竞争性磋商响应文件装订位置必须封边，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致竞争性磋商响应文件散落或脱页的装订方式，否则将被视为无效竞争性磋商响应文件。 |
| 4 | 8.1 | 竞争性磋商响应文件：正本一份，副本四份，共五份。（副本可用正本复印件） |
| 5 | 10.2 | 磋商报价：磋商人应就第三章《工程量清单》中的所有内容作完整唯一报价。磋商人的最终报价不得高于竞争性磋商响应文件采购预算价，否则作无效磋商处理。 |
| 6 | 10.3 | 本项目采购预算价人民币：1309575.50元，其中A标段（桂岭镇草寺村林场二组滑坡）575844.88元，B标段（仁义镇仁义村15组滑坡）466202.63元，（黄洞瑶族乡三岐村四组滑坡）267527.99元。 磋商报价高于采购预算价视为无效磋商；竞争性磋商响应文件有效报价范围≦1309575.50元，其中A标段（桂岭镇草寺村林场二组滑坡）575844.88元，B标段（仁义镇仁义村15组滑坡）466202.63元，（黄洞瑶族乡三岐村四组滑坡）267527.99元。若竞争性磋商文件在磋商时没有实质性变动，磋商单位的每一轮报价均不得高于第一轮报价（竞争性磋商响应文件报价），否则磋商无效。 |
| 7 | 13.1 | 磋商保证金的金额：每标段各人民币贰仟元整 磋商保证金的形式：磋商保证金必须于2021年8月16日9点00分前从投标人账户以银行转账或电汇方式存入以下账户，磋商人须在开标时提供磋商保证金缴纳银行转账底单原件备查，否则作废标处理。（转账底单备注项目编号或项目名称） 开户名称：贺州市公共资源交易中心 开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部 账号：945009010008838888 |
| 8 | 16 | 竞争性磋商响应文件递交截止时间：2021年8月16日9时00分。 竞争性磋商响应文件以密封形式递交至：贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路83-1号城投集团四楼） |
| 9 | 17.1 | 磋商有效期：磋商截止日期后60天内。 |
| 10 | 18.1 | 竞争性磋商时间：2021年8月16日9时00分截标后。 磋商地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路83-1号城投集团四楼）。 磋商会议磋商人必须提供的材料证件（复印件须加盖单位公章）： - 营业执照副本和资质证书副本复印件； - 磋商保证金缴纳银行转账底单原件和复印件； （3）授权委托代理人的授权委托书原件及本人二代身份证原件复印件； （4）银行投标人账户开户许可证复印件或存款账户信息。 |
| 11 | 18.1 | 磋商人代表（即磋商人的法定代表人或其委托代理人）应按时参加磋商会议，在签到表上签名并出示第二代身份证原件进行身份验证。未通过身份验证的，或磋商人的法定代表人或其授权代理人未出席磋商会议，磋商小组将拒绝该磋商人参加磋商会议。 |
| 12 | 第六章 | 评定方法：采用综合评分法 |
| 13 | 成交供应商 相关费用 | ◆采购代理费：本项目采购代理服务费按代理合同约定由成交供应商支付。参照国家计委《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格［2002］1980号）以及国家发展和改革委员会办公厅《关于采购代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定，收费标准以成交价为计算基数，按差额定率累进法计取。由成交供应商领取成交通知书时一次性向采购代理机构交纳。 ◆开、评标标会议费用：本项目的开、评标会议发生的各项评审费用由成交供应商支付。 |
| 14 | 是否授权磋商小组确定成交人 | 否，推荐候选人数，前3名。 |
| 15 | 本工程增值税计税方法 | 简易计税法。 |

磋商文件的澄清和修改：磋商人应认真审核《工程量清单》中要求，如发现表中的要求有误或要求不合理的，磋商人必须在规定的时间前要求澄清（时间要求见“磋商人须知”5.2条），否则，视为磋商人已经完全认可本次项目的磋商文件，产生的后果由磋商人负责。

磋商人须知

- 项目名称、项目编号

- 项目名称：贺州市八步区桂岭镇草寺村林场二组滑坡等三个地质灾害应急治理工程

- 项目编号：HZZC2021-C2-020117-GXZR号

- 磋商人资格

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

  - 具备国内独立法人资格，具备地质灾害治理工程施工乙级以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

  - 项目经理资格：拟投入的项目经理须具备市政公用工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格，具有有效的B类安全生产考核合格证；

  - 负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

  - 通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动（以评审阶段通过“信用中国”、“中国政府采购网”网站查询的结果为准）。

  - 本项目不接受联合体投标。

3.磋商费用

3.1.磋商人应自行承担所有与本次磋商有关的全部费用。

4.竞争性磋商公告

4.1竞争性磋商公告见中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、贺州市公共资源交易中心网。

## 磋商文件的澄清和修改

5磋商文件的澄清和修改

5.1.磋商人应认真审核《工程量清单》中的要求，如发现表中的要求有误或要求不合理的，磋商人必须在规定的时间前要求澄清，否则，视为磋商人已经完全认可本次项目的磋商文件，产生的后果由磋商人负责。

5.2.任何要求澄清磋商文件的磋商人，均应在磋商截止日期3天前的正常工作时间以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）通知采购代理机构，采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.3.采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间3天前，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网及贺州市公共资源交易中心网上发布，不在另行通知各磋商人。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。如果澄清发出时间距磋商截止时间不足3天，相应延长磋商截止时间和开标时间。

## （三）竞争性磋商响应文件的编制

6.竞争性磋商响应文件编写的注意事项

6.1.磋商人应认真阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件应对磋商文件提出要求和条件作出实质性响应。

6.2. 竞争性磋商响应文件应对磋商文件有关工期、磋商有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。竞争性磋商响应文件的文字及计量单位

6.3.磋商人的竞争性磋商响应文件以及磋商人与本采购代理机构的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。

6.4. 竞争性磋商响应文件中使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

7.竞争性磋商响应文件书写及签名、盖章要求

7.1竞争性磋商响应文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，否则可能将被认定为无效的竞争性磋商响应文件。

7.2竞争性磋商响应文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签字或加盖公章。

7.3字迹潦草、未按要求填写或表达不清可能导致非唯一理解的竞争性磋商响应文件可能将被认定为无效的竞争性磋商响应文件。

7.4竞争性磋商响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签字、盖章处逐一签名、加盖公章。

8.竞争性磋商响应文件的构成

8.1磋商人编写的且在竞争性磋商响应文件递交截止时间前递交的竞争性磋商响应文件必须包括下列内容（磋商人必须按磋商文件第五章《3.竞争性磋商响应文件（格式）》要求自编目录及标注页码装订成册，且竞争性磋商响应文件装订位置必须封边，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致竞争性磋商响应文件散落或脱页的装订方式，否则将被视为无效竞争性磋商响应文件）：

（1）磋商函

（2）磋商报价表

（3）已标价工程量清单

（4）磋商人对农民工工资保障金的交纳与使用的承诺书

（5）资格证明文件

（6）技术方案

（7）磋商人认为有必要提供的其他相关证明材料复印件

竞争性磋商响应文件应按如下份数递交，否则视为无效磋商：正本一份，副本四份，共五份（副本可用正本复印件）。并在每份文件上注明“正本”、“副本”字样，一旦副本和正本不符，以正本为准。

9.竞争性磋商响应文件格式

9.1磋商人应按磋商文件提供的磋商函、磋商报价表等格式详细完整地填写各项内容。

## 磋商报价

10.磋商报价

10.1磋商人应在磋商报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因磋商人原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由磋商人自负。

10.2磋商人应就第三章《工程量清单》中的所有内容作完整唯一报价。磋商人的最终报价不得高于本项目采购预算价，否则作无效磋商处理。

10.3本项目采购预算价见投标人须知前附表。

- 磋商货币

11.磋商应以人民币报价。

- 磋商人资格证明文件

12磋商人资格文件

12.1资格证明文件：

- 磋商人有效的“营业执照”副本内页复印件；

- 磋商人资质证书复印件；

- 企业安全生产许可证；

- 拟投入的项目经理须具备市政公用工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格，具有有效的B类安全生产考核合格证；

- 法定代表人身份证明书原件、第二代身份证复印件；

- 法定代表人授权委托书原件和委托代理人第二代身份证复印件（委托代理时必须提供）；

- 磋商人缴纳磋商保证金复印件；

- 供应商近年（2020年）经会计师事务所或审计机构审计的财务报告的复印件或基本账户银行出具的资信证明的复印件；（必须提交，加盖公章）备注：①对于从注册、登记或者备案时间起到提交响应文件截止时间为止不足要求年数的供应商，不需提交财务报告及资信证明。②供应商提供基本账户银行出具的资信证明开具日期有效期为截标截止时间前的六个月内。

- 供应商2021年5月-7月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；

- 供应商2021年5月-7月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；

- 磋商人认为必要提供的声明及文件资料。

12.2以上1-10项证明文件为必须提供资料，复印件须加盖磋商单位公章。

## 磋商保证金

13磋商保证金

13.1磋商保证金人民币各贰千元整（￥2000.00元）。必须从磋商单位银行账户转出，并将保证金缴纳银行转账底单复印件装订于竞争性磋商响应文件中（银行汇出户名称必须与磋商单位名称一致，否则磋商无效）。

13.2交款方式：银行转账或电汇。

13.3磋商人应按本须知前附表中明确的单位全称、开户行、账号，于磋商截止时间前转账或电汇到指定账户上，否则磋商无效，并将复印件装订于竞争性磋商响应文件中。

13.4对未按本磋商文件要求交纳磋商保证金的磋商人，磋商小组评定为无效磋商。

13.5办理磋商保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目编号： 或项目名称，以免耽误磋商。

13.6成交单位退还保证金需提供的材料：合同原件、成交通知书复印件、磋商保证金底单复印件、开户许可证复印件各一份交到采购代理机构项目负责人；未成交的磋商人及提交了磋商保证金但未参与磋商的磋商人办理退还磋商保证金手续需提交：磋商保证金底单复印件、开户许可证复印件各一份交给代理机构项目负责人，在收到以上退款材料后5个工作日内予以退还，不计利息。

## 磋商文件的密封、修改和撤回

14磋商文件的密封与标记

14.1磋商人应将磋商文件按正、副本分别装订成册，在每个正副本封面上标明“正本”或“副本”以及项目名称、项目编号、磋商人名称等内容。

14.2磋商人应将竞争性磋商响应文件（正本一份，副本四份）密封在一个包封内。

14.3竞争性磋商响应文件袋上应写明：

采购代理机构：

项目名称：

项目标段：

磋商单位：

联系方式：

注明        年     月     日   时   分前不得启封

14.4竞争性磋商响应文件的密封以无明显缝隙露出竞争性磋商响应文件为合格。

14.5磋商人在递交竞争性磋商响应文件时未按本须知要求密封的，采购代理机构有权拒收。

15竞争性磋商响应文件的修改及撤回

15.1磋商人在磋商截止时间前，对所递交的竞争性磋商响应文件可以进行补充、修改或撤回。磋商人对所递交的补充、修改或撤回需向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为竞争性磋商响应文件的组成部分。

15.2竞争性磋商响应文件的修改应按本须知第14条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”字样。

15.3在磋商截止时间后，磋商人不得对其竞争性磋商响应文件做任何修改。

15.4在磋商结束后的磋商有效期内，磋商人不得撤回其竞争性磋商响应文件，否则全部磋商保证金将不予退还。

## 竞争性磋商响应文件截止时间及效期

16磋商截止时间

16.1竞争性磋商响应文件的递交不得迟于本须知前附表规定时间，地点贺州市公共资源交易中心四楼交易大厅。

16.2磋商人必须在规定时间内将竞争性磋商响应文件送到本须知前附表规交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路83-1号城投集团四楼），超过磋商截止时间送达的竞争性磋商响应文件为无效竞争性磋商响应文件，采购代理机构将拒收。

17磋商的有效期

17.1磋商文件从磋商截止日期后60天内有效。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与磋商人协商延长竞争性磋商响应文件的有效期。

## 竞争性磋商（简称磋商）与评标

18磋商

18.1磋商时间及地点：于2021年8月16日9时00分截标后为与磋商人的磋商时间。地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路83-1号城投集团四楼）。磋商人代表（即磋商人的法定代表人或其委托代理人）应按时参加磋商会议，在签到簿上签名并在磋商会议期间接受身份验证。未通过身份验证的，或磋商人的法定代表人或其授权代理人未出席磋商会议，视为无效磋商，磋商小组将拒绝该磋商人参加磋商。

18.2本次项目磋商小组根据招标项目的特点组建，由代理机构将在广西壮族自治区政府采购网政采云平台随机抽取的专家，磋商小组共3人单数组成,其中1名为业主代表,另2名专家在贺州市政府采购评标专家库中随机抽取;在整个磋商过程中，磋商小组负责对法定代表人或其委托代理人的身份验证，磋商人资格审查及对有效竞争性磋商响应文件进行审查、磋商及评定工作。

18.3磋商程序如下：

- 采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。磋商人的法定代表人或其委托代理人在磋商会议现场检查竞争性磋商响应文件的密封情况并签字确认；由监督代表验证各磋商人代表的身份。竞争性磋商响应文件未按要求密封、磋商人的法定代表人或其委托代理人身份与竞争性磋商响应文件不符的，代理机构有权拒绝该磋商人参加本次磋商，随后代理机构工作人员拆封竞争性磋商响应文件，对各磋商人的磋商内容进行公开唱标。

- 磋商人可由1～2人参加磋商，磋商中磋商人成员之间意见不一致时，以磋商人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

- 磋商小组成员作为一个集体可随机与单个各磋商人分别进行磋商，磋商的内容包括技术性条件、商务性条件以及磋商小组认为需要磋商的内容。当磋商文件有实质性变动的，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的磋商人。其中涉及价格的内容不得要求磋商人在磋商时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

- 磋商内容应作记录，并由磋商人及磋商小组成员签字确认。

- 磋商结束后，磋商小组应要求磋商人在规定的时间、地点以书面密封形式递交磋商时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由磋商人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞争性磋商响应文件的一部分。

- 磋商小组对各磋商人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行磋商的，可再次与磋商人进行磋商，直至磋商小组认为没有必要再进行磋商（最多两轮），磋商方可结束。对最后一轮磋商，磋商小组应明确告知磋商人，并要求所有磋商人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

- 磋商小组对磋商人资格性和竞争性磋商响应文件符合性审查。磋商小组要求通过资格性和符合性审查磋商人在规定时间内进行最终报价。

- 磋商小组进入评标阶段，根据磋商文件规定的评标办法和最终的磋商结果进行详评并确定成交供应商。

  - 最终磋商结束后，磋商小组不得再与磋商人进行任何形式的商谈。

  - 磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商人的技术资料、价格和其他信息。

- 评标

19.本采购项目的评标依据为磋商文件和竞争性磋商响应文件。

20.本项目采用的评标方法：综合评分法。磋商小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对竞争性磋商响应文件的评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.磋商人在评标过程中，所进行的力图影响评定公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

- 无效的竞争性磋商响应文件

22.竞争性磋商响应文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效竞争性磋商响应文件处理：

- 未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 超越行政许可或者行政审批的经营范围的；

- 不具备磋商文件中规定资格要求的；

- 未按磋商文件要求缴纳磋商保证金的；

- 不符合本须知第6.2条规定的实质性要求并且在磋商规定的时间内无法说明和补充的；

- 最终报价超出采购单位预算的；

- 不符合法律、法规的或未符合磋商文件规定的其他实质性要求的。

- 废标

23.磋商采购项目出现下列情形之一的，将予以废标：

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 符合专业条件的供应商或对磋商文件实质性响应的供应商不足三家的；

- 所有磋商人的最终报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 采购任务取消的。

## 磋商结果

24.成交公告

24.1采购代理机构在磋商工作完成后将磋商报告送采购人，采购人确认后，成交结果2个工作日内将在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网及贺州市公共资源交易中心网上公告。

24.2成交结果公告期为自公告之日起三个工作日，磋商人认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以自成交结果公告期满后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。采购代理机构将在收到磋商人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.3质疑磋商人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向本级政府采购招磋商监督管理部门投诉。

25.成交通知

25.1采购代理机构在发布成交(成交)结果公告的同时向成交(成交)供应商发出成交(成交)通知书，也可以根据项目的实际情况酌情延后发放成交通知书。

25.2采购代理机构无义务向落标的磋商人解释落标原因和退还竞争性磋商响应文件。

26.合同授予标准

26.1合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，评标认为具备履行合同能力，获得综合评分最高的前三名磋商人。

26.2采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可授权磋商小组直接确定成交供应商。

27.签订合同

27.1成交供应商收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点在7日内与采购人签订合同。

27.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同（采购人原因除外），则按成交供应商违约处理，采购代理机构将取消该成交（成交）决定，不予退还该成交人的磋商保证金，成交人应当依法承担法律责任。

28.合同履行中的追加

28.1政府采购合同履行中，采购单位如需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经监督管理部门同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

29.履约保证金

本项目无须提交履约保证金。

## （十一）其他事项

30.代理服务费

代理服务费参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（货物招标类型）向成交人收取。签订合同前，成交人应向采购代理机构一次付清代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定，并没收成交人这次参加磋商的全部磋商保证金。

代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务成交金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）万元×0.8%=4万元

（5000-1000）万元×0.5%=20万元

（6000-5000）万元×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元）

31.解释权

32.1本磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。

# 第三章  工程量清单及项目需求

1、工程量清单另册发放。

# 第四章  合同书（格式）

## 第一节  通用合同条款

本项目通用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》

（GF—2013—0201）

# 协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                      工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：                       。

2. 工程地点：                 。

3. 工程立项批准文号：                  。

4. 资金来源：                 。

5. 工程内容：                                     。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：施工内容具体详见本项目图纸及工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数： 20 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合    合格     标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）                             （¥          元）；

其中：

（1）建安劳保费：

人民币（大写）                           （¥         元）；

（2）安全文明施工费：

人民币（大写）                           （¥         元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）       /        （¥     /     元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）        /       （¥       /   元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）       /        （¥     /     元）。

2. 合同价格形式：     固定综合单价合同    。

五、项目经理

承包人项目经理：               。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                       签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自          双方签字盖章后                 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份。

发包人：  （公章）                              承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

组织机构代码：                               组织机构代码：

地  址：                                     地  址：

邮政编码：                                   邮政编码：

法定代表人：                                 法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

电  话：                                     电  话：

传  真：                                     传  真：

电子信箱：                                   电子信箱：

开户银行：                                   开户银行：

账  号：                                     账  号：

## 第二节  专用合同条款(格式)

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

1、一般约定

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人：

1.1.2.3承包人：

1.1.2.6监理人：

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的优先顺序如下：

⑴ 合同协议书

⑵ 中标通知书

⑶ 竞标函及竞标函附录，即全套竞标文件

⑷ 专用合同条款

⑸ 通用合同条款

⑹ 标准、规范及有关技术文件

⑺ 图纸

⑻ 磋商文件(含所有补充通知和答疑)

⑼ 已标价的工程量清单或预算书

⑽ 合同附件

1.6 图纸

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的日期和套数：合同签订之日起5个工作日内提供   式   份全套图纸。

1.6.3 图纸的修改

图纸需要修改和补充的，应取得设计单位同意后，在该工程或工程相应部位施工前5日内修改图纸给承包人，承包人应按修改后的图纸施工。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在含糊、差错、遗漏或缺陷，应及时通知监理人。监理工程师应及时就此做出决定，并将决定报发包人批准。上述含糊、差错、遗漏或缺陷应以国内现行规范为依据，或以国内惯例来解释处理，承包人不得利用以上文件的缺陷从中索取利益。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。未经发包人同意，不得将图纸转借给第三人。

- 发包人义务

⑴ 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工7日前完成。

⑵ 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：发包人只提供现有的交通条件。

⑶ 工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工7日前提供。

⑷ 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工7日前办好施工许可证和临时用地证。

⑸ 水准点和坐标控制点交验要求：开工7日前以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验，同时做交验记录。

⑹ 图纸会审和设计交底时间：开工7日前。

⑺ 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人负责协调，相关费用由承包人承担。

⑻ 双方约定发包人应做的其他工作：

3、监理人

总监理工程师：

本施工合同不标注，发包方另行通知；

4. 承包人

4.1  承包人的一般义务：

⑴需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。

⑵应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日提供当月完成工程量报表、次月计划完成工程量报表各两份。

⑶自行解决施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：发包人按承包人的施工现场总平面布置图的要求于开工7日前将水、电接至施工现场围墙内。电讯线路的接通由承包人自费解决。水、电、通讯费用由承包人支付。

⑷承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，费用由承包人承担。

⑸需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

① 需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办证；

② 施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续；

③ 施工噪音超过工程所在地主管部门的规定时，由承包人提出措施，并承担相关费用。

⑹已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收移交全部工程前，由承包人负责采取保护措施，并承担相关费用。

⑺施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人保护。施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生的费用由承包人承担。

⑻施工场地清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场做到工完场清，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

⑼双方约定承包人应做的其他工作：

4.2 履约担保（无）

4.5  承包人项目经理(建造师)

姓名：              职务：  项目经理

项目经理必须是本企业在职人员(须提供加盖劳动局的劳动合同鉴证专用章的《劳动合同书》，《职工养老保险手册》及个人帐户对帐单)。

4.9工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

承包人在施工期间必须保证资金的专项使用，不得挪作他用，并自觉接受发包人的监督，否则将视为承包人违约。承包人(项目部)帐户必须在发包人指定的银行开户，否则发包人将不支付任何工程款。

4.11不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：包括地下已存在的但未探明的非自然物质障碍和污染物等，包括地下和水文条件，但不包括气候条件和不可抗力。

5、材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备：

5.1.1除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

（1）本工程的材料、设备除5.2款约定外（若有），均由承包人负责采购，供应。

（2）数量：按设计要求。

（3）提供时间：合同约定计划施工前15天通知发包人，提前5天送到。

（4）提供地点：工地现场。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 若有时，写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等：

5.2.6 发包人供应的设备与5.2.1款约定的内容不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）品种名称不符时，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；经发包人同意，承包人也可代为调剂串换，由发包人承担相应费用。

（2）供应数量少于5.2.1款约定的数量时，由发包人补齐，多于5.2.1款约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地。

（3）到货时间早于5.2.1款约定时间，由发人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于5.2.1约定的供应时间，造成工期延误，相应顺延工期。

（4）到货地点与5.2.1款约定的地点不符时，由发包人负责运至5.2.1款约定的指定地点。

6. 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施： 无

7、交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

7.2.2承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。

10. 进度计划

10.1  合同进度计划

承包人提交施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间是：合同签订之日起7日内。

工程师确认的时间：于收到之日起5日内批复。

10.2 合同进度计划的修订

群体工程中有关进度计划的要求： 待定。

11. 开工和竣工

11.4 恶劣天气指气象台发布的黄色以上暴雨、恶劣的霜冻与冰冻天气等，由监理人和建设单位根据实际影响确定顺延工期。

11.5  承包人的工期延误

每超过协议约定的竣工日期(含顺延工期)一天，按工程总造价的万分之四赔偿发包人。

11.6 工期提前

本合同工程无提前工期奖。

13．工程质量

13.1.1 双方对工程质量有争议时，双方同意工程所在地建设工程质量检验部门鉴定，有关费用及因此造成的损失由责任方承担。

13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查

（1）双方约定中间验收部位：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。

15、变更

15.3 变更程序（通用条款的补充）

（1）设计变更以设计部门、发包人和监理工程师确认的变更为准。

（2）发包人交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包人组织设计交底和图纸会审，其纪要作为施工的补充依据，发包人和承包人均不得擅自修改。

（3）施工中如发现设计错误或不合理，承包人有义务及时以书面形式通知发包人，由发包人会同设计、监理等有关单位确定修改意见，承包人按修改意见进行施工。

（4）承包人在保证质量、价格和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改施工工艺的合理化建议，经发包人和设施、监理单位等有关技术部门同意后可采用实施。

16.价格调整

（1）本合同价款采用  固定单价 方式确定。

采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：对于主要由市场价格波动导致的价格风险，承包人承担5%以内（含5%）的材料基期价格风险，发包人承担5%幅度以外的材料基期价格风险。

双方约定合同价款的其他调整因素：在施工过程中，若工程所在地的工程造价管理机构《造价信息》上发布的市场价格上涨（或下跌）幅度超过材料基准价格的5%时，具体调整方法为：承包人在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，确认用于本合同工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认材料后3个工作日内不予答复的视为已经认可，作为调整工程价款的依据。调整部分仅计差额及相应的税金。

风险范围以外合同价款调整方法：因设计变更引起工程项目和工程量变化的，工程量清单中有相同细目的按竞标人的中标单价进行结算；工程量清单中有类似细目的参照类似细目中标单价结算；新增项目的单价有定额的套定额计算，其中管理费及利润按费率中值计取，并乘以下浮系数（中标价/工程上限控制价）结算，其中材料价格有信息价的按施工期间贺州市信息价，无信息价的由发包人、承包人及监理人到市场询价确定；新增项目无定额可套的，由发包人、承包人及监理人到市场询价确定。新增项目和工程量变化造成措施费增加按原中标措施费比例调整，造成规费、税金变化按有关规定作相应调整。对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工发生变化，并由自治区建设行政主管部门或其授权的自治区工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整，承包人不承担此风险，应按照有关调整规定执行。招标的工程以竞标截止日前28天当地工程造价管理机构《造价信息》上发布的市场价格信息确定为基期材料价格。

17.2  预付款：本项目预付款为合同总价的30%，甲方于合同签定后7个工作日内支付给乙方。

预付款扣回的方式：每月从进度款中按30%扣回，至工程竣工前全部扣清。

17.3 工程进度付款

进度款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成合格工程量的80%，工程变更部分进度款支付限额为已完成合格工程量的70%，竣工验收合格后支付至合同总经额的90%，结算经审定后，工程款支付至合同结算总价的97%，3%余款作为质保金，保质期满无质量问题结清余款。

17.4 质量保证金

17.4.1本款“专用合同条款的约定”为“合同价格的3%”。

17.5　竣工结算

发包人根据承包人递交的竣工结算报告及结算资料进行审核结算。

（1）结算方式：工程竣工验收后以审计部门审定最终确定的总造价为准。

（2）承包人提交结算书时间：竣工验收后一个月内。

18. 竣工验收

1.承包人提供完整竣工资料和竣工图的约定：

⑴ 提供时间：与竣工报告同时提供。

⑵ 提供份数：陆份。

2.中间交工工程的范围和竣工时间：  无

3.承包人在通过竣工验收后7天内将竣工工程交付发包人。

19、缺陷责任与保修责任

质量保修期按工程实际竣工之日算起。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定本工程的质量保修期如下：从本工程竣工之日起贰年 。

22、违约

22.1 承包人违约

本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第22.1.1（3）目约定承包人违约应承担的违约责任：按工程总造价的百分之三赔偿发包人。

本合同通用条款第22.1.1(4)目约定承包人违约应承担的违约责任：每超过协议约定的竣工日期(含顺延工期)一天，按工程总造价的万分之四赔偿发包人。

双方约定的承包人其它违约：

承包人有下列行为时，除按以下条款扣罚承包人外，发包人有权单方面终止合同和撤换承包人，并不负任何违约责任和经济责任。

（1）不按设计图施工的。除必须按设计图纠正施工外，还按该部分工程量价款的3%扣罚承包人。

（2）有偷工减料、弄虚作假和材料以次充好现象的（以发包人和监理工程师共同确认的检查记录、并发监理通知为准）。除必须按设计图纸、技术规范和定额等要求纠正施工外，还按发包人和监理工程师共同确认的该部分工程量价款的5%扣罚承包人。

（3）承包人提出、未经发包人同意更换项目经理的。劝阻无效者按工程总造价的百分之五扣罚承包人，且所更换的项目经理必须征得发包人同意。如不听从劝阻者按离开工地现场实际时间的双倍计算考勤。

（4）承包人提出、经发包人同意更换项目经理的，按工程总造价的百分之一点五扣罚承包人。

（5）故意停止施工或拖延施工。

（6）不按施工组织设计投入相应的施工机械的，除必须按要求纠正施工外，还要套用相关定额子目，并按相关费率及税金等计算后形成的工程费用差价的双倍扣罚承包人。

以上扣罚在工程结算时执行。

24. 争议的解决

24.1  双方约定，在合同履行过程中发生争议时，请工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成时，直接向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

25. 其他约定：未尽事宜处，由成交单位与采购单位友好协商确定。

第三节 合同附件格式

附件：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                   （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括: 建设构（建）筑物、污水处理系统、污泥处理系统、泵房、收集管网、消防工程，以及双方约定的其他项目基础保修的内容。

具体保修的内容，双方约定如下：

在承包人承包施工的范围、内容、项目内属承包人责任造成的质量问题，由承包人承担保修责任及费用 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．路基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．排水设施、道路等配套工程为 贰 年；

3．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                      承包人（公章）：          

地  址：                     地  址：      

法定代表人（签字或盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：     

委托代理人（签字或盖章）：             委托代理人（签字或盖章）：     

电  话：                   电  话：      

传  真：                   传  真：    

开户银行：                   开户银行：  

账  号：                        账  号：    

邮政编码：                            邮政编码：

# 第五章  竞争性磋商响应文件（格式）

一、竞争性磋商响应文件外包装封面格式

竞争性磋商响应文件外层包装（格式）

(1)	采购代理机构：

(2)	项目名称：

项目标段：

(3)	磋商单位：

(4)	联系方式：

(5)	注明       年       月     日   时   分前不得启封

（封面格式）

正/副 本

贺州市八步区桂岭镇草寺村林场二组滑坡

等三个地质灾害应急治理工程

项目编号：HZZC2021-C2-020117-GXZR号

竞争性磋商响应文件

A/B标段

磋商人：

（全称并盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：

日期：         年     月     日

目  录

一、磋商函.................................... ................

二、磋商报价表................................... ..............

三、已标价工程量清单.............................................

四、磋商人对农民工工资保障金的交纳与使用的承诺书................

五、资格证明文件........................................ .........

六、技术方案...................................... ..............

七、磋商人认为有必要提供的其他相关证明材料复印件............................

一、磋  商  函

致：   （采购人）         ：

1、根据已收到的       （项目名称）               的磋商文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，我单位经考察现场和研究上述建设项目磋商文件的供应商须知、合同条款、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）               元（￥        元），按上述合同条款、技术规范、图纸承包上述工程（标段号）    的施工、竣工和保修。

2、 一旦我方成交，我方保证在合同生效后在        （工期）内竣工并移交整个工程，并保证工程质量       。

3、 我方同意所递交的竞争性磋商响应文件在“供应商须知”规定的磋商有效期内有效，在此期间内我方的响应文件有可能成交，我方将受此约束。

4、 除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞争性磋商响应文件将构成约束我们双方的合同。

磋商人：                       （盖章）

单 位 地 址：

法定代表人或授权委托代理人 ：                （签字或盖章）

邮 政 编 码：

电       话：

传       真：

开户行名称 ：

银 行 账 号：

开户行地址 ：

日      期 ：      年    月     日

二、磋商报价表（格式）

项目名称：

项目标段：

项目编号：

币种：人民币                                        单位：元

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商总报价 （人民币） | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |
| 2 | 磋商保证金（元） |  |  |
| 3 | 企业资质等级 |  |  |
| 4 | 建造师姓名、专业类别、等级 |  |  |
| 5 | 工 期 |  | （日历天） |
| 6 | 质量 |  |  |
| 备注： |  |  |  |

磋商人：                             （盖章）

法定代表人或授权委托代理人：                （签字或盖章）

日期：        年     月     日

### 三、已标价工程量清单

四、磋商人对农民工工资保障金的交纳与使用的承诺书（格式）

致：     （采购人名称）

我方在此向采购人承诺：

1. 我方在以前所承建工程中均按时足额支付工资，在截止磋商之日止不存在拖欠或克扣农民工工资的行为。

2.我方参与磋商的    （项目名称）       ，一旦成交，我方保证按合同条款中专项条款要求将农民工工资保证金存入发包人本级行政主管部门指定的帐户。

3.我方在承包的  （项目名称）       出现拖欠农民工和工人工资的，由发包人从其农民工工资保证金先予划支,已先予支取农民工工资保证金的，在接到先予支取通知之日起30天内，我方向指定的银行交存已先予支取使用农民工工资保证金数额的2倍工资保证金。

4. 如我方不按规定执行，发包人有权取消我方承包资格。

磋商人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

2021年    月    日

五、资格审查证明文件

- （1）磋商人有效的“营业执照”副本内页复印件；

- （2）磋商人资质证书复印件；

- （3）企业安全生产许可证；

- （4）拟投入的项目经理须具备市政公用工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格，具有有效的B类安全生产考核合格证；

- (5)	法定代表人身份证明书；

- 法定代表人身份证明书（格式）

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：         职务：

系     （磋商单位名称）     的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：

住址：

联系电话：

磋商人：                            （盖公章）

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

日期：       年    月    日

附法定代表人第二代身份证正反面复印件

- (6)	法定代表人授权委托书原件和委托代理人第二代身份证复印件（委托代理时必须提供）；

- 法定代表人授权委托书（格式）

本人        （姓名）系              （磋商单位名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）为我方投标代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                （项目名称）　　　　　　竞争性磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书

磋商人：                          （盖公章）

法定代表人：                        （签字）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

日期：       年     月     日

附委托代理人第二代身份证正反面复印件

- (7)	磋商人缴纳磋商保证金复印件；

- (8)	供应商近年（2020年）经会计师事务所或审计机构审计的财务报告的复印件或基本账户银行出具的资信证明的复印件；（必须提交，加盖公章）备注：①对于从注册、登记或者备案时间起到提交响应文件截止时间为止不足要求年数的供应商，不需提交财务报告及资信证明。②供应商提供基本账户银行出具的资信证明开具日期有效期为截标截止时间前的六个月内。

- （9）供应商2021年5月-7月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；

- （10）供应商2021年5月-7月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；

- （11）磋商人认为必要提供的声明及文件资料。

- 六、技术方案

1、磋商人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。（以下表格供供应商参考，具体格式不做要求）

（拟投入的主要施工机械设备表、计划开、竣工日期和施工进度网络图、劳动力计划表、拟配备本工程的试验和检测仪器设备表、项目管理机构配备情况表、项目经理简历表）

拟投入的主要施工机械设备表

（工程项目名称）      工程

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率(kw) | 生产能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

计划开、竣工日期和施工进度网络图

1、供应商应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目管理机构配备情况表

（工程项目名称）          工程

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 已承担再建 工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我方成交，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【备注：附各岗位人员资格证件复印件并加磋商单位公章】

项目经理简历表

（工程项目名称）            工程

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |
| 参加过的类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工 日期 | 在建或 已完 |  | 工程质量 |

- 七、磋商人认为有必要提供的其他相关证明材料复印件

- 第六章  评定标准

一、评标原则：

1、坚持公开、公平、公正、适用合理原则。

2、本项目采用综合评估法进行评标，评标小组以竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件为评标依据。

3、评标小组为3人组成，由采购单位派出的业主评委和贺州市政府采购专家库中随机抽取的2名评标专家组成。

二、评标次序：

1、资格审查：本项目采用资格后审方式进行资格审查，参加本次磋商的单位均要通过资格后审才能获得磋商资格。资格审查内容为：

(1)	磋商人有效的“营业执照”副本内页复印件；

(2)	磋商人资质证书复印件；

(3)企业安全生产许可证；

(4)	拟投入的项目经理须具备市政公用工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格，具有有效的B类安全生产考核合格证；

(5)	法定代表人身份证明书原件、第二代身份证复印件；

(6)	法定代表人授权委托书原件和委托代理人第二代身份证复印件（委托代理时必须提供）；

(7)	磋商人缴纳磋商保证金复印件；

(8)	供应商近年（2020年）经会计师事务所或审计机构审计的财务报告的复印件或基本账户银行出具的资信证明的复印件；（必须提交，加盖公章）备注：①对于从注册、登记或者备案时间起到提交响应文件截止时间为止不足要求年数的供应商，不需提交财务报告及资信证明。②供应商提供基本账户银行出具的资信证明开具日期有效期为截标截止时间前的六个月内。

(9)	供应商2021年5月-7月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；

(10)供应商2021年5月-7月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；

磋商人认为必要提供的声明及文件资料。

注：上述1-10项缺或无效均会被视为资格审查不合格，作无效磋商处理。

2、竞争性磋商响应文件的符合性审查：

2.1 在详细评审之前，评标委员会将首先审定每份竞争性磋商响应文件是否在实质上响应了竞争性磋商文件的要求。所谓实质上响应，是指竞争性磋商响应文件应与竞争性磋商文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的磋商人的权利和磋商义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的竞争性磋商响应文件的产生不公正的影响。如果竞争性磋商响应文件实质上不响应竞争性磋商文件某项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许磋商人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的磋商。

2.2符合性审查内容为：

（1）磋商函格式、内容符合招标文件要求；

（2）磋商总报价不高于采购人公布的上限控制价；

（3）竞争性磋商响应文件的份数和格式符合招标文竞争性磋商文件件要求，并按竞争性磋商文件规定签章。

3、详细评审（即综合评审）

3.1价格分…………………………………………………………………………………………50分

以进入详细评审的磋商人最低磋商报价为评标基准价。

（1）价格分计算公式：

某磋商人报价得分=评标基准价/某有效磋商人最终报价×50分

（2）本项目有效磋商报价为:磋商报价≤本项目采购预算金额，不在此范围内的磋商报价为无效报价，将被视为无效竞争性磋商采购文件，不能进入详评。在评标过程中，评标委员会发现磋商人的磋商报价明显低于其他磋商人的磋商报价或者明显低于上限控制价的，有理由怀疑其磋商报价可能低于其成本的，应当要求该磋商人做出书面说明并提供相关证明材料。

投标人符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）或《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）任一或多个政府采购优惠政策的，给予磋商报价10%扣除，按扣除后实数进行价格分计算。

3.3项目管理机构分……………………………………………………………………………………15分

（1）由评标委员会成员按下述标准横向比较各磋商人拟派往本项目人员配置,综合讨论确定其所属档次后在档内独立评分。某磋商人得分为各评委对其打分总和的算数平均值。

差（0分）：不满足施工需要，管理人员配备不齐全、专业配置不合理。

中（5分）：基本满足施工需要。

良（10分）：满足施工需要，管理人员配备齐全、专业配置合理。

优（15分）：完全满足施工需要，管理人员配备齐全、专业配置合理且经验丰富, 其中拟派往本项目的项目经理、技术负责人具有中级级以上职称。

3.4施工组织设计………………………………………………………………………………………35分

各评委根据磋商人的主要施工方法、拟投入的主要物资计划、拟投入的主要施工机械、设备计划劳动力、安排计划、确保工程质量的技术组织措施、确保安全生产的技术、组织措施、确保工期的技术组织措施、确保文明施工的技术组织措施、工程施工的重点和难点及保证措施、施工总平面布置图等内容进行评分。

差：（0）主要分部施工方法不满足本项目需求。

中：（15分）各主要分部施工方法基本符合项目实际，有施工技术方案，工艺先进、方法合理、可行，能指导具体施工并确保安全。

良：（25分）各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。

优：（35分）各主要分部施工方法完全符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法是否合理。

4、竞争性磋商响应文件的澄清与修正

4.1为了有助于竞争性磋商响应文件的审查、评价和比较，评审委员会可以个别地要求磋商人澄清其竞争性磋商响应文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，竞争性磋商响应文件作废标处理。

4.2 竞争性磋商响应文件计算错误的修正

4.2.1 评标委员会将对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的竞争性磋商响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

⑴如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

⑵竞争性磋商响应文件正本与竞争性磋商响应文件副本不符的以正本为准。

4.2.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞争性磋商响应文件的磋商报价，在磋商人确认后，调整或修正后的磋商报价对磋商人起约束作用。如果磋商人不接受调整或修正后的报价，则其竞争性磋商响应文件将被拒绝并且其磋商保证金也将被没收，并不影响评标工作。

5.评标结果

评标委员会按《磋商综合评分表》的内容进行评审，对各有效竞争性磋商响应文件评出综合得分后，按得分高低排序，推荐得分最高的前三名分别为第一、第二、第三中标候选人。

三、成交候选人推荐原则

磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，按磋商报价得分高者排前，成交人磋商报价得分相同的，由磋商小组抽签确定）并推荐成交候选人1、2、3名。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的磋商人为成交候选人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同的，采购单位可以确定排名第二的磋商人为成交候选人。其余以此类推。