公开招标采购文件

项目名称：金城江区同干万亩核桃基地(B标段)管护服务

项目编号：HCZC2021-G3-020057-GXBB

采购人：河池市金城江区林业局

采购代理机构：广西北部湾佰亿招标造价咨询有限公司

2021年4月

目  录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	5

第三章  投标人须知	10

一、总  则	12

二、招标文件	12

三、投标文件的编制	12

四、开标	17

五、评标	18

六、评标结果	19

七、投标样品的退回	19

八、合同签订	19

九、其它事项	20

附件Ⅰ：	21

附件Ⅱ：	22

第四章  评标办法及评分标准	23

一、评标原则	23

二、评定方法：	23

三、中标候选人推荐原则	24

四、特别说明	24

第五章 合同主要条款格式	26

广西壮族自治区政府采购合同（格式）	26

第六章 投标文件格式	34

第一章  公开招标公告

广西北部湾佰亿招标造价咨询有限公司金城江区同干万亩核桃基地(B标段)管护服务

（项目编号：HCZC2021-G3-020057-GXBB）公开招标公告

金城江区同干万亩核桃基地(B标段)管护服务采购项目的投标人应在河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/）及政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）下载获取采购文件，并于2021年5月10日 9点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HCZC2021-G3-020057-GXBB

项目名称：金城江区同干万亩核桃基地(B标段)管护服务

预算金额：7000000.00元。

采购需求：金城江区同干万亩核桃示范基地B标段（包含东江镇木友村中丘屯、内丘屯、汶洞屯、花老屯、外丘屯、同干屯、木上屯、大汶屯、拉才屯、内背屯、木下屯、保洞屯、可仇屯、上日屯、均洞屯，齐美村可后屯、才贵屯、他料屯共18个屯）约5000亩核桃树两年管护劳务服务，管护主要内容为补植补造、中耕除草、松土扩坑深施有机肥、整形修剪、病虫害防治、树干涂白等，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起2年。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具备独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：/。

## 三、获取招标文件

1.时间：采购公告发布之时至投标文件递交截止时间前止。

2.获取地址：河池市公共资源交易中心网站（http://www.hcjyxxw.com）和政府采购云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）。

3.方式：登陆河池市公共资源交易中心网站（http://www.hcjyxxw.com）和政府采购云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）下载采购文件（注：河池市公共资源交易中心交易平台和政府采购云平台均要下载文件）。

4.售价：免费获取。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止及开标时间：2021年5月10日9时00分（北京时间）

地点：河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼（具体开标室详见当天电子显示屏））

## 五、公告期限

自本公告发布之日起至投标截止之日止。

## 六、其他补充事宜

1、为避免投标人不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的投标人先登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

2、投标保证金：人民币陆万元整（￥60000.00元）。

投标保证金交纳方式：以转账或电汇形式。投标人必须将投标保证金从投标人的银行基本账户以转账或电汇形式转出，并于投标文件递交截止时间前到达指定账户【账户名称：河池市公共资源交易中心，开户银行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社，银行账号：20401333455004748】，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

3、网上查询地址：本项目招标公告同时在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网 （www. gxzfcg.gov.cn/）、河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com）上发布。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：河池市金城江区林业局

地    址：河池市金城江区西环路128号

联系方式：0778-2287885

2.采购代理机构信息

采购代理机构：广西北部湾佰亿招标造价咨询有限公司

地址：河池市金城江区任香路金旅国际投资大厦2单元1803号

联系方式：0778-2281799

3.项目联系方式

项目联系人：甘敏燕

电　　 话：　0778-2281799

4、监督部门：河池市金城江区财政局政府采购监督管理股  联系电话：0778-2305686

5、交易服务单位：河池市公共资源交易中心          联系电话：0778-2302718

采购代理机构：广西北部湾佰亿招标造价咨询有限公司

2021年4月19日

第二章  招标项目采购需求

| 序号 | 项目名称 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 金城江区同干万亩核桃基地(B标段)管护服务 | 项目名称：金城江区同干万亩核桃基地(B标段)管护服务 项目地点：金城江区同干万亩核桃基地 项目面积：约5000亩 项目期限：自合同签订之日起2年 项目内容：金城江区同干万亩核桃示范基地B标段（包含东江镇木友村中丘屯、内丘屯、汶洞屯、花老屯、外丘屯、同干屯、木上屯、大汶屯、拉才屯、内背屯、木下屯、保洞屯、可仇屯、上日屯、均洞屯，齐美村可后屯、才贵屯、他料屯共18个屯）约5000亩核桃树两年管护劳务服务，管护主要内容为补植补造、中耕除草、松土扩坑深施有机肥、整形修剪、病虫害防治、树干涂白等。 技术要求及标准 由于核桃生长结果季节性强，各项工序必须在规定的时间内开工和完工，项目才能有成效。承包管护服务具体工序、内容及相关技术标准包括以下几个方面。 （一）补植补造一次。 根据核桃保存情况需要进行补植补造，于当年3月中旬完成补植补造工作，苗木选择密集地块移栽或甲方采购，种植成活率≥85%以上。 （二）中耕除草三次。 1.量化要求。对核桃林地内进行全面铲除杂草 3 次，要求除草覆盖率达100%，除草合格率达90%。 2.时间要求：第一次中耕除草必须于当年4月底之前完成；第二次中耕除草于当年8月底前完成，第三次中耕除草于当年12月底前完成。山坡地可由乙方自行使用无纺布进行覆盖。 （三）扩坑深施肥料二次。 1.工序要求。（1）沿着树冠滴水线挖环状沟、条状沟或穴状沟（仅限于无法实施挖环状沟的地方），施放有机肥，覆土,树盘内除草松土。（2）沿着树冠滴水线挖宽0.3米、深0.3米的环状沟、条状沟或穴状沟，扩坑要求覆盖率达100%，合格率达85%以上，但要视核桃植株立地条件合理评估。（3）按量施放肥料，施肥覆土后，树盘内除草松土，树盘要高出地面15厘米。（4）要求各项工序的覆盖率达100%，合格率达85%以上。 2.施肥用量。核桃树每株每次施放有机肥5-10公斤加高浓度三元复合肥1公斤，要求在当年2～4月份、9～11份月各进行一次。 （四）病虫害防治二次。 1.病害防治一次。一般于当年五月前完成病害基础防治，视病害发生区域，通过甲、乙双方技术员提前做好疫情观测，并到现场检查评估，大致确定防治范围和面积后，由甲方以书面通知乙方自己购买农药等进场开展防治，要求防治覆盖率达100%，防治有效率达85%以上。病害主要以甲基托布津、百菌清、梧宁霉素喷施。 2.虫害防治一次。天牛防治要求在核桃天牛发生危害时期，不定期地深入核桃林开展天牛害虫防治工作，防治方法：一是以人工物理防治为主，人工防治包括捕杀天牛成虫和破坏核桃树上天牛产卵场所；二是药物防治为辅，在人工防治不到位的情况下，采取药物防治的辅助办法。其他虫害防治与天牛防治同步进行，要求防治覆盖面占虫害发生区域核桃面积的95%以上。虫害一般以灭幼脲混合吡虫啉或噻虫啉喷施防治。 （五）树干涂白一次。 当年12月底前按要求（生石灰：硫磺：水= 10:1:40 ）配制石硫合剂进行树干涂白，结合适地适树原则，以主干涂白为主，涂白高度不低于1.2米，且均匀涂白，涂白覆盖率达100% ，合格率达90%。 （六）整形修剪一次。 当年12月至次年1月完成核桃树的修剪，按照“去直留斜”的原则进行开天窗和开心型整形、疏散分层型进行整形修剪，修剪率≥90%。 |
| 其他要求 - 报价要求：本项目总承包报价；包含本项目所有服务内容、所涉及的工具、劳务、旅差、管理、方案提供、验收、培训等各种费用，以及税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目所有服务内容进行总承包报价。 2、付款方式：根据工序内容按比例核算拨款的方式进行拨款，对于实际未施工的工序则不予结算，每项管护工序验收结束后，按该项工序价格（附件）和工序实施合格面积结算相关的费用。每项工序先拨付80%的费用，余下20%的费用等拨付下一项工序费用时一起拨付，如此类推。 |  |  |

第三章  投标人须知

- 前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：金城江区同干万亩核桃基地(B标段)管护服务 项目编号：HCZC2021-G3-020057-GXBB |
| 2 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费按投标人须知第18条代理服务费收费标准向中标人收取。 |
| 3 | 投标保证金：人民币陆万元整（￥60000.00元）。 投标保证金交纳方式：以转账或电汇形式。投标人必须将投标保证金从投标人的银行基本账户以转账或电汇形式转出，并于投标文件递交截止时间前到达指定账户【账户名称：河池市公共资源交易中心，开户银行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社，银行账号：20401333455004748】，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。 |
| 4 | 采购预算：柒佰万元整（￥7000000.00元） |
| 5 | 现场踏勘：由投标人自行踏勘。 地点：河池市金城江区东江镇木友村中丘屯、内丘屯、汶洞屯、花老屯、外丘屯、同干屯、木上屯、大汶屯、拉才屯、内背屯、木下屯、保洞屯、可仇屯、上日屯、均洞屯，齐美村可后屯、才贵屯、他料屯共18个屯。 |
| 6 | 项目资金来源：上级专项财政资金 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到招标文件之日起10日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以发布公告（在采购公告发布的同一媒体发布）形式送达，投标人自行查阅；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，投标人自行查阅，逾期自负。 |
| 8 | ★投标文件组成和装订要求： - 装订要求（详见第六章投标文件格式要求）：资格部分单独装订成册，封面注明投标文件（资格部分）（“正本”或“副本”），数量：正本 1 份；副本 3 份；商务及技术部分合并装订成册，封面注明投标文件（商务及技术部分）（“正本”或“副本”），数量：正本 1 份；副本 3 份。开标一览表一式4份。装订为胶装，无线无钉。★活页装订的投标文件将被拒绝，开标一览表除外。 - 2）投标文件包装密封、递交要求：将投标文件“资格部分”和“商务及技术部分”，正本、副本一并密封封装在一个投标文件袋中。“开标一览表”单独用文件袋密封递交。投标文件袋外包装封面上均应注明投标文件名称（“资格部分、商务及技术部分”或“开标一览表”）、投标项目名称、项目编号、投标人名称、投标人地址及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。开标时递交的投标文件袋为 2 袋。 |
| 9 | 投标文件递交截止时间：2021年5月10日9时00分前 投标文件递交地点：河池市公共资源交易中心5楼（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼） |
| 10 | 开标时间：2021年5月10日9时00分 开标地点：河池市公共资源交易中心5楼（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼） |
| 11 | 评分标准：综合评分法 评标委员会组成：本项目评标委员会由政府采购评审专家 4 人和采购人代表 1 人，共 5 人组成。 |
| 12 | 公告发布媒体：中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/）。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标人提供保证金本单位开户银行及账号后，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还，河池市公共资源交易中心以电汇或转账方式退还投标保证金。 |
| 14 | 履约保证金金额：为中标金额的2%，缴纳时间为中标通知书发出之日起7日内，逾期不缴纳履约保证金的，视为自动放弃中标资格，采购人将没收其投标保证金，并上缴国库。采购人将确定评标委员会推荐的第二名中标候选人为中标人，依此类推，或重新组织招标。 履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票等非现金形式提交。由中标人在签订合同前按规定的金额直接缴入采购人指定账户，否则，不予办理签订合同。 注：投标人可以自行承诺缴纳的履约保证金金额高于本项目约定的金额，但最高不高于其投标总报价的10%，并在开标一览表中作出承诺。 |
| 15 | 签订合同时间：须在中标通知书发出后15日内。 |
| 16 | 采购资金来源：财政资金 |
| 17 | 投标文件有效期：自投标截止之日起60天 |
| 18 | 本项目代理服务费服务类型：□货物招标 ■服务招标 - 代理服务费收费标准： 服务类型 费率 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.50%; 1.50%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. ……; ……; ……; ……. 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算，由中标人在领取中标通知书前一次性付清（上述费用中不含评标委员会评审劳务费，评审费由中标单位支付）。 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于金城江区同干万亩核桃基地(B标段)管护服务项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2、“投标人”系指向招标采购单位提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

3、“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术服务或设备安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目是否接受联合体投标详见招标公告第六条规定。

如接受联合体投标，则联合体投标要求如下：

（1）两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标，否则，与之相关的投标文件作废。

（4）投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

（5）投标联合体投标人的相同资质按最低的一方计算。

联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。但同一专业的投标人组成的联合体应以资质最低的一方为依据。联合体投标的，须提供《联合投标协议书》（格式见第六章）。

（6）两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不允许分包。

- （八）特别说明

★1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

★2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本法人正式员工（或必须为本法人控股公司正式员工）。

★3、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

★4、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★5、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国合同法》之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★6、本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 
    ★7、本文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

- （九）质疑和投诉

1、投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在收到招标文件之日起10日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标公告；

2、招标项目采购需求；

3、投标人须知；

4、评标原则及评分标准；

5、合同主要条款格式；

6、投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清和修改

1. 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以公告形式通知所有招标文件收受人。

2. 招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3. 招标文件的澄清、修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答复、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格部分、商务及技术部分两个部份组成。

1、 资格部分：

★（1）投标人有效的“营业执照”副本复印件，必须清晰反映营业执照营业内容（扫描件或复印件加盖公章，否则投标无效）；

★⑵法定代表人身份证复印件（投标人为法人前来开标时提供原件，否则投标无效）；

★⑶如是授权委托人前来的提供法人授权委托书原件加盖公章和委托代理人身份证复印件（扫描件或复印件加盖公章，否则投标无效）；

★⑷投标投标人近期财务状况报告复印件（2021年1月至2021年3月任意连续三个月能反映财务状况的报表，或投标人自拟的2021年1月至2021年3月任意连续三个月的财务情况说明，或投标人基本开户银行出具的有效的资信证明复印件，新注册单位按实际情况提供)；（格式自拟，必须提供并加盖单位公章）；

★（5）2021年1月至2021年3月任意连续三个月投标人依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件 ；

★（6）投标投标人近期（2021年1月至2021年3月任意连续三个月）依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；（必须提供并加盖单位公章，新成立单位按实际情况提供）

★（7）投标保证金银行回执单复印件

（8）招标文件要求的其他资料及投标人认为必要提供的声明及文件资料。

★注：上述（1）-（8）项提交的材料必须加盖投标人单位公章。

2、商务及技术部分

商务部分

★（1）投标声明书(格式见第六章)；

★（2）投标函（格式见第六章）；

★（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人的类似核桃或油荼或林地或苗圃管护项目的类似经验证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见的其中一种即可）(格式见第六章)（如有请提供）；

（5）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2021年度的为有效；未注明有效期或2021年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）(格式见第六章)；

（6）投标人按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2021〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

（7）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料（如有请提供）；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（如“信用中国”和“中国政府采购网”网站查询结果截图）；

★（9）开标一览表（单独用文件袋密封，格式见第六章）。

技术部分

★（1）技术响应表(格式见第六章)；

★（2）项目实施方案（按采购需求编制，并结合核桃种植技术、病虫害防治措施等，如何做好核桃基地的管护进行详细描述）；

★（3）劳动机具配备（根据项目规模投入）；

★（4）服务承诺（结合项目需求进行编制）；

★（5）项目实施人员一览表(格式见第六章)，拟派本项目的技术负责人须具有农艺师（或农林系列）工程师职称；

（6）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有请提供）；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明。

★3、特别备注：招标文件第六章有格式要求的，必须按要求在规定处由法定代表人或授权代表签名并加盖投标人公章。

- （二）投标文件的语言及计量

★1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2、投标报价是履行合同的最终价格，包括人工成本、技术服务、专用工具、运输、装卸、保险、税金、等一切税金和费用。

★3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1、自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

★1、投标人须按规定提交投标保证金，开标时现场核验到账证明原件。到账证明以交易中心出具的保证金到帐证明为准，因此投标人在交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达账户上的时间。

2、投标保证金交纳形式：电汇、转账、汇票等非现金形式。

3、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4、投标保证金不计息。

5、投标保证金退还方式：电汇或转账至投标人账户。

6、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

★2、投标文件组成和份数要求详见投标人须知前附表第8条要求。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件除本《投标人须知》中规定的提供原件外，其他均可提供复印件或是扫描件，但必须加盖公章。

★4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标文件封装要求详见投标人须知前附表第8条要求。

2、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。逾期送达的投标文件将被拒绝。

3、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）招标文件要求必须提供的资格部分文件不齐全或无效或者内容虚假的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2、在商务性及技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件的规定提交投标声明书的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）招标文件要求必须提供的商务及技术部分的文件不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、服务期限等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）明显不符合招标文件要求的采购需求、规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目、商务条款要求发生实质性偏离的；

（10）经评委评定，允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的项数达 3 项（含）以上的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标函的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（4）投标报价不是唯一报价，具有选择性。

4、有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5、关联投标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。★参加开标会议的投标人如是法定代表人应携带的资料（法定代表人资格证明书原件、本人身份证复印件及原件、投标保证金缴纳证明复印件、有效的营业执照副本复印件或事业单位法人证书副本复印件）；如是委托代理人应携带有效资料（授权委托书原件加盖公章、本人身份证复印件及原件、投标保证金缴纳证明复印件、有效的营业执照副本复印件或事业单位法人证书副本复印件）(以上材料凡属复印件的均加盖单位公章，材料不齐全或无效的作无效投标处理)。

（二） 开标程序

- 1.开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

- 2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

- 3.主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

- 4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

- 5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开《开标一览表》；

- 6.唱标；

- 7.招标代理机构做开标记录，投标人的法定代表人或其委托代理人对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人的法定代表人或其委托代理人未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

- 8.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会的组成详见投标人须知前附表第11条。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、资格审查

采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会应当对符合资格要求的投标人的投标文件进行商务和技术审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会应当按照招标文件第四章规定的评标原则和评标标准，对商务和技术审查合格的投标文件进行评审，综合比较与评价。

（3）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件为无效。

（4）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目进入详评的所有投标人的最终得分。评标委员会按中标候选人推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（二）中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在本项目招标公告媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

（三）在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，如中标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则将被取消中标资格。

（四）在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标人亦可主动联系采购代理机构索取相关内容。

（五）投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（六）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 七、投标样品的退回

如有样品时，中标人的投标样品由采购人保管，作为验收的依据，验收后由采购人退回。未中标人的投标样品由投标人在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

八、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）履约保证金

（1）中标人须于签订合同前按投标人须知前附表第14条规定的金额及递交方式将履约保证金直接缴入采购人账户。逾期不缴纳履约保证金的，视为自动放弃中标资格，采购人将没收其投标保证金，并上缴国库。采购人将确定评标委员会推荐的第二名中标候选人为中标人，依此类推，或重新组织招标。

（2）签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）中标人按合同约定验收合格后，提交政府采购项目合同验收报告（格式见附件Ⅰ），填写履约保证金退付意见书（格式见附件Ⅱ）并经采购人确认后，履约保证金由采购人以银行转帐方式按履约保证金退付意见书上双方明确的金额退还（不计利息）。履约保证金也可以转为项目质保金。

（4）在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

（三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购人将中标人投标的全部投标保证金上缴同级财政国库。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

（4）政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标投标人的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

（5）政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九、其它事项

- 签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。代理服务费收取按投标人须知前附表第18条规定执行。

附件Ⅰ：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）投标人    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 |  |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |
| 验收具体内容 |  | (应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 中标（或成交）投标人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、中标投标人1份、采购代理机构1份）。

附件Ⅱ：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）￥ 元退付到达以下帐户： 单位名称： 开户银行： 银行帐号： 联系人： 联系电话： 投标人签章 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |

第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、项目实施方案、实施人员、服务承诺、类似项目经验等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法：

(一)对进入详评的，采用百分制综合评分法。

(二)计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………10分

（1）以进入评标的最低评标报价为满分10分。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准)，对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2021〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，评标报价=投标价。

（3）价格分计算公式：

投标人最低投标报价金额（元）

某投标人报价分 =                                    × 10分

某投标人投标报价金额（元）

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，应该要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.技术分………………………………………………………………………………………90分

- 实施方案（满分30分）

投标人应根据有关规定针对本项目的特点及工作经验，对委托任务的目的和工作范围的理解，作出本项目的实施方案。

一档（0-10分）：实施方案表述不清晰或部分不具体，没对本项目有正确理解与认识、没有完全针对项目需求作出响应；

二档（10.1-20分）：实施方案表述清晰、完整，对本项目有正确理解与认识、设计理念、设计主要特点一般，能针对项目需求作出响应；

三档（20.1-30分）：实施方案表述清晰、完整、严谨、合理、有效、成熟，对本项目有正确深刻理解与认识、规划理念、规划主要特点， 能针对项目需求作出完全响应。

- 服务承诺（满分20分）

一档（0-6分）：服务承诺不完整，可行性不强，承诺工期对出现的问题响应不够及时；

二档（6.1-12分）：服务承诺不完整，可行性不强，承诺工期对出现的问题响应及时；

三档（12.1-20分）：服务承诺完整，内容详细，可操作性强，响应及时、主动。

- 实施人员力量（满分30分）

- 拟派技术负责人具有农艺师或农林系列中级技术职称资格的得4分，具有农艺师或农林系列高级技术职称资格的得5分，此项满分5分；

- 其他人员分（满分25分）：

- 一档（0.1～5分）：投入技术人员、劳动力量计划基本满足种植劳动力需要，确保工期的措施基本满足。

- 二档（5.1～15分）：投入技术人员、劳动力量计划较好满足种植劳动力需要，确保工期的措施得当。

- 三档（15.1～25分）：投入技术人员、劳动力量计划满足种植劳动力需要，确保工期的措施完全满足，且提前完工。

- （4）类似项目经验分（满分10分）

- ①2017年以来投标人具有类似核桃或油荼或林地或苗圃管护项目经验的（以合同复印件、用户验收报告、用户评价意见的其中一种即可）得3分，此项满分3分。

- ②投标人承诺提交履约保证金金额为报价金额4%的得1分；承诺提交履约保证金金额为报价金额5%的得2分；承诺提交履约保证金金额为报价金额6%的得3分；承诺提交履约保证金金额为报价金额7%的得4分；承诺提交履约保证金金额为报价金额8%的得5分；承诺提交履约保证金金额为报价金额9%的得6分；承诺提交履约保证金金额为报价金额10%的得7分，些项满分7分。

- 总得分=1+2

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。以项目实施方案评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。除非有法定事由，如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

四、特别说明

评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章 合同主要条款格式

金城江区同干万亩核桃基地(B标段)管护服务合同书

采购人（甲方）：河池市金城江区林业局

供应商（乙方）：

合同编号：

项目编号：

履行合同地： 河池市金城江区同干核桃基地

签订时间：2021年  月  日

采购人（甲方）：河池市金城江区林业局        合同编号：

供应商（乙方）：                            项目编号：

签订地点： 河池市金城江区林业局办公室       签订时间：2021年  月  日

根据《河池市金城江区核桃种植管护工作管理办法（修订）》（金办发〔2017〕89号）和《区人民政府四届第四十八次常务会议纪要》（第16期）文件精神，甲方作为项目业主代表组织项目公开招标，乙方通过参与竞标并获得中标资格，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标方承诺，经甲乙双方平等、友好协商，达成一致意见，签订如下合同，以便双方共同遵守。

一、项目内容

(一)项目名称：金城江区同干万亩核桃基地(B标段)管护服务。

(二)项目地点及面积：金城江区同干万亩核桃示范基地面积0.5万亩（包含东江镇木友村中丘屯、内丘屯、汶洞屯、花老屯、外丘屯、同干屯、木上屯、大汶屯、拉才屯、内背屯、木下屯、保洞屯、可仇屯、上日屯、均洞屯，齐美村可后屯、才贵屯、他料屯共18个屯），最终以乙方的实际施工范围面积为准。

(三)项目服务内容：甲方负责购买化肥和苗木，乙方按照甲方制定的技术措施标准要求对示范基地核桃产业各作业区域进行运输、假植、补植、补造、扩坑深施有机肥、中耕除草、病虫害防治、树干涂白等。在具体实施过程中，要结合树势、环境、气候等相关因素，由双方共同确定具体的管护内容和技术措施标准要求

二、项目价格

根据中标结果，二年合同金额为人民币(大写)      元 (￥       元)，管护劳务价格为       元/亩，结算时按实际管护实施工序价格（附件）和工序合格面积折算费用。

三、合同期限

合同期限：二年（即从2021年  月  日起至2023年  月  日止）。

四、承包服务内容

由于核桃生长结果季节性强，各项工序必须在规定的时间内开工和完工，项目才能有成效。承包管护服务具体工序、内容及相关技术标准包括以下几个方面。

（一）补植补造一次。

根据核桃保存情况需要进行补植补造，于当年3月中旬完成补植补造工作，苗木选择密集地块移栽或甲方采购，种植成活率≥85%以上。

（二）中耕除草三次。

1.量化要求。对核桃林地内进行全面铲除杂草 3 次，要求除草覆盖率达100%，除草合格率达90%。

2.时间要求：第一次中耕除草必须于当年4月底之前完成；第二次中耕除草于当年8月底前完成，第三次中耕除草于当年12月底前完成。山坡地可由乙方自行使用无纺布进行覆盖。

（三）扩坑深施肥料二次。

1.工序要求。（1）沿着树冠滴水线挖环状沟、条状沟或穴状沟（仅限于无法实施挖环状沟的地方），施放有机肥，覆土,树盘内除草松土。（2）沿着树冠滴水线挖宽0.3米、深0.3米的环状沟、条状沟或穴状沟，扩坑要求覆盖率达100%，合格率达85%以上，但要视核桃植株立地条件合理评估。（3）按量施放肥料，施肥覆土后，树盘内除草松土，树盘要高出地面15厘米。（4）要求各项工序的覆盖率达100%，合格率达85%以上。

2.施肥用量。核桃树每株每次施放有机肥5-10公斤加高浓度三元复合肥1公斤，要求在当年2～4月份、9～11份月各进行一次。

（四）病虫害防治二次。

1.病害防治一次。一般于当年五月前完成病害基础防治，视病害发生区域，通过甲、乙双方技术员提前做好疫情观测，并到现场检查评估，大致确定防治范围和面积后，由甲方以书面通知乙方自己购买农药等进场开展防治，要求防治覆盖率达100%，防治有效率达85%以上。病害主要以甲基托布津、百菌清、梧宁霉素喷施。

2.虫害防治一次。天牛防治要求在核桃天牛发生危害时期，不定期地深入核桃林开展天牛害虫防治工作，防治方法：一是以人工物理防治为主，人工防治包括捕杀天牛成虫和破坏核桃树上天牛产卵场所；二是药物防治为辅，在人工防治不到位的情况下，采取药物防治的辅助办法。其他虫害防治与天牛防治同步进行，要求防治覆盖面占虫害发生区域核桃面积的95%以上。虫害一般以灭幼脲混合吡虫啉或噻虫啉喷施防治。

（五）树干涂白一次。

当年12月底前按要求（生石灰：硫磺：水= 10:1:40 ）配制石硫合剂进行树干涂白，结合适地适树原则，以主干涂白为主，涂白高度不低于1.2米，且均匀涂白，涂白覆盖率达100% ，合格率达90%。

（六）整形修剪一次。

当年12月至次年1月完成核桃树的修剪，按照“去直留斜”的原则进行开天窗和开心型整形、疏散分层型进行整形修剪，修剪率≥90%。

五、指标要求

（一）种植存活率：新种（含补植补造）1-3年核桃成活率≥85%，每亩达8—10 株以上；历年核桃保存率（种3年以后）≥85%的，每亩达8株以上。

（二）核桃管护率：一年中耕除草3次，除草覆盖率达100%，除草合格率达90%；扩坑施肥覆盖率100%、合格率达85%；整形修剪率≥90%；病虫害防治覆盖率达100%，防治有效率达85%以上；树干涂白覆盖率达100% ，合格率达90%。

六、检查验收

（一）验收内容：按合同要求对单项工序开展检查验收。

（二）验收办法

1.人员组成：项目验收工作由金城江区林业局分管领导及营林站、核桃局技术人员、东江镇林业站人员、乡级核桃技术员、项目监理、乙方代表等组成。

2.验收程序

（1）乙方自检：乙方在实施单项工序结束后，按单项工序开展自检验收。

（2）申请验收：乙方自检结束后向甲方提交书面验收申请材料，申请材料包括以下相关材料（自检验收报告及情况现场记录表、相应工序的工作方案、有乡技术员和受益群众代表签字的施工记录表、施工过程照片、劳务请工合同等）。

（3）甲方验收：甲方收到乙方书面申请后5个工作日内组织人员进行检查验收，各验收组对所负责基地范围逐个小班进行检查验收，要求检查验收全覆盖，并按要求填写检查验收情况现场记录表等。各验收组在检查验收过程中，发现乙方工作不达标的，要及时向甲方反馈情况，由甲方在3个工作日内向乙方下达书面整改通知，限期整改。同时根据完成工作的数量和质量出具验收报告。

七、付款方式

根据工序内容按比例核算拨款的方式进行拨款，对于实际未施工的工序则不予结算，每项管护工序验收结束后，按该项工序价格（附件）和工序实施合格面积结算相关的费用。每项工序先拨付80%的费用，余下20%的费用等拨付下一项工序费用时一起拨付，如此类推。

八、售后服务要求

(一) 乙方提供服务质保期按乙方投标文件中的承诺执行。

(二) 本项目无质量保证金。

(三) 在本合同中约定的质量保证期内，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

(四) 其他售后服务要求：按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件执行。

九、权利和义务

（一）甲方

1.甲方有对项目规模、档案数字化扫描加工标准要求的认定权。

2.甲方有权要求乙方提交项目管护工作月报及业务范围内的专项报告。

3.甲方负责施工监督，检查，督促乙方严格按照技术要求进行施工。成立由3-5人组成的项目实施督查专责小组，对乙方各项目点的项目实施进度、工程质量等进行定期或不定期督查，当发现乙方工程进度滞后或不按技术规程施工，施工质量不合格等情况时，由甲方向乙方发出书面整改通知书，有权要求乙方限期完成整改工作。

4.负责加强对项目成效的跟踪监测，便于推进下一年度项目合同的签订和项目实施。

（二）乙方

1.乙方按合同约定派出工作需要的机构及乙方人员，按时按质完成合同中约定的范围内的业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向甲方（甲方业务负责部门）报告工作。

2.乙方需调换项目负责人或驻项目现场人员的，须事先经甲方同意。

3.乙方必须按合同要求组织施工，必须听从甲方技术人员指导。

4.乙方必须安排人员保管好肥料、药品等物资。

5.乙方要注意安全生产，在承包期限间若有违法乱纪行为以及违反安全技术操作规程造成的一切与本项目相关的安全生产事故，由乙方负责处理和赔偿。

6.乙方在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为甲方（甲方业务负责部门）提供与管护要求相适应的咨询意见。

十、违约责任

（一）如果甲方违约给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿损失。如果乙方违约，甲方有权单方终止合同，乙方所投资的费用由乙方自行负责，同时赔偿甲方的损失。

（二）在承包施工中，若出现伤及苗木，遗漏不放肥，丢失肥料、药品等之一现象，甲方将扣减乙方工程款总额的10%作为处罚金。

（三）乙方若延期完工，甲方有权每天按工程款总额的0.5%扣除作为违约金。

（四）除不可抗力因素以外的情况下，乙方不履行本合同及单项工序实施补充协议及其他补充协议，开展核桃管护任务和质量不达标的，要承担如下责任：

1.不按时按质按量开挖施肥沟，检查验收不合格的部分，不予计算作业面积，并赔偿造成甲方的一切损失。

2.不按时按质按量完成合同约定的中耕除草任务，该项工序任务完成率（不包含间套种部分）或项目质量合格率（不包含间套种部分）其中有一项低于70%（不含70%）的，除按实际完成工程量结算该工序资金外，并扣减经区级验收后整个项目应结算总金额5%的资金。

3.不按时按质按量完成合同约定的核桃病害和核桃天牛等虫害防治任务：

（1）核桃病害不及时防治或防治不到位的，影响树势的，病害防治有效率低于60%的，不予结算该项工序项目资金；

（2）核桃天牛等虫害防治施工覆盖率不达100%除的按实际完成工程量结算该工序资金外，扣减经区级验收后整个项目应结算总金额5%的资金。

4.不按时按质按量完成合同约定开展核桃树干涂白的，涂白率低于90%的，除按实际完成工程量结算该工序资金外，扣减经区级验收后整个项目应结算总金额2%的资金。

十一、不可抗力事件处理

(一) 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

(二) 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

(三) 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地人民法院起诉，合同签订地在此约定为河池市金城江区。

十三、合同生效及其它

(一) 本项目合同采取一年一签的形式签订，经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效，除非合同中有约定，否则未经对方同意，任一方不得擅自解除本合同。

(二) 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

(三) 本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门(政府采购监管部门)、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份。

甲方：(公章)                      乙方 ：(公章)

河池市金城江区林业局

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签 字）                         （签 字）

年   月   日                      年   月   日

地址：河池市金城江区西环路128号    地址：

电话：2281525                       电话：

开户行：

账号：

- 第六章 投标文件格式

- 投标文件袋外封面格式：

投 标 文 件

投标文件名称：

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

- “开标时启封”

- 二、投标文件（资格部分）格式：

资格部分封面格式：

正本/副本

投标文件（资格部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

年    月   日

资格部分目录

- 投标人有效的“营业执照”副本复印件………………………………………………………

- 法定代表人身份证复印件………………………………………………………………………

⑶如是授权委托人前来的提供法人授权委托书原件加盖公章和委托代理人身份证复印件………

⑷投标投标人近期财务状况报告复印件……………………………………………………………………

（5）2021年1月至2021年3月任意连续三个月投标人依法缴纳税收的凭证复印件…………………

（6）投标投标人近期（2021年1月至2021年3月任意连续三个月）依法缴纳社会保障资金的凭证复印件………………………………………………………

（7）投标保证金银行回执单复印件…………………………………………………………………………

（8）招标文件要求的其他资料及投标人认为必要提供的声明及文件资料………………………………

（1）投标人有效的“营业执照”副本复印件，必须清晰反映营业执照营业内容（扫描件或复印件加盖公章，否则投标无效）；

⑵法定代表人身份证复印件（投标人为法人前来开标时提供原件，否则投标无效）；

⑶如是授权委托人前来的提供法人授权委托书原件加盖公章和委托代理人身份证复印件（扫描件或复印件加盖公章，否则投标无效）；

法定代表人授权委托书

致：                （招标采购单位名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目（项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                              职          务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

⑷投标投标人近期财务状况报告复印件（2021年1月至2021年3月任意连续三个月能反映财务状况的报表，或投标人自拟的2021年1月至2021年3月任意连续三个月的财务情况说明，或投标人基本开户银行出具的有效的资信证明复印件，新注册单位按实际情况提供)；（格式自拟，必须提供并加盖单位公章）；

（5）2021年1月至2021年3月任意连续三个月投标人依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件 ；

（6）投标投标人近期（2021年1月至2021年3月任意连续三个月）依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；（必须提供并加盖单位公章，新成立单位按实际情况提供）

（7）投标保证金银行回执单复印件

（8）招标文件要求的其他资料及投标人认为必要提供的声明及文件资料。

- 三、投标文件（商务及技术部分）格式

正本/副本

商务及技术部分

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

年    月   日

目   录

商务部分

（1）投标声明书………………………………………………………………………………………………

（2）投标函……………………………………………………………………………………………………

（3）投标报价明细表…………………………………………………………………………………………

（4）投标人的类似核桃或油荼或林地或苗圃管护项目的类似经验证明文件……………………………

（5）中小企业声明函…………………………………………………………………………………………

（6）残疾人福利性单位声明函………………………………………………………………………………

（7）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料………………………………………………………

（8）投标人需要说明的其他文件和说明……………………………………………………………………

技术部分

（1）技术响应表………………………………………………………………………………………………

（2）项目实施方案……………………………………………………………………………………………

（3）劳动机具配备……………………………………………………………………………………………

（4）服务承诺…………………………………………………………………………………………………

（5）项目实施人员一览表……………………………………………………………………………………

（6）优惠条件…………………………………………………………………………………………………

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施……………………………………………………………

（8）投标人需要说明的其他文件和说明……………………………………………………………………

商务部分

（1）投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                              （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：             ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方诚意提请贵方关注：近期有关该产品的的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　　　　。

4、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或其授权代理人（签字或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

（2） 投标函格式：

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                         项目的招标公告（项目编号：               ），签字代表

（全名）     经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交包含资格部分、商务及技术部分、报价部分的正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标之日起           日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意本投标文件中“投标报价明细表”和中标后签订的采购合同可用于公示，其中所有内容不涉及投标人商业秘密，并承诺可向招标采购单位提供相关电子文档。

6、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7、投标函一式二份，一份随报价部分装订，一份随开标一览表装订。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                  电话：

传真：                       投标人代表姓名：                  职务：

投标人名称（公章）：

投标人企业工商营业执照号码：

法定代表人姓名：                            法定代表人身份证号码：

授权委托代理人姓名：                        授权委托代理人身份证号码：

开户银行：                                  银行帐号：

法定代表人签字或其授权代理人（签字或盖章）：

年     月     日

（3）投标报价明细表格式：

投 标 报 价 明 细 表

金额单位：人民币（元）

| 项号 | 采购内容 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 服务期： |  |  |
| 服务地点： |  |  |
| 投标人根据招标文件第二章采购需求进行报价。 |  |  |

法定代表人签字或其授权代理人（签字或盖章）：

投标人盖章：

日  期：

（4）投标人的类似核桃或油荼或林地或苗圃管护项目的类似经验证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见的其中一种即可）(格式见第六章)（如有请提供）；

| 采购单位名称 | 服务或项目名称 | 采购 数量（或亩） | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人 及联系 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人签字或其授权代理人（签字或盖章）：

投标人公章：                                                               年    月   日

（5）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2021年度的为有效；未注明有效期或2021年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）；

中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（6）投标人按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2021〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2021〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期

注：投标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

- 属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料（如有请提供）；

- （8）投标人需要说明的其他文件和说明（如“信用中国”和“中国政府采购网”网站查询结果截图）；

（9）开标一览表格式（单独用文件袋密封）

开标一览表

项目名称：                         项目编号：

投标人名称：

|  | 投标报价 |
| --- | --- |
| 投标总报价： | 人民币 元（¥ 元） |
| 服务期： | 自合同签订之日起 年 |
| 承诺缴纳履约保证金： | 为投标总报价的 % |
| 服务地点： | 金城江区同干万亩核桃示范基地B标段（包含东江镇木友村中丘屯、内丘屯、汶洞屯、花老屯、外丘屯、同干屯、木上屯、大汶屯、拉才屯、内背屯、木下屯、保洞屯、可仇屯、上日屯、均洞屯，齐美村可后屯、才贵屯、他料屯共18个屯） |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人签字或其授权代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

技术部分

（1）技术响应表格式：

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 要求 | 序号 | 采购内容 | 性能及指标 |  |
| ... |  |  | ... |  |  |  |

注：投标人应根据投标服务要求、对照招标文件服务采购需求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人签字或其授权代理人（签字或盖章）：

投标人盖章：                          日 期：

（2）项目实施方案（按采购需求编制，并结合核桃种植技术、病虫害防治措施等，如何做好核桃基地的管护进行详细描述，自拟）；

（3）劳动机具配备（根据项目规模投入）；

（4）服务承诺（结合项目需求进行编制）；

- （5）项目实施人员一览表，拟派本项目的技术负责人须具有农艺师（或农林）职称；

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

注：a.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

b.拟派本项目的技术负责人须具有农艺师（或农林系列）职称，并附其职称证书和身份证复印件。

c. 拟投入的技术人员和工人，需结合项目服务内容和规模进行安排，人数需基本满足项目需求。

法定代表人签字或其授权代理人（签字或盖章）：

投标人盖章：                           日  期：

（6）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有请提供）；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明。