竞争性谈判文件

项目名称：来宾市兴宾区八一医院检验科改造装饰工程

项目编号：LBXBZC2021-J2-69017-GTZB

采购人：来宾市兴宾区八一医院

代理机构：广西国腾招标代理有限公司

2021  年  10 月

目  录

第一卷 谈判须知、合同格式	4

第一章 谈判须知及前附表	4

前附表	4

谈判须知	8

第二章 合同格式	23

第二卷 技术规范	51

第三章 技术规范	51

第三卷 响应文件格式	52

第四章 资格审查部分	53

第五章 商务标格式	60

第六章 技术标格式	64

第四卷 图纸及工程量清单	73

第七章 工程量清单及施工图纸（另册）	73

第五卷 评标办法	74

广西国腾招标代理有限公司关于来宾市兴宾区八一医院检验科改造装饰工程（LBXBZC2021-J2-69017-GTZB）

竞争性谈判公告

项目概况

来宾市兴宾区八一医院检验科改造装饰工程的潜在供应商应在广西国腾招标代理有限公司（来宾市西山路719号）获取采购文件，并于2021年10月14日下午15时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LBXBZC2021-J2-69017-GTZB

政府采购计划编号：XBZC2021-J2-01172-001

项目名称：来宾市兴宾区八一医院检验科改造装饰工程

采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：人民币贰佰叁拾柒万零柒佰壹拾捌元陆角（￥2,370,718.60）

最高限价：同预算价

采购需求：本项目为拆除工程、装饰装修工程、安装工程、设备工程。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件、图纸及工程量清单。

合同履行期限：自合同签订之日起60天（日历天）内竣工并移交整个工程。

本项目不接受联合体。

本项目不接受未购买本采购文件和未缴纳谈判保证金的供应商竞标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.本项目的特定资格要求：

4.1具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质及建设主管部门颁发的建设施工企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

4.2拟投入项目经理须具备建筑工程专业贰级以上（含本级）注册建造师执业资格，已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。

4.3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：2021年10月9日至2021年10月13日，每天上午8时00分至12时00分，下午15时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西国腾招标代理有限公司（来宾市西山路719号）

方式：现场购买。竞标人自行到广西国腾招标代理有限公司购买，付款方式只接受现金付款或银行卡转账，不接受微信付款、支付宝付款和银行卡刷卡支付。

售价：工本费每本300元，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2021年10月14日下午15时00分（北京时间）

地点：广西国腾招标代理有限公司开标厅（来宾市西山路719号）

五、开启

时间：2021年10月14日下午15时00分（北京时间）截标后

地点：广西国腾招标代理有限公司评标室（来宾市西山路719号）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.为及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

2.公告发布媒介：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（gxzfcg.gov.cn）来宾市兴宾区人民政府门户网站（www.xingbin.gov.cn）、广西国腾招标代理有限公司网（www.gxgtzb.com）。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：来宾市兴宾区八一医院

地    址：来宾市兴宾区八一街道康乐路1号

联系方式：韦江,0772-6691748

2.采购代理机构信息

名    称：广西国腾招标代理有限公司

地    址：来宾市西山路719号

联系方式：李龙星，0772-4285666

九、政府采购监督管理部门

来宾市兴宾区财政局政府采购监督管理股

电      话：0772-4218580

- 第一卷、谈判须知、合同格式

- 第一章  谈判须知及前附表

- 前 附 表

| 项号 | 条款号 | 内 容 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程综合说明： 项目名称：来宾市兴宾区八一医院检验科改造装饰工程 项目编号：LBXBZC2021-J2-69017-GTZB 承包方式：包工包料，固定单价。 工程质量要求：合格。 计划开工时间：具体时间按采购单位通知 要求工期：自合同签订之日起 60 天（日历天）内竣工并移交整个工程。 竞标内容：本项目为拆除工程、装饰装修工程、安装工程、设备工程。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件、图纸及工程量清单。 |
| 2 | 2.1 | 资金来源：财政资金 |
| 3 | 3.1 | - 谈判供应商资格： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 4.本项目的特定资格要求： 4.1具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质及建设主管部门颁发的建设施工企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 4.2拟投入项目经理须具备建筑工程专业贰级以上（含本级）注册建造师执业资格，已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。 4.3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 4 | 6.1 | 现场考察：不同意组织。竞标人可自行前往现场踏勘。项目地址位于来宾市兴宾区八一街道康乐路1号。 |
| 5 | 13.1 | 竞标有效期为：90日历天 |
| 6 | 14.1 | - 谈判保证金：人民币肆万元整（￥40，000.00）；﹝须足额按时交纳﹞ - 谈判保证金交纳方式：以转账或电汇形式。谈判保证金必须从竞标人的银行账户以转账或电汇形式转出并于截标前以到达指定账户： 开户名称：广西国腾招标代理有限公司 开户银行：广西来宾桂中农村合作银行兴宾支行 - 银行账号：2238 1201 0103 5070 75 - 注：谈判保证金必须从谈判供应商基本账户转出到指定银行账户，请在银行进账单的用途或备注栏上注明项目名称或编号、分标号（如有），供应商应按上述要求交纳保证金,并自行考虑到账时间，妥善安排保证金交纳工作，确保按时到账。凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的保证金均视为无效，其响应文件一律作无效竞标处理。 |
| 7 | 15.3 | 补遗文件(如有)领取地点：广西国腾招标代理有限公司（来宾市西山路719号） 电话/传真：0772-4285666 |
| 8 | 16.1 | 响应文件份数：正本一份、副本三份 |
| 9 | 17.4 | 响应文件递交地点：广西国腾招标代理有限公司（来宾市西山路719号） 联系人： 李龙星 电话/传真：0772-4285666 |
| 10 | 18.1 | 响应文件递交截止时间：2021年10月14日下午9时00分 |
| 11 | 20.1 | 开标时间：2021年10月14日下午9时00 分 地 点：广西国腾招标代理有限公司开标室 |
| 12 | 27 | 评标办法：最低评标价法 |
| 13 | 34.1 | 农民工工资保障金：成交供应商应按合同总价的 2%缴纳农民工工资保障金。 |
| 14 | 35.1 | 履约保证金交纳方式及金额：成交供应商在收到成交通知后，成交供应商应在签订合同前向采购单位提交履约保证金，履约保证金金额为成交价的5%，履约保证金在施工竣工验收合格后无息退还。 |
| 15 | 36.1 | 采购代理服务费：成交服务费按《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（桂价费〔2011〕55号）》的规定计算所得向成交供应商收取。 |
| 其他： 1、本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 3、拟投入本工程的项目经理和五大管理人员必须是本单位的在岗人员，必须承诺不在其他工程中担任其他任何管理职务且不得在该工程中担任其他职务。谈判人必需做出书面承诺，承诺成交后，保证工程能按时开工、完工；能自行协调和处理好与当地群众的关系，保证正常施工，并承担由此引起的额外费用增加。如成交后受上述原因影响，不能按时开工或开工后不能正常施工的，可能造成工程进度滞后并有可能导致延误工期的，视为成交人违约，采购人有权终止合同，将工程另行发包。 |  |  |
| 信用查询：根据《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号）的要求，谈判开始前，由采购代理机构对按时递交响应文件的供应商进行信用查询，并将查询结果打印作为评审资料保存： （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； （2）查询截止时点：资格审查结束前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。 |  |  |
| 质量控制要求：为保证台面材料质量以及保障实验室人员健康，工程量清单中来宾市兴宾区八一医院检验科改造装饰工程--装饰部分所使用的边台材料须符合以下技术参数及要求： 1.台面：选用不小于13mm厚实芯理化板，具备良好的耐化学试剂能力、良好的物理性能，同时具备抗病毒功能。 2.耐化学性能要求：符合国家化学建筑材料测试中心检测要求，按照国家标准GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（表面耐污染性能测定方法室温24h测试条件）进行检验，（1）77%硫酸、（2）硝酸（65%）、（3）氢氟酸（40%）、（4）磷酸（85%）、（5）高氯酸（90%）、（6）络酸（60%）等，23种化学试剂分级检验结果为5级。 3.物理性能要求：表面耐干热性能（200℃）测试达到5级、24H吸水率(小于或等于0.3%)、洛氏硬度（大于或等于114）、密度（大于或等于1.5克每立方厘米）、表面耐磨性达到 825r。 4.抗病毒性能要求，依据ASTMF 1980-2016要求，在板材经过75℃高温下进行老化处理，持续时间相当于正常老化10年后，参照ISO 21702:2019 测试H1N1病毒，抗病毒活性率仍大于99.9%。 5.抗菌性能要求，参照JIS Z 2801:2010 测试，结果对 肺炎克雷伯氏菌、肠沙门氏菌肠亚种、大肠杆菌、铜绿假单胞菌 抗菌活性值R大于5.0；结果对 嗜肺军团菌 抗菌活性值R大于4.1。 6.放射性检测结果符合GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准中A类材料的技术指标要求。 7.防火性能要求，参照GB 8621-2012 测试，结果为B1级。 8.在竞标时响应文件中须提供2020年1月1日后第三方合法检测机构出具的符合或优于上述序号1至序号7台面技术参数指标的检测报告复印件，并加盖生产商公章，否则竞标无效。 |  |  |

谈 判 须 知

- 一、总则

l、工程说明

1.1 工程的说明见竞标须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述。

1.2 工程概况：来宾市兴宾区八一医院检验科改造装饰工程，具体详见设计施工图纸及工程量清单包含的内容。

2、资金来源及落实情况

2.1本工程的资金来源为财政资金，资金已基本落实，并将资金用于本工程合同

项下的合理支付。

3、谈判供应商资质与合格条件的要求

3.1 有资格获得本合同的谈判供应商，至少应满足本须知前附表第3项所列最低资格标准。

4、竞标范围

4.1按照本竞争性谈判文件第四卷所提供施工图纸、工程量清单要求及预算编制说明。

5、竞标费用

5.1、谈判供应商应向采购代理机构购买竞争性谈判文件，并承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管竞标结果如何，采购代理机构对上述费用不负任何责任。

5.2、本文件资料需收取成本费300元人民币。

6、现场考察

6.1详见谈判须知前附表。

- 二、竞争性谈判文件

7、竞争性谈判文件的组成

7.1 本合同的竞争性谈判文件包括下列文件及所有按本须知第9条发出的补充通知和第15条所述的补遗文件。

竞争性谈判文件包括下列内容：

第一卷  谈判须知、合同格式

- 谈判须知及前附表

- 第二章 合同格式

第二卷 技术规范

第三章 技术规范

第三卷 响应文件格式

第四章 资格审查部分

第五章 商务标格式

第六章 技术标格式

第四卷 图纸及工程量清单

第七章 图纸及工程量清单

第五卷 评标办法

7.2 谈判供应商应认真审阅竞争性谈判文件中所有的竞标须知、合同条件、规定格式、技术规范或技术要求、图纸及工程量清单。如果谈判供应商编制的响应文件不能符合竞争性谈判文件的要求，责任由谈判供应商自负。实质上不响应竞争性谈判文件要求的响应文件将被拒绝。

8、竞争性谈判文件的解释

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

9、竞争性谈判文件的修改

9.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

- 三、谈判报价说明

10、谈判价格

10.1 本项目谈判报价采用 工程量清单 报价。

10.1.1本项目谈判价格是包工包料，固定单价。

10.1.2谈判价格由谈判供应商根据现场情况按市场价自行报价。谈判供应商所填报的各项单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，谈判供应商在计算报价时应考虑一定的风险因素和固定价格包括的范围。除非合同中另有规定，具有标价的工程量清单报价中所报单价和合价以及报价汇总表中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用，经谈判小组审核严重不平衡的报价将不予接受。

10.1.3因设计变更引起工程项目、工程量变化的，工程量清单报价表中有相同细目的按谈判供应商谈判时的成交单价进行结算，工程量清单报价表中有类似细目的参考类似成交单价结算；新增项目有定额的套定额计算，其中材料价格有信息的按信息价，无信息的按市场价；新增项目无定额可套的，由发包人、承包人根据市场价格协商决定；新增项目的单价应经有资质的审核机构审定。国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

10.1.4谈判供应商应认真编制工程量清单中所列的所有各细目的单价和总额价，填写工程量清单时应注意：

- 有工程数量的应报单价和总价。

- 无工程数量的项目不报价（或只报单价不报总价）。

- 谈判时，建设单位要求报价的细目，谈判供应商没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已分配在工程量清单的其它单价或总额价中，承包人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。

10.1.5建设单位所提供的工程量清单，应认为已包括按正常施工工艺完成工程量清单项目各单项的有关内容。凡工程量清单所示工程所必不可少的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，谈判供应商应计入相关项目的单价中。

10.1.6承包人的临时占地（如项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责；由于承包人原因引起工期延长造成承包人临时占地的租用费增加由承包人负责。以上费用在谈判价中自行考虑。

10.1.7除非合同中另有规定，具有标价的工程量清单中所报单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用，经谈判小组审核严重不平衡的报价将不予接受。

10.1.8谈判供应商的谈判报价须按竞争性谈判文件及澄清答疑中所确认的工程量清单及清单各项的顺序进行报价，否则，将视为实质上不响应竞争性谈判文件的要求。

10.1.9谈判供应商在进行工程量清单报价时，应按照建设单位的工程量清单进行报价。谈判供应商对自己所填写的项目编码、项目名称及项目特征描述、计量单位、工程量负责。评标中，如项目编码、项目名称及项目特征描述、计量单位、工程量中的任何一项与招标工程量清单不一致的，谈判小组要求澄清、说明或补正，但谈判供应商拒绝澄清、说明或补正的，或澄清、说明、补正不符合要求的，视为不响应竞争性谈判文件实质性内容，作废标处理。如是“工程量”与招标工程量不一致的澄清、说明或补正，必须在谈判小组规定的时间内（不超过两小时）以工程量清单的形式澄清、说明或补正，并修改谈判总报价，但修改后的总报价不能超本项目的招标控制价，否则谈判无效。

10.1.10本项目招标控制价：人民币贰佰叁拾柒万零柒佰壹拾捌元陆角（￥2,370,718.60）。

谈判供应商的谈判总报价均不允许超上述招标控制价，否则谈判无效。

某谈判供应商的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料,如在规定的时间内谈判供应商无法提供的，则直接判定其谈判报价低于成本价。判定谈判报价低于成本价的，其符合性评审为不通过,谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

10.1.11本工程项目可再次报价，作最终报价时“谈判小组”将书面告知各谈判供应商，谈判供应商的最终报价（可维持首次报价不变）与首次报价不同时，必须以工程量清单报价表的格式编制，不得以总价下浮的方式做最终报价，谈判供应商须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件。

10.2计算依据：

10.2.1工程的计算依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013) ；

2、《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则(GB50854~GB50862-2013) ；

3、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其计价相关规定；

4、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》；

5、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰工程人工材料配合比机械台班基期价》；

6、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；

7、2011年版《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》；

8、材料价格按《来宾建设工程造价信息》2021年3月刊发布的材料除税价计取；

9、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

10、其他相关资料。

设备及装置性材料价格

1、材料信息价按《来宾建设工程造价信息》2021年3月刊发布的材料除税价计取。

2、 本工程土方运距暂按5km考虑，结算时按实际发生的运距考虑。

10.3 竞标货币

响应文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

- 四、响应文件的编制

11、响应文件的语言

响应文件及谈判供应商与采购单位之间往来的与竞标有关的通知、函件和文件均应使用中文。

12、响应文件的组成

12.1 谈判供应商的响应文件组成：

12.1.1资格审查部分（属复印件的复印后加盖单位公章)

（1）法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供，否则作无效竞标处理）（格式见第四章）

（2）授权委托书原件及授权委托人有效的身份证正反面复印件；（如有委托时必须提供，否则作无效竞标处理）（格式见第四章）

（3）谈判保证金交纳证明材料复印件；（格式自拟）（必须提供，否则作无效竞标处理）

（4）有效的营业执照正本或副本复印件、有效的安全生产许可证正本或副本复印件、有效的资质证书正本或副本复印件；（格式自拟）（必须提供，否则作无效竞标处理）

（5）拟投入本项目经理有效的项目经理注册建造师资格证书和安全考核B证复印件（格式自拟）（必须提供，否则作无效竞标处理）

（6）谈判截止之日止半年内供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟），无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）；供应商如为近三个月内成立的新公司，应提供于公司成立之日后的依法缴纳税收的证明（复印件，格式自拟）；（必须提供，否则作无效竞标处理）

（7）谈判截止之日止半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）；供应商如为近三个月内成立的新公司，应提供于公司成立之日后的依法缴纳社保费的证明（复印件，格式自拟）；（必须提供，否则作无效竞标处理）

（8）拟投入本项目的施工五大管理人员（安全员、施工员、材料员、质检员、预算员）身份证及上岗证复印件（或新版证书打印件），安全员C类安全生产考核合格证复印件（或新版证书打印件）（格式自拟）（必须提供，否则作无效竞标处理）

（9）2021年以来连续三个月投标单位为拟派驻本项目的项目经理、技术负责人及施工五大管理人员购买的社保证明.(如为新成立的公司，则按实际月份提供）；（格式自拟）（必须提供，否则作无效竞标处理）

（10）农民工工资交纳与使用承诺书；（必须提供，否则作无效竞标处理）（格式见第四章）

（11）供应商近三年内无重大违法记录声明书；（必须提供，否则作无效竞标处理）（格式见第四章）

（12）供应商直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则作无效竞标处理）（格式见第四章）

（13）采购代理机构在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）上查询相关供应商主体信用记录，并在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）上查询相关供应商主体政府采购严重违法失信行为信息记录，同时在评标时将两个网站上查询结果截图加盖单位公章如实报告谈判小组（如供应商有政府采购失信行为的，将判定为竞标无效，不能进入下一阶段谈判）；

（14）竞标人认为必要提供的声明及文件资料（如有请提供）。

12.1.2 商务标

（1）谈判书；（必须提供，否则作无效竞标处理）

（2）按期开工承诺书；（格式自拟）；

（3）谈判报价汇总表；（必须提供，否则作无效竞标处理）

（4）工程量清单报价的有关资料。

12.1.3 技术标

（1）谈判供应商资料；

（2）施工组织设计；

（3）项目管理机构配备情况；

（4）按本竞争性谈判文件规定提交的其它资料。

12.2 谈判供应商必须使用竞争性谈判文件第三卷提供的响应文件格式和顺序另行编制响应文件，但表格可以按同样格式扩展；谈判保证金按本须知第14条规定办理。

13、竞标有效期

13.l响应文件有效期详见本须知前附表第5项规定。

13.2 在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购单位可以书面形式向谈判供应商提出延长竞标有效期的要求。谈判供应商须以书面形式予以答复，谈判供应商可以拒绝这种要求而不被没收谈判保证金。同意延长竞标有效期的谈判供应商不允许修改其响应文件，但需要相应地延长谈判保证金的有效期，在延长期内本须知第14条的规定仍然适用。

14、谈判保证金

14.1 谈判供应商应按前附表第6项的规定提交谈判保证金，此谈判保证金是响应文件的一个组成部分。

14.2谈判保证金交纳形式：以转账或电汇形式。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的谈判保证金。凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的谈判保证金均视为无效谈判保证金，其响应文件一律作无效处理。

14.3谈判保证金必须在前附表第6项规定的时间前递交到帐，谈判供应商必须于截标前自行考虑到账时间，妥善安排保证金交纳工作，确保按时到账。到规定时间止，若采购代理机构账户上没有收到某供应商交纳的竞标保证金，则竞标无效。

14.4保证金的退还：谈判保证金的退还均以转账形式（无息）退回到谈判供应商银行账户。竞争性谈判文件规定不予退还保证金的情形除外。

14.4.1未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还（无息）。

14.4.2成交供应商的谈判保证金在合同签订后5个工作日内退还（无息）。

14.4.3谈判保证金不计息。

14.4.4谈判供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）谈判供应商在竞标有效期内撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）谈判供应商在竞标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）成交的谈判供应商无正当理由在成交通知书发出之日起25日内的规定期限内拒绝与采购单位签订合同的；

（5）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购单位同意，将成交项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱竞标程序的。

15、竞标答疑

15.1 采购单位向谈判供应商提供的有关施工现场的资料和数据，是采购单位现有的能使谈判供应商利用的资料。采购单位对谈判供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

15.2 谈判供应商提出的与谈判有关的任何问题须在收到竞争性谈判文件和图纸后2天内，以书面形式送达采购代理机构，采购代理机构将通过“补遗文件”的形式予以答复。如果谈判供应商在规定的时间内提出的问题未得到采购代理机构的书面解答的，应立即以书面形式报告同级政府采购监督管理部门，否则，将视为提出的问题不再需要答复。

15.3 采购补遗文件包括所有问题和答复，将迅速提供给所有获得竞争性谈判文件的谈判供应商。谈判供应商须在前附表第7项所列的地点领取采购补遗文件。

16、响应文件的份数和签署

16.l谈判供应商按本须知第12条的规定，编制一份响应文件“正本”和前附表第8项所述份数的“副本”。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.2响应文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由谈判供应商法定代表人或其授权委托人在“签字”处亲自签字，并在“盖公章”处加盖单位公章。

16.3全套响应文件原则上要求无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购单位指示进行的，或者是谈判供应商造成的必须修改的错误，但修改处应由响应文件签字人签字证明并加盖单位公章，否则修改无效。

- 五、响应文件的递交

17、响应文件的密封、装订与标志

17.1谈判供应商应将响应文件（资格审查、商务标、技术标可视情况分开装订成册）正、副本分别装订成册（正本一份、副本三份），然后将响应文件正、副本一并装入同一个响应文件袋中并加以密封，所有包装袋封面及封口处须盖谈判供应商单位公章或密封章或法定代表人签字。

17.2包封袋上可写明谈判供应商名称和地址、邮政编码、项目名称，并注明开标时间以前不得开封，以便竞标出现逾期送达时能原封退回。

17.3 如果包封袋上没有按上述规定密封并加盖公章或密封章，采购代理机构不承担响应文件错放或提前开封的责任，提前开封的响应文件不予接收。

17.4 响应文件递交至前附表第9项所述的单位和地址。

18、竞标截止期

18.1 谈判供应商应在前附表第10项规定的日期和时间之前将响应文件递交至广西国腾招标代理有限公司，由工作人员签收，凡逾期送达的响应文件将视为无效响应文件。

18.2 采购代理机构可以按本须知第9条规定以补充通知方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。在上述情况下，采购代理机构与谈判供应商在竞标截止时间以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的竞标截止时间。

18.3谈判供应商在竞标截止时间以后递交的响应文件采购代理机构不予接收，原封退给谈判供应商。

18.4若遇到竞标过多造成部分谈判供应商在截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，采购人或采购代理机构将按规定在响应文件递交截止时间关闭大门，禁止迟到的谈判供应商进入并递交响应文件，谈判供应商递交响应文件的时间应以其进入到竞争性谈判文件规定的开标场所的时间为准。

19、响应文件的撤回

19.1 谈判供应商可以在递交响应文件以后，在规定的竞标截止时间之前，以书面形式向采购代理机构递交撤回其响应文件的申请。撤回并不再递交新的响应文件的谈判供应商的响应文件将于开标会结束后予以退还。撤回并修改后再递交的谈判供应商同样要以书面形式向采购代理机构递交撤回其响应文件的申请。

19.2 谈判供应商的撤回申请，应按本须知第17条规定编制、密封、标志和递交（在包封袋上标明 “撤回”字样）。

19.3 根据本须知第14条的规定，在竞标有效期内，谈判供应商不能撤回响应文件，否则其谈判保证金将被没收。

- 六、截标

20、截标

20.l采购代理机构将于前附表第11项规定的时间和地点举行截标会议，参加截标的谈判供应商法定代表人或授权委托人应签名报到，并携带有效证明材料原件【法定代表人出席须携带营业执照正本或副本复印件及其身份证原件、受委托代理人出席须携带授权委托书原件和代理人身份证原件、谈判保证金转账底单原件】。否则，采购人或代理机构有权拒收其响应文件。

20.2 截标会议由采购代理机构组织并主持。

20.3 截标、谈判会议程序

(1) 采购代理机构主持人宣布截标会议开始；

(2) 介绍参加截标会议人员名单；

(3) 检查文件：由各竞标人检查各自的响应文件密封情况并签字确认。

(4) 竞标人代表对开标过程和开标记录有疑问和质疑的，应当场提出询问。采购人、采购代理机构对竞标人代表提出的询问应当及时处理；

(5) 宣布谈判与评标期间的有关事项；

(6) 截标会议结束

- 七、评标

21、评标内容的保密

21.1开标会议开始至确定成交供应商止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向谈判供应商或与评标无关的其他人泄露。

21.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，谈判供应商对采购单位和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致其竞标资格被取消。

22、资格审查

22.1本工程采用资格后审的方式进行，参加本次竞标的谈判供应商均要通过资格后审才能获得竞标资格。

22.2资格审查内容见竞标须知12.1.1条，其中有任何一项不提供或不合格或不符合要求均会被视为资格审查不合格。资格审查资料中提供的法定代表人和授权委托代理人的身份证复印件必须由本人亲自签字确认，否则竞标无效。

22.3上述资格审查所要求提交的文件均必须于本项目竞标截标前与响应文件同时提交完备（加盖公章）。如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，将被当作资格审查不合格而取消竞标资格。资格审查过程中，谈判小组对谈判供应商资格有疑问的，有权要求谈判供应商提供有关证件的原件核对，如谈判供应商无法在规定时间内（不超过两小时）提供原件核对或原件与复印件不一致的，将判定其资格审查不合格，作无效竞标处理。

23、响应文件的符合性鉴定、技术标评审

23.1 符合性鉴定：在详细评审之前，谈判小组首先审定每份响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的各项要求。

23.2 就本条款而言，实质上响应要求的响应文件，是指响应文件所提供（或承诺）的工程建设工期、质量标准、竞标文件格式、首次竞标报价是否有效等要与竞争性谈判文件中相应要求的条款、条件和规格相符，并且没有重大偏差，且谈判供应商商务标中的工程量清单符合竞标须知中10.1.8、10.1.9款规定。

23.3技术标评审：对通过资格审查和符合性鉴定的响应文件进行详细的技术标评审，主要对技术标中拟投入本项目的主要施工管理人员、进入该工程的主要机械设备表、施工进度表（采用横道图【或关键线路网络图】）、具体施工方案等方面进行评审，技术标评审按可行与不可行来评定，对技术标不可行的竞标予以拒绝。

24、谈判：

24.1谈判小组对谈判供应商资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件和实质性响应竞争性谈判文件的谈判供应商名单中确定不少于3家的谈判供应商参加谈判。资格条件不符合的谈判供应商或未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关谈判供应商。

24.1.1第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一谈判供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的谈判供应商平等的谈判机会。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购内容中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的谈判供应商。

谈判供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。谈判供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他谈判供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应谈判供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

24.1.2谈判文件修正

⑴、第一轮谈判结束后，各响应谈判供应商退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的具体要求，优化采购方案。

⑵、采购代理机构通知响应谈判供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应谈判供应商，向响应谈判供应商提供较充分的修正时间。

⑶、响应谈判供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件由其法定代表人或被授权人签字或加盖谈判供应商公章后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效应。

24.1.3第二轮谈判

谈判小组就修正后的谈判文件与响应谈判供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

24.1.4最后报价

24.1.4.1所有谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的谈判供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的谈判供应商不得少于3家。

24.1.4.2最后报价是谈判供应商响应文件的有效组成部分。

24.1.4.3已经提交响应文件的谈判供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的谈判供应商的保证金。

24.2 谈判原则

24.2.1、必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

24.2.2、谈判人员不得向外界透露任何与谈判有关的内容；

24.2.3、任何单位和个人不得干扰、影响谈判的正常进行；

24.2.4、谈判人员不得私下与竞标单位接触。

24.3   响应文件有下列情况之一者视为竞标无效：

24.3.1 响应文件未按竞争性谈判文件的规定进行装订、密封；

24.3.2 竞标单位法定代表人或其授权委托人未签字；

24.3.3 竞标单位未加盖单位公章；

24.3.4 未按规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清；

24.3.5 谈判供应商未按竞争性谈判文件的规定递交谈判保证金的；

24.3.6 谈判供应商法定代表人或授权代表未按时参加开标会议的；

24.3.7开标会上谈判供应商未能按竞争性谈判文件要求提交资格证件的；

24.3.8 竞标截止时间以后送达的响应文件；

24.3.9 响应文件内容不真实；

24.3.10 响应文件不满足谈判供应商资质等级、项目经理要求；

24.3.11不符合法律法规的。

24.3.12 供应商未按本须知14.4.3的要求提供相关证明材料的；

24.4有下列情形之一的视为竞标人相互串通投标，响应文件将被视为无效：

（1）不同竞标人的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同竞标人报名的IP地址一致的；

（2）不同竞标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的竞标人的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同竞标人的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同竞标人的响应文件相互混装；

（6）不同竞标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

24.5 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

25、响应文件的澄清

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以要求谈判供应商在规定的时间以书面密封形式对响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，澄清或说明的内容不得超出响应文件的范围和改变其实质内容。

26、错误的修正

26.1谈判小组将对确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.1.1 如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

26.1.2 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，以标出的单价为准。除非谈判小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

26.2 按上述修改错误的方法，调整响应文件中的谈判报价。经谈判供应商确认同意后，调整后的报价对谈判供应商起约束作用。如果谈判供应商不接受修正后的最终谈判报价则其竞标将被拒绝，视为无效竞标。

26.3 响应文件正本与响应文件副本不符的以正本为准。谈判书内容与其他不一致时，以谈判书中内容为准。

27、响应文件的评价与比较

27.1谈判小组仅对依照本须知第23条确定为实质上响应竞争性谈判文件要求（即符合性鉴定合格）的响应文件进行评价与比较。

27.2 谈判小组将依照本须知第23条对通过符合性鉴定及技术标可行的响应文件的谈判报价进行校核与修正。

27.3在评审过程中出现法律法规和竞争性谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

- 八、授予合同

29、评标结果

29.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且评标价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的评标价最低的供应商为成交供应商。

30、合同授予标准

合同将授予被确定质量和服务均能满足采购文件实质性要求，具备履行合同能力，评审报告中推荐的排名第一的成交候选供应商为成交供应商。成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

31、成交通知书

采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

32、合同的签署及政府采购合同公告

32.1签订合同时间：成交通知书发出之日起二十五日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

32.2根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

32.3各竞标人应在竞标文件中注明竞标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为竞标文件中不涉及商业秘密。

33.1如果成交供应商不按本须知第32.1条的规定执行，在规定时间内因为成交供应商原因未能签合同，或要求改变竞标性谈判文件内容而拖延合同签订，则按违约处理，采购人将没收其谈判保证金，取消其成交资格，采购人可从成交候选人中重新确定成交供应商，组织供需方签订合同或重新招标。成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他成交候选人作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

33.2成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与成交供应商之后排名第一的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

34、如谈判供应商成交后不按时、足额将农民工工资保证金存入指定帐户的，采购单位将取消其成交资格。

34.1农民工工资保障金：成交供应商应按合同总价的 2%缴纳农民工工资保障金。

35、履约保证金

35.1成交供应商在收到成交通知后，成交供应商应在签订合同前向采购单位提交履约保证金，履约保证金金额为成交价款的5%，履约保证金在施工竣工验收合格后无息退还。

### 九、其他事项

36. 招标代理服务费

36.1成交服务费按《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（桂价费〔2011〕55号）》的规定计算所得向成交供应商收取。

36.2招标代理服务费标准：

代理服务费收费标准：

| 服务类型 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。

37. 质疑和投诉

37.1质疑

竞标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，质疑函应按财政部发布《政府采购供应商质疑函范本》编制，质疑函内容或格式不符合其规定的，竞标人应按该范本要求进行修改后重新提交。其必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商对同一采购程序环节重复提出质疑的，采购代理机构将不予受理。且其质疑行为和质疑函内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定，质疑具体计算时间节点如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

竞标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

37.2 质疑及投诉的书面要求

质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

37.3 接收质疑函的方式：接收供应商或其委托代理人以书面形式递交的质疑函原件，委托代理人提出质疑的，还应当提交供应商签署的授权委托书。

质疑联系部门及电话为：广西国腾招标代理有限公司招标代理部  0772-4285666；

38. 适用法律

采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

- 合同格式

- 建设工程施工合同

（GF—2017—0201）

工程名称：

项目编号：

建设单位：

施工单位：

监理单位：

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

### 第一章 合同协议书

发包人（全称）：来宾市兴宾区八一医院

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：来宾市兴宾区八一医院检验科改造装饰工程

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

    - 5.工程内容：               。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

 。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）建安劳保费：

人民币（大写）               (¥          元)；

2.合同价格形式：固定单价，包工包料         。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

# 第二章  通用条款

本工程的施工合同通用条款按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款执行。

# 第三章  专用合同条款

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：成交通知书、谈判书、技术标准和要求、已标价工程量清单、竞争性谈判文件及其附件（含所有补充通知；履行合同过程中双方总经理以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：              。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：合同签订时现行的国家法律和行政法规和部门规章，工程所在地政府的有关法规和规章及规范性文件   。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 按签订本合同时现行的国家建筑安装工程施工验收标准、规定、行业规范等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无   ；

发包人提供国外标准、规范的份数：       无        ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       无        。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：双方另行协商  。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1)合同协议书/协议补充；

(2)专用合同条款；

(3)通用合同条款；

(4)中标通知书；

(5)招标文件及响应文件；

(6)图纸；

(7)工程量清单；

(8)标准、规范及有关技术文件；

(9)合同后面附件；

(10)其他：通知、变更、审批过的技术方案、签证计量。

(11) 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB50854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签定后 七个工作日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：叁套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容： 本工程内容和影响本项施工相关的。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：提供项目部组成人员名单、身份证明、相应执业证书及缴纳社会保险的有效证明、施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、工程进度表 ；

承包人提供的文件的期限为：合同签定开工后14个工作日；

承包人提供的文件的数量为：一式两份；

承包人提供的文件的形式为：纸质（复印件需提供原件核验）；

发包人审批承包人文件的期限：提交文件后从收到承包人提供的文件之日起七天内予以确认，如有重大异议必须在收到上述资料之日起五天内以书面形式送达承包人，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：待定 。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室，其它为现场办公室；

发包人指定的接收人为：待定     。

承包人接收文件的地点：承包人工地办公室；

承包人指定的接收人为：待定         。

监理人接收文件的地点：监理人工地办公室   ；

监理人指定的接收人为：待定       。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：详见通用合同条款1.10.1条款。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：规划批复总平用地红线 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人自行解决。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 需征得发包人同意   。

- 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：待定   。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/     。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：详见专用条款10.4条款  。

#### 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：开工前7天，发包人应将所派驻的工程师的姓名、委托的事项及权限、委托期限等事项书面通知承包人  。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前  七  天具备施工条件并移交给承包人。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：道路、水、电、管线等临时设施费用由竞标人在其投标报价中考虑（发包人只提供现场水、电总开关接入口）。若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用自理 。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无     。

发包人是否提供支付担保：      否       。

发包人提供支付担保的形式：    无        。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 按当地城建档案馆归档要求    。

承包人需要提交的竣工资料套数：  壹式肆套（其中业主档案馆监理施工单位各留一份 ）   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   承包人承担      。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收前十五天     。

承包人提交的竣工资料形式要求：  按当地城建档案馆归档要求    。

（10）承包人应履行的其他义务：（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经监理人确认后使用，发包人承担由此发生的费用和合理利润。由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第1.6项约定的承包人提供的文件，承包人应按照专用合同条款第1.6项约定的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中。由承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：   无  。

(2)应提供计划、报表的名称及完成时问：   每月25日向监理、发包人提供当月工程进度报表以及下月进度计划各一式两份  。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：  承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：按实际需要，由承包人负责承担。

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：因施工需要，经发包人批准，由承包人办理和负责费用。需要时，发包人派人配合。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：  已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承担费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。

(8)施工场地清洁卫生的要求：由于施工造成的环境污染，其责任和费用均由承包人承担。

(9)双方约定承包人应做的其他工作：

1)配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。

2)承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。

3)承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

4) 取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。

5）经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

6）承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

7）承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 项目经理仅限于工程的现场施工管理，但未经承包人盖章同意，不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇用劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为   。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  不少于20天 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：双方另行协商。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 未经发包人同意或正当理由，项目经理擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 2000 元/人•次(人民币)

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在  （开工日期）  前到任。在监理人向承包人颁发    （竣工证明材料名称）    前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约、违约金处 合同价的2%。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人项目经理因不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚款 5000 元/人•次(人民币)。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 7个工作日 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 承包人主要施工管理人员因不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处违约金，违约金标准：技术负责人2000元/人•次(人民币)；专业工程师2000元/人•次(人民币) 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：超过三天应报发包人批准 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：技术负责人、专业工程师未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换技术负责人处 2000元/人•次(人民币)违约金；擅自更换专业工程师处2000元/人•次(人民币)违约金 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人•次(人民币)；未经发包人同意，专业工程师擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人•次(人民币) 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：基础、主体和关键性工作部分   。

主体结构、关键性工作的范围：待定           。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： 符合现行国家规定的法律法规文件规定的  。

其他关于分包的约定： (1)除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

(2)在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

(3)未经承包人和监理人审批同意由发包人擅自确定的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

(4)承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：

①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。

②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。

③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。

④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施，并对承包人处予违约处违约金，违约金金额为履约保证金金额的5%～20%（视情节严重而定）。   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：本工程无分包  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生属承包人责任造成的损坏，承包人自费予以修复。工程交付发包人或发包人提前使用后发生损坏的修理费用以及其他责任，由发包人承担。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方另行协商  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：     是             。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：   竞标人在收到中标通知书后，须在 10 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 本工程施工图内容及施工过程  。

关于监理人的监理权限： 按本工程的《建设工程委托监理合同》相关条款执行。发包人于开工前7天向承包人提供一份本工程的《建设工程委托监理合同》原件  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 无  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   无   。

关于工程奖项的约定：  待定    。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

工程师应在承包人约定时间到达现场进行隐蔽中间验收工作（不得以任何理由改期），如果在约定时间超过两小时内工程师未到现场（有发包方现场代表证明），或按通知推算约定时间超过两个小时未到场的或超过两小时到场发现已隐蔽施工的（非上班时间除外，节假日照常验收），承包人可自行隐蔽继续施工，后果由工程师承担（除检验不合格外）。但在约定时间承包人未到现场及超过约定时间两小时，工程师可另订时间验收，承包人不得有异议且承担由此引发的责任。如需要质监站参加验收的，节假日通知由发包方负责，如无法安排的，由发包方通知承包方改期，工期相应顺延。 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按当地行政主管部门规定      。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   无   。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 本合同价款已包含安全防护、文明施工措施费      元，使用要求：专款专用。具体支付计划按桂建质 [2015]16号文《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》和相关规定要求执行  。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：待定  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   合同签订后七天内    。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  自收到之日起七天内  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 从收到承包人提供的工程进度计划之日起五天内予以确认，如有重大异议必须在收到上述资料之日起三天内以书面形式送达承包人，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   待定    。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 待定    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 待定   。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  30   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   开工前七天，以书面形式交给承包人，双方现场进行交验   。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：(1) 设计变更和工程量增加；

(2)因发包人原因造成的延误开工、施工障碍、停建、缓建等情况；

(3) 发包人未能按合同的约定提供图纸及总监理工程师和发包人驻现场代表没有明确的施工指令；

(4)一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

(5)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

(6)发包人未能按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行；

(7)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（8）在施工过程中遇到地下水、地下障碍物、淤泥、流砂、溶洞、岩石或地下管线的；因发包人应承担责任的原因，未能按合同要求配合施工直接造成停工的；

(9) 双方同意工期顺延的其他情况：非承包人的责任造成的工期延误或工程师同意或承包人有证据证明的可顺延工期的其他情况等。

(10) 其余按本合同通用条款执行。

因发包人原因造成停工的，相应顺延工期。。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款(扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后)的万分之四），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。    。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价(扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后)的4%  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：     待定      。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- 1、八级以上的持续3天的大风，

- 2、暴雨级以上持续2天的大雨，

- 3、五十年以上未发生过持续2天的高温天气，

- 4、五十年以上未发生过持续2天的严寒天气，

- 5、五十年以上未发生过的洪水。

- 6、七级以上的地震。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    待定       。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  约定进场时间为界，提前进场由发包方承担，约定时间以后进场的由承包方承担（非承包方承包范围内即发包方另外分包的其他项，全部由发包方承担）   。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。      。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： ①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。关于临时用地的租用费，如用地红线内无法满足临时设施用地时由发包人负责解决。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。  。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   待定   。

施工现场需要配备的试验设备：       待定    。

施工现场需要具备的其他试验条件：      待定    。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：      待定   。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  另行约定  。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同子目的，按合同该子目价格进行计算；（2）合同中只有类似子目的，参照该类似子目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似子目的价格计算方法：有定额的套定额，并乘以下浮系数（中标价/经审定的工程招标预算价（未下浮前））计算，其中材料信息价按《来宾建设工程造价信息》2021年3月刊发布的材料除税价计取。如果承包人实际完成工程量与招标工程量偏差超过5%以上且该单项造价超过合同总价2%以上的，则该部分分部分项工程实际完成工程量与招标工程量偏差超过5%以上部分的综合单价按以下方法计算：有定额的套定额计算，执行本招标文件工程计价参考依据，并乘以下浮系数（中标价/经审定的工程招标预算价（未下浮前））结算，其中，材料价格有信息价的按中标文件的价格计取，无信息价的由发包人、监理单位及承包人根据市场价格协商议定。

措施项目费调整原则按《（GB50500-2013）建设工程工程量清单计价规范-广西壮族自治区实施细则》第9.3.2款执行国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

本工程最终结算价以财政部门或审计部门审定为准  。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改  。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 双方协商      。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并委派评标委员会成员；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在合同条款约定具体事项。承包人直接实施的暂估价项目的约定：  待定     。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： （1）已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。

（2）发包人按照规定所作支付后，暂列金额如有余额归发包人   。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场 材料价格波动是否调整合同价格的约定：   不调整    。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3   种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： 材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，因重大设计变更等发包人的原因，在招标后延迟开工或中途停建重新复工的施工工期内，主要材料涨跌的调整幅度按双方协商执行   。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  除工程变更和政策性调整以外的风险 。

风险费用的计算方法： 单价采用固定综合单价，风险费用已综合考虑在单价中  。

风险范围以外合同价格的调整方法： （一）因分部分项工程量清单漏项、设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同子目的，按合同该子目价格进行计算；（2）合同中只有类似子目的，参照该类似子目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似子目的价格计算方法：有定额的套定额，并乘以下浮系数（中标价/经审定的工程招标预算价（未下浮前））计算，其中材料信息价按《来宾建设工程造价信息》2021年3月刊发布的材料除税价计取；新增项目无定额可套的，由发包人、监理单位及承包人根据市场价格协商确定；新增结算单价=综合单价×（中标价/经审定的工程招标预算价）。

（二）国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

（三）本工程约定的材料价格风险：由于工期较短，材料价格不予调整。

本工程最终结算价以财政部门或审计部门审定为准。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：    /       。

风险费用的计算方法：        /      。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /

3、其他价格方式：        /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：1、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013) ；   2、《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则(GB50854~GB50862-2013) ；   3、 2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其计价相关规定；   4、 2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》；   5、 2013年版《广西壮族自治区建筑装饰工程人工材料配合比机械台班基期价》；   6、 2013年版《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》；   7、 2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》； 8、 2014年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》； 9、《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》（桂建标字【2009】7号）及桂建标【2013】47号； 10、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2018]19号）；   11、《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发【2012】42号）。   12、《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管【2008】37号）。   13、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标［2016］17号；对营改增后工程计价依据是采用一般计税方法中的清单计价方法。   14、自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标〔2019〕10号)一般计税方法的增值税税率由10%调整为9%及2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。

15、 现行的有关文件以及招标文件、施工设计图纸和补充资料。

如果承包人实际完成工程量与招标工程量偏差超过5%以上且该单项造价超过合同总价2%以上的，则该部分分部分项工程实际完成工程量与招标工程量偏差超过5%以上部分的综合单价按以下方法计算：有定额的套定额计算，执行本招标文件工程计价参考依据，并乘以下浮系数（中标价/经审定的工程招标预算价（未下浮前））结算，其中，材料价格有信息价的按竞标文件的单价计取，无信息价的由发包人、监理单位及承包人根据市场价格协商议定。

措施项目费调整原则按《（GB50500-2013）建设工程工程量清单计价规范-广西壮族自治区实施细则》第9.3.2款执行国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

本工程最终结算价以财政部门或审计部门审定为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  承包人每月25日按进度向工程师提交已完工程量报告。工程师接到报告之日起3天内按设计图纸进行核实并完成已完工程量的确认工作，逾期核实或核实无果的视为发包人已同意承包人所提交的工程量报告  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   (1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值，承包人应得到该价值扣除保留金后的价款。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：       无           。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       无         。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  无    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  原则上按工程进度付款，工程量完成30%时，工程款支付至合同价款的30%，工程量完成60%时，工程款支付至合同价款的60%，项目验收合格后，工程款支付至合同价款的85%，结算经业主聘请的有资质的社会审计中介机构审定后，工程款支付至结算总价的97%（含已支付的）；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：进度完成后提交已完工程量的报表, 作为工程价款支付的依据  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人申请工程进度款时，承包人向发包人提供以下资料：①《工程用款申请书》；②工程量计量报表；③其他需要补充说明的材料  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：            。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   3天       。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   14个工作日     。

（2）发包人支付进度款的期限：    无        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   无    。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   无        。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无     。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

竣工验收正式通过后5天（工程造价在500万元以下含500万元）、10天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量分别为2套、4套、6套。   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   按本合同通用条款执行      。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   竣工验收整改完毕并完成备案后5个工作日内    。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 每超一天向承包人支付合同价款万分之四的违约金，限额为合同价4%     。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每超一天向发包人支付合同价款万分之四的违约金，限额为合同价的4% 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    另行约定   。

（1）单机无负荷试车费用由     承包人     承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人       承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议  。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格后七日内，如承包人到期后不退场，发包人有权安排其他人员进行清理，费用从承包人工程款中扣除 。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格之日起7天内 。

竣工结算申请单应包括的内容：    待定               。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：     待定       。

发包人完成竣工付款的期限：           待定           。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   待定      。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    6份        。

承包人提交最终结算申请单的期限：    按照国家有关法律法规执行    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  待定 。

（2）发包人完成支付的期限： 按本条第(1)计算后二十八个日历内支付至结算价的100% 。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  12个月     。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    否    。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第    种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）  3    %的工程款；

（3）其他方式: 发包人按工程结算价款总额的3%预留工程质量保修金，待工程缺陷责任期满一年后30个工作日内返还给承包人，无息  。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   /  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                      。

关于质量保证金的补充约定：    待定          。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为2年;

3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;

4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  按质量保修书的约定      。

#### 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     无     。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  工期相应顺延 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  签合同时承包人与发包人协议，延期付款协议须经财政部门认可。        。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   如发生，发包人应补偿承包人利润损失及其他损失，具体损失及配合费等费用双方另行协商 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  如发生，承包人的损失按实际发生计，工期按延误天数相应顺延   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：如发生，承包人的损失按实际发生计，工期按延误天数相应顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  以承包人提供的事实依据给予确定违约责任、及商议工期是否顺延   。

（7）其他：    所有违约累计总额限合同价的4%    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  承包人有违反规定的，按规定给予处罚，所有违约累计总额限合同价的4%  。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

（2）由于承包人的原因造成工期延误的，每延误一日按合同价款0.4‰向发包人支付违约金，此项违约金限额为合同价款的4﹪，误期时间从规定竣工日期（含顺延工期）起直到全部工程或者相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的日数，发包人可以从应向承包人支付的款项中扣除此项违约金或其他方式收回此款。此项违约金的支付并不能解释承包人应完成工程的责任或合同中约定的其他责任。

（3）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（4）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准  。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商订的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按响应文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及响应文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：             。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    连续停水停电达一天以上的    。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  15  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    按归属权各自分担    。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  承包人应对其为本合同工程派遣或雇用的人员进行意外伤亡和人身事故保险并计入工程报价中，发包人不承担一切伤害赔偿和补偿以及与其有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、指控费及其它开支     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包人自行考虑     。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                  。

#### 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  来宾市   人民法院起诉。

附件1：工程质量保修书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

为保证      (项目名称)在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

保修范围：本项目施工图纸中的所有内容。

﹡二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7、所有项目工程的质量保修期不少于 1 年；

8、在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修；

9、其他约定：设备按国家及厂家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年，终身维修。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起  5  天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为：工程价款结算总额的3% 。

质量保修金银行利率为零。

五、质量保修金的返还

质量保修金发包人在应付款中扣出，待工程质量保修期满并把工程移交使用部门管理后，将质量保修金（不计利息）退回承包人。在保修期内承包人应按保修内容进行保修，若承包人接到发包人保修通知书在二天内未派人进行修理的，发包人则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费用由承包人负责或由发包人从保修金中扣除。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人(公章)： 	                      承  包  人(公章)：

法定代表人(签字)： 	                      法定代表人(签字)：

年    月    日 	                          年    月    日

- 第二卷 技术规范

第三章、技术规范

- 一、工程建设地点的现场条件：

（一）现场自然条件

满足施工要求。

（二）现场施工条件

符合施工要求。

- 二、技术规范

本工程应该认真按照设计施工图纸、工程量清单的要求进行施工，同时也要严格执行国家现行行业验收标准、建筑工程和安装工程各专业相关的现行标准和技术规范。

第三卷  响应文件格式

竞标文件封面格式

- 工程 - 竞 标 文 件 （※※本） 项目编号： - 项目名称： - 投 标 人： （盖章） - 法定代表人或其委托代理人： （签字） 日 期： 年 月 日

第四章、资格审查格式

目   录

一、法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面复印件…………（页码）

二、授权委托书原件及授权委托人有效的身份证正反面复印件……………………（页码）

三、谈判保证金交纳证明材料复印件………………………………………………（页码）

四、有效的营业执照正本或副本复印件、有效的安全生产许可证正本或副本复印件、有效的资质证书正本或副本复印件……………………………………………………（页码）

五、拟投入本项目经理有效的项目经理注册建造师资格证书和安全考核B证复印件…………………………………………………………………………………（页码）

六、谈判截止之日止半年内供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明…………………………………………………………………………………（页码）

七、谈判截止之日止半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证……（页码）

八、拟投入本项目的施工五大管理人员（安全员、施工员、材料员、质检员、预算员）身份证及上岗证复印件（或新版证书打印件），安全员C类安全生产考核合格证复印件（或新版证书打印件）……………………………………………………………（页码）

九、2021年以来连续三个月投标单位为拟派驻本项目的项目经理、技术负责人及施工五大管理人员购买的社保证明.(如为新成立的公司，则按实际月份提供）………（页码）

十、农民工工资交纳与使用承诺书………………………………………………（页码）

十一、供应商近三年内无重大违法记录声明书………………………………（页码）

十二、供应商直接控股、管理关系信息表；………………………………………（页码）

十三、按本竞争性谈判文件规定提交的其它资料（如小型、微型企业声明函、监狱企业声明函、残疾人福利性单位声明函等）……………………………………………（页码）

- 法定代表人身份证明书及法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人身份证明书（格式）

供应商：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月  日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（谈判供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

谈判供应商：（盖公章）

日期：   年    月    日

附注：如法定代表人亲自参加开标会议的，须在开标会上提供“法定代表人身份证明书”并同时提交工商行政管理部门核发的营业执照原件、身份证原件备查。

法定代表人身份证正反面复印件

- 授权委托书及授权委托人有效的身份证正反面复印件

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我(姓名)系(谈判供应商名称)的法定代表人，现授权委托(姓名)为我单位授权委托人，以本单位的名义参加   （代理公司名称） 代理的        （工程名称）               的竞标活动，授权委托人在竞标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。特此委托。

授权委托人：              性别：               年龄：

单位：                    部门：               职务：

身份证号码：

谈判供应商：(盖公章)

法定代表人：(签字)

日期：         年        月        日

附注：法定代表人不能亲自参加开标会议，由其授权委托人参加的，在开标会上须提供授权委托书及授权委托人身份证原件备查。

授权委托人有效的身份证正反面复印件

农民工工资交纳与使用承诺书

（按桂劳社发[2009]50号文、《关于印发广西壮族自治区工程建设领域工人工资支付专用账户管理办法的通知》（桂薪联发﹝2016﹞1号）、《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发﹝2016﹞2号）的规定执行）

致：          （采购人名称）

根据广西壮族自治区劳动和社会保障厅、广西壮族自治区建设厅桂劳社发[2009]50号《广西壮族自治区劳动和社会保障厅、广西壮族自治区建设厅关于建立建农民工工资保障金制度的通知》、《关于印发广西壮族自治区工程建设领域工人工资支付专用账户管理办法的通知》（桂薪联发﹝2016﹞1号）、《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发﹝2016﹞2号）的规定执行文件规定，我方在此向业主承诺：

（一）我单位在本磋商           （项目名称）        递交响应文件截止时间    年月  日（开标日）前所承建的工程项目，不存在拖欠或克扣农民工工资的行为。

（二）磋商成交后，我单位同意在签订合同后在工程项目所在地商业银行开设农民工工资保证金专用账户，并按响应文件规定的农民工工资保证金额度预存一定数额的资金作为农民工工资保证金或向发包人提供由工程项目所在地（工程项目所在省区范围内）商业银行出具同等金额农民工工资保证金银行保函，并到工程项目所在地具有管辖权的人力资源社会保障部门备案。

（三）在项目实施过程中，若出现成交价与结算价不一致时，以实际结算金额按竞争性磋商文件规定的计算额度存入农民工工资保证金。

（四）我单位向采购人承诺依法足额支付农民工工资，一旦我单位（包含我单位的分包商）承建的       （项目名称）出现拖欠农民工工资情况的，可由劳动保障、建设主管部门（或授权机构）及采购人根据相关规定从其农民工工资保证金中先予支取。

（五）其它未尽事宜按《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发﹝2016﹞2号）等有关规定执行。

供应商：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其授权委托人：                        (签字)

年       月      日

无重大违法记录声明书

致：（采购单位）

我公司参加贵单位组织    （项目名称）     项目的竞标活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的谈判供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

谈判供应商：                     （盖单位公章）

法定代表人或其授权委托人：                 (签字)

- 年   月    日

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或委托代理人签字：

供应商（盖公章 ）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或委托代理人签字：

供应商（盖公章）：

年    月    日

- 第五章、商务标格式

目   录

一、谈判书………………………………………………………………………………（页码）

二、按期开工承诺书……………………………………………………………………（页码）

三、谈判报价汇总表…………………………………………………………………（页码）

四、工程量清单报价的有关资料………………………………………………………（页码）

- 谈判书

致：            （采购单位）               ：

1、根据已收到的   （工程名称） 的竞争性谈判文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程竞争性谈判文件的谈判须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）             元（￥      ）的总价(含建安劳保费)，按上述合同条件、技术规范、图纸的条件承包 来宾市兴宾区八一医院检验科改造装饰工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方成交，我方保证在签订合同后       天（日历天）内竣工并移交整个工程，并保证工程质量      。

3、我方同意所递交的响应文件在“谈判须知”第13条规定的竞标有效期内有效，在此期间内我方的谈判有可能成交，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

5、我方在规定的时间内缴纳了人民币（大写）金额为           元的谈判保证金。

6、如我公司中标，我公司承诺按投标须知第36款的要求支付招标代理服务费等开评标费用。

谈判供应商：（盖公章）

单 位 地 址：

法定代表人：（签字）

邮 政 编 码：

电       话：

传       真：

开户行名称：

银 行 帐 号：

开户行地址：

日      期：        年    月    日

- 谈判报价汇总表

（项目名称）    项目                                   币种：人民币

| 项目内容 |  |  | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞标报价 | 竞标总报价（大写） |  |  |  |
|  | 竞标总报价（小写） |  | 元 |  |
| 其中 | 规费中按规定向建安劳保费管理机构缴纳的建安劳保费 |  | 元 |  |
|  | 安全文明施工费 |  | 元 |  |
| 项目经理 |  |  | 注册编号 |  |
| 竞标工期(日历天) |  |  |  |  |
| 承诺工程质量 |  |  |  |  |

投 标 人：                                         （盖章）

法定代表人或其授权代理人：                         （签字）

日    期：                  年             月            日

- 工程量清单报价有关资料

(由谈判供应商按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013 )广西壮族自治区实施细则自行编制)

一、说明：谈判供应商的已标价工程量清单需按第七章“工程量清单”中的相关清单表格格式编制。构成合同文件的已标价工程量清单包括第七章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

二、表格：可按《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》工程量清单计价表格提供。

三、工程量清单报价有关资料必须逐页加盖单位公章，封面需编制人签字。

- 第六章、技术标格式

一、谈判供应商资料……………………………………………………………………（页码）

二、施工组织设计……………………………………………………………………（页码）

三、项目管理机构配备情况……………………………………………………………（页码）

四、按本竞争性谈判文件规定提交的其它资料……………………………………（页码）

一、谈判供应商资料

（一）企 业 概 况 表

| 企业注册名称 |  |  |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人代表 |  | 职 称 |  | 企业性质 |  |
| 企业资质等级 |  | 经营方式 |  |  |  |
| 上级主管部门 |  |  |  |  |  |
| 批准成立机构 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |

## 二、施工组织设计

1. 竞标人应提交完整的施工组织设计，包括采购文件第一章竞标须知第11.4款规定的施工组织设计基本内容。编制的具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的施工机械设备情况、劳动力计划等；结合本采购工程特点提出切实可行的保证工程质量、安全生产、文明施工、工程进度的技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1  拟投入的主要施工机械设备表

2.2  劳动力计划表

2.3  计划开、竣工日期和施工进度网络图

2.4  施工总平面图

2.5  临时用地表

2.1 拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率(kw) | 生产能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2 劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：⑴ 竞标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

⑵ 本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

2.3 计划开、竣工日期和施工进度表

2.3.1  竞标人应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按采购文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的竞标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.3.2  施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

2.3.3  施工进度计划应与施工组织设计相适应。

2.4 施工总平面图

竞标人应提交一份施工总平面图，绘制现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

2.5 临时用地表

| 用途 | 面积（m2） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

注：⑴ 竞标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积及其详细用途。

⑵ 若本表不够，可加附页。

## 三、项目管理机构配备情况

1. 项目管理机构配备情况表

2. 注册建造师简历表

3. 技术负责人简历表

4. 项目管理机构配备辅助说明资料

- 项目管理机构配备情况表

附注：注册建造师、安全员、质检员、施工员、材料员的身份证、注册建造师执业资格证书、技术职称资格证书，以上复印件均须加盖竞标人单位公章。

2. 注册建造师简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任注册建造师年限 |  |  |  |  |
| 注册建造师注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 工程造价 （万元） |  | 开、竣工 日 期 |  |  | 工程 质量 |

注：附注册建造师证书复印件（加盖法人公章）。

3. 项目技术负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建或已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 工程造价 （万元） | 开、竣工 日 期 |  | 在建或 已完成 |  | 工程 质量 |

注：1、附职称证复印件（加盖法人公章）。

- 第四卷  图纸及工程量清单

- 第七章 工程量清单及施工图纸（另册）

- 第五卷  评 标 办 法

一、评标原则

（一）谈判小组构成：本采购项目的谈判小组由依法组成的评审专家三人或三人以上单数组成。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标方法：最低评标价法。

二、评标依据

（一）评标依据：谈判小组以竞争性谈判文件和响应文件为评标依据。

（二）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号之规定，供应商为小型和微型企业，在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予 10%的扣除。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定， 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

政策性扣除计算方法：

供应商被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该供应商的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价， 即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、 微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标价给予 2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

(三）据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。各行业划型标准【以工信部联企业〔2011〕300号规定为准】详见下表。

本项目行业：建筑业

| 企业类型行业 类型 | 中小微型企业 |
| --- | --- |
| 建筑业 | 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 |

备注：

1）项目属于专门面向中小企业采购的，不再执行价格评审优惠的扶持政策；项目不属于专门面向中小企业采购的，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（须按格式填报），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业声明函（工程、服务）

（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函；

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的（项目名称）项目（项目编号：              ）采购活动（如有）分标提供本单位制造的货物（或由本单位承担工程或由本单位提供服务，可选）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

年    月    日

注：

1.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

2.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、评标程序

（一）资格审查和符合性评审：谈判小组对响应文件进行资格审查和符合性鉴定，对实质上不响应竞争性谈判文件要求的竞标予以拒绝。

资格审查：按竞标须知中12.1.1款进行评审

符合性评审：按竞标须知中23.1、23.2款进行评审

（二）技术标的评审：按竞标须知中23.3款进行评审，谈判小组对通过资格审查和符合性鉴定的响应文件的技术标评审按可行与不可行来评定，对技术标不可行的竞标予以拒绝。

（三）谈判小组依据竞标须知中24款要求进行谈判，并做好谈判记录，所有谈判结束后，谈判小组要求所有实质性响应（资格审查通过、符合性鉴定通过、技术标可行）竞争性谈判文件要求的谈判供应商在规定时间内密封提交最后报价，并按照评标价由低到高排列顺序推荐成交候选人，若评标价相同时，则按施工组织设计的优劣进行排序；若施工组织设计仍相同时，则按主要施工管理人员的优劣进行排序；若仍相同时，则由谈判小组集体讨论确定。

谈判小组应推荐3名成交候选人，排名第一者为第一成交候选人，排名第二、第三者为第二、第三成交候选人。

三、确定成交供应商

（一）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的谈判供应商为成交供应商。

（二）排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（三）第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。