国咨项目管理有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：武宣县工业园区建设二期工程PPP项目

咨询服务项目

项目编号：LBWXZC2020-C3-00059-GZXM

采  购  人：武宣县交通运输局

采购代理机构：国咨项目管理有限公司

2020年10月

目  录

第一章  竞争性磋商公告..............................2

第二章  磋商须知及前附表............................5

第三章  评审方法....................................15

第四章  项目采购需求................................19

第五章  采购合同格式................................24

第六章  磋商响应文件格式............................26

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

武宣县工业园区建设二期工程PPP项目咨询服务项目的潜在供应商应在广西来宾市武宣县人民政府门户网站（http://www.wuxuan.gov.cn）自行下载竞争性磋商采购文件电子版（如网站无法下载资料时供应商可以到武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼）办公室下载资料）获取磋商文件，并于2020年10月26日10时00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：LBWXZC2020-C3-00059-GZXM

项目名称：武宣县工业园区建设二期工程PPP项目咨询服务项目

采购方式：☑竞争性磋商

预算金额：950000.00元

采购需求：对本项目开展尽职调查，全面收集项目相关资料和基础数据；协助相关部门完成物有所值评价和财政承受能力论证；制定PPP项目实施方案；确定PPP项目社会资本采购方式、项目运作方式、交易结构及重要边界条件，完成财务测算；协助采购人完成社会资本方采购，并与社会资本合作方就PPP项目协议进行谈判；协助政府方与社会资本合作方或其设立的项目公司完成相应的PPP项目协议签署；应采购人要求，就本项目所涉的其它商务、财务、法律问题提供专业咨询意见与建议等。（具体详见磋商文件招标项目采购需求表）。

提交服务成果时间：自合同签订之日起120日内，倘若非因乙方原因导致的提交服务成果时间延长，乙方应免责。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；具有从事本项目的能力，具有法人资格的供应商；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（4）《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号；

（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的响应供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）本项目不接受联合体磋商。

（4）本项目不接受未购买本竞争性磋商文件的供应商磋商。

## 三、获取采购文件

时间：在发布公告之日起至2020年10月26日10点00分前。

地点：广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼。

方式：本项目采用不记名方式购买磋商文件，潜在供应商不需要磋商报名，均可在广西来宾市武宣县人民政府门户网站（http://www.wuxuan.gov.cn）自行下载竞争性磋商采购文件电子版（如网站无法下载资料时供应商可以到武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼）办公室下载料）。

售价：每套250元，不再收取其他任何费用，请参与磋商的潜在供应商在磋商文件递交时间（2020年10月26日上午09时00分至10点00分）前向国咨项目管理有限公司缴纳，未缴纳此项费用的，磋商文件不予接收。

## 四、磋商保证金：

磋商保证金（人民币）：壹万元整（¥10000.00）（须足额交纳）。

磋商保证金均须足额按时交纳，交纳方式为通过支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式从供应商银行基本账户转出到以下账户（供应商在办理磋商保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇单的用途或空白栏上需备注项目编号：LBWXZC2020-C3-00059-GZXMM，否则由此造成的一切后果由供应商自行承担），在磋商文件递交截止时间前交到武宣县公共资源交易中心的磋商保证金指定账户，否则视为无效磋商保证金。（以下磋商保证金五家银行任选一家）

①开户银行：中国工商银行股份有限公司武宣县支行，银行账号：2108 4200 2910 0126 876

②开户银行：中国建设银行股份有限公司武宣支行，银行账号：4505 0110 2077 0000 0304

③开户银行：中国农业银行股份有限公司武宣县支行，银行账号：2014 5101 0400 1390 8

④开户行：柳州银行股份有限公司武宣支行，银行账号：7200 3500 0000 0000 1769

⑤开户银行：中国邮政储蓄银行武宣县太平路支行，银行账号：9450 0301 0029 8566 67

供应商在递交响应文件时须同时递交以下材料并加盖单位盖章：法定代表人身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证、廉政承诺书原件（格式见公开招标采购文件附件3）、退保函原件（格式见公开招标采购文件附件1）、磋商保证金转账底单复印件（需在规定处盖章），依据《国家税务局关于增值发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号规定，供应商在索要发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

## 五、响应文件提交

截止时间：2020年10月26日10时00分（北京时间）

地点：武宣县武宣镇城东路122号政务中心综合楼四楼武宣县公共资源交易中心

## 六、开启

时间：2020年10月26日10时00分（北京时间）

地点：武宣县武宣镇城东路122号政务中心综合楼四楼武宣县公共资源交易中心

## 七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 八、其他补充事宜

1.为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。
    2.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、广西来宾市武宣县人民政府门户网站（http://www.wuxuan.gov.cn）。

## 九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：武宣县交通运输局

地    址：来宾市武宣县武宣镇城北路110号

联 系 人：韦文雪

联系方式：0772-5215536

## 2.采购代理机构信息

名    称：国咨项目管理有限公司

地　　址：来宾市红水河大道333号翠屏水坊2号楼三层

项目联系人：张栩

联系方式/传真：0772-4279666

3.监督部门信息

名    称：武宣县财政局政府采购监督管理股

联系方式：0772-5214660

国咨项目管理有限公司

2020年10月15日

第二章  磋商须知及前附表

磋商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：武宣县工业园区建设二期工程PPP项目咨询服务项目 项目编号：LBWXZC2020-C3-00059-GZXM |
| 2 | 1.2 | 采购预算金额（人民币）：玖拾伍万元整（¥950000.00）。 建设地点：来宾市武宣县武宣镇城北路110号 提交服务成果时间：自合同签订之日起120日内，倘若非因乙方原因导致的提交服务成果时间延长，乙方应免责。 |
| 3 | 3.1 | 供应商资格： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）且具备独立法人资格的供应商。 2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的响应供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、本项目不接受联合体磋商。 5、本项目不接受未购买本竞争性磋商文件的供应商磋商。 |
| 4 | 4.1 | 竞争性磋商响应文件份数：正本一套、副本叁套，共肆套，须完整提交（A4纸装订）（另提交用U盘拷贝的电子版响应文件一份）。 |
| 5 |  | 磋商有效期：磋商截止之日起60天内。 |
| 6 |  | 磋商保证金： - 磋商保证金（人民币）：壹万元整（¥10000.00）； 2、磋商保证金均须足额按时交纳，交纳方式为通过支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式从供应商银行基本账户转出到以下账户（供应商在办理磋商保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称或项目编号及用途，否则由此造成的一切后果由供应商自行承担）到账时间不得迟于磋商截止时间前，否则视为无效磋商保证金。（以下磋商保证金五家银行任选一家） 账户名称：武宣县公共资源交易中心 - 开户行：中国工商银行股份有限公司武宣县支行； 账 号：2108420029100126876 ； （2）开户行：中国建设银行股份有限公司武宣支行； 账 号：45050110207700000304 ； （3）开户行：柳州银行股份有限公司武宣支行； 账 号：72003500000000001769 ； （4）开户行：中国农业银行股份有限公司武宣县支行； 账 号：20145101040013908 ； （5）开户行：中国邮政储蓄银行武宣县太平路支行； 账 号：945003010029856667； 备注：为确保磋商保证金在规定时间到账，请各供应商尽早办理保证转账或电汇。 1、无论以何种形式交纳的磋商保证金，磋商保证金的退还均以转账或电汇形式退回到供应商银行账户（有息退还），按武宣县公共资源交易中心退还磋商保证金流程执行。 2、项目开标当天，由项目招标人（招标代理）将“武宣县公共资源交易中心磋商保证金缴纳情况审核表”发放给供应商填写。各供应商填写审核表时，需提交缴纳磋商保证金银行回单复印件。招标人（招标代理）将审核表和银行回单复印件交到武宣县交易中心综合部，核对磋商保证金到账情况。 3、不成交单位的磋商保证金退还：项目成交公示期内无异议的，武宣县公共资源交易中心将于公示结束后 5 个工作日内，按审核表所填的相关银行信息退还给供应商，不成交单位不需再提交纸质材料。 4、成交单位在签订合同后的磋商保证金的退还：在公示期过后无异议，请准备好以下材料：（1）退款申请书；（2）授权委托书及经办人身份证复印件；（3）原交款票据复印件（银行交款票据复印件）；（4）成交通知书复印件；（5）该项目成交单位与业主所签订合同原件（现场核验后退回）请签订合同后 3 个工作 日内办理。 5、注明：上述退保证金的每一份材料请盖章后交到武宣县公共资源交易中心综合部，交易中心综合部收到材料后，7 天内将磋商保证金退回交款单位。具体详见武宣县公共资源交易信息发布平台发布的武宣县公共资源交易中心退还磋商保证金流程。 6、供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还： （1）供应商在磋商过程中弄虚作假，提供虚假材料的； （2）成交人无正当理由不与招标人签订合同的； （3）将成交项目转让给他人或者在磋商文件中未说明且未经招标人同意，将成交项目分包给他人的； （4）拒绝履行合同义务的； （5）其他严重扰乱招磋商程序的。 |
| 7 |  | 竞争性磋商响应文件递交截止时间：2020年10月26日上午10时00分（此为截标时间）。 地址：武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼）。 |
| 8 |  | 磋商时间：2020年10月26日上午10时00分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）。 磋商地点：武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼）。 |
| 9 |  | 代理服务费：领取成交通知书前，成交供应向国咨项目管理有限公司一次付清成交服务费，具体收费标准按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号规定的服务类收费标准收取，以差额定率累进法计算。 |

磋商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：武宣县交通运输局。

2.2“采购代理机构”是指：国咨项目管理有限公司。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“工程”按照招标磋商法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.7“竞争性磋商响应文件” 简称“响应文件”，是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.8 “▲”系指实质性要求条款。

3. 供应商资格

3.1

①、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）且具备独立法人资格的供应商。

②对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的响应供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。

③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

④本项目不接受联合体磋商。

⑤本项目不接受未购买本竞争性磋商文件的供应商磋商。

4. 磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和国咨项目管理有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5. 质疑和投诉

5.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

5.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

5.3 供应商应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函（原件），供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

质疑联系部门：国咨项目管理有限公司

质疑联系人：张栩        联系电话：0772-4279666

通讯地址：来宾市红水河大道333号翠屏水坊2号楼三层

二、竞争性磋商响应文件的编制

6.竞争性磋商响应文件编制基本要求

6.1供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与国咨项目管理有限公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为准。

6.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.4竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6.6本工程采用资格后审的方式进行资格审查，参加本次磋商的单位均要通过资格后审才能获得磋商资格。竞争性磋商响应文件应分为磋商响应文件应分为资格审查文件、商务文件、技术文件三个部分组成。（注：响应供应商提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖响应供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）

资格审查文件

资格审查文件（注明“必须提供”的必须提供，否则磋商响应无效）

（1）法人营业执照副本复印件（必须提供）；

（2）企业组织机构代码证副本复印件；

（3）有效的国税或地税税务登记证副本复印件；

（注：三证合一仅提供营业执照副本即可，（必须提供））

（4）法人身份证复印件（必须提供）；

（5）授权委托书原件及代理人身份证复印件（格式详见第六章“竞争性磋商响应文件格式”，委托代理时必须提供）；

（6）磋商保证金缴纳证明复印件（必须提供）；

（7）供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，（格式自拟，必须提供）、供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交（必须提供）。

商务文件（注明“必须提供”的必须提供，否则磋商响应无效）

（1）磋商书（格式详见第六章“竞争性磋商响应文件格式”，必须提供）

（2）磋商报价表（格式详见第六章“竞争性磋商响应文件格式”，必须提供，同时由法定代表人或委托代理人签名或盖单位公章，否则磋商响应无效）

（3）辅助资料（格式详见第六章“竞争性磋商响应文件格式” 由法定代表人或委托代理人签名或盖单位公章，否则视为未提供）

（4）拟投入的技术力量、人员配置（格式详见第四章“竞争性磋商响应文件格式” 由法定代表人或委托代理人签名或盖单位公章）

（5）其它文件及资料（格式详见第六章“竞争性磋商响应文件格式” 由法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章，否则视为未提供）

（6）中小企业声明函（响应供应商如为中小微型企业的请按第四章要求的格式填写（附件六），否则不予享受优惠政策）。

（7）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（8）残疾人福利性单位声明函（供应商如为残疾人福利性单位的请按第四章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

磋商报价表、磋商书、法定代表人授权委托书必须按格式要求由法定代表人或委托代理人签名或盖单位公章，否则磋商响应无效。

技术文件

（1）服务需求理解情况、咨询服务方案、咨询工作计划、保障措施方案、服务承诺等（根据竞争性磋商文件中的要求提供）

（2）响应供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料以及响应供应商认为需要提供的其他有关资料。（根据竞争性磋商文件中的要求提供，以上复印件需加盖单位公章）

（3）响应供应商的信誉或荣誉证书，响应供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书等方面的证书等复印件。（根据竞争性磋商文件中的要求提供，以上复印件需加盖单位公章）

注：响应供应商提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、磋商报价要求

8.1对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.2成交供应商负责本项目所采购的货物、工程、服务的全部工作。

8.3供应商应在磋商报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由供应商自负。

四、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

9. 竞争性磋商响应文件的份数和封装

9.1供应商应将所有竞争性磋商响应文件按第四章“竞争性磋商响应文件格式”的要求和顺序合并装订成一册，其中正本一套、副本叁套，共肆套，须完整提交（A4纸装订）（另提交用U盘拷贝的电子版响应文件一份），并在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，副本可为正本的复印件。供应商应尽量将正、副本一并装入一个文件袋中进行包装，同时加以密封，并在封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或委托代理人签字均可）。

9.2竞争性磋商响应文件的文件袋上应写明：

1）竞争性磋商项目编号；

2）竞争性磋商项目名称；

3）文件内容；

4）供应商名称。

10. 竞争性磋商响应文件的递交

10.1所有竞争性响应文件应于“第二章 磋商须知及前附表”中规定的截止时间前递交到规定地点。

11. 迟交的竞争性磋商响应文件

11.1按《中华人民共和国政府采购法》的规定，国咨项目管理有限公司将拒绝或原封退回在规定的递交竞争性磋商响应文件截止时间之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

五、磋商及最后报价

12. 磋商及最后报价

12.1磋商小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

12.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。

12.3磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

12.4在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

作最终报价时，供应商的最终报价如有调整，必须同时递交相应的工程量清单报价书，不得以总价下浮的方式作最终报价。供应商须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件，如最终报价有调整但未同时附相应的工程量清单报价书，则视为无效报价，磋商小组将以其报价表填报的首次报价作为其最终报价。

12.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一、四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

12.6供应商的澄清、说明或者更正、重新提交响应文件、最后报价等均为供应商响应文件的有效组成部分，与响应文件同具法律效力。供应商应在规定时间内将上述文件密封递交至磋商小组，逾时不交的，视同放弃磋商，磋商响应无效。

12.7响应供应商的最后报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

13. 磋商响应无效

13.1竞争性磋商响应文件如有下列情况之一，将视为未实质性响应磋商文件，按磋商响应无效处理：

（1）应交未交或不足额缴纳磋商保证金的；

（2）未按竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（4）采购项目完成期限、质保期、付款方式等不符合竞争性磋商文件要求的；

（5）报价产品明显不符合竞争性磋商文件规定的技术规格、技术标准、检验标准等要求的；

（6）竞争性磋商响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（7）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（8）未按第六章“竞争性磋商响应文件格式”中的格式要求填写的；

（9）未按规定购买本项目竞争性磋商文件的。

六、确定成交供应商

14. 确定成交供应商办法

14.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

14.2本项目的评审原则、评审内容、评分标准、成交候选供应商推荐及成交供应商确定原则详见“第七章 评审方法”。

14.3采购人将在收到评审报告后5个工作日内，按照成交供应商确定原则从评审报告提出的成交候选供应商中确定成交供应商。

14.4采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西来宾市武宣县人民政府门户网站（http://www.wuxuan.gov.cn）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

七、签订合同

15.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

八、适用法律

16.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定。

- 九、特别说明：

▲17.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

▲18.供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲19.供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其磋商响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

▲20.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，在本项目磋商截止时间前，供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其响应文件将被拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

21.代理服务费

21.1国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（服务类）向成交人收取，成交人在领取成交通知书前，应向采购代理机构一次付清代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定并且成交人已提交的全部磋商保证金将不予退还。

成交服务费收取标准：

| 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

缴纳成交服务费账户：

账户名称：国咨项目管理有限公司来宾分公司

开户银行：中国邮政储蓄银行来宾市支行

银行账号：945007010024358889

第三章  评审方法

一、评标原则

（一）磋商小组成：磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：磋商小组将以磋商文件、响应文件为评标依据，对供应商的磋商报价、技术、设备性能、信誉业绩等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，供应商认定为小型或微型企业且提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者所提供的产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对最终报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最终报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体参与磋商，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最终报价×（1-2%）；除上述情况外，评审价=最终报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2018]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

- 二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

- 1、价格分………………………………………………………………………………………………10分

（1）价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评审价最低的供应商的评审价为磋商基准价，其价格分为满分。

（2）其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商基准价

某有效供应商价格分 =  ------------------------- ×10分

某有效供应商评审价

2、技术部分…………………………………………………………………………………………46分

（1）服务需求理解情况（满分10分）

一档（3分）：对项目基本情况及服务工作内容的理解较为简单。

二档（6分）：对项目基本情况、咨询服务工作内容的理解较为准确，较为符合项目实际情况，并提出较为详细可行的项目总体工作思路。

三档（10分）：对项目基本情况、咨询服务工作内容的理解准确，符合项目实际情况，所提出项目总体工作思路思路清晰、可操作性强。

（2）咨询服务方案（满分15分）

一档（5分）：不熟悉PPP的内涵及最新政策，对项目所面临的重点难点描述不清晰，咨询服务方案可行性不强。

二档（10分）：较熟悉PPP的内涵及最新政策，较好地把握本项目的技术重点、难点，提出较为可行的建议，提出完整可行的咨询服务方案，内容基本完整；

三档（15分）：熟悉PPP的内涵及最新政策，能有效识别本项目所面临的技术重点、难点问题，提出可行的合理化建议；咨询服务方案思路清晰、内容完整、符合项目实际情况，可操作性强。

（3）咨询工作计划（满分10分）

一档（3分）：计划安排不具体，可行性不强。

二档（6分）：计划安排符合项目实际情况，关键性、阶段性工作分解合理，各环节时间安排较为合理，可操作性较强。

三档（10分）：计划安排符合项目实际情况，关键性、阶段性工作分解合理，各环节时间安排较为合理，可操作性较强。

（4）、保障措施方案（满分11分）

一档（4分）：提供简单的保障措施方案；

二档（7分）：配有较为详细的质量保证措施、优质服务承诺、咨询人员管理、突发事件处理机制及预案，方案可行性较强。

三档（11分）：配有完善的质量保证措施、优质服务承诺、咨询人员管理、突发事件处理机制及预案，整个方案具备高度的合理性、可行性。

3、商务部分…………………………………………………………………………………………44分

（1）供应商实力（满分13分）

（1）供应商入选国家财政部PPP咨询机构库的，得3分，本项最高得3分。（提供财政部PPP综合信息平台截图并加盖供应商公章）

（2）供应商自2015年1月1日（以合同签订时间为准）以来为财政部PPP中心提供过PPP规范文件起草或PPP相关课题研究的，每提供一个，得2分，本项最高得10分。（提供咨询服务合同复印件并加盖供应商公章）

（2）供应商业绩（满分13分）

（1）自2015年1月1日（以合同签订时间为准）以来，供应商完成过PPP项目全过程咨询服务，且该项目被纳入财政部国家示范项目的，每提供1个得1分，本项最高得5分；（提供咨询服务合同复印件和财政部PPP综合信息平台公示信息证明材料并加盖供应商公章）

（2）自2015年1月1日（以合同签订时间为准）以来，供应商拟派项目负责人负责完成过PPP项目全过程咨询服务，且该项目同时被纳入财政部国家示范项目与国家发展与改革委员会PPP典型案例的，得3分，本项最高得3分。（提供咨询服务合同复印件、财政部PPP综合信息平台公示信息证明材料、国家发展和改革委员会网上公示信息证明材料并加盖供应商公章，咨询服务合同无法体现项目负责人信息的，提供委托方开具的业绩证明文件复印件并加盖供应商的公章）

（3）自2015年1月1日（以合同签订时间为准）以来，供应商拟派项目负责人负责完成过PPP项目全过程咨询服务，且该项目被评为省级及以上工程咨询协会颁发的优秀工程咨询成果一等奖的得5分，二等奖的得3分，三等奖的得1分，本项最高得5分。（提供获奖证书或获奖公示信息证明材料、咨询服务合同复印件并加盖供应商的公章。咨询服务合同无法体现项目负责人信息的，提供委托方开具的业绩证明文件复印件并加盖供应商的公章）

备注：①以上（1）、（2）、（3）项目业绩不重复计分。②供应商所提供的所有业绩均须为财政部管理库入库项目，所处阶段为执行阶段，供应商须提供财政部综合信息平台公示信息截图作为证明材料。③全过程询服务内容以咨询服务合同载明的内容为准，须至少包括编制PPP实施方案、PPP项目协议（合同）以及协助组织项目采购程序等3项工作。

（3）团队实力（满分18分）

（1）拟派项目负责人具有硕士研究生及以上学历或高级及以上经济师职称或注册咨询工程师（投资）证书的，每满足1项得1分，本项最高得3分。（需提供相关证书复印件（相关证书可以为学历证书或注册证或执业资格证或职称证等），并加盖供应商公章）

（2）拟派项目负责人为国家发展与改革委员会PPP专家的得1分；为财政部PPP专家的，每满足1项得1分。同时满足2项的得3分，本项最高得分为3分。（需提供相关证书复印件，并加盖供应商公章）

（3）拟投入项目实施团队成员中，具有注册咨询工程师且主专业为市政公用工程（市政交通）的，得3分，最高得3分；此外，拟投入项目实施团队成员中，具有注册会计师、高级经济师、法律职业资格、注册咨询工程师（投资）、造价工程师的每满足1项得1分，最高得5分。（同一类资格证书具有多张的或一人同时满足多个条件的，均不重复计分）本项最高得8分。（须提供注册证或执业资格证或职称证等相关证书复印件，并加盖供应商公章）

（4）拟投入项目实施团队成员中，担任过财政部第一批至第四批PPP示范项目评审专家的，每配备1名，得2分，本项最高得4分。（提供示范项目评审协议复印件或相关网站公布的评审专家名单复印件并加盖供应商公章。）

注：以上所有人员必须为供应商在职员工，需提供近半年内任意连续三个月及以上的社保证明或劳动合同复印件。

4、总得分 = 1 + 2 + 3

三、成交候选供应商推荐原则

（一）磋商小组将根据总得分由高到低对供应商排列次序（得分相同时，以最终报价由低到高顺序排列；得分相同且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），并推荐前三名为成交候选供应商。采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、未在规定时间内签订合同、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。

（二）磋商小组认为，某供应商的最终报价明显低于其他实质性响应磋商文件的供应商的最终报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为未实质性响应磋商文件处理。

第四章  项目采购需求

说明：

1、本服务采购需求中标注★号的部分为实质性要求和条件。

2、本服务采购需求中内容如与第五章“采购合同”相关条款不一致的，以本表为准。

武宣县工业园区建设二期工程PPP项目咨询服务项目工作具体要求：

一、工作对象

武宣县工业园区建设项目二期工程PPP项目建设范围包括：国道G209武宣县东绕城公路、象州寺村中平经大樟至武宣百崖大峡谷公路（武宣段）、武宣县黔西工业园路网一期工程、武宣县盘龙大道一期工程。项目估算总投资约15亿元。

二、工作内容

服务机构应在尽职调查和理解掌握国家相关政策的基础上提供以下服务：

（一）开展项目调研，包括研究本项目的基础资料和文件、梳理和研究相关的法律、法规，以及搜集、研究类似项目案例，总结其经验和教训等，并与相关部门和单位进行沟通，以充分了解本项目情况。

（二）协助采购人办理向政府及相关部门的申报手续。

（三）完成本PPP项目的论证，通过财政部门的相关评价、论证并获得批准。进行项目物有所值评价和财政可承受能力论证，并出具相关书面报告；协助财政部门做好PPP项目财政承受能力论证工作，包括识别和测算项目全生命周期过程的财政支出责任以及进行财政承受能力评估。

（四）依据PPP现行相关文件要求，编制、优化、汇报、定稿项目实施方案，方案通过县政府审批。

（五）协助采购人完成财政部PPP综合信息平台管理库入库工作。

（六）熟悉PPP项目社会资本方采购的相关流程和相关要点，协助招标代理机构完成资格预审文件、招标/采购文件，组织招标/采购程序等社会资本方的采购工作。

（七）熟悉PPP合同的管理工作，依据相关文件构建PPP合同体系，起草项目所需的PPP项目合同、股权合作协议等法律性文件。

（九）组织采购人与社会资本方进行合同谈判，根据谈判情况，进行相关协议文件的修改、完善并协助最终的协议签署工作。

（十）项目公司成立后，向采购人提供业务咨询、材料归档等相关售后服务

（十一）其他采购人交办的本PPP项目相关工作。

三、技术规范和质量标准

技术规范和质量标准：符合国家和自治区规定的标准、政策和现行技术规范、规程要求，并通过自治区、市级相关部门的审查与评审。

四、服务成果要求

（一）规划成果须达到国家和自治区规范、行业及地方相关技术要求，并通过相关部门的评审。

（二）成果文件要求

（1）项目识别阶段：项目调查报告、物有所值评价报告、财政承受能力评价报告

（2）项目准备阶段：PPP实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告

（3）采购实施阶段：资格预审文件、采购文件、PPP合同、项目公司章程、股东协议等法律性文件（草案）

（4）协议签署阶段(包括但不限于)：PPP项目合同、项目公司章程、股东协议等法律性文件定稿、合同谈判备忘录。

五、商务要求

一、合同签订期：自中标通知书发出之日起5个工作日内

★二、提交服务成果时间：自合同签订之日起120日内，倘若非因乙方原因导致的提交服务成果时间延长，乙方应免责。

三、提交成果地点：武宣县交通运输局

四、售后服务要求：

1、问题处理响应时间：接到采购人处理问题通知后在12小时内积极响应。

★2、投标时根据服务内容提交相应工作计划进度实施方案，拟定完成各阶段工作进度的保证措施和时间，确保各阶段、各项工作按计划进度完成。

五、其他要求：

★1、磋商响应报价包括：

（1）服务的价格；

（2）投标单位必要的保险费用和各项税费；

（3）培训、技术支持、售后服务及根据最新的法律法规及政策性文件调整服务方案等费用。

（4）本项目运作过程中所发生的专家论证会、评审费或甲方外出考察费。

（5）投标方人员的住宿、办公、通讯、交通等办公生活相关费用。

本项目采取合同包干，乙方在咨询服务过程中，不得要求甲方另行支付任何费用。

服务完成时间要求：

| 项号 | 服务名称 | 服务内容及要求 | 成果形式 | 时间节点要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对本PPP项目开展尽职调查、收集资料 | 开展项目调研，包括研究本项目的基础资料和文件、梳理和研究相关的法律、法规，以及搜集、研究类似项目案例，总结其经验和教训等，并与相关部门和单位进行沟通，以充分了解本项目情况，形成调查报告。 |  | 合同签订之日起10个日历天内 |
| 2 | 完成本PPP项目的论证 | 完成本PPP项目的论证，通过财政部门的相关评价、论证并获得批准。进行项目物有所值评价和财政可承受能力论证，并出具相关书面报告；协助财政部门做好PPP项目财政承受能力论证工作，包括识别和测算项目全生命周期过程的财政支出责任以及进行财政承受能力评估。 | 通过审批的《项目物有所值评价报告》、《财政承受能力报告》 | 合同签订之日起15个日历天内 |
| 3 | 编制本PPP项目《实施方案》并报政府审批 | 根据财政部、国家发改委等最新政策文件，起草、编制和修订本PPP项目的《实施方案》（含合同及其他重要公告、文件），方案须报政府审批。 | 通过审批的《实施方案》 | 完成项目物有所值评价和财政可承受能力论证后15个日历天内 |
| 4 | 申报项目入库 | 协助采购人完成财政部PPP综合信息平台管理库入库工作。 | 财政部PPP综合信息平台公示信息证明材料 | 原则上要求2020年12月30日前） |
| 5 | 编制社会资本方采购文件，并按采购人要求完成采购各阶段的磋商、文件澄清和修订 | 根据经政府批准的本PPP项目《实施方案》，协助编制和修订《采购文件》，包括但不限于投资人投标须知、资格审查与评审/评标办法、PPP项目合同等，并按采购人要求经多轮磋商、澄清、修订形成最终采购文件。 | 采购文件归档材料 | 完成《实施方案》后15个日历天内 |
| 6 | 按采购人要求，协助采购人完成对社会资本方的采购 | 按采购人要求协助采购人完成对社会资本方的采购，包括项目推介、资格预审、发布公告、发售文件、组织开展各阶段磋商、澄清答疑、文件修订，负责采购会务准备、邀请组织专家费用的支付等；协助采购人与社会资本合作方就PPP项目协议进行沟通、谈判；协助采购人处理本项目采购的质疑与投诉、组织采购结果确认工作等。 | 采购文件归档材料 | 完成《实施方案》后45个日历天内 |
| 7 | 完成本PPP项目合同签署及其他工作 | 1.根据评标结果，参与PPP项目合同谈判，协助交易双方最终达成一致（包括组织采购结果确认谈判工作），直至成功签署。完善PPP合同、项目公司合资协议及公司章程等文本，协助采购人完成项目合同签署等一系列工作 | PPP项目合同、项目公司章程、股东协议等法律性文件定稿、合同谈判备忘录 | 完成项目社会资本方的采购后10个日历天内 |
| 8 | 进度控制 | 积极协助采购人办理向政府及相关部门的申报手续，加快项目进度；并就本项目工作进度每周向项目领导小组进行汇报。 |  | 视项目或采购人实际需求而定 |
| 9 | 协调管理 | 经采购人授权，牵头协调管理本项目运作所需其他第三方专业机构，对其他第三方专业机构的工作成果文件按PPP操作指南要求，提出修订完善建议。 |  |  |

第五章  合同格式

武宣县工业园区建设二期工程PPP项目咨询服务项目合同

合同编号：

签订合同地点：

签订合同时间：

项目名称：武宣县工业园区建设二期工程PPP项目咨询服务项目

项目编号：LBWXZC2020-C3-00059-GZXM

甲方： 武宣县交通运输局（采购人）

乙方：                 （成交人）

一、服务内容、方式和要求：

1.武宣县交通运输局 委托 （乙方） 承担武宣县工业园区建设二期工程PPP项目的咨询服务。

2.乙方工作内容：内容及要求详见磋商文件《项目采购需求》及乙方响应文件。

二、成果交付时间要求：

三、 提交成果文件份数：

1、提交经审定合格的项目财政承受能力报告、物有所值评价报告正式文本4份（另付电子光盘一个）。

2、提交经审定合格的项目实施方案等全套文件正式文本4份（另付电子光盘一个）。

四、报酬及其支付方式：

1.成交金额（合同总金额）（人民币）：           （￥ 元），本项目实行合同总价包干。

2.付款方式：

1）签订本合同后，甲方支付乙方合同金额的20%作为预付款；

2）乙方协助甲方将该项目纳入财政部PPP综合信息平台项目管理库后，甲方支付给乙方合同金额的30%。

3）乙方完成本项目社会资本方采购，并协助甲方成功签订PPP项目投资协议后，甲方支付给乙方合同金额的30%。

4）PPP项目公司成立后，甲方支付给乙方合同金剩余尾款20%。

支付合同款时，乙方按照合同约定向甲方提交书面申请材料，并提供等额的增值税专用发票。由甲方向武宣县财政局申请，按支付程序将款项直接支付给乙方。

五、双方责任

（一）甲方责任与义务

1.成立工作领导小组，负责指引、协调、介绍项目情况工作。

2.按约定向乙方支付武宣县工业园区建设二期工程PPP项目咨询服务项目工作经费。

（二）乙方的责任与义务

乙方负责按PPP关行业标准和规范要求编制方案。并协助甲方联系有关行政主管部门做好PPP入库工作，按有关评审意见，对实施方案进行修改，使实施方案达到报批要求。

六、 其他约定

1.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始工作的，乙方需在五个工作日内把预付款全额退还，甲方不支付任何费用。已开始工作的，甲方按实际完成支付编制费。

2.合同生效后，乙方因自身原因要求终止或解除合同，乙方应赔偿甲方由此造成的损失。

3.甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，需另行支付费用。

4.由于不可抗力因素致合同无法履行时，双方应及时协商解决。

5.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与合同具有同等效力。

6.本合同由双方授权代表签字后生效。

7.本合同一式陆份，双方各执贰份，监督管理部门及代理机构各壹份，具有同等法律效力。签订合同后由乙方送壹份至代理机构。

8.双方履行完全部合同规定的义务后，本合同即行终止。

9.本合同在履行过程中发生的争议，由合同当事人协商解决，协商不成的按下列第    种方式解决：

(一)提交甲方所在地仲裁委员会仲裁；

(二)依法向项目所在地人民法院起诉。

甲方名称（公章）：                      乙方名称（公章）：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电 话：                                 电 话：

开户名称：                              开户名称：

开户银行：                              开户银行：

银行账号：                              银行账号：

签订日期： 年 月 日

第六章  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件正、副本封面格式

竞争性磋商响应文件

正/副本

项目名称：

项目编号：

供应商：                                    (盖章)

法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

日    期：            年            月            日

目    录

一、资格审查部分：

（1）法人营业执照副本复印件

（2）企业组织机构代码证副本复印件

（3）有效的国税或地税税务登记证副本复印件

（注：三证合一仅提供营业执照副本即可）

（4）法人身份证复印件

（5）授权委托书原件及代理人身份证复印件

（6）磋商保证金证明材料复印件

（7）供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，（格式自拟，必须提供）、供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交；

（8）竞争性磋商文件列明的其他资料（注明必须提供的必须提供，否则磋商响应无效）

二、 商务部分

（1）磋商书

（2）磋商报价表

（3）辅助资料

（4）拟投入的技术力量、人员配置

（5）其它文件及资料

三、 技术部分

（1）服务承诺

（2）实施方案

一、资格审查部分

（1）法人营业执照副本复印件

（2）企业组织机构代码证副本复印件

（3）有效的国税或地税税务登记证副本复印件

（注：三证合一仅提供营业执照副本即可）

（4）法人身份证复印件

（5）授权委托书原件及代理人身份证复印件

授权委托书格式

国咨项目管理有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

被授权人身份证（附后）

（6）磋商保证金证明材料复印件

（7）供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，（格式自拟，必须提供）、供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交；

声 明 格 式

致：国咨项目管理有限公司

我单位郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供应商：            （单位全称）              （盖章）

法定代表人或授权代表：               (签字或盖章)

日   期：        年      月      日

（8）竞争性磋商文件列明的其他资料（注明必须提供的必须提供，否则磋商响应无效）

- 商务部分

- （1）磋商书

- 磋商书格式

致：国咨项目管理有限公司：

依据贵方项目名称（项目编号）项目政府采购的竞争性磋商文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商       （供应商名称、地址）         提交下述竞争性磋商响应文件正本1份和副本4份：

1. 磋商报价表；

2. 辅助材料；

3.拟投入的技术力量、人员配置；

4.其他文件及资料

在此，委托代理人宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗书）（如有）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3、提交服务成果时间：                     。

4. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

5、我方将与本磋商书一起，提交人民币          元的磋商保证金。

6. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

开户银行：

帐号/行号：

- （2）磋商报价表

- 磋商报价表格式

币种：人民币

| 磋商报价（元） | （人民币大写）： 元（¥ ） |
| --- | --- |
| 提交服务成果时间 | 自签订合同之日起 。 |
| 备注 |  |

供应商：            （单位全称）              （盖章）

法定代表人或授权代表：               (签字或盖章)

日   期：        年      月      日

- （3）辅助资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 供应商地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 现在职工人数 |  |
| 质资等级证书 | 等级： 证书号： |  |  |
| 单位组织机构简介： |  |  |  |

供应商：            （单位全称）              （盖章）

法定代表人或授权代表：               (签字或盖章)

日   期：        年      月      日

（二）2015年以来完成类似项目情况表

（本表为参考格式，供应商可根据本次采购实际情况修改）

| 建设单位 | 项目名称 | 投资或规划规模 | 工程地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：按照竞争性磋商文件评审方法要求提供证明材料（加盖单位公章）

- （4）拟投入的技术力量、人员配置

1、项目负责人简历表（本表为参考格式，供应商可根据本次采购实际情况修改）

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目咨询年限 |  |  |  |  | 证书号 |  |  |
| 已 完 成 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  |  | 投资规模 |  | 担负的技术职务 |  |  | 备注 |  |

附：按照竞争性磋商文件评审方法要求提供证明材料（加盖单位公章）

2、拟投入本项目的主要专业人员简历表（本表为参考格式，供应商可根据本次采购实际情况修改）

| 名 称 | 姓 名 | 职称或职务 | 主要经历、经验及承担过的项目 | 资格证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 要 专 业 人 员 |  |  |  |  |

附：按照竞争性磋商文件评审方法要求提供证明材料（加盖单位公章）

- （5）其它文件及资料（由供应商根据自已的实际情况如实提供）

- 中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加       单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：如果提供的产品中有小型或微型企业的产品，应在磋商报价明细表备注栏中注明生产企业名称，并提供该生产企业最近一年的年度财务审计报告，否则不认可该产品为小型或微型企业的产品。

- 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 技术部分

- （1）服务承诺书（格式）

(由供应商就项目情况及采购文件要求自行编写)

供应商：       （单位全称）        （盖章）

法定代表人或授权代表：        (签字或盖章)

日   期：        年      月      日

- 实施方案

- （供应商可按竞争性磋商采购文件要求和对本项目的理解自行编制实施方案）

供应商：       （单位全称）        （盖章）

法定代表人或授权代表：        (签字或盖章)

日   期：        年      月      日

附件 1：

关于退还投标保证金的函（样板）

武宣县公共资源交易中心：

我单位于 20XX 年 XX 月 XX 日参加 （此处填写该项目名称） 项目招投标，投标编号（标号）             ，该项目投标已结束， 我单位 （未中标、流标、废标、中标），现请求将我单位已缴纳的投保金               （小写：          ）退还我公司  （单位）          。

户名：

银行账号：

开户银行：

公司（单位）落款

20XX 年 XX 月 XX 日

备注：应交易中心要求进场的投标人的退保函及退保授权委托书（附件 2）原件在开标前开标

现场提交，由代理机构统一收集完后提交到交易中心；“（未中标、流标、废标、中标）、落

款日期”暂时留空，待确定中标人后由交易中心填写。

附件 2：

授权委托书（样板）

本授权委托书声明：我       系        公司（单位）法定代表人， 现 授 权 委 托            为 我 公 司 代 理 人 ， 以 本 公 司 名 义 办 理 退 还工程项目投标保证金相关事宜，代理人所签署、办理投保金一切相关事务，我均予以承认。

代理人无权再转此委托书。

特此委托。

代理人：

身份证号：

联系电话：

授权单位：（盖章）

20XX 年 XX 月 XX 日

注：授权委托代理人身份证复印件正反面

附件 3：

武宣县公共资源交易活动廉政承诺书

（投标人）

为了保护国家利益，社会公共利益和公共资源交易当事人的合法利益，严肃招

标投标工作纪律，打造“公开、公平、公正”的公共资源交易平台，我代表

公司在                    项目交易活动中承诺如下事项：

一、严格执行公共交易活动的法律、规章、制度、操作规程和办事程序。主动

接受相关部门和社会公众的监督。

二、严格按照招标文件的要求及时提交履约保证金。

三、不以任何名义和变相向项目招投标工作人员、招标人提供现金、有价证券

和支付凭证以及有任何可能影响公共交易的宴请、旅游、健身和娱乐活动。

四、不向项目招标代理机构及其他投标人行贿、串通搞假投标、陪标、围标、

串标。不向项目评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。保证在投标过程中没有以

任何形式非法牟取中标，一经查实，自意放弃中标资格，接受处理并承担一切责任。

五、中标后如无正当理由，及时签订书面合同，不擅自改变招标文件内容签订

合同，不再签订背离合同实质内容的其他协议。中标后放弃中标项目的，愿意承担

一切法律责任。

六、认真按照合同的约定履行义务，完成中标项目，不以任何名义对项目进行

非法发包和分包。

如有违反上述承诺，愿意承担相关责任，按照国家法律，法规的规定接受处罚。

承诺单位：（盖章） 承诺人：（签章）

年 月 日

武宣县公共资源交易中心制

备注：廉政承诺书不用放进投标文件，开标时原件和资格证件一起提交。