国咨项目管理有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：来宾市工人文化宫3#楼消防工程及

室外消防给水工程

项目编号：LBZC2020-C2-00049-GZXM

采  购  人：来宾市工人文化宫

采购代理机构：国咨项目管理有限公司

2020年08月

目  录

第一章  竞争性磋商公告..............................2

第二章  磋商须知及前附表............................4

第三章  合同格式....................................12

第四章  技术规范....................................42

第五章  工程量清单..................................43

第六章  竞争性磋商响应文件格式......................44

第七章  评审方法....................................70

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

来宾市工人文化宫3#楼消防工程及室外消防给水工程的潜在供应商应在国咨项目管理有限公司来宾分公司（来宾市红水河大道333号翠屏水坊2号楼三层）获取采购文件，并于2020年9月11日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：LBZC2020-C2-00049-GZXM

项目名称：来宾市工人文化宫3#楼消防工程及室外消防给水工程

采购方式：☑竞争性磋商

预算金额：1077858.30元

采购需求：来宾市工人文化宫3号楼消防工程、应急照明工程；1号楼、2号楼、3号楼、5号楼、8号楼的室外消防给水管网工程,以及地埋式一体化工程。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件、图纸及工程量清单。

要求工期：自合同签订之日起60天（日历天）内竣工并移交整个工程。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；具有从事本项目的能力，具有法人资格的供应商；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（4）《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号；

（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有消防设施工程专业承包贰级以上（含贰级）资质的企业；并在人员、设备、资金等方面的施工企业。

（2）供应商拟投入的项目经理具备机电工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师执业资格；本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。

（3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的响应供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（5）本项目不接受联合体磋商。

（6）本项目不接受未购买本竞争性磋商文件的供应商磋商。

## 三、获取采购文件

时间：2020年8月31日公告发布之时起至2020年9月7日止（工作日），每天上午8:30至12:00，下午15：00至 18:00 （北京时间）

地点：国咨项目管理有限公司来宾分公司（来宾市红水河大道333号翠屏水坊2号楼三层）

方式：由法定代表人或授权委托人携带以下资料：（1）法定代表人身份证复印件；（2）法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件（委托时必须提供，明确委托权限及时间）；(3)供应商有效的营业执照副本复印件。以上资料属于复印件的，须在复印件上加盖供应商公章，资料有效且合格后方可购买竞争性磋商文件。已购买竞争性磋商文件的谈判供应商不等于符合本项目的谈判供应商资格。

售价：竞争性磋商文件工本费每本250元，售后不退。本项目不代办邮购，不提供电子版竞争性磋商文件；

四、磋商保证金：

磋商保证金(人民币)：壹万壹仟元整（¥11000.00）（须足额交纳）。供应商应于响应文件递交截止时间前交纳磋商保证金，供应商应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳至以下账户：

开户名称：国咨项目管理有限公司

开户银行：华夏银行大连西安路支行

银行账号：11851000000861180

## 五、响应文件提交

截止时间：2020年9月11日9时30分（北京时间）

地点：国咨项目管理有限公司来宾分公司开标厅（来宾市红水河大道333号翠屏水坊2号楼三层）

## 六、开启

时间：2020年9月11日9时30分（北京时间）

地点：国咨项目管理有限公司来宾分公司开标厅（来宾市红水河大道333号翠屏水坊2号楼三层）

## 七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 八、其他补充事宜

1.为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。
    2.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）。

## 九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：来宾市工人文化宫

地    址：来宾市桥路与兴宾南路交叉口东北侧

联 系 人：江朝文

联系方式：0772-6445995

## 2.采购代理机构信息

名    称：国咨项目管理有限公司

地　　址：来宾市红水河大道333号翠屏水坊2号楼三层

项目联系人：张工

联系方式/传真：0772-4279666

3.监督部门信息

名    称：来宾市财政局政府采购监督管理科

联系方式：0772-4235229

国咨项目管理有限公司

2020年8月31日

第二章  磋商须知及前附表

磋商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：来宾市工人文化宫3#楼消防工程及室外消防给水工程 项目编号：LBZC2020-C2-00049-GZXM |
| 2 | 1.2 | 采购预算金额（人民币）：壹佰零柒万柒仟捌佰伍拾捌元叁角整（¥1077858.30）。 建设地点：来宾市桥路与兴宾南路交叉口东北侧 要求工期：自合同签订之日起60天（日历天）内竣工并移交整个工程 质量标准：达到国家消防验收合格标准。 |
| 3 | 3.1 | 供应商资格： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册，具有独立法人资格，并具有消防设施工程专业承包贰级以上（含贰级）资质的企业；并在人员、设备、资金等方面的施工企业。 2、供应商拟投入的项目经理具备机电工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师执业资格；本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。 3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的响应供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、本项目不接受联合体磋商。 6、本项目不接受未购买本竞争性磋商文件的供应商磋商。 |
| 4 | 4.1 | 竞争性磋商响应文件份数：正本一套、副本叁套，共肆套，须完整提交（A4纸装订）（另提交用U盘拷贝的电子版响应文件一份）。 |
| 5 |  | 磋商有效期：磋商截止之日起60天内。 |
| 6 |  | 磋商保证金： 磋商保证金（人民币）：壹万壹仟元整（¥11000.00）； 磋2、磋商保证金应在磋商有效期内保持有效。 3、供应商须按规定提交磋商保证金。否则，其磋商响应无效。 4、4、保证金交纳形式：供应商应于响应文件递交截止时间前将磋商保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式足额交纳。办理磋商保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的附言或用途栏上注明项目编号、分标号(如有)及“磋商保证金”字样等信息；否则，信息不明确或有误的视为未按规定提交磋商保证金处理。 采购代理机构银行账户信息： 开户名称：国咨项目管理有限公司； 开户银行：华夏银行大连西安路支行； 银行账号：11851000000861180。 5、未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内凭磋商保证金转账单 复印件及磋商保证金收据退还，成交供应商的磋商保证金在成交供应商与采购人签订 合同并将两份合同及磋商保证金收据送到采购代理机构备案后五个工作日内退还，磋 商保证金不计息。 6、供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还： （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； （2）供应商在磋商响应文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）其他严重扰乱政府采购程序的。 |
| 7 |  | 竞争性磋商响应文件递交截止时间：2020年9月11日上午9时30分（此为截标时间）。 地址：国咨项目管理有限公司开标厅（来宾市红水河大道333号翠屏水坊2号楼三层）。 |
| 8 |  | 磋商时间：2020年9月11日上午9时30分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）。 磋商地点：来宾市红水河大道333号翠屏水坊2号楼三层。 |
| 9 |  | 代理服务费：领取成交通知书前，成交供应向国咨项目管理有限公司一次付清成交服务费，具体收费标准按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号规定的工程类收费标准收取，以差额定率累进法计算。 |
| 10 | 其他 说明 | 1、供应商必须就工程量清单中所有的工程内容作完整唯一报价。 2、领取成交通知书后，成交人必须在3日内主动向采购人提交政府采购合同金额的5%作为履约保证金和成交价款的2%作为农民工工资保证金，否则视为放弃成交，采购人将取消其成交资格同时顺延第二成交候选人为成交人，依此类推。 3、由成交单位法人或项目经理凭法人委托书领取成交通知书，领取成交通知书后，成交人必须在3日内与采购人签订施工合同（签订施工合同前必须足额缴纳履约保证金和农民工工资保证金），否则视为放弃成交，采购人将取消其成交资格同时顺延第二成交候选人为成交人，依此类推。 4、因项目工期紧，成交人在签订施工合同后3日内必须按照响应文件中承诺的人员和设备投入组织项目管理人员和施工机械设备进场并具备开工条件，每逾期一天采购人将从履约保证金中扣除20000元作为罚金。同时提供项目经理及其他施工管理人员的岗位证书原件给采购人密封保存，工程竣工验收合格后由采购人退还。未能组织项目管理人员和施工机械设备进场并具备开工条件的，将视为违约，采购人将取消其成交资格同时顺延第二成交候选人为成交人，依此类推。 5、成交人必须按照响应文件中的承诺投入施工管理人员，施工期间项目经理及其他施工管理人员必须每天在现场，否则视为违约。项目经理或项目技术负责人每考勤缺一天承包人应向发包人支付违约金10000元，其他施工管理人员每考勤缺一天成交人应向采购人支付违约金5000元。 6、签订施工合同期限：领取成交通知书后3日内。 |

磋商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的工程类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：来宾市工人文化宫。

2.2“采购代理机构”是指：国咨项目管理有限公司。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“工程”按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.7“竞争性磋商响应文件” 简称“响应文件”，是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.8 “▲”系指实质性要求条款。

3. 供应商资格

3.1

①要求供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定注册的），具有消防设施工程专业承包贰级以上（含贰级）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

②供应商拟投入的项目经理具备机电工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师执业资格；本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。

③对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的响应供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。

④单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

⑤本项目不接受联合体磋商。

⑥本项目不接受未购买本竞争性磋商文件的供应商磋商。

4. 磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和国咨项目管理有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5. 质疑和投诉

5.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

5.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

5.3 供应商应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函（原件），供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

质疑联系部门：国咨项目管理有限公司

质疑联系人：张栩        联系电话：0772-4279666

通讯地址：来宾市红水河大道333号翠屏水坊2号楼三层

二、竞争性磋商响应文件的编制

6.竞争性磋商响应文件编制基本要求

6.1供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与国咨项目管理有限公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为准。

6.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.4竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6.6本工程采用资格后审的方式进行资格审查，参加本次磋商的单位均要通过资格后审才能获得磋商资格。竞争性磋商响应文件应分为磋商响应文件应分为资格审查文件、商务文件、技术文件三个部分组成。（注：响应供应商提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖响应供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）

资格审查文件

1、企业营业执照（复印件加盖公章）（必须提供、加盖公章）；

2、企业资质证书（复印件加盖公章，具备建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包贰级（含贰级）及以上资质）（必须提供）；

3、企业安全生产许可证（复印件加盖公章）（必须提供、加盖公章）；

4、磋商保证金转账底单复印件；（必须提供、加盖公章）；

5、拟派本项目项目经理的建造师证书（具备机电工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师执业资格）（复印件加盖公章）（复印件加盖公章）（必须提供、加盖公章）；

6、供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商信用记录（复印件加盖公章）（必须提供、加盖公章）；

7、供应商经审计的 2018 年或 2019 年的年度财务报表复印件（年度财务报表均应加盖审计单位审计章）（2019年成立的新公司应提供公司成立日之后的财务报表复印件）或银行出具的资信证明复印件或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件或提交本公司出具的财务报表和承诺书，承诺该财务报表数据真实可靠；（复印件加盖公章）（必须提供、加盖公章）；

8、企业依法缴纳税收证明材料（2020年4月至2020年6月税务机关出具的《中华人民共和国税收完税证明》）（复印件加盖公章）（必须提供、加盖公章）；

商务文件

1、磋商函（必须提供、加盖公章）；

2、已标价的工程量清单（必须提供、加盖公章）；

3、2017年至今企业完成类似工程情况表（如有请提供、加盖公章）

技术文件

（1）项目管理机构配备情况表（必须提供、加盖公章）；

（2）施工组织部分（必须提供、加盖公章）；

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、磋商报价要求

8.1对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.2成交供应商负责本项目所采购的货物、工程、服务的全部工作。

8.3供应商应在磋商报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由供应商自负。

四、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

9. 竞争性磋商响应文件的份数和封装

9.1供应商应将所有竞争性磋商响应文件按第四章“竞争性磋商响应文件格式”的要求和顺序合并装订成一册，其中正本一套、副本叁套，共肆套，须完整提交（A4纸装订）（另提交用U盘拷贝的电子版响应文件一份），并在每个文本封面上标明“正本”或“副本”。供应商应尽量将正、副本一并装入一个文件袋中进行包装，同时加以密封，并在封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或委托代理人签字均可）。

9.2竞争性磋商响应文件的文件袋上应写明：

1）竞争性磋商项目编号；

2）竞争性磋商项目名称；

3）文件内容；

4）供应商名称。

10. 竞争性磋商响应文件的递交

10.1所有竞争性响应文件应于“第二章 磋商须知及前附表”中规定的截止时间前递交到规定地点。

11. 迟交的竞争性磋商响应文件

11.1按《中华人民共和国政府采购法》的规定，国咨项目管理有限公司将拒绝或原封退回在规定的递交竞争性磋商响应文件截止时间之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

五、磋商及最后报价

12. 磋商及最后报价

12.1磋商小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

12.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。

12.3磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

12.4在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

作最终报价时，供应商的最终报价如有调整，必须同时递交相应的工程量清单报价书，不得以总价下浮的方式作最终报价。供应商须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件，如最终报价有调整但未同时附相应的工程量清单报价书，则视为无效报价，磋商小组将以其报价表填报的首次报价作为其最终报价。

12.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一、四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

12.6供应商的澄清、说明或者更正、重新提交响应文件、最后报价等均为供应商响应文件的有效组成部分，与响应文件同具法律效力。供应商应在规定时间内将上述文件密封递交至磋商小组，逾时不交的，视同放弃磋商，磋商响应无效。

12.7响应供应商的最后报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

13. 磋商响应无效

13.1竞争性磋商响应文件如有下列情况之一，将视为未实质性响应磋商文件，按磋商响应无效处理：

（1）应交未交或不足额缴纳磋商保证金的；

（2）未按竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（4）采购项目完成期限、质保期、付款方式等不符合竞争性磋商文件要求的；

（5）报价产品明显不符合竞争性磋商文件规定的技术规格、技术标准、检验标准等要求的；

（6）竞争性磋商响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（7）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（8）未按第六章“竞争性磋商响应文件格式”中的格式要求填写的；

（9）未按规定购买本项目竞争性磋商文件的。

六、确定成交供应商

14. 确定成交供应商办法

14.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

14.2本项目的评审原则、评审内容、评分标准、成交候选供应商推荐及成交供应商确定原则详见“第七章 评审方法”。

14.3采购人将在收到评审报告后5个工作日内，按照成交供应商确定原则从评审报告提出的成交候选供应商中确定成交供应商。

14.4采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

七、签订合同

15.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

八、适用法律

16.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定。

## 九、特别说明：

▲17.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

▲18.供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲19.供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其磋商响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

▲20.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，在本项目磋商截止时间前，供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其响应文件将被拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

21.代理服务费

21.1国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（工程类）向成交人收取，成交人在领取成交通知书前，应向采购代理机构一次付清代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定并且成交人已提交的全部磋商保证金将不予退还。

成交服务费收取标准：

| 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

缴纳成交服务费账户：

账户名称：国咨项目管理有限公司来宾分公司

开户银行：中国邮政储蓄银行来宾市支行

银行账号：945007010024358889

第三章  合同格式

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）:

承包人（全称）:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：                 。

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：                   。

6.工程承包范围：                                。

二、合同工期

计划开工日期：        。

工期总日历天数：        。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准：                  。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）；                   （¥        元）

其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）                    。

（2）建安劳保费：人民币（大写）                       （¥      元）；

2.合同价格形式：              。

五、项目经理

承包人项目经理：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并同意不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年       月      日签订。

十、签订地点

本合同在  来宾市工人文化宫  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章生效。

十三、合同份数

本合同一式 8 份，发包人执4份，承包人执2份，代理机构1份、来宾市财政局政府采购监督管理科1份。

发包人（公章）：                         承包人（公章）：

法定代表人或                            法定代表人或

其委托代理人（签字）：                   其委托代理人（签字）：

地  址：                                地  址：

电  话：                                电  话：

电子信箱：                             电子信箱：         /

开户银行：                             开户银行：

帐  号：                               账  号：

签订日期：    年    月     日          签订日期：    年     月     日

第二部分 通用合同条款

《建设工程施工合同（示范文本）

（GF-2013-0201）》

# 第三部分 专用合同条款

1.  一般约定

1.1  词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.1 其他合同文件包括：成交通知书、投标函及投标函附录、技术标准和要求、已标价工程量清单、磋商文件及附件（含所有补充通知；履行合同过程中双方总经理以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 发包人：                  。

1.1.2.2 监理人：/                       。

1.1.2.3 发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地(现场)的全权代表。

姓 名：       。

职 称：      。

联系电话：                         。

通信地址：                 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。

1.1.3.2 作为施工现场组成部分的其他场所包括：      \       。

1.1.3.3 永久占地包括：       \          。

1.1.3.4 临时占地包括：        \      。

1.1.4 日期

1.1.4.1 缺陷责任期期限：24个月。

1.1.4.2 保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第 19.7 款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.5 其他

1.1.5.1 材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可能约定

的承包人仅负责供应的材料。

1.1.5.2 除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和(或)专用合同条款。

1.3  法律

适用于合同的其他规范性文件：  中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等   。

1.4  标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：  国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准、以及相应的规范、规程    。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 发包人负责提供原文版本和中文译本、份数和时间  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   一式叁份   ；

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5  合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

(1)合同协议书；

(2)成交通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)图纸

(8)工程量清单

(9)磋商文件（含补充通知和答疑）

(10)其他：无

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

1.6  图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签定后七天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：叁套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：   \      。

1.6.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：      \     ；

承包人提供的文件的期限为：合同签定开始至竣工验收合格后一个月内；

承包人提供的文件的数量为：一式肆份；

承包人提供的文件的形式为：纸质 ；

发包人审批承包人文件的期限：提交文件后七天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：      \      。

1.7  联络

1.7.1 发包人和承包人应当在   7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：双方另行协商；

发包人指定的接收人为：双方另行协商。

承包人接收文件的地点：双方另行协商；

承包人指定的接收人为：双方另行协商。

监理人接收文件的地点：双方另行协商；

监理人指定的接收人为：双方另行协商。

1.8  交通运输

1.8.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定： 除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续  ，承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.8.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：规划批复总平用地红线。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/ 。

1.8.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.9  知识产权

1.9.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：        /     。

1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：     /      。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：

1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：     按通用合同条款第11.4执行  。

1. 9.4  工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：可以，参照专用条款的11.1条款 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单上出现错漏和发包人允许增加的工程量 。

2.  发包人

2.1  发包人代表

发包人代表：

姓 名：       ；

职 务：       ；

联系电话：       ；

发包人对发包人代表的授权范围如下： 负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人 ，发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3  施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.3.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前七 天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在 施工合同 中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料， 并保证资料的真实、 准确和完整。

2.3.2 提供施工条件

将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：建筑物沿边向外500米以内道路、1000米以内的水、电、管线等临时设施费用由投标人在其投标报价中考虑。超此范围以外的由招标人负责。若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用自理。施工过程中使用的水、电及部分材料(（钢材、混凝土、砌体材料、预制构件）由甲方提供

施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 已开通 。

*工程地质和地下管线资料的提供时间： 由承包人现场勘测，费用自理。

水准点与座标控制点交验要求： 于开工前 3 日内现场交验，双方做好签认工作 。

由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 开工所需的报建手续, 于开工前七天内完成 。

2.5  资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无 。

发包人是否提供支付担保：否 。

发包人提供支付担保的形式：无 。

2.6工程项目建筑材料试验检测费

承包人负责取样送检，正常检测费用由发包人承担（以检测单位票据为准）。

3.  承包人

3.1  承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 按当地城建归档要求 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 壹式肆套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收前十五天 。

承包人提交的竣工资料形式要求：         /         。

（6）承包人应履行的其他义务：

(1)根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经监理人确认后使用，发包人承担由此发生的费用和合理利润。由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第 1.6.2 项约定的承包人提供的文件，承包人应按照专用合同条款第 1.6.2 项约定的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中。由承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容： 无 。

(2)应提供计划、报表的名称及完成时问： 每月 25 日向监理、发包人提供当月工程进度报表以及下月进度计划各一式两份 。

﹡(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 按实际需要，由承包人负责承担。

* (5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 因施工需要，经发包人批准，由承包人办理和负责费用。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 已竣工工程未交付发包人之前， 承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

﹡(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物( ( 含文物保护建筑) ) 、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承担费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。

﹡ (8) 施工场地清洁卫生的要求： 由于施工造成的环境污染，其责任和费用均由承包人承担。

(9)双方约定承包人应做的其他工作：

1)配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。

2)承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。

3)承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿） 、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

4) 取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定。

5）经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

6）承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

7）承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

3.2  项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：      ；

身份证号：

建造师执业资格等级：

建造师注册证书号：          ；

建造师执业印章号：            /             ；

安全生产考核合格证书号：              ；

联系电话：          /              ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 按通用合同条款第3.2相关规定执行   。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每日必须到场，经发包人同意的特殊情况除外；因发包人要求的加班时间应服从。

承包人未提交劳动合同 ，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的 违约责任：  根据相关规定  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意或正当理由，项目经理擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金贰万元/人•次(人民币) 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：技术负责人、专业工程师未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换技术负责人处贰万元/人•次(人民币)违约金；擅自更换专业工程师处伍仟元/人•次(人民币)违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：未经发包人同意，技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金壹仟元/人•次(人民币)；未经发包人同意，专业工程师擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金贰仟元/人•次(人民币)。

3.3  承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七天    。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人主要施工管理人员因不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳违约金，违约金标准：技术负责人贰万元/人•次(人民币)；专业工程师伍仟元/人•次(人民币)。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由发包人、监理人对拟投入本项目的六大员（项目经理、项目技术负责人、安全员、质检员、施工员、资料员）进行共同考核，施工期间每月在施工现场进行施工管理时间不少于20天，否则按2000元/人.天，在当月工程进度款中扣除。

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：技术负责人、专业工程师未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换技术负责人处贰仟元/人•次(人民币)违约金；擅自更换专业工程师处伍仟元/人•次(人民币)违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金壹仟元/人•次(人民币)；未经发包人同意，专业工程师擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金贰仟元/人•次(人民币)。

3.5  分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包 。

主体结构、关键性工作的范围：     /       。

其他关于分包的约定：

(1) 除前款约定的分包内容外，经过发包人 和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

(2) 在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后 7 天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

(3)未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和( ( 或) ) 延误的工期由发包人承担。

(4) 承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除违约金：

①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。处违约金合同价的5%。

②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。违约金合同价的5%。

③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。处违约金合同价的5%。

④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户） ，一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施，并对承包人处违约金，违约金金额为合同价的5% ～20% （视情节严重而定）。

3.6  工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自工程完成至竣工移交发包人前。

3.7  履约担保

承包人是否提供履约担保：否 。

承包人在成交后3日内，按规定将农民工工资保障金存入农民工工资保障金指定的账户。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

4.  监理人

4.1  监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：土建、装修、水电、消防、防雷设施等工程的施工监理 。

关于监理人的监理权限： 监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务     。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 承包人向监理人免费提供办公室和休息室20㎡，并配备相应的桌、椅、风扇等设施，监理单位办公水电费用由承包人负责承担 。

4.2  监理人员

总监理工程师：

姓 名：     \      ；

职 务：     \      ；

监理工程师执业资格证书号：     \      ；

关于监理人的其他约定： 根据签订的监理合同条款  。

4.3  商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按通用合同条款第4.4执行。

5.  工程质量

5.1  质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：     \      。

关于工程奖项的约定：      \         。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

工程师应在承包人约定时间到达现场进行隐蔽中间验收工作（ 不得以任何理由改期），如果在约定时间超过两小时内工程师未到现场（有发包方现场代表证明） ，承包人可自行隐蔽继续施工，后果由工程师承担。但在约定时间承包人未到现场及超过约定时间两小时，工程师可另订时间验收，承包人不得有异议且承担由此引发的责任。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1  安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按当地行政主管部门规定 。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定： 承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤 亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：       /         。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 安全防护、文明施工设施须按有关标准及制度执行。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 本合同价款已包含安全防护、文明施工措施费     元，使用要求：专款专用。具体支付计划按桂建质 [2015]16号文《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》和相关规定要求执行。

6.2  环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

7.  工期和进度

7.1  施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：      /      。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后七天内 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自收到之日起七天内。

7.2  施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3  开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前7天      。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   开工前7天     。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    开工前7天    。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 三十 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4  测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前七天，以书面形式交给承包人，双方现场进行交验 。

7.5  工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：  由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况： 不可抗力的原因 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款的万分之四），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数 （扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价的5%。

7.6  不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：       \        。

7.7  异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 6级以上的地震              ；

（2）  20年以上未发生过持续2天的高温、严寒天气    ；

（3） 10级以上的持续1天的大风      。

7.8  提前竣工的奖励

7.8.1 提前竣工的奖励： \  。

8.  材料与设备

8.1  承包人采购材料与工程设备

8.2.对发包人在招标时有“参照或相当于”约定的材料，承包人在施工过程中必须按类似于或优于所约定品牌、厂家和等级进行采购，当发包人与承包人对磋商文件所约定的材料有争议时，发包人有权要求承包人按磋商文件有“参照或相当于”标明材料品牌的材料进行采购，并在结算时按投标单价支付。

8.3  材料与工程设备的保管与使用

8.3.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： / 。

8.4  样品

8.4.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

8.5 施工设备和临时设施

8.5.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外， 承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限 于用于合同工程。

关于修建临时设施费用承担的约定：

①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿） 、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施， 应免费提供给发包人、 监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共 同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

8.5.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施： 待定 。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人： 待定 。

9.  试验与检验

9.1  试验设备与试验人员

9.1.1试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件      。

施工现场需要配备的试验设备：  要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定   。

施工现场需要具备的其他试验条件：      /     。

10.  变更

10.1  变更的范围

关于变更的范围的约定：  按通用条款执行   。

10.2 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4  变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额（土石方工程除外），并乘以下浮系数（中标价/经审计部门审定的招标上限控制价）计算，其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算，无信息的按市场价；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；新增项目的单价必须经财政部门审计部门审定  。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13工程量清单错误的修正”执行。

本工程最终结算价以财政部门审计部门审定为准。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后 7 天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额约定对承包人提出合理化建议的奖励方法：双方协商。

11.  合同价格、计量与支付

# 11.1 价格调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  是，但因承包人原因造成的工期拖延，延误期间的价格不予调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   3   种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(1)允许调整的主要材料（设备)、基期价格、风险系数、投标报价：详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。

(2)主要材料确认价:按施工期间《来宾市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

(3)价差计算方法:

①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价低于基准价格的:合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料单价等于基准单价的:合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：主要材料价格在约定施工期间的平均价（以《来宾市建设工程造价信息》发布的施工期间当期来宾市信息价为准，《来宾市建设工程造价信息》上没有的材料价格参照同时期的《柳州市建设工程造价信息》、《南宁市建设工程造价信息》发布的施工期间当期柳州市信息价，来宾市、柳州市、南宁市均没有发布信息价的材料价格按市场询价）超过审计部门(或其委托的有资质的中介机构)审定的本工程预算控制价（以下简称“审定预算”）中所采用价格的±5 %以外的风险，则超过±5%以外部分按实调整，并以税内独立费形式列入结算价款。

政策性调整：按国家和自治区有关文件的规定执行。

（四）本项目建安工程预算价中含建安劳保费（本项目建安劳保费在报建时由甲方按规定向当地劳保部门缴纳，工程结算时再扣除）。

本工程最终结算价以审计部门委托有资质的造价咨询机构审定为准。

11.2  预付款

预付款支付比例或金额：   无

11.2.1 预付款的支付

预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

预付款支付期限：   /

预付款扣回的方式：  /  。

11.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： /  。

预付款担保的形式为： /   。

11.3  计量

11.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

工程量的计量依据：根据设计图纸及磋商文件一同发放的工程量清单技术规范中所规定，需现场测量的的工程量，由发包人、监理人、承包人三方联测。

合同外计量的约定：工程量需要变更（含合同外签证）由提出变更的一方发出工作函，发包人应当根据项目管理办法的要求主持召开有施工、设计、监理人员参加的工程变更（含合同外签证）现场鉴定会，以确定是否应该变更，变更采取的施工工艺，预计变更金额。发包人方将会议决定的内容填写工程变更现场鉴定表。承包单位应根据工程变更（含合同外鉴证）现场确定表的事项办理工程变更报批手续。合同外签证工程量及预算审核时，承包单位应根据变更内容出具因变更工程造成增（减）造价的预算书，预算书应附有计算式及计算依据，计算依据包括（变更现场确定表、变更审批表、联系单、现场签证单、变更图、计算书，计算书要附上现场测量成果及原始测量数据，属于隐蔽工程的须附上彩色照片或摄像资料并标明边界坐标和相对位置），交由监理单位审核后报至发包人工程管理部门，由发包人工程管理部门负责进入内审程序进行合同外工程量及造价的确认。发包方将审核的预算书返回到承包方后，承包方如有异议，须在七个工作日内提出书面答复，否则视为认可，发包人将上报财政审核。未办理变更审批手续的工程变更（含工程量签证）不予计量，不支付工程款。

变更或合同外的预算由审计部门审核初稿返回（发包人工程管理部门）后，由发包人预算管理部门书面通知承包人项目部，承包人从接到通知及审计部门审核初稿之日起五个工作日内必须提出书面复核意见，否则视为承包人认可审计部门审核的预算结果，发包人将以审计部门审核的预算结果作为竣工结算的依据。

如遇抢修、抢工期等情况需先施工，则应在实施工作完成后14个工作日内完善申报审批手续并补齐施工示意图及现场签证单，提交的签证单、施工示意图、联系单等必须是施工单位、监理单位和发包人签字盖章的原件，同时附上因此增加造价的预算书（预算书须经监理签字盖章确认）；如因特殊情况，超过14个工作日但不超过30个工作日的，须经发包人审批同意后，发包人代表及监理单位才能确认工程量；如超过30个工作日的，则不予以确认。

11.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 每月25 日前。

11.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值，承包人应得到该价值扣除保修金后的价款。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

11.3.4 总价合同的计量。关于总价合同计量的约定：    \      。

11.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       \         。

11.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    \      。

11.4  工程进度款支付

11.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

1、工程完工，且整体消防系统通过消防验收合格，甲方针对该项目的用款计划获财政部门批复实施后，甲方根据乙方提供的合法合规报销票据15个工作日内支付至结算价的97%；结算后扣留结算价3%保修金，质保期满且验收无质量缺陷后支付余下保修金。

11.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：每月进度完成后提交已完工程量的月报表, 作为工程价款支付的依据。

11.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：发包人申请工程进度款时，承包人向发包人提供以下资料：①《工程用款申请书》 ；②工程量计量报表；③其他需要补充说明的材料。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      \        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    \        。

进度款支付方式： 银行转账。

13.  验收和工程试车

13.1  分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2  竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

(3) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：竣工结算由承包人提交相关结算资料（主要包括合同、工程量计算书、结算书、变更设计通知单、签证单、竣工图等）齐全后经监理初审、发包人审核后，必须我单位审计部门审计后方可办理工程结算或竣工结算，最终以我单位审计部门审定的结算为依据。施工单位必须提交保修项目的保修承诺函。承包人应积极配合发包人对结算的审核工作，承包人报送的工程结算总价超过最终审定的造价的5%，则超出5%（不含本数）以上部分的审核费（参照审计部门规定执行）由承包人承担，费用由发包人从承包人工程结算中扣除。

竣工验收资料的份数：壹式肆套 。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后 5 天（工程造价在 500  万元以下含500万元）、10 天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的3套。

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：以书面形式向监理人提出申请，由监理人以书面形式向发包人提出验收申请，最后由监理人组织好各相关单位进行验收  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：发包人承担超时部分工程看管人工费。 。

13.2.3 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 取得建设行政主管部门的竣工验收报告备案表后七日内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人承担超时部分工程看管人工费。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每超一天向发包人支付合同价款万分之四的误期赔偿费，限额为合同价的 4% 。

13.3  工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 按通用合同条款第13.3 条款执行        。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议 。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用， 直至监理人检验合格后七日内， 如承包人到期后不退场，发包人有权安排其他人员进行清理，费用从承包人工程款中扣除。。

14.  竣工结算

14.1  竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：    \      。

竣工付款申请单应包括的内容：    \      。

14.2  竣工结算审核

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按财建[2004]369号规定时间加十四个工作日。

（2）发包人完成支付的期限：按本条第（1）计算后，按照付款方式约定支付至结算价的 97%，其余按质保。

- 发包人竣工结算报告审查时间

| 1 | 工程竣工结算报告金额 | 发包人审查时间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 500万元以下 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 20天 |
| 3 | 500万元- 2000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30 天 |
| 4 | 2000万元- 5000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45 天 |
| 5 | 5000 万元以上 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起120天 |

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延；

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    \    。

承包人提交最终结算申请单的期限：    \     。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   \ 。

（2）发包人完成支付的期限：      \    。

15.  缺陷责任期与保修

15.2  缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    24个月     。

15.3  质量保修金

15.3.1 承包人提供质量保修金的方式

发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，发包人在工程竣工验收合格之日起满两年后30天内将保修金全额返回给承包人。

15.3.2 质量保修金的扣留

工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；

关于质量保修金的补充约定：无

15.4  保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按质量保证书的约定 。

15.4.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按质量保修书的约定 。

16.  违约

16.1  发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 无 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任： 工期相应顺延 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：承包人与发包人签订延期付款协议，延期付款协议须经来宾市工人文化宫认可。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     \       。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   \  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期相应顺延 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延。

（7）其他：     \     。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 20 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2  承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 承包人有违反规定的，按规定给予处违约金扣除。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第  16.2.1 （2）、（3）条内容完成的，承包人 无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣除该分项工程10% 的工程款作为违约金。

（2）承包人有本合同通用条款第  16.2.1 （6 6 ）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保证金。

（3）承包人有本专用合同条款3.2 、3.3 条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的计量支付款内扣除。监理人预先下发含有违约款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发 违约款通知书（不再陈述违约理由）。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分违约款，返还金额由监理人审核，发包人批准。违约款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没处合同价5%的违约金 。

(1) 承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商订的 进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第 5 3.5 条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履 行合同的义务的；

(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

17.  不可抗力

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

17.1  不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 7天内完成款项的支付。

18.  保险

18.1  工程保险

关于工程保险的特别约定：     \     。

18.2  其他保险

关于其他保险的约定：承包人应对其为本合同工程派遣或雇用的人员进行意外伤亡和农民工工伤保险并计入工程报价中，发包人不承担一切伤害赔偿和补偿以及与其有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、指控费及其它开支。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包人自行考虑 。

18.3  通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：      /      。

19.  争议解决

19.1  争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：      /       。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：      /      。

选定争议评审员的期限：       /      。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /      。

其他事项的约定：      /       。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    /    。

20.  仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

（1）提请当地建设行政主管部门仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1承包人若不能按发包人认可的月进度计划完成施工任务,经监理工程师发出整改通知3天后无明显改进措施和效果,发包人有权从月进度款中扣减承包人5000元/天的违约金,违约金不返还给承包人,直至切实改进并有明显效果后停止扣减；如发生有两次,发包人可解除施工合同并处合同价的5%违约金，由此造成的损失由承包人承担。

21.2承包人如不服从发包人现场管理人员或监理工程师的正确管理，造成质量缺陷或存在质量、安全隐患拒不整改的，发包人有权对承包人进行处违约金处理，根据情节严重情况每次处违约金1000~5000元。

21.3因发包人需要持相关材料发票原件到政府有关部门办理退款手续,承包人必须按发包人要求及时提供。否则，发包人有权按政府有关部门收缴标准及数额在承包人工程款尾中扣除。

21.4在施工期间发包人因实际需要确定的分包项目，经承包人同意后，承包人可以按有关规定收取施工配合费。

21.5承包人所编制的工程竣工结算资料送发包人后，承包人所遗漏的与工程结算有关的签证不再作为结算审核的依据，按自动放弃处理。

21.6 因承包人原因造成无法按施工图施工而增加的设计变更，增加的费用全部由承包人承担。

21.7对承包商所有的处违约金，承包商必须在收到违约处理单后一个星期内以现金形式缴纳至发包人财务部，否则当月进度款不予拨付。

21.8不可抗力引起的所有措施性材料损失由承包方承担，设备等实体性材料运进场如未经现场监理工程师签印，则仍由承包方承担。

21.9 本工程禁止使用童工。

21.10承包人应在收到中标通知书后7日内，按工程所在地住房城乡建设行政主管部门规定将农民工工资保障金存入指定帐户。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                      （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括工程量清单及图纸范围，以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．桥梁工程为/年（建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；

2．道路工程为/年（建议路基、路面、桥面为2年）；

3．排水（雨水）工程为/年（建议道路工程中的排水工程为3年）；

4．绿化工程为 单位工程竣工验收合格后/年；

5.  地下防水工程为/年（建议为5年）；

6．其他附属工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：其他项目保修期不少于2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                         承包人（公章）：

地  址：                                   地  址：

法定代表人（签字）：                       法定代表人（签字）：       

委托代理人（签字）：                       委托代理人（签字）：     

电  话：                                  电  话：           

传  真：                                  传  真：       /       

开户银行：                                开户银行：

账  号：                                 账  号：

邮政编码：                               邮政编码：           

第四章   技术规范

一、工程建设地点的现场条件：

（1）现场自然条件

满足施工要求。

（2）现场施工条件

符合施工要求。

二、技术规范

本采购工程，应该认真按采购人要求进行施工；同时也要严格执行建筑工程各专业有关的现行标准和技术规范。

# 第五章   工程量清单

（另册）

第六章  竞争性磋商响应文件格式

封面：

正本/副本

工程

竞争性磋商响应文件

项目编号：

磋商文件内容：     资格审查文件

供   应   商：              （盖章）

法定代表人或其授权委托代理人 ：        （签字或盖章）

日  期：      年      月       日

资格审查文件：

目录（应附有页码）

1、企业营业执照（复印件加盖公章）（必须提供、加盖公章）；

2、企业资质证书（复印件加盖公章，具备建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包贰级（含贰级）及以上资质）（必须提供）；

3、企业安全生产许可证（复印件加盖公章）（必须提供、加盖公章）；

4、磋商保证金转账底单复印件；（必须提供、加盖公章）；

5、拟派本项目项目经理的建造师证书（具备机电工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师执业资格）（复印件加盖公章）（复印件加盖公章）（必须提供、加盖公章）；

6、供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商信用记录（复印件加盖公章）（必须提供、加盖公章）；

7、供应商经审计的 2018 年或 2019 年的年度财务报表复印件（年度财务报表均应加盖审计单位审计章）（2019年成立的新公司应提供公司成立日之后的财务报表复印件）或银行出具的资信证明复印件或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件或提交本公司出具的财务报表和承诺书，承诺该财务报表数据真实可靠；（复印件加盖公章）（必须提供、加盖公章）；

8、企业依法缴纳税收证明材料（2020年4月至2020年6月税务机关出具的《中华人民共和国税收完税证明》）（复印件加盖公章）（必须提供、加盖公章）；

上述内容缺任何一项或任一项不合格均会被视为资格审查不合格。

1、企业营业执照（复印件加盖公章）；

- 企业资质证书（复印件加盖公章，具备建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包贰级（含贰级）及以上资质）（必须提供、加盖公章）；

- 企业安全生产许可证（复印件加盖公章）（必须提供、加盖公章）；

- 磋商保证金转账底单复印件；（必须提供、加盖公章）；

5、拟派本项目项目经理的建造师证书（具备机电工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师执业资格）（复印件加盖公章）（必须提供、加盖公章）；

6、供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商信用记录（复印件加盖公章）（必须提供、加盖公章）；

7、供应商经审计的 2018 年或 2019 年的年度财务报表复印件（年度财务报表均应加盖审计单位审计章）（2019年成立的新公司应提供公司成立日之后的财务报表复印件）或银行出具的资信证明复印件或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件或提交本公司出具的财务报表和承诺书，承诺该财务报表数据真实可靠；（复印件加盖公章）（必须提供、加盖公章）；

8、企业依法缴纳税收证明材料（2020年4月至2020年6月税务机关出具的《中华人民共和国税收完税证明》）（复印件加盖公章）（必须提供、加盖公章）；

正本/副本

工程

竞争性磋商响应文件

项目编号：

磋商文件内容：     商务标部分

供   应   商：                     （盖章）

法定代表人或其授权委托代理人 ：        （签字或盖章）

日  期：      年      月       日

商务文件：

目录 （应附有页码）

（1）磋商函（必须提供）；

（2）已标价的工程量清单（必须提供）；

（3）2017年至今企业完成类似工程情况表（如有请提供）

（1）磋商函

磋 商 书（格式）

（建设单位）              ：

1、我方已仔细研究了        （项目名称） 竞争性磋商采购文件的全部内容，愿意以人民币(大写)        元（￥        ）为磋商总报价，工期     日历天，按工程建设 标准、合同约定实施和完成承包             （项目名称） ，修补该工程中任何缺陷，工程质量达到                。

2、我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销磋商响应文件。

3、随同本磋商函提交磋商保证金一份，金额为：人民币（大写）         元（￥           ）。

4、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分

（3）我方承诺按照竞争性磋商采购文件规定向你方交纳履约保证金，金额为合同金额的   %。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此声明，所递交磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在与本采购项

目的各方主体有任何利害关系。

电话/传真：                              电子函件：

日期：      年        月         日

法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

开户银行：

帐号/行号：

与本磋商有关的正式通讯地址为：

（2）已标价的工程量清单（必须提供）；

（3）2017年至今企业完成类似工程情况表（如有请提供）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年   月   日

备注：如果提供的产品中有小型或微型企业的产品，应在磋商报价明细表备注栏中注明生产企业名称，并提供该生产企业最近一年的年度财务审计报告，否则不认可该产品为小型或微型企业的产品。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

正本/副本

工程

竞争性磋商响应文件

项目编号：

磋商文件内容：            技术标部分

供   应   商：                     （盖章）

法定代表人或其授权委托代理人 ：        （签字或盖章）

日  期：      年      月       日

技术文件：

目录 （应附有页码）

（1）项目管理机构配备情况表（必须提供）；

（2）施工组织部分（必须提供）；

（1）项目管理机构配备情况表（必须提供）；

1.项目管理机构配备情况表（格式）

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 承担完工 工 程 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目 名称 |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |

2、项目经理（注册建造师）简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目经理年限 |  |
| 项目经理注册证书编号 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 在建或已 完 | 工程质量 |

注：1、已完成的类似工程应附中标通知书或合同协议书、工程接收证书〔工程竣工验收证书）的复印件。在建类似工程应附中标通知书或合同协议书复印件。

（2）施工组织设计

施工方案或施工组织设计部份包括下列内容:

（1）施工方案或施工组织设计

磋商单位应递交完整的施工方案或施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交必须的图表、文字说明书等资料，至少应包括：

1、各分部分项工程的完整的施工方案，保证施工进度、工期和质量的措施；

2、施工机械的进场计划；

3、冬、雨季施工措施；

4、施工总平面布置图；

5、保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。

（2）计划开、竣工日期和施工进度表

磋商单位应提交计划施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的工期进行施工的进度。成交的磋商单位还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

计划施工进度表可采用横道图（或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相对应。

（3）劳动力计划表

磋商单位应按所列格式提交包括分包人在内的估什的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础。

单位：人

| 工种、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

（4）施工平面布置和临时设施布置

①施工平面布置图

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

②临时用地表

项目名称

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

第七章  评审方法

一、评标原则

（一）磋商小组成：磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：磋商小组将以磋商文件、响应文件为评标依据，对供应商的磋商报价、技术、设备性能、信誉业绩等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，供应商认定为小型或微型企业且提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者所提供的产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对最终报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最终报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体参与磋商，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最终报价×（1-2%）；除上述情况外，评审价=最终报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2018]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

# 二、评定方法

# （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

# （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

# 1、价格分………………………………………………………………………………………………30分

（1）价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评审价最低的供应商的评审价为磋商基准价，其价格分为满分。

（2）其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商基准价

某有效供应商价格分 =  ------------------------- ×30分

某有效供应商评审价

2、技术部分…………………………………………………………………………………………60分

（1）工程施工方案（满分20分）

一档（8分）：各主要分部施工方法基本符合项目实际，施工技术方案基本齐全，方法基本合理、基本可行，基本能指导具体施工并确保安全。

二档（12分）：各主要分部施工方法符合项目实际，施工技术方案齐全，工艺成熟、方法合理、可行，能指导具体施工并确保安全。

三档（20分）：各主要分部施工方法针对性强，施工技术方案详尽周密，工艺先进、方法科学、可行，能很好的指导具体施工并确保安全。

（2）拟投入的主要施工机械设备（满分10分）

一档（3分）：拟投入的主要、辅助施工设备、器具不齐全，存在重大缺漏，设备型号、数量不能满足施工需要。

二档（5分）：拟投入的主要、辅助施工设备、器具齐全且配备较合理，设备性能一般，设备型号、数量基本施工需要；

三档（10分）：拟投入的主要、辅助施工设备、器具齐全且配备科学合理，设备性能优良，设备型号、数量完全满足施工需要。

根据供应商响应文件提供的施工方案内容：组织机构和安装人员配备、安装进度计划及保证措施、设备的安装调试方案、质量保障措施等内容等方面，由评委讨论确定各供应商所属档次，由各评委在相应档次内独立打分。

（3）设备性能（满分10分）

一档（3分）：使用的材料质量较差，措施不可行，没有质量违约责任承诺。

二档（5分）：使用的材料质量良好，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，满足磋商文件的质量要求。

三档（10分）：使用优质的材料，各种材料品质优良，针对项目实际提出先进、可行、具体的质量保证措施，超过磋商文件的质量要求及施工验收规范要求。

（4）、项目团队人员配备（满分10分）

一档（3分）：组织机构人员配置基本合理，人员安排专业搭配欠得当。

二档（5分）：组织机构人员配置合理、人员职责分工较明确，专业搭配得当，项目经理执业资格满足文件要求。

三档（10分）：组织机构人员配置科学合理、人员职责分工明确，专业搭配得当，项目经理执业资格满足文件要求同时具备2名及以上中级工程师职称人员。

（5）、计划开、竣工日期和施工进度计划（满分10分）

一档（3分）：有反应本项目工程全过程的工程进度，能够全面、准确、清楚地描述本项目实施全过程；项目设置合理，网络计划进度图的各关键工期均能满足响应文件要求；

二档（5分）：各主要分部施工方法符合项目实际，施工技术方案齐全，工艺成熟、方法基本科学合理、基本可行，基本能指导具体施工并确保安全。

三档（10分）：能详细描述各阶段的工程重点及目标，描述合理、有针对性；能够结合本项目的特点，提出的有针对性的进度保证措施，且内容全面、合理，可操作性强，便于组织实施。

3、信誉业绩分（满分10分）

2017年以来磋商供应商完成过类似项目的每项得2分，此项满分为10分。

5、总得分 = 1 + 2 + 3

三、成交候选供应商推荐原则

（一）磋商小组将根据总得分由高到低对供应商排列次序（得分相同时，以最终报价由低到高顺序排列；得分相同且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），并推荐前三名为成交候选供应商。采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、未在规定时间内签订合同、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。

（二）磋商小组认为，某供应商的最终报价明显低于其他实质性响应磋商文件的供应商的最终报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为未实质性响应磋商文件处理。