广西科联招标中心有限公司

公开招标采购文件

项目名称：广西壮族自治区医疗保障信息平台建设项目（软件开发部分）-1

项目编号：GXZC2020-G3-003973-KLZB

采购人：广西壮族自治区医疗保障局

采购代理机构： 广西科联招标中心有限公司

2020年9月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知	106

第四章  评标原则及评分标准	120

第五章  合同	132

第六章  投标文件格式	135

第一章  公开招标公告

项目概况：广西壮族自治区医疗保障信息平台建设项目（软件开发部分）-1的潜在投标人应在广西南宁市大学东路170号（广西农业机械研究院内）广西科联招标中心有限公司一楼大厅获取招标文件，并于2020年10月21日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

政府采购计划文号：广西政采[2020]17241号-001-002、003、006

项目编号：GXZC2020-G3-003973-KLZB

项目名称：广西壮族自治区医疗保障信息平台建设项目（软件开发部分）-1

最高限价：按预算金额

预算金额：

| 分标 | 采购预算（人民币，万元） |
| --- | --- |
| 1 | 71.84 |
| 2 | 1601.03 |
| 3 | 51.42 |

采购需求：1分标：基础信息管理子系统开发服务一项；2分标：医保业务经办子系统开发服务一项；3分标：医疗服务价格管理子系统开发服务一项。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起1个月内完成本项目的深化设计方案、交付系统软件原型，3个月内完成本项目全部软件开发和部署并通过初步验收，6个月内提交所有服务成果并完成终验。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2020年9月30日至2020年10月14日，每天上午8时至12时，下午15时至18时（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西南宁市大学东路170号（广西农业机械研究院内）广西科联招标中心有限公司一楼大厅

方式：①获取招标文件时间内，供应商代表携授权书原件或复印件到招标文件发售地点购买招标文件；②获取招标文件截止时间前将购买招标文件费用转至指定账户并将授权书、联系人、联系方式、邮寄地址、开票信息等传真至广西科联招标中心有限公司。

售价：招标文件工本费每套250元，如需邮寄另加邮费50元；招标文件售后不退（邮购文件的，投标人须于招标文件发售截止时间将工本费及邮费汇到广西科联招标中心有限公司指定账户，汇款、转账时请备注项目名称或项目编号信息）。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年10月21日9点00分（北京时间），逾期送达的将予以拒收。

地点：将响应文件密封提交到广西科联招标中心有限公司一楼开标大厅（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内）。

疫情期间，投标文件可以接受邮寄。收件地址：广西科联招标中心有限公司（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内）。收件人：许建华，电话15977736118。请寄件人在邮件外包装写清楚是本项目名称和编号的投标文件，内包装按采购文件要求密封，并留真实姓名和联系电话（手机号码）。超过提交投标文件截止时间邮寄送达的投标文件予以拒收。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

采购代理机构账户信息

代理服务费、购买采购文件账号：

开户名称：广西科联招标中心有限公司

银行账号：2102111229300032105

开户行：中国工商银行南宁市甘蔗站支行

注：如果转账时银行系统未显示出“中国工商银行南宁市甘蔗站支行”，可选择“中国工商银行南宁高新技术产业开发区支行”，开户名称、银行账号不变。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：广西壮族自治区医疗保障局

地  址：南宁市星湖路35号

联系人：麦艳霞   0771-5727622

2.采购代理机构信息

名    称：广西科联招标中心有限公司

地　　址：广西南宁市大学东路170号

联系方式：

购买采购文件联系人：李艳    联系电话：0771-2273368     传真：0771-2273500

项目咨询联系人：黎旭华      联系电话：0771-2381520

## 3.项目联系方式：详见采购人信息

广西科联招标中心有限公司

2020年9月30日

第二章  招标项目采购需求

说明：

1.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

2.投标人应注意下列内容：

1）招标文件中带“★”的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

2）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

1分标

| 序号 | 服务名称 |  | 数量/单位 | 服务技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础信息管理子系统 |  | 1项 | - 一、设计依据 - 《医疗保障信息平台建设指南》； - 《全国医疗保障系统核心业务区骨干网络建设指南》； - 《医疗保障核心业务区网络安全接入规范》XJ-AQWL. 01-2019； - 《医疗保障信息平台云计算平台规范》XJ-A01-2019； - 《医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》XJ-B01-2019； - 《医疗保障信息平台数据库设计规范》XJ-E01-2020； - 《医疗保障信息平台内部统一门户集成规范》XJ-B02-2020； - 《医疗保障信息平台用户交互设计规范》XJ-C02-2020； - 《医疗保障信息平台应用系统测试过程管理规范》XJ-H01-2020； - 《医疗保障信息平台生物识别数据规范》XJ-G01-2020； - 《医疗保障信息平台医保区划编码规范》ZT-T03-2020； - 《国家医疗保障DRG分组与付费技术规范》； - 《国家医疗保障DRG（CHS-DRG）分组方案》； - 《信息技术软件生存周期过程》GB/T 8566-2007； - 《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006； - 《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 9385-2008； - 《计算机软件测试文档编制规范》GB/T 9386-2008； - 《计算机软件测试规范》GB/T 15532-2008； - 《信息技术软件工程术语》GB/T 11457-2006； - 《信息技术系统及软件完整性级别》GB/T 18492-2001； - 《信息技术软件生存周期过程 配置管理》GB/T 20158-2006； - 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008； - 《智能建筑设计标准》 GB50314-2015； - 《数据中心设计规范》GB50174-2017； - 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010； - 《信息技术设备（包括电气事务设备）的安全》GB49431-2011； - 《安全防范工程技术规范》 GB50348-2018； - 《视频监控系统工程设计规范》 GB50395-2007； - 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011； - 《工业电视系统工程设计规范》 GB 50115-2009； - 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-2001； - 《入侵探测器 第1部分：通用要求》GB10408.1-2000； - 《安全防范工程费用概预算编制办法》GA/T 70-2004； - 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016； - 《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016； - 《供配电系统设计规范》GB50052-2009； - 《工业电视系统工程设计规范》GB 50115-2009； - 《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2008； - 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016； - 《关于信息安全等级保护工作的实施意见》公通字〔2004〕66号； - 《信息安全等级保护管理办法》公通字〔2007〕43号； - 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999； - 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019； - 《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》GB/T 25058-2019； - 《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》GB/T 22240-2020； - 《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T 25070-2019； - 《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2019； - 《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》GB/T 28449-2018； - 《信息安全技术 网络安全等级保护测试评估技术指南》GB/T 36627-2018。 ## 二、应用支撑系统 应用支撑平台包括基础设施资源池、云支撑服务中间件及HSAF框架，用于支撑上层医疗保障业务应用。 应用支撑平台组成示意图 广西壮族自治区医疗保障信息平台统一采用国家医疗保障局下发的总体技术架构进行部署和开发，总体技术架构采用分布式云架构。医疗保障应用支撑平台采用医疗保障应用框架（Healthcare Security Application Framework，简称：HSAF），包括HSAF核心框架和HSAF适配层框架。应用层的所有应用系统必须基于HSAF框架进行开发和部署。 HSAF核心框架，提供分布式服务支撑，采用微服务架构。HSAF核心框架通过业务中台开展交易型、业务经办类应用，通过数据中台实现数据汇聚、数据治理等，开展大数据应用。基于统一的HSAF框架建设经办管理类、公共服务类、智能监管类、宏观决策类应用。 根据国家局下发的建设指南要求，广西壮族自治区医疗保障信息平台建设依托“基于统一的技术框架”的原则，遵循以下要求： 1．使用统一的HSAF框架和版本进行开发； 2．可以从阿里云、腾讯云、开源产品或其它满足国家医保局HSAF框架的云产品方案中，选择具体的适配层实现（经过框架应用开发测试），或者自行扩展新的技术实现； 3．所使用的开发框架组件需与HSAF框架中依赖的组件版本一致，不能自行引用其它版本，以免出现版本不兼容的问题； 4．云支撑服务技术兼容性要求如下： （1）国家下发的HSAF框架版本验证了开源产品的兼容性。各地医保采用开源产品，其稳定性、可管理性、性能等应由承建商保证。 （2）各地采用的开源产品不满足云规范要求的特性、功能、能力，应由承建商开发实现。 根据国家局的相关技术选型，HSAF基础框架技术和版本选型如下表。HSAF基础框架由国家局下发。 HSAF核心框架技术和版本选型表 关键技术点; 技术选型; 版本. Java运行环境; JDK; 1.8. 项目依赖管理; Maven; 3.6.1. 基础技术框架; SpringFrameWork; 5.1.8. 基础技术框架; SpringBoot; 2.1.6. Web基础框架; SpringMVC; 5.1.8. 安全认证框架; SpringSecurity; 5.1.5. 本地日志框架; 基础; Slf4j; 1.7.26. 框架; Logback; 1.2.3. 缓存基础框架; SpringCache; 2.1.6. 分布式缓存框架; SpringSession; 2.1.5. 持久化框架; MyBatis; 3.5. 连接池框架; Apache Druid; 0.15. 单元测试框架; JUnit; 4.12. 任务调度框架; XXL-JOB; 2.0.2. 报表服务; JasperReport; 6.9.0. 三、业务中台 核心业务区业务中台和公共服务区业务中台统称为“业务中台”，具有高内聚、低耦合特点，将医疗保障信息平台各子系统间可共享的业务能力抽取出来，形成不同的“业务中心”。 1）核心业务区业务中台 核心业务区业务中台，对广西壮族自治区医保信息平台规划的核心业务区各业务子系统提供全面的服务支撑，主要由15个业务中心组成，各中心根据实际业务的不同，分别提供API、SDK、H5等方式对各个子系统提供接口。 - 基本信息中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 人员基本信息管理; 提供人员基本信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 2; 人员生物特征管理; 提供人员生物特征的维护和查询服务。; 国家、省、市. 3; 人员证照信息管理; 提供人员证照信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 4; 单位基本信息管理; 提供单位基本信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 5; 单位证照信息管理; 提供单位证照信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 6; 医保区划信息管理; 提供医保区划信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. - 用户中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 经办人员信息管理; 提供医保经办人员信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 2; 医保医师信息管理; 提供医保医师信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 3; 医保护士信息管理; 提供医保护士信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 4; 医保药师信息管理; 提供医保药师信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 5; 医保医疗技师信息管理; 提供医保医疗技师信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 6; 医疗救助对象信息管理; 提供医疗救助对象信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 7; 专家信息管理; 提供专家信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 8; 人员特殊身份信息管理; 提供人员特殊身份信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 9; 人员角色信息管理; 提供人员角色目录信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 10; 经办机构信息; 提供经办机构信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 11; 医疗机构信息管理; 提供医疗机构信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 12; 零售药店信息管理; 提供零售药店信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 13; 参保单位信息管理; 提供参保单位信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 14; 学校基本信息管理; 提供学校基本信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 15; 银行基本信息管理; 提供银行基本信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 16; 生产、配送、代理企业信息管理; 提供生产、配送、代理企业信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 17; 医疗机构科室信息管理; 提供医疗机构科室信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 18; 医疗机构科室分类与代码信息管理; 提供医疗机构科室分类与代码信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 19; 人员死亡信息管理; 提供人员死亡信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 20; 离退休人员信息管理; 提供离退休人员信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. - 统一认证中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 身份认证; 提供对登录人员身份进行认证的服务。; 国家、省、市. 2; 账号信息维护; 提供用户及账号信息维护服务。; 国家、省、市. 3; 组织机构信息维护服务; 提供对组织机构及其下设部门的维护服务。; 国家、省、市. 4; 业务角色信息维护; 提供业务角色的维护服务。; 国家、省、市. 5; 管理角色信息维护; 提供管理角色的维护服务。; 国家、省、市. 6; 资源信息维护; 提供资源信息的维护服务。; 国家、省、市. 7; 权限信息维护; 提供权限信息的维护服务。; 国家、省、市. - 政策中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 银行机构管理服务; 提供银行机构参数的查询和维护服务。; 省、市. 2; 险种定义管理服务; 提供险种和医保区划对应关系的查询和维护服务。; 省、市. 3; 征缴类公有查询; 提供征缴规则、基数核定规则、社平工资、利息、滞纳金等参数的查询服务。; 省、市. 4; 医保信息业务编码标准相关的医疗目录查 询; 提供西药中成药、中草药、自制剂、民族药、医疗服务项目、耗材信息的标准查询服务。; 国家、省、市. 5; 医保目录政策信息管理; 提供医保目录限价、自付比例信息和医疗目录特殊属性等信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 6; 疾病信息管理; 提供疾病诊断、门慢门特病种、按病种结算目录、手术操作、日间手术等信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 7; 定点机构信息管理; 提供定点机构政策业务属性信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 8; 目录下载; 提供医保信息业务编码相关目录下载服务。; 省、市. 9; 数据同步; 提供医保信息业务编码相关目录数据同步服务。; 国家、省、市. 10; 数据字典管理; 提供数据字典维护和查询服务。; 国家、省、市. 11; 决策树管理; 提供决策树维护、查询和调用服务。; 省、市. 12; 政策参数管理; 提供政策参数信息的查询和维护服务，参数包括：医疗机构级别、人员类别等。; 国家、省、市. 13; 支付模型管理; 提供支付方式对应的支付模型的查询和维护服务，支付模型包括：按项目结算、按病种定额结算等。; 国家、省、市. 14; 医疗机构支付方式配置; 提供医疗结构支付方式的查询、维护和配置服务，可对关联的支付模型配置对应的支付条件与支付政策，以及配置政策值。; 国家、省、市. 15; 静态要素管理; 提供个人待遇静态要素的查询和维护服务，静态要素包括：业务类型、人员类别等。; 国家、省、市. 16; 动态要素管理; 提供个人待遇动态要素的查询和维护服务，动态要素包括：限额类、起付标准类等。; 国家、省、市. 17; 政策项管理; 提供个人待遇政策项的查询和维护服务，政策项包括：起付标准、统筹段、大病段等。; 国家、省、市. 18; 政策条件管理; 提供个人待遇政策条件的查询和维护服务。; 国家、省、市. 19; 个人待遇结算政策配置; 提供个人待遇结算政策的查询、维护和配置服务。; 国家、省、市. 20; 地方参数配置管理; 提供个人待遇地方参数配置的查询和维护服务。; 国家、省、市. 21; 医疗服务价格信息查询; 提供医疗服务价格相关信息查询服务，包括医疗服务价格项目查询、医疗服务价格查询、药品耗材信息查询、项目执行情况查询等功能。; 国家、省、市. - 参保中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 单位参保管理; 提供单位的参保信息、扩展信息、银行账户信息的维护和查询服务。; 省、市. 2; 人员参保管理; 提供参保人员(普通职工、灵活就业人员)的参保信息、扩展信息、基数信息、视同缴费信息、银行账户信息的维护和查询服务。; 省、市. 3; 居民参保管理; 提供参保人员(城乡居民)的参保信息、银行账户信息的维护和查询服务。; 省、市. 4; 人员参保状态管理; 提供人员参保状态的维护和查询服务。; 国家、省、市. - 征缴中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 征缴信息计算; 提供个人征缴信息计算服务，根据设定的规则（决策）信息，进行征缴信息计算，输出个人缴费金额、单位缴费金额、个人缴费划拨金额、单位缴费划拨金额等信息。; 省、市. 2; 税务半责征缴管理; 提供税务半责模式下的缴费信息查询、职工缴费核定、居民缴费核定、缴费信息核销、通知单管理等服务。; 省、市. 3; 税务全责征缴管理; 提供税务全责模式下的征收相关服务，包括职工、居民、单位缴费信息同步服务。; 省、市. 4; 个人账户收入管理; 提供账户查询、账户划拨服务，支撑账户继承、人员合并、计息等业务办理服务和账户收入明细查询服务。; 省、市. - 结算中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 个人账户信息管理; 提供个人账户支出、撤销、个人账户做实、清退、返还、年终结转的维护和查询服务；提供个人账户支出台账查询等服务。; 省、市. 2; 考核信息管理; 提供对定点医药机构考核信息、卫生技术人员考核信息的维护和查询服务。; 省、市. 3; 定点医药机构费用结算管理; 提供对定点医药机构清算申请、受理、审核扣款、费用结算、年终清算信息的维护和查询服务；提供对定点医药机构总账对账信息、医药机构的稽核审查、审核扣款的维护和查询等服务。; 省、市. 4; 医疗拨付信息管理; 提供对医疗拨付信息的管理和查询服务。; 省、市. 5; 医药机构商品库存信息管理; 提供对定点医药机构商品库存信息、定点医药机构商品采购信息、定点医药机构商品销售信息的维护和查询等服务。; 省、市. 6; 就医地异地结算信息管理; 提供对异地就诊信息、异地结算信息、异地费用明细信息的维护和查询等服务。; 省、市. 7; 自费病人就诊信息管理; 提供对自费病人的就诊信息、诊断信息、费用明细信息的维护和查询等服务。; 省、市. 8; 参数信息管理; 提供对定点医药机构月度总控指标信息、定点医药机构年度总控指标信息、年终费用调整信息的维护和查询等服务。; 省、市. 9; 人员备案登记信息管理; 提供对按病种结算资格登记信息、异地申报信息、转诊转院信息、门诊慢特病登记信息、人员定点信息的维护和查询等服务。; 省、市. 10; 医疗保障基金结算清单信息管理; 提供对医疗保障基金结算清单收费项目信息、医疗保障基金结算清单诊断信息、医疗保障基金结算清单基金支付信息、医疗保障基金结算清单基金支付信息的维护和查询等服务。; 省、市. 11; 个人结算信息管理; 提供对个人结算信息、结算基金分项信息、人员待遇累计信息、生育津贴核定信息的维护和查询等服务。; 省、市. 12; 预付金信息管理; 提供对预付金信息的维护和查询服务。; 省、市. 13; 个人结算就诊信息管理; 提供对就诊信息、费用明细信息、结算诊断信息、在院信息、中心手工报销登记信息的维护和查询等服务。; 省、市. 14; 预留金信息管理; 提供对预留金信息的维护和查询服务。; 省、市. 15; 特殊人群奖励金信息管理; 提供对特殊人群奖励金的维护和查询服务。; 省、市. 16; 个人待遇计算算法服务; 提供个人待遇计算服务，对外部送入的业务信息、费用信息、冻结信息、静态要素信息、参保人累计信息进行处理，调用编排好的政策算法进行待遇计算，并返回待遇计算结果。; 省、市. 17; 医疗机构支付算法服务; 提供医疗机构支付计算服务，对传入医疗机构的支付方式编码、就医类别等关键业务信息进行处理，返回医药机构的基金支付金额、超定额暂扣金额等支付信息。; 省、市. 18; 个人待遇政策缓存刷新服务; 提供个人待遇政策参数缓存写入与更新服务，将政策参数保存到缓存供计算时使用。; 省、市. 19; 医保支付政策缓存刷新服务; 提供医保支付政策参数缓存写入与更新服务，将政策参数保存到缓存供计算时使用。; 省、市. - 风控中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 政策信息管理; 提供业务经办政策维护服务，对内控工作的进行起到指导作用，让内控工作的开展有理有据。; 国家、省、市. 2; 服务事项管理; 提供服务事项维护服务，指系统对外（参保人、参保单位或其他业务对象）提供的服务流程。服务事项是对系统提供业务服务能力的描述。; 国家、省、市. 3; 业务环节管理; 提供业务环节维护服务，业务环节指服务事项中的具体业务，一个服务事项可能包含多个业务环节。业务环节是对业务流程中的每个业务环节的描述。; 国家、省、市. 4; 业务环节校验管理; 提供每个业务环节的经办规则维护服务，完善业务定义，辅助内控工作开展。; 国家、省、市. 5; 业务档案规范管理; 提供每个业务环节的业务档案规范维护服务，完善业务定义，辅助内控工作开展。; 国家、省、市. 6; 不相容角色管理; 提供不相容角色管理服务，目的是定义业务经办中的互斥岗位。; 国家、省、市. 7; 内控规则登记; 提供内控规则登记服务，维护业务环节下的内控规则。; 国家、省、市. 8; 内控参数设置; 提供内控参数设置服务，通过内控参数可以灵活控制内控规则的阈值。; 国家、省、市. 9; 内控规则管理; 提供内控规则审批及作废服务。; 国家、省、市. 10; 受控业务模块管理; 提供受控模块登记、生效申请、作废申请和审批服务。其中受控业务模块登记服务是将业务经办过程中需要做内控的模块维护到系统中，实现对业务经办的事前风险提醒和事中风险记录。; 国家、省、市. 11; 内控结果管理; 提供内控结果接收和查询服务，管理内控任务处理结果。; 国家、省、市. 12; 内控风险信息上报; 提供风险信息上报服务，省医保局内控部门可以收集整理本级经办典型风险场景和事件，上报给国家医保局。; 省、市. 13; 内控风险信息发布和查询; 提供风险信息发布和查询服务，国家医保局了解省级医保局风险业务场景，整理后发布给其他省级医保局共同防范。国家医保局和省级医保局都可以使用查询服务查询风险信息，省级医保局内控人员可以查询国家医保局发布的风险信息，国家医保局内控人员可以查询省级医保局上报的风险信息。; 国家. 14; 内控风险规则上报; 提供内控风险规则上报服务，省级医保局上传本地内控工作中应用的内控风险规则和规则参数。; 省、市. 15; 内控风险规则查询; 提供内控风险规则上报查询服务，国家医保局查询省级医保局上报的内控风险规则和对应参数。; 国家. 16; 内控指标上报; 提供内控指标上报服务，省级医保局将内控系统的工作成果上报给国家医保局。; 省、市. 17; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 18; 内控指标查询; 提供内控指标上报查询服务，国家医保局查询省级医保局上报的内控指标数据。; 国家. 19; 内控任务结果上报; 提供内控任务结果上报服务，省级医保局将内控系统中内控任务处理明细按月上报给国家医保局。; 省、市. 20; 内控任务结果查询; 提供内控任务结果上报查询服务，国家医保局查询省级医保局上报的内控任务处理结果数据。; 国家. 21; 内控任务结果上报; 风控中心提供内控任务结果上报 API，省级医保局将内控系统中内控任务处理明细按月上报给国家医保局。; 省、市. 22; 内控任务结果查询; 风控中心提供内控任务结果上报查询 API，国家医保局查询省级医保局上报的内控任务处理结果数据。; 国家. 23; 智能监管规则信息管理; 提供规则信息的查询和维护服务。; 国家、省、市. 24; 智能监管事前分析; 提供事前类规则的分析服务。; 国家、省、市. 25; 智能监管事中分析; 提供事中类规则的分析服务。; 国家、省、市. - 电子档案中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 电子档案信息管理; 提供已上传的档案信息维护功能。; 国家、省、市. 2; 档案附件管理; 提供档案附件上传功能。; 国家、省、市. 3; 业务上传规则管理; 提供对调用电子档案中台各系统提供可配置化上传规则维护和查询功能。; 国家、省、市. 4; 电子档案审核服务管理; 提供对需要审核的业务上传规则进行查询、审核功能。; 国家、省、市. 5; 电子档案归档维护; 提供归档类型的维护功能。; 国家、省、市. - 消息中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 消息模板管理; 提供消息模板的维护功能。; 国家、省、市. 2; 消息推送; 提供消息推送服务。; 国家、省、市. 3; 消息管理; 提供消息的查询、状态更新、重发、删除、归档、转发等功能。; 国家、省、市. 4; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 5; 附件管理; 提供附件的上传和下载功能。; 国家、省、市. 6; 草稿箱功能; 提供草稿箱维护功能。; 国家、省、市. 7; 邮件分组管理; 提供邮件分组维护功能。; 国家、省、市. - 工作流引擎中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 工作流程定制; 提供流程定义、流程变量设置和流程部署等服务。; 国家、省、市. 2; 流程执行; 提供流程启动、流程查询和流程任务提交等服务。; 国家、省、市. 3; 流程服务的管理; 提供流程任务查询、流程任务取消和流程任务重新分配等服务; 国家、省、市. - 报表中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 模板管理; 提供报表模板、参数配置、数据源配置的维护服务。; 国家、省、市. 2; 数据源管理; 提供模板数据源的维护和查询服务。; 国家、省、市. 3; 资源管理; 提供参数配置、数据源配置保存报表所需要的图片文件的维护服务。; 国家、省、市. 4; 报表生成; 提供报表按配置自动生成报表; 国家、省、市. 5; 报表电子签章; 支持报表的电子签章功能; 国家、省、市. - 招采中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 挂网发布管理; 提供药品及医用耗材挂网数据查询和维护服务。; 国家、省. 2; 国家药品限价管理; 提供国家统一药品限价查询和维护服务。; 国家、省. 3; 采购计划管理; 提供各医保局药品和医用耗材采购计划的查询和维护服务。; 国家、省. 4; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 5; 医疗机构采购订单管理; 提供各医疗机构药品和医用耗材的采购订单的查询和维护服务。; 省. 6; 医疗机构采购计划管理; 提供各医疗机构药品和医用耗材采购计划的查询和维护服务。; 省. - 电子凭证中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 电子凭证二维码管理; 提供医保电子凭证动态二维码的生成、解析、有效性验证以及用码记录查询服务。; 国家、省、市. 2; 电子凭证数据同步; 提供医保电子凭证数据从国家同步至地方的服务。; 国家. 3; 电子凭证激活、授权; 提供医保电子凭证激活、授权服务，激活、授权信息的查询服务，以及授权解除服务。; 国家、省、市. 4; 默认参保地设置; 提供参保人员参保地列表查询服务，以及设置默认参保地的服务。; 国家、省、市. 5; 电子凭证密码管理; 提供设置、修改、以及找回医保电子凭证密码的服务。; 国家、省、市. - 移动支付中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 费用明细上传; 提供与医保核心系统交互，进行就诊登记、费用上传服务。; 国家、省、市. 2; 费用结算; 提供与医保核心系统交互，计算基金、个账及现金支付金额，完成费用医保、自费一站式结算的服务。; 国家、省、市. 3; 费用查询; 提供查询线上结算记录及费用明细服务。; 国家、省、市. 4; 费用退费; 提供已结算费用原路退回服务。; 国家、省、市. 5; 银行卡绑定; 提供绑定、解除银行卡服务。; 国家、省、市. 6; 消息推送; 提供推送待支付费用、费用支付成功消息到相应的渠道的服务。; 国家、省、市. 7; 支付渠道验证; 提供第三方渠道的合法校验证服务。; 国家、省、市. 8; 支付设备验证; 提供服务终端等硬件设备的接入合法性校验服务。; 国家、省、市. 2）公共服务区业务中台 公共服务区业务中台，对广西壮族自治区医保信息平台规划的公共服务区各业务子系统提供全面的服务支撑，主要由9个业务中心组成. - 用户中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 个人用户注册、登录管理; 为个人用户提供注册和登录服务。; 国家、省、市. 2; 个人用户账号管理; 为个人用户提供手机号、密码、邮箱维护服务。; 国家、省、市. 3; 单位用户注册、登录管理; 为单位用户提供注册、登录和数字证书绑定服务。; 国家、省、市. 4; 单位经办人管理; 提供单位经办人用户和法人用户进行对应关系的绑定的服务，提供经办人账号信息维护服务。绑定法人用户后的单位经办人用户可以经办单位业务。; 国家、省、市. 5; 经办人用户管理; 为公共服务后台管理系统管理员提供医保经办人用户查询、维护、角色和权限管理服务。; 国家、省、市. 6; 经办人用户登录; 为医保经办人用户提供登录服务。; 国家、省、市. - 统一认证中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 认证管理; 为已注册自然人用户提供通过电子凭证人员基础库的信息进行身份实名认证服务，提供人脸、指纹等生物识别认证服务，提供医保电子凭证进行扫码登录服务；为已注册法人用户提供数字证书认证服务。; 国家、省、市. 2; 认证记录查询; 提供认证记录查询服务。; 国家、省、市. - 内容发布中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 栏目管理; 提供对栏目的维护服务，栏目用于对内容进行归类。; 国家、省、市. 2; 内容管理; 提供内容维护、内容下架、内容发布、内容审核、内容检索等服务。; 国家、省、市. - 咨询中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 咨询类别管理; 提供对咨询类别的维护和查询等服务。; 国家、省、市. 2; 咨询内容提交; 为已登录的个人用户提供根据咨询类别进行问题咨询的服务。; 国家、省、市. 3; 咨询内容管理; 提供经办人对个人用户咨询的问题进行查询、审核和回复等服务。; 国家、省、市. 4; 医保词汇管理; 提供了对医保领域相关词汇的内容及其分类信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 5; 办事指南管理; 提供了对医保领域相关办事指南的内容及其分类信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. - 电子凭证中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 电子凭证激活、授权; 为医保局自有服务渠道及经过国家医保局认证授权的第三方服务渠道，提供参保人激活医保电子凭证的服务；为经过国家医保局认证授权的第三方服务渠道，提供参保人授权使用医保电子 凭证的服务。; 国家、省、市. 2; 电子凭证密码管理; 为医保局自有服务渠道及经过国家医保局认证授权的第三方服务渠道，提供参保人设置、修改、以及找回医保电子凭证密码的服务。; 国家、省、市. 3; 默认参保地设置; 为医保局自有服务渠道及经过国家医保局认证授权的第三方服务渠道，提供参保人设置默认参保地的服务。; 国家、省、市. 4; 渠道授权管理; 为国家医保局自有服务渠道提供参保人的第三方服务渠道授权的查询和解除服务。; 国家、省、市. 5; 电子凭证二维码管理; 为经过国家医保局认证授权的第三方服务渠道及国家医保局自有服务渠道提供参保人展示医保电子凭证二维码的服务，以及查询医保电子凭证二维码用码记录的服务。; 国家、省、市. - 电子票据中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 电子票据查询; 提供医保电子票据查询服务。; 国家、省、市. 2; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 3; 电子票据下载; 提供医保电子票据下载服务。; 国家、省、市. 4; 电子票据核验; 提供医保电子票据核验服务，核验电子票据的真实性和使用状态。; 国家、省、市. - 消息中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 短信服务; 以短信方式，为用户提供手机注册验证码、手机号更换验证码、办理事项进度信息等消息服务。; 国家、省、市. 2; 邮件; 以邮件方式，为用户提供身份验证，找回登录密码、系统邮件等消息服务。; 国家、省、市. 3; 站内信; 为经办人员提供站内信发送服务，如对用户发送站内消息推送，系统版本更新通知、网站通知等。; 国家、省、市. 4; 消息模版管理; 提供短信、邮件等不同类别消息的样式模板管理服务。; 国家、省、市. - 移动支付中心 服务编号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 医保移动支付收银台; 为医保局自有服务渠道及经过国家医保局认证授权的第三方服务渠道，提供费用结算、查询、 银行绑定的页面服务。; 国家、省、市. - 基础业务服务中心 服务编号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 医保核心服务发布管理; 提供个人和单位的医保核心服务在公共服务区和互联网渠道的发布管理。; 国家、省、市. 2; 医保核心服务统一调用; 提供公共服务区应用和互联网渠道对核心业务区服务的统一调用。; 国家、省、市. 3; 安全访问控制; 提供互联网渠道对医保核心服务的安全访问控制。; 国家、省、市. ## 四、数据库方案 本次项目数据库建设依据标准统一、高可靠性、高可用等原则，采用X86服务器+国产分布式关系型数据库产品。分布式数据库较为符合本次项目业务中台采用的微服务架构，且造价低于集中式数据库，能提供更高的数据访问速度、更强的可扩展性、更高的并发访问量，方便后续新服务的增加，提升办事效率与客户体验，能满足更多的群众与经办人员。 - 五、功能要求 ### 建设目标 基础信息管理子系统是对医疗保障的所有业务标准数据进行统一汇聚和更新管理。可修改和审核医疗政策相关数据，逐步形成统一标准，统一数据格式的目标。 ### 功能架构 基础信息管理子系统功能架构如下： 基础信息管理子系统功能架构图 ### 功能说明 #### 疾病诊断和手术操作编码标准管理 ##### 医保疾病诊断信息新增 实现对医保疾病诊断信息进行新增，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统下发的病种结算目录维护相关文件对病种目录ID、病种目录中英文名称、助记码、病种结算票据规范等信息项进行新增处理，并将处理结果下发至各统筹区。 ##### 医保疾病诊断信息变更 实现对医保疾病诊断信息进行变更，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统下发的病种结算目录维护相关文件对病种目录ID、病种目录中英文名称、助记码、病种结算票据规范等信息项进行修改、删减处理，并将处理结果下发至各统筹区。 #### 药品编码标准管理 ##### 医保药品信息新增 实现对药品编码信息的信息新增功能，支持医保业务经办人员通过接收国家对基础信息管理子系统药品编码标准维护相关文件并进行校验，对药品属性、药品分类、通用中文名称、英文化学名、处方药标志、限制使用标志等信息项进行新增处理，并同步下发至各统筹区。 ##### 医保药品信息变更 实现对药品编码的信息变更功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统药品编码标准维护相关文件并进行校验，对药品属性、药品分类、通用中文名称、英文化学名、处方药标志、限制使用标志等信息项进行修改、删减处理，并同步下发至各统筹区。 #### 医疗服务项目编码标准管理 ##### 医疗服务项目信息新增 实现医疗服务项目信息的新增功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统医疗服务项目编码标准维护相关文件并进行校验，对医疗使用标志、医疗发票项目类别、收费项目等级、医保目录名称、医保目录类别、统筹区编码等信息项进行新增处理，并同步下发至各统筹区。 ##### 医疗服务项目信息变更 实现医疗服务项目的信息变更功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统医疗服务项目编码标准维护相关文件并进行校验，对医疗使用标志、医疗发票项目类别、收费项目等级、医保目录名称、医保目录类别、统筹区编码等信息项进行修改、删减处理后，并同步下发至各统筹区 #### 医用耗材编码标准管理 ##### 医保医用耗材信息新增 实现医保医用耗材信息新增功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统同步下发的医用耗材编码标准维护相关文件对耗材名称、耗材规格、耗材代码、简写代码等信息项进行新增处理，并将处理结果下发至各统筹区。 ##### 医保医用耗材信息变更 实现医保医用耗材信息变更功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统同步下发的医用耗材编码标准维护相关文件对耗材名称、耗材规格、耗材代码、简写代码等信息项进行修改、删减处理，并将处理结果下发至各统筹区。 #### 门慢门特病种目录管理 ##### 医保门慢门特病种目录新增 实现医保门慢门特病种目录新增功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统下发的门慢门特病种目录维护相关文件对门慢门特疾病编码、门慢门特疾病名称、疾病分类、当前有效标志、病种目录ID、助记码等信息项进行新增处理，并将处理结果下发至各统筹区。 ##### 医保门慢门特病种目录变更 实现医保门慢门特病种目录变更功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统下发的门慢门特病种目录维护相关文件对门慢门特疾病编码、门慢门特疾病名称、疾病分类、当前有效标志、病种目录ID、助记码等信息项进行修改、删减处理，并将处理结果下发至各统筹区。 #### 病种结算目录管理 ##### 医保按病种结算目录新增 实现医保按病种结算目录新增功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统下发的医保结算清单数据标准维护相关文件对病种名称、病种编码、药品名称、药品编码、医疗服务项目名称、医疗服务项目编码、医疗发票项目类别、收费项目等级等信息项进行新增处理，并将处理结果下发至各统筹区。 ##### 医保按病种结算目录变更 实现医保按病种结算目录变更功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统下发的医保结算清单数据标准维护相关文件对病种名称、病种编码、药品名称、药品编码、医疗服务项目名称、医疗服务项目编码、医疗发票项目类别、收费项目等级等信息项进行修改、删减处理，并将处理结果下发至各统筹区。 #### 日间手术病种目录管理 ##### 医保日间手术、日间治疗病种目录新增 实现医保日间手术、日间治疗病种目录新增功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统下发的日间手术、日间治疗病种目录维护相关文件对手术时间、手术名称、病种名称、统筹区编码、备注、有效开始日期、终止日期、失业使用标志、助记码、医疗使用标志、医疗发票项目类别、收费项目等级、目录统一编码、目录名称、目录类别等信息项进行新增处理，并将处理结果下发至各统筹区。 ##### 医保日间手术、日间治疗病种目录变更 实现医保日间手术、日间治疗病种目录变更功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统下发的日间手术、日间治疗病种目录维护相关文件对手术时间、手术名称、病种名称、统筹区编码、备注、有效开始日期、终止日期、失业使用标志、助记码、医疗使用标志、医疗发票项目类别、收费项目等级、目录统一编码、目录名称、目录类别等信息项进行修改、删减处理，并将处理结果下发至各统筹区。 #### 医保结算清单数据标准管理 ##### 医保结算清单数据新增 实现医保结算清单数据新增功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统下发的医保结算清单数据标准维护相关文件对病种名称、病种编码、药品名称、药品编码、医疗服务项目名称、医疗服务项目编码、医疗发票项目类别、收费项目等级等信息项进行新增处理，并将处理结果下发至各统筹区。 ##### 医保结算清单数据变更 实现医保结算清单数据变更功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统下发的医保结算清单数据标准维护相关文件对病种名称、病种编码、药品名称、药品编码、医疗服务项目名称、医疗服务项目编码、医疗发票项目类别、收费项目等级等信息项进行修改、删减处理，并将处理结果下发至各统筹区。 #### 定点医疗机构编码标准管理 ##### 医疗机构信息新增 实现定点医疗机构的新增功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统下发的定点医疗机构编码标准维护相关文件对定点医疗机构服务编号、定点名称、当前开通标志、门诊个账开通标志、门诊统账开通标志、住院开通标志、备注等信息项进行新增处理。 ##### 定点医疗机构信息变更 实现定点医疗机构的信息变更功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统下发的定点医疗机构编码标准维护相关文件对定点医疗机构服务编号、定点名称、当前开通标志、门诊个账开通标志、门诊统账开通标志、住院开通标志、备注等信息项进行修改、删减处理，并将处理结果下发至各统筹区。 #### 医保定点零售药店编码标准管理 ##### 定点零售药店信息新增 实现定点零售药店信息新增功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统的定点零售药店编码标准维护相关文件对定点零售药店名称、药店编码、药店地址、药店法人代表信息、药店联系方式、药店邮政编码、药店开通日期等信息项进行新增处理，并将处理结果下发至各统筹区。 ##### 定点零售药店信息变更 实现定点零售药店信息变更功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统的定点零售药店编码标准维护相关文件对定点零售药店名称、药店编码、药店地址、药店法人代表信息、药店联系方式、药店邮政编码、药店开通日期等信息项进行修改、删减处理，并将处理结果下发至各统筹区。 #### 医保医师编码标准管理 ##### 医保医师信息新增 实现对医保医师信息进行新增功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统下发的执业医师目录维护相关文件对执业医师姓名、出生日期、身份证号码、民族、照片信息、证书编码、学历、级别、类别、毕业学校、专业、资格证书取得方式、原执业证书号、联系电话、个人详细通信地址、邮政编码等信息项进行新增处理，并将处理结果下发至各统筹区。 ##### 医保医师信息变更 实现对医保医师信息进行变更，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统下发的执业医师目录维护相关文件对执业医师姓名、出生日期、身份证号码、民族、照片信息、证书编码、学历、级别、类别、毕业学校、专业、资格证书取得方式、原执业证书号、联系电话、个人详细通信地址、邮政编码等信息项进行修改、删减处理，并将处理结果下发至各统筹区。 #### 医保护士编码标准管理 ##### 医保护士信息新增 实现医保护士信息的新增功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统下发的执业护士目录维护相关文件对执业护士姓名、出生日期、身份证号码、民族、照片信息、证书编码、学历、级别、类别、毕业学校、专业、资格证书取得方式、原执业证书号、联系电话、个人详细通信地址、邮政编码等信息项进行新增处理，并将处理结果下发至各统筹区。 ##### 医保护士信息变更 实现医保护士信息的变更功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统下发的执业护士目录维护相关文件对执业护士姓名、出生日期、身份证号码、民族、照片信息、证书编码、学历、级别、类别、毕业学校、专业、资格证书取得方式、原执业证书号、联系电话、个人详细通信地址、邮政编码等信息项进行修改、删减处理，并将处理结果下发至各统筹区。 #### 医保医技人员信息管理 ##### 医保医技人员信息新增 实现医保医技人员信息的新增功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统下发的执业医技目录维护相关文件对执业医技人员姓名、出生日期、身份证号码、民族、照片信息、证书编码、学历、级别、类别、毕业学校、专业、资格证书取得方式、原执业证书号、联系电话、个人详细通信地址、邮政编码等信息项进行新增处理，并将处理结果下发至各统筹区。 ##### 医保医技人员信息变更 实现医保医技人员信息的变更功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统下发的执业医技人员目录维护相关文件对执业护士姓名、出生日期、身份证号码、民族、照片信息、证书编码、学历、级别、类别、毕业学校、专业、资格证书取得方式、原执业证书号、联系电话、个人详细通信地址、邮政编码等信息项进行修改、删减处理，并将处理结果下发至各统筹区。 #### 医保药师编码标准管理 ##### 医保药师信息新增 实现医保药师信息的新增功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统下发的执业药师目录维护相关文件对执业药师姓名、性别、民族、照片、学历、专业、职称、身份证号码、执业资格证书号码、考试年份、毕业学校、参加工作时间、执业范围、执业类别、执业单位名称、联系电话、单位地址、邮编等信息项进行新增处理，并将处理结果下发至各统筹区。 ##### 医保药师信息变更 实现医保药师信息变更功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统下发的定点零售药店目录维护相关文件对执业药师姓名、性别、民族、照片、学历、专业、职称、身份证号码、执业资格证书号码、考试年份、毕业学校、参加工作时间、执业范围、执业类别、执业单位名称、联系电话、单位地址、邮编等信息项进行修改、删减处理，并将处理结果下发至各统筹区。 #### 医保经办机构编码标准管理 ##### 医保经办机构编码信息新增 实现医保经办机构编码信息新增功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统下发的医保经办机构编码标准维护相关文件对医保经办机构名称、代码、统筹区代码、上级经办机构代码、上级经办机构名称、地址、工作单位信息等信息项进行新增处理，并将处理结果下发至各统筹区。 ##### 医保经办机构编码信息变更 实现医保经办机构编码信息变更功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统下发的医保经办机构编码标准维护相关文件对医保经办机构名称、代码、统筹区代码、上级经办机构代码、上级经办机构名称、地址、所属管理机构、代办人授权有效期、工作单位信息等信息项进行修改、删减处理，并将处理结果下发至各统筹区。 #### 医保经办人员编码标准管理 ##### 医保经办人员编码信息新增 实现医保经办人员编码信息新增功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统下发的医保经办人员编码标准维护相关文件对医保经办人员姓名、身份证号码、性别、出生日期、民族、国籍、所属管理机构等信息项进行新增处理，并将处理结果下发至各统筹区 ##### 医保经办人员编码信息变更 实现医保经办人员编码信息变更功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统下发的医保经办人员编码标准维护相关文件对医保经办人员姓名、身份证号码、性别、出生日期、民族、国籍、所属管理机构等信息项进行新增处理，并将处理结果下发至各统筹区 #### 医药机构人员证照信息管理 ##### 医药机构人员证照信息新增 实现医药机构人员证照信息的新增功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统下发的医保经办人员编码标准维护相关文件对医保经办人员姓名、身份证号码、性别、健康状况、出生日期、护士证号、民族、国籍、所属管理机构、代办人授权有效期、工作单位信息等信息项进行新增处理，并将处理结果下发至各统筹区。 ##### 医药机构人员证照信息变更 实现医药机构人员证照信息的变更功能，支持医保业务经办人员通过接收国家基础信息管理子系统下发的医保经办人员编码标准维护相关文件对医保经办人员姓名、身份证号码、性别、健康状况、出生日期、护士证号、民族、国籍、所属管理机构、代办人授权有效期、工作单位信息等信息项进行删除、并更处理，并将处理结果下发至各统筹区。 #### 生产配送代理企业信息管理 ##### 生产配送代理企业信息新增 实现对符合新增条件的生产、配送、代理企业信息进行新增，提供提交新增材料并审核通过的符合条件的生产、配送、代理企业信息中名称、编码合理，规范的添加。 ##### 生产配送代理企业信息变更 实现对符合变更条件的生产、配送、代理企业信息进行变更，提供对不确切、不规范或者需要修改的生产、配送、代理企业信息进行合理、规范的修改。 #### 参保单位信息管理 ##### 单位证照信息管理 ###### 单位证照信息新增 实现对符合新增条件的单位进行证照信息进行新增，提供对符合条件且审核通过的单位的营业执照、税务登记证、组织机构证等证照进行合理、规范的添加。 ###### 单位证照信息变更 实现对符合变更条件的单位进行证照信息的信息进行变更，提供对单位的营业执照、税务登记证、组织机构证等证照信息进行合理，规范的修改。 ##### 单位法人信息管理 ###### 单位法人信息新增 实现对符合新增条件的单位法人信息进行新增，提供对符合条件且审核通过的单位法人信息进行添加。 ###### 单位法人信息变更 实现对符合变更条件的单位进行证照信息的信息进行变更，提供对单位的营业执照、税务登记证、组织机构证等信息进行合理，规范的修改。 ##### 单位参保信息管理 ###### 单位基础信息新增 实现对新成立单位进行医疗保险参保登记，支持医保业务经办人员通过接收医保业务经办机构的参保单位基本信息维护相关文件对参保单位的单位名称、单位地址、单位税号、单位类型、行业风险等信息项进行新增处理。 ###### 单位基础信息变更 实现对已参保单位的信息进行变更；支持医保业务经办人员通过接收医保业务经办机构的参保单位基本信息维护相关文件对参保单位的单位名称、单位地址、单位税号、单位类型、行业风险等信息项进行修改、删减处理。 ##### 基层组织管理 ###### 街道/乡镇信息登记 实现对街道/乡镇基本信息进行新增登记，提供对街道/乡镇名称、地址等基础信息的新增功能。 ###### 街道/乡镇信息变更 实现对已登记的街道/乡镇基本信息进行变更，支持对提交变更材料且审核通过的已登记街道/乡镇名称、地址等基础信息进行修改。 ###### 社区信息登记 实现对社区基本信息进行新增登记，提供对社区名称、地址等基础信息的新增功能。 ###### 社区信息变更 实现对已登记的社区基本信息进行变更，支持对提交变更材料且审核通过的已登记社区名称、地址等基础信息进行修改。 ###### 居委会/村委会信息登记 实现对居委会/村委会基本信息进行新增登记，提供对居委会/村委会名称、地址等基础信息的新增功能。 ###### 居委会/村委会信息变更 实现对已登记的街道/乡镇基本信息进行变更，支持对提交变更材料且审核通过的已登记街道/乡镇名称、地址等基础信息进行修改。 ###### 学校信息登记 实现对学校基本信息进行新增登记，提供对学校名称、地址等基础信息的新增功能。 ###### 学校信息变更 实现对已登记的学校基本信息进行变更，支持对提交变更材料且审核通过的已登记学校名称、地址等基础信息进行修改。 #### 参保人员信息管理 ##### 人员基本信息新增 实现对医疗保障人员的基本信息的新增，支持医保业务经办人员通过国家基础信息管理子系统同步下发的参保人员基本信息维护相关文件对参保人员的中英文名字、详细地址、联系方式、毕业院校、毕业时间、工作时间、工作地址、参保时间、参保地点等信息项进行新增处理。 ##### 人员基本信息变更 实现对已参保人员的基础信息进行变更，支持医保业务经办人员通过国家基础信息管理子系统同步下发的参保人员基本信息维护相关文件对参保人员的中英文名字、详细地址、联系方式、毕业院校、毕业时间、工作时间、工作地址、参保时间、参保地点等信息项进行修改、删减处理。 #### 长期护理保险失能评估标准管理 ##### 长期护理保险基础信息管理 实现对长护险涉及人员的基础信息管理，包括评估人员管理、评估专家管理、护理人员管理、参保人管理等。 ##### 长期护理保险失能评估认定标准管理 实现对参加长护险的参保人员进行长护险失能评估认定标准管理，提供因年老、疾病、伤残等原因长期处于失能状态的参保人员进行评估认定标准评估，对最终的评估信息进行管理。 #### 人员身份属性管理 ##### 人员身份属性新增 实现对人员身份信息的新增功能，支持对所有服务对象的基础信息进行新增，包括所有劳动者、参保人员、各类人事人才管理服务对象。具体有人员的自然属性信息（医疗保障号码、公民身份号码、姓名、民族、性别、出生日期、出生地、户籍所在地行政区划代码、户籍地址、居住地址、通信地址、照片、联系电话、手机等）、医疗保障基本状态信息（如参保地、参保状态、离退休状态、生存状态等）。 ##### 人员身份属性变更 实现对人员身份信息的变更功能，支持对所有服务对象的基础信息进行变更，提供对所有劳动者、参保人员、各类人事人才管理服务对象；具体有人员的自然属性信息（医疗保障号码、公民身份号码、姓名、民族、性别、出生日期、出生地、户籍所在地行政区划代码、户籍地址、居住地址、通信地址、照片、联系电话、手机等）、医疗保障基本状态信息（如参保地、参保状态、离退休状态、生存状态等）基础信息进行修改变更。 ##### 参保人个人电子凭证管理 实现生成唯一标识参保人个人身份信息的个人电子凭证，支持绑定个人身份信息，并对个人电子凭证信息进行加密和唯一性及真伪校验。同时，为参保人提供个人电子凭证（二维码）的分配。对个人电子凭证信息进行维护，并可通过扫描电子凭证二维码获取电子凭证绑定的信息。 #### 身份认证管理 ##### 人员生物特征信息新增 实现对新参保人员生物特征的录入，提供对指纹、虹膜、脸型等生物特征录入信息进行管理。 ##### 人员生物特征信息变更 实现对已参保人员的生物特征的修改变更，提供因录入错误或其他原因需要修改的，需审核通过后对指纹、虹膜、脸型等生物特征信息的修改变更。 ##### 电子凭证认证 实现通过参保人个人电子凭证信息对身份的认证，提供主扫、被扫功能，通过电子凭证认证后进行相关业务操作。 ##### CA认证 实现借助CA进行身份认证的功能，通过采集参保人CA认证相关信息，并对CA认证信息管理维护，支持参保人CA认证信息的新增、变更、删除等操作。 #### 待遇清单管理 ##### 待遇计算方式和政策参数新增 实现医保工作人员通过新增待遇计算方式和政策参数并同步到国家基础信息管理子系统，并对外提供查询服务。 ##### 待遇计算方式和政策参数变更 实现医保工作人员通过变更待遇计算方式和政策参数并同步到国家基础信息管理子系统，并对外提供查询服务。 #### 医疗救助管理 ##### 医疗救助目录管理 ###### 医疗救助目录新增 实现同步国家局医疗救助目录，提供对医疗救助目录信息进行新增；内容包括分人群进行标识，分别为重点救助对象(低保、特困)、建档立卡贫困人口、低收入救助对象、因病致贫对象等。 ###### 医疗救助目录勘误 实现同步国家局医疗救助目录后对医疗救助目录中的重点救助对象(低保、特困)、建档立卡贫困人口、低收入救助对象、因病致贫对象等信息进行勘误、变更等维护管理。 ##### 医疗救助对象管理 ###### 医疗救助对象新增 实现对认证通过的医疗救助对象进行新增，支持对民政、扶贫办等其他委办局交换的通过认证的特殊人员身份信息进行新增。 ###### 医疗救助对象变更 实现对已录入的医疗救助对象信息进行变更，支持对民政、扶贫办等其他委办局交换的通过认证的特殊人员身份信息进行修改、变更。 - 其他要求：中标单位应根据业务需求开发并免费开放接口API，后续不得以医疗保障信息平台的名义向平台其他应用系统服务商、各级医保部门、两定医药机构、银行、商业保险公司、自治区横向单位等收取接入费、测试费等各类费用。 六、性能指标要求 （1）基础信息管理子系统支持的最大并发用户数不低于100人/秒。 （2）在稳定性上，基础信息管理子系统要求全年稳定连续运行，系统稳定性不小于99.999%； （3）基础信息管理子系统要求交互类业务平均响应时间不大于1 秒，查询类业务平均响应时间不大于2 秒，交易接口类单条记录平均响应时间不大于1 秒、多条记录（100 条）平均响应时间不大于3 秒。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| - 报价要求 |  | 本项目为交钥匙项目，实行总承包报价；包括项目调研、软件开发部署、升级维护、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应充分考虑施工期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目的所有内容范围进行总承包报价，如因以上原因导致项目成本费用增加的，由中标人承担。 |  |  |
| 质保期 |  | 提供原厂现场安装技术支持，以项目验收通过后开始计算，提供3年的软件保修期和免费软件升级。 |  |  |
| 售后服务及其他服务要求 |  | 1.对用户使用意见的充分调研和回应。 2.对软件的相应调整，功能模块修改、增加、删除，软件的定期升级等的服务方式。 3.要求投标人具有本地化服务能力，投标人注册地不在南宁市的，应在南宁有常驻服务和技术支持机构，并配有较强的技术队伍，能确保驻场实施和售后现场服务响应。 4.系统维护期间，中标人接到用户通知后30分钟内做出反应，并做出详细的故障处理方案。 5.产品交付使用后，质保期内中标人派技术人员驻采购单位，提供后期系统接口开发和售后服务。需派驻开发人员根据用户个性化需求的定制开发，定制开发工作量不超过项目合同总金额的30%。 6.提供质量保证承诺、免费保修期的承诺、售后服务承诺、免费保修期外的承诺；免费提供终身技术支持、提供售后热线。 7.向采购单位受训人员提供技术资料、参考材料、培训手册等。 |  |  |
| 开发、运维阶段所需人数 |  | 项目经理人数; 需求分析阶段人数; 系统设计研发阶段人数; 系统测试阶段人数; 系统实施阶段人数; 质保期内驻场服务阶段人数; 投入总人数要求（≥）. 1; 1; 2; 1; 1; 1; 4. 投入技术人员不少于4人，中标单位安排的项目人员必须固定，若有替换，必须与采购人协商，未经甲方同意，人员变动扣除项目合同额1%/人，人员超过总人数10%，甲方有权终止项目。此外，中标单位所安排的开发和运维人员必须专职于本项目的开发，中标单位应承诺提供现场实施服务。基本要求如下： 1）项目经理 具有5 年以上的信息化规划和建设管理经验，具有信息化总体规划能力，具备省级及以上医疗、医保或医药相关行业规划建设经验，对医疗、医保或医药领域信息化有深入理解，有良好的沟通能力和较高的综合素质。 2）需求分析阶段 投标方需与广西壮族自治区医疗保障局相关人员充分沟通，掌握本项目的需求，中标单位参与人员数量不少于1人。 3）系统设计研发阶段 中标单位参与人员数量不少于2人。 4）系统测试阶段 中标单位参与人员数量不少于1人。 5）系统实施阶段 中标单位参与人员数量不少于1人。 6）驻场服务 本项目服务期内需提供1名本项目专职长期驻场工程师，驻场工程师工作量不额外计费，驻场工程师具备本系统进行修改、调整能力，并按客户要求调整本系统（包括驻场工程师工作量内的新需求）。 人员要求：具有5年以上的政府相关领域信息化研发经验，具备省级及以上政府相关行业建设经验，对政府相关领域信息化有深入理解，有良好的沟通能力、耐性和综合素质。 7）系统优化服务 本项目服务期内至少每半年进行一次系统性数据梳理和整体优化，确保数据管理效率。 |
| 培训 |  | 1、建设单位人员包括自治区医疗保障局和自治区大数据局等相关单位各2名；项目实施完成后各至少培训1次； 2、系统应用人员包括省本级10名主要工作人员和14个市级医保局（统筹区）2名，县级及以下单位由各市负责，建设完成后至少培训2次； 3、系统运维人员包括自治区医疗保障局和自治区大数据局等相关单位各2名；系统建设完成后至少培训2次 （1）对系统建设人员的培训 系统建设人员不仅要对相关的技术有深入的研究，还要对项目运行涉及的具 体业务有充分的理解。因此，应加强对系统建设人员这两方面的培训，以保证系 统建设符合实际业务需要。 （2）对应用部门各级系统应用人员的培训 使之能够了解信息系统的建设思想、主要功能和操作规程，能够熟练应用这一系统辅助开展工作，并能结合实际工作需要提出各种改进意见。根据人员对系统的使用特点不同，对应用人员的培训分为两个层次： - 对领导培训的主要目的是使有关主管领导对系统有一定的了解，同时能够应用系统进行决策、指挥工作； - 对其他应用人员的培训，主要使他们在各业务环境下能够很好地利用系统完成相应的专业工作，提高工作效率，提高信息的准确性和全面性。 （3）系统运行维护人员的培训 运维人员培训主要包括以下几个方面：系统整体知识培训、业务系统培训等。通过培训使项目运维队伍能够充分了解本项目。 系统建设人员培训; 系统应用人员培训; 系统运维人员培训. 人数/次; 次数; 人数/次; 次数; 人数/次; 次数. 4; 1; 38; 2; 4; 2. 由中标单位组织培训并提供教材与师资，采购人负责安排培训场地与培训人员。 |
| 交付地点、方式 |  | 1.交付地点：广西区内，采购单位指定地点。 2.交付方式：用户指定设备安装部署。 |  |  |
| 交付期 |  | 自合同签订之日起1个月内完成本项目的深化设计方案、交付系统软件原型，3个月内完成本项目全部软件开发和部署并通过初步验收，6个月内提交所有服务成果并完成终验。 项目最终验收通过后90日内提供所有产品的安装盘、技术文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等，同时提供系统的全部源代码。中标人须按照用户指定地点进行本项目本地驻场开发软件及其伴随服务。 |  |  |
| 验收 |  | 初步验收完成后，按照用户安排的开始时间（原则上不超过2周），进行系统的试运行，试运行期为1个月； 项目安装调试完毕后，按以下程序进行最终验收： - 1.项目整体通过信息系统安全风险评估和三级等保测评。 - 2.通过采购人指定机构的软件评测验收，包括软件可靠性、易用性、可移植性、功能、效率及用户文档测试等； 3.通过采购人组织的验收小组验收。 |  |  |
| 付款条件 |  | 合同签订之日起15个工作日内支付合同款的40%；软件定制系统实现基本功能，项目全部完成，系统上线试运行后15个工作日内，支付合同款的40%；通过验收小组验收合格15个工作日内支付合同款的20%。中标人在每次收到合同款项之日起5个工作日内开具相应金额发票给采购人。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：中标金额的5%。 2.中标人收到中标通知后5个工作日内，以转账方式将中标金额的5%缴纳给采购人作为履约保证金，验收合格后转为质量保证金，质保期满后，无质量问题，10个工作日内一次付清质量保证金，不计利息。 |  |  |
| 演示 |  | 投标人可根据情况决定是否对系统进行演示，演示效果作为评分依据之一。演示内容详见评分标准。演示所需软硬件设备、网络以及演示所需数据由投标人自行准备。每家投标人演示时间不超过30分钟。 |  |  |
| 其他 |  | 1. 知识产权保护要求：对所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。本项目软件开发成果归采购人所有。 2. 采购人保留对中标人所提供的产品进行全面测试的权利，若测试结果不符合中标人响应文件的要求，视为不合格产品，将追究中标人相关责任，同时保留法律追诉的权利。 3. 报价必须含以下部分： （1）软件产品开发和服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。 （4）培训费用（包括但不限于场地费、教材等）； （5）与各类相关系统对接的费用（含第三方接口费）； （6）包括项目验收所产生的各项费用。 ★4. 采购人在本项目软件使用过程中，如果要增加协议附件（功能设计书）之外的其它功能，则在不超过合同总金额的30%的前提下，中标人提供免费修改服务。 5.中标人必须与项目业主签订保密协议，中标人不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供项目相关文件及所附的有关资料,如违反,必须赔偿采购人的所有损失，且采购人保留追究法律责任的权力。 6. 本项目软件做好实施组织和规范要求，提供以下文档： （参见文档：GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》） 系统业务分工及业务协作流程图 软件开发计划(SDP) 软件测试计划(STP) 软件安装计划(SIP) 软件移交计划(STrP) 系统/子系统需求规格说明(SSS) 接口需求规格说明(IRS) 系统/子系统设计(结构设计)说明(SSDD) 接口设计说明(IDD) 软件需求规格说明(SRS) 数据需求说明(DRD) 软件(结构)设计说明(SDD) 数据库(顶层)设计说明(DBDD) 软件测试说明(STD) 软件测试报告(STR) 软件配置管理计划(SCMP) 软件质量保证计划(SQAP) 开发进度月报(DPMR) 项目开发总结报告(PDSR) 软件产品规格说明(SPS) 软件用户手册(SUM) 6. 本项目软件代码和命名必须规范 考虑到软件交付后用户维护、修改和二次开发的要求，开发商交付的软件代码必须有规范要求。只有建立了相应的规范，程序员才能更好地读懂程序。 （1）数据库对象的命名规范 开发商应建立自己的《数据库对象的命名规范》。 （2）开发商应建立自己的代码编写规范。 |  |  |

2分标

| 序号 | 服务名称 |  | 数量/单位 | 服务技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医保业务经办子系统 |  | 1项 | - 一、设计依据 - 《医疗保障信息平台建设指南》； - 《全国医疗保障系统核心业务区骨干网络建设指南》； - 《医疗保障核心业务区网络安全接入规范》XJ-AQWL. 01-2019； - 《医疗保障信息平台云计算平台规范》XJ-A01-2019； - 《医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》XJ-B01-2019； - 《医疗保障信息平台数据库设计规范》XJ-E01-2020； - 《医疗保障信息平台内部统一门户集成规范》XJ-B02-2020； - 《医疗保障信息平台用户交互设计规范》XJ-C02-2020； - 《医疗保障信息平台应用系统测试过程管理规范》XJ-H01-2020； - 《医疗保障信息平台生物识别数据规范》XJ-G01-2020； - 《医疗保障信息平台医保区划编码规范》ZT-T03-2020； - 《国家医疗保障DRG分组与付费技术规范》； - 《国家医疗保障DRG（CHS-DRG）分组方案》； - 《信息技术软件生存周期过程》GB/T 8566-2007； - 《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006； - 《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 9385-2008； - 《计算机软件测试文档编制规范》GB/T 9386-2008； - 《计算机软件测试规范》GB/T 15532-2008； - 《信息技术软件工程术语》GB/T 11457-2006； - 《信息技术系统及软件完整性级别》GB/T 18492-2001； - 《信息技术软件生存周期过程 配置管理》GB/T 20158-2006； - 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008； - 《智能建筑设计标准》 GB50314-2015； - 《数据中心设计规范》GB50174-2017； - 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010； - 《信息技术设备（包括电气事务设备）的安全》GB49431-2011； - 《安全防范工程技术规范》 GB50348-2018； - 《视频监控系统工程设计规范》 GB50395-2007； - 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011； - 《工业电视系统工程设计规范》 GB 50115-2009； - 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-2001； - 《入侵探测器 第1部分：通用要求》GB10408.1-2000； - 《安全防范工程费用概预算编制办法》GA/T 70-2004； - 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016； - 《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016； - 《供配电系统设计规范》GB50052-2009； - 《工业电视系统工程设计规范》GB 50115-2009； - 《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2008； - 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016； - 《关于信息安全等级保护工作的实施意见》公通字〔2004〕66号； - 《信息安全等级保护管理办法》公通字〔2007〕43号； - 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999； - 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019； - 《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》GB/T 25058-2019； - 《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》GB/T 22240-2020； - 《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T 25070-2019； - 《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2019； - 《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》GB/T 28449-2018； - 《信息安全技术 网络安全等级保护测试评估技术指南》GB/T 36627-2018。 ## 二、应用支撑系统 应用支撑平台包括基础设施资源池、云支撑服务中间件及HSAF框架，用于支撑上层医疗保障业务应用。 应用支撑平台组成示意图 广西壮族自治区医疗保障信息平台统一采用国家医疗保障局下发的总体技术架构进行部署和开发，总体技术架构采用分布式云架构。医疗保障应用支撑平台采用医疗保障应用框架（Healthcare Security Application Framework，简称：HSAF），包括HSAF核心框架和HSAF适配层框架。应用层的所有应用系统必须基于HSAF框架进行开发和部署。 HSAF核心框架，提供分布式服务支撑，采用微服务架构。HSAF核心框架通过业务中台开展交易型、业务经办类应用，通过数据中台实现数据汇聚、数据治理等，开展大数据应用。基于统一的HSAF框架建设经办管理类、公共服务类、智能监管类、宏观决策类应用。 根据国家局下发的建设指南要求，广西壮族自治区医疗保障信息平台建设依托“基于统一的技术框架”的原则，遵循以下要求： 1．使用统一的HSAF框架和版本进行开发； 2．可以从阿里云、腾讯云、开源产品或其它满足国家医保局HSAF框架的云产品方案中，选择具体的适配层实现（经过框架应用开发测试），或者自行扩展新的技术实现； 3．所使用的开发框架组件需与HSAF框架中依赖的组件版本一致，不能自行引用其它版本，以免出现版本不兼容的问题； 4．云支撑服务技术兼容性要求如下： （1）国家下发的HSAF框架版本验证了开源产品的兼容性。各地医保采用开源产品，其稳定性、可管理性、性能等应由承建商保证。 （2）各地采用的开源产品不满足云规范要求的特性、功能、能力，应由承建商开发实现。 根据国家局的相关技术选型，HSAF基础框架技术和版本选型如下表。HSAF基础框架由国家局下发。 HSAF核心框架技术和版本选型表 关键技术点; 技术选型; 版本. Java运行环境; JDK; 1.8. 项目依赖管理; Maven; 3.6.1. 基础技术框架; SpringFrameWork; 5.1.8. 基础技术框架; SpringBoot; 2.1.6. Web基础框架; SpringMVC; 5.1.8. 安全认证框架; SpringSecurity; 5.1.5. 本地日志框架; 基础; Slf4j; 1.7.26. 框架; Logback; 1.2.3. 缓存基础框架; SpringCache; 2.1.6. 分布式缓存框架; SpringSession; 2.1.5. 持久化框架; MyBatis; 3.5. 连接池框架; Apache Druid; 0.15. 单元测试框架; JUnit; 4.12. 任务调度框架; XXL-JOB; 2.0.2. 报表服务; JasperReport; 6.9.0. 三、业务中台 核心业务区业务中台和公共服务区业务中台统称为“业务中台”，具有高内聚、低耦合特点，将医疗保障信息平台各子系统间可共享的业务能力抽取出来，形成不同的“业务中心”。 1）核心业务区业务中台 核心业务区业务中台，对广西壮族自治区医保信息平台规划的核心业务区各业务子系统提供全面的服务支撑，主要由15个业务中心组成，各中心根据实际业务的不同，分别提供API、SDK、H5等方式对各个子系统提供接口。 - 基本信息中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 人员基本信息管理; 提供人员基本信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 2; 人员生物特征管理; 提供人员生物特征的维护和查询服务。; 国家、省、市. 3; 人员证照信息管理; 提供人员证照信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 4; 单位基本信息管理; 提供单位基本信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 5; 单位证照信息管理; 提供单位证照信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 6; 医保区划信息管理; 提供医保区划信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. - 用户中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 经办人员信息管理; 提供医保经办人员信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 2; 医保医师信息管理; 提供医保医师信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 3; 医保护士信息管理; 提供医保护士信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 4; 医保药师信息管理; 提供医保药师信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 5; 医保医疗技师信息管理; 提供医保医疗技师信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 6; 医疗救助对象信息管理; 提供医疗救助对象信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 7; 专家信息管理; 提供专家信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 8; 人员特殊身份信息管理; 提供人员特殊身份信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 9; 人员角色信息管理; 提供人员角色目录信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 10; 经办机构信息; 提供经办机构信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 11; 医疗机构信息管理; 提供医疗机构信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 12; 零售药店信息管理; 提供零售药店信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 13; 参保单位信息管理; 提供参保单位信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 14; 学校基本信息管理; 提供学校基本信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 15; 银行基本信息管理; 提供银行基本信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 16; 生产、配送、代理企业信息管理; 提供生产、配送、代理企业信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 17; 医疗机构科室信息管理; 提供医疗机构科室信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 18; 医疗机构科室分类与代码信息管理; 提供医疗机构科室分类与代码信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 19; 人员死亡信息管理; 提供人员死亡信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 20; 离退休人员信息管理; 提供离退休人员信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. - 统一认证中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 身份认证; 提供对登录人员身份进行认证的服务。; 国家、省、市. 2; 账号信息维护; 提供用户及账号信息维护服务。; 国家、省、市. 3; 组织机构信息维护服务; 提供对组织机构及其下设部门的维护服务。; 国家、省、市. 4; 业务角色信息维护; 提供业务角色的维护服务。; 国家、省、市. 5; 管理角色信息维护; 提供管理角色的维护服务。; 国家、省、市. 6; 资源信息维护; 提供资源信息的维护服务。; 国家、省、市. 7; 权限信息维护; 提供权限信息的维护服务。; 国家、省、市. - 政策中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 银行机构管理服务; 提供银行机构参数的查询和维护服务。; 省、市. 2; 险种定义管理服务; 提供险种和医保区划对应关系的查询和维护服务。; 省、市. 3; 征缴类公有查询; 提供征缴规则、基数核定规则、社平工资、利息、滞纳金等参数的查询服务。; 省、市. 4; 医保信息业务编码标准相关的医疗目录查 询; 提供西药中成药、中草药、自制剂、民族药、医疗服务项目、耗材信息的标准查询服务。; 国家、省、市. 5; 医保目录政策信息管理; 提供医保目录限价、自付比例信息和医疗目录特殊属性等信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 6; 疾病信息管理; 提供疾病诊断、门慢门特病种、按病种结算目录、手术操作、日间手术等信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 7; 定点机构信息管理; 提供定点机构政策业务属性信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 8; 目录下载; 提供医保信息业务编码相关目录下载服务。; 省、市. 9; 数据同步; 提供医保信息业务编码相关目录数据同步服务。; 国家、省、市. 10; 数据字典管理; 提供数据字典维护和查询服务。; 国家、省、市. 11; 决策树管理; 提供决策树维护、查询和调用服务。; 省、市. 12; 政策参数管理; 提供政策参数信息的查询和维护服务，参数包括：医疗机构级别、人员类别等。; 国家、省、市. 13; 支付模型管理; 提供支付方式对应的支付模型的查询和维护服务，支付模型包括：按项目结算、按病种定额结算等。; 国家、省、市. 14; 医疗机构支付方式配置; 提供医疗结构支付方式的查询、维护和配置服务，可对关联的支付模型配置对应的支付条件与支付政策，以及配置政策值。; 国家、省、市. 15; 静态要素管理; 提供个人待遇静态要素的查询和维护服务，静态要素包括：业务类型、人员类别等。; 国家、省、市. 16; 动态要素管理; 提供个人待遇动态要素的查询和维护服务，动态要素包括：限额类、起付标准类等。; 国家、省、市. 17; 政策项管理; 提供个人待遇政策项的查询和维护服务，政策项包括：起付标准、统筹段、大病段等。; 国家、省、市. 18; 政策条件管理; 提供个人待遇政策条件的查询和维护服务。; 国家、省、市. 19; 个人待遇结算政策配置; 提供个人待遇结算政策的查询、维护和配置服务。; 国家、省、市. 20; 地方参数配置管理; 提供个人待遇地方参数配置的查询和维护服务。; 国家、省、市. 21; 医疗服务价格信息查询; 提供医疗服务价格相关信息查询服务，包括医疗服务价格项目查询、医疗服务价格查询、药品耗材信息查询、项目执行情况查询等功能。; 国家、省、市. - 参保中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 单位参保管理; 提供单位的参保信息、扩展信息、银行账户信息的维护和查询服务。; 省、市. 2; 人员参保管理; 提供参保人员(普通职工、灵活就业人员)的参保信息、扩展信息、基数信息、视同缴费信息、银行账户信息的维护和查询服务。; 省、市. 3; 居民参保管理; 提供参保人员(城乡居民)的参保信息、银行账户信息的维护和查询服务。; 省、市. 4; 人员参保状态管理; 提供人员参保状态的维护和查询服务。; 国家、省、市. - 征缴中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 征缴信息计算; 提供个人征缴信息计算服务，根据设定的规则（决策）信息，进行征缴信息计算，输出个人缴费金额、单位缴费金额、个人缴费划拨金额、单位缴费划拨金额等信息。; 省、市. 2; 税务半责征缴管理; 提供税务半责模式下的缴费信息查询、职工缴费核定、居民缴费核定、缴费信息核销、通知单管理等服务。; 省、市. 3; 税务全责征缴管理; 提供税务全责模式下的征收相关服务，包括职工、居民、单位缴费信息同步服务。; 省、市. 4; 个人账户收入管理; 提供账户查询、账户划拨服务，支撑账户继承、人员合并、计息等业务办理服务和账户收入明细查询服务。; 省、市. - 结算中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 个人账户信息管理; 提供个人账户支出、撤销、个人账户做实、清退、返还、年终结转的维护和查询服务；提供个人账户支出台账查询等服务。; 省、市. 2; 考核信息管理; 提供对定点医药机构考核信息、卫生技术人员考核信息的维护和查询服务。; 省、市. 3; 定点医药机构费用结算管理; 提供对定点医药机构清算申请、受理、审核扣款、费用结算、年终清算信息的维护和查询服务；提供对定点医药机构总账对账信息、医药机构的稽核审查、审核扣款的维护和查询等服务。; 省、市. 4; 医疗拨付信息管理; 提供对医疗拨付信息的管理和查询服务。; 省、市. 5; 医药机构商品库存信息管理; 提供对定点医药机构商品库存信息、定点医药机构商品采购信息、定点医药机构商品销售信息的维护和查询等服务。; 省、市. 6; 就医地异地结算信息管理; 提供对异地就诊信息、异地结算信息、异地费用明细信息的维护和查询等服务。; 省、市. 7; 自费病人就诊信息管理; 提供对自费病人的就诊信息、诊断信息、费用明细信息的维护和查询等服务。; 省、市. 8; 参数信息管理; 提供对定点医药机构月度总控指标信息、定点医药机构年度总控指标信息、年终费用调整信息的维护和查询等服务。; 省、市. 9; 人员备案登记信息管理; 提供对按病种结算资格登记信息、异地申报信息、转诊转院信息、门诊慢特病登记信息、人员定点信息的维护和查询等服务。; 省、市. 10; 医疗保障基金结算清单信息管理; 提供对医疗保障基金结算清单收费项目信息、医疗保障基金结算清单诊断信息、医疗保障基金结算清单基金支付信息、医疗保障基金结算清单基金支付信息的维护和查询等服务。; 省、市. 11; 个人结算信息管理; 提供对个人结算信息、结算基金分项信息、人员待遇累计信息、生育津贴核定信息的维护和查询等服务。; 省、市. 12; 预付金信息管理; 提供对预付金信息的维护和查询服务。; 省、市. 13; 个人结算就诊信息管理; 提供对就诊信息、费用明细信息、结算诊断信息、在院信息、中心手工报销登记信息的维护和查询等服务。; 省、市. 14; 预留金信息管理; 提供对预留金信息的维护和查询服务。; 省、市. 15; 特殊人群奖励金信息管理; 提供对特殊人群奖励金的维护和查询服务。; 省、市. 16; 个人待遇计算算法服务; 提供个人待遇计算服务，对外部送入的业务信息、费用信息、冻结信息、静态要素信息、参保人累计信息进行处理，调用编排好的政策算法进行待遇计算，并返回待遇计算结果。; 省、市. 17; 医疗机构支付算法服务; 提供医疗机构支付计算服务，对传入医疗机构的支付方式编码、就医类别等关键业务信息进行处理，返回医药机构的基金支付金额、超定额暂扣金额等支付信息。; 省、市. 18; 个人待遇政策缓存刷新服务; 提供个人待遇政策参数缓存写入与更新服务，将政策参数保存到缓存供计算时使用。; 省、市. 19; 医保支付政策缓存刷新服务; 提供医保支付政策参数缓存写入与更新服务，将政策参数保存到缓存供计算时使用。; 省、市. - 风控中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 政策信息管理; 提供业务经办政策维护服务，对内控工作的进行起到指导作用，让内控工作的开展有理有据。; 国家、省、市. 2; 服务事项管理; 提供服务事项维护服务，指系统对外（参保人、参保单位或其他业务对象）提供的服务流程。服务事项是对系统提供业务服务能力的描述。; 国家、省、市. 3; 业务环节管理; 提供业务环节维护服务，业务环节指服务事项中的具体业务，一个服务事项可能包含多个业务环节。业务环节是对业务流程中的每个业务环节的描述。; 国家、省、市. 4; 业务环节校验管理; 提供每个业务环节的经办规则维护服务，完善业务定义，辅助内控工作开展。; 国家、省、市. 5; 业务档案规范管理; 提供每个业务环节的业务档案规范维护服务，完善业务定义，辅助内控工作开展。; 国家、省、市. 6; 不相容角色管理; 提供不相容角色管理服务，目的是定义业务经办中的互斥岗位。; 国家、省、市. 7; 内控规则登记; 提供内控规则登记服务，维护业务环节下的内控规则。; 国家、省、市. 8; 内控参数设置; 提供内控参数设置服务，通过内控参数可以灵活控制内控规则的阈值。; 国家、省、市. 9; 内控规则管理; 提供内控规则审批及作废服务。; 国家、省、市. 10; 受控业务模块管理; 提供受控模块登记、生效申请、作废申请和审批服务。其中受控业务模块登记服务是将业务经办过程中需要做内控的模块维护到系统中，实现对业务经办的事前风险提醒和事中风险记录。; 国家、省、市. 11; 内控结果管理; 提供内控结果接收和查询服务，管理内控任务处理结果。; 国家、省、市. 12; 内控风险信息上报; 提供风险信息上报服务，省医保局内控部门可以收集整理本级经办典型风险场景和事件，上报给国家医保局。; 省、市. 13; 内控风险信息发布和查询; 提供风险信息发布和查询服务，国家医保局了解省级医保局风险业务场景，整理后发布给其他省级医保局共同防范。国家医保局和省级医保局都可以使用查询服务查询风险信息，省级医保局内控人员可以查询国家医保局发布的风险信息，国家医保局内控人员可以查询省级医保局上报的风险信息。; 国家. 14; 内控风险规则上报; 提供内控风险规则上报服务，省级医保局上传本地内控工作中应用的内控风险规则和规则参数。; 省、市. 15; 内控风险规则查询; 提供内控风险规则上报查询服务，国家医保局查询省级医保局上报的内控风险规则和对应参数。; 国家. 16; 内控指标上报; 提供内控指标上报服务，省级医保局将内控系统的工作成果上报给国家医保局。; 省、市. 17; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 18; 内控指标查询; 提供内控指标上报查询服务，国家医保局查询省级医保局上报的内控指标数据。; 国家. 19; 内控任务结果上报; 提供内控任务结果上报服务，省级医保局将内控系统中内控任务处理明细按月上报给国家医保局。; 省、市. 20; 内控任务结果查询; 提供内控任务结果上报查询服务，国家医保局查询省级医保局上报的内控任务处理结果数据。; 国家. 21; 内控任务结果上报; 风控中心提供内控任务结果上报 API，省级医保局将内控系统中内控任务处理明细按月上报给国家医保局。; 省、市. 22; 内控任务结果查询; 风控中心提供内控任务结果上报查询 API，国家医保局查询省级医保局上报的内控任务处理结果数据。; 国家. 23; 智能监管规则信息管理; 提供规则信息的查询和维护服务。; 国家、省、市. 24; 智能监管事前分析; 提供事前类规则的分析服务。; 国家、省、市. 25; 智能监管事中分析; 提供事中类规则的分析服务。; 国家、省、市. - 电子档案中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 电子档案信息管理; 提供已上传的档案信息维护功能。; 国家、省、市. 2; 档案附件管理; 提供档案附件上传功能。; 国家、省、市. 3; 业务上传规则管理; 提供对调用电子档案中台各系统提供可配置化上传规则维护和查询功能。; 国家、省、市. 4; 电子档案审核服务管理; 提供对需要审核的业务上传规则进行查询、审核功能。; 国家、省、市. 5; 电子档案归档维护; 提供归档类型的维护功能。; 国家、省、市. - 消息中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 消息模板管理; 提供消息模板的维护功能。; 国家、省、市. 2; 消息推送; 提供消息推送服务。; 国家、省、市. 3; 消息管理; 提供消息的查询、状态更新、重发、删除、归档、转发等功能。; 国家、省、市. 4; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 5; 附件管理; 提供附件的上传和下载功能。; 国家、省、市. 6; 草稿箱功能; 提供草稿箱维护功能。; 国家、省、市. 7; 邮件分组管理; 提供邮件分组维护功能。; 国家、省、市. - 工作流引擎中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 工作流程定制; 提供流程定义、流程变量设置和流程部署等服务。; 国家、省、市. 2; 流程执行; 提供流程启动、流程查询和流程任务提交等服务。; 国家、省、市. 3; 流程服务的管理; 提供流程任务查询、流程任务取消和流程任务重新分配等服务; 国家、省、市. - 报表中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 模板管理; 提供报表模板、参数配置、数据源配置的维护服务。; 国家、省、市. 2; 数据源管理; 提供模板数据源的维护和查询服务。; 国家、省、市. 3; 资源管理; 提供参数配置、数据源配置保存报表所需要的图片文件的维护服务。; 国家、省、市. 4; 报表生成; 提供报表按配置自动生成报表; 国家、省、市. 5; 报表电子签章; 支持报表的电子签章功能; 国家、省、市. - 招采中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 挂网发布管理; 提供药品及医用耗材挂网数据查询和维护服务。; 国家、省. 2; 国家药品限价管理; 提供国家统一药品限价查询和维护服务。; 国家、省. 3; 采购计划管理; 提供各医保局药品和医用耗材采购计划的查询和维护服务。; 国家、省. 4; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 5; 医疗机构采购订单管理; 提供各医疗机构药品和医用耗材的采购订单的查询和维护服务。; 省. 6; 医疗机构采购计划管理; 提供各医疗机构药品和医用耗材采购计划的查询和维护服务。; 省. - 电子凭证中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 电子凭证二维码管理; 提供医保电子凭证动态二维码的生成、解析、有效性验证以及用码记录查询服务。; 国家、省、市. 2; 电子凭证数据同步; 提供医保电子凭证数据从国家同步至地方的服务。; 国家. 3; 电子凭证激活、授权; 提供医保电子凭证激活、授权服务，激活、授权信息的查询服务，以及授权解除服务。; 国家、省、市. 4; 默认参保地设置; 提供参保人员参保地列表查询服务，以及设置默认参保地的服务。; 国家、省、市. 5; 电子凭证密码管理; 提供设置、修改、以及找回医保电子凭证密码的服务。; 国家、省、市. - 移动支付中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 费用明细上传; 提供与医保核心系统交互，进行就诊登记、费用上传服务。; 国家、省、市. 2; 费用结算; 提供与医保核心系统交互，计算基金、个账及现金支付金额，完成费用医保、自费一站式结算的服务。; 国家、省、市. 3; 费用查询; 提供查询线上结算记录及费用明细服务。; 国家、省、市. 4; 费用退费; 提供已结算费用原路退回服务。; 国家、省、市. 5; 银行卡绑定; 提供绑定、解除银行卡服务。; 国家、省、市. 6; 消息推送; 提供推送待支付费用、费用支付成功消息到相应的渠道的服务。; 国家、省、市. 7; 支付渠道验证; 提供第三方渠道的合法校验证服务。; 国家、省、市. 8; 支付设备验证; 提供服务终端等硬件设备的接入合法性校验服务。; 国家、省、市. 2）公共服务区业务中台 公共服务区业务中台，对广西壮族自治区医保信息平台规划的公共服务区各业务子系统提供全面的服务支撑，主要由9个业务中心组成. - 用户中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 个人用户注册、登录管理; 为个人用户提供注册和登录服务。; 国家、省、市. 2; 个人用户账号管理; 为个人用户提供手机号、密码、邮箱维护服务。; 国家、省、市. 3; 单位用户注册、登录管理; 为单位用户提供注册、登录和数字证书绑定服务。; 国家、省、市. 4; 单位经办人管理; 提供单位经办人用户和法人用户进行对应关系的绑定的服务，提供经办人账号信息维护服务。绑定法人用户后的单位经办人用户可以经办单位业务。; 国家、省、市. 5; 经办人用户管理; 为公共服务后台管理系统管理员提供医保经办人用户查询、维护、角色和权限管理服务。; 国家、省、市. 6; 经办人用户登录; 为医保经办人用户提供登录服务。; 国家、省、市. - 统一认证中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 认证管理; 为已注册自然人用户提供通过电子凭证人员基础库的信息进行身份实名认证服务，提供人脸、指纹等生物识别认证服务，提供医保电子凭证进行扫码登录服务；为已注册法人用户提供数字证书认证服务。; 国家、省、市. 2; 认证记录查询; 提供认证记录查询服务。; 国家、省、市. - 内容发布中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 栏目管理; 提供对栏目的维护服务，栏目用于对内容进行归类。; 国家、省、市. 2; 内容管理; 提供内容维护、内容下架、内容发布、内容审核、内容检索等服务。; 国家、省、市. - 咨询中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 咨询类别管理; 提供对咨询类别的维护和查询等服务。; 国家、省、市. 2; 咨询内容提交; 为已登录的个人用户提供根据咨询类别进行问题咨询的服务。; 国家、省、市. 3; 咨询内容管理; 提供经办人对个人用户咨询的问题进行查询、审核和回复等服务。; 国家、省、市. 4; 医保词汇管理; 提供了对医保领域相关词汇的内容及其分类信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 5; 办事指南管理; 提供了对医保领域相关办事指南的内容及其分类信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. - 电子凭证中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 电子凭证激活、授权; 为医保局自有服务渠道及经过国家医保局认证授权的第三方服务渠道，提供参保人激活医保电子凭证的服务；为经过国家医保局认证授权的第三方服务渠道，提供参保人授权使用医保电子 凭证的服务。; 国家、省、市. 2; 电子凭证密码管理; 为医保局自有服务渠道及经过国家医保局认证授权的第三方服务渠道，提供参保人设置、修改、以及找回医保电子凭证密码的服务。; 国家、省、市. 3; 默认参保地设置; 为医保局自有服务渠道及经过国家医保局认证授权的第三方服务渠道，提供参保人设置默认参保地的服务。; 国家、省、市. 4; 渠道授权管理; 为国家医保局自有服务渠道提供参保人的第三方服务渠道授权的查询和解除服务。; 国家、省、市. 5; 电子凭证二维码管理; 为经过国家医保局认证授权的第三方服务渠道及国家医保局自有服务渠道提供参保人展示医保电子凭证二维码的服务，以及查询医保电子凭证二维码用码记录的服务。; 国家、省、市. - 电子票据中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 电子票据查询; 提供医保电子票据查询服务。; 国家、省、市. 2; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 3; 电子票据下载; 提供医保电子票据下载服务。; 国家、省、市. 4; 电子票据核验; 提供医保电子票据核验服务，核验电子票据的真实性和使用状态。; 国家、省、市. - 消息中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 短信服务; 以短信方式，为用户提供手机注册验证码、手机号更换验证码、办理事项进度信息等消息服务。; 国家、省、市. 2; 邮件; 以邮件方式，为用户提供身份验证，找回登录密码、系统邮件等消息服务。; 国家、省、市. 3; 站内信; 为经办人员提供站内信发送服务，如对用户发送站内消息推送，系统版本更新通知、网站通知等。; 国家、省、市. 4; 消息模版管理; 提供短信、邮件等不同类别消息的样式模板管理服务。; 国家、省、市. - 移动支付中心 服务编号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 医保移动支付收银台; 为医保局自有服务渠道及经过国家医保局认证授权的第三方服务渠道，提供费用结算、查询、 银行绑定的页面服务。; 国家、省、市. - 基础业务服务中心 服务编号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 医保核心服务发布管理; 提供个人和单位的医保核心服务在公共服务区和互联网渠道的发布管理。; 国家、省、市. 2; 医保核心服务统一调用; 提供公共服务区应用和互联网渠道对核心业务区服务的统一调用。; 国家、省、市. 3; 安全访问控制; 提供互联网渠道对医保核心服务的安全访问控制。; 国家、省、市. ## 四、数据库方案 本次项目数据库建设依据标准统一、高可靠性、高可用等原则，采用X86服务器+国产分布式关系型数据库产品。分布式数据库较为符合本次项目业务中台采用的微服务架构，且造价低于集中式数据库，能提供更高的数据访问速度、更强的可扩展性、更高的并发访问量，方便后续新服务的增加，提升办事效率与客户体验，能满足更多的群众与经办人员。 - 五、功能要求 ### 建设目标 全区制定统一的业务流程和建设规范；对参保单位和人员进行参保、备案及待遇享受资格管理；对医保目录和标准进行管理；管理定点医药机构协议，支持各种人群在定点医药服务机构和照护机构进行医保、生育、长期照护费用的即时结算，对定点医药服务机构的违规行为进行监管处罚，并对定点医药机构和照护机构费用进行结算管理，实现业务财务数据一体化。 ### 功能架构 医保业务经办子系统功能架构如下： 医保业务经办子系统功能架构图 ### 功能说明 #### 医保目录维护和标准管理 ##### 医保目录下载与同步 ###### 医保目录下载 实现医保目录下载的功能，从基础信息管理子系统下载药品、诊疗项目和服务设施的医疗保障基础目录。 ###### 医保目录维护 实现医保目录维护的功能，从基础信息管理子系统维护药品、诊疗项目和服务设施的医疗保障基础目录。支持对医疗保险基础目录数据进行录入、修改、审批、查询、删除等操作。 ##### 疾病与诊断信息同步 ###### 疾病与诊断信息下载 实现疾病与诊断信息下载的功能，从基础信息管理子系统下载疾病病种信息，从医疗机构获取诊断信息进行管理。 ###### 疾病与诊断信息维护 实现疾病与诊断信息维护的功能，从基础信息管理子系统维护疾病病种信息，从医疗机构获取诊断信息进行管理，支持对病种及诊断信息进行录入、修改、审批、查询、删除等操作。 ##### 门慢、门特标准维护 ###### 门慢、门特标准下载 实现门慢、门特标准下载的功能，从基础信息管理子系统下载门慢、门特信息，对待遇享受标准进行维护。 ###### 门慢、门特标准维护 实现门慢、门特标准维护的功能，从基础信息管理子系统维护门慢、门特信息，对待遇享受标准进行维护，支持对门特、门慢相关标准数据进行录入、修改、审批、查询、删除等操作。 ##### 药品商品医保目录匹配管理 ###### 对照匹配 实现对药品商品医保目录对照匹配的功能，将药品医保目录与定点医药机构药品商品信息进行对照匹配，确定药品商品与医保目录信息是否一致。 ###### 审核处理 实现对药品商品医保目录不匹配情况进行审核处理的功能，如果药品医保目录与定点医药机构药品商品信息匹配不一致，需要对药品商品的编码和医保目录进行审核和处理。 ##### 门慢、门特病种医保目录范围维护 ###### 门慢、门特病种医保目录范围扩增 实现对门慢、门特病种制定医保目录报销范围进行扩增的功能。 ###### 门慢、门特病种医保目录范围削减 实现对门慢、门特病种制定医保目录报销范围进行削减的功能。 ###### 门慢、门特病种医保目录范围同步 实现对门慢、门特病种制定医保目录报销范围进行同步的功能。 ###### 门慢、门特病种医保目录范围查询 实现对门慢、门特病种制定医保目录报销范围进行查询的功能。 ##### 单病种管理 ###### 病种目录维护 实现对按病种付费病种目录进行维护的功能。 ###### 付费标准维护 实现对按病种付费标准进行维护的功能。 ##### 谈判药品目录维护 ###### 谈判药品目录下载 实现下载国家谈判药品目录的功能。 ###### 谈判药品目录同步 实现同步国家谈判药品目录的功能，支持同步新增区本级谈判药品至国家平台。 ##### 险种管理 实现对参保单位、参保人参加险种进行管理的功能，包括城镇职工基本医疗保险、生育医疗保险、大额医疗补助、大病医疗保险、公务员医疗补助、医疗救助、长期护理险等险种管理。 #### 申报综合管理 ##### 异地急诊备案 实现对异地急诊就医行为进行申报备案的功能。 ##### 转诊转院申报 ###### 转诊转院申请发起 实现转诊转院申请发起的功能，医院发起转诊转院申请。 ###### 转诊转院申报审批 实现转诊转院申报审批的功能，将转诊转院申请报送医保相关部门进行审批。 ##### 门特门慢申报 实现对门特门慢资格待遇申报审批的功能。 ##### 异地就医备案申报 实现对异地就医进行申报备案的功能，支持参保人跨省、跨统筹区的异地就医备案登记，参保人在参保地或线上渠道提交异地就医备案申请，参保地经办人员审核、办理后将异地备案人员信息及时传递至到省级跨省异地就医管理子系统进行处理，可供参保省和就医省、参保地、就医地下载异地就医备案人员信息。 #### 城镇职工参保管理 ##### 参保登记 ###### 参保登记 实现参保登记的功能，支持参保单位填写相关材料，到窗口办理参保登记手续，若审验合格则向符合参保条件的单位确定医保登记证证号，审验不通过时则向参保单位发放补正材料通知书，要求企业补正材料，完成参保信息登记。 ###### 上传信息 实现上传信息的功能，将参保登记的信息发给税务部门。 ##### 单位信息变更登记 ###### 单位合并登记 实现单位合并登记的功能，支持将两个或两个以上参保单位因各种原因合并为一个单位的参保登记，支持通过单位编号查询合并和被合并单位信息，并自动完成单位合并业务。 ###### 单位参保分立登记 实现单位参保分立登记的功能，支持将因各种原因由一个参保单位拆分为多个参保单位登记，通过系统导入拆分人员名单，由系统自动完成拆分功能。 ###### 单位整体转入/转出申请 实现单位整体转入/转出申请的功能，支持单位整体转入/转出的申请，用人单位因主管税务机关所在地、注册地发生变更，或被市内其他区县的参保单位兼并、合并或部分接收时，办理单位整体转入转出手续；参保单位在公共服务子系统提供参保单位提供相关证明材料办理整体转出，转出地经办人员审核确定单位已经按时完清缴费之后办理转出手续，转出手续办理完成之后移交转入地办理转入手续，转入地审核相同资料通过后，办理单位整体转入。 ###### 单位信息维护 实现单位信息维护的功能，支持对已经建立基本档案的单位的基本信息变更，提供包括单位名称、地址、法人、单位类型、组织机构、主管部门、开户银行等基础信息的变更维护。 ##### 单位职工信息变更登记 ###### 参保职工新增 实现参保职工新增的功能，参保人员新增时，提交相关材料进行申报。 ###### 参保职工减少 实现参保职工减少的功能，参保单位因参保人员终止、解除劳动关系、调动工作、辞职、辞退等一系列原因发生参保人员减少时，需填报并提交相应材料。 ###### 人员多号合并 实现人员多号合并的功能，支持将参保人员存在多个医保账户的合并功能，同一自然人因其它客观原因造成存在多个参保档案时，可向所属地经办机构申请办理人员多号合并业务，对个人的缴费明细、医保账户、待遇享受等信息按一定的规则进行合并处理；支持医保经办机构对此进行受理。 ###### 人员信息维护 实现人员信息维护的功能，支持对参保单位职工基本信息的维护，支持在参保人员信息发生变化时用人单位向所属地经办机构申请办理参保人员信息维护业务，并提供相关证件及材料。 ###### 在职转退休 实现在职转退休的功能，参保人员由于退休导致参保状态的变更，支持参保人员达到法定退休年龄并满足法定退休条件时，向经办机构办理在职转退休业务，并提供相关材料；支持医保经办机构对此进行受理。 ###### 退休年限认定管理 实现退休年限认定管理的功能，实现参保人员的退休年限认定、计算等功能，根据参保人的历史参保信息计算缴费年限、视同缴费年限，进行参保人离缴满退休年限的时长的认定，并提供实际缴费年限接续功能。 ###### 跨险种参保管理 实现跨险种参保管理的功能，参保人跨险种参保管理，针对原参保人已参加居民医保，申请参加个人身份职工医保或单位职工医保，在审核通过后享受相应的待遇；原职工医保因个人原因申请转居民医保，按居民医保参保政策进行缴费和医保待遇享受。 ###### 重复参保人员任务转发 实现重复参保人员任务转发的功能，支持识别参保人在多个统筹区存在相同参保险种的行为，并转发至国家平台；国家平台将该参保人的参保关系转发至与参保人的新参保地。 ###### 重复参保人员处理 实现重复参保人员处理的功能，支持对重复参保人员的账户及缴费的处理，参保地医保经办机构在接收到国家平台推送过来的重复参保信息后，进行暂停参保或暂不处理等业务操作。 ##### 灵活就业人员参保管理 ###### 灵活就业人员登记 实现灵活就业人员登记的功能，支持对符合以个人身份参加城镇职工基本医疗保险要求的人员进行参保登记。 ###### 灵活就业人员信息管理 实现灵活就业人员信息管理的功能，对以个人身份参加城镇职工基本医疗保险人员的参保相关信息进行维护管理。 ##### 注销登记 ###### 单位注销登记 实现单位注销登记的功能，支持参保单位因发生解散、破产、撤销、合并等终止缴费义务的或被工商调研营业执照的或成建制转出统筹范围的，办理注销登记手续，办理时填写并提交相关材料，经办机构进行审核，审核不通过时向参保单位发出《业务补正通知书》，审核通过后发布一个拟注销登记的信息。 ###### 职工注销登记 实现职工注销登记的功能，支持对参保人员因终止、解除劳动关系、调动工作、辞职、辞退、参军、上学、失踪、死亡或单位拆分等原因进行减员，支持申报并终止的功能。 ###### 灵活就业人员注销登记 实现灵活就业人员注销登记的功能，支持对参保人员因更换工作、辞职、辞退、参军、上学、失踪、死亡或转职工、居民等原因进行减员，支持申报并终止的功能。 ##### 单位年检申报 实现单位年检申报的功能，支持用人单位按单位年检申报要求和时间，在公共服务子系统网上办事大厅进行单位年检申报手续。 ##### 职工医保缴费管理 ###### 缴费基数核定 实现缴费基数核定的功能，对征缴缴费基数进行核定。 ###### 职工医保缴费计划管理 实现职工医保缴费计划管理的功能，每月制定下一月份的职工医保缴费计划。 ###### 职工医保缴费计划同步 实现职工医保缴费计划同步的功能，将职工医保缴费计划同步给税务部门（或其他代缴部门）。 ###### 职工医保协同税务征缴 实现职工医保协同税务征缴的功能，支持税务完成职工医保税务征缴。 ###### 职工医保征缴数据反馈 实现职工医保征缴数据反馈的功能，支持税务反馈实际职工医保征缴数据到医保局。 ###### 职工医保征缴对账 实现职工医保征缴对账的功能，医保局进行职工医保征缴对账确认。 ###### 职工医保暂停缴费 实现职工医保暂停缴费的功能，参保人员参保暂停缴费申请，支持参保人员重新就业或者无法继续缴纳医疗保险费的情况下，参保人员向经办机构申请中断缴费业务，从申请当月起不再进行缴费；支持医保经办机构对此进行受理。 ###### 职工医保续保登记 实现职工医保续保登记的功能，参保人员中断缴费后的续保登记，支持参保人员中断缴费后因新招录、调入等原因需恢复缴费时，用人单位应当自用工之日起向所属地经办机构申请办理参保人员续保登记业务，并提供相关证件及材料。 ###### 单位缴费状态变更 实现单位缴费状态变更的功能，支持对参保单位缴费状态中断、恢复等变更维护，支持由于单位破产、改制或单位类型变化引起的险种变更，办理单位中断缴费功能，并提供单位重立后缴费状态恢复功能。 ###### 医疗视同缴费年限认定 实现医疗视同缴费年限认定的功能，支持对退役军人、转业干部等参保人员的视同缴费年限认定，支持该类人员向经办机构办理视同缴费年限登记业务，并根据地方政策规定进行视同年限折算；支持医保经办机构对此进行受理。 ###### 欠缴断缴提醒 实现欠缴断缴提醒的功能，支持当参保人当月应缴未缴时，以短信形式通知参保人和单位当月未缴纳的信息，便于参保人和单位第一时间采取相应措施进行补缴，避免造成其他的问题。 ##### 医保退费 ###### 医保退费发起 实现发起医保退费的功能，单位人员变动延缓，造成停保人员多缴，这时由单位发起退款。 ###### 医保退费审批 实现医保退费审批的功能，对单位发起的医保退款申请进行审批。 ###### 医保退费 实现医保退费的功能，审批通过的，进行医保退费，已划入个人帐户部份金额由单位与员工自行商量处理。 #### 城镇职工医保待遇管理 ##### 城镇职工医保待遇申请审批管理 ###### 城镇职工医保待遇申请发起 实现城镇职工医保待遇申请发起的功能，支持参保人员的待遇申请通过窗口或线上（包括互联网、医院端申请）进行受理。 ###### 城镇职工医保待遇申请审核 实现城镇职工医保待遇申请审核的功能，支持对参保人员发起的城镇职工医保待遇申请进行审核。 ###### 城镇职工医保待遇审核结果反馈 实现城镇职工医保待遇审核结果反馈的功能，支持对城镇职工医保待遇审核结果进行反馈。 ###### 城镇职工医保待遇申请情况查询 实现城镇职工医保待遇申请情况查询的功能，支持对城镇职工医保待遇申请情况进行查询。 ###### 城镇职工医保待遇申请信息管理 实现城镇职工医保待遇申请信息管理的功能，支持参保人进行特检特药待遇登记、门慢门特登记、门诊申请变更定点机构登记、急诊审核登记、伤审核登记、家庭病床登记、家庭医生签约登记、按病种付费信息备案登记等登记，支持参保人员向当地医保经办机构申请办理相关登记，以及经办机构对此进行受理。 ##### 城镇职工医保待遇退出管理 实现对参保人进行退出城镇职工医保待遇的功能，支持按照不同的待遇退出标准，执行待遇退出，比如按照治疗周期、长期、无退出等。 ##### 城镇职工医保待遇资格管理 实现城镇职工医保待遇资格管理的功能，根据单位和人员缴费情况，对人员享受医保待遇资格进行确认。 ##### 城镇职工医保待遇计算 实现进行城镇职工医保待遇计算的功能，支持获取政策和待遇参数，为参保人提供待遇计算。 ##### 城镇职工医保待遇结算管理 实现城镇职工医保待遇结算管理的功能，根据个人待遇计算的结果，为参保人提供个人待遇支付结算服务。 #### 城镇职工医保待遇结算管理 ##### 城镇职工医保结算方式管理 ###### 总额预付结算 实现总额预付结算的功能，支持城镇职工医保按照总额预付结算方式。 ###### 按项目付费结算 实现按项目付费结算的功能，支持城镇职工医保按项目付费结算方式。 ###### 按床位付费结算 实现按床位付费结算的功能，支持城镇职工医保按床位付费结算方式。 ###### 按定额付费结算 实现按定额付费结算的功能，支持城镇职工医保按定额付费结算方式。 ###### 按单病种付费结算 实现按单病种付费结算的功能，支持城镇职工医保按病种付费结算方式。 ###### 按DRGs付费结算 实现按DRGs付费结算的功能，支持城镇职工医保按DRGs付费结算方式。 ###### 按人头付费结算 实现按人头付费结算的功能，支持城镇职工医保按人头付费结算方式。 ##### 城镇职工医保用药范围管理 ###### 城镇职工医保用药范围新增 实现新增城镇职工医保用药范围的功能，支持对城镇职工医保用药范围进行新增。 ###### 城镇职工医保用药范围修改 实现修改城镇职工医保用药范围的功能，支持对城镇职工医保用药范围进行修改。 ###### 城镇职工医保用药范围查询 实现对城镇职工医保用药范围查询的功能，支持对城镇职工医保用药范围进行查询检索。 ##### 城镇职工医保退出管理 实现城镇职工医保退出管理的功能，对退出标准和退出方式进行管理，比如按照治疗周期、长期、无退出等进行管理。 #### 城乡居民参保管理 ##### 城乡居民参保登记 ###### 居民参保登记 实现居民参保登记的功能，支持城乡居民参保登记、建立个人基本信息、参保档案等功能，支持符合参保范围的城乡居民按政策参加城乡居民医疗保险的参保登记，支持城乡居民参保对象根据登记流程填报参保登记资料，经办机构对参保信息进行管理以及停续变更处理。 ###### 居民批量新参保 实现居民批量新参保的功能，支持批量为新参保人员（未参加过城乡居民医疗保险居民，包含新生儿、未成年居民、成年居民、老年居民、大学生）建立个人基本信息、参保档案。 ###### 居民暂停参保登记 实现居民暂停参保登记的功能，支持暂停城乡居民的参保状态，出于各种原因参保人需要暂停城乡居民基本医疗保险参保关系时，医保经办机构对参保状态进行暂停处理。 ###### 街道信息登记 实现街道信息登记的功能，支持医保经办机构新增、修改、注销所辖基层管理机构乡镇（街道)的基本信息管理，包括所属行政区划代码、乡镇（街道）名称、联系人姓名、联系人电话、邮政编码、地址、电子邮箱等。 ###### 学校信息登记 实现学校信息登记的功能，支持学生以学校为单位进行参保缴费，医保经办机构可通过学校信息登记功能对学校的基本信息进行管理。 ###### 居委会/村委会信息登记 实现居委会/村委会信息登记的功能，支持城乡居民以社区或村为单位进行参保缴费，医保经办机构可通过街道信息登记功能对社区或村的基本信息进行管理。 ###### 新生儿参保登记 实现新生儿参保登记的功能，支持新生儿按普通居民的参保业务进行独立参保，同时支持新生儿出生之日起规定期限内自动随监护人参保，与其监护人一起享受监护人的参保待遇。 ###### 特殊身份登记 实现特殊身份登记的功能，支持对参保人的特殊身份信息进行维护，根据参保人提供的有效特殊身份证明材料或其他部门（民政局、残联等）提供的相关信息，支持对参保人的特殊身份信息进行维护。 ###### 居民信息修改 实现居民信息修改的功能，支持对居民（包括新生儿、未成年居民、成年居民、老年居民、大学生等）的参保信息管理，如增减、停续变动的信息维护功能。 ##### 城乡居民缴费管理 ###### 居民缴费核定征集 实现居民缴费核定征集的功能，支持城乡居民的缴费核定，针对单个正常参保的参保人员核定出当年或下一年度的缴费信息，支持参保人员根据缴费单据进行缴费。 ###### 居民退费核定征集 实现居民退费核定征集的功能，支持城乡居民参保退费的核定，针对参保人员因各种原因造成错缴或重复缴纳的，支持申请办理错缴或重复缴纳部分的退费。针对参保人员的缴费资助、集体补助不符合业务规定及特殊情况，支持办理缴费资助、集体补助的退费。 ###### 居民核定征集撤销 实现居民核定征集撤销的功能，支持城乡居民征集的撤销，针对人员一次性缴费、人员当年正常缴费、缴费资助、各类的退款申请，在未产生费用报盘或者未进行窗口缴费的情况下，支持申请撤销。 ###### 征缴计划编制下发 实现征缴计划编制下发的功能，相应业务人员在系统中编制下一年度的征缴计划后，提请领导进行审批，审批通过后正式下发到各个区县医保局，各区县医保局按照本区县的情况编制区县征缴计划并下发到各个社区社保所。 ###### 批量居民缴费核定 实现批量居民缴费核定的功能，支持学校、残联、民政、村（社区）等组织通过导盘、查询等方式框定人员名单，批量生成缴费单。 ###### 居民实际缴费确认 实现居民实际缴费确认的功能，支持业务系统对税务实收成功、扣款成功的单据进行实收确认处理。 #### 城乡居民医保待遇管理 ##### 城乡居民医保待遇申请审批管理 ###### 城乡居民医保待遇申请发起 实现城乡居民医保待遇申请发起的功能，支持参保人员的待遇申请通过窗口或线上（包括互联网、医院端申请）进行受理。 ###### 城乡居民医保待遇申请审核 实现城乡居民医保待遇申请审核的功能，对参保人员发起的城乡居民医保待遇申请进行审核。 ###### 城乡居民医保待遇审核结果反馈 实现城乡居民医保待遇审核结果反馈的功能，支持对城乡居民医保待遇审核结果进行反馈。 ###### 城乡居民医保待遇申请情况查询 实现城乡居民医保待遇申请情况查询的功能，支持对城乡居民医保待遇申请情况进行查询。 ###### 城乡居民医保待遇申请信息管理 实现城乡居民医保待遇申请信息管理的功能，支持参保人进行特检特药待遇登记、门慢门特登记、门诊申请变更定点机构登记、急诊审核登记、伤审核登记、家庭病床登记、家庭医生签约登记、按病种付费信息备案登记等登记，支持参保人员向当地医保经办机构申请办理相关登记，以及经办机构对此进行受理。 ##### 城乡居民医保待遇退出管理 实现城乡居民医保待遇退出管理的功能，支持按照不同的待遇退出标准，执行待遇退出，比如按照治疗周期、长期、无退出等。 ##### 城乡居民医保待遇资格管理 实现城乡居民医保待遇资格管理的功能，支持根据单位和人员缴费情况，对人员享受医保待遇资格进行确认。 ##### 城乡居民医保待遇计算 实现城乡居民医保待遇计算的功能，支持获取政策和待遇参数，为参保人提供待遇计算。 ##### 城乡居民医保待遇结算管理 实现城乡居民医保待遇结算管理的功能，支持根据个人待遇计算的结果，为参保人提供个人待遇支付结算服务。 #### 城乡居民医保待遇结算管理 ##### 城乡居民医保结算方式管理 ###### 总额预付结算 实现总额预付结算的功能，支持城乡居民医保按照总额预付结算方式。 ###### 按项目付费结算 实现按项目付费结算的功能，支持城乡居民医保按项目付费结算方式。 ###### 按床位付费结算 实现按床位付费结算的功能，支持城乡居民医保按床位付费结算方式。 ###### 按定额付费结算 实现按定额付费结算的功能，支持城乡居民医保按定额付费结算方式。 ###### 按单病种付费结算 实现按单病种付费结算的功能，支持城乡居民医保按病种付费结算方式。 ###### 按DRGs付费结算 实现按DRGs付费结算的功能，支持城乡居民医保按DRGs付费结算方式。 ###### 按人头付费结算 实现按人头付费结算的功能，支持城乡居民医保按人头付费结算方式。 ##### 城乡居民医保用药范围管理 ###### 城乡居民医保用药范围新增 实现城乡居民医保用药范围新增的功能，支持对城乡居民医保用药范围进行新增。 ###### 城乡居民医保用药范围修改 实现城乡居民医保用药范围修改的功能，支持对城乡居民医保用药范围进行修改。 ###### 城乡居民医保用药范围查询 实现城乡居民医保用药范围查询的功能，支持对城乡居民医保用药范围进行查询。 ##### 城乡居民医保退出管理 实现对退出城乡居民医保进行管理的功能，支持对退出标准和退出方式进行管理，比如按照治疗周期、长期、无退出等进行管理。 #### 离休人员医保待遇管理 ##### 离休人员医保待遇申请审批管理 ###### 离休人员医保待遇申请发起 实现离休人员医保待遇申请发起的功能，支持离休人员的待遇申请通过窗口或线上（包括互联网、医院端申请）进行受理。 ###### 离休人员医保待遇申请审核 实现离休人员医保待遇申请审核的功能，支持对离休人员发起的离休人员医保待遇申请进行审核。 ###### 离休人员医保待遇审核结果反馈 实现离休人员医保待遇审核结果反馈的功能，支持对离休人员医保待遇审核结果进行反馈。 ###### 离休人员医保待遇申请情况查询 实现离休人员医保待遇申请情况查询的功能，支持对离休人员医保待遇申请情况进行查询。 ###### 离休人员医保待遇申请信息管理 实现离休人员医保待遇申请信息管理的功能，支持参保人进行特检特药待遇登记、门慢门特登记、门诊申请变更定点机构登记、急诊审核登记、伤审核登记、家庭病床登记、家庭医生签约登记、按病种付费信息备案登记等登记，支持参保人员向当地医保经办机构申请办理相关登记，以及经办机构对此进行受理。 ##### 离休人员医保待遇退出管理 实现离休人员医保待遇退出管理的功能，支持按照不同的待遇退出标准，执行待遇退出，比如按照治疗周期、长期、无退出等。 ##### 离休人员医保待遇资格管理 实现离休人员医保待遇资格管理的功能，支持根据单位和人员缴费情况，对人员享受医保待遇资格进行确认。 ##### 离休人员医保待遇计算 实现离休人员医保待遇计算的功能，支持获取政策和待遇参数，为参保人提供待遇计算。 ##### 离人员医保待遇结算管理 实现离休人员医保待遇结算管理的功能，支持根据个人待遇计算的结果，为参保人提供个人待遇支付结算服务。 #### 离休人员医保待遇结算管理 ##### 离休人员医保结算方式管理 ###### 总额预付结算 实现总额预付结算的功能，支持离休人员医保按照总额预付结算方式。 ###### 按项目付费结算 实现按项目付费结算的功能，支持离休人员医保按项目付费结算方式。 ###### 按床位付费结算 实现按床位付费结算的功能，支持离休人员医保按床位付费结算方式。 ###### 按定额付费结算 实现按定额付费结算的功能，支持离休人员医保按定额付费结算方式。 ###### 按单病种付费结算 实现按单病种付费结算的功能，支持离休人员医保按病种付费结算方式。 ###### 按DRGs付费结算 实现按DRGs付费结算的功能，支持离休人员医保按DRGs付费结算方式。 ###### 按人头付费结算 实现按人头付费结算的功能，支持离休人员医保按人头付费结算方式。 ##### 离休人员医保用药范围管理 ###### 离休人员医保用药范围新增 实现离休人员医保用药范围新增的功能，支持对离休人员医保用药范围进行新增。 ###### 离休人员医保用药范围修改 实现离休人员医保用药范围修改的功能，支持对离休人员医保用药范围进行修改。 ###### 离休人员医保用药范围查询 实现离休人员医保用药范围查询的功能，支持对离休人员医保用药范围进行查询。 ##### 离休人员医保退出管理 实现离休人员医保退出管理的功能，支持对退出标准和退出方式进行管理，比如按照治疗周期、长期、无退出等进行管理。 #### 补充保险待遇管理 ##### 补充保险待遇申请审批管理 ###### 补充保险待遇申请 实现补充保险待遇申请的功能，支持参保人员进行所有补充保险待遇（如异地就医备案、特殊病种申请、转外住院等业务）进行申请。 ###### 补充保险待遇申请审批 实现补充保险待遇申请审批的功能，支持医保工作人员对参保人员补充保险待遇申请进行审批。 ###### 补充保险待遇申请查询 实现补充保险待遇申请查询的功能，支持参保人对补充保险待遇申请情况进行查询。 ##### 补充保险待遇退出管理 ###### 补充保险待遇退出申请发起 实现补充保险待遇退出申请发起的功能，支持医保工作人员对参保人的补充保险待遇退出发起申请。 ###### 补充保险待遇退出审核 实现补充保险待遇退出审核的功能，支持医保工作人员对参保人补充保险待遇退出申请进行审核。 ###### 补充保险待遇退出结果反馈 实现补充保险待遇退出结果反馈的功能，支持医保工作人员对参保人补充保险待遇退出审核结果进行反馈。 ###### 补充保险待遇退出结果查询 实现补充保险待遇退出结果查询的功能，支持医保工作人员对补充保险待遇退出结果进行查询。 ##### 补充保险待遇计算 实现补充保险待遇计算的功能，支持根据参保人缴费情况对其所享受的补充保险待遇进行计算。 ##### 补充保险待遇结算管理 实现补充保险待遇结算管理的功能，支持根据个人待遇享受资格，对个人医疗费进行个人待遇联网结算、中心报销等。 #### 零星报销管理 ##### 个人零星报销登记 实现个人零星报销登记的功能，支持因无法即时报销导致个人零星报销单的登记，参保人员在医药机构就医产生医药费用，参保地省级/统筹区医保信息系统根据个人待遇计算的结果，为参保人提供医保报销登记服务，支持对就医行为、费用进行登记。 ##### 个人零星报销明细录入 实现个人零星报销明细录入的功能，支持因无法即时报销导致个人零星报销单的录入，参保人员在医药机构就医产生医疗费用，个人零星报销登记后，通过个人零星报销明细录入功能录入就医费用明细。 ##### 个人零星报销结算 实现个人零星报销结算的功能，支持因无法即时报销导致个人零星报销单的结算，参保人在医药机构就医产生医药费用，系统根据录入的费用明细，为参保人提供医保报销结算服务。 ##### 个人零星报销单据打印 实现个人零星报销单据打印的功能，支持因无法即时报销导致个人零星报销单的打印，参保人在医保经办机构办理零星报销业务后，系统向医保经办机构提供结算单打印服务。 #### 人员身份认定 ##### 特殊人员身份认定 实现特殊人员身份认定的功能，针对低保、建档立卡贫困户、民政救助、军转等享受参保资助的相关人员，办理特殊人员的身份认定，同时医保待遇按照就高不就低的原则执行。 ##### 人员缴费年限认定 实现人员缴费年限认定的功能，系统自动根据参保人的历史参保信息计算缴费年限，包括提供外省参保年限、居民参保年限、视同缴费年限等依据统筹区相关政策进行参保人缴费年限时长的认定 #### 个人账户管理 ##### 单位退休人员划账户 实现单位退休人员划账户的功能，统筹区医保机构对统筹区内所有用人单位医疗退休人员进行医疗划账户。划账户后系统自动进行征集实收分配。 ##### 个体统一划账户 实现个体统一划账户的功能，统筹区医保机构对统筹区内所有灵活就业医疗退休人员进行医疗划账户。划账户后系统自动进行征集实收分配。 ##### 个人补划账户 实现个人补划账户的功能，当退休人员退休工资发生变化时，需要重新对医疗账户的划账金额做补划、补差处理，当月存在补划记录时则进行补差；当月不存在缴费记录则进行补划。 ##### 个人账户划账注入 实现个人账户划账注入的功能，确认缴费信息审核通过后，则根据业务规则自动进行个人账户资金划账注入。 ##### 个人账户支付管理 实现个人账户支付管理的功能，从参保人个人账户中支出与结算明细对应的费用。 ##### 个人账户返还 实现个人账户返还的功能，将参保人个人账户中满足账户返还业务条件的金额，通过线上转账，线下支付等方式发放到参保人指定账户。 ##### 个人账户结息 实现个人账户结息的功能，按照结息周期及利率规则（按每年或每季度利率），计算参保人个人账户的结息。 ##### 个人账户年度结转 实现个人账户年度结转的功能，每年年底将个人账户余额结转至个人账户下一年个人账户资金中，用于参保人按可提取的结转资金额度规定对自付部分进行支付。 ##### 个人账户继承功能 实现个人账户继承功能的功能，职工死亡后，其医保个人账户缴费部分由继承人凭死亡证明和继承人的有效证件进行继承。 ##### 个人账户合并功能 实现个人账户合并功能的功能，若因工作转移办理两个医保账户，同时两个账户在同一个医保经办机构，则可携带相关证件办理账户合并手续。 #### 定点医药机构和照护机构管理 ##### 医药机构定点申请审批 ###### 资格申请 实现医药机构定点资格申请的功能，符合医保局和卫健委要求的医院、门诊、药店，可以在经办窗口，医药机构可以根据通过PC端、APP、一体机等多种终端进行定点医药机构准入申请材料填写、材料上传等进行准入申请。 ###### 申请受理 实现医药机构定点申请受理的功能，医保局按照文件规定要求对医疗机构定点申请进行受理。 ###### 准入承诺确认 实现医药机构定点准入承诺确认的功能，自治区区直医保中心采用准入承诺制。 ###### 实地考察资料录入 实现医药机构定点申请审核实地考察资料录入的功能，支持经办机构在受理申请后进行实地考察，将实地考察资料录入系统。 ###### 承诺书签署 实现承诺书签署的功能，自治区区直医保中心要求医疗机构写承诺书 ###### 医保定点资格核定 实现医保定点资格核定的功能，经办机构根据医疗机构、零售药店、照护机构、康复治疗机构等不同机构准入要求，对医药机构的准入申请进行审核，审核通过后可纳入医保定点机构目录。 ###### 协议签署 实现医药机构定点协议签署的功能，医药机构经过审核考察通过纳入医保定点后，签署定点协议。 ##### 定点医药机构标准匹配 实现定点医药机构标准匹配的功能，匹配定点医药机构三目与医保标准目录是否一致。 ##### 定点医药机构服务维护 ###### 项目匹配 实现项目匹配的功能，医保工作人员对定点医疗机构服务项目进行匹配。 ###### 项目维护 实现项目维护的功能，医保工作人员对定点医疗机构服务项目进行维护。 ###### 项目管理 实现项目管理的功能，医保工作人员对定点医疗机构服务项目进行管理。 ##### 定点医疗机构开通病种维护 ###### 病种匹配 实现病种匹配的功能，医保工作人员对定点医疗机构治疗病种类型进行匹配。 ###### 病种维护 实现病种维护的功能，医保工作人员对定点医疗机构治疗病种类型进行维护。 ###### 病种管理 实现病种管理的功能，医保工作人员对定点医疗机构病种类型进行管理。 ##### 定点医药机构科室管理 ###### 定点医疗机构科室新增 实现定点医疗机构科室新增的功能，医保工作人员对定点医疗机构科室情况进行新增。 ###### 定点医疗机构科室修改 实现定点医疗机构科室修改的功能，医保工作人员对定点医疗机构科室情况进行修改。 ###### 定点医疗机构科室删除 实现定点医疗机构科室删除的功能，医保工作人员对定点医疗机构科室情况进行删除。 ###### 定点医疗机构科室查询 实现定点医疗机构科室查询的功能，医保工作人员对定点医疗机构科室情况进行查询。 ##### 定点医药机构人员管理 ###### 定点医疗机构人员新增 实现定点医疗机构人员新增的功能，医保工作人员对定点医疗机构执业医师、执业护士、执业药师以及财务经办人员进行新增。 ###### 定点医疗机构人员修改 实现定点医疗机构人员修改的功能，医保工作人员对定点医疗机构执业医师、执业护士、执业药师以及财务经办人员进行修改。 ###### 定点医疗机构人员删除 实现定点医疗机构人员删除的功能，医保工作人员对定点医疗机构执业医师、执业护士、执业药师以及财务经办人员进行删除。 ###### 定点医疗机构人员查询 实现定点医疗机构人员查询的功能，医保工作人员对定点医疗机构执业医师、执业护士、执业药师以及财务经办人员进行查询。 ##### 其他定点机构视同管理 实现其他定点机构视同管理的功能，针对康复定点机构、照护机构等其他机构同定点医药机构进行审批管理。 #### 定点机构结算管理 ##### 对账管理 ###### 信息对账 实现信息对账的功能，支持对定点医药服务机构申报的费用信息与医保业务基础子系统的就医、住院及购药信息进行对账。 ###### 反馈处理 实现反馈处理的功能，支持对异常情况进行及时反馈处理。 ##### 月结算 实现定点机构月结算的功能，支持根据各地的支付方式维护相关的结算参数，分险种、分结算类别对定点机构垫付的资金进行费用结算。 ##### 年度清算 实现定点机构年度清算的功能，支持根据年度总额控制要求，以及全年的医疗费用发生情况、定点医药机构服务考核情况，进行年度费用结算。 ##### 预留款年结 实现定点机构预留款年结的功能，支持在定点医药机构预留款的年结，在定点医药机构月结算过程中，按照一定比例预留一笔费用作为预留款，用于对定点医药机构考核的奖惩；年底或者次年初医保经办机构将这一年度的预留款根据一定的规则返还给定点医药机构。 #### 考核管理 ##### 考核指标管理 ###### 考核指标新增 实现考核指标新增的功能，医保工作人员对考核指标项、数据采集来源、指标人工填写或自动采集等进行新增。 ###### 考核指标修改 实现考核指标修改的功能，医保工作人员对考核指标项、数据采集来源、指标人工填写或自动采集等进行修改。 ###### 考核指标删除 实现考核指标删除的功能，医保工作人员对考核指标项、数据采集来源、指标人工填写或自动采集等进行删除。 ###### 考核指标分组 实现考核指标分组的功能，医保工作人员对考核指标项、数据采集来源、指标人工填写或自动采集等进行分组。 ###### 考核指标查询 实现考核指标查询的功能，医保工作人员对考核指标项、数据采集来源、指标人工填写或自动采集等进行查询。 ##### 考核模板配置管理 ###### 考核模板配置 实现考核模板配置的功能，根据考核目的灵活配置考核指标，设定适用单位类型。 ###### 考核模板发布 实现考核模板发布的功能，对配置好的模板进行发布，在考核执行中进行调用。 ##### 考核执行管理 实现对考核执行情况进行管理的功能，发起考核的主要流程为选定需要执行考核的主体范围，选择执行的考核模板，设置考核时间范围、方式、执行人员等。 ##### 考核结果审批 ###### 考核结果审批 实现考核结果审批的功能，考核结果经具有审核权限人员进行审批。 ###### 考核结果存档 实现考核结果存档的功能，支持对已经审批过的考核结果进行存档处理。 ##### 核评分模型管理 ###### 考核评分模型参数新增 实现考核评分模型参数新增的功能，支持对考核模型和考核评分加权等参数进行新增。 ###### 考核评分模型参数修改 实现考核评分模型参数修改的功能，支持对考核模型和考核评分加权等参数进行修改。 ###### 考核评分模型参数删除 实现考核评分模型参数删除的功能，支持对考核模型和考核评分加权等参数进行删除。 ###### 考核评分模型参数配置 实现考核评分模型参数配置的功能，支持对考核模型和考核评分加权等参数修改完成后进行配置。 ###### 考核评分模型查询 实现考核评分模型查询的功能，支持对考核模型和考核评分加权等参数进行查询。 ##### 考核档案管理 实现考核档案管理的功能，支持对考核结果进行存档，并作为信用评价、机构结算等评判依据。 #### 审核监管处罚 ##### 审核扣费 实现对违规机构审核扣费的功能，支持采集智能审核、信用评价等系统推送过来信息，结合考核结果，对医药机构发生违规行为的情况实施扣款。 ##### 人员违规封锁 实现对违规人员进行违规封锁的功能，根据智能审核、信用评价等系统推送过来信息，对人员发生违规行为的情况，暂停即时结算资格。 ##### 人员封锁原因录入 实现对人员封锁原因录入的功能，支持对人员进行违规封锁暂停即时结算资格的，录入封锁原因。 ##### 人员封锁审核 实现人员封锁审核的功能，对违规人员执行封锁处理决定进行审核。 ##### 人员封锁附件上传 实现人员封锁附件上传的功能，上传违规人员封锁审核的相关附件材料。 ##### 机构违规封锁 实现对违规机构进行封锁的功能，根据智能审核、信用评价等系统推送过来信息，对定点机构发生违规行为的情况进行封锁处罚。 ##### 定点机构封锁原因录入 实现定点机构封锁原因录入的功能，支持对定点医疗机构的封锁原因进行录入管理。 ##### 定点机构封锁审核 实现定点机构封锁审核的功能，支持对定点医疗机构执行封锁处理决定进行审核。 ##### 定点机构封锁附件上传 实现定点机构封锁附件上传的功能，上传定点机构封锁的相关附件材料。 ##### 封锁查询检索 实现封锁查询检索的功能，可通过多种方式对封锁的人员和机构进行查询检索。 #### 建档立卡精准扶贫与医疗救助管理 ##### 医疗救助对象申请 ###### 分类管理 实现医疗救助对象分类管理的功能，根据医疗救助对象管理分类（救助对象（低保、特困）、建档立卡贫困人口、低收入救助对象、因病致贫对象等）。 ###### 申请处理 实现申请处理的功能，对医疗救助对象申请进行处理。 ##### 医疗救助对象认证 ###### 医疗救助对象认证信息同步 实现医疗救助对象认证信息从民政、残联部门同步的功能，对医疗救助的对象进行认证。 ###### 医疗救助对象审核 实现医疗救助对象审核的功能，审核身份信息是否匹配。 ###### 医疗救助对象信息保存目录 实现医疗救助对象信息保存目录的功能，审核通过后将信息存入医疗救助对象目录中。 ##### 人员信息对接 ###### 民政信息对接 实现民政信息对接的功能，通过对接民政部门，对接医疗救助对象的人员信息。 ###### 计生信息对接 实现计生信息对接的功能，通过对接计生部门，对接医疗救助对象的人员信息。 ###### 残联信息对接 实现残联信息对接的功能，通过对接残联部门，对接医疗救助对象的人员信息。 ##### 医保精准扶贫数据对接服务 ###### 精准扶贫人员信息获取 实现精准扶贫人员信息获取的功能，通过与国家扶贫开发信息系统、残联信息系统、民政救助信息的对接，实现精准扶贫人员信息获取。 ###### 残疾人救助信息获取 实现残疾人救助信息获取的功能，通过与国家扶贫开发信息系统、残联信息系统、民政救助信息的对接，实现残疾人救助信息获取。 ###### 大病救助人员信息获取 实现大病救助人员信息获取的功能，通过与国家扶贫开发信息系统、残联信息系统、民政救助信息的对接，实现大病救助人员的信息获取。 ##### 医保扶贫对象管理 ###### 医保扶贫对象信息完善 实现医保扶贫对象信息完善的功能，对精准扶贫对象的信息进行完善。 ###### 医保扶贫对象信息比对 实现医保扶贫对象信息比对的功能，对完善好的精准扶贫队形信息进行比对，确保人员享受医保精准扶贫的待遇准确。 ##### 医保扶贫对象建档 实现医保扶贫对象建档的功能，支持为精准扶贫对象建立医保扶贫档案，对医保精准扶贫人员的全扶贫过程管理。 ##### 医保扶贫人员缴费特殊管理 ###### 信息导入 实现信息导入的功能，导入医保扶贫人员的缴费信息。 ###### 导入缴费 实现导入缴费的功能，进行导入缴费操作。 ###### 拨付 实现医保扶贫费用拨付的功能。 ##### 扶贫对象健康体检 ###### 体检预约 实现扶贫对象健康体检预约的功能，为扶贫对象提供健康体检的预约。 ###### 结果查询 实现扶贫对象健康体检结果查询的功能，为扶贫对象提供体检结果查询。 ##### 医保扶贫对象就医监控规则管理 ###### 规则配置 实现医保扶贫对象就医监控规则配置的功能，为医保扶贫对象的就医监控规则进行配置。 ###### 规则完善 实现医保扶贫对象就医监控规则完善的功能，为医保扶贫对象的就医监控规则进行完善。 ##### 救助金拨付管理 ###### 信息汇总 实现救助金拨付信息汇总的功能，汇总医保扶贫救助金支付信息。 ###### 拨付处理 实现救助金拨付处理的功能，对救助金进行拨付处理。 ##### 医保扶贫统计分析管理 ###### 信息统计 实现医保扶贫信息统计的功能，支持对医保扶贫的各种信息进行统计。 ###### 数据分析 实现医保扶贫数据分析的功能，支持对医保扶贫的各种信息进行分析，也可以通过宏观决策大数据应用系统进行相关信息的统计分析。 ###### 结果数据获取 实现医保扶贫结果数据获取的功能，通过分析后获取结果数据。 #### 医疗救助待遇管理 ##### 医疗救助待遇计算 实现医疗救助待遇计算的功能，获取政策和待遇参数，为参保人提供待遇计算。 ##### 医疗救助待遇申请审批管理 ###### 医疗救助待遇申请 实现医疗救助待遇申请的功能，支持支持参保人员的待遇申请通过窗口或线上（包括互联网、医院端申请）进行受理。 ###### 医疗救助待遇申请审批 实现医疗救助待遇申请审批的功能，支持对参保人员提出的医疗救助待遇申请进行审批。 ##### 医疗救助待遇退出管理 实现医疗救助待遇退出管理的功能，按照不同的待遇退出标准，执行待遇退出，比如按照治疗周期、长期、无退出等。 ##### 医疗救助待遇结算管理 实现医疗救助待遇结算管理的功能，根据个人待遇计算的结果，为参保人提供个人待遇支付结算服务。 #### 长期护理险管理 ##### 长期护理险申请 实现长期护理险申请的功能，符合长期护理险资格的人员向医保部门进行申请。 ##### 长期护理险申请审核 实现长期护理险申请审核的功能，医保经办人员对该申请进行审核。 ##### 长期护理险申请机构签约 实现长期护理险申请机构签约的功能，对审核通过后的申请人员，匹配适合的机构进行签约，定期提供护理服务或者与养老院进行签约。 ##### 长期护理险缴费 实现长期护理险缴费的功能，参加长期护理险的需要向商保机构缴纳费用，由医保经办机构统一收取缴纳。 ##### 失能评估认定 ###### 失能评估申请 实现失能评估申请的功能，符合自治区长期护理保险的失能人员，支持长护资格评估申请 ###### 失能评估复核 实现失能评估复核的功能，支持对失能评估结果进行复查审核。 ###### 失能评估鉴定 实现失能评估鉴定的功能，支持对失能评估结果进行鉴定。 ###### 争议复评 实现争议复评的功能，支持对有争议的结果进行复查评审。 ###### 举报复评 实现举报复评的功能，支持对所举报内容进行复查评审。 ###### 失能评估公示 实现失能评估公示的功能，支持对失能评估结果进行公示。 ##### 照护服务机构管理 ###### 照护服务机构信息新增 实现照护服务机构信息新增的功能，对纳入长期护理险的照护服务机构进行基础信息的新增。 ###### 照护服务机构信息修改 实现照护服务机构信息修改的功能，对纳入长期护理险的照护服务机构进行信息的修改。 ###### 照护服务机构信息删除 实现照护服务机构信息删除的功能，对纳入长期护理险的照护服务机构进行信息的删除。 ###### 照护服务机构信息更新 实现照护服务机构信息更新的功能，对纳入长期护理险的照护服务机构进行已处理信息的及时更新。 ##### 待遇标准管理 ###### 待遇标准修改 实现待遇标准修改的功能，对纳入长期护理险的人员待遇标准进行修改管理。 ###### 待遇标准查询 实现待遇标准查询的功能，可对纳入长期护理险的人员待遇标准进行查询。 ###### 待遇标准公示 实现待遇标准公示的功能，对纳入长期护理险的人员待遇标准进行公示。 ##### 待遇支付 ###### 费用记录 实现费用记录的功能，对护理相关的费用进行详细记录。 ###### 费用结算 实现费用结算的功能，提供费用结算功能。 ###### 费用拨付 实现费用拨付的功能，提供费用拨付功能。 ###### 费用数据同步 实现费用数据同步的功能，提供费用数据同步功能。 ###### 费用监督 实现费用监督的功能，提供费用监督功能。 ###### 支付管理 实现支付管理的功能，提供支付管理功能。 ###### 系统对接 实现系统对接的功能，与基本医疗保险、金保工程等外部系统进行对接。 ##### 长护移动端管理 ###### 失能人员移动端管理 实现失能人员移动端管理的功能，支持为失能人员提供移动端进行基本功能操作。 ###### 评定人员移动端管理 实现评定人员移动端管理的功能，支持为评定人员提供移动端进行基本功能操作。 ###### 办公人员移动端管理 实现办公人员移动端管理的功能，支持为办公人员提供移动端进行基本功能操作。 ###### 护理人员移动端管理 实现护理人员移动端管理的功能，支持为护理人员提供移动端进行基本功能操作。 ##### 长护险监督管理 ###### 业务审核 实现业务审核的功能，支持对业务规则的管理，包括各类业务的审核规则、派单规则、考核规则等，实现业务管理标准化。 ###### 业务稽核 实现业务稽核的功能，支持对经办机构的业务办理、护理机构的服务等相关业务进行稽查管理，支持稽查任务生成、调查、处置等操作。 ###### 巡查管理 实现巡查管理的功能，支持巡查任务制定、巡查人员指派、现场巡查情况采集、巡查处理结果录入等。 ###### 基金监管 实现基金监管的功能，通过基金使用情况分析、费用使用情况分析、综合统计报表等进行基金运行情况评估，对基金的划拨、上缴、支付等流程进行审计，防范基金运行风险。 ##### 死亡认定 ###### 死亡认定申请 实现死亡认定申请的功能，长护人家属或医院提出长护人死亡认定申请。 ###### 死亡认定审核 实现死亡认定审核的功能，对相关死亡认定申请进行审核。 ###### 死亡认定复核 实现死亡认定复核的功能，对相关死亡认定申请进行复核。 ###### 死亡认定 实现死亡认定的功能，审核通过，认定长护人死亡，出具死亡认定书。 ###### 终止长护待遇 实现终止长护待遇的功能，对已经认定死亡的长护人，终止其长护待遇。 ##### 退出管理 ###### 退出机制管理 实现退出机制管理的功能，对长护保险退出机制进行管理。 ###### 长护人员退出管理 实现长护人员退出管理的功能，根据长护人员退出机制，对纳入长期护理险的人员执行退出功能。 #### 转移接续 ##### 联系函上传 实现关系转移接续联系函上传的功能，用人单位或参保人员向新就医地填写《基本医疗保险关系转移接续申请表》并提供相关材料申请转移。对符合当地转移条件的，新就业地将《基本医疗保险关系转移接续申请表》录入到本地业务管理系统，并根据有关信息生成《基本医疗保险关系转移接续联系函》，并将联系函电子信息按照指定格式生成文件，然后登录异地业务系统并将文件上传到异地平台或者业务系统调用异地转移业务系统联系函上传接口上传信息。 ##### 联系函下载 实现关系转移接续联系函下载的功能，转入地经办人员在上传了《基本医疗保险关系转移接续联系函》后，转出地经办人员通过录入联系函编号等查询条件，调用国家平台联系函信息查询接口，下载《基本医疗保险关系转移接续联系函》。 ##### 参保凭证和信息表上传 实现参保凭证和信息表上传的功能，原参保地将《参保凭证》和《基本医疗保险关系转移接续信息表》发送至国家业务基础子系统。 ##### 参保凭证和信息表下载 实现参保凭证和信息表下载的功能，转入地经办人员查询下载了转移信息后，依据政策规定对转移信息进行审核。如果符合条件则进行下载操作，并在生产系统进行转入处理。如发现某转移不符合转出条件，此时可以进行拒绝办理。 ##### 办结反馈上传 实现办结反馈上传的功能，转移基金到帐后，转入地经办机构通知转移人员办理医疗保险关系接续手续，完成医疗保险关系接续办理后，转入地经办机构应及时将办结反馈上传到国家关系转移接续平台。 ##### 保险关系转移业务办结反馈下载 实现保险关系转移业务办结反馈下载的功能，新参保地在保险关系转移业务办理完成后，原参保地从国家医保业务基础子系统下载保险关系转移业务成功办理情况。 #### 基金财务支付确认 ##### 支付计划确认 实现支付计划确认的功能，由基金财务管理子系统反馈的各支付业务的支付数据（含救助支付）的确认，根据财务工作人员制定的计划单进行确认。 ##### 财务记账确认 实现财务记账确认的功能，由基金财务管理子系统反馈的财务数据记账进行确认，支持根据基金财务管理反馈的银行拨付回盘数据记录实际拨付结果。 ##### 基金申请与拨付确认 实现基金申请与拨付确认的功能，支持个人、定点医疗机构等基金申请与拨付确认，支持资金拨付后通过基金财务管理向银行信息发送拨付明细进行情况和拨付结果的确认并且保证信息互通共享和协调工作。 #### 政策参数管理 ##### 系统参数维护 实现系统参数维护的功能，对公用系统参数提供维护界面。 ##### 医疗待遇参数维护 ###### 医疗待遇参数计算 实现医疗待遇参数计算的功能，提供待遇参数计算功能，包括待遇享受时间、待遇起付线、报销比例、报销限额、就诊医院或医院等级、就医行为等待遇规则参数等的计算。 ###### 医疗待遇起付参数标准维护 实现医疗待遇起付参数标准维护的功能，提供待遇规则参数管理窗口，支持待遇起付参数设置。系统支持待遇起付参数标准的新增、启用、暂停、禁用、关联政策公文。 ###### 医疗待遇报销参数比例维护 实现医疗待遇报销参数比例维护的功能，提供待遇规则参数管理窗口，支持待遇起付参数设置。系统支持待遇报销参数标准的新增、启用、暂停、禁用、关联政策公文。 ###### 医疗待遇限额参数维护 实现医疗待遇限额参数维护的功能，提供待遇规则参数管理窗口，支持待遇限额参数设置。系统支持待遇限额参数标准的新增、启用、暂停、禁用、关联政策公文。 ##### 月结算参数维护 ###### 月结算参数维护 实现月结算参数维护的功能，支持根据结算管理政策，对定点医药机构月结算相关参数进行维护。 ###### 结算方式维护 实现结算方式维护的功能，支持根据结算管理政策，对结算方式进行调整维护。 ###### 定额标准维护 实现定额标准维护的功能，支持根据预定的规则/公式生成各医疗机构的定额标准，支持手工生成定额标准，可以对定额标准进行增删改查等操作。 ##### 政策参数查询检索 实现政策参数查询检索的功能，对政策参数进行查询检索 #### 综合柜员制管理 ##### 待办事项 实现线下代办事项主动推送的功能，方便柜员便捷办理相关业务。 ##### 预审 实现材料预审管理的功能，支持对申请的初步审核。针对满足申请条件及材料的进行预受理，若材料齐全通过预审；针对如材料不全的情况，预审不通过，并反馈不通过原因；若办件中缺少必要材料，支持通知用户补充材料。对于需要材料补齐补正的情况，支持打印补齐补正通知书； ##### 受理 实现材料受理管理的功能，支持动态显示窗口排队情况，窗口人员在业务办理时，进行叫号操作，按照办件编号进行申办人业务受理；录入受理信息、扫描受理材料；打印受理回执单，标志着业务受理生效，回执单信息包括受理信息、业务结果反馈方式等。 ##### 业务跟踪 实现对业务办理轨迹跟踪的功能，便于业务事项跟踪和管理。通过邮件短信等方式给待办人发送待办信息，跟踪并督促业务办理。 ##### 办事结果反馈 实现将办事结果反馈的功能，通过后台业务办理进度实时反馈，将业务办理结果及时告知办事人。 ##### 服务评价 实现对办理业务的服务质量进行评价处理的功能，支持参保人、参保单位对业务办理或受理过程进行服务评价。 #### 医保信息综合查询 ##### 定点机构信息查询 ###### 定点机构信息查询 实现定点机构信息查询的功能，支持医保定点机构信息相关的查询模块，提供对定点医疗机构详细信息进行查询，支持对定点机构编号、定点机构名称、定点机构类型、医院等级以及医疗服务机构类别的模糊查询、关键字查询、全文查询等对定点机构信息的多种查询方式。 ###### 定点机构信息下载 实现定点机构信息下载的功能，支持下载当前查询条件下的所有医疗机构信息。 ##### 结算信息查询 ###### 个人支付汇总信息查询 实现个人支付汇总信息查询的功能，支持结算信息相关的查询模块，提供对个人的支付汇总信息进行查询。 ###### 个人支付明细信息查询 实现个人支付明细信息查询的功能，系统支持结算信息相关的查询模块，提供对个人的支付明细信息进行查询。 ###### 机构支付汇总信息查询 实现机构支付汇总信息查询的功能，支持结算信息相关的查询模块，提供对机构的支付汇总信息进行查询。 ###### 机构支付明细信息查询 实现机构支付明细信息查询的功能，支持结算信息相关的查询模块，提供对机构的支付明细信息进行查询。 ##### 财务记账信息查询 实现财务记账信息查询的功能，支持财务记账信息相关的查询模块，提供对财务记账的记账金额、记账时间、当事人、摘要、经办人、复核人、经办时间等信息进行查询。 ##### 参保单位信息查询 ###### 参保单位基础信息查询 实现参保单位基础信息查询的功能，支持参保单位相关的查询模块，提供对参保单位基础信息进行查询。 ###### 参保单位参保信息查询 实现参保单位参保信息查询的功能，支持参保单位相关的查询模块，提供对参保单位参保信息进行查询。 ###### 参保单位银行信息查询 实现参保单位银行信息查询的功能，支持参保单位相关的查询模块，提供对参保单位银行信息进行查询。 ###### 参保单位缴费信息查询 实现参保单位缴费信息查询的功能，支持参保单位相关的查询模块，提供对参保单位缴费信息进行查询。 ###### 参保单位信息维护记录查询 实现参保单位信息维护记录查询的功能，支持参保单位相关的查询模块，提供对参保单位信息维护记录进行查询。 ###### 参保单位人员参保情况查询 实现参保单位人员参保情况查询的功能，支持参保单位相关的查询模块，提供对参保单位下人员参保情况进行查询。 ##### 参保人信息查询 ###### 参保人基本信息查询 实现参保人基本信息查询的功能，支持参保人信息相关的查询模块，提供对参保人基本信息进行查询。 ###### 参保人参保信息查询 实现参保人参保信息查询的功能，支持参保人信息相关的查询模块，提供对参保人参保信息进行查询。 ###### 参保人银行信息查询 实现参保人银行信息查询的功能，支持参保人信息相关的查询模块，提供对参保人银行信息进行查询。 ###### 参保人信息维护记录查询 实现参保人信息维护记录查询的功能，支持参保人信息相关的查询模块，提供对参保人信息维护记录进行查询。 ###### 参保人就医记录查询 实现参保人就医记录查询的功能，支持参保人信息相关的查询模块，提供就医记录查询。 ###### 参保人发放信息查询 实现参保人发放信息查询的功能，支持参保人信息相关的查询模块，提供发放信息查询。 ###### 参保人转院备案信息查询 实现参保人转院备案信息查询的功能，支持参保人信息相关的查询模块，提供转院备案信息查询。 ###### 参保人异地安置信息查询 实现参保人异地安置信息查询的功能，支持参保人信息相关的查询模块，提供异地安置信息查询。 ###### 参保人慢病备案信息查询 实现参保人慢病备案信息查询的功能，支持参保人信息相关的查询模块，提供慢病备案信息查询。 ###### 参保人账户收支明细查询 实现参保人账户收支明细查询的功能，支持参保人信息相关的查询模块，提供账户收支明细查询。 ###### 参保人个人缴费明细查询 实现参保人个人缴费明细查询的功能，支持参保人信息相关的查询模块，提供个人缴费明细查询。 ###### 参保人调整报销查询 实现参保人调整报销查询的功能，支持参保人信息相关的查询模块，提供调整报销信息查询。 ###### 参保人封锁记录查询 实现参保人封锁记录查询的功能，支持参保人信息相关的查询模块，提供封锁记录查询。 ###### 参保人在院信息查询 实现参保人在院信息查询的功能，支持参保人信息相关的查询模块，提供在院信息查询。 ###### 参保人费用报销明细查询 实现参保人费用报销明细查询的功能，支持参保人信息相关的查询模块，提供费用报销明细查询。 - 其他要求：中标单位应根据业务需求开发并免费开放接口API，后续不得以医疗保障信息平台的名义向平台其他应用系统服务商、各级医保部门、两定医药机构、银行、商业保险公司、自治区横向单位等收取接入费、测试费等各类费用。 六、性能指标要求 （1）医保业务经办子系统中参保管理业务支持访问的总用户数不低于6000万人，最大支持在线用户数不低于3000万人。 （2）医保业务经办子系统中参保管理业务支持的最大并发用户数不低于100人/秒，诊疗结算业务支持的最大并发用户数不低于400人/秒，药店刷卡结算业务支持的最大并发用户数不低于100人/秒。 （3）在稳定性上，医保业务经办子系统要求全年稳定连续运行，系统稳定性不小于99.999%； （4）医保业务经办子系统要求交互类业务平均响应时间不大于1 秒，查询类业务平均响应时间不大于2 秒，交易接口类单条记录平均响应时间不大于1 秒、多条记录（100 条）平均响应时间不大于3 秒。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| - 报价要求 |  | 本项目为交钥匙项目，实行总承包报价；包括项目调研、软件开发部署、升级维护、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应充分考虑施工期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目的所有内容范围进行总承包报价，如因以上原因导致项目成本费用增加的，由中标人承担。 |  |  |
| 质保期 |  | 提供原厂现场安装技术支持，以项目验收通过后开始计算，提供3年的软件保修期和免费软件升级。 |  |  |
| 售后服务及其他服务要求 |  | 1.对用户使用意见的充分调研和回应。 2.对软件的相应调整，功能模块修改、增加、删除，软件的定期升级等的服务方式。 3.要求投标人具有本地化服务能力，投标人注册地不在南宁市的，应在南宁有常驻服务和技术支持机构，并配有较强的技术队伍，能确保驻场实施和售后现场服务响应。 4.系统维护期间，中标人接到用户通知后30分钟内做出反应，并做出详细的故障处理方案。 5.产品交付使用后，质保期内中标人派技术人员驻采购单位，提供后期系统接口开发和售后服务。需派驻开发人员根据用户个性化需求的定制开发，定制开发工作量不超过项目合同总金额的30%。 6.提供质量保证承诺、免费保修期的承诺、售后服务承诺、免费保修期外的承诺；免费提供终身技术支持、提供售后热线。 7.向采购单位受训人员提供技术资料、参考材料、培训手册等。 |  |  |
| 开发、运维阶段所需人数 |  | 项目经理人数; 需求分析阶段人数; 系统设计研发阶段人数; 系统测试阶段人数; 系统实施阶段人数; 质保期驻场服务阶段人数; 投入总人数要求（≥）. 1; 8; 25; 10; 15; 10; 27. 投入技术人员不少于27人，中标单位安排的项目人员必须固定，若有替换，必须与采购人协商，未经甲方同意，人员变动扣除项目合同额1%/人，人员超过总人数10%，甲方有权终止项目。此外，中标单位所安排的开发和运维人员必须专职于本项目的开发，中标单位应承诺提供现场实施服务。基本要求如下： 1）项目经理 具有5年以上的信息化规划和建设管理经验，具有信息化总体规划能力，具备省级及以上医疗、医保或医药相关行业规划建设经验，对医疗、医保或医药领域信息化有深入理解，有良好的沟通能力、耐性和综合素质。 2）需求分析阶段 投标方需与广西壮族自治区医疗保障局相关人员充分沟通，掌握本项目的需求，中标单位参与人员数量不少于8人。 3）系统设计研发阶段 中标单位参与人员数量不少于25人。 4）系统测试阶段 中标单位参与人员数量不少于10人。 5）系统实施阶段 中标单位参与人员数量不少于15人。 6）驻场服务 本项目服务期内需提供10名本项目专职长期驻场工程师，驻场工程师工作量不额外计费，驻场工程师具备本系统进行修改、调整能力，并按客户要求调整本系统（包括驻场工程师工作量内的新需求）。 人员要求：具有5年以上的政府相关领域信息化研发经验，具备省级及以上政府相关行业建设经验，对政府相关领域信息化有深入理解，有良好的沟通能力、耐性和综合素质。 7）系统优化服务 本项目服务期内至少每半年进行一次系统性数据梳理和整体优化，确保数据管理效率。 |
| 培训 |  | 1、建设单位人员包括自治区医疗保障局和自治区大数据局等相关单位各2名；项目实施完成至少培训2次； 2、系统应用人员包括省本级40名主要工作人员和14个市级医保局（统筹区）5名，县级及以下单位由各市负责，建设完成后至少培训3次； 3、系统运维人员包括自治区医疗保障局和自治区大数据局等相关单位各2名；系统建设完成后至少培训3次 （1）对系统建设人员的培训 系统建设人员不仅要对相关的技术有深入的研究，还要对项目运行涉及的具 体业务有充分的理解。因此，应加强对系统建设人员这两方面的培训，以保证系 统建设符合实际业务需要。 （2）对应用部门各级系统应用人员的培训 使之能够了解信息系统的建设思想、主要功能和操作规程，能够熟练应用这一系统辅助开展工作，并能结合实际工作需要提出各种改进意见。根据人员对系统的使用特点不同，对应用人员的培训分为两个层次： - 对领导培训的主要目的是使有关主管领导对系统有一定的了解，同时能够应用系统进行决策、指挥工作； - 对其他应用人员的培训，主要使他们在各业务环境下能够很好地利用系统完成相应的专业工作，提高工作效率，提高信息的准确性和全面性。 （3）系统运行维护人员的培训 运维人员培训主要包括以下几个方面：系统整体知识培训、业务系统培训等。通过培训使项目运维队伍能够充分了解本项目。 系统建设人员培训; 系统应用人员培训; 系统运维人员培训. 人数/次; 次数; 人数/次; 次数; 人数/次; 次数. 4; 2; 110; 3; 4; 3. 由中标单位组织培训并提供教材与师资，采购人负责安排培训场地与培训人员。 |
| 交付地点、方式 |  | 1.交付地点：广西区内，采购单位指定地点。 2.交付方式：用户指定设备安装部署。 |  |  |
| 交付期 |  | 自合同签订之日起1个月内完成本项目的深化设计方案、交付系统软件原型，3个月内完成本项目全部软件开发和部署并通过初步验收，6个月内提交所有服务成果并完成终验。 项目最终验收通过后90日内提供所有产品的安装盘、技术文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等，同时提供系统的全部源代码。中标人须按照用户指定地点进行本项目本地驻场开发软件及其伴随服务。 |  |  |
| 验收 |  | 初步验收完成后，按照用户安排的开始时间（原则上不超过2周），进行系统的试运行，试运行期为1个月； 项目安装调试完毕后，按以下程序进行最终验收： - 1.项目整体通过信息系统安全风险评估和三级等保测评。 - 2.通过采购人指定机构的软件评测验收，包括软件可靠性、易用性、可移植性、功能、效率及用户文档测试等； 3.通过采购人组织的验收小组验收。 |  |  |
| 付款条件 |  | 合同签订之日起15个工作日内支付合同款的40%；软件定制系统实现基本功能，项目全部完成，系统上线试运行后15个工作日内，支付合同款的40%；通过验收小组验收合格15个工作日内支付合同款的20%。中标人在每次收到合同款项之日起5个工作日内开具相应金额发票给采购人。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：中标金额的5%。 2.中标人收到中标通知后5个工作日内，以转账方式将中标金额的5%缴纳给采购人作为履约保证金，验收合格后转为质量保证金，质保期满后，无质量问题，10个工作日内一次付清质量保证金，不计利息。 |  |  |
| 演示 |  | 投标人可根据情况决定是否对系统进行演示，演示效果作为评分依据之一。演示内容详见评分标准。演示所需软硬件设备、网络以及演示所需数据由投标人自行准备。每家投标人演示时间不超过30分钟。 |  |  |
| 其他 |  | 1. 知识产权保护要求：对所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。本项目软件开发成果归采购人所有。 2. 采购人保留对中标人所提供的产品进行全面测试的权利，若测试结果不符合中标人响应文件的要求，视为不合格产品，将追究中标人相关责任，同时保留法律追诉的权利。 3. 报价必须含以下部分： （1）软件产品开发和服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。 （4）培训费用（包括但不限于场地费、教材等）； （5）与各类相关系统对接的费用（含第三方接口费）； （6）包括项目验收所产生的各项费用。 ★4. 采购人在本项目软件使用过程中，如果要增加协议附件（功能设计书）之外的其它功能，则在不超过合同总金额的30%的前提下，中标人提供免费修改服务。 5.中标人必须与项目业主签订保密协议，中标人不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供项目相关文件及所附的有关资料,如违反,必须赔偿采购人的所有损失，且采购人保留追究法律责任的权力。 6. 本项目软件做好实施组织和规范要求，提供以下文档： （参见文档：GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》） 系统业务分工及业务协作流程图 软件开发计划(SDP) 软件测试计划(STP) 软件安装计划(SIP) 软件移交计划(STrP) 系统/子系统需求规格说明(SSS) 接口需求规格说明(IRS) 系统/子系统设计(结构设计)说明(SSDD) 接口设计说明(IDD) 软件需求规格说明(SRS) 数据需求说明(DRD) 软件(结构)设计说明(SDD) 数据库(顶层)设计说明(DBDD) 软件测试说明(STD) 软件测试报告(STR) 软件配置管理计划(SCMP) 软件质量保证计划(SQAP) 开发进度月报(DPMR) 项目开发总结报告(PDSR) 软件产品规格说明(SPS) 软件用户手册(SUM) 6. 本项目软件代码和命名必须规范 考虑到软件交付后用户维护、修改和二次开发的要求，开发商交付的软件代码必须有规范要求。只有建立了相应的规范，程序员才能更好地读懂程序。 （1）数据库对象的命名规范 开发商应建立自己的《数据库对象的命名规范》。 （2）开发商应建立自己的代码编写规范。 |  |  |

3分标

| 序号 | 服务名称 |  | 数量/单位 | 服务技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗服务价格管理子系统 |  | 1项 | - 一、设计依据 - 《医疗保障信息平台建设指南》； - 《全国医疗保障系统核心业务区骨干网络建设指南》； - 《医疗保障核心业务区网络安全接入规范》XJ-AQWL. 01-2019； - 《医疗保障信息平台云计算平台规范》XJ-A01-2019； - 《医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》XJ-B01-2019； - 《医疗保障信息平台数据库设计规范》XJ-E01-2020； - 《医疗保障信息平台内部统一门户集成规范》XJ-B02-2020； - 《医疗保障信息平台用户交互设计规范》XJ-C02-2020； - 《医疗保障信息平台应用系统测试过程管理规范》XJ-H01-2020； - 《医疗保障信息平台生物识别数据规范》XJ-G01-2020； - 《医疗保障信息平台医保区划编码规范》ZT-T03-2020； - 《国家医疗保障DRG分组与付费技术规范》； - 《国家医疗保障DRG（CHS-DRG）分组方案》； - 《信息技术软件生存周期过程》GB/T 8566-2007； - 《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006； - 《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 9385-2008； - 《计算机软件测试文档编制规范》GB/T 9386-2008； - 《计算机软件测试规范》GB/T 15532-2008； - 《信息技术软件工程术语》GB/T 11457-2006； - 《信息技术系统及软件完整性级别》GB/T 18492-2001； - 《信息技术软件生存周期过程 配置管理》GB/T 20158-2006； - 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008； - 《智能建筑设计标准》 GB50314-2015； - 《数据中心设计规范》GB50174-2017； - 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010； - 《信息技术设备（包括电气事务设备）的安全》GB49431-2011； - 《安全防范工程技术规范》 GB50348-2018； - 《视频监控系统工程设计规范》 GB50395-2007； - 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011； - 《工业电视系统工程设计规范》 GB 50115-2009； - 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-2001； - 《入侵探测器 第1部分：通用要求》GB10408.1-2000； - 《安全防范工程费用概预算编制办法》GA/T 70-2004； - 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016； - 《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016； - 《供配电系统设计规范》GB50052-2009； - 《工业电视系统工程设计规范》GB 50115-2009； - 《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2008； - 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016； - 《关于信息安全等级保护工作的实施意见》公通字〔2004〕66号； - 《信息安全等级保护管理办法》公通字〔2007〕43号； - 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999； - 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019； - 《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》GB/T 25058-2019； - 《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》GB/T 22240-2020； - 《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T 25070-2019； - 《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2019； - 《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》GB/T 28449-2018； - 《信息安全技术 网络安全等级保护测试评估技术指南》GB/T 36627-2018。 ## 二、应用支撑系统 应用支撑平台包括基础设施资源池、云支撑服务中间件及HSAF框架，用于支撑上层医疗保障业务应用。 应用支撑平台组成示意图 广西壮族自治区医疗保障信息平台统一采用国家医疗保障局下发的总体技术架构进行部署和开发，总体技术架构采用分布式云架构。医疗保障应用支撑平台采用医疗保障应用框架（Healthcare Security Application Framework，简称：HSAF），包括HSAF核心框架和HSAF适配层框架。应用层的所有应用系统必须基于HSAF框架进行开发和部署。 HSAF核心框架，提供分布式服务支撑，采用微服务架构。HSAF核心框架通过业务中台开展交易型、业务经办类应用，通过数据中台实现数据汇聚、数据治理等，开展大数据应用。基于统一的HSAF框架建设经办管理类、公共服务类、智能监管类、宏观决策类应用。 根据国家局下发的建设指南要求，广西壮族自治区医疗保障信息平台建设依托“基于统一的技术框架”的原则，遵循以下要求： 1．使用统一的HSAF框架和版本进行开发； 2．可以从阿里云、腾讯云、开源产品或其它满足国家医保局HSAF框架的云产品方案中，选择具体的适配层实现（经过框架应用开发测试），或者自行扩展新的技术实现； 3．所使用的开发框架组件需与HSAF框架中依赖的组件版本一致，不能自行引用其它版本，以免出现版本不兼容的问题； 4．云支撑服务技术兼容性要求如下： （1）国家下发的HSAF框架版本验证了开源产品的兼容性。各地医保采用开源产品，其稳定性、可管理性、性能等应由承建商保证。 （2）各地采用的开源产品不满足云规范要求的特性、功能、能力，应由承建商开发实现。 根据国家局的相关技术选型，HSAF基础框架技术和版本选型如下表。HSAF基础框架由国家局下发。 HSAF核心框架技术和版本选型表 关键技术点; 技术选型; 版本. Java运行环境; JDK; 1.8. 项目依赖管理; Maven; 3.6.1. 基础技术框架; SpringFrameWork; 5.1.8. 基础技术框架; SpringBoot; 2.1.6. Web基础框架; SpringMVC; 5.1.8. 安全认证框架; SpringSecurity; 5.1.5. 本地日志框架; 基础; Slf4j; 1.7.26. 框架; Logback; 1.2.3. 缓存基础框架; SpringCache; 2.1.6. 分布式缓存框架; SpringSession; 2.1.5. 持久化框架; MyBatis; 3.5. 连接池框架; Apache Druid; 0.15. 单元测试框架; JUnit; 4.12. 任务调度框架; XXL-JOB; 2.0.2. 报表服务; JasperReport; 6.9.0. 三、业务中台 核心业务区业务中台和公共服务区业务中台统称为“业务中台”，具有高内聚、低耦合特点，将医疗保障信息平台各子系统间可共享的业务能力抽取出来，形成不同的“业务中心”。 1）核心业务区业务中台 核心业务区业务中台，对广西壮族自治区医保信息平台规划的核心业务区各业务子系统提供全面的服务支撑，主要由15个业务中心组成，各中心根据实际业务的不同，分别提供API、SDK、H5等方式对各个子系统提供接口。 - 基本信息中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 人员基本信息管理; 提供人员基本信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 2; 人员生物特征管理; 提供人员生物特征的维护和查询服务。; 国家、省、市. 3; 人员证照信息管理; 提供人员证照信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 4; 单位基本信息管理; 提供单位基本信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 5; 单位证照信息管理; 提供单位证照信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 6; 医保区划信息管理; 提供医保区划信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. - 用户中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 经办人员信息管理; 提供医保经办人员信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 2; 医保医师信息管理; 提供医保医师信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 3; 医保护士信息管理; 提供医保护士信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 4; 医保药师信息管理; 提供医保药师信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 5; 医保医疗技师信息管理; 提供医保医疗技师信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 6; 医疗救助对象信息管理; 提供医疗救助对象信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 7; 专家信息管理; 提供专家信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 8; 人员特殊身份信息管理; 提供人员特殊身份信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 9; 人员角色信息管理; 提供人员角色目录信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 10; 经办机构信息; 提供经办机构信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 11; 医疗机构信息管理; 提供医疗机构信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 12; 零售药店信息管理; 提供零售药店信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 13; 参保单位信息管理; 提供参保单位信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 14; 学校基本信息管理; 提供学校基本信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 15; 银行基本信息管理; 提供银行基本信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 16; 生产、配送、代理企业信息管理; 提供生产、配送、代理企业信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 17; 医疗机构科室信息管理; 提供医疗机构科室信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 18; 医疗机构科室分类与代码信息管理; 提供医疗机构科室分类与代码信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 19; 人员死亡信息管理; 提供人员死亡信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 20; 离退休人员信息管理; 提供离退休人员信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. - 统一认证中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 身份认证; 提供对登录人员身份进行认证的服务。; 国家、省、市. 2; 账号信息维护; 提供用户及账号信息维护服务。; 国家、省、市. 3; 组织机构信息维护服务; 提供对组织机构及其下设部门的维护服务。; 国家、省、市. 4; 业务角色信息维护; 提供业务角色的维护服务。; 国家、省、市. 5; 管理角色信息维护; 提供管理角色的维护服务。; 国家、省、市. 6; 资源信息维护; 提供资源信息的维护服务。; 国家、省、市. 7; 权限信息维护; 提供权限信息的维护服务。; 国家、省、市. - 政策中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 银行机构管理服务; 提供银行机构参数的查询和维护服务。; 省、市. 2; 险种定义管理服务; 提供险种和医保区划对应关系的查询和维护服务。; 省、市. 3; 征缴类公有查询; 提供征缴规则、基数核定规则、社平工资、利息、滞纳金等参数的查询服务。; 省、市. 4; 医保信息业务编码标准相关的医疗目录查 询; 提供西药中成药、中草药、自制剂、民族药、医疗服务项目、耗材信息的标准查询服务。; 国家、省、市. 5; 医保目录政策信息管理; 提供医保目录限价、自付比例信息和医疗目录特殊属性等信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 6; 疾病信息管理; 提供疾病诊断、门慢门特病种、按病种结算目录、手术操作、日间手术等信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 7; 定点机构信息管理; 提供定点机构政策业务属性信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 8; 目录下载; 提供医保信息业务编码相关目录下载服务。; 省、市. 9; 数据同步; 提供医保信息业务编码相关目录数据同步服务。; 国家、省、市. 10; 数据字典管理; 提供数据字典维护和查询服务。; 国家、省、市. 11; 决策树管理; 提供决策树维护、查询和调用服务。; 省、市. 12; 政策参数管理; 提供政策参数信息的查询和维护服务，参数包括：医疗机构级别、人员类别等。; 国家、省、市. 13; 支付模型管理; 提供支付方式对应的支付模型的查询和维护服务，支付模型包括：按项目结算、按病种定额结算等。; 国家、省、市. 14; 医疗机构支付方式配置; 提供医疗结构支付方式的查询、维护和配置服务，可对关联的支付模型配置对应的支付条件与支付政策，以及配置政策值。; 国家、省、市. 15; 静态要素管理; 提供个人待遇静态要素的查询和维护服务，静态要素包括：业务类型、人员类别等。; 国家、省、市. 16; 动态要素管理; 提供个人待遇动态要素的查询和维护服务，动态要素包括：限额类、起付标准类等。; 国家、省、市. 17; 政策项管理; 提供个人待遇政策项的查询和维护服务，政策项包括：起付标准、统筹段、大病段等。; 国家、省、市. 18; 政策条件管理; 提供个人待遇政策条件的查询和维护服务。; 国家、省、市. 19; 个人待遇结算政策配置; 提供个人待遇结算政策的查询、维护和配置服务。; 国家、省、市. 20; 地方参数配置管理; 提供个人待遇地方参数配置的查询和维护服务。; 国家、省、市. 21; 医疗服务价格信息查询; 提供医疗服务价格相关信息查询服务，包括医疗服务价格项目查询、医疗服务价格查询、药品耗材信息查询、项目执行情况查询等功能。; 国家、省、市. - 参保中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 单位参保管理; 提供单位的参保信息、扩展信息、银行账户信息的维护和查询服务。; 省、市. 2; 人员参保管理; 提供参保人员(普通职工、灵活就业人员)的参保信息、扩展信息、基数信息、视同缴费信息、银行账户信息的维护和查询服务。; 省、市. 3; 居民参保管理; 提供参保人员(城乡居民)的参保信息、银行账户信息的维护和查询服务。; 省、市. 4; 人员参保状态管理; 提供人员参保状态的维护和查询服务。; 国家、省、市. - 征缴中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 征缴信息计算; 提供个人征缴信息计算服务，根据设定的规则（决策）信息，进行征缴信息计算，输出个人缴费金额、单位缴费金额、个人缴费划拨金额、单位缴费划拨金额等信息。; 省、市. 2; 税务半责征缴管理; 提供税务半责模式下的缴费信息查询、职工缴费核定、居民缴费核定、缴费信息核销、通知单管理等服务。; 省、市. 3; 税务全责征缴管理; 提供税务全责模式下的征收相关服务，包括职工、居民、单位缴费信息同步服务。; 省、市. 4; 个人账户收入管理; 提供账户查询、账户划拨服务，支撑账户继承、人员合并、计息等业务办理服务和账户收入明细查询服务。; 省、市. - 结算中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 个人账户信息管理; 提供个人账户支出、撤销、个人账户做实、清退、返还、年终结转的维护和查询服务；提供个人账户支出台账查询等服务。; 省、市. 2; 考核信息管理; 提供对定点医药机构考核信息、卫生技术人员考核信息的维护和查询服务。; 省、市. 3; 定点医药机构费用结算管理; 提供对定点医药机构清算申请、受理、审核扣款、费用结算、年终清算信息的维护和查询服务；提供对定点医药机构总账对账信息、医药机构的稽核审查、审核扣款的维护和查询等服务。; 省、市. 4; 医疗拨付信息管理; 提供对医疗拨付信息的管理和查询服务。; 省、市. 5; 医药机构商品库存信息管理; 提供对定点医药机构商品库存信息、定点医药机构商品采购信息、定点医药机构商品销售信息的维护和查询等服务。; 省、市. 6; 就医地异地结算信息管理; 提供对异地就诊信息、异地结算信息、异地费用明细信息的维护和查询等服务。; 省、市. 7; 自费病人就诊信息管理; 提供对自费病人的就诊信息、诊断信息、费用明细信息的维护和查询等服务。; 省、市. 8; 参数信息管理; 提供对定点医药机构月度总控指标信息、定点医药机构年度总控指标信息、年终费用调整信息的维护和查询等服务。; 省、市. 9; 人员备案登记信息管理; 提供对按病种结算资格登记信息、异地申报信息、转诊转院信息、门诊慢特病登记信息、人员定点信息的维护和查询等服务。; 省、市. 10; 医疗保障基金结算清单信息管理; 提供对医疗保障基金结算清单收费项目信息、医疗保障基金结算清单诊断信息、医疗保障基金结算清单基金支付信息、医疗保障基金结算清单基金支付信息的维护和查询等服务。; 省、市. 11; 个人结算信息管理; 提供对个人结算信息、结算基金分项信息、人员待遇累计信息、生育津贴核定信息的维护和查询等服务。; 省、市. 12; 预付金信息管理; 提供对预付金信息的维护和查询服务。; 省、市. 13; 个人结算就诊信息管理; 提供对就诊信息、费用明细信息、结算诊断信息、在院信息、中心手工报销登记信息的维护和查询等服务。; 省、市. 14; 预留金信息管理; 提供对预留金信息的维护和查询服务。; 省、市. 15; 特殊人群奖励金信息管理; 提供对特殊人群奖励金的维护和查询服务。; 省、市. 16; 个人待遇计算算法服务; 提供个人待遇计算服务，对外部送入的业务信息、费用信息、冻结信息、静态要素信息、参保人累计信息进行处理，调用编排好的政策算法进行待遇计算，并返回待遇计算结果。; 省、市. 17; 医疗机构支付算法服务; 提供医疗机构支付计算服务，对传入医疗机构的支付方式编码、就医类别等关键业务信息进行处理，返回医药机构的基金支付金额、超定额暂扣金额等支付信息。; 省、市. 18; 个人待遇政策缓存刷新服务; 提供个人待遇政策参数缓存写入与更新服务，将政策参数保存到缓存供计算时使用。; 省、市. 19; 医保支付政策缓存刷新服务; 提供医保支付政策参数缓存写入与更新服务，将政策参数保存到缓存供计算时使用。; 省、市. - 风控中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 政策信息管理; 提供业务经办政策维护服务，对内控工作的进行起到指导作用，让内控工作的开展有理有据。; 国家、省、市. 2; 服务事项管理; 提供服务事项维护服务，指系统对外（参保人、参保单位或其他业务对象）提供的服务流程。服务事项是对系统提供业务服务能力的描述。; 国家、省、市. 3; 业务环节管理; 提供业务环节维护服务，业务环节指服务事项中的具体业务，一个服务事项可能包含多个业务环节。业务环节是对业务流程中的每个业务环节的描述。; 国家、省、市. 4; 业务环节校验管理; 提供每个业务环节的经办规则维护服务，完善业务定义，辅助内控工作开展。; 国家、省、市. 5; 业务档案规范管理; 提供每个业务环节的业务档案规范维护服务，完善业务定义，辅助内控工作开展。; 国家、省、市. 6; 不相容角色管理; 提供不相容角色管理服务，目的是定义业务经办中的互斥岗位。; 国家、省、市. 7; 内控规则登记; 提供内控规则登记服务，维护业务环节下的内控规则。; 国家、省、市. 8; 内控参数设置; 提供内控参数设置服务，通过内控参数可以灵活控制内控规则的阈值。; 国家、省、市. 9; 内控规则管理; 提供内控规则审批及作废服务。; 国家、省、市. 10; 受控业务模块管理; 提供受控模块登记、生效申请、作废申请和审批服务。其中受控业务模块登记服务是将业务经办过程中需要做内控的模块维护到系统中，实现对业务经办的事前风险提醒和事中风险记录。; 国家、省、市. 11; 内控结果管理; 提供内控结果接收和查询服务，管理内控任务处理结果。; 国家、省、市. 12; 内控风险信息上报; 提供风险信息上报服务，省医保局内控部门可以收集整理本级经办典型风险场景和事件，上报给国家医保局。; 省、市. 13; 内控风险信息发布和查询; 提供风险信息发布和查询服务，国家医保局了解省级医保局风险业务场景，整理后发布给其他省级医保局共同防范。国家医保局和省级医保局都可以使用查询服务查询风险信息，省级医保局内控人员可以查询国家医保局发布的风险信息，国家医保局内控人员可以查询省级医保局上报的风险信息。; 国家. 14; 内控风险规则上报; 提供内控风险规则上报服务，省级医保局上传本地内控工作中应用的内控风险规则和规则参数。; 省、市. 15; 内控风险规则查询; 提供内控风险规则上报查询服务，国家医保局查询省级医保局上报的内控风险规则和对应参数。; 国家. 16; 内控指标上报; 提供内控指标上报服务，省级医保局将内控系统的工作成果上报给国家医保局。; 省、市. 17; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 18; 内控指标查询; 提供内控指标上报查询服务，国家医保局查询省级医保局上报的内控指标数据。; 国家. 19; 内控任务结果上报; 提供内控任务结果上报服务，省级医保局将内控系统中内控任务处理明细按月上报给国家医保局。; 省、市. 20; 内控任务结果查询; 提供内控任务结果上报查询服务，国家医保局查询省级医保局上报的内控任务处理结果数据。; 国家. 21; 内控任务结果上报; 风控中心提供内控任务结果上报 API，省级医保局将内控系统中内控任务处理明细按月上报给国家医保局。; 省、市. 22; 内控任务结果查询; 风控中心提供内控任务结果上报查询 API，国家医保局查询省级医保局上报的内控任务处理结果数据。; 国家. 23; 智能监管规则信息管理; 提供规则信息的查询和维护服务。; 国家、省、市. 24; 智能监管事前分析; 提供事前类规则的分析服务。; 国家、省、市. 25; 智能监管事中分析; 提供事中类规则的分析服务。; 国家、省、市. - 电子档案中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 电子档案信息管理; 提供已上传的档案信息维护功能。; 国家、省、市. 2; 档案附件管理; 提供档案附件上传功能。; 国家、省、市. 3; 业务上传规则管理; 提供对调用电子档案中台各系统提供可配置化上传规则维护和查询功能。; 国家、省、市. 4; 电子档案审核服务管理; 提供对需要审核的业务上传规则进行查询、审核功能。; 国家、省、市. 5; 电子档案归档维护; 提供归档类型的维护功能。; 国家、省、市. - 消息中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 消息模板管理; 提供消息模板的维护功能。; 国家、省、市. 2; 消息推送; 提供消息推送服务。; 国家、省、市. 3; 消息管理; 提供消息的查询、状态更新、重发、删除、归档、转发等功能。; 国家、省、市. 4; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 5; 附件管理; 提供附件的上传和下载功能。; 国家、省、市. 6; 草稿箱功能; 提供草稿箱维护功能。; 国家、省、市. 7; 邮件分组管理; 提供邮件分组维护功能。; 国家、省、市. - 工作流引擎中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 工作流程定制; 提供流程定义、流程变量设置和流程部署等服务。; 国家、省、市. 2; 流程执行; 提供流程启动、流程查询和流程任务提交等服务。; 国家、省、市. 3; 流程服务的管理; 提供流程任务查询、流程任务取消和流程任务重新分配等服务; 国家、省、市. - 报表中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 模板管理; 提供报表模板、参数配置、数据源配置的维护服务。; 国家、省、市. 2; 数据源管理; 提供模板数据源的维护和查询服务。; 国家、省、市. 3; 资源管理; 提供参数配置、数据源配置保存报表所需要的图片文件的维护服务。; 国家、省、市. 4; 报表生成; 提供报表按配置自动生成报表; 国家、省、市. 5; 报表电子签章; 支持报表的电子签章功能; 国家、省、市. - 招采中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 挂网发布管理; 提供药品及医用耗材挂网数据查询和维护服务。; 国家、省. 2; 国家药品限价管理; 提供国家统一药品限价查询和维护服务。; 国家、省. 3; 采购计划管理; 提供各医保局药品和医用耗材采购计划的查询和维护服务。; 国家、省. 4; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 5; 医疗机构采购订单管理; 提供各医疗机构药品和医用耗材的采购订单的查询和维护服务。; 省. 6; 医疗机构采购计划管理; 提供各医疗机构药品和医用耗材采购计划的查询和维护服务。; 省. - 电子凭证中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 电子凭证二维码管理; 提供医保电子凭证动态二维码的生成、解析、有效性验证以及用码记录查询服务。; 国家、省、市. 2; 电子凭证数据同步; 提供医保电子凭证数据从国家同步至地方的服务。; 国家. 3; 电子凭证激活、授权; 提供医保电子凭证激活、授权服务，激活、授权信息的查询服务，以及授权解除服务。; 国家、省、市. 4; 默认参保地设置; 提供参保人员参保地列表查询服务，以及设置默认参保地的服务。; 国家、省、市. 5; 电子凭证密码管理; 提供设置、修改、以及找回医保电子凭证密码的服务。; 国家、省、市. - 移动支付中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 费用明细上传; 提供与医保核心系统交互，进行就诊登记、费用上传服务。; 国家、省、市. 2; 费用结算; 提供与医保核心系统交互，计算基金、个账及现金支付金额，完成费用医保、自费一站式结算的服务。; 国家、省、市. 3; 费用查询; 提供查询线上结算记录及费用明细服务。; 国家、省、市. 4; 费用退费; 提供已结算费用原路退回服务。; 国家、省、市. 5; 银行卡绑定; 提供绑定、解除银行卡服务。; 国家、省、市. 6; 消息推送; 提供推送待支付费用、费用支付成功消息到相应的渠道的服务。; 国家、省、市. 7; 支付渠道验证; 提供第三方渠道的合法校验证服务。; 国家、省、市. 8; 支付设备验证; 提供服务终端等硬件设备的接入合法性校验服务。; 国家、省、市. 2）公共服务区业务中台 公共服务区业务中台，对广西壮族自治区医保信息平台规划的公共服务区各业务子系统提供全面的服务支撑，主要由9个业务中心组成. - 用户中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 个人用户注册、登录管理; 为个人用户提供注册和登录服务。; 国家、省、市. 2; 个人用户账号管理; 为个人用户提供手机号、密码、邮箱维护服务。; 国家、省、市. 3; 单位用户注册、登录管理; 为单位用户提供注册、登录和数字证书绑定服务。; 国家、省、市. 4; 单位经办人管理; 提供单位经办人用户和法人用户进行对应关系的绑定的服务，提供经办人账号信息维护服务。绑定法人用户后的单位经办人用户可以经办单位业务。; 国家、省、市. 5; 经办人用户管理; 为公共服务后台管理系统管理员提供医保经办人用户查询、维护、角色和权限管理服务。; 国家、省、市. 6; 经办人用户登录; 为医保经办人用户提供登录服务。; 国家、省、市. - 统一认证中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 认证管理; 为已注册自然人用户提供通过电子凭证人员基础库的信息进行身份实名认证服务，提供人脸、指纹等生物识别认证服务，提供医保电子凭证进行扫码登录服务；为已注册法人用户提供数字证书认证服务。; 国家、省、市. 2; 认证记录查询; 提供认证记录查询服务。; 国家、省、市. - 内容发布中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 栏目管理; 提供对栏目的维护服务，栏目用于对内容进行归类。; 国家、省、市. 2; 内容管理; 提供内容维护、内容下架、内容发布、内容审核、内容检索等服务。; 国家、省、市. - 咨询中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 咨询类别管理; 提供对咨询类别的维护和查询等服务。; 国家、省、市. 2; 咨询内容提交; 为已登录的个人用户提供根据咨询类别进行问题咨询的服务。; 国家、省、市. 3; 咨询内容管理; 提供经办人对个人用户咨询的问题进行查询、审核和回复等服务。; 国家、省、市. 4; 医保词汇管理; 提供了对医保领域相关词汇的内容及其分类信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. 5; 办事指南管理; 提供了对医保领域相关办事指南的内容及其分类信息的维护和查询服务。; 国家、省、市. - 电子凭证中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 电子凭证激活、授权; 为医保局自有服务渠道及经过国家医保局认证授权的第三方服务渠道，提供参保人激活医保电子凭证的服务；为经过国家医保局认证授权的第三方服务渠道，提供参保人授权使用医保电子 凭证的服务。; 国家、省、市. 2; 电子凭证密码管理; 为医保局自有服务渠道及经过国家医保局认证授权的第三方服务渠道，提供参保人设置、修改、以及找回医保电子凭证密码的服务。; 国家、省、市. 3; 默认参保地设置; 为医保局自有服务渠道及经过国家医保局认证授权的第三方服务渠道，提供参保人设置默认参保地的服务。; 国家、省、市. 4; 渠道授权管理; 为国家医保局自有服务渠道提供参保人的第三方服务渠道授权的查询和解除服务。; 国家、省、市. 5; 电子凭证二维码管理; 为经过国家医保局认证授权的第三方服务渠道及国家医保局自有服务渠道提供参保人展示医保电子凭证二维码的服务，以及查询医保电子凭证二维码用码记录的服务。; 国家、省、市. - 电子票据中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 电子票据查询; 提供医保电子票据查询服务。; 国家、省、市. 2; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 3; 电子票据下载; 提供医保电子票据下载服务。; 国家、省、市. 4; 电子票据核验; 提供医保电子票据核验服务，核验电子票据的真实性和使用状态。; 国家、省、市. - 消息中心 序号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 短信服务; 以短信方式，为用户提供手机注册验证码、手机号更换验证码、办理事项进度信息等消息服务。; 国家、省、市. 2; 邮件; 以邮件方式，为用户提供身份验证，找回登录密码、系统邮件等消息服务。; 国家、省、市. 3; 站内信; 为经办人员提供站内信发送服务，如对用户发送站内消息推送，系统版本更新通知、网站通知等。; 国家、省、市. 4; 消息模版管理; 提供短信、邮件等不同类别消息的样式模板管理服务。; 国家、省、市. - 移动支付中心 服务编号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 医保移动支付收银台; 为医保局自有服务渠道及经过国家医保局认证授权的第三方服务渠道，提供费用结算、查询、 银行绑定的页面服务。; 国家、省、市. - 基础业务服务中心 服务编号; 服务分类; 服务分类说明; 适用范围. 1; 医保核心服务发布管理; 提供个人和单位的医保核心服务在公共服务区和互联网渠道的发布管理。; 国家、省、市. 2; 医保核心服务统一调用; 提供公共服务区应用和互联网渠道对核心业务区服务的统一调用。; 国家、省、市. 3; 安全访问控制; 提供互联网渠道对医保核心服务的安全访问控制。; 国家、省、市. ## 四、数据库方案 本次项目数据库建设依据标准统一、高可靠性、高可用等原则，采用X86服务器+国产分布式关系型数据库产品。分布式数据库较为符合本次项目业务中台采用的微服务架构，且造价低于集中式数据库，能提供更高的数据访问速度、更强的可扩展性、更高的并发访问量，方便后续新服务的增加，提升办事效率与客户体验，能满足更多的群众与经办人员。 - 五、功能要求 ### 建设目标 医疗服务价格管理系统建设目标是为了建立广西壮族自治区统一医疗服务价格管理体系，对医疗服务价格进行规范化管理，为自治区医保管理部门、各医疗机构提供实用型工具性软件，提高定价过程和数据统计过程的工作效率，为政府管理部门进行决策提供数据信息以及技术手段的全面支持，为国家局医疗服务价格管理系统提供广西壮族自治区医疗服务价格数据支撑。 ### 功能架构 医疗服务价格管理子系统功能架构如下： 医疗服务价格管理子系统功能架构图 ### 功能说明 #### 医疗服务价格项目管理 ##### 新增医疗服务价格项目 ###### 发起新增 实现新增医疗服务价格项目发起的功能，支持医疗机构提交申请资料（符合技术准入要件）并对资料完备性校验、申请项目全网模糊比对。 ###### 论证审核 实现新增医疗服务价格项目论证审核的功能，支持统筹地区及自治区级管理员用户受理新增申请，进行集中论证审核。 ###### 征求意见 实现对新增医疗服务价格项目征求网内与网外的意见的功能。 ###### 发布实施 实现新增医疗服务价格项目发布实施的功能，支持履行签批程序后，地方临时编码入库并发布实施，推送工作动态，试行价格到期提醒（全国统一规范提醒）。 ##### 退出医疗服务价格项目 ###### 条件制定 实现对退出医疗服务价格项目的退出条件进行制定的功能，支持制定完善医疗服务价格项目退出机制启动条件和相关要求。 ###### 内容评估 实现对退出医疗服务价格项目的内容进行评估的功能，支持技术准入部门开展退出/卫生经济学评估等工作。 ###### 情况分析 实现对退出医疗服务价格项目进行情况分析的功能，支持如省域医疗服务项目使用频次分析/省域间使用情况分析等工作开展。 ###### 任务生成 实现对退出医疗服务价格项目任务生产管理的功能，支持启动退出机制提醒和退出任务生成等。 ###### 用户接办 实现对退出医疗服务价格项目用户接办管理的功能，支持自治区级管理员执行用户接办任务。 ###### 论证审核 实现对退出医疗服务价格项目进行论证审核的功能，支持对退出医疗服务价格项目开展集中论证审核，得出审核结果。 ###### 征求意见 实现对退出医疗服务价格项目进行意见征求的功能，支持征求对退出医疗服务价格项目网内与网外的意见。 ###### 发布实施 实现对退出医疗服务价格项目退出任务发布实施的功能，支持履行签批程序后继续保留/逻辑删除项目和编码并发布结果、推送工作动态等。 #### 价格标准动态调整 ##### 定价管理 ###### 设置条件 实现定价管理条件设置的功能，设置定价管理启动条件，启动条件动态提醒。 ###### 启动任务 实现定价管理任务启动的功能，支持满足医疗服务项目价格调整要求、新增服务项目或特定项目需要定价等条件时，启动价格动态调整机制。 ###### 执行管理 实现对定价执行管理的功能，通过结合对外省发布价格信息、全网比价和成本测算或调查数据，启动价格调整机制执行定价管理。 ##### 价格机制性调整 ###### 发起校验 实现发起价格校验的功能，定期发起医疗服务价格动态调整启动条件校验。 ###### 任务生成 实现价格机制性调整任务生成的功能，不满足启动条件时返回并推送工作动态/满足启动条件时生成工作任务。 ###### 调整方案 实现价格机制性调整方案调整完善的功能，按照规定方法形成价格调整方案，模拟运行并完善。 ###### 论证审核 实现价格机制性调整论证审核的功能，对方案进行论证审核并得出审核结果。 ###### 生成报告 实现生成价格机制性调整报告的功能，二次模拟运行并生成风险评估报告。 ###### 征求意见 实现价格机制性调整意见征求的功能，征求网内与网外意见。 ###### 发布实施 实现价格机制性调整发布实施的功能，履行签批程序后发布实施、推送工作动态。 ##### 特定项目价格调整 ###### 提出发现 实现对特定项目价格调整提出发现的功能，支持医疗机构提出调整申请/监测评估发现。 ###### 申报资料 实现对特定项目价格调整申报材料接收校验的功能，支持统筹地区受理并校验申报资料。 ###### 条件比对 实现对特定项目价格调整进行全网比对的功能，不符合调整条件返回并推送工作动态/符合调整条件的生成调价任务（调整条件由统筹区管理机关设定，包括但不限于不同区域、不同等级间的价格比价、比价关系分析等） ###### 组织听证 实现对特定项目价格调整组织听证的功能，提出申请的医疗机构按照规定自行组织价格听证并提交听证结论 ###### 发布实施 实现对特定项目价格调整发布实施的功能，履行签批程序后发布实施。 ##### 区域价格协调 ###### 任务生成 实现生产区域价格协调任务的功能，符合启动条件时生成区域价格协调任务。 ###### 确定单位 实现确定区域价格协调单位的功能，按照支付费用情况确定牵头单位和参与单位。 ###### 形成方案 实现形成区域价格协调方案的功能，按照实际收费标准、工作量和区域间差异形成协调方案 ###### 生成报告 实现生成区域价格协调报告的功能，二次模拟运行并生成风险评估报告。 ###### 征求意见 实现区域价格协调意见征求的功能，征求网内与网外意见。 ###### 发布实施 实现发布实施区域价格协调任务的功能，各自履行签批程序后发布实施、推送工作动态。 ##### 市场调节价格备案管理 ###### 提出申请 实现市场调节价格备案管理申请提交的功能，支持医疗机构提出备案申请。 ###### 校验资料 实现市场调节价格备案管理申请材料校验的功能，统筹地区受理并校验申报资料。 ###### 条件比对 实现市场调节价格备案管理全网比对的功能，符合备案调价的返回备案结果并推送工作动态。 ##### 制定调整医疗服务价格项目规范 ###### 任务生成 实现医疗服务价格项目规范制定调整任务生成的功能，定期生成工作任务。 ###### 新增/退出项目归集 实现对新增/退出项目进行归集的功能，支持各统筹区对进行新增/退出医疗服务价格项目归集。 ###### 生成方案 实现生产医疗服务价格项目规范制定调整方案的功能，以使用频次和范围等指标为条件生成新增/退出医疗服务价格项目建议方案。 ###### 论证审核 实现对医疗服务价格项目规范制定调整方案进行论证审核的功能，集中论证审核方案，得出审核结果。 ###### 征求意见 实现对医疗服务价格项目规范制定调整进行意见征求的功能，征求网内与网外的意见。 ###### 发布实施 实现对医疗服务价格项目规范制定调整方案发布实施的功能，履行签批程序后生成新版医疗服务价格项目规范并赋码，发布结果推送下一级管理机关。 ##### 论证审核管理 ###### 接收材料 实现对审核材料进行接收的功能，接收审核相关材料。 ###### 论证审核 实现集中论证审核的功能。 ###### 历史查询 实现对历史记录进行查询检索的功能。 ##### 全网比对管理 ###### 设置条件 实现对全网比对进行条件设置的功能，支持设置调整全网比对条件。 ###### 比对信息 实现对信息进行全网比对的功能。 ###### 记录结果 实现将比对结果进行记录的功能。 ##### 签批发布管理 ###### 签批 实现对价格标准动态调整签批工作进行管理的功能。 ###### 发布 实现对价格标准动态调整发布工作进行管理的功能。 ##### 特定任务实施动态调整 ###### 条件校验 实现对特定任务实施动态调整的条件进行校验的功能，根据特定任务进行启动条件校验。 ###### 形成方案 实现形成特定任务实施动态调整方案的功能，按照规定方法形成价格调整方案，模拟运行并完善。 ###### 论证审核 实现对特定任务实施动态调整方案进行论证审核并得出审核结果。 ###### 生成报告 实现对特定任务实施动态调整方案二次模拟运行并生成风险评估报告的功能。 ###### 征求意见 实现对特定任务实施动态调整方案进行意见征求的功能，征求网内与网外的意见。 ###### 发布实施 实现特定任务实施动态调整方案发布实施的功能，履行签批程序后发布实施、推送工作动态。 ##### 模拟运行 ###### 获取数据 实现对历史数据进行获取的功能。 ###### 设置信息 实现对模拟运行参数和数据进行设置管理的功能。 ###### 记录结果 实现对模拟运行结果进行记录的功能。 ##### 风险评估管理 ###### 识别管理 实现对特定调价任务的风险进行识别管理的功能。 ###### 评估强度 实现对评估风险的强度并分析风险的应对策略的功能。 ###### 生成报告 实现根据风险识别和强度评估情况，生成风险评估报告的功能。 #### 公共服务管理 ##### 意见征求管理 ###### 发布主题 实现进行征求意见主题发布的功能。 ###### 上传资料 实现征求意见资料上传的功能。 ###### 意见上传 实现对意见进行编辑上传的功能。 ###### 生成报告 实现生成意见反馈报告的功能。 ##### 举报投诉处理 ###### 受理投诉 实现举报投诉受理的功能。 ###### 记录结果 实现记录举报投诉处理结果的功能。 ###### 反馈结果 实现将举报投诉结果进行反馈的功能。 #### 工作任务管理 ##### 工作交流平台 ###### 文件传输 实现伴随工作流进行过程中文件交互传输的功能 ###### 区域协同 实现医疗服务价格管理区域协同工作的功能。 ###### 信息管理 实现研究资料管理和信息共享管理的功能。 ###### 专家抽取管理 实现调用专家库实现专家库双盲抽取、推荐、申报等功能。 ##### 任务管理流程 ###### 设置任务流程 实现设置工作任务和流程的功能。 ###### 启动任务 实现工作任务启动的功能。 ###### 工作管理 实现对工作过程进行管理的功能。 #### 数据分析 ##### 医疗服务价格管理部门政策数据分析 ###### 价格项目分析 实现对医疗服务价格项目进行数据分析的功能。 ###### 收费标准分析 实现对医疗服务价格收费标准进行数据分析的功能。 ###### 管理价格分析 实现对非项目管理价格进行数据分析的功能。 ###### 政策文件分析 实现对医疗服务价格政策文件进行数据分析的功能。 ##### 医药机构运行过程数据分析 ###### 实际收费分析 实现对医疗机构实际收费进行数据分析的功能。 ###### 价格管理分析 实现对区域价格管理相关的其他数据进行分析的功能。 ##### 管理部门其他医疗服务价格管理数据分析 实现对管理部门其他医疗服务价格管理数据分析的功能，支持管理部门对其他医疗服务价格管理数据进行采集、分析、导出、下载等功能。 #### 监测监管 ##### 管理部门内部监测监管 ###### 生成报表 实现管理部门内部监测监管生成报表的功能，支持根据监测监管指标自动提取下一级部门工作动态、政策文件、医疗服务价格项目、医疗服务价格标准，生成综合报表（季报、年报）。 ##### 指标体系管理 ###### 分类设置 实现监测监管指标体系对指标进行分类设置的功能。 ###### 新增指标 实现对指标进行新增和变更管理的功能。 ##### 管理对象监测监管 ###### 生成报表 实现生成管理对象监测监管报表的功能，根据监测监管指标自动提取被监测医院上报信息，生成综合报表（季报、年报）。 ##### 预警管理 ###### 预警条件设置 实现监测监管预警条件设置管理的功能。 ###### 预警提醒 实现对符合预警条件的场景进行提醒的功能。 ###### 预警条件启用 实现启用选定预警条件的功能，启用预警条件后，设置的预警条件将生效，系统根据设置条件判断是否需要预警提醒。 ###### 预警条件关闭 实现预警条件关闭的功能，选定预警条件并进行关闭后，对应判断条件将失效并不再根据此条件发起预警提醒。 ##### 考核评估 ###### 考核指标设置 实现对监测监管考核评估指标进行设置的功能。 ###### 考核结果生成 实现生成监测监管考核结果的功能，根据指标自动提取下一级部门工作动态、政策文件、医疗服务价格项目、医疗服务价格标准数据，根据指标进行考核评估，生成考核评估结果。 #### 地方医保目录管理 ##### 医保目录调整方案查询 ###### 医保目录调整方案公示 实现对医保目录调整方案进行公示的功能，提供医保目录调整方案公示和查询窗口，药品生产企业可以根据调整方案、材料要求等准备药品进入医保目录的申请。 ###### 医保目录调整方案查询 实现对医保目录调整方案进行查询检索的功能，提供医保目录调整方案查询窗口，药品生产企业可对医保目录调整方案进行查询。 ##### 医保目录价格公示 实现对医保目录价格进行公示的功能，提供医保目录价格及价格调整公示，定期对医院端发起医保目录价格调整的通知。 ##### 医保目录准入申请 ###### 医保目录准入申报 实现对进入医保目录进行申报的功能，提供药品生产企业药品申请进入医保目录的申报线上窗口，可以在线上进行申报。 ###### 医保目录准入申请材料提交 实现医保目录准入申请材料提交的功能，提供药品生产企业药品申请进入医保目录的申报线上窗口，可以在线上进行材料提交。 ###### 医保目录准入申请进度查询 实现对医保目录准入申请进度查询的功能，提供药品生产企业药品申请进入医保目录的申报线上窗口，可以在线上进行进度查询。 ###### 医保目录准入申请材料补充 实现对医保目录准入申请材料补充提交的功能，提供药品生产企业药品申请进入医保目录的申报线上窗口，可以在线上进行材料补充。 ##### 疾病种类新增申请 ###### 疾病种类新增申报 实现申报新增疾病种类的功能，提供医院病种新增的线上申请窗口，可以在线上进行申报。 ###### 疾病种类新增申请材料提交 实现新增疾病种类申请材料提交的功能，提供医院病种新增的线上申请窗口，可以在线上进行材料提交。 ###### 疾病种类新增申请进度查询 实现对新增疾病种类申请进度进行查询的功能，提供医院病种新增的线上申请窗口，可以在线上进行进度查询。 ###### 疾病种类新增申请材料补充 实现新增疾病种类申请材料补充的功能，提供医院病种新增的线上申请窗口，可以在线上进行材料补充。 ##### 医保目录对码接口 实现对医保目录进行对码的功能，提供医药机构编码与医保目录对码接口，支持根据对码结果提交结算申请。 ##### 拟定地方医保目录和支付标准调整方案 实现拟定地方医保目录和支付标准调整方案的功能，对比国家医保目录，结合本地疾病谱红等情况等，拟定地方医保目录调整方案，支持在公共服务窗口进行公示。 ##### 本地医保目录库维护 ###### 批量导入 实现对本地医保目录库进行批量导入的功能，支持本地医保目录批量导入，形成动态的本地医保目录库。 ###### 批量导出 实现对本地医保目录库进行批量导出的功能，支持本地医保目录批量导出，形成动态的本地医保目录库。 ###### 新增 实现对本地医保目录库进行新增的功能，支持本地医保目录新增，形成动态的本地医保目录库。 ###### 调出 实现对本地医保目录库进行调出的功能，支持本地医保目录调出，形成动态的本地医保目录库。 ##### 医保目录准入审核 实现对医保目录进行准入审核的功能，支持对药品生产企业提供的医保目录准入申请及招采平台新增诊疗项目和医疗服务项目，审核其是否符合本年度药品、诊疗项目、医疗服务项目医保目录调整范围，并组织医保支付标准的确定，确认后在基础信息中维护属性和支付标准信息，并进行医保流水码付码。 ##### 疾病种类新增审核 实现对新增疾病种类进行审核的功能，支持对医院上报新的疾病病种进行审核，审核通过后在系统新增病种，生成疾病编码。 ##### 属性管理 实现属性管理维护的功能，支持对药品、诊疗项目、医疗服务项目的属性进行维护，对对应属性的支付标准进行维护。 #### 医疗服务价格成本监审 ##### 价格信息查询 价格信息查询提供了价格信息的查询以及价格相关数据的检索服务。 ##### 医疗服务项目查询 医疗服务项目查询提供了医疗服务项目信息的查询与检索服务。 ##### 药品信息查询 药品信息查询提供了药品信息的查询与检索服务。 ##### 耗材信息查询 耗材信息查询提供了耗材信息的查询与检索服务。 ##### 成本数据上报 医药机构和统筹区在医疗服务项目的成本信息数据报送入口进行成本数据上报。 ##### 成本价格监审 对医疗机构报送的医疗服务项目成本进行实际监审，包括对重点医疗服务项目的成本监审和重点医疗机构的医疗服务项目的成本监审，对报送异常数据进行疑点标注。 ##### 成本价格分析 根据预设算法对医疗服务项目的成本进行成本分析和测算，辅助医疗服务项目管理工作的开展。 #### 调价工具开发 ##### 项目标签管理 在规范项目里设定鼓励类项目，如弱势学科、复杂手术等，相当于给项目再贴上数据标签，包括技术含量、技术服务质量、敏感性级别。 ##### 确认调价总金额 通过各种测算方式来获取本次调价总金额 ##### 按照CPI调整 依据国内外的经济指标等外部因素，侧重于重点学科、弱势学科板块、复杂手术等鼓励类项目,选择性进行医疗服务项目调价。依据技术含量、技术服务质量等条件从不同的角度筛选医疗服务项目列表并依据特定的排除性条件(如费用额度范围)剔除一些项目。 ##### 服务量分配式调价 主要是考虑金额的分配，并非优先按照类别调整价格，而是选择服务量比较大的项目，调价比例较低时也能实现调节收入高，腾挪金额需分摊到大部分病人身上，不能变成特定类病人的负担。 ##### 申报制预分配调价 采用总额预算控制法，通过各种测算方法确定本次用于调价的总金额，同时汇总统筹区内医疗机构项目的执行情况与费用情况，下发通知辖区中的医疗机构的调整额度、调整幅度、最小调价项目数占比。 ##### 点数法调价工具 采用量化机制，医疗服务项目量化为点数，将金额灌到点数中实现调价。 ##### 成本测算调价工具 通过成本监审来确定成本，与价格对比，得到回收率，回收率较高的项目往下降，用下降金额来补偿回收率低的项目,逐步达到平衡。 #### 本地实施内容 ##### 医疗服务价格数据入库 需对原来的数进行入库工作，包括地方各统筹区医疗服务价格数据的收集、清洗、转换、校验、导入等工作，为地方医疗服务价格管理子系统提供良好的数据基础。 ##### 医疗机构价格管理功能接入 医疗机构作为医疗服务项目的申报部门以及特定项目调整的发起部门，提供了相关的接口，供医院经办此业务，存在与医院的接口实施联调等费用。 ##### 与地方公共服务系统联调 对项目申报、价格公示、意见征求、医院其他信息采集等业务，需对接地方的公共服务系统（如互联网、手机、微信、自助终端），进行联调实施。 - 其他要求：中标单位应根据业务需求开发并免费开放接口API，后续不得以医疗保障信息平台的名义向平台其他应用系统服务商、各级医保部门、两定医药机构、银行、商业保险公司、自治区横向单位等收取接入费、测试费等各类费用。 六、性能指标要求 （1）在稳定性上，医疗服务价格管理子系统要求全年稳定连续运行，系统稳定性不小于 99.999%；。 （2）医疗服务价格管理子系统要求交互类业务平均响应时间不大于1秒，查询类业务平均响应时间不大于1秒，交易接口类单条记录平均响应时间不大于1秒、多条记录（100 条）平均响应时间不大于3秒。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| - 报价要求 |  | 本项目为交钥匙项目，实行总承包报价；包括项目调研、软件开发部署、升级维护、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应充分考虑施工期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目的所有内容范围进行总承包报价，如因以上原因导致项目成本费用增加的，由中标人承担。 |  |  |
| 质保期 |  | 提供原厂现场安装技术支持，以项目验收通过后开始计算，提供3年的软件保修期和免费软件升级。 |  |  |
| 售后服务及其他服务要求 |  | 1.对用户使用意见的充分调研和回应。 2.对软件的相应调整，功能模块修改、增加、删除，软件的定期升级等的服务方式。 3.要求投标人具有本地化服务能力，投标人注册地不在南宁市的，应在南宁有常驻服务和技术支持机构，并配有较强的技术队伍，能确保驻场实施和售后现场服务响应。 4.系统维护期间，中标人接到用户通知后30分钟内做出反应，并做出详细的故障处理方案。 5.产品交付使用后，质保期内中标人派技术人员驻采购单位，提供后期系统接口开发和售后服务。需派驻开发人员根据用户个性化需求的定制开发，定制开发工作量不超过项目合同总金额的30%。 6.提供质量保证承诺、免费保修期的承诺、售后服务承诺、免费保修期外的承诺；免费提供终身技术支持、提供售后热线。 7.向采购单位受训人员提供技术资料、参考材料、培训手册等。 |  |  |
| 开发、运维阶段所需人数 |  | 项目经理人数; 需求分析阶段人数; 系统设计研发阶段人数; 系统测试阶段人数; 系统实施阶段人数; 质保期内驻场服务阶段人数; 投入总人数要求（≥）. 1; 1; 2; 1; 1; 1; 4. 投入技术人员不少于4人，中标单位安排的项目人员必须固定，若有替换，必须与采购人协商，未经甲方同意，人员变动扣除项目合同额1%/人，人员超过总人数10%，甲方有权终止项目。此外，中标单位所安排的开发和运维人员必须专职于本项目的开发，中标单位应承诺提供现场实施服务。基本要求如下： 1）项目经理 具有5 年以上的信息化规划和建设管理经验，具有信息化总体规划能力，具备省级及以上医疗、医保或医药相关行业规划建设经验，对医疗、医保或医药领域信息化有深入理解，有良好的沟通能力和较高的综合素质。 2）需求分析阶段 投标方需与广西壮族自治区医疗保障局相关人员充分沟通，掌握本项目的需求，中标单位参与人员数量不少于1人。 3）系统设计研发阶段 中标单位参与人员数量不少于2人。 4）系统测试阶段 中标单位参与人员数量不少于1人。 5）系统实施阶段 中标单位参与人员数量不少于1人。 6）驻场服务 本项目服务期内需提供1名本项目专职长期驻场工程师，驻场工程师工作量不额外计费，驻场工程师具备本系统进行修改、调整能力，并按客户要求调整本系统（包括驻场工程师工作量内的新需求）。 人员要求：具有5年以上的政府相关领域信息化研发经验，具备省级及以上政府相关行业建设经验，对政府相关领域信息化有深入理解，有良好的沟通能力、耐性和综合素质。 7）系统优化服务 本项目服务期内至少每半年进行一次系统性数据梳理和整体优化，确保数据管理效率。 |
| 培训 |  | 1、建设单位人员包括自治区医疗保障局和自治区大数据局等相关单位各2名；项目实施完成至少培训2次； 2、系统应用人员包括省本级10名主要工作人员和14个市级医保局（统筹区）5名，县级及以下单位由各市负责，建设完成后至少培训3次； 3、系统运维人员包括自治区医疗保障局和自治区大数据局等相关单位各2名；系统建设完成后至少培训3次 （1）对系统建设人员的培训 系统建设人员不仅要对相关的技术有深入的研究，还要对项目运行涉及的具 体业务有充分的理解。因此，应加强对系统建设人员这两方面的培训，以保证系 统建设符合实际业务需要。 （2）对应用部门各级系统应用人员的培训 使之能够了解信息系统的建设思想、主要功能和操作规程，能够熟练应用这一系统辅助开展工作，并能结合实际工作需要提出各种改进意见。根据人员对系统的使用特点不同，对应用人员的培训分为两个层次： - 对领导培训的主要目的是使有关主管领导对系统有一定的了解，同时能够应用系统进行决策、指挥工作； - 对其他应用人员的培训，主要使他们在各业务环境下能够很好地利用系统完成相应的专业工作，提高工作效率，提高信息的准确性和全面性。 （3）系统运行维护人员的培训 运维人员培训主要包括以下几个方面：系统整体知识培训、业务系统培训等。通过培训使项目运维队伍能够充分了解本项目。 系统建设人员培训; 系统应用人员培训; 系统运维人员培训. 人数/次; 次数; 人数/次; 次数; 人数/次; 次数. 4; 1; 38; 1; 4; 2. 由中标单位组织培训并提供教材与师资，采购人负责安排培训场地与培训人员。 |
| 交付地点、方式 |  | 1.交付地点：广西区内，采购单位指定地点。 2.交付方式：用户指定设备安装部署。 |  |  |
| 交付期 |  | 自合同签订之日起1个月内完成本项目的深化设计方案、交付系统软件原型，3个月内完成本项目全部软件开发和部署并通过初步验收，6个月内提交所有服务成果并完成终验。 项目最终验收通过后90日内提供所有产品的安装盘、技术文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等，同时提供系统的全部源代码。中标人须按照用户指定地点进行本项目本地驻场开发软件及其伴随服务。 |  |  |
| 验收 |  | 初步验收完成后，按照用户安排的开始时间（原则上不超过2周），进行系统的试运行，试运行期为1个月； 项目安装调试完毕后，按以下程序进行最终验收： - 1.项目整体通过信息系统安全风险评估和三级等保测评。 - 2.通过采购人指定机构的软件评测验收，包括软件可靠性、易用性、可移植性、功能、效率及用户文档测试等； 3.通过采购人组织的验收小组验收。 |  |  |
| 付款条件 |  | 合同签订之日起15个工作日内支付合同款的40%；软件定制系统实现基本功能，项目全部完成，系统上线试运行后15个工作日内，支付合同款的40%；通过验收小组验收合格15个工作日内支付合同款的20%。中标人在每次收到合同款项之日起5个工作日内开具相应金额发票给采购人。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：中标金额的5%。 2.中标人收到中标通知后5个工作日内，以转账方式将中标金额的5%缴纳给采购人作为履约保证金，验收合格后转为质量保证金，质保期满后，无质量问题，10个工作日内一次付清质量保证金，不计利息。 |  |  |
| 演示 |  | 投标人可根据情况决定是否对系统进行演示，演示效果作为评分依据之一。演示内容详见评分标准。演示所需软硬件设备、网络以及演示所需数据由投标人自行准备。每家投标人演示时间不超过30分钟。 |  |  |
| 其他 |  | 1. 知识产权保护要求：对所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。本项目软件开发成果归采购人所有。 2. 采购人保留对中标人所提供的产品进行全面测试的权利，若测试结果不符合中标人响应文件的要求，视为不合格产品，将追究中标人相关责任，同时保留法律追诉的权利。 3. 报价必须含以下部分： （1）软件产品开发和服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。 （4）培训费用（包括但不限于场地费、教材等）； （5）与各类相关系统对接的费用（含第三方接口费）； （6）包括项目验收所产生的各项费用。 ★4. 采购人在本项目软件使用过程中，如果要增加协议附件（功能设计书）之外的其它功能，则在不超过合同总金额的30%的前提下，中标人提供免费修改服务。 5.中标人必须与项目业主签订保密协议，中标人不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供项目相关文件及所附的有关资料,如违反,必须赔偿采购人的所有损失，且采购人保留追究法律责任的权力。 6. 本项目软件做好实施组织和规范要求，提供以下文档： （参见文档：GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》） 系统业务分工及业务协作流程图 软件开发计划(SDP) 软件测试计划(STP) 软件安装计划(SIP) 软件移交计划(STrP) 系统/子系统需求规格说明(SSS) 接口需求规格说明(IRS) 系统/子系统设计(结构设计)说明(SSDD) 接口设计说明(IDD) 软件需求规格说明(SRS) 数据需求说明(DRD) 软件(结构)设计说明(SDD) 数据库(顶层)设计说明(DBDD) 软件测试说明(STD) 软件测试报告(STR) 软件配置管理计划(SCMP) 软件质量保证计划(SQAP) 开发进度月报(DPMR) 项目开发总结报告(PDSR) 软件产品规格说明(SPS) 软件用户手册(SUM) 6. 本项目软件代码和命名必须规范 考虑到软件交付后用户维护、修改和二次开发的要求，开发商交付的软件代码必须有规范要求。只有建立了相应的规范，程序员才能更好地读懂程序。 （1）数据库对象的命名规范 开发商应建立自己的《数据库对象的命名规范》。 （2）开发商应建立自己的代码编写规范。 |  |  |

第三章  投标人须知

- 前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西壮族自治区医疗保障信息平台建设项目（软件开发部分）-1 项目编号：GXZC2020-G3-003973-KLZB |
| 2 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3.本项目代理服务费按投标人须知前附表第17条代理服务费收费标准向中标人收取。 |
| 3 | 投标保证金： 分标; 投标保证金（人民币，万元）. 1; 0.7. 2; 16. 3; 0.5. 投标保证金应在投标有效期内保持有效。 投标人必须在投标文件中附上银行回执单复印件。项目评审时，评标委员会根据广西科联招标中心有限公司出具的《项目投标保证金到帐信息表》查验投标保证金缴纳情况。 投标人应于投标截止时间前将投标保证金以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式递交并到达广西科联招标中心有限公司。 采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还投标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。未中标人的投标保证金应当在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。 （1）电汇、转账缴纳方式： ①投标人应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账形式从投标人基本账户一次性足额缴纳至本项目（各分标）对应的专用保证金账号（对公银行账号+虚拟账号），所交纳的投标保证金仅限当次项目（分标）有效，不得重复替代使用。本项目投标保证金缴纳对公银行账号信息如下： 开户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：招商银行南宁市双拥路支行 银行账号：771901196910333 特别说明：本项目投标保证金缴纳账号采用对公银行账号+虚拟账号，为保证投标保证金与项目（分标）一一对应，投标人如参加本项目多个分标的投标，应按本项目各分标对应的专用账号（对公银行账号+虚拟账号）分别缴纳投标保证金。对应的项目（分标）虚拟账号在本项目报名成功后将以短信方式发送到报名时预留的手机号码上，请投标人务必保持此手机处于开通状态，如投标人未收到短信，请及时致电财务部联系电话确认虚拟账号事宜。【保证金缴纳账号为对公账号加上虚拟账号，例如：对公账号为771901196910333，收到手机短信提示对应项目（分标）的虚拟账号为10000005,则对应项目（分标）的缴纳账号为77190119691033310000005】 ②投标保证金币种应与投标报价币种相同。投标保证金缴纳后无需开具收据，但必须在投标文件递交截止时间之前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。 ③除采购文件规定不予退还投标保证金的情形外，采购代理机构在法定时间内通过银行原路退还投标保证金至投标人缴纳账户。投标人自行承担交纳投标保证金后未参加投标活动或投标保证金缴纳错误而导致投标保证金无法及时退还的责任。 （2）财务部联系电话：0771-3486778 |
| 4 | 是否接受联合体投标：不接受 |
| 5 | 现场勘查：无 |
| 6 | 现场演示：详见第二章采购需求商务要求表 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有招标文件的收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 8 | ★投标文件组成和装订要求： 1）装订要求：资格部分单独装订成册，封面注明投标文件（资格部分）（“正本”或“副本”），数量：正本 1 份，副本 3 份；商务及技术部分、报价部分合并装订成册，封面注明投标文件（商务及技术部分、报价部分）（“正本”或“副本”），数量：正本 1 份；副本 6份。 2）投标文件组成：投标文件（资格部分）正本 1 份，副本 3 份和投标文件（商务及技术部分、报价部分）正本 1 份；副本6 份，以上资料应一并密封封装在一个投标文件袋或纸箱中（如文件体积过大可分为几个包装或纸箱），以不露出投标文件为合格；开标一览表、投标函、投标保证金银行回执单复印件各 1 份，必须一并密封封装在一个信封中，并单独提交。 3）投标文件及信封的外包装封面上均应注明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、分标号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。活页装订的投标文件将被拒绝。 同时提供投标文件（盖章后扫描的PDF版）光盘1份（光盘用信封封装，封面请注明项目名称、项目编号、分标号及投标人名称，光盘可单独密封递交，也可放在投标文件袋或装投标文件的纸箱中）。 4）投标人递交投标文件时，请同时单独递交投标人信息及投标文件签收回执（不密封包装，按第六章“投标文件格式”提供的“投标人信息及投标文件签收回执” 的要求填写） |
| 9 | #### 投标文件递交截止时间：2020年10月21日9时00分整 #### 投标文件递交地点：广西科联招标中心有限公司一楼开标大厅（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内） 疫情期间，投标文件可以接受邮寄。收件地址：广西科联招标中心有限公司（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内）。收件人：许建华，电话15977736118。请寄件人在邮件外包装写清楚是本项目名称和编号的投标文件，内包装按采购文件要求密封，并留真实姓名和联系电话（手机号码）。超过本项目招标公告第四点规定提交投标文件截止时间邮寄送达的投标文件予以拒收。 |
| 10 | 开标时间：2020年10月21日9时00分整 开标地点：广西科联招标中心有限公司一楼开标大厅（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内） |
| 11 | 评分标准：综合评分法 评标委员会组成：本项目评标委员会由政府采购评审专家6人和采购人代表1人,共7人组成。 |
| 12 | 公告发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标人提供保证金本单位开户银行及账号后，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还，采购代理机构以电汇或转账方式退还投标保证金。 |
| 14 | 1.履约保证金金额：中标金额的5%。 2.中标人收到中标通知后5个工作日内，以转账方式将中标金额的5%缴纳给采购人作为履约保证金，验收合格后转为质量保证金，质保期满后，无质量问题，10个工作日内一次付清质量保证金，不计利息。 |
| 15 | 签订合同时间：应当在中标通知书发出后30日内。 |
| 16 | 各投标人应在投标函中注明评标结果告知书的接收方式（电子邮箱）。 |
| 17 | - 代理服务费收费标准： 代理服务费采用差额定率累进法按下表收费标准计算，由采购代理机构向中标人收取。按中标金额计算代理服务费。乙方承诺不向甲方收取任何费用。 中标金额（万元）; 费率. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 1000-5000; 0.5%. 签订合同前，中标供应商应向采购代理机构一次付清中标服务费。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金 |
| 19 | 投标文件有效期：自投标截止之日起60天 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于广西壮族自治区医疗保障信息平台建设项目（软件开发部分）-1的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术服务或设备安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目是否接受联合体投标详见招标公告第六条规定。

如接受联合体投标，则联合体投标要求如下:

（1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）投标联合体的业绩和信誉按联合体投标协议书中的分工对应相应的业绩和信誉计算。

（5）投标联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

联合体投标的，须提供《联合投标协议书》（格式见第六章）。

（6）两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（七）转包与分包：本项目不允许转包。

- （八）特别说明

★1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

★2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

★3.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

★4. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国合同法》之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★6.本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

★7.本文件中描述投标人的“签字或盖章”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字或加盖个人私章的行为，打印、影印等其它形式均不能代替亲笔签字或盖章。

- （九）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2. 投标人提出质疑、投诉，应当遵守中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，且采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源。

3. 递交质疑函的联系事项：

广西科联招标中心有限公司（采购代理机构）三楼307室

联系电话：0771-3486228

地址：广西南宁市大学东路170号

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1. 招标公告；

2. 招标项目采购需求；

3. 投标人须知；

4. 评标原则及评分标准；

5. 合同主要条款格式；

6. 投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清和修改

1. 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3. 招标文件的澄清、修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答复、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格部分、商务及技术部分、投标报价部分三部份组成。

1. 资格部分：

★（1）有效的营业执照副本复印件或事业单位法人证副本复印件（非自然人投标时提供）（必须提供，同时要加盖单位公章）；

★（2）法定代表人或自然人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

★（3）法定代表人或自然人授权委托书(格式见第六章) 和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

★（4）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、账号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；成立不足3个月的供应商或自然人按实际情况提供；

★（5）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；成立不足3个月的供应商或自然人按实际情况提供；

★（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

★（7）信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn/cr/list)〕查询结果信用声明函（格式见第六章）；

★（8）投标人2019年财务报表复印件或截标时间前半年内能反映财务状况的报表复印件。

（9）特殊资质要求：无

★注：上述（1）-（8）项提交的材料必须加盖投标人单位公章。

2.商务及技术部分

商务部分

★（1）投标保证金缴纳证明复印件；

★（2）投标声明书(格式见第六章)；

（3）投标人情况介绍；

（4）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

★（5）商务响应表(格式见第六章)；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明；

（7）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同、任务书或其他证明材料复印件）(格式见第六章)；

（8）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内，未注明有效期的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）(格式见第六章)；

（9）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

技术部分

★（1）技术响应表(格式见第六章)；

（2）服务方案，包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员一览表(格式见第六章)；

2）项目质量保障措施和质量承诺；

3）售后服务承诺；

4）本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）(格式见第六章)。

（3）招标采购需求中要求提供的材料（如技术方案等）；

（4）投标人拥有设备的情况和现状。

（5）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠（格式自拟）；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

3.报价部分：

★（1）投标函（格式见第六章）；

★（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★（4）开标一览表（与投标函、投标保证金缴纳证明一起单独用小信封密封，格式见第六章）；

★4.特别备注：

招标文件第六章有格式要求的，必须按要求在规定处由法定代表人或授权代表签名或盖章，并加盖投标人公章。

- （二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，货物采购应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；服务采购应包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。

★3. 投标文件每个分标只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

★1. 自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

★1.投标人须按规定提交投标保证金，项目评审时，评标委员会根据广西科联招标中心有限公司出具的《项目投标保证金到账信息表》查验投标保证金缴纳情况。广西科联招标中心有限公司财务部开具《项目投标保证金到账信息表》以保证金到账为准，因此投标人在交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达广西科联招标中心有限公司账户上的时间。

2. 投标保证金交纳形式：电汇、转账、汇票等非现金形式。

3. 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4. 投标保证金不计息。

5. 投标保证金退还方式：电汇或转账至投标人账户。

6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

★2. 投标文件组成和份数要求详见投标人须知前附表第8条要求。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

★4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标文件封装要求详见投标人须知前附表第8条要求。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。逾期送达的投标文件将被拒绝。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）招标文件要求必须提供的资格部分文件不齐全或者内容虚假的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务性及技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件的规定提交投标声明书的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）招标文件要求必须提供的商务及技术部分的文件不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）明显不符合招标文件要求或者未满足招标文件中标“★”的条款要求的；

（10）经评委评定，允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目（不包含标“▲”的内容）发生负偏离的项数达10项（含）以上的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标函的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（4）投标报价不是唯一报价，具有选择性。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序

1.开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认后，由招标代理机构工作人员当众拆封开标一览表，宣读投标人名称、投标报价、书面修改和撤回投标的通知、招标文件允许提供的备选方案等，未宣读的投标报价和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认；

2.开标过程由采购代理机构负责记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑异，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

3.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会的组成详见投标人须知前附表第11条。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 资格审查

采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会应当对符合资格要求的投标人的投标文件进行商务和技术审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会应当按照招标文件第四章规定的评标原则和评标标准，对商务和技术审查合格的投标文件进行评审，综合比较与评价。

（3）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件为无效。

（4）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目进入详评的所有投标人的最终得分。评标委员会按中标候选人推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（二）中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在本项目招标公告媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。其余各投标人的评审得分与排序或资格审查未通过的原因通过投标人在投标文件中注明的接收方式单独告知。

（三）在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，如中标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则将被取消中标资格。

（四）在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标人亦可主动联系采购代理机构索取相关内容。

（五）投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（六）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 七、投标样品的退回

中标人的投标样品由采购人保管，作为验收的依据，验收后由采购人退回。未中标人的投标样品由投标人在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

八、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

- 履约保证金：中标人如认定为小型和微型企业的免于收取履约保证金，否则按以下要求执行。

1.履约保证金金额：中标金额的5%。

2.中标人收到中标通知后5个工作日内，以转账方式将中标金额的5%缴纳给采购人作为履约保证金，验收合格后转为质量保证金，质保期满后，无质量问题，10个工作日内一次付清质量保证金，不计利息。

（三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。（投标人中标后可以由项目所在地分公司在总公司授权下签订合同，相应的法律责任由总公司承担。）

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将中标人投标的全部投标保证金上缴同级财政国库。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

（4）政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

（5）政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九、其它事项

- 签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。中标服务费收取按投标人须知前附表第17条规定执行。

附件1：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：               ）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 |  |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |
| 验收具体内容 |  | (应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、中标供应商1份、采购代理机构1份）。

第四章  评标原则及评分标准

一、评标依据及方式

(一)评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、政府采购评审专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

1分标

1. 价格分…………………………………………………………………………………………10分

（1）以进入综合评分的最低评标报价为10分。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关材料为准)，并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，评标报价=投标价。

（4）某投标人价格分 =（投标人最低评标报价÷某投标人评标报价）×10分。

2.技术分，满分65分

（1）技术方案分，满分19分

| 项目理解和需求分析（3分） | 投标人深刻理解国家医疗保障信息平台总体思路和国家医疗保障局对地方医疗保障信息平台建设要求。投标文件对此展开阐述，得1分；未提供得 0 分。 |
| --- | --- |
|  | 投标文件对本项目建设需求进行分析方案，包括对广西壮族自治区医疗保障信息化现状、医保业务需求理解、医保业务发展估算、医保信息测算。需求分析内容符合实际情况且全面得2分；未提供分析方案或分析方案不满足项目需求得 0 分。 |
| 总体设计（3分） | 投标人遵循国家医保信息平台总体设计思路、技术路线，分析自治区对医疗保障建设要求和总体建规划，提出本项目在自治区医疗保障信息平台中的定位、与其他子系统的关联关系和本项目建设思路。投标文件对总体设计方案展开阐述，得2分；未提供总体设计方案或方案不可行，不满足项目需求得 0 分。 |
|  | 投标人能够根据采购需求，提供系统总体设计方案。提供系统应用架构的，得1 分。 |
| 功能设计（6分） | 投标人能够根据招标要求，提供本系统功能设计，设计内容完整准确、对采购文件所提的功能需求逐条响应，投标文件对功能设计方案展开阐述，并提供主要功能界面截图（5张或以上）得3分；未提供功能设计方案或方案不可行，不满足项目需求得 0 分。 |
|  | 投标人提供相关业务应用与业务中台服务调用的联动设计方案。投标文件对联动设计方案展开阐述，得3分；未提供联动设计方案或方案不可行，不满足项目需求得0 分。 |
| 数据库设计（2分） | 投标人提供数据库建设方案并对每个子系统提供数据库结构设计方案，投标文件对数据库设计方案展开阐述，得2分；未提供数据库设计方案或方案不可行，不满足项目需求得0 分。 |
| 性能设计（3分） | 投标人提供软件性能要求设计，承诺软件性能满足采购需求。投标文件对性能设计方案展开阐述，得3分；未提供方案或方案不可行，不满足项目需求得0 分。 |
| 安全设计（2分） | 投标人能够根据采购需求提供系统安全设计方案，包括应用安全、数据安全、运行保障和应用预案设计。投标文件对安全设计方案展开阐述，得2分；未提供方案或方案不可行，不满足项目需求得0 分。 |

（2）拟投入人员素质分，满分10分

拟投入人员必须为本公司职员或分公司职员。提供拟投入人员相关资格证书及投标截止时间前1年内，任意6个月投标人为其缴纳个人社保证明复印件（并加投标人公章）方予认可，否则不得分。成立不足6个月的公司，提供成立之日起次月至截标时间前一个月的投标人为其缴纳个人社保证明复印件（并加投标人公章）。

①项目经理需具备以下资质：满分5分

- 具有信息系统项目管理师证书的得2分；

b. 具有省级及以上软件评测机构认定的软件测试工程师证书的得1分；

c. 具有PMP 管理专业人员资格认证证书的得1分；

d. 具有ITSS颁发的IT服务项目经理证书的得1分。

②项目成员需具备以下资质：满分5分

具有高级专业技术职务任职资格(高级工程师)且从事专业为信息系统运维控制、ITSS架构师资格证书的每项得1分，满分2分。

项目组成员取得计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书,专业为软件设计师(中级)， 4人(含)以上得1分，4人以下不得分。

项目组成员取得计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书,专业为信息系统项目管理师(高级), 1人得1分，满分1分。

项目组成员取得计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书,专业为网络工程师(中级)，1人得1分，满分1分。

（3）演示分，满分33分

①功能原型演示要求：提供基于本项目的原型系统或设计系统原型演示，系统演示不能采用Demo，PPT，或视频等方式，否则不得分。同时要求展示系统设计的过程信息，如数据库结构等，总体演示时间不超过20分钟，未提供演示得0分。

②按下表所示演示内容选择11项进行软件原型演示，每项满分3分，演示分总分33分。每项演示内容合理、界面友好、操作简便、过程衔接流畅的得3分，不能成功完整演示的，0分。

| 序号 | 演示内容名称 | 演示具体内容示例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参保人员信息管理 | 人员基本信息新增 |
| 2 |  | 人员基本信息变更 |
| 3 | 参保单位信息管理 | 单位证照信息管理 |
| 4 |  | 基层组织管理 |
| 5 | 人员身份属性管理 | 人员身份属性新增 |
| 6 |  | 人员身份属性变更 |
| 7 | 医药机构人员证照信息管理 | 医药机构人员证照信息新增 |
| 8 |  | 医药机构人员证照信息变更 |
| 9 | 长期护理保险失能评估认定标准管理 | 长期护理保险失能评估认定标准管理 |
| 10 | 生产配送代理企业信息新增 | 生产配送代理企业信息新增 |
| 11 |  | 生产配送代理企业信息变更 |
| 12 | 医保医技人员信息管理 | 医保医技人员信息新增 |
| 13 |  | 医保医技人员信息变更 |
| 14 | 医疗救助目录管理 | 医疗救助目录新增 |
| 15 |  | 医疗救助目录勘误 |

（4）售后服务分，满分3分

一档：售后服务方案基本满足采购要求，承诺在质保期内投入驻场的技术人员相对采购文件要求增加1人，投标文件对服务方案展开阐述，服务方案包含有项目售后服务维护和应急保障措施，得1分

二档：售后服务方案满足采购要求，承诺在质保期内投入驻场的技术人员相对采购文件要求增加2-3人，投标文件对服务方案展开阐述，方案包含有项目服务维护、应急保障方案等，且描述了项目维护和应急保障方案的方法以及实现方式，得2分

三档：售后服务方案完全满足采购要求，承诺在质保期内投入驻场的技术人员相对采购文件要求增加4人或以上，投标文件对服务方案展开阐述，方案包含有项目服务维护、应急保障方案、运维保障体系等，且描述了项目维护和应急保障方案的方法以及实现方式。投标人为本项目提供售后服务机构及联系人、技术人员名单等资料详细，服务承诺和保障措施考虑周全完整，投标人有专业的信息系统运行维护服务能力，并同时提供运维服务管理系统来支撑运维服务。得3分

注：

拟投入人员必须为本公司职员或分公司职员。

提供所有拟投入本项目驻场人员截标时间前1年内，任意6个月个人社保证明复印件（并加盖投标人公章）方予认可，否则将视为未提供相应证明材料不进入相应档次评分。成立不足6个月的公司，提供成立之日起次月至截标时间前一个月的投标人为其缴纳个人社保证明复印件（并加投标人公章）。

3.商务分，满分25分

（1）信誉业绩分，满分17分

以下项需提供证书复印件并加盖投标人单位公章。否则不得分

①投标人通过ISO9000、ISO20000、ISO27001系列认证的，每提供一个得1分，最高得3分；

②投标人具有CMMI5软件成熟度模型证书，得1分，CMMI4或以下的，得0.5分。

③投标人具有省级科技进步奖，该奖项包含：医疗保险综合信息服务平台、基金分析类模型及辅助决策系统、基于服务体系架构的软件开发平台研发及行业应用等，每获得一个1分，满分2分。

④投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息系统安全运维服务资质(一级)，得2分。

⑤投标人中国网络安全审查技术与认证中心颁发的软件安全开发服务资质(一级)，得2分。

⑥投标人具有ITSS信息技术服务工具产品注册符合性证书,且该产品属于监控管理类防篡改安全产品,评估等级达到标准级得1分。

⑦业绩分，满分6分

投标人自2019年1月1日以来，具有医保行业类似项目案例，有一个有效业绩得2分，最高得6分。（提供签订的合同复印件并加盖公章）。

（2）投标人综合实力分，满分8分

①投标人拥有集成及支撑类自主软件：支持云计算技术的构件化集成开发平台、融合服务平台、服务运行监控平台、服务接入管理及组装应用支撑自主研发能力的,提供有效证明其专业技术能力的证明材料，每个1分，最多3分。

②投标人拥有大数据支撑平台、数据桥梁服务平台、数窗平台、多维建模工具自主研发能力的,提供有效证明其专业技术能力的证明材料的，每个1分，最多3分。

③投标人拥有流程引擎及业务流程支撑平台、业务协同平台软件自主研发能力，提供有效证明其专业技术能力的证明材料的，得2分。

总得分 =1 + 2 + 3

2分标

1. 价格分…………………………………………………………………………………………10分

（1）以进入综合评分的最低评标报价为10分。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关材料为准)，并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，评标报价=投标价。

（4）某投标人价格分 =（投标人最低评标报价÷某投标人评标报价）×10分。

2.技术分，满分67分

（1）技术方案分，满分19分

| 项目理解和需求分析（3分） | 投标人深刻理解国家医疗保障信息平台总体思路和国家医疗保障局对地方医疗保障信息平台建设要求。投标文件对此展开阐述，得1分；未提供得 0 分。 |
| --- | --- |
|  | 投标文件对本项目建设需求进行分析方案，包括对广西壮族自治区医疗保障信息化现状、医保业务需求理解、医保业务发展估算、医保信息测算。需求分析内容符合实际情况且全面得2分；未提供分析方案或分析方案不满足项目需求得 0 分。 |
| 总体设计（3分） | 投标人遵循国家医保信息平台总体设计思路、技术路线，分析自治区对医疗保障建设要求和总体建规划，提出本项目在自治区医疗保障信息平台中的定位、与其他子系统的关联关系和本项目建设思路。投标文件对总体设计方案展开阐述，得2分；未提供总体设计方案或方案不可行，不满足项目需求得 0 分。 |
|  | 投标人能够根据采购需求，提供系统总体设计方案。提供系统应用架构的，得1 分。 |
| 功能设计（6分） | 投标人能够根据招标要求，提供本系统功能设计，设计内容完整准确、对采购文件所提的功能需求逐条响应，投标文件对功能设计方案展开阐述，并提供主要功能界面截图（5张或以上）得3分；未提供功能设计方案或方案不可行，不满足项目需求得 0 分。 |
|  | 投标人提供相关业务应用与业务中台服务调用的联动设计方案。投标文件对联动设计方案展开阐述，得3分；未提供联动设计方案或方案不可行，不满足项目需求得0 分。 |
| 数据库设计（2分） | 投标人提供数据库建设方案并对每个子系统提供数据库结构设计方案，投标文件对数据库设计方案展开阐述，得2分；未提供数据库设计方案或方案不可行，不满足项目需求得0 分。 |
| 性能设计（3分） | 投标人提供软件性能要求设计，承诺软件性能满足采购需求。投标文件对性能设计方案展开阐述，得3分；未提供方案或方案不可行，不满足项目需求得0 分。 |
| 安全设计（2分） | 投标人能够根据采购需求提供系统安全设计方案，包括应用安全、数据安全、运行保障和应用预案设计。投标文件对安全设计方案展开阐述，得2分；未提供方案或方案不可行，不满足项目需求得0 分。 |

（2）拟投入人员素质分，满分9分

拟投入人员必须为本公司职员或分公司职员。提供拟投入人员相关资格证书及投标截止时间前1年内，任意6个月投标人为其缴纳个人社保证明复印件（并加投标人公章）方予认可，否则不得分。成立不足6个月的公司，提供成立之日起次月至截标时间前一个月的投标人为其缴纳个人社保证明复印件（并加投标人公章）。

①项目经理需具备以下资质：满分4分

具有信息系统项目管理师证书、省级及以上软件评测机构认定的软件测试工程师证书、PMP 管理专业人员资格认证证书、ITSS颁发的IT服务项目经理证书，每项得1分，满分4分。

②项目成员需具备以下资质：满分5分

具有高级专业技术职务任职资格(高级工程师)且从事专业为信息系统运维控制、ITSS架构师资格证书的，每项得1分，满分2分。

项目组成员取得计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书，专业为软件设计师(中级), 投入5人(含)以上得1分，5人以下不得分。

项目组成员取得计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书，专业为信息系统项目管理师(高级),投入3人(含)以上得1分，3人以下不得分。

项目组成员取得计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书，专业为网络工程师(中级),投入2人(含)以上得1分，2人以下不得分。

（3）演示分，满分33分

①功能原型演示要求：提供基于本项目的原型系统或设计系统原型演示，系统演示不能采用Demo，PPT，或视频等方式，否则不得分。同时要求展示系统设计的过程信息，如数据库结构等，总体演示时间不超过30分钟，未提供演示得0分。

②按下表序号1至11的演示内容进行软件原型演示，每项满分3分，演示分总分33分，成功演示对应的功能点，演示内容齐全、界面友好、操作简便、过程衔接流畅的得3分，漏项或不能成功完整演示的，0分。

| 序号 | 演示内容名称 | 演示具体内容示例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城镇职工参保管理 | 参保登记 单位信息变更登记 单位职工信息变更登记 注销登记 |
| 2 | 职工医保缴费管理 | 缴费基数核定 职工医保缴费计划管理 职工医保缴费计划同步 职工医保征缴数据反馈 职工医保征缴对账 职工医保暂停缴费 单位缴费状态变更 医疗视同缴费年限认定 |
| 3 | 城镇职工医保待遇管理 | 城镇职工医保待遇申请审批管理 城镇职工医保待遇退出管理 |
| 4 | 零星报销管理 | 个人零星报销登记 个人零星报销明细录入 个人零星报销结算 |
| 5 | 人员身份认定 | 特殊人员身份认定 |
| 6 | 个人账户管理 | 单位退休人员划账户 个体统一划账户 个人账户划账注入 个人账户返还 |
| 7 | 定点机构结算管理 | 对账管理 月结算 年度清算 预留款年结 |
| 8 | 审核监管处罚 | 审核扣费 人员违规封锁 |
| 9 | 医疗救助待遇管理 | 医疗救助待遇申请审批管理 医疗救助待遇结算管理 |
| 10 | 综合柜员制管理 | 待办事项 受理 业务跟踪 办事结果反馈 |
| 11 | 长期护理险管理 | 长期护理险申请 长期护理险申请机构签约 失能评估认定 照护服务机构管理 待遇标准管理 待遇支付 长护移动端管理 长护险监督管理 死亡认定 退出管理 |

（4）售后服务分，满分6分

一档：售后服务方案基本满足采购要求，承诺在质保期内投入驻场的技术人员相对采购文件要求增加1人，投标文件对服务方案展开阐述，服务方案包含有项目售后服务维护和应急保障措施，得2分

二档：售后服务方案满足采购要求，承诺在质保期内投入驻场的技术人员相对采购文件要求增加2-3人，投标文件对服务方案展开阐述，方案包含有项目服务维护、应急保障方案等，且描述了项目维护和应急保障方案的方法以及实现方式，得4分

三档：售后服务方案完全满足采购要求，承诺在质保期内投入驻场的技术人员相对采购文件要求增加4人或以上，投标文件对服务方案展开阐述，方案包含有项目服务维护、应急保障方案、运维保障体系等，且描述了项目维护和应急保障方案的方法以及实现方式。投标人为本项目提供售后服务机构及联系人、技术人员名单等资料详细，服务承诺和保障措施考虑周全完整，投标人有专业的信息系统运行维护服务能力，并同时提供运维服务管理系统来支撑运维服务。得6分

注：

拟投入人员必须为本公司职员或分公司职员。

提供所有拟投入本项目驻场人员截标时间前1年内，任意6个月个人社保证明复印件（并加盖投标人公章）方予认可，否则将视为未提供相应证明材料不进入相应档次评分。成立不足6个月的公司，提供成立之日起次月至截标时间前一个月的投标人为其缴纳个人社保证明复印件（并加投标人公章）。

3.商务分，满分23分

（1）信誉业绩分，满分15分

以下项需提供证书复印件并加盖投标人单位公章。否则不得分

①投标人通过ISO9000、ISO20000、ISO27001系列认证的，每提供一个得1分，最高得3分；

②投标人具有CMMI5软件成熟度模型证书，得1分，CMMI4或以下的，得0.5分。

③投标人具有省级科技进步奖，该奖项包含：医疗保险综合信息服务平台、基金分析类模型及辅助决策系统、基于服务体系架构的软件开发平台研发及行业应用等，每个奖项得1分，满分3分。

④投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息系统安全运维服务资质(一级)，得2分。

⑤投标人中国网络安全审查技术与认证中心颁发的软件安全开发服务资质(一级)，得2分。

⑥投标人具有ITSS信息技术服务工具产品注册符合性证书,且该产品属于监控管理类防篡改安全产品,评估等级达到标准级得1分。

⑦业绩分，满分3分

投标人自2019年1月1日以来，具有医保行业类似项目案例，有一个有效业绩得1分，最高得3分。（提供签订的合同复印件并加盖公章）。

（2）投标人综合实力分，满分8分

①投标人自身拥有集成及支撑类自主软件：支持云计算技术的构件化集成开发平台、融合服务平台、服务运行监控平台、服务接入管理及组装应用自主研发能力的,提供有效证明其专业技术能力的证明材料，每个1分，最多3分。

②投标人自身拥有大数据支撑平台、数据桥梁服务平台、数窗平台、多维建模工具自主研发能力的,提供有效证明其专业技术能力的证明材料，每个1分，最多3分。

③投标人自身拥有流程引擎及业务流程支撑平台、业务协同平台软件自主研发能力，提供有效证明其专业技术能力的证明材料的，得2分。

总得分 =1 + 2 + 3

3分标

1. 价格分…………………………………………………………………………………………10分

（1）以进入综合评分的最低评标报价为10分。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关材料为准)，并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，评标报价=投标价。

（4）某投标人价格分 =（投标人最低评标报价÷某投标人评标报价）×10分。

2.技术分，满分64分

（1）技术方案分，满分19分

| 项目理解和需求分析（3分） | 投标人深刻理解国家医疗保障信息平台总体思路和国家医疗保障局对地方医疗保障信息平台建设要求。投标文件对此展开阐述，得1分；未提供得 0 分。 |
| --- | --- |
|  | 投标文件对本项目建设需求进行分析方案，包括对广西壮族自治区医疗保障信息化现状、医保业务需求理解、医保业务发展估算、医保信息测算。需求分析内容符合实际情况且全面得2分；未提供分析方案或分析方案不满足项目需求得 0 分。 |
| 总体设计（3分） | 投标人遵循国家医保信息平台总体设计思路、技术路线，分析自治区对医疗保障建设要求和总体建规划，提出本项目在自治区医疗保障信息平台中的定位、与其他子系统的关联关系和本项目建设思路。投标文件对总体设计方案展开阐述，得2分；未提供总体设计方案或方案不可行，不满足项目需求得 0 分。 |
|  | 投标人能够根据采购需求，提供系统总体设计方案。提供系统应用架构的，得1 分。 |
| 功能设计（6分） | 投标人能够根据招标要求，提供本系统功能设计，设计内容完整准确、对采购文件所提的功能需求逐条响应，投标文件对功能设计方案展开阐述，并提供主要功能界面截图（5张或以上）得3分；未提供功能设计方案或方案不可行，不满足项目需求得 0 分。 |
|  | 投标人提供相关业务应用与业务中台服务调用的联动设计方案。投标文件对联动设计方案展开阐述，得3分；未提供联动设计方案或方案不可行，不满足项目需求得0 分。 |
| 数据库设计（2分） | 投标人提供数据库建设方案并对每个子系统提供数据库结构设计方案，投标文件对数据库设计方案展开阐述，得2分；未提供数据库设计方案或方案不可行，不满足项目需求得0 分。 |
| 性能设计（3分） | 投标人提供软件性能要求设计，承诺软件性能满足采购需求。投标文件对性能设计方案展开阐述，得3分；未提供方案或方案不可行，不满足项目需求得0 分。 |
| 安全设计（2分） | 投标人能够根据采购需求提供系统安全设计方案，包括应用安全、数据安全、运行保障和应用预案设计。投标文件对安全设计方案展开阐述，得2分；未提供方案或方案不可行，不满足项目需求得0 分。 |

（2）拟投入人员素质分，满分9分

拟投入人员必须为本公司职员或分公司职员。提供拟投入人员相关资格证书及投标截止时间前1年内，任意6个月投标人为其缴纳个人社保证明复印件（并加投标人公章）方予认可，否则不得分。成立不足6个月的公司，提供成立之日起次月至截标时间前一个月的投标人为其缴纳个人社保证明复印件（并加投标人公章）。

①项目经理需具备以下资质：满分4分

具有信息系统项目管理师证书、省级及以上软件评测机构认定的软件测试工程师证书、PMP 管理专业人员资格认证证书、ITSS颁发的IT服务项目经理证书的，每项得1分，满分4分。

②项目成员需具备以下资质：满分5分

具有高级专业技术职务任职资格(高级工程师)且从事专业为信息系统运维控制、ITSS架构师资格证书的，每项得1分，满分2分。

项目组成员取得计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书,专业为软件设计师(中级), 2人(含)以上得1分，否则不得分，满分1分

项目组成员取得计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书,专业为信息系统项目管理师(高级), 1人得1分，满分1分。

项目组成员取得计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书,专业为网络工程师(中级), 1人得1分，满分1分。

（3）演示分，满分33分

①功能原型演示要求：提供基于本项目的原型系统或设计系统原型演示，系统演示不能采用Demo，PPT，或视频等方式，否则不得分。同时要求展示系统设计的过程信息，如数据库结构等，总体演示时间不超过20分钟，未提供演示得0分。

②按下表所示演示内容选择11项进行软件原型演示，每项满分3分，演示分总分33分。每项演示内容合理、界面友好、操作简便、过程衔接流畅的得3分，不能成功完整演示的，0分。

| 序号 | 演示内容名称 | 演示具体内容示例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医疗服务价格项目管理 | 新增医疗服务价格项目 |
| 2 | 价格标准动态调整 | 定价管理 |
| 3 |  | 区域价格协调 |
| 4 |  | 论证审核管理 |
| 5 |  | 全网比对管理 |
| 6 |  | 模拟运行 |
| 7 | 数据分析 | 医疗服务价格管理部门政策数据分析 |
| 8 |  | 医药机构运行过程数据分析 |
| 9 |  | 管理部门其他医疗服务价格管理数据分析 |
| 10 | 地方医保目录管理 | 医保目录准入申请 |
| 11 |  | 医保目录准入审核 |
| 12 | 调价工具开发 | 按照CPI调整 |
| 13 |  | 服务量分配式调价 |
| 14 |  | 申报制预分配调价 |
| 15 |  | 点数法调价工具 |
| 16 |  | 成本测算调价工具 |

（4）售后服务分，满分3分

一档：售后服务方案基本满足采购要求，承诺在质保期内投入驻场的技术人员相对采购文件要求增加1人，投标文件对服务方案展开阐述，服务方案包含有项目售后服务维护和应急保障措施，得1分

二档：售后服务方案满足采购要求，承诺在质保期内投入驻场的技术人员相对采购文件要求增加2-3人，投标文件对服务方案展开阐述，方案包含有项目服务维护、应急保障方案等，且描述了项目维护和应急保障方案的方法以及实现方式；得2分

三档：售后服务方案完全满足采购要求，承诺在质保期内投入驻场的技术人员相对采购文件要求增加4人或以上，投标文件对服务方案展开阐述，方案包含有项目服务维护、应急保障方案、运维保障体系等，且描述了项目维护和应急保障方案的方法以及实现方式。投标人为本项目提供售后服务机构及联系人、技术人员名单等资料详细，服务承诺和保障措施考虑周全完整，投标人有专业的信息系统运行维护服务能力，并同时提供运维服务管理系统来支撑运维服务。得3分

注：

拟投入人员必须为本公司职员或分公司职员。

提供所有拟投入本项目驻场人员截标时间前1年内，任意6个月个人社保证明复印件（并加盖投标人公章）方予认可，否则将视为未提供相应证明材料不进入相应档次评分。成立不足6个月的公司，提供成立之日起次月至截标时间前一个月的投标人为其缴纳个人社保证明复印件（并加投标人公章）。

3.商务分，满分26分

（1）信誉业绩分，满分18分

以下项需提供证书复印件并加盖投标人单位公章。否则不得分

①投标人通过ISO9000、ISO20000、ISO27001系列认证的，每提供一个得1分，最高得3分；

②投标人具有CMMI5软件成熟度模型证书，得1分，CMMI4或以下的，得0.5分。

③投标人具有省级科技进步奖，该奖项包含：医疗保险综合信息服务平台、基金分析类模型及辅助决策系统、基于服务体系架构的软件开发平台研发及行业应用等，每项得1分，满分3分。

④投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息系统安全运维服务资质(一级)，得2分。

⑤投标人中国网络安全审查技术与认证中心颁发的软件安全开发服务资质(一级)，得2分。

⑥投标人具有ITSS信息技术服务工具产品注册符合性证书,且该产品属于监控管理类防篡改安全产品,评估等级达到标准级得1分。

⑦业绩分，满分6分

投标人自2019年1月1日以来，具有医保行业类似项目案例，有一个有效业绩得1.5分，满分6分。（提供签订的合同复印件并加盖公章）。

（2）投标人综合实力分，满分8分

①投标人自身拥有集成及支撑类自主软件：支持云计算技术的构件化集成开发平台、融合服务平台、服务运行监控平台、服务接入管理及组装应用支撑自主研发能力的，提供有效证明其专业技术能力的证明材料，每个1分，最多3分。

②投标人自身拥有大数据支撑平台、数据桥梁服务平台、数窗平台、多维建模工具自主研发能力的，提供有效证明其专业技术能力的证明材料的，每个1分，满分3分。

③投标人自身拥有流程引擎及业务流程支撑平台、业务协同平台软件自主研发能力，提供有效证明其专业技术能力的证明材料的，得2分。

总得分 =1 + 2 + 3

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。除非有法定事由，如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。该等情况下，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

四、特别说明

投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价的，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人可根据自己的报价，自行决定是否在投标文件中提供书面说明及相关证明材料。所提供的材料有可能如下，具体以评标委员会现场要求为准：

①行政机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次投标所提供社保同月份)》；

②提供项目成本组成明细。包括人力成本必须根据响应供应商所在省（自治区、直辖市）政府部门或者人力资源社会保障部门公布的关于2019年投标供应商所在地最低工资标准相关文件要求编制，税务成本必须提供投标人的年度税务缴纳凭证作为参考依据。

第五章 合同

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：GXZC2020-G3-     -KLZB-

采购计划号：

采购人（甲方）：广西壮族自治区医疗保障局

供应商（乙方）：

项目名称和编号：广西壮族自治区医疗保障信息平台建设项目（软件开发部分）-1（GXZC2020-G3-     -KLZB）

签订地点：广西南宁市                                          签订时间：2020年     月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（招标文件）规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条、项目内容

1分标：基础信息管理子系统开发服务一项；2分标：医保业务经办子系统开发服务一项；3分标：医疗服务价格管理子系统开发服务一项。

2、合同价款即中标金额：人民币          元整（¥      元）

3、提供的软件开发服务和货物必须满足采购文件项目需求的各项要求及符合投标文件的各项规定。

第二条、付款方法

合同签订之日起15个工作日内支付合同款的40%；软件定制系统实现基本功能，项目全部完成，系统上线试运行后15个工作日内，支付合同款的40%；通过验收小组验收合格15个工作日内支付合同款的20%。乙方在每次收到合同款项之日起5个工作日内开具相应金额发票给甲方。

履约保证金：中标金额的5%。乙方收到中标通知后5个工作日内，以转账方式将中标金额的5%缴纳给甲方作为履约保证金，验收合格后转为质量保证金，质保期满后，无质量问题，10个工作日内一次付清质量保证金，不计利息。

第三条、提交服务成果时间：自合同签订之日起1个月内完成本项目的深化设计方案、交付系统软件原型，3个月内完成本项目全部软件开发和部署并通过初步验收，6个月内提交所有服务成果并完成终验。

第四条、验收标准

1.初步验收完成后，按照用户安排的开始时间（原则上不超过2周），进行系统的试运行，试运行期为1个月；

2.项目安装调试完毕后，按以下程序进行最终验收：

1）项目整体通过信息系统安全风险评估和三级等保测评。

2）通过采购人指定机构的软件评测验收，包括软件可靠性、易用性、可移植性、功能、效率及用户文档测试等；

3）通过采购人组织的验收小组验收。

第五条、质保期

提供原厂现场安装技术支持，以项目验收通过后开始计算，提供3年的软件保修期和免费软件升级，提供两年的现场技术支持及售后技术支持服务。

第六条、乙方为甲方开发的软件为委托开发方式，在开发完成以后，一次性将该软件产品的开发源代码（含开发手册）交由甲方。该软件的一切权利归甲方所有。乙方应尊重甲方所有的版权等一切权利，不得对该软件产品进行反向工程，反向编译，反汇编或出租、出让等。否则乙方愿意承担由此给甲方带来的一切损失，甲方保留追究乙方法律责任的权利。

第七条、其它

1．除在不可抗力或双方协议的情况下，本协议书不能取消。

2．如双方在协议期内有任何争议，应友好协商解决。若协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条、合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第九条、违约责任

1、乙方对提供的工作成果质量负责，如工作成果因质量方面原因造成不能通过采购单位审查而发生返工的，返工的费用由乙方负责，乙方应向甲方支付误期赔偿费，每周按合同总价的5‰累计，误期赔偿费的最高限额为合同总价的5％，同时乙方应继续履行本合同所规定的义务。

2、乙方因自身原因延迟交付成果超过60天，甲方有权终止合同，乙方应返还甲方已支付的合同款项。除前款所约定的误期赔偿费外，甲方有权要求乙方支付合同总价10％的违约赔偿金。

3、非甲方责任造成返工的，返工的费用由乙方承担。

4、甲方延期付款时（正当拒付除外），应向乙方支付延期违约金，每周按延期付款金额的5‰累计，延期违约金的最高限额为合同总价的5％。甲方延期付款时间超过60天，乙方有权终止合同，除前款所约定的延期违约金外，乙方有权要求甲方支付合同总价10％的违约赔偿金。如果合同继续履行，乙方履行本合同的期限应相应顺延。

5、任何一方不履行本合同，给对方造成损失的，应赔偿相应损失，但合同另有约定的除外。

6、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，根据具体情况可部分或全部免于承担违约责任。

7、如乙方违反本合同约定的保密条款的，需按本合同总金额的50%向甲方支付违约金，除此之外给甲方造成损失的，还需赔偿甲方的损失。

8、为采购本合同约定项目所形成的采购文件、响应文件文件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力，乙方须严格执行，乙方如有违反的，须按本合同有关违约条款承担违约责任。

9、因履行本合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决，协商不成可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条、签订本合同依据

1、采购文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、中标通知书。

第十一条  本合同一式六份，甲方三份，乙方一份，广西区财政厅政府采购监督管理处执一份，广西科联招标中心执一份。

| 甲方（章） 2020年 月 日 | 乙方（章） 2020年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 2017年 月 日 |  |

第六章 投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月   日

- 二、资格部分格式

2.1资格部分封面格式：

正本/或副本

投标文件（资格部分）

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

2.2 资格部分目录

★（1）有效的营业执照副本复印件或事业单位法人证副本复印件（非自然人投标时提供）（必须提供，同时要加盖单位公章）；

★（2）法定代表人或自然人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

★（3）法定代表人或自然人授权委托书(格式见第六章) 和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

★（4）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、账号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；成立不足3个月的供应商或自然人按实际情况提供；

★（5）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；成立不足3个月的供应商或自然人按实际情况提供；

★（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

★（7）信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn/cr/list)〕查询结果信用声明函（格式见第六章）；

★（8）投标人2019年财务报表复印件（或截标时间前半年内能反映财务状况的报表）；

（9）特殊资质要求：无

2.2.1有效的营业执照副本复印件或事业单位法人证副本复印件（非自然人投标时提供）（必须提供，同时要加盖单位公章）。

2.2.2法定代表人或自然人完整有效的身份证复印件（必须提供，第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

2.2.3-1法定代表人或自然人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                （采购代理机构名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目（项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

自然人授权委托书

致：                （采购代理机构名称）：

我             （姓名）现授权               （姓名）以我的名义参加                    项目（项目编号：              ）的投标活动，并代表我全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                  授权人签名：

被授权人身份证号码：

年    月    日

2.2.3-2委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章，否则其投标无效）；

2.2.4截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、账号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件。成立不足3个月的供应商或自然人按实际情况提供；

2.2.5截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；成立不足3个月的供应商或自然人按实际情况提供；

2.2.6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）

2.2.7信用声明函（格式）：

信用声明函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前5日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年    月    日

2.2.8投标人2019年财务报表复印件（或截标时间前半年内能反映财务状况的报表）；

2.2.9特殊资质：无

三、投标文件（商务及技术部分、报价部分）格式

正本/或副本

投标文件

（商务及技术部分、报价部分）

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

3.1 商务及技术部分内封面格式：

商务及技术部分

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

3.2商务部分目录

★（1）投标保证金缴纳证明复印件；

★（2）投标声明书(格式见第六章)；

（3）投标人情况介绍；

（4）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

★（5）商务响应表(格式见第六章)；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明；

（7）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表，合同、任务书或其他证明材料复印件）(格式见第六章)；

（8）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内，未注明有效期的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）(格式见第六章)；

（9）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

3.3技术部分目录

★（1）技术响应表(格式见第六章)；

（2）服务方案，包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员一览表(格式见第六章)；

2）项目质量保障措施和质量承诺；

3）售后服务承诺；

4）本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）(格式见第六章)。

（3）招标采购需求中要求提供的材料（如技术方案等）；

（4）投标人拥有设备的情况和现状。

（5）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠（格式自拟）；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

3.2商务部分

3.2.1投标保证金银行缴纳证明复印件（一式二份，一份随商务技术部分装订，一份随开标一览表装订）

3.2.2投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                              （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业（或事业单位），经营地址                                      。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：             ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该项目的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　。

3. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

3.2.3 投标人情况介绍（格式自拟）

3.2.4 属于投标人资质及信誉等方面的证书或材料（格式自拟）

3.2.5商务响应表格式：

分标：

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中“商务要求表”要求的内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人盖章：                          日 期：

3.2.6投标人需要说明的其他文件和说明

3.2.7投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同、任务书或其他证明材料复印件格式自拟）

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人公章：

年    月   日

3.2.8中小企业声明函格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加           单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

3.2.9残疾人福利性单位声明格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期

注：投标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

3.3技术部分

3.3.1技术响应表格式：

分标： /

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 项目要求及技术需求 | 序号 | 采购内容 | 投标承诺 |  |
| ... |  |  | ... |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件“项目要求及技术需求”部分逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人盖章：                          日 期：

3.3.2服务方案（格式自拟），包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

分标：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。请提供项目实施人员社保缴费证明，否则不能作为评分依据。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人盖章：                           日  期：

- 2）项目质量保障措施和质量承诺；

- 3）售后服务承诺

- 售后服务承诺函

- （格式自拟）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人盖章：                           日  期：

4）本地化服务能力证明

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人公章：                               　            年    月　 日

3.3.4招标采购需求中要求提供的材料（如技术方案等）（格式自拟）；

3.3.5投标人拥有设备的情况和现状（格式自拟）；

3.3.6优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠（格式自拟）；

3.3.7投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

四、报价部分格式

4.1 报价部分内封面格式：

报 价 部 分

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

4.2 报价部分目录

★（1）投标函（格式见第六章）；

★（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和材料（格式自拟）；

★（4）开标一览表（与投标函、投标保证金缴纳证明一起单独用小信封密封，格式见第六章）；

4.2.1 投标函格式：

投 标 函

致：                  （采购代理机构名称）：

根据贵方为      项目的招标公告（项目编号：   ），签字代表  （全名）  经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交包含资格部分正本一份、副本  份；商务及技术部分、报价部分的正本一份、副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标之日起           日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意本投标文件中“投标报价明细表”和中标后签订的采购合同可用于公示，其中所有内容不涉及投标人商业秘密，并承诺可向招标采购单位提供相关电子文档。

6. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7. 投标函一式二份，一份随报价部分装订，一份随开标一览表装订。

8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        ，邮编：

电话：                 ，电子邮箱：

投标人代表姓名：                ，职务：

投标人企业工商营业执照号码：

法定代表人姓名：

法定代表人身份证号码：

授权委托代理人姓名：

授权委托代理人身份证号码：

投标人开票资料：

开票信息：             （填“专票”或“普票”）

名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及帐号：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

（投标人公章）

年     月     日

4.2.2 投标报价明细表格式：

投 标 报 价 明 细 表

项目名称：

项目编号：

分标：                                                     金额单位：人民币（元）

| 序号 | 采购内容 | 软件版本、服务（或产品）提供商、产地 | 详细项目内容 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价：大写： 人民币 |  |  |  |  |  | ¥ |
| 交付使用期： 质保期： |  |  |  |  |  |  |

注: 1、投标费用及利润等项目内容可自拟。

2、以上属于小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位生产的产品、属于非强制性优先采购节能产品、属于优先采购环境标志产品、属于广西工业产品需要分别列明产品总值、占本次投标报价的比例（百分比），并自列具体明细附表以供评标委员会审核。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人盖章：

日  期：

4.2.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

4.2.4 小信封（内装开标一览表、投标保证金缴纳证明复印件、投标函）封面格式（可以手写，密封）：

★必须注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

4.2.5 开标一览表、投标保证金缴纳证明复印件、投标函

4.2.5-1开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                         项目编号：

投标人名称：

投标报价

1分标大写：人民币 小写： ¥

2分标大写：人民币 小写： ¥

3分标大写：人民币 小写： ¥

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

★3、此表必须与“投标函”、“投标保证金缴纳证明复印件”一起单独用一个小信封密封及递交，信封封面请注明项目名称、项目编号、投标人名称及“开标一览表、投标函、投标保证金缴纳证明复印件”字样。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

4.2.5-2 投标保证金缴纳证明复印件

4.2.5-3投标函（格式略，格式与第4.2.1条相同）

五、其他文书、文件格式

5.1 联合投标协议书格式：

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5.本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。〔如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。〕

6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

年    月    日

5.2 联合投标授权委托书格式：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：  根据 与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权  为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日期：    年  月  日

被授权人（签字）；

日期：    年  月  日

5.3法定代表人完整有效的身份证复印件（必须提供，第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

5.4委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章，否则其投标无效）；