广西科联招标中心有限公司

公开招标采购文件

项目名称：广西壮族自治区医疗保障信息平台建设项目

-公共服务区云平台软件服务

项目编号：GXZC2021-G3-000068-KLZB

采购人：广西壮族自治区医疗保障局

采购代理机构： 广西科联招标中心有限公司

2021年1月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	5

第三章  投标人须知	29

第四章  评标原则及评分标准	43

第五章  合同	47

第六章  投标文件格式	51

第一章  公开招标公告

项目概况：广西壮族自治区医疗保障信息平台建设项目-公共服务区云平台软件服务的潜在投标人应在广西南宁市大学东路170号（广西农业机械研究院内）广西科联招标中心有限公司一楼大厅获取招标文件，并于2021年2月9日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

政府采购计划文号：广西政采[2020]26009号

项目编号：GXZC2021-G3-000068-KLZB

项目名称：广西壮族自治区医疗保障信息平台建设项目-公共服务区云平台软件服务

最高限价：按预算金额

预算金额：

| 分标 | 采购预算（人民币，万元） |
| --- | --- |
| / | 1208.72 |

采购需求：广西壮族自治区医疗保障信息平台建设项目-公共服务区云平台软件服务主要建设内容包括：

| 序号 | 设备及软件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、数据库软件 |  |  |  |
| 1 | 关系型数据库 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 2 | 数据库管理软件 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 3 | 数据库同步、转换工具 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 二、虚拟化软件（IaaS层） |  |  |  |
| 1 | 服务器虚拟化及弹性计算服务 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 2 | 存储资源虚拟化 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 3 | 专有网络软件 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 4 | 服务器负载均衡软件 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 三、中间件软件（PaaS层） |  |  |  |
| 1 | 分布式应用服务 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 2 | 分布式日志服务 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 3 | 分布式缓存服务 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 4 | 分布式消息队列 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 5 | 分布式关系型数据库服务 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 6 | 云服务总线 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 7 | 对象存储服务 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 8 | HSAF适配层 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 四、管理软件 |  |  |  |
| 1 | 统一运维管理平台 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 2 | 云运营管理平台 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 3 | DNS软件 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 4 | 容灾管理软件 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 5 | 业务实时监控服务 | 2 | 数据中心A/B各1套 |

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：本次项目服务期从签订合同之日起6个月完成系统终验。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2021年1月19日至2021年1月26日，每天上午8时至12时，下午15时至18时（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西南宁市大学东路170号（广西农业机械研究院内）广西科联招标中心有限公司一楼大厅

方式：①获取招标文件时间内，供应商代表携授权书原件或复印件到招标文件发售地点购买招标文件；②获取招标文件截止时间前将购买招标文件费用转至指定账户并将授权书、联系人、联系方式、邮寄地址、开票信息等传真至广西科联招标中心有限公司。

售价：招标文件工本费每套250元，如需邮寄另加邮费50元；招标文件售后不退（邮购文件的，投标人须于招标文件发售截止时间将工本费及邮费汇到广西科联招标中心有限公司指定账户，汇款、转账时请备注项目名称或项目编号信息）。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年2月9日9点00分（北京时间），逾期送达的将予以拒收。

地点：将响应文件密封提交到广西科联招标中心有限公司一楼开标大厅（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内）。

疫情期间，投标文件可以接受邮寄。收件地址：广西科联招标中心有限公司（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内）。收件人：梁女士，电话13607880211。请寄件人在邮件外包装写清楚是本项目名称和编号的投标文件，内包装按采购文件要求密封，并留真实姓名和联系电话（手机号码）。超过提交投标文件截止时间邮寄送达的投标文件予以拒收。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

采购代理机构账户信息

代理服务费、购买采购文件账号：

开户名称：广西科联招标中心有限公司

银行账号：2102111229300032105

开户行：中国工商银行南宁市甘蔗站支行

注：如果转账时银行系统未显示出“中国工商银行南宁市甘蔗站支行”，可选择“中国工商银行南宁高新技术产业开发区支行”，开户名称、银行账号不变。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：广西壮族自治区医疗保障局

地  址：南宁市星湖路35号

联系人：麦艳霞   0771-5727622

2.采购代理机构信息

名    称：广西科联招标中心有限公司

地　　址：广西南宁市大学东路170号

联系方式：

购买采购文件联系人：李艳    联系电话：0771-2273368     传真：0771-2273500

项目咨询联系人：黎旭华      联系电话：0771-2381520

## 3.项目联系方式：详见采购人信息

广西科联招标中心有限公司

2021年1月19日

第二章  招标项目采购需求

说明：

1.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

2.投标人应注意下列内容：

1）招标文件中带“★”的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

2）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

3.本项目所属行业：软件和信息技术服务业。

| 序号 | 服务名称 | 数量/单位 | 服务技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西壮族自治区医疗保障信息平台建设项目-公共服务区云平台软件服务 | 1项 | # 1.项目基本情况 ## 1.1项目背景 广西壮族自治区医疗保障信息平台建设项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神、中央经济工作会议精神、全国医疗保障工作会议精神，自治区党委十一届五中全会、自治区十三届人大二次会议、自治区政协十二届二次会议、全区经济工作会议精神，坚持“千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革”，严格遵循《国家医疗保障局医疗保障信息化工作指导意见》及《医疗保障信息平台建设指南》，以医保为龙头带动“三医联动”改革，以信息化建设为抓手推动医保覆盖与医保控费，积极融入医疗保障信息化全国"一盘棋"格局，为逐步构建起全国医保便捷可及“大服务”、规范高效“大经办”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线可用“大数据”、安全可靠“大支撑”信息化支撑体系添砖加瓦。 广西壮族自治区医疗保障信息平台建设项目主要建设内容包括：（1）基础设施建设，包括云基础设施、网络系统以及医保监控中心；（2）云支撑服务建设，包括HSAF适配框架、CSB服务总线、分布式数据库访问服务、分布式缓存等多种云支撑服务组件；（3）中台服务建设，包括业务中台和数据中台；（4）应用子系统建设，业务经办类、公共服务类、智能监管类、宏观决策类、应用支撑类等5大类16个子系统；（5）访问入口建设，包括核心业务区的访问入口和公共服务区的访问入口；（6）建设基于国家统一制定的国家医疗保障信息平台标准体系；（7）安全运维体系，包括网络安全保障体系、运维管理平台以及运维管理相关体系。 ## 1.2项目目标 为支撑实现人民群众对美好生活向往的目标，确保医疗保障制度运行公平、提高医疗保障持续供给能力、推进医疗保障责权分担合理、提升医疗保障公共服务水平，通过不断规范、创新和完善医疗保障制度体系、政策机制、管理模式、业务流程、服务手段、标准规范，进一步建立健全区医疗保障信息化体系。综合运用“互联网+”、大数据等现代思维和先进技术，采用“标准+平台+应用”的建设策略，全面开展集中式、一体化医保信息化建设，形成线上线下融合、服务衔接有序、规范安全高效的全区“互联网＋医疗保障服务”新格局，实现全区医保业务经办一体化、公共服务人本化、监督管理智能化、决策依据大数据化、服务能力开放化、安全保障全息化，为新时期满足人民群众日益增长的医疗保障需求提供强有力的信息化支撑，实现医疗保障治理体系和治理能力现代化。 为保证广西壮族自治区医疗保障信息平台建设符合国家医疗保障局“标准全国统一、数据两级集中、平台分级部署、网络全面覆盖”的总体目标，根据《XJ-A01-2019医疗保障信息平台云计算平台规范》、《XJ-B01-2019医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》等标准规范要求，采用云计算、大数据和分布式架构等先进技术建设一个高兼容性、高稳定性、高可靠性和高可扩展性的公共服务区云平台，与HSAF医疗保障应用框架进行对接，实现对上层经办管理类、公共服务类、智能监管类、宏观决策类和应用支撑类等医疗保障业务应用子系统的标准化支撑。 ## 1.3项目内容 依据《XJ-A01-2019医疗保障信息平台云计算平台规范》、《XJ-B01-2019医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》等标准规范的要求，投标人基于采购人的机房、服务器、网络、安全等设备设施及应用子系统情况，按招标文件要求提供和构建云平台，提供云平台的供应、运输、集成、安装调试、培训及售后服务，云平台包括数据库、虚拟化（IaaS层）、中间件（PaaS层）、管理等相关软件，软件须满足医疗保障信息平台核心业务区内各系统和功能区域的使用要求。内容如下： 序号; 设备及软件名称; 数量; 备注. 一、数据库软件. 1; 关系型数据库; 2; 数据中心A/B各1套，共不少于784核CPU授权. 2; 数据库管理软件; 2; 数据中心A/B各1套. 3; 数据库同步、转换工具; 2; 数据中心A/B各1套，共不少于784核CPU授权. 二、虚拟化软件（IaaS层）. 1; 服务器虚拟化及弹性计算服务; 2; 数据中心A/B各1套，共不少于1568核CPU授权. 2; 存储资源虚拟化; 2; 数据中心A/B各1套，共不少于644核CPU授权. 3; 专有网络软件; 2; 数据中心A/B各1套，共不少于168核CPU授权. 4; 服务器负载均衡软件; 2; 数据中心A/B各1套，共不少于224核CPU授权. 三、中间件软件（PaaS层）. 1; 分布式应用服务; 2; 数据中心A/B各1套. 2; 分布式日志服务; 2; 数据中心A/B各1套. 3; 分布式缓存服务; 2; 数据中心A/B各1套，共不少于56核CPU授权. 4; 分布式消息队列; 2; 数据中心A/B各1套. 5; 分布式关系型数据库服务; 2; 数据中心A/B各1套. 6; 云服务总线; 2; 数据中心A/B各1套. 7; 对象存储服务; 2; 数据中心A/B各1套，共不少于750TB存储授权. 8; HSAF适配层; 2; 数据中心A/B各1套. 四、管理软件. 1; 统一运维管理平台; 2; 数据中心A/B各1套，共不少于对313台设备的管理授权. 2; 云运营管理平台; 2; 数据中心A/B各1套，共不少于对313台设备的管理授权. 3; DNS软件; 2; 数据中心A/B各1套. 4; 容灾管理软件; 2; 数据中心A/B各1套，共不少于对313台设备的管理授权. 5; 业务实时监控服务; 2; 数据中心A/B各1套. 投标人须承诺在服务期所有功能在超出授权20%以内不受授权数量、容量、时间限制免费提供，超出服务期后不受时间限制。因投标人产品授权方式、部署方式、集成方案等差异造成的授权增加由投标人提供补充说明并负责解决。 投标人应具备对所提供功能的二次开发能力。 ## 1.4参考依据 投标人产品须遵循国内外相关标准规范及国家医疗保障局发布的相关管理制度和规范要求，包括但不限于： （1）《医疗保障信息平台建设指南》； （2）《医疗保障信息平台云计算平台规范》XJ-A01-2019； （3）《医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》XJ-B01-2019； （4）《医疗保障信息平台数据库设计规范》XJ-E01-2020； （5）《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019； # 2.技术需求 ## 2.1数据库软件 （1）关系型数据库 序号; 指标项; 规格要求. 1; 兼容性; 符合SQL2003标准语法，兼容MySQL、MariaDB语法. 2; 兼容性; 支持DDL、DML、DCL等语法. 3; 租户隔离; 支持基于云多租户的方式分配管理数据库实例. 4; 高可用; △支持集群和负载均衡等冗余方式实现高可用，无单点故障. 5; 高可用; △支持主备双中心架构部署，单中心故障不影响业务可用，提供双中心或多中心部署证明材料. 6; 高可用; 支持跨数据中心云数据库自动同步功能. 7; 数据一致性; 支持数据库主从之间采用数据强一致的复制方式，主从数据库数据完全一致. 8; 备份; 具备数据库备份和恢复能力，支持全量、增量备份/恢复. 9; 管理; △支持GUI、web管理界面、管理工具等多种管理方式. 10; 管理; 具备数据库的监控和报警能力，包括系统运行状态、资源占用、任务执行情况等. 11; 管理; 支持权限管控和角色划分，例如避免普通用户误操作、删除关键元数据等. 12; 读写分离; △支持只读实例和读写分离功能，可支持不少于5个只读实例，自动实现读写分离以及读节点间的负载均衡. 13; 扩展性; △支持数据库集群的节点在线扩容和升级，提供扩容后总节点数量不低于100台的第三方机构出具证明材料复印件. 14; 扩展性; 支持业务无中断在线方式升级数据库规格及存储空间. 15; 数据压缩; 支持多种算法的压缩数据，有效减少数据存储空间. 16; 国产化; △数据库加密可支持中国国家标准的“商用密码”（SM密码组，简称国密），并提供相关证明材料. 17; 国产化; △至少支持1个国产服务器操作系统，至少支持1个国产CPU芯片，提供认证报告材料. 18; 授权; △提供覆盖公共服务区授权数量范围内不限于业务库、备份库、测试库、镜像库、交换库、历史库、主题库、基础库等所有区域和系统所需的关系型数据库使用需求，不限制使用方式，须提供承诺材料并加盖公章. （2）数据库管理软件 序号; 指标项; 规格要求. 1; 兼容性; △支持对MySQL、PostgreSQL、MongoDB和本采购项目的关系型数据库进行管理. 2; 基本操作; 支持数据库实例的创建、查看、配置、销毁、克隆等操作. 3; 基本操作; 支持对数据库、表、字段的权限管理和增删改查等基本操作. 4; 基本操作; 支持数据库的自动化、批量化安装部署. 5; 基本操作; 支持记录且永久保存全部操作记录. 6; 基本操作; 支持对操作记录的多维度查询. 7; 基本操作; 支持自定义实例查询的超时时间. 8; 基本操作; 支持变更前数据库性能预检. 9; 基本操作; 提供智能SQL优化工具，优化SQL语句. 10; 管理; 支持数据导出、数据库表结构变更等操作的申请及审批. 11; 管理; 支持实时监测并快速定位当前数据库的性能问题. 12; 管理; △支持数据库慢查询的分析和展示. 13; 高可用; △支持数据库高可用，实现故障检测自动切换，保证数据一致性和业务连续性. 14; 备份; 支持将数据库定时备份到指定本地、HDFS、NAS、对象存储等存储位置. 15; 恢复; △支持将数据库恢复到指定时间的数据回滚功能. （3）数据库同步、转换工具 序号; 指标项; 规格要求. 1; 兼容性; △支持MySQL、SQLServer、Oracle等主流数据库及本采购项目的关系型数据库之间的数据迁移和同步. 2; 兼容性; 支持Windows、Linux主流操作系统之间的数据迁移和同步. 3; 断点传输; 支持断点传输功能，能够在源端、目标端数据库或者网络故障中断恢复后自动从中断的位置恢复，继续提供服务. 4; 安全性; △支持不影响系统运行进行在线迁移，不改变任何源数据库. 5; 安全性; △支持操作过滤功能，防止误操作和危险操作. 6; 数据一致性; △支持对迁移和同步的源数据和目标数据进行一致性校验. 7; 增量同步; 支持数据变化增量的准实时同步，采用捕获数据库增量日志的方式，获取源端数据源的数据变化. 8; 管理; 提供对平台操作的记录和审计. ## 2.2虚拟化软件（IaaS层） （1）服务器虚拟化及弹性计算服务 序号; 指标项; 规格要求. 1; 架构; 采用基于KVM虚拟化技术架构. 2; 兼容性; 支持主流Windows、Linux操作系统. 3; 兼容性; 支持主流x86、Arm架构CPU. 4; 基本功能; 支持对虚拟机的生命周期进行管理，包括申请、开机、关机、重启、重装、删除、挂起等. 5; 弹性伸缩; 支持设置定时自动增加或缩减配置. 6; 弹性伸缩; △支持通过策略管理，根据业务量自动增加或缩减配置. 7; 在线扩容; △支持虚拟机在线调整配置，业务不中断，用户无感. 8; 资源编排; △支持通过资源栈的方式来创建管理云资源，支持通过模板创建资源栈. 9; 快照; 支持全量和增量快照，支持创建、删除、恢复快照等功能. 10; 快照; △支持自动将快照存储至本地或NAS或对象存储中. 11; 镜像模板; 支持通过镜像模板快速创建新的虚拟机. 12; 主机隔离; △具备主机访问隔离功能，提供虚拟机实例之间访问隔离方式. 13; 挂载光驱; 支持虚拟机挂载光驱或镜像. 14; 管理; 提供虚拟机性能监测分析、异常告警等监控管理功能. 15; GPU虚拟化; △支持GPU池化和vGPU功能，GPU虚拟机能够满足GPU应用场景的计算需求. （2）存储资源虚拟化 序号; 指标项; 规格要求. 1; 虚拟化; 支持将服务器上的磁盘虚拟化为存储资源池，为虚拟机提供块存储. 2; 支持协议; 支持块设备访问协议，虚拟机可将块存储格式化为可操作的文件系统. 3; 高可用; 支持高可用，无单点故障，支持多副本或EC冗余机制. 4; 在线扩容; △支持在线扩展容量，扩容期间无需关闭虚拟机，无需卸载云盘；系统盘在线扩容不停业务. 5; 快照; 支持按照自定义策略定期执行快照功能. 6; 管理; 支持定期检测磁盘SMART信息，支持SSD磨损寿命识别，并在磁盘损坏前进行隔离并告警. 7; 资质认证; △通过GB/T 37737-2019《信息技术云计算分布式块存储系统总体技术要求》国标测试，需提供测试报告证明. （3）专有网络软件 序号; 指标项; 规格要求. 1; 虚拟化; 支持基于软件实现网络虚拟化功能. 2; 租户隔离; △采用SDN+VxLAN技术，创建专有网络，实现多租户间的网络隔离. 3; 管理; 支持选择自由IP地址范围、划分网段、配置路由表和网关等. 4; 管理; 支持自定义虚拟交换机、路由器的路由条目. 5; 管理; 支持挂载和卸载虚拟机网卡. 6; IPv6; 支持IPv4和IPv6双栈功能. 7; NAT; 支持NAT网关，支持SNAT和DNAT配置，提供端口映射功能. 8; EIP; △支持将EIP映射到到指定虚拟机上. （4）服务器负载均衡软件 序号; 指标项; 规格要求. 1; 基本要求; △支持四层负载均衡（TCP/UDP）和七层负载均衡（HTTP/HTTPS）. 2; 会话保持; 可对虚拟机提供Session会话保持功能. 3; 分发策略; 支持加权轮询(WRR)和最小连接数(WLC)等流量分发策略. 4; 可靠性; 管理节点采用全冗余架构，无单点故障. 5; 管理; 支持查看负载均衡的统计指标，包括连接数、收发流量数等. ## 中间件软件（PaaS层） （1）分布式应用服务 序号; 指标项; 规格要求. 1; 功能指标; 提供rpc、restful等通用协议进行服务间通信. 2; 提供自动化的服务注册，服务自动发现，服务检查能力. 3; 支持对服务进行全生命周期管理，支持用的发布，部署、启停、升级、回滚等全生命周期管理能力，并提供Web界面形式的运维管控平台. 4; 支持应用服务线性扩展能力，支持Web界面应用自动扩缩容. 5; 提供用实时日志的Web界面可视化展示，实时跟踪日志输出并展示，并提供大批量日志存储备份功能. 6; 提供配置中心能力，可以对配置进行管理，版本控制，下发，配置热更新等. 7; 提供应用层基础指标的监控，固定时间段内请求量监控能力. 8; 提供服务认证授权能力，支持熔断容错机制，支持上下文信息传递. 9; 提供服务管理能力，支持集群和命名空间能力，支持命名空间隔离，支持服务分组. 10; △提供限流规则的配置，允许指定服务提供者针对某些消费者的，接口级、方法级的单位时间最多处理服务量. 11; 支持对服务调用链的追踪，支撑梳理调用依赖、分系统瓶颈、估算容量、定位异常等. 12; 支持对服务实例进行选择，完成客户端和服务端负载均衡. 13; 支持用依赖分析，依赖拓扑图展示能力. 14; 提供完整的多用户隔离机制，保障用户数据的私密性，同时满足多ISV协同开发的问题. 15; 具备完善的主子账号体系，能够实现同一个主账号将自己的资源按需分配给多个子账号. 16; 提供角色、权限控制和资源组定义，精细的控制不同子账号之前的操作权限、资源权限. 17; 支持用的本地调用堆栈收集和统计，能统计出关键函数的调用时长. 18; 支持业务全息排查，可通过业务ID关联具体调用链查询，对程序故障进行诊断. 19; △满足《XJ-A01-2019 医疗保障信息平台云计算平台规范》中关于“分布式服务”的相关要求，须提供承诺材料并加盖公章. 20; △按照《XJ-B01-2019 医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》中关于“分布式服务框架”的要求通过适配层实现本产品与HSAF框架的适配，提供相关证明材料复印件。. （2）分布式日志服务 序号; 指标项; 规格要求. 1; 功能指标; 支持大规模接入各种实时日志数据. 2; 支持与各种实时计算及服务对接，报警等功能. 3; 支持日志投递功能，并将日志数据投递至存储类服务，过程支持压缩. 4; 支持实时检索日志数据，提供键词、模糊、上下文、范围、SQL聚合等丰富查询手段，提供仪表盘及报警功能. 5; 支持多租户隔离，访问控制，日志审计. 6; △满足《XJ-A01-2019 医疗保障信息平台云计算平台规范》中关于“日志服务”的相关要求，须提供承诺材料并加盖公章. 7; △按照《XJ-B01-2019 医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》中关于“日志服务”的要求通过适配层实现本产品与HSAF框架的适配，提供相关证明材料复印件. （3）分布式缓存服务 序号; 指标项; 规格要求. 1; 功能指标; 支持高可用集群模式，性能可线性提升. 2; △支持虚拟网络，可支持指定虚拟网络创建内存数据库实例. 3; 支持在线平滑升降级，计算能力、内存容量和总I/O带宽同步线性扩容. 4; 兼容主流协议，如Redis. 5; 有完善用户账号控制策略和白名单策略，提高数据库集群的安全性. 6; △支持大Key缓存分析. 7; △满足《XJ-A01-2019 医疗保障信息平台云计算平台规范》中关于“缓存服务”的相关要求，须提供承诺材料并加盖公章. 8; △按照《XJ-B01-2019 医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》中关于“分布式缓存”的要求通过适配层实现本产品与HSAF框架的适配，提供相关证明材料复印件。. （4）分布式消息队列 序号; 指标项; 规格要求. 1; 功能指标; △提供分布式消息队列服务. 2; 支持发布订阅模型. 3; 在单个消息生产者情况下，支持顺序消息，包括消息的顺序发送与顺序接收. 4; 提供Web管理界面及管理命令集. 5; 提供消息回溯消费功能. 6; 提供监控报警功能. 7; 提供管理类API和管理控制台. 8; 提供日志记录功能. 9; 提供JAVA、PHP、Python等SDK接入，支持TCP、HTTP、MQTT等多种协议接入. 10; 具备完善的多用户隔离机制，保障用户数据的私密性. 11; 支持主-主账号授权及主-子账号授权模式. 12; 具备多层次安全防护和防DDoS攻击能力，支持跨地域的安全消息服务. 13; 能为每个消息服务提供单独命名空间，保证客户间数据严格隔离. 14; 支持队列数量及队列存储容量的扩展，支持亿级消息收发、推送、堆积，容量不设上限. 15; △支持设置延迟时间点，消息可在延迟时间后投递给消费端. 16; △满足《XJ-A01-2019 医疗保障信息平台云计算平台规范》中关于“消息队列服务”的相关要求，须提供承诺材料并加盖公章. 17; △按照《XJ-B01-2019 医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》中关于“分布式消息队列”的要求通过适配层实现本产品与HSAF框架的适配，提供相关证明材料复印件。. （5）分布式关系型数据库服务 序号; 指标项; 规格要求. 1; 功能指标; 支持跨数据库节点的数据操作，并保证数据的一致性. 2; △支持数据库的横向扩容和分库分表. 3; 支持数据库算法跨数据库节点进行数据处理，保证数据处理的准确性. 4; 支持多节点数据库的统一监控运维. 5; 支持某些数据库高级特性，包括但不限于事务、联机查询（JOIN）、索引、全局唯一字段、分区表、聚合函数等. 6; 支持多种字符集，包括但不限于UTF8等. 7; 支持多种数据类型，包括但不限于数字，字符，日期，JSON等. 8; △支持超过100TB的大规模应用能力，须提供相关证明材料. 9; △支持分布式数据库无间断平滑扩容功能，扩容无需应用改造. 10; △提供对应用无侵入的读写分离. 11; △通过第三方机构的数据库测评，提供相关证明材料复印件. 12; △满足《XJ-A01-2019 医疗保障信息平台云计算平台规范》中关于“关系型数据库服务”的相关要求，须提供承诺材料并加盖公章. 13; △按照《XJ-B01-2019 医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》中关于“分布式数据库服务”的要求通过适配层实现本产品与HSAF框架的适配，提供相关证明材料复印件。. （6）云服务总线 序号; 指标项; 规格要求. 1; 功能指标; △提供API服务接口的完整生命周期管理功能，包括注册、发布、授权、审核、监控等. 2; 支持HTTP/HTTPS、Dubbo通讯协议（Dubbo与HTTP协议的互转能力）等常用协议服务互联. 3; 支持包括加密、鉴权、流量控制保护、黑白名单等访问控制的服务安全调用. 4; 采用无状态API服务的集群结构. 5; 采用多级缓存系统. 6; 支持横向扩展，可满足超大规模性能需求，提供高可靠性，保障7*24小时不间断服务. 7; 支持在大型复杂的网络安全隔离环境下，实现应用服务的注册、发布和调用. 8; △支持基于单向TCP、HTTP协议模式实现跨安全边界访问. 9; △支持对原始站点地址和对外发布地址转换，对原始站点地址进行保护，不暴露给访问者. 10; △满足《XJ-A01-2019 医疗保障信息平台云计算平台规范》中关于“服务网关”的相关要求，须提供承诺材料并加盖公章. 11; △按照《XJ-B01-2019 医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》中关于“服务网关”的要求通过适配层实现本产品与HSAF框架的适配，提供相关证明材料复印件。. （7）对象存储服务 序号; 指标项; 规格要求. 1; 功能指标; 提供基于多租户的身份认证和数据隔离等存储管理功能. 2; 支持通过冗余副本、集群等方式保障高可靠性. 3; 支持低延时、高并发的数据访问. 4; 支持存储容量的在线扩展. 5; 支持对象存储用户的配额的设置和检查，保证使用容量达到配额后不能继续占用更多存储空间. 6; △支持RESTful API接口和Amazon S3接口. 7; 支持选择三副本或EC校验的数据冗余方式. 8; △支持图片压缩、水印、缩放、裁剪的处理能力. 9; △支持常用图片和视频格式对象的预览和分享. 10; △满足《XJ-A01-2019 医疗保障信息平台云计算平台规范》中关于“非结构化存储”的相关要求，提供承诺材料并加盖公章. 11; △按照《XJ-B01-2019 医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》中关于“非结构化存储”的要求通过适配层实现本产品与HSAF框架的适配，提供相关证明材料复印件。. （8）HSAF适配层 序号; 指标项; 规格要求. 1; 分布式服务框架适配实现; △符合《XJ-B01-2019 医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》要求，HSAF适配层具备对分布式服务框架的适配实现，须提供有效证明材料。若使用非国家医保局已预设适配的三套方案（阿里云专有云产品、腾讯云专有云产品、开源产品），提供省级或以上医保局或有资质的第三方机构出具的证明材料复印件并加盖公章。. 2; 分布式缓存适配实现; △符合《XJ-B01-2019 医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》要求，HSAF适配层具备对分布式缓存的适配实现，须提供有效证明材料。若使用非国家医保局已预设适配的三套方案（阿里云专有云产品、腾讯云专有云产品、开源产品），提供省级或以上医保局或有资质的第三方机构出具的证明材料复印件并加盖公章。. 3; 分布式消息队列适配实现; △符合《XJ-B01-2019 医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》要求，HSAF适配层具备对分布式消息队列的适配实现，须提供有效证明材料。若使用非国家医保局已预设适配的三套方案（阿里云专有云产品、腾讯云专有云产品、开源产品），提供省级或以上医保局或有资质的第三方机构出具的证明材料复印件并加盖公章。. 4; 分布式数据库服务适配实现; △符合《XJ-B01-2019 医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》要求，HSAF适配层具备对分布式数据库服务的适配实现，须提供有效证明材料。若使用非国家医保局已预设适配的三套方案（阿里云专有云产品、腾讯云专有云产品、开源产品），提供省级或以上医保局或有资质的第三方机构出具的证明材料复印件并加盖公章。. 5; 非结构化存储适配实现; △符合《XJ-B01-2019 医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》要求，HSAF适配层具备对非结构化存储的适配实现，须提供有效证明材料。若使用非国家医保局已预设适配的三套方案（阿里云专有云产品、腾讯云专有云产品、开源产品），提供省级或以上医保局或有资质的第三方机构出具的证明材料复印件并加盖公章。. 6; 日志服务适配实现; △符合《XJ-B01-2019 医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》要求，HSAF适配层具备对日志服务的适配实现，须提供有效证明材料。若使用非国家医保局已预设适配的三套方案（阿里云专有云产品、腾讯云专有云产品、开源产品），提供省级或以上医保局或有资质的第三方机构出具的证明材料复印件并加盖公章。. 7; 服务网关适配实现; △符合《XJ-B01-2019 医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》要求，HSAF适配层具备对服务网关的适配实现，须提供有效证明材料。若使用非国家医保局已预设适配的三套方案（阿里云专有云产品、腾讯云专有云产品、开源产品），提供省级或以上医保局或有资质的第三方机构出具的证明材料复印件并加盖公章。. ## 2.4管理软件 （1）统一运维管理平台 序号; 指标项; 规格要求. 1; 功能指标; 支持用户管理、双因素认证、角色管理、部门管理、登录策略管理、物理主机密码管理、操作日志. 2; 支持存储、网络、大数据、数据库、中间件、安全等多个产品运维控制台的统一接入. 3; 支持通过告警平台发出故障消息，支持将被影响到的节点的告警消息进行收敛和屏蔽，减少在故障发生的时候发出的告警消息内容. 4; 支持监控管理设备的整机状态信息、监控指标、告警发送情况、端口流量信息等情况. 5; 支持网络告警，支持基于snmp的网络设备告警；支持网络端口查看，支持网络流量状态、流程查看；支持流量历史趋势查看. 6; 自定义自动化运维操作及任务，支持自定义运维任务操作. （2）云运营管理平台 序号; 指标项; 规格要求. 1; 功能指标; 支持多级组织创建及管理，不同组织之间资源默认隔离，每个组织可以对应多个云账号，实现跨区域资源管理. 2; 具备虚拟机全生命周期管理功能，支持对虚拟机进行创建、删除、启动、停止、重启、远程连接等操作. 3; 支持创建自定义CPU、内存、网络、磁盘等属性的虚拟机. 4; 支持计算能力的垂直伸缩，如CPU 和内存的升级与降级、磁盘和网卡的增加与减少等. 5; 支持计算能力的水平伸缩，如创建、删除虚拟机实例等. 6; 支持将虚拟机在运行情况下迁移至其他宿主机. 7; 支持云环境里运行的资源实例数量进行统计包括组织维度、资源集维度，支持按照时间维度统计计量数据. 8; 提供IaaS类云产品、PaaS类云产品、大数据产品及服务的资源操作控制台. 9; 对于云环境中的云产品资源实例提供租户级的资源监控能力. 10; 提供统一的API开放网关，支持SDK和Restful多种调用方式. 11; 提供日志审计功能，保留所有用户的操作日志，并支持日志的过滤和导出功能. 12; 提供多语言切换功能，默认支持简体中文和英文，并支持设置默认显示语言. （3）DNS软件 序号; 指标项; 规格要求. 1; 功能指标; 支持DNS域名解析功能，支持A、AAAA、CNAME、NS、MX、PTR、TXT、SRV、SOA等记录的解析. 2; 支持纯IPv4解析、纯IPv6解析、IPv4/IPv6双栈解析. 3; △支持租户隔离的功能. 4; 支持单台部署、集群部署两种部署方式的组合. 5; 支持全局转发的配置管理，满足所有VPC实现相同转发配置的基础性需求. 6; 支持默认转发功能的配置，将本地不存在的所有域名的解析操作全部转发到其他DNS服务器上进行解析. 7; △支持内置IP数据库，并跟据运营商，地区进行分区或划分视图. 8; 实时对DNS服务的数据进行采集、分析、存储、报表. 9; △对查询IP进行总排行、地域统计、单个域名的访问域名统计、单个IP的访问时间曲线等，并能进行实时分析. （4）容灾管理软件 序号; 指标项; 规格要求. 1; 功能指标; 支持双数据中心的容灾切换，一个数据中心出现故障时，可以快速切换到容灾中心. 2; 支持云管理平台、虚拟网络、存储、关系型数据库、数据库、中间件等产品的容灾和切换能力. 3; 支持通过统一的账号体系来管理双机房. 4; 支持演练切换和回切操作，支持查看演练计划、切换用时和历史记录. 5; 支持掉电故障恢复、单产品故障恢复等. 6; 支持扩展为双数据中心业务双活方案. 7; 支持扩展为两地三中心架构. （5）业务实时监控服务 序号; 指标项; 规格要求. 1; 功能指标; 支持对应用软件的性能监控. 2; 支持对应用服务器CPU、内存、存储、网络等信息的收集. 3; 支持对主流数据库、消息队列、中间件等组件进行监控. 4; 支持对Tomcat等主流应用容器的指标统计. 5; 支持对SpringCloud或Dubbo框架的跟踪. 6; 支持基于主流同步、异步调用框架，如Dubbo, HTTP RESTful的分布式链路跟踪。. 7; 支持业务日志采集、切分和搜索功能. 8; 支持异常告警和故障处理功能. ## 2.5云平台集成 ### 2.5.1集成服务范围 （1）完成云平台规划与设计，提供硬件设备和耗材清单、硬件设备出厂设置要求、云软件、云平台测试方案等内容。 （2）投标人负责云平台建设的项目管理和实施，云产品测试等工作。 （3）根据采购人需求，投标人提供云平台建设所需要的信息，包括IP地址，域名，NTP服务器地址等信息，以及需要协助的其它信息。 （4）配合总集成商完成云平台硬件环境搭建及全网联调、测试、验收等工作。 （5）配合软件集成商和应用软件开发商完成应用系统软件的部署、联调、测试、验收等工作。 ### 2.5.2集成服务内容 服务内容; 服务子项; 服务描述. 项目管理; 项目管理; 对项目进行整体进度、资源、风险把控和控制。. 工勘; 现场工勘; 现场机房工勘，机柜、布线，输出工勘报告。. 方案规划; 实施方案规划; 根据工勘结果和采购人需求输出规划设计方案. 方案评审; 规划方案的评审，产品技术的落地. 布线设计及实施; 布线方案设计及核查; 根据工勘结果输出布线方案，并对布线进行核查，输出布线测试报告. 布线施工; 提供布线方案. 云平台部署; 数据中心设备安装指导与监控; 在招标人指定现场指导招标人按照云标准进行基础设施建设工作，包括追踪硬件及建材采购流程跟踪及到货信息确认，指导施工队进行硬件部署。. 云平台基础网络搭建; 在招标人服务器、网络设备等硬件到货、上架并且数据中心基础设施等按照云要求准备完毕之后，根据网络架构方案进行网络设备的调试和部署。. 云平台操作系统部署; 针对服务器的不同用途和服务器类型进行云操作系统安装。. 云产品部署; 基于招标人采购的产品，进行产品安装调试工作。. 云平台测试及验收; 功能测试; 云平台的功能进行测试，确保云平台达到可交付水平。. 云平台验收; 按照项目验收流程进行验收，提交交付物. 远程支持; 二线提供技术支持; 包括实施过程中问题解决，方案核对，配置文件核对工作。. 云安全服务; 云安全服务; 提供云平台内的基础安全功能和服务，与本项目外的其他安全软硬件设备共同组成整体网络信息安全防护体系。配合招标人完成云平台部分的等级保护测评及需整改内容的修复。. ### 2.5.3集成工作要求 （1）项目管理 在云平台交付服务中，有专业项目经理管理项目交付。项目经理作为项目管理接口人，负责以下工作： - 需求管理，对项目需求进行沟通和确认 - 整体设计和建设方案的讨论和输出 - 项目实施计划的制定和输出 - 项目变更管理，管理项目需求变更并执行项目变更 - 项目进度管理，对项目整体进度进行管控 - 沟通管理，汇报项目进展和状态 - 问题解决，负责收集，跟踪和安排资源解决项目过程中出现的问题 - 项目验收，负责推动项目验收工作，签署完工报告 （2）机房工勘 投标人负责现场机房的工勘，包括机柜、电力、布线，输出工勘报告，配合总集成商进行数据中心基础设施部署的准备。 （3）方案规划 - 方案交底 - 实施方案规划：根据工勘报告设计具体实施方案。 - 方案评审：技术专家对实施方案进行可交付性评审。 （4）布线设计及实施 按照本项目的数据中心规划设计方案和勘察报告进行数据中心布线设计，配合总集成商进行数据中心布线实施。 （5）云平台部署 - 数据中心设备安装指导与监控：在机房现场指导总集成商按照云的标准进行基础设施建设工作，指导施工队进行硬件部署。 - 云平台基础网络搭建：在采购人服务器、网络设备等硬件到货、上架并且数据中心基础设施等按照云的要求准备完毕之后，根据网络架构方案进行网络设备的调试和部署。 - 云平台操作系统部署：针对服务器的不同用途和服务器类型进行云操作系统安装。 - 云产品部署：在完成数据中心基础设施建设，网络部署，操作系统部署之后，基于采购人采购的云产品，进行云产品安装调试工作。 （6）云平台测试及验收 - 功能测试：在云平台完成部署之后，对云平台的功能进行测试，确保云平台达到可交付水平。按照本项目的云软件采购清单，在平台交付使用前完成云产品功能测试，按照测试用例执行测试并提交测试报告。 - 云平台验收：系统安装、调试达到技术要求规定的指标并测试通过后，可进行初验；承建商提前1个月提交验收申请及相关验收材料给采购人，初验后启动试运行。当试运行后3个月，所有性能指标达到采购人技术要求，并且系统无出现重大故障时可进行系统终验。在试运行期间，如系统出现重大故障，则试运行期从故障修复之日起重新计算，若仍达不到要求，继续顺延，一直到系统连续3个月无故障时为止。在全部达到要求时，双方签署最终验收文件。对于延迟移交造成的损失由承建商负责。 |
| 二、商务要求表 # 1.整体服务要求 ## 1.1进度要求 签订合同之日3个月内完成初验，进入试运行，试运行期3个月，须6个月具备终验条件。在工程实施全过程中，采购人有对工程质量进行监督控制的职责和权利，中标人应按照项目管理要求进行严格的质量控制，并制定详细合理的沟通计划，至少包括周报、月报和项目例会，应确保双方能及时了解所需的信息。 ## 1.2实施要求 （1）中标人应向采购人提供全方位、有效而及时的工程技术支持和服务。 （2）中标人负责所提供软件的采购、运输、现场安装、调测、上线、验收和开通。 （3）中标人应负责软件安装、调测时所需的工具、仪表以及安装材料等。 （4）软件测试将由中标人提供测试方案，经采购人确认后，在采购人的督导指导下进行，采购人人员将参加测试。软件测试的条款应与技术要求一致，测试范围应以最终确认的需求为基础，测试指标应以技术要求及认可的答复为标准。基于以上要求，中标人应提供测试条件、方法和过程的草案，最终测试文件由双方共同拟定。测试要求在采购人督导人员的指导下由采购人人员和中标人技术人员共同完成。如果测试不能完全满足测试文件的要求，则要完善后另行组织测试。 （5）系统安装、调试达到技术要求规定的指标并测试通过后，可进行初验；中标人提前1个月提交验收申请及相关验收材料给采购人，初验后启动试运行。当试运行后3个月，所有性能指标达到采购人技术要求，并且系统无出现重大故障时可进行系统终验。 ## 1.3质保期要求 （1）中标人须为本项目提供3年的软件质保服务以及1年运维人员驻场服务，质保期从云平台终验结束之日开始计算。 （2）在软件质保期内，中标人应提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用服务电话），提供7×24小时的响应服务，保证在任何时候采购人人员都能及时找到中标人的服务人员。如遇驻场人员无法解决的问题或采购人认为需要，中标人的技术人员应在12小时内赶到现场支持。 （3）所供软件出现问题时，其响应时间不超过15分钟，一般故障处理时间不大于2小时；特殊情况下，故障修复时间不大于24小时。 （4）投标人应提供排除故障响应的具体流程。 （5）投标人应在技术建议书中说明技术指导和技术支持的范围和程度，投标人应提供技术服务流程，技术服务内容和价格清单。 ## 1.4服务要求 （1）投标人项目管理要求 投标人需提供本次工程建设的项目管理预案，包括项目人员名单及角色分工、项目实施计划、项目变更管理方案以及项目风险管理方案等。 投标人应承诺提供现场实施服务，办公场地与采购人协商解决。 1）项目经理 具有5年以上的云平台建设和集成经验，具有信息化总体规划能力，有良好的沟通能力、耐性和综合素质。 2）服务团队 提供至少5名项目经验丰富的云平台系统软件集成人员参与本项目实施（不含项目经理）。 （2）服务内容 投标人需提供本次工程建设的项目管理预案，包括项目人员名单（未经采购人同意，中标人不得更换人员。若驻场人员不能有效完成采购人工作要求，自采购人提出更换要求日起3日内中标人需更换人员。此外，中标人所安排的实施和驻场人员必须专职于本项目）及角色分工、项目实施计划、项目变更管理。 1）驻场运维服务 本项目质保期内需提供至少3名针对本项目专职长期驻场工程师。未经采购人同意，中标人不得更换人员。若驻场人员不能有效完成采购人工作要求，自采购人提出更换要求日起3日内中标人需更换人员。 驻场人员提供合同范围内的云平台(不包含硬件设备)运维驻场服务，包括但不限于云平台健康检查、问题处理、周报等。 2）软件许可更新和技术支持服务 提供所投云产品服务期限内的产品软件许可更新和技术支持，主要修复软件产品问题，提供软件版本的更新。 ## 1.5培训要求 培训讲师应为原厂中间件、数据库架构、云平台等保安全方面的相关从业专家，提供培训咨询服务。 培训内容包括用户现场技术培训、不少于10人天的原厂课程培训（包括产品使用培训、各项产品操作技能等）；提供相关软件说明文档、管理和配置指南手册、使用手册和故障定位/排除指南手册。 投标人须根据本次招标内容提供全面、详细的培训方案和培训计划，提供有经验的授课教师和标准化的培训课程和免费提供云资源用于搭建云平台和应用软件的开发测试环境。 ## 1.6验收要求 （1）验收依据 政府采购文件、项目合同或协议等文件；《计算机软件质量保证计划规范》(GB/T1250490)以及国家有关法律法规和国家或行业发布的标准和规范。 （2）验收条件 做好项目验收前的准备工作。中标人按照项目合同或协议完成部署,并已经进行了必要的各个阶段的验证、确认、评审；具备完整的项目验收文档；由采购人组织验收组进行验收，验收组可由用户代表、专家等组成。 （3）验收步骤 在项目实施完成之后，由采购人、中标人等组成项目验收小组，完成项目验收工作。项目验收应当遵循的基本程序包括：制定项目验收办法，编写项目验收报告等工作。 # 2.其他要求 ## 2.1知识产权要求 投标人须保证采购人对投标人所提供的软件和文档资料享有合法的使用权。 投标人须保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。 ## 2.2保密要求 对整个项目建设和维护过程中获知的任何采购人系统信息均不得泄露给第三方单位或个人，不得利用这些信息进行任何侵害采购人的行为；对系统各类报告和资料不得扩散给第三方单位或个人。 ## 2.3报价要求 本项目为交钥匙项目，实行总承包报价；包括项目调研、软件开发部署、升级维护、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应充分考虑施工期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目的所有内容范围进行总承包报价，如因以上原因导致项目成本费用增加的，由中标人承担。 2.4付款条件 合同签订之日起15个工作日内支付合同款的40%；提交实施方案后，支付合同款的10%；系统上线试运行后15个工作日内，支付合同款的40%；通过甲方验收合格后并且系统无故障运行6个月后，支付合同款的10%。乙方在每次收到合同款项之日起5个工作日内开具相应金额发票给甲方，否则甲方有权暂不予支付下一阶段款项。 2.5履约保证金 （1）履约保证金金额：中标金额的5%，如果中标人被评标委员会认定为小微企业，则免收履约保证金。 （2）中标人收到中标通知后5个工作日内，以转账方式将中标金额的5%缴纳给采购人作为履约保证金，项目通过验收后，10个工作日内一次退回履约保证金，不计利息。 |  |  |  |

第三章  投标人须知

- 前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西壮族自治区医疗保障信息平台建设项目-公共服务区云平台软件服务 项目编号：GXZC2021-G3-000068-KLZB |
| 2 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3.本项目代理服务费按投标人须知前附表第17条代理服务费收费标准向中标人收取。 |
| 3 | 投标保证金： 分标; 投标保证金（人民币，万元）. /; 20. 投标保证金应在投标有效期内保持有效。 投标人必须在投标文件中附上银行回执单复印件。项目评审时，评标委员会根据广西科联招标中心有限公司出具的《项目投标保证金到帐信息表》查验投标保证金缴纳情况。 投标人应于投标截止时间前将投标保证金以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式递交并到达广西科联招标中心有限公司。 采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还投标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。未中标人的投标保证金应当在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。 （1）电汇、转账缴纳方式： ①投标人应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账形式从投标人基本账户一次性足额缴纳至本项目（各分标）对应的专用保证金账号（对公银行账号+虚拟账号），所交纳的投标保证金仅限当次项目（分标）有效，不得重复替代使用。本项目投标保证金缴纳对公银行账号信息如下： 开户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：招商银行南宁市双拥路支行 银行账号：771901196910333 特别说明：本项目投标保证金缴纳账号采用对公银行账号+虚拟账号，为保证投标保证金与项目（分标）一一对应，投标人如参加本项目多个分标的投标，应按本项目各分标对应的专用账号（对公银行账号+虚拟账号）分别缴纳投标保证金。对应的项目（分标）虚拟账号在本项目报名成功后将以短信方式发送到报名时预留的手机号码上，请投标人务必保持此手机处于开通状态，如投标人未收到短信，请及时致电财务部联系电话确认虚拟账号事宜。【保证金缴纳账号为对公账号加上虚拟账号，例如：对公账号为771901196910333，收到手机短信提示对应项目（分标）的虚拟账号为10000005,则对应项目（分标）的缴纳账号为77190119691033310000005】 ②投标保证金币种应与投标报价币种相同。投标保证金缴纳后无需开具收据，但必须在投标文件递交截止时间之前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。 ③除采购文件规定不予退还投标保证金的情形外，采购代理机构在法定时间内通过银行原路退还投标保证金至投标人缴纳账户。投标人自行承担交纳投标保证金后未参加投标活动或投标保证金缴纳错误而导致投标保证金无法及时退还的责任。 （2）财务部联系电话：0771-3486778 |
| 4 | 是否接受联合体投标：不接受 |
| 5 | 现场勘查：不统一组织 |
| 6 | 现场演示：详见第二章采购需求商务要求表 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有招标文件的收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 8 | ★投标文件组成和装订要求： 1）装订要求：资格部分单独装订成册，封面注明投标文件（资格部分）（“正本”或“副本”），数量：正本 1 份，副本 3 份；商务及技术部分、报价部分合并装订成册，封面注明投标文件（商务及技术部分、报价部分）（“正本”或“副本”），数量：正本 1 份；副本6份。 2）投标文件组成：投标文件（资格部分）正本 1 份，副本 3 份和投标文件（商务及技术部分、报价部分）正本 1 份；副本6 份，以上资料应一并密封封装在一个投标文件袋或纸箱中（如文件体积过大可分为几个包装或纸箱），以不露出投标文件为合格；开标一览表、投标函、投标保证金银行回执单复印件各 1 份，必须一并密封封装在一个信封中，并单独提交。 3）投标文件及信封的外包装封面上均应注明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、分标号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。活页装订的投标文件将被拒绝。 同时提供投标文件（盖章后扫描的PDF版）光盘1份（光盘用信封封装，封面请注明项目名称、项目编号、分标号及投标人名称，光盘可单独密封递交，也可放在投标文件袋或装投标文件的纸箱中）。 4）投标人递交投标文件时，请同时单独递交投标人信息及投标文件签收回执（不密封包装，按第六章“投标文件格式”提供的“投标人信息及投标文件签收回执” 的要求填写） |
| 9 | #### 投标文件递交截止时间：2021年2月9日9时00分整 #### 投标文件递交地点：广西科联招标中心有限公司一楼开标大厅（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内） 疫情期间，投标文件可以接受邮寄。收件地址：广西科联招标中心有限公司（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内）。收件人：梁女士，电话13607880211。请寄件人在邮件外包装写清楚是本项目名称和编号的投标文件，内包装按采购文件要求密封，并留真实姓名和联系电话（手机号码）。超过本项目招标公告第四点规定提交投标文件截止时间邮寄送达的投标文件予以拒收。 |
| 10 | 开标时间：2021年2月9日9时00分整 开标地点：广西科联招标中心有限公司一楼开标大厅（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内） |
| 11 | 评分标准：综合评分法 评标委员会组成：本项目评标委员会由政府采购评审专家6人和采购人代表1人,共7人组成。 |
| 12 | 公告发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标人提供保证金本单位开户银行及账号后，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还，采购代理机构以电汇或转账方式退还投标保证金。 |
| 14 | 1.履约保证金金额：中标金额的5%，如果中标人被评标委员会认定为小微企业，则免收履约保证金。 2.中标人收到中标通知后5个工作日内，以转账方式将中标金额的5%缴纳给采购人作为履约保证金，项目通过验收后，10个工作日内一次退回履约保证金，不计利息。 |
| 15 | 签订合同时间：应当在中标通知书发出后25日内。 |
| 16 | 各投标人应在投标函中注明评标结果告知书的接收方式（电子邮箱）。 |
| 17 | - 代理服务费收费标准： 代理服务费采用差额定率累进法按下表收费标准计算，由采购代理机构向中标人收取。按中标金额计算代理服务费。乙方承诺不向甲方收取任何费用。 中标金额（万元）; 费率. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 1000-5000; 0.5%. 签订合同前，中标供应商应向采购代理机构一次付清中标服务费。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金 |
| 19 | 投标文件有效期：自投标截止之日起60天 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于广西壮族自治区医疗保障信息平台建设项目-公共服务区云平台软件服务的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术服务或设备安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目是否接受联合体投标详见招标公告第一条规定。

如接受联合体投标，则联合体投标要求如下:

（1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）投标联合体的业绩和信誉按联合体投标协议书中的分工对应相应的业绩和信誉计算。

（5）投标联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

联合体投标的，须提供《联合投标协议书》（格式见第六章）。

（6）两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（七）转包与分包：本项目不允许转包。

- （八）特别说明

★1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

★2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

★3.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

★4. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国合同法》之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★6.本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，或者是经由省级公安部门备案（提供备案材料证明）后的“投标专用章”。除此之外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

★7.本文件中描述投标人的“签字或盖章”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字或加盖个人私章的行为，打印、影印等其它形式均不能代替亲笔签字或盖章。

- （九）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2. 投标人提出质疑、投诉，应当遵守中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，且采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源。

3. 递交质疑函的联系事项：

广西科联招标中心有限公司（采购代理机构）三楼307室

联系电话：0771-3486228

地址：广西南宁市大学东路170号

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1. 招标公告；

2. 招标项目采购需求；

3. 投标人须知；

4. 评标原则及评分标准；

5. 合同主要条款格式；

6. 投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清和修改

1. 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3. 招标文件的澄清、修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答复、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格部分、商务及技术部分、投标报价部分三部份组成。

1. 资格部分：

★（1）有效的营业执照副本复印件或事业单位法人证副本复印件（非自然人投标时提供）（必须提供，同时要加盖单位公章）；

★（2）法定代表人或自然人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

★（3）法定代表人或自然人授权委托书(格式见第六章) 和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

★（4）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、账号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；成立不足3个月的供应商或自然人按实际情况提供；

★（5）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；成立不足3个月的供应商或自然人按实际情况提供；

★（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

★（7）信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn/cr/list)〕查询结果信用声明函（格式见第六章）；

★（8）投标人2019年财务报表复印件或截标时间前半年内能反映财务状况的报表复印件。

（9）特殊资质要求：无

★注：上述（1）-（8）项提交的材料必须加盖投标人单位公章。

2.商务及技术部分

商务部分

★（1）投标保证金缴纳证明复印件；

★（2）投标声明书(格式见第六章)；

（3）投标人情况介绍；

（4）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

★（5）商务响应表(格式见第六章)；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明；

（7）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同、任务书或其他证明材料复印件）(格式见第六章)；

（8）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内，未注明有效期的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）(格式见第六章)；

（9）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

技术部分

★（1）技术响应表(格式见第六章)；

（2）服务方案，包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员一览表(格式见第六章)；

2）项目质量保障措施和质量承诺；

3）售后服务承诺；

4）本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）(格式见第六章)。

（3）招标采购需求中要求提供的材料（如技术方案等）；

（4）投标人拥有设备的情况和现状。

（5）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠（格式自拟）；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

3.报价部分：

★（1）投标函（格式见第六章）；

★（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★（4）开标一览表（与投标函、投标保证金缴纳证明一起单独用小信封密封，格式见第六章）；

★4.特别备注：

招标文件第六章有格式要求的，必须按要求在规定处由法定代表人或授权代表签名或盖章，并加盖投标人公章。

- （二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，货物采购应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；服务采购应包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。

★3. 投标文件每个分标只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

★1. 自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

★1.投标人须按规定提交投标保证金，项目评审时，评标委员会根据广西科联招标中心有限公司出具的《项目投标保证金到账信息表》查验投标保证金缴纳情况。广西科联招标中心有限公司财务部开具《项目投标保证金到账信息表》以保证金到账为准，因此投标人在交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达广西科联招标中心有限公司账户上的时间。

2. 投标保证金交纳形式：电汇、转账、汇票等非现金形式。

3. 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4. 投标保证金不计息。

5. 投标保证金退还方式：电汇或转账至投标人账户。

6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

★2. 投标文件组成和份数要求详见投标人须知前附表第8条要求。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

★4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标文件封装要求详见投标人须知前附表第8条要求。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。逾期送达的投标文件将被拒绝。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）招标文件要求必须提供的资格部分文件不齐全或者内容虚假的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务性及技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件的规定提交投标声明书的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）招标文件要求必须提供的商务及技术部分的文件不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）明显不符合招标文件要求或者未满足招标文件中标“★”的条款要求的；

（10）经评委评定，允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的项数达29项（含）以上的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标函的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（4）投标报价不是唯一报价，具有选择性。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序

1.开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认后，由招标代理机构工作人员当众拆封开标一览表，宣读投标人名称、投标报价、书面修改和撤回投标的通知、招标文件允许提供的备选方案等，未宣读的投标报价和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认；

2.开标过程由采购代理机构负责记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑异，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

3.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会的组成详见投标人须知前附表第11条。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 资格审查

采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会应当对符合资格要求的投标人的投标文件进行商务和技术审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会应当按照招标文件第四章规定的评标原则和评标标准，对商务和技术审查合格的投标文件进行评审，综合比较与评价。

（3）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件为无效。

（4）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目进入详评的所有投标人的最终得分。评标委员会按中标候选人推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（二）中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在本项目招标公告媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。其余各投标人的评审得分与排序或资格审查未通过的原因通过投标人在投标文件中注明的接收方式单独告知。

（三）在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，如中标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则将被取消中标资格。

（四）在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标人亦可主动联系采购代理机构索取相关内容。

（五）投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（六）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 七、投标样品的退回

中标人的投标样品由采购人保管，作为验收的依据，验收后由采购人退回。未中标人的投标样品由投标人在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

八、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

- 履约保证金：中标人如认定为小型和微型企业的免于收取履约保证金，否则按以下要求执行。

1.履约保证金金额：中标金额的5%，如果中标人被评标委员会认定为小微企业，则免收履约保证金。

2.中标人收到中标通知后5个工作日内，以转账方式将中标金额的5%缴纳给采购人作为履约保证金，项目通过验收后，10个工作日内一次退回履约保证金，不计利息。

（三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。（投标人中标后可以由项目所在地分公司在总公司授权下签订合同，相应的法律责任由总公司承担。）

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将中标人投标的全部投标保证金上缴同级财政国库。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

（4）政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

（5）政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九、其它事项

- 签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。中标服务费收取按投标人须知前附表第17条规定执行。

附件1：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：               ）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 |  |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |
| 验收具体内容 |  | (应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、中标供应商1份、采购代理机构1份）。

第四章  评标原则及评分标准

一、评标依据及方式

(一)评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、政府采购评审专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

1. 价格分…………………………………………………………………………………………10分

（1）以进入综合评分的最低评标报价为10分。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关材料为准)，并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予3%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-3%）；

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，评标报价=投标价。

（4）某投标人价格分 =（投标人最低评标报价÷某投标人评标报价）×10分。

2.技术分，满分56分

### 2.1 技术实施方案分（满分50分）

- （1）项目理解和需求分析（满分3分）

评标委员会根据以下内容进行评审，包含但不限于：

①投标人对广西壮族自治区医疗保障信息平台实际业务需求有深刻的理解与分析；

②投标人对本项目重点、难点的分析；

③是否符合采购单位的实际现状；

评审标准：

①需求分析内容全面、先进，科学合理；

②需求分析内容具体，表达清晰、完整、严谨；

③需求分析内容针对性强、可操作性强；

满足以上三项要求得3分，满足以上二项要求得2分，满足以上一项要求得1分，其它情况不得分。

- （2）总体建设方案（满分3分）

总体建设方案主要但不限于以下几项内容：

①总体建设方案内容全面、先进，科学合理；

②总体建设方案内容具体，表达清晰、完整、严谨；

③总体建设方案内容针对性强、可操作性强；

满足以上以上三项要求得3分，满足以上两项要求得2分，满足以上一项要求得1分，其它情况不得分。

- （3）云安全方案（满分5分）

方案中包含云平台内的基础安全方案，与本项目外的其他安全软硬件设备共同组成整体网络信息安全防护体系。

①方案内容全面；

②方案内容具体，表达清晰、完整、严谨；

③方案内容针对性强；

④方案内容先进，科学合理；

⑤方案内容可操作性强。

满足以上五项要求得5分，满足以上四项要求得4分，满足以上三项要求得3分，满足以上两项要求得2分，满足以上一项要求得1分，其它情况不得分。

- （4）容灾方案（满分2分）

方案中包含基于本次投标人提供的云平台、容灾管理软件的容灾体系建设，从数据存储层、云平台层、网络层、应用层等提出容灾整体解决方案，清晰描述投标人与硬件设备服务商、应用软件服务商等角色的分界面及配合方案，牵头负责应用级容灾体系建设的全面落地。

①方案内容全面、先进，科学合理、针对性强、可操作性强；

②方案内容具体，表达清晰、完整、严谨；

满足以上两项要求得2分，满足以上一项要求得1分，其它情况不得分。

- （5）技术指标响应（满分28分）

全部满足采购文件技术指标要求，得28分。

要求对数据库软件、虚拟化软件、中间件软件、管理软件的所有技术需求指标进行点对点应答，其中△号项为关键指标项，不满足一项扣2分，扣完28分为止；其他指标项为一般指标项，不满足一项扣1分，扣完28分为止。（关键指标项须提供所投产品的功能页面截图，或官网链接及截图，或技术材料相关描述截图等证明材料，并加盖原厂商公章；若指标项有明确证明材料要求的以指标项描述为准。）

- （6）云平台集成服务（满分9分）

制定详细的系统集成方案；完成本采购软件的安装和调试；完成所投产品的现场工勘、布线设计等配套工作；制定系统的整体联调和优化方案、应急预案。对以上集成方案的设计明确清晰，可操作性强。内容描述完整清晰的，得9分。

制定详细的系统集成方案；完成本采购软件的安装和调试；完成所投产品布线设计等配套工作；对以上集成方案的设计明确清晰，可操作性强。内容描述完整清晰的，得4分.

### 2.2 团队服务能力分（满分6分）

拟投入人员必须为本公司职员或分公司职员。提供拟投入人员相关资格证书及投标截止时间前1年内，任意6个月投标人为其缴纳个人社保证明复印件（并加投标人公章）方予认可，否则不得分。成立不足6个月的公司，提供成立之日起次月至截标时间前一个月的投标人为其缴纳个人社保证明复印件（并加投标人公章）。

- （1）项目经理（满分2分）

具备信息系统项目管理师证书或PMP 管理专业人员资格认证证书得2分。满分2分。（须提供证书复印件并加盖公章）

- （2）团队成员（满分4分）

实施团队（不含项目经理）具备信息系统项目管理师证书或PMP 管理专业人员资格认证证书，每提供1个得1分，最高2分；具备高级工程师认证的，得1分；具备系统架构设计师证书，得1分。满分4分。（须提供证书复印件并加盖公章）

3.商务分，满分34分

- （1）履约能力（满分26分）

①投标人通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 27701隐私信息管理体系认证、ISO 22301业务连续性体系认证、ISO20000信息技术管理体系认证认证的，每提供一个得1分，没有不得分，满分4分。（须提供证书复印件并加盖公章）

②投标人具备ITSS云计算服务能力（私有云基础设施服务一级）证书，有得3分，没有不得分，满分3分。（须提供证书复印件并加盖公章）

③投标人具有有效的CMMI 3级及以上认证证书，有得3分，没有不得分，满分3分。（须提供证书复印件并加盖公章）

④投标人具备有资质的第三方机构颁发的可信云认证：云管理服务提供商能力认证等级为卓越级得3分；多云管理解决方案认证得3分。满分6分。（须提供证书复印件并加盖公章）

⑤投标人所投产品支持国产软硬件体系，可以适配国产芯片，包括不限于飞腾、鲲鹏、兆芯、海光、龙芯等，每适配一种得0.5分，最高2.5 分；可以兼容国产操作系统，包括不限于银河麒麟、中标麒麟、UOS等，每兼容一种国产操作系统得0.5分，最高1.5分。本项满分4分。（须提供对应的适配证明并加盖公章）

⑥投标人所投全部产品来自投标人，且投标人对关系型数据库、弹性计算服务、分布式应用服务、分布式关系型数据库服务、分布式日志服务、云服务总线等主要产品能提供有效证明其专业技术能力的证明材料。每项得1分，满分6分。

- （2）业绩案例（满分8分）

①投标人所投产品从2018年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有用户单位为国家部委级的同类或类似项目案例（云平台类），每提供1个得2分；具有用户单位为省级的同类或类似项目案例（云平台类），每提供1个得1分。本项满分5分。

②投标人所投数据库产品具有用户单位为省级及以上的国产ARM架构服务器实际使用案例，有得3分，没有不得分，满分3分。（本项须提供适配测试报告或其他相关证明并加盖公章）

注：投标文件需要同时提供合同首页、建设内容页、合同金额页、盖章页复印件并加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准，否则不得分

（注：上述省级单位包括但不限于中央直属机关、事业单位、社会团体等的省级或副省级分支机构，省级或副省级直属机关、事业单位、社会团体等；全国性公司的省级或副省级子分公司、直接控股子分公司，省级或副省级公司总部等。）

总得分 =1 + 2 + 3

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。除非有法定事由，如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。该等情况下，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依法确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

四、特别说明

投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价的，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人可根据自己的报价，自行决定是否在投标文件中提供书面说明及相关证明材料。所提供的材料有可能如下，具体以评标委员会现场要求为准：

①行政机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次投标所提供社保同月份)》；

②提供项目成本组成明细。包括人力成本必须根据响应供应商所在省（自治区、直辖市）政府部门或者人力资源社会保障部门公布的关于2020年投标供应商所在地最低工资标准相关文件要求编制，税务成本必须提供投标人的年度税务缴纳凭证作为参考依据。

第五章 合同

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：GXZC2021-G3-     -KLZB-

采购计划号：

采购人（甲方）：广西壮族自治区医疗保障局

供应商（乙方）：

项目名称和编号：广西壮族自治区医疗保障信息平台建设项目-公共服务区云平台软件服务（GXZC2021-G3-     -KLZB）

签订地点：广西南宁市                                          签订时间：2021年     月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（招标文件）规定条款和乙方承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条、项目内容

| 序号 | 设备及软件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、数据库软件 |  |  |  |
| 1 | 关系型数据库 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 2 | 数据库管理软件 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 3 | 数据库同步、转换工具 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 二、虚拟化软件（IaaS层） |  |  |  |
| 1 | 服务器虚拟化及弹性计算服务 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 2 | 存储资源虚拟化 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 3 | 专有网络软件 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 4 | 服务器负载均衡软件 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 三、中间件软件（PaaS层） |  |  |  |
| 1 | 分布式应用服务 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 2 | 分布式日志服务 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 3 | 分布式缓存服务 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 4 | 分布式消息队列 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 5 | 分布式关系型数据库服务 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 6 | 云服务总线 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 7 | 对象存储服务 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 8 | HSAF适配层 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 四、管理软件 |  |  |  |
| 1 | 统一运维管理平台 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 2 | 云运营管理平台 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 3 | DNS软件 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 4 | 容灾管理软件 | 2 | 数据中心A/B各1套 |
| 5 | 业务实时监控服务 | 2 | 数据中心A/B各1套 |

2、合同价款即中标金额：人民币          元整（¥      ）。合同价为固定总价包干，包括技术服务、利润、税金、维护等乙方完成本合同约定义务的一切费用。

3、提供的软件开发服务和货物必须满足采购文件项目需求的各项要求及符合投标文件的各项规定。

第二条、付款方法

合同签订之日起15个工作日内支付合同款的40%；提交实施方案后，支付合同款的10%；系统上线试运行后15个工作日内，支付合同款的40%；通过甲方验收合格后并且系统无故障运行6个月后，支付合同款的10%。乙方在每次收到合同款项之日起5个工作日内开具相应金额发票给甲方，否则甲方有权暂不予支付下一阶段款项。

履约保证金：中标金额的5%，如果乙方被评标委员会认定为小微企业，则免收履约保证金。乙方收到中标通知后5个工作日内，以转账方式将中标金额的5%缴纳给甲方作为履约保证金，项目通过最终验收后，10个工作日内一次性退回履约保证金，不计利息。

第三条、提交服务成果时间：自合同签订之日起1个月内完成本项目的深化设计方案、交付系统软件原型，3个月内完成本项目全部软件开发和部署并通过初步验收并进入试运行，试运行期1个月，须在签订合同之日起6个月内提交所有服务成果并完成终验。

第四条、验收标准

1.初步验收完成后，按照用户安排的开始时间（原则上不超过2周），进行系统的试运行，试运行期为1个月；

2.项目安装调试完毕后，按以下程序进行最终验收：

1）项目整体通过信息系统安全风险评估和三级等保测评。

2）通过甲方指定机构的软件评测验收，包括软件可靠性、易用性、可移植性、功能、效率及用户文档测试等；

3）通过甲方组织的验收小组验收。

第五条、质保期

提供原厂现场安装技术支持，以项目最终验收通过后开始计算，提供3年的软件保修期和免费软件升级，提供两年的现场技术支持及售后技术支持服务。乙方未按约定履行保修职责的，甲方有权聘请第三方维修，所需费用由乙方承担。

第六条、乙方为甲方开发的软件为委托开发方式，在开发完成以后，一次性将该软件产品的开发源代码（含开发手册）交由甲方。该软件的一切权利归甲方所有。乙方应尊重甲方所有的版权等一切权利，不得对该软件产品进行反向工程，反向编译，反汇编或出租、出让等。否则乙方愿意承担由此给甲方带来的一切损失，甲方保留追究乙方法律责任的权利。

第七条、其它

1．除在不可抗力或双方协议的情况下，本协议书不能取消。

2．如双方在协议期内有任何争议，应友好协商解决。若协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、双方确认的送达地址详见合同签署页，今后凡与本合同有关的任何通知、函件、法律文书（包括但不限于起诉状、应诉通知、传票、裁定书、判决书、律师函等）均送达至上述地址，一经寄送至送达地址即视为送达。各方的联系方式和送达地址需要变更时，应当自变更之日起三个工作日内以书面形式通知对方；未通知的，若对方邮寄送达的，与本合同相关的文件资料包括法律文书邮寄至送达地址即视为送达。

第八条、合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第九条、违约责任

1、乙方对提供的工作成果质量负责，如工作成果因质量方面原因造成不能通过甲方验收而发生返工的，返工的费用由乙方负责，乙方应向甲方支付误期违约金，每周按合同总价的5‰累计，同时乙方应继续履行本合同所规定的义务。

2、乙方因自身原因延迟交付成果超过60天，甲方有权终止合同，乙方应返还甲方已支付的合同款项。除支付前款所约定的误期违约金外，甲方有权要求乙方支付合同总价10％的违约金。

3、非甲方责任造成返工的，返工的费用由乙方承担。

4、甲方延期付款时（正当拒付除外），应向乙方支付延期违约金，每周按延期付款金额的5‰累计，延期违约金的最高限额为合同总价的5％。甲方延期付款时间超过60天，乙方有权终止合同，除前款所约定的延期违约金外，乙方有权要求甲方支付合同总价10％的违约赔偿金。如果合同继续履行，乙方履行本合同的期限应相应顺延。

5、任何一方不履行本合同，给对方造成损失的，应赔偿相应损失，但合同另有约定的除外。

6、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，根据具体情况可部分或全部免于承担违约责任。

7、如乙方违反本合同约定的保密条款的，需按本合同总金额的50%向甲方支付违约金，除此之外给甲方造成损失的，还需赔偿甲方的损失。

8、为采购本合同约定项目所形成的采购文件、响应文件文件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力，乙方须严格执行，乙方如有违反的，须按本合同有关违约条款承担违约责任。

9、如乙方未独立完成合同义务，擅自将合同义务转让给任何第三方的，甲方有权要求解除合同，并要求乙方返还已收取的全部款项并支付合同金额10%作为违约金。

10、违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担甲方的损失。因乙方违约造成的甲方损失或应向甲方支付的违约金，甲方有权直接从未付款中扣除，不足部分，甲方还有权向乙方追偿。

11、因乙方违约，造成的甲方支出的争议处理费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、诉讼财产保全责任保险费等）也由乙方承担。

第十条、签订本合同依据

1、采购文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、中标通知书。

第十一条  本合同一式六份，甲方三份，乙方一份，广西区财政厅政府采购监督管理处执一份，广西科联招标中心有限公司执一份。

| 甲方（章） 2021年 月 日 | 乙方（章） 2021年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 2021年 月 日 |  |

第六章 投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月   日

- 二、资格部分格式

2.1资格部分封面格式：

正本/或副本

投标文件（资格部分）

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

2.2 资格部分目录

★（1）有效的营业执照副本复印件或事业单位法人证副本复印件（非自然人投标时提供）（必须提供，同时要加盖单位公章）；

★（2）法定代表人或自然人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

★（3）法定代表人或自然人授权委托书(格式见第六章) 和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

★（4）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、账号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；成立不足3个月的供应商或自然人按实际情况提供；

★（5）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；成立不足3个月的供应商或自然人按实际情况提供；

★（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

★（7）信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn/cr/list)〕查询结果信用声明函（格式见第六章）；

★（8）投标人2019年财务报表复印件（或截标时间前半年内能反映财务状况的报表）；

（9）特殊资质要求：无

2.2.1有效的营业执照副本复印件或事业单位法人证副本复印件（非自然人投标时提供）（必须提供，同时要加盖单位公章）。

2.2.2法定代表人或自然人完整有效的身份证复印件（必须提供，第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

2.2.3-1法定代表人或自然人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                （采购代理机构名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目（项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

自然人授权委托书

致：                （采购代理机构名称）：

我             （姓名）现授权               （姓名）以我的名义参加                    项目（项目编号：              ）的投标活动，并代表我全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                  授权人签名：

被授权人身份证号码：

年    月    日

2.2.3-2委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章，否则其投标无效）；

2.2.4截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、账号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件。成立不足3个月的供应商或自然人按实际情况提供；

2.2.5截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；成立不足3个月的供应商或自然人按实际情况提供；

2.2.6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）

2.2.7信用声明函（格式）：

信用声明函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前5日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年    月    日

2.2.8投标人2019年财务报表复印件（或截标时间前半年内能反映财务状况的报表）；

2.2.9特殊资质：无

三、投标文件（商务及技术部分、报价部分）格式

正本/或副本

投标文件

（商务及技术部分、报价部分）

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

3.1 商务及技术部分内封面格式：

商务及技术部分

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

3.2商务部分目录

★（1）投标保证金缴纳证明复印件；

★（2）投标声明书(格式见第六章)；

（3）投标人情况介绍；

（4）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

★（5）商务响应表(格式见第六章)；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明；

（7）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表，合同、任务书或其他证明材料复印件）(格式见第六章)；

（8）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内，未注明有效期的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）(格式见第六章)；

（9）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

3.3技术部分目录

★（1）技术响应表(格式见第六章)；

（2）服务方案，包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员一览表(格式见第六章)；

2）项目质量保障措施和质量承诺；

3）售后服务承诺；

4）本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）(格式见第六章)。

（3）招标采购需求中要求提供的材料（如技术方案等）；

（4）投标人拥有设备的情况和现状。

（5）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠（格式自拟）；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

3.2商务部分

3.2.1投标保证金银行缴纳证明复印件（一式二份，一份随商务技术部分装订，一份随开标一览表装订）

3.2.2投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                              （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业（或事业单位），经营地址                                      。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：             ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该项目的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　。

3. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

3.2.3 投标人情况介绍（格式自拟）

3.2.4 属于投标人资质及信誉等方面的证书或材料（格式自拟）

3.2.5商务响应表格式：

分标：

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中“商务要求表”要求的内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人盖章：                          日 期：

3.2.6投标人需要说明的其他文件和说明

3.2.7投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同、任务书或其他证明材料复印件格式自拟）

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人公章：

年    月   日

3.2.8中小企业声明函格式：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.2.9残疾人福利性单位声明格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期

注：投标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

3.3技术部分

3.3.1技术响应表格式：

分标： /

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 项目要求及技术需求 | 序号 | 采购内容 | 投标承诺 |  |
| ... |  |  | ... |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件“项目要求及技术需求”部分逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人盖章：                          日 期：

3.3.2服务方案（格式自拟），包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

分标：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。请提供项目实施人员社保缴费证明，否则不能作为评分依据。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人盖章：                           日  期：

2）项目质量保障措施和质量承诺；

3）售后服务承诺

售后服务承诺函

（格式自拟）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人盖章：                           日  期：

4）本地化服务能力证明

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人公章：                               　            年    月　 日

3.3.4招标采购需求中要求提供的材料（如技术方案等）（格式自拟）；

3.3.5投标人拥有设备的情况和现状（格式自拟）；

3.3.6优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠（格式自拟）；

3.3.7投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

四、报价部分格式

4.1 报价部分内封面格式：

报 价 部 分

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

4.2 报价部分目录

★（1）投标函（格式见第六章）；

★（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和材料（格式自拟）；

★（4）开标一览表（与投标函、投标保证金缴纳证明一起单独用小信封密封，格式见第六章）；

4.2.1 投标函格式：

投 标 函

致：                  （采购代理机构名称）：

根据贵方为      项目的招标公告（项目编号：   ），签字代表  （全名）  经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交包含资格部分正本一份、副本  份；商务及技术部分、报价部分的正本一份、副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标之日起           日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意本投标文件中“投标报价明细表”和中标后签订的采购合同可用于公示，其中所有内容不涉及投标人商业秘密，并承诺可向招标采购单位提供相关电子文档。

6. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7. 投标函一式二份，一份随报价部分装订，一份随开标一览表装订。

8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        ，邮编：

电话：                 ，电子邮箱：

投标人代表姓名：                ，职务：

投标人企业工商营业执照号码：

法定代表人姓名：

法定代表人身份证号码：

授权委托代理人姓名：

授权委托代理人身份证号码：

投标人开票资料：

开票信息：             （填“专票”或“普票”）

名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及帐号：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

（投标人公章）

年     月     日

4.2.2 投标报价明细表格式：

投 标 报 价 明 细 表

项目名称：

项目编号：

分标：                                                     金额单位：人民币（元）

| 序号 | 采购内容 | 软件版本、服务（或产品）提供商、产地 | 详细项目内容 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价：大写： 人民币 |  |  |  |  |  | ¥ |
| 交付使用期： 质保期： |  |  |  |  |  |  |

注: 1、投标费用及利润等项目内容可自拟。

2、以上属于小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位生产的产品、属于非强制性优先采购节能产品、属于优先采购环境标志产品、属于广西工业产品需要分别列明产品总值、占本次投标报价的比例（百分比），并自列具体明细附表以供评标委员会审核。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人盖章：

日  期：

4.2.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

4.2.4 小信封（内装开标一览表、投标保证金缴纳证明复印件、投标函）封面格式（可以手写，密封）：

★必须注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

4.2.5 开标一览表、投标保证金缴纳证明复印件、投标函

4.2.5-1开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                         项目编号：

投标人名称：

投标报价

大写：人民币 小写： ¥

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

★3、此表必须与“投标函”、“投标保证金缴纳证明复印件”一起单独用一个小信封密封及递交，信封封面请注明项目名称、项目编号、投标人名称及“开标一览表、投标函、投标保证金缴纳证明复印件”字样。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

4.2.5-2 投标保证金缴纳证明复印件

4.2.5-3投标函（格式略，格式与第4.2.1条相同）

五、其他文书、文件格式

5.1 联合投标协议书格式：

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5.本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。〔如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。〕

6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

年    月    日

5.2 联合投标授权委托书格式：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：  根据 与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权  为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日期：    年  月  日

被授权人（签字）；

日期：    年  月  日

5.3法定代表人完整有效的身份证复印件（必须提供，第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

5.4委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章，否则其投标无效）；

5.5投标人信息及投标文件签收回执格式：

投标人信息及投标文件签收回执（格式）

投标人信息：

投标人全称：           　　                             （加盖公章）

投标人统一社会信用代码：

投标人联系电话：

投标人地址：

法定代表人（负责人）姓名：

法定代表人（负责人）身份证号码：

授权委托代理人姓名：

授权委托代理人身份证号码：

投标人开票资料：

开票信息：             （填“专票”或“普票”）

投标人名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及帐号：

————————————————————————————-——————————

投标文件签收回执

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 分标号 |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 投标文件 递交人姓名 |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 采购代理机构 名称 | 广西科联招标中心有限公司 |  |  |  |  |
| 投标文件 递交时间 |  | 投标文件 密封情况 |  | 采购代理机构 签收人 |  |