公开招标文件

项目编号：GXZC2021-G3-003380-KWZB

项目名称：智慧校园三期建设服务采购

采购单位：广西卫生职业技术学院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2021年9月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知	20

第四章  评标办法及评分标准	33

第五章  合同主要条款格式	36

第六章　投标文件格式	42

- 第一章  公开招标公告

项目概况：

智慧校园三期建设服务采购招标项目的潜在投标人应在广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层广西科文招标有限公司获取招标文件，并于 2021年10月19日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：GXZC2021-G3-003380-KWZB，政府采购计划编号：广西政采[2021]14612号

项目名称：智慧校园三期建设服务采购

预算金额：517万元

最高限价：与预算金额一致

采购需求：服务门户平台与业务中台1套、超级APP1套、大数据分析1套、第三方厂家对接服务1项；具体详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起180日历日内完成实施并上线试运行，具体详见招标文件

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；本项目不接受未购买本招标文件的供应商投标。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件：

时间：2021年9月27日至2021年10月9日每天上午8时至12时，下午3时至6时　（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层广西科文招标有限公司财务部

方式：现场购买。

售价：招标文件工本费每本250元，售后不退。如需邮寄，每本另加邮费50元（邮购文件的，需于发售截止时间前将工本费及邮费汇到广西科文招标有限公司指定帐号并联系招标采购文件联系人）。

招标采购文件联系人：朱瑜萍，电话：0771-2023962，传真：0771-2023829

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2021年10月19日9点00分（北京时间），逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理。

地点：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层广西科文招标有限公司开标厅。投标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件）

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

七、投标保证金（人民币）：伍万壹仟柒佰元整（￥51,700.00)；

投标人应于投标截止时间2021年10月19日上午9时00分前将投标保证金从投标人的银行账户以转账或电汇形式转出并到达以下账户或其他非现金形式提交，本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

开户名称：广西科文招标有限公司南宁九分公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行

银行账号：805030084600001

八、网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxcz.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人名称：广西卫生职业技术学院

地址：南宁市兴宁区昆仑大道8号

联系人及联系电话：朱老师；0771-5628141

2、采购代理机构：广西科文招标有限公司

地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

项目联系人：王  然；联系电话：0771-2023871  传真：0771-2023997

3、项目联系方式：

项目联系人：王  然

电　话：0771-2023871

广西科文招标有限公司

2021年9月27日

- 第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本项目所有采购标的所属行业为软件和信息技术服务业类。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 服务门户平台与业务中台 |  | 1套 | 一、服务门户平台： （一）个性化服务界面：支持用户进行首页主题、皮肤和组件的相关配置。展示模块：首页包含多个组件内容，用户可以选择哪些组件显示或隐藏。 （二）门户服务模块： ◆一）全局搜索服务：要求首页提供全局搜索能力。支持文本的精确和模糊搜索，对用户的输入中包含的错误字符有一定的容错能力，结合模糊搜索能力进行推荐，实现多种结果的展示。搜索范围包括：应用/服务（名称）、事务（名称）、消息（标题和内容）、资讯（标题和内容）、日程模块。（投标文件中提供软件界面截图） 二）个人中心：查看有关当前用户的所有信息数据，包括用户的账号信息、安全设置、收藏内容。具体参数要求如下： 1、账号信息：要求用户可查看到个人的基础信息、联系信息及账号信息； 2、安全设置： （1）要求可查看当前账号的安全等级，并以不同的色彩、文字进行提示； （2）用户可自助修改登录密码； （3）修改账号密码或激活账号时设置安全邮箱，用于修改登录密码时验证身份； （4）修改账号密码或激活账号时设置安全手机，用于修改登录密码时验证身份。 3、联合登录：要求为用户提供社区账号登录的方式包括QQ，微信，支付宝，企业微信； 4、登录历史：要求展示账号所有登录历史，包括登陆时间、登录IP地址及使用的设备信息； 5、我的收藏：要求包含用户收藏的应用，收藏的服务和收藏的新闻资讯等内容； ◆6、权限代办：要求展示用户的事务委托代办清单，支持用户查看代办详细。（投标文件中提供软件界面截图） 三）日程中心：日程中心是用户查看、订阅各类日程信息的统一入口。具体参数要求如下： 1、日程订阅： （1）用户可自行对可订阅的日历进行订阅； （2）存在强制订阅日历，用户不可取消。 2、日程查看：选择日历上的一个时间段，查看这段时间内的日程。支持按日、周、月查看； 3、日程提醒：用户可选择某一条日程对其设置提醒，并能自行设置日程提醒时间； 4、日程搜索：用户可对全时期内的全部日历进行搜索。 四）消息中心：消息中心是服务门户平台消息集中展示中心，方便查看与用户自身相关的详细通知，支持按消息来源查看关注的详细消息。具体参数要求如下： 1、消息列表：消息列表是消息集中展示中心，方便查看与用户自身相关的详细通知； 2、消息设置：支持对接收到的消息进行过滤筛选设置； 五）服务中心：服务中心是所有应用和服务的集合，支持多种方式查找服务。具体参数要求如下： 1、最近使用服务：提供记录每个用户最近的操作的功能，并分别对每个人展示不同的最近使用记录。 2、推荐服务：根据用户所在的组织机构、角色，由管理员对服务进行推荐并展示在用户的推荐服务当中。 3、服务筛选： （1）可根据服务的标签对服务进行快速查找，不同分组的标签多选时取交集，同一分组的标签多选时取交集。 （2）可根据检索关键字进行对服务标题进行模糊检索。 4、服务分类：根据服务拼音首字母对服务进行粗粒度分类。 ◆5、办事指南：服务上架时可选是否开启服务办事指南。办事指南提供基础信息、办理流程、申请材料、许可收费、办理依据、咨询监督信息。（投标文件中提供软件界面截图） 六）资讯中心：汇总校内各类资讯来源进行统一展示的页面。资讯支持使用门户本身自带的内容管理进行发布。具体参数要求如下： 1、资讯浏览：展示用户可浏览的全部资讯，支持根据栏目划分资讯，支持根据用户角色/用户组/组织机构对用户可浏览的资讯进行授权； 2、资讯收藏：支持对感兴趣或关注的新闻资讯进行收藏； 3、热门资讯：根据当前栏目下各资讯的阅读人数倒序排列显示热门资讯； 4、资讯查找：支持对标题或内容进行搜索、支持分栏目进行搜索。 5、新闻浏览统计：支持对每篇新闻浏览量进行统计显示。 七）业务管理中心：对于部门的服务提供者和部门的系统管理者，系统提供部门管理工作台。具体参数要求如下： 1、应用服务管理： ◆（1）面向应用服务发布岗人员提供相关应用服务管理功能。应用服务发布岗的人员可以查看自己部门创建的应用服务，主要包括服务编号、服务图标、服务名称、服务类型、服务创建时间，服务最新更新时间，发布终端，服务状态等信息。并对其进行相关管理。（投标文件中提供软件界面截图） （2）新建服务：新建编辑服务的基本信息、办事指南、流程表单设计、服务终端、访问权限。 （3）编辑应用服务：应用服务发布岗的人可以在应用服务撤回，被退回，下架状态下对服务进行编辑。 （4）下架应用服务：应用服务在审核通过上架之后，应用服务发布岗的人员可以自行将自己部门的应用服务下架。 （5）撤回应用服务：创建应用服务并提交后，如果服务尚未被审核，用户可对其进行撤回操作。 （6）服务强制推荐：不分时间，不分浏览权限对该应用进行推荐，被推荐的应用将展示在对应主题或移动端的主页位置。 （7）服务终端管理：支持基于部门业务管理员、超级管理员两级管理模型。部门业务管理根据负责的业务系统特点，自主申请系统要上架的终端，并填写终端上必须的信息，包括图标、名称、访问地址，由超级管理员统一审核上架。 2、流程实例管理： （1）挂起/激活：挂起时当前流程暂不执行，为外部接口推送撤回“待办”的参数，激活后流程重新正常流转。 （2）督办：对延期的流程进行督办，被催办人员将收到催办提醒。 （3）终止：强制结束当前流程，不再继续流转。 （4）转阅：将当前节点可查看的内容交由其他人查看，被转阅者仅可查看，无法办理。 （5）转办：管理员将当前节点的办理人替换为其他用户，仅对当前实例生效。 3、消息管理： （1）新建消息：用户主动编辑消息进行发送，支持发送部门、发送方式、消息接收人、消息内容的设置。 （2）已发送消息：已发送完成的消息任务，自动进入已发送列表。主要包括：消息标题、发送部门、发送者、接收人、发送时间等信息。 （3）待发送消息：处于定时发送、审核中、发送中这三种状态的消息任务，将自动进入待发送列表中。 （4）草稿箱：处于存为草稿、已撤回、超时撤回、审核未通过这四种状态的消息任务，将自动进入草稿箱中。草稿箱里的消息任务可重新修改或删除操作。 （5）回收箱：从草稿箱中删除的消息任务，自动进入回收站中。在回收站的消息任务可执行恢复或彻底删除的操作。 （6）常用联系人：对用户的常用联系人进行设置和管理。 （7）素材库：素材库允许用户添加富文本内容素材，包括：标题、正文和封面图片。 二、业务中台： （一）公共基础服务： 一）用户服务：用户管理中心是对所有用户、用户组、组织机构、用户身份等信息集中管理的地方，它可通过用户服务接口为所有应用系统的用户提供统一管理用户的功能，而不需要应用系统再单独管理用户数据。具体参数要求如下： 1、组织机构管理： （1）描述用户的组织机构信息，作为用户账号信息的一个重要属性，数据通常来源于第三方系统； （2）针对于临时的组织机构进行维护管理，维护临时增加的组织机构，系统管理员可根据实际需求对次要组织机构数据进行增、删、改、查等操作，支持多组织机构树建立。 （3）提供将组织机构对企业微信、钉钉软件推送组织机构信息的基础能力接口，通过接口进行实时的数据同步，以保障用户多入口访问智慧校园时的数据一致性。 2、用户管理： （1）模块的数据通过从数据中心进行获取，为了保证数据的一致性和完整性，人员数据管理仅针对于临时的组织机构管理下的人员信息进行维护管理。 （2）系统管理员可根据需求对临时组织机构大类下的人员信息进行增、删、改、查等操作。 （3）支持用户多个账号，每个账号都有一个组织机构和身份，账号信息包含账号、组织机构、身份、账号有效期、账号状态。账号信息的状态有：正常、冻结、注销 3、用户组管理： （1）普通用户组：可进行人员分组管理方式，常用于根据教师、本科生、管理员等一般信息进行分组和简单授权。用户可以同时存在于多个普通用户组中。 （2）岗位用户组：与组织机构相关联的用户组模型，每个岗位用户组必须设定所关联的组织机构范围。用户相关联的组织机构可以不是账号本身所在的组织机构。用于设置各类较为复杂的授权，并通过建立岗位、组织机构和账号三元关系，以解决高校遇见的双肩挑、数据权限等常见问题。 （3）动态用户组：是由一个或一组规则进行定义，内部成员只有管理员能过编辑调整。添加动态用户组时，需要输入相应的名称和描述，确定相应的规则。 4、字典管理： （1）由系统管理员在后台进行数据字典维护，如果用户需要增加或变更配置项，只需修改数据字典表的记录即可，不需要修改程序代码。 （2）字典管理包含性别类型、证件类型、部门类型等通用字典；并且有父级字典的功能设置来满足不同字典的应用需求。 5、身份管理： （1）添加：添加一个身份类型。添加时输入类型名称、代码和说明。添加后管理员即可将人员维护为该身份类型。 （2）删除：删除某个身份类型，当该身份类型仍有账号存在时，身份类型不可删除。 （3）关联用户组：将某个身份类型与某个普通用户组相关联，关联后，该身份类型的新增用户将自动加入被关联的用户组中。 二）认证中心：以认证服务为基础的统一身份认证体系，将组织信息、用户信息统一存储，进行分级授权和集中身份认证，规范应用系统的用户认证方式，提高应用系统的安全性和用户使用的方便性，实现全部应用的单点登录。具体参数要求如下： 1、应用对接配置：管理员需要通过认证服务进行单点登录的应用系统列表，对接的每个应用需要根据对接单点登录所需的技术填写相应的各项信息。 2、登录方式配置： （1）配置可允许的登录方式，包括普通登录和联合登录。 （2）联合登录：对微信、QQ、支付宝、企业微信、钉钉进行启用或停用。 （3）普通登录：账号(默认必须)、手机号码、证件号码、邮箱进行启用或停用。 （4）手机动态验证登录配置。 3、安全策略配置： （1）在整个平台层级配置各种安全策略，既包含个人用户相关安全策略，也包含系统本身安全策略。 （2）防止存在针对系统的恶意攻击，对于同一账号或IP在短时间内尝试连续登录的次数做出限定，超过登录阈值则锁定账号。 4、账号配置：设置账号的多项安全信息，当设计高危操作：更改密码、更改绑定邮箱操作时，需要进行身份验证。 5、密码策略设置： （1）设置系统全局的密码设置规则，配置用户设置密码时必须遵守的各项规则，配置好的规则将以文本形式显示在输入新密码的文本框附近进行提示。 （2）密码次数设置。用户自行设置密码时的重复次数限制，例如设置为2时，密码不可与最近两次使用过的历史密码相同。 （3）密码长度设置，可分别规定密码的最大长度与最小长度。设置为0时无限制。 （4）密码天数设置：分别设置密码有效期和密码失效提醒天数。设置后密码到达有效期后即无法使用，必须重新设置。到达提醒天数后在认证登录时进行提醒。 （5）密码组合设置：对用户设置密码时必须使用的字符类型进行设置，某个选项打开时，则密码必须包含这个类型的字符。 6、账号激活配置：配置用户自助激活账号时所需输入的信息，其中认证方式中支付宝可单独使用，其预留手机、证件照、人脸三种方式均需提前收集信息，打开这些认证方式能够更加准确地完成实名认证，若不需要则单独通过手机号或邮箱激活即可。 7、登录主题配置： （1）页面logo管理：分别管理认证登录页在PC端和移动端显示的logo，需上传指定大小范围的图片。 （2）背景图片管理：分别管理认证登录页在PC端和移动端显示的背景图片，需上传指定大小范围的图片。APP端可以使用视频作为登录背景。 （3）版权信息管理：分别管理PC端和APP端认证登录页展示在页面底部的版权信息文本。 （4）Favicon与网站标题管理：管理PC端认证登录页的favicon和网站标题。Favicon用于浏览器标签页和收藏页。 （5）常用链接配置：管理认证登录页上所需使用的各类常用常用链接的地址，例如找回密码、账号激活、APP下载地址。 8、认证统计分析： （1）登录用户人数/人次：分别显示系统在特定区间时间内登录的总用户数以及总登录次数。 （2）身份登录人数/人次占比：以饼状图展示各身份的用户在特定时间区间内登录的总人数、总次数及占比。 （3）异常登录账号统计：展示账号异常登录（即因尝试次数较多被冻结的）的分时段次数，点击可钻取到账号列表及登录时间日志。 （4）登陆终端统计：展示系统在特定时间区间内收到登录请求的终端类型，分PC端和移动端展示。 （5）系统登录次数统计：展示发送登录请求至认证的来源应用系统，可直观了解各系统的使用频率。 三）权限服务：从实际业务场景角度考虑，统一授权并不对业务系统中具体存在的业务权限进行管理，只对业务权限凝聚到的角色进行管理，为角色分配用户或用户组。因此，整个授权管理中心围绕角色内部的用户管理和与业务系统之间的角色同步进行建设。具体参数要求如下： 1、应用对接授权： （1）应用对接授权就是为解决各业务系统与授权中心对接，完成各个业务系统角色数据同步到授权中心，由授权中心集中授权和审计管理。 （2）查询应用：查找应用对接列表内的各个应用，支持以应用名称、应用描述、同步地址进行搜索，支持模糊搜索。 （3）添加应用：添加要对接进行授权管理的应用，添加时需要的信息包括应用代码、应用名称、应用所属系统/业务域（下拉框选择）、角色同步地址。 （4）编辑应用：编辑已有应用的应用代码、应用名称、角色同步地址。 （5）删除应用：删除某个已对接的应用。 （6）查看应用详情：查看已对接应用的详情信息，包括：应用名称、应用代码、应用所属系统/业务域、角色同步地址。 2、应用角色管理：全局所有角色的集中管理中心。任一角色必须创建在某一应用、业务系统下，授权中心与业务系统间通过接口进行通信，业务系统读取用户信息时同时获取其相关的角色信息，并根据角色关联的权限确定用户应当具备的权限。 3、角色组管理： （1）依据具体业务场景，根据管理规则对角色进行聚合，形成角色组。 （2）授权方式与角色相同，可关联用户或用户组。与应用角色不同，角色组不直接与应用相关联，可以将跨应用的不同角色放入同一角色组中，以便于授权快速进行。 （3）角色组中的用户将拥有组内所有角色具有的权限。 4、用户授权管理： （1）支持一次为一个/一批用户授予多个权限，可以使用用户授权功能进行授权。 （2）支持管理者在用户授权页面查看当前系统内全部用户，选中某一个/一批用户后，为其分配当前系统内的任一角色/角色组。 5、用户组授权管理： （1）支持一次为一个/一批用户组授予多个权限，可以使用用户组授权功能进行授权。 （2）支持管理者在用户组授权页面查看当前系统内全部用户组，选中某一个/一批用户组后，为其分配当前系统内的任一角色/角色组。 6、分级授权管理： （1）提供分级管理功能，设置分级管理员，支持多层级的分级管理。 （2）分级管理员的权限设置分为2类，分别包括授权权限和管理权限。 （3）授权权限：即可以面向最终的应用使用用户进行授权的权限。 （4）管理权限：即从管理的角度，可以将权限下发各下级管理人员的权限。 （5）分级授权主要功能包括分级授权的人员管理、各人员的授权权限设置和管理权限设置。 7、权限审计： （1）支持以账号为审计对象，对账号的权限进行审计，包括账号拥有的权限（角色、角色组）、账号拥有的管理权限（授权权限、管理权限）、账号的授权历史信息和操作日志。 （2）支持以角色和角色组为审计对象，对角色的授权用户清单、角色授权日志，归属角色组信息进行审计；对角色组的授权用户情况、授权日志情况、拥有的角色情况信息进行审计。 （3）支持对授权的操作日志进行查询，可以按授权人、被授权人、授权时间段、授权的权限以及授权应用多个维度进行日志的审计查询。 8、授权统计监控： （1）对授权结果进行监控和统计，包括当前授权接入的应用数、角色数、角色组数以及未授权的角色和角色组信息。 （2）能够统计各应用的授权情况、角色的授权情况和近30日的授权变更操作情况信息。 四）消息服务: 1、消息网关管理：要求提供6种消息发送方式：手机短信、邮件、微信、钉钉、APP消息推送、系统消息，与之对应的是集成了6种消息网关类型。 2、短信额度管理： （1）支持设置套餐管理，可对应用或部门设置是否限制短信数量。 （2）如果限制，可以对相应的应用或者部门分配短信额度。 （3）支持相应的应用或者部门设置日额限制。 3、短信模板管理： （1）支持添加、修改、删除某个短信模板。在编写短信内容时，需按照要求书写变量名称。 （2）短信模板均复制自运营商平台 4、消息类型管理： （1）提供多种消息类别：通知、提醒、其他。 （2）在消息类别管理里，可以添加、修改、删除某个消息类别。 5、消息任务监控：可查看监控正在发送中的任务状态。包括消息任务的标题、类型、发送者、发送类型、发送方式、发送中、成功数、失败数的内容。 6、消息日志审计：支持已发送任务、未发送任务的查询，包括消息标题、发送类型、发送部门、发送者、时间、发送方式、发送明细数字的内容。通过发送明细的数字可钻取查看明细。 7、应用管理： （1）支持新增、修改、删除某个应用。 （2）应用基本信息包括应用名称、应用描述、设置是否启用、应用访问地址、应用图标、所属系统、IP白名单的内容。 （3）在编辑消息类型中，包括类型编号、类型名称、消息类别、发送方式、模板类型、设置是否启用、描述的内容。 （4）可设置消息的免打扰时段、消息接收的强制接收与否、消息重发&补发设置。 （5）可编辑消息模板的内容。 8、敏感词管理： （1）管理维护敏感词库，包括敏感词名称、敏感词类型、敏感词描述、更新时间。 （2）当用户新建消息的内容包括有敏感词，在发送时会提醒“存在敏感词！” 9、设置： （1）自动重发设置：设置自动重发次数后，当消息任务中有发送失败的消息时，系统将自动执行重发操作，重发失败后继续重发，直到设定的重发次数后停止。 （2）消息审核：默认不审核，启用后可以选择指定的部门，此部门发送的消息需要审核。 （3）消息任务自动审计：系统自动校验是否有漏发的消息。 （4）发送方式设置：用于控制在线发送-发送方式的显示/隐藏。 （5）短信编辑方式：选择根据短信模板编辑，或者自定义内容的方式。 （6）默认短信额度：可对部门设置默认额度，或者对应用设置默认额度。 五）事务服务:事务中心是用户处理各类待办事务、查看已办事务的统一入口，点击可跳转至相应的办理页面或该事务提供的其他快捷入口功能。具体参数要求如下： 1、我的待办： （1）提醒已经被发起人催办或被管理员督办过的事务。 （2）为用户提供待办事项的办理入口，可通过点击进入。 2、我的发起：默认按照发起的时间排序显示用户发起的展所有事务。 3、我的已办：默认按照最新时间排序，以列表的形式示用户办理过的所有事务。 4、我的传阅：默认按照最新时间排序以列表形式展示传阅给我的和我传阅给他人的事务。 5、我的草稿：用户发起申请时，可将当前状态的表单保存至草稿箱中，以便之后再用。支持多条草稿信息。 （二）流程表单工具: 一）流程工具:在流程设计模块中，用户可通过图形化地拖拽组件、连线、配置组件属性等操作完成各种场景流程的配置，支持串行、并行会签、自动审核、发送消息等各类高频操作。流程工具同时支持使用第三方表单配置流程。具体参数要求如下： 1、流程控件： （1）开始/结束：每个流程的固有控件，定义流程的开始和结束。流程的第一个环节从开始节点后的第一个节点开始，从流转到结束节点结束。可在结束节点上配置“办理消息”发送给申请人，内容需自定义。 （2）连线：将其他控件连接起来，配置流程流转方向的控件。连线支持位置吸附，从而将流程图处理得相对简洁美观。 （3）用户活动：流程设计的核心，组成一个个流程“节点”的主要控件，主要被配置为“申请人”、“审核人”，同时包含部分自动节点（自动审核），支持会签。数据权限、操作权限、催办消息、到期时效等内容全部配置在该控件上。该控件还可为外部提供接口用于监听流程执行情况。 （4）互斥（判断）网关：该控件用于判断用户在表单或流程中输入的各个字段的值，并根据这些值控制流程流转的方向。 （5）并行网关：用于处理需要同时由多个节点并行审核的流程，每一次并行审核的起止节点都要被配置为并行网关。 （6）文本注释：为其他控件提供文本注释的控件，仅用于说明，不实际参与流程的流转。 2、操作权限： （1）提交：申请人必须拥有的操作权限，操作后将流程流转到连线指向的下一节点，对应的节点参与者将收到接口推送的“待办”提醒。 （2）办理：所有审核人必须拥有的操作权限，操作时读取当前节点连接的连线名称，将流程流转到制定方向的节点上，对应的节点参与者将收到接口推送的“待办”提醒。 （3）驳回：属于审核人的操作权限（非必须），可将流程驳回至当前节点的上一节点。 （4）打印：打印当前流程呈现的表单内容。视业务需求审核人或申请人均可拥有。 （5）终止：属于审核人的操作权限，强制结束当前流程。通常被配置归属于管理员。 （6）转阅：将当前节点可查看的内容交由其他人查看，被转阅者仅可查看，无法办理。 （7）转办：将当前节点的操作权限转移给其他人用户。 （8）标记：用于同一节点可等效由多个用户审批的场景，其中任意一个用户可进行标记操作，标记后该节点仅可由当前用户审批，撤销其他人收到的“待办”。 （9）挂起/激活：属于审核人的操作权限，挂起时当前流程暂不执行，为外部接口推送撤回“待办”的参数，激活后流程重新正常流转。 3、数据权限： （1）必填：（数据权限的配置对象为表单中的每个字段，下同）选择是否将表单中相应的字段配置为必填，选择为“无”时继承在表单中配置的字段属性。 （2）只读：选择是否将表单中相应的字段配置为只读，选择为“无”时继承在表单中配置的字段属性。 （3）隐藏：选择是否将表单中相应的字段配置为隐藏，选择为“无”时继承在表单中配置的字段属性。 4、用户活动属性： （1）会签：在一般意义的并行流程的基础上，提供了对于某一节点会签功能的支持，用于解决某些较为复杂场景的审批。当节点选择的办理人为用户组时，开启会签，则组内的所有人都会收到待办且都需要进行办理。会签审批支持的方式有一票赞同、一票否决、按百分比计票、按固定票数计票。 （2）抄送：可开启节点的自动抄送，开启后当该节点办理人完成办理时，所提交的表单页面内容将作为快照发送给所配置的抄送对象。常用于备案。 （3）参与者设置：支持对于用户活动节点较为丰富的办理人设置方式。支持的类型有发起者、指定用户、指定用户组、指定组织机构。指定组织机构+用户组、发起者组织机构+用户组（例如申请人所在单位领导）、上一节点参与人组织机构+用户组，以及表单变量，即可以将表单页面上的某个字段值作为办理人。要求这个值填写内容为学/工号。 （4）到期时效：提供了一种易于配置的简单督办方式，为节点配置的到期时效超时后，可自动提醒特定用户组、管理员、当前节点办理人或发起人，并在办理人待办列表中将本条待办置顶。 （5）超时时间：为节点配置超时时间，超过某一时间后自动通过。常用于公示类场景。 二）表单工具:在表单设计模块内，用户可通过用鼠标把各类组件拖拽排布在页面上的方式完成一个web流式布局表单的配置，每个组件根据需求可以设置其各类属性或数据来源。组件样式基于统一UI设计规范完成，并预置了移动端适配方案，移动端无需重新进行排版，一次设计即可同时完成PC端和移动端的服务使用页面。配置完成的表单可实时预览效果，包括PC端和移动端。可被本平台的流程使用，也可以生成json字符串或url供第三方工具调用。具体参数要求如下： 1、基础组件： （1）单行文本允许用户在一行内输入文本内容，内容来源支持预读取。支持校验输入内容，校验规则支持部分预置规则或手动填写正则表达式。 （2）多行文本允许用户在输入多行文本内容，内容来源支持预读取。支持校验输入内容，校验规则支持若干预置规则或手动填写正则表达式。 （3）计算器带“+”“-”按钮的计数器，可配置最大值、最小值、每次调整步长。允许设置校验规则。 （4）选择框组分为单选和多选框组，为用户提供选择项，并配置不同选项相关的级联内容。选项内容可手动配置或通过字典获取。可配置默认值。 （5）时间/日期选择器为用户提供选择时间和日期的框组，时间/日期格式支持预定义（例如hh:mm或yyyy-mm-dd）。支持设置为时间段/日期范围。 （6）下拉选择框为用户提供下拉选择框，并配置不同选项相关的级联内容。选项内容可手动配置或通过字典获取。可配置默认值。 （7）开关提供一个开关组件，可配置默认值为开或关。主要用于通过配置级联来关联设置其他组件的禁用/隐藏。 （8）滑块允许用户在组件配置的最小值到最大值之间拖动滑块到任意值，从而直观显示目前值的比例。支持为滑块配置步长。 （9）分割线，主要用于各级标题或分隔表单内容。可选择是否显示线条。分割线上显示的文字可使用简单文本，也可设置为富文本。 （10）文本，一个不可编辑的文本显示组件，为用户提供提示信息。文本内容同时支持HTML高级样式，提供可点击的链接或其他类型展现形式。 （11）评分：提供一个评分器模块，可设置满分分值，默认为五分。 2、高级组件： （1）图片：能为用户提供一个上传图片的操作入口，上传后的图片支持预览。可配置上传数量、允许上传的文件类型和上传图片的大小。 （2）附件：能为用户提供一个上传文件的操作入口，支持点击按钮通过资源管理器上传或拖拽上传。可配置上传数量、允许上传的文件类型和上传文件的大小。 （3）编辑器：允许设计者在表单中添加一个富文本编辑器，使得用户可以在表单内容中进行相对灵活的文本编辑。 （4）级联选择器：连续多个的下拉框组选择器，内容之间互相级联，例如省-市- 县的级联选择。选项数据不可设置为静态数据，需要通过接口获取值和级联关系。 （5）按钮：在表单页面上配置一个可点击的按钮，点击后的功能需要通过函数属性来配置。 （6）子表单：在表单中配置一个可任意新增内容的子表单模块，子表单中可添加除栅格外的其他任何组件。 （7）子页面：在表单中配置一个可任意新增内容的子页面模块，子页面中可添加其他任何组件。 3、布局组件：栅格布局：表单内列的设计须通过栅格来实现。栅格中可添加任意其他组件。栅格的最大宽度默认为24，不同列的宽度需通过调整其与24之间的数量关系来实现。栅格内不限制行数。 4、业务组件： （1）地区选择：预置国内地区数据的级联选择器，作为高频使用组件之一直接提供给设计者，免于单独寻找数据来源。 （2）人员选择：预置校内用户数据的级联选择器，作为高频使用组件之一直接提供给设计者，免于单独寻找数据来源。 （3）组织机构选择：预置校内组织机构数据的级联选择器，作为高频使用组件之一直接提供给设计者，免于单独寻找数据来源。 5、函数事件： （1）显示/隐藏：允许设计者以图形化的方式配置常见的显示或隐藏某些字段的页面函数事件。用户可点击选择所需的值和触发条件，并根据检测到的值是否满足设定的条件来对页面内的其他组件的可见性进行调整。常用于需要根据某个选项的变换来改变所显示的表单的场景。 （2）禁用/启：用户可点击选择所需的值和触发条件，并根据检测到的值是否满足设定的条件来对页面内的其他组件的可编辑性进行调整。常用于需要根据某个选项的变换来控制其他节点对字段的数据权限的场景。 （3）弹窗：允许设计者以图形化的方式配置一个弹出窗口的事件，点击选择所需的值和触发条件，并根据检测到的值是否满足设定的条件来决定是否弹出窗口。弹窗内容可以手动输入，支持富文本，支持html高级样式。常用于对某些重要字段填写规则的提醒。 6、高级字段属性： （1）数据来源：为单选、多选及下拉框组件配置，数据来源可以是静态数据、平台内预置的字典，也可以是采用restful风格的json接口。调用外部接口作为数据来源时，可图形化选择所需参数，无需通过前端代码进行调用。 （2）占位内容：当组件未填写值时显示的默认信息，采用较浅色的字体展示，常用于提示该组件的填写规则。 （3）标签：为提高单选、多选选项组件的可编辑性，为其选项提供了可配置为标签的方案。使用标签时，为选项增加一组标签-值的对应关系，例如，A=小明 B=小红。其中A B作为值在外部调用时更加友好。 （4）校验：为组件配置填写内容的校验规则。内置了如整数、手机号、邮箱等常见规则，也支持通过正则表达式填写特定的规则。 三、应用系统融合: ◆（一）服务门户平台融合:要求供应商将我校现有学工系统、教务系统、图书管理系统、人事系统、科研系统、资产系统、一卡通系统、OA系统、职教云平台、超星学习平台10个应用系统集成到学校服务门户中，实现业务流、数据流、操作界面、认证信息、逻辑判断、敏感信息保护、角色授权这几方面的无缝融合。 ◆（二）业务中台融合:要求业务中台完成学工系统、教务系统、图书管理系统、人事系统、科研系统、资产系统、一卡通系统、OA系统、职教云平台、超星学习平台10个应用系统的身份认证，既便于用户使用其权限下的应用系统，也便于系统管理员对用户权限、系统安全的统一管理。实现业务流、数据流、操作界面、认证信息、逻辑判断、敏感信息保护、角色授权这几方面的无缝融合。 ◆四、办事流程服务开发:要求利用流程表单工具，根据学校的办事流程和业务特点，开发10项网上办事的流程服务内容。 |
| 2 | 超级APP |  | 1套 | 一、超级APP规范制定： （一）视觉规范：要求超级APP开发厂商，提供超级APP视觉规范，基于视觉规范促进多人协作，解决视觉不统一现象以及减少标注时间，提高前端开发质量。 （二）交互规范：要求超级APP开发厂商，提供超级APP交互规范，以便后续移动应用的开发遵循统一的交互规范。 （三）应用组件规范：要求超级APP开发厂商提供超级APP中发布的应用的开发规范。 二、超级APP技术框架： （一）一云多端： 一）WEEX引擎：要求支持开发应用以WEEX方式原生渲染的能力。 二）小程序引擎：要求支持将第三方通过小程序规范开发的应用发布到超级APP中。 三）H5引擎：要求支持将第三方通过H5技术开发的应用发布到超级APP中。 （二）推送消息：要求超级APP提供消息推送。 （三）日志埋点：要求提供埋点技术，自动采集用户设备信息和运行日志信息，便于生成APP使用情况报表 （四）基座框架热更新：支持基础框架功能用户无感知自动更新热修复 （五）高速缓存：要求支持离线缓存用户浏览数据，无网、弱网环境下流畅体验APP 三、超级APP基础服务： （一）登录服务： （1）常规登录：提供输入账号、手机号、证件号和密码的常规登录方式，用于App本身登录。 （2）快捷登录：应支持通过输入手机号并接收短信验证码的方式进行登录。 ◆（3）联合登录：应支持使用微信、支付宝其他认证方式。（投标文件中提供软件界面截图） （4）账号激活：用户初次登录门户需进行账号激活，认证身份后可设置密码及找回方式。 （5）密码找回：用户遗忘登录密码时，应支持通过安全手机或安全邮箱发送验证码，验证通过后即可重置密码。 （二）个性化首页：需提供重要活动、事项的头部幻灯片展示。 （三）扫一扫：需集成业务中台提供的扫码登录功能。 （四）个人中心：要求展示用户信息，修改用户密码。 （五）全局搜索：要求在APP端提供与PC端类似的全局搜索能力，输入关键字后检索范围包括服务、资讯、日程、事务中心事项、消息。 （六）消息中心：要求汇聚与个人相关的各类事项提醒；消息通知提醒的多端中任意一端被查看后，其他端同步标记为已读。支持查询当前账号接收的系统消息。 （七）日程中心：要求支持多种类别的日程，能够将公共日程、系统日程、个人日程的进行聚合，为用户提供日程提醒。App日程中心需包括以下内容: （1）日程视图：视图有月视图、周视图、日视图、列表视图四种形式，可在菜单中切换。 （2）日程搜索，支持通过关键字搜索日程内容，定位到具体的某条日程。 （3）查看日程详情：查看日程的详细信息，并支持进行提醒设置。 （4）日程通知设置：点击进入通知设置页面。日程的提醒方式可选择以站内信、短信、微信的形式向用户发送。 （5）公共日历订阅：以卡片形式显示用户可订阅和已订阅的公共日历。 （6）用户可对已订阅的日历进行取消订阅操作。未订阅的用户可对其进行订阅操作。 （八）资讯服务：需集成相关新闻资讯，在手机上提供资讯服务； （九）事务中心：要求事务中心涵盖范围包括但不限于以下内容： （1）待办：可查看所有待办事项，可向事务中心用户推送待办事项。 （2）发起：显示当前用户发起的所有事务，按发起时间排序。进行中、审批完成、已终止的事务分别展示在不同标签页中。用户对进行中的事项可查看详情、催办或终止操作。用户对已结束的事项可查看详情。 （3）已办：查看所有我办理过的事项。用户在待办中办理过的事项均会进入此列表中。用户可点击按钮查看事务详情，如应用支持，还可查看审批历史及事务流程图。 （4）传阅：分为传阅给我的和我传阅给他人的，支持查看表单详情。 （5）草稿：用户发起申请时，点击保存按钮，将保存当前状态的表单至草稿箱中，以便再次发起，也可将草稿彻底删除。 （十）服务中心：基于服务门户平台构建移动端服务中心，可以从服务中心搜索自己需要的服务，实现服务的分类浏览。其涵盖范围包括但不限于以下内容： (1) 我的服务：可以显示我收藏的服务，并且能够与PC端内容同步；支持用户添加收藏、取消收藏。 (2) 标签展示：支持通过不同的Tab标签筛选相应的服务。 (3) 最近使用：根据使用时间，显示最近办理过的服务，方便用户快速查找近期访问过的服务。 (4) 人气榜TOP10：支持显示访问量排名前10的服务项。 (5) 收藏榜TOP10：支持显示收藏量排名前10的服务项。 四、超级APP应用服务建设： （一）教学服务：要求提供学生考试安排查询、学生成绩查询、学生课表查询、教师课表查询服务。 （二）财务服务：要求提供工资查询服务。 （三）图书服务：要求提供图书借阅历史、图书查询/推荐服务。 （四）OA服务：要求提供OA公告、公共文件柜、待办事项服务。 （五）资讯服务：要求提供通知公告、校内新闻、校务公开、学院动态、部门动态、学术交流相关资讯服务。 （六）迎新服务：要求提供新生信息采集、缴费查询、绿色通道、抵校信息填写、学院报到率统计服务。 （七）宿管服务：要求提供住宿信息查询、调宿申请、校外住宿申请服务。 （八）学工服务：要求提供奖学金申请、学生请销假、学生证补办、困难生申请、勤工助学、学生信息采集、违纪申诉、荣誉称号申请服务。 （九）离校服务：要求提供离校去向登记、离校手续办理、离校流程查看等服务。 （十）生活服务：要求提供一卡通余额查询服务，一卡通消费记录查询。 五、超级APP统一管理平台： （一）应用管理：要求通过服务门户平台的业务管理中心，对移动端应用进行管理，包括上架、下架、应用图标更换、应用链接更换、标签更换。 （二）权限管理：需支持跨平台用户权限设置，管理员基于业务中台对用户进行批量增加、删除，修改，与PC门户同步。 （三）运营监控管理：校领导及校教师通过可视化的大屏，了解学校内服务运行的情况。具体参数要求如下： 1、服务总览：要求可监控全校服务总数、新增服务分析、PC端和移动端的应用服务数量统计及全校服务总办结数。 2、服务流量统计：要求可查看当前总浏览量、总访客数、近30日访问时及部门流量分析； 3、服务办理统计：要求可查看服务办理人次、服务平均办理时长及节点平均办理时长； 4、服务排名统计：要求可监控高频服务、高分服务、收藏服务及高效服务； 5、部门服务统计：以大屏的方式展示全校所有部门所包含的服务及服务数量，访问量/访客量； ◆六、移动应用融合：要求供应商将学校现有的的学工移动端H5应用、教学移动端H5应用、OA移动端H5应用、资产移动端H5应用、一卡通移动端H5应用5个移动端H5应用集成到超级APP中。最终实现业务流、数据流、操作界面、认证信息、逻辑判断、敏感信息保护、角色授权这几方面的无缝融合。 |
| 3 | 大数据分析 |  | 1套 | 一、上网大数据： ◆（一）上网运营监控中心：提供实时监控在线人数及学校各区域在线人数以及学生最喜欢搜的热词分布。要能掌握学校24小时上网人数走势，清楚高峰期便于网络管理。（投标文件中提供软件界面截图） （二）上网用户： 1、对学生上网趋势及不同时间上网学生特征进行全方位分析。如近30日，近12个月上网趋势以及用户特征，用户睡觉和起床的分析。 ◆2、要求针对上网用户的分析维度不能低于15个。（投标文件中提供软件界面截图） 3、要求具有温馨帮助功能，用户不用培训就可使用每个数据图表。 （三）上网时长： 1、对学生上网的持续时间进行多维度分析并对不同时长的人群特征进行分析。如：单次上网时长区间分布、单日时长分布、单位平均时长排行。 ◆2、要求具有用户上网时长与流量的关系分析。（投标文件中提供软件界面截图） 3、具有针对单位、年级、学生类别的平均时长排行榜并能下钻查看更详细的分析 （四）上网流量： 1、对学生上网所产生的流量进行多维度分析并对不同区间人群特征进行分析。 2、要求针对上网流量的分析维度不能低于10个。 3、要求具有学校月平均流量并直观看出多于和少于平均流量人数及特征。 （五）上网应用： 1、对学生上网的去向及兴趣进行多维度分析，掌握学生上网都做了什么，喜欢上什么网站和APP。 2、要能对学生访问的网站、应用具有智能分类功能，并且能对各种类型进行分析。 3、对用户喜欢的应用具有排行榜功能，并能下钻看到具体的人。 （六）搜索风向标： 1、对学生上网喜欢搜什么关键词要有全方位的分析预警。 2、对学生喜欢搜的热词要能通过词云方式直观展示。 3、具有关键词喜爱幅度最大的走势分析。 （七）上网大数据报告：能到上网用户每月使用网络情况进行综合比较分析，生成个人的上网月报告功能。提醒个人上网要有节制及上网多用于学习。 月报告内容可自定义，避免修改月报告还依赖开发公司。 （八）上网时长预警：通过三种策略对学生上网时间过长情况进行预警，减少网瘾的发生。 （九）网站APP预警：对学校关注的网站、APP可进行定义，然后根据策略预警异常访问的人群。 （十）网贷预警：通过网络行为轨迹日志数据结合算法识别具有网贷的学生，并分析贷款可能的用处。 （十一）传染病预警：通过学生行为轨迹数据分析学生可能得什么传染病，并对辅导员进行推送。 （十二）怀孕感知：通过学生行为轨迹数据识别哪些学生可能怀孕，方便学校管理。 二、图书借阅大数据： （一）馆藏图书：对图书馆的馆藏图书和期刊进行多维度分析，并对各年份的进购图书进行统计分析，为图书管理决策提供数据支持。 ◆（二）图书借阅：以日、月（可自定义）为趋势进行图书借阅分析，并能分析每日、每月（自定义区间）借阅读者人群特征及读者喜欢借的书籍。（投标文件中提供软件界面截图） （三）图书预警：对图书超期册数、超期天数、超期人群特征，以及即将超期人群特征进行分析，直至到个人。并对超期、即将超期人群进行消息推送。 （四）阅览室：对进出阅览室借阅读者进行分析。能按日、月（可自定义）趋势分析进出人数和人才，并对进出阅览室读者（学生和教师）特征进行分析。 （五）排行榜：对中文书籍、外文书籍，学生、教工借阅，超期册数、超期天数，阅览室等维度进行排行分析。 ◆（六）读者特征：对学校图书馆读者从在校人数、读者人数、活跃读者、借还读者、阅览读者等单位、年级、职称进行分析。（投标文件中提供软件界面截图） 三、交欠费催缴： 1、对在校学生欠费情况进行统计分析； 2、支持对欠费学生的欠费类型、年级、院系分布、欠费人数、欠费金额等多维度统计分析；支持对当学年欠费、多学年欠费学生统计分析。 ◆四、新生大数据：对新生数据进行综合和趋势分析，提供包括报到、生源、院系、专业、年龄、身高、姓名等特征进行综合和趋势分析，提供新生大数据报告。（投标文件中提供软件界面截图） 五、个人数据服务： ◆（一）月报告（定制）：基于校园卡、上网数据等为学生和老师提供的月度生活报告服务。（投标文件中提供软件界面截图） （二）学期报告（定制）：基于一个学期消费、上网、成绩数据进行总结分析，提供学期学习生活报告； （三）学年报告（定制）：基于每个人学年的行为轨迹数据，如消费、借书、门禁、上网、成绩数据总结分析。提供学年学习生活报告； 六、校卡对接分析：对接校园卡基础数据，为学生综合业务分析提供消费数据模型及数据服务。 |
| 4 | 第三方厂家对接服务 |  | 1项 | 1、最终实现与数字校园系统整体的业务流、数据流、操作界面、认证信息、逻辑判断、敏感信息保护、角色授权这几方面的无缝融合。 ▲2、在服务期内提供以下第三方系统的对接服务：通达OA系统、教学测评系统、职教云、超星学习通、阿法迪图书管理系统、一卡通系统、人事管理、科研管理、国有资产管理、实习实训管理系统、虚拟仿真实训教学系统、双高人才管理系统。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交付验收合格并上线试运行终验合格之日起三年。质保期内定期对系统进行免费原厂维护和软件升级，质保期内出现故障，需派出原厂技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用；质保期过后，中标人应提供系统软件终身维保服务，每年维保费用不得超过项目中软件总金额的5%，维保内容及要求同质保期。 |  |  |
| ▲售后服务要求 |  | 1、免费安装调试，免费送货上门，免费负责现场准备的咨询、安装、调试、现场技术培训。 2、维修响应：在接到用户维修电话后12小时内到达现场修理解决。 3、质保期内定期回访并维护，每年不少于2次。 |  |  |
| ▲交付时间及地点 |  | 1、交付时间：自合同签订之日起180日历日内完成实施并上线试运行。 2、交货地点：广西卫生职业技术学院指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | 本项目预付款合同金额的30%，自签订合同之日起15天内支付；系统试运行正常后7个工作日内再支付50%，交货完毕且终验合格后，先开具增值税发票给采购人，采购人在15个工作日内支付剩余的20%尾款。 |  |  |
| 履约及质量保证金 |  | 签订合同前中标人向采购人提交合同总金额的3%作为履约保证金，签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。自验收合格之日起中标人的履约保证金转为质量保证金，质保期满后十个工作日内无息返还。 履约及质量保证金交纳账户如下： 账户名称：广西卫生职业技术学院。 开户银行：工行南宁市桃源支行 账号：2102108009264002953 交纳履约和质量保证金的单位名称必须与中标单位名称一致。 中标单位如为中小微企业的，中标单位可以提交银行保函或第三方履约担保书替代提交履约及质量保证金。 |  |  |
| 其它要求 |  | ▲1、投标人应保证所提供产品具有合法的版权或使用权。如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。 ▲2、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）服务的价格：包括软件系统、安装调试费、验收费； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； （3）招标代理服务费、保险费和各项税金； （4）采购人项目验收如需聘请第三方参与共同验收的，中标人须承担全部验收费用。 ▲3、含▲项为核心条款，另交付时，所有服务均严格按签订的政府采购合同、投标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为验收不合格，采购人可解除双方的政府采购合同。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 详见评标办法及评分标准 |  |  |
| 其它加分条件 |  | 详见评标办法及评分标准 |  |  |
| 四、特别说明及要求 |  |  |  |  |
| 特别说明 |  | 1、本表第1项货物为核心产品。 ▲2、本项目所有货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：智慧校园三期建设服务采购 项目编号：GXZC2021-G3-003380-KWZB |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；投标人可就《招标项目采购需求》中某个分标的全部货物和服务内容作完整唯一报价，也可就几个或全部分标的货物和服务内容按分标作完整唯一报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向中标人收取。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：应按《招标采购公告》第八条规定交纳。 |
| 4 | 现场踏勘：无 |
| 5 | 质疑：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交 质疑联系部门及联系方式：广西科文有限公司招标部，联系电话：0771-2023972 通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当于收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面疑问；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表 1 份；投标文件正本 1 份；副本 4 份 |
| 8 | 投标截止时间及地点：投标人应于2021年10月19日上午9时00分前将投标文件密封送交到广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层广西科文招标有限公司开标厅，逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理。 |
| 9 | 开标时间及地点：本次招标将于2021年10月19日上午9时00分在广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层广西科文招标有限公司开标厅开标，投标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件）。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后5个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxcz.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网) |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，招标采购单位在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 采购资金来源：预算资金。 预算金额：517万元； |
| 15 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 16 | 投标文件有效期：60天 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 18 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于广西卫生职业技术学院智慧校园三期建设服务采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1. 出现下列情形之一的，在评审过程中，通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同且投标报价相同的则由评标委员会投票选择确定一个投标人获得中标人推荐资格。

（1）提供相同品牌产品的不同投标人参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

（2）提供核心产品品牌均相同的不同投标人参加非单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。核心产品的名称见本招标文件第二章“招标项目采购需求”。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起7个工作日内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。投标人必须按照桂财采〔2007〕65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成，其中资格文件独立装订成册，其余尽量装订成一册；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交。

1.资格文件：

▲实质性要求的资格材料：

（1）资格声明函；

（2）有效的营业执照副本（或事业单位法人证书）复印件和有效的第二类医疗器械经营备案凭证复印件；

（3）投标人2021年3月（含3月）起任意连续三个月依法缴纳税收证明[连续缴纳税费凭证复印件，或者依法连续缴纳税费或依法免缴税费的证明，无税额月份应提供零申报证明，无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》] （复印件，格式可自拟）。

（4）投标人2021年3月（含3月）起任意连续三个月依法缴纳社保证明[社保证明可以是经投标人所在地社保部门盖章确认的相关材料，也可以是银行交纳凭证等有效证明，要求提供复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门或事业单位上级主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》]（复印件，格式可自拟）。

（5）投标人2020年度的财务报表（新成立的公司应提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或投标人基本开户银行出具的资信证明（复印件，格式可自拟）。

2.商务文件：

▲实质性要求的资信及商务材料：

（1）投标保证金缴纳证明（可单独提交）。

（2）投标声明书 (格式见第六章)。

（3）有效的法定代表人身份证复印件。

（4）法定代表人授权委托书（委托代理时提供，格式见第六章）。

（5）委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时提供，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的授权人相符）。

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

（7）商务响应表（格式见第六章）。

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（8）产品销售许可证复印件；

（9）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见，格式可自拟）；

（10）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件（格式可自拟）：

之一：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺

之二：本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）

其他：

（11）节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件（格式可自拟）；

（12）自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件（格式可自拟）；

（13）投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件（格式可自拟）；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其它材料（格式可自拟）；

（15）投标人情况介绍（格式可自拟）。

（16）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，提供有效文件。

3.技术文件

（1）设备配置清单（均不含报价）。

▲（2）技术响应表（格式见第六章）。

（3）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式可自拟）。

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状（格式可自拟）。

（5）产品出厂标准、质量检测报告（格式可自拟）。

（6）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式可自拟）。

▲（7）投标人的售后服务承诺书（格式可自拟）。

（8）项目实施人员一览表（格式见第六章）。

（9）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠（格式可自拟）。

（10）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式可自拟）。

（11）投标人需要说明的其他文件和说明（格式可自拟）。

4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式可自拟）。

▲（4）开标一览表（尽量单独封装，格式见第六章）；

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；

▲3. 投标文件每个分标只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式： 转帐或电汇等非现金形式。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后25日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还（提供合同副本两份给采购代理机构）。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将投标文件装订成册成正本1份，副本4份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件正、副本（正本一份、副本四份）一并装入一个投标文件袋内加以密封 (投标人应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中)，在每一封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。

其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件、商务文件、技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2. 逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，或者未在规定时间内购买招标文件的。

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者实质性要求项目填写不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标文件未按本章“三、投标文件的编制”第（一）点的规定编写和提供的（包括缺少应提供的文件或格式不符合第六章“投标文件格式”的要求，有标注“格式可自拟”的除外）。

（8）未逐条应答“第二章 招标项目采购需求”中商务要求表条款要求的；

（9）未实质性响应招标文件中标注“▲”的商务条款要求的；

（10）投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的。

（11）未实质性响应招标文件或不符合法律、法规要求或投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）投标人未就所投项目的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

7.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家，应予废标。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.打开资格文件，商务文件、技术文件、报价文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

6.唱标；

7.采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

8.开标会议结束。

9.公开招标采购项目开标结束后，采购人及采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人，共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，采购代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

中标服务费

（1）中标服务收费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 第四章  评标办法及评分标准

综合评分法

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的专家、采购单位代表共5人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉业绩、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

(三) 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业提供服务的价格给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评标价（以投标文件提供的符合规定的中小企业声明函为准），即评标报价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标价；

（四）按照财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，投标人为残疾人福利性单位（投标文件中提供残疾人福利性单位声明函），由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业。

（五）投标人所提供的产品为监狱企业生产的，投标人所提供的产品生产厂家需符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）方可认定为监狱企业，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（六）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(七)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………15分

（1）以进入评标的最低的评标报价为15分。

有效投标人最低评标报价（金额）

某有效投标人价格分=    ----------------------------- ×15分

某投标人评标报价（金额）

- 技术分………………………………………………………………………70分

（1）基本分（满分40分）

技术参数完全满足招标文件要求（包含非▲技术指标）的得40分；允许偏离的技术、性能指标存在负偏离或漏项的，标注有“◆”的技术参数每有1项负偏离或漏项的扣2.5分，未标注“◆”的技术参数每有1项负偏离或漏项的扣1分，扣完为止。

注：有要求提供证明材料的参数要求，如不提供或提供的不符合招标文件要求的按负偏离评定。

（2）技术方案分（满分15分）

一档（8分）：有整体技术方案，方案包含项目背景、需求、建设内容分析，以及本项目各系统的设计方案，能清晰正确说明各个系统模块的功能。

二档（12分）：有详细的技术方案，方案包含项目背景、现状、需求、建设内容、建设目标、意义的分析，方案包含本项目总体架构设计及各子系统的设计，包含主要的技术架构图，系统功能等，整体方案论述准确，无技术错误，系统功能配置达到项目要求，技术方案有一定的可行性和针对性。

三档（15分）：有详细的技术方案，方案对项目背景、现状、需求、建设内容、建设目标、意义有全面、准确、深刻的描述和分析，并基于对需求的理解对本项目主要业务处理流程进行分析和阐述。方案包含总体架构设计及各子系统设计，总体架构设计包含系统架构和逻辑架构，系统架构能清晰准确体现本项目系统与其他系统关系和对接需求，整体方案技术线路清晰，科学合理；各系统功能说明完整、准确，能与现有平台无缝对接实现数据共享，有详细的无缝对接方案，方案可行性和针对性强。

（3）项目组织实施方案分（满分15分）

一档（8分）：提供了项目的整体实施方案，有施工进度计划和工期保证措施，方案满足项目需求。

二档（12分）：提供了项目整体实施方案，实施方案具备各项施工技术措施，有合理的施工进度计划、工期保证措施，安装调试方案和验收措施，项目实施方案满足项目需求。项目实施团队成员有较为合理的安排，项目经理具备信息系统管理工程师认证（由省级或以上人力资源部门颁发证书）或PMP认证，成员中包含至少2人具有信息系统项目管理师证书、1人具有中级系统集成项目管理工程师证书的项目实施人员，方案有一定的可行性、针对性，对项目开展有一定的保障。

三档（15分）：提供了项目的整体实施方案，方案条理清晰，满足项目的需要；有明确合理的施工进度计划、工期保证措施、工程实施安全保障措施、工程质量保证措施、项目风险管理措施、文明施工管理措施、安装调试方案和验收措施。项目经理同时具备信息系统项目管理师认证（由省级或以上人力资源部门颁发证书）和PMP认证，成员中包含至少1名同时具备高级系统架构设计师（由省级或以上人力资源部门颁发证书）和PMP认证的技术专家，包含至少2名数据分析师，至少6人具有信息系统项目管理师证书、至少4人具有中级系统集成项目管理工程师证书的项目实施人员，方案可行性、针对性强，对项目开展有保障性强。

注明：投标文件中提交拟投入本项目的技术人员和项目经理的相关证书复印件，以上人员必须为投标人本单位职工，并提供2021年1月以来投标人为其缴纳的任意1个月社保证明复印件。

3、业绩分…………………………………………………………………………8分

⑴投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO 20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证和ISO22301业务连续性管理体系认证的，每有其中一项得1分，满分4分。（投标文件中提供证书复印件，且证书在年检有效期内）。

⑵投标人自2018年1月1日以来同类项目业绩分（提供合同复印件以及清晰反应采购内容页面），每提供一个合同得1分，满分4分。

4、售后服务分………………………………………………………………………7分

（1）基本分：基本满足招标文件售后服务要求的，得基本分4分。

（2）其它优化服务措施分：投标人能提供其他有利于采购人的优化服务措施且被评标委员会接受的，每有一项得1分，满分3分。

（三）总得分=1+2+3+4+5。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐不多于三名中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

- 第五章  合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  由乙方负责 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：按乙方投标文件中所承诺的时间、地点： 甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收，无乙方责任的逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：

本项目预付款合同金额的30%，自签订合同之日起15天内支付；系统试运行正常后7个工作日内再支付50%，交货完毕且终验合格后，先开具增值税发票给采购人，采购人在15个工作日内支付剩余的20%尾款。

第九条 保证金

签订合同前中标人向采购人提交合同总金额的3%作为履约保证金，签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。自验收合格之日起中标人的履约保证金转为质量保证金，质保期满后十个工作日内无息返还。

履约及质量保证金交纳账户如下：

账户名称：广西卫生职业技术学院。

开户银行：工行南宁市桃源支行

账号：2102108009264002953

交纳履约和质量保证金的单位名称必须与中标单位名称一致。

中标单位如为中小微企业的，中标单位可以提交银行保函或第三方履约担保书替代提交履约及质量保证金。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，质量保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲、乙方双方各两份。

本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

廉 政 合 同

（简称甲方）

（简称乙方）

为加强廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，确保双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，经双方充分协商，明确双方权利与义务，一致同意签订本合同，具体条款如下：

第一条 甲乙双方责任

（一）甲、乙双方单位及工作人员应严格遵守国家的法律法规和廉政建设方面的有关规定。

（二）自项目招标、签订合同直至项目结束全过程，甲、乙双方工作人员均应全面履行合同内容及廉政协议的各项规定，自觉按合同办事。

（三）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条 甲方责任

甲方单位及工作人员在合同签订及履行过程中要做到以下几点：

（一）严格遵守廉洁从业各项规定，不准以任何形式向乙方索取和收受回扣、佣金或其他好处；

（二）不准在乙方单位及乙方所属单位报销任何应由甲方单位或个人支付的费用；

（三）不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便；

（四）除合同有特别约定外，不得向乙方介绍或指定项目分包或相关单位；

（五）除合同有特别约定外，不得向乙方推销或指定使用各种材料及设备等；

（六）不得利用职权为其家属和亲友向乙方推销各类材料及设备等提供方便。

第三条 乙方责任

乙方单位及所属工作人员在合同签订及履行过程中要做到以下几点：

（一）不得向甲方工作人员赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证等；

（二）不准以任何形式、理由为甲方和相关单位报销应由甲方单位或工作人员支付的费用；

（三）不准为其私用提供通讯工具、交通工具；

（四）不准组织有可能影响甲方工作人员履行公职职责或可能影响项目质量、廉政建设的宴请、旅游等各种高消费娱乐活动。

第四条 合同监管

甲、乙双方单位纪检监察部门有权依照本合同内容的规定，对合同履约中的廉洁从业情况实施监督，并有权采取措施及时制止不廉洁行为的发生。

第五条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，将追究党纪、政纪责任和给予相应的经济处罚。

（二）乙方工作人员或所属单位人员有违反本协议书责任行为的，甲方有权要求乙方承担合同额 5% 的违约金；违约情况严重而被当地纪检、监察、检察机关立案调查的，除追究乙方的上述责任外，甲方有权终止合同；违约金不足以弥补给甲方造成的实际经济损失的，乙方应当赔偿给甲方造成的实际经济损失。

本协议书作为《 本合同 》的附件，与该合同具有同等效力。经双方签字盖章后生效。

第七条 本协议书的有效期为双方签字盖章之日起至项目合同履行完成时止。

第八条 未尽事宜，由双方协商解决。

甲 方 单 位 （公章）                    乙 方 单 位 （公章）

法人代表（委托代理人）：                法人代表（委托代理人）：

- 第六章　投标文件格式

一、投标文件包装封面及投标文件封面格式

1.投标文件的包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资格文件、商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

2.投标文件封面格式：

1）资格文件封面

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资格文件

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2）商务文件、技术文件、报价文件封面

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标文件名称：商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

二、投标文件格式

目录

1.资格文件

（1）资格声明函———（页码）

（2）有效的营业执照副本（或事业单位法人证书）复印件——

（3）投标人2021年3月（含3月）起任意连续三个月依法缴纳税收证明[连续缴纳税费凭证复印件，或者依法连续缴纳税费或依法免缴税费的证明，无税额月份应提供零申报证明，无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》] （复印件，格式可自拟）。———

（4）投标人2021年3月（含3月）起任意连续三个月依法缴纳社保证明[社保证明可以是经投标人所在地社保部门盖章确认的相关材料，也可以是银行交纳凭证等有效证明，要求提供复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门或事业单位上级主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》]（复印件，格式可自拟）。———

（5）投标人2020年度的财务报表（新成立的公司应提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或投标人基本开户银行出具的资信证明（复印件，格式可自拟）————————

1.商务文件

（1）投标保证金缴纳证明（可单独提交）————————（页码）

（2）投标声明书————————

（3）有效的法定代表人身份证复印件—————

（4）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供，格式见第六章）—————

（5）委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）—————

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料————————

（7）商务响应表——————————

（8）产品销售许可证复印件—————

（9）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见）—————

（10）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件：———

之一：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺———

之二：本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）———

其他：                            ———

（11）节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件———

（12）自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件———

（13）投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件———

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其它材料———

（15）投标人情况介绍———

（16）投标人符合中小企业划型标准的，提供有效证明文件———

…

2.技术文件

（1）设备配置清单（均不含报价）————————

（2）技术响应表————————

（3）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）————————

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状————————

（5）产品出厂标准、质量检测报告————————

（6）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案————————

（7）投标人的售后服务承诺书————————

（8）项目实施人员一览表————————

（9）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠————————

（10）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————

（11）投标人需要说明的其他文件和说明————————

…

3.报价文件

（1）投标函————————

（2）投标报价明细表————————

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明————————

…

4.其他文书、文件————————

资格文件

1.资格声明函（格式）。

资格声明函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的(项目名称)         （项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

2. 有效的营业执照副本（或事业单位法人证书）复印件。

3. 投标人2021年3月（含3月）起任意连续三个月依法缴纳税收证明[连续缴纳税费凭证复印件，或者依法连续缴纳税费或依法免缴税费的证明，无税额月份应提供零申报证明，无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》] （复印件，格式可自拟）。

4. 投标人2021年3月（含3月）起任意连续三个月依法缴纳社保证明[社保证明可以是经投标人所在地社保部门盖章确认的相关材料，也可以是银行交纳凭证等有效证明，要求提供复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门或事业单位上级主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》]（复印件，格式可自拟）。

5. 投标人2020年度的财务报表（新成立的公司应提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或投标人基本开户银行出具的资信证明（复印件，格式可自拟）。

商务文件

1.投标保证金缴纳证明（复印件，格式略）

2.投标声明书格式：

投标声明书

致：            （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

3.有效的法定代表人身份证复印件；

4.法定代表人授权委托书格式（委托代理时提供）：

法定代表人授权委托书

致：                   （招标采购单位名称） ：

我               （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

5. 委托代理人身份证复印件(委托代理时提供)

6.招标项目采购需求中要求必须提供的材料

7.商务响应表格式：

分标号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：请逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中“二、商务要求表”的要求，认真填写该表。在“是否响应”栏注明“响应”或“不响应”。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

日期：       年     月     日

8.产品销售许可证复印件（如有，请提供）

9.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

10.主要设备材料的原厂商对本项目的授权书格式：

原厂商授权及售后服务承诺书

致：                        （招标采购单位名称）：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设

在                            。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于

年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

单位公章：                                       年    月    日

注：本格式仅做参考，格式可自拟。

11.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

12.节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件；

13.自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件；

14.投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件；

15. 投标人认为可以证明其能力或业绩的其它材料；

16. 投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）。

18.中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   	人，营业收入为    	万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为 	    万元，资产总额为     	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的企业填写，非中小企业无需填写。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、请投标人在投标时认真审核投标人的规模并如实填写，如有虚假，视为投标人提供虚假材料

4、在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

6、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

19、残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

技术文件

1.设备配置清单格式：

分标号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                          日  期：

2.技术响应表格式：

分标号：

| 招标文件要求 |  | 投标文件响应 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物或条款名称 | 要求 | 货物或条款名称 | 性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。请逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中“一、项目要求及技术需求”的要求，认真填写该表。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                          日 期：

3. 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程。格式自拟）

4. 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状（格式自拟）

5. 产品出厂标准、质量检测报告（格式自拟）

6. 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

7. 投标人的售后服务承诺书（格式自拟）

8. 项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

分标号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                         日  期：

9.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

分标号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                        日 期：

10.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

11.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

报价文件

1.投标函格式：

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：             ），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人                          （投标人名称）提交资格/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起         天内。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：             投标人代表姓名           职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表签字：                     日期：      年    月   日

2.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

分标号：                               金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 单价汇总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                          日  期：

3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

4.开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

招标编号：                           分标号：

投标人名称：

开标一览表

5.开标一览表

开标一览表

招标编号：         分标号：

投标人名称：                                           单位：元

| 序号 | 货物（服务）名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请尽量单独装信封并单独递交，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：                                 日期：    年   月   日

其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                       组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式四份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

2.联合投标授权委托书格式：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：  根据                       与                    签订的《联合投标协议书》的内容，主办人                      的法定代表人            现授权                为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日期：    年  月  日

被授权人（签字）；

日期：    年  月  日