广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

招标文件

项目名称：2022年第二批中央财政林业改革发展资金湿地保护修复项目——广西合浦儒艮国家级自然保护区湿地保护与恢复项目执法船艇采购

项目编号：GXZC2022-G1-003202-KWZB

采 购 人：广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2022年9月30日

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	17

第四章  评标方法及评标标准	37

第五章  拟签订的合同文本	46

第六章　投标文件格式	56

# 第一章  招标公告

广西科文招标有限公司

# 2022年第二批中央财政林业改革发展资金湿地保护修复项目——广西合浦儒艮国家级自然保护区湿地保护与恢复项目执法船艇采购（GXZC2022-G1-003202-KWZB）

# 招标公告

项目概况

2022年第二批中央财政林业改革发展资金湿地保护修复项目——广西合浦儒艮国家级自然保护区湿地保护与恢复项目执法船艇采购招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年10月21日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2022-G1-003202-KWZB

项目名称：2022年第二批中央财政林业改革发展资金湿地保护修复项目——广西合浦儒艮国家级自然保护区湿地保护与恢复项目执法船艇采购

预算金额：650万元。

最高限价：与预算金额一致。

采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 执法巡查快艇 | 1艘 | 总长（米） 8.0 - 9.0 定员（人） 8 航速（节） ≥40 续航力（海里）≥120 航区 沿海航区 船体材料 铝合金 |
| 02 | 高速执法艇 | 1艘 | 总长（米） 14.0 - 15.0 定员（人） 8 航速（节） ≥40 续航力（海里）≥280 航区 沿海航区 船体材料 铝合金 |

合同履行期限：自签订合同之日起240日历天内实施完毕并交付使用。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年9月30日至2022年10月12日，每天上午08:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2022年10月21日9点00分（北京时间）

2、地点：本项目将在“政采云”平台电子开标大厅解密、开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：6.5万元。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

7、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心

地址：北海市银海区云南路278号

联系方式：温享宇  电话：0779-3038627

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地　址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋（北海分公司）

联系方式：李君博  电话：0779-3995969

3.项目联系方式

项目联系人：李君博

电　话：0779-3995969

广西科文招标有限公司

2022年9月30日

# 第二章  采购需求

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。

3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。

4、如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

5、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

6、投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，否则投标文件作无效处理（定制采购不适用本条款）。

01  分标      采购预算：650万元，其中执法巡查快艇预算50万元，高速执法艇预算600万元，投标人的总报价和分项报价超过预算金额都将导致投标无效。

本分标的核心产品为下表的第 2 项产品。

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执法巡查 快艇 | 1艘 |  | 工业 | 一、概述 1.船型、航区及用途 ▲项目船艇要求设计为V型底、单甲板型，采用舷外汽油挂机驱动，该艇为广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区专用执法船艇，主要用于执行保护区海上执法和日常巡护监管等工作职责。本船航区为沿海航区。 2.设计准则 本艇的设计与建造应符合《沿海小型船舶检验技术规则》、《国内航行海船法定检验技术规则》、《中国造船质量标准》、《材料与焊接规范》、《海上高速船入级与建造规范》等，包括上述各规则、规范、标准的最新已生效的修改通报。 - 3.主要参数 艇 长 8 - 9m 艇 宽 2.7-3.0m 型 深 1.2 - 1.4m 乘 员 8人 主 机 150hp*2 航 速 40节 续 航 力 120海里 二、船体部分 1.总布置 项目船艇驾乘区域应合理布置，要求设带挡风玻璃驾控台1座，设驾驶座椅2张，驾控区域顶部设硬质顶棚一个。 - 2.船体结构 项目船艇结构设计应按照《沿海小型船舶法定检验技术规则》（2016）的要求进行计算。 2.1船体材料要求采用中国船级社认可的5083-H116铝合金材料。 2.2防火措施 项目船艇油箱放置区域的甲板上要求设置消防喷放孔，便于灭火。 3.船艇舾装 3.1舵设备 项目船艇要求通过驾驶台控制舵轮进行方向操控。 3.2锚泊设备 项目船艇锚泊设备应按照中国海事局“沿海小型船艇检验技术规则”（2016）的要求进行配备。 3.3栏杆、扶手 项目船艇在船舷两侧应设置铝合金栏杆，乘客区域设置安全抓手。 4.消防、救生设备 项目船艇消防救生设备应按照中国海事局“沿海小型船艇检验技术规则”（2016）的要求进行配备。 5.航行信号灯 5.1项目船艇按规范设有左/右舷灯各1只,桅杆上设有1只锚灯、1只白环照灯；均为DC12V。 ▲5.2项目船艇要求配备三合一警灯1套，具有警灯、警报器和喊话器功能。 6.无线电设备 项目船艇应配备便携式双向甚高频无线电话、甚高频无线电话以及▲带北斗多功能导航仪。 7.航行设备 项目船艇驾驶台应配有主机远程控制仪表可对主机转速等监控与控制并报警，应安装磁罗经。 三、轮机部分 1.主机 项目船艇安装2台原装进口优质四冲程汽油舷外挂机，单机功率不低110kW，起动方式：蓄电池启动前操带双机遥控盒 2.燃油系统 要求配备适当容积的燃油柜，燃油柜设有油位表，可在驾驶台观察燃油液位。 3.舱底水系统 项目船艇要求安装适当排量的自动舱底泵。 四、电气部分 1.电制、电缆 项目船艇要求电制为DC12V， 所有电缆应采用经船检认可，带船检证书的船用电缆。 2.蓄电池组 项目船艇应安装2块免维护铅酸蓄电池。用于主机启动及主电源失效时为规范要求的设备供电4h。 3.配电板 设配电板1座，电气元件的选用及安装应符合相关规范及法规的要求。 4.驾控台 项目船艇驾控台应根据实船尺寸进行制作，其设备、布局、材质及颜色最终由船东确定。驾控台上的设备及控制报警项目应至少包含如下： -主机操控及监控仪表部分（主机厂标配） -操舵手轮 -航行信号灯控制板 -照明分电板 -燃油柜液位显示 -主机启动及备用蓄电池电量显示 -甚高频无线电装置 -警灯控制及喊话装置 |
| 2 | 高速执法艇 | 1艘 |  | 工业 | 一、船体部分 1.总体部分 1.船型、航区及用途 ▲深V型船体线型，全船结构要求采用船用铝合金制作，双机双喷泵推进系统，前倾式船首，在顶甲板应设有临时驾控平台。该船艇为广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区专用执法船艇，主要用于执行保护区海上执法和日常巡护监管等工作职责。本船艇航区为沿海航区。 ▲1.2设计准则 项目船艇的设计与建造应符合《沿海小型船舶检验技术规则》、《国内航行海船法定检验技术规则》、《中国造船质量标准》、《材料与焊接规范》、《海上高速船入级与建造规范》等，包括上述各规则、规范、标准的最新已生效的修改通报。 ▲1.3主尺度及参数 船长（包含突出物）：14.0—15.0m 船长（不含突出物）：13.0—14.0m 型 宽：3.9—4.2m 型 深：1.6—1.7m 1.4布置概况 主甲板下设三道水密舱壁，自艉至艏分别设机舱、储物舱、空舱和休息舱及艏尖舱； 主甲板上设乘客舱兼驾驶舱； 顶甲板上设临时驾控平台。 1.5稳性 项目船艇在所有正常航行工况下，必须满足相关法规对完整稳性的要求。 1.6航速与续航力 项目船艇使用两台不小于650hp的船用高速柴油机作为主推进动力，在满载工况下，主机全速前进时静水最大航速不小于40节。 项目船艇储存燃油最大续航力≮280海里。 1.7船员定额 项目船艇配备2名船员，乘客人数为6人。 ▲1.8噪音 项目船艇要求驾驶室内全功率行驶时噪音不高于70分贝。 2.船体结构 2.1船体结构材料均应具有中国船检局（ZC）的认可证书。 项目船艇结构采用焊接进行装配连接，焊接的工艺及质量应满足中国船级社《材料与焊接规范》（2022）及其修改通报的要求。 2.2项目船艇船体结构形式及构件尺寸均满足中国船检局（ZC）要求。 3.甲板舾装 3.1锚泊设备 依据中国海事局“沿海小型船舶检验技术规则”（2016）的要求进行舾装数计算，项目船艇锚泊设备按舾装数相应配置。 3.2声光信号设备 项目船艇应安装主桅杆一根，以供安装信号灯、通讯杆、雷达天线以及悬挂国旗、通讯旗等用。 3.3金属门、窗、盖、梯 项目船艇的门、窗、盖及梯子等均采用铝合金材质，并按照设计及法规、规范要求配备。 3.4救生消防设备 本项目船艇救生、消防设备按照规范及法规设计、配备。 3.5遇险信号按法规配备。 4.舱室舾装 4.1项目船艇要求凡与露天相邻或与热源相邻的围壁、天花板的内围壁上均采用玻璃棉作为隔热层； 4.2乘客舱、空舱和船员舱的四周围壁及顶棚要求采用环保、防火材料装修。 二、轮机部分 ▲1.主推进装置 项目船艇主推进装置采用双机双喷泵推进系统。主机：安装二台原装进口优质高速柴油机，单台额定功率不小于478kW，额定转速不小2300rpm。要求该柴油机噪音低、结构紧凑、重量轻，适合频繁启动、机动变速航行等工况；维修保养周期长，排放需满足C2排放要求，每机配备专用维修工具一套。 喷泵:安装两台原装进口，船用，带反冲洗功能和手工清除脏堵检查装置，叶轮为不锈钢材质，耐腐蚀，耐击打，DC24V电控，适合频繁连续机动变速航行，带吸口格栅，液压泵、液压油箱、滑油冷却器等集成布置。喷泵选型必须与主机功率匹配，带电动压浪板。 2.船用发电机组 项目船艇安装一台超静音型交流发电机，额定功率不小于10kW，额定转速为1500rpm，额定电压为220V，额定频率为50HZ。要求低噪音、结构紧凑、重量轻，直列式，水冷，DC24V电控，电启动。需配有全套该发电机组专用声光报警及应急装置，配有运行参数指示，故障显示功能，排放需满足C2排放要求。 3.机舱布置 项目船艇为尾机型机舱。在机舱艉甲板上应开有机舱口，并配有机舱直梯,可供船员进出机舱用。 船用发电机应布置在机舱内。 4.主机组遥控系统 主推进装置的控制系统设计在驾驶室进行操纵控制。在驾驶室操纵台上设置有主机和喷泵的控制装置，并设置主机起动和停车按钮，在机舱也应可对主机进行起动和停车。 5.动力系统 5.1燃油系统 主柴油机及发电机组均用0#轻柴油作燃料。 在储物舱设有一只适当容积的燃油箱，满足续航力要求。燃油可从甲板上的加油口注入到燃油箱。 燃油箱应设有高低位报警装置。 5.2冷却水系统 主、辅柴油机均应采用淡水、海水双循环冷却系统，其中淡水为闭式循环，海水为开式循环。 5.3排气系统及布置 主机及辅机均应采用气水混合式尾排气方式。 6.船舶系统 6.1舱底水系统 项目船艇应在各个水密舱室内设有电动舱底泵，且装有舱底水高位报警，在机舱内设手摇泵（作舱底兼污油水），在主甲板驾驶室操纵台上设有舱底水高位声光报警信号显示装置。 6.2淡水系统 项目船艇在储物舱左舷设有一只适当容积的淡水箱，淡水箱设有低位报警装置。 6.3污油水处理系统 项目船艇应在机舱前部设有手摇泵和污油水箱。 7.生活污水系统 项目船艇要求设适当容积的污水箱。卫生间的电动马桶产生的生活污水流至污水箱。。 8.机舱通风系统 项目船艇船用柴油机、船用发电机组工作和其他机电设备散热所需要的空气，应由进风口送入机舱。并要求由风机作为机舱排风机，将机舱内的污浊空气抽出舱外。 9.空气管系统 项目船艇的燃油箱、淡水箱、污水箱、污油水箱、及首尖舱均设有空气管头，且燃油箱、污油水箱的空气管头还应设置有铜质防火网。 10.测量系统 项目船艇的燃油箱、淡水箱及污水箱、污油水箱应均设带液位传感器的电感液位计，并通过设置在驾驶室操纵台上的显示仪表，可观测到各箱体内的液位高度。 11.防止船舶造成空气污染系统 项目船艇要求船用主机提供防空气污染证书。 三、电气部分 1.电气概述 1.1总则 项目船艇配电系统应采用交流220V单相双线绝缘系统及24V双线绝缘系统，并配有交、直整切换配电箱。 项目船艇电气设备应在在满足规范要求的前提下，按经济美观、实用安全的原则配置。重要的电气系统和设备，应具备中国船检局（ZC）签发的证书。 1.2设备布置 电气设备在船上的布置要尽量便于安全检查，保养与修理。 所有电气设备的安放位置要尽可能使设备避开受到机械损伤或来自水，蒸汽，油和过多的热量造成的损害。如果不可避免安装在易损伤的位置，那么该处所的设备要有适当的保护措施。 危险区域的设备应按规范和法规要求安装。 1.3设备铭牌 电气设备的铭牌文字采用中文形式，用螺栓紧固或制造厂标准。 铭牌要采用滞燃材料。 所有的电器箱应有明显的标识。 2.电源装置 2.1发电机 项目船艇应在在机舱内安装一台功率不小于10KW，220V，50HZ发电机组，作为单项交流电源，供全船交流设备用电。 2.2蓄电池 项目船艇在机舱设蓄电池3组。其用于主机启动、电气设备供电和发电机组启动。蓄电池要求船用、动力启动专用，200AH、铅酸、免维护、全封闭式。每只蓄电池放置于单独的防护箱内。 3岸电 项目船艇应设岸电系统1套，岸电电缆长度应不小于30m。 4.电气设备 4.1空调 项目船艇驾驶舱、休息舱应安装船用分体式空调压缩机。制冷量需充分考虑该艇的工作特点、铝合金材质的热传导性以及驾驶室四周玻璃窗多等因素。 项目船艇空调系统能通过发电机或者岸电运行。 4.2照明设备 项目船艇的照明系统由直流电源提供。配置合适的照明灯种类和数量，项目船舶有夜航功能。 4.3航信灯、信号灯 项目船艇应在驾控台设有航行信号灯控制单元，航行灯按照规范设计、配备。 4.4对外音响及警灯 ▲驾驶舱顶部应安装电笛1只以及三合一警灯1套，具有警灯、警报器和喊话器功能。 ▲5.航行和无线电通讯设备 配备磁罗经、进口船用甚高频无线电话、手持式双向甚高频无线电话、多功能导航仪1套（具有雷达、电子海图、测深、GPRS定位功能）、国产北斗多功能导航仪1套以及船舶自动识别系统（AIS）1套。按规范要求配备双向甚高频和雷达应答等应急通导设备。 6.驾控台 项目船舶驾控台应布置得简单合理，美观大方，并方便驾驶人员的操作和维护。驾控台应根据实船尺寸进行制作。 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| ▲交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  |  | 1、交付使用时间：自签订合同之日起240个日历天内。 2、交货地点：广西北海市内采购人指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件（进度和方式） |  |  | 1.首期付款：自签订合同生效后（待财政资金到位后），中标人向招标人足额交纳履约保证金（合同总价款的5%）并开具增值税普通发票后15日内，招标人按政府采购程序支付合同总价的50%首付款。 2.第二期付款：项目船艇的基本设计主要图纸、文件经招标人审查通过和配套件开始订购，双方签署了设计审查确认书后,招标人在收到中标人开具的增值税普通发票后15日内，招标人按政府采购程序支付合同总价的20%进度款。 3.第三期付款：项目船艇开工建造后，招标人在收到中标人提供的现场监造组确认的开工报告、项目船艇投保的保单及增值税普通发票后15日内,招标人按政府采购程序支付合同总价的20%进度款。 4.第四期付款：项目船艇下水后，招标人在收到中标人提供的增值税专用发票后15日内,招标人按政府采购程序支付合同总价的5%进度款。 5.第五期付款：项目船艇交至交船地点,招标人在收到中标人提供的乙方出具的确认安全到达的确认书、双方代表签订的船艇交接船议定书、增值税普通发票后15日内,招标人按政府采购程序支付合同余款。 6.支付具体时间：每期的付款时间均是招标人在收到中标人提供的符合招标人要求的支付申请和税务局正式发票后15个工作日内，将款项按时转到中标人结算单位、银行及账号上。中标人可选择以保险、保函等替代现金缴纳涉企保证金。 7.验收合格交付使用之日起至质保期满，由中标人向招标人提出退还履约保证金的书面申请，经招标人审核如无质量等问题，在接到申请后的15个工作日内将因质量等问题（如有）被扣除后剩余的履约保证金无息返还。 开户名称：广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心 开户银行：中国工商银行股份有限公司北海市云南路支行 银行账号：2107530009300184339 |  |  |
| 售后服务 |  |  | 1、售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门；（3）接到故障通知后30分钟内响应，及时派人前往确认处理，并尽快解决问题，以保证船舶的正常运行，质保期内承担一切相关费用；（4）定期回访以及维修；（5）质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件，免费提供应用软件升级；（6）其余按厂家承诺进行。 2、免费培训：中标人负责免费培训使用人员和维护人员，内容包括船舶操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。 3、免费安装调试：中标人负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试、试航、试运行，并在试运行结束后由中标人整理验收材料提交采购人验收。 4、技术支持与服务： （1）提供每周7×24小时技术响应服务，中标人应负责所售产品的售后服务，并提供至少12个月的免费原厂保修服务；质保期内凡属施工、工艺以及材料、设备质量而引起的缺陷、故障和损坏，由中标人负责免费修理或更换。维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。 （2）中标人须承诺中标后在北海设有常驻的技术支持机构或委托当地技术支持机构以提供本地化服务，并常驻3人以上的技术工程师以满足本项目对售后服务的要求。 5、▲投标人须在投标文件中提供具体的售后服务方案（格式自拟）。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 无 |  |  |
| 包装和运输（如有） |  |  | 无 |  |  |
| 保险（如有） |  |  | 无 |  |  |
| 二、进口产品说明 |  |  |  |  |  |
| ▲本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1、两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3、联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。 5、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6、联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7、联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 |
| 11.5 | 本项目不组织现场考察。 |
|  | 本项目不组织召开开标前答疑会 |
| 13.1 | 报价文件: 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件: 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料（2022年4月至2022年9月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022年4月至2022年9月内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人财务状况报告（2021年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、（项目人员根据招标公告对应的特定资格要求设置投标人提供的资格证明材料）；（必须提供，否则按无效投标处理） 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4、联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。 5、分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、投标人情况介绍（格式自拟）； 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1、设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、项目实施方案（格式自拟）[项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）]；（采购需求中要求必须提供时必须提供，否则按无效投标处理） 4、对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 5、产品出厂标准、质量检测报告[其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）]；（采购需求中要求必须提供时必须提供，否则按无效投标处理） 6、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 7、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险、试航油料等）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 18.1 | 本项目收取投标保证金，具体规定如下： 01 分标投标保证金陆万伍仟元整（￥65,000.00）。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西科文招标有限公司北海分公司，开户银行：建设银行广西北海重庆路支行，银行账号：45050165004200000257）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | “政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：有下列违法违规行为的供应商，将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人。 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 5 项。 |
|  | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 |
| 35.1 | 本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：每分标按中标金额的 5 %（中小企业可按2 %）缴纳。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金） 履约保证金退付方式、时间及条件： 如：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息） 。 履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心 开户银行：中国工商银行股份有限公司北海市云南路支行 银行账号：2107530009300184339 备注： 1、根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4、投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司北海分公司，质疑联系人：李君博 联系电话：0779-3995969，通讯地址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋（北海分公司） 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午3:00-6:00（北京时间） |
| 39.1 | 1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2、采购代理服务费收取标准： 以分标中标金额为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以收费基准价格收取。 3、账户名称：广西科文招标有限公司北海分公司 开户银行：建设银行广西北海重庆路支行 银行账号：45050165004200000257 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |
|  | 投标人应按电子投标文件内容制作5份纸质版投标文件（含封面、资格证明、报价商务技术文件，投标人应尽量将每份响应文件做成一本，并盖章签字），在开标时间截止前密封包装送达采购代理机构（可邮寄）。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按“政采云”平台的要求编制、加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“政采云”平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

32.9 代理服务费交纳银行帐号信息

开户银行：建设银行广西北海重庆路支行

开户名称：广西科文招标有限公司北海分公司

银行账号：45050165004200000257

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

（以下各项评审因素仅作为参考，制作招标文件时，评审因素应当与相应的商务条件和采购需求对应）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 一、政府采购政策扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 二、投标报价分（满分30分） 1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）×30分 |  |
| 2 | 技术水平 | 57分 | 货物性能分（满分30分） | 1、技术参数（满分10分）：根据投标人提供的船舶主要技术参数，针对投标产品整体性能的符合性、先进性的情况打分。 （1）实质性参数正偏离加分（满分5分） 货物规格要求中带▲符号的参数，每有一项正偏离加1分，满分5分。 （2）普通参数分（满分5分） 货物规格要求中不带▲符号的参数，无负偏离得2.5分，每有一项负偏离减0.5分，减完为止。 货物规格要求中不带▲符号的参数，每有一项正偏离加0.5分，满分2.5分。 2、总体技术方案（满分10分）：根据投标人对本项目的总体理解，从提供的技术规格书、总布置图、横剖面图、机舱布置图、效果图等打分，最优得10分（不限一家），次优不得分。 3、主要设备及材料：根据投标人提供的主要设备及材料的符合性、先进性、结合行业认可度等打分，最优得10分（不限一家），次优不得分。 |
|  |  |  | 质量保证分（满分12分） | 质量保证措施（满分12分） 根据各投标人提供的质量保证措施合理可行性进行独立打分，不提供不得分。 一档3分：对本项目提出的质量控制内容不完整，且措施执行可行性不强； 二档5分：对本项目提出的质量控制内容较完整，措施的工作进度安排不够明确，但基本能够保证货物质量。 三档9分：对本项目提出的质量控制内容完整，措施的工作进度安排较简单，基本能够控制货物的质量。 四档12分：针对本项目提出的质量控制十分详细，分析到位，对措施的工作进度安排科学合理，能够严格控制货物的质量，安全保障措施到位，并向采购人提出相应的质量保证承诺。 |
|  |  |  | 实施方案分（满分15分） | 由评标委员会根据各投标人提供的根据投标人提供的船体、轮机、电气、内装等建造、施工工艺的合理性、先进性、科学性，以及投标人拟投入本项目的室内船台、起吊设备、下水设施和舾装码头等条件进行打分，满分15分。不提供不得分。 一档3分：实施方案内容简单，针对性不强； 二档5分：实施方案内容较完整，船舶建造管理及进度安排等内容针对性或可行性不强。 三档10分：实施方案内容较完整，船舶建造管理及进度安排等较合理，项目实施人员配备方面及建设条件等基本满足本项目需求。 四档15分：有详细的实施方案，船舶建造管理及进度安排等科学合理，可行性强，供项目实施人员配备及建设条件等完全满足本项目需求。能够有效保证如期交付招标人使用。 |
| 3 | 售后服务 | 7分 | 1、根据各投标人对投标船艇的售后服务方案(技术支持、服务情况、服务承诺、服务人员配置)的详细程度、合理可行性等进行独立打分，不提供不得分。（满分5分） 一档1分：售后服务方案内容较为简单，且针对性、可行性不强。 二档2分：售后服务方案中的内容包含定期回访、质保期、服务响应时间，内容不够完整，售后服务保证内容基本符合本项目的要求。 三档3分：售后服务方案中包含有定期回访、质保期、服务响应时间、售后服务流程等内容，内容完整、合理，且拟派的维修人员、备品备件能够满足项目需求的，售后服务保证内容能够满足本项目的要求。 四档5分：售后服务方案中包含但不限于定期回访、质保期、服务响应时间等内容，内容完整、合理且针对性强，售后服务流程详细具体，且拟派的维修人员、备品备件、售后服务保证内容等有优于本项目的要求。 2、培训方案（满分2分） 由评标委员会根据各投标人提供的培训方案内容进行独立打分，不提供不得分。 一档1分：培训方案较简单，无针对性。 二挡2分：培训方案全面，对培训内容、时间等计划科学合理，且免费培训时间优于招标文件要求。 |  |
| 4 | 履约能力 | 4分 | 1、投标人通过ISO质量管理体系认证的，得1分。 2、投标人自2019年以来同类项目的业绩分，以合同或中标（成交）通知书复印件为准，每份得1分，满分3分。 |  |
| 5 | 政策功能 | 2分 | 1、主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。 2、主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。 |  |
| 总得分=1+2+3+4+5。 |  |  |  |  |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价；

3.以上分档，完全满足档次要求的归入相对应档次，若有一条或多条无法满足，降入次一档次。

### 四、中标候选人推荐原则

综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

2022年第二批中央财政林业改革发展资金湿地保护修复项目——广西合浦儒艮国家级自然保护区湿地保护与恢复项目执法船艇采购：执法巡查快艇及高速执法艇设计建造合同

合同编号：

采 购 人（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签  订  时  间

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 总则

1.1本合同的工作范围：按商务与技术标书（包括补充文本）的要求，由乙方作为设计、制造总承包单位负责设计、采购、建造、试航并向甲方交付一艘执法巡查快艇和一艘高速执法艇（以下简称“项目船艇”）。

1.2乙方作为设计、制造单位，工作内容包括完成设计、项目计划和质量管理、设备采购、风险控制、建造及安装调试、各项试验并获得中国船检局（ZC）认可并取得相关证书，将项目船艇交船到甲方指定码头，并提供售后服务和缺陷修复直至项目船艇质量保证期结束。

1.3项目船艇建造安装和完成应按照下列技术文件和图纸进行：

（1）全船技术规格书                图号：

（2）总布置图                      图号：

（3）中横剖面图                    图号：

（4）主要设备及材料厂商表          图号：

上述技术文件和图纸由本合同双方代表签字，并作为本合同不可分割的一部分。

如全船技术规格书与本合同不一致时，则以本合同为准；如图纸和技术文件与全船技术规格书不一致时，以全船技术规格书为准。

1.4项目船艇概述

1.4.1航区和用途:项目船艇为广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区专用执法船艇，主要用于执行保护区海上执法和日常巡护监管等工作职责。航区为沿海航区。

1.4.2船型:

执法巡查快艇采用单体V型底船体、单甲板，双舷外汽油挂机。船体结构为铝合金。高速执法艇采用单体深V型高性能滑行艇，双柴油机、双齿轮箱、双喷泵。船体结构为铝合金。

1.4.3项目船艇主尺度：

| 执法巡查快艇 | 高速执法艇 |
| --- | --- |
| 总长 m | 总长 m |
| 水线长 m | 水线长 m |
| 型宽 m | 型宽 m |
| 型深 m | 型深 m |
| 设计吃水 m | 设计吃水 m |

1.4.4推进装置:执法巡查快艇采用二台    型舷外汽油挂机，主机功率    ；高速执法艇采用二台    型柴油主机，主机功率    。

1.4.5保证航速:执法巡查快艇在清洁船体、平静深水（蒲式风级不超过三级、无浪）及无潮流海况和设计吃水   m时，保证航速不小于40节；高速执法艇在清洁船体、平静深水（蒲式风级不超过三级、无浪）及无潮流海况和设计吃水   m时、主机不大于100%MCR，保证航速不小于40节。

1.4.6执法巡查快艇排水量:约   吨；高速执法艇排水量:约   吨

1.5项目船艇的建造，应满足本合同签字之日已公布实施的必须满足的项目船艇全船技术规格书中规定的规范和规则及有关国际公约的规定。按照中国船检局（ZC）的规范和规则进行设计、建造和检验，但不入级。

1.6注册：

本项目船艇应在交船及验收后，由甲方根据法律注册登记，一切费用由其自理。

第二条 合同价格及付款方式

2.1合同价格

本项目船艇价格为人民币            元整（￥            ）（含13%增值税，不含税价格为人民币            元整（￥            ））。

（1）第一期付款：

合同签订后（待财政资金到位后）15个日历日内，中标人向招标人足额交纳履约保证金（合同总价款的5%），甲方在收到乙方开具的增值税普通发票后15日内，甲方按政府采购程序支付合同价格的50%，即为人民币              元整（￥           ）。

（2）第二期付款：

项目船艇的基本设计主要图纸、文件经甲方审查通过和配套件开始订购，甲乙双方签署了设计审查确认书后,甲方在收到乙方开具的增值税普通发票后15日内，甲方按政府采购程序支付合同价格20%，即为人民币              元整（￥            ）。

（3）第三期付款：

项目船艇开工建造后，甲方在收到乙方提供的现场监造组确认的开工报告、项目船艇投保的保单并收到乙方提供的增值税普通发票后15日内,甲方按政府采购程序支付乙方合同价格的20%，即为人民币                 元整（￥             ）。

（4）第四期付款：

项目船艇下水后，甲方在收到乙方提供的增值税普通发票后15日内,甲方按政府采购程序支付乙方合同价格的5%，即为人民币                 元整（￥              ）。

（5）第五期付款：

项目船艇交至交船地点,甲方在收到乙方提供的乙方出具的确认安全到达的确认书、甲乙双方代表签订的船艇交接船议定书并收到乙方提供的增值税普通发票后15日内,甲方按政府采购程序支付合同余款，即为人民币                  元整（￥              ）。本合同价格最终的价格以政府相关部门审计结论为准，若最终的审计价格少于合同价格的，乙方需返还多支付的款项给甲方。

（6）验收合格交付使用之日起至质保期满，由乙方向甲方提出退还履约保证金的书面申请，经甲方审核如无质量等问题，在接到申请后的15个工作日内将因质量等问题（如有）被扣除后剩余的履约保证金无息返还。

2.2逾期补偿：

如甲方未按照本条款规定的日期付款，则甲方除付清价款以外，还应支付合同规定付款日期的次日算起一直到向乙方实际付款日止应付金额的利息，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准计算利息，但乙方不能因此影响船舶的正常工期。

第三条 赔偿条款

3.1交船延期：除合同条款第十、十三条规定的情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交船，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。超过合同规定的交船时间后，每延误一周（7日）的赔偿费按本船合同价格的1%计收，延误不足一周按一周计，超过合同规定的交船时间60日，甲方有权单方解除合同，乙方须全额赔偿合同价款及利息并按合同价款的20%计算违约金赔偿给甲方。

3.2在船舶建造完成并具备交付条件后，如甲方要求乙方延期交付船舶的，超过在本合同第9条第9.1.1款规定的船舶交付日期后30日的，甲方必须征得乙方同意，并由双方签字变更交货期、赔偿金等协议。该协议是本合同不可分割的组成部分。

3.3实际试验速度不符合设计速度要求：如因乙方原因导致项目船艇实际试航航速达不到设计航速要求的，每低于设计航速0.5节，扣减船舶合同价格的1%；如航速低于设计航速2.0节以上，甲方有权拒绝接船或降价接船。如果由此甲方拒绝接船，乙方除在十个工作日内退还甲方已支付的全部款项（包括甲方提供的材料和设备的价款）和按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准计算利息外，乙方还应按照合同约定总金额的15%支付违约金，因此给甲方造成损失的（包括但不限于律师费、诉讼费等费用），乙方需承担赔偿责任。

3.4实际舱内噪声不符合设计要求：根据设计要求，项目船艇正常航行时驾驶舱内噪声不大于70分贝。如不符合此要求，每增加1分贝，扣减船舶合同价格的0.5%，从履约保证金中扣除，履约保证金不足以扣除的，乙方须在10个工作日内补足。在正常航行期间，当驾驶舱内噪声高于75分贝时，甲方有权拒绝接收船舶或降低价格接管船舶。由此甲方拒绝接管船舶的， 乙方除在十个工作日内退还甲方已支付的全部款项（包括甲方提供的材料和设备的价款）和按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准计算利息外，乙方还应按照合同约定总金额的15%支付违约金，因此给甲方造成损失的（包括但不限于律师费、诉讼费等费用），乙方需承担赔偿责任。

第四条 分包单位

4.1乙方将承担本船的设计、建造。未经甲方同意，乙方不得另行向第三方分包。如果乙方在没有得到甲方认可的情况下，擅自分包设计、制造厂家，甲方有权令其中止分包，并追究违约责任。

第五条 监造和检验

5.1图纸审查和认可

5.1.1项目船艇的详细设计图纸按双方议定的审查目录，总体设计图纸必须组织专题审查通过才能送船检，分项图纸由乙方一式两套，分期分批送甲方审查认可。甲方在收到图纸后十个工作日内，以书面形式提出审查意见。如甲方未按时提出意见，则表示甲方已对原图认可。乙方对甲方的书面意见应在五个工作日内予以书面答复。如乙方未按时答复，则认为乙方已接受甲方提出的意见。

5.1.2乙方应分别给甲方和甲方驻厂代表提供两套详细设计图纸。

5.2监造代表

甲方可向乙方船厂委派监造代表和监理单位。监造代表和监理单位应由甲方书面通知乙方，甲方更换其代表时，应提前3天通知乙方。甲方监造代表和监理单位负责详细设计图纸的审核，参加试航及有关机械、设备和舾装的检验，办理各种验收手续及甲方委托的其它有关事项。

5.3监造代表的责任和权利

5.3.1在交船前的所有时间内，甲方监造代表有权按照双方商定的试验清单参加试验及在乙方船厂或任何加工地或项目船艇有关材料的储存地检查船艇及其机器、附件。如果监造代表发现船艇的建造或材料或生产工艺不符合或将不符合合同或全船技术规格书的要求，甲方监造代表应立即书面通知乙方，乙方应在收到该通知后立即改正。为确保本船的建造工作顺利进行，甲方监造代表应按照双方同意的检查步骤、日程和一般的造船惯例进行检查，并使建造成本的增加和建造误期时间减少到最低程度。

5.3.2乙方应向甲方监造代表和监理单位免费提供办公室和办公设施，并提供食宿和交通方便。在船艇建造期间至交船日，监造代表可自由出入项目船艇及其机器、附件及和任何有关的施工场地和材料加工储放场，包括乙方的船厂、车间、仓库，从事本船施工的材料仓库。

5.4施工安全及责任：乙方应按照国家和有关部门的规定，加强施工现场人员与设备的施工安全管理，对施工现场的防台、防火、防爆、防汛和防盗等事故采取严格的安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用，但除甲方监造代表由于自身疏忽的原因造成自身人员伤亡、财物损失外。

5.5进度报告

甲方有权在船艇建造期间任何时候要求乙方报告本船进度情况，乙方应在收到甲方通知后3个工作日内以书面的形式报告进度情况。

第六条 工程变更及修改

6.1本合同生效后，甲乙双方均应严格遵照执行。如甲乙双方中的任何一方提出解除、停止执行合同，因此给对方造成的经济损失，由提出方负责赔偿。

6.2在项目船艇建造合同履行期内，任何一方提出修改变更合同内容，需经双方认可并签订修改变更的补充协议，该协议为本合同不可分割的组成部份。修改变更引起合同交船期的变动、价格的调整及其他问题均以双方签订的补充协议为准。

第七条 材料和设备

7.1项目船艇所需的材料和设备(包括进口的)均按照本合同全船技术规格书、主要设备及材料厂商表订购。乙方负责为甲方采购船艇设备。甲方有权参加双方商定的船艇主要设备的验收及设备预估单中规定的主要设备、材料的技术谈判。

7.2由乙方供应的从国外进口的设备、材料、税金、代理服务费等，均已列入本合同价款内，由乙方支付。本船的主要设备及进口设备开箱时，乙方应通知甲方监造代表参加。

7.3乙方隐瞒原材料与设备的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料与设备而影响船舶质量时，甲方有权要求更换、修理和减少船舶合同价款，如更换、维修后仍无法正常使用船舶的，乙方除在十个工作日内退还甲方已支付的全部款项（包括甲方提供的材料和设备的价款）和按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准计算利息外，乙方还应按照合同约定总金额的15%支付违约金，因此给甲方造成损失的（包括但不限于律师费、诉讼费等费用），乙方需承担赔偿责任。

7.4乙方由于原材料、设备、备品、供应品订货困难等原因影响建造进度时，征得甲方书面同意后，可采用符合中国船检局（ZC）要求的、同等质量、同等效用的材料、设备及备件代用，但不得增加合同价格，也不能延长合同交船期。

7.5机电设备及辅助机械系统的备品、备件、工具、文件及全船技术规格书，乙方应按规范要求和制造厂的标准随机备件清单（或按双方议定的清单）在交船时交给甲方。如有欠交部分，应征得甲方同意，在双方议定的日期补交。上述清单应编入完工资料中。

第八条 试航

8.1通知

乙方应提前15日书面通知甲方关于项目船艇的下水和试航时间。在提前7日将确定的时间书面通知甲方。甲方在收到通知后，应在3日内书面回复乙方已接到该通知，并按时派员参加船艇的试航。如甲方未能提出异议又不能按时派人参加试航，则认为甲方已放弃参加试航权利，乙方可在中国船级社验船师参加下进行试航。经验船师签认的试航、试验记录报告，应视作甲方已认可。

8.2实施办法

8.2.1在系泊试验前60日内，乙方提出“试车试航大纲”送甲方及中国船检局（ZC）认可。

8.2.2乙方应在消除系泊试验时发现的缺陷后进行正式试航，试航时发现的缺陷应在交船前消除。

8.2.3项目船艇试航由乙方负责。试航内容按双方认可的“试车试航大纲”进行。乙方应根据安全航行的要求提供必要的人员。试航期间因气候突变不能继续进行时，经双方确认后暂时中止试航,未完成的项目可推迟至第一个气候良好的日子继续进行。试航因气候不良而推迟，应视为不可抗力事件，这种延误应视为允许的延误。

8.2.4项目船艇试航所需的燃油、滑油、滑油脂的供应费用均由乙方负责。

8.3验收

8.3.1项目船艇试航结束时，乙方与甲方参加试航的代表应就船艇试航结果进行协商并签署相应的试航文件。

8.3.2如试航结果不符合项目船艇全船技术规格书及试验大纲的要求时，乙方应会同监造代表调查其原因，并采取有效措施加以补救，必要时组织再试航。

8.3.3甲方和乙方对项目船艇试航或再试航的结果发生争议时，应尽快协商解决。如通过协商仍达不成一致意见时，应按照本合同第十三条的规定办理。

8.3.4乙方应确保内装材料符合环保要求，室内空气质量达到国家相关标准，否则甲方有权拒绝验收。

第九条 交船

9.1交船时间和地点

9.1.1本合同交船期为合同生效后        个月（   年   月   日）。

9.1.2交船地点为甲方指定码头：广西壮族自治区北海市合浦县沙田港码头。

9.2交接船

9.2.1具体交船日期乙方应提前15日书面通知甲方，并提前5日向甲方书面再次通知准确日期。

9.2.2当项目船艇试车、试航发现的缺陷已经消除，收尾工程项目全部完成，所有设备均能正常运转，所有的备品、备件、工具及规定的证件、图纸、技术文件均已点清完毕，本项目船艇的技术性能符合本合同和全船技术规格书的要求，乙方即可通知甲方及监造代表接船。甲方在按到通知后，并确信项目船艇经验船师检验合格，应按时接船。接船时，由甲、乙双方委派的代表签署《交接船议定书》。《交接船议定书》签字之日为正式交接船日期。

9.3交接船证件

交船时，乙方应提交下列证件及有关文件：

9.3.1《交接船议定书》及倾斜试验报告一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

9.3.2项目船艇中的高速执法艇按合同条款规定的中国船检局（ZC）颁发的证书（正副本各一份），如果证书在交船时未能得到，乙方负责提供认可和签定的临时证书，以供甲方使用，并在交船后20日内补交。

9.3.3乙方质量检查部门的《质量证书》一式肆份。码头试验、试航试验报告一式贰份。

9.3.4外购设备的随机技术文件、合格证及全船技术规格书一式叁份。

9.3.5备件清单、属具清单一式叁份。

9.3.6乙方船厂《建造证书》。

9.3.7完工图纸叁套，按双方商定的时间提交。

9.4所有权和风险转移

在建造期内项目船艇所有权归乙方所有，其风险由乙方承担。《交接船议定书》一经甲乙双方签署，项目船艇所有权转移归甲方，其风险同时转移归甲方。

第十条 不可抗力

10.1在合同规定的履行期（即交船期）内，因受到地震、海啸、台风、飓风、暴风雪、水灾、瘟疫等人力不可抗拒的客观因素影响而造成的延期交船，都应视为合同允许的延迟。

10.2由于设备供应厂发生类似上述不可抗力的原因造成船舶交船进度拖延，应视为合同允许的延迟。

10.3上述不可抗力事件发生之日起20日内，乙方应书面通知甲方不可抗力的开始日期及原因，并提供当地法定部门的证明。若甲方有异议，则在接到通知后5日内应提出质疑，否则认为甲方已同意这种延迟为允许延迟。不可抗力事件停止时，乙方应以同样方式通知甲方。

第十一条 质量保证

11.1缺陷的责任及范围

自双方代表签署项目船艇《交接船议定书》之日起1年内为项目船艇的整体质量保证期，在此期间凡属乙方施工、工艺以及材料、设备质量而引起的缺陷、故障和损坏，由乙方负责免费修理或更换。凡属甲方操作或保养使用不当造成的损坏、故障和缺陷以及易损零件的正常磨损，由乙方负责修复，甲方承担费用。

11.2缺陷通知

甲方在质量保证期内发现属于保修范围内的任何缺陷应迅速以传真或其他书面形式通知乙方，并说明损坏和缺陷的性质及程度。该通知的最后有效期为本船质量保证期满后延7日（若以信函形式发出则以邮戳为准）。

11.3缺陷的处理

11.3.1项目船艇的保修原则上应由乙方安排修理。

11.3.2如船艇在乙方所在地之外的港口或在航行中发生属于保修范围的质量问题，船舶不能等待返回乙方解决时，乙方应及时派人前往确认处理。如乙方不能派人，应在收到甲方传真5日内传真通知甲方，甲方可在就近船厂或维修站进行修理或更换机件。如修理或更换项目确属乙方保修范围，由甲方提供有关验船机构的检验证明和修理厂发票，其费用由乙方承担，更换下的零部件，所有权属于乙方，由甲方随船带给乙方。

11.3.3项目船艇在质量保证期届满前，甲方提出保修时，应由乙方按照本条款第11.1款的规定安排保修。若甲方提出水线下保修工程，需进坞检查确定，则船艇进坞后如经核实，水线以下确有由于乙方建造质量引起的缺陷的损坏，则进坞费和缺陷修理费用由乙方承担，如水线以下无上述缺陷则进坞费用由甲方承担。在质量保证期内，属乙方施工、工艺以及材料、设备质量而引起的缺陷、故障和损坏，经乙方修理或更换后，甲方船舶仍无法正常使用的，乙方除在十个工作日内退还甲方已支付的全部款项（包括甲方提供的材料和设备的价款）和按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准计算利息外，乙方还应按照合同约定总金额的20%支付违约金，因此给甲方造成损失的（包括但不限于律师费、诉讼费等费用），乙方需承担赔偿责任。

第十二条 保险

12.1保险范围

自项目船艇开工之日起至完工、交付及甲方接收之时止，乙方应自费向保险公司投保项目船艇及已运至船厂用于建造、安装到船艇上的所有机器、材料、设备及舾装件。到交船日，保险总额应该至少等于甲方付给乙方各期价款的总额。上述保险单应以乙方名义出具，此保险单下的一切损失向乙方支付。项目船艇投保保单应及时送甲方备案。

12.2乙方保险责任的终止

乙方对本船的保险责任在本船交付和为甲方接受时即告停止和结束。

第十三条 争议和解决

13.1甲、乙双方在执行本合同时所发生的一切争执和争议，都应及时协商解决；若协商不成，双方应向甲方所在海事法院提起诉讼。

13.2如对本船的建造、机械设备或有关本船的材料或工艺质量引起争议或意见分歧，应该通过双方协商解决。若协商不成，在双方同意的情况下可提请中国船检局（ZC）检验，在这种情况下，中国船检局（ZC）的检验为终局检验，对双方均有约束力。

第十四条 通知及送达

14.1送达可通过本协议约定的送达地址、邮箱等方式送达。

14.1.1甲方的送达地址：广西北海市银海区云南路278号，联系人：温享宇，联系电话：0779-3038627；电子邮箱：rgglzx@163.com。

14.1.2乙方的送达地址：   ，联系人：    ，联系电话：     ；电子邮箱：       。

14.2任何一方变更送达地址的，应在变更之日起五日内以书面形式通知另一方，因通讯地址、联系电话变更或不准确造成的损失由变更方承担。未通知的，视为没有变更。

14.3.任何一方通过邮寄方式按送达地址送达的，即便出现“拒收”、“查无此人”、“地址迁离”等情形也不影响送达效力，自寄出的邮戳日起届满三日视为已有效送达。甲、乙双方在本合同的送达地址同样可以作为法院、仲裁的送达地址。

第十五条 廉洁条款

15.1双方承诺，沟通营造公平公正的商业环境，严格遵守相关法律法规，遵守商业道德和市场规则，不向对方相关人员及家属提供任何形式的商业贿赂，如：贵重礼品、回扣、礼金和有价证券、佣金、安排旅游或支付相关费用等；双方高级管理人员就本合同约定事项不存在利益冲突。

15.2双方承诺，违反本条款规定，违约方将承担由此产生的一切法律后果和责任。

第十六条 合同签署与生效

16.1本合同的甲、乙双方法定代表人或法定代表人正式书面委托的代理人在本合同正本上签字并加盖单位公章后生效。

16.2合同签订后，不因法定代表人或法定代表人正式书面委托的代理人的变动而变更或解除；甲乙双方任何一方发生合并、分立时，应及时通知对方，在获得另一方书面同意后，本合同由变更后的当事人依法履行合同义务和享受应有的权力。

16.3本合同正本一式贰份，甲乙双方各执壹份，副本一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，具有同等法律效力。

16.4本合同未尽事宜，双方协商解决。

（以下无正文）

| 甲方（章）：广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：广西北海市银海区云南路278号 | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话：0779-3038627 | 电话： |
| 传真：0779-3038466 | 传真： |
| 电子邮箱：rgglzx@163.com | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码：536000 | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不·包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

    - 投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字或者盖章）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日  期：

4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。