合面狮灌区续建配套与节水改造项目工程勘察

招标文件

项目编号：HZZC2020-G3-020244-GXDR

采购人：八步区农村水利水电管理中心

采购代理机构：广西德融工程咨询有限责任公司

2020年12月9日

目   录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知及前附表	5

第三章  项目需求和说明	21

第五章  投标文件(格式)	- 35 -

第六章  评标办法和评标标准	- 51 -

- 第一章  招标公告

广西德融工程咨询有限责任公司

关于合面狮灌区续建配套与节水改造项目工程勘察

招标公告

项目概况

合面狮灌区续建配套与节水改造项目工程勘察招标项目的潜在投标人应在贺州市公共资源交易中心服务窗口（贺州市鞍山西路83-1号四楼）获取招标文件，并于2020年12月30日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HZZC2020-G3-020244-GXDR

项目名称：合面狮灌区续建配套与节水改造项目工程勘察

项目建设规模：合面狮灌区共有东干渠、西干渠 2 条干渠和一支渠、麦洞一支渠等 41 条支渠。干渠共长 101.30km，其中东干渠长 43.3km（8km 未衬砌不通水，其余基本完好），西干渠长 58km（42km 未衬砌或不通水，其余基本完好）；41 条支渠共长 150.64km（41.30km 未衬砌，其余基本完好），现状渠系建筑物共 290 座，部分裂缝、损坏、老旧。

上限控制费率：90%

采购需求：合面狮灌区续建配套与节水改造项目工程勘察，包括：干渠和支渠。其中干渠分东干渠和西干渠，东干渠：D20+900~D27+000段6.10公里，D41+400~D43+300段1.90公里；西干渠：X16+000~X22+040段 6.04公里，X22+040~X58+000段35.96公里，以及重建西干渠渡槽3座。支渠分云溪北渠A0+000~A4+000段4.00公里、云溪中渠B0+000~B0+700段0.70公里和云溪南渠C0+000~C0+900段0.90公里。总计55.6公里。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：合同签订之日起25个日历天内交付所有成果文件。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）、关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号）、三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）、《贺州市财政局关于印发2020年优化营商环境政府采购专项实施方案的通知(贺财采[2020]18号)》:评审时小型、微型企业产品的价格给子10%的扣除，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型 企业，其产品在评审时给子相同的价格扣除；

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有中华人民共和国国内合法的企业独立法人资格；具备工程勘察综合资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级及以上资质。

（2）拟投入人员必须是本单位在岗人员，项目负责人具有工程师及以上技术职称，且具备国家注册岩土工程师执业资格。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以评审阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的结果为准）；

6.本项目不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

时间：2020年12月9日至2020年12月16日 ，每天上午8时00分至11时30分，下午15时00分至17时30分（北京时间，法定节假日除外）

地点：贺州市公共资源交易中心服务窗口（贺州市鞍山西路83-1号四楼）电话：0774-5268001。

方式：由投标人法定代表人（须持法定代表人身份证明书原件和本人二代居民身份证原件）或授权委托人（须持法人授权委托书原件和授权委托人二代居民身份证原件）提供以下资料各壹份：

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）法定代表人及授权委托人身份证复印件。

备注：以上复印件须加盖投标人公章。

售价：招标文件每本300元，售后不退。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年12月30日9时00分（北京时间）

地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路83-1号四楼）

## 五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国主席令第14号）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）、《贺州市财政局关于印发2020年优化营商环境政府采购专项实施方案的通知(贺财采[2020]18号)》:评审时小型、微型企业产品的价格给子10%的扣除，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型 企业，其产品在评审时给子相同的价格扣除。《贺州市财政局关于进一步加强市本级政府采购合同备案管理工作的通知(贺财采[2020]22号)》。

2、投标保证金(人民币)：叁万元整（¥30000.00）。

投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇、工程保证保险或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

账 号：945009010008838888

开户行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

对受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），可免交投标保证金。

3、为配合采购人执行政府采购项目及备案，未在政采云注册的供应商请在获取采购文件后登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行注册，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

4、发布公告的媒介：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、广西贺州市公共资源交易中心网站。

5、监督部门：贺州市八步区政府采购管理办公室

联系电话：0774-5281873

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：八步区农村水利水电管理中心

地址：广西贺州市八步区建设中路39号

联系方式：0774-5272526

2.采购代理机构信息

名 称：广西德融工程咨询有限责任公司

地　址：贺州市八步区建设东路（市消防队旁）东面

联系方式：0774-5073336

3.项目联系方式

项目联系人：刘丹

电　话：0774-5073336

采购人：八步区农村水利水电管理中心

采购代理机构：广西德融工程咨询有限责任公司

2020年12月9日

- 第二章  投标人须知及前附表

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 1.2 | 项目名称：合面狮灌区续建配套与节水改造项目工程勘察 项目编号： HZZC2020-G3-020244-GXDR - 合同履行期限：合同签订之日起25个日历天内交付所有成果文件。 - 质量要求：符合现行国家、水利部颁布现行的有关规程规范要求，协助通过国家相关部门组织的审查与评审。 |
| 2 | 2 | 投标人资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）、关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号）、三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）、《贺州市财政局关于印发2020年优化营商环境政府采购专项实施方案的通知(贺财采[2020]18号)》:评审时小型、微型企业产品的价格给子10%的扣除，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型 企业，其产品在评审时给子相同的价格扣除； 3.本项目的特定资格要求： （1）具有中华人民共和国国内合法的企业独立法人资格；具备工程勘察综合资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级及以上资质。 （2）拟投入人员必须是本单位在岗人员，项目负责人具有工程师及以上技术职称，且具备国家注册岩土工程师执业资格。 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以评审阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的结果为准）； 6.本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 9.1 | 投标人必须按招标文件第五章《投标文件(格式)》要求自编目录、目录编码及逐页标注连续页码装订成册，且投标文件装订位置必须封边，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致投标文件散落或脱页的装订方式，否则将被视为无效投标文件。 |
| 4 | 9.3 | 投标文件：正本一份，副本四份。（副本可用正本复印件） |
| 5 | 11.2 | 投标报价：投标人就《项目需求和说明》中所有服务内容作完整唯一报价。 本招标项目采用费率报价方式：本项目的上限控制费率为90%； 最终合同价为相关部门对初步设计批复中所有勘察费的总和×中标费率。 投标报价（费率）不得高于上述上限控制费率，否则，其投标文件（投标）作否决处理。 |
| 6 | 14.1 | 投标保证金：金额(人民币)叁万元整（¥30000.00）。 投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇、工程保证保险或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。 开户名称：贺州市公共资源交易中心 账 号：945009010008838888 开户行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部 对受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），可免交投标保证金。 |
| 7 | 17 | 投标文件递交截止时间：2020年12月30日9时00 分。 投标文件以密封形式递交至：贺州市公共资源交易中心交易大厅(具体安排详见四楼电子显示屏)。 地址：贺州市鞍山西路83-1号四楼 |
| 8 | 18.1 | 投标有效期：90天 |
| 9 | 19.1 | 开标时间：2020年12月30日9 时 00分截标后。 开标地点： 贺州市公共资源交易中心交易大厅(具体安排详见四楼电子显示屏)。 开标会验证资料：①法定代表人携带本人身份证原件及复印件或委托代理人携带授权委托书原件及本人身份证原件及复印件②投标保证金缴纳证明材料（应附保证金底单复印件或工程保证保险原件及复印件或保函（担保）原件及复印件、投标单位基本账户开户许可证复印件或《基本存款账户信息》复印件或对受疫情影响的中小微企业提供真实可信证明材料复印件）。 |
| 10 | 21.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 11 | 30 | 履约保证金：无。 |
| 12 | 31.1 | 1、招标代理服务费：中标人在领取中标通知书同时须向采购代理机构一次性付清招标代理服务费，其标准根据国家发改委计价格[2002]1980号和发改办价格[2003]857号文件(服务招标类)收费标准收取； 2、本项目开评标所涉及的一切费用均由中标人支付。 |
| 13 | 评标委员会 | 评标委员会的组成： 评标委员会构成： 5 人，其中采购人代表1人，专家4人。 评标专家分工：不分技术、经济类。 评标专家确定方式： 随机抽取 。 |
| 14 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 |

说明：招标文件的澄清和修改：投标人应认真审核《项目需求和说明》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，投标人必须在规定的时间前要求澄清(时间要求见“投标人须知”5.2款)，否则，视为投标人已经完全认可本次项目的招标文件，产生的后果由投标人负责。

投标人须知

- (一)总则

- 项目名称、项目编号

1.1项目名称：合面狮灌区续建配套与节水改造项目工程勘察

1.2项目编号：HZZC2020-G3-020244-GXDR

- 投标人资格

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）、关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号）、三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）、《贺州市财政局关于印发2020年优化营商环境政府采购专项实施方案的通知(贺财采[2020]18号)》:评审时小型、微型企业产品的价格给子10%的扣除，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型 企业，其产品在评审时给子相同的价格扣除；

2.3本项目的特定资格要求：

（1）具有中华人民共和国国内合法的企业独立法人资格；具备工程勘察综合资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级及以上资质。

（2）拟投入人员必须是本单位在岗人员，项目负责人具有工程师及以上技术职称，且具备国家注册岩土工程师执业资格。

2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

2.5未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以评审阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的结果为准）；

2.6本项目不接受联合体投标。

- 投标费用

3.1投标人应自行承担与本次投标有关的费用。

- (二)招标文件

- 招标文件构成

4.1招标文件包括：

- 招标公告；

- 投标人须知及前附表；

- 项目需求和说明；

- 合同条款(格式)；

- 投标文件(格式)；

- 评标方法和评标标准。

- 招标文件的澄清和修改

5.1投标人应认真审核《项目需求和说明》中的采购要求，如发现表中或要求不合理的，投标人必须在规定的时间前要求澄清，否则，视为投标人已经完全认可本次项目的招标文件，产生的后果由投标人负责。

5.2任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日期10天前以书面形式(包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)通知广西德融工程咨询有限责任公司，同时认定其他澄清方式为无效。本公司将在发布招标公告的同一网站上回复。

5.3对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在招标公告发布同一网站上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。如果澄清发出时间距投标截止时间不足15天可能影响投标文件编制的，相应延长开标时间。投标人未及时关注采购人在网站上发布的澄清文件造成的损失，由投标人自行负责。

- (三)投标文件的编制

- 投标文件编写的注意事项

6.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

6.2对招标文件提出的实质性要求和条件作响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、服务及其它要求、服务时间、合同主要条款等内容作出响应.

- 投标的文字及计量单位

7.1投标人的投标文件以及投标人与本公司所有来往函件统一使用中文(特别规定除外)。

7.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

- 投标文件的书写及签名、盖章要求

8.1投标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印。

8.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签字或加盖公章。

8.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能将被认定为无效的投标文件。

8.4投标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名、加盖单位的公章。

- 投标文件的构成

9.1投标人编写的且在投标文件递交截止时间前递交的投标文件必须包括下列内容(投标人必须按招标文件第五章《投标文件(格式)》要求自编目录、目录编码及逐页标注连续页码装订成册，且投标文件装订位置必须封边，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致投标文件散落或脱页的装订方式，否则将被视为无效投标文件)：

9.2 投标文件：

(1)投标函(按招标文件第五章《投标函(格式)》要求填写)；

(2)开标一览表(按招标文件第五章格式填写)；

(3)投标保证金缴纳证明复印件(按本须知第15条要求提交)；

(4)投标人资格证明文件(按本须知第13条要求提供)；

(5)投标人基本情况登记表(按招标文件第五章要求填写)；

(6)技术方案(按本须知第14条要求提供)；

(7)拟投入人员配备；

(8)投标人认为有必要提供的其它材料。

9.3投标文件应按如下份数递交，否则视为无效投标：正本一份，副本四份，共五份。并在每份文件右上角注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

- 投标文件格式

10.1投标人应按招标文件提供的投标函、投标报价表等格式详细完整地填写各项内容。

- 投标报价

- 投标报价（本项目采用费率报价方式）

11.1（一）投标文件中投标函内容与报价表内容不一致的，以投标函为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11.2投标人就《项目需求和说明》中所有服务内容作完整唯一报价。

11.3投标报价为全包价，包含但不限于项目实施过程中的所有费用，报价中包含制作材料费（耗材费）、通讯费、网络费、交通费、劳务费、成果制作费、印刷费、验收费、税费及一切技术和售后服务费等一切完成本采购项目、达到采购人目的的一切费用及企业利润，以人民币为结算单位。

11.4在项目实施过程中，投标总价不予调整，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用。

- 投标货币（本项目采用费率报价方式）

12.1投标应以人民币报价。

- (五)投标人资格、资信证明文件

- 投标人资格证明文件

13.1资格证明文件应包含：

(1)投标人有效的营业执照或事业单位法人证书副本复印件（必须提供，同时加盖投标人公章）；

(2)投标人有效的资质证书副本复印件（必须提供，同时加盖投标人公章）；

(3)投标人法定代表人第二代身份证复印件和法定代表人身份证明书原件（必须提供，同时加盖投标人公章）；

(4)法定代表人授权委托书原件和委托代理人第二代身份证复印件（委托代理时必须提供，同时加盖投标人公章）；

（5）拟派往本项目负责人有效的身份证、职称证、执业证、投标人为其依法缴纳的近三个月（2020年8月至2020年10月）的社保参保证明复印件或工作编制证明文件复印件（必须提供，同时加盖投标人公章）；

（6）投标截止之日前半年内连续三个月投标人依法纳税证明（格式自拟，复印件）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）（必须提供，同时加盖投标人公章）；

（7）投标人2019年度财务报表或投标人其基本开户银行出具的资信证明复印件【①如无经会计师事务所审计的财务报表，则需提交本公司出具的财务报表和承诺书，承诺该财务报表数据真实可靠（格式自拟）；②2019年新近成立的公司可根据其成立的时间提交财务报表和承诺书，承诺该财务报表数据真实可靠（格式自拟）；③账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表】（必须提供，同时加盖投标人公章）；

（8）投标人近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供，同时加盖投标人公章）。

13.2本次采购不接受联合体投标。

- (六)投标保证金

- 投标保证金

14.1投标保证金应用人民币，金额人民币叁万元整（¥30000.00）。

14.2投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇、工程保证保险或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。对受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），可免交投标保证金。

开户名称：贺州市公共资源交易中心
账 号：945009010008838888

开户行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

14.3对未按本招标文件要求交纳投标保证金的投标文件，评标委员会认定为无效投标。

14.4采用银行转帐方式交纳的,办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标。

14.5未中标投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内予以退还；中标的投标单位签订合同后必须向本公司项目负责人递交本项目投标保证金底单复印件、履约保证金底单复印件（如有）、中标通知书复印件及合同原件后办理退还。(如未在规定时间内收到退款请及时与交易中心财务部联系，联系电话：0774-5268008，以便尽快办理退款)。

- (七)投标文件的密封、修改和撤回

- 投标文件的密封与标记

15.1投标人应将投标文件按正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、投标人名称等内容。

15.2投标人应将投标文件正、副本(正本一份，副本四份，一共五份，副本可用正本复印件)一并装入一个投标文件袋中加以密封，并在每一封口处密封签章(公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可)。

15.3投标文件袋上应写明：

- 采购代理机构：

- 项目名称：

- 项目编号：

- 投标单位：

- 注明“开标时才能启封”

15.4投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签字或盖章为合格。

15.5投标人在递交投标文件时未按本须知要求密封的，本公司有权拒收。

- 投标文件的修改及撤回

16.1投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以进行补充、修改或撤回。投标人对所递交的补充、修改或撤回需向本公司出具书面通知。补充、修改或撤回的内容为投标文件的组成部分。

16.2投标文件的修改通知应按本须知第15条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”字样。

16.3在投标截止时间后，投标人不得对其投标做任何修改。

16.4在投标截止时间后的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将不予以退还。

- (八)投标文件递交的截止时间和有效期

- 投标截止时间

17.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间，即 2020年  月  日   时  分。

17.2投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表第7项规定地点，即贺州市鞍山西路83-1号四楼，贺州市公共资源交易中心交易大厅(具体安排详见四楼电子显示屏)，超过投标截止时间送达的投标文件为无效投标文件，本公司将拒收。

- 投标的有效期

18.1投标文件从投标截止日期后90天内有效。

18.2在特殊情况下，本公司可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- (九)开标与评标

- 开标

19.1本项目将在投标人须知前附表规定的时间和地点举行开标会议，投标人代表(即投标人的法定代表人或其委托代理人)应按时参加，在签到表上签名时提供：①携带本人身份证原件及复印件，委托代理人出席应携带授权委托书原件②投标保证金缴纳证明材料（应附保证金底单复印件或工程保证保险原件及复印件或保函（担保）原件及复印件、投标单位基本账户开户许可证复印件或《基本存款账户信息》复印件或对受疫情影响的中小微企业提供真实可信证明材料）。未通过身份验证，或投标人的法定代表人或其授权代理人未出席开标会议，视为无效投标。

19.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(2)宣布开标纪律；

(3)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(4)检查投标文件的密封情况，投标人代表、监标人等有关人员在记录表上签字确认；

(5)对各投标人代表进行身份验证；

(6)随机抽取投标人投标文件，当众逐一拆封投标文件；

(7)按照开标顺序唱标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标总报价、合同履行期限及其他内容并记录在案；

(8)唱标勘误后，投标人代表在开标记录上签字确认；

(9)开标结束。

- 20.资格审查

20.1开标会结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得继续评审。

- 21.评标

21.1根据招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会将由随机抽取的专家4人与采购单位代表1人共5人组成。

21.2本招标项目的评标采用的评标办法为综合评分法。评标的依据为招标文件和投标文件。

21.3在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，评标委员会应评定为废标。

21.4本招标项目是以采购预算金额（费率）为最高限价（费率）。超出采购预算金额（费率）为无效报价（费率）。

全部投标人的投标报价（费率）均超出采购预算金额（费率）且采购人不能支付的，应评定为废标。

21.5评标过程的保密性：评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.6投标人在评标过程中所进行的力图影响评标公正性的活动，可能导致其中标无效。

- 22.投标文件的澄清或说明

22.1评标时评标委员会将以书面形式要求投标人就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误等的内容予以澄清或说明。

22.2投标人对要求澄清或说明的内容应在评标委员会规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明函应有法定代表人或其委托代理人的签名或盖公章。

22.3投标人的澄清或说明函是投标文件的组成部分。

22.4投标人对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标的实质内容。

- 23.无效的投标

23.1投标文件如有下列情况之一，将会在评标中视为无效投标文件处理：

- 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 超越行政许可或者行政审批的经营范围的；

- 未交应交投标保证金的或未按招标文件要求缴纳投标保证金或未通过身份验证的；

- 投标人报价（费率）超出采购预算金额（费率）的；

- 不符合法律、法规或不符合本须知第6.2条规定的实质性要求并且在招标规定的时间内无法说明和补充的。

- 24.废标

24.1招标采购项目出现下列情形之一的，将作废标处理：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 全部投标人的报价均超过了采购预算金额（费率），采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- (十)评标结果

- 25.中标公告

25.1本公司将在评标结束后5个工作日内将评标报告送采购人，采购人在接到评标报告后5个工作日内确认中标供应商，将中标结果将在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、广西贺州市公共资源交易中心网站上公告。

25.2中标结果公告期为自公告之日起一个工作日，投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以自中标结果公告期满后七个工作日内以书面形式向广西德融工程咨询有限责任公司提出质疑，逾期将不再受理。本公司将在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.3质疑投标人必须首先经过质疑程序，在对本公司的答复不满意或者本公司未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向招投标监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西德融工程咨询有限责任公司  0774-5073336

25.4经核实中标候选人确有弄虚作假情况的，取消其中标资格。

- 26.中标通知

26.1根据《政府采购法实施条例》第43条、财政部18号令第62条及74号令第18条的相关规定，发出中标通知书，也可以根据项目的实际情况酌情延后发放中标通知书。

26.2本公司无义务向落标的投标人解释落标原因和退还其投标文件。

- 27.合同授予标准

27.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同能力，综合评分最高的投标人。

27.2授权评标委员会直接确定中标供应商。

- 28.签订合同

28.1中标供应商收到中标通知书之日起7日内，最长不超过9日，按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

28.2如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同(采购人原因除外)，则按中标供应商违约处理，本公司将取消该中标决定，不予退还该中标人的投标保证金，中标人应当依法承担法律责任。

28.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，不再递补其他投标人作为中标供应商。

- 29.合同履行中的追加

29.1政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的服务、工程和服务的，经主管部门同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充的合同。

- 30.履约保证金

无。

- (十一)其他事项

- 31.招标代理服务费及其他费用

31.1招标代理服务费：中标人在领取中标通知书同时须向采购代理机构一次性付清招标代理服务费，其标准根据国家发改委计价格[2002]1980号和发改办价格[2003]857号文件(服务招标类)收费标准收取；

31.2本项目开评标所涉及的一切费用均由中标人支付。

- 32.违约等行为公示

32.1本公司有权将供应商的违法、违规、违约行为在相关网站上予以公布并报告招投标监督管理部门。

- 33.解释权

33.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属广西德融工程咨询有限责任公司。

- 34.通讯地址

34.1所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西德融工程咨询有限责任公司

通讯地址：贺州市八步区建设东路（市消防队旁）东面

邮政编码：542800

电    话：0774-5073336

- 附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平投争原则、公正原则和诚实信用原则。

第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

第四十六条 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)提供虚假材料谋取中标的；(二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；(三)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；(四)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；(五)在招标采购过程中与采购人进行协商招标的；(六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标无效。

第七十九条  政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《政府采购服务和服务招标投标管理办法》有关规定：

第七十四条  投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一)提供虚假材料谋取中标的；

(二)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(三)与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

(四)向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

(五)在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标无效。

第七十五条  中标供应商有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

(一)中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

(二)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

(三)拒绝履行合同义务的。

第七十六条  政府采购当事人有本办法第六十八条、第六十九条、第七十四条、第七十五条违法行为之一，给他人造成损失的，应当依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条：当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

(一)假借订立合同，恶意进行竞标；

(二)故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

(三)有其他违背诚实信用原则的行为。

- 第三章  项目需求和说明

一、勘察要求

1.勘察范围及内容

1.1勘察范围：合面狮灌区续建配套与节水改造项目工程勘察，包括：干渠和支渠。其中干渠分东干渠和西干渠，东干渠：D20+900~D27+000段6.10公里，D41+400~D43+300段1.90公里；西干渠：X16+000~X22+040段 6.04公里，X22+040~X58+000段35.96公里，以及重建西干渠渡槽3座。支渠分云溪北渠A0+000~A4+000段4.00公里、云溪中渠B0+000~B0+700段0.70公里和云溪南渠C0+000~C0+900段0.90公里。

2.勘察依据：《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）、广西壮族自治区岩土工程勘察规范dbj/T45-066-2018、《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）、《地质工程钻探技术标准》（JGJ87-92）、《广西膨胀土地区建筑勘察设计施工技术规程》（GB45/T396-2007）、《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）、《岩溶地区建筑地基基础技术规范（dbj/024-2016）、《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）、《中小型水利水电工程地质勘察规范》（SL55-2005）、《引调水线路工程地质勘察规范》（SL629-2014）等先行规范及其配套文件。

3.基础资料：本项目《总体实施方案》

4.勘察人员和设备要求：

（1）项目负责人须是勘察人在职员工，具有工程师及以上技术职称，且具备国家注册岩土工程师执业资格。

（2）拟委任本项目其他人员组成总人数须达6人及以上且均具有工程勘察工作经验（以其获得国家注册土木工程师（岩土）执业资格或工程勘察类专业（以其职称证上载明专业为准）职称资格或工程勘察类编录员和描述员证为准）。

（2）合同签订之日起3日历日内完成工程咨询小组的组建并投入工作。

（3）工程咨询小组组建后，工程咨询单位须提交一份工程咨询小组工作人员分工表给委托人，一般情况下不允许改变承诺投入的技术人员名单，如有特殊原因需要更换的，必须征得委托人同意，且更换的受托人员的职称、工作经验最少应与原承诺投入的技术人员相当，同时不得改变原承诺受托人员中具有中、高级职称人员的比例及人员配置情况，否则，将被视为违约，委托人有权终止有关的工程咨询合同，同时该承包人已提交的全部履约保证金将不予以退还。对于不胜任工作受托人员，当委托人要求更换时，工程咨询单位必须立即予以更换，并不得在本项目工程内任职。

（4）项目施工实施阶段，勘察单位至少要派出1-2名中级及以上职称的受托人员长期履行咨询义务（需要时2小时内赶到现场）。

（5）承包人必须服从委托人的任务分配并在委托人规定的时间内完成工程咨询任务并提交合格工程咨询成果。

5.其他要求

基础设计前应进行详细勘察，已查明基础的持力层情况，要求基础底以下5米厚度范围内软弱层、断裂破碎带和洞穴等，并满足相关规范要求。

二．适用规范标准

1.国家、行业、项目所在地规范名录

2.国家、行业、项目所在地标准名录

3.国家、行业、项目所在地规程名录

三．成果文件要求

1.成果文件的组成：勘察说明、图纸等

（1）拟建场地的工程地质条件

①地质条件背景资料

②地形地貌条件

③拟建场区地层土质概述

（2）拟建场地的水文地质条件

①地下水类型及地下水位

②历年高水位记录

③关于确定建筑防渗设计水位和抗浮设计水位的基本依据和建议

④地下水和浅层土对混凝土和钢筋的腐蚀性评价

⑤地下水和浅层土的毒性评价

（3）地基基础方案分析评价及相关建议

（4）降水对周围环境的影

（5）其它合理化建议

（6）上述方案及建议的计算图表（计算书）及方案草图

（7）附件内容

①土的物理学性质综合统计表

②各类工程平面图件和地层剖面图及柱状图

③土工试验说明及试验成果

④标贯与动力触探原位测试成果图

⑤剪切波速测试结果

⑥钻探工作说明

2.成果文件的深度：

（1）对各岩土层的物理力学性质和工程特性做出评价。

（2）有无影响场地稳定性的不良地质作用，场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势，有无暗浜、暗塘、墓穴等，并对其危害程度、场地稳定性做出评价，提出预防措施的建议。

（3）地下水埋藏情况、类型和水位幅度和规律，以及地下水和土对材料的腐蚀性，设计抗渗水位及抗浮水位，提出施工降水方法的建议和有关技术参数。

（4）提供抗震设防烈度、分组及有关技术参数，场地土类型和场地类别，并对饱和砂土和粉土进行液化判别，对场地和地基的地震效应、场地地震安全性做出初步评价。

（5）场地溶岩发育及评价。

（6）对可供采用的地基基础勘察方案进行论证分析，建议适当的基础形式和基础持力层，并提出经济合理的地基和基础勘察方案和建议。

（7）提供与设计要求相对应的地基承载力特征值及变形计算参数，预估基础沉降量，估算的期望差和总基础和柱沉降值，并对设计与施工应注意的问题提出建议。

3.成果文件的格式要求：

4.成果文件的份数要求：纸质文本文件8套，电子版1套。

5.成果文件的载体要求

（1）纸质版的要求：

（2）电子版的要求：PDF格式和AutoCAD 图形 (.dwg）。

（3）其他要求：

6.成果文件的其他要求

四．采购人财产清单

（一）采购人提供的设备、设施

1.采购人提供的办公房屋及冷暖设施：无。

2.采购人提供的设备清单：无。

3.采购人提供的设施清单：无。

（二）采购人提供的资料

1.施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线 资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料：本项目《可行性研究报告》、《水土保持报告》。

2.定位放线的基准点、基准线和基准标高：由勘察人自行实地勘察。

3.采购人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证：取得有提供。

4.采购人提供的勘察资料：本项目《可行性研究报告》、《水土保持报告》。

5.采购人提供的技术标准、规范：无。

6.其他资料

（三）采购人财产使用要求及退还要求

1.采购人财产使用要求：无。

2.采购人财产退还要求：无。

五．采购人提供的便利条件

1.采购人提供的生活条件：无。

2.采购人提供的交通条件：无。

3.采购人提供的网络、通讯条件：无。

4.采购人提供的协助人员：无。

六．勘察人需要自备的工作条件

1.勘察人自备的工作手册：本项目必备的规范标准、图集等。

2.勘察人自备的办公设备：电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等。

3.勘察人自备的交通工具：出行车辆等。

4.勘察人自备的现场办公设施：办公桌椅、文件柜等。

5.勘察人自备的安全设施：安全帽、安全鞋、手电筒等。

七．采购人的其他要求

7.1参加投标各方应确保文件中的人员信息真实、有效。

7.2勘察人必须保守国家机密，不得泄漏采购方所提供的属国家秘密的信息和数据；未经委托方允许，不得使用或者以其它方式给任何第三方提供本项目的相关信息或数据。

7.3勘察人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求勘察人赔偿相应损失。

7.4勘察人必须承诺任何一个环节，如需修改，勘察人均需无条件根据要求完善成果。如重大调整，双方沟通协商。

7.5勘察人必须承诺在项目进行期间，按采购人的要求，提供及时的上门服务。

7.6配合采购人做好本次规划上报审批的各项准备资料编写及汇报工作，直至本项目审批通过。

7.7勘察人提交的服务方案成果文件有下列情形之一的，采购人将有权终止合同：

（1）提交的成果不符合本需求和说明规定的。

（2）提交的成果图纸和文字辨认不清，内容不全或粗制滥造的。

（3）未经采购人同意，逾期上报成果文件的。

（4）编制成果不能通过法定程序审批的。

（5）勘察人未经采购人正式书面同意擅自修改服务方案的。

（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和中标人协商确定）

- 第四章  合同条款(格式)

建设工程勘察合同

（示范文本）

| 住房和城乡建设部 | 制定 |
| --- | --- |
| 国家工商行政管理总局 |  |

- 第一部分　合同协议书

发包人（全称）：_____________________________

勘察人（全称）：_____________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就          项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

- 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模、特征：                      。

- 二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

1.勘察范围和阶段： 详细勘察

2.技术要求：

3.工作量：

- 三、合同工期

1.开工日期：______________________________________________

2.成果提交日期：__________________________________________

3.合同工期（总日历天数）________________________天

- 四、质量标准

质量标准：

- 五、合同价款

1.合同暂估金额：人民币（大写）                (¥        元，含税)。

2.合同价款形式：采用固定中标费率        %，最终结算价为相关部门对初步设计批复中所有勘察费的总和×中标费率重新计算后予以结算勘察费。

- 六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书；

（5）投标文件及其附件；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

- 八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

- 九、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在                签订。

- 十一、合同生效

本合同自                生效。

- 十二、合同份数

本合同一式     份，具有同等法律效力，发包人执     份，勘察人执     份，其中两份分别存于本项目招标代理机构和市本级公共资源交易中心。

发包人：（印章）                       勘察人：（印章）

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                              （签字）

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：

地址：                                地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

电子邮箱：                            电子邮箱：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

- 第二部分　通用合同条款

## 第1条 一般约定

### 1.1 词语定义

下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。

1.1.1 合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标文件及其附件（如果有）、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

1.1.2 合同协议书：指构成合同的由发包人和勘察人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.3 通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立，通用于建设工程勘察的合同条款。

1.1.4 专用合同条款：是发包人与勘察人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。

1.1.5 发包人：指与勘察人签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.6 勘察人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程勘察资质的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.7 工程：指发包人与勘察人在合同协议书中约定的勘察范围内的项目。

1.1.8 勘察任务书：指由发包人就工程勘察范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。勘察任务书构成合同文件组成部分。

1.1.9 合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人用以支付勘察人完成合同约定范围内工程勘察工作的款项。

1.1.10 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。

1.1.11 工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的工作天数。

1.1.12 天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.1.13 开工日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人开始工作的绝对或相对日期。

1.1.14 成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人完成合同范围内工作并提交成果资料的绝对或相对日期。

1.1.15 图纸：指由发包人提供或由勘察人提供并经发包人认可，满足勘察人开展工作需要的所有图件，包括相关说明和资料。

1.1.16 作业场地：指工程勘察作业的场所以及发包人具体指定的供工程勘察作业使用的其他场所。

1.1.17 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.18 索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际损失，受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。

1.1.19 不利物质条件：指勘察人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物。

1.1.20 后期服务：指勘察人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程序性工作，如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。

### 1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由发包人和勘察人协商解决。双方协商不成时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

### 1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。其他需要明示的规范性文件，由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.3.2 适用技术标准

适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程为本合同文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

发包人要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。

### 1.4 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上（含两种）语言时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。

### 1.5 联络

1.5.1 与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人。

1.5.2 发包人和勘察人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方式。合同当事人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.5.3 发包人、勘察人应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函；如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

### 1.6 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。

### 1.7 保密

除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，勘察人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律法规规定或合同另有约定外，未经勘察人同意，发包人不得将勘察人提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

## 第2条 发包人

### 2.1 发包人权利

2.1.1 发包人对勘察人的勘察工作有权依照合同约定实施监督，并对勘察成果予以验收。

2.1.2 发包人对勘察人无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换。

2.1.3 发包人拥有勘察人为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果资料和数据等。

### 2.2 发包人义务

2.2.1 发包人应以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。

2.2.2 发包人应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等，若上述资料由勘察人负责搜集时，发包人应承担相关费用。

2.2.3 发包人应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许可等。

2.2.4 发包人应为勘察人提供具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物清除、场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等）并承担相关费用。

2.2.5 发包人应为勘察人提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸，没有资料、图纸的地区，发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。若因发包人未提供上述资料、图纸，或提供的资料、图纸不实，致使勘察人在工程勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担赔偿责任。

2.2.6 发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件并支付安全生产防护费用，发包人不得要求勘察人违反安全生产管理规定进行作业。

2.2.7 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作；按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。发包人对安全文明施工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。

2.2.8 发包人应对勘察人满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的工程勘察合同价款及费用。

### 2.3 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

## 第3条 勘察人

### 3.1 勘察人权利

3.1.1 勘察人在工程勘察期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，有权向发包人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。

3.1.2 除建设工程主体部分的勘察外，根据合同约定或经发包人同意，勘察人可以将建设工程其他部分的勘察分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察单位。发包人对分包的特殊要求应在专用合同条款中另行约定。

3.1.3 勘察人对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等拥有知识产权。

### 3.2 勘察人义务

3.2.1 勘察人应按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。

3.2.2 勘察人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质量负责。

3.2.3 勘察人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务。3.2.4 勘察人在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和

文物主管部门报告并妥善保护。

3.2.5 勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。

3.2.6 勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。

3.2.7 勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。

### 3.3 勘察人代表

勘察人接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的勘察人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。勘察人代表在勘察人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与勘察人有关的具体事宜。

## 第4条 工期

### 4.1 开工及延期开工

4.1.1 勘察人应按合同约定的工期进行工程勘察工作，并接受发包人对工程勘察工作进度的监督、检查。

4.1.2 因发包人原因不能按照合同约定的日期开工，发包人应以书面形式通知勘察人，推迟开工日期并相应顺延工期。

### 4.2 成果提交日期

勘察人应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料，具体可在专用合同条款中约定。

### 4.3 发包人造成的工期延误

4.3.1 因以下情形造成工期延误，勘察人有权要求发包人延长工期、增加合同价款和（或）补偿费用：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按合同约定及时支付定金、预付款和（或）进度款；

（3）变更导致合同工作量增加；

（4）发包人增加合同工作内容；

（5）发包人改变工程勘察技术要求；

（6）发包人导致工期延误的其他情形。

4.3.2 除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人在第4.3.1款情形发生后7天内，应就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后7天内予以确认；逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照第7.1款〔合同价款与调整〕执行。

### 4.4 勘察人造成的工期延误

勘察人因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的，勘察人承担违约责任：

（1）勘察人未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的；

（2）勘察人管理不善、组织不力造成工期延误的；

（3）因弥补勘察人自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的；

（4）因勘察人成果资料不合格返工造成工期延误的；

（5）勘察人导致工期延误的其他情形。

### 4.5 恶劣气候条件

恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期延误的，勘察人有权要求发包人延长工期，具体可参照第4.3.2款处理。

## 第5条 成果资料

### 5.1 成果质量

5.1.1 成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。

5.1.2 双方对工程勘察成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

### 5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数，在专用合同条款中另行约定，发包人另行支付相应的费用。

- 5.3 成果交付

勘察人按照约定时间和地点向发包人交付成果资料，发包人应出具书面签收单，内容包括成果名称、成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

### 5.4 成果验收

勘察人向发包人提交成果资料后，如需对勘察成果组织验收的，发包人应及时组织验收。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人14天内无正当理由不予组织验收，视为验收通过。

## 第6条 后期服务

### 6.1 后续技术服务

勘察人应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务，发包人应为其提供必要的工作和生活条件，后续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。

### 6.2 竣工验收

工程竣工验收时，勘察人应按发包人要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所需相关资料。

## 第7条 合同价款与支付

### 7.1 合同价款与调整

7.1.1 依照法定程序进行招标工程的合同价款由发包人和勘察人依据中标价格载明在合同协议书中；非招标工程的合同价款由发包人和勘察人议定，并载明在合同协议书中。合同价款在合同协议书中约定后，除合同条款约定的合同价款调整因素外，任何一方不得擅自改变。

7.1.2 合同当事人可任选下列一种合同价款的形式，双方可在专用合同条款中约定：

（1）总价合同

双方在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整因素和方法，应在专用合同条款中约定。

（2）单价合同

合同价款根据工作量的变化而调整，合同单价在风险范围内一般不予调整，双方可在专用合同条款中约定合同单价调整因素和方法。

（3）其他合同价款形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

7.1.3 需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方，双方共同确认调整金额后作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付。除专用合同条款对期限另有约定外，一方在收到对方的通知后7天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的，则按照第16条〔争议解决〕的约定处理。

### 7.2 定金或预付款

7.2.1 实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定发包人向勘察人支付定金或预付款数额，支付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定支付，勘察人向发包人发出要求支付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求支付，勘察人可在发出通知后推迟开工日期，并由发包人承担违约责任。

7.2.2 定金或预付款在进度款中抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。

### 7.3 进度款支付

7.3.1 发包人应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支付。

7.3.2 第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕确定调整的合同价款及其他条款中约定的追加或减少的合同价款，应与进度款同期调整支付。

7.3.3 发包人超过约定的支付时间不支付进度款，勘察人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到勘察人通知后仍不能按要求付款，可与勘察人协商签订延期付款协议，经勘察人同意后可延期支付。

7.3.4 发包人不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，勘察人可停止工程勘察作业和后期服务，由发包人承担违约责任。

### 7.4 合同价款结算

除专用合同条款另有约定外，发包人应在勘察人提交成果资料后28天内，依据第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕的约定进行最终合同价款确定，并予以全额支付。

## 第8条 变更与调整

### 8.1 变更范围与确认

8.1.1 变更范围

本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：

（1）法律法规及技术标准的变化引起的变更；

（2）规划方案或设计条件的变化引起的变更；

（3）不利物质条件引起的变更；

（4）发包人的要求变化引起的变更；

（5）因政府临时禁令引起的变更；

（6）其他专用合同条款中约定的变更。

8.1.2 变更确认

当引起变更的情形出现，除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人应在7天内就调整后的技术方案以书面形式向发包人提出变更要求，发包人应在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意变更。

### 8.2 变更合同价款确定

8.2.1 变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由勘察人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。

8.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在双方确定变更事项后14天内向对方提出变更合同价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。

8.2.3 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在收到对方提交的变更合同价款报告之日起14天内予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价款报告已被确认。

8.2.4 一方不同意对方提出的合同价款变更，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

8.2.5 因勘察人自身原因导致的变更，勘察人无权要求追加合同价款。

## 第9条 知识产权

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，勘察人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，勘察人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.2 除专用合同条款另有约定外，勘察人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于勘察人，发包人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经勘察人书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.3 合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。勘察人在工程勘察时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

9.4 在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及出版物时使用有关项目的文字和图片材料。

9.5 除专用合同条款另有约定外，勘察人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。

## 第10条 不可抗力

### 10.1 不可抗力的确认

10.1.1 不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免的发生且不能克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约定的其他自然灾害和社会突发事件。

10.1.2 不可抗力发生后，发包人和勘察人应收集不可抗力发生及造成损失的证据。合同当事双方对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

### 10.2 不可抗力的通知

10.2.1 遇有不可抗力发生时，发包人和勘察人应立即通知对方，双方应共同采取措施减少损失。除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力持续发生，勘察人应每隔7天向发包人报告一次受害损失情况。

10.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力结束后2天内，勘察人向发包人通报受害损失情况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后14天内，勘察人向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

### 10.3 不可抗力后果的承担

10.3.1 因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）发包人和勘察人人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用；

（2）勘察人机械设备损坏及停工损失，由勘察人承担；

（3）停工期间，勘察人应发包人要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（4）作业场地发生的清理、修复费用由发包人承担；

（5）延误的工期相应顺延。

10.3.2 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

## 第11条 合同生效与终止

11.1 双方在合同协议书中约定合同生效方式。

11.2 发包人、勘察人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

11.3 合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义务。

第12条 合同解除

12.1 有下列情形之一的，发包人、勘察人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）发生未按第7.2款〔定金或预付款〕或第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付合同价款的情况，停止作业超过28天，勘察人有权解除合同，由发包人承担违约责任；

（3）勘察人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同，由勘察人承担违约责任；

（4）发包人和勘察人协商一致可以解除合同的其他情形。

12.2 一方依据第12.1款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前不少于14天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

12.3 因不可抗力致使合同无法履行时，发包人应按合同约定向勘察人支付已完工作量相对应比例的合同价款后解除合同。

12.4 合同解除后，勘察人应按发包人要求将自有设备和人员撤出作业场地，发包人应为勘察人撤出提供必要条件。

## 第13条 责任与保险

13.1 勘察人应运用一切合理的专业技术和经验，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

13.2 合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定履行本合同所需要的工程勘察责任保险，并使其于合同责任期内保持有效。

13.3 勘察人应依照法律法规的规定为勘察作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保险。

## 第14条 违约

### 14.1 发包人违约

14.1.1 发包人违约情形

（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同；

（2）发包人未按第7.2款〔定金或预付款〕约定按时支付定金或预付款；

（3）发包人未按第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付进度款；

（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。

14.1.2 发包人违约责任

（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款约定向勘察人支付违约金。

### 14.2 勘察人违约

14.2.1 勘察人违约情形

（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同；

（2）因勘察人原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资料；

（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准；

（4）勘察人不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。

14.2.2 勘察人违约责任

（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人应双倍返还发包人已支付的定金或勘察人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

（2）因勘察人原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向发包人支付违约金。

（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察人除负责采取补救措施外，应通过所投工程勘察责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

（4）勘察人发生其他违约情形时，勘察人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的损失，双方可在专用合同条款内约定勘察人赔偿发包人损失的计算方法和赔偿金额。

## 第15条 索赔

- 15.1 发包人索赔

勘察人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由勘察人承担责任的其他情形，造成工期延误及发包人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，发包人可按下列程序以书面形式向勘察人索赔：

（1）违约事件发生后7天内，向勘察人发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后14天内，向勘察人提出经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；

（4）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对发包人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

（5）当该违约事件持续进行时，发包人应阶段性向勘察人发出索赔意向，在违约事件终了后21天内，向勘察人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。

- 15.2 勘察人索赔

发包人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情形，造成工期延误和（或）勘察人不能及时得到合同价款及勘察人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，勘察人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）违约事件发生后7天内，勘察人可向发包人发出要求其采取有效措施纠正违约行为的通知；发包人收到通知14天内仍不履行合同义务，勘察人有权停止作业，并向发包人发出索赔意向通知。

（2）发出索赔意向通知后14天内，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；

（4）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对勘察人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，勘察人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。

## 第16条 争议解决

### 16.1 和解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 16.2 调解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 16.3 仲裁或诉讼

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

## 第17条 补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补充或修改，并在专用合同条款内约定。

- 第三部分　专用合同条款

## 第1条 一般约定

### 1.1 词语定义

______________________________________________________________

### 1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：（1）本合同协议书及合同附件（2）中标通知书（3）投标函及投标函附录（4）专用合同条款及其附件（5）通用合同条款。

### 1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

需要明示的规范性文件：现行勘察设计规范

1.3.2 适用技术标准

特别要求：现行勘察设计规范

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：无

### 1.4 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用   /  语言文字。

### 1.5 联络

1.5.1 发包人和勘察人应在_2_天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点：____________________________

发包人指定的接收人：___________________________________

发包人指定的联系方式：___________________________________

勘察人接收文件的地点：___________________________________

勘察人指定的接收人：_____________________________________

勘察人指定的联系方式：___________________________________

### 1.7 保密

合同当事人关于保密的约定：未经委托单位许可，不得泄露成果。

## 第2条 发包人

### 2.2 发包人义务

2.2.2 发包人委托勘察人搜集的资料：_______________________

2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求：___________________

### 2.3 发包人代表

姓名：_______ 职务：__________ 联系方式：_________________

授权范围：_________________________________________________

## 第3条 勘察人

### 3.1 勘察人权利

3.1.2 关于分包的约定：不分包

### 3.3 勘察人代表

姓名：_______ 职务：_________ 联系方式：__________________

授权范围：________________________________________________

## 第4条 工期

### 4.2成果提交日期

双方约定工期顺延的其他情况：_____________________________

### 4.3 发包人造成的工期延误

4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定： 现场签认。

## 第5条 成果资料

5.1成果质量：

5.1.1 成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。

5.1.2 双方对工程勘察成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

5.2成果内容：

（1）拟建场地的工程地质条件

①地质条件背景资料

②地形地貌条件

③拟建场区地层土质概述

（2）拟建场地的水文地质条件

①地下水类型及地下水位

②关于确定建筑防渗设计水位和抗浮设计水位的基本依据和建议

（3）场地、地基的建筑抗震设计条件

①场地土类型与建筑场地类别的判定

②抗震设防烈度

③地基土层地震液化评价

（4）地下室开挖和支护方案评价与相关建议

（5）降水对周围环境的影响

（6）桩基工程设计与施工建议

（7）其它合理化建议

（8）附件内容

①各类工程平面图件和地层剖面图及柱状图

②钻探工作说明

5.3成果文件深度要求：

（1）对建筑物范围内的地质构造、地层结构及其均匀性，以及各岩土层的物理力学性质和工程特性做出评价。

（2）有无影响建筑场地稳定性的不良地质作用，场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势，有无暗浜、暗塘、墓穴等，并对其危害程度、建筑场地稳定性做出评价，提出预防措施的建议。

（3）地下水埋藏情况、类型和水位幅度和规律，以及地下水和土对建筑材料的腐蚀性，设计抗渗水位及抗浮水位，提出施工降水方法的建议和有关技术参数。

（4）提供抗震设防烈度、分组及有关技术参数，场地土类型和场地类别，并对饱和砂土和粉土进行液化判别，对场地和地基的地震效应、场地地震安全性做出初步评价。

（5）场地溶岩发育及评价。

（6）拟采用桩基方案时成桩的可能性分析，施工对周围环境影响分析和评价。

### 5.4 成果份数

勘察人应向发包人提交成果纸质文件资料捌份，电子文档资料贰份，发包人要求增加的份数为贰份。

### 5.5 成果验收

双方就成果验收期限的约定：

## 第6条 后期服务

### 6.1 后续技术服务

后续技术服务内容约定: 从开工至竣工验收合格之日止所有勘察内容

后续技术服务费用约定：勘察人承担

后续技术服务时限约定：从开工至竣工验收合格之日

## 第7条 合同价款与支付

### 7.1 合同价款与调整

7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法：________________

7.1.2 本合同价款采用（2）方式确定。

（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：除工程变更和政策性影响外。

风险费用的计算方法：____________________

风险范围以外合同价款调整因素和方法：______________________

（2）采用固定中标折扣系数合同，合同价款中包括的风险范围：除工程变更和政策性影响外。

风险范围以外合同单价调整因素和方法：按国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格（2002）10号文）中水利水电工程勘察计算得出的收费价乘中标折扣系数    %。

- 7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定：__________________

### 7.2 定金或预付款

7.2.1发包人向勘察人支付预付款的金额：资金下达后，合同签订十个工作日内完成预付款申请材料审核并向财政部门申请支付暂定勘察费的20%作为项目的预付款。

7.2.2预付款在进度款中的抵扣办法：无。

### 7.3 进度款支付

7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：资金到位后，勘察人提交工程勘察报告并通过相关部门审查后，由勘察人提出申请，发包人在十个工作日内完成审核并提交给财政部门申请支付至最终结算勘察费（最终结算价为相关部门对初步设计批复中所有勘察费的总和×中标费率重新计算后的勘察费）的100%，合同最终结算价增幅不得超过合同暂估金额的20%。每次申请支付费用都必须先行提供请款函和有效等额的增值税专用发票。

### 7.4 合同价款结算

最终合同价款支付的约定：采用固定中标折扣系数，最终结算价为相关部门对初步设计批复中所有勘察费的总和×中标费率重新计算后予以结算勘察费。

## 第8条 变更与调整

- 8.1  变更范围与确认

8.1.1 变更范围

变更范围的其他约定：_____________________________________

8.1.2 变更确认

变更提出和确认期限的约定：_______________________________

### 8.2  变更合同价款确定

8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定：___________________

8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定：___________________

## 第9条 知识产权

9.1关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：_______________

_____________________________________________________________

9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：______

_____________________________________________________________

关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：_______________

_____________________________________________________________

9.5  勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：勘察人承担。

## 第10条 不可抗力

- 10.1 不可抗力的确认

10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：_________

- 10.2 不可抗力的通知

10.2.1 不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：_________

10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：_________

## 第11条 责任与保险

11.2 工程勘察责任保险的约定：无

## 第12条 违约

### 12.1 发包人违约

12.1.2 发包人违约责任

（1）发包人支付勘察人的违约金：无

（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：无

- 12.2 勘察人违约

12.2.2勘察人违约责任

（1）勘察人支付发包人的违约金：_____________________

（2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任：1000元/天。

（3）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：勘察费合同价的100%。

（4）建筑物总平面布置图上的勘探孔的数量、位置未经业主同意而私自勘察的，所造成的损失及后果完全有勘察人承担。且其勘察人要按一定网度进行勘测点布置，钻孔深度、取土试验孔布置、样品数量、现场原位测试试验及室内试验等工作量根据建筑物特征及场地特征而定，勘察精度满足规范要求。

## 第13条 索赔

### 13.1 发包人索赔

索赔程序和期限的约定：

### 13.2 勘察人索赔

索赔程序和期限的约定：

## 第14条 争议解决

### 14.1 仲裁或诉讼

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第（2）种方式解决：

（1）向合同签订所在地仲裁委员会提请仲裁；

（2）向合同签订所在地人民法院提起诉讼。

第15条 其他约定

15.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

15.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的 5 %  。

15.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

15.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人按规范和设计图纸提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

15.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

- 第五章  投标文件(格式)

(封面格式)

正/副 本

××××××(项目名称)

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                          (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：               (签名)

日期：     年     月     日

目    录

(1)投标函

(2)开标一览表

(3)投标保证金缴纳证明复印件

(4)投标人资格证明文件

(5)投标人基本情况登记表

(6)技术方案

(7)拟投入人员配备

(8)投标人认为有必要提供的其它材料

- 一、投标函(格式)

致：(采购人名称)

根据贵方              （项目名称）项目招标文件，项目编号          ，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表投标人             (投标单位名称)，提交下述文件正本一份，副本四份。

(1)投标函(按招标文件第五章《投标函(格式)》要求填写)；

(2)开标一览表(按招标文件第五章格式填写)；

(3)投标保证金缴纳证明复印件(按本须知第15条要求提交)；

(4)投标人资格证明文件(按本须知第13条要求提供)；

(5)投标人基本情况登记表(按招标文件第五章要求填写)；

(6)技术方案(按本须知第14条要求提供)；

(7)拟投入人员配备；

(8)投标人认为有必要提供的其它材料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

按招标文件《项目需求和说明》和投标报价表，投标报价（费率）为     %，合同履行期限：                         。

1、我方同意在     年    月    日(投标截止日期)起遵循本投标文件，并在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，贵方可不退还我方的投标保证金。

6、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标供应商。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定，知悉作为政府采购供应商应负的法律责任。

与本项目投标有关的正式通讯地址为：

投标人名称：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖公章：

日期：

注：未按照本投标函要求填报的投标函将被视为非实质性响应投标。

- 二、开标一览表(格式)

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（费率） | % |
| 项目负责人姓名、 专业 |  |
| 投标保证金 | 大写： 小写： |
| 合同履行期限 |  |
| 投标有效期 |  |

投标人盖公章

法定代表人或委托代理人签字

日期：       年    月    日

- 三、投标保证金缴纳证明复印件

附保证金底单复印件或工程保证保险复印件或保函（担保）复印件、投标单位基本账户开户许可证复印件或《基本存款账户信息》复印件或对受疫情影响的中小微企业提供真实可信证明材料复印件

四、投标人资格证明文件

(按第二章“投标人须知”第13条要求提供)

- 附件1：法定代表人身份证明书(格式)

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月      日

经营期限：

姓名：              性别：           年龄：         职务：

系     (投标人名称)     的法定代表人。

特此证明。

投标人：                              (盖章)

日期：           年       月      日

法定代表人身份证号码：

住址：

联系电话：

备注：法定代表人亲自参加投标会议的，须提供“法定代表人资格证明书”并同时提交法定代表人身份证原件查验。

- 附件2：法人授权委托书(格式)

本人        (姓名)系              (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                (项目名称及项目编号)　　　　　　投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明

投标人：                        (盖单位章)

法定代表人：                   (签字或盖章)

身份证号码：

委托代理人：                   (签字或盖章)

身份证号码：

年     月     日

备注：若法定代表人不能亲自参加招标会议，由其授权代理人参加的，在提供“授权委托书”的同时，应提供法定代表人资格证明书，以及授权代理人身份证原件查验。

五、投标人基本情况登记表(格式)

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 六、技术方案

- (由投标人根据项目情况、项目需求和说明、评标办法自行编制)

七、拟投入人员配备

附表 1：拟投入本项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  | 出生 日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  | 毕业 时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  |  |  | 为申请人服务时间 |  |  |
| 执业注册 |  |  |  |  | 职称 |  |  |
| 在本项目中担任任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本 人 主 要 经 历 | 1 | 工程项目名称及规模 |  |  | 完成年月 | 在该项目中任何职 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 本 人 主 要 获 奖 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需 补充的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

附：项目负责人有效的身份证、职称证、执业证、投标人为其依法缴纳的近三个月（2020年8月至2020年10月）的社保参保证明复印件或工作编制证明文件复印件（加盖投标人公章）。

## 附表 2：拟投入项目其它技术人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：1、必须提供人员的身份证、职称证书、有关证书（如有）复印件（加盖投标人公章）。

2、投标人为上述人员依法缴纳2020年8月至2020年10月的社保参保证明复印件或工作编制证明文件复印件。

八、投标人认为有必要提供的其它材料

小型、微型企业声明函(格式)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定，本公司为 (请填写：小型、微型) 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准，本公司为 (请填写：小型、微型)企业。

2．本公司参加   (采购人名称)     的    (项目名称)   采购活动由本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

说明：

1、本声明函由小型、微型企业的投标人填写，非小型、微型企业无需填写。

2、投标人需提供符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定划分标准的证明材料(由企业向所在地工信主管部门或中小企业认定管理部门申请办理)。

3、投标人按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件(与《小型、微型企业声明函》同时提供)。

4、投标人按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(与《小型、微型企业声明函》同时提供)。

残疾人福利性单位声明函(格式)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     (采购人名称)     的    (项目名称)     采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖公章)：

- 第六章  评标办法和评标标准

评分办法及评分标准

一、评标依据及方式

(一)评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术方案、资信业绩内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

(四) 按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《贺州市财政局关于印发2020年优化营商环境政府采购专项实施方案的通知(贺财采[2020]18号)》规定:评审时小型、微型企业产品的价格给子10%的扣除，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型 企业，其产品在评审时给子相同的价格扣除。如投标人被认定为小型和微型企业（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对其投标报价（费率）给予10%的扣除，扣除后的价格（费率）为评标价，即评标价=投标价（费率）×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价（费率）。按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(五) 在评标过程中，评标委员会发现投标人的投标报价（费率）明显低于其他投标人的投标报价（费率）或者明显低于采购预算金额（费率）（与采购预算金额（费率）相比较的让利幅度≥20%）的，有理由怀疑其投标报价（费率）可能低于其成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求投标人在1个小时内（投标人可提前准备）提供书面说明【同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：①政府机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证（与本次投标所提供社保证明同月份）》；②2019年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用）、技术成本、税收等所有成本及利润]复印件（原件现场核查）】；评标委员会针对其提交证明材料进行核算，核算后仍认为其材料不能合理说明或者所提供证明材料不齐全的，不再接受投标人补充材料，视其以低于行业成本报价投标，其投标文件（投标）作否决处理。

（六）本项目资格审查由采购人进行审查，审查结果报评标委员会复核。

二、评审标准：

初步评审标准：

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总说明 | 初步评审项中缺少任何一项或有任何一项不合格者其初步审查视为不合格，初步评审不合格的投标人不再进入详细评审。 |  |  |
| 2.1.1 | 资格评审 标准 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质 |  | 具备有效的资质证书 |
|  |  | 投标文件签署 |  | 有效的法定代表人身份证明（附身份证复印件）或法定代表人授权委托书（附身份证复印件，授权代理时提供） |
|  |  | 投标保证金 |  | 按规定足额缴纳了投标保证金 |
|  |  | 诚信记录 |  | 投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 ，投标人不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的结果为准）(相关失信记录已失效、处罚期限届满的除外) |
| 2.1.2 | 符合性 评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照名称一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 |  | 法定代表人或其委托代理人在招标文件指定位置签字并加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件组成、装订及格式 |  | 符合第二章“投标人须知及前附表”和第五章“投标文件格式” 相关规定 |
|  |  | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知及前附表”、第三章“项目需求和说明”相关规定 |
|  |  | 合同履行期限 |  |  |
|  |  | 投标报价（费率） |  | 只有一个有效报价（费率）且符合第二章“投标人须知”第11条规定 |
|  |  | 其它 |  | 响应了招标文件其它实质性要求 |

详细评审标准：

（一） 价格分……………………………………………………………………10分

（1）以进入评标的最低的评标报价为10分。

最低投标人评标报价

（2）投标人价格分 =                                    ×10分

投标人评标报价

（二） 技术方案分……………………………………………………………………70分

| 序号 | 评分要素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察工作大纲 | 根据各投标人编写的技术方案由评委集体讨论确定档次，然后在所属档次内独立打分。 一档（0-10分）：勘察工作大纲可行；项目投资控制方案和质量、质量控制方案一般。提出的技术方案对本项目工程布置的主要制约因素认识一般，并有一些解决这些制约因素的方案性建议。 二档（10.1-20分）：勘察工作大纲较好，能考虑到本项目的情况，有较好的项目投资控制方案和质量管理、质量控制方案；提出的技术方案合理化、优化建议较好。提出的技术方案对本项目工程总体布置的主要制约因素有较好认识，并有较好解决这些制约因素的方案性建议。 三档（20.1-30分）：勘察工作大纲良好，而且能充分考虑到本项目的具体情况并采取针对性措施，有良好的项目投资控制方案和质量管理、质量控制方案；提出的技术方案合理化、优化建议针对性强，有特点，可实施性强。提出的技术方案详细，图纸表达清晰，整体方案对本项目工程的主要制约因素有充分认识，并有相对合理解决这些制约因素的方案性建议。 | 30分 |
| 2 | 主要管理人员配置 | （1）项目负责人（15分） 拟委任本项目人员须提供近3个月（2020年8月至2020年10月）在本单位社会保险缴费证明材料，否则，视为拟委任本项目人员有可能非投标人在职人员，本评审项目不得分。 ◆项目负责人学历为大专或者本科的得1分，为硕士及以上学历的得4分（须提供证书复印件并加盖单位公章）； ◆为“非岩土工程类”专业（以其“职称证书”载明专业为准）高级工程师及以上职称的，得2分，为“岩土工程类”专业（以其“职称证书”载明专业为准）高级工程师及以上职称的，得5分，（满分5分）（须提供证书复印件并加盖单位公章）； ◆项目负责人主编过省级现行工程勘察类规范的，每项得1.0分；主编过国家级现行工程勘察类规范的，每项得3分,满分6分。（须提供相关规范且有相关编制人员署名的证明材料复印件并加盖单位公章）。 注：以上需提供证明文件复印件并加盖公章，未按要求提供的不得分。 （2）项目人员配置情况（10分） 本评审项中组建工作团队配备的人员（包括项目负责人）须提供近3个月（2020年8月至2020年10月）在本单位社会保险缴费证明材料，否则，视为拟委任本项目人员有可能非投标人在职人员，本评审项目不得分。 一档（0-3分）：拟投入本项目工程人员至少配备一位注册岩土工程师和一位中级工程师职称的技术人员，技术人员配置合理（人员不能重复）； 二档（3.1-6分）：拟投入本项目工程人员至少配备两位注册岩土工程师和一位高级工程师及以上职称的技术人员，技术人员配置合理（人员不能重复）； 三档（6.1-10分）：拟投入本项目工程人员至少配备三位注册岩土工程师和两位高级工程师及以上职称的技术人员，技术人员配置合理（人员不能重复）。 | 25分 |
| 3 | 服务承诺 | 根据各投标人编写的服务承诺由评委集体讨论确定档次，然后在所属档次内独立打分。 一档（0-5分）投标人须承诺在广西设有固定常设机构，并设置有专门的工程勘察人员，常驻工作小组各专业人员配备基本齐全具有工程勘察专业类，人员不少于2人。投标人承诺保质保量按时完成本项目勘察任务，提供成果文件后，如遇到相关勘察方面或者方面技术问题，到达现场时间24小时以内并主动解决问题。 二档（5.1-10分）投标人须承诺在广西设有固定常设机构，并设置有专门的工程勘察人员，常驻工作小组各专业人员配备基本齐全具有工程勘察专业类，人员不少于3人。投标人承诺保质保量按时完成本项目勘察任务，提供成果文件后，如遇到相关勘察方面或者方面技术问题，到达现场时间12小时以内并主动解决问题。 三档（10.-15分）投标人须承诺自领取中标通知书至项目勘察工作完成在贺州市成立常驻工作小组协调工作。常驻工作小组各专业人员配备齐全具有工程勘察专业类，人员不少于3人。投标人承诺保质保量按时完成本项目勘察任务，提供成果文件后，如遇到相关勘察方面或者方面技术问题，，到达现场时间6小时以内并主动解决问题。 注：拟投入的项目人员，需要提供投标人为其依法缴纳的2020年8月至2020年10月的社保参保证明材料） | 15分 |

（三） 资信业绩分……………………………………………………………………20分

| 序号 | 评分要素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信誉 | （1）投标人具有《ISO9001质量管理体系认证证书》的得1.5分； （2）投标人具有《环境管理体系认证证书》的得1.5分； （3）投标人具有《职业健康安全管理体系认证证书》的得1.5分； （4）投标人具备有效的《诚信经营示范单位证书》的得1.5分； （5）投标人具备有效的《企业信用等级证书(AAA)》的得1.5分； （6）投标人具备有效的《质量服务信誉企业证书》的得1.5分； （7）投标人具备有效的《重合同守信用企业认证证书》的得1.5分； （8）投标人具备有效的《资信等级证书》的得1.5分。 注：以上需提供证书复印件并加盖公章，未按要求提供的此项不计分。 | 12分 |
| 2 | 资质 | （1）投标人注册地在广西区内的得2分，投标人注册地在广西区外但在广西区内设有分公司的得1.5分；投标人注册地在广西区外但在广西区内未设有分公司的得1分。 （2）投标人满足《招标文件》载明的“投标人资质要求，并同时具有以下资质的相应得分： ◆投标人具备有效的乙级及以上《岩土工程设计》资质的得1.5分。 ◆投标人具备有效的《岩土工程物探测试检测监测》资质的得1.5分。 ◆投标人具备有效的乙级及以上《工程测量》资质的得1.5分。 ◆投标人具备有效的乙级及以上《水文地质勘察》资质的得1.5分。 注：投标人注册地以营业执照注册地址为准，以上需提供营业执照、资质证书复印件并加盖公章，未按要求提供的此项不计分。 | 8分 |

综合得分＝（一）+（二）+（三）

三、推荐中标候选供应商原则

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价（费率）由低到高顺序排列；得分相同且投标报价（费率）相同的，以技术方案分由低到高顺序排列；）并推荐三名中标候选供应商。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。