目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知	15

第四章  评标原则及评分标准	30

第五章 合同主要条款格式	33

第六章 投标文件格式	41

第一章 公开招标公告

项目概况

海洋环境自动监测网络设施升级改造及系统集成项目招标项目的潜在投标人应在北海市北海大道科技大厦三楼获取招标文件，并于    年  月  日    点    分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：GXZC2020-G1-002133-KLZB

政府采购计划编号：广西政采[2020]10823号-001

项目名称：海洋环境自动监测网络设施升级改造及系统集成项目

预算金额：人民币660万元

最高限价：按采购预算金额

采购需求：水中油在线分析仪5套、营养盐在线分析仪5套、海流计（海流测量仪）6套、海洋生态浮标5套及配套系统集成改造等，具体内容详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起180日内完成安装、调试，并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：①政府采购促进中小企业发展；②政府采购促进残疾人就业政策；③政府采购支持监狱企业发展；④节能产品、环境标志产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购（财库〔2019〕9号）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2020年  月  日至2020年  月  日，每天上午8时至12时，下午15时至18时（北京时间，法定节假日除外）。

地点：北海市北海大道科技大厦三楼广西科联招标中心有限公司

方式：获取招标文件时间内，供应商代表携授权书原件或复印件到招标文件发售地点购买招标文件。

售价：招标文件工本费每本250元，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

递交投标文件截止时间：2020年  月  日    点    分（北京时间）（北京时间），逾期送达的将予以拒收

开标时间：2020年  月  日    点    分（北京时间）投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当携带身份证、法定代表人授权委托书等有效证明出席）。

地点：北海市北海大道科技大厦三楼广西科联招标中心有限公司

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金

投标保证金：人民币10万元

投标供应商应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至以下账户。

开户名称： 广西科联招标中心有限公司

开户银行： 广西北部湾银行南宁市相思湖支行

银行账号： 8000 5435 9168 889

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区海洋环境监测中心站

地址：北海市公园路49号

联系方式：招一鸣　  0779-6801390

2.采购代理机构信息

名 称：广西科联招标中心有限公司

地　址：北海市北海大道科技大厦三楼

联系方式：　包静先   0779-3832133；3830266

3.项目联系方式：详见采购人信息

采购人：广西壮族自治区海洋环境监测中心站      采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2020年5月   日

第二章  招标项目采购需求

说明：

1、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）和财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）的规定，采购需求中凡列入国家财政部在中国政府采购网上公布的最新一期节能产品政府采购清单的产品，投标人投标时必须于投标文件中提供所投产品属于强制采购最新一期节能产品清单的证明。

2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4、投标人应注意下列内容：

1）招标文件中带“▲”的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

2）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

3）本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

5、投标人应承诺投标文件中提供的证明材料和资质文件真实，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国合同法》的相关条款来确定赔偿金额。

采购预算：660万，投标报价超过采购预算价格的将被拒绝。

| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 数量 |  | 技术参数、性能（配置）及其它要求 （带▲号的条款均为实质性要求条款，必须满足，带★号的是重要参数要求） |
| 1 | 海洋生态浮标 |  | 5套 |  | 一、用途 用于升级替换原广西近岸海域水质监测网络海水自动监测站的浮标体，满足搭载海洋常规多参数、营养盐、水中油、海流和气象等监测设备，实现可持续监测。 二、基本功能 ▲海洋生态环境监测浮标必须能集成原有和新增浮标所有仪器设备,能同时搭载具备连续监测水温、酸碱度、电导率、盐度、溶解氧、浊度、叶绿素、蓝绿藻、水中油、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、氨氮、气象六参数（温度、湿度、气压、风速、风向、降雨等）、流速、流向等参数的设备。根据采购人需求进行设计。 三、技术参数及性能配置 ★1.海洋专用高强度聚合物浮标，直径不小于2.5米，浮标体净浮力2000kg。 ▲2.以上材质必须是抗腐蚀、耐碰撞、重量轻、服役期长、不易为海洋生物附着的通体材质。海上工作时间不少于8年（投标时提供有效证明材料）。 3、海洋生态浮标要求配置数据采集、存储和控制模块，能按要求进行现场水质/水文/气象参数监测，数据采集、存储、传输，能显示仪器性能和状态，能远程了解系统电池电量。 4.具备数据采集控制平台数据存储功能，可确保在仪器故障或系统故障情况下测量数据不丢失。数采系统独立工作，可满足2年以上平台原始数据的储存。 5.海洋生态浮标要求配置卫星定位系统（GPS和北斗）定位系统、雷达反射器和警示标灯。如浮标发生漂移，可及时被卫星定位系统定位（定位精度小于5米），并可通过程序发出报警信息。 6.系统应具有北斗卫星及GPRS双通讯模式，确保数据传输的安全性和可靠性。 7.海洋生态环境监测浮标要求满足AIS系统搭载要求。 8.海洋生态浮标要求配置海洋级太阳能供电/储电系统和保护电路装置，300AH以上容量铅酸蓄电池组，300W以上太阳能板，带连接电缆。该装置应具备连续20天阴雨天仍能正常向海洋监测浮标供电，保证仪器正常运行，太阳能板应抗风浪、耐碰撞和刮擦、耐海水腐蚀、使用寿命长。 ★9.标体周围加装防撞击保护装置，符合海事部门要求。 ★10.浮标电子仓采用多重防护设计，外层能有效抵抗风浪冲击，电子控制仓及外部水密防护舱防水等级达IP67以上，可有效保护电子仓内数采器及其他电子元件。 ★11.浮标体具有不少于6个水下传感器仓，可支持多参数水质监测仪器、气象监测仪、营养盐监测仪、水中油监测仪、海流监测仪、波浪传感器等多种监测仪器；具备足够的扩展能力，可根据需要扩展搭配其他监测仪器。 12.海洋生态浮标配置运行所需的电池、天线传输设备、仪器保护井、防盗锁等其他设备，以及提供现场维护专用工具；其中GPRS/北斗数据通讯卡由采购人提供。 13.浮标必须兼容采购人原有和新增所有仪器设备，具有内置电源和数据采集存储功能，仪器传感器配置自动清洁装置，性能稳定可靠，校准漂移小、维护量少。 14.海洋生态浮标系统采用单点锚定方式，锚链/转圜/卸扣等部件抗腐蚀能力和负荷能力均应确保浮标在恶劣的海洋环境下长期正常工作。锚重达到抗14级以下风力要求。 15. 海洋生态浮标配置有防盗装置，具有良好的防盗保护功能。 16.应配有底部锚系框架、吊装环浮标支架组件、耐腐蚀浮标支架、传感器连接电缆、顶部传感器支架、浮标维护工具包等配套组件。 17.工作条件： 17.1工作水深：2m～50m 17.2风速：60m/s 17.3波高：15m 17.4潮差：10m 17.5环境温度：-5℃～+55℃ ▲四、5套配置清单（包含却不限于） 1、浮体：1个/套 2、桅杆：1套/套 3、锚系：1套/套 4、供电系统（包括太阳能蓄电池、太阳能板等）：1套/套 5、通讯控制：1套/套 6、航标灯：1套/套 五、验收要求 1、采购人现场勘察，保证原有仪器和新增仪器完成整合，实现条款中系统基本功能，整个浮标站能正常在海上运行。 2、其余条款验收根据海洋生态浮标配置说明、仪器铭牌、操作手册、保养维护说明、仪器实际安装情况、实际收货数量等进行验收。 |
| 2 | 水中油在线分析仪 |  | 5套 |  | 一、用途 用于海洋水质自动监测站增加中水中油类指标的监测。 二、基本功能 ▲1.具有同时检测水中原油、水中精炼油的能力，并配有自动清洗装置。 ▲2.满足集成现有的自动监测站数据采集及控制系统的要求，设备外形及结构满足自动监测浮标搭载要求。 ▲3、测定表层油类，实现表层油类预警功能。 三、技术参数及性能配置 ▲1.测量原理：紫外荧光 2.检测项目：水中原油，精炼油 ★3.光学窗口有纳米涂层，可有效减免油污附着 4.响应时间：≤5S 5.测量频率：≤5S ★6.防护等级：满足IP68和NEMA6P 7.测量范围：最大监测浓度：10000ppb，最小监测浓度：2ppb。 ★8.测量精度：0.3 ppb 9.外壳材质：耐腐蚀材质 10.仪器工作无需任何药品试剂 11.能源消耗：≤3.5 W 12.电源：满足本采购海洋生态浮标供电能力要求。 ★13.检出限：0.1ppb ▲四、5套配置清单（包含却不限于） 1.主机（水中油传感器）：1个/套。 2.仪器安装固定支架：1个/套。 3.控制器：1台/套。 4.正常运行所需要的电缆及其他配件。 五、验收要求 1、满足对甲方提供的标准物质测量准确度要求。 2、其余条款验收根据仪器配置说明、仪器铭牌、操作手册、保养维护说明、仪器实际安装情况、实际收货数量等进行验收。 3、验收准确度和精密度满足HJ 731—2014 《近岸海域水质自动监测技术规范》中附录A的要求。 |
| 3 | 营养盐在线分析仪 |  | 5套 |  | 一、用途 海水中氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐和磷酸盐等营养盐指标的监测。 二、基本功能 ▲1.营养盐监测仪必须具有同时监测氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐和磷酸盐的功能。进水口必需有水样过滤装置，保证水样的代表性。 ▲2.满足集成现有的自动监测站数据采集及控制系统的要求，设备外形及结构满足自动监测浮标搭载要求。 三、技术参数及性能配置 1.可用于海水原位潜水式在线监测，可同时分析硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、氨氮等四个营养盐参数。 2.仪器适应海上浮标工作条件，仪器轻便，可放置至少一个月的试剂使用量。 ▲3.检测器: 多波长双光束，硅光比色检测器。 4.分析周期：50分钟内完成一个样品分析，可根据需要设置更改分析间隔时间。 5.仪器采样方式：潜水式原位水体采样测量，最大在线潜水深度≧10m 。 6.仪器废液须回收，不向环境水体排放有毒有害废液。 7.试剂存放周期：野外条件下至少存放≧10周。 8.仪器数据信号输出：RS232，RS422或RS485可选，方便外部数据采集器系统集成。 ★9、营养盐分析仪支持包括零点在内3点以上校准功能，可实现线性或非线性校准。 10.供电：满足本采购海洋生态浮标供电能力要求。 11.硝酸盐 ▲测量方法：(DTPA+Tris)UV还原+Griess反应法 量程：0.010～0.7mg/L，稀释量程至3mg/L 分辨率：0.001mg/L 准确度：±10％ ★检出限：0.010mg/L 12.亚硝酸盐 ▲测量方法：Griess反应法 量程：0.002～0.3mg/L，稀释量程至1mg/L 分辨率：0.001mg/L 准确度：±10％ ★检出限：0.002mg/L 13.磷酸盐 ▲测量方法：磷钼蓝分光光度法 量程：0.002～0.7mg/L，稀释量程至3mg/L 分辨率：0.001mg/L 准确度: ±10％ ★检出限：0.002mg/L 14.氨氮 ▲测量方法：荧光邻苯二甲醛方法 量程：0.010～0.7mg/L，稀释量程至3mg/L 分辨率：0.001mg/L 准确度: ±10％ ★检出限：0.010mg/L ▲四、5套配置清单（包含却不限于） 1.主机（氨氮/硝酸盐/亚硝酸盐/磷酸盐）：1台/套。 2.仪器安装固定支架：1个/套。 3.电源适配器：1个/套。 4.水下电缆：1根/套。 5.试剂舱：1个/套。 6.试剂填充配件：1个/套。 五、验收要求 1、满足对甲方提供的标准物质测量准确度要求。 2、其余条款验收根据仪器配置说明、仪器铭牌、操作手册、保养维护说明、仪器实际安装情况、实际收货数量等进行验收。 3、验收准确度和精密度满足HJ 731—2014 《近岸海域水质自动监测技术规范》中附录A的要求。 |
| 4 | 海流计（海流测量仪） |  | 6套 |  | 一、用途 用于流速、流向等水文动力学指标的监测。 二、基本功能 ▲1. 海流计必须具有同时测量海水中的流速、流向等水文动力学指标。 ▲2.满足集成现有的自动监测站数据采集及控制系统的要求，设备外形及结构满足自动监测浮标搭载要求。 三、技术参数及性能配置 1.窄带和宽带两种模式可选，可满足不同的应用需求。 2.仪器具备自动脉冲算法；可自动选择最佳三束脉冲组合，以去除由于物体经过造成某束能量遮挡从而对数据的影响。 3.每次脉冲测量都进行朝向和倾斜的补偿，能够承受不小于35度倾斜，适用于浮标与锚系观测。 4.仪器计算对于每个能量束每一层的正确垂直距离进行倾斜补偿。 5. 能够直接读出工程数据 ，无须复杂的后续计算。 6. 可测150层。 7. 仪器具备层重叠功能，重叠范围0～90%。 8.声学频率：600kHz ★9.剖面范围：宽带： 30-70m ；窄带： 35-80m 10.层厚：0.5m～5m；层重叠：0~90% ★11.流速量程范围：窄带:0-500 cm/s ；宽带:0-400 cm/s ★12.准确度：0.3 cm/s （读数±1.5% ） 13.分辨率： 0.1cm/s 14.波束角：25° 15.回波强度动态范围:>50dB、分辨率:<0.01dB、精确度:<0.01dB ★16.倾斜和罗盘类型：内置固态罗盘 16.1纵摇/横摇范围：±90°/± 180° 16.2倾斜/艏向精度：±1.5°/±3.5° 16.3倾斜/艏向分辨率：<0.1° 17.内置温度传感器 17.1温度测量范围：-4-+40°C 17.2温度分辨率：0.01°C ★17.3测量精度：±0.1°C 18.通讯和记录 18.1通讯：USB/RS232/RS422 18.2记录：采样间隔30秒-3小时 19.供电：满足本采购海洋生态浮标匹配要求。 20.工作温度：-5-40℃ ▲四、6套配置清单（包含却不限于） 1.主机：1台/套 2.原装固定支架：1个/套 3.集成电缆：1根/套 4.资料光盘及配件包：1套/套。 五、验收要求 根据仪器配置说明、仪器铭牌、操作手册、保养维护说明、仪器实际安装情况、实际收货数量等进行验收。 |
| 5 | 系统集成改造（含改造硬件及预警平台软件等） |  | 1项 |  | 一、系统集成改造 集成全部原有和新增的自动监测仪器以及定位防撞系统，实现统一控制、接收、上传至指定预警监控平台，实现统一管理。 二、功能及要求 ▲1.按新浮标体结构，满足整合原自动站和新增仪器设备的集成；并按新系统要求进行控制系统及程序升级；同步集成河口自动站数据，满足大数据采集需求。要求实现现有自动监测网络（16套自动监测浮标站及数据接收系统）与新增所有仪器设备的融合，不间断统一控制、接收、上传至指定预警监控平台。 2.北斗系统必须由数据断点补传功能，保证数据的连续性。 3.升级改造包含实施所需的全部含软、硬件，具体子单元要求如下： （一）北斗卫星通讯及AIS(防碰撞系统)：16套 1用途：浮标数据传输及定位、浮标防碰撞预警系统。 2、基本功能：实现浮标站准确定位。 3.技术参数及性能配置： 3.1北斗卫星通讯系统 ★3.1.1具有同时完成北斗定位和GPS定位两种工作模式 3.1.2可同时接收3颗北斗卫星6个波束的信号 ★3.1.3采用高强度非金属材料一体密封式设计，适应海上高盐雾、高腐蚀的使用环境。 3.1.4北斗系统要能保证断点补传。 3.1.5接收信号误码率： ≤1×10-5（用户机天线端口输入信号功率≥-154.6 dBW） 3.1.6发射功率EIRP值：≤ 19 dBW（方位角0 -360°仰角10°-75°） 3.1.7接收卫星通道数：6个通道 3.1.8设备零值：1ms±10ns 3.1.9电源：满足本采购海洋生态浮标匹配要求。 3.1.10待机功耗：≤5W 3.2 AIS(防碰撞系统) 3.2.1符合 IEC 62287-1 标准 3.2.2IEC61108-1 Ed.2.0 标准的48接收通道GPS模块 3.2.3具备国家规定的AIS中文短信收发通道 3.2.4客户自定义匹配，便于安装 3.2.5隔离式电源，宽电压设计，更加安全稳定 ★3.2.6具有IPX6防水等级 3.2.7频率范围：156.025-162.025MHz 3.2.8信道宽带：25Khz 3.2.9调制速率：9600bps 3.2.10发射功率：2W 3.2.11电源：满足本采购海洋生态浮标匹配要求。 4、16套配置清单（包含却不限于） 4.1北斗卫星通讯系统 4.1.1主机：1台/套 4.1.2安装固定支架：1套/套 4.1.3多功能电缆：1条/套 4.1.4资料光盘及配件包：1套 /套 4.2 16套AIS(防碰撞系统) 4.2.1主机：1台/套 4.2.2资料光盘及配件包：1套 /套 5、验收要求 5.1满足功能及性能要求。 5.2其余条款验收确认仪器配置说明、仪器铭牌、操作手册、保养维护说明、仪器实际安装情况、实际收货数量等进行验收。 （二）广西近岸海域水质自动监测网络集成配套系统：1套。 1.用途：完成16个海洋自动监测浮标（含营养盐、多参数、水中油、海流、气象、北斗通讯等）在线监测数据的接入及展示, 实现数据审核、实时监控、查询和统计分析，同时实现数据超标预警预报等功能，可同步集成河口自动站数据，满足大数据采集需求。 2.系统基本功能要求： 2.1数据入库 数据入库包括两部分内容：数据建库和数据入库。数据建库要求设计一套结构合理，能够将浮标监测结果分类存储，可以方便地进行实时监控、数据查询、统计分析的数据库表；要求库结构有一定前瞻性，能够满足用户在未来对数据前一步深化应用的需求。数据入库要实现对浮标配套传输软件接收到的结果数据文件进行解析，并保存到原始数据库。结果数据文件根据浮标类型、监测项目不同可能有多种格式，要求数据入库软件有良好的扩展性，在未来浮标监测项变化或增加浮标时，能够只修改配置文件就可以实现入库。 2.2数据审核 2.2.1实现对入库的数据的自动审核，能够根据用户要求的规则剔除数据（如仪器异常数据、空数据等）。 2.2.2实现对数据批量进行二级及以上审核，可以对明显不合理的数据进行剔除，并留有审核日志。 2.2.3 审核后数据须重新建库，该审核后数据库为出具报表、数据分析等功能的源数据库。 2.3实时监控 2.3.1实时数据展示，在电子地图上展示实时数据，实现查询该点位的历史监测情况。 2.3.2监测设备运行情况监控，当把鼠标移到点位上时，能在提示框上显示简单的设备运行情况，在提示框上点击，可以显示详细的设备运行情况；能够从提示框中点击相应位置，进入“查询统计”功能模块中，查询该点位的历史运行情况。 2.3.3点位超标报警，当实时数据超标时，在电子地图上给出明显的提示，把鼠标移到点位上时，能在提示框上显示简单的实时监测信息，在提示框上点击，可以显示详细的点位信息、监测信息；能够从提示框中点击相应位置，进入“查询统计”功能模块中，查询该点位的历史监测情况。 2.3.4数据缺失报警，可以为每个浮标设置数据缺失时长阀值，当监测到浮标没有数据的时间超过指定阀值时，给出明显的提示，点击提示可以在电子地图上定位到浮标位置，把鼠标移到点位上时，能在提示框上显示简单的实时监测信息，在提示框上点击，可以显示详细的点位信息、监测信息；能够从提示框中点击相应位置，进入“查询统计”功能模块中，查询该点位的历史监测情况。 2.4轨迹查询 查询浮标的移动轨迹，要求在电子地图上显示指定浮标一定时段内的移动轨迹。 2.5查询统计 2.5.1历史监测监控情况查询，可选择浮标、测项、时间区间进行综合查询，包括单点多参，多点单参，多点多参等。要求按照各浮标适用的环境标准，以特定的颜色显示超标的数据；当浮标适用的环境标准发生变化时，不应影响历史数据的超标状况。 2.5.2日、周、月、季、年均值统计，以在线监测监控实时数据为基础，按日、周、月、季、年进行汇总、分析、加工、存储，为统计报表服务。 2.5.3超标报表，根据超标数据，进行分析、加工、生成超标报表。 2.5.4监测监控报表，结合业务需要，生成所需的日、周、月、季、年监测监控报表，并可实现审核流转；能按要求添加模板。 2.5.5同期数据对比，针对同期数据生成趋势图、数据表格，以便直观的展示同期的数据变化情况。 2.5.6统计图表，生成某时间区间水质优良的饼图等。 2.5.7站点水质指数、整体水质指数统计分析。 2.5.8生成站点、整体海域水质状况日、周、月、季、年报功能。 2.5.9浮标运行状况查询。 2.6 GIS平台与地图 提供以GIS地图方式形象立体展现所有监测断面，同时能结合流域内各监测点的实时监测数据或监控视频画面一同展示在GIS地图，以便于的直观了解监测信息。 2.7微信、短信同时报警 提供可以对异常数据进行微信、短信同时报警、支持APP报警信息推送； 2.8具备接收标准212协议数据、提供Http协议数据接口及预留二次开发接口； 2.9配置触摸式APP应用展示显示终端（智能显示屏尺寸长不少于2m，高不低于1.2 m）； 2.10手机端APP开发需同时满足安卓系统版本不低于Android 9，苹果系统版本不低于ios12 。 2.11预留功能拓展接口，满足用户界面编辑和应用程序编程接口的需求。 3、验收要求 3.1满足系统功能要求。 3.2满足HJ 731—2014 《近岸海域水质自动监测技术规范》中附录C中关于系统验收C4的要求。 ▲3.3广西近岸海域水质自动监测网络集成配套系统及其源代码等一切成果必须是原版，知识产权归采购方所有，全套成果完整交付采购方。 3.4试运行期限为现有和改造升级后的自动监测网络正常运行起，不小于30天后进行验收。 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  | 验收合格后起算，质保期不得少于一年，采购需求中有要求的按采购需求执行。 |  |
| 售后服务要求 |  |  |  | 1.免费送货上门，免费安装调试合格，免费定期回访及维护。 2.免费对采购人的操作人员现场进行基本的使用及维护培训直至独立使用，培训内容为仪器设备应用、维修、保养等方面；货物验收合格后6个月内回访并免费培训一次。 3.在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标供应商负责赔偿采购人的一切经济损失。 4.投标人应保证提供的货物必须是全新的原装产品（出厂日期不得早于2019年1月1日）。 5.投标人须在投标文件中提供详细的售后服务方案。 6.中标供应商须提供货物操作软件终身免费升级服务。 7.如设备出现问题或采购人有服务需求的，投标人应在12小时内响应；需要到现场维修的，应在12小时内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给采购人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。提供终身维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话。 8.质保期过后，中标供应商须提供保修期满后2年以上技术支持服务，并以比市场价优惠的价格提供备备件。 9.中标供应商提供2次/月/站的售后巡检服务；确保自动监测网络和配套系统正常、可靠运行。 10.备品备件及专用工具： （1）质保期间免费提供所有配件、耗材。 （2）专用工具：向采购人提供安装、维修、调试必须的特殊专用工具一套。 11.本项目自动监测网络投入海上正常运行进入质保期，质保期满后必须提供不少于1年的免费运行维护期，在运行维护期内定期提供维护、保养以及程序升级等服务。 |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  | 交货时间：自签订合同之日起180日（日历日）内完成安装调试正常运行、并交付使用。 交货地点：采购人指定地点（广西定点海域）。 |  |
| 付款方式 |  |  |  | 自双方签订合同生效之日起30个工作日内中标人向采购方先行支付项目总金额70%作为抵押金以及10%的质量保证金，转入采购方指定账户（均可以采用转账支付或银行保函的形式）。完成前项支付起15个工作日内采购方向中标方支付100%项目款；安装调试正常运行并验收后，返还全额抵押金；正常运行至符合其他要求补充说明内容后且运行维护期满后返还质量保证金。 |  |
| 质量保证金 |  |  |  | 按中标金额的10%缴纳 |  |
| 核心产品 |  |  |  | 营养盐在线分析仪。核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |
| 进口产品 |  |  |  | 营养盐在线分析仪、海流计（海流测量仪）、水中油在线分析仪已办理进口产品采购备案，可接受进口产品投标。 |  |
| 现场踏勘 |  |  |  | 为确保新旧设备兼容性，投标人自行前往采购方指定进行现场踏勘、调研，费用自理。若因投标人原因未进行现场踏勘、调研使设备与原有仪器不兼容造成验收不通过的后果由投标人自行负责。踏勘地址：采购人指定地点（广西定点海域）；联系人：招一鸣，联系电话：0779-6801390 ；踏勘时间:配套设备完成改造升级后，由采购方通知。 |  |
| 其他 |  |  |  | 1、投标人在截止至投标时间之前五年内，在环境监测服务活动中被环保主管部门及其他政府相关部门行政处罚、通报、记不良记录或记过或存在弄虚作假等不良行为记录的公司，不得参加本项目的投标(投标人需在投标文件中提供书面承诺函原件并加盖投标人公章）。 2、所投产品为进口产品的，投标文件中提供生产厂家或者国内总代理商针对本项目出具该投标产品的授权书和售后服务承诺书原件、技术参数确认书原件。 |  |
| 三、其它要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 资料证明文件 |  | 投标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页（各分项另有要求的以各分项要求为准）。当投标文件承诺的货物性能参数与该货物厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件应该是出厂装箱的产品说明书，或从产品厂家官方网页下载、打印的有产品详细说明的相关PDF、HTML彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或厂家编写的公开发行宣传图册，或厂家编写的产品技术白皮书，或厂家编写由投标人自行打印并加盖厂家公章的彩色说明文件。 |  |  |  |
| 投标报价要求 |  | - 1、投标报价为供应商在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和。 - 货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、投放、培训、保修，保证正常运行等一切税金和费用；服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。 - 2、评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |  |

- 第三章  投标人须知

前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：海洋环境自动监测网络设施升级改造及系统集成项目 项目编号： GXZC2020-G1-002133-KLZB |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按投标人须知第16条代理服务费收费标准向中标人收取。 |
| 3 | 投标保证金应按《招标采购公告》第六条规定交纳。 |
| 4 | 采购预算（人民币）：660万 |
| 5 | 现场踏勘：根据项目需求要求执行。 |
| 6 | 现场演示：无 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清或者向采购代理机构提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有招标文件的收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 8 | ▲ 投标文件组成和装订要求： 1）装订要求：资格部分单独装订成册，封面注明投标文件（资格部分）（“正本”或“副本”），数量：正本 1 份，副本 3 份；商务及技术部分、报价部分合并装订成册，封面注明投标文件（商务及技术部分、报价部分）（“正本”或“副本”），数量：正本 1 份；副本 4 份。 2）投标文件组成：投标文件（资格部分）正本 1 份，副本 3 份和投标文件（商务及技术部分、报价部分）正本 1 份；副本 4 份，以上资料必须一并密封封装在一个投标文件袋中；开标一览表、投标函、投标保证金缴纳证明各 1 份，必须一并密封封装在一个小信封中，并单独提交。 3）投标文件及小信封的外包装封面上均应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。活页装订的投标文件将被拒绝。 4）提供投标文件(盖章后扫描的PDF版)光盘1份(光盘用小信封封装，封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。 |
| 9 | 投标文件递交截止时间：2020年 月 日下午15时30分整 投标文件递交地点： |
| 10 | 开标时间：2020年 月 日下午15时30分整 开标地点：北海市北海市大道科技大厦三楼广西科联招标中心有限公司开标厅 |
| 11 | 评分标准：综合评分法 评标委员会组成：本项目评标委员会由政府采购评审专家 4 人和采购人代表 1 人,共 5 人组成。 |
| 12 | 公告发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网） |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标人提供保证金本单位开户银行及账号后，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还，采购代理机构以电汇或转账方式退还投标保证金。 |
| 14 | 履约保证金金额：中标金额5%。 履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票等非现金形式提交。由中标人在签订合同前按规定的金额直接缴入采购人账户。否则，不予办理签订合同。 |
| 15 | 签订合同时间：应当在中标通知书发出后25日内。 |
| 16 | 各投标人应在投标函中注明评标结果告知书的接收方式（电子邮箱）。 |
| 17 | 本项目代理服务费服务类型： ☑货物招标 □服务招标 代理服务费收费标准： 服务类型 费率 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.50%; 1.50%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. ……; ……; ……; ……. 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金 |
| 19 | 投标文件有效期：自投标截止之日起60天 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于 海洋环境自动监测网络设施升级改造及系统集成项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术服务或设备安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“▲ ”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目是否接受联合体投标详见招标公告第一章第一条规定。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（八）特别说明

▲ 1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲ 2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲ 3.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

▲ 4. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲ 5. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国合同法》之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲ 6、本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 
    ▲ 7、本文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

（九）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2. 投标人提出质疑、投诉，应当遵守中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，且采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源。

3. 递交质疑函的联系事项：

广西科联招标中心有限公司      联系电话：0779-3832133；3830266

地址：北海市北海大道科技大厦三楼

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1. 招标公告；

2. 招标项目采购需求；

3. 投标人须知；

4. 评标原则及评分标准；

5. 合同主要条款格式；

6. 投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清和修改

1. 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3. 招标文件的澄清、修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答复、修改招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格部分、商务及技术部分、投标报价部分三部份组成。

1. 资格部分：

▲ （1）有效的三证合一的营业执照副本复印件；

▲ （2）法定代表人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

▲ （3）法定代表人授权委托书(格式见第六章) 和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

▲ （4）投标人2020年1月份至招标日期间任意1个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件。

▲ （5）投标人2020年1月份至招标日期间任意1个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；

▲ （6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第六章）；

▲ （7）2018年或2019年年度财务状况报告（表）（经第三方审计的财务报告；或者能反映财务状况的报表；2018年10月份之后成立的公司提供投标人自拟的截标时间前半年内的财务状况报表）；

▲ （8）特殊资质要求（如有要求，必须提供）。

▲ 注：上述（1）-（8）项提交的材料必须加盖投标人单位公章。

2.商务及技术部分

商务部分

▲ （1）投标保证金证明材料复印件；

▲ （2）投标声明书(格式见第六章)；

（3）投标人情况介绍；

（4）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

（5）属于产品制造商的资质及信誉等方面的证书或材料；

▲ （6）商务响应表(格式见第六章)；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明；

（8）投标人的类似成功案例的业绩证明文件(格式见第六章)；

（9）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件及中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2020年度的为有效；未注明有效期或2020年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）(格式见第六章)；

（10）投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）要求的，提供广西工业产品声明函(格式见第六章)；

（11）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

技术部分

▲ （1）投标产品配置清单（均不含报价）(格式见第六章)；

▲ （2）技术响应表(格式见第六章)；

▲ （3）售后服务承诺，包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员一览表(格式见第六章)；

2）售后服务的内容和措施；

3）本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）(格式见第六章)。

（4）招标采购需求中要求提供的材料（如 技术方案、实施方案等）；

（5）投标人或投标产品制造商拥有主要制造设备的情况和现状；

（6）产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）；

（7）与产品相关的证书复印件；

（8）投标产品原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（10）技术服务、技术培训的内容和措施；

（11）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠；

（12）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价部分：

▲ （1）投标函（一式两份，一份随开标一览表装订，格式见第六章）；

▲ （2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲ （4）开标一览表（与投标函一起单独用小信封密封，格式见第六章）；

▲ 4.特别备注：

招标文件第六章有格式要求的，必须按要求在规定处由法定代表人或授权代表签名并加盖投标人公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲ 1. 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲ 2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币），否则视同未响应。

（三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲ 2. 投标报价是履行合同的最终价格，货物采购应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；服务采购应包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。

▲ 3. 投标文件每个分标只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲ 1. 自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

▲ 1. 投标人须按规定提交投标保证金，否则投标无效。

- 投标保证金交纳形式：电汇、转账、汇票等非现金形式。

▲ 3.投标供应商缴纳投标保证金后由企业法人或委托代理人持交款的银行回单（回执）复印件加盖公章到代理公司领取保证金收据，并将投标保证金缴纳凭证及采购代理机构开具的到账收据复印件装订于投标文件中。

▲ 4.未按上面第2、3点要求提交投标保证金的或未按要求提交保证金银行回执单及代理机构开具的到账收据，其投标文件作无效处理。

5. 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

6. 投标保证金不计息。

7. 投标保证金退还方式：电汇或转账至投标人账户。

8. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲ 2. 投标文件组成和份数要求详见投标人须知前附表第8条要求。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

▲ 4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标文件封装要求详见投标人须知前附表第8条要求。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。逾期送达的投标文件将被拒绝。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

▲（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）招标文件要求必须提供的资格部分文件不齐全或者内容虚假的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务性及技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件的规定提交投标声明书的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）招标文件要求必须提供的商务及技术部分的文件不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）明显不符合招标文件要求或者未满足招标文件中标“▲ ”的技术指标、主要功能项目、商务条款要求 一 项（含）以上的；

（10）经评委评定，允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的项数达 八 项（含）以上的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标函的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（4）投标报价不是唯一报价，具有选择性。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序

1.开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认后，由招标代理机构工作人员当众拆封开标一览表，宣读投标人名称、投标报价、书面修改和撤回投标的通知、招标文件允许提供的备选方案等，未宣读的投标报价和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认；

2.开标过程由采购代理机构负责记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑异，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

3.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会的组成详见投标人须知前附表第11条。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 资格审查

采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会应当对符合资格要求的投标人的投标文件进行商务和技术审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会应当按照招标文件第四章规定的评标原则和评标标准，对商务和技术审查合格的投标文件进行评审，综合比较与评价。

（3）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件为无效。

（4）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目进入详评的所有投标人的最终得分。评标委员会按中标候选人推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（二）中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在本项目招标公告媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。其余各投标人的评审得分与排序或资格审查未通过的原因通过投标人在投标文件中注明的接收方式单独告知。

（三）在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，如中标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则将被取消中标资格。

（四）在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标人亦可主动联系采购代理机构索取相关内容。

（五）投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（六）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七、投标样品的退回

中标人的投标样品由采购人保管，作为验收的依据，验收后由采购人退回。未中标人的投标样品由投标人在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

八、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）履约保证金

（1）中标人须于签订合同前按投标人须知前附表第14条规定的金额及递交方式将履约保证金直接缴入采购人账户。否则,不予办理签订合同。

（2）签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予返还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）中标人按合同约定交货验收合格后，并经采购人确认后，履约保证金由采购人以银行转帐方式按履约保证金退付意见书上双方明确的金额返还（不计利息）。履约保证金也可以转为项目质保金。

（4）在履约保证金返还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由中标人自负。

（三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。（投标人中标后可以由项目所在地分公司在总公司授权下签订合同，相应的法律责任由总公司承担。）

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将中标人投标的全部投标保证金上缴同级财政国库。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

（4）政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

（5）政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九、其它事项

签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。中标服务费收取按投标人须知前附表第16条规定执行。

附件1：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 |  |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |
| 验收具体内容 |  | (应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、中标供应商1份、采购代理机构1份）。

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）￥ 元退付到达以下帐户： 单位名称： 开户银行： 银行帐号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |

第四章  评标原则及评分标准

一、评标原则

(一)评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、技术和经济等方面的专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能、实施方案、信誉业绩、售后服务、政策优惠等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评分标准

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

1、价格分 …………………………………………………………………………30分

（1）以进入评标的最低评标报价为30分。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准)，并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，评标报价=投标价。

（3）某投标人价格分 =（投标人最低评标报价÷某投标人评标报价）×30分。

2、技术分…………………………………………………………………………40分

（1）技术参数及性能配置…………………………………………………………35分

一般参数及功能负偏离1项扣3分；带“★”号参数及功能负偏离1项扣5分；漏报技术条款视为带“★”号参数及功能负偏离1项扣5分；扣完为止。超过招标文件允许偏离项范围则投标无效。

说明：投标时投标人须提供能够体现重要参数（带“★”号参数）技术性能参数满足招标文件要求的技术证明材料（补充证明材料的具体要求），简单的复制粘贴招标文件的技术要求将不得分。

说明：投标时投标人须提供能够体现重要参数（带“★”号参数）技术性能参数满足招标文件要求的技术证明材料，简单的复制粘贴招标文件的技术要求将不得分。

- 技术及项目实施方案分…………………………………………………5分

一档（2分）：方案简单，基本可行的，得2分。

二档（3分）：方案较详细，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等，整体方案符合实际情况的，得3分。

三档（4分）：方案详细完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体方案针对性强，可行性高，得4分。

四档（5分）：方案详细全面完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体方案针对性较强，可行性较高，得5分。

3、售后服务分………………………………………………………………………………12分

（1）售后服务方案分……………………………………………………………………8分

根据各投标人对投标货物的售后服务方案(技术支持、服务情况、服务承诺)的详细程度、合理可行性等进行比较:

一档（1分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、响应时间、服务承诺等，满足项目需求。

二档（3分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求。

三档（6分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），提供应急预案，在区内至少有一个售后服务网点，售后服务人员不少于5人。

四档（8分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），产品的售后服务机构，提供应急预案，在区内的售后服务网点有两家以上，售后技术服务人员不少于10人，售后技术人员具有海洋浮标运营维护经验（须提供人员列表及其在本公司近三月的社保证明、海上运维合同复印件，原件备查）。

（2）培训方案………………………………………………………………………………4分

由评标委员会根据投标人提供的培训方案进行评分：

一档（1分）：培训方案基本可行的。

二档（2分）：基本包含招标文件要求的培训内容，方案较详细的。

三档（3分）：培训方案全面、有详细的培训计划，免费培训时间优于招标文件要求的。

四档（4分）：培训方案全面、有详细的培训计划，免费培训时间、设备调试技术指导等内容优于招标文件要求的。

4、信誉及业绩分………………………………………………………………………………16分

（1）投标人通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、SA8000企业社会责任管理体系认证的，每提供一个得1分，满分4分（投标文件中提供相应的证书复印件并加盖投标人单位公章，否则不得分，原件备查）。

（2）投标人自2016年以来有类似项目成功案例，每提供一份得2分（满分12分）。（投标文件中提供合同复印件、中标通知书复印件及验收证明复印件，并加盖投标人单位公章，原件备查）。

5、政策功能分（节能、环保、区内产品等）…………………………………………………2分

(1) 投标主要产品纳入《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中节能产品政府采购清单的（提供投标产品所属清单页，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，适用于非强制采购产品） 0.5分

(2) 投标主要产品纳入《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中环境标志产品政府采购清单的（提供投标产品所属清单页，单一分标报价或项号数占三分之一及以上） 0.5分

（3）广西工业产品分：投标产品使用广西工业产品80%以上的，满分1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标合同项下总金额的80%以上（含）。

（三）总得分=1+2+3+4+5。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

四、特别说明

评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章 合同主要条款格式

- 广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购计划编号

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

项目名称和项目编号

签  订  地  点：                                   签 订 时 间 ：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照       采购项目（项目编号：        ）公开招标采购文件（以下简称“采购文件”）规定条款和中标人投标文件（以下简称“投标文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如采购文件、投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1.乙方提供的货物均应按采购文件、投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：                                             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条 交付和验收

1.交付使用时间： 自签订合同之日起180日（日历日）内完成安装调试正常运行、并交付使用、地点：  采购人指定地点（广西定点海域）  。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试、投放完）后环境条件合适的情况下（海况、天气等条件）十五个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执两份。

5.采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 采购人指定地点 。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项（见合同附件）。

第八条 付款方式和保证金

1.资金性质：纳入财政专户管理的收入安排的资金。

2.付款方式：

自双方签订合同生效之日起5个工作日内乙方向甲方先行支付项目总金额70%作为抵押金以及10%的质量保证金（均可以采用转账支付或保函的形式）。自双方签订合同生效之日起7个工作日内甲方向乙方支付100%项目款；安装调试正常运行并验收后，返还全额抵押金；正常运行至符合其他要求补充说明内容后且运行维护期满后返还质量保证金。

第九条 履约保证金和质量保证金

1.履约保证金：签订合同前，乙方将履约保证金交至甲方账户，支付比例为合同价格的5%。因履约期间由于乙方原因被扣违约金的，乙方需要补齐履约保证金金额。

2.履约保证金退付时间：项目验收合格后由乙方书面提交《履约保证金退付申请书》，甲方审核通过后七个工作日内无息返还。

3.质量保证金：由甲方收取，合同签订后3个日内支付给甲方，乙方按合同金额的10%交纳质量保证金到甲方指定账户，于质保期满后，由乙方凭填写好的《质量保证金返还账号说明书》向甲方提出返还质量保证金的书面申请，经甲方审核如无质量等问题，在接到申请后的15个工作日内无息返还。质保期内，乙方必须按本采购文件的要求及乙方的承诺切实履行履约责任。

4.质量保证金金额：人民币XXX元整（¥）；质量保证金因其他原因被扣除，数额不足合同金额的10 %的，乙方应及时补足。

5.提交履约保证金、质量保证金账户：

开户名称：广西壮族自治区海洋环境监测中心站

开户银行：中国工商银行股份有限公司北海市南珠支行

银行账号：2107510009264008273

第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内响应，接通知后   小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过    小时修复，未能修复的直接更换，保证采购人正常使用。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为按投标文件承诺（或合同附件）执行，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在设备、系统集成的安装、调试完成后环境条件合适的情况下（海况、天气等条件），十五个工作日内进行验收。

2.乙方交付前应对产品及系统集成作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、乙方须按招标文件的要求及投标文件的承诺完成交付，否则甲方可以解除合同。乙方从签订合同之日起到解除合同之日止，每天按合同金额的1%赔偿给甲方。采购人将乙方不能诚信履约的行为上报政府采购监督管理部门，由政府采购监督管理部门按政府采购相关法规对乙方进行处罚。甲方根据实际情况按选择中标候选人顺序选择第二中标人另行签订合同或重新招标。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十八条、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议，并报北海市银海区政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条 合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条 签订本合同依据

1.采购文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.中标通知书。

第二十一条 本合同一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方两份，乙方两份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报政府采购监管部门备案。

| 甲方（章） 2020年 月 日 | 乙方（章） 2020年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 2020年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 详见乙方投标文件相关内容 |  |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 详见乙方投标文件售后服务承诺相关内容 |  |
| 3、质保期责任： |  |
| 详见乙方投标文件售后服务承诺相关内容 |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 2020年 月 日 | 乙方（章） 2020年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标    号：

投标人名称：

投标人地址：

开 标 时 启 封

年    月   日

二、资格部分格式

2.1资格部分封面格式：

正本/或副本

投标文件（资格部分）

项目名称：

项目编号：

标    号：

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月   日

2.2 资格部分目录

（1）有效的三证合一的营业执照副本复印件；

（2）法定代表人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书(格式见第六章) 和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

（4）投标人2020年1月份至招标日期间任意1个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件；

（5）投标人2020年1月份至招标日期间任意1个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）2018年或2019年年度财务状况报告（表）；

（8）特殊资质要求（如有要求，必须提供）。

2.2.1营业执照复印件（副本，同时要加盖单位公章，不是三证合一的营业执照还必须提供有效的组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件）。

2.2.2法定代表人完整有效的身份证复印件（必须提供，第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

2.2.3-1法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                （采购代理机构名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目（项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

2.2.3-2委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章，否则其投标无效）；

2.2.4 投标人2020年1月份至招标日期间任意1个月依法缴纳税费的凭证（复印件，格式略），无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法缴纳税费或依法免缴税费证明》（格式自拟），《依法缴纳税费或依法免缴税费证明》原件一年内均保持有效。

2.2.5 投标人2020年1月份至招标日期间任意1个月依法缴纳社会保障资金凭证（复印件，格式略），无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）。

2.2.6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

（格式）

致： 广西科联招标中心有限公司：

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：

2.2.7  2018年或2019年年度财务状况报告（表）

2.2.8特殊资质（如有要求，必须提供）

三、投标文件（商务及技术部分、报价部分）格式

正本/或副本

投标文件

（商务及技术部分、报价部分）

项目名称：

项目编号：

## 标    号：

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月   日

3.1 商务及技术部分内封面格式：

商务及技术部分

项目名称：

项目编号：

标    号：

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月   日

3.2商务部分目录

▲ （1）投标保证金证明材料复印件；

▲ （2）投标声明书(格式见第六章)；

（3）投标人情况介绍；

（4）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

（5）属于产品制造商的资质及信誉等方面的证书或材料；

▲ （6）商务响应表(格式见第六章)；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明；

（8）投标人的类似成功案例的业绩证明文件(格式见第六章)；

（9）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件及中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2020年度的为有效；未注明有效期或2020年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）(格式见第六章)；

（10）投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）要求的，提供广西工业产品声明函(格式见第六章)；

（11）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

3.3技术部分目录

▲ （1）投标产品配置清单（均不含报价）(格式见第六章)；

▲ （2）技术响应表(格式见第六章)；

▲ （3）售后服务承诺，包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员一览表(格式见第六章)；

2）售后服务的内容和措施；

3）本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）(格式见第六章)。

（4）招标采购需求中要求提供的材料（如 技术方案、实施方案等）；

（5）投标人或投标产品制造商拥有主要制造设备的情况和现状；

（6）产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）；

（7）与产品相关的证书复印件；

（8）投标产品的技术资料或原厂出厂配置表；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（10）技术服务、技术培训的内容和措施；

（11）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠；

（12）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.2商务部分

3.2.1投标保证金缴纳证明复印件（一式二份，一份随资格部分装订，一份随开标一览表装订）

3.2.2投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                              （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：             ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：              ，产品原产地及厂家为：                。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该产品的的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　　　　。

5. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字）：

投标人公章：                 年    月    日

3.2.3 投标人情况介绍（格式自拟）

3.2.4 属于投标人资质及信誉等方面的证书或材料（格式自拟）

3.2.5 属于产品制造商资质及信誉等方面的证书或材料（格式自拟）

3.2.6商务响应表格式：

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中商务部分要求的内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人盖章：                          日 期：

3.2.7 投标人需要说明的其他文件和说明

3.2.8投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式（格式也可以自拟）：

| 采购单位名称 | 货物或项目名称 | 采购 数量 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

附：投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人公章：                                                                      年    月   日

3.2.9中小企业声明函格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加           单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

3.2.10广西工业产品声明函格式：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标/投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

注：必须同时提供广西工业产品制造商的营业执照副本复印件及相关证明文件，供评标委员会评审。

企业名称(盖章):

日 期:

3.2.11残疾人福利性单位声明格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期

注：投标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

3.3技术部分

3.3.1投标产品配置清单格式：

分标：

| 序号 | 采购内容 | 产地、厂家 | 详细项目内容或技术参数 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人盖章：               日  期：

3.3.2技术响应表格式：

分标：

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 要求 | 序号 | 采购内容 | 性能及指标 |  |
| ... |  |  | ... |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件采购需求技术部分逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人盖章：                          日 期：

3.3.3售后服务承诺（格式自拟），包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

分标：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 | 社保缴费编号或信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人盖章：                           日  期：

2）售后服务的内容和措施；

3）本地化服务能力证明

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人公章：                               　            年    月　 日

3.3.4招标采购需求中要求提供的材料（如技术方案、实施方案等）（格式自拟）；

3.3.5投标人或投标产品制造商拥有主要设备的情况和现状（格式自拟）；

3.3.6产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）；

3.3.7与产品相关的证书复印件；

3.3.8投标产品的技术资料或原厂出厂配置表；

3.3.9投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）；

3.3.10技术服务、技术培训的内容和措施（格式自拟）；

3.3.11优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠（格式自拟）；

3.3.12投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

3.3.13投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

四、报价部分格式

4.1 报价部分内封面格式：

报 价 部 分

项目名称：

项目编号：

标    号：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年    月   日

4.2 报价部分目录

▲ （1）投标函（格式见第六章）；

▲ （2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和材料（格式自拟）；

▲ （4）开标一览表（与投标函、投标保证金银行回执单复印件一起单独用小信封密封，格式见第六章）；

4.2.1 投标函格式：

投 标 函

致：                  （采购代理机构名称）：

根据贵方为                         项目的招标公告（项目编号：               ），签字代表

（全名）     经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交包含资格部分的正本一份、副本      份、商务及技术部分、报价部分的正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标之日起       日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意本投标文件中“投标报价明细表”和中标后签订的采购合同可用于公示，其中所有内容不涉及投标人商业秘密，并承诺可向采购代理机构提供相关电子文档。

6. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7. 投标函一式二份，一份随报价部分装订，一份随开标一览表装订。

8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                电话：

传真：                电子邮箱：                  投标人代表姓名：              职务：

投标人名称（公章）：

投标人企业工商营业执照号码：

法定代表人姓名：                            法定代表人身份证号码：

授权委托代理人姓名：                        授权委托代理人身份证号码：

开户银行：                           银行帐号：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年     月     日

4.2.2 投标报价明细表格式：

投 标 报 价 明 细 表

分标：                                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 采购内容 | 产地、厂家、 品牌型号 | 详细项目内容 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价：大写： 人民币 |  |  |  |  |  | ￥ |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |

注: 1、投标费用及利润等项目内容可自拟。

2、以上属于小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位生产的产品、属于非强制性优先采购节能产品、属于优先采购环境标志产品、属于广西工业产品需要分别列明产品总值、占本次投标报价的比例（百分比），并自列具体明细附表以供评标委员会审核。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人盖章：

日  期：

4.2.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

4.2.4 小信封（内装开标一览表、投标保证金银行回执单复印件、投标函）封面格式（可以手写，密封）：

▲ 必须注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

4.2.5 开标一览表、投标保证金缴纳证明复印件、投标函

4.2.5-1开标一览表格式

开标一览表

招标编号：                              标项：    分标

投标人名称：                                                  单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用 耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明招标项目名称、项目编号、所投所有分标号、投标单位名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：       年    月    日

4.2.5-2 投标保证金缴纳证明材料复印件

4.2.5-3投标函（格式略，格式与第4.2.1条相同）

五、其他文书、文件格式

5.1 联合投标协议书格式：

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

年    月    日

5.2 联合投标授权委托书格式：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：  根据 与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权  为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日期：    年  月  日

被授权人（签字）；

日期：    年  月  日

5.3法定代表人完整有效的身份证复印件（必须提供，第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

5.4 委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章，否则其投标无效）；

5.3 投标保证金退还账号说明书（格式）

投标保证金退还账号说明书（格式）

广西科联招标中心有限公司：

我单位参加                    项目(招标编号：               )缴纳的投标保证金情况如下：

| 分标号 | 缴纳金额（元） | 缴纳时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A … |  |  |  |
| Z |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

请将投标保证金（履约保证金）退至以下账户：

账户名：

开户行：

账  号：

办退期限内，账户如有变动，我单位将及时函告你们。

联系人：                                联系电话：

投标供应商（章）：

法定代表人或委托代理人签名：

日期

请以打印形式并附银行转账回执复印件一并独立包装（不要放在谈判文件袋内），在封面注明“保证金退还账号说明书”字样，并在交谈判文件时一并提交。

保证金退还联系电话：0779-3832133