河南省亿达工程管理咨询有限公司

竞争性磋商采购文件

项目名称：玉林市中小学生综合实践教育学校游泳池、足球场工程

项目编号：YLZC2021-C2-000361-YDGX

采   购   人（盖章）：玉林市中小学生综合实践教育学校

采购代理机构（盖章）：河南省亿达工程管理咨询有限公司

2021年9月

河南省亿达工程管理咨询有限公司

玉林市中小学生综合实践教育学校游泳池、足球场工程

项目编号：YLZC2021-C2-000276-YDGX竞争性磋商公告

项目概况

玉林市中小学生综合实践教育学校游泳池、足球场工程采购项目的潜应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）和全国公共资源交易平台（广西•玉林）（http://ggzy.yulin.gov.cn/）获取采购文件，并于2021年9月27日09点30 分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：YLZC2021-C2-000361-YDGX

项目名称：玉林市中小学生综合实践教育学校游泳池、足球场工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币叁佰叁拾陆万玖仟捌佰壹拾壹元壹角陆分（¥3369811.16)

采购需求：玉林市中小学生综合实践教育学校游泳池、足球场工程，游泳池：拆除原有篮球场，新建游泳池土建部分，游泳池排水部分。足球场：建设足球场，面铺天然草坪面积7782.6平方米，主席台面积120平方，硅PU面层760平方米。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商采购文件、工程量清单及施工图的要求。

合同履行期限：签订合同后120日历天内完成。

本项目是否接受联合体：不接受

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1具有独立企业法人资格，具备市政公用工程施工总承包三级以上（含三级）资质的企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力执业资格证书，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的合法供应商。

3.2拟投入项目经理具有市政公用工程二级以上（含二级）建造师执业资格证书，并获得有效安全生产考核合格证，且为本单位在职职工。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与采购活动；

三、获取采购文件

1.获取时间：2021年9月17日发布公告之时起至2021年9月24日北京时间18:00止

2.获取方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）和全国公共资源交易平台（广西•玉林）（http://ggzy.yulin.gov.cn/）在线办理并免费自行下载竞争性磋商采购文件；如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190，全国公共资源交易平台技术支持：400-998-0000。

四、响应文件提交

截止时间：2021年9月27日09点 30分（北京时间）

地点：玉林市公共资源交易中心（玉林市玉东新区秀水路2号玉林市政务服务中心办公楼5楼）

五、开启

时间：2021年9月27日09点 30分截标后

地点：玉林市公共资源交易中心（玉林市玉东新区秀水路2号玉林市政务服务中心办公楼5楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上公告查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西玉林市人民政府门户网站（www.yulin.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广西•玉林）（http://ggzy.yulin.gov.cn/）。

2.本项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展。（2）政府采购促进残疾人就业政策。（3）政府采购支持监狱企业发展。。

3.本项目不接受未在政采云系统和全国公共资源交易平台（广西•玉林）下载本竞争性磋商采购文件的竞标人竞标。

4.磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

5.履约保证金：无

6.监督部门：玉林市财政局      电话：0775-2697961

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：玉林市中小学生综合实践教育学校

地    址：北流市荔枝场新区

联系方式：18178570965

联系人：梁家宇

2.采购代理机构信息

名    称：河南省亿达工程管理咨询有限公司

地　　址：玉林市玉州区江口里126号

联系方式：0775-2881778

项目联系人：宁海东

3.项目联系方式

项目联系人：宁海东

电　　 话：0775-2881778

河南省亿达工程管理咨询有限公司

2021年9月16日

目    录

第一卷、竞标须知、合同格式	5

第一章  竞标须知	6

一、总     则	10

二、竞争性磋商文件	10

三、磋商报价说明	11

四、响应文件的编制	12

五、响应文件的递交	14

六、评标	15

八、授予合同	20

九、其他事项	21

第二章  合同格式	23

第一部分 合同协议书	23

第二部分 通用合同条款	26

第三部分 专用合同条款	26

第二卷  技术规范	47

第三章、技术规范	48

第三卷  响应文件格式	49

第四章 资格审查格式	50

第五章 商务标格式	56

第六章 技术标格式	62

第七章  工程量清单	70

# 第一卷、竞标须知、合同格式

## 第一章  竞标须知

前 附 表

| 项号 | 条款号 | 内 容 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目基本情况 项目编号：YLZC2021-C2-000361-YDGX 项目名称：玉林市中小学生综合实践教育学校游泳池、足球场工程 采购方式：竞争性磋商 预算金额：人民币叁佰叁拾陆万玖仟捌佰壹拾壹元壹角陆分（¥3369811.16) 采购需求：玉林市中小学生综合实践教育学校游泳池、足球场工程，游泳池：拆除原有篮球场，新建游泳池土建部分，游泳池排水部分。足球场：建设足球场，面铺天然草坪面积7782.6平方米，主席台面积120平方，硅PU面层760平方米。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商采购文件、工程量清单及施工图的要求。 合同履行期限：签订合同后120日历天内完成。 质量要求：合格 本项目不接受联合体竞标。 |
| 2 | 1.1 | 合同名称：玉林市中小学生综合实践教育学校游泳池、足球场工程施工承包合同 |
| 3 | 2 | 资金来源：财政拨款 |
| 4 | 3 | - 申请人的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求： 3.1具有独立企业法人资格，具备市政公用工程施工总承包三级以上（含三级）资质的企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力执业资格证书，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的合法供应商。 3.2拟投入项目经理具有市政公用工程二级以上（含二级）建造师执业资格证书，并获得有效安全生产考核合格证，且为本单位在职职工。 3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 3.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与采购活动； |
| 5 | 13.1 | 竞标有效期为：自竞标截止之日起至采购合同签订之日止。 1、未成交的响应文件竞标有效期内均应保持有效。 2、成交供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。 |
| 6 | 14.1 | 磋商保证金：无 |
| 7 | 34 | 履约保证金：无 |
| 8 | 15 | 踏勘现场：不组织 |
| 9 | 16.1 | 响应文件份数：正本一份、副本三份 |
| 10 | 17.3 | 响应文件递交地点：玉林市公共资源交易中心（玉林市玉东新区秀水路2号玉林市政务服务中心办公楼5楼） 响应文件递交截止时间：2021年9月27日北京时间09时30分 |
| 11 | 20.1 | 竞标截止日期、时间：2021年9月27日北京时间09时30分 |
| 12 | 20.1 | 开标时间：同响应文件递交截止时间 地点：玉林市公共资源交易中心（玉林市玉东新区秀水路2号玉林市政务服务中心办公楼5楼） |
| 13 | 27 | 评标办法：采用综合评分法 |
| 14 | 29 | 公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西玉林市人民政府门户网站（www.yulin.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广西•玉林）（http://ggzy.yulin.gov.cn/）。 |
| 15 | 36.1 | 采购代理服务费：本项目采购代理服务费采用差额定率累进计费方式收取，成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清。 费率 成交金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. |
| 16 |  | 本项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展。（2）政府采购促进残疾人就业政策。（3）政府采购支持监狱企业发展。 |
| 17 |  | 1、签订合同时间：成交通知书发出之日起25日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。 2、如成交供应商拒绝在规定时间内签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。 3、采购人可从推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。 |
| 18 |  | 政采代理合同约定：如采购人需要代理机构代为上传政府采购合同的，应于采购人与成交供应商签定合同之日起两个工作日内提供合同原件或扫描件给代理机构，否则自行承担合同无法在法定期限内上传政府采购网站的相关责任。 |
| 19 |  | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：河南省亿达工程管理咨询有限公司，联系电话： 0775-2887330，通讯地址：玉林市玉州区江口里126号 |
| 20 |  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 构成本竞争性磋商采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商采购文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按招标补遗或澄清文件、竞争性磋商公告、竞标人须知、评标办法、磋商文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负责解释。 |
| 21 |  | 1.本竞争性谈判采购文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本竞争性谈判采购文件中描述竞标人的“签字”是指竞标人的法定代表人（负责人）或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

### 一、总     则

#### l、工程说明

1.1 工程的说明见竞标须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述。

1.2本项目资质要求：见“投标须知前附表”。

#### 2、资金来源及落实情况

本工程的资金来源为财政拨款，资金已落实，并将资金用于本工程合同项下的合格支付。

#### 3、供应商资质与合格条件的要求

3.1 有资格获得本合同的供应商，至少应满足本须知前附表第4项所列得最低资格标准。

#### 4、竞标范围

#### 4.1具体内容以工程量清单及采购人要求的为准

#### 5、竞标费用

5.1 供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管竞标结果如何，采购代理机构对上述费用不负任何责任。

#### 6、现场考察

不组织

### 二、竞争性磋商文件

#### 7、竞争性磋商文件的组成

7.1 本合同的竞争性磋商文件包括下列文件及所有按本须知第9条发出的补充通知和第15条所述的补遗文件。

竞争性磋商文件包括下列内容：

第一卷  竞标须知、合同条件及合同格式

第一章 竞标须知前附表和竞标须知

第二章 合同格式

第二卷 技术规范

第三章 技术规范

第三卷  响应文件格式

第四章 资格审查部分

第五章 商务标格式

第六章 技术标格式

第四卷工程量清单

第七章工程量清单（另附）

7.2 供应商应认真审阅竞争性磋商文件中所有的竞标须知、合同条件、规定格式、技术规范或技术要求。如果供应商编制的响应文件不能符合竞争性磋商文件的要求，责任由供应商自负。实质上不响应竞争性磋商文件要求的响应文件将被采购代理机构拒绝。

#### 8、竞争性磋商文件的解释

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

#### 9、竞争性磋商文件的修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

### 三、磋商报价说明

#### 10、竞标价格及依据

10.1磋商报价

10.1 本工程磋商报价采用工程量清单报价。工程量按实际结算。供应商应就本项目作完整报价。

10.1.1 本工程竞标价格采用包工包料、综合单价包干。

10.1.2 材料价格风险调整：在施工过程中，工程主要材料的市场价格上涨（或下跌）超过材料基准价格（招标时采用的材料信息价）的±5%时，超过部分按实际调整。

10.1.3施工中发生的设计变更，如竞标无相关报价,按实际工程量套相应定额计算，结算时乘以下浮系数（成交价/预算控制价）；如竞标有相关报价，按实际工程量乘以竞标综合单价。

10.1.4 采购人所提供的工程预算书，应认为已包括完成本工程的所有项目。

10.1.5竞标单位应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和总额价，填写工程量清单时应注意：

- 有工程数量的应报单价和总额。

- 无工程数量的项目不报价，否则作无较处理。

竞标时，采购人要求报价而竞标人没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已分配在工程量清单的其它单价或总额价中，承包人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。

10.1.6采购人所提供的工程量清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。

10.1.7承包人的临时占地（含预制厂、料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责；由于承包人原因引起工期延长造成承包人临时占地的租用费增加由承包人负责。以上费用在竞标价中自行考虑。

10.1.8除非合同中另有规定，具有标价的工程量清单中所报单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用，经评标小组审核严重不平衡的报价将不予接受。

10.1.8竞标人在进行工程量清单磋商报价时，应按照采购人提供的工程量清单及澄清答疑进行报价。竞标人对自己所填写的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量负责。评标中，如项目编码与项目名称不一致，以项目编码（共12位）为准；如项目编码与计量单位、工程数量无法一一对应，该清单项目作废，该清单项目的费用视为包含在其他清单项目中；如作废的清单项目达到3项以上（含本数）或作废的清单项目造价累计超过单位工程投标报价的2%（含本数），视为不响应竞争性谈判条件书实质性内容，作废标处理。

10.1.9竞标人应采用综合单价进行工程量清单磋商报价，不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价，竞标人对磋商报价的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。

本工程最终结算以财政审计部门审定为准。

10.2  竞标价格计算依据：

按相关规定计算

10.2.7本项目采用二次报价方式，供应商的最终报价如有变动，则必须以完整的工程量清单报价表的格式编制提交，供应商须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件，否则竞标无效。

10.3竞标货币

响应文件中的报价全部采用人民币表示。

### 四、响应文件的编制

#### 11、响应文件的语言

响应文件及供应商与采购人之间往来的与竞标有关的通知、函件和文件均应使用中文。

#### 12、响应文件的组成

12.1 供应商的响应文件应包括下列内容：

12.1.1资格审查部分(以下材料均盖供应商公章，否则竞标无效。)

（1）企业法定代表人资格证明书或授权委托书（委托代理时要求提供，并提供有效的代理人身份证正反面复印件）；

（2）有效的营业执照副本复印件（必须提交）；

（3）有效的资质证书副本复印件（必须提交）；

（4）拟投入本项目项目经理有效的注册建造师执业资格证书及安全生产考核合格证复印件（必须提交）；

（5）有效安全生产许可证副本复印件（必须提交）；

（6）2020年度经审计的财务报表（新成立的单位按实际月份提供）；（复印件并加盖公章）

（7）供应商递交响应文件截止之日前半年内供应商连续三个月完税证明或免税证明；（复印件并加盖公章）

（8）响应文件递交截止时间前半年内连续三个月依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴纳记录的，应提供由竞标人所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件，新成立不足三个月的竞标人按实际情况提供（格式自拟，加盖单位公章，必须提供）

（9）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及网页截图（原件加盖单位公章）；

（10）其他特殊执业资格证书复印件加盖单位公章（如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料，如有请提供，原件备查）；

（11）供应商认为必要提供的证明其满足本项目竞标资格的声明及文件资料。

12.1.2 商务标

(1)磋商函；

(2)磋商报价汇总表；

(3)工程量清单报价有关资料。

(4)供应商对竞争性磋商文件要求的响应性内容的承诺。

12.1.3技术标

(1) 企业概况表；

(2)近年来施工企业承建的项目竣工工程情况表；

(3)项目经理（或建造师）简历表；

(4)主要施工管理人员表

(5)施工组织设计

(6)按本竞争性磋商文件规定提交的其它资料。

12.2 供应商必须使用竞争性磋商文件第三卷提供的响应文件格式和顺序另行编制响应文件，但表格可以按同样格式扩展。

#### 13、竞标有效期

13.l 响应文件在竞标须知前附表第5项规定的有效期内有效。

13.2 在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向供应商提出延长竞标有效期的要求。供应商须以书面形式予以答复。同意延长竞标有效期的供应商不允许修改其响应文件，但需要相应地延长磋商的有效期，在延长期内本须知第14条的规定仍然适用。

#### 14、磋商保证金：无

#### 15、勘察现场和竞标答疑

15.1 采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

15.2 供应商提出的与竞标有关的任何问题须在收到竞争性磋商文件和相关资料后2天内，以书面形式送达采购代理机构，采购代理机构将通过“补遗文件”的形式予以答复。如果供应商在规定的时间内提出的问题未得到采购代理机构的书面解答的，应立即以书面形式报告同级政府采购监督管理部门，否则，将视为提出的问题不再需要答复。

15.3 采购补遗文件包括所有问题和答复，将迅速提供给所有获得竞争性磋商文件的供应商。供应商须在前附表第7项所列的时间内领取采购补遗文件。

#### 16、响应文件的份数和签署

16.l供应商按本须知第12条的规定，编制一份响应文件“正本”和前附表第8项所述份数的“副本”。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.2响应文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，所有响应文件每页均须加盖单位公章（包含正、副本）。响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签字盖章处逐一签名或盖章，委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

16.3全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，但修改处应由响应文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

16.4本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。响应文件正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印。

### 五、响应文件的递交

#### 17、响应文件的密封、装订与标志

17.1响应文件均要包括资格审查部分、商务标和技术标文件（含“正本”和“副本”）两部分。

17.2响应文件的装订要求：响应文件的资格审查部分、商务标和技术标文件分开装订。

17.3响应文件的密封要求：响应文件的资格审查部分、商务标和技术标文件应分别密封在内层响应文件袋（盒）中，并注明“资格审查部分”、“商务标”、“技术标”，再全部密封在一个外层包封袋（盒）中[即采用双层包封法密封, 资格审查部分、商务标、技术标必须单独密封]，内外层包装袋及封口处须盖供应商单位公章。

17.4响应文件的内层和外层包封袋（盒）均须写明供应商名称和地址、邮政编码、工程名称，并注明开标时间以前不得开封，以便竞标出现逾期送达时能原封退回。

17.5 如果内外层包封没有按上述规定密封并加写标志，采购代理机构将不承担响应文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还供应商。

17.6 响应文件递交至前附表第9项所述的单位和地址。

#### 18、竞标截止期

18.1 供应商应在前附表第10项规定的日期和时间之前将响应文件递交至玉林市公共资源交易中心（玉林市玉东新区秀水路2号玉林市政务服务中心办公楼5楼），由代理机构工作人员签收，凡逾期送达的响应文件将视为无效响应文件处理。

18.2 采购代理机构可以按本须知第9条规定以补充通知方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。在上述情况下，采购代理机构与供应商在竞标日截止期以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的竞标截止日期。

18.3 采购代理机构在竞标截止期以后收到的响应文件将予以拒绝，并原封退给供应商。

#### 19、响应文件的撤回

19.1 供应商可以在递交响应文件以后，在规定的竞标截止时间之前，以书面形式向采购代理机构递交撤回其响应文件的通知。

19.2 供应商的撤回通知，应按本须知第17条规定编制、密封、标志和递交（在内层包封标明 “撤回”字样）。

19.3 根据本须知第14条的规定，在竞标有效期内，供应商不能撤回响应文件。

### 六、评标

#### 20、评标内容的保密

20.1开标后，直到宣布授予成交供应商通知书为止，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

20.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

#### 21、资格审查

21.1本工程采用资格后审的方式进行资格审查，参加本次竞标的单位均要通过资格后审才能获得竞标资格。

21.2资格审查内容为按本须知第12.1.1条款审核，上述内容任何一项不满足或无效均会被视为资格审查不合格。

21.3 资格审查过程中，磋商小组对供应商资格有疑问的，有权要求供应商提供有关证件的原件核对，如供应商无法在规定时间内（不超过两小时）提供原件核对或原件与复印件不一致的，将判定为资格审查不合格，作无效竞标处理。

22、响应文件的符合性鉴定

22.1 在磋商之后详细评标之前，磋商小组将首先审定每份响应文件是否在实质上响应了竞争性磋商文件的要求。

22.2 就本条款而言，实质上响应要求的响应文件，应该与竞争性磋商文件的所规定的工程发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的采购人的权利及供应商的责任造成实质性限制。

23、磋商：

23.1磋商小组确认竞争性磋商文件。

23.2磋商小组对竞标资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性磋商文件规定的相应资格条件及实质性响应的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

资格条件不符合的供应商或未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

23.3磋商

磋商小组按已确定的磋商顺序，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的谈判机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

磋商小组一致确定响应供应商符合磋商文件要求的，按磋商文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮磋商小组未能确定成交候选人的，对磋商文件修正后进行第二轮谈判，以此类推。

24.4最后报价

本项目采用二次报价方式，各供应商的最终报价如有变动，必须以工程量清单报价表的格式编制，不得以总价下浮的方式做最终报价，否则，作无效标处理。各供应商必须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件，最终报价高于采购预算控制价的响应文件作无效标处理。

23.4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价有效的供应商不得少于3家。

23.4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

23.4.3属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

23.4.4根据财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

23.4.6最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

23.4.7 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

23.4.8小型和微型企业最终报价扣除计算（按照评定标准规定执行）。

23.5响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

23.6在磋商过程中出现其它情况

23.6.1在磋商过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

23.6.2在评标过程中，“磋商小组”发现供应商的报价明显低于其个别成本的，应当要求供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由“磋商小组”认定该供应商以低于成本报价竞标(只有在三分之二以上评委认为最低磋商报价为低于成本价时，才能废除最低磋商报价人资格)，报价严重不平衡、不合理，其竞标应作废标处理。

23.7响应文件有下列情况之一者将视为竞标无效：

23.7.1 响应文件未按竞争性磋商文件的规定进行装订、密封；

23.7.2 供应商法定代表人或其授权委托人未签字；

23.7.3 供应商未加盖单位公章；

23.7.4 未按规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清；

23.7.5 供应商法定代表人或授权代表未按时参加开标会议的；

23.7.6开标会上供应商未能按采购文件要求提交资格证件的；

23.7.7竞标截止时间以后送达的响应文件；

23.7.8 响应文件内容不真实；

23.7.9 响应文件不满足供应商最低资质等级、营业执照和项目经理要求；

23.7.10不符合法律法规的。

23.8商务标有下列情况之一者将视为竞标无效处理：

23.8.1供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行磋商报价的；

23.8.2 供应商已标价工程量清单的项目编码、计量单位、工程量任何一处与工程量清单不一致的；

23.8.3供应商已标价工程量清单的项目名称或项目特征与工程量清单不一致，磋商小组要求澄清、说明或补正，但供应商拒绝澄清、说明或补正的；

23.8.4磋商函中的报价与已标价的工程量清单汇总表不一致的；

23.8.5设有暂估价、暂列金额的，竞标时未按工程量清单给出的暂估价总价、暂列金额总价计入竞标总报价中的。

23.9特别说明：

23.9.1供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

23.9.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

23.9.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

23.9.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

23.9.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

23.9.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其竞标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改竞标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等竞标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低磋商报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

24.9.7关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

24、响应文件的澄清

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以个别地要求供应商澄清其响应文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

#### 25、错误的修正

25.1磋商小组将对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

25.1.1 如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

25.1.2 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，以标出的单价为准。除非磋商小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

25.2 按上述修改错误的方法，调整响应文件中的磋商报价。经供应商确认同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的磋商报价则其竞标将被拒绝，视为无效竞标。

25.3 响应文件正本与响应文件副本不符的以正本为准。

#### 26、响应文件的评价与比较

26.1磋商小组将仅对依照本须知第23条确定为实质上响应竞争性磋商文件要求（即符合性鉴定合格）的响应文件进行评价与比较。

26.2 磋商小组将依照本须知第25条对通过符合性鉴定的响应文件的磋商报价进行校核与修正。

27、确定磋商采购结果的原则：评标办法附后

### 八、授予合同

#### 28、合同授予标准

采购人将把本合同授予其响应文件实质上响应竞争性磋商文件要求和按本须知第27条规定评选出的供应商，确定为成交的成交供应商必须具有实施本工程合同的能力和资源。

#### 29、评标结果公示

29.1  采购代理机构在评标工作完成后2个工作日内将评标结果送采购人,采购人确认后，成交结果将在发布磋商公告网址上公告。

29.2  供应商如对评标结果有异议，可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在受理供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.3质疑供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向采购人投诉。

#### 30、成交通知书

30.1采购代理机构向经评审确定的成交供应商发出成交通知。

30.2在竞标有效期截止前，采购代理机构将以书面形式通知成交的供应商其竞标被接受。在该通知书（以下合同条件中称“成交通知书”）中给出成交的供应商按本合同施工、竣工和保修工程的成交标价（以下合同条件中称为“合同价格”），以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点。

30.3 成交通知书为合同的组成部分。

30.4 采购代理机构应及时将未成交的结果通知其他供应商。

#### 31、合同协议书的签署

31.1按成交通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或被授权人前往与采购人进行签订合同。

#### 32、如果成交供应商不按本须知第31.1条的规定执行，采购人将有充分的理由废除授标。

33、 如供应商成交后不按时、足额将农民工工资保证金存入指定帐户的，采购人将取消其成交资格。

34、履约保证金：无

35、农民工工资保证金

35.1按《广西壮族自治区劳动和社会保障厅建设厅关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发［2009］50号）执行。

### 九、其他事项

#### 36、采购代理服务费

36.1签订合同前，成交供应商向河南省亿达工程管理咨询有限公司一次付清采购代理服务费，其金额详见本须知前附表第14项规定。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定。

#### 37、解释权

37.1本条件书是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

#### 38.通讯地址

38.1所有与本采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

河南省亿达工程管理咨询有限公司

邮政编码：537000

通讯地址：玉林市玉州区江口里126号

电    话：0775-2887330

联 系 人：宁海东

39. 询问、质疑和投诉

39.1府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

39.2件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

39.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，

或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

40.1其他说明

本文件所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中,供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受本文件规定的中小企业扶持政策：

(一)在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

(二)在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业;

(三)在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小型企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业。

依据本分规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第二章  合同格式

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                     

承包人（全称）：                    

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.资金来源：       。

4.工程内容：       。

5.工程承包范围：    。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                     承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：                组织机构代码：  

地  址：              地  址：  

邮政编码：              邮政编码：

法定代表人：                    法定代表人：      

委托代理人：                    委托代理人：

电  话：            电  话：

传  真：            传  真：  

电子信箱：                          电子信箱：

开户银行：            开户银行：

账  号：                 账  号：

### 第二部分 通用合同条款

详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：                            。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                ；

通信地址：                          。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：                 ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                   。

1.1.3.9 永久占地包括：                         。

1.1.3.10 临时占地包括：                          。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：             。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：           。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    无        ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         无             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         无              。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：                   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                                             。

1.6 相关材料和承包人文件

1.6.1相关材料的提供

发包人向承包人提供相关材料的期限：               ；

发包人向承包人提供相关材料的数量：     ；

发包人向承包人提供相关材料的内容：     。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：        ；

承包人提供的文件的期限为：                ；

承包人提供的文件的数量为：            ；

承包人提供的文件的形式为：                ；

发包人审批承包人文件的期限：            。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：                    。

承包人接收文件的地点：              ；

承包人指定的接收人为：              。

监理人接收文件的地点：                ；

监理人指定的接收人为：                。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：               。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                        。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：      。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由         承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的清单、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                    。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                                       。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：                          。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：                            。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                            。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：            。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整方法：                                 。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：       ；

身份证号：       ；

职    务：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：                 ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                                         。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                                       。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                              。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                   。

发包人提供支付担保的形式：                     。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：                                            。

承包人需要提交的竣工资料套数：                         。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                       。

承包人提交的竣工资料移交时间：                         。

承包人提交的竣工资料形式要求：                         。

（6）承包人应履行的其他义务：                                             。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                   。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                                   。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：          。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：                               。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：                                 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：                       。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：               。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：               。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                         。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：                           。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                             。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                          。

主体结构、关键性工作的范围：                                            。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                         。

其他关于分包的约定：                                                            。

3.4.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                      。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                       。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                                                  。

关于工程奖项的约定：                                                        。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：                               。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                                         。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                                                      。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：                                。

6.3环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：                               。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：                                      。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：              。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：              。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                                  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                                   。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：    。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：                                       。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：                          。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：                                。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                                              。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：         无               。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：           双方协商                 。

8.5样品

8.5.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：               。

8.6 施工设备和临时设施

8.6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：                                 。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                                     。

施工现场需要配备的试验设备：                                     。

施工现场需要具备的其他试验条件：                                 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                                         。

9.5检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由招标人委托有相应资质的检测机构检测。费用从招标人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：                                           。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:                                               。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                                           。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                                               。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                                       。

#### 12. 合同价格、与支付

12.1、合同价款及调整

12．1.1 本合同价款采用   单价包干，包工包料   方式确定。

（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：除工程变更和政策性调整以外的其他风险。

风险范围以外合同价款调整方法：因设计变更引起工程项目、工程量变化的，工程量 清单报价表中有相同细目的按竞标人竞标时的成交单价进行结算，工程量清单报价表中有类似细目的参考类似成交单价结算；新增项目有定额的套定额计算，其中材料价格有信息 的按信息价，无信息的按市场价；新增项目无定额可套的，由发包人、承包人根据市场价 格协商决定；新增项目的单价应经有资质的审核机构审定。国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：

12．2 双方约定合同价款的其他调整因素：

12.3、工程预付款

本工程预付款：签约合同价的30%。

扣回工程的时间、比例：  无

12.4、工程量确认：按投标文件最终清单报价为准，实行单价包干 。

12．5承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 	按实际情况

12.6工程款支付

双方约定的工程款支付的方式和时间：签订合同时双方协商

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                                                          。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：            。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                                       。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                                       。

（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                                           。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                                         。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：                                   。

竣工付款申请单应包括的内容：                                           。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。

发包人完成竣工付款的期限：                            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                              。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。

承包人提交最终结算申请单的期限：                    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：                                                。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                      。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                        。

关于质量保证金的补充约定：                                。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：                                                。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：                   。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                                         。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：             。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                         。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                                       。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                                        。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                                   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：      。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                                             。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：                               。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                                 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                                  。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：              。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                              。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                              。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                                  。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                         。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：暂估价一览表

附件1：承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                     （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括                                ，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．桥梁工程为     年（建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；

2．道路工程为     年（建议路基、路面、桥面为2年）；

3．排水（雨水）工程为     年（建议道路工程中的排水工程为3年）；

4．装修工程为 单位工程竣工验收合格后    年；

5.  地下防水工程为     年（建议为5年）；

6．其他附属工程为      年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起      天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                            承包人（公章）：

地  址：                                    地  址：

法定代表人（签字）：                        法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                        委托代理人（签字）：

电  话：                                    电  话：

传  真：                                    传  真：

开户银行：                                  开户银行：

账  号：                                    账  号：

邮政编码：                                  邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

7-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第二卷  技术规范

## 第三章、技术规范

一、工程建设地点的现场条件：

（1）现场自然条件

满足施工要求。

（2）现场施工条件

符合施工要求。

二、技术规范

工程施工与验收执行国家、部颁有关规程、规范和技术标准，并严格按照已批准的文件、工程量清单、生产厂家提供的设备安装说明及有关技术文件要求进行。

# 第三卷  响应文件格式

## 第四章 资格审查格式

响   应   文   件

资格审查部分*本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

法定代表人或被授权人：

供应商地址：

日     期：      年   月   日

目录

（1）企业法定代表人资格证明书或授权委托书（委托代理时要求提供，并提供有效的代理人身份证正反面复印件）；

（2）有效的营业执照副本复印件（必须提交）；

（3）有效的资质证书副本复印件（必须提交）；

（4）拟投入本项目项目经理有效的注册建造师执业资格证书及安全生产考核合格证复印件（必须提交）；

（5）有效安全生产许可证副本复印件（必须提交）；

（6）2020年度经审计的财务报表（新成立的单位按实际月份提供）；（复印件并加盖公章）

（7）供应商递交响应文件截止之日前半年内供应商连续三个月完税证明或免税证明；（复印件并加盖公章）

（8）响应文件递交截止时间前半年内连续三个月依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（原件备查）；无缴纳记录的，应提供由竞标人所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件，新成立不足三个月的竞标人按实际情况提供（格式自拟，加盖单位公章，必须提供）

（9）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及网页截图（原件加盖单位公章）；

（10）其他特殊执业资格证书复印件加盖单位公章（如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料，如有请提供，原件备查）；

（11）供应商认为必要提供的证明其满足本项目竞标资格的声明及文件资料。

一、企业法定代表人资格证明书及授权委托书（格式）

法定代表人身份证明

磋商单位：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                               （磋商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

磋商单位：                          （盖单位章）

年        月        日

法 定 代 表 人 授 权 书

致：              （采购代理机构） ：

我             （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目     分标（如有）（                  分标名称         ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                           职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情

况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____________单位的____________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公 告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 第五章 商务标格式

响   应   文   件

商务标*本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

法定代表人或被授权人：

供应商地址：

日     期：      年   月   日

目录

一、磋商函；

二、磋商报价表；

三、工程量清单报价有关资料；

四、供应商对竞争性磋商文件要求的响应性内容的承诺

一、磋商函

（采购代理机构）：

1、根据已收到的  （项目编号）  的  （项目名称）  工程竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程竞争性磋商文件的竞标须知、合同条件、技术规范、其他有关文件后，我方承接本项目磋商报价为人民币       （大写）      （¥       ）。按上述合同条件、技术规范的条件承包本采购范围内全部工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方成交，我方保证在签订合同后       天内开工，       天（日历天）内竣工并移交整个工程，并保证工程质量      。

3、我方同意所递交的响应文件在“竞标须知”第15条规定的竞标有效期内有效，在此期间内我方的竞标有可能成交，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

供应商：                  （盖章）

单 位 地 址：

法定代表人：                    （签字或盖章）

邮 政 编 码：

电       话：

传       真：

开户行名称：

银 行 帐 号：

开户行地址：

日      期：        年    月    日

- 二、磋商报价表（格式）

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 |  |  |
| 2 | 项目名称 |  |  |
| 3 | 项目编号 |  |  |
| 4 | 竞标总报价 （人民币） | 大写： | 磋商报价保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入” |
|  |  | 小写： （元） |  |
| 5 | 工 期 |  | （日历天） |
| 6 | 质量要求 |  |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：              年      月      日

三、 工程量清单报价有关资料

1、编制说明

①工程量清单的报价按照采购人给出的清单进行编制及报价。

②竞标人登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）下载。

四、供应商对竞争性磋商文件要求的响应性内容的承诺

供应商对竞争性磋商文件要求的响应性内容的承诺以下面表格方式填写“是”或“否” :

| 序号 | 响 应 性 内 容 | 满足竞争性磋商文件要求（是或否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程质量等级和工程质量保证体系的承诺 |  |
| 2 | 安全保证体系和安全施工保障措施的承诺 |  |
| 3 | 按技术规范要求组织工程施工的承诺 |  |
| 4 | 施工过程中和移交前工程保护措施的承诺 |  |
| 5 | 创建文明建设工地的承诺 |  |

## 第六章 技术标格式

响  应   文   件

技术标*本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

法定代表人或被授权人：

供应商地址：

日     期：      年   月   日

目录

一、企 业 概 况 表；

二、近年来施工企业承建的项目竣工工程情况表；

三、项目经理（或建造师）简历表；

四、主要施工管理人员表；

五、施工组织设计；

六、按本竞争性磋商文件规定提交的其它资料。

（一）企 业 概 况 表

| 企业注册名称 |  |  |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人代表 |  | 职 称 |  | 企业性质 |  |
| 企业资质等级 |  | 经营方式 |  |  |  |
| 上级主管部门 |  |  |  |  |  |
| 批准成立机构 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |

（二）近年来施工企业承建的项目竣工工程情况表

(附中标（成交）通知书或合同书，字迹模糊不清的复印件无效)

| 建设单位 | 项目名称 | 结构类型及跨度 | 建筑面积 | 开、竣工日期 | 合同价款 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（三）项目经理（或建造师）简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目经理（或建造师）年限 |  | 资质等级 |  |
| 拟在本工程中担任的工作和职务 |  |  |  |  |  |
| 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建筑规模 | 开竣工日期 |  | 质量等级 |

附：项目经理（或建造师）或注册建造师资质等级证书复印件及资质等级年检情况。

（四）主要施工管理人员表

| 职务 | 姓名 | 职务 | 职称 | 现任职务及资格经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总 部 |  |  |  |  |
| 1、项目主管 |  |  |  |  |
| 2、其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现 场 |  |  |  |  |
| 1、项目经理（或建造师） |  |  |  |  |
| 2、项目副经理 |  |  |  |  |
| 3、总工程师 |  |  |  |  |
| 4、施工总管 |  |  |  |  |
| 5、质量管理 |  |  |  |  |
| 6、计划管理 |  |  |  |  |
| 7、材料管理 |  |  |  |  |
| 8、安全管理 |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |

(五)施工组织设计

施工方案或施工组织设计部份包括下列内容:

（一）施工方案或施工组织设计

根据评分办法的施工组织设计内容自行编写。

（二）计划开、竣工日期和施工进度表

供应商应提交初步的施工进度表，说明按竞争性磋商条件书要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的供应商还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

初步施工进度表可采用横道图（或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。

（三）劳动力计划表

供应商应按所列格式提交包括分包人在内的估什的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础。

单位：人

| 工种、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、按本竞争性磋商文件规定提交的其它资料。

第四卷  工程量清单

## 第七章  工程量清单

（另附）

评定标准

一、评标原则

(一) 磋商小组的构成：本采购项目的磋商小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：磋商小组将以磋商响应文件为评标依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。

(三）评标方法：综合评分法。

二、评标方法（计分办法按四舍五入取至百分位）：

| 序号 | 评分因素 | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分20分） | （1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，供应商在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所竞 标产品全部为小型或者微型企业产品的，对其最后报价给予 10%的扣除。 （2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题 的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业， 享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监 狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理 局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政 策。 （3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、 评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位 参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的， 不重复享受政策。 （4）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，供应商所投标（竞标）全部货物由小型或者微型企业制造；在工程采购项目中，工程由中小企业承建；在服务采购项目中，服务由中小企业承接。对符合上述要求的投标人（供应商）的投标（竞标） 报价给予 10%（工程为5%）的扣除，扣除后的价格为评标（评审）报价，即评标（评审） 报价=最后报价×[1-10%（工程为5%）]。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者 允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%的扣除， 用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标（评审）价，即评标（评审）报价=最后报价×（1-2%）。除上述情况外，评标（评审）报价=最后报价。 （5）非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具 的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证 书的产品优先推荐。对供应商竞标报价中节能产品或环境标志产品部分的 报价给予 2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 非政府强制采购的无线局域网产品，依据“无线局域网认证产品政府 采购清单” （以下简称清单）实施优先采购。对供应商竞标报价中无线 局域网产品部分的报价给予 2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （6）除上述情况外，评标价＝投标报价； （7）价格分计算公式： 投标人最低评标价金额 某投标人价格分 ×20分 某投标人评标价金额 |
| 2 | 施工组织设计分 （满分55分） | （1）主要施工方法（满分6分） 各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全等综合情况进行评分，优得6分，良得3分，一般得1分，差或无的得0分。 （2）拟投入的主要物资计划（满分6分） 投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要等综合情况进行评分，优得6分，良得3分，一般得1分，差或无的得0分。 （3）拟投入的主要施工机械、设备计划（满分6分） 投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要等综合情况进行评分，优得6分，良得3分，一般得1分，差或无的得0分。 （4）劳动力安排计划（满分6分） 各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要等综合情况进行评分，优得6分，良得3分，一般得1分，差或无的得0分。 （5）确保工程质量的技术组织措施（满分6分） 应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准等综合情况进行评分，优得6分，良得3分，一般得1分，差或无的得0分。 （6）确保安全生产的技术组织措施（满分7分） 应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力等综合情况进行评分，优得7分，良得4分，一般得2分，差或无的得0分。 （7）确保工期的技术组织措施（满分6分） 在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求等综合情况进行评分，优得6分，良得3分，一般得1分，差或无的得0分。 （8）确保文明施工的技术组织措施（满分6分） 针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，且各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺等综合情况进行评分，优得6分，良得3分，一般得1分，差或无的得0分。 （9）工程施工的重点和难点及保证措施（满分6分） 针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法是否合理等综合情况进行评分，优得6分，良得3分，一般得1分，差或无的得0分。 |
| 3 | 项目管理机构配备分 （满分15分） | （1）项目经理（满分6分） ①项目经理职称（满分6分）：具有中级以上（含中级）职称的得6分。 （2）其他主要管理人员（满分9分） ①拟投入本工程的施工员、质量员、安全员、材料员中有中级工程师以上（含中级工程师）职称的，每人得1分，满分4分。 ② 技术负责人专业（满分5分）：具有中级以上（含中级）职称的得5分。 |
| 4 | 信誉业绩分 （满分10分） | 信誉和资质（满分6分） 供应商完成的工程获得行政主管部门颁发的市级及以上的与工程质量相关奖项，从获奖证书颁发之日起至磋商截止之日不超过两年的，每个得1分，满分6分。 同一工程项目同类型的奖项，以最高奖项计分，不重复计分。 |
|  |  | 业绩经验（满分4分） 供应商提供2018年以来类似市政工程项目业绩证明，每个得2分，满分4分（以中标（成交）通知书或合同复印件为准并加盖供应商公章）。 |
| 总得分＝1+2+3+4 |  |  |

三、成交候选人推荐原则

（一）磋商小组将根据并按综合得分由高到低顺序由磋商小组推荐成交候选人3名。综合评分相等时，以磋商报价低的优先；竞标价也相等时，以企业诚信实力分高的优先；企业诚信实力分也相等的，以企业主项资质高的优先；企业主项资质也相等的，以技术标得分高的优先；技术标得分也相等的，由评标委员会采用记名投票方式确定。采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的磋商人为成交候选人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的磋商人为成交候选人。其余以此类推。

（二）磋商小组认为，某磋商人的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，磋商小组不推荐该磋商人为成交候选人。