广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

竞争性磋商采购文件

项目名称：梧州职业学院学生综合事务服务中心第一期修缮改建工程

采购编号：WZZC2020-C2-05112-KWZB

采购单位：梧州职业学院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2020年12月

目    录

第一章  磋商须知	4

第二章  合同格式	17

第三章图纸	28

第四章  技术规范	29

第五章  工程量清单报价说明	30

第六章  响应文件格式	31

第七章  评标细则及评分办法	47

广西科文招标有限公司

梧州职业学院学生综合事务服务中心第一期修缮改建工程（WZZC2020-C2-05112-KWZB）

竞争性磋商公告

项目概况

梧州职业学院学生综合事务服务中心第一期修缮改建工程采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台( https://www.zcy.gov.cn/)获取采购文件，并于2021年1月5日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：WZZC2020-C2-05112-KWZB，

政府采购计划编号：WZZC2020-C2-05112-001

项目名称：梧州职业学院学生综合事务服务中心第一期修缮改建工程

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：￥99.924012万元

最高限价：与预算金额一致

本项目不接受联合体磋商

项目概况：高职实训楼一楼室内装修，约1000㎡（详见图纸及工程量清单）

工期：45日历天，具体详见竞争性磋商文件。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取采购文件

时间：2020年12月24日至2020年12月31日。

地点：政府采购云平台(https://www.zcy.gov.cn/)。

方式：自行下载。

- 四、响应文件提交

截止时间：2021年1月5日09时30分（北京时间）

地点：广西科文招标有限公司梧州分公司第一开标厅（梧州市龙升路30号亨利玫瑰城14幢2楼）

- 五、开启

时间：2021年1月5日09时30分截标后（北京时间）

地点：广西科文招标有限公司梧州分公司第一开标厅

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)，（3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：梧州职业学院

地 址：广西梧州市三龙大道88号

联系人：廖老师，联系电话：0774-6020093

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

联系人：韦先生  联系电话：0774-2810068

联系地址：梧州市龙升路30号亨利玫瑰城14幢2楼

3.项目联系方式

项目联系人：韦先生

电　话：0774-2810068

广西科文招标有限公司

2020年12月24日

第一章  磋商须知

- 磋 商 须 知 前 附 表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 梧州职业学院学生综合事务服务中心第一期修缮改建工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 梧州职业学院内 |
| 3 | 1.1 | 项目概况 | 高职实训楼一楼室内装修，约1000㎡。详见施工图纸及工程量清单。 |
| 4 | 1.1 | 工程上限控制价 | 本项目工程费用最高磋商限价为￥99.924012万元； |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 1.1 | 工期 | 45日历天 |
| 7 | 1.3 | 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 8 | 20 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 9 | 7.1 | 计价方式 | 工程发包方式为包工包料，按工程量清单计价，合同承包方式为综合单价固定，合同总价可调方式，按实际发生的工程量计取，单价为中标单价，工程量暂定；结算以实际发生工程量计算，实际完成工程量为甲方、乙方双方签证确认完成的工程量。 |
| 10 | 10.1 | 磋商有效期 | 60日历天（从磋商截至之日起算起） |
| 11 | 11 | 磋商保证金 | 磋商保证金：0.9万元； 以转账或电汇形式。谈判供应商必须在磋商截止时间前递交至指定账户，否则视为无效磋商保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的磋商保证金，未按规定金额及时间交纳保证金的，磋商供应商的响应文件将被视为不响应采购文件要求，其磋商无效。 开户行名称：广西科文招标有限公司梧州分公司 开 户 行：建行梧州分行新兴三路支行 帐 号：4500 1648 6550 5900 3001 |
| 12 | 13.1 | 响应文件份数 | 壹份正本，贰份副本 |
| 13 | 14.1 | 响应文件提交地点及截至时间 | 地 点：广西科文招标有限公司梧州分公司开标室 时 间：2021年1月5日09时30分 |
| 14 | 22 | 评标方法及标准 | 本项目采用的评标方法为综合评分法 |
| 15 | 26.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额由磋商保证金全额自动转成。 签订合同后，采购代理机构根据履约保证金退付意见书原件及磋商保证金原件，在五个工作日内将履约保证金（无息）退还给成交供应商。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 |
| 16 | 26.2 | 成交服务费 | 发出成交通知书前，成交人须向采购代理机构一次性付清成交服务费（其金额按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）标准和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定收取）。 |
| 17 |  | 项目联系人 | 建设单位联系人：廖老师；联系电话：0774-6020093； 联系地址：广西梧州市三龙大道88号 采购代理机构联系人：韦先生 联系电话：0774-2810068 联系地址：梧州市龙升路30号亨利玫瑰城14幢2楼 |

l、工程说明

1.1工程综合说明

见磋商须知“前附表（以下简称前附表）第1-8项”。

1.2上述工程按照有关法律、法规和规章，现通过竞争性磋商来择优选定施工单位。

1.3   本项目资质要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

2、资金情况

2.1资金来源：政府投资，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

2.2资金到位及落实情况：已落实。

3、磋商费用及现场勘察

3.1磋商费用：磋商供应商其编制响应文件与提交响应文件所涉及的一切费用。不管磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

3.2现场勘察：不组织

时间：无；

地点：广西梧州市三龙大道88号；

联系人：廖老师；联系电话：0774-6020093。

4、采购文件的组成

4.1本合同的采购文件包括下列文件及所有按本须知第6条发出的补充资料和第12条所述的采购补遗文件。

采购文件包括下列内容：

第一章  磋商须知

第二章  合同格式

第三章  图纸

第四章  技术规范

第五章  工程量清单报价说明

第六章  响应文件格式

第七章  评标细则

4.2 磋商供应商应认真审阅采购文件中所有的磋商须知、合同格式、技术规范和图纸。如果磋商供应商编制的响应文件，实质上不响应采购文件要求，其响应文件将被采购人拒绝。

5、采购文件的解释

磋商供应商在获取采购文件后，若有问题需要澄清，应于获取采购文件后五日内，以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）向采购人提出，采购人将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得采购文件的磋商供应商。

6、采购文件的修改

6.1在磋商截止日期前，采购代理机构可以补充通知的方式对采购文件进行修改，这种修改可能是采购人作出的也可能是为了解答磋商供应商要求澄清的问题。

6.2 补充通知将以书面形式经报监督管理部门核准后，作为采购文件的组成部分，对磋商供应商起约束作用。

6.3 为使磋商供应商有充足时间对采购文件全部作出响应，并编出有质量的响应文件，采购人必须在响应文件截止两日前，以书面形式通知所有获得采购文件的磋商供应商。

6.4 如果采购文件原定的编制响应文件的时间没有考虑因采购文件修改而引起响应文件修改所必须的时间，采购人可酌情延长递交响应文件的截止日期。

7、工程计价方式及控制价

7.1  本工程报价采用  工程量清单计价，综合单价固定，合同总价可调 ，工程量以实际结算。

7.2  最高限价 ￥99.924012万元

本工程总报价不得超出本工程公示的最高限价或最高费率。

7.3 工程建设必须使用的工程临时用地（不含项目部驻地）的租用、补偿，由承包人向发包人申请，经发包人批复后由承包人实施，费用由发包人承担；由于承包人原因引起工期延长造成承包人临时占地的租用费增加由承包人负责。

7.4  磋商供应商在报价中所报的单价和合价，以及磋商报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

7.4.1  承包人承建本工程所需的水电报装（含设备的购买、安装、维修、使用、拆除、维护及场地租用、恢复等一切与此相关的费用）由承包人负责，以上费用在磋商报价中综合考虑。若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用自理。

7.4.2  工程量清单中涉及混凝土的细目，磋商供应商应综合考虑现行地方政府有关规定，自行报价。

7.4.3 磋商供应商在进行工程量清单磋商时，应按照采购人的工程量清单进行报价。磋商供应商对自己所填写的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量负责。评标中，如项目编码与项目名称不一致，以项目编码（共12位）为准；如项目编码与项目特征、计量单位、工程数量无法一一对应，该清单项目作废，该清单项目的费用视为包含在其他清单中；如作废的清单项目达到三项以上（含本数）或作废的清单项目造价累计超过单位工程磋商报价的2%（含本数），视为不响应采购文件实质性内容，作废标处理。

7.4.4 磋商供应商不得采用总价优惠、总价百分比优惠或以报价调整函的方式进行磋商报价，其优惠应直接体现在各项磋商报价的单价中，磋商函中的报价必须与工程量清单汇总表一致，否则按第19点规定处理。

7.4.5 因施工产生的污水、废水、建筑垃圾以及噪音扰民等的处置由承包人负责，相关费用结合工程量清单综合考虑。

7.4.6磋商供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。由磋商供应商自行考虑主要材料价格涨跌的风险。因征地拆迁影响及重大设计变更等建设单位原因，在采购后延迟开工或中途停建重新复工的施工工期内，按有关政策规定执行。

7.4.7磋商供应商应充分考虑沿路单位及过路车辆、行人的交通疏导问题，因交通管理导致的费用由磋商供应商自行承担。

7.5 计算依据：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则；

（3）《建设工程工程量计算规则》（GB50854~GB50862-2013）广西壮族自治区实施细则；

（4）2013年版《广西建筑装饰装修工程消耗量定额》及其费用定额；

（5）2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其费用定额；

（6）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标【2018】19号)；

（7）根据住房城乡建设部、财政部《关于印发建筑安装工程费用项目组成的通知》（建标 [2013] 44号）；

（8）广西调整安装市政等工程费用定额的有关规定 桂建标 [2013] 47号；

（9）桂建标[2016]16文《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知；

（10）其他有关工程计价依据文件及类似工程技术经济指标。

材料价格套用《梧州市建设工程造价信息》2020年10月的信息价计取，信息价上无单价的按市场中档位计算。本工程造价由分部分项直接工程费、措施费、管理费、利润、其他项目费、规费和税金组成，工程量清单预算中每个标价的综合单价均包括完成该项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用。

7.6上限控制价的公布和修改。

7.6.1工程招标控制价为（人民币/元）大写：玖拾玖万玖仟贰佰肆拾元壹角贰分；

小写：￥999,240.12

7.6.2磋商供应商应认真对照施工设计图纸等文件核对采购人公布的工程上限控制价，发现工程上限控制价明显误差的，必须在磋商截止时间二天前向采购代理机构提出书面异议或修正要求。

7.6.3采购代理机构在收到磋商供应商提出的书面异议或修正要求后，将对异议或修正要求进行核实。如采购人认为有必要对工程上限控制价进行修正的，将在磋商截止时间二天前重新公布修正后的工程上限控制价。

7.7 报价货币

响应文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

7.8报价中不含预留金。

7.6本项目磋商报价为多次报价(最多三次)，在磋商报价过程中，磋商供应商可以根据自身实际情况进行报价。在报价过程中，所有报价均不能高于上一次报价（含响应文件递交的报价），否则报价无效。

如成交单位最终的成交金额与响应文件递交的金额不一致，则由成交单位在不改变成交金额的前提下自行调整综合单价，在签订合同前将调整综合单价后的预算书递交给采购单位审核，按成交金额调整后的预算书不得变更工程量，否则将取消成交单位的成交资格。

8、响应文件的语言

响应文件及磋商供应商与采购人之间与磋商有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9、响应文件的组成

9.1 响应文件由磋商供应商资格审查部分、商务部分组成。

9.2.1 资格审查部分主要包括下列内容：

- 诚信声明；

- 法定代表人身份证明书原件（加盖单位公章）；

- 响应文件签署授权委托书(原件)；

- 磋商保证金转账底单复印件（加盖单位公章）；

- 营业执照副本复印件（经营范围满足本次项目需求的）（加盖单位公章）；

- 磋商供应商的财务状况报告；

【供应商可以提供以下任意一项证明材料复印件加盖公章：

- 经会计师事务所审计的2019年度财务报告；

- 供应商出具的2020年1月1日至今的财务报表（不限于以下报表：资产负债表、利润表），须一并提供承诺函，承诺所提供的报表内容真实有效并承担其相应的法律责任（格式自拟）；

- 中小企业的可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函。】

- 对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足1年的，只需提交响应文件递交截止时间前的一个月财务状况报告（表），一并提供承诺函，承诺所提供的报表内容真实有效并承担其相应的法律责任（格式自拟）。

- 依法缴纳税收或免税证明；

供应商应提供缴税务部门出具的最近半年连续三个月的完税证明(网上缴纳税收的可提供电子回执)，如无纳税记录的应提供供应商所在地主管税务部门盖章的申报表（网上申报的可提供电子回执），或提供由供应商所在地主管税务部门出具的免税证明，以上证明均为复印件加盖公章，格式自拟。

- 依法缴纳社会保障资金或免缴证明；

供应商应提供响应文件递交截止之日前半年内连续三个月(如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的缴纳社会保障资金证明)的依法缴纳社保会障资金的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或免缴纳社会保障资金证明》，复印件加盖公章，格式自拟。

- 建设工程项目管理承诺书；

- 供应商认为需要提供的有关资料。

9.3  商务部分主要包括下列内容：

（1）磋商函；

（2）已标价工程量清单。

9.4技术部分

（1）施工组织方案；

（2）设计效果图（A3或A4可另册装订）

10、磋商有效期

10.1 响应文件在本须知第十四条规定的磋商截止日期之后的 六十天（日历天）内有效。

10.2 在原定磋商有效期满之前，如果出现特殊情况，经监管部门核准，采购人可以书面形式向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，磋商供应商须以书面形式予以答复。磋商供应商可以拒绝这种要求而不被没收保证金。同意延长磋商有效期的磋商供应商不允许修改其响应文件，但需要相应地延长磋商保证金的有效期，在延长期内本须知第十一条的规定仍然适用。

11、磋商保证金

11.1磋商供应商应提供磋商须知前附表第十三项规定的磋商保证金，磋商保证金收据是响应文件的一个组成部分，未按规定金额及时间交纳保证金的，磋商供应商的响应文件将被视为不响应采购文件要求，其报价无效。

11.2磋商供应商选择交纳磋商保证金的方式为：以转账、电汇等形式交至广西科文招标有限公司梧州分公司，对于按规定金额及时间交纳的保证金，广西科文招标有限公司梧州分公司将开具给磋商保证金收据。磋商供应商办理磋商保证金缴纳手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称、标段及采购编号，以免耽误。

11.3 对于未能按要求提交磋商保证金的，采购人将视为不响应采购文件要求而拒绝。

11.4 未成交的磋商供应商的保证金将尽快退还（无息），最迟不超过成交通知发出后的五天。

11.5 如磋商供应商有下列情况，将被没收保证金：

11.5.1 磋商供应商在磋商有效期内撤回其响应文件；

11.5.2 成交人未能在规定期限内签署合同；

11.5.3 磋商供应商拒绝按本须知第十九条规定修正报价。

12、磋商预备

12.1 勘察现场

12.1.1 磋商供应商可自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由磋商供应商自己承担。

12.1.2 采购人向磋商供应商提供的有关施工现场的地质勘察资料及现场的市政管线资料均是以诚实可信的态度提供的，是采购人现有的能使磋商供应商利用的资料。磋商供应商有义务核实市政管线的真实性。采购人对磋商供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12.2 磋商答疑

12.2.1 磋商供应商提出的与磋商有关的任何问题须在磋商截止日期前三天，以书面形式送达采购人处。

12.2.2 采购补遗文件包括所有问题和答复，补遗文件将提供给所有获得采购文件的磋商供应商。由于磋商供应商书面提出而产生的对本须知4.1款中所列采购文件的修改，由采购人按照本须知第6条的规定，以补充通知的方式发出。

13、响应文件的份数和签署

13.1 磋商供应商按本须知“前附表第十四项”的规定，编制所需响应文件“正本”和响应文件“副本”份数，并明确标明“正本”和“副本”。

13.2 响应文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，响应文件副本也可使用正本的复印件，响应文件正本与副本均由磋商供应商在相关位置加盖法人单位公章，法定代表人或其委托代理人签署或加盖印鉴。

13.3 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人指示进行的或者是磋商供应商造成的必须修改的错误。但修改处应由响应文件签字人签字证明或加盖印鉴，否则修改无效。

14、响应文件提交截止时间

14.1 响应文件提交截止时间：按本须知“前附表第十五项”的规定。

14.2 采购人可按本须知第六条规定以补充通知的方式，酌情延长提交响应文件的截止时间。在上述情况下，采购人与磋商供应商的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的响应文件提交截止时间。

15、响应文件的装订、密封、标志与提交

15.1 响应文件装订要求：响应文件中资格审查部分、商务部分、技术部分尽量装订成一本（设计效果图可另册装订）。响应文件必须使用胶装，不允许活页装订或订书钉外露。

15.2外层响应文件密封袋上均应注明：

- 采购编号；

- 工程项目名称；

- 标段（如有多个标段时）；

- 磋商供应商名称；

- 磋商供应商法定代表人姓名或委托代理人姓名；

- 年   月   日截标前不得开封。

15.3 如果响应文件没有按本磋商须知第15.1款、第15.2款和第15.3 款的规定装订和加写标记及密封，采购人将不承担响应文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给磋商供应商。

15.4 所有响应文件的内、外层密封袋的封口处应加盖密封章或磋商供应商公章。

15.5在本须知第14条规定的磋商截止时间以后递交的响应文件，将被拒绝并退回给磋商供应商。

16、响应文件的修改与撤回

16.1 磋商供应商可以在提交响应文件以后，在规定的响应文件提交截止时间之前，以书面形式向采购人提交修改其响应文件的通知。在响应文件提交截止时间以后，不能更改响应文件。

16.2 磋商供应商的修改通知，应按本须知第十五条规定编制、密封、标志和提交（在内封包上标明“修改”字样）。

17、开标

17.1 采购人将在截标时间后在广西科文招标有限公司梧州分公司开标室举行开标会议，不按规定出席开标会的响应文件作无效处理。

17.2 开标会由广西科文招标有限公司组织并主持，对响应文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了保证金，文件签署是否正确，以及是否按本须知规定编制。但按规定提交合格撤回通知的响应文件不予开封。

17.3 开标会议程序

- 主持人宣布开标会议开始；

- 介绍参加开标会议的人员；

- 采购人代表和监标人员一同检验参加开标会的各磋商供应商的法定代表人或其委托代理人的资格证书，同时检验各磋商供应商是否按要求提交了保证金证明材料及购买采购文件的收据原件，否则作无效标书处理；

- 各磋商供应商的代表交叉检验各响应文件密封的完整性；

- 采购人代表和监标人员一同检验已开封的响应文件是否符合采购文件有关规定，是否完整，并宣读核查结果；

- 主持人宣布评标期间的有关事项；

- 主持人宣布开标会议结束。

17.4采购代理机构工作人员将有效响应文件送磋商小组评审。

17.5 磋商供应商少于三个的，采购人应当依照《中华人民共和国政府采购法》重新组织采购。

18、评标内容的保密

18.1 公开开标后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向磋商供应商或与评标无关的其他人泄露。

18.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其磋商资格。

19、响应文件计算错误的修正

19.1 谈判小组将对确定为实质上响应采购文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

19.1.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

19.1.2 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

19.1.3 当分项乘积累计得出的总额与标出的总额不一致时，以标出的分项乘积为准，并修改标出的总额；

19.1.4 响应文件正本与响应文件副本不符的以正本为准。

19.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，在磋商供应商确认后，调整或修正后的磋商报价对磋商供应商起约束作用。如果磋商供应商不接受调整或修正后的报价，则其响应文件将被拒绝并且其保证金也将被没收，并不影响评标工作。

20、磋商供应商资格审查

20.1本次采购采用资格后审的方式进行资格审查，磋商供应商的磋商只有在通过资格审查后其才能进入详细评审，资格审查的内容为响应文件资格审查部分。资格审查资料有任何一项不合格者其资格审查视为不通过。

20.2磋商小组在对响应文件的资格性和符合性进行审查时，如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定形式的，应告之供应商，供应商应在规定的时间内当场补正或更正

20.3采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

20.4采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由磋商供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

21、响应文件的评价与比较

21.1 对响应文件进行符合性鉴定。响应文件应实质上响应采购文件的要求，应与采购文件所有条款、条件和规定，无明显差异或保留。谈判小组对实质上不响应采购文件要求的磋商予以拒绝。并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的响应文件。

21.2 磋商供应商或其响应文件有下列情况之一者，其响应文件将视为无效或作废标处理：

21.2.1 磋商供应商的法定代表人或委托代理人未按时参加开标会议的；

21.2.2 响应文件未按照本须知第十五条的要求装订、密封和标记的；

21.2.3 本须知第九条规定的响应文件有关内容未按本须知第十三条规定加盖磋商供应商印章、未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

21.2.4由委托代理人签字或盖章，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

21.2.5 磋商供应商未按照采购文件第十一条的要求提供磋商保证金的；

21.2.6 响应文件的关键内容字迹模糊、辩认不清的；

21.2.7 不按本须知第九条内容提供资料的；

21.2.8 响应文件内容不真实的；

21.2.9 响应文件实质上没有响应采购文件的要求的；

21.2.10 作废的清单项目达到三项以上（含本数）或作废的清单项目造价累计超过单位工程磋商报价的2%（含本数）的；

21.2.11磋商供应商响应文件中相应项目的单价超出经公布的招标控制价标示“★”的相应项目单价的；

21.2.12磋商供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行磋商报价的；

21.2.13意外伤害保险、安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费不按规定报价的；

21.2.14磋商供应商不具备独立法人资格或作为独立法人资格但就本工程提交一个以上的响应文件的；

21.2.15磋商供应商拟投入本工程的项目经理在在建项目中任项目经理的；

21.2.16磋商供应商未提供安全防护、文明施工措施方案的承诺书的；

21.2.17磋商供应商未按磋商供应商须知前附表的补充条款提供承诺书的。

21.3有下列情形之一的视为磋商供应商相互串通磋商，响应文件将被视为无效：

21.3.1不同磋商供应商的响应文件由同一单位或个人编制；或不同磋商供应商报名IP地址一致的；

21.3.2不同磋商供应商委托同一单位或个人办理磋商事宜；

21.3.3不同的磋商供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

21.3.4不同磋商供应商的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

21.3.5不同磋商供应商的响应文件相互混装；

21.3.6不同磋商供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

22、评标细则

详见第七章评标细则及评分办法

23、成交公告

23.1成交人确定后，广西科文招标有限公司在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网发布成交公告。

23.2 质疑

23.2.1谈判供应商认为采购文件、评标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑并及时索要书面回执。

23.2.2代理机构应当依照有关法律的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.2.3质疑书面要求

质疑人提供的书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下内容：

⑴质疑人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；

⑵被质疑人的单位名称或姓名等；

⑶权益受到损害的事实及理由；

⑷有关违纪违规的情况和有效证明材料；

⑸质疑人的签章及质疑时间；

⑹质疑书应当署名，质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章；

⑺质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务，代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

如不按上述规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。

23.3投诉

23.3.1 投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内参照《政府采购供应商投诉处理办法》（中华人民共和国财政部第20号令）向采购单位主管部门投诉。

23.3.2监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动。

24、成交通知书

24.1 在发布成交公告的同时，向成交人发出书面成交通知书。

24.2 成交通知书注明成交金额、施工时间、竣工时间、质量及工程保修期等。

24.3 成交通知书为合同的组成部分。

25、合同签订

25.1 成交人应按约定的时间，由法定代表人或授权代表与采购人代表签订合同。如成交人不按规定签订合同，则采购人可以与排名在成交人之后的成交候选人依次递补签订合同或重新组织采购。

25.2 合同签订必须按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》，否则由此造成的后果由采购人负责。

25.3如果磋商供应商不按本须知第25.1条的规定执行，采购人将有充分的理由废除授标，并没收其磋商保证金。

25.4如磋商供应商成交后不按时、足额将农民工工资保障金存入采购人指定的帐户的，采购人将取消其成交资格。

26、履约担保和成交服务费

26.1履约保证金金额由磋商保证金全额自动转成。

签订合同后，采购代理机构根据履约保证金退付意见书原件及磋商保证金原件，在五个工作日内将履约保证金（无息）退还给成交供应商。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

26.2发出成交通知书前，成交人须向采购代理机构一次性付清成交服务费（其金额按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）标准和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定收取）。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定，同时成交人已提交的全部磋商保证金将不予退还。

27.解释权

本采购文件是参照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权为采购人或采购代理机构。

第二章  合同格式

工程施工合同

采购编号：

发包人：

承包人：

## 第一部分 协议书

发包人（全称）梧州职业学院

承包人（全称）：本项目的成交人

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

资金来源： 财政资金

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：___________________

竣工日期：___________________

完工日期：                 前完工。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家施工验收规范 合格 标准

五、合同价款

金额（大写）：_________________________元（人民币）

￥：_________________________元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、成交通知书

3、竞标文件及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、工程量清单

双方有关工程听洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语定义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

双方法定代表人或授权委托代理人签字并盖单位公章后生效。

合同订立时间：________年________月________日

合同订立地点：_______________________

本合同双方约定_______________________后生效。

发  包  人：（公章）                承  包  人：（公章）

住      所：                       住      所：

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

电      话：                       电      话：

传      真：                       传      真：

开 户 银 行：                               开 户 银 行：

账       号：                                账        号：

邮 政 编 号：                               邮 政 编 号：

## 第二部分 通用条款

本建设工程施工合同条件采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）的通用条款。

## 第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：本合同协议书，成交通知书，竞标文件及其附件，本合同专用条款，本合同通用条款，标准、规范及有关技术文件，图纸，工程量清单报价表。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用           语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《建筑法》、《合同法》及国家、广西有关部门主管部门的现行法规

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：梧州职业学院学生综合事务服务中心第一期修缮改建工程、验收规范、质量检验评定标准

发包人提供标准、规范的时间：

国内没有相应标准、规范时的约定

4、图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：

发包人对图纸的保密要求：

使用国外图纸的要求及费用承担： 无

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：                         职务：

发包人委托的职权：

需要取得发包人批准才能行使的职权：

5.3 发包人派驻的代表

姓名：                         职务：

职权：

5.6 不实行监理的，工程师的职权：

7、项目负责人

姓名：                职务：

8、发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 无

（3）施工场地与公共道路通道开通时间和要求：

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

（6）水准点与座标控制点交验要求：

（7）图纸会审和设计交底时间：

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：

（9）双方约定发包人应做的其他工作：

8.2 发包人委托承包人办理的工作：

9、承包人工作

9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：_

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：__提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，费用由承包人承担。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：_________________

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

（7）施工场地周围地下秘线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：

（8）施工场地清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场做到工完场清，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
（9）双方约定承包人应做的其他工作：                         
三、施工组织方案和工期

10、进度计划

10.1 承包人提供施工组织方案（施工方案）和进度计划的时间：合同签订之日起7日内。

工程师确认的时间：收到交付后7天内答复

10.2 群体工程中有关进度计划的要求：

13、工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：

14、工程竣工

14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

四、质量与验收

16、工程质量

16.1工程质量要求达到合格，核验达不到合格时无条件返工。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位：隐蔽工程部分。

19、工程试车

19.5 试车费用的承担：无。

五、安全施工

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.2本合同价款采用工程量清单计价，综合单价固定，总价固定。

合同价款中包括的风险范围：除工程变更和政策性调整以外的其他风险；

风险费用的计算方法：由竞标人自行考虑。

23.3风险范围以外合同价款调整方法：① 因设计变更、图纸引起工程项目和工程量变化的，其增减部分的工程量经承、发包双方签证后，按以下办法计算费用：（a）与竞标文件预算书中的工程子目相同时，综合单价按照竞标文件预算书中的工程子目的合同单价。（b）与竞标文件预算书的工程子目不相同时，有定额的套定额，费率按竞标文件预算书的费率计算。其中材料价格有信息价的不高于当时当地建设工程造价管理站《造价信息》上发布的材料市场信息价，无信息价的由发包人、承包人到（当地）市场询价确定。（c）新增项目无定额可套的，由发包人、承包人到市场询价确定。② 因国家和本自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

23.4 双方约定合同价款的其他调整因素：无。

24、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无。

扣回工程款的时间、比例：无。

25、工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间：

26、工程款（进度款）支付：签订合同前成交人必须支付合同款的5%作为质量保证金到采购人指定账户。签订合同后采购人支付30%工程预付款，工程完工验收合格后支付至合同款的100%。5%质量保证金一年后无息退还。

七、材料设备供应

27、发包人供应材料设备

27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：无

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无

（3）承包人可代为调剂串换的材料：无

（4）到货地点与一览表不符：无

（5）供应数量与一览表不符：无

（6）到货时间与一览表不符：无

27.6 发包人供应材料设备的结算方法：无

28、承包人采购材料设备

28.1 承包人采购材料设备的约定：本合同工程实行承包人材料设备包干方式，由承包人自购。所购材料品牌、品质、价格必须与竞标文件相当，并不得低于采购文件要求，必须有产品合格证，实验或检验报告，并由发包人派驻的工程师验证后才能进入施工。

八、工程变更

九、竣工验收与结算

32、竣工验收

32.1 承包人提供竣工图的约定：贰份

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：

34、质量保修

34.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件1）。

34.3质量保修书的主要内容包括：

质量保修项目内容及范围；

质量保修期；

质量保修责任；

质量保修金的支付方法。

十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：无

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：工期顺延
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：如发生，双方协商解决

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

双方约定的承包人其他违约责任：

37、争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请          调解；

（2）约定向工程所在地仲裁委员会提请仲裁或向 有管辖权 人民法院提起诉讼。

十一、其他

38、工程分包

38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：不同意

分包施工单位为：

39、不可抗力

39.1 双方不可抗力的约定：

40、保险

40.6 本工程双方约定竞保内容如下：

（1）发包人竞保内容：

发包人委托承包人办理的保险事项：

（2）承包人竞保内容：

41、担保

41.3 本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无。

履约保证金递交方式：无。

履约保证金金额：无。

履约保证金的退还：无。

（3）双方约定的其他担保事项：

46、合同份数

46.1 双方约定合同副本份数：捌份

47、补充条款

附件1：工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对________        ______（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。具体保修的内容，双方约定如下：

1.苗木成活率

2.其它工程

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、天花、墙板、门、柜为1年

2、设备保修期按设备厂家保修期为限期

3、其他约定：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

质量保证金的留置应符合建质[2006]7号《关于印发<建设工程质量保证金管理暂行办法>的规定。本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5%（无息）。质量保证金由发包人保管。

五、质量保修金的返还

工程项目如无质量或违约问题，质量保证金在质保期满后15个工作日内支付（无息）。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                       承包人（公章）：

法定代表人（签章）：                   法定代表人（签章）：

年    月    日                        年    月    日

# 图纸

（另附）

# 第四章  技术规范

本工程技术规范采用住建部现行工程施工规范、验评标准及强制性标准条文。

# 第五章  工程量清单报价说明

一、工程量清单说明：

1、本工程采用工程量清单计价，计价和工程量计算规则按《<建设工程工程量清单计价规范>(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》。

2、工程量清单应与磋商须知、合同协议条款、合同通用条款、合同专用条款、技术规范及图纸等文件一起结合使用。

3、工程量清单中所列工程量系发包人按照现有图纸及有关资料依据建设行政主管部门所颁布的计量规则计算的，它是招标文件的组成部分，作为磋商报价的共同基础。中标后结算支付，以经审计审定的设计图纸和设计变更实际工程量为依据，按成交单位磋商所报的工程量清单的单价支付费用。

4、对工程和材料的一般指示或说明已写于合同文件、图纸和技术规范内。给工程量清单各细目标价前，须参阅合同文件和技术规范的有关部分。

5、所有报价应以人民币表示。

6、工程量清单另册发放。

# 第六章  响应文件格式

工程

采购编号：

响 应 文 件

（正/副本）

响应文件内容：  资格审查部分、商务部分、技术部分

磋  商  人：                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月    日

目录

（自行编制目录和页码）

- 诚信声明；

- 法定代表人身份证明书原件（加盖单位公章）；

- 响应文件签署授权委托书(原件)；

- 磋商保证金转账底单复印件（加盖单位公章）；

- 营业执照副本复印件（经营范围满足本次项目需求的）（加盖单位公章）；

- 磋商供应商的财务状况报告；

【供应商可以提供以下任意一项证明材料复印件加盖公章：

a)	经会计师事务所审计的2019年度财务报告；

b)	供应商出具的2020年1月1日至今的财务报表（不限于以下报表：资产负债表、利润表），须一并提供承诺函，承诺所提供的报表内容真实有效并承担其相应的法律责任（格式自拟）；

c)	中小企业的可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函。】

d)	对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足1年的，只需提交响应文件递交截止时间前的一个月财务状况报告（表），一并提供承诺函，承诺所提供的报表内容真实有效并承担其相应的法律责任（格式自拟）。

- 依法缴纳税收或免税证明；

供应商应提供缴税务部门出具的最近半年连续三个月的完税证明(网上缴纳税收的可提供电子回执)，如无纳税记录的应提供供应商所在地主管税务部门盖章的申报表（网上申报的可提供电子回执），或提供由供应商所在地主管税务部门出具的免税证明，以上证明均为复印件加盖公章，格式自拟；

- 依法缴纳社会保障资金或免缴证明；

供应商应提供响应文件递交截止之日前半年内连续三个月(如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的缴纳社会保障资金证明)的依法缴纳社保会障资金的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或免缴纳社会保障资金证明》，复印件加盖公章，格式自拟；

- 建设工程项目管理承诺书；

- 供应商认为需要提供的有关资料。

一、诚信声明

本人       （法定代表人、身份证号码       ）郑重声明，本企业参加       （工程名称）      工程磋商活动所提交的所有资料、填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的、的效的，同样我在此所作的声明也是真实有效的。并愿意对在磋商过程中有关部门的调查结果承担责任。

本企业提交的所有磋商资料如有不实，愿接受监督管理部门依据有关法律法规给予的处罚。

（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日

### 二、法定代表人身份证明书原件

我             (姓名)系                               (磋商单位名称)的法定代表人，以本公司的名义参加                     工程的磋商活动。并在磋商和合同磋商过程中签署一切文件和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商单位：盖章

日期：   年   月   日

### 三、响应文件签署授权委托书

### ①响应文件签署授权委托书

本人             （姓名）系                       （磋商供应商名称）的法定代表人，现授权委托                       （姓名）为我公司签署本工程的响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的响应文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别：       年龄：

身份证号码：                       职务：

磋商供应商：                                （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

授权委托日期：      年      月      日

②委托代理人的身份证复印件

（正反面）

### 四、磋商保证金转账底单复印件；

### 五、营业执照副本复印件（经营范围满足本次项目需求的）

### 六、磋商供应商的财务状况报告；

### 【供应商可以提供以下任意一项证明材料复印件加盖公章：

### 经会计师事务所审计的2019年度财务报告；

### 供应商出具的2020年1月1日至今的财务报表（不限于以下报表：资产负债表、利润表），须一并提供承诺函，承诺所提供的报表内容真实有效并承担其相应的法律责任（格式自拟）；

### 中小企业的可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函。】

### 对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足1年的，只需提交响应文件递交截止时间前的一个月财务状况报告（表），一并提供承诺函，承诺所提供的报表内容真实有效并承担其相应的法律责任（格式自拟）。

### 七、依法缴纳税收或免税证明；

### 供应商应提供缴税务部门出具的最近半年连续三个月的完税证明(网上缴纳税收的可提供电子回执)，如无纳税记录的应提供供应商所在地主管税务部门盖章的申报表（网上申报的可提供电子回执），或提供由供应商所在地主管税务部门出具的免税证明，以上证明均为复印件加盖公章，格式自拟；

### 八、依法缴纳社会保障资金或免缴证明；

### 供应商应提供响应文件递交截止之日前半年内连续三个月(如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的缴纳社会保障资金证明)的依法缴纳社保会障资金的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或免缴纳社会保障资金证明》，复印件加盖公章，格式自拟；

### 九、建设工程项目管理承诺书

致                        （采购人名称）：

作为参与                  （工程名称）项目的磋商方，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向招标人承诺：

1、一旦中标，我方保证按照政府相关部门的规定，在发出中标通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工工资情况，由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发〔2009〕50号）从我方农民工工资保障金中先予划支。

2、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质【2015】16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质【2015】16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

磋商供应商：                   （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：              （签字或盖章）

日期：         年        月        日

### 十、供应商认为需要提供的有关资料

（1）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加       单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

商务部分

（自行编制目录和页码）

一、磋 商 函

致：   {采购人名称}

1、根据你方采购编号为  {采购编号}  的  {工程项目名称}  工程采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的磋商须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单等文件后，我方愿以人民币(大写)      元（RMB￥      元）（含工程所有费用，包含暂列金额、暂估价、计日工、建安劳保费）的磋商总报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到合格 等级。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认磋商函附录是我方磋商函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同书中规定的工期              完成并移交全部工程。

5、如果我方成交，我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。

6、我方同意所提交的响应文件在采购文件的磋商须知中第十五条规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方将与本磋商函一起，提交人民币          元作为磋商担保。

磋商供应商：                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：		电话：		 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：_____年____月____日

磋商函附件：

磋商报价表

币种：人民币

| 工程名称 | 梧州职业学院学生综合事务服务中心第一期修缮改建工程 |
| --- | --- |
| 磋商总报价 （含工程所有费用，包含暂列金额、暂估价、计日工、建安劳保费） | 小写： 元 大写： |
| 承诺质量 |  |
| 承诺工期 |  |
| 备注 |  |

其余表格按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2013）广西壮族自治区实施细则》工程量清单计价表格提供清单及分项报价。

技术部分

（自行编制目录和页码）

施工组织方案（格式自拟）

1、磋商供应商编制施工组织方案的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要人员、施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、设计效果图（A3或A4可另册装订）

# 第七章  评标细则及评分办法

一、评审原则

（一）磋商小组成员组成：本竞争性磋商采购项目的磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性磋商小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

(二) 评审依据：磋商小组将以磋商文件为评审依据，对磋商供应商的报价及技术等方面内容按百分制打分。其中价格分20分，技术分80分。

(三)评审方式：以封闭方式进行。

二、评审方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………20分

某磋商供应商的价格分 = 磋商供应商最低评标价（金额）/某磋商供应商评标价（金额）×20（分）

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），磋商单位认定为小型和微型企业的（以磋商文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对磋商价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=磋商价。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2、技术分………………………………………………………………………………………………80分

| 序号 | 项目 | 评审标准 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目施工组织方案 | 一档（5分）: 磋商人所提供的项目施工组织方案一般的。 二档（10分）: 磋商人所提供的项目组织管理及项目实施方案，有项目组织机构，有管理方案、实施方案，有实施计划，有质量、进度保障措施。 三档（15分）: 磋商人所提供的项目管理及项目实施方案，项目组织机构完整，管理方案和实施方案合理、可行，实施计划合理，质量、进度保障措施合理，并在实施方案中结合采购人的需求特点进行论述。 四挡（20分）：磋商人所提供的项目管理及项目实施方案，项目组织机构完整、分工明确，管理方案（组织管理、质量管理、安全管理和设备管理）全面严谨，实施方案合理、具有针对性、可行性，实施计划合理、可行，质量、进度保障措施与相关系统的协调配合措施合理，在实施方案中结合采购人的需求特点进行论述，并对如何完成项目进行详细说明。 | 20 |
| 2 | 服务方案 | 一档（5分）：服务一般的。 二档（10分）：服务围绕服务目标和服务内容展开，内容完整。 三档（15分）：服务目标定位合理，服务内容详细完整，模块设置之间的逻辑关系清晰，有一定针对性。 四档（20分）：服务目标定位合理清晰，内容详细完整，模块设置之间的逻辑关系清晰，针对性强，根据服务实际需求进行设计，项目实施节点明确，项目实施人员经验丰富（类似工作经验等），服务内容具体等，能有效提高项目的实施进度。 | 20 |
| 3 | 设计效果图分（A3或A4） | 由磋商人自行勘察场地及根据本项目特点自行设计总体彩色效果图2份（形象效果图、整体布局方案效果图）,磋商小组根据磋商人提供的设计效果图进行评分。 (1)每提供一份设计计效果图得3分，满分6分； (2)设计效果图内容能够根据采购方场地特点设计，符合本项目实际需求的（满分34分）； 设计效果图差的得8分； 设计效果图中的得16分； 设计效果图良的得24分； 设计效果图优的得34分。 | 40 |

（3）总得分=1+2。

三、成交候选人推荐原则

- （一）磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按技术标得分高低顺序排列，其次依次以施工方案或施工组织方案、计划开、竣工日期和施工进度、劳动力计划、拟投入的主要施工机械设备、项目管理机构配备情况得分高低顺序）并推荐成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。采购人也可以决定重新采购。

（二）磋商小组认为，磋商供应商的有效磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，磋商小组不推荐该磋商供应商为成交候选人。