融安县沙子乡古益村沙浦河（古益段）—木舍河流域产业综合治理工程

公开招标文件

项目编号：LZZC2022-G2-240030-DCGC

招   标   人：融安县发展和改革局

招标代理机构：大成工程咨询有限公司

2022年5月

目	录

第一章	招标公告	1

第二章	投标人须知	5

第三章	评标办法（综合评估法）	22

第四章	合同条款及格式	27

第五章 工程量清单及招标控制价	36

第六章 图	纸	39

第七章 技术标准和要求	40

第八章 投标文件格式	41

# 第一卷

# 第一章	招标公告

大成工程咨询有限公司关于融安县沙子乡古益村沙浦河（古益段）—木舍河流域产业综合治理工程（LZZC2022-G2-240030-DCGC）招标公告

项目概况

融安县沙子乡古益村沙浦河（古益段）—木舍河流域产业综合治理工程招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2022年06月07日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：LZZC2022-G2-240030-DCGC

项目名称：融安县沙子乡古益村沙浦河（古益段）—木舍河流域产业综合治理工程

预算总金额（元）：5198918.89

采购需求：

标项名称：融安县沙子乡古益村沙浦河（古益段）—木舍河流域产业综合治理工程

数量：1

预算金额（元）：5198918.89

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目位于融安县沙子乡古益村沙浦河，为农村水利沙河治理工程。包含新建道路、新建盖板涵、预埋涵管、新建挡土墙、新建排水沟及河道清阻排石头等内容，详见施工图及工程量清单。

最高限价（如有）：5198918.89

合同履约期限：180日历天

本标项（否）接受联合体投标

备注：

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：投标人须具有水利水电工程施工总承包叁级或叁级以上资质；具有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.1人员要求：投标人拟投入本工程的项目经理、技术负责人（项目总工）、质量管理和安全管理人员必须是本单位的在岗人员，并持有相应的专业技术职称证书或执业资格证书。对相关人员的具体条件要求如下：

（1）项目经理：持有贰级或贰级以上建造师注册证书，专业是水利水电工程类专业（以建造师注册证书中“专业类别”栏所填写的专业为准）；持有省级或省级以上水行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的B类安全生产考核合格证。

项目经理不得在任何在建工程中担任任何管理职务。符合以下条件之一的，界定为无在建工程：

①在建项目施工合同（包括签订的补充协议）工期已结束。

②项目通过合同完工验收或竣工验收。

③发包人原因造成停工的，工程项目已按建设管理程序办理停工手续。

（2）技术负责人：持有中级或中级以上技术职称，且专业是水利水电工程类专业（专业以技术职称证书所填写专业为准，如技术职称证书不填写专业的，则以毕业证书所填专业为准）。

（3）质量管理人员：持有初级或初级以上技术职称，专业是水利水电工程类专业（专业以技术职称证书所填写专业为准，如技术职称证书不填写专业的，则以毕业证书所填专业为准）；持有省级或省级以上水行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的质量检查员证。

（4）安全管理员：持有省级或省级以上水行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的C类安全生产考核合格证。

3.2、其他要求

（1）拟投入本工程的项目经理、技术负责人、质量管理和安全管理人员必须提供本年度(在第一季度开标的提供上年度)的职工养老保险个人账户对账单或社保部门出具的开标当月前最近连续3个月的参保缴费证明（须提供原件备查），以证明其为本单位人员（如在6月开标，则需要提供含有2、3、4月或3、4、5月的参保缴费证明）。

（2）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。（出具投标人在国家企业信用信息公示系统的基础信息打印件并加盖单位公章，出具时间应在本项目公告发布之日起至投标截止之日有效）

## 三、获取采购文件

时间：2022年05月16日至2022年05月23日止，每天上午08:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）；

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

方式：线上获取。登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），在“应用中心”—“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目，点击“申请获取采购文件”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目采购文件。已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的投标人资格。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

## 提交投标文件截止时间：2022年06月07日 09:30分（北京时间）；

## 投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）（投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被政采云平台拒收。）

## 开标时间：2022年06月07日09:30

## 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

## （一）本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；支持监狱企业发展；支持残疾人福利性单位发展政策。

## （二）网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）、柳州市公共资源交易平台（ggzy.liuzhou.gov.cn）。

## （三）本项目是否专门面向中小企业采购：否。

## （四）投标人参与电子投标特别说明

## 1.本项目通过政采云平台实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制、加密并提交电子投标文件。

## 2.参与电子标的投标人必须为政采云平台的正式供应商且申领CA证书，各投标人应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握政采云电子标系统操作。

## （1）投标人应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

## （2）投标人应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）：http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/4759578.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.272124d0107e11ec92d74f64427aa31d

## （3）投标人通过政采云投标客户端软件制作响应文件，政采云投标客户端软件请投标人自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）：http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.f1cd53b0111a11ec895201ba18210e49。

## 3.电子标项目不要求参与投标的投标人到现场，但投标人应派法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

## 4.因未注册政采云平台、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担；

## 5.投标人在使用政采云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：融安县发展和改革局

地    址：广西壮族自治区柳州市融安县广场东路商务中心8楼

联系人：袁工

联系方式：0772-8125085

## 2.采购代理机构信息

名    称：大成工程咨询有限公司

地　　址：柳州市河东路1号秀景园低层住宅区3-1号

项目联系人：覃工

联系方式：0772-2990355

- 第二章 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：融安县发展和改革局 地址：广西壮族自治区柳州市融安县广场东路商务中心8楼 联系人：袁工 电话：0772-8125085 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：大成工程咨询有限公司 地址：柳州市河东路1号秀景园低层住宅区3-1号 联系人：覃工 电话：0772-2990355 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 融安县沙子乡古益村沙浦河（古益段）—木舍河流域产业综合治理工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 位于融安县沙子乡古益村沙浦河 |
| 1.1.6 | 建设规模 | 本项目位于融安县沙子乡古益村沙浦河，为农村水利沙河治理工程。包含新建道路、新建盖板涵、预埋涵管、新建挡土墙、新建排水沟及河道清阻排石头等内容。具体建设内容包括：对木舍屯现有斗渠进行改建，长度约860m；新建滚水坝1座、新建拦洪闸1座；对九歪屯牛弄现有产业路进行硬化，共两条，总长度约2500m；对沙浦河木舍至九歪河道进行综合治理，河道清阻排石长度为325m，新建C20毛石混凝土墙，总长458m；修复河道支流新建C20毛石混凝土墙，总长247m。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.4 | 本工程增值税计税方法 | ☑一般计税法： |
| 1.3.1 | 招标范围 | 建筑工程及临时工程施工，详见施工图及工程量清单。 |
| 1.3.2 | 要求工期 | 180日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、诚信要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：投标人须具有水利水电工程施工总承包叁级或叁级以上资质；具有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 3.1人员要求：投标人拟投入本工程的项目经理、技术负责人（项目总工）、质量管理和安全管理人员必须是本单位的在岗人员，并持有相应的专业技术职称证书或执业资格证书。对相关人员的具体条件要求如下： （1）项目经理：持有贰级或贰级以上建造师注册证书，专业是水利水电工程类专业（以建造师注册证书中“专业类别”栏所填写的专业为准）；持有省级或省级以上水行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的B类安全生产考核合格证。 项目经理不得在任何在建工程中担任任何管理职务。符合以下条件之一的，界定为无在建工程： ①在建项目施工合同（包括签订的补充协议）工期已结束。 ②项目通过合同完工验收或竣工验收。 ③发包人原因造成停工的，工程项目已按建设管理程序办理停工手续。 （2）技术负责人：持有中级或中级以上技术职称，且专业是水利水电工程类专业（专业以技术职称证书所填写专业为准，如技术职称证书不填写专业的，则以毕业证书所填专业为准）。 （3）质量管理人员：持有初级或初级以上技术职称，专业是水利水电工程类专业（专业以技术职称证书所填写专业为准，如技术职称证书不填写专业的，则以毕业证书所填专业为准）；持有省级或省级以上水行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的质量检查员证。 （4）安全管理员：持有省级或省级以上水行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的C类安全生产考核合格证。 3.2、其他要求 （1）拟投入本工程的项目经理、技术负责人、质量管理和安全管理人员必须提供本年度(在第一季度开标的提供上年度)的职工养老保险个人账户对账单或社保部门出具的开标当月前最近连续3个月的参保缴费证明（须提供原件备查），以证明其为本单位人员（如在6月开标，则需要提供含有2、3、4月或3、4、5月的参保缴费证明）。 （2）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。（出具投标人在国家企业信用信息公示系统的基础信息打印件并加盖单位公章，出具时间应在本项目公告发布之日起至投标截止之日有效） |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分 包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏 离 | 不允许 |
| 1.9 | 踏 勘 | 不组织 |
| 2.1.1（10） | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的澄清、修改、补充通知等内容 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止日 10 天前。投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复，或答复后投标截止时间由招标人确定是否顺延。 |
| 2.2.2 | 投标文件解密时间 | 2022年06月07日上午09时30分至10时00分 |
|  | 投标截止时间 | 2022年06月07日上午09时30分 |
|  | 招标文件澄清发布方式 | 书面形式 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到澄清的方式 | 不需要确认，澄清或更改文件在本章第 2.2.2 款规定的网站上发布之日起，视为投标人已收到该澄清或更改。投标人未及时关注招标人在网站上发布的澄清或更改文件造成的损失，由投标人自行负责。 |
| 3.1 | 构成投标文件的材料 | 投标文件的组成部分：资格审查部分、商务标部分、技术标部分组成。 资格审查部分【备注：以下复印件均须加盖投标人单位公章或CA电子签章】： (1)投标文件签署授权委托书原件【附法定代表人身份证明、委托代理人身份证等材料的复印件】； (2)投标人基本情况表【有效的营业执照、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等的复印件】； (3)投标保证金证明复印件； (4)拟投入本项目的项目经理具备有效的注册建造师执业资格证书；有效的安全生产考核合格证书（B 类）的复印件； (5)专职安全员安全生产考核合格证书（C 类）的复印件； (6)近三年财务状况表（附审计报告，新成立公司不足三年的，提供以成立年份至今）； (7)近三年发生的诉讼及仲裁情况； (8)资格审查需要的其他资料。 商务标部分： （1）投标函； （2）投标函附录； （3）投标响应表； （4）中小企业声明函（如有）； （5）已标价工程量清单。 技术标部分： （1）施工组织设计； （2）项目管理机构配备情况表； （3）项目经理（注册建造师）简历表； （4）项目技术负责人简历表； （5）投标人认为需要的其他资料（如评标办法中可以加分的资料）。 |
| 3.1.1 | 近三年财务状况的年份要求 | 3年，指2019年至2021年（新成立公司不足三年的，提供以成立年份至今） |
|  | 近三年完成的类似项目的年份要求 | 3年，指2019年至2021年 |
|  | 近三年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 3年，指2019年至2021年 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起 60 日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金： 人民币伍万贰仟壹佰元整（￥52100.00）； 投标人缴纳投标保证金可采用银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险，禁止采用现钞方式。 投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于资格文件中，否则投标无效。 开户名称：大成工程咨询有限公司 开户银行：中国建设银行郑州市经三路支行 银行账号：4100 1523 0990 5250 0585 投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于资格文件中，否则投标无效。 办理缴纳谈判保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目名称或项目编号。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.3 | 签字和（或）盖章要求 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为或CA电子签章。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.电子投标文件中须加盖投标人公章部分均建议采用CA签章，并根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。 6.CA签章上没有法人（负责人）或授权代表签字信息，投标人在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。 |
| 3.6.4 | 信用查询 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。 |
| 3.6.6 | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 | 不采用 |
| 5.2 | 开标程序 | 投标人根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》及本招标文件规定在投标截止前将生成的“电子加密响应文件”上传递交至政采云平台。 开启解密时段：到投标截止时间时，代理机构开启投标文件解密后30分钟内，投标人必须在此时间段内通过“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标人未在规定时间内完成解密的，视为放弃投标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人。 评标专家确定方式： 随机抽取。 |
| 6.3 | 评标方式 | 综合评分法 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 推荐的中标候选人数：3 个 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | R 是 履约保证金的形式：履约保函或履约保证金 履约保证金的金额：中标合同金额的 3 % 本项目的履约担保额为中标合同金额的 3 %,履约保证金应从投标人银行基本账户转出到招标人指定账户，履约保函应由投标人基本账户所在银行开具。履约担保在合同工程完工证书颁发后28天内无息退还给承包人。 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 词语定义 |  |  |
| 10.1.1 | 类似项目 | 类似项目是指：2019年1月1日至今完成过同类工程项目 |
| 10.2 招标控制价 |  |  |
|  | 招标控制价 | 人民币伍佰壹拾玖万捌仟玖佰壹拾捌元捌角玖分（¥5198918.89） |
| 10.3 “暗标”评审 |  |  |
|  | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 | 不采用 |
| 10.5 知识产权 |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.6 重新招标的其他情形 |  |  |
|  | 除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。 |  |
| 10.7 同义词语 |  |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |
| 10.9 解释权 |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.10 招标人补充的其他内容： |  |  |
| 10.10.1 | 招标代理服务费的计算与收取 | 由中标人支付。根据招标人与代理人签订的招标代理合同约定，本工程中标服务费由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构一次性付清中标服务费。 本招标项目的代理服务费按原国家发展计划委员会文件关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）及国家发改委发改价格[2011]534号文规定的标准费率计取。 |

投标人须知正文部分

1总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

1.1.3本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.1.4本招标项目名称：见“投标人须知前附表”。

1.1.5本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。

1.1.6 本标段建设规模：见投标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。

1.2.2本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

1.2.4本工程增值税计税方法：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见“投标人须知前附表”。

1.3.2本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。

1.3.3本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力、诚信等要求。

（1）资质条件：见“投标人须知前附表”；

（2）财务要求：见“投标人须知前附表”；

（3）业绩要求：见“投标人须知前附表”；

（4）诚信要求：见“投标人须知前附表”；

（5）项目经理资格：见“投标人须知前附表”；

（6）专职安全员资格：见“投标人须知前附表”；

（7）其他要求：见“投标人须知前附表”。

1.4.2“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业整顿的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）有骗取中标或严重违约或工程质量安全问题，正处在停业整顿或暂停投标期间的。

1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1投标人须按前附表要求踏勘项目现场。

1.9.2投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.3投标人自行组织现场踏勘。投标人为方便投标对工程现场及周围环境自行进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用及踏勘现场的责任和风险。

1.10投标预备会

不召开。

1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12偏离

不允许。

2招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单（投标报价）；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）“投标人须知前附表”规定的其他材料。

2.1.2根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对于同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出， 以便补齐。如有疑问和异议，应在“投标人须知前附表”规定的时间前书面要求（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间 15 天前，以“投标人须知前附表”2.2.2 规定的形式向所有购买招标文件的投标人发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应按“投标人须知前附表”2.2.3 规定的形式确认已收到该澄清。

2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并以“投标人须知前附表”2.2.2 规定的澄清文件发布的相同形式，通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人在收到修改后，应按“投标人须知前附表”2.2.3 规定的澄清文件确认的相同形式，确认已收到该澄清。

2.3.3为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改、补充等内容进行研究并做出响应，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间在招标文件的修改、补充等通知中予以明确。

2.3.4招标文件的修改或补充，发送给所有获得招标文件的投标人。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

3投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）资格审查部分：具体材料见“投标人须知前附表”；

（2）商务标部分：具体材料见“投标人须知前附表”；

（3）技术标部分：具体材料见“投标人须知前附表”；

3.1.2招标文件“第八章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。

注：如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.2投标报价

3.2.1本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”第 3.5 项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.4除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函则应遵循如下规定：

（1）调价函（如有）必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会。

（2）工程量清单中招标人指定的报价不允许调价。

若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未装在投标文件正本首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价，若投标人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，投标文件作为废标处理。

（4）若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致， 如果报价金额出现差异时，则以有效调价函的大写金额报价为准。

3.2.5在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第 11.1 款的规定处理。

3.3投标有效期

3.3.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金和低价风险保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金和低价风险保证金（如有）。

3.4投标保证金

3.4.1投标人必须按“投标人须知前附表”规定的时间、金额、形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金和低价风险保证金（如有）。递交投标保证金和低价风险保证金（如有）的证明文件作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金和低价风险保证金（如有）由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”的规定。

3.4.2投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金和低价风险保证金（如有）的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3对未中标人交纳的投标保证金和低价风险保证金（如有）应当于中标通知书发出之日起 5 日内退回；对中标人交纳的投标保证金应当于合同签订之日起 5 日内退回；对于中标人交纳的低价风险保证金，自工程竣工验收合格之日起 7 个日历日内退回。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金和低价风险保证金（如有）将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

3.5备选投标方案

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》及本招标文件规定编制，并由投标人的法定代表人或其委托代理人规定的相关位置签字（或盖章）并加盖投标人单位公章。由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见“投标人须知前附表”。

3.6.4投标文件应编制目录，具体装订要求见“投标人须知前附表”规定。

3.6.5补充内容：投标文件编制的其它要求详见“投标人须知前附表”。

4投标

4.1投标文件的递交

4.1.1投标人应根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》及本招标文件规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。

4.1.3除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4逾期未成功上传投标文件，招标人不予受理。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在本章第 2.2.2 款规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

5开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 款规定的投标截止时间（开标时间）和“投标人须知前附表”规定的地点开标。

5.2开标程序

主持人按“投标人须知前附表”确定的以下程序进行开标：

投标人根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》及本招标文件规定在投标截止前将生成的“电子加密响应文件”上传递交至政采云平台。

开启解密时段：到投标截止时间，代理机构开启投标文件解密后30分钟内，投标人必须在此时间段内通过“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标人未在规定时间内完成解密的，视为放弃投标。

6评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标方式

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。具体评标方式见“投标人须知前附表”。

6.4移交评标资料

评标委员会完成评标后，立即向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单，并同时移交所有评标所涉资料。

7合同授予

7.1定标方式

除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。

7.2中标通知及中标公告

中标人公示期满无异议或投诉的，招标人应在 5 日内以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式向招标人提交履约保证金。

7.3.2中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金和低价风险保证金（如有）不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金及低价风险保证金（如有）数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起二十五日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额赔偿投标人损失。

7.4.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.4.4排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序（或者评标结果排序）依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

8重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）其他有关法规和文件规定的应当重新招标的情形；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于三个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可不再进行招标。

9纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金和低价风险保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向监督管理部门提出书面投诉。投诉事项应先提出异议，没有提出异议的，不予受理。

10需要补充的其他内容

10.1词语定义

见“投标人须知前附表”。

10.2招标控制价

招标控制价设置要求见“投标人须知前附表”。

招标人或受其委托具有相应资质的中介机构，按照国家和地区的相关规定及第五章的要求编制招标工程的招标控制价。

原则上招标控制价应于投标截止时间前15日向所有投标人公布，最迟应当在截标时间7日前公布。

潜在投标人或者其他利害关系人对招标控制价有异议的，应当在投标截止时间5日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。招标人需重新公布招标控制价的，其最终公布的时间到投标截止时间不足7天可能影响投标文件编制的，应顺延提交投标文件的截止时间。

10.3技术标评审方式

见“投标人须知前附表”。

10.5知识产权

招标人对其知识产权的具体要求见“投标人须知前附表”。

10.6重新招标的其他情形

见“投标人须知前附表”。

10.7同义词语

见“投标人须知前附表”。

10.8监督

本项目招标的监督部门见“投标人须知前附表”。

10.9解释权

见“投标人须知前附表”。

10.10招标人补充的其他内容

见“投标人须知前附表”。

# 第三章	评标办法（综合评估法）

一、评标依据及方式

1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人各方面内容进行评审。

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，招标人和招标代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标程序

采购项目开标结束后，招标人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1、澄清有关问题：对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字（或CA电子签字章），其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、比较与评价：按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

- 推荐中标候选人名单：评标委员会按评审后总得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本项目中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。若综合得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列；若综合得分且评标报价相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若还相同的，则按技术指标优劣顺序排列；若综合得分、评标报价、投标报价、技术指标均相同的，按商务部分的优劣顺序排列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

三、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

- 1、商务分………………………………………………………………………满分20分

（1）按照财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定：

①对投标人认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的《中小企业声明函》为准），投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；

②除上述情况外，评标报价=投标报价。

（2）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

（4）投标人符合监狱企业或残疾人福利性单位条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。投标人既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受投标报价一次性10%的扣除，不重复享受政策。

（5）投标人价格分计算：

评标基准价计算：

（1）有效报价范围：为投标总价低于或等于招标控制价，经评标委员会审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的投标人投标总价。

（2）将在有效报价范围内的全部合格投标人有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。S=a1+a2+...+an/n 式中：S——评标基准价； ai——投标人的有效报价（i=1,2,…，n）； n——有效报价的投标人个数。

（3）评分标准：评审时以投标报价等于评标基准价为最高分20分,采用内插法计算,投标人报价每高于评标基准价1%的扣 0.3分,每低于评标基准价1%的扣 0.2 分，计算出投标人的投标报价得分。

投标报价的偏差率计算公式：偏差率Pi = 100% ×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价

2、技术分………………………………………………………………………67分

由评委根据各投标人提供的施工组织设计的科学性、合理性、安全性及针对性等方面进行比较后综合评定并自行独立打分

- 内容完整性和编制水平（满分8分）

- 一档（4分）：针对项目理解编制的施工组织设计内容不详细、不完整，无编制依据，没有详细总体概述、分项工程概述，对施工准备计划划分模糊、不合理，对施工总平面布置混乱且不合理，对冬季、雨季无施工方案，主要施工方案及工艺要没有详图等，整体内容完整性和编制水平差；

- 二档（6分）：针对项目理解编制的施工组织设计内容一般，满足基本施工需求，无编制依据，有总体概述、分项工程概述但不详细，对施工准备计划划分一般、基本满足本工程实际，对施工场地有的施工总平面布置但一般，对冬季、雨季有施工方案基本满足施工需求，施工方案及工艺要有详图等，整体内容完整性和编制水平一般；

- 三档（8分）：针对项目理解编制的施工组织设计内容详细、完整，有编制依据，有详细总体概述、分项工程概述，对施工准备计划划分清晰、合理、切合本工程实际，对施工场地有详实的施工总平面布置且理，对冬季、雨季有施工方案，主要施工方案及工艺要有详图等，整体内容完整性和编制水平优秀。

- （2）施工方案与技术措施（满分10分）

- 一档（4分）：对项目的施工总体条件认识不足，施工方案不完整，技术措施不具体，施工段划分不合理；

- 二档（7分）：对项目的施工总体条件有认识，施工段划分基本合理、基本切合实际，内容基本齐全、方案可行，施工技术措施基本可行；

- 三档（10分）：对项目的施工总体条件有全面认识，施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理、切合本工程实际，内容全面、方案先进可行，技术措施具体、先进、有效。

- （3）质量管理体系与措施（满分6分）

- 一档（2分）：质量目标不明确，质量管理体系总体思路不清晰，质量管控体系不健全（包括组织结构、人员分工、施工现场质量控制的措施和手段、原材料质量检测、单元工程验收和质量评定、质量控制奖罚机制等），质量事件（缺陷、事故）应急处理措施不可行。对关键部位的工程质量保证措施没有针对性、不可行；

- 二档（4分）：质量目标基本明确，质量管理体系总体思路基本清晰，质量管控体系基本健全（包括组织结构、人员分工、施工现场质量控制的措施和手段、原材料质量检测、单元工程验收和质量评定、质量控制奖罚机制等），质量事件（缺陷、事故）应急处理措施基本可行。对关键部位的工程质量保证措施有一定的针对性、基本可行；

- 三档（6分）：质量目标明确，质量管理体系总体思路清晰，质量管控体系健全（包括组织结构、人员分工、施工现场质量控制的措施和手段、原材料质量检测、单元工程验收和质量评定、质量控制奖罚机制等），质量事件（缺陷、事故）应急处理措施得当、可行。对关键部位的工程质量保证措施有针对性、切实可行。

- （4）安全管理体系与措施（满分6分）

- 一档（2分）：安全生产和文明施工目标不明确，安全生产和文明施工管理体系不健全，安全文明措施不到位、无针对性；风险源预测和辨识不准确，防范措施不可行；有事故应急预案但考虑不全面、不可行；

- 二档（4分）：安全生产和文明施工目标基本明确，安全生产和文明施工管理体系基本健全，安全文明措施基本到位、有一定的针对性；风险源预测和辨识基本准确，防范措施基本可行；有事故应急预案考虑不够全面，基本可行；

- 三档（6分）：安全生产和文明施工目标明确，安全生产和文明施工管理体系健全，安全文明措施到位、有针对性；风险源预测和辨识准确，防范措施切实可行；有事故应急预案考虑全面，切实可行。

- （5）环境保护管理体系与措施（满分5分）

- 一档（1分）：环境保护目标不明确，环境保护管理体系不健全，预防和控制措施（包括大气、水、噪声、固体废物、人群等环保工程）无针对性、不可行；

- 二档（3分）：环境保护目标基本明确，环境保护管理体系基本健全，预防和控制措施（包括大气、水、噪声、固体废物、人群等环保工程）有一定针对性、内容基本全面、基本可行；

- 三档（5分）：环境保护目标明确，环境保护管理体系健全，预防和控制措施（包括大气、水、噪声、固体废物、人群等环保工程）具有针对性、内容全面、可行。

- （6）工程进度计划与措施（满分12分）

- 一档（4分）：施工进度安排满足招标文件要求， 但关键线路不准确，计划编制不合理，主体工程完工等关键节点的工期保证措施不可行或不结合工程实际的；

- 二档（8分）：施工进度安排满足招标文件要求， 关键线路基本准确，计划编制基本合理，主体工程完工等关键节点的工期保证措施基本合理、可行，有基本符合工程实际的赶工措施的；

- 三档（12分）：施工进度安排满足招标文件要求，关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，主体工程完工等关键节点的工期保证措施合理、可行，适时采取“三班倒”等有效赶工措施的。

- （7）施工机械设备（满分10分）

- 一档（4分）：投入的主要材料及施工机械、设备、机具基本满足项目需求，无详细的组织计划，材料用量、设备数量及选型配置、进场时间安排混乱或基本足施工需要；

- 二档（7分）：投入的主要材料及施工机械、设备、机具满足项目需求，有周密组织计划，材料用量、设备数量及选型配置、进场时间安排合理，基本满足施工需要；

- 三档（10分）：投入的主要材料及施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，材料用量、设备数量及选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。

- （8）主要管理人员配置（满分10分）

- 一档（4分）：拟投入本项目的项目经理资格和技术负责人职称基本满足招标文件要求的，其他管理人员（指质量、安全、计量、材料、财务、统计管理等人员），结合本项目考虑岗位设置和人员素质基本符合项目施工的需要，其合理配备的人员专业、素质一般；

- 二档（7分）：拟投入本项目的项目经理资格或技术负责人职称优于招标文件要求的（在满足招标文件要求的前提下），其他管理人员（指质量、安全、计量、材料、财务、统计管理等人员），结合本项目考虑岗位设置和人员素质满足项目施工的需要；

- 三档（10分）：拟投入本项目的项目经理资格和技术负责人职称均优于招标文件要求的，其他管理人员（指质量、安全、计量、材料、财务、统计管理等人员），结合本项目考虑岗位设置和人员素质能完全胜任项目施工的需要。

3、资信分………………………………………………………………………13分

- （1）投标人近3年承接过的河流综合治理或水渠建设类施工项目，每一个得2分，满分6分；证明材料需附以下材料（复印件加盖单位公章）：中标（成交）通知书，合同协议书；工程完工验收或竣工验收鉴定书证明材料的复印件，否则不予计分。

- （2）投标人2020--2021年度获得过守信激励对象纳税信用A级及以上纳税人的得1分，需附《信用中国》（http：//www.creditchina.gov.cn/）网站上守信激励查询截图；投标人2020年以来获得国务院征信业监督管理部门批准备案的征信机构出具的“信用等级证书”AAA级得1分。(满分2分)

- (3)投标人同时具备国家认证的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证，其认证范围为水利水电工程且在有效期内的，得3分，本项满分3分。（提供相关的证书、证件复印件必须加盖公章，否则不得分）

- （4）获得与水利工程相关的实用新型专利的，每个得1分，满分2分。（提供相关的证书、证件复印件必须加盖公章，否则不得分）

- 总得分（100分）=1+2+3

- 四、推荐中标候选人原则及中标人的确定

- 评标委员会按评审后总得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本项目中标候选人，同时授权评标委员会确定第一中标候选人为中标人。若综合得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列；若综合得分且评标报价相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若还相同的，则按技术指标优劣顺序排列；若综合得分、评标报价、投标报价、技术指标均相同的，按商务部分的优劣顺序排列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

- 第四章	合同条款及格式

施工承包合同

工程项目: 融安县沙子乡古益村沙浦河（古益段）—木舍河流域产业综合治理工程

发 包 人：   融安县发展和改革局

承 包 人：

签订日期：       年    月    日

合同协议书

发包人（全称）：      融安县发展和改革局

承包人（全称）：

按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，双方就                                               施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 第一条、工程概况

1.1工程名称： 融安县沙子乡古益村沙浦河（古益段）—木舍河流域产业综合治理工程

1.2工程地点： 位于融安县沙子乡古益村沙浦河

- 第二条、工程主要内容

2.1                                                                     ；

2.2具体工程量以设计图纸及中标工程量清单为准。

- 工程质量及技术要求

- 3.1工程质量符合 合格 标准。

3.2所有工程内容必须严格按设计图和国家、行业有关规范施工。

3.3基础开挖必须挖至实底，且承载力不小于设计要求；要求使用符合设计强度的材料。

3.4乙方必须规范施工，确保工程质量。质量不合格的则无条件整改，直至整改合格为止，并承担整改产生的一切费用。工程质保期为一周年，自工程验收交付给甲方之日起计算。

第四条、工程款支付方式及要求

- 4.1本合同工程执行单价承包，单价执行投标预算单价；中标金额为   佰   拾   万

- 仟   佰   拾   元   角   分（¥         元），最终结算以实际完成的工程量为准。

4.2工程进场施工后支付合同总价60%的预付款；余下的工程款按工程进度计量支付，(第一次支付进度款时扣回预付款总额的50%，第二次支付进度款时扣回剩余的预付款)，支付至完成工程量的80%，工程竣工并经验收合格后支付至90%，结算审定后支付至97%，余下3%质量保证金，等质量保证期到期后，如工程无质量问题，甲方向乙方结清。

4.3本工程为“以工代赈”项目，必须支付工人工资为项目资金总额的15%以上，其中支付给建档立卡贫困户的工资不低于7.5%，必须做好工资发放花名册并提供支付凭证一并交由业主单位存档(发放劳务报酬103万，其中建档立卡贫困户不低于51.5万）。

4.4工程竣工经承包人申请验收后15天内，由发包人负责组织相关管理部门验收。经县相关管理部门验收不合格，承包人必须进行整改直至合格为止。

4.5承包人帐户信息

户  名：

开户行：

帐  号：

- 第五条、施工方式

5.1施工前要与当地乡镇人民政府对接好，统筹协调项目建设用地及相关工作。

5.2本合同工程采取承包人包工、包料的形式，发包人应主动帮助协调解决工程过程中涉及的相关事宜。

- 第六条、材料供应、施工技术、管理及质量要求

6.1工程所用材料由承包人提供，材料必须符合设计图纸、国家及行业相关规范标准。

6.2承包人必需严格按发包人提供的设计图纸及国家、行业相关规范要求进行施工。

6.3现场施工由承包人负责，发包人有监督权，施工机械、工具、运输车辆由承包人自理，所需费用由承包人承担。

6.4承包人应按发包人的要求、设计图纸、国家及行业相关施工、验收规范进行施工，服从发包人及监理工程师的监管,确保工程建设质量安全可靠。如有质量问题、未报验即施工或验收不合格，属承包人责任的由承包人负责免费返工。由此而给发包人造成的损失，由承包人给予赔偿。

6.5在施工过程中，如发包人要求工程变更，需提前通知承包人，承包人按发包人的要求更改，工期相应顺延；如不告知，施工完成后再提出变更，由此产生的工料费由发包人支付。

- 第七条、工期要求

7.1施工工期为     天，即从      年   月   日至     年   月   日止。因不可抗力原因，延误工期的，乙方须于不可抗力原因结束之日起七日内书面向甲方说明理由，取得甲方的书面认可，施工工期可在甲方认可的期限内顺延。

- 第八条、安全文明施工

8.1在工程施工期间，承包人负责对施工人员进行安全技术交底及三级安全教育，要严格遵守安全操作规程，严禁违章施工。如发生安全事故，造成甲、乙双方或第三方人身、财产损失的，由承包人承担全部法律后果并承担全部赔偿责任。

8.2 承包人必须在工程开工前按照要求完成办理建筑意外保险的投保手续。

8.3 承包人在工程施工期间要做好现场安全文明施工工作，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

8.4乙方必须做到安全、文明、规范施工，严格遵守国家有关安全生产法律法规的规定，严格管理爆破物品，在施工中经常对全体员工进行安全生产教育，落实安全管理措施。正确处理与项目地群众的关系，尊重当地民风民俗。

8.5甲方负责做好群众工作，组织群众处理好各路段所涉及的农田、水利、坡地、园地、树木、山场等纠纷问题，为乙方营造良好的施工环境。

- 第九条、检查和返工

9.1承包人必须严格按照国家现行的标准、规范和设计要求施工，按照发包人及监理工程师要求进行工序报验、验收工作，随时接受发包人及监理单位的检查。

9.2如果工程质量出现不符合国家现行的有关技术规范及标准，所造成的返工损失，由承包人负责。

- 第十条、竣工验收及保修

10.1工程竣工后，由甲、乙双方向县相关管理部门申请验收，由相关部门共同按照国家现行的有关规范进行验收。

10.2工程质保期为工程经验收合格之日起一年，如在质保期内因承包人施工原因，工程出现质量问题，承包人应在接到维修通知后一天内派人到现场进行维修至合格为止，所产生的一切费用由承包人承担。

- 第十一条、违约责任

11.1承包人应严格在工程期限内完成本工程，无正当理由不得延期（除本合同规定或发包人原因外），工期出现迟延，每延迟一天，按照工程总价款的0.05%支付违约金，违约金总额不能超过工程总价款5%。

11.2承包人应独立完成本合同规定的工作，不得以任何形式分包，否则发包人有权解除本合同，要求承包人支付合同总价款5%的违约金，并赔偿发包人由此所受的损失。

11.3承包人应付发包人的违约金、赔偿金款项发包人有权直接从应付工程款中扣除。

- 第十二条、争议解决

12.1如果任何争议或权利要求起因于本合同或本合同有关或与本合同的解释、违约、终止或效力有关，都应由双方通过友好协商解决。

12.2如果双方通过协商不能解决争议，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十三条、合同生效及其他补充规定

14.1本合同自双方代表人签字并盖公章后立即生效。

14.2合同执行期内，双方均不得擅自变更或解除合同，合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

14.3本合同一式 捌 份，其中正本 贰 份，双方各执 壹 份，副本陆份，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

| 发包人： (盖章) | 承包人： （盖章） |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 法定代表人或其 授权的代理人： （签字） | 法定代表人或其 授权的代理人： （签字） |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

廉政合同

根据《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》的规定，以及有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,                                 的发包人           (以下简称“发包人”)与该项目的施工单位             （以下简称“承包人”),特订立如下合同：

- 1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规有关规定。

（2）严格执行施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

- 3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为本工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同壹式肆份，发包人执贰份,承包人执贰份。

发包人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

承包人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年    月     日

安全生产合同

为在                                                      的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目发包人             (以下简称“发包人”)与承包人              (以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

- 1.发包人职责

(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理。

(3)召开安全生产调度会,传达中央及地方有关安全生产的精神。

(4)组织对承包人施工现场安全生产检查,监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

- 2.承包人职责

(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规的有关安全生产的规定,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织地开展安全生产活动。

(3)建立健全安全生产责任制，安全生产管理系统必须做到人人有责，项目经理是安全生产的第一责任人。

(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。

(6)操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(7)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(8)在整个施工过程中,承包人应对所雇员工和所用设备的安全负全责。在此期间,承包人应采取各种必要的安全防范措施,以防止安全事故的发生。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的安全防范措施而导致或发生的人身伤亡、设备损坏及其它一切责任均由承包人负责。

(9)安全生产费用，必须专款专用，不得挪作为他用，实际发生费用不局限于清单所列的安全文明施工费。但增加费用发包人不另行支付。

3.违约责任，如因发包人或承包人违约造成安全事故,将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同壹式肆份，发包人执贰份,承包人执贰份。

发包人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

承包人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

- 第五章 工程量清单

1. 工程量清单说明

（1）工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501）2007）等一起阅读和理解。

（2）工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501）2007）计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《水利工程工程量清单计价规范》 （GB50501）2007）计算规则等规定，按施工图计算的有效工程量。

（3）工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条 款）以及《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501）2007）的规定。

（4）工程价款的支付遵循合同条款的约定。

2. 投标报价说明

2.1工程量清单报价表组成

工程量清单报价表由以下表格组成：

1.投标总价。

2.工程项目总价表。

3.分类分项工程量清单计价表。

4.措施项目清单计价表。

5.其它项目清单计价表。

6.零星工作（计日工）项目计价表。

7.工程单价汇总表。

8.工程单价费（税）率汇总表。

9.投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表。

10.投标人生产混凝土配合比材料费表。

11.招标人供应材料价格汇总表（若招标人提供）。

12.投标人自行采购主要材料预算价格汇总表。

13.招标人提供施工机械台时（班）费汇总表（若招标人提供）。

14.投标人自备施工机械台时（班）费汇总表。

15.总价项目分类分项工程分解表。

16.工程单价计算表。

17人工费单价汇总表。

2.2工程量清单报价表填写规定

1.除招标文件另有规定外，投标人应按招标工程量清单填报价格，项目编码、项目名称、计量单位、工程量、主要技术条款码、备注必须与招标工程量清单一致，投标人不得对招标工程量清单项目进行增减调整。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价, 投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。

2.工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的所有费用。投标人应根据规定的工程单价组成内容，按招标文件和《水利工程工程量 清单计价规范》(GB50501）2007)附录A和附录B中的“主要工作内容”确定工程单价。 除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。

3.投标金额(价格)均应以人民币(元)表示。

4.投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

5.工程项目总价表中一级项目名称按招标文件工程项目总价表中的相应名称填写，并按分类分项工程量清单计价表中相应项目合计金额填写。

6.分类分项工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量和合同技术条款章节号，按招标文件分类分项工程量清单计价表中的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

7.措施项目清单计价表中的序号、项目名称按招标文件措施项目清单计价表中的相应内容填写，并填写相应措施项目的金额和合计金额。

8.其它项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，按招标文件其它项目清单计价表中的相应内容填写。

9.计日工项目计价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按招标文件计日工项目计价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。

10辅助表格填写：

- 工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格(费率)填写。

- 工程单价费(税)率汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、费(税)率填写。

- 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表，按基础单价分析计算成果的相应内容、价格填写，并附相应基础单价的分析计算书。

- 投标人生产混凝土配合比材料费表，按表中工程部位、混凝土强度等级(附抗渗、抗冻等级)、水泥强度等级、级配、水灰比、相应材料用量和单价填写，填写的单价必须与工程单价计算表中采用的相应混凝土材料单价一致并符合相关规范的规定。

- 招标人供应材料价格汇总表，按招标人供应的材料名称、型号规格、计量单位和供应价填写，并填写经分析计算后的相应材料预算价格，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致并符合相关规范的规定(若招标人提供)O

- 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、 计量单位和预算价填写，填写的预算价必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致并符合相关规范的规定。

（7）招标人提供施工机械台时（班）费汇总表，按招标人提供的机械名称、型号规格和招标人收取的台时（班）折旧费填写；投标人填写的台时（班）费用合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致并符合相关规范的规定（若招标人 提供）。

（8）投标人自备施工机械台时（班）费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时（班）费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致并符合相关规范的规定。

（9）	投标人应参照分类分项工程量清单计价表格式编制总价项目分类分项工程分解表, 每个总价项目分类分项工程一份。

（10）工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格，必须与人工费价汇总表、基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时（班）费汇总表中的单价相一致并符合相关规范的规定，填写的各项费（税）率必须与工程单价费（税）率汇总表中的费（税）率相一致。

（11）人工费单价汇总表应按人工费单价计算表的内容、价格填写，并附相应的人工费单价计算表。

3. 工程量清单及控制价

招标人确定（或由当地财政部门审定）并按规定公布总价（招标控制价）、分类分项目工程量清单（含工程量数量）、以及考核主要单价清单。

# 第二卷

# 第六章 图	纸

（另册发放）

# 第三卷

# 第七章 技术标准和要求

采用水利部《水利水电工程标准施工招标文件》技术标准和要求（合同技术条款、2009版）的内容。

本技术条款中，凡引用到的技术标准和规程规范，已被新的标准和规程规范替代时，使用新的标准和规程规范。

# 第四卷

# 第八章 投标文件格式

###### （项目名称）施工招标

投	标	文	件

###### 项目编号：

###### 投标内容： 	资格审查部分

###### 投标人：

###### （盖单位公章或CA电子公章）

###### 法定代表人或其委托代理人：

###### （签字或盖章或CA电子签章）

###### 年 	月 	日

##### 目	录

##### （应附有页码）

（1）投标文件签署授权委托书原件【附法定代表人身份证明、委托代理人身份证等材料的复印件】；

（2）投标人基本情况表【有效的营业执照、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等的复印件】；

（3）投标保证金证明复印件；

（4）拟投入本项目的项目经理具备有效的注册建造师执业资格证书；有效的安全生产考核合格证书（B类）的复印件；

（5）有效的专职安全员安全生产考核合格证书（C 类）的复印件；

（6）近三年财务状况表（附审计报告，新成立公司不足三年的，提供以成立年份至今）；

（7）近三年发生的诉讼及仲裁情况；

（8）资格审查需要的其他资料。

【备注：以上复印件均须加盖投标人单位公章或CA电子公章】

- 法定代表人身份证明原件及身份证复印件（法定代表人签署投标文件时  提供）或者投标文件签署授权委托书（原件），附：法定代表人身份证明及身份证、委托代理人身份证复印件（委托代理人签署投标文件时提供）

授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，我公司自愿参加 （项目名称以及项目编号）的招投标活动，现授权本公司的 	（姓名）作为公司的授权代理人，代表我公司递交投标文件、参加开标活动、签署开标记录、澄清投标文件等一系列与项目投标活动有关的事项，代理人在该活动中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权书有效期：	年	月	日至	年	月	日止。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人姓名： 	性别 ： 	年龄：

身份证号码： 	职务：

投标人：                         （盖单位公章或CA电子公章）

法定代表人：                   （签字或盖章或CA电子签章）

授权委托日期： 	年 	月 	日

【备注：附法定代表人身份证明及身份证、委托代理人身份证的复印件加盖投标单位公章或CA电子公章】

##### 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地	址：

成立时间： 	年 	月 	日

经营期限：

| 姓 | 名： 性 | 别： |
| --- | --- | --- |
| 年 | 龄： 职 | 务： |

系 	（投标人名称）的法定代表人。特此证明。

投标人：       （盖单位公章或CA电子公章）

年     月   日

##### 2、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

【备注：附有效的营业执照、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等的复印件，以上复印件均须加盖投标人单位公章（或CA电子公章）。联合体双方需提供（如有）】

##### 3、投标保证金证明材料复印件

【备注：以上复印件均须加盖投标人单位公章或CA电子公章】

##### 4、拟投入本项目的项目经理具备有效的注册建造师执业资格证书；有效的安全生产考核合格证书（B 类）的复印件；

【备注：以上复印件均须加盖投标人单位公章或CA电子公章】

##### 5、有效的专职安全员安全生产考核合格证书（C 类）的复印件；

【备注：以上复印件须加盖投标人单位公章或CA电子公章】

##### 6、近三年财务状况表（附审计报告，新成立公司不足三年的，提供以成立年份至今）；

##### 7、近三年发生的诉讼及仲裁情况；

##### 8、资格审查需要的其他资料。

【备注：以上复印件均须加盖投标人单位公章或CA电子公章】

###### （项目名称）施工招标

投	标	文	件

###### 项目编号：

###### 投标内容： 	商务标部分

###### 投标人：          （盖单位公章或CA电子公章）

###### 法定代表人或其委托代理人：

###### （签字或盖章或CA电子签章）

###### 年 	月 	日

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

根据你方项目编号为 （项目编号）  的 （工程项目名称）  工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币总报价（大写）                     （￥               元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到      等级。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同书中规定的工期 	日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的“投标人须知”中第3.3.1条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方将与本投标函一起，提交人民币        元作为投标保证金。

投 标 人： 			（盖单位公章或CA电子公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章或CA电子签章）

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：      年    月    日

（二）投标函附录

工程名称：

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 姓名： 证号： |  |
| 2 | 工期 | 专用条款 | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 专用条款 | 日历天 |  |
| 4 | 分包 | 专用条款 |  |  |
| 5 | 质量标准 | 专用条款 |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人 的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章或CA电子公章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章或CA电子签章）：

日期： 	年 	月 	日

二、投标响应表

【备注：对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应，格式自行拟定】

三、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业   收入为  万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业   收入为    万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章或CA电子公章）：

日期：

注：竞标人属于小微企业并提供本声明函的，并对其真实性负责。

四、已标价工程量清单

1.编制说明

工程量清单的报价说明详见第5章工程量清单。

###### （项目名称）施工招标

投	标	文	件

###### 项目编号：

###### 投标人：        （盖单位公章或CA电子公章）

###### 投标内容： 	技术标部分

###### 法定代表人或其委托代理人：

###### （签字或盖章或CA电子签章）

###### 年 	月 	日

##### 目	录

1、施工组织设计；

2、项目管理机构配备情况表；

3、项目经理（注册建造师）简历表；

4、项目技术负责人简历表；

5、投标人认为需要的其他资料（如评标办法中可以加分的资料）。

一、施工组织设计

- 1.投标人编制施工组织设计时，应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。 施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度 汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。

施工组织设计应附的文字说明如下(不限于，仅供参考)：

- 施工方案与技术措施；

- 质量管理体系与措施；

- 安全管理体系与措施；

- 环境保护管理体系与措施；

- 工程进度计划与措施；

......

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一	拟投入本工程的主要施工设备表

附表二	拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三	劳动力计划表

附表四	计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五	施工总平面图

附表六	临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率 （KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）

投标人应提交施工进度计划，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工组织设计相适应。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

二、项目管理机构配备情况表

（招标工程项目名称）	工程

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 承担完工工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目名称 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实， 若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【备注：附各岗位人员资格证件复印件，以上复印件均须加盖投标人单位公章或CA电子签章。】

三、项目经理（注册建造师）简历表

（招标工程项目名称）	工程

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |
| 项目经理注册证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |  |

备注：

1、已完成的类似工程应附中标通知书（如有）、合同协议书有关页面、工程竣工验收证明材料的复印件，以上复印件须加盖投标人单位公章或CA签章。

四、项目技术负责人简历表

（招标工程项目名称）	工程

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |  |

备注：

1、已完成的类似工程应附中标通知书或合同协议书有关页面和工程竣工验收证明材料的复印件。以上复印件均须加盖投标人单位公章或CA电子签章。

五、投标人认为需要提供的其他资料（如评标办法中可以加分的资料）

近三年的类似项目

| 序号 | 发包人名称 | 工程名称及建设地 点 | 结构类型 | 建设规模 | 合同金额 （万元） | 竣工达到质量标准 | 开/竣工日期 | 在建/已完工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应附上中标（成交）通知书，合同协议书；工程完工验收或竣工验收鉴定书证明材料的复印件。（加盖单位公章或CA电子公章）